ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 28 декабря 2017 г. | № | 643-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы" на очередной финансовый 2017 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 10.03.2017 № 96-рП (с последующими изменениями)

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.11.2013 № 811-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы" на очередной финансовый 2017 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 10.03.2017 № 96-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы" на очередной финансовый 2017 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Пензенской области от 27.09.2017 № 430-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы" на очередной финансовый 2017 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 10.03.2017 № 96-рП (с последующими изменениями)".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

| Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области | Н.П. Симонов |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Правительства

Пензенской области

от 28.12.2017  № 643-рП

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы"

на очередной финансовый 2017 год

| № основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с номером Перечня основных мероприятий, мероприятий государственной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия | Единица изме-рения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие "Водоотведение" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области" | 3 кв. 2017 г. - 4 кв. 2017 г. Капитальный ремонт и ремонт 1,37 км сетей водоотведения | Км. | - | - | 0,1 | 1,37 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Модернизация, строительство и капитальный ремонт систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие "Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление" | 3 кв. 2017 г. - 4 кв. 2017 г. Количество переведенных квартир на индивидуальное отопление, 20 ед. | Ед. | - | - | 18 | 20 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Чистая вода" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | 2 кв. 2017 г. - 4 кв. 2017 г. Капитальный ремонт 38,5 км сетей водоснабжения, 13 артезианских скважин, 6 каптажей, 13 водонапорных башен | Км/ед./ед./ед. | - | 0/0 /0 /1 | 19 /7 /0/7 | 38,5 /13 /6/13 |
| 1.3.2. | Мероприятие "Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | 4 кв. 2017 г. Строительство водопровода, 2,7 км | Км. | - | - | - | 2,7 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Благоустройство населенных пунктов" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие "Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов" | 3 кв. 2017 г. - 4 кв. 2017 г. Реконструкция уличного освещения, 0 км/установка энергосберегающих светильников, 2757 ед. | Км/ед. | - | - | 0/1500 | 0/2757 |
| 1.4.5. | Мероприятие "Премирование территорий-победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" | 4 кв. 2017 г. Количество победителей, 21 ед. | Ед. | - | - | - | 21 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие "Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан" | 1 кв. 2017 г. - 4 кв. 2017 г. 4,8 тыс. составленных протоколов по административным правонарушениям/ 132 многоквар-тирных домов, в которых произведен капитальный ремонт общего имущества/ 8 постановлений Правительства Пензенской области о внесении изменений в Государственную программу | Тыс. ед./ ед./ ед. | 1,5/0/2 | 2,9/35/5 | 4,3/75/7 | 4,8/132/8 |
| 1.5.2. | Мероприятие "Предоставление средств бюджета Пензенской области на захоронение умершего (погибшего) Почетного гражданина Пензенской области" | 4 кв. 2017 г. Захоронение умершего (погибшего) Почетного гражданина Пензенской области, 3 чел. | Чел. | - | - | - | 3 |
| 1.6. | Основное мероприятие "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие "Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" | 3 кв. 2017 г. - 4 кв. 2017 г. Количество благоустроенных дворовых территорий, 216 ед./ количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 20 ед | Ед./ед. | - | - | 110/5 | 216/20 |
| 1.7. | Основное мероприятие "Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Мероприятие "Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" | 3 кв. 2017 г. - 4 кв. 2017 г. Благоустройство парков, 1 ед. | Ед. | - | - | 1 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие "Повышение доступности ипотечного жилищного кредитования" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие "Предоставление гражданам ипотечных займов по стандартам АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования"" | 4 кв. 2017 г. Регистрация Пензенской области в уставном капитале ООО "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области", 80,41 % | % | - | - | - | 80,41 |
| 2.2.2. | Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области информации о выдаче ООО "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области" ипотечных займов по стандартам АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" | 4 кв. 2017 г. Количество публикаций на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, 1 ед. | Ед. | - | - | - | 1 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие "Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам по уплате процентов по кредитам, полученным на строительство жилых домов в рамках реализации программы "Жилье для российской семьи" | 4 кв. 2017 г. Количество выданных субсидий, 1 шт. | Шт. | - | - | - | 1 |
| 2.3.2. | Мероприятие "Обеспечение установленных показателей по вводу жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" | 2 кв. 2017 г. Ввод жилья экономического класса, 10,1 тыс. кв. м | Тыс. кв. м | - | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Основное мероприятие "Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие "Осуществление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах, а также в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области" | 1 кв. 2017 г. - 4 кв. 2017 г. Организованные и проведенные проверки по обследованию жилищного фонда, измеряемые квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади, 9500 тыс. кв. м/ организованные и проведенные проверки за строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, измеряемые квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади, 5700 тыс. кв. м/ 275 организованных и проведенных проверок поднадзорных организаций-застройщиков | Тыс. кв. м / тыс. кв. м/ ед. | 2000/ 1200/ 50 | 4500/ 2500/ 115 | 7000/ 4100/ 185 | 9500/ 5700/ 275 |
| 3.1.2. | Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о результатах работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области" | 1 кв. 2017 г. - 4 кв. 2017 г. 4 публикации на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет" сведений о результатах работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области | Шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |

________________