	

	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	


[image: Герб ППО (вектор) черная 2]
	от
	28 декабря 2017 г.
	№  
	643-рП

	 
г.Пенза 









О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы" на очередной финансовый 2017 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 10.03.2017 № 96-рП (с последующими изменениями)


В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.11.2013 № 811-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы" на очередной финансовый 2017 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 10.03.2017 № 96-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы" на очередной финансовый 2017 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Пензенской области от 27.09.2017 № 430-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы" на очередной финансовый 2017 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 10.03.2017 № 96-рП (с последующими изменениями)".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.


	Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области
	
   Н.П. Симонов
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Приложение
к распоряжению Правительства
Пензенской области
[bookmark: _GoBack]от 28.12.2017  № 643-рП

П Л А Н 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы" 
на очередной финансовый 2017 год

	№
основного мероприятия (мероприятия) 
в соответствии 
с номером Перечня основных мероприятий, мероприятий государственной программы
	[bookmark: Par2]Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	[bookmark: Par3]Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица изме-рения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	[bookmark: Par6]1 кв.
	1 п/г
	9 мес.
	[bookmark: Par9]год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1 
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Основное мероприятие 
"Водоотведение"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 
"Капитальный ремонт  и ремонт сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области"
	3 кв. 2017 г. -
      4 кв. 2017 г.

Капитальный ремонт и ремонт 1,37 км сетей водоотведения
	Км.
	-
	-
	0,1
	1,37

	1.2.
	Основное мероприятие 
"Модернизация, строительство и капитальный ремонт систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Мероприятие  
"Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление"
	3 кв. 2017 г. -
      4 кв. 2017 г.

Количество переведенных квартир на индивидуальное отопление, 20 ед.
	Ед.
	-
	-
	18
	20

	1.3.
	Основное мероприятие 
"Чистая вода"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Мероприятие 
"Капитальный ремонт и ремонт 
сетей и сооружений водоснабжения 
в населенных пунктах 
Пензенской области"
	   2 кв. 2017 г. -
4 кв. 2017 г.

Капитальный ремонт 38,5 км сетей водоснабжения, 
13 артезианских скважин, 6 каптажей, 13 водонапорных башен
	Км/ед./ед./ед.
	-
	0/0 /0 /1 
	19 /7 /0/7
	38,5 /13 /6/13

	1.3.2.
	Мероприятие 
"Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области"
	   4 кв. 2017 г. 

Строительство водопровода,
2,7 км
	Км.
	-
	-
	-
	2,7

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4 "Благоустройство населенных пунктов"

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	в том числе:

	1.4.1.
	Мероприятие "Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов"
	        3 кв. 2017 г. - 
     4 кв. 2017 г.

Реконструкция уличного освещения, 0 км/установка энергосберегающих светильников, 
2757 ед.
	Км/ед.
	-
	-
	0/1500
	0/2757

	1.4.5.
	Мероприятие 
 "Премирование территорий-победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области"
	4 кв. 2017 г.

Количество победителей, 21 ед.
	Ед.
	-
	-
	-
	21

	1.5.
	Основное мероприятие 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Мероприятие  
"Создание благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан"
	   1 кв. 2017 г. -
4 кв. 2017 г.

4,8 тыс. составленных протоколов по административным правонарушениям/
132 многоквар-тирных домов, 
в которых произведен капитальный ремонт общего имущества/
8 постановлений Правительства Пензенской области о внесении изменений в Государственную программу
	Тыс. ед./ ед./ ед.
	1,5/0/2
	2,9/35/5
	4,3/75/7
	4,8/132/8

	1.5.2.
	Мероприятие 
"Предоставление средств бюджета Пензенской области на захоронение умершего (погибшего) Почетного гражданина Пензенской области"
	4 кв. 2017 г.

Захоронение умершего (погибшего) Почетного гражданина Пензенской области, 3 чел.
	Чел.
	-
	-
	-
	3

	1.6.
	Основное мероприятие 
"Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Мероприятие 
"Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"
	        3 кв. 2017 г. - 
     4 кв. 2017 г.

Количество благоустроенных дворовых территорий, 216 ед./ количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 20 ед
	Ед./ед.
	-
	-
	110/5
	216/20

	1.7.
	Основное мероприятие  
"Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)"

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.7.1.
	Мероприятие  
"Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)"
	        3 кв. 2017 г. - 
     4 кв. 2017 г.

Благоустройство парков, 1 ед.

	Ед.
	-
	-
	1
	1

	2.
	Подпрограмма 2 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Основное мероприятие  "Повышение доступности ипотечного жилищного кредитования"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Мероприятие  
"Предоставление гражданам ипотечных займов по стандартам АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования""
	     4 кв. 2017 г.

Регистрация Пензенской области в уставном капитале ООО "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области", 80,41 %

	%
	-
	-
	-
	80,41

	2.2.2.
	Мероприятие 
"Опубликование на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области информации о выдаче 
ООО "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области" ипотечных займов по стандартам АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования"
	4 кв. 2017 г.

Количество публикаций на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, 1 ед.
	Ед.
	-
	-
	-
	1

	2.3.
	Основное мероприятие  "Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	Мероприятие 
 "Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам по уплате процентов по кредитам, полученным на строительство жилых домов в рамках реализации программы 
"Жилье для российской семьи"
	4 кв. 2017 г.

Количество выданных субсидий,  1 шт.
	Шт.
	-
	-
	-
	1

	2.3.2.
	Мероприятие  
"Обеспечение установленных показателей по вводу жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для 
российской семьи"
	2 кв. 2017 г.

Ввод жилья экономического класса, 
10,1 тыс. кв. м

	Тыс. кв. м
	-
	10,1
	10,1
	10,1

	3.
	Подпрограмма 3 
"Государственное регулирование 
в жилищной, строительной сферах, 
а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Основное мероприятие  "Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Мероприятие  
"Осуществление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах, а также 
в сфере регионального государственного надзора 
в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области"
	  1 кв. 2017 г. -
4 кв. 2017 г.

Организованные и проведенные проверки по обследованию жилищного фонда, измеряемые квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади, 
9500 тыс. кв. м/  организованные и проведенные проверки за строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, измеряемые квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади, 
5700 тыс. кв. м/ 
275 организованных и проведенных проверок поднадзорных организаций-застройщиков
	Тыс. кв. м / тыс. кв. м/ ед.
	2000/
1200/
50
	4500/
2500/
115
	7000/
4100/
185
	9500/
5700/
275

	3.1.2.
	Мероприятие  
"Опубликование на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о результатах
работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области"
	   1 кв. 2017 г. -
4 кв. 2017 г.
4 публикации на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Пензенской области в информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет" сведений о результатах
 работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области
	Шт.
	1
	2
	3
	4
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