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	МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	П Р И К А З 

	


	от
	20 декабря 2024 года
	№
	81-п

	г. Пенза


Об утверждении производственных программ МУП «Водоканал» на территории г. Кузнецка Пензенской области на 2025-2029 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями),  п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу МУП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение на территории г. Кузнецка Пензенской области, на 2025-2029 годы согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу МУП «Водоканал», осуществляющего водоотведение на территории г. Кузнецка Пензенской области, на 2025-2029 годы согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2025 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра
                                                    Д.И. Сагайдачный
Приложение № 1 

к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

                                                            от 20 декабря 2024 года № 81-п
[image: image1.emf]01.01.2025 - 

31.12.2025

01.01.2026 - 

31.12.2026

01.01.2027 - 

31.12.2027

01.01.2028 - 

31.12.2028

01.01.2029 - 

31.12.2029

1 Объем выработки  тыс.куб.м

4516,471 4516,471 4516,471 4516,471 4516,471

2 Объем отпуска в сеть тыс.куб.м

4516,471 4516,471 4516,471 4516,471 4516,471

3 Объем потерь тыс.куб.м

956,600 956,600 956,600 956,600 956,600

4 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

21,18% 21,18% 21,18% 21,18% 21,18%

5

Объем отпуска товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:

тыс.куб.м

3559,871 3559,871 3559,871 3559,871 3559,871

6 населению  тыс.куб.м

3070,033 3070,033 3070,033 3070,033 3070,033

7 бюджетным потребителям тыс.куб.м

184,045 184,045 184,045 184,045 184,045

8 прочим потребителям тыс.куб.м

305,793 305,793 305,793 305,793 305,793

9

собственное потребление

тыс.куб.м

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01.01.2025 - 

31.12.2025

01.01.2026 - 

31.12.2026

01.01.2027 - 

31.12.2027

01.01.2028 - 

31.12.2028

01.01.2029 - 

31.12.2029

1 Текущие расходы, в том числе: тыс.руб.     131 222,47      137 128,16      141 763,28      146 233,78     150 852,75   

   операционные расходы тыс.руб.

        96 711,65          99 861,55        102 817,45        105 860,84        108 994,32   

   неподконтрольные расходы тыс.руб.

          6 971,76            7 302,81            7 433,97            7 569,10           7 709,63   

   расходы на приобретение электрической 

энергии тыс.руб.

27 539,06         29 963,80         31 511,86        32 803,84         34 148,80       

2 Расходы на амортизацию тыс.руб.

2 578,33           2 578,33          2 578,33          2 578,33          2 578,33         

3 Итого финансовых потребностей тыс.руб.

133 800,81        139 706,49       144 341,61       148 812,11       153 431,08     

4 Нормативный уровень прибыли тыс.руб.

2 113,04           2 113,04          2 113,04          2 113,04          2 113,04         

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб.

-                    -                   -                   -                   -                 

6 Корректировка НВВ тыс.руб.

505,26  -            -                   -                   -                   -                 

7 Необходимая валовая выручка тыс.руб.

135 408,59        141 819,54       146 454,65       150 925,16       155 544,12     

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей, в т.ч.:



Планируемый объем подачи воды

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей, в т.ч.:

Период реализации производственной программы 2025-2029 гг.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

МУП «Водоканал»

ул. Правды, д.88, г. Кузнецк, Пензенская обл.,442533

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение

Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, г.Пенза, ул. Московская, 

д.110

 МУП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение на территории г. Кузнецка Пензенской области, на 2025-2029 годы


[image: image2.emf]№

п/п

График 

реализации 

мероприятия

Финансовые 

потребности, 

тыс. руб.

1 2025 год 2 730,00

2 2026 год 2 818,92

3 2027 год 2 902,36

4 2028 год 2 988,27

5

2029 год 3 076,72

№ п/п

Единица 

измерения

План 2025 г. План 2026 г.План 2027 г.План 2028 г.План 2029 г.

1.

1.1.

ед./км 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

2.

2.1.

% 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

2.2.

% 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

3.

3.1.

% 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18

3.2.

кВт ч/куб. м 0,52                0,52              0,52               0,52            0,52             

3.3.

кВт ч/куб. м 0,31                0,31              0,31               0,31            0,31             

№ п/п Единица 

измерения

План 2025 г. План 2026 г.План 2027 г.План 2028 г.План 2029 г.

1.

1.1.

ед./км 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

2.

2.1.

% 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

2.2.

% 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

3.

3.1.

% 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18

3.2.

кВт ч/куб. м 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

3.3.

кВт ч/куб. м 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

№ п/п Ед.изм.

Фактическая 

величина

показателя

1 тыс.куб.м 4728,900

2 тыс.куб.м 0,000

3 тыс.куб.м 4749,770

4 тыс.куб.м 1299,780

5 % 27,49%

6 тыс.куб.м 3449,990

тыс.куб.м 2639,870

тыс.куб.м 168,830

тыс.куб.м 641,290

тыс.куб.м 0,000

График 

реализации 

мероприятий

Финансовые 

потребности, 

тыс.руб.

2025-2029 годы -

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества 

питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

Ожидаемый эффект

Снижение расходов эл. энергии, уменьшение потерь воды

Снижение расходов эл. энергии, уменьшение потерь воды

Снижение расходов эл. энергии, уменьшение потерь воды

Наименование мероприятия

Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства

Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства

Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства

Энергетическая эффективность

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть

Снижение расходов эл. энергии, уменьшение потерь воды

Снижение расходов эл. энергии, уменьшение потерь воды

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной 

программы в течение срока ее действия

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Надежность и бесперебойность водоснабжения

Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства

Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства

прочим потребителям

собственное потребление

Качество питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества воды

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества воды

Энергетическая эффективность

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды

Показатель

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения

Качество питьевой воды

Надежность и бесперебойность водоснабжения

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества воды

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества воды

Наименование показателя

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

Показатель

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Показатели производственной деятельности

Объем выработки 

Объем воды, используемой на собственные нужды

Объем отпуска в сеть

Объем потерь

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:



населению 

бюджетным потребителям


Приложение № 2 

к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

                                                            от 20 декабря 2024 года № 81-п
[image: image3.emf]01.01.2025 - 

31.12.2025

01.01.2026 - 

31.12.2026

01.01.2027 - 

31.12.2027

01.01.2028 - 

31.12.2028

01.01.2029 - 

31.12.2029

1 Объем сточных вод тыс.куб.м

2833,384 2685,858 2685,858 2756,570 2756,570

2

Объем отпуска товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:

тыс.куб.м

2833,384 2685,858 2685,858 2756,570 2756,570

3 населению  тыс.куб.м

2094,721 2094,721 2094,721 2165,433 2165,433

4 бюджетным потребителям тыс.куб.м

187,853 179,258 179,258 179,258 179,258

5 прочим потребителям тыс.куб.м

550,810 411,879 411,879 411,879 411,879

6

собственное потребление

тыс.куб.м

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01.01.2025 - 

31.12.2025

01.01.2026 - 

31.12.2026

01.01.2027 - 

31.12.2027

01.01.2028 - 

31.12.2028

01.01.2029 - 

31.12.2029

1 Текущие расходы, в том числе: тыс.руб.       81 836,78       85 578,82        88 541,69      91 897,34       94 846,41   

   операционные расходы тыс.руб.

        60 466,78         62 436,18          64 284,29        66 187,11         68 146,24   

   неподконтрольные расходы тыс.руб.

          1 539,00           1 565,58            1 565,58          1 565,58           1 565,58   

   расходы на приобретение электрической энергии

тыс.руб. 19 831,00         21 577,07        22 691,82        24 144,66       25 134,59       

2 Расходы на амортизацию тыс.руб.

1 970,16           1 970,16         1 970,16          1 970,16        1 970,16         

3 Итого финансовых потребностей тыс.руб.

83 806,94         87 548,99        90 511,86        93 867,50       96 816,57       

4 Нормативный уровень прибыли тыс.руб.

2 143,77           2 143,77         2 143,77          2 143,77        2 143,77         

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб.

-                    -                  -                   -                 -                 

6 Необходимая валовая выручка тыс.руб.

85 950,71         89 692,75        92 655,62        96 011,27       98 960,34       

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение

Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, г.Пенза, ул. 

Московская, д.110

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

МУП «Водоканал»

ул. Правды, д.88, г. Кузнецк, Пензенская обл.,442533

 МУП «Водоканал», осуществляющего водоотведение на территории г. Кузнецка Пензенской области, на 2025-2029 годы

Период реализации производственной программы 2025-2029 гг.



Планируемый объем подачи воды

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей, в т.ч.:

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей, в т.ч.:


[image: image4.emf]№

п/п

График 

реализации 

мероприятия

Финансовые 

потребности, 

тыс. руб.

1 2025 год 656,56

2 2026 год 677,94

3 2027 год 698,01

4 2028 год 718,67

5

2029 год 739,94

№ п/п

Единица 

измерения

План 2025 г. План 2026 г.План 2027 г.План 2028 г.План 2029 г.

1.Надежность и бесперебойность водоотведения

1.1.

ед./км 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59

2.

2.1.

% 0 0 0 0 0

2.2.

% 0 0 0 0 0

2.3.

% 0 0 0 0 0

3.

3.1.

кВт ч/куб. м 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

3.2.

кВт ч/куб. м 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

№ п/п

Единица 

измерения

План 2025 г. План 2026 г.План 2027 г.План 2028 г.План 2029 г.

1.Надежность и бесперебойность водоотведения

1.1.

ед./км 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59

2.

2.1.

% 0 0 0 0 0

2.2.

% 0 0 0 0 0

2.3.

% 0 0 0 0 0

3.

3.1.

кВт ч/куб. м 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

3.2.

кВт ч/куб. м 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

№ п/п Ед.изм.

Фактическая 

величина

показателя

1 тыс.куб.м 2756,600

2 тыс.куб.м 2756,600

тыс.куб.м 1815,100

тыс.куб.м 179,250

тыс.куб.м 762,250

тыс.куб.м 0,000

График 

реализации 

мероприятий

Финансовые 

потребности, 

тыс.руб.

2025-2029 годы -

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Текущий ремонт объектов  канализационного хозяйства  Снижение расходов эл. энергии, уменьшение потерь воды

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества 

очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

Наименование мероприятия Ожидаемый эффект

Текущий ремонт объектов  канализационного хозяйства  Снижение расходов эл. энергии, уменьшение потерь воды

Текущий ремонт объектов  канализационного хозяйства  Снижение расходов эл. энергии, уменьшение потерь воды

Текущий ремонт объектов  канализационного хозяйства  Снижение расходов эл. энергии, уменьшение потерь воды

Текущий ремонт объектов  канализационного хозяйства  Снижение расходов эл. энергии, уменьшение потерь воды

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

Энергетическая эффективность

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объема 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод

Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

Показатели производственной деятельности

Объем выработки 

Наименование показателя

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами



населению 

бюджетным потребителям

прочим потребителям

собственное потребление

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем 

водоотведения

Показатель

Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы 

водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год

Качество очистки сточных вод

Доля сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

Доля поверхностных сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем 

водоотведения

Энергетическая эффективность

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объема 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод

Доля поверхностных сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 

программы в течение срока ее действия

Показатель

Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы 

водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год

Качество очистки сточных вод

Доля сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 



