Документ предоставлен КонсультантПлюс


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2019 г. N 700-рП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2028 ГОДЫ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл. от 11.09.2020 N 421-рП,
от 30.11.2020 N 571-рП, от 30.12.2021 N 803-рП, от 31.03.2022 N 226-рП,
от 29.06.2022 N 412-рП, от 12.01.2023 N 10-рП, от 14.04.2023 N 323-рП,
от 21.07.2023 N 616-рП, от 13.10.2023 N 887-рП, от 06.05.2024 N 402-рП,
от 24.07.2024 N 618-рП, от 29.11.2024 N 1010-рП)
	



	
	
	КонсультантПлюс: примечание.
Закон Пензенской обл. от 22.12.2005 N 906-ЗПО утратил силу в связи с принятием Закона Пензенской обл. от 21.04.2023 N 4007-ЗПО. Действующие нормы по данному вопросу содержатся в Законе Пензенской обл. от 21.04.2023 N 4006-ЗПО.
	


В соответствии с Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций", руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Утвердить прилагаемую региональную программу "Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы".
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 31.03.2022 N 226-рП)
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Пензенской области от 30.06.2017 N 309-рП "Об утверждении региональной программы "Газификация Пензенской области на 2017 - 2021 годы".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор
Пензенской области
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ





Утверждена
распоряжением
Правительства Пензенской области
от 29 ноября 2019 г. N 700-рП

[bookmark: P37]РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ГАЗИФИКАЦИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2028 ГОДЫ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл. от 11.09.2020 N 421-рП,
от 30.11.2020 N 571-рП, от 30.12.2021 N 803-рП, от 31.03.2022 N 226-рП,
от 29.06.2022 N 412-рП, от 12.01.2023 N 10-рП, от 14.04.2023 N 323-рП,
от 21.07.2023 N 616-рП, от 13.10.2023 N 887-рП, от 06.05.2024 N 402-рП,
от 24.07.2024 N 618-рП, от 29.11.2024 N 1010-рП)
	



1. Паспорт региональной программы
"Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы"

(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл.
от 29.11.2024 N 1010-рП)

	Наименование Программы
	-
	"Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы"

	Основание для разработки Программы
	-
	Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (с последующими изменениями); постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" (с последующими изменениями)

	Цель Программы
	-
	обеспечение надежного газоснабжения потребителей в Пензенской области и повышение уровня газификации на территории Пензенской области

	Задачи Программы
	-
	создание технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства путем строительства, эксплуатации, реконструкции и развития объектов системы газоснабжения Пензенской области

	Ответственные исполнители Программы
	-
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	Соисполнители Программы
	-
	ООО "Газпром газификация" (по согласованию), Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство цифрового развития и связи Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, АО "Газпром газораспределение Пенза" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" (по согласованию), ЗАО "Городищерайгаз" (по согласованию), АО "Кузнецкмежрайгаз" (по согласованию), государственное унитарное предприятие Пензенской области "Областная газоэнергетическая компания.

	Участники Программы
	-
	администрации муниципальных образований Пензенской области (по согласованию);
АО "Газпром газораспределение Пенза" (по согласованию);
ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" (по согласованию);
ЗАО "Городищерайгаз" (по согласованию);
АО "Кузнецкмежрайгаз" (по согласованию);
государственное унитарное предприятие Пензенской области "Областная газоэнергетическая компания";
организации промышленного и строительного комплексов (по согласованию).




	Целевые показатели региональной программы "Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы"

	N
п/п
	Наименование показателей
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	объем потребления природного газа в год, тыс. куб. м
	2169235
	2232603
	2380603
	2282856
	2329856
	2 356 856
	2 361 856
	2 361 856
	2 361 856
	2 361 856

	1.1.
	в том числе компримированный природный газ, тыс. куб. м
	6729,4
	6796,7
	6864,7
	6933,3
	7002,6
	7030,0
	7060,0
	7090,0
	7100,0
	7100,0

	2.
	протяженность объектов магистрального транспорта, км
	907,9
	907,9
	907,9
	907,9
	907,9
	907,9
	907,9
	907,9
	907,9
	907,9

	3.
	протяженность газопроводов-отводов
	498,6
	498,6
	498,6
	498,6
	498,6
	498,6
	498,6
	510,7
	510,7
	510,7

	4.
	количество газораспределительных станций
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82

	5.
	реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	6.
	протяженность межпоселковых газопроводов
	4450,2
	4460,6
	4467,7
	4470,5
	4511,1
	4535,3
	4556,5
	4556,5
	4556,5
	4556,5

	7.
	протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов
	13736,91
	13948,15
	14099,15
	14367,84
	14796,04
	15 291,31
	15 783,88
	15 881,16
	15 895,68
	15 895,68

	8.
	уровень газификации населения
	91,2
	91,2
	91,2
	91,3
	91,4
	91,5
	91,6
	91,7
	91,8
	91,8

	9.
	уровень потенциальной газификации населения
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7

	10.
	газификация потребителей природным газом:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- количество населенных пунктов;
	870
	873
	873
	877
	880
	883
	888
	888
	888
	888

	
	- квартир (домовладений)
	570984
	574229
	577793
	610553
	613995
	618343
	624816
	625607
	625725
	625725

	11.
	уровень газификации населения природным газом
	91,1
	91,1
	91,1
	91,2
	91,3
	91,4
	91,5
	91,6
	91,7
	91,7

	12.
	перевод котельных на природный газ
	2
	0
	0
	0
	1
	5
	0
	0
	0
	0

	13.
	газификация потребителей сжиженным углеводородным газом:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- количество населенных пунктов;
	518
	515
	515
	511
	508
	505
	500
	500
	500
	500

	
	- квартир (домовладений)
	12295
	11999
	11622
	10705
	9433
	8490
	7641
	6877
	6759
	6759

	14.
	уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	15.
	перевод котельных на сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.
	уровень газификации населения сжиженным природным газом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18.
	количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19.
	перевод котельных на сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20.
	перевод на природный газ автотранспортной техники
	250
	331
	433
	0
	612
	612 <*>
	612 <*>
	612 <*>
	612 <*>
	612 <*>

	21.
	количество автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций
	1
	1
	1
	1
	5
	6
	7 <**>
	8 <**>
	8 <**>
	8 <**>

	22.
	количество криогенных автозаправочных станций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23.
	протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией
	598,0
	311,6
	285,8
	228,5
	188,1
	175,9
	0
	0
	0
	0

	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




--------------------------------
[bookmark: P450]<*> - количество автотранспортной техники будет уточняться исходя из фактически проведенных мероприятий;
[bookmark: P451]<**> - в случае реализации инвесторами мероприятий по строительству автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.

	Этапы и сроки реализации Программы
	-
	Программа реализуется с 2019 года по 2028 год

	Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
	-
	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 6307777,04 тыс. рублей, в том числе:
148348,3 тыс. рублей - в рамках государственной программы Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 N 724-пП (с последующими изменениями);
6091,6 тыс. рублей - в рамках государственной программы Пензенской области "Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 N 778-пП (с последующими изменениями);
77408,83 тыс. рублей - в рамках государственной программы Пензенской области "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 N 691-пП (с последующими изменениями);
34710,11 тыс. рублей - в рамках регуляторного контракта об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере газоснабжения в Пензенской области от 25.05.2020 N 09-14-р между ФАС России, Правительством Пензенской области, АО "Газпром газораспределение Пенза" и ООО "Газпром межрегионгаз Пенза";
567235,4 тыс. рублей - за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа газораспределительными организациями, определяемой в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 N 154-э/4 "Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" (с последующими изменениями);
5133438,85 тыс. рублей - средства единого оператора газификации Пензенской области ООО "Газпром газификация" на догазификацию домовладений в газифицированных населенных пунктах (в том числе на территории СНТ).
Данные по финансированию отдельных программных мероприятий инвестиционной программы ПАО "Газпром" в регионе отсутствуют.

	Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы
	-
	- строительство газопроводов-отводов - 12,1 км;
- строительство межпоселковых газопроводов - 106,3 км;
- строительство внутрипоселковых газопроводов - 2158,77 км;
- газификация населенных пунктов природным газом - 18 ед.;
- газификация квартир (домовладений) природным газом - 54741 ед.;
- реконструкция газораспределительных станций - 1 ед.;
- строительство объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом - 7 ед. (в случае реализации инвесторами мероприятий по строительству автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций).



2. План мероприятий региональной программы газификации
Пензенской области на 2019 - 2028 годы

(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл.
от 29.11.2024 N 1010-рП)


	Раздел
	Подраздел
	Наименование объекта - источника газоснабжения
	Характеристика объекта
	Финансирование
	Этап жизненного цикла объекта <2>
	Проектные и изыскательские работы
	Строительно-монтажные работы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Группа потребителей <3>

	
	
	
	количество потребителей
	протяженность, км
	производительность (потребление), проектное значение
	объем хранения (транспортировочных емкостей)
	источник <1>
	млн рублей
	
	дата начала
	дата завершения
	финансирование, млн рублей
	дата начала
	дата завершения
	финансирование, млн рублей
	
	

	
	
	
	
	
	куб. м в час (тонн в час)
	тыс. куб. м в год (тонн в год)
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Газоснабжение природным газом

	1
	1.1
	Объект магистрального транспорта
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	1
	1.1.1
	Газопровод-отвод
	x
	12,1
	
	
	x
	ЕСГ
	<*>
	реконструкция
	2018
	2024
	<*>
	2024
	2026
	<*>
	2026
	x

	1
	1.1.1.1
	Газораспределительная станция
	x
	x
	136000
	1191360
	x
	ЕСГ
	<*>
	реконструкция
	2018
	2024
	<*>
	2024
	2026
	<*>
	2026
	x

	1
	1.1.1.1.1
	Межпоселковый газопровод
	x
	10,6
	87,9
	45,25
	x
	спецнадбавка
	37,173
	строительство
	2023
	2023
	4,035
	2024
	2024
	33,138
	2024
	x

	
	
	(от населенного пункта
	Серго-Поливаново
	

	
	
	до населенного пункта
	Луговое)
	

	1
	1.1.1.1.2
	Межпоселковый газопровод
	x
	9,1
	56,5
	29,08
	x
	спецнадбавка
	32,751
	строительство
	2023
	2023
	4,819
	2024
	2024
	27,932
	2024
	x

	
	
	(от населенного пункта
	Ягановка
	

	
	
	до населенного пункта
	Скуратово)
	

	1
	1.1.1.1.3
	Межпоселковый газопровод
	x
	6,5
	75,4
	38,78
	x
	спецнадбавка
	29,819
	строительство
	2024
	2024
	6,969
	2025
	2025
	22,85
	2025
	x

	
	
	(от населенного пункта
	Краснополье
	

	
	
	до населенного пункта
	Кромщино)
	

	1
	1.1.1.1.4
	Межпоселковый газопровод
	x
	4
	40,8
	21,01
	x
	спецнадбавка
	12,052
	строительство
	2024
	2024
	5,552
	2025
	2025
	6,5
	2025
	x

	
	
	(от населенного пункта
	Долгоруково
	

	
	
	до населенного пункта
	Кологривовка)
	

	1
	1.1.1.1.5
	Межпоселковый газопровод
	x
	3
	37,7
	19,39
	x
	спецнадбавка
	12,288
	строительство
	2024
	2024
	4,788
	2025
	2025
	7,5
	2025
	x

	
	
	(от населенного пункта
	Воробьевка
	

	
	
	до населенного пункта
	Надеждино)
	

	1
	1.1.1.1.6
	Межпоселковый газопровод
	x
	3
	78,5
	40,4
	x
	спецнадбавка
	12,445
	строительство
	2024
	2024
	4,745
	2025
	2025
	7,7
	2025
	x

	
	
	(от населенного пункта
	Саловка
	

	
	
	до населенного пункта
	Вителевка)
	

	1
	1.1.1.1.7
	Межпоселковый газопровод
	x
	4,445
	35
	31,4
	x
	спецнадбавка
	9,2
	строительство
	2024
	2024
	0,38
	2024
	2024
	8,855
	2024
	x

	
	
	(от населенного пункта
	с. Верешим
	

	
	
	до населенного пункта
	с. Никольское)
	

	1
	1.1.1.1.8
	Межпоселковый газопровод
	x
	4,766
	70
	62,8
	x
	спецнадбавка
	10,4
	строительство
	2024
	2024
	0,38
	2024
	2025
	10,4
	2025
	x

	
	
	(от населенного пункта
	с. Бузовлево
	

	
	
	до населенного пункта
	с. Пасечное)
	

	1
	1.1.1.1.1.1
	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте (АО "Газораспределение Пенза")
	x
	483,37
	2 392,68
	1 231,39
	x
	ЕОГ
	1 628,64
	строительство
	2024
	2024
	472,31
	2024
	2024
	1 156,33
	2024
	x

	1
	1.1.1.1.1.2
	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте (АО "Газораспределение Пенза")
	x
	293,74
	91,06
	46,86
	x
	ЕОГ
	155,00
	строительство
	2025
	2025
	44,95
	2025
	2025
	110,05
	2025
	x

	1
	1.1.1.1.1.3
	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте (АО "Газораспределение Пенза", СНТ)
	x
	193,58
	4 942,36
	2 543,58
	x
	ЕОГ
	1 150,00
	строительство
	2025
	2025
	310,50
	2025
	2025
	839,50
	2025
	x

	1
	1.1.1.1.1.4
	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте (АО "Газораспределение Пенза", СНТ)
	x
	97,28
	2 483,74
	1 278,26
	x
	ЕОГ
	375,00
	строительство
	2026
	2026
	101,25
	2026
	2026
	273,75
	2026
	x

	1
	1.1.1.1.1.5
	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте (АО "Газораспределение Пенза", СНТ)
	x
	14,52
	370,52
	190,69
	x
	ЕОГ
	75,00
	строительство
	2027
	2027
	20,25
	2027
	2027
	54,75
	2027
	x

	1
	1.1.1.1.1.6
	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте (АО "Кузнецкмежрайгаз")
	x
	6,853
	235
	738
	x
	ЕОГ
	34,75
	строительство
	2024
	2024
	7,0
	2024
	2024
	27,75
	2024
	x

	1
	1.1.1.1.1.7
	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте (АО "Кузнецкмежрайгаз")
	x
	0,1
	3,5
	3,14
	x
	иные источники
	0,2
	строительство
	2024
	2024
	0,05
	2024
	2024
	0,2
	2024
	x

	1
	1.1.1.1.1.8
	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте (АО "Кузнецкмежрайгаз")
	x
	0,97
	52,5
	47,1
	x
	ЕОГ
	1,99
	строительство
	2025
	2025
	0,17
	2025
	2025
	1,82
	2025
	x

	1
	1.1.1.1.1.9
	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте (ЗАО "Городищерайгаз")
	x
	4,9495
	220
	61,6484
	x
	ЕОГ
	61,994
	строительство
	2024
	2024
	21,596
	2024
	2024
	40,39848
	2024
	x

	1
	1.1.1.1.1.10
	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте (ЗАО "Городищерайгаз")
	x
	4,28
	190
	53,2418
	x
	ЕОГ
	20,13
	строительство
	2025
	2025
	7,01
	2025
	2025
	13,12
	2025
	x

	1
	1.1.1.1.1.1.1
	Потребитель <4>
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	1
	1.1.1.1.1.1.2
	Потребитель <4>
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Газоснабжение сжиженным природным газом

	2
	2.1
	Завод (комплекс) по производству сжиженного природного газа
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	2.1.1
	Транспорт для доставки сжиженного природного газа
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	2.1.1.1
	Система для хранения и регазификации сжиженного природного газа (криогенная автозаправочная станция), расположенная по адресу:
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	2.1.1.1.1
	Внутрипоселковый газопровод регазифицированного газа в населенном пункте
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	2.1.1.1.1.1
	Потребитель <4>
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	2
	2.1.1.1.1.2
	Потребитель <4>
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Газоснабжение компримированным природным газом

	3
	3.1
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу:
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	3
	3.1.1
	Транспорт для доставки компримированного природного газа, в том числе передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ)
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3
	3.1.1.1
	Система для хранения компримированного природного газа с пунктом редуцирования газа, расположенная по адресу:
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	3
	3.1.1.1.1
	Внутрипоселковый газопровод для транспортировки природного газа в населенном пункте
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	3
	3.1.1.1.1.1
	Потребитель <4>
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3
	3.1.1.1.1.2
	Потребитель <4>
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Газоснабжение сжиженным углеводородным газом

	4
	4.1
	Газонаполнительная станция либо эстакада для слива сжиженного углеводородного газа из железнодорожной цистерны с устройством для заправки автоцистерн
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	4
	4.1.1
	Транспорт для доставки сжиженного углеводородного газа в автоцистерне или в баллонах
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	4.1.1.1
	Система для хранения сжиженного углеводородного газа в виде резервуарных установок с соответствующим оборудованием, или групповых баллонных установок, или автомобильных газозаправочных станций, расположенная по адресу:
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	4
	4.1.1.1.1
	Внутрипоселковый газопровод для транспортировки паровой фазы сжиженного углеводородного газа в населенном пункте
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	4
	4.1.1.1.1.1
	Потребитель <4>
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	4
	4.1.1.1.1.2
	Потребитель <4>
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




--------------------------------
[bookmark: P1447]<1> Средства федерального бюджета, средства бюджета субъекта Российской Федерации, средства местного бюджета, средства организации - собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ), средства независимых газотранспортных организаций, средства единого оператора газификации (ЕОГ), средства регионального оператора газификации, средства газораспределительной организации, средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (спецнадбавка), иные источники.
[bookmark: P1448]<2> Строительство или реконструкция.
[bookmark: P1449]<3> Группы потребителей - население, юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива, объекты электроэнергетики, объекты теплоснабжения, объекты сферы услуг, объекты промышленности, объекты сельского хозяйства, прочие объекты).
[bookmark: P1450]<4> В случае если объем потребления (природного газа, компримированного природного газа, сжиженного природного газа, сжиженного углеводородного газа) составляет менее 1 млн куб. м в год, потребители агрегируются по группам потребителей, 1 млн куб. м в год и более - указывается полное наименование потребителя.

3. Сводный план мероприятий по основным целевым показателям
программы газификации Пензенской области на 2019 - 2028 годы

(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл.
от 29.11.2024 N 1010-рП)

	Наименование объекта - источника газоснабжения
	Характеристика объекта
	Финансирование
	Этап жизненного цикла объекта <2>
	Дата ввода в эксплуатацию

	
	протяженность, км
	производительность (потребление), проектное значение
	объем хранения (транспортировочных емкостей)
	источник <1>
	млн рублей
	
	

	
	
	куб. м в час (тонн в час)
	тыс. куб. м в год (тонн в год)
	куб. м
	
	
	
	

	Газоснабжение природным газом

	Объект магистрального транспорта
	
	
	
	x
	
	
	
	

	Газопровод-отвод
	12,1
	
	
	x
	ЕСГ
	<*>
	реконструкция
	2026

	Газораспределительная станция
	x
	136000
	1191360
	x
	ЕСГ
	<*>
	реконструкция
	2026

	Межпоселковый газопровод
	24,145
	179,4
	105,73
	x
	спецнадбавка
	79,124
	строительство
	2024

	Межпоселковый газопровод
	21,266
	302,4
	182,38
	x
	спецнадбавка
	77,004
	строительство
	2025

	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте
	495,27
	2 851,18
	2 034,18
	x
	ЕОГ
	1 725,58
	строительство
	2024

	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте
	492,57
	5 275,92
	2 690,78
	x
	ЕОГ
	1 327,12
	строительство
	2025

	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте
	97,28
	2 483,74
	1 278,26
	x
	ЕОГ
	375,00
	строительство
	2026

	Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте
	14,52
	370,52
	190,69
	x
	ЕОГ
	75,00
	строительство
	2027

	Газоснабжение сжиженным природным газом

	Завод (комплекс) по производству сжиженного природного газа
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Транспорт для доставки сжиженного природного газа
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	Система для хранения и регазификации сжиженного природного газа (криогенная автозаправочная станция)
	x
	
	
	
	
	
	
	x

	Внутрипоселковый газопровод регазифицированного газа
	
	
	
	x
	
	
	
	

	Газоснабжение компримированным природным газом

	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Транспорт для доставки компримированного природного газа, в том числе передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ)
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x

	Система для хранения компримированного природного газа с пунктом редуцирования газа
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Внутрипоселковый газопровод для транспортировки природного газа
	
	
	
	x
	
	
	
	

	Газоснабжение сжиженным углеводородным газом

	Газонаполнительная станция либо эстакада для слива сжиженного углеводородного газа из железнодорожной цистерны с устройством для заправки автоцистерн
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Транспорт для доставки сжиженного углеводородного газа в автоцистерне или в баллонах
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x

	Система для хранения сжиженного углеводородного газа в виде резервуарных установок с соответствующим оборудованием, или групповых баллонных установок, или автомобильных газозаправочных станций
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Внутрипоселковый газопровод для транспортировки паровой фазы сжиженного углеводородного газа
	
	
	
	x
	
	
	
	




--------------------------------
[bookmark: P1666]<1> Средства федерального бюджета, средства бюджета субъекта Российской Федерации, средства местного бюджета, средства организации - собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ), средства независимых газотранспортных организаций, средства единого оператора газификации (ЕОГ), средства регионального оператора газификации, средства газораспределительной организации, средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (спецнадбавка), иные источники.
[bookmark: P1667]<2> Строительство или реконструкция.

4. Мероприятия по подготовке населения к использованию газа.
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению
Пензенской области

(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл.
от 31.03.2022 N 226-рП)

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства определен постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" (с последующими изменениями), приказами ФСТ России от 27.10.2011 N 252-э/2 "Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению" (с последующими изменениями), от 19.05.2015 N 173-э/7 "Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Пенза", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), приказами ФАС России от 24.05.2018 N 699/18 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ЗАО "Городищерайгаз" на территории Пензенской области", от 02.06.2021 N 544/21 "Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению", Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 23.06.2021 N 39 установлены розничные цены на природный газ, реализуемый населению Пензенской области, с 01.07.2021:

	N п/п
	Направления использования газа населением
	Розничные цены на природный газ, руб./1000 куб. м с НДС

	1
	2
	3

	1
	Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа);
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
	6102

	2
	Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
	6102

	3
	Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направления использования газа, указанного в пункте 4 настоящего приложения)
	6102

	[bookmark: P1695]4
	Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
	6102



5. Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых
для обеспечения населения газом, сформированные в виде
графического изображения планируемых к строительству
объектов

Программа газификации Пензенской области на 2019 - 2028 годы содержит подготовленные с использованием сведений единой электронной картографической основы (на основе Единого государственного реестра недвижимости и кадастровых планов территорий) схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, сформированные в виде графического изображения существующих и планируемых объектов в населенных пунктах, которые размещены на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://uprgkh.pnzreg.ru).
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
Проекты схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, подлежат согласованию с органами местного самоуправления, за которыми соответствующие полномочия закреплены Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" и с газораспределительной организацией к сетям которой планируется подключение объекта газоснабжения.
Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Пензенской области; прогноз ожидаемых результатов реализации Программы; описание рисков реализации Программы, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации; информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы; ожидаемый эффект от реализации Программы; сведения о порядке расчета показателей Программы; сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы и обоснование их выделения; координация деятельности органов исполнительной власти и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов Программы; прогнозируемый размер расходов бюджета Пензенской области на реализацию Программы представлены в приложениях к настоящей Программе.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл. от 31.03.2022 N 226-рП,
от 29.11.2024 N 1010-рП)
	



В природно-климатических условиях Пензенской области расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю расходов областного бюджета Пензенской области, бюджетов муниципальных образований в Пензенской области. Расходы на энергоснабжение оказывают существенное влияние на себестоимость продукции, производимой промышленными организациями, осуществляющими свою деятельность в Пензенской области.
При существующем соотношении цен на энергоносители применение природного газа по сравнению с другими видами топлива позволяет сократить текущие расходы на энергоресурсы по меньшей мере на одну треть и представляется наиболее эффективным способом устранения дефицита энергоресурсов.
В настоящее время газификация природным газом населенных пунктов Пензенской области реализуется по приоритетным направлениям, основанным на принципе синхронизации мероприятий инвестиционной программы публичного акционерного общества "Газпром", программ газификации Пензенской области за счет применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, мероприятий по развитию газификации на сельских территориях подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Пензенской области "Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 N 778-пП (с последующими изменениями), мероприятий по приобретению транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, и по строительству газопроводов, государственной программы Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 N 724-пП (с последующими изменениями).
Высокий уровень газификации природным газом является важнейшим фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Пензенской области. Согласно расчета АО "Газпром промгаз", выполненного на основании приказа Минэнерго России от 21.06.2024 N 685 "Об утверждении методики расчета показателей газификации", по состоянию на 1 января 2021 года уровень газификации в целом по Пензенской области природным и сжиженным газом составляет 96,4 процента, в том числе в уровень газификации только природным газом в целом по Пензенской области - 96,3 процента, сжиженным углеводородным газом - 0,1 процента.
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
Одной из задач государственной политики Российской Федерации, определенной в указах Президента Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, энергетической стратегии России на период до 2030 года, других отраслевых стратегиях и концепциях, является переход к модели экологически устойчивого развития транспорта, позволяющей обеспечить в долгосрочной перспективе снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду и здоровье человека при эффективном использовании природного капитала страны.
В условиях высокой конкуренции на мировом и российском рынке нефтепродуктов альтернативным видом топлива для автотранспорта остается сжатый природный газ, который дешевле бензина и дизельного топлива.
Наибольшая доля загрязняющего воздействия автомобилей приходится на выхлопные газы двигателя внутреннего сгорания. За последние пять лет масса автомобильных выбросов в расчете на одного человека увеличилась на 15 процентов и достигла 110 тыс. тонн загрязняющих веществ в год. Основным загрязнителем атмосферного воздуха в городах Пензенской области является автотранспорт. При сжигании 1000 литров жидкого нефтяного моторного топлива в воздух вместе с отработавшими газами выбрасывается 465 килограммов оксида углерода, 23 килограмма углеводородов, 15 килограммов оксидов азота, 1 килограмм сажи и 2 килограмма сернистых соединений. Тогда как при сжигании 1000 кубических метров природного газа выбрасывается 110 килограммов оксида углерода, 15 килограммов углеводородов, 31 килограмм оксидов азота.
Использование компримированного природного газа (далее - КПГ) позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды выбросами вредных (загрязняющих) веществ автотранспортными средствами (в 1,5 - 2 раза уменьшается суммарная токсичность выхлопных газов. Высокое содержание водорода в КПГ обеспечивает более полное его сгорание, что способствует снижению уровня угарного газа в выхлопных газах).
В целях снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду приоритетной задачей является поэтапный переход транспортных средств и техники специального назначения на потребление газомоторного топлива, что позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, снизить транспортные издержки и повысить энергоэффективность транспортной системы.
Использование природного газа в качестве моторного топлива имеет ряд преимуществ, в том числе:
- уменьшение себестоимости перевозок на 15 - 25 процентов, что обусловлено более низкой ценой на компримированный природный газ;
- снижение выбросов токсичных веществ в окружающую среду (оксида углерода - в 2,5 раза, оксида азота - в 2 раза, углеводородов - в 3 раза, задымленности - в 9 раз);
- повышение ресурса двигателей и срока эксплуатации транспортных средств и техники специального назначения в 1,3 - 1,5 раза.
Развитие рынка газомоторного топлива в Пензенской области планируется за счет реализации двух основных направлений.
Первым направлением является создание сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС).
На территории Пензенской области расположена одна АГНКС по заправке метаном - ООО "Газпром газомоторное топливо" (АНГКС Пенза - 1) п. Мичуринский, ул. 40 лет Октября, 24 г.
В целях стимулирования реализации инвестиционных проектов по строительству/модернизации газозаправочной инфраструктуры на территории Пензенской области принят Закон Пензенской области от 31.05.2024 N 4317-ЗПО "О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), предусматривающий предоставление земельных участков юридическим лицам реализующим проекты по развитию газомоторной инфраструктуры на территории Пензенской области в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
Вторым направлением по развитию рынка газомоторного топлива является переоборудование и закупка автотранспорта на природном газе.
В целях ускорения процесса перевода автотранспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива разработана "дорожная карта" по развитию рынка газомоторного топлива, в рамках которой планируется строительство новых АГНКС и создание пунктов по техническому оборудованию транспортных средств, увеличение парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (метане).
Во исполнение пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.05.2021 N Пр-753 в связи с посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 в Пензенской области проводится работа по газификации домовладений в газифицированных населенных пунктах (догазификации) в части подведения газа непосредственно до границы земельного участка без участия средств населения. Социальная газификация позволит большому количеству людей подключиться к газу, уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит, жизнь человека станет более комфортной, кроме того проведение данной работы направлено на развитие на территории Пензенской области газораспределительных сетей и их объектов.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.2021 N 3603-р на территории Пензенской области определен единый оператор газификации ООО "Газпром газификация". Взаимодействие ГРО Пензенской области с ЕОГ организовано.
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
Необходимость в ликвидации дефицита пропускной способности газотранспортных систем в связи в проведением мероприятий по догазификации не выявлена.
В ГРО реализована возможность получения комплексной услуги по газификации с проведением всего комплекса строительных работ и поставкой газоиспользующего оборудования.
В результате проведенной работы по информированию и сбору заявок граждан на проведение социальной газификации составлен пообъектный план-график до 31.12.2022 на подключение 3508 домовладений в 437 населенных пунктах, из которых по 280 домовладениям завершение догазификации планировалось в 2021 году, по 3228 домовладениям - в 2022 году.
Согласно оценке ГРО, на основании поданных заявок объем средств для выполнения социальной газификации в регионе составляет 654,77 млн. рублей. При этом размер специальной надбавки в 2022 году после ее увеличении до 35% составил 232,04 млн. рублей, покрытие выпадающих расходов и затраты на ранее запланированные мероприятия в 2022 году составят 144,54 млн. рублей, на осуществление программы догазификации возможно направить 87,5 млн. рублей. Дефицит средств - 562,69 млн. рублей. Финансирование планируется за счет средств единого оператора газификации ООО "Газпром газификация".
Целью настоящей Программы является обеспечение надежного газоснабжения потребителей в Пензенской области и повышение уровня газификации территории Пензенской области путем газификации природным газом жилищного фонда на территории Пензенской области в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для повышения уровня использования природного газа в качестве моторного топлива. Основными потребителями являются население сельской местности и коммунальные котельные.
Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:
строительство газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры на территории Пензенской области;
увеличение доли населения Пензенской области, использующего газ в быту.
Указанные выше задачи будут решаться путем реализации следующих мероприятий:
обеспечение системного подхода к газификации населенных пунктов Пензенской области, в том числе на основании утвержденного прогнозного топливно-энергетического баланса Пензенской области в соответствии с Приказом Минэнерго России от 29.10.2021 N 1169 "Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований";
синхронизация подготовки потребителей к приему природного газа с вводом в эксплуатацию ПАО "Газпром" газопроводов высокого давления;
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций, расположенных на территории Пензенской области;
реконструкция и строительство газораспределительных станций, распределительных газовых сетей;
приобретение автомобильной техники работающей на газомоторном топливе;
реализация мер, направленных на создание условий для повышения уровня использования природного газа в качестве моторного топлива.
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ПРОГНОЗ
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
	



Прогноз ожидаемых результатов реализации программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2019 - 2028 годы:
- строительство газопроводов-отводов - 12,1 км;
- строительство межпоселковых газопроводов - 106,3 км;
- строительство внутрипоселковых газопроводов - 2158,77 км;
- газификация населенных пунктов природным газом - 18 ед.;
- газификация квартир (домовладений) природным газом - 54741 ед.
- реконструкция газораспределительных станций - 1 ед.
- строительство объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом - 7 ед. (в случае реализации инвесторами мероприятий по строительству автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций).
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ОПИСАНИЕ
РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
НЕДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОПИСАНИЕ
МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 31.03.2022 N 226-рП)
	



	Негативный фактор
	Способы минимизации рисков

	Недостаточное финансирование мероприятий Программы
	определение приоритетов для первоочередного финансирования

	Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы запланированным результатам
	проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;
анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы от запланированных результатов;
оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий Программы
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ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ
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(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
	



Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 6307777,04 тыс. рублей, в том числе:
В рамках государственной программы Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 N 724-пП (с последующими изменениями) реализовано мероприятие "Строительство (приобретение) газопроводов к площадкам агропромышленных комплексов в муниципальных образованиях Пензенской области в целях реализации инвестиционных проектов", приобретено и построено газопроводов общей протяженностью 47,575 км, общий объем финансирования составил 148348,3 тыс. руб., в том числе:

	год реализации
	бюджет Пензенской области
	федеральный бюджет
	муниципальный бюджет
	Итого

	2019
	19158,1
	0,0
	0,0
	19158,1

	2020
	11382,0
	0,0
	0,0
	11382,0

	2021
	42473,2
	0,0
	0,0
	42473,2

	2022
	75335,0
	0,0
	0,0
	75335,0

	Всего
	148348,3
	0,0
	0,0
	148348,3



В рамках государственной программы Пензенской области "Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 N 778-пП (с последующими изменениями), реализовано мероприятие "Развитие газификации на сельских территориях", введено в эксплуатацию 5 км газораспределительных сетей, общий объем финансирования составил 6091,6 тыс. рублей, в том числе:

	год реализации
	бюджет Пензенской области
	федеральный бюджет
	муниципальный бюджет
	Итого

	2020
	277,2
	3187,6
	35,3
	3500,0

	2021
	2320,0
	0,0
	271,5
	2591,5

	Всего
	2597,2
	3187,6
	306,8
	6091,6



В рамках государственной программы Пензенской области "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 N 691-пП (с последующими изменениями), реализуется мероприятие по строительству порядка 12,2 км газопроводов к площадкам агропромышленных комплексов, общий объем финансирования составляет 77408,83 тыс. руб., в том числе:

	год реализации
	бюджет Пензенской области
	федеральный бюджет
	муниципальный бюджет
	Итого

	2023
	29268,83
	
	
	29268,83

	2024
	48140
	
	
	48140

	Всего
	77408,83
	
	
	77408,83



В рамках регуляторного контракта об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере газоснабжения в Пензенской области от 25.05.2020 N 09-14-р между ФАС России, Правительством Пензенской области, АО "Газпром газораспределение Пенза" и ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" реализовано мероприятие по реконструкции объекта "Газопровод среднего давления от Западной поляны до ул. Кирова, от газового колодца т. 1 до ГРП-8, газопровод низкого давления, адрес: г. Пенза, от Западной поляны до ул. Кирова (ГРП-8)", стоимость выполненных работ на объекте соответствует сумме расходов за счет прибыли, учтенной при установлении тарифов на транспортировку газа АО "Газпром газораспределение Пенза" на период 2019 - 2023 гг. - 34710,11 тыс. руб.
За счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа газораспределительными организациями, определяемой в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 N 154-э/4 "Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" (с последующими изменениями) на реализацию мероприятий по газификации за период 2019 - 2023 гг. направлено 351893,1 тыс. рублей, в том числе:

	год реализации
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	ЗАО "Городищерайгаз"
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	Итого

	2019
	34 639,5
	2 386,8
	1 278,5
	38 304,8

	2020
	65 239,6
	5 062,2
	2 147,0
	72 448,8

	2021
	86 152,2
	2 672,9
	966,6
	89 791,6

	2022
	62 937,4
	901,2
	2 606,4
	66 445,0

	2023
	77 640,4
	4 740,6
	2 522,0
	84 903,0

	2024 (план)
	202 362,9
	9 615,0
	3 364,4
	215 342,3

	Всего
	528 971,9
	25 378,7
	12 884,9
	567 235,4



С привлечением средств единого оператора газификации Пензенской области ООО "Газпром газификация" проводится работа по догазификации домовладений в газифицированных населенных пунктах (в том числе на территории СНТ). Общий объем финансирования за счет средств ООО "Газпром газификация" на период 2022 - 2027 годов составляет 5133438,85 тыс. руб., объемы реализации и финансирования мероприятий по догазификации за счет всех источников указаны в приложениях N 12, N 15 к настоящей Программе.
Данные по финансированию отдельных программных мероприятий инвестиционной программы ПАО "Газпром" в регионе отсутствуют.
Данные по финансированию мероприятий по газификации жилых домов отсутствуют в связи с преимущественным осуществлением данных мероприятий гражданами (владельцами домов и квартир) за счет собственных средств.





Приложение N 5
к региональной программе
"Газификация Пензенской области
на 2019 - 2028 годы"

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 31.03.2022 N 226-рП)
	



Газификация природным газом населенных пунктов относится к числу значимых приоритетных направлений социально-экономического развития Пензенской области, позволит получить высокий социально-экономический эффект, в результате чего повысится уровень жизни населения, возрастет надежность теплоснабжения жилых помещений при значительном сокращении затрат потребителей на приобретение других видов энергоносителей.
Газификация природным газом населенных пунктов Пензенской области имеет большое социальное значение, которое выражается в сокращении затрат на отопление и горячее водоснабжение жилья, а также времени, затрачиваемого населением на приготовление пищи при использовании газа по сравнению с использованием других видов топлива.
Строительство газопроводов к площадкам агропромышленных комплексов в муниципальных образованиях Пензенской области позволит реализовать инвестиционные проекты направленные на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя.





Приложение N 6
к региональной программе
"Газификация Пензенской области
на 2019 - 2028 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 31.03.2022 N 226-рП)
	



Показатели программы определяются в натуральных величинах (километры, м3, единицы). Рассчитываются на основании собранной и проанализированной информации о текущем состоянии системы газоснабжения, планируемых мероприятиях по газификации, поступивших от органов исполнительной государственной власти Пензенской области, администраций муниципальных образований Пензенской области, АО "Газпром газораспределение Пенза", ООО "Газпром межрегионгаз Пенза", ЗАО "Городищерайгаз", АО "Кузнецкмежрайгаз", организаций промышленного и строительного комплексов.





Приложение N 7
к региональной программе
"Газификация Пензенской области
на 2019 - 2028 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ПОТРЕБИТЕЛЯХ, НА КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ
ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 31.03.2022 N 226-рП)
	



Реализация мероприятий Программы направлена на:
- повышение уровня газификации в сельской местности;
- поддержку инициатив граждан по газификации населенных пунктов;
- повышение инвестиционной привлекательности Пензенской области.
Газификация сельских населенных пунктов Пензенской области позволит создать условия для перевода источников теплоснабжения на природный газ, активизировать работу по использованию децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных систем отопления в целях отказа от неэффективных источников теплоснабжения.
Кроме того, действие Программы направлено на создание условий для обеспечения газоснабжения земельных участков в целях реализации инвестиционных проектов в Пензенской области, в первую очередь в сельском хозяйстве.





Приложение N 8
к региональной программе
"Газификация Пензенской области
на 2019 - 2028 годы"

КООРДИНАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 31.03.2022 N 226-рП)
	



Механизм реализации Программы включает в себя методические, информационные и организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.
Исполнители основных мероприятий программы - Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, администрации муниципальных образований Пензенской области (по согласованию), АО "Газпром газораспределение Пенза" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" (по согласованию), ЗАО "Городищерайгаз" (по согласованию), АО "Кузнецкмежрайгаз" (по согласованию), государственное унитарное предприятие Пензенской области "Областная газоэнергетическая компания" представляют в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области информацию о реализации Программы.





Приложение N 9
к региональной программе
"Газификация Пензенской области
на 2019 - 2028 годы"

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАЗМЕР
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
ГАЗИФИКАЦИИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
	



Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы из бюджета Пензенской области составляет 150945,5 тыс. рублей, в том числе:
148348,3 тыс. рублей - за счет средств бюджета Пензенской области на мероприятия по строительству (приобретению) газопроводов к площадкам агропромышленных комплексов в муниципальных образованиях Пензенской области в целях реализации инвестиционных проектов в рамках государственной программы Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 N 724-пП (с последующими изменениями);
2597,2 тыс. рублей - за счет средств бюджета Пензенской области на мероприятия по развитию газификации на сельских территориях в рамках государственной программы Пензенской области "Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 N 778-пП (с последующими изменениями);
77408,83 тыс. рублей - за счет средств бюджета Пензенской области на мероприятия по строительству (приобретению) газопроводов к площадкам агропромышленных комплексов в рамках государственной программы Пензенской области "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 N 691-пП (с последующими изменениями).





Приложение N 10
к региональной программе
"Газификация Пензенской области
на 2019 - 2028 годы"

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
ДОГАЗИФИКАЦИИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
	




	N п/п
	Муниципальное образование
	Наименование населенного пункта
	Общее количество негазифицированных домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, штук
	Общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 года создана техническая возможность подключения, штук
	Наименование газораспределительной организации
	График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства <2>

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	
	
	
	
	
	количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)
	количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)
	количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)
	количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)
	количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)

	
	
	
	
	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	Колышлейский район
	с. Приволье
	31
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	31
	
	август
	декабрь
	
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	2
	Лунинский район
	с. Суворово
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Спасский район
	с. Баранчеевка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сердобский район
	с. Репьевка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	ноябрь
	ноябрь
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	

	5
	Лунинский район
	д. Танеевка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	март
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Кузнецкий район
	с. Сосновка
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Городищенский район
	д. Марьевка
	2
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Неверкинский район
	д. Криволучье
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	31
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	7
	
	декабрь
	декабрь
	13
	
	январь
	октябрь
	5
	
	август
	декабрь
	5
	
	май
	октябрь
	1
	
	апрель
	апрель

	10
	Башмаковский район
	д. Чудная
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	11
	Мокшанский район
	с. Хоненево
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Пензенский район
	д. Толузаковка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	13
	Бековский район
	с. Гранки
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	2
	
	август
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Нижнеломовский район
	с. Новый Шуструй
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	

	15
	Бессоновский район
	д. Сергеевка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Никольский район
	д. Ночка
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	октябрь
	ноябрь
	2
	
	сентябрь
	октябрь
	1
	
	июль
	июль
	
	
	
	

	17
	Тамалинский район
	с. Вишневое
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Бессоновский район
	с. Пыркино
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	6
	
	апрель
	ноябрь
	3
	
	август
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	19
	Лунинский район
	с. Липовка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	май
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Белинский район
	с. Свищевка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	октябрь
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Башмаковский район
	с. Митрофаново
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Наровчатский район
	с. Телешовка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Башмаковский район
	с. Никульевка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	январь
	январь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Никольский район
	с. Серман
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	октябрь
	ноябрь
	4
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	2
	
	апрель
	июнь

	25
	Бессоновский район
	с. Степановка
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	2
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	26
	Башмаковский район
	с. Соломинка
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	июнь
	июнь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	2
	
	май
	август
	1
	
	апрель
	апрель

	27
	Башмаковский район
	с. Соседка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Белинский район
	с. Ушинка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Каменский район
	с. Старая Есинеевка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Наровчатский район
	с. Большая Кавендра
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	31
	Лунинский район
	с. Иванырс
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	3
	
	октябрь
	декабрь
	3
	
	февраль
	декабрь
	
	
	
	

	32
	Башмаковский район
	с. Шереметьево
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Бековский район
	с. Вертуновка
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	5
	
	январь
	октябрь
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Бековский район
	с. Никольское
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	35
	Пачелмский район
	с. Козловка
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	8
	
	октябрь
	ноябрь
	4
	
	сентябрь
	октябрь
	4
	
	май
	июль
	
	
	
	

	36
	Бековский район
	п. Сурки
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	июнь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Бековский район
	р.п. Беково
	85
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	5
	
	декабрь
	декабрь
	44
	
	январь
	ноябрь
	16
	
	август
	декабрь
	18
	
	июнь
	декабрь
	2
	
	апрель
	май

	38
	Нижнеломовский район
	д. Александровка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Бековский район
	с. Волынщино
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	февраль
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Бековский район
	с. Затолокино
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	1
	
	июль
	июль
	
	
	
	

	41
	Бековский район
	д. Маленовка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Наровчатский район
	п. Красный Восток
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Бековский район
	с. Миткирей
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	октябрь
	
	
	
	
	6
	
	май
	ноябрь
	1
	
	май
	май

	44
	Бековский район
	с. Сосновка
	21
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	11
	
	апрель
	ноябрь
	8
	
	август
	декабрь
	2
	
	июль
	сентябрь
	
	
	
	

	45
	Бековский район
	с. Хованщино
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	11
	
	апрель
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Каменский район
	с. Калинино
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Неверкинский район
	с. Новое Чирково
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Белинский район
	г Белинский
	27
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	11
	
	январь
	октябрь
	12
	
	август
	декабрь
	3
	
	июнь
	ноябрь
	
	
	
	

	49
	Белинский район
	д. Мамлеевка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Лопатинский район
	с. Китунькино
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Камешкирский район
	с. Мордовский Камешкир
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	52
	Белинский район
	д. Сяськино
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Вадинский район
	с. Коповка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Земетчинский район
	п. Десятый Октябрь
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	октябрь
	октябрь
	2
	
	октябрь
	декабрь
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	55
	Мокшанский район
	с. Марфино
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	февраль
	октябрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Белинский район
	с. Аргамаково
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	
	май
	ноябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Сердобский район
	с. Константиновка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Белинский район
	с. Верхние Поляны
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Белинский район
	с. Волчково
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	май
	май
	3
	
	сентябрь
	декабрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	60
	Белинский район
	с. Даньшино
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	май
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Белинский район
	с. Ершово
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	6
	
	май
	ноябрь
	3
	
	сентябрь
	ноябрь
	2
	
	май
	июль
	
	
	
	

	62
	Белинский район
	с. Калдуссы
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	май
	май
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Никольский район
	с. Маис
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	ноябрь
	ноябрь
	3
	
	сентябрь
	декабрь
	3
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	64
	Лунинский район
	с. Михайловка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Белинский район
	с. Корсаевка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Пачелмский район
	с. Мокрый Мичкасс
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	ноябрь
	ноябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	1
	
	май
	май

	67
	Каменский район
	с. Головинщино
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	август
	август
	
	
	
	

	68
	Белинский район
	с. Кутеевка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	февраль
	март
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Сосновоборский район
	с. Водолей
	3
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Белинский район
	с. Линевка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	1
	
	июль
	июль
	
	
	
	

	71
	Белинский район
	с. Невежкино
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	7
	
	май
	ноябрь
	2
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	июль
	июль
	
	
	
	

	72
	Городищенский район
	с. Телегино
	2
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	март
	март
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Белинский район
	с. Пичевка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Белинский район
	с. Поим
	15
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	
	май
	ноябрь
	3
	
	октябрь
	декабрь
	3
	
	июль
	декабрь
	
	
	
	

	75
	Белинский район
	с. Пушанино
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	апрель
	апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Лунинский район
	с. Синорово
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Пензенский район
	с. Черенцовка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	октябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Городищенский район
	с. Николо-Райское
	3
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	79
	Городищенский район
	с. Вышелей
	24
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	23
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	1
	
	январь
	январь
	
	
	
	

	80
	Белинский район
	с. Студенка
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	январь
	октябрь
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Городищенский район
	с. Верхний Шкафт
	5
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	3
	
	декабрь
	декабрь
	2
	
	май
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Белинский район
	с. Тархово
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Земетчинский район
	д. Пешая
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	август
	август
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Земетчинский район
	п. Зеленый Дол
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Городищенский район
	с. Садовка
	5
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	3
	
	сентябрь
	декабрь
	2
	
	март
	март
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Белинский район
	с. Чернышево
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	январь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Бессоновский район
	с. Проказна
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	10
	
	август
	ноябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Бессоновский район
	с. Сосновка
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	октябрь
	3
	
	ноябрь
	ноябрь
	3
	
	август
	сентябрь
	
	
	
	

	89
	Бессоновский район
	п. Новая Жизнь
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	июнь
	сентябрь
	2
	
	август
	ноябрь
	2
	
	июнь
	август
	
	
	
	

	90
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	20
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	13
	
	январь
	ноябрь
	
	
	
	
	7
	
	февраль
	декабрь
	
	
	
	

	91
	Бессоновский район
	д. Александровка
	70
	49
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	47
	38
	март
	ноябрь
	15
	10
	август
	декабрь
	8
	1
	май
	декабрь
	
	
	
	

	92
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	461
	85
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	14
	
	декабрь
	декабрь
	216
	46
	февраль
	ноябрь
	104
	19
	август
	декабрь
	125
	20
	апрель
	декабрь
	2
	
	май
	май

	93
	Бессоновский район
	с. Блохино
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	август
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	23
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	8
	
	февраль
	ноябрь
	12
	
	август
	ноябрь
	2
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	95
	Бессоновский район
	с. Грабово
	71
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	37
	
	февраль
	ноябрь
	20
	
	сентябрь
	декабрь
	12
	
	май
	декабрь
	1
	
	май
	май

	96
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	17
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	9
	
	февраль
	октябрь
	2
	
	август
	декабрь
	4
	
	июль
	декабрь
	1
	
	апрель
	апрель

	97
	Бессоновский район
	д. Никольское
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	2
	
	декабрь
	декабрь
	2
	
	апрель
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	21
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	11
	
	февраль
	октябрь
	7
	
	сентябрь
	декабрь
	3
	
	апрель
	июль
	
	
	
	

	99
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	42
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	7
	
	январь
	ноябрь
	13
	
	сентябрь
	декабрь
	21
	
	март
	декабрь
	1
	
	май
	май

	100
	Бессоновский район
	п. Десятая Артель
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	8
	
	август
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	24
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	18
	
	январь
	ноябрь
	4
	
	сентябрь
	октябрь
	2
	
	август
	декабрь
	
	
	
	

	102
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	30
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	16
	
	январь
	ноябрь
	11
	
	август
	октябрь
	3
	
	февраль
	июль
	
	
	
	

	103
	Бессоновский район
	д. Васильевка
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	февраль
	август
	2
	
	ноябрь
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	104
	Бессоновский район
	с. Лопатки
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	февраль
	октябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	

	105
	Бессоновский район
	с. Степное Полеологово
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	март
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Бессоновский район
	с. Трофимовка
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	март
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	78
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	48
	
	январь
	ноябрь
	16
	
	август
	декабрь
	13
	
	апрель
	декабрь
	
	
	
	

	108
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	63
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	32
	
	январь
	октябрь
	10
	
	август
	декабрь
	20
	
	февраль
	декабрь
	1
	
	апрель
	апрель

	109
	Бессоновский район
	с. Чертково
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	март
	ноябрь
	2
	
	сентябрь
	октябрь
	2
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	110
	Вадинский район
	д. Лопатино
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	август
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	Вадинский район
	д. Тенево
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	Вадинский район
	с. Большая Лука
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	7
	
	март
	октябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	Вадинский район
	с. Вадинск
	48
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	5
	
	декабрь
	декабрь
	27
	
	февраль
	ноябрь
	7
	
	август
	декабрь
	7
	
	май
	декабрь
	2
	
	апрель
	май

	114
	Вадинский район
	с. Выборное
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	август
	ноябрь
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	

	115
	Вадинский район
	с. Ртищево
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	август
	август
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	Вадинский район
	с. Ключи
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	июнь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	Бессоновский район
	с. Кроптово
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	7
	
	сентябрь
	ноябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	Вадинский район
	с. Свищево
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	Городищенский район
	с. Верхняя Елюзань
	6
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	4
	
	ноябрь
	ноябрь
	2
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	18
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	2
	
	декабрь
	декабрь
	12
	
	июнь
	август
	2
	
	октябрь
	декабрь
	2
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	

	121
	Городищенский район
	д. Суходольные Выселки
	1
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	Вадинский район
	с. Серго-Поливаново
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	2
	
	август
	август
	
	
	
	

	123
	Городищенский район
	п. Середа
	5
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	4
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	

	124
	Городищенский район
	д. Александровка
	29
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	24
	
	май
	декабрь
	5
	
	март
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	Городищенский район
	п. Красный
	18
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	16
	
	июль
	декабрь
	1
	
	март
	март
	1
	
	апрель
	апрель
	
	
	
	

	126
	Городищенский район
	г Сурск
	33
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	27
	
	июнь
	декабрь
	4
	
	март
	октябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	январь
	январь

	127
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	23
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	21
	
	июль
	декабрь
	2
	
	май
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	13
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	11
	
	июль
	декабрь
	2
	
	март
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	18
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	6
	
	июль
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	9
	
	январь
	декабрь
	2
	
	январь
	январь

	130
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	19
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	17
	
	июнь
	декабрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	

	131
	Городищенский район
	д. Борисовка
	2
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	34
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	22
	
	июль
	декабрь
	4
	
	март
	декабрь
	7
	
	февраль
	ноябрь
	
	
	
	

	133
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	31
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	23
	
	август
	декабрь
	4
	
	март
	октябрь
	2
	
	февраль
	март
	2
	
	январь
	январь

	134
	Городищенский район
	с. Архангельское
	23
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	22
	
	май
	декабрь
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	135
	Городищенский район
	г Городище
	13
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	7
	
	май
	декабрь
	2
	
	март
	август
	3
	
	март
	сентябрь
	1
	
	январь
	январь

	136
	Городищенский район
	с. Канаевка
	74
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	65
	
	июль
	декабрь
	4
	
	март
	август
	5
	
	февраль
	октябрь
	
	
	
	

	137
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	35
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	33
	
	апрель
	декабрь
	2
	
	май
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	Городищенский район
	с. Иванисовка
	10
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	7
	
	апрель
	декабрь
	2
	
	май
	август
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	139
	Городищенский район
	с. Кардаво
	19
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	16
	
	май
	декабрь
	
	
	
	
	2
	
	май
	октябрь
	1
	
	январь
	январь

	140
	Городищенский район
	с. Лопатино
	7
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	5
	
	июнь
	июль
	2
	
	июнь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	Городищенский район
	с. Можарка
	10
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	9
	
	июль
	декабрь
	
	
	
	
	1
	
	январь
	январь
	
	
	
	

	142
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	33
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	32
	
	июль
	декабрь
	1
	
	март
	март
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	38
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	2
	
	декабрь
	декабрь
	26
	
	май
	декабрь
	7
	
	март
	ноябрь
	3
	
	февраль
	ноябрь
	
	
	
	

	144
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	26
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	23
	
	июль
	декабрь
	2
	
	март
	август
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	145
	Городищенский район
	с. Русский Ишим
	4
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	декабрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	

	146
	Городищенский район
	с. Саловка
	27
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	24
	
	июль
	декабрь
	2
	
	март
	март
	1
	
	март
	март
	
	
	
	

	147
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	38
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	18
	
	июнь
	декабрь
	10
	
	март
	октябрь
	7
	
	март
	декабрь
	3
	
	январь
	январь

	148
	Городищенский район
	с. Старые Турдаки
	3
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	3
	
	июнь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	Городищенский район
	с. Трескино
	21
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	20
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	150
	Городищенский район
	с. Уранка
	20
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	18
	
	июнь
	декабрь
	2
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	28
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	20
	
	май
	декабрь
	4
	
	март
	декабрь
	4
	
	март
	ноябрь
	
	
	
	

	152
	Городищенский район
	с. Юлово
	40
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	38
	
	апрель
	декабрь
	2
	
	март
	март
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	городской округ г. Пенза
	г Пенза
	898
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	56
	
	декабрь
	декабрь
	507
	
	январь
	ноябрь
	203
	
	август
	декабрь
	129
	
	январь
	декабрь
	3
	
	март
	июнь

	154
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	26
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	3
	
	декабрь
	декабрь
	12
	
	январь
	октябрь
	8
	
	август
	декабрь
	3
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	

	155
	Земетчинский район
	с. Кириллово
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	7
	
	июнь
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	Земетчинский район
	с. Морсово
	26
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	11
	
	январь
	ноябрь
	8
	
	сентябрь
	декабрь
	7
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	157
	Иссинский район
	с. Уварово
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	май
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	158
	Каменский район
	г Каменка
	31
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	20
	
	январь
	ноябрь
	8
	
	август
	декабрь
	2
	
	август
	декабрь
	
	
	
	

	159
	Каменский район
	ст Студенец
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	Земетчинский район
	д. Сычевка
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	июнь
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	Земетчинский район
	п. Пашково
	47
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	32
	
	февраль
	ноябрь
	6
	
	октябрь
	декабрь
	8
	
	июнь
	декабрь
	1
	
	апрель
	апрель

	162
	Каменский район
	п. Знаменка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	163
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	23
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	17
	
	март
	октябрь
	4
	
	август
	декабрь
	2
	
	май
	май
	
	
	
	

	164
	Земетчинский район
	с. Гоголев Бор
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	6
	
	июль
	октябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	165
	Каменский район
	с. Андреевка
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	
	май
	октябрь
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	

	166
	Земетчинский район
	с. Долгово
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	8
	
	июнь
	сентябрь
	
	
	
	
	1
	
	апрель
	апрель
	
	
	
	

	167
	Каменский район
	с. Батрак
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	апрель
	ноябрь
	4
	
	сентябрь
	ноябрь
	3
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	168
	Каменский район
	с. Безруково
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	169
	Каменский район
	с. Блиновка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	февраль
	февраль
	2
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	170
	Земетчинский район
	с. Красная Дубрава
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	171
	Каменский район
	с. Варваровка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	май
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	172
	Каменский район
	с. Владыкино
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	173
	Земетчинский район
	с. Оторма
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	июль
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	июнь
	июнь
	1
	
	апрель
	апрель

	174
	Земетчинский район
	с. Раево
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	июнь
	ноябрь
	2
	
	октябрь
	декабрь
	2
	
	апрель
	октябрь
	
	
	
	

	175
	Каменский район
	с. Залесное
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	176
	Каменский район
	с. Кевдо-Мельситово
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	Каменский район
	с. Кикино
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	январь
	май
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	

	178
	Каменский район
	с. Клейменовка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	179
	Каменский район
	с. Ключище
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	май
	май
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	180
	Каменский район
	с. Кобылкино
	14
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	10
	
	январь
	октябрь
	3
	
	август
	август
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	181
	Каменский район
	с. Кочалейка
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	3
	
	май
	май
	5
	
	август
	ноябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	

	182
	Земетчинский район
	с. Рянза
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	июнь
	июнь
	5
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	183
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	33
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	21
	
	февраль
	ноябрь
	11
	
	сентябрь
	декабрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	

	184
	Каменский район
	с. Кувака
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	185
	Земетчинский район
	с. Усердино
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	Земетчинский район
	с. Юрсово
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	июнь
	октябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	Иссинский район
	р.п. Исса
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	май
	ноябрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	1
	
	август
	август
	
	
	
	

	188
	Каменский район
	с. Мочалейка
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	март
	март
	2
	
	август
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	189
	Каменский район
	с. Низовка
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	8
	
	май
	октябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	Каменский район
	с. Кочетовка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	191
	Колышлейский район
	д. Манцеровка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	192
	Каменский район
	с. Скворечное
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	7
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	193
	Колышлейский район
	р.п. Колышлей
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	10
	
	февраль
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	194
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	14
	
	июнь
	ноябрь
	2
	
	октябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	195
	Колышлейский район
	с. Раевка (Крутцовский с/с)
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	июнь
	октябрь
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	196
	Колышлейский район
	с. Сущевка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	январь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	197
	Каменский район
	с. Федоровка
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	10
	
	май
	октябрь
	2
	
	октябрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	198
	Камешкирский район
	с. Алексеевка
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	199
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	40
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	34
	
	январь
	декабрь
	5
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	20
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	14
	
	сентябрь
	декабрь
	5
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	201
	Камешкирский район
	с. Порзово
	12
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	11
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	47
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	2
	
	октябрь
	октябрь
	32
	
	сентябрь
	декабрь
	11
	
	январь
	декабрь
	2
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	

	203
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	32
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	19
	
	сентябрь
	декабрь
	11
	
	сентябрь
	декабрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	204
	Камешкирский район
	с. Покровка
	9
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	4
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	3
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	205
	Колышлейский район
	п. Лесной
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	7
	
	ноябрь
	ноябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	206
	Кузнецкий район
	д. Боровая
	7
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	4
	
	октябрь
	октябрь
	3
	
	июнь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	207
	Кузнецкий район
	д. Морозовка
	4
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	4
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	208
	городской округ г. Кузнецк
	г Кузнецк
	145
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	26
	
	октябрь
	октябрь
	76
	
	март
	декабрь
	35
	
	февраль
	декабрь
	7
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь

	209
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	15
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	5
	
	сентябрь
	декабрь
	7
	
	апрель
	декабрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	210
	Кузнецкий район
	р.п. Верхозим
	3
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	2
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	211
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	19
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	6
	
	октябрь
	октябрь
	9
	
	июль
	декабрь
	4
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	212
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	15
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	13
	
	сентябрь
	декабрь
	2
	
	март
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	24
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	18
	
	сентябрь
	декабрь
	3
	
	январь
	декабрь
	2
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	214
	Кузнецкий район
	с. Бестянка
	11
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	2
	
	октябрь
	октябрь
	9
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	Кузнецкий район
	с. Большой Труев
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	216
	Кузнецкий район
	с. Нижнедубенск
	4
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	3
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	217
	Камешкирский район
	с. Кулясово
	3
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	3
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	218
	Кузнецкий район
	с. Казаковка
	7
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	4
	
	сентябрь
	декабрь
	3
	
	март
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	Кузнецкий район
	с. Каменка
	9
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	3
	
	сентябрь
	декабрь
	4
	
	январь
	декабрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	220
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	14
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	10
	
	сентябрь
	декабрь
	2
	
	январь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	221
	Камешкирский район
	с. Лапшово
	4
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	4
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	222
	Камешкирский район
	с. Большой Умыс
	4
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	3
	
	сентябрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	223
	Камешкирский район
	с. Пестровка
	4
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	4
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	224
	Кузнецкий район
	с. Махалино
	10
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	2
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	7
	
	май
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	13
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	11
	
	сентябрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	226
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	13
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	3
	
	июнь
	октябрь
	6
	
	июль
	декабрь
	2
	
	январь
	декабрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	227
	Кузнецкий район
	с. Первое Тарлаково
	9
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	8
	
	июль
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	228
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	12
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	2
	
	май
	октябрь
	5
	
	май
	декабрь
	5
	
	февраль
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	229
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	30
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	5
	
	октябрь
	октябрь
	10
	
	апрель
	декабрь
	10
	
	март
	декабрь
	4
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь

	230
	Кузнецкий район
	с. Радищево
	8
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	6
	
	сентябрь
	декабрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	231
	Камешкирский район
	с. Чумаево
	5
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	4
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	232
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	15
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	3
	
	октябрь
	октябрь
	2
	
	сентябрь
	сентябрь
	10
	
	апрель
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	233
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	16
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	6
	
	октябрь
	октябрь
	4
	
	август
	декабрь
	5
	
	апрель
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	234
	Кузнецкий район
	с. Сюзюм
	8
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	6
	
	сентябрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	

	235
	Кузнецкий район
	с. Татарский Канадей
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	236
	Кузнецкий район
	ст Елюзань
	17
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	2
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	
	декабрь
	декабрь

	237
	Кузнецкий район
	с. Дворики
	6
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	3
	
	сентябрь
	декабрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	238
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	23
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	13
	
	март
	декабрь
	6
	
	март
	декабрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь

	239
	Кузнецкий район
	с. Шишовка
	6
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	6
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	240
	Кузнецкий район
	с. Явлейка
	10
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	5
	
	сентябрь
	сентябрь
	3
	
	февраль
	октябрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	241
	Кузнецкий район
	с. Ясная Поляна
	11
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	7
	
	август
	декабрь
	3
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	242
	Неверкинский район
	с. Каменный Овраг
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	243
	Лопатинский район
	с. Даниловка
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Лопатинский район
	с. Сосновка
	5
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	4
	
	март
	декабрь
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	

	245
	Кузнецкий район
	с. Комаровка
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	246
	Кузнецкий район
	с. Марьевка
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	247
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	15
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	7
	
	январь
	ноябрь
	5
	
	август
	декабрь
	3
	
	май
	сентябрь
	
	
	
	

	248
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	55
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	29
	
	февраль
	ноябрь
	19
	
	август
	декабрь
	7
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	249
	Лунинский район
	с. Липяги
	26
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	13
	
	февраль
	ноябрь
	7
	
	сентябрь
	декабрь
	5
	
	май
	ноябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь

	250
	Лунинский район
	п. Луговой
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	6
	
	май
	ноябрь
	3
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	251
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	12
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	
	май
	ноябрь
	3
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	252
	Мокшанский район
	с. Азясь
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	6
	
	август
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	253
	Мокшанский район
	д. Заречная
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	254
	Мокшанский район
	д. Кера
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	январь
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	Мокшанский район
	п. Волынский
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	август
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	256
	Мокшанский район
	п. Заводской
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	август
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	257
	Мокшанский район
	п. Приовражное
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	258
	Мокшанский район
	с. Юровка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	259
	Мокшанский район
	п. Медаевка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	август
	август
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	260
	Мокшанский район
	п. Мирный
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	август
	сентябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	261
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	13
	
	май
	ноябрь
	2
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь

	262
	Лунинский район
	с. Родники
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	263
	Лунинский район
	с. Сандерки
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	январь
	январь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	264
	Лунинский район
	с. Старая Кутля
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	265
	Лунинский район
	с. Сытинка
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	октябрь
	ноябрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	3
	
	май
	сентябрь
	
	
	
	

	266
	Лунинский район
	с. Шукша
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	февраль
	апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	267
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	15
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	9
	
	январь
	ноябрь
	4
	
	август
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	268
	Мокшанский район
	с. Алексеевка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	269
	Сердобский район
	с. Долгоруково
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	270
	Колышлейский район
	с. Крутец
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	271
	Мокшанский район
	с. Богородское
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	апрель
	апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	272
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	26
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	24
	
	июнь
	октябрь
	2
	
	август
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	Лунинский район
	с. Новая Кутля
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	май
	ноябрь
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	

	274
	Мокшанский район
	д. Черниговка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	275
	Мокшанский район
	с. Знаменское
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	3
	
	август
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	276
	Мокшанский район
	п. Потьминский
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	277
	Кузнецкий район
	с. Анненково
	7
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	3
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	2
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	

	278
	Кузнецкий район
	с. Благодатка
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	июль
	июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	279
	Мокшанский район
	с. Муратовка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	август
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	280
	Кузнецкий район
	д. Новостройка
	11
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	7
	
	октябрь
	октябрь
	2
	
	май
	июль
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	281
	Кузнецкий район
	с. Злобинка
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	282
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	18
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	16
	
	апрель
	октябрь
	2
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	283
	Лопатинский район
	с. Огаревка
	3
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	3
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	284
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	29
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	2
	
	декабрь
	декабрь
	15
	
	январь
	октябрь
	7
	
	август
	декабрь
	5
	
	июль
	декабрь
	
	
	
	

	285
	Лопатинский район
	с. Лопатино
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	286
	Мокшанский район
	с. Скачки
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	август
	октябрь
	5
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	июль
	июль
	
	
	
	

	287
	Мокшанский район
	с. Сумароково
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	май
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	288
	Мокшанский район
	с. Успенское
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	июнь
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	289
	Наровчатский район
	с. Александровка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	290
	Наровчатский район
	с. Рождественно-Тезиково
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	291
	Мокшанский район
	с. Царевщино
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	292
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	21
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	19
	
	август
	ноябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	293
	Мокшанский район
	с. Широкоис
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	11
	
	август
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	294
	Мокшанский район
	с. Юлово
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	февраль
	февраль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	295
	Наровчатский район
	с. Мелюковка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	апрель
	апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	296
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	25
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	3
	
	декабрь
	декабрь
	14
	
	январь
	ноябрь
	4
	
	август
	декабрь
	4
	
	март
	декабрь
	
	
	
	

	297
	Наровчатский район
	с. Азарапино
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	октябрь
	
	
	
	
	2
	
	август
	октябрь
	
	
	
	

	298
	Наровчатский район
	с. Ачасьево
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	299
	Наровчатский район
	с. Большое Кирдяшево
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	апрель
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	апрель
	апрель

	300
	Наровчатский район
	с. Виляйки
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	июнь
	октябрь
	
	
	
	
	3
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	

	301
	Наровчатский район
	с. Малая Кавендра
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	302
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	24
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	18
	
	июнь
	октябрь
	5
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	1
	
	апрель
	апрель

	303
	Неверкинский район
	с. Елшанка
	4
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	сентябрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	304
	Неверкинский район
	с. Кунчерово
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	305
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	18
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	8
	
	июль
	декабрь
	10
	
	январь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	306
	Неверкинский район
	с. Демино
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	307
	Неверкинский район
	с. Октябрьское
	8
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	5
	
	сентябрь
	декабрь
	3
	
	март
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	308
	Неверкинский район
	с. Бикмурзино
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	309
	Неверкинский район
	с. Старая Андреевка
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	февраль
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	310
	Нижнеломовский район
	г Нижний Ломов
	45
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	3
	
	декабрь
	декабрь
	17
	
	январь
	ноябрь
	8
	
	август
	декабрь
	17
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	311
	Малосердобинский район
	с. Саполга
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	312
	Нижнеломовский район
	д. Ендашевка
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	июнь
	октябрь
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	

	313
	Наровчатский район
	с. Орловка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	314
	Лопатинский район
	с. Генеральщино
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	Нижнеломовский район
	д. Ражки
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	2
	
	август
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	316
	Нижнеломовский район
	д. Старая Мурава
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	июнь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	317
	Лопатинский район
	с. Луначарское
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	318
	Неверкинский район
	с. Алеево
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	319
	Мокшанский район
	с. Дмитриевка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	320
	Нижнеломовский район
	с. Аршиновка
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	10
	
	июнь
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	321
	Нижнеломовский район
	с. Атмис
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	322
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	10
	
	июнь
	октябрь
	6
	
	октябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	323
	Кузнецкий район
	с. Нижнее Аблязово
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	май
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	324
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	15
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	12
	
	июнь
	октябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	325
	Нижнеломовский район
	с. Вирга
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	5
	
	июнь
	август
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	326
	Лопатинский район
	п. Владимирский
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	327
	Нижнеломовский район
	с. Гаи
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	июнь
	июнь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	2
	
	июнь
	сентябрь
	
	
	
	

	328
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	37
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	2
	
	декабрь
	декабрь
	28
	
	июнь
	ноябрь
	5
	
	сентябрь
	декабрь
	2
	
	май
	ноябрь
	
	
	
	

	329
	Неверкинский район
	с. Дмитриевка
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Нижнеломовский район
	с. Ива
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	июнь
	октябрь
	
	
	
	
	6
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	

	331
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	11
	
	июнь
	октябрь
	2
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	332
	Кузнецкий район
	с. Малый Труев
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	февраль
	февраль
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	333
	Нижнеломовский район
	с. Козлятское
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	август
	октябрь
	
	
	
	
	1
	
	август
	декабрь
	
	
	
	

	334
	Нижнеломовский район
	с. Кривозерье
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	апрель
	апрель
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	

	335
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	18
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	4
	
	декабрь
	декабрь
	3
	
	январь
	ноябрь
	7
	
	август
	декабрь
	4
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	336
	Кузнецкий район
	с. Татарская Пенделка
	3
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Нижнеломовский район
	с. Кувак-Никольское
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	338
	Нижнеломовский район
	с. Лещиново
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	август
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	339
	Городищенский район
	д. Рубежные Выселки
	4
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	октябрь
	декабрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	340
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	13
	
	июнь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	341
	Лопатинский район
	с. Чардым
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	342
	Пензенский район
	с. Саловка
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	5
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	343
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	6
	
	март
	август
	6
	
	август
	декабрь
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	344
	Нижнеломовский район
	с. Овчарное
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	август
	август
	2
	
	август
	декабрь
	3
	
	ноябрь
	декабрь
	
	
	
	

	345
	Нижнеломовский район
	с. Пешая Слобода
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	ноябрь
	
	
	
	

	346
	Нижнеломовский район
	с. Прянзерки
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	март
	март
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	347
	Нижнеломовский район
	с. Серый Ключ
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	348
	Нижнеломовский район
	с. Сорокино
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	2
	
	ноябрь
	ноябрь
	1
	
	август
	август
	
	
	
	

	349
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	25
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	15
	
	июнь
	ноябрь
	8
	
	октябрь
	декабрь
	1
	
	август
	август
	
	
	
	

	350
	Никольский район
	г Никольск
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	май
	ноябрь
	2
	
	ноябрь
	ноябрь
	2
	
	май
	август
	
	
	
	

	351
	Никольский район
	с. Большое Пермиево
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	май
	ноябрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	352
	Никольский район
	с. Ильмино
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	май
	май
	2
	
	сентябрь
	сентябрь
	6
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	353
	Никольский район
	д. Субботино
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	январь
	декабрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	354
	Никольский район
	с. Лопуховка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	355
	Никольский район
	р.п. Сура
	36
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	17
	
	май
	ноябрь
	11
	
	август
	декабрь
	5
	
	август
	декабрь
	2
	
	май
	май

	356
	Никольский район
	с. Казарка
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	7
	
	май
	ноябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	1
	
	апрель
	апрель

	357
	Лунинский район
	с. Манторово
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	2
	
	сентябрь
	октябрь
	2
	
	сентябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	358
	Никольский район
	с. Усть-Инза
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	май
	ноябрь
	2
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	2
	
	апрель
	апрель

	359
	Никольский район
	с. Карамалы
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	
	май
	ноябрь
	4
	
	сентябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	360
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	27
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	25
	
	май
	ноябрь
	2
	
	июль
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	361
	Никольский район
	с. Новая Селя
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	май
	октябрь
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	362
	Никольский район
	с. Старая Селя
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	май
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	363
	Никольский район
	с. Тюнярь
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	май
	октябрь
	5
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	364
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	10
	
	март
	август
	2
	
	август
	сентябрь
	4
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	365
	Пачелмский район
	с. Алексеевка
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	май
	октябрь
	2
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	366
	Пачелмский район
	с. Кашаевка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	367
	Пачелмский район
	с. Татаро-Никольское
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	368
	Пачелмский район
	с. Русско-Никольское
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	май
	ноябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	369
	Пачелмский район
	с. Шейно
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	2
	
	декабрь
	декабрь
	4
	
	май
	октябрь
	4
	
	август
	декабрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	370
	Пензенский район
	д. Танеевка
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	август
	сентябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	371
	Пензенский район
	ж/д ст. Леонидовка
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	август
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	372
	Пензенский район
	п. Бурчиха
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	апрель
	апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	373
	Пензенский район
	п. Возрождение
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	
	февраль
	ноябрь
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	374
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	96
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	7
	
	декабрь
	декабрь
	60
	
	январь
	ноябрь
	15
	
	август
	декабрь
	14
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	375
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	15
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	13
	
	февраль
	ноябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	376
	Пензенский район
	с. Александровка
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	
	февраль
	ноябрь
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	377
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	28
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	2
	
	декабрь
	декабрь
	17
	
	январь
	ноябрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	7
	
	март
	декабрь
	
	
	
	

	378
	Пензенский район
	с. Богословка
	96
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	6
	
	декабрь
	декабрь
	70
	
	январь
	ноябрь
	11
	
	сентябрь
	ноябрь
	9
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	

	379
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	11
	
	май
	ноябрь
	3
	
	октябрь
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	380
	Пензенский район
	с. Варыпаево
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	381
	Пензенский район
	д. Левашовка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	382
	Пензенский район
	д. Лемзяйка
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	август
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	383
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	15
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	2
	
	декабрь
	декабрь
	8
	
	январь
	октябрь
	1
	
	август
	август
	4
	
	июль
	декабрь
	
	
	
	

	384
	Пензенский район
	с. Ермоловка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	385
	Пензенский район
	с. Казеевка
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	январь
	октябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	386
	Пензенский район
	д. Камайка
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	январь
	сентябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	387
	Пензенский район
	п. Ленинский
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	11
	
	август
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	388
	Пензенский район
	ж/д ст. Аленевка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	389
	Пензенский район
	д. Ленинка
	12
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	

	390
	Пензенский район
	с. Константиновка
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	март
	ноябрь
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	391
	Пензенский район
	с. Большая Елань
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	апрель
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	392
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	21
	13
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	13
	7
	январь
	ноябрь
	1
	1
	октябрь
	октябрь
	6
	5
	февраль
	декабрь
	
	
	
	

	393
	Пензенский район
	с. Ленино
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	
	август
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	394
	Пензенский район
	с. Засечное
	62
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	4
	
	декабрь
	декабрь
	31
	
	январь
	ноябрь
	18
	
	август
	декабрь
	8
	
	май
	декабрь
	1
	
	июнь
	июнь

	395
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	29
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	3
	
	декабрь
	декабрь
	20
	
	январь
	октябрь
	
	
	
	
	6
	
	январь
	декабрь
	
	
	
	

	396
	Пензенский район
	д. Ивановка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	февраль
	август
	
	
	
	
	1
	
	июль
	июль
	
	
	
	

	397
	Пензенский район
	с. Кучки
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	август
	ноябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	398
	Пензенский район
	д. Николаевка
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	
	август
	сентябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	3
	
	апрель
	декабрь
	
	
	
	

	399
	Пензенский район
	с. Оленевка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	июнь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	20
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	17
	
	июнь
	ноябрь
	
	
	
	
	3
	
	июль
	декабрь
	
	
	
	

	401
	Пензенский район
	д. Ольшанка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	402
	Пачелмский район
	с. Черкасское
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	май
	ноябрь
	2
	
	август
	сентябрь
	2
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	403
	Пензенский район
	п. Арбеково
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	апрель
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	404
	Пензенский район
	ж/д ст. Кривозеровка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	405
	Сердобский район
	п. Сазанье
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	406
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	15
	
	август
	ноябрь
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	407
	Сердобский район
	с. Салтыково
	20
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	16
	
	июнь
	ноябрь
	3
	
	август
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	408
	Сердобский район
	с. Камзолка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	409
	Сердобский район
	г. Сердобск
	23
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	4
	
	декабрь
	декабрь
	12
	
	июнь
	ноябрь
	6
	
	август
	декабрь
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	410
	Сердобский район
	с. Александрово-Ростовка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	411
	Тамалинский район
	д. Новое Зубрилово
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	412
	Сердобский район
	с. Пригородное
	17
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	
	июнь
	июнь
	5
	
	август
	декабрь
	3
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	

	413
	Сердобский район
	с. Софьино
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	октябрь
	ноябрь
	2
	
	сентябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	414
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	53
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	15
	
	декабрь
	декабрь
	29
	
	март
	декабрь
	7
	
	январь
	декабрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	415
	Сосновоборский район
	с. Вачелай
	8
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	4
	
	сентябрь
	октябрь
	2
	
	сентябрь
	сентябрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	416
	Сосновоборский район
	с. Вязовка
	7
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	4
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	417
	Сосновоборский район
	с. Ега
	5
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	4
	
	май
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	418
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	27
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	3
	
	декабрь
	декабрь
	17
	
	сентябрь
	декабрь
	7
	
	январь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	419
	Сосновоборский район
	с. Кряжимское
	11
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	10
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	420
	Сосновоборский район
	с. Малая Садовка
	4
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	3
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	421
	Сосновоборский район
	д. Карауловка
	3
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	3
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	422
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	22
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	18
	
	сентябрь
	декабрь
	4
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	423
	Сосновоборский район
	с. Нижний Мывал
	8
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	декабрь
	4
	
	сентябрь
	сентябрь
	2
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	

	424
	Сосновоборский район
	с. Нижняя Липовка
	3
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	2
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	425
	Сосновоборский район
	с. Озерки
	9
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	2
	
	декабрь
	декабрь
	2
	
	сентябрь
	декабрь
	4
	
	апрель
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	426
	Сосновоборский район
	д. Средняя Липовка
	3
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	427
	Сосновоборский район
	с. Русский Качим
	10
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	апрель
	апрель
	3
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	

	428
	Сосновоборский район
	с. Сюзюмское
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	429
	Сосновоборский район
	с. Татарский Сыромяс
	9
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	7
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	430
	Сосновоборский район
	с. Тешнярь
	11
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	2
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	8
	
	февраль
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	431
	Сосновоборский район
	с. Шкудим
	4
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	май
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	432
	Сосновоборский район
	с. Шугурово
	9
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	3
	
	сентябрь
	сентябрь
	4
	
	март
	сентябрь
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	433
	Спасский район
	г Спасск
	23
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	2
	
	декабрь
	декабрь
	12
	
	январь
	ноябрь
	2
	
	ноябрь
	декабрь
	7
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	

	434
	Спасский район
	с. Зубово
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	2
	
	октябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	435
	Спасский район
	с. Рузаново
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	436
	Спасский район
	с. Татарский Шелдаис
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	3
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	437
	Спасский район
	с. Ахлебинино
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	январь
	январь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	438
	Спасский район
	с. Липлейка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	февраль
	февраль
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	439
	Пензенский район
	с. Калинино
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	7
	
	август
	ноябрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	440
	Сосновоборский район
	с. Пичилейка
	5
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	3
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	441
	Сосновоборский район
	с. Николо-Барнуки
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	442
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	14
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	сентябрь
	декабрь
	4
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	

	443
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	24
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	19
	
	сентябрь
	сентябрь
	5
	
	сентябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	444
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1
	
	декабрь
	декабрь
	11
	
	февраль
	ноябрь
	2
	
	сентябрь
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	май
	май

	445
	Тамалинский район
	с. Волчий Враг
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	апрель
	апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	446
	Пензенский район
	с. Кондоль
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	447
	Пензенский район
	с. Князевка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	448
	Сердобский район
	д. Кайсаровка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	449
	Тамалинский район
	с. Дуровка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	май
	ноябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	Тамалинский район
	с. Зубрилово
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	май
	май
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	451
	Тамалинский район
	д. Богданово
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	452
	Пензенский район
	с. Загоскино
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	апрель
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	453
	Тамалинский район
	с. Малая Сергиевка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	454
	Сердобский район
	с. Зеленовка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	455
	Лунинский район
	с. Казачья Пелетьма
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	май
	октябрь
	4
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	456
	Городищенский район
	п. Затон
	1
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	457
	Городищенский район
	п. Лесной
	3
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	2
	
	февраль
	сентябрь
	
	
	
	

	458
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	17
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	13
	
	февраль
	ноябрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	3
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	459
	Шемышейский район
	с. Колдаис
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	1
	
	март
	март
	
	
	
	

	460
	Шемышейский район
	с. Армиево
	14
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	
	август
	ноябрь
	4
	
	сентябрь
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	461
	Пензенский район
	с. Любятино
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	1
	
	март
	март
	
	
	
	

	462
	Нижнеломовский район
	д. Майоровка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	август
	октябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	463
	Кузнецкий район
	с. Алексеевка
	4
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	декабрь
	2
	
	январь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	464
	Шемышейский район
	с. Каржимант
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	май
	октябрь
	1
	
	август
	август
	1
	
	июль
	июль
	
	
	
	

	465
	Шемышейский район
	п. Лесной
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	

	466
	Шемышейский район
	с. Мачкасы
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	3
	
	август
	август
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	467
	Шемышейский район
	с. Мордовская Норка
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	6
	
	август
	октябрь
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	

	468
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	3
	
	октябрь
	декабрь
	8
	
	февраль
	декабрь
	1
	
	апрель
	апрель

	469
	Лопатинский район
	с. Старый Карлыган
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	470
	Шемышейский район
	с. Новая Яксарка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	471
	Шемышейский район
	с. Новый Мачим
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	март
	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	472
	Никольский район
	с. Столыпино
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	473
	Сосновоборский район
	с. Архангельское
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	474
	Шемышейский район
	с. Русская Норка
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	
	август
	октябрь
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	475
	Сосновоборский район
	с. Кардафлей
	4
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	3
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	476
	Шемышейский район
	с. Старая Яксарка
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	август
	сентябрь
	1
	
	октябрь
	октябрь
	4
	
	апрель
	декабрь
	
	
	
	

	477
	Шемышейский район
	с. Старое Демкино
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	
	февраль
	ноябрь
	1
	
	август
	август
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	478
	Шемышейский район
	с. Старое Захаркино
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	4
	
	февраль
	август
	1
	
	октябрь
	октябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	479
	Никольский район
	с. Кравково
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	2
	
	октябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	Шемышейский район
	с. Усть-Мурза
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	
	февраль
	февраль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	481
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	14
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	7
	
	январь
	ноябрь
	5
	
	сентябрь
	ноябрь
	2
	
	февраль
	март
	
	
	
	

	482
	Тамалинский район
	д. Садовая
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	483
	Сердобский район
	с. Секретарка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	484
	Мокшанский район
	с. Русская Муромка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	485
	Сердобский район
	с. Новонадеждино
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	486
	Каменский район
	с. Большие Верхи
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	август
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	487
	Бековский район
	с. Мошки
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	488
	Колышлейский район
	с. Старая Потловка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	489
	Вадинский район
	с. Котел
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	август
	декабрь
	2
	
	август
	август
	
	
	
	

	490
	Камешкирский район
	с. Болтино
	21
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	491
	Камешкирский район
	с. Дьячевка
	2
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	492
	Шемышейский район
	с. Наумкино
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	август
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	493
	Пачелмский район
	с. Новый Валовай
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	сентябрь
	октябрь
	1
	
	июль
	июль
	
	
	
	

	494
	Шемышейский район
	с. Каргалейка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	август
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	495
	Каменский район
	с. Александровка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	496
	Земетчинский район
	п. Кировский
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	497
	Колышлейский район
	д. Третий Хутор
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	3
	
	май
	ноябрь
	
	
	
	

	498
	Белинский район
	д. Бугровка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	499
	Городищенский район
	п. Смычка
	1
	0
	ЗАО "Городищерайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	Пензенский район
	д. Дубенское
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	501
	Колышлейский район
	д. Карауловка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	502
	Никольский район
	д. Маховка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	503
	Башмаковский район
	п. Дружный
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	504
	Бессоновский район
	п. Ера
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	505
	Наровчатский район
	п. Октябрьский
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	2
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	506
	Мокшанский район
	д. Пяша
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	ноябрь
	ноябрь
	5
	
	апрель
	июль
	
	
	
	

	507
	Мокшанский район
	п. Ясная Поляна
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	508
	Каменский район
	с. Ахматовка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	509
	Нижнеломовский район
	с. Большой Мичкас
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	510
	Башмаковский район
	с. Бояровка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	ноябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	511
	Тамалинский район
	с. Григорьевка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	512
	Пензенский район
	с. Краснополье
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	513
	Сердобский район
	с. Мещерское
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	514
	Белинский район
	с. Нижние Поляны
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	515
	Сердобский район
	с. Новая Студеновка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	

	516
	Мокшанский район
	с. Плесс
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	517
	Каменский район
	с. Пустынь
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	
	
	
	
	

	518
	Шемышейский район
	с. Синодское
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	август
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	519
	Наровчатский район
	с. Сканово
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	2
	
	июль
	июль
	
	
	
	

	520
	Пензенский район
	с. Спасско-Александровка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	521
	Земетчинский район
	с. Сядемка
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	апрель
	декабрь
	2
	
	апрель
	апрель

	522
	Пензенский район
	д. Пановка
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	
	март
	июль
	
	
	
	

	523
	Нижнеломовский район
	п. Красный
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	ноябрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	524
	Бековский район
	п. Сахзавод
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	июнь
	июнь
	1
	
	апрель
	апрель

	525
	Тамалинский район
	с. Березовка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	526
	Шемышейский район
	с. Воробьевка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	июль
	июль
	
	
	
	

	527
	Малосердобинский район
	с. Малая Сердоба
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	528
	Наровчатский район
	д. Малое Кирдяшево
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	529
	Пензенский район
	с. Никифоровка
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	июль
	декабрь
	
	
	
	

	530
	Спасский район
	с. Русский Пимбур
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	1
	
	апрель
	апрель

	531
	Сердобский район
	с. Карповка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	532
	Каменский район
	с. Максимовка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	533
	Бековский район
	п. Плодосовхоз
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	534
	Никольский район
	с. Базарная Кеньша
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	июнь
	декабрь
	
	
	
	

	535
	Лунинский район
	с. Гольцовка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	

	536
	Нижнеломовский район
	д. Красная Керка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	июль
	июль
	
	
	
	

	537
	Никольский район
	с. Ахматовка
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	май
	декабрь
	
	
	
	

	538
	Спасский район
	с. Новозубово
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	май
	май
	
	
	
	

	539
	Каменский район
	с. Покровская Варежка
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	540
	Наровчатский район
	с. Суркино
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	август
	август
	
	
	
	

	541
	Колышлейский район
	с. Телегино
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	август
	ноябрь
	
	
	
	

	542
	Земетчинский район
	с. Чернояр
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	июль
	ноябрь
	1
	
	апрель
	апрель

	543
	Наровчатский район
	с. Шиловка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	июнь
	июнь
	
	
	
	

	544
	Малосердобинский район
	с. Старое Славкино
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	545
	Бековский район
	с. Яковлевка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	июнь
	ноябрь
	
	
	
	

	546
	Спасский район
	п. Красный Восток
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	547
	Наровчатский район
	с. Казеевка
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	сентябрь
	сентябрь
	1
	
	апрель
	апрель

	548
	Лопатинский район
	с. Верешим
	1
	0
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	549
	Сердобский район
	с. Байка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	550
	Пачелмский район
	с. Белынь
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	551
	Лунинский район
	с. Ломовка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	552
	Пензенский район
	д. Ключи
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	553
	Шемышейский район
	с. Арапино
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	554
	Мокшанский район
	рзд. Пяша
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	555
	Бековский район
	с. Покровка
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	556
	Белинский район
	с. Сентяпино
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ноябрь
	ноябрь
	
	
	
	

	557
	Вадинский район
	с. Скуратово
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	декабрь
	декабрь
	1
	
	сентябрь
	сентябрь

	558
	Вадинский район
	с. Татарская Лака
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	559
	Каменский район
	с. Телятино
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	май
	май

	560
	Вадинский район
	с. Луговое
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	




--------------------------------
[bookmark: P16688]<1> Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
[bookmark: P16689]<2> Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.





Приложение N 11
к региональной программе
"Газификация Пензенской области
на 2019 - 2028 годы"

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
ДОГАЗИФИКАЦИИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
	



	N п/п
	Муниципальное образование
	Наименование населенного пункта
	Мероприятия <1> необходимые для подключения <2> или создания технической возможности подключения домовладений <3>, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <4>
	Наименование газораспределительной организации
	Код объекта строительства <5>
	Адрес домовладения (домовладений) <3>, за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия <1>, необходимые для подключения <2> (улица, номер домовладения)
	Адрес домовладения (домовладений) <3>, за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства <4>, для которого реализуются мероприятия <1>, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)
	Общее количество домовладений <3>, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <4>, для которых реализуются мероприятия <1>, необходимые для подключения <2>
	Общее количество домовладений, за исключением домовладений <3>, расположенных в границах территории садоводства <4>, для которых реализуются мероприятия <1>, необходимые для создания технической возможности их подключения
	Срок догазификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месяц
	год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Городищенский район
	с. Лопатино
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000015
	ул. Московская, 37
	-
	1
	-
	июнь
	2023

	2
	Городищенский район
	с. Лопатино
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000015/4
	ул. Московская, 33
	-
	1
	-
	июль
	2022

	3
	Городищенский район
	с. Лопатино
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000127
	ул. Московская, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/14
	ул. Мира, 8
	-
	1
	-
	июль
	2022

	5
	Городищенский район
	с. Лопатино
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000015/2
	ул. Московская, 32
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	6
	Городищенский район
	с. Лопатино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000015/3
	ул. Нагорная, 50
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	7
	Городищенский район
	с. Лопатино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000015/1
	ул. Московская, 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	8
	Городищенский район
	с. Иванисовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000014/2
	ул. Коммунистическая, 17
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	9
	Городищенский район
	с. Иванисовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000014/1
	ул. Коммунистическая, 1
	-
	1
	-
	май
	2022

	10
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005
	ул. Дружба, 20
	-
	1
	-
	май
	2022

	11
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005
	ул. Заречная, 139
	-
	1
	-
	май
	2022

	12
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/3
	ул. Заречная, 57
	-
	1
	-
	май
	2022

	13
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005
	переулок Ольховский, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	14
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/9
	ул. Коммунальная, 10
	-
	1
	-
	май
	2022

	15
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000062
	ул. Подгорный переулок, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	16
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/2
	ул. Дружба, 86
	-
	1
	-
	май
	2022

	17
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/6
	ул. Заречная, 116
	-
	1
	-
	май
	2022

	18
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005
	ул. Заречная, 109
	-
	1
	-
	май
	2022

	19
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/8
	переулок Ольховский, 4
	-
	1
	-
	май
	2022

	20
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005
	ул. Заречная, 61
	-
	1
	-
	май
	2022

	21
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005
	ул. Центральная, 50
	-
	1
	-
	май
	2022

	22
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005
	ул. Молодежная, 40
	-
	1
	-
	май
	2022

	23
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/4
	ул. Заречная, 76
	-
	1
	-
	май
	2022

	24
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/11
	ул. Титова, 12
	-
	1
	-
	май
	2022

	25
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/10
	ул. Титова, 4
	-
	1
	-
	май
	2022

	26
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/1
	ул. Дружба, 37
	-
	1
	-
	май
	2022

	27
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/5
	ул. Заречная, 98
	-
	1
	-
	май
	2022

	28
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/7
	ул. Заречная, 118
	-
	1
	-
	май
	2022

	29
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/1
	ул. Мельничная, 12
	-
	1
	-
	май
	2022

	30
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/4
	ул. Нагорная, 22
	-
	1
	-
	май
	2022

	31
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/8
	ул. Городищенская, 22
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	32
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/5
	ул. Приовражная, 5
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	33
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/11
	ул. Советская, 38
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	34
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/7
	ул. Городищенская, 9
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	35
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/9
	ул. Советская, 24А
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	36
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/12
	ул. Садовая, 8
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	37
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/3
	ул. Мельничная, 11
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	38
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/10
	ул. Советская, 28
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	39
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/13
	ул. Заречная, 10
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	40
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/14
	ул. Заречная, 12
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	41
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/6
	ул. Городищенская, 7
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	42
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/2
	ул. Советская, 22
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	43
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000092/1
	ул. Полевая, 7
	-
	1
	-
	май
	2022

	44
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000051
	ул. Лесная, 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	45
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000052
	ул. Полевая, 113
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	46
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000028/3
	ул. Ленина, 56
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	47
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000028
	ул. Заречная, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	48
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000092/9
	ул. Лесная, 26А
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	49
	Городищенский район
	д. Борисовка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000029
	ул. Нагорная, 131
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	50
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000028/5
	ул. Ленина, 8
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	51
	Городищенский район
	д. Суходольные Выселки
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000031
	ул. Заречная, 6
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	52
	Городищенский район
	п. Середа
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000030/2
	ул. Придорожная, 36
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	53
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000028/1
	ул. Ленина, 6А
	-
	1
	-
	июль
	2022

	54
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000028/2
	ул. Ленина, 109
	-
	1
	-
	июль
	2022

	55
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000027
	ул. Полевая, 76
	-
	1
	-
	июль
	2022

	56
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000033/2
	ул. Дружбы, 8
	-
	1
	-
	июль
	2022

	57
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000033
	ул. Лесная, 50
	-
	1
	-
	июль
	2022

	58
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000033/3
	ул. Лесная, 36
	-
	1
	-
	июль
	2022

	59
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000019/1
	ул. Комсомольская, 3
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	60
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000019
	ул. Октябрьская, 65
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	61
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000019/5
	ул. Октябрьская, 64
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	62
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000019/6
	ул. Октябрьская, 86
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	63
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000019/4
	ул. Комсомольская, 34
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	64
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000019/2
	ул. Комсомольская, 8
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	65
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000019
	ул. Пионерская, 4
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	66
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000019/3
	ул. Комсомольская, 9
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	67
	Городищенский район
	с. Старые Турдаки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000104/2
	ул. Советская, 25
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	68
	Городищенский район
	с. Старые Турдаки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000104/1
	ул. Советская, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	69
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000008/6
	ул. Трудовая, 22
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	70
	Городищенский район
	с. Русский Ишим
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000021
	ул. М. Смирновой, 107
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	71
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000018/1
	ул. 1-я лесная, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	72
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000018
	ул. Центральная, 46, кв. 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	73
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000018/4
	ул. Пушкина, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	74
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/6
	ул. Совхозная, 7, кв. 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	75
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000017/3
	ул. Кооперативная, 34
	-
	1
	-
	август
	2022

	76
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000017/2
	ул. Кооперативная, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	77
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016
	ул. Луговая, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	78
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/7
	ул. Совхозная, 7, кв. 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	79
	Городищенский район
	с. Саловка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/2
	ул. Луговая, 50
	-
	1
	-
	август
	2022

	80
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/3
	ул. Луговая, 71/1
	-
	1
	-
	август
	2022

	81
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000017
	ул. Советская, 52
	-
	1
	-
	май
	2022

	82
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000017/4
	ул. Кооперативная, 11
	-
	1
	-
	август
	2022

	83
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016
	ул. Центральная, 14
	-
	1
	-
	июль
	2022

	84
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000017/5
	ул. Советская, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	85
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000017/6
	ул. Пионерская, 37
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	86
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000017
	ул. Советская, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	87
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/1
	ул. Луговая, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	88
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000017
	ул. Нагорная, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	89
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/5
	ул. Совхозная, 5/2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	90
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000017/1
	ул. Кооперативная, 12
	-
	1
	-
	май
	2022

	91
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/8
	ул. Совхозная, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	92
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/9
	ул. Совхозная, 12
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	93
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/4
	ул. Полевая, 12
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	94
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/10
	ул. Центральная, 41
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	95
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/12
	ул. Центральная, 45
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	96
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000002/1
	ул. Ветеранов, 7
	-
	1
	-
	май
	2022

	97
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000002/3
	ул. Ветеранов, 50
	-
	1
	-
	май
	2022

	98
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000002/5
	ул. Ветеранов, 59А
	-
	1
	-
	май
	2022

	99
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000002/8
	ул. Ветеранов, 111
	-
	1
	-
	май
	2022

	100
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000002/2
	ул. Ветеранов, 21
	-
	1
	-
	май
	2022

	101
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000002
	ул. Лесная, 6, кв. 2
	-
	1
	-
	май
	2022

	102
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000002/7
	ул. Ветеранов, 109
	-
	1
	-
	май
	2022

	103
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000006/1
	ул. Набережная, 69
	-
	1
	-
	май
	2022

	104
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000006/7
	ул. Лесная, 53
	-
	1
	-
	август
	2022

	105
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000002/4
	ул. Ветеранов, 55
	-
	1
	-
	май
	2022

	106
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000002/6
	ул. Ветеранов, 65
	-
	1
	-
	май
	2022

	107
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/12
	ул. Луговая, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	108
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/11
	ул. Лесная, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	109
	Городищенский район
	с. Можарка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000024
	ул. Центральная, 76/1
	-
	1
	-
	август
	2022

	110
	Городищенский район
	с. Можарка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000024/6
	ул. Центральная, 73/2
	-
	1
	-
	август
	2022

	111
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/14
	ул. Родниковая, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	112
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/4
	ул. Комсомольская, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	113
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/13
	ул. Луговая, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	114
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000044
	ул. Нагорная, 4
	-
	1
	-
	август
	2022

	115
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000033/1
	ул. Суходольная, 17
	-
	1
	-
	май
	2022

	116
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000023
	ул. Речная, 21
	-
	1
	-
	июль
	2022

	117
	Городищенский район
	с. Можарка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000024/1
	ул. Центральная, 46
	-
	1
	-
	июль
	2022

	118
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/20
	ул. Школьная, 27
	-
	1
	-
	июль
	2022

	119
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/22
	ул. Школьная, 30
	-
	1
	-
	июль
	2022

	120
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/1
	ул. Городищенская, 3
	-
	1
	-
	июль
	2022

	121
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/3
	ул. Городищенская, 17
	-
	1
	-
	июль
	2022

	122
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022
	ул. Луговая, 6
	-
	1
	-
	июль
	2022

	123
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/10
	ул. Ленина, 59
	-
	1
	-
	июль
	2022

	124
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/6
	ул. Родниковая, 17
	-
	1
	-
	июль
	2022

	125
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/7
	ул. Родниковая, 29
	-
	1
	-
	июль
	2022

	126
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/12
	участок N 40 (58:07:0011501:253)
	-
	1
	-
	июль
	2022

	127
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/14
	ул. Родниковая 32 (участок N 51) КНЗУ 58:07:011501:0025
	-
	1
	-
	июль
	2022

	128
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025
	участок N 22 КНЗУ 58:07:0011501:8
	-
	1
	-
	июль
	2022

	129
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/4
	ул. Родниковая, 14
	-
	1
	-
	июль
	2022

	130
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/5
	ул. Родниковая, 16
	-
	1
	-
	июль
	2022

	131
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/9
	ул. Родниковая, 24
	-
	1
	-
	июль
	2022

	132
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/17
	ул. Родниковая, 26
	-
	1
	-
	июль
	2022

	133
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/11
	участок N 39 КНЗУ 58:07:0011501:174
	-
	1
	-
	июль
	2022

	134
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/2
	ул. Родниковая, 8
	-
	1
	-
	июль
	2022

	135
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/1
	ул. Родниковая, 4
	-
	1
	-
	июль
	2022

	136
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/3
	ул. Родниковая, 13
	-
	1
	-
	июль
	2022

	137
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/16
	ул. Родниковая, 5
	-
	1
	-
	июль
	2022

	138
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000027
	участок N 20 КНЗУ 58:07:011501:0010
	-
	1
	-
	июль
	2022

	139
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000172
	ул. Лесная, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	140
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/13
	участок N 40 (58:07:0102008:099)
	-
	1
	-
	июль
	2022

	141
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/6
	ул. Слобода, 48А
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	142
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/4
	ул. Слобода, 37
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	143
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/11
	ул. Лямаевка, 6
	-
	1
	-
	май
	2022

	144
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003
	ул. Лямаевка, 9
	-
	1
	-
	май
	2022

	145
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/13
	ул. Лямаевка, 37
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	146
	Городищенский район
	с. Юлово
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/12
	ул. Лямаевка, 17
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	147
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/9
	ул. Слобода, 74
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	148
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/5
	ул. Слобода, 39
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	149
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/2
	ул. Слобода, 21
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	150
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003
	ул. Лямаевка, 2
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	151
	Городищенский район
	с. Юлово
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/15
	ул. Заовражная, 10
	-
	1
	-
	май
	2022

	152
	Городищенский район
	с. Юлово
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/14
	ул. Заовражная, 4
	-
	1
	-
	май
	2022

	153
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/1
	ул. Слобода, 10
	-
	1
	-
	май
	2022

	154
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/3
	ул. Слобода, 32
	-
	1
	-
	май
	2022

	155
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/7
	ул. Слобода, 50
	-
	1
	-
	май
	2022

	156
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/17
	ул. Солнечная, 29
	-
	1
	-
	май
	2022

	157
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/20
	ул. Солнечная, 31А
	-
	1
	-
	май
	2022

	158
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/19
	ул. Солнечная, 31
	-
	1
	-
	май
	2022

	159
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/10
	ул. Слобода, 85
	-
	1
	-
	май
	2022

	160
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/18
	ул. Солнечная, 30
	-
	1
	-
	май
	2022

	161
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000061/5
	ул. Солнечная, 34
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	162
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000061/1
	ул. Лямаевка, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	163
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000006/2
	ул. Школьная, 23, кв. 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	164
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000007/6
	ул. Ленинская, 124
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	165
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000006/3
	ул. Лесная, 55
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	166
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000006
	ул. Лесная, 17
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	167
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000006/4
	ул. Лесная, 59
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	168
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000007/5
	ул. Ленинская, 91
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	169
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000007/7
	ул. Калинина, 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	170
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000007/1
	ул. Ленинская, 3
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	171
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000007/8
	ул. Красноармейская, 16
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	172
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000007/2
	ул. Ленинская, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	173
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000007/4
	ул. Ленинская, 56
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	174
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000006/5
	ул. Ленина, 229
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	175
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/15
	ул. Городищенская, 29
	-
	1
	-
	июль
	2022

	176
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032
	ул. Молодежная, 11, кв. 2
	-
	1
	-
	июль
	2022

	177
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000032/16
	ул. Нагорная, 1Б
	-
	1
	-
	июль
	2022

	178
	Городищенский район
	с. Юлово
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/23
	ул. Рябцева Гора, 10
	-
	1
	-
	май
	2022

	179
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/25
	ул. Солнечная, 35
	-
	1
	-
	май
	2022

	180
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/24
	ул. Советская, 12
	-
	1
	-
	май
	2022

	181
	Городищенский район
	с. Юлово
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/16
	ул. Солнечная, 15
	-
	1
	-
	май
	2022

	182
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/22
	ул. Солнечная, 38
	-
	1
	-
	май
	2022

	183
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000007/3
	ул. Ленинская, 55
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	184
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/10
	участок N 38 КНЗУ 58:07:0011501:22
	-
	1
	-
	июль
	2022

	185
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/8
	участок N 34 КНЗУ 58:07:011501:0002
	-
	1
	-
	июль
	2022

	186
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/1
	ул. Островского, 34
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	187
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001
	ул. Железнодорожная, 6, кв. 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	188
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/2
	ул. Красная Заря, 33, кв. 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	189
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/5
	ул. Молодежная, 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	190
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/4
	ул. Красная Заря, 33, кв. 3
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	191
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001
	ул. Красная Заря, 33, кв. 7
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	192
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001
	ул. 30-я Годовщина Октября, 21, кв. 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	193
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/3
	ул. Красная Заря, 33, кв. 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	194
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001
	ул. Лесная, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	195
	Городищенский район
	с. Можарка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000024/3
	ул. Центральная, 73
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	196
	Городищенский район
	с. Можарка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000024
	ул. Центральная, 120
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	197
	Городищенский район
	с. Можарка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000024/5
	ул. Центральная, 128
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	198
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/7
	ул. Ленина, 25
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	199
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/17
	ул. Сараева, 36
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	200
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/21
	ул. Школьная, 29
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	201
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/9
	ул. Ленина, 45
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	202
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/2
	ул. Городищенская, 6
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	203
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/6
	ул. Ленина, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	204
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/18
	ул. Сараева, 39
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	205
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/5
	ул. Комсомольская, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	206
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/16
	ул. Сараева, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	207
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/23
	ул. Школьная, 6
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	208
	Городищенский район
	с. Можарка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000024/4
	ул. Центральная, 76, кв. 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	209
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/18
	ул. Лесная, 133
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	210
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000033
	ул. Лесная, 18
	-
	1
	-
	август
	2022

	211
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000026
	ул. Луговая, 37
	-
	1
	-
	июль
	2022

	212
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000017/8
	ул. Красная, 43
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	213
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000017/9
	ул. Советская, 29
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	214
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000017
	ул. Школьная, 4, кв. 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	215
	Городищенский район
	с. Саловка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/17
	ул. Луговая, 71, кв. 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	216
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/16
	ул. Лесная, 10
	-
	1
	-
	август
	2022

	217
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/7
	ул. 30-я Годовщина Октября, 35
	-
	1
	-
	август
	2022

	218
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/12
	ул. 30-я Годовщина Октября, 37
	-
	1
	-
	август
	2022

	219
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/11
	ул. Красная Заря, 33, кв. 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	220
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/8
	ул. Лесная, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	221
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001
	ул. Железнодорожная, 13
	-
	1
	-
	август
	2022

	222
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001
	ул. Железнодорожная, 6, кв. 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	223
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/9
	ул. Лесная, 9
	-
	1
	-
	август
	2022

	224
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000008/2
	ул. Ягодная, 30
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	225
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000008/1
	ул. 50 лет Победы, 35
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	226
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000008/5
	ул. Тополиная, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	227
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000008/4
	ул. Степная, 36
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	228
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000008/3
	ул. Степная, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	229
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000056
	ул. Трудовая, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	230
	Городищенский район
	с. Старые Турдаки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000104
	ул. Полевая, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	231
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/26
	ул. Советская, 91
	-
	1
	-
	июль
	2022

	232
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/1
	ул. Заречная, 21
	-
	1
	-
	июль
	2022

	233
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/7
	ул. Молодежная, 83
	-
	1
	-
	июль
	2022

	234
	Городищенский район
	с. Канаевка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/23
	ул. Саратовская, 27
	-
	1
	-
	июль
	2022

	235
	Городищенский район
	с. Канаевка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/30
	ул. Саратовская, 26
	-
	1
	-
	июль
	2022

	236
	Городищенский район
	с. Канаевка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/22
	ул. Саратовская, 23
	-
	1
	-
	июль
	2022

	237
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/17
	ул. Пристанционная, 43
	-
	1
	-
	июль
	2022

	238
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/4
	ул. Молодежная, 4
	-
	1
	-
	июль
	2022

	239
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/18
	ул. Пристанционная, 93
	-
	1
	-
	июль
	2022

	240
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/25
	ул. Советская, 81
	-
	1
	-
	июль
	2022

	241
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/19
	ул. Садовая, 12
	-
	1
	-
	июль
	2022

	242
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/5
	ул. Молодежная, 40
	-
	1
	-
	июль
	2022

	243
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/6
	ул. Молодежная, 67
	-
	1
	-
	июль
	2022

	244
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/3
	ул. Колхозный пер., 10
	-
	1
	-
	июль
	2022

	245
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/2
	ул. Заречная, 66
	-
	1
	-
	июль
	2022

	246
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000010/6
	ул. Привокзальная, 21
	-
	1
	-
	июль
	2022

	247
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000010/8
	ул. Привокзальная, 29
	-
	1
	-
	июль
	2022

	248
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000077
	ул. Привокзальная, 10 (кнзу 58:07:0590201:53)
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	249
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000041
	ул. Привокзальная, 17
	-
	1
	-
	июль
	2022

	250
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000011/1
	ул. Садовая, 23
	-
	1
	-
	июль
	2022

	251
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/20
	ул. Садовая, 43
	-
	1
	-
	июль
	2022

	252
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/29
	ул. Молодежная, 11
	-
	1
	-
	июль
	2022

	253
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000012/4
	ул. Заречная, 15
	-
	1
	-
	июль
	2022

	254
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000012/5
	ул. Заречная, 16
	-
	1
	-
	июль
	2022

	255
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000012/6
	ул. Заречная, 20
	-
	1
	-
	июль
	2022

	256
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000012/2
	ул. Заречная, 8а
	-
	1
	-
	июль
	2022

	257
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000012/10
	ул. Заречная, 18
	-
	1
	-
	июль
	2022

	258
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000012/7
	ул. Заречная, 23
	-
	1
	-
	июль
	2022

	259
	Городищенский район
	с. Можарка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000024/2
	ул. Центральная, 72
	-
	1
	-
	июль
	2022

	260
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/8
	ул. Ленина, 39
	-
	1
	-
	июль
	2022

	261
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/15
	ул. Сараева, 10
	-
	1
	-
	июль
	2022

	262
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000022/19
	ул. Сараева, 43а
	-
	1
	-
	июль
	2022

	263
	Городищенский район
	с. Лопатино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000015
	ул. Московская, 31
	-
	1
	-
	июль
	2022

	264
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/13
	ул. Дружба, 44
	-
	1
	-
	июль
	2022

	265
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005/12
	ул. Дружба, 17
	-
	1
	-
	июль
	2022

	266
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000005
	ул. Молодежная, 41
	-
	1
	-
	июль
	2022

	267
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000011/10
	ул. Садовая, 19
	-
	1
	-
	август
	2022

	268
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000011/3
	ул. Садовая, 29, кв. 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	269
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000011/2
	ул. Садовая, 26
	-
	1
	-
	август
	2022

	270
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/14
	ул. Пензенская, 122
	-
	1
	-
	август
	2022

	271
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000012/1
	ул. Заречная, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	272
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000012/8
	ул. Заречная, 29
	-
	1
	-
	август
	2022

	273
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000012/9
	ул. Заречная, 52
	-
	1
	-
	август
	2022

	274
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000011/9
	ул. Школьная, 71
	-
	1
	-
	август
	2022

	275
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000011/7
	ул. Школьная, 53
	-
	1
	-
	август
	2022

	276
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000011/5
	ул. Школьная, 48
	-
	1
	-
	август
	2022

	277
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000011/8
	ул. Школьная, 61
	-
	1
	-
	август
	2022

	278
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/28
	ул. Школьная, 75
	-
	1
	-
	август
	2022

	279
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000010/9
	ул. Привокзальная, 18
	-
	1
	-
	август
	2022

	280
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000010/1
	ул. Овражная, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	281
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000012/3
	ул. Заречная, 11
	-
	1
	-
	август
	2022

	282
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/8
	ул. Нагорная, 24
	-
	1
	-
	август
	2022

	283
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/15
	ул. Пензенская, 124
	-
	1
	-
	август
	2022

	284
	Городищенский район
	с. Канаевка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/31
	ул. Южная, 29
	-
	1
	-
	август
	2022

	285
	Городищенский район
	с. Канаевка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/24
	ул. Саратовская, 40
	-
	1
	-
	август
	2022

	286
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/16
	ул. Привокзальная, 12
	-
	1
	-
	август
	2022

	287
	Городищенский район
	с. Канаевка
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/21
	ул. Саратовская, 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	288
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/27
	ул. Солнечная, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	289
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/13
	ул. Пензенская, 120
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	290
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/9
	ул. Нагорная, 25
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	291
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/10
	ул. Пензенская, 31
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	292
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/12
	ул. Пензенская, 118
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	293
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000013/11
	ул. Пензенская, 42
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	294
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000011/6
	ул. Школьная, 50
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	295
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000011/4
	ул. Садовая, 29, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	296
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000010/7
	ул. Привокзальная, 24
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	297
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000010/4
	ул. Привокзальная, 14
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	298
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000010/3
	ул. Привокзальная, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	299
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000010/5
	ул. Привокзальная, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	300
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/8
	ул. Слобода, 54
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	301
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000018/2
	ул. Калинина, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	302
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000018
	ул. Фабричная, 21, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	303
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000018/3
	ул. Пристанционная, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	304
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001
	ул. Колхозная, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	305
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001
	ул. Колхозная, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	306
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/10
	ул. Ленина, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	307
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001
	ул. Рабочая, 24
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	308
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/6
	ул. Железнодорожная, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	309
	Городищенский район
	п. Середа
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000030/3
	ул. Придорожная, 54а
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	310
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000075/3
	ул. Лесная, 30
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	311
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000075/8
	ул. Полевая, 63
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	312
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000028/4
	ул. Ленина, 6
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	313
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000028/8
	ул. Ленина, 87
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	314
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000028
	ул. Ленина, 143
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	315
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000095/3
	ул. Ленина, 144
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	316
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000028/6
	ул. Ленина, 58
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	317
	Городищенский район
	п. Середа
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000030/1
	ул. Придорожная, 13
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	318
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000003/21
	ул. Солнечная, 32
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	319
	Городищенский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000000
	ул. Лесная, 13
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	320
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000008
	ул. М. Гафури, 5
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	321
	Городищенский район
	д. Рубежные Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000004
	ул. Лесная, 49
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	322
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/3
	ул. Лесная, 33
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	323
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000028/7
	ул. Ленина, 139
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	324
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000066/7
	ул. Фрунзе, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	325
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000066/4
	ул. Красноармейская, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	326
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000066/1
	ул. 1-я Озерная, 42
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	327
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000066/3
	ул. Кирова, 19
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	328
	Городищенский район
	с. Верхняя Елюзань
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000009
	ул. Лермонтова, 31
	-
	1
	-
	ноябрь
	2021

	329
	Городищенский район
	с. Верхняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000009
	ул. Лермонтова, 41
	-
	1
	-
	ноябрь
	2021

	330
	Городищенский район
	с. Верхняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000009
	ул. Лермонтова, 43
	-
	1
	-
	ноябрь
	2021

	331
	Городищенский район
	с. Верхняя Елюзань
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000009
	ул. Лермонтова, 44
	-
	1
	-
	ноябрь
	2021

	332
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/14
	ул. 30 годовщина Октября, 31
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	333
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001
	ул. Первомайская, 39
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	334
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000054/1
	ул. Заводская, 15
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	335
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000054/2
	ул. Комсомольская, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	336
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000054/3
	ул. Комсомольская, 46
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	337
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000018
	ул. Московская, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	338
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000043
	ул. 1-я Озерная, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	339
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/11
	ул. Центральная, 43
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	340
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000008
	ул. Курмыш, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	341
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000042
	ул. Садовая, 40
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	342
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000046
	ул. Речная, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	343
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000025/15
	ул. Лесная, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	344
	Городищенский район
	с. Садовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000038/2
	ул. Садовая, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	345
	Городищенский район
	с. Садовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000038/1
	ул. Садовая, 45
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	346
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000045
	ул. Речная, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	347
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000047
	ул. Речная, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	348
	Городищенский район
	с. Верхняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000009/2
	ул. Школьная, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	349
	Городищенский район
	с. Верхняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000009/1
	ул. Лермонтова, 46а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	350
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/13
	ул. 30 Годовщина Октября, 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	351
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000066/6
	ул. Советская, 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	352
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000066/5
	ул. Октябрьская, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	353
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/9
	ул. Полевая, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	354
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000072/3
	ул. Ленина, 262
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	355
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000062/1
	ул. Заречная, 70
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	356
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063
	ул. Пристанционная, 63
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	357
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000060/2
	ул. Ветеранов, 48
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	358
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000060
	ул. Солнечная, 1, кв. 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	359
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000060/4
	ул. Солнечная, 9, кв. 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	360
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000068
	ул. Октябрьская, 13
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	361
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000068/5
	ул. Октябрьская, 68
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	362
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000068
	ул. Октябрьская, 35
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	363
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000068/2
	ул. Октябрьская, 42
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	364
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000068/4
	ул. Октябрьская, 66
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	365
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000068/3
	ул. Октябрьская, 60
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	366
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000068/1
	ул. Горького, 46
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	367
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000054/4
	ул. Кирова, 29
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	368
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000069/1
	ул. Школьная, 31
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	369
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/13
	ул. Луговая, 38
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	370
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000075/11
	ул. Полевая, 79а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	371
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000075/10
	ул. Полевая, 69
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	372
	Городищенский район
	п. Затон
	установка пункта редуцирования газа
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000039
	ул. Нагорная, 1а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	373
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000071/2
	ул. Луговая, 48
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	374
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/2
	ул. Заречная, 38
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	375
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000076/8
	ул. Советская, 42
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	376
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000076/5
	ул. Нагорная, 12
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	377
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000058/2
	ул. Садовая, 7
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	378
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000069/5
	ул. Ленина, 22
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	379
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000075/12
	ул. Полевая, 88
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	380
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000056
	ул. Заречная, 134
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	381
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000061/4
	ул. Совхозная, 2, кв. 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	382
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000061
	ул. Солнечная, 17
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	383
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000067/2
	ул. Кооперативная, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	384
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000074
	ул. Лесная, 10а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	385
	Городищенский район
	с. Иванисовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000064/1
	ул. Коммунистическая, 5
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	386
	Городищенский район
	с. Иванисовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000064/3
	ул. Центральная, 25
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	387
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000066
	ул. Октябрьская, 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	388
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000058/1
	ул. Садовая, 6
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	389
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000056
	ул. Престижная, 34
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	390
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000060/5
	ул. Солнечная, 13, кв. 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	391
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000056
	ул. Саловский бор, 33
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	392
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000056/1
	ул. Заводская, 35
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	393
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000069/2
	ул. Луговая, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	394
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/5
	ул. Заречная, 61а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	395
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034
	ул. Центральная, 27а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	396
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/6
	ул. Центральная, 12а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	397
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/8
	ул. Центральная, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	398
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/10
	ул. Центральная, 44
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	399
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/14
	ул. Центральная, 94
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	400
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/13
	ул. Центральная, 93
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	401
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/11
	ул. Центральная, 49
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	402
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034
	ул. Центральная, 55а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	403
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/16
	ул. Центральная, 104
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	404
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/7
	ул. Центральная, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	405
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/1
	ул. Заречная, 19
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	406
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/2
	ул. Заречная, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	407
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/3
	ул. Заречная, 55
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	408
	Городищенский район
	с. Верхний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000035/1
	ул. Заречная, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	409
	Городищенский район
	с. Верхний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000035/2
	ул. Советская, 73
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	410
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000060/3
	ул. Ветеранов, 92
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	411
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000066
	ул. Быстрова, 27
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	412
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000056/3
	ул. Степная, 29
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	413
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000058/4
	ул. Садовая, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	414
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/4
	ул. Заречная, 60
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	415
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000068/6
	ул. Садовая, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	416
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000068
	ул. Октябрьская, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	417
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000061/3
	ул. Советская, 20
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	418
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000071/1
	ул. Луговая, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	419
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000076
	ул. Новоселов, 4, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	420
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000048
	ул. Луговая, 49а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	421
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/14
	ул. Луговая, 63
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	422
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000060/1
	ул. Ветеранов, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	423
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000054/5
	ул. Набережная, 58
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	424
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000069/3
	ул. Городищенская, 27
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	425
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000099/2
	ул. Заречная, 48
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	426
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000071/3
	ул. Луговая, 60
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	427
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000050
	ул. Луговая, 76
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	428
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000049
	ул. Луговая, 58
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	429
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000058/3
	ул. Садовая, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	430
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000058/5
	ул. Садовая, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	431
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000058/6
	ул. Садовая, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	432
	Городищенский район
	д. Борисовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000073
	ул. Нагорная, 125
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	433
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000058/7
	ул. Школьная, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	434
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000066
	ул. Пионерская, 33
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	435
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001
	ул. Дзержинского, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	436
	Городищенский район
	с. Николо-Райское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000036
	ул. Райская, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	437
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000089
	ул. Овражная, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	438
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000057/3
	ул. Рабочая, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	439
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000059/1
	ул. Заречная, 4а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	440
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000059/4
	ул. Заречная, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	441
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000059/2
	ул. Заречная, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	442
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/4
	ул. Лесная, 52
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	443
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/7
	ул. Молодежная, 63
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	444
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/11
	ул. Советская, 85
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	445
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/10
	ул. Саратовская, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	446
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/12
	ул. Спасская, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	447
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000067/1
	ул. Больничная, 22а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	448
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000076/3
	ул. Городищенская, 30
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	449
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000076/4
	ул. Мельничная, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	450
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000068
	ул. Садовая, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	451
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000068/7
	ул. Советская, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	452
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000054/6
	ул. Ленина, 140
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	453
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000055/2
	ул. Ленинская, 60
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	454
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/12
	ул. Центральная, 50
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	455
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/15
	ул. Центральная, 103
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	456
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000034/9
	ул. Центральная, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	457
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000065
	ул. Белинского, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	458
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000056
	ул. Престижная, 50
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	459
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000056/2
	ул. Нагорная, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	460
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000072/2
	ул. Ленина, 200
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	461
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000061
	ул. Советская, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	462
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000061/2
	ул. Слобода, 56
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	463
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000076/2
	ул. Городищенская, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	464
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000076/1
	ул. Заречная, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	465
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000075/4
	ул. Полевая, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	466
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000075/5
	ул. Полевая, 47
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	467
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000075/6
	ул. Полевая, 58
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	468
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000075/9
	ул. Полевая, 67
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	469
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000075/7
	ул. Полевая, 61
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	470
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000071/4
	ул. Луговая, 69
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	471
	Городищенский район
	с. Иванисовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000064/2
	ул. Набережная, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	472
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000084
	ул. Центральная, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	473
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000072/1
	ул. Ленина, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	474
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/15
	ул. Луговая, 69, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	475
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000016/16
	ул. Центральная, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	476
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000060
	ул. Ветеранов, 81
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	477
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000001/15
	ул. Дзержинского, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	478
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063
	ул. Пензенская, 87
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	479
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/13
	ул. Школьная, 45
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	480
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000059/3
	ул. Заречная, 17
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	481
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000059/5
	ул. Заречная, 60
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	482
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000057/1
	ул. Овражная, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	483
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/5
	ул. Лесная, 53
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	484
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/6
	ул. Лесная, 54
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	485
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000058/7
	ул. Школьная, 51
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	486
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000058/8
	ул. Светлая, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	487
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000057/2
	ул. Привокзальная, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	488
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/8
	ул. Набережная, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	489
	Городищенский район
	с. Телегино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000037
	ул. Центральная, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	490
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000055/1
	ул. Ленинская, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	491
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000066
	ул. Суворова, 27
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	492
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000066/2
	ул. 2-я Луговая, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	493
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000069/4
	ул. Городищенская, 29
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	494
	Городищенский район
	с. Можарка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000070
	ул. Центральная, 122
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	495
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000076/6
	ул. Советская, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	496
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000076/7
	ул. Советская, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	497
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000063/1
	ул. Городищенская, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	498
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000075/1
	ул. Лесная, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	499
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000075/2
	ул. Лесная, 19А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	500
	Городищенский район
	д. Марьевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000040
	ул. Советская, 49
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	501
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000085/4
	ул. Мельничная, 20а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	502
	Городищенский район
	п. Середа
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000094
	ул. Придорожная, 48
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	503
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087
	ул. Железнодорожная, 46
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	504
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/15
	ул. Советская, 83
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	505
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087
	ул. Южная, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	506
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000081/8
	ул. Советская, 72
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	507
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000081/7
	ул. Советская, 49
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	508
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000085/1
	ул. Заречная, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	509
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000107
	ул. Комсомольская, 43
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	510
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000078
	ул. Советская, 57
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	511
	Городищенский район
	с. Иванисовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000090/1
	ул. Коммунистическая, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	512
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000062/2
	ул. Титова, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	513
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000062
	ул. Ольховская, 25
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	514
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/8
	ул. Молодежная, 58
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	515
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000085/7
	ул. Советская, 39а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	516
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000082/5
	ул. Ленинская, 119
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	517
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000092/5
	ул. Полевая, 101
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	518
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000089/1
	ул. Овражная, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	519
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000081/2
	ул. Комсомольская, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	520
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000082/2
	ул. Ленинская, 80
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	521
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000082/6
	ул. Ленинская, 160
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	522
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000084/4
	ул. Центральная, 58
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	523
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000091
	ул. Дружбы, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	524
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000091
	ул. Подгорная, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	525
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000085/5
	ул. Советская, 35
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	526
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/4
	ул. Городищенская, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	527
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/5
	ул. Городищенская, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	528
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/10
	ул. Пензенская, 100
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	529
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000084/3
	ул. Центральная, 38
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	530
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000096/1
	ул. Луговая, 61
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	531
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000096/2
	ул. Луговая, 65
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	532
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/6
	ул. Заречная, 27
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	533
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087
	ул. Железнодорожная, 32
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	534
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000088/1
	ул. Молодежная, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	535
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000089/2
	ул. Привокзальная, 29а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	536
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000109/2
	ул. Лямаевка, 11, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	537
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000105
	ул. Горького, 62
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	538
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000095/1
	ул. Ленина, 83
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	539
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000088/5
	ул. Школьная, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	540
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000107/2
	ул. Овражный переулок, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	541
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000109/1
	ул. Борисовка, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	542
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000081/1
	ул. Заводская, 41
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	543
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000081/6
	ул. Лесная, 49
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	544
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000082/4
	ул. Ленинская, 117
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	545
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000082/8
	ул. Ленинская, 170
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	546
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000084/2
	ул. Заречная, 29
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	547
	Городищенский район
	с. Садовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000097
	ул. Садовая, 43
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	548
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/11
	ул. Пристанционная, 47
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	549
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/1
	пер. Колхозный, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	550
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/13
	ул. Саратовская, 38
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	551
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/7
	ул. Лесная, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	552
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000092/8
	ул. Полевая, 118
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	553
	Городищенский район
	с. Верхний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000083
	ул. Заречная, 10б
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	554
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000079
	ул. Нагорная, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	555
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000106/4
	ул. Совхозная, 9, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	556
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000088/3
	ул. Школьная, 19
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	557
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/12
	ул. Садовая, 31
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	558
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000081
	ул. Школьная, 31
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	559
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000081/3
	ул. Комсомольская, 48
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	560
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000082/1
	ул. Калинина, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	561
	Городищенский район
	с. Иванисовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000090/2
	ул. Центральная, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	562
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000095/2
	ул. Ленина, 97
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	563
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000100/1
	ул. Городищенская, 9а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	564
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000092/2
	ул. Полевая, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	565
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000082/7
	ул. Ленинская, 162
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	566
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000081/4
	ул. Кирова, 31
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	567
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000100/2
	ул. Городищенская, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	568
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000092/7
	ул. Полевая, 111
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	569
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000085/2
	ул. Городищенская, 34
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	570
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/14
	ул. Советская, 58
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	571
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/9
	ул. Набережная, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	572
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000103/2
	ул. Тополиная, 17а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	573
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000109
	ул. Есенина, 25
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	574
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000098
	ул. Родниковая, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	575
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000080
	ул. Ленина, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	576
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000080/2
	ул. Первомайская, 31
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	577
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000092/4
	ул. Полевая, 97а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	578
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/3
	пер. Лесной, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	579
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000089/3
	ул. Рабочая, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	580
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000095
	ул. Ленина, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	581
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000106/1
	ул. Полевая, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	582
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000107/1
	ул. Калинина, 54
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	583
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000092/3
	ул. Полевая, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	584
	Городищенский район
	д. Марьевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000040
	ул. Советская, 45
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	585
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000106/2
	ул. Совхозная, 4, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	586
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000109/3
	ул. Совхозная, 1, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	587
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000106/3
	ул. Совхозная, 6, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	588
	Городищенский район
	д. Рубежные Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000108
	ул. Лесная, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	589
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000088/2
	ул. Садовая, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	590
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000099/1
	ул. Заречная, 47, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	591
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000178
	ул. Центральная, 101
	-
	1
	-
	январь
	2024

	592
	Городищенский район
	с. Вышелей
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000084/1
	ул. Заречная, 25
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	593
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000085/6
	ул. Советская, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	594
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000089
	ул. Привокзальная, 30
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	595
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000080/1
	ул. 2-я Луговая, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	596
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000080
	ул. Пионерская, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	597
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000085/3
	ул. Мельничная, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	598
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000106/5
	ул. Центральная, 35
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	599
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000081/5
	ул. Кирова, 33
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	600
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000088/4
	ул. Школьная, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	601
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000096
	ул. Луговая, 42
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	602
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000010/10
	ул. Привокзальная, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	603
	Городищенский район
	с. Русский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000102
	ул. М. Смирновой, 87
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	604
	Городищенский район
	с. Николо-Райское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000101
	ул. Райская, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	605
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000082/3
	ул. Ленинская, 83
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	606
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000107/3
	ул. Советская, 65
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	607
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000103/1
	ул. Луначарского, 74
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	608
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000087/2
	пер. Лесной, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	609
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000086
	ул. Заречная, 24
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	610
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000092/6
	ул. Полевая, 104
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	611
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000107/4
	ул. Советская, 75
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	612
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000117/2
	пер. Учительский, 4
	-
	1
	-
	март
	2023

	613
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000117/1
	ул. Заречная, 19
	-
	1
	-
	март
	2023

	614
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000117/3
	ул. Пристанционная, 105
	-
	1
	-
	март
	2023

	615
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000125/2
	ул. Полевая, 37
	-
	1
	-
	март
	2023

	616
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000125/1
	ул. Полевая, 27
	-
	1
	-
	март
	2023

	617
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000113/1
	ул. Озерная, 18
	-
	1
	-
	март
	2023

	618
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000113/2
	ул. Дружбы, 6
	-
	1
	-
	март
	2023

	619
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000113/4
	ул. Титова, 16
	-
	1
	-
	март
	2023

	620
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000113/3
	ул. Дружбы, 74
	-
	1
	-
	март
	2023

	621
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000123
	ул. Луговая, 40
	-
	1
	-
	март
	2023

	622
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000115
	ул. Садовая, 21
	-
	1
	-
	март
	2023

	623
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000111/1
	ул. Слобода, 30
	-
	1
	-
	март
	2023

	624
	Городищенский район
	с. Юлово
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000111/2
	ул. Слобода, 33
	-
	1
	-
	март
	2023

	625
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000018
	ул. Озерная 2-я, 62
	-
	1
	-
	март
	2023

	626
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000119
	ул. Советская, 106
	-
	1
	-
	март
	2023

	627
	Городищенский район
	с. Садовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000124/1
	ул. Садовая, 19
	-
	1
	-
	март
	2023

	628
	Городищенский район
	с. Садовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000124/2
	ул. Садовая, 21
	-
	1
	-
	март
	2023

	629
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000126
	ул. Рабочая, 11
	-
	1
	-
	март
	2023

	630
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000118/1
	ул. Луговая, 70, кв. 2
	-
	1
	-
	март
	2023

	631
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000118/2
	ул. Совхозная, 9, кв. 2
	-
	1
	-
	март
	2023

	632
	Городищенский район
	с. Мордовский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000121
	ул. Лесная, 5
	-
	1
	-
	март
	2023

	633
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000114/1
	ул. Солнечная, 5
	-
	1
	-
	март
	2023

	634
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000114/2
	ул. Восточная, 22а
	-
	1
	-
	март
	2023

	635
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000114/4
	ул. Рабочая, 22
	-
	1
	-
	март
	2023

	636
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000114/3
	ул. Г. Камала, 72
	-
	1
	-
	март
	2023

	637
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000122/1
	ул. Родниковая, 3
	-
	1
	-
	март
	2023

	638
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-22-526-000010/2
	ул. Привокзальная, 10 (кнзу 58:07:590201:0013)
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	639
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000120/2
	ул. Строителей, 43
	-
	1
	-
	март
	2023

	640
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000120/1
	ул. Советская, 22
	-
	1
	-
	март
	2023

	641
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000116
	ул. Заречная, 79
	-
	1
	-
	март
	2023

	642
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000110
	ул. Карла Маркса, 96
	-
	1
	-
	март
	2023

	643
	Городищенский район
	с. Телегино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000112
	ул. Центральная, 43
	-
	1
	-
	март
	2023

	644
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000145
	ул. Красная Заря, 35, кв. 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	645
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000128
	ул. Красная Заря, 35, кв. 2
	-
	1
	-
	июнь
	2023

	646
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000001
	ул. Комсомольская, 8
	-
	1
	-
	август
	2023

	647
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000138
	ул. Площадь Свободы, 13
	-
	1
	-
	август
	2023

	648
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000175
	ул. Полевая, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	649
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000176
	ул. Полевая, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	650
	Городищенский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000177
	ул. Полевая, 40
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	651
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000151
	ул. Привокзальная, 8, кв. 1 (кнзу 58:07:0590101:265)
	-
	1
	-
	май
	2023

	652
	Городищенский район
	ж/д ст. Шнаево
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000134
	ул. Привокзальная, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	653
	Городищенский район
	п. Смычка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000144
	ул. Овражная, 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	654
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000122/2
	ул. Лесная, 114
	-
	1
	-
	май
	2023

	655
	Городищенский район
	д. Рубежные Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000154
	ул. Лесная, 18
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	656
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000162
	ул. Пушкина, 25
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	657
	Городищенский район
	с. Верхний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000142
	ул. Заречная, 4
	-
	1
	-
	май
	2023

	658
	Городищенский район
	с. Верхний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000143
	ул. Заречная, 5
	-
	1
	-
	август
	2023

	659
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000179
	ул. Советская, 26а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	660
	Городищенский район
	с. Дигилевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000141
	ул. Советская, 36а
	-
	1
	-
	май
	2023

	661
	Городищенский район
	с. Иванисовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000137
	ул. Центральная, 35
	-
	1
	-
	май
	2023

	662
	Городищенский район
	с. Иванисовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000136
	ул. Коммунистическая, 24
	-
	1
	-
	август
	2023

	663
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000135
	ул. Советская, 2
	-
	1
	-
	август
	2023

	664
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000155
	ул. Заречная, 50
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	665
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000156
	ул. Садовая, 63
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	666
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000157
	ул. Совхозная, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	667
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000011
	ул. Молодежная, 29
	-
	1
	-
	август
	2023

	668
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000171
	ул. Ленина, 121
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	669
	Городищенский район
	с. Русский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000165
	ул. М. Смирновой, 50
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	670
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000008
	ул. Саловский бор, 47
	-
	1
	-
	июнь
	2023

	671
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000130
	ул. Степная, 32
	-
	1
	-
	август
	2023

	672
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000131
	ул. Саловский бор, 26
	-
	1
	-
	август
	2023

	673
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000132
	ул. Северная, 32
	-
	1
	-
	август
	2023

	674
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000133
	ул. Механическая, 5
	-
	1
	-
	август
	2023

	675
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000147
	ул. Механическая, 54
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	676
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000146
	ул. Ленинская, 73
	-
	1
	-
	май
	2023

	677
	Городищенский район
	с. Уранка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000129
	ул. Красноармейская, 10
	-
	1
	-
	май
	2023

	678
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000017
	ул. Ленина, 164
	-
	1
	-
	август
	2023

	679
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000139
	ул. Ленина, 13
	-
	1
	-
	май
	2023

	680
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000164
	ул. Красная, 54
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	681
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000166
	ул. Славная, 44
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	682
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000167
	ул. Славная, 46
	-
	1
	-
	январь
	2024

	683
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000180
	ул. Славная, 48
	-
	1
	-
	январь
	2024

	684
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000168
	ул. Славная, 50
	-
	1
	-
	январь
	2024

	685
	Городищенский район
	с. Можарка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000169
	ул. Центральная, 112/2
	-
	1
	-
	январь
	2024

	686
	Городищенский район
	д. Кологреевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000170
	ул. Луговая, 85
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	687
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000182
	ул. Железнодорожная, 48
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	688
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000183
	ул. Полевая, 1
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	689
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000184
	ул. Пензенская, 59
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	690
	Городищенский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000185
	ул. Лесная, 10
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	691
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000186
	ул. Озерная, 17
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	692
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000187
	ул. Лесная, 17а
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	693
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000188
	ул. Лесная, 29
	-
	1
	-
	март
	2024

	694
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000189
	ул. Железнодорожная, 102
	-
	1
	-
	март
	2024

	695
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000190
	ул. Славная, 37
	-
	1
	-
	март
	2024

	696
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000191
	ул. Пешая, 17
	-
	1
	-
	март
	2024

	697
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000192
	ул. Горького, 24
	-
	1
	-
	март
	2024

	698
	Городищенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000193
	ул. Полевая, 11
	-
	1
	-
	март
	2024

	699
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000194
	ул. Пензенская, 5
	-
	1
	-
	март
	2024

	700
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000195
	ул. Заречная, 14
	-
	1
	-
	март
	2024

	701
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000196
	ул. Лесная, 287
	-
	1
	-
	март
	2024

	702
	Городищенский район
	п. Красный
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000197
	ул. Заречная, 49
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	703
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000198
	ул. Ветеранов, 67
	-
	1
	-
	май
	2024

	704
	Городищенский район
	с. Иванисовка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000199
	ул. Коммунистическая, 2
	-
	1
	-
	май
	2024

	705
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000200
	ул. Речная, 17
	-
	1
	-
	май
	2024

	706
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000173
	ул. Лесная, 62
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	707
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-23-526-000174
	ул. Лесная, 130
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	708
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000203
	ул. Лесная, 12
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	709
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000201
	ул. Лесная, 100
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	710
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000202
	ул. Мира, 53
	-
	1
	-
	август
	2024

	711
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000205
	ул. Красная, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	712
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000206
	ул. Престижная, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	713
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000207
	ул. Молодежная, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	714
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000208
	ул. Ветеранов, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	715
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000209
	ул. Луначарского, 66
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	716
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000210
	ул. Трудовая, 33
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	717
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000211
	ул. Запрудная, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	718
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000212
	ул. Садовая, 47
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	719
	Городищенский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000213
	ул. Лесная, 31
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	720
	Городищенский район
	с. Канаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000214
	ул. Пристанционная, 37а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	721
	Городищенский район
	с. Павло-Куракино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000215
	ул. Ленина, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	722
	Городищенский район
	с. Русский Ишим
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000216
	ул. М. Смирновой, 88
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	723
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000217
	ул. Пионерская, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	724
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000218
	ул. Комсомольская, 31
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	725
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000219
	ул. Песочная, 1а
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	726
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000220
	ул. Лесная, 11
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	727
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000221
	ул. Славная, 39
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	728
	Городищенский район
	п. Середа
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000222
	ул. Придорожная, 24
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	729
	Городищенский район
	п. Тумалейка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000223
	ул. Лесная, 31
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	730
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000224
	ул. Красная, 14
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	731
	Городищенский район
	с. Николо-Райское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000225
	ул. Солнечная, 33
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	732
	Городищенский район
	с. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000226
	ул. Кооперативная, 13
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	733
	Городищенский район
	с. Новые Забалки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000227
	ул. Школьная, 38
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	734
	Городищенский район
	д. Рубежные Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000228
	ул. Лесная, 58
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	735
	Городищенский район
	с. Нижняя Елюзань
	строительство газопровода-ввода
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000229
	пер. Ольховский, 16
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	736
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000230
	ул. Славная, 47
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	737
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000231
	ул. Славная, 45
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	738
	Городищенский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000232
	ул. Советская, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	739
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000233
	ул. Престижная, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	740
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000234
	ул. Славная, 43
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	741
	Городищенский район
	с. Трескино
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000235
	ул. Садовая, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	742
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000236
	ул. Лермонтова, 2
	-
	1
	-
	январь
	2025

	743
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000237
	ул. Светлая, 47
	-
	1
	-
	январь
	2025

	744
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000238
	ул. Прогонная, 56
	-
	1
	-
	январь
	2025

	745
	Городищенский район
	с. Средняя Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000239
	ул. 50 лет Победы, 40
	-
	1
	-
	январь
	2025

	746
	Городищенский район
	г. Сурск
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000240
	ул. Железнодорожная, 15
	-
	1
	-
	январь
	2025

	747
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000241
	ул. Славная, 34А
	-
	1
	-
	январь
	2025

	748
	Городищенский район
	с. Кардаво
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000242
	ул. Ветеранов, 70
	-
	1
	-
	январь
	2025

	749
	Городищенский район
	г. Городище
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000243
	пер. Глухой, 3
	-
	1
	-
	январь
	2025

	750
	Городищенский район
	д. Луговые Выселки
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000244
	ул. Славная, 21
	-
	1
	-
	январь
	2025

	751
	Городищенский район
	р.п. Чаадаевка
	строительство газораспределительной сети
	ЗАО "Городищерайгаз"
	58-24-526-000245
	ул. Белинского, 8
	-
	1
	-
	январь
	2025

	752
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000178
	ул. 14-я Линия, 17/20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	753
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000179
	ул. 14-я Линия, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	754
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000180
	ул. 14-я Линия, 89
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	755
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. 15-я Линия, 46
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	756
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000181
	ул. 15 линия 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	757
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000182
	ул. 1-й Пугачевский пр-д, 27, кв. 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	758
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000183
	ул. 1-я Лесная, 16
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	759
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000184
	ул. 1-я Линия, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	760
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000185
	ул. 2-я Каткова, 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	761
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000186
	ул. 2-я Лесная, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	762
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000187
	ул. 2-я Сосновая, 23/Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	763
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000188
	ул. 4 Линия, 23
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	764
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000189
	ул. 4-я Бутурлинская, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	765
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000190
	ул. Абрамова, 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	766
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000191
	ул. Алексеевское шоссе, 31В
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	767
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000192
	ул. Алексеевское шоссе, 33
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	768
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000193
	ул. Белинского, 403, стр. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	769
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000194
	ул. Березовая, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	770
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000093
	ул. 1-я Бутурлинская 78
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	771
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000195
	ул. Варшавская, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	772
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000196
	ул. Волгоградская, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	773
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000197
	ул. Вольская, 5
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	774
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000001
	ул. Герцена, 5А
	-
	1
	-
	август
	2021

	775
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000002
	ул. Дальняя 2
	-
	1
	-
	июнь
	2021

	776
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000003
	ул. Дачная, 91
	-
	1
	-
	июнь
	2021

	777
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000004
	ул. Дачная, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	778
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Заводская 42
	-
	1
	-
	июль
	2021

	779
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000005
	ул. Заводская, 162
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	780
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000006
	ул. Больничная 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	781
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000007
	ул. Луговая, 9/11, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	782
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000008
	ул. Песчаная, 53
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	783
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000009
	ул. Тополиная, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	784
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000010
	ул. Калинина, 300
	-
	1
	-
	июль
	2021

	785
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000011
	ул. Калинина, 300А
	-
	1
	-
	июль
	2021

	786
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000012
	ул. Кирова, 177, кв. 3
	-
	1
	-
	август
	2021

	787
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000211
	ул. Кленовая, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	788
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000014
	ул. Кленовая, 44
	-
	1
	-
	август
	2021

	789
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000213
	ул. Кленовая, 6
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	790
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Кленовая, 33
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	791
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Мичурина, 1А, кв. 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	792
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000214
	ул. Куприна, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	793
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000019
	ул. Куприна, 10
	-
	1
	-
	август
	2021

	794
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000020
	ул. Куприна, 31
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	795
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000021
	ул. Куприна, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	796
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000218
	ул. Куприна, 53
	-
	1
	-
	март
	2022

	797
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000023
	ул. Ладожская 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	798
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000024
	ул. Ладожская, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	799
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000025
	ул. Льва Толстого, 97
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	800
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000026
	ул. Маркина, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	801
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000027
	ул. Молодая Гвардия, 89, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	802
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000028
	ул. Молодая Гвардия, 146
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	803
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000225
	ул. Молодой Гвардии, 269
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	804
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000226
	ул. Орджоникидзе, 358
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	805
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000227
	ул. Пензенская, 2А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	806
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000228
	ул. Песчаная, 150
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	807
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000033
	ул. Почивалина, 19
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	808
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000230
	ул. Куприна, 14
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	809
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000231
	ул. Куприна, 15
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	810
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000232
	ул. Рабочая, 155
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	811
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000037
	ул. Рабочая, 262, кв. 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	812
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000234
	ул. Самарская, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	813
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000235
	ул. Свердлова, 73, кв. 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	814
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000236
	ул. Силаева, 6
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	815
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000041
	ул. Силаева, 20
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	816
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000238
	ул. Силаева, 31
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	817
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000239
	ул. Силаева, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	818
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000240
	ул. Крупской, 118
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	819
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000241
	ул. Тополиная, 29
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	820
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. 9-я Линия, 42А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	821
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. 9-я Линия, 44
	-
	1
	-
	март
	2023

	822
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Авангардная, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	823
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Авангардная, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	824
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Авангардная, 24
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	825
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Авангардная, 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	826
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Березовая, 1в
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	827
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Вольская 40
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	828
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Дальняя, 2а
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	829
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Дачная, 55
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	830
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Дачная, 84
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	831
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Жигулевская, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	832
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Индустриальная, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	833
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Каткова, 3б, кв. 2
	-
	1
	-
	май
	2023

	834
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Каткова, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	835
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Московская, 78
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	836
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000242
	ул. Песчаная, 97А
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	837
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Рабочая, 375
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	838
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Радищева, 69
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	839
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000243
	ул. Тополиная, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	840
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000079
	ул. Фабричная, 85Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	841
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000245
	ул. Кирова, 150 - 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	842
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000113
	ул. Правды, 14
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	843
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000247
	ул. Калинина, 45А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	844
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000112
	ул. Садовая, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	845
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000086
	ул. Дачная, 57
	-
	1
	-
	май
	2023

	846
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000121
	проезд Авангардный, 4
	-
	1
	-
	май
	2023

	847
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000251
	ул. Каткова, 24
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	848
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000149
	ул. Загородная, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	849
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000252
	ул. 14-я Линия, 87
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	850
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000153
	ул. Рижская, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	851
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000253
	ул. Заводская, 203А
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	852
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000254
	ул. Силаева, 43
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	853
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000255
	ул. Калинина, 300Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	854
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000256
	ул. Каткова, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	855
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000052
	проезд Авангардный, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	856
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000036
	ул. Авангардная, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	857
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000257
	ул. 12-я Линия, 31
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	858
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000064
	ул. Мельзетдинова, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	859
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000259
	ул. Чкалова N 90, кв. 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	860
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000260
	ул. Тополиная, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	861
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000261
	ул. Манторова, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	862
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000051
	ул. 1-ая Сосновая, 49А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	863
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000040
	ул. 4-ая Сосновая, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	864
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000264
	ул. 2-я Сосновая, 35
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	865
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000265
	ул. Циолковского, 41
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	866
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000266
	ул. 12-я Линия, 33
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	867
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000001
	ул. Варшавская, 24
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	868
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000080
	ул. Авангардная, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	869
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000081
	ул. Бутурлинская 3-я, 16
	-
	1
	-
	март
	2023

	870
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000082
	ул. 12-Линия, 34
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	871
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000083
	ул. Рабочая, 95, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	872
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000084
	ул. 1-ая Бутурлинская, 51
	-
	1
	-
	март
	2023

	873
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000085
	ул. Самарская, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	874
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000086
	ул. Чехова, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	875
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000087
	ул. Павлова, 1 кв. 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	876
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000088
	ул. Трудовая, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	877
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000045
	ул. Загородная, 27
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	878
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000089
	ул. Киселева, 37
	-
	1
	-
	май
	2023

	879
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000090
	ул. Силаева, 37
	-
	1
	-
	март
	2023

	880
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000091
	ул. Циолковского, 32
	-
	1
	-
	март
	2023

	881
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000092
	ул. Почивалина, 28
	-
	1
	-
	март
	2023

	882
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000093
	ул. Куприна, 19
	-
	1
	-
	май
	2023

	883
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000094
	ул. Молодая Гвардия, 59, кв. 2
	-
	1
	-
	февраль
	2023

	884
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000095
	ул. Саранская, 20
	-
	1
	-
	май
	2023

	885
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000096
	ул. Волжская, 1А
	-
	1
	-
	январь
	2023

	886
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000046
	ул. Авангардная, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	887
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000170
	ул. Авангардная, 32
	-
	1
	-
	май
	2023

	888
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000056
	ул. 3-я Линия, 45
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	889
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000060
	ул. Маяковского, 110А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	890
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000077
	ул. 7-я Линия, 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	891
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000018
	ул. Алексеевское шоссе, 31И
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	892
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000018
	ул. Алексеевское шоссе, 31Ж
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	893
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000024
	ул. Маркина, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	894
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-25-279-000002
	ул. Мельзетдинова, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	895
	Кузнецкий район
	с. Ясная Поляна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000013
	ул. Молодежная, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	896
	Кузнецкий район
	с. Ясная Поляна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000013
	ул. Строителей, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	897
	Кузнецкий район
	с. Ясная Поляна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000013
	ул. Светлая, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	898
	Кузнецкий район
	с. Ясная Поляна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000013
	ул. Светлая, 19
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	899
	Кузнецкий район
	с. Ясная Поляна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000013
	ул. Солнечная, 25
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	900
	Кузнецкий район
	с. Ясная Поляна
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000267
	ул. Солнечная, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	901
	Кузнецкий район
	с. Ясная Поляна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000095
	ул. Молодежная, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	902
	Кузнецкий район
	с. Ясная Поляна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000130
	ул. Лесная, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	903
	Кузнецкий район
	с. Ясная Поляна
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000097
	ул. Дорожная, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	904
	Кузнецкий район
	с. Ясная Поляна
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000098
	ул. Светлая, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	905
	Кузнецкий район
	с. Ясная Поляна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000029
	ул. Школьная, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	906
	Кузнецкий район
	с. Алексеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000268
	ул. Молодежная, 34
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	907
	Кузнецкий район
	с. Алексеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000065
	ул. Полевая, 17
	-
	1
	-
	январь
	2023

	908
	Кузнецкий район
	с. Алексеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000270
	ул. Центральная, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	909
	Кузнецкий район
	с. Алексеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000020
	ул. Луговая, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	910
	Кузнецкий район
	с. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000023
	ул. Заречная, 20
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	911
	Кузнецкий район
	с. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000023
	ул. Полевая, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	912
	Кузнецкий район
	с. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000092
	ул. Московская, 17
	-
	1
	-
	январь
	2023

	913
	Кузнецкий район
	с. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000271
	ул. Озерная, 53
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	914
	Кузнецкий район
	с. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000099
	ул. Центральная, 30, кв. 5
	-
	1
	-
	март
	2023

	915
	Кузнецкий район
	с. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000100
	ул. Заречная, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	916
	Кузнецкий район
	с. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000076
	ул. Московская, 25
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	917
	Кузнецкий район
	с. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000057
	ул. Запрудная, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	918
	Кузнецкий район
	с. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000057
	ул. Запрудная, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	919
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000277
	ул. Садовая, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	920
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000101
	ул. Зеленая, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	921
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000279
	ул. Садовая, 10
	-
	1
	-
	май
	2022

	922
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000148
	пер. Овражный, 1
	-
	1
	-
	май
	2021

	923
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000149
	ул. Тихая, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	924
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000282
	ул. Совхозная, 7, кв. 4
	-
	1
	-
	май
	2022

	925
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000146
	ул. Восточная, 25
	-
	1
	-
	февраль
	2023

	926
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000284
	ул. Южная, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	927
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000285
	ул. Заводская, 68
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	928
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000102
	ул. Заводская, 18
	-
	1
	-
	май
	2023

	929
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000103
	ул. Ключевая, 6
	-
	1
	-
	май
	2023

	930
	Кузнецкий район
	с. Пионер
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000021
	ул. Солнечная, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	931
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000001
	ул. Олимпийская, 16
	-
	1
	-
	август
	2022

	932
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000001
	ул. Олимпийская, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	933
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000159
	ул. Садовая, 46
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	934
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000160
	ул. Солнечная, 12А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	935
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000161
	ул. Восточная, 27
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	936
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000162
	ул. Выселки, 52
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	937
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000163
	ул. Садовая, 19
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	938
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000164
	ул. Садовая, 21
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	939
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000286
	ул. Выселки, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	940
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000287
	ул. Выселки, 71
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	941
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000020
	ул. Олимпийская, 19
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	942
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000052
	ул. Вишневая, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	943
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000104
	ул. Восточная, 28
	-
	1
	-
	май
	2023

	944
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000049
	ул. Восточная, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	945
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000106
	ул. Вишневая, 14
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	946
	Кузнецкий район
	с. Сухановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000052
	ул. Центральная, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	947
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000012
	ул. Почтовая, 44, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	948
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000012
	ул. Почтовая, 38
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	949
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000288
	ул. Заречная, 65
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	950
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000289
	ул. Заречная, 67
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	951
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000290
	ул. Заречная, 69
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	952
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000012
	ул. Заречная, 64
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	953
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000291
	ул. Заречная, 63
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	954
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000292
	ул. Почтовая, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	955
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000097
	ул. Заречная, 70
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	956
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000293
	ул. Заречная, 54
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	957
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000183
	ул. Заречная, 28
	-
	1
	-
	август
	2021

	958
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000145
	ул. Заречная, 38
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	959
	Кузнецкий район
	с. Монастырское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000017
	ул. Заречная, 44
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	960
	Кузнецкий район
	с. Явлейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000010
	ул. Явлейская, 102
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	961
	Кузнецкий район
	с. Явлейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000010
	ул. Явлейская, 104
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	962
	Кузнецкий район
	с. Явлейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000118
	ул. Луговая, 4а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	963
	Кузнецкий район
	с. Явлейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000107
	ул. Луговая, 14, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	964
	Кузнецкий район
	с. Явлейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000010
	ул. Явлейская, 42
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	965
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000008
	ул. Дворянская, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	966
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000294
	ул. Графская, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	967
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000114
	ул. Дворянская, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	968
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000008
	ул. Дворянская, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	969
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000008
	ул. Заречная, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	970
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000008
	ул. Дворянская, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	971
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000008
	ул. Дворянская, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	972
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000008
	ул. Заречная, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	973
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000199
	ул. Молодежная, 8А
	-
	1
	-
	июль
	2021

	974
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000042
	ул. Молодежная, 30а
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	975
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000008
	ул. Графская, 17а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	976
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000124
	ул. Заречная, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	977
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000107
	ул. Дворянская, 16
	-
	1
	-
	январь
	2023

	978
	Кузнецкий район
	с. Казаковка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000295
	ул. Школьная, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	979
	Кузнецкий район
	с. Казаковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000064
	ул. Центральная, 72
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	980
	Кузнецкий район
	с. Казаковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000064
	ул. Трудовая, 25
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	981
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	982
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	983
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 56
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	984
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 63
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	985
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 91
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	986
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 103
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	987
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Школьный переулок 10а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	988
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 87
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	989
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газопровода-ввода
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 83
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	990
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 93, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	991
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000296
	ул. Центральная, 74
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	992
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000297
	ул. Центральная, 72
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	993
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 20
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	994
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 22
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	995
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000221
	ул. Центральная, 59
	-
	1
	-
	июль
	2021

	996
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 70
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	997
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000011
	ул. Центральная, 52
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	998
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000298
	ул. Центральная, 136
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	999
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000177
	пер. Почтовый, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1000
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000130
	ул. Центральная, 23
	-
	1
	-
	январь
	2023

	1001
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000046
	ул. Центральная, 146
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1002
	Кузнецкий район
	с. Шишовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000009
	ул. Гражданская, 96
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1003
	Кузнецкий район
	с. Шишовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000009
	ул. Гражданская, 92, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1004
	Кузнецкий район
	с. Шишовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000009
	ул. Гражданская, 92, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1005
	Кузнецкий район
	с. Шишовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000009
	ул. Гражданская, 51
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1006
	Кузнецкий район
	с. Шишовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000009
	ул. Гражданская, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1007
	Кузнецкий район
	с. Шишовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000128
	ул. Гражданская, 34
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1008
	Кузнецкий район
	с. Казаковка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000299
	ул. Школьная 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1009
	Кузнецкий район
	с. Казаковка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000108
	ул. Центральная, 41
	-
	1
	-
	март
	2023

	1010
	Кузнецкий район
	с. Казаковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000072
	ул. Школьная, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1011
	Кузнецкий район
	с. Казаковка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000109
	ул. Центральная, 47
	-
	1
	-
	март
	2023

	1012
	Кузнецкий район
	с. Нижнедубенск
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000005
	ул. Дубенская, 20
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1013
	Кузнецкий район
	с. Нижнедубенск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000108
	ул. Дубенская, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1014
	Кузнецкий район
	с. Нижнедубенск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000022
	ул. Дубенская, 27
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1015
	Кузнецкий район
	с. Нижнедубенск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000176
	ул. Дубенская, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1016
	Кузнецкий район
	с. Анненково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000300
	ул. Юбилейная, 34
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1017
	Кузнецкий район
	с. Анненково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000301
	ул. Колхозная, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1018
	Кузнецкий район
	с. Анненково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000302
	ул. Юбилейная, 24
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1019
	Кузнецкий район
	с. Анненково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000049
	ул. Юбилейная, 34А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1020
	Кузнецкий район
	с. Нижнее Аблязово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000039
	ул. Дворовая, 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1021
	Кузнецкий район
	с. Нижнее Аблязово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000110
	ул. Садовая, 49
	-
	1
	-
	май
	2023

	1022
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	ул. Мичурина, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1023
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	ул. Мичурина, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1024
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	ул. Мичурина, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1025
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	ул. Лермонтова, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1026
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	ул. Лермонтова, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1027
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	пер. Лермонтова, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1028
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	ул. Пушкина, 24
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1029
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	ул. Рабочая, 35
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1030
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	ул. Советская, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1031
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	ул. Лермонтова, 5а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1032
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	ул. Пушкина, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1033
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	ул. Пушкина, 34
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1034
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000111
	ул. Песчаная, 29
	-
	1
	-
	март
	2023

	1035
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000055
	ул. Пушкина, 36
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1036
	Кузнецкий район
	с. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000006
	ул. Мичурина, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1037
	Кузнецкий район
	р.п. Верхозим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000263
	ул. Кузнецкая, 14
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1038
	Кузнецкий район
	р.п. Верхозим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000303
	ул. Песчаная, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1039
	Кузнецкий район
	р.п. Верхозим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000265
	ул. Комсомольская, 7, кв. 2
	-
	1
	-
	август
	2021

	1040
	Кузнецкий район
	д. Боровая
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000004
	ул. Озерная, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1041
	Кузнецкий район
	д. Боровая
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000267
	ул. Озерная, 33
	-
	1
	-
	июнь
	2021

	1042
	Кузнецкий район
	д. Боровая
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000268
	ул. Радищева, 24
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1043
	Кузнецкий район
	д. Боровая
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000269
	ул. Радищева, 30
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1044
	Кузнецкий район
	д. Боровая
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000304
	ул. Радищева, 8А
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	1045
	Кузнецкий район
	д. Боровая
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000271
	ул. Радищева, 28
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1046
	Кузнецкий район
	д. Боровая
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000004
	ул. Радищева, 2А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1047
	Кузнецкий район
	с. Махалино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000007
	ул. Куйбышевская, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1048
	Кузнецкий район
	с. Махалино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000007
	ул. Совхозная, 25
	-
	1
	-
	май
	2023

	1049
	Кузнецкий район
	с. Махалино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000007
	ул. Куйбышевская, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1050
	Кузнецкий район
	с. Махалино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000007
	ул. Куйбышевская, 17
	-
	1
	-
	май
	2023

	1051
	Кузнецкий район
	с. Махалино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000007
	ул. Куйбышевская, 20
	-
	1
	-
	май
	2023

	1052
	Кузнецкий район
	с. Махалино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000278
	ул. Куйбышевская, 35
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1053
	Кузнецкий район
	с. Махалино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000279
	ул. Куйбышевская, 44
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1054
	Кузнецкий район
	с. Махалино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000147
	ул. Куйбышевская, 89
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1055
	Кузнецкий район
	с. Махалино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000305
	переулок Рабочий, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1056
	Кузнецкий район
	с. Махалино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000125
	ул. Нагорная, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1057
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000087
	ул. Нагорная, 37
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1058
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000017
	ул. Набережная, 54
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1059
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000017
	ул. Нагорная, 31
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1060
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000286
	ул. Московская, 91
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1061
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000287
	ул. Садовая, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1062
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000288
	ул. Набережная, 16
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1063
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000313
	ул. Московская, 97
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1064
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000017
	ул. Лесной Кордон, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1065
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000017
	ул. Лесной Кордон, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1066
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000017
	ул. Лесной Кордон, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1067
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000317
	ул. Московская, 73
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1068
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000112
	ул. Пионерская, 17
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1069
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000113
	ул. Садовая, 27
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1070
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000163
	ул. Заводская, 24
	-
	1
	-
	июнь
	2023

	1071
	Кузнецкий район
	с. Старый Кряжим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000044
	ул. Лесной Кордон, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1072
	Кузнецкий район
	с. Татарская Пенделка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000066
	ул. Садовая, 25
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1073
	Кузнецкий район
	с. Татарская Пенделка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000100
	ул. Садовая, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1074
	Кузнецкий район
	с. Татарская Пенделка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000131
	ул. Рабочая, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1075
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Песчаная, 29
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1076
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Песчаная, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1077
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Веселая, 24
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1078
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Веселая, 30
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1079
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Веселая, 41
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1080
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Веселая, 43
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1081
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Песчаная, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1082
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Песчаная, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1083
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Сосновая, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1084
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Светлая, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1085
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Песчаная, 25
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1086
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Сосновая, 35
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1087
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000002
	ул. Сосновая, 82
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1088
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000314
	микрорайон Лесорубов, 13, кв. 1
	-
	1
	-
	июль
	2021

	1089
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000020
	ул. Песчаная, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1090
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000306
	1-й Сосновый переулок, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1091
	Кузнецкий район
	ст. Елюзань
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000307
	ул. Сосновая, 48, кв. 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1092
	Кузнецкий район
	с. Сюзюм
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000018
	ул. Овражная, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1093
	Кузнецкий район
	с. Сюзюм
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000308
	ул. Центральная, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1094
	Кузнецкий район
	с. Сюзюм
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000018
	ул. Заречная, 37
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1095
	Кузнецкий район
	с. Сюзюм
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000018
	ул. Заречная, 38
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1096
	Кузнецкий район
	с. Сюзюм
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000014
	ул. Завьяловская, 2
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1097
	Кузнецкий район
	с. Сюзюм
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000309
	ул. Центральная, 96
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1098
	Кузнецкий район
	с. Сюзюм
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000140
	ул. Центральная, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1099
	Кузнецкий район
	с. Сюзюм
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000114
	переулок Привокзальный, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1100
	Кузнецкий район
	д. Морозовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000019
	ул. Полевая, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1101
	Кузнецкий район
	д. Морозовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000019
	ул. Зеленая, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1102
	Кузнецкий район
	д. Морозовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000019
	ул. Зеленая, 18
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1103
	Кузнецкий район
	д. Морозовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000310
	ул. Лесная, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1104
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000015
	841 км. N 3, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1105
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000015
	841 км. N 3, кв. 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1106
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000015
	841 км. N 1, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1107
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000333
	ул. Лесная, 102
	-
	1
	-
	июль
	2021

	1108
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000315
	ул. Лесная, 144
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1109
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000316
	ул. Надеждинская 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1110
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000319
	ул. Ленинская, 177
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1111
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000318
	ул. Геологов, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1112
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000320
	ул. Надеждинская, 19
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1113
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000151
	ул. Геологов, 38
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1114
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000026
	ул. Геологов, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1115
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000016
	пер. Центральный, 3, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1116
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000016
	ул. Комсомольская, 19Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1117
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000325
	ул. Заводская, 32, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1118
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000344
	ул. Рабочая, 7, кв. 1
	-
	1
	-
	июнь
	2021

	1119
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000345
	ул. Центральная, 10, кв. 3
	-
	1
	-
	июль
	2021

	1120
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000346
	ул. Больничная, 11
	-
	1
	-
	июль
	2021

	1121
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000329
	ул. Заводская, 22, кв. 3
	-
	1
	-
	июль
	2022

	1122
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000330
	ул. Строительная, 2, кв. 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	1123
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000349
	ул. Гагарина, 5, кв. 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1124
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000350
	ул. Советская, 23
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1125
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000351
	ул. Строительная, 4, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1126
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000334
	ул. Первомайская, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1127
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000335
	ул. Лесная, 20
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1128
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000336
	ул. Молодой Гвардии, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1129
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000337
	ул. Московская, 72
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1130
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000338
	ул. Солнечная, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1131
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000339
	ул. Совхозная, 25г/1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1132
	Кузнецкий район
	с. Первое Тарлаково
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000002
	ул. 2-ая Заречная, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1133
	Кузнецкий район
	с. Первое Тарлаково
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000002
	ул. 2-ая Заречная, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1134
	Кузнецкий район
	с. Первое Тарлаково
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000002
	ул. 2-ая Заречная, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1135
	Кузнецкий район
	с. Первое Тарлаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000321
	ул. Заречная, 2, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1136
	Кузнецкий район
	с. Первое Тарлаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000078
	ул. Центральная, 58
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1137
	Кузнецкий район
	с. Первое Тарлаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000322
	ул. 1 я Заречная, 3
	-
	1
	-
	июль
	2022

	1138
	Кузнецкий район
	с. Первое Тарлаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000129
	ул. Совхозная, 16, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1139
	Кузнецкий район
	с. Первое Тарлаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000115
	ул. Совхозная, 14, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1140
	Кузнецкий район
	с. Марьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000021
	ул. Молодежная, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1141
	Кузнецкий район
	с. Бестянка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000323
	ул. Центральная, 244
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1142
	Кузнецкий район
	с. Бестянка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000022
	ул. Лесная, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1143
	Кузнецкий район
	с. Бестянка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000022
	пер. Молодежный, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1144
	Кузнецкий район
	с. Бестянка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000324
	ул. Центральная, 230
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1145
	Кузнецкий район
	с. Бестянка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000371
	ул. Ягодная, 11
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1146
	Кузнецкий район
	с. Бестянка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000372
	ул. Садовая, 25
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1147
	Кузнецкий район
	с. Бестянка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000327
	ул. Полевая, 38
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1148
	Кузнецкий район
	с. Бестянка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000328
	ул. Центральная, 53
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1149
	Кузнецкий район
	с. Бестянка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000332
	ул. Центральная, 31
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1150
	Кузнецкий район
	с. Бестянка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000333
	ул. Овражная, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1151
	Кузнецкий район
	с. Комаровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000331
	ул. Юбилейная, 131а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1152
	Лопатинский район
	с. Комаровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000024
	ул. Полевая, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1153
	Кузнецкий район
	с. Дворики
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000014
	ул. Дорожная, 12
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1154
	Кузнецкий район
	с. Дворики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000340
	ул. Дорожная, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1155
	Кузнецкий район
	с. Дворики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000341
	ул. Дорожная, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1156
	Кузнецкий район
	с. Дворики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000382
	ул. Дорожная, 90
	-
	1
	-
	август
	2021

	1157
	Кузнецкий район
	с. Дворики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000343
	ул. Дорожная, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1158
	Кузнецкий район
	с. Дворики
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000027
	ул. Индустриальная, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1159
	Кузнецкий район
	с. Сосновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000115
	ул. Школьная, 31
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1160
	Кузнецкий район
	с. Радищево
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000003
	ул. Радищева, 2а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1161
	Кузнецкий район
	с. Радищево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000003
	ул. Центральная, 72а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1162
	Кузнецкий район
	с. Радищево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000003
	ул. Радищева, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1163
	Кузнецкий район
	с. Радищево
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000003
	ул. Радищева, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1164
	Кузнецкий район
	с. Радищево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000344
	ул. Центральная, 51
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1165
	Кузнецкий район
	с. Радищево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000345
	ул. Центральная, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1166
	Кузнецкий район
	с. Радищево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000161
	ул. Радищева, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1167
	Кузнецкий район
	с. Радищево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000019
	ул. Радищева, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1168
	Кузнецкий район
	с. Анненково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000015
	ул. Майская, 18
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1169
	Кузнецкий район
	с. Анненково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000041
	ул. Школьная, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1170
	Кузнецкий район
	с. Анненково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000396
	ул. Ленина, 65
	-
	1
	-
	ноябрь
	2021

	1171
	Кузнецкий район
	с. Большой Труев
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000351
	ул. Строителей, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1172
	Кузнецкий район
	с. Малый Труев
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000067
	ул. Степная, 23
	-
	1
	-
	февраль
	2023

	1173
	Кузнецкий район
	с. Малый Труев
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000048
	пер. Дорожный, 3А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1174
	Кузнецкий район
	с. Татарский Канадей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000354
	ул. Садовая, 70
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1175
	Кузнецкий район
	с. Татарский Канадей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000401
	ул. Центральная, 90
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1176
	Кузнецкий район
	с. Злобинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000356
	ул. Центральная, 21А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1177
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000403
	1-ый Первомайский проезд, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2021

	1178
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000404
	ул. Заводская, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1179
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000405
	ул. Мира, 73А
	-
	1
	-
	июль
	2021

	1180
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000406
	ул. Победы, 46А
	-
	1
	-
	июль
	2021

	1181
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000407
	ул. Садовая, 71
	-
	1
	-
	июль
	2021

	1182
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000362
	ул. Степная, 2Б/1
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	1183
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000363
	ул. Мира, 17
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	1184
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000364
	ул. Мира, 63
	-
	1
	-
	июль
	2022

	1185
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000365
	ул. Ленина, 445
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1186
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000094
	ул. Кузнецкая, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1187
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000367
	ул. Мира, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1188
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000368
	ул. 50 лет Победы, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1189
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000369
	ул. Степная, 40
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1190
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000143
	ул. Цветочная, 17а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1191
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000371
	ул. Ленина, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1192
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000372
	ул. Гагарина, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1193
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000004
	ул. Молодежная, 93
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1194
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000374
	ул. Молодежная, 76
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1195
	Кузнецкий район
	с. Бестянка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000375
	ул. Садовая, 10А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1196
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000116
	ул. Заводская 22
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1197
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000117
	ул. Ново-Зеленая, 11Г
	-
	1
	-
	март
	2023

	1198
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000118
	ул. Мира, 55
	-
	1
	-
	март
	2023

	1199
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000119
	ул. Молодежная, 100
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1200
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000037
	ул. Тихая, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1201
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000057
	ул. Кузнецкая, 7
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1202
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000027
	ул. 50 Лет Победы, 54
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1203
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000017
	ул. 50 Лет Победы, 72
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1204
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000050
	ул. Кузнецкая, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1205
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000023
	ул. Кузнецкая, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1206
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000051
	ул. Мира, 27
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1207
	Кузнецкий район
	с. Поселки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-25-279-000001
	ул. Кузнецкая, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1208
	Кузнецкий район
	с. Благодатка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000388
	ул. Центральная, 5
	-
	1
	-
	июль
	2022

	1209
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000389
	ул. Терехина 262
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1210
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000390
	ул. Володарского, 94
	-
	1
	-
	июль
	2022

	1211
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000437
	ул. Володарского, 172
	-
	1
	-
	июль
	2021

	1212
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000438
	ул. Октябрьская, 156
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1213
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000439
	ул. имени Терехина, 182
	-
	1
	-
	июнь
	2021

	1214
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000394
	ул. имени Терехина, 66
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1215
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000395
	ул. Октябрьская 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1216
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000396
	ул. имени Терехина, 345
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1217
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000397
	ул. имени Терехина, 266
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1218
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000039
	ул. Октябрьская, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1219
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000039
	ул. Октябрьская, 1Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1220
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000058
	ул. имени Терехина, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1221
	Кузнецкий район
	с. Никольское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000139
	ул. имени Терехина, 124
	-
	1
	-
	январь
	2023

	1222
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000402
	ул. Сидорова, 212
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1223
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000024
	ул. Заречная, 62
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1224
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000403
	ул. Сидорова, 61
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1225
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000404
	ул. Сидорова, 256
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1226
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000405
	ул. Сидорова, 137
	-
	1
	-
	март
	2022

	1227
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000453
	ул. Заречная, 11
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1228
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000407
	ул. Сидорова, 241
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1229
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000408
	ул. Молодежная, 24
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1230
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000409
	ул. Сидорова, 50
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1231
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000117
	ул. Заречная, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1232
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000024
	ул. Сидорова, 267
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1233
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000410
	ул. Лесная, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1234
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000148
	ул. Сидорова, 296
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1235
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000411
	ул. Заречная, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1236
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000066
	ул. Сидорова, 39
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1237
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000120
	ул. Сидорова, 255
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1238
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000121
	ул. Сидорова, 102
	-
	1
	-
	март
	2023

	1239
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000122
	ул. Школьная, 51
	-
	1
	-
	март
	2023

	1240
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000033
	ул. Школьная, 9
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1241
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000033
	ул. Школьная, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1242
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000031
	ул. Школьная, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1243
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000031
	ул. Школьная, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1244
	Кузнецкий район
	с. Чибирлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-25-279-000003
	ул. Сидорова, 154
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1245
	Кузнецкий район
	д. Новостройка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000471
	ул. Центральная, 4, кв. 2
	-
	1
	-
	август
	2021

	1246
	Кузнецкий район
	д. Новостройка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000472
	ул. Центральная, 2, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1247
	Кузнецкий район
	д. Новостройка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000473
	ул. Центральная, 5
	-
	1
	-
	август
	2021

	1248
	Кузнецкий район
	д. Новостройка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000474
	ул. Центральная, 4, кв. 1
	-
	1
	-
	август
	2021

	1249
	Кузнецкий район
	д. Новостройка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000425
	ул. Центральная, 15
	-
	1
	-
	май
	2022

	1250
	Кузнецкий район
	д. Новостройка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000476
	ул. Центральная, 1
	-
	1
	-
	август
	2021

	1251
	Кузнецкий район
	д. Новостройка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000477
	ул. Центральная, 31, кв. 3
	-
	1
	-
	август
	2021

	1252
	Кузнецкий район
	д. Новостройка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000478
	ул. Центральная, 12, кв. 1
	-
	1
	-
	август
	2021

	1253
	Кузнецкий район
	д. Новостройка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000429
	ул. Центральная, 16, кв. 1
	-
	1
	-
	июль
	2022

	1254
	Кузнецкий район
	д. Новостройка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000014
	ул. Центральная, 39, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1255
	Кузнецкий район
	д. Новостройка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000014
	ул. Центральная, 39, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1256
	Кузнецкий район
	с. Злобинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000482
	ул. Центральная, 21Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1257
	Сосновоборский район
	с. Вачелай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000016
	ул. Асфальтная, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1258
	Сосновоборский район
	с. Вачелай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000016
	ул. Асфальтная, 15
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1259
	Сосновоборский район
	с. Вачелай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000119
	ул. Асфальтная, 127
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1260
	Сосновоборский район
	с. Вачелай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000016
	ул. Школьная 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1261
	Сосновоборский район
	с. Вачелай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000016
	ул. Школьная 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1262
	Сосновоборский район
	с. Вачелай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000005
	ул. Чудаева, 22
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1263
	Сосновоборский район
	с. Вачелай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000005
	ул. Чудаева, 23
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1264
	Сосновоборский район
	с. Вачелай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000158
	ул. Асфальтная, 67
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1265
	Сосновоборский район
	с. Нижний Мывал
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000047
	ул. Центральная, 27
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1266
	Сосновоборский район
	с. Нижний Мывал
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000079
	ул. Южная 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1267
	Сосновоборский район
	с. Нижний Мывал
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000123
	ул. Южная 25
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1268
	Сосновоборский район
	с. Нижний Мывал
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000047
	ул. Центральная 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1269
	Сосновоборский район
	с. Нижний Мывал
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000430
	ул. Центральная, 59
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1270
	Сосновоборский район
	с. Нижний Мывал
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000016
	ул. Южная, 15
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1271
	Сосновоборский район
	с. Нижний Мывал
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000132
	ул. Школьная, 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1272
	Сосновоборский район
	с. Нижний Мывал
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000034
	ул. Луговая, 29
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1273
	Сосновоборский район
	с. Русский Качим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000076
	ул. Заречная, 10
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1274
	Сосновоборский район
	с. Русский Качим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000076
	ул. Заречная, 12
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1275
	Сосновоборский район
	с. Русский Качим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000076
	ул. Новая, 26 - 1
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1276
	Сосновоборский район
	с. Русский Качим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000076
	ул. Центральная, 21
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1277
	Сосновоборский район
	с. Русский Качим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000076
	ул. Заречная, 8, кв. 1
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1278
	Сосновоборский район
	с. Русский Качим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000076
	ул. Заречная, 11
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1279
	Сосновоборский район
	с. Русский Качим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000012
	ул. Заречная, 5
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1280
	Сосновоборский район
	с. Русский Качим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000013
	ул. Центральная, 63
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1281
	Сосновоборский район
	с. Русский Качим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000076
	ул. Новая, 26 - 2
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1282
	Сосновоборский район
	с. Русский Качим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000022
	ул. Центральная, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1283
	Сосновоборский район
	с. Пичилейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000048
	ул. Микрорайон, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1284
	Сосновоборский район
	с. Пичилейка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000048
	ул. Овражная, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1285
	Сосновоборский район
	с. Пичилейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000446
	ул. Микрорайон, 15, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1286
	Сосновоборский район
	с. Пичилейка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000048
	ул. Центральная, 48
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1287
	Сосновоборский район
	с. Пичилейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000059
	ул. Центральная, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1288
	Сосновоборский район
	д. Карауловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000049
	ул. Лесная, 29
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1289
	Сосновоборский район
	д. Карауловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000049
	ул. Лесная, 51
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1290
	Сосновоборский район
	д. Карауловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000049
	ул. Лесная, 34
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1291
	Сосновоборский район
	с. Тешнярь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000050
	пер. Клубный, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1292
	Сосновоборский район
	с. Тешнярь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000050
	пер. Речной, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1293
	Сосновоборский район
	с. Тешнярь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000050
	пер. Речной, 3
	-
	1
	-
	февраль
	2023

	1294
	Сосновоборский район
	с. Тешнярь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000050
	ул. Учительская, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1295
	Сосновоборский район
	с. Тешнярь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000050
	ул. Фабричная, 37
	-
	1
	-
	март
	2023

	1296
	Сосновоборский район
	с. Тешнярь
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000522
	ул. Колхозная, 13, кв. 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1297
	Сосновоборский район
	с. Тешнярь
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000523
	ул. Колхозная, 14, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1298
	Сосновоборский район
	с. Тешнярь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000050
	пер. Клубный, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1299
	Сосновоборский район
	с. Тешнярь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000050
	ул. Фабричная 91
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1300
	Сосновоборский район
	с. Тешнярь
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000431
	Фабричная, 183
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1301
	Сосновоборский район
	с. Тешнярь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000011
	ул. Речная, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1302
	Сосновоборский район
	с. Сюзюмское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000075
	ул. Молодежная, 3А, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1303
	Сосновоборский район
	с. Шкудим
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000051
	ул. Центральная, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1304
	Сосновоборский район
	с. Шкудим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000051
	ул. Центральная, 43
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1305
	Сосновоборский район
	с. Шкудим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000124
	ул. Песчаная, 19а
	-
	1
	-
	май
	2023

	1306
	Сосновоборский район
	с. Шкудим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000133
	ул. Луговая, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1307
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000052
	пер. Липовский, 127
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1308
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000052
	ул. Сосновая, 174
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1309
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000432
	пер. Липовский, 107
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1310
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000433
	пер. Липовский, 105
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1311
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000434
	Кооперативная, 62
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1312
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000435
	ул. Кооперативная, 350
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1313
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000052
	ул. Кооперативная, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1314
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000052
	ул. Кооперативная, 2а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1315
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000436
	ул. Революционная, 61
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1316
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000437
	ул. Кооперативная, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1317
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000438
	ул. Революционная, 148
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1318
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000052
	ул. Нагорная, 116Д
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1319
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000052
	ул. Нагорная, 64
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1320
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000439
	ул. Полевая, 38
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1321
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000110
	ул. Садовая, 15А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1322
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000441
	ул. Садовая, 11А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1323
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000549
	ул. Революционная, 18
	-
	1
	-
	август
	2021

	1324
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000550
	ул. Кооперативная, 167
	-
	1
	-
	август
	2021

	1325
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000551
	ул. Набережная, 88
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1326
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000445
	ул. Садовая 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1327
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000447
	ул. Кооперативная, 157
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1328
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000125
	ул. Кооперативная, 402
	-
	1
	-
	март
	2023

	1329
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000126
	ул. Набережная, 6
	-
	1
	-
	март
	2023

	1330
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000127
	ул. Нагорная, 99
	-
	1
	-
	март
	2023

	1331
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000128
	ул. Кооперативная, 215
	-
	1
	-
	январь
	2023

	1332
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000063
	ул. Садовая, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1333
	Сосновоборский район
	с. Индерка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000048
	пер. Лесной, 6
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1334
	Сосновоборский район
	с. Вязовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000053
	ул. Новая, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1335
	Сосновоборский район
	с. Вязовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000053
	ул. Новая, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1336
	Сосновоборский район
	с. Вязовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000053
	ул. Новая, 44
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1337
	Сосновоборский район
	с. Вязовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000053
	ул. Новая, 19
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1338
	Сосновоборский район
	с. Вязовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000129
	ул. Лесная, 59
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1339
	Сосновоборский район
	с. Вязовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000021
	ул. Новая, 78
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1340
	Сосновоборский район
	с. Вязовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000025
	ул. Молодежная, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1341
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Могиловка, 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1342
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000080
	ул. Банник, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1343
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Московская, 34
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1344
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Московская, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1345
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Московская, 37
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1346
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Задняя, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1347
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Задняя, 37
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1348
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Задняя, 41
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1349
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Задняя, 58
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1350
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Московская, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1351
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Московская, 26
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1352
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Советская, 26
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1353
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Московская, 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1354
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Банник, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1355
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Задняя, 44
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1356
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Советская, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1357
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000080
	ул. Банник, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1358
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000054
	ул. Задняя, 46
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1359
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000142
	ул. Банник, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1360
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000144
	ул. Пенькозаводская, 7, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1361
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000144
	ул. Пенькозаводская, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1362
	Сосновоборский район
	с. Нижний Катмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000047
	ул. Задняя, 79
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1363
	Сосновоборский район
	с. Шугурово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000055
	ул. Набережная, 29
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1364
	Сосновоборский район
	с. Шугурово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000055
	ул. Центральная, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1365
	Сосновоборский район
	с. Шугурово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000055
	ул. Полевая, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1366
	Сосновоборский район
	с. Шугурово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000055
	ул. Центральная, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1367
	Сосновоборский район
	с. Шугурово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000055
	ул. Центральная, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1368
	Сосновоборский район
	с. Шугурово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000055
	ул. Садовая, 9
	-
	1
	-
	март
	2023

	1369
	Сосновоборский район
	с. Шугурово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000055
	ул. Лесная, 34
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1370
	Сосновоборский район
	с. Шугурово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000030
	ул. Молодежная, 11, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1371
	Сосновоборский район
	с. Шугурово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000036
	ул. Лесная, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1372
	Сосновоборский район
	с. Озерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000056
	ул. Овражная, 63
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1373
	Сосновоборский район
	с. Озерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000056
	ул. Овражная, 33
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1374
	Сосновоборский район
	с. Озерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000056
	ул. Овражная, 39
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1375
	Сосновоборский район
	с. Озерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000056
	ул. Овражная, 17
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1376
	Сосновоборский район
	с. Озерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000056
	ул. Овражная, 34
	-
	1
	-
	май
	2023

	1377
	Сосновоборский район
	с. Озерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000448
	ул. Овражная, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1378
	Сосновоборский район
	с. Озерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000552
	ул. Овражная, 48
	-
	1
	-
	август
	2021

	1379
	Сосновоборский район
	с. Озерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000553
	ул. Овражная, 5
	-
	1
	-
	ноябрь
	2021

	1380
	Сосновоборский район
	с. Озерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000028
	ул. Овражная, 56, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1381
	Сосновоборский район
	с. Николо-Барнуки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000452
	ул. Центральная, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1382
	Сосновоборский район
	с. Кряжимское
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000057
	ул. Молодежная 30
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1383
	Сосновоборский район
	с. Кряжимское
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000084
	ул. Рабочая, 14, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1384
	Сосновоборский район
	с. Кряжимское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000131
	ул. Новая, 8, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1385
	Сосновоборский район
	с. Кряжимское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000057
	ул. Молодежная, 31а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1386
	Сосновоборский район
	с. Кряжимское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000057
	ул. Рабочая 2 - 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1387
	Сосновоборский район
	с. Кряжимское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000057
	ул. Рабочая, 13 - 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1388
	Сосновоборский район
	с. Кряжимское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000106
	ул. Рабочая, 18 - 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1389
	Сосновоборский район
	с. Кряжимское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000460
	ул. Новая, 6 - 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1390
	Сосновоборский район
	с. Кряжимское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000123
	ул. Рабочая, 19, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1391
	Сосновоборский район
	с. Кряжимское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000062
	ул. Новая, 3, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1392
	Сосновоборский район
	с. Кряжимское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000057
	ул. Молодежная, 29
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1393
	Сосновоборский район
	с. Ега
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000058
	ул. Лесная, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1394
	Сосновоборский район
	с. Ега
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000058
	ул. Лесная, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1395
	Сосновоборский район
	с. Ега
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000058
	ул. Лесная, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1396
	Сосновоборский район
	с. Ега
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000058
	ул. Центральная, 45
	-
	1
	-
	май
	2023

	1397
	Сосновоборский район
	с. Ега
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000468
	ул. Учительская, 34
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1398
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	пер. Пензенский, 19
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1399
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000105
	пер. Пензенский, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1400
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	ул. Калинина, 65
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1401
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	ул. Калинина, 14
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1402
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	переулок Кировский, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1403
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000449
	ул. Октябрьская, 13, кв. 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1404
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	ул. Овражная, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1405
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	переулок Ленинский, 24
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1406
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000450
	ул. Нагорная, 1, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1407
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	ул. Ленина, 88
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1408
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	ул. Сосновая, 49
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1409
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	ул. Красный Хутор, 31
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1410
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000453
	ул. Сосновая, 32
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1411
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000454
	ул. Учительская, 47
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1412
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000159
	ул. Красный хутор, 6
	-
	1
	-
	январь
	2023

	1413
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000456
	ул. Райпромкомбинат, 2А
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1414
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	ул. Калинина, 118
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1415
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	переулок Учительский, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1416
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	ул. Красный Хутор, 1б
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1417
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	ул. Учительская, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1418
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000059
	ул. Учительская, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1419
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000469
	ул. Песчаная, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1420
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000470
	ул. Ленина, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1421
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000554
	ул. Ленина, 78, кв. 17
	-
	1
	-
	июнь
	2021

	1422
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000555
	ул. Театральная, 4, кв. 4
	-
	1
	-
	июль
	2021

	1423
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000556
	ул. Ленина, 133
	-
	1
	-
	июль
	2021

	1424
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000557
	ул. Комсомольская 48, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1425
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000558
	ул. Ленина, 35, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1426
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000559
	ул. Комарова, 16, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1427
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000560
	ул. Калинина, 81
	-
	1
	-
	август
	2021

	1428
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000561
	ул. Ленина, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1429
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000479
	пер. Школьный, 10, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1430
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000563
	ул. Рабочая, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1431
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000564
	пер. Фабричный, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1432
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000565
	ул. Юбилейная, 1, кв. 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1433
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000483
	ул. Набережная, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1434
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000567
	пер. Фабричный, 12
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1435
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000485
	ул. Клинцовская, 11, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1436
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000569
	ул. Пионерская, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1437
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000570
	ул. Мира, 11, кв. 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1438
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000571
	ул. Ленина, 116
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1439
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000489
	ул. Ленина, 111
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1440
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000490
	пер. Школьный, 3, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1441
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000491
	ул. Сосновая, 51
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1442
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000083
	ул. Фрунзе, 32
	-
	1
	-
	апрель
	2023

	1443
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000493
	пер. Пензенский, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1444
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000132
	ул. Калинина, 117
	-
	1
	-
	май
	2023

	1445
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000133
	ул. Мира, 13, кв. 1
	-
	1
	-
	май
	2023

	1446
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000134
	ул. Овражная, 46
	-
	1
	-
	январь
	2023

	1447
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000497
	ул. Мира, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1448
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000136
	ул. Октябрьская, 10
	-
	1
	-
	январь
	2023

	1449
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000058
	ул. Сурская, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1450
	Сосновоборский район
	р.п. Сосновоборск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000055
	ул. Кададинская, 24А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1451
	Сосновоборский район
	с. Татарский Сыромяс
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000060
	ул. Заовражная, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1452
	Сосновоборский район
	с. Татарский Сыромяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000102
	ул. Заовражная, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1453
	Сосновоборский район
	с. Татарский Сыромяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000060
	ул. Центральная, 30
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1454
	Сосновоборский район
	с. Татарский Сыромяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000504
	ул. Полевая, 1, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1455
	Сосновоборский район
	с. Татарский Сыромяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000588
	ул. Центральная, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2021

	1456
	Сосновоборский район
	с. Татарский Сыромяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000111
	ул. Центральная, 62
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1457
	Сосновоборский район
	с. Татарский Сыромяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000060
	ул. Центральная, 68
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1458
	Сосновоборский район
	с. Татарский Сыромяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000154
	ул. Заовражная, 62
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1459
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 47
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1460
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000082
	ул. Центральная 55
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1461
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Заречная 23А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1462
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 26
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1463
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 43
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1464
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000003
	ул. Центральная, 71
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1465
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000089
	переулок Тарный, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1466
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 49А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1467
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 33А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1468
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1469
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 22
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1470
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1471
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1472
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1473
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 36А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1474
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Полевая, 9А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1475
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 18
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1476
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1477
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	переулок Заречный, 43
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1478
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000061
	ул. Центральная, 19
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1479
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000127
	переулок Центральная, 54
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1480
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000027
	ул. Полевая, 25
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1481
	Сосновоборский район
	д. Средняя Липовка
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000062
	ул. Герасимова, 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1482
	Сосновоборский район
	д. Средняя Липовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000498
	ул. Лесная, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1483
	Сосновоборский район
	д. Средняя Липовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000050
	ул. Герасимова, 5
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1484
	Сосновоборский район
	с. Нижняя Липовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000074
	ул. Новая, 37
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1485
	Сосновоборский район
	с. Нижняя Липовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000074
	ул. Новая, 8, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1486
	Сосновоборский район
	с. Нижняя Липовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000074
	ул. Новая, 8, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1487
	Сосновоборский район
	с. Малая Садовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000063
	ул. Садовая, 56
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1488
	Сосновоборский район
	с. Малая Садовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000063
	ул. Садовая, 55
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1489
	Сосновоборский район
	с. Малая Садовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000063
	ул. Садовая, 12
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1490
	Сосновоборский район
	с. Малая Садовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000044
	ул. Садова, 70
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1491
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000077
	ул. Маркина, 14
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1492
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000077
	ул. Березовая 19
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1493
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000103
	ул. Березовая, 100
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1494
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000103
	ул. Маркина, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1495
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000109
	ул. Лесная, 9А, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1496
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000162
	ул. Маркина, 33, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1497
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000006
	ул. Маркина, 35
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1498
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000006
	ул. Маркина, 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1499
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000074
	ул. Березовая, 36
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1500
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000004
	ул. Березовая, 5
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1501
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000004
	ул. Березовая, 6
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1502
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000006
	ул. Маркина, 20
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1503
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000006
	ул. Маркина, 50
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1504
	Сосновоборский район
	с. Маркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000037
	ул. Маркина, 54
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1505
	Сосновоборский район
	с. Архангельское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000070
	ул. Финская, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1506
	Сосновоборский район
	с. Архангельское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000499
	ул. Школьная, 5, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1507
	Сосновоборский район
	с. Кардафлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000155
	ул. Веленка, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1508
	Сосновоборский район
	с. Кардафлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000032
	ул. Жадовка, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1509
	Сосновоборский район
	с. Кардафлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000033
	ул. Жадовка, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1510
	Сосновоборский район
	с. Кардафлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000033
	ул. Жадовка, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1511
	Сосновоборский район
	с. Водолей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000168
	ул. Водолейская, 14
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1512
	Сосновоборский район
	с. Водолей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000073
	ул. Водолейская, 100
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1513
	Сосновоборский район
	с. Водолей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000178
	ул. Водолейская, 84А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1514
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Коммунальная, 2а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1515
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000500
	ул. Кирова 55
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1516
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Коммунальная, 2Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1517
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Автодорожная, 3А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1518
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Автодорожная, 3Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1519
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000096
	ул. Кирова, 189
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1520
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Ленина, 196
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1521
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Ленина, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1522
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Кирова, 187
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1523
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Кирова, 181
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1524
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Набережная, 4, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1525
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Парковая, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1526
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Садовая, 113
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1527
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Садовая, 62
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1528
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000501
	пер. Песчаный, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1529
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Ленина, 192
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1530
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Садовая, 101
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1531
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000664
	ул. Радищева, 150
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1532
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000073
	ул. Радищева, 160
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1533
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000502
	переулок Песчаный, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1534
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000503
	ул. Комсомольская, 50
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1535
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	переулок Ближний N 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1536
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000505
	ул. Комсомольская, 81
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1537
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000506
	ул. Комсомольская, 98
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1538
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000025
	ул. Кирова, 27
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1539
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000507
	ул. Кирова, 82
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1540
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000508
	ул. Садовая, 50
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1541
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000509
	ул. Гагарина, 47
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1542
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000098
	переулок Белый ключ, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1543
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000138
	ул. Автодорожная, 9, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1544
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000137
	ул. Ленина, 182
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1545
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000016
	ул. Набережная, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1546
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000028
	ул. Автодорожная, 11б
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1547
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000029
	ул. Садовая, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1548
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000060
	ул. Садовая, 56
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1549
	Камешкирский район
	с. Большой Умыс
	строительство газораспределительной сети ГНБ
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000031
	ул. Лесная сторожка, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1550
	Камешкирский район
	с. Большой Умыс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000009
	ул. Центральная, 93
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1551
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000085
	ул. Зеленый тупик, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1552
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000510
	ул. Молодежная, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1553
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000141
	ул. Садовая, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1554
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000160
	ул. Радищева, 79
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1555
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000054
	ул. Садовая, 60
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1556
	Камешкирский район
	с. Большой Умыс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000031
	ул. Центральная, 123
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1557
	Камешкирский район
	с. Большой Умыс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000031
	ул. Центральная, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1558
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	пер. Зеленый тупик, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1559
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	пер. Зеленый тупик, 14
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1560
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Гагарина, 86
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1561
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Садовая, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1562
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000081
	ул. Гагарина, 62
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1563
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Гагарина, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1564
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Садовая, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1565
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Садовая, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1566
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Садовая, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1567
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Садовая, 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1568
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Лермонтова, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1569
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Гагарина, 58
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1570
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000511
	ул. Лермонтова, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1571
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Макарова, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1572
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	пер. Зеленый тупик, 12
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1573
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000512
	пер. Нагорный, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1574
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	пер. Зеленый тупик, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1575
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	пер. Спортивный, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1576
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000090
	пер. Зеленый Тупик, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1577
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	пер. Зеленый тупик, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1578
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Московская, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1579
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000156
	ул. Гагарина, 65
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1580
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000513
	ул. Макарова, 33
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1581
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000157
	ул. Гагарина, 38
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1582
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	пер. Спортивный, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1583
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000136
	ул. Садовая, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1584
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000010
	пер. Рабочий, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1585
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000012
	ул. Гагарина, 102
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1586
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000030
	ул. Гагарина, 59
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1587
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000013
	ул. Московская, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1588
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Заповедная, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1589
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Заповедная, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1590
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Заповедная, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1591
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Заповедная, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1592
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000514
	пер. Нагорный, 2
	-
	1
	-
	январь
	2022

	1593
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Гагарина, 37
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1594
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000727
	ул. Макарова, 30
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1595
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Гагарина, 56
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1596
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Садовая, 7
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1597
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Лермонтова, 52
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1598
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Садовая, 18
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1599
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Гагарина, 41
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1600
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000035
	ул. Садовая, 19
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1601
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Радищева, 74
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1602
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Радищева, 80
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1603
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Радищева, 75
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1604
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Заповедная, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1605
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Заповедная, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1606
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Заповедная, 23
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1607
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Заповедная, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1608
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Радищева, 93
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1609
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Радищева, 101
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1610
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000515
	ул. Радищева, 86
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1611
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000091
	ул. Радищева, 81
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1612
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Радищева, 76
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1613
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000091
	ул. Радищева, 62
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1614
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000091
	ул. Радищева, 58
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1615
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000091
	ул. Радищева, 31
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1616
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000091
	ул. Радищева, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1617
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000034
	ул. Заповедная, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1618
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000104
	ул. Заповедная, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1619
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000088
	ул. Заповедная 35
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1620
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000137
	ул. Заповедная, 27
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1621
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000150
	пер. Песчаный, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1622
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000165
	ул. Заречная, 51
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1623
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000166
	пер. Песчаный, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1624
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000516
	пер. Кададинский, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1625
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000061
	ул. Радищева, 85
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1626
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000138
	ул. Радищева, 69
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1627
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000009
	ул. Заречная, 41
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1628
	Камешкирский район
	с. Старое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000003
	ул. Радищева, 91
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1629
	Камешкирский район
	с. Лапшово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000032
	ул. Староозерская, 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1630
	Камешкирский район
	с. Лапшово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000032
	ул. Центральная, 43
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1631
	Камешкирский район
	с. Лапшово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000032
	ул. Лапшова, 86
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1632
	Камешкирский район
	с. Лапшово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000517
	ул. Центральная, 72
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1633
	Камешкирский район
	с. Алексеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000026
	ул. Василькина, 37
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1634
	Камешкирский район
	с. Алексеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000518
	ул. Заречная, 70
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1635
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000027
	ул. Заречная, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1636
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000027
	ул. Заречная, 12
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1637
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000027
	ул. Центральная, 23
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1638
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000027
	ул. Центральная, 37
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1639
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000027
	ул. Овражная, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1640
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000027
	ул. Центральная, 31
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1641
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000027
	ул. Заречная, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1642
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000027
	ул. Центральная, 63
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1643
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000099
	ул. Центральная, 68
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1644
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000519
	ул. Овражная, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1645
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000520
	ул. Центральная, 45
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1646
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000167
	ул. Нагорная, 27
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1647
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000126
	ул. Суляйка, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1648
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000135
	ул. Заречная, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1649
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000164
	ул. Заречная, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1650
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000008
	ул. Заречная, 21
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1651
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000008
	ул. Заречная, 31
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1652
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000008
	ул. Центральная, 54
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1653
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000008
	ул. Заречная, 17
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1654
	Камешкирский район
	с. Дубровки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000061
	ул. Овражная, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1655
	Камешкирский район
	с. Порзово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000030
	пер. Садовый, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1656
	Камешкирский район
	с. Порзово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000030
	ул. Кирова, 74
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1657
	Камешкирский район
	с. Порзово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000030
	ул. Кирова, 68
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1658
	Камешкирский район
	с. Порзово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000030
	ул. Кирова, 76
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1659
	Камешкирский район
	с. Порзово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000030
	ул. Кирова, 57
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1660
	Камешкирский район
	с. Порзово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000030
	ул. Кирова, 59
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1661
	Камешкирский район
	с. Порзово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000030
	ул. Кирова, 41
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1662
	Камешкирский район
	с. Порзово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000030
	ул. Кирова, 70
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1663
	Камешкирский район
	с. Порзово
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000030
	ул. Центральная, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1664
	Камешкирский район
	с. Порзово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000030
	ул. Центральная, 17
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1665
	Камешкирский район
	с. Порзово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000030
	пер. Садовый, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1666
	Камешкирский район
	с. Порзово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000053
	пер. Мирный, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1667
	Камешкирский район
	с. Покровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000029
	ул. Покровская, 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1668
	Камешкирский район
	с. Покровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000029
	ул. Покровская, 26
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1669
	Камешкирский район
	с. Покровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000029
	ул. Покровская, 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1670
	Камешкирский район
	с. Покровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000029
	ул. Покровская, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1671
	Камешкирский район
	с. Покровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000068
	ул. Покровская, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1672
	Камешкирский район
	с. Покровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000007
	ул. Покровская, 59
	-
	1
	-
	май
	2024

	1673
	Камешкирский район
	с. Покровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000010
	ул. Покровская, 23
	-
	1
	-
	май
	2024

	1674
	Камешкирский район
	с. Покровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000807
	ул. Покровская, 65
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1675
	Камешкирский район
	с. Покровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000035
	ул. Покровская, 35
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1676
	Камешкирский район
	с. Чумаево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000033
	ул. Чаадаева, 22
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1677
	Камешкирский район
	с. Чумаево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000033
	ул. Чаадаева, 18
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1678
	Камешкирский район
	с. Чумаево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000521
	ул. Мира, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1679
	Камешкирский район
	с. Чумаево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000033
	ул. Чаадаева, 40
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1680
	Камешкирский район
	с. Чумаево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000139
	ул. Центральная, 87
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1681
	Камешкирский район
	с. Дьячевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000007
	ул. Центральная, 17
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1682
	Камешкирский район
	с. Дьячевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000007
	ул. Центральная, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1683
	Камешкирский район
	с. Кулясово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000522
	ул. Центральная, 138
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1684
	Камешкирский район
	с. Кулясово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000068
	ул. Центральная, 149
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1685
	Камешкирский район
	с. Кулясово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000523
	ул. Молодежная, 28, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1686
	Камешкирский район
	с. Пестровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000028
	ул. Западная, 2а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1687
	Камешкирский район
	с. Пестровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000028
	ул. Западная, 24
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1688
	Камешкирский район
	с. Пестровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000028
	ул. Западная, 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1689
	Камешкирский район
	с. Пестровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000028
	ул. Центральная, 30 А
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1690
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000140
	пер. Луговой, 5
	-
	1
	-
	март
	2023

	1691
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000141
	ул. Садовая, 61
	-
	1
	-
	январь
	2023

	1692
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000067
	ул. Кирова, 232
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1693
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000002
	ул. Мира, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1694
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000065
	пер. Тепличный, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1695
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000065
	пер. Тепличный, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1696
	Камешкирский район
	с. Русский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000011
	пер. Верхний, 1
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1697
	Камешкирский район
	с. Мордовский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000018
	ул. Колхозная, 25
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1698
	Камешкирский район
	с. Мордовский Камешкир
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000038
	ул. Центральная, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1699
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Школьная, 2, кв. 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1700
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Школьная, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1701
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Школьная, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1702
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Школьная, 6, кв. 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1703
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Школьная, 6, кв. 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1704
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Школьная, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1705
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Школьная, 13
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1706
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Школьная, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1707
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Школьная, 34
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1708
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Школьная, 32
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1709
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Школьная, 18
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1710
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Нагорная, 78
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1711
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	строительство газораспределительной сети до границы СТ
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000040
	с/т Родничок, уч. 2, 58:14:0151701:99
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1712
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Нагорная, 53
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1713
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Нагорная, 49
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1714
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Нагорная, 39
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1715
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Нагорная, 35
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1716
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Нагорная, 61
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1717
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Нагорная, 50
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1718
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Нагорная, 57
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1719
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000005
	ул. Нагорная, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1720
	Камешкирский район
	с. Болтино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000008
	ул. Украинская, 11
	-
	1
	-
	май
	2024

	1721
	Лопатинский район
	с. Даниловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000044
	ул. 1 Мая, 24
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1722
	Лопатинский район
	с. Даниловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000101
	ул. Революционная 41, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1723
	Лопатинский район
	с. Огаревка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000524
	ул. Центральная, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1724
	Лопатинский район
	с. Огаревка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000525
	пер. Новый, 17
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1725
	Лопатинский район
	с. Огаревка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000526
	пер. Новый, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1726
	Лопатинский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000527
	ул. Набережная, 10
	-
	1
	-
	март
	2022

	1727
	Лопатинский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000528
	ул. Набережная, 8
	-
	1
	-
	март
	2022

	1728
	Лопатинский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000072
	ул. Нагорная, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1729
	Лопатинский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000134
	ул. Зеленая, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1730
	Лопатинский район
	с. Сосновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000142
	ул. Полевая, 30
	-
	1
	-
	май
	2023

	1731
	Лопатинский район
	с. Лопатино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000529
	ул. Делегатская, 11А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1732
	Лопатинский район
	с. Лопатино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000530
	ул. Сосновая, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1733
	Лопатинский район
	с. Генеральщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000070
	переулок Набережный, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1734
	Лопатинский район
	с. Генеральщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000078
	ул. Центральная, 86
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1735
	Лопатинский район
	с. Луначарское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000531
	ул. Набережная, 11, кв. 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1736
	Лопатинский район
	с. Луначарское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000532
	ул. Центральная, 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1737
	Лопатинский район
	с. Чардым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000045
	ул. Кирова, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1738
	Лопатинский район
	п. Владимирский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000041
	ул. Советская, 19
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1739
	Лопатинский район
	п. Владимирский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000152
	ул. Школьная, 30
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1740
	Лопатинский район
	с. Старый Карлыган
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000071
	ул. Зеленая, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1741
	Неверкинский район
	с. Старая Андреевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000037
	ул. Советская, 8
	-
	1
	-
	февраль
	2023

	1742
	Неверкинский район
	с. Старая Андреевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000533
	ул. Советская, 90
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1743
	Лопатинский район
	с. Верешим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000056
	ул. Степана Разина, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1744
	Лопатинский район
	с. Китунькино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000535
	ул. Набережная, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1745
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000038
	ул. Заречная, 2а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1746
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000143
	ул. Заречная, 3, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1747
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000144
	ул. Заречная, 3, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1748
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000539
	ул. Заречная, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1749
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000038
	ул. Заречная, 5
	-
	1
	-
	март
	2023

	1750
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000038
	ул. Заречная, 5а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1751
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000038
	ул. Степная, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1752
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000543
	ул. Ленина, 3
	-
	1
	-
	июль
	2022

	1753
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000544
	ул. Советская, 41
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1754
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000038
	ул. Южная, 65
	-
	1
	-
	январь
	2023

	1755
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000116
	ул. Речная, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1756
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000075
	ул. Восточная, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1757
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000548
	ул. Ленина 36А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1758
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000175
	ул. Революционная, 82
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1759
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000549
	ул. Колхозная, 32А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1760
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000550
	ул. Набережная, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1761
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000551
	ул. Южная, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1762
	Неверкинский район
	с. Неверкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000069
	ул. Ленина, 36Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1763
	Неверкинский район
	с. Новое Чирково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000553
	ул. Центральная, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1764
	Неверкинский район
	с. Новое Чирково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000554
	ул. Верхняя, 78
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1765
	Неверкинский район
	д. Криволучье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000019
	ул. Родниковая, 36
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1766
	Неверкинский район
	с. Дмитриевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000040
	ул. Центральная, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1767
	Неверкинский район
	с. Каменный овраг
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000555
	ул. Центральная, 65, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1768
	Неверкинский район
	с. Октябрьское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000039
	ул. Каменноовражная, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1769
	Неверкинский район
	с. Октябрьское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000557
	ул. Гвардейская, 86
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1770
	Неверкинский район
	с. Октябрьское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000039
	пер. Еналеева, 8
	-
	1
	-
	март
	2023

	1771
	Неверкинский район
	с. Октябрьское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000559
	ул. Гвардейская, 106
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1772
	Неверкинский район
	с. Октябрьское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000560
	ул. Калинина, 36а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1773
	Неверкинский район
	с. Октябрьское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000561
	ул. Гвардейская, 108
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	1774
	Неверкинский район
	с. Октябрьское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000122
	ул. Калинина, 77
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1775
	Неверкинский район
	с. Октябрьское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000563
	ул. Озерная, 54
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	1776
	Неверкинский район
	с. Кунчерово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000145
	ул. Озерная, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1777
	Неверкинский район
	с. Демино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000146
	ул. Центральная, 118а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1778
	Неверкинский район
	с. Бикмурзино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-21-279-000911
	ул. Центральная, 108
	-
	1
	-
	сентябрь
	2021

	1779
	Неверкинский район
	с. Елшанка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000042
	ул. Заречная, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1780
	Неверкинский район
	с. Елшанка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000015
	ул. Полевая, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1781
	Неверкинский район
	с. Елшанка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000015
	ул. Полевая, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1782
	Неверкинский район
	с. Елшанка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000054
	ул. Заречная, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1783
	Неверкинский район
	с. Алеево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000147
	ул. Полевая, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1784
	Неверкинский район
	с. Алеево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000043
	ул. Овражная, 21
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1785
	Неверкинский район
	с. Кунчерово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000069
	ул. Верхняя, 11А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1786
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000071
	ул. Индустриальная, 22
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1787
	городской округ г. Кузнецк
	г. Кузнецк
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000042
	ул. Березовая, 1А/1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1788
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000043
	ул. Лесная, 44Е
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1789
	Кузнецкий район
	с. Козляковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000038
	ул. Дворянская, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1790
	Камешкирский район
	с. Новое Шаткино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000036
	ул. Гагарина, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1791
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000059
	проезд Лесной, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1792
	Кузнецкий район
	р.п. Евлашево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000035
	ул. Васильковая, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1793
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000034
	пер. Почтовый, 22
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1794
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000045
	ул. Центральная, 106
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1795
	Кузнецкий район
	с. Тихменево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000001
	ул. Центральная, 92
	-
	1
	-
	май
	2024

	1796
	Кузнецкий район
	с. Явлейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000148
	ул. Явлейская, 57
	-
	1
	-
	февраль
	2023

	1797
	Кузнецкий район
	с. Явлейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000149
	ул. Явлейская, 72
	-
	1
	-
	май
	2023

	1798
	Кузнецкий район
	с. Явлейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000032
	ул. Явлейская, 41
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1799
	Кузнецкий район
	с. Явлейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000053
	ул. Явлейская, 92
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1800
	Кузнецкий район
	с. Явлейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000043
	ул. Явлейская, 29
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1801
	Кузнецкий район
	с. Первое Тарлаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000031
	ул. Совхозная, 10А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1802
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000026
	переулок Тарный, 6
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1803
	Сосновоборский район
	с. Альмяшевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000025
	переулок Заречный, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1804
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-24-279-000047
	ул. Ленинская, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1805
	Кузнецкий район
	с. Ульяновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-23-279-000023
	ул. Лесная, 132
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1806
	Сосновоборский район
	с. Татарский Сыромяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	058-22-279-000173
	ул. Центральная, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1807
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000001
	ул. Нижнесаратовская, 29А; кнзу 58:04:0010435:153
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1808
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000002
	ул. Тамбовская, 37б; кнзу 58:04:0010430:17
	-
	1
	-
	январь
	2022

	1809
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000003
	ул. Красная, 28, 2; кнзу: 58:04:0010456:146
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	1810
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000004
	ул. Чембарская, 12; кнзу 58:04:0010501:636
	-
	1
	-
	март
	2022

	1811
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000005
	ул. Чембарская, 15
	-
	1
	-
	март
	2022

	1812
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000006
	ул. Чембарская, 20; кнзу 58:04:0010501:646
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	1813
	Белинский район
	г. Белинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000007
	ул. Ленина, 2а; кнзу 58:04:0010423:187
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	1814
	Белинский район
	г. Белинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600232
	ул. Тамбовская, 7
	-
	1
	-
	май
	2022

	1815
	Белинский район
	г. Белинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000008
	ул. Комсомольская, 11
	-
	1
	-
	май
	2022

	1816
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000009
	ул. Советская, 72А
	-
	1
	-
	май
	2022

	1817
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600321
	ул. Строителей, 42
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1818
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600426
	ул. А. Сойнова, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1819
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601430
	ул. Красная, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1820
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200270
	ул. 60 лет Октября, 56
	-
	1
	-
	август
	2023

	1821
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200979
	ул. Ленина, 70А
	-
	1
	-
	август
	2023

	1822
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000010
	ул. Чембарская, 8
	-
	1
	-
	август
	2023

	1823
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200980
	ул. Братская, 2 А
	-
	1
	-
	август
	2023

	1824
	Белинский район
	г. Белинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201618
	ул. Строителей, 17А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1825
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200895
	ул. Лермонтовская, 47
	-
	1
	-
	август
	2023

	1826
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000185
	ул. Овражная, 5
	-
	1
	-
	август
	2023

	1827
	Белинский район
	г. Белинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200510
	пер. Сосновый, 27
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1828
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201419
	ул. Переулок Сосновый, 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1829
	Белинский район
	г. Белинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147001
	ул. Сосновый переулок, 35
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1830
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000218
	ул. Строителей, 34
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1831
	Белинский район
	г. Белинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000002
	пер. Сосновый, 31
	-
	1
	-
	август
	2024

	1832
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000316
	ул. Ленина, 68
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1833
	Белинский район
	г. Белинский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000317
	ул. Братская, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1834
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000012
	ул. Светлая, 10; кнзу 58:30:0010505:82
	-
	1
	-
	январь
	2022

	1835
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000013
	ул. Куйбышева, 70; кнзу 58:30:0040318:278
	-
	1
	-
	январь
	2022

	1836
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000014
	ул. Железнодорожная, 108; кнзу: 58:30:0010603:15
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1837
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000015
	ул. Сосновый Бор, 17; кнзу 58:30:010310:0009
	-
	1
	-
	март
	2022

	1838
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000016
	ул. Рокоссовского, 16; кнзу 58:10:0430901:593
	-
	1
	-
	март
	2022

	1839
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000017
	ул. Максутова, двлд 46; кнзу 58:10:0380105:211
	-
	1
	-
	март
	2022

	1840
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000018
	ул. Чапаева, 58А; кнзу 58:30:0040313:483
	-
	1
	-
	март
	2022

	1841
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000019
	ул. Поперечная, 12; кнзу 58:30:0010106:64
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	1842
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000020
	ул. Красноармейская, 11, пом. 7; кнзу 58:30:0040317:389
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	1843
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000021
	ул. Светлая, 11; кнзу 58:30:0010505:447
	-
	1
	-
	август
	2022

	1844
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600034
	ул. Октябрьская, 221
	-
	1
	-
	май
	2022

	1845
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000022
	ул. Центральная усадьба совхоза им. Калинина, Полевая, 6
	-
	1
	-
	май
	2022

	1846
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600242
	ул. Юдина 107
	-
	1
	-
	май
	2022

	1847
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000023
	ул. Озерная, 5
	-
	1
	-
	май
	2022

	1848
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600241
	ул. Медицинская, 8
	-
	1
	-
	май
	2022

	1849
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000024
	ул. Белинская, д. 189
	-
	1
	-
	май
	2022

	1850
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600251
	ул. Рабочая, 1
	-
	1
	-
	май
	2022

	1851
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600091
	ул. Светлая, 37
	-
	1
	-
	май
	2022

	1852
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600319
	ул. Юдина, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1853
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601240
	ул. Первомайская, 140/1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1854
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000086
	ул. Гагарина, 36
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1855
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000025
	ул. Сосновый Бор, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1856
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200262
	ул. Октябрьская, 30
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1857
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200886
	ул. Первомайская, 19А
	-
	1
	-
	август
	2023

	1858
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200260
	ул. Новая, 5
	-
	1
	-
	август
	2023

	1859
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200747
	ул. Октябрьская, 229
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1860
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147003
	ул. Ворошилова, 9А, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1861
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201375
	ул. Уральская, 27
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1862
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201602
	ул. Пионерская, 2А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1863
	Каменский район
	г. Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000318
	ул. Ворошилова, 9Б, кв. 2
	-
	1
	-
	август
	2024

	1864
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601203
	ул. Урицкого, 177
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1865
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601205
	пер. Лермонтова, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1866
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601206
	ул. Карла Маркса, 40
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	1867
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200487
	ул. Урицкого, 15
	-
	1
	-
	август
	2023

	1868
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000027
	пер. Смирнова, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1869
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201444
	ул. Чехова, 10А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1870
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000319
	ул. М. Горького, 1В
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	1871
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000087
	переулок Демьяна Бедного, 2
	-
	1
	-
	июль
	2024

	1872
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000240
	ул. Ткачева, 33
	-
	1
	-
	май
	2024

	1873
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000320
	ул. Карла Маркса, 69Б
	-
	1
	-
	май
	2024

	1874
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201607
	ул. Чкалова, 52
	-
	1
	-
	май
	2024

	1875
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000321
	ул. Транспортников, 14 А
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1876
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000322
	ул. Карла Маркса, 37
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1877
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000323
	ул. Сосновая, 11
	-
	1
	-
	июль
	2024

	1878
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000324
	ул. Пролетарская, 92
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1879
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000325
	ул. Чехова, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1880
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000033
	ул. Сосновая, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1881
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000034
	ул. Карла Либкнехта, 62 - 2; кнзу 58:21:0250227:17
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1882
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600332
	ул. Сосновая, 9; кнзу 58:21:0250384:174
	-
	1
	-
	январь
	2022

	1883
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000035
	ул. Чернышевского, 9 - 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1884
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000036
	ул. Фрунзе, 128; кнзу 58:21:0250221:6
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	1885
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000037
	ул. Линейная, 14
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	1886
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000038
	ул. Садовая; кнзу 58:21:0250377:430
	-
	1
	-
	август
	2022

	1887
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000039
	пер. Смирнова, 30; кнзу 58:21:0831901:233
	-
	1
	-
	август
	2022

	1888
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000040
	ул. Чехова, 10; кнзу 58:21:250384:385
	-
	1
	-
	август
	2022

	1889
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000041
	ул. Чехова, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	1890
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000042
	ул. Строительная, 36
	-
	1
	-
	август
	2022

	1891
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600164
	ул. Сосновая, 21
	-
	1
	-
	август
	2022

	1892
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630373
	ул. Строительная, 22
	-
	1
	-
	август
	2022

	1893
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000043
	ул. Строительная, 25
	-
	1
	-
	август
	2022

	1894
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630375
	пер Узкий, 19
	-
	1
	-
	август
	2022

	1895
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000044
	ул. Чехова, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	1896
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600564
	ул. Лескова, 20
	-
	1
	-
	август
	2022

	1897
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600122
	ул. Пролетарская, 29
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1898
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000170
	ул. Лескова, 33
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1899
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600069
	ул. Бунина, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1900
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601201
	ул. Строительная, 7
	-
	1
	-
	август
	2023

	1901
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147004
	ул. Лескова, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1902
	Никольский район
	г. Никольск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000045
	ул. Весенняя, 7
	-
	1
	-
	август
	2022

	1903
	Никольский район
	г. Никольск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000046
	ул. Урицкого, 6
	-
	1
	-
	май
	2022

	1904
	Никольский район
	г. Никольск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601596
	ул. Вертузаева, 12А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1905
	Никольский район
	г. Никольск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630411
	ул. Пучинки, 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1906
	Никольский район
	г. Никольск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000195
	ул. Долдоны, 5
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1907
	Никольский район
	г. Никольск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001203
	ул. Красная, 103
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1908
	Никольский район
	г. Никольск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200384
	ул. Осенняя, 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1909
	Никольский район
	г. Никольск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000326
	ул. Весенняя, 8
	-
	1
	-
	май
	2024

	1910
	Никольский район
	г. Никольск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000327
	ул. Славянская, 5
	-
	1
	-
	август
	2024

	1911
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000328
	ул. Арбековская, кнзу 58:24:0290801:633
	-
	1
	-
	март
	2025

	1912
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000329
	ул. Селиверстова, 12
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1913
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000330
	ул. Побочинская, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	1914
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000331
	ул. Новоселов, 144
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	1915
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000332
	ул. Ново-Нейтральная, кнзу 58:29:2010008:558
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	1916
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000333
	проезд. Буслаева 2-й, 8
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1917
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000334
	ул. Велозаводская, 48
	-
	1
	-
	август
	2024

	1918
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000335
	ул. Хрустальная, 51
	-
	1
	-
	август
	2024

	1919
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000336
	ул. Крамского, 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	1920
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000337
	ул. Арбековская, 48
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	1921
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000338
	ул. Крамского, 40
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	1922
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000339
	ул. Соловьиная, 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1923
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000340
	ул. Котранского, 42
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	1924
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000341
	проезд Добролюбова 3-й, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	1925
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000342
	ул. Хрустальная, кнзу 58:29:1001004:451
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	1926
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000343
	3-й проезд Радостный, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	1927
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000344
	проезд Рамеева, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	1928
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000345
	ул. Суворова, 185
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1929
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000346
	ул. Широкая, 53
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1930
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000347
	ул. Вигель, 17
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1931
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000348
	проезд Мозжухина 6-й, 29
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1932
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000349
	ул. Таганцева, кнзу 58:29:1001011:1567
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1933
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000350
	ул. Городецкого, 19
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1934
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000351
	ул. Таганцева, кнзу 58:29:1001011:1486
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1935
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000352
	проезд Сперанского 3-й
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1936
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000353
	ул. Сиреневая, зу 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1937
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000354
	кнзу 58:29:4001005:4357
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1938
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000355
	проезд Северополянский 2-й, 57
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1939
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000356
	проезд Рамеева, 24
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1940
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000357
	восточнее ул. Юбилейная, уч. 443
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1941
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000358
	ул. Северная Барковка, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1942
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000359
	ул. Таганцева, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	1943
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000360
	проезд Мещерский 5-й, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	1944
	Сердобский район
	г. Сердобск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000049
	ул. Саратовская, 108
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1945
	Сердобский район
	г. Сердобск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000050
	ул. Фрунзе, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1946
	Сердобский район
	г. Сердобск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000051
	ул. Быкова, 8 - 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1947
	Сердобский район
	г. Сердобск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000052
	ул. Набережная, 64
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1948
	Сердобский район
	г. Сердобск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000053
	ул. М. Горького, 40В
	-
	1
	-
	август
	2022

	1949
	Сердобский район
	г. Сердобск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620173
	ул. Кирова, 69/67
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	1950
	Сердобский район
	г. Сердобск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620172
	ул. Российская, 25
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	1951
	Сердобский район
	г. Сердобск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600098
	ул. Покровская, д 6
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	1952
	Сердобский район
	г. Сердобск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000254
	ул. Российская, 6
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	1953
	Сердобский район
	г. Сердобск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000054
	ул. Российская, д. 7
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	1954
	Сердобский район
	г. Сердобск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600306
	ул. Спортивная, 2а
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	1955
	Сердобский район
	г. Сердобск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134017
	ул. Железнодорожная, 3
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	1956
	Сердобский район
	г. Сердобск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000055
	ул. Вишневая, 29
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	1957
	Сердобский район
	г. Сердобск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620174
	ул. Худобина, 6
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1958
	Сердобский район
	г. Сердобск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200502
	ул. Железнодорожная, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1959
	Сердобский район
	г. Сердобск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620175
	ул. Тенистая, 20
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1960
	Сердобский район
	г. Сердобск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200469
	ул. Кленовая, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1961
	Сердобский район
	г. Сердобск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001250
	пр. Малый Берег, д 2в
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	1962
	Сердобский район
	г. Сердобск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601476
	ул. Плодовая, 16
	-
	1
	-
	август
	2023

	1963
	Сердобский район
	г. Сердобск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201282
	ул. Покровская, 2/107
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1964
	Сердобский район
	г. Сердобск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201215
	ул. Кленовая, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1965
	Сердобский район
	г. Сердобск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000222
	ул. Сорокина, 108
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1966
	Сердобский район
	г. Сердобск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000361
	ул. Новая, 16
	-
	1
	-
	май
	2024

	1967
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000057
	ул. Советская, 45
	-
	1
	-
	август
	2022

	1968
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000058
	ул. Пролетарская, 50
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1969
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000059
	ул. Кочеткова, 43; кнзу 58:02:0240132:80
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1970
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000060
	ул. Красная, 91; кнзу 58:02:0240122:8
	-
	1
	-
	январь
	2022

	1971
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000061
	ул. Молодежная, 11А; кнзу: 58:02:0240136:35
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	1972
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600434
	ул. Новая, 41; кнзу 58:02:240201:59
	-
	1
	-
	март
	2022

	1973
	Спасский район
	г. Спасск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000261
	ул. Олимпийская, 66
	-
	1
	-
	август
	2022

	1974
	Спасский район
	г. Спасск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630450
	ул. Российская, 10
	-
	1
	-
	август
	2022

	1975
	Спасский район
	г. Спасск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201230
	ул. Решетникова, 98
	-
	1
	-
	август
	2022

	1976
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000062
	ул. Революционная, 7а
	-
	1
	-
	август
	2022

	1977
	Спасский район
	г. Спасск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630451
	ул. Молодежная, 49
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	1978
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000253
	ул. Олимпийская, 38
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1979
	Спасский район
	г. Спасск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630452
	ул. Коммунальная, 68В
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1980
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600261
	ул. Дачная, 13
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	1981
	Спасский район
	г. Спасск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147010
	ул. Первомайская, 20А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	1982
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200899
	ул. Олимпийская, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	1983
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000362
	ул. Молодежная, 25
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1984
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000363
	пер. Заводской, 52А
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	1985
	Спасский район
	г. Спасск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000364
	ул. Российская, 40
	-
	1
	-
	август
	2024

	1986
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000365
	ул. Заречная, 38
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	1987
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000066
	ул. Львовская, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	1988
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000067
	ул. Львовская; кнзу 58:29:3012016:545
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1989
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000068
	ул. Новоселов, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	1990
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000069
	ул. Мотоциклетная, 73А
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1991
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000070
	ул. Мотоциклетная, 74
	-
	1
	-
	август
	2022

	1992
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600801
	ул. Прохладная, 23; кнзу 58:29:1001011:609
	-
	1
	-
	август
	2022

	1993
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000071
	ул. Мотоциклетная, 75
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1994
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000072
	ул. Арбековская, 115Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	1995
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000073
	ул. Кузнецова, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1996
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000074
	ул. Арбековская, 115А
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	1997
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000075
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 276; кнзу 58:29:3001002:2763
	-
	1
	-
	август
	2022

	1998
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000076
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 277; кнзу 58:29:3001002:2764
	-
	1
	-
	август
	2022

	1999
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000077
	ул. Кузнецова, 4
	-
	1
	-
	август
	2022

	2000
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000078
	ул. Ленинский лесхоз, уч. 173, кнзу 58:29:3001001:480
	-
	1
	-
	август
	2022

	2001
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000079
	ул. Арбековская, 125
	-
	1
	-
	август
	2022

	2002
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000080
	ул. Ягодная; кнзу 58:29:2005017:1051
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2003
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000081
	ул. ИТР, 5А - ориентир; кнзу 58:29:1005004:130
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2004
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000082
	ул. Киселевой, 42
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2005
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000083
	ул. Вигель, 2
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2006
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000084
	проезд Мозжухина 1-й, 3Б
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2007
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000085
	ул. Новоселов; кнзу 58:29:1001013:2983
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2008
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000086
	ул. Крамского; кнзу 58:29:3005003:570
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2009
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000087
	ул. Васильковая, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2010
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000088
	ул. Котовского, 45А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2011
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000089
	ул. Терновского, стр. N 94
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2012
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000090
	проезд Станиславского 1-й, 4; кнзу 58:29:4004010:822
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2013
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000091
	ул. Васильковая, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2014
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000092
	ул. Юбилейная, 254 уч. - ориентир; кнзу 58:29:1001004:172
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2015
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000093
	ул. Юбилейная 156 уч.; кнзу 58:29:1001004:137
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2016
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000094
	ул. 354-й стрелковой дивизии, 21 стр. - ориентир; кнзу 58:29:20060024:9
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2017
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000095
	ул. Луначарского; кнзу 58:29:2012001:2076
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2018
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000096
	ул. Васильковая, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2019
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000097
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 142, кнзу 58:29:3001001:25
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2020
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000098
	ул. Ежевичная, 9 - ориентир; кнзу 58:29:1001010:793
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2021
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000099
	ул. Мотоциклетная, 72
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2022
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000100
	ул. Арбековская, 115В
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2023
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000101
	ул. Васильковая, 36
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2024
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000102
	ул. Чебышева, 142
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2025
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000103
	ул. Васильковая, 89
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2026
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000104
	ул. Коннозаводская; кнзу 58:29:2005014:1695
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2027
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000105
	ул. Новоселов; кнзу 58:29:1001012:678
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2028
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001792
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:3124, 58:29:301002:2648
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2029
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000106
	ул. имени 354-й стрелковой дивизии, з/у 25
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2030
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000107
	ул. Юбилейная, уч. 498 - ориентир; кнзу 58:29:1001004:456
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2031
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000108
	ул. Вигель, 1
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2032
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000109
	ул. Вигель, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2033
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000110
	ул. Новоселов; кнзу 58:29:1001004:564
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2034
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000111
	ул. Кузнецова, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2035
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000112
	в мкр "Тепличный", стр. 137
	-
	1
	-
	август
	2022

	2036
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000113
	ул. Арбековская Б, 84
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2037
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000114
	ул. Зеленодольская, 65
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2038
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000115
	проезд Северополянский 2-й, 5А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2039
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000116
	ул. Будищева, 20
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2040
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000117
	ул. Васильковая, 35
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2041
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000118
	ул. Зеленая Горка, 38
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2042
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000119
	ул. Санаторный Порядок, 29А,
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2043
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000120
	ул. Пойменная, 11
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2044
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000121
	ул. Котранского, 24
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2045
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000122
	кнзу 58:29:2001003:15381
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2046
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000123
	ул. Зеленодольская, 60; кнзу 58:29:3001006:432
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2047
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001793
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:2608
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2048
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000124
	1-й проезд Добролюбова, 3; кнзу 58:29:2009006:1628
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2049
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000125
	ул. Юбилейная уч. N 51 - ориентир; кнзу 58:29:1001004:24
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2050
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000126
	ул. Островского, 79
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2051
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000127
	проезд Мозжухина 1-й, 14
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2052
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000128
	проезд Мозжухина 1-й, 9А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2053
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000129
	1-й пр-д Серова, 6 - 1
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2054
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000130
	ул. Основная; кнзу 58:29:3001002:3143
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2055
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000131
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 106, кнзу 58:29:3001001:503
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2056
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000132
	ул. Арбековская, 89
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2057
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000133
	ул. Производственная, 84
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2058
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000134
	ул. Зеленодольская, 49
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2059
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000135
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 216, кнзу 58:29:3001001:536
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2060
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000136
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 217, кнзу 58:29:3001001:999
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2061
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000137
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 218, кнзу 58:29:3001001:1000
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2062
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000138
	ул. Островского, 87
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2063
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000139
	ул. Зеленодольская, 40
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2064
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000140
	ул. Кузнецова, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2065
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000141
	2-й пр-д Чаадаева, 14 - 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2066
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000142
	ул. Романовка, 24 - 2
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2067
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000143
	ул. Юбилейная, уч. 416, кнзу 58:29:1001004:483
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2068
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000144
	ул. Курская, уч. 85А - ориентир; кнзу 58:29:3012003:1326
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2069
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001794
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:2801
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2070
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000145
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 112, кнзу 58:29:3001001:1001
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2071
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000146
	9-й пр-д Малиновый, з/у 5; кнзу 58:29:1003009:130
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2072
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000147
	6-й пр-д Малиновый, з/у 6 - ориентир; кнзу 58:29:1003009:642
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2073
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000148
	4-й пр-д Громова, 33
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2074
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000149
	ул. Юбилейная, уч. 425, кнзу 58:29:1001004:397
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2075
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000150
	ул. Зеленодольская, 78
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2076
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000151
	ул. Курская, 28А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2077
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000152
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 278, кнзу 58:29:3001001:1002
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2078
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000153
	ул. Зеленодольская, 71
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2079
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000154
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 205, кнзу 58:29:3001001:1003
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2080
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000155
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 295, кнзу 058:29:3001001:1004
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2081
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000156
	8-й пр-д Малиновый, 8 - ориентир; кнзу 58:29:1003009:184
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2082
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000157
	ул. Зеленодольская, 70
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2083
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000158
	ул. Зеленодольская, 32
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2084
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000159
	мкр Шуист, стр. 41
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2085
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000160
	ул. Сплавная, 21 - ориентир; кнзу 58:29:2005008:49
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2086
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000161
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 32, кнзу 58:29:3001002:9
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2087
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000162
	ул. Арбековская, 36
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2088
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000163
	проезд. Вишневый 1-й, 35
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2089
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000164
	3-й пр-д Земляничный; кнзу 58:29:1001012:655
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2090
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000165
	ул. Юбилейная, уч. 58 - ориентир; кнзу 58:29:1001004:61
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2091
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000166
	1-й проезд Добролюбова, 3 - 14
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2092
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000167
	ул. Вигель, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2093
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000168
	2-й пр-д Счастливый, 6
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2094
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000169
	1-й проезд Добролюбова, 3 - 15
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2095
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000170
	ул. Новоселов, 65
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2096
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000171
	ул. Отрадная, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2097
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000172
	проезд Громова 1-й, 16; кнзу 58:29:4002024:7
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2098
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000173
	ул. Новоселов, 23
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2099
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000174
	мкр. Шуист, 132 - ориентир; кнзу 58:29:2015001:219
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2100
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000175
	1-й проезд Добролюбова, 4
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2101
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000176
	з/у 19А - ориентир; кнзу 58:29:1002002:350
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2102
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000177
	проезд Брусничный 6-й, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2103
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601255
	проезд Брусничный 3-й, 3; кнзу 58:29:1001013:64
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2104
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000178
	проезд Магистральный 2-й, 21
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2105
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000179
	ул. Майская, 25
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2106
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000180
	ул. Симферопольская, 5Б
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2107
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000181
	проезд 40 лет Октября 2-й, 14, пом. 1, 2; кнзу 58:29:3014003:85
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2108
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000182
	ул. Мотоциклетная, 18
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2109
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000183
	1-й проезд Добролюбова, 4 - 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2110
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000184
	ул. Арбековская, 27А
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2111
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000185
	ул. Юбилейная, 110 уч.; кнзу 58:29:1001004:121
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2112
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000186
	проезд Мозжухина 6-й; кнзу 58:29:1001012:583
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2113
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000187
	ул. Арбековская, 58
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2114
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000188
	1-й проезд Добролюбова, 6
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2115
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000189
	1-й проезд Добролюбова, 10
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2116
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000190
	проезд Живописный, стр. N 109 - ориентир; кнзу 58:29:2009009:240
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2117
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000191
	ул. Боровиковского, 55
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2118
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000192
	проезд Калужский 1-й, 41
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2119
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000193
	проезд Мещерский 1-й, 9
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2120
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000194
	проезд Мещерский 1-й, 9А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2121
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000195
	Совхоз "Заря" уч. 49 - ориентир; кнзу 58:29:1009010:277
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2122
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000196
	пр-д Васильковый 2-й, 12
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2123
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000197
	ул. Арбековская 5А, корп. 1
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2124
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000198
	проезд Газовый 1-й, з/у 4; кнзу 58:29:1001007:312
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2125
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000199
	ул. Парижской Коммуны, 82
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2126
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000200
	ул. Казанская, 1Д
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2127
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600424
	ул. Брусничная, 33Б
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2128
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000201
	проезд Мещерский 1-й, 38
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2129
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000202
	проезд Мещерский 1-й, 88
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2130
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000203
	ул. Львовская, 20
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2131
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000204
	проезд Сперанского 1-й, 31
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2132
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000205
	ул. Совхоз-техникум, 60Я
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2133
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000206
	ул. Парижской Коммуны, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2134
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000207
	ул. Парижской Коммуны, 40
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2135
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001795
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:2438
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2136
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000208
	ул. Зеленая Горка, 29
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2137
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000209
	ул. Свердлова; кнзу 58:29:4005007:629
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2138
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000210
	ул. Парижской Коммуны, 19В
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2139
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000211
	ул. Тимирязева, 73А
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2140
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001796
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:2141
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2141
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000212
	ул. Б. Арбековская, 10
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2142
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000213
	ул. Лесная слобода, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2143
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000214
	ул. Кузнецова, 89
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2144
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000215
	ул. Вишневая
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2145
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000216
	ул. Рябиновая, 17
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2146
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000217
	ул. Земляничная, 26
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2147
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000218
	ул. Львовская - ориентир; кнзу 58:29:3012013:989
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2148
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000219
	ул. Юбилейная, уч. 84 - ориентир; кнзу 58:29:1001004:99
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2149
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000220
	тер. Сурка кордон, 36
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2150
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000221
	2 оч. Арбеково 5, стр. 261 - ориентир; кнзу 58:29:4001002:140
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2151
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000222
	ул. Юбилейная, 41 уч. - ориентир; кнзу 58:29:1001004:63
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2152
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000223
	ул. Лесная слобода, 16
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2153
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000224
	ул. Апрельская, 35
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2154
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001797
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:1936
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2155
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000225
	мкр 11 "Заря", стр. 52 - ориентир; кнзу 58:29:1001010:355
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2156
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000226
	Заря 2, 42 стр. - ориентир; кнзу 58:29:1001010:288
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2157
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000227
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 85, кнзу 58:29:3001002:3317
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2158
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000228
	ул. Хользунова, 25/37 - ориентир; кнзу 58:29:2010007:218
	-
	1
	-
	март
	2022

	2159
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000229
	ул. Юбилейная, уч. 424 - ориентир; кнзу 58:29:1001004:406
	-
	1
	-
	март
	2022

	2160
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000230
	проезд Батайский 2-й, 18
	-
	1
	-
	март
	2022

	2161
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000231
	проезд Батайский 2-й, 12
	-
	1
	-
	март
	2022

	2162
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000232
	ул. Живописная, 39
	-
	1
	-
	март
	2022

	2163
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000233
	пер. Хороший, 13
	-
	1
	-
	март
	2022

	2164
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000234
	ул. Ялтинская, 21 корп. 1
	-
	1
	-
	март
	2022

	2165
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000235
	проезд Батайский 3-й, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2166
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000236
	ул. Вигель, 25
	-
	1
	-
	март
	2022

	2167
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000237
	ул. Айвазовского, 160 стр.; кнзу 58:29:3006009:37
	-
	1
	-
	март
	2022

	2168
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000238
	ул. Заовражная, 9
	-
	1
	-
	март
	2022

	2169
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000239
	ул. Кустанайская, 2А - 2
	-
	1
	-
	март
	2022

	2170
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001798
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:2593
	-
	1
	-
	март
	2022

	2171
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000240
	1-й пр-д Малиновый, 7
	-
	1
	-
	март
	2022

	2172
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000241
	ул. Левитана, 11
	-
	1
	-
	март
	2022

	2173
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000242
	ул. Живописная, 40
	-
	1
	-
	март
	2022

	2174
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000243
	ул. Отрадная, 20Б
	-
	1
	-
	март
	2022

	2175
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000244
	пр-д Мозжухина 6-й, 18
	-
	1
	-
	март
	2022

	2176
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000245
	ул. Парижской Коммуны, 10
	-
	1
	-
	март
	2022

	2177
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001799
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:2489
	-
	1
	-
	март
	2022

	2178
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001800
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:2157
	-
	1
	-
	март
	2022

	2179
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000246
	1-й Лиственный пр-д, 5
	-
	1
	-
	март
	2022

	2180
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000247
	ул. Лесная слобода, 19
	-
	1
	-
	март
	2022

	2181
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000248
	мкрн 1 жилого р-на "Заря-2"; кнзу 58:29:1001012:581
	-
	1
	-
	март
	2022

	2182
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000249
	совхоз Победа, 2 - ориентир; кнзу 58:29:1003002:27
	-
	1
	-
	март
	2022

	2183
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000250
	пер. Хороший, 55
	-
	1
	-
	март
	2022

	2184
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000251
	пр-зд Земляничный 4-й; кнзу 58:29:1001011:1084
	-
	1
	-
	март
	2022

	2185
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000252
	ул. Грибная, 9
	-
	1
	-
	март
	2022

	2186
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000253
	3-й Основной пр-д, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2187
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000254
	проезд Каменский 3-й, 1А
	-
	1
	-
	март
	2022

	2188
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000255
	пр-д 2-й Счастливый, 8
	-
	1
	-
	март
	2022

	2189
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000256
	мкр. 1 жилая застройка "Заря-2", 80 стр. - ориентир; кнзу 58:29:1001012:52
	-
	1
	-
	март
	2022

	2190
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000257
	ул. Живописная, 443
	-
	1
	-
	март
	2022

	2191
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000258
	кнзу 58:29:2007009:865
	-
	1
	-
	март
	2022

	2192
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000259
	ул. Мотоциклетная, 20
	-
	1
	-
	март
	2022

	2193
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000260
	проезд Магистральный 2-й, 19А
	-
	1
	-
	март
	2022

	2194
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000261
	ул. Районная; кнзу 58:29:1001007:583
	-
	1
	-
	март
	2022

	2195
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000262
	ул. Измайлова, 93А; кнзу 1591
	-
	1
	-
	март
	2022

	2196
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000263
	проезд Терновского 5-й, 13, пом. 2
	-
	1
	-
	март
	2022

	2197
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000264
	ул. Юбилейная, з/у 106, ориентир; кнзу 58:29:1001004:78
	-
	1
	-
	март
	2022

	2198
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000265
	пер. Хороший, 101
	-
	1
	-
	март
	2022

	2199
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000266
	пер. Хороший, 102
	-
	1
	-
	март
	2022

	2200
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000267
	2-й проезд Добролюбова, з/у 22 - ориентир; кнзу 58:29:2009006:2936
	-
	1
	-
	март
	2022

	2201
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000268
	1 мкр. жил. заст. Заря-2, стр. 105 - ориентир; кнзу 58:29:1001012:76
	-
	1
	-
	март
	2022

	2202
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000269
	проезд Батайский 2-й, 13
	-
	1
	-
	март
	2022

	2203
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001801
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:3079
	-
	1
	-
	март
	2022

	2204
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000270
	ул. Лесная слобода, 29
	-
	1
	-
	март
	2022

	2205
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000271
	ул. Левитана, 17
	-
	1
	-
	март
	2022

	2206
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000272
	ул. Б. Брусничная; кнзу 58:29:1001013:2989
	-
	1
	-
	март
	2022

	2207
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000273
	ул. Зеленая Горка, 1
	-
	1
	-
	март
	2022

	2208
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000274
	ул. Центральная, з/у 1 лит К-4-8; кнзу 58:29:03008003:145
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2209
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000275
	ул. Челюскина, 82Б
	-
	1
	-
	март
	2022

	2210
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000276
	ул. Совхоз-техникум, 60Я; кнзу 58:29:3001002:1130
	-
	1
	-
	март
	2022

	2211
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000277
	ул. Левитана, 13
	-
	1
	-
	март
	2022

	2212
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000278
	ул. Лесная слобода, 26
	-
	1
	-
	март
	2022

	2213
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000279
	мкр N 3 "Заря-1", 510 стр.
	-
	1
	-
	март
	2022

	2214
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000280
	ул. Ленинский Мехлесхоз, 7
	-
	1
	-
	март
	2022

	2215
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000281
	проезд Мозжухина 1-й, 1Е
	-
	1
	-
	март
	2022

	2216
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000282
	проезд Мозжухина 1-й, 1Г
	-
	1
	-
	март
	2022

	2217
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000283
	ул. Живописная, 43
	-
	1
	-
	март
	2022

	2218
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600628
	ул. Озерная, 6 - ориентир; кнзу 58:29:2001003:5284
	-
	1
	-
	март
	2022

	2219
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000284
	6-й пр-д Мозжухина, 7
	-
	1
	-
	март
	2022

	2220
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000285
	ул. Кузнецова, 102
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2221
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000286
	пер. Хороший, 29
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2222
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000287
	ул. Зеленодольская, 36-3
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2223
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600627
	ул. Котовского, стр. 27 - ориентир; кнзу 58:29:2014001:115
	-
	1
	-
	май
	2022

	2224
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000288
	ул. Усадебная, 3
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2225
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000289
	ул. Дмитрия Шорникова, 70
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2226
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000290
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 226, кнзу 58:29:3001002:3318
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2227
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000291
	ул. Вологодская, 22 - ориентир; кнзу 58:29:3012008:109
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2228
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000292
	5-й пр-д Брусничный, 15
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2229
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000293
	ул. Ленинский Мехлесхоз; кнзу 58:29:3001002:2446
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2230
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000294
	ул. Зеленая Горка, 44
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2231
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000295
	ул. Усадебная, 10
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2232
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001802
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:1994
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2233
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000296
	ул. Овражная, 6 - ориентир; кнзу 58:29:3013002:63
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2234
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000297
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 229, кнзу 58:29:3001002:4184
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2235
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000298
	ул. Бакинская, 36 - 2
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2236
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000299
	ул. Серпуховская, 38
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2237
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000300
	5-й пр-д Мозжухина, 30
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2238
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000301
	ул. Боровиковского, 53
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2239
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000302
	ул. Клубничная, 14
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2240
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000303
	ул. Усадебная, 13
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2241
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000304
	ул. Майская, 30
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2242
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001803
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:3164
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2243
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000305
	проезд Будашкина, 48
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2244
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000306
	ул. Надежды, 41
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2245
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000307
	ул. Офицерская 1-я, 55
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2246
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000308
	ул. Радужная, 9 - ориентир; кнзу 58:29:4001002:91
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2247
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000309
	ул. Вигель, 36
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2248
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600440
	проезд Малиновый 9-й, 4
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2249
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001804
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:3136
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2250
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600435
	ул. Котранского, 14
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2251
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000310
	ул. Кривозерье, 122А
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2252
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000311
	ул. Основная, 84
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2253
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000312
	ул. Придорожная, 22
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2254
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000313
	ул. Юбилейная, уч. 184, кнзу 58:29:1001004:325
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2255
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000314
	ул. Надежды, 4
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2256
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000315
	ул. Васильковая, 39
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2257
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000316
	ул. Совхоз-техникум, 58:29:3001002:1923
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2258
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000317
	ул. Совхоз-техникум, 60Я, 58:29:3001002:1151
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2259
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000318
	ул. Ленинский лесхоз, 116 уч, кнзу 58:29:3001001:453
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2260
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001805
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:2626
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2261
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000319
	ул. Арбековская, 85
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2262
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000320
	ул. Урицкого, 35
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2263
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000321
	ул. Усадебная, 20
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2264
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000322
	ул. Мотоциклетная, 99
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2265
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000323
	ул. Живописная, 19
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2266
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000324
	ул. Пришвина, 25
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2267
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000325
	ул. Руслановой, 6
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2268
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600436
	ул. Декоративная, 58
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2269
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000326
	ул. Мещерская, 15
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2270
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000327
	проезд. Спрыгина; кнзу 58:29:1001008:387
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2271
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600020
	проезд Достоевского 1-й 80; кнзу 58:29:02009009:339
	-
	1
	-
	август
	2022

	2272
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000328
	2 мкр жилого района Заря-2, стр. 1, кнзу 58:29:1001011:1533
	-
	1
	-
	август
	2022

	2273
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000329
	ул. Прохладная; кнзу 58:29:1001011:1054
	-
	1
	-
	август
	2022

	2274
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000330
	ул. Курская, 52 - ориентир; кнзу 58:29:3012015:17
	-
	1
	-
	август
	2022

	2275
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000331
	проезд Земляничный 1-й, 9
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2276
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000332
	ул. Прохладная, 11
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2277
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000333
	ул. Изумрудная, 16
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2278
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000334
	ул. Прохладная, 13
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2279
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001806
	ул. Ладыгиной-Котс; кнзу 58:29:1001008:409
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2280
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000335
	мкр "Шуист", стр. N 21 - ориентир; кнзу 58:29:2015001:124
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2281
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000336
	ул. Сухумская; кнзу 58:29:3008001:9393
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2282
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000337
	проезд Мозжухина 1-й, 3Д
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2283
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000338
	проезд Газовый 1-й, 6 з/у; кнзу 58:29:1001007:311
	-
	1
	-
	май
	2022

	2284
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000339
	ул. Проспект Победы, 75Н
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2285
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000340
	проезд Мозжухина 1-й, 3Г
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2286
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600065
	ул. Волкова, 2
	-
	1
	-
	май
	2022

	2287
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000341
	пр. Рамеева; кнзу 58:29:1001008:406
	-
	1
	-
	май
	2022

	2288
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000342
	ул. Новоселов, 33
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2289
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000343
	ул. Рамеева; кнзу 58:29:1001008:394
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2290
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000344
	ул. Германа Титова, 6Б
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2291
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000345
	ул. Кошевого, 131Б
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2292
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000346
	проезд Земляничный 1-й, 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2293
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000347
	проезд Мозжухина 1-й; кнзу 58:29:1001012:686
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2294
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000348
	ул. Прохладная, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2295
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000349
	проезд Садовый 1-й, 8
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2296
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000350
	ул. Зеленая Горка, 22
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2297
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000351
	проезд Земляничный 1-й; кнзу 58:29:1001011:1078
	-
	1
	-
	август
	2022

	2298
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000352
	проезд Земляничный 5-й, 12
	-
	1
	-
	август
	2022

	2299
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000353
	ул. Добролюбова, 11А
	-
	1
	-
	август
	2022

	2300
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000354
	ул. Стасова, 14; кнзу 58:29:01007011:226
	-
	1
	-
	август
	2022

	2301
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000355
	СНТ "Заря"
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2302
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000356
	Мозжухина 1-й проезд; кнзу 58/:29:1001012:673
	-
	1
	-
	август
	2022

	2303
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000357
	ул. Побочинская, уч. 3; кнзу 58:29:1008002:1034
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2304
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000358
	ул. Шишкина, 20
	-
	1
	-
	август
	2022

	2305
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000359
	проезд Мусоргского 1-й; кнзу 58:29:1007011:2653
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2306
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000360
	ул. Лесная, 4
	-
	1
	-
	август
	2022

	2307
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000361
	ул. Прохладная, 15
	-
	1
	-
	август
	2022

	2308
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000362
	проезд Мозжухина 1-й, з/у 1А - ориентир; кнзу 58:29:1001012:376
	-
	1
	-
	август
	2022

	2309
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000363
	проезд Батайский 1-й, 15
	-
	1
	-
	август
	2022

	2310
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000364
	ул. Отрадная, 86А
	-
	1
	-
	август
	2022

	2311
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000365
	С/Т "Дизелист"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2312
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000366
	СНТ "Черемушки"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2313
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000367
	С/Т "Энергетик-2"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2314
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000368
	ул. Островского, 17
	-
	1
	-
	август
	2022

	2315
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620061
	ул. Камыши-Хвощи, 2А
	-
	1
	-
	август
	2022

	2316
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000369
	ул. Кижеватова, 76
	-
	1
	-
	август
	2022

	2317
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000370
	СНТ "Дубрава"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2318
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000371
	Светлополянское Лесничество, уч. 29, кнзу 58:29:2001003:208
	-
	1
	-
	август
	2022

	2319
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000372
	СТ Союз
	-
	1
	-
	август
	2022

	2320
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000153
	СНТ "Аграрник"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2321
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000373
	СНТ "Искра"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2322
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000374
	ул. Надежды, 11
	-
	1
	-
	август
	2022

	2323
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000375
	пр-д Орловский 4-й, 7
	-
	1
	-
	август
	2022

	2324
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000376
	ул. Колхозная, 120
	-
	1
	-
	август
	2022

	2325
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000377
	ул. Ворошилова, 12
	-
	1
	-
	август
	2022

	2326
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000378
	ул. Дальнереченская 2-я, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	2327
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201138
	СНТ "Рассвет"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2328
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201142
	СНТ "Зеленая поляна"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2329
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000379
	ул. Кижеватова, 20
	-
	1
	-
	август
	2022

	2330
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000380
	ул. Ладожская, 121
	-
	1
	-
	август
	2022

	2331
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000381
	СНТ "Сосенки"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2332
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000382
	ул. Строителей, 25
	-
	1
	-
	август
	2022

	2333
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000383
	ул. Антонова, 28
	-
	1
	-
	август
	2022

	2334
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000384
	ул. Мира, 45
	-
	1
	-
	август
	2022

	2335
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000385
	СНТ "Механизатор"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2336
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200907
	ул. Рамеева, 11
	-
	1
	-
	август
	2022

	2337
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000386
	СНТ "Проектировщик"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2338
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000387
	ул. Маресьева, 164
	-
	1
	-
	август
	2022

	2339
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000388
	ул. Усадебная, 61
	-
	1
	-
	август
	2022

	2340
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620067
	пр-д Магистральный 2-ой, 22
	-
	1
	-
	август
	2022

	2341
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000389
	ул. Надежды, 85
	-
	1
	-
	август
	2022

	2342
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000390
	ул. Дальневосточная, 12
	-
	1
	-
	август
	2022

	2343
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134018
	ул. Вяземского, 3, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	2344
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000391
	ул. Надежды, 91
	-
	1
	-
	август
	2022

	2345
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000134
	СНТ "Ромашка"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2346
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200054
	ул. Молодежная, 30
	-
	1
	-
	август
	2022

	2347
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000392
	СНТ "Солнечное"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2348
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000393
	ул. 8 Марта, 9
	-
	1
	-
	август
	2022

	2349
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000394
	ул. Строителей, 59
	-
	1
	-
	август
	2022

	2350
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000395
	СНТ "Отдых"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2351
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000396
	ул. Пушанина, 28
	-
	1
	-
	август
	2022

	2352
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000397
	ул. Фруктовая, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	2353
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000398
	ул. Ульяновская, 71
	-
	1
	-
	август
	2022

	2354
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000399
	ул. Арбеково 10В
	-
	1
	-
	август
	2022

	2355
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000400
	ул. Мира, 67
	-
	1
	-
	август
	2022

	2356
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000401
	ул. Краснова, 38
	-
	1
	-
	август
	2022

	2357
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620087
	ул. Брусничная Б. 57
	-
	1
	-
	август
	2022

	2358
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000402
	С/Т "Маяковец"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2359
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000403
	СНТ "Дубрава-2"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2360
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000404
	2 пр. Малиновый, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	2361
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000405
	СНТ "Гудок-4"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2362
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000406
	пр-кт Строителей, 23
	-
	1
	-
	август
	2022

	2363
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000407
	ул. Барковка, 9, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	2364
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620073
	ул. Магистральная, 12
	-
	1
	-
	август
	2022

	2365
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000408
	ул. Строителей, 66, 59
	-
	1
	-
	август
	2022

	2366
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000409
	ул. Усадебная, 66
	-
	1
	-
	август
	2022

	2367
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000410
	ул. Буслаева 2-й
	-
	1
	-
	август
	2022

	2368
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601199
	ул. Мутовкина, 18Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	2369
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200497
	4 пр. Мозжухина, 18
	-
	1
	-
	август
	2022

	2370
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000411
	ул. Экспериментальная, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	2371
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620082
	проезд Марата 1-й, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	2372
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000412
	ул. Зеленая Горка, 78
	-
	1
	-
	август
	2022

	2373
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000413
	СНТ "Дружба з-да Пензмаш (Барковка)"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2374
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000414
	СНТ "40 лет Октября"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2375
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200789
	СНТ "Строитель"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2376
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000415
	ул. Аустрина 144, 9
	-
	1
	-
	август
	2022

	2377
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000416
	ул. Новоселов, 28
	-
	1
	-
	август
	2022

	2378
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000417
	ул. Тарханова 10В, 141
	-
	1
	-
	август
	2022

	2379
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000418
	СНТ "Присурский"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2380
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000419
	проезд Батайский 1-й, 25
	-
	1
	-
	август
	2022

	2381
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000420
	ул. Олимпийская, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	2382
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620060
	ул. Магистральный 1-й, 33
	-
	1
	-
	август
	2022

	2383
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000421
	СНТ "Русь"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2384
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000422
	СНТ "Приозерное"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2385
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000423
	ул. Олимпийская, 15
	-
	1
	-
	август
	2022

	2386
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000424
	СНТ "Маяковец-2"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2387
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000425
	ул. Зеленая Горка, 77
	-
	1
	-
	август
	2022

	2388
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000426
	СНТ "Медик"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2389
	Мокшанский район
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000427
	СНТ "Заречное"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2390
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000428
	ул. Львовская, 78
	-
	1
	-
	август
	2022

	2391
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000429
	ул. Антонова, 31, 70
	-
	1
	-
	август
	2022

	2392
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600583
	ул. Лажечникова, 27
	-
	1
	-
	август
	2022

	2393
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000430
	ул. Мира, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	2394
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620068
	ул. Новоселов 2-й, 27 - 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	2395
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000431
	С/Т "Камыши"
	-
	1
	-
	август
	2022

	2396
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000432
	ул. Ипподром, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	2397
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000433
	ул. Аустрина, 156, 38
	-
	1
	-
	август
	2022

	2398
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620071
	ул. Совхоз Техникум, 18
	-
	1
	-
	август
	2022

	2399
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200122
	ул. Ахунский переезд, 39
	-
	1
	-
	август
	2022

	2400
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000434
	ул. Гагарина, 9, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	2401
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000435
	ул. Магистральный, 2-ой, 18
	-
	1
	-
	август
	2022

	2402
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000436
	ул. Дмитрия Шорникова, 52
	-
	1
	-
	август
	2022

	2403
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000437
	ул. тер. Ипподрома, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2404
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000438
	ул. Ленинский Мехлесхоз, 29а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2405
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000439
	ул. Тенистая, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2406
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000440
	ул. Соловьиная, 8Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2407
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000441
	ул. Победы, 97Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2408
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000442
	ул. Соловьиная, 8В
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2409
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000443
	ул. Новоселов 1-й, 49
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2410
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000444
	ул. Касторная, 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2411
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000445
	ул. Соловьиная, 10А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2412
	Пензенский район
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000243
	СНТ "Сурские Зори"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2413
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000446
	ул. Пушкина, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2414
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000447
	С/Т "Бодрость"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2415
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000263
	ул. Ленинский мехлесхоз, 29Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2416
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200958
	ул. Гвоздева, 27
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2417
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000448
	ул. Строителей, 68А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2418
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000449
	СНТ "Машиностроитель"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2419
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000450
	ул. Соловьиная, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2420
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000451
	ул. Лесная слобода, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2421
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000452
	ул. Арбековская, 61Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2422
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000453
	С/Т "Весна"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2423
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200012
	СНТ "им. Мичурина"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2424
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000454
	ул. Соловьиная, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2425
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201508
	ул. Новоселов, 138
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2426
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001807
	ул. Новоселов, з/у N 138; кнзу 58:29:1001013:2914
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2427
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000455
	ул. Левитана, 37
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2428
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000065
	ул. Ермака, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2429
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000456
	ул. Вигель, 42
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2430
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000457
	ул. Живописная, 57
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2431
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620066
	СНТ "Восход"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2432
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201133
	ул. Фета, 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2433
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620077
	С/Т "Труд"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2434
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620076
	ул. Рабочий Порядок, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2435
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200452
	ул. Будищева, 18
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2436
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000458
	ул. Черкасова, 226
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2437
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000459
	ул. Ленинский Лесхоз, уч. 2446, кнзу 58:29:3001002:4185
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2438
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000460
	ул. Лесная слобода, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2439
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000461
	ул. Курская, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2440
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000462
	ул. Совхозная, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2441
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000463
	1-й проезд Добролюбова, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2442
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000464
	мкр 3-й стр 137
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2443
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000465
	ул. Зеленая Горка, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2444
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000466
	ул. Новоселов, 58
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2445
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000467
	С/Т Полянка
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2446
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000468
	С/Т Пушинка
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2447
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000469
	ул. Мотоциклетная, 57
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2448
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000470
	ул. Соловьиная, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2449
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000471
	ул. Кузнецова, 19
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2450
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620065
	ул. Брестская, 41
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2451
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000472
	ул. Левитана, 89
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2452
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000473
	ул. Верещагина 1-й, 7, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2453
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000474
	ул. Островского, 100
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2454
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000475
	ул. Островского, 94Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2455
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000476
	проезд Батайский 3-й, 29
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2456
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000477
	ул. Малинка 177
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2457
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000478
	ул. Райская, 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2458
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000479
	ул. Надежды, 100
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2459
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000480
	ул. Райская, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2460
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000481
	ул. Будищева, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2461
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600113
	2-й Счастливый проезд, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2462
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600112
	2й проезд Счастливый, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2463
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000482
	ул. Бадигина, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2464
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000483
	СНТ "Засека"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2465
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000484
	СНТ "Заря (Согласие)"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2466
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000485
	СТ Химик
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2467
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620064
	пр. Магистральный 2-й, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2468
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000486
	ул. Юбилейная, 333
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2469
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200490
	проезд Сперанского 1-й, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2470
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000487
	проезд Мозжухина 7-й, 29А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2471
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000488
	проезд Мозжухина 7-й, 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2472
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600184
	ул. Крымская, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2473
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200008
	С/Т "Березка"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2474
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200003
	ул. Мутовкина, 22
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2475
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600128
	ул. имени 354-й стрелковой дивизии, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2476
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600629
	ул. Светлая 2-я, 30; кнзу 58:29:2015004:152
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2477
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600102
	ул. Донецкая, 23
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2478
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620059
	ул. Ладыгиной-Котс, кнзу 58:29:1001008:421
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2479
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200855
	ул. Фруктовая, 10
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2480
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200813
	2-я очередь Арбеково 5, стр. 249
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2481
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600554
	ул. Моршанская, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2482
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600111
	ул. Петровской/Казанская, 1/1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2483
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000489
	ул. Овощная, 76
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2484
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200810
	пр. Земляничный 3-й, стр. 69
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2485
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201507
	тер. Сурка кордон, 38
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2486
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000490
	ул. Ленинский Мехлесхоз, 21
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2487
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200480
	пр. Малоэтажный 3-й, стр. N 234
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2488
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000491
	ул. Живописная, 106
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2489
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200481
	ул. Новоселов, 37
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2490
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000492
	ул. Соловьиная, 41Б; кнзу 58:29:2001003:15537
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2491
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000493
	ул. Персиковая, 21
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2492
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601214
	ул. Ленинский Мехлесхоз, уч. 244, кнзу 58:29:3001002:4455
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2493
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200076
	ул. Новоселов, 88
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2494
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600120
	ул. Рузляева, 10
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2495
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200524
	СНТ "Здоровье"
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2496
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600313
	ул. Побочинская, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2497
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600928
	проезд Мозжухина 5-й, 34
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2498
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600935
	ул. Полтавская, 63
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2499
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600934
	ул. Родионова, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2500
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600942
	ул. Симферопольская, 18
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2501
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000494
	ул. Зеленая Горка, 99
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2502
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200891
	проезд Северополянский 2-й, 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2503
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601228
	ул. Заовражная, 2А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2504
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600316
	ул. Гвоздева, 10
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2505
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600411
	пер. Мозжухина, 15
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2506
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600946
	проезд Сперанского 2-й, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2507
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600947
	проезд Мозжухина 1-й, 11
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2508
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600317
	ул. Совхоз-техникум, кнзу 58:29:3001002:1952
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2509
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600318
	проезд Мозжухина 4-й, 36
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2510
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000495
	ул. Изумрудная, 118
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2511
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000496
	ул. Ладыгиной-Котс, 11
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2512
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000497
	проезд Садовый 5-й, 5
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2513
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600186
	ул. Киселевой, 29
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2514
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000498
	ул. Мереняшева, кнзу 58:29:3012012:866
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2515
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620063
	ул. Декоративная, 14
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2516
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001808
	ул. Ладыгиной-Котс, кнзу 58:29:1001008:34
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2517
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601587
	пер. Буровой, 17
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2518
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600125
	ул. Райская, 11
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2519
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600126
	ул. Зеленая Горка, 19
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2520
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600962
	проезд. Земляничный 3-й, 50
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2521
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620062
	ул. Брестская, 32
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2522
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601589
	ул. Апрельская, 33
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2523
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620084
	проезд Садовый 4-й, 5
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2524
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600578
	ул. Юбилейная, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2525
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600967
	ул. Кордон Студеный, 21В
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2526
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620075
	ул. Булгакова, 7А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2527
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620079
	пр. Гвоздева, 17
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2528
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200731
	ул. Заовражная, 2Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2529
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600329
	ул. Янтарная, 24
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2530
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600580
	ул. Седова, 12
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2531
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000499
	ул. Ленинский Мехлесхоз, 45; кнзу 58:29:3001001:145
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2532
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600582
	ул. Изумрудная, 25
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2533
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601258
	ул. Озерная, 105А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2534
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620083
	ул. Булгакова, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2535
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600591
	ул. Васильковая, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2536
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600418
	проезд Мозжухина 6-й, 13
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2537
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600419
	тер. Сурка кордон, 23Г
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2538
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600421
	ул. Родионова, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2539
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620074
	ул. Адмирала Истомина, 5
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2540
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620088
	ул. Левитана, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2541
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600596
	ул. Карпинского, 94Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2542
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600601
	ул. Дегтярный затон, кнзу 58:29:2009009:1938
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2543
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600992
	ул. Пришвина, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2544
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600612
	ул. Ленинский Мехлесхоз, кнзу 58:29:3001002:3206
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2545
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600613
	проезд Мещерский 8-й, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2546
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601004
	ул. Зеленая Горка, 25
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2547
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601005
	ул. Васильковая, 18
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2548
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000500
	ул. Левитана, 19
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2549
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001109
	Апрельская, 2А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2550
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600829
	ул. Ленинский Мехлесхоз, 300
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2551
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600833
	ул. Усадебная, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2552
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001099
	ул. Свердлова, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2553
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001100
	тер. Сурка Кордон, 10Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2554
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601133
	кнзу 58:29:4001002:804
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2555
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000501
	кнзу 58:29:3006007:872
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2556
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001102
	ж/д ст. Кривозеровка; кнзу 58:24:0130101:1047
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2557
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600852
	ул. Юбилейная, уч. 286, кнзу 58:29:1001004:231
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2558
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601147
	ул. имени 354-й стрелковой дивизии; кнзу 58:29:2006002:3042
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2559
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200238
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:1616
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2560
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601329
	ул. Васильковая, 50
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2561
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601148
	ул. Надежды, 40
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2562
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001103
	пр. Северополянский 2-й, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2563
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200352
	пр. Мозжухина 1-й, 3А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2564
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000502
	пр. Малиновый 10-й, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2565
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000503
	проезд Батайский 3-й, 58
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2566
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601158
	ул. Соловьиная, 8А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2567
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200577
	ул. Камыши-Хвощи, 68
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2568
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001104
	ул. Учительская, 23
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2569
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601170
	кнзу 58:29:1001004:1204
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2570
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601334
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:4196
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2571
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601173
	ул. Усадебная, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2572
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601174
	ул. Райская, 18
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2573
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601177
	ул. Серпуховская, 34В
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2574
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601555
	мкр. 9 "Заря-2", стр. 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2575
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601432
	пр-д. Васильковый 2-й, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2576
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601340
	ул. Василия Юркина, з/у 62; кнзу 58:29:1001005:1892
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2577
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601187
	пр-д. Мещерский 6-й, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2578
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000504
	ул. Арбековская; кнзу 58:29:01008007:856
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2579
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200261
	ул. Руслановой, 10А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2580
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601434
	ул. Книгина, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2581
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000505
	ул. Новая, уч. 26, кнзу 58:29:1004005:40
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2582
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001105
	ул. Раздольная, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2583
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001106
	ул. Садовое Кольцо, 17Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2584
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000506
	тер. Сурка кордон, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2585
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001107
	пр. Сперанского 3-й, 12
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2586
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000507
	пр-д. Мещерский 7-й, 9
	-
	1
	-
	август
	2023

	2587
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200474
	ул. Застрожного, 12
	-
	1
	-
	август
	2023

	2588
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001809
	ул. Клубничная; кнзу 58:29:1001011:1112
	-
	1
	-
	август
	2023

	2589
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000508
	ул. Арбековская, 88а
	-
	1
	-
	август
	2023

	2590
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001108
	п. Сосновка, стр. 54
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2591
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001101
	тер. Сурка кордон, 10 В
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2592
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000509
	СНТ "Гудок-1"
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2593
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201362
	СНТ "Гудок-5"
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2594
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001810
	ул. Апрельская, 2Г
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2595
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001811
	ул. Клубничная; кнзу 58:29:1001011:1129
	-
	1
	-
	август
	2023

	2596
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601577
	ул. Руслановой, 16
	-
	1
	-
	август
	2023

	2597
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001110
	ул. Кордон Студеный, 30
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2598
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000510
	ул. Львовская, 99
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2599
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001111
	тер. 2-ая очередь жилого района "Арбеково-5", д. 248
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2600
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001112
	С/Т "Гипромашевец"
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2601
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601350
	пр. Колхозный 4-й, 5
	-
	1
	-
	август
	2023

	2602
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200475
	ул. Котранского, 13А
	-
	1
	-
	август
	2023

	2603
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200375
	С/Т "Труд (Монтажный)"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2604
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200476
	ул. Совхоз-техникум; кнзу 58:29:3001002:4302
	-
	1
	-
	август
	2023

	2605
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200130
	ул. Магистральная; кнзу 58:29:1001013:3095
	-
	1
	-
	август
	2023

	2606
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000511
	ул. Родионова, 7
	-
	1
	-
	август
	2023

	2607
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001113
	ул. Северополянская; кнзу 58:29:1003009:915
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2608
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001114
	ул. Арбековская, кнзу: 58:29:1008006:791
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2609
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200479
	ул. Ленинский Мехлесхоз, кнзу 58:29:3001001:1027
	-
	1
	-
	август
	2023

	2610
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000512
	ул. Арбековская, кнзу 58:29:1002003:4225
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2611
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001115
	С/Т "50 лет Победы"
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2612
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001116
	С/Т "Связист"
	-
	1
	-
	январь
	2024

	2613
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000513
	ул. Арбековская, 27Д
	-
	1
	-
	август
	2023

	2614
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601447
	ул. Колхозная, 66Б
	-
	1
	-
	август
	2023

	2615
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001117
	пр-д Мещерский 5-й, 5
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2616
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000514
	в районе совхоза "Заря", стр. 21, кнзу 58:29:1001010:2404
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2617
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200482
	ул. Снайперская, 14
	-
	1
	-
	август
	2023

	2618
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000515
	ул. Ставропольская, 6А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2619
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001119
	территория Блок-пост, 720 км, 18
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2620
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200622
	ул. Ленинский Мехлесхоз, уч. 108, кнзу 58:29:3001002:4456
	-
	1
	-
	август
	2023

	2621
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201404
	тер. Сурка кордон, 9В
	-
	1
	-
	август
	2023

	2622
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200627
	ул. Велозаводская, 60
	-
	1
	-
	август
	2023

	2623
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001120
	СНТ "Весна-1"
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	2624
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000516
	ул. Киселевой; кнзу 58:29:1001004:334
	-
	1
	-
	август
	2023

	2625
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200403
	ул. Кустодиева, 14
	-
	1
	-
	август
	2023

	2626
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001121
	пр-д. Шоссейный 5-й, 2
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	2627
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000517
	ул. Суходольная, 55, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2628
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201059
	ул. Сергея Кустова, 33
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2629
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201571
	ул. Тагильская, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2630
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200423
	Основной пр-д 4-й, 15
	-
	1
	-
	август
	2023

	2631
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200336
	ул. Котовского, 35
	-
	1
	-
	август
	2023

	2632
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135057
	ул. Сортировочная, стр. 3
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	2633
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135055
	ул. Фруктовая, 46
	-
	1
	-
	август
	2023

	2634
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000518
	ул. Южная, 24
	-
	1
	-
	август
	2023

	2635
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134183
	СНТ "Домостроитель"
	-
	1
	-
	март
	2024

	2636
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000519
	ул. Булгакова, 20
	-
	1
	-
	август
	2023

	2637
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200459
	ул. Ростовская, 140
	-
	1
	-
	август
	2023

	2638
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000179
	ул. Генерала Волкова, 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	2639
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200463
	пр-д Садовый 2-й, 4
	-
	1
	-
	август
	2023

	2640
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001812
	Блок-пост 720 км, 22
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2641
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201460
	пр-д Брусничный 2-й, 10
	-
	1
	-
	август
	2023

	2642
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000061
	пр-д Мозжухина 2-й, кнзу 58:29:1001012:735
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2643
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000520
	ул. Заречная, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2644
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200279
	ул. Чиликанова, 14
	-
	1
	-
	август
	2023

	2645
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201473
	пр-д Бурмистрова 3-й, 6
	-
	1
	-
	август
	2023

	2646
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000521
	ул. Арбековская, 2
	-
	1
	-
	август
	2023

	2647
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201064
	ул. Надежды, 10
	-
	1
	-
	август
	2023

	2648
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000522
	СНТ "Рассвет-1"
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2649
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147005
	ул. Ленинский Мехлесхоз, 25А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2650
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200382
	ул. Юбилейная, 79
	-
	1
	-
	август
	2023

	2651
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200383
	пер. Рябиновый, 6
	-
	1
	-
	август
	2023

	2652
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000523
	ул. Новоселов, уч. 582, кнзу 58:29:1001004:577
	-
	1
	-
	август
	2023

	2653
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200719
	п. Камыши-Хвощи, 2
	-
	1
	-
	август
	2023

	2654
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201631
	Бухарская, 87, кнзу 58:29:3010006:511
	-
	1
	-
	август
	2023

	2655
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201262
	проезд Новоселов 2-й, 23
	-
	1
	-
	август
	2023

	2656
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200715
	пр-д Мозжухина 8-й, 12
	-
	1
	-
	август
	2023

	2657
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200485
	ул. Счастливая, 30
	-
	1
	-
	август
	2023

	2658
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200385
	пер. Малиновый 2-й, 4
	-
	1
	-
	август
	2023

	2659
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200754
	ул. Зеленая Горка, 48
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2660
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201477
	ул. Камыши-Хвощи, 2, кнзу 58:296:2001003:12871
	-
	1
	-
	август
	2023

	2661
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201265
	ул. Котранского, 17
	-
	1
	-
	август
	2023

	2662
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201481
	проезд Малиновый 9-й, 11
	-
	1
	-
	август
	2023

	2663
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000524
	ул. Васильковая, 37, кв. 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	2664
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201268
	ул. Зеленая, 7
	-
	1
	-
	август
	2023

	2665
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201270
	ул. Барышникова, 38
	-
	1
	-
	август
	2023

	2666
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147013
	ул. Верхняя, 40А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2667
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201272
	ул. Ленинский Мехлесхоз, уч. 134, кнзу 58:29:3001002:4476
	-
	1
	-
	август
	2023

	2668
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000525
	ул. Отрадная, 26Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2669
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201275
	ул. Побочинская, 24
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2670
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000526
	ул. Новоселов, кнзу 58:29:1001012:220
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2671
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000527
	ул. Хрустальная, 19
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2672
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000528
	ул. Подлесная, 44
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2673
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201545
	ул. Костычева, 8
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2674
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147012
	ул. Рузляева, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2675
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147006
	ул. Академика Сахарова, 63
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2676
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201058
	кнзу 58:29:1001005:1112
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2677
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201543
	ул. Киселевой, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2678
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000194
	пер. Арбековский, 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2679
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000195
	прд. Малиновый 10-й, 341
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2680
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000529
	ул. Киселевой, кнзу 28:29:1001004:210
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2681
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147011
	ул. Красная Горка, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2682
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000197
	ул. Брусничная Большая, 15, корп. 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2683
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201197
	ул. Айвазовского, 44
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2684
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200569
	ул. Осипенко, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2685
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000139
	проезд Мозжухина 5-й, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2686
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147009
	ул. Изумрудная, 46
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2687
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147007
	ул. Декоративная, 29
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2688
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000199
	ул. тупик Ивановский, 12
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2689
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201547
	ул. Родионова, кнзу 58:29:1001004:1198
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2690
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000270
	ул. Владимира Квышко, 34
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2691
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000530
	ул. Садовое Кольцо, кнзу 58:29:2009007:3807
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2692
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000271
	ул. Владимира Квышко, кнзу 58:29:1001005:1915 (58:29:1001005:797)
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2693
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000531
	проезд Расковой 1-й, 16
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2694
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201205
	ул. Надежды, 67
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2695
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000366
	СНТ "им. МИЧУРИНА ЗАВОДА ВЭМ"
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2696
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201206
	ул. Брусничная Б., 39
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2697
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000533
	С/Т "Зеленая роща"
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2698
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201550
	ул. Побочинская, 23 А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2699
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000534
	ул. Зеленая Горка, 7
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2700
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000535
	ул. Таганцева, кнзу 58:29:1001011:1464
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2701
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000536
	б-р. Кленовый, 46 кнзу 58:29:4001002:756
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2702
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201551
	ул. Василия Юркина, 50
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2703
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на границе СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000537
	С/Т "Дружба-1"
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2704
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000203
	ул. Лиственная, 14
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2705
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000538
	проезд Мозжухина 8-й, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2706
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000539
	ул. Аргунова, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2707
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201416
	ул. Садовое Кольцо, 6
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2708
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000540
	ул. Буслаева, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2709
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000541
	ул. Васильковая, 10
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2710
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000542
	2-я очередь жилого района "Арбеково-V", стр. N 169
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2711
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000543
	проезд Мозжухина 1-й, 1В
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2712
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000274
	ул. Мещерская, 53
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2713
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201557
	проезд Мещерский 3-й, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2714
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000544
	проезд Тропинина, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2715
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000545
	ул. Мереняшева, кнзу 58:29:3012012:846
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2716
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201559
	проезд Мещерский 9-й, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2717
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201560
	ул. Широкая, кнзу 58:29:1001005:1923
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2718
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000546
	ул. Арбековская, 40
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2719
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201418
	ул. Райская, 49
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2720
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000547
	ул. Львовская, 124А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2721
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000548
	ул. Лажечникова, 21
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2722
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201562
	ул. Владимира Квышко, 55
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2723
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000549
	проезд Бадигина, 16
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2724
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000550
	СНТ "Юбилейный"
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2725
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201563
	ул. Камыши-Хвощи, 84
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2726
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000551
	ул. Полтавская, 76
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2727
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201565
	проезд Пестеля 4-й, 6/1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2728
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201424
	ул. Павлушкина, з/у 14А, кнзу 58:29:2009013:3763
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2729
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135056
	ул. Радужная, 29
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2730
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000552
	ул. Яфарова, 67
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2731
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000367
	СДТ "Космос"
	-
	1
	-
	август
	2024

	2732
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000368
	микрорайон "Тепличный", стр. 10, кнзу 58:29:3017001:48
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2733
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000279
	ул. Прохладная, 45
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2734
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000210
	ул. Тихая, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2735
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000369
	ул. Расковой, 2 А
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2736
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201567
	ул. Родионова, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2737
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201568
	ул. Ленинский Мехлесхоз, 22
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2738
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201570
	ул. Арбековская Б., 32
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2739
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000370
	ул. Беговая (участок N 1), кнзу 58:29:4004011:1259
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2740
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000371
	ул. Кошевого 2-я, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2741
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000372
	ул. Лажечникова, 8
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2742
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000373
	ул. Колхозная, 63
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2743
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000374
	ул. Магистральная, 88
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2744
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000561
	кнзу 58:29:1001004:595
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2745
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000562
	проезд Тимирязева, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2746
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000563
	ул. Зимняя, 25
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2747
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000212
	пр-д. 2-й Счастливый, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2748
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000215
	проезд Спрыгина, кнзу 58:29:1001008:546
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2749
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000375
	С/Т "Заря-3"
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2750
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000150
	ул. Раздольная, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2751
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000151
	ул. Зимняя, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2752
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000565
	ул. Совхоз-техникум, кнзу 58:29:3001002:3105
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2753
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201433
	ул. Ленинский Мехлесхоз, 133
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2754
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000566
	ул. Котранского, 27
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2755
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000567
	ул. Райская, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2756
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на границе СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000568
	С/Т "40 лет Октября-2"
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2757
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000569
	ул. Входная, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2758
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000570
	ул. Ленинский Мехлесхоз, 192
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2759
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000571
	ул. Владимира Квышко, кнзу 58:29:1001005:907
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2760
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000572
	ул. Крымская, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2761
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000573
	км. Блок-пост 720, 24А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2762
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000376
	СНТ "Дружба"
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	2763
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000191
	С/Т "Золотая осень"
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	2764
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000575
	ул. Арбековская, кнзу 58:29:1008006:795
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2765
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000377
	проезд Каменский 2-й, кнзу 58:29:2015003:340
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2766
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000577
	ул. Застрожного, кнзу 58:29:1001004:243
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2767
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000224
	ул. Тихая, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2768
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000284
	ул. Арбековская, кнзу 58:29:1008006:796
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2769
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000578
	ул. Арбековская, кнзу 58:29:1008006:799
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2770
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000226
	ул. Арбековская, кнзу 58:29:1008006:798
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2771
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000228
	ул. Грибоедова, 5А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2772
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000378
	мкр. Шуист, 88 кнзу 58:29:2015001:177
	-
	1
	-
	август
	2024

	2773
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000580
	восточнее ул. Юбилейная, 183 кнзу 58:29:1001004:329
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2774
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000379
	ул. Карпинского, кнзу 58:29:4002013:1359
	-
	1
	-
	май
	2024

	2775
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000380
	ул. Тагильская, 15
	-
	1
	-
	май
	2024

	2776
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000381
	ул. Котранского, 7
	-
	1
	-
	май
	2024

	2777
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000291
	ул. Застрожного, 25
	-
	1
	-
	май
	2024

	2778
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000066
	ул. Арбековская, кнзу 58:29:1008006:592
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	2779
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000067
	ул. Пермская, 41
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	2780
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000382
	ул. Рябиновая, 131
	-
	1
	-
	май
	2024

	2781
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000383
	пер. Малиновый 1-й, 8
	-
	1
	-
	август
	2024

	2782
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000384
	ул. Ключевая, 12, пом. 2
	-
	1
	-
	май
	2024

	2783
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000385
	ул. Киселевой, 12
	-
	1
	-
	май
	2024

	2784
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000060
	проезд Лажечникова, 14
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2785
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на границе СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000238
	СНТ "Казенный сад"
	-
	1
	-
	май
	2024

	2786
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000386
	ул. Зимняя, 28
	-
	1
	-
	май
	2024

	2787
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000239
	ул. Владимира Квышко, 32
	-
	1
	-
	май
	2024

	2788
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000387
	микрорайон N 3 малоэтажной жилой застройки "Заря-1", 569, кнзу 58:29:1001007:102
	-
	1
	-
	май
	2024

	2789
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000388
	проезд Виражный 1-й, 13
	-
	1
	-
	май
	2024

	2790
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000389
	ул. Соловьиная, кнзу 58:29:2001003:21556
	-
	1
	-
	май
	2024

	2791
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000062
	С/Т "Заря з-д Пензхиммаш"
	-
	1
	-
	август
	2024

	2792
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000063
	С/Т "Мечта"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	2793
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000390
	ул. Надежды, 38
	-
	1
	-
	май
	2024

	2794
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000068
	ул. Побочинская, 8А
	-
	1
	-
	август
	2024

	2795
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на границе СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000391
	С/Т "Пчелка"
	-
	1
	-
	май
	2024

	2796
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000392
	ул. Кутузова, 60А
	-
	1
	-
	май
	2024

	2797
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000058
	мкр. Шуист, кнзу 58:29:2015001:1384
	-
	1
	-
	август
	2024

	2798
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000393
	ул. Райская, 25
	-
	1
	-
	май
	2024

	2799
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000394
	рзд. Арбеково, 21Б
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2800
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000065
	тер. Сурка кордон, 31А
	-
	1
	-
	август
	2024

	2801
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000269
	ул. Ленинский Мехлесхоз, 301
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2802
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000395
	ул. Надежды, 5
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2803
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000069
	ул. Сперанского, 5А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	2804
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000064
	С/Т "Бытовик"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	2805
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000396
	проезд Сперанского 2-й, 3
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2806
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000397
	восточнее ул. Юбилейная, уч. 190, кнзу 58:29:1001004:305
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2807
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000398
	ул. Сиреневая, 78
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2808
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000059
	проезд 4-й Добролюбова, кнзу 58:29:2009006:4702
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	2809
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000399
	ул. Застрожного, 39
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2810
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000400
	ул. Соловьиная, 9
	-
	1
	-
	август
	2024

	2811
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000401
	ул. Янтарная, 17
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2812
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000402
	восточнее ул. Юбилейная, уч. 287, кнзу 58:29:1001004:288
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2813
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000403
	ул. Майская, 13
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2814
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000404
	ул. Совхоз-техникум, кнзу: 58:29:3001002:1137
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2815
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000405
	ул. Таганцева, 6
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2816
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000406
	ул. Магистральная, 31
	-
	1
	-
	август
	2024

	2817
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000407
	проезд Живописный, 16Б
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2818
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000408
	ул. Краснознаменная, 74
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	2819
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000409
	ул. Владимира Квышко, 71
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2820
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000410
	проезд Мозжухина 5-й, 10
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2821
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000411
	ул. Тамбовская, 19А
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2822
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на границе СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000412
	СНТ "Астра"
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2823
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на границе СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000413
	С/Т "Заря-4"
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2824
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000414
	ул. Ростовская, 80А
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2825
	Бессоновский район
	д. Александровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600611
	ул. Мазуровка, 141
	-
	1
	-
	март
	2022

	2826
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200215
	ул. Мазуровка, 121А
	ул. Мазуровка, 11
	1
	1
	август
	2022

	2827
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630102
	ул. Мазуровка, 97
	ул. Мазуровка, 12
	1
	1
	август
	2022

	2828
	Бессоновский район
	д. Александровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200662
	ул. Крюковка, 46
	-
	1
	-
	август
	2022

	2829
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000617
	ул. Мазуровка, д 93
	ул. Мазуровка, 13
	1
	1
	август
	2022

	2830
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200213
	ул. Мазуровка, 95
	-
	1
	-
	август
	2022

	2831
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601110
	ул. Новые дворы, 40
	ул. Новые дворы, 41
	1
	1
	август
	2022

	2832
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601106
	ул. Новые дворы, 12
	ул. Новые дворы, 43
	1
	1
	август
	2022

	2833
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000618
	ул. Новые дворы, 27
	ул. Новые дворы, 44
	1
	1
	август
	2022

	2834
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601104
	ул. Новые Дворы, 35
	ул. Новые дворы, 46
	1
	1
	август
	2022

	2835
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000619
	ул. Мазуровка, 53
	ул. Мазуровка, 15
	1
	1
	август
	2022

	2836
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000620
	ул. Мазуровка, 64
	ул. Мазуровка, 16
	1
	1
	август
	2022

	2837
	Бессоновский район
	д. Александровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000621
	ул. Новые дворы, 17
	-
	1
	-
	август
	2022

	2838
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000622
	ул. Новые дворы, 26
	ул. Новые дворы, 48
	1
	1
	август
	2022

	2839
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601103
	ул. Новые дворы, 45
	ул. Новые дворы, 49
	1
	1
	август
	2022

	2840
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000033
	ул. Мазуровка, 25
	ул. Мазуровка, 17
	1
	1
	август
	2022

	2841
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630113
	ул. Новые дворы, 42
	-
	1
	-
	август
	2022

	2842
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601107
	ул. Новые дворы, 14
	ул. Новые дворы, 16
	1
	1
	август
	2022

	2843
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601108
	ул. Новые дворы, 18
	ул. Новые дворы, 20
	1
	1
	август
	2022

	2844
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601109
	ул. Новые дворы, 25
	ул. Новые дворы, 22
	1
	1
	август
	2022

	2845
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000623
	ул. Новые дворы, 23
	ул. Новые дворы, 24
	1
	1
	август
	2022

	2846
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000624
	ул. Мазуровка, 156А
	ул. Мазуровка, 18
	1
	1
	август
	2022

	2847
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200226
	ул. Новые дворы, 53
	ул. Новые дворы, 51
	1
	1
	сентябрь
	2022

	2848
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601417
	ул. Крюковка, 32
	ул. Крюковка, 31
	1
	1
	сентябрь
	2022

	2849
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630114
	ул. Новые дворы, 79
	ул. Новые дворы, 50
	1
	1
	сентябрь
	2022

	2850
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200236
	ул. Мазуровка 120А
	ул. Мазуровка, 19
	1
	1
	сентябрь
	2022

	2851
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000625
	ул. Центральная, 113А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2852
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601164
	ул. Мазуровка, 113
	ул. Мазуровка, 112
	1
	1
	сентябрь
	2022

	2853
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000626
	ул. Крюковка, 24, 1
	ул. Крюковка, 23
	1
	1
	сентябрь
	2022

	2854
	Бессоновский район
	д. Александровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601219
	ул. Новые дворы 36
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2855
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200386
	ул. Крюковка, 22
	ул. Крюковка, 25
	1
	1
	ноябрь
	2022

	2856
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601464
	ул. Крюковка, 38
	ул. Крюковка, 36
	1
	1
	ноябрь
	2022

	2857
	Бессоновский район
	д. Александровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601230
	ул. Новые Дворы, 71
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2858
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601232
	ул. Мазуровка, 107
	ул. Мазуровка, 108
	1
	1
	октябрь
	2022

	2859
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000627
	ул. Мазуровка, 162
	ул. Мазуровка, 163
	1
	1
	октябрь
	2022

	2860
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201274
	ул. Мазуровка, 34
	ул. Мазуровка, 32
	1
	1
	октябрь
	2022

	2861
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200286
	ул. Мазуровка, 73
	ул. Мазуровка, 72
	1
	1
	октябрь
	2022

	2862
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200725
	ул. Мазуровка, 185
	ул. Мазуровка, 187
	1
	1
	октябрь
	2022

	2863
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601242
	ул. Крюковка, 45,
	ул. Крюковка, 47
	1
	1
	октябрь
	2022

	2864
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601244
	ул. Мазуровка, 109
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2865
	Нижнеломовский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630116
	ул. Александровка, 12
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2866
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630103
	ул. Мазуровка, 63
	ул. Мазуровка, 61
	1
	1
	октябрь
	2022

	2867
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000628
	ул. Мазуровка, 80
	ул. Мазуровка, 68
	1
	1
	октябрь
	2022

	2868
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000629
	ул. Мазуровка, 83
	ул. Мазуровка, 85
	1
	1
	октябрь
	2022

	2869
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630105
	ул. Мазуровка, 28
	ул. Мазуровка, 26
	1
	1
	октябрь
	2022

	2870
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000630
	ул. Крюковка, 40
	ул. Крюковка, 15
	1
	1
	октябрь
	2022

	2871
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000631
	ул. Крюковка, 5
	ул. Крюковка, 1
	1
	1
	ноябрь
	2022

	2872
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630108
	ул. Крюковка, 62
	ул. Крюковка, 60
	1
	1
	ноябрь
	2022

	2873
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630107
	ул. Мазуровка, 99
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2874
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630106
	ул. Мазуровка, 119
	ул. Мазуровка, 121
	1
	1
	сентябрь
	2023

	2875
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001016
	ул. Крюковка, 41
	ул. Крюковка, 44
	1
	1
	октябрь
	2023

	2876
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001015
	ул. Крюковка, 11
	ул. Крюковка, 10
	1
	1
	сентябрь
	2023

	2877
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001017
	ул. Крюковка, 62А
	ул. Крюковка, 61
	1
	1
	сентябрь
	2023

	2878
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001014
	ул. Мазуровка, 45
	ул. Мазуровка, 43
	1
	1
	октябрь
	2023

	2879
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630104
	ул. Крюковка, 52
	ул. Крюковка, 50
	1
	1
	ноябрь
	2023

	2880
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630109
	ул. Новые дворы, 2
	ул. Новые дворы, 55
	1
	1
	ноябрь
	2023

	2881
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630110
	ул. Крюковка, 66
	ул. Крюковка, 65
	1
	1
	ноябрь
	2023

	2882
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630112
	ул. Мазуровка, 81
	ул. Мазуровка, 1
	1
	1
	ноябрь
	2023

	2883
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000632
	ул. Мазуровка, 103
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2884
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000633
	ул. Мазуровка, уч. 37А, кнзу 58:05:0020101:77
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2885
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201095
	ул. Крюковка, 21
	ул. Крюковка, 2
	1
	1
	октябрь
	2023

	2886
	Нижнеломовский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000634
	ул. Александровка, 33а
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2887
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147017
	ул. Мазуровка, 115
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2888
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630111
	ул. Мазуровка, 156, кнзу 58:05:0020101:944
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2889
	Бессоновский район
	д. Александровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000635
	ул. Мазуровка, 136
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2890
	Бессоновский район
	д. Александровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000415
	ул. Мазуровка, 135
	-
	1
	-
	май
	2024

	2891
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000005
	ул. Новые Дворы, 15
	ул. Новые дворы, 56
	1
	1
	июль
	2024

	2892
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000124
	ул. Мазуровка, 117
	-
	1
	-
	август
	2024

	2893
	Тамалинский район
	д. Богданово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001813
	ул. Центральная, 14
	-
	1
	-
	май
	2022

	2894
	Белинский район
	д. Бугровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000637
	ул. Полевая, 3
	-
	1
	-
	август
	2023

	2895
	Бессоновский район
	д. Васильевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000638
	ул. Дачная, 20
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2896
	Бессоновский район
	д. Васильевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600066
	ул. Центральная, 47А
	-
	1
	-
	май
	2022

	2897
	Бессоновский район
	д. Васильевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000639
	ул. Дачная, 25
	-
	1
	-
	август
	2022

	2898
	Бессоновский район
	д. Васильевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001814
	ул. Центральная, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2899
	Бессоновский район
	д. Васильевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630171
	ул. Дачная, 69
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2900
	Нижнеломовский район
	д. Гаи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000416
	ул. Лесная, 21
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2901
	Нижнеломовский район
	д. Гаи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000417
	ул. Лесная, 61
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	2902
	Пензенский район
	д. Дубенское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000375
	ул. Овражная, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2903
	Нижнеломовский район
	д. Ендашевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000179
	ул. Монастырская, 23
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2904
	Нижнеломовский район
	д. Ендашевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000642
	ул. Монастырская, 47
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2905
	Нижнеломовский район
	д. Ендашевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601233
	ул. Монастырская, 57
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2906
	Мокшанский район
	д. Заречная
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601296
	ул. Садовая, 23
	-
	1
	-
	август
	2022

	2907
	Пензенский район
	д. Ивановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000643
	ул. Заречная, 78; кнзу 58:24:0050704:5
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2908
	Пензенский район
	д. Ивановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000247
	ул. Заречная, 61
	-
	1
	-
	август
	2022

	2909
	Пензенский район
	д. Ивановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135068
	кнзу 58:24:0375003:292
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2910
	Сердобский район
	д. Кайсаровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600304
	ул. Дачная, д 70
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2911
	Пензенский район
	д. Камайка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000644
	ул. 2-я Дачная, 24
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2912
	Пензенский район
	д. Камайка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000645
	ул. 2-я Дачная, 10
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	2913
	Пензенский район
	д. Камайка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000234
	ул. Лазурная, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2914
	Пензенский район
	д. Камайка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601338
	ул. 1-я Дачная, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2915
	Колышлейский район
	д. Карауловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000327
	ул. Школьная, 13а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2916
	Мокшанский район
	д. Кера
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000646
	ул. Лесная, 5; кнзу 58:18:0710101:10
	-
	1
	-
	январь
	2022

	2917
	Мокшанский район
	д. Кера
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000139
	ул. Лесная 41
	-
	1
	-
	август
	2022

	2918
	Пензенский район
	д. Левашовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000233
	ул. Овражная 10
	-
	1
	-
	август
	2022

	2919
	Пензенский район
	д. Левашовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-622233
	ул. Овражная 12
	-
	1
	-
	август
	2022

	2920
	Пензенский район
	д. Лемзяйка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000227
	ул. Запрудная, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	2921
	Пензенский район
	д. Лемзяйка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-622227
	ул. Запрудная, 4а
	-
	1
	-
	август
	2022

	2922
	Пензенский район
	д. Лемзяйка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000647
	ул. Запрудная, 4Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	2923
	Пензенский район
	д. Лемзяйка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-622228
	ул. Отдельная, 20
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2924
	Пензенский район
	д. Ленинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000648
	ул. Береговая, 30А
	-
	1
	-
	май
	2023

	2925
	Пензенский район
	д. Ленинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000649
	ул. Лесная, 10
	-
	1
	-
	май
	2023

	2926
	Пензенский район
	д. Ленинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601527
	ул. Береговая, 9А
	-
	1
	-
	май
	2023

	2927
	Пензенский район
	д. Ленинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000175
	ул. Лесная, 5
	-
	1
	-
	май
	2023

	2928
	Пензенский район
	д. Ленинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001232
	ул. Лесная, 26
	-
	1
	-
	май
	2023

	2929
	Пензенский район
	д. Ленинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000650
	ул. Лесная, 25
	-
	1
	-
	май
	2023

	2930
	Пензенский район
	д. Ленинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000651
	ул. Лесная, 27
	-
	1
	-
	май
	2023

	2931
	Пензенский район
	д. Ленинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000652
	ул. Лесная, 27а
	-
	1
	-
	май
	2023

	2932
	Пензенский район
	д. Ленинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000653
	ул. Лесная, 7
	-
	1
	-
	май
	2023

	2933
	Пензенский район
	д. Ленинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000223
	ул. Лесная, 17А
	-
	1
	-
	май
	2023

	2934
	Пензенский район
	д. Ленинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001233
	ул. Лесная; кнзу 58:24:0011402:166
	-
	1
	-
	май
	2023

	2935
	Пензенский район
	д. Ленинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000654
	ул. Лесная, 13В
	-
	1
	-
	май
	2023

	2936
	Вадинский район
	д. Лопатино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620054
	ул. Садовая, 21А
	-
	1
	-
	август
	2022

	2937
	Вадинский район
	д. Лопатино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000059
	ул. Садовая, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2938
	Нижнеломовский район
	д. Майоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200821
	ул. Майоровка, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	2939
	Нижнеломовский район
	д. Майоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201201
	ул. Майоровка, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2940
	Нижнеломовский район
	д. Майоровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201572
	ул. Майоровка, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	2941
	Бековский район
	д. Маленовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000015
	ул. Центральная, 79
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2942
	Наровчатский район
	д. Малое Кирдяшево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000655
	ул. Кирдяшевская, 2, кв. 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2943
	Белинский район
	д. Мамлеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000316
	ул. Овражная, 6
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2944
	Колышлейский район
	д. Манцеровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600133
	ул. Луговая, 40
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	2945
	Никольский район
	д. Маховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200594
	ул. Новая, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2946
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000656
	ул. Никольская, 7
	-
	1
	-
	август
	2022

	2947
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201627
	ул. Никольская, 23
	-
	1
	-
	август
	2022

	2948
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200745
	ул. Никольская, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	2949
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200742
	ул. Никольская, 24
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	2950
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201629
	ул. Никольская, 21
	-
	1
	-
	август
	2022

	2951
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201625
	ул. Никольская, 35
	-
	1
	-
	август
	2022

	2952
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000657
	ул. Никольская, 29
	-
	1
	-
	август
	2022

	2953
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201626
	ул. Никольская, 51
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	2954
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000658
	ул. Никольская, 9
	-
	1
	-
	август
	2022

	2955
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201628
	ул. Никольская, 27
	-
	1
	-
	август
	2022

	2956
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000659
	ул. Лесная, 29
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	2957
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000218
	ул. Никольская, 7А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2958
	Бессоновский район
	д. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-622014
	ул. Мещеровка, 6А
	-
	1
	-
	август
	2022

	2959
	Бессоновский район
	д. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000660
	ул. Центральная, 29А; кнзу 58:05:0320103:233
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2960
	Бессоновский район
	д. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000661
	ул. Мещеровка, 26
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	2961
	Бессоновский район
	д. Никольское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000045
	ул. Центральная, 29
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2962
	Тамалинский район
	д. Новое Зубрилово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000662
	ул. Новозубриловская, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2963
	Тамалинский район
	д. Новое Зубрилово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000418
	ул. Новозубриловская, 27
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	2964
	Никольский район
	д. Ночка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000085
	ул. Центральная, 8
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2965
	Никольский район
	д. Ночка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001204
	ул. Дорожная, 29
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2966
	Никольский район
	д. Ночка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000663
	ул. Дорожная, 36
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	2967
	Никольский район
	д. Ночка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201263
	ул. Центральная, 130, кв. 1, кнзу 58:22:0790101:322
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	2968
	Никольский район
	д. Ночка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201515
	ул. Центральная, 2
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2969
	Пензенский район
	д. Ольшанка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000250
	ул. Пензенская, 64; кнзу 58:24:0051001:33
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2970
	Пензенский район
	д. Ольшанка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601251
	ул. Пензенская, 62
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	2971
	Пензенский район
	д. Пановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000419
	ул. Родниковая, 32
	-
	1
	-
	март
	2024

	2972
	Пензенский район
	д. Пановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200759
	ул. Родниковая, 17
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	2973
	Пензенский район
	д. Пановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000420
	ул. Родниковая, 51
	-
	1
	-
	март
	2024

	2974
	Пензенский район
	д. Пановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200920
	ул. Родниковая, 55
	-
	1
	-
	март
	2024

	2975
	Пензенский район
	д. Пановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135069
	ул. Родниковая, 15
	-
	1
	-
	март
	2024

	2976
	Пензенский район
	д. Пановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000421
	ул. Родниковая, 36
	-
	1
	-
	март
	2024

	2977
	Пензенский район
	д. Пановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000422
	ул. Родниковая, 50
	-
	1
	-
	март
	2024

	2978
	Пензенский район
	д. Пановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200976
	ул. Родниковая, 25
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2979
	Пензенский район
	д. Пановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135070
	ул. Родниковая, 30
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2980
	Пензенский район
	д. Пановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135071
	ул. Родниковая, 13
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2981
	Пензенский район
	д. Пановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135072
	ул. Родниковая, 48
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2982
	Земетчинский район
	д. Пешая
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630226
	ул. Проезжая, 90
	-
	1
	-
	август
	2022

	2983
	Земетчинский район
	д. Пешая
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601100
	ул. Проезжая, 89
	-
	1
	-
	август
	2022

	2984
	Земетчинский район
	д. Пешая
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630227
	ул. Проезжая, 35
	-
	1
	-
	август
	2022

	2985
	Земетчинский район
	д. Пешая
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601055
	ул. Проезжая, 26
	-
	1
	-
	август
	2022

	2986
	Земетчинский район
	д. Пешая
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000668
	ул. Проезжая, 29
	-
	1
	-
	август
	2022

	2987
	Земетчинский район
	д. Пешая
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000076
	ул. Проезжая, 59 - 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2988
	Мокшанский район
	д. Пяша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000306
	ул. Пензенская, 8
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2989
	Мокшанский район
	д. Пяша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630473
	ул. Пензенская, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2990
	Мокшанский район
	д. Пяша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630474
	ул. Железнодорожная, 11а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	2991
	Мокшанский район
	д. Пяша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135060
	ул. Светлая, 21
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	2992
	Мокшанский район
	д. Пяша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135061
	ул. Светлая, 20
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	2993
	Мокшанский район
	д. Пяша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135062
	ул. Мирная, 5
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2994
	Мокшанский район
	д. Пяша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135063
	ул. Мирная, 5А
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2995
	Мокшанский район
	д. Пяша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135064
	ул. Светлая, 23
	-
	1
	-
	июль
	2024

	2996
	Нижнеломовский район
	д. Ражки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000669
	ул. Речная, 3Б; кнзу 58:21:0390101:205
	-
	1
	-
	август
	2022

	2997
	Нижнеломовский район
	д. Ражки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000670
	ул. речная, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	2998
	Нижнеломовский район
	д. Ражки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000183
	ул. Луговая, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	2999
	Тамалинский район
	д. Садовая
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600893
	ул. Садовая, 12
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3000
	Тамалинский район
	д. Садовая
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600894
	ул. Садовая, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3001
	Тамалинский район
	д. Садовая
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600895
	ул. Садовая, 42
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3002
	Тамалинский район
	д. Садовая
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600896
	ул. Садовая, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3003
	Тамалинский район
	д. Садовая
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000423
	ул. Садовая, 33
	-
	1
	-
	май
	2024

	3004
	Бессоновский район
	д. Сергеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000295
	ул. Ветеранов, 16
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3005
	Бессоновский район
	д. Сергеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147026
	ул. Ветеранов, 67
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3006
	Нижнеломовский район
	д. Старая Мурава
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000180
	ул. Старая Мурава, 66
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3007
	Нижнеломовский район
	д. Старая Мурава
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630385
	ул. Старая Мурава, 33
	-
	1
	-
	август
	2022

	3008
	Нижнеломовский район
	д. Старая Мурава
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000672
	ул. Ст. Мурава, 28
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3009
	Никольский район
	д. Субботино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000673
	ул. Школьная, 26; кнзу 58:22:0920101:244
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3010
	Никольский район
	д. Субботино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600838
	ул. Набережная, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3011
	Никольский район
	д. Субботино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000298
	ул. Верхняя, 59
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	3012
	Земетчинский район
	д. Сычевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600740
	ул. Полевая, 34
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3013
	Земетчинский район
	д. Сычевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000073
	ул. Полевая, 37
	-
	1
	-
	август
	2022

	3014
	Земетчинский район
	д. Сычевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200316
	ул. Полевая, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	3015
	Земетчинский район
	д. Сычевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600739
	ул. Полевая, 27
	-
	1
	-
	август
	2022

	3016
	Белинский район
	д. Сяськино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000674
	ул. Лесная 90
	-
	1
	-
	май
	2022

	3017
	Пензенский район
	д. Танеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001234
	ул. Припрудная, 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3018
	Лунинский район
	д. Танеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000675
	ул. Балдуевка, 4 - 1
	-
	1
	-
	март
	2022

	3019
	Пензенский район
	д. Танеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000676
	ул. Припрудная, 12А
	-
	1
	-
	август
	2022

	3020
	Пензенский район
	д. Танеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000677
	ул. Припрудная, 51
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3021
	Пензенский район
	д. Танеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000678
	ул. Припрудная, 55
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3022
	Пензенский район
	д. Танеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000679
	ул. Припрудная, 53
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3023
	Лунинский район
	д. Танеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001815
	ул. Балдуевка, 17 - 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3024
	Лунинский район
	д. Танеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001816
	ул. Украина, 40А
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	3025
	Вадинский район
	д. Тенево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600060
	ул. Колхозная 22
	-
	1
	-
	август
	2022

	3026
	Вадинский район
	д. Тенево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600012
	ул. Колхозная, 25а
	-
	1
	-
	август
	2022

	3027
	Вадинский район
	д. Тенево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000060
	ул. Колхозная, 17
	-
	1
	-
	август
	2022

	3028
	Вадинский район
	д. Тенево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001817
	ул. Колхозная, 25
	-
	1
	-
	август
	2022

	3029
	Пензенский район
	д. Толузаковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200394
	ул. Мостовая, 103Г
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3030
	Колышлейский район
	д. Третий Хутор
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000424
	ул. Молодежная, 9, кв. 2
	-
	1
	-
	май
	2024

	3031
	Колышлейский район
	д. Третий Хутор
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000425
	ул. Вишневая, 13, кв. 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	3032
	Колышлейский район
	д. Третий Хутор
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000426
	ул. Вишневая, 23, кв. 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	3033
	Колышлейский район
	д. Третий Хутор
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601448
	ул. Вишневая, 20, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2022

	3034
	Мокшанский район
	д. Черниговка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201081
	ул. Большая, 33
	-
	1
	-
	май
	2024

	3035
	Мокшанский район
	д. Черниговка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000149
	ул. Мокрая, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	3036
	Мокшанский район
	д. Черниговка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147027
	ул. Большая, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3037
	Башмаковский район
	д. Чудная
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000003
	ул. Запрудная, 16
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3038
	Башмаковский район
	д. Чудная
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600148
	ул. Запрудная, 3
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3039
	Пензенский район
	ж/д ст. Аленевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000681
	ул. Аленевская, 7, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	3040
	Пензенский район
	ж/д ст. Аленевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000236
	ул. Аленевская, 4
	-
	1
	-
	август
	2022

	3041
	Пензенский район
	ж/д ст. Кривозеровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000682
	ул. Главная, 82
	-
	1
	-
	август
	2022

	3042
	Пензенский район
	ж/д ст. Леонидовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000683
	ул. Заовражная, 98; кнзу 58:24:0120504:127
	-
	1
	-
	август
	2022

	3043
	Пензенский район
	ж/д ст. Леонидовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620154
	ул. Узкоколейная, 31А
	-
	1
	-
	август
	2022

	3044
	Пензенский район
	ж/д ст. Леонидовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000231
	ул. Новая, 38А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3045
	Пензенский район
	ж/д ст. Леонидовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620155
	ул. Северная, 147А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3046
	Пензенский район
	п. Арбеково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000684
	ул. Новоселов, 25В
	-
	1
	-
	август
	2022

	3047
	Пензенский район
	п. Арбеково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000685
	ул. Мотоциклетная, 89
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3048
	Пензенский район
	п. Арбеково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000239
	рзд Арбеково, 13а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3049
	Пензенский район
	п. Арбеково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-622239
	ул. Арбеково, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	3050
	Пензенский район
	п. Бурчиха
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000244
	ул. Лесная, 16А
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3051
	Пензенский район
	п. Возрождение
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000686
	кнзу 58:24:0070204:305
	-
	1
	-
	август
	2022

	3052
	Пензенский район
	п. Возрождение
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001818
	ул. Возрожденская; кнзу 58:24:0070204:304
	-
	1
	-
	август
	2022

	3053
	Пензенский район
	п. Возрождение
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000687
	кнзу 58:24:0070203:108
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3054
	Пензенский район
	п. Возрождение
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001819
	ул. Возрожденская; кнзу 58:24:0070201:357
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3055
	Пензенский район
	п. Возрождение
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000688
	ул. Возрожденская, 138А; кнзу 58:24:0070201:136
	-
	1
	-
	май
	2022

	3056
	Пензенский район
	п. Возрождение
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000689
	ул. Возрожденская, 108
	-
	1
	-
	август
	2022

	3057
	Пензенский район
	п. Возрождение
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000690
	ул. Возрожденская, 127
	-
	1
	-
	август
	2022

	3058
	Пензенский район
	п. Возрождение
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134080
	ул. Отрадная, 5
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3059
	Пензенский район
	п. Возрождение
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000691
	ул. Возрожденская, 15А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3060
	Мокшанский район
	п. Волынский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601531
	ул. Волынская, 4а
	-
	1
	-
	август
	2022

	3061
	Мокшанский район
	п. Волынский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000137
	ул. Волынская, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3062
	Мокшанский район
	п. Волынский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630321
	ул. Волынская, 2а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3063
	Бессоновский район
	п. Десятая Артель
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630182
	ул. Молодежная, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3064
	Бессоновский район
	п. Десятая Артель
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000048
	ул. Лесная, 34А
	-
	1
	-
	август
	2022

	3065
	Бессоновский район
	п. Десятая Артель
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630179
	ул. Сурская, 27
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3066
	Бессоновский район
	п. Десятая Артель
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134258
	ул. Молодежная, 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3067
	Бессоновский район
	п. Десятая Артель
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630177
	ул. Молодежная, 4Г
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3068
	Бессоновский район
	п. Десятая Артель
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201497
	ул. Молодежная, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3069
	Бессоновский район
	п. Десятая Артель
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000692
	ул. Сурская, 29
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3070
	Бессоновский район
	п. Десятая Артель
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630181
	ул. Лесная, 21
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3071
	Бессоновский район
	п. Десятая Артель
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000006
	ул. Молодежная, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3072
	Земетчинский район
	п. Десятый Октябрь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000693
	ул. Лесная, 11
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3073
	Земетчинский район
	п. Десятый Октябрь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200631
	ул. Лесная, 16
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3074
	Земетчинский район
	п. Десятый Октябрь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200629
	ул. Лесная, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3075
	Земетчинский район
	п. Десятый Октябрь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001122
	ул. Лесная, 28
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3076
	Земетчинский район
	п. Десятый Октябрь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000694
	ул. Лесная, 58
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3077
	Земетчинский район
	п. Десятый Октябрь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000070
	ул. Лесная, 22
	-
	1
	-
	май
	2024

	3078
	Башмаковский район
	п. Дружный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201503
	ул. Юбилейная, 40
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3079
	Бессоновский район
	п. Ера
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201636
	ул. Подлесная, 42
	-
	1
	-
	август
	2023

	3080
	Мокшанский район
	п. Заводской
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601220
	ул. Заводская, 4
	-
	1
	-
	август
	2022

	3081
	Мокшанский район
	п. Заводской
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000143
	ул. Заводская 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3082
	Земетчинский район
	п. Зеленый Дол
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001820
	ул. Торговая, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	3083
	Земетчинский район
	п. Зеленый Дол
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001821
	ул. Торговая, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3084
	Каменский район
	п. Знаменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600031
	ул. Центральная, 34
	-
	1
	-
	май
	2022

	3085
	Земетчинский район
	п. Кировский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001123
	ул. Центральная, 10
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3086
	Нижнеломовский район
	п. Красный
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201210
	ул. Красная, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3087
	Нижнеломовский район
	п. Красный
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201218
	ул. Красная, 25
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3088
	Наровчатский район
	п. Красный Восток
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000321
	ул. Барская, 14
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3089
	Спасский район
	п. Красный Восток
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134009
	ул. Красный Восток, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3090
	Пензенский район
	п. Ленинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601092
	ул. Озерная, 80
	-
	1
	-
	август
	2022

	3091
	Пензенский район
	п. Ленинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000695
	ул. Озерная, 16
	-
	1
	-
	август
	2022

	3092
	Пензенский район
	п. Ленинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000696
	ул. Озерная, 74
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3093
	Пензенский район
	п. Ленинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000697
	ул. Озерная, 75
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3094
	Пензенский район
	п. Ленинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601544
	ул. Озерная, 53
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3095
	Пензенский район
	п. Ленинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000698
	ул. Озерная, 14В
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3096
	Пензенский район
	п. Ленинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200233
	ул. Озерная, 27
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3097
	Пензенский район
	п. Ленинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200282
	ул. Озерная, 76
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3098
	Пензенский район
	п. Ленинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134021
	ул. Озерная, 21
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3099
	Пензенский район
	п. Ленинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000699
	ул. Озерная, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3100
	Пензенский район
	п. Ленинский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200289
	ул. Озерная, 15
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3101
	Шемышейский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000700
	ул. Школьная, 30, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3102
	Колышлейский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200645
	ул. Гагарина, д. 45
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3103
	Колышлейский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200310
	ул. Гагарина, д. 12
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3104
	Колышлейский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000701
	ул. Гагарина, д. 33
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3105
	Колышлейский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200309
	ул. Гагарина, д. 13а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3106
	Колышлейский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000109
	ул. Гагарина, д. 19
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3107
	Колышлейский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200307
	ул. Гагарина, д. 46
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3108
	Колышлейский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200311
	ул. Гагарина, д. 42
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3109
	Шемышейский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001148
	ул. Школьная, 31 - 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3110
	Колышлейский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200761
	ул. Гагарина, 46А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3111
	Шемышейский район
	п. Лесной
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147032
	ул. Школьная, 39/1
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3112
	Лунинский район
	п. Луговой
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630278
	ул. Луговая, 56, кнзу 58:16:0440101:60
	-
	1
	-
	май
	2022

	3113
	Лунинский район
	п. Луговой
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630277
	ул. Луговая, 67, кнзу 58:16:0440102:98
	-
	1
	-
	май
	2022

	3114
	Лунинский район
	п. Луговой
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630280
	ул. Луговая, 53
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3115
	Лунинский район
	п. Луговой
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000122
	ул. Луговая, 64
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3116
	Лунинский район
	п. Луговой
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630279
	ул. Луговая, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3117
	Лунинский район
	п. Луговой
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000702
	ул. Луговая, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3118
	Лунинский район
	п. Луговой
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200635
	ул. Луговая, 4А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3119
	Лунинский район
	п. Луговой
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001822
	ул. Луговая, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3120
	Лунинский район
	п. Луговой
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000703
	ул. Луговая, 39А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3121
	Мокшанский район
	п. Медаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000140
	ул. Медаевка, 7
	-
	1
	-
	август
	2022

	3122
	Мокшанский район
	п. Медаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630325
	ул. Медаевка, 11
	-
	1
	-
	август
	2022

	3123
	Мокшанский район
	п. Медаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001177
	ул. Медаевка, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3124
	Мокшанский район
	п. Мирный
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600926
	ул. Совхозная, 32Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	3125
	Мокшанский район
	п. Мирный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000146
	ул. Совхозная, 20А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3126
	Мокшанский район
	п. Мирный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600260
	ул. Совхозная, 19А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3127
	Мокшанский район
	п. Мирный
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601337
	ул. Совхозная, 45
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3128
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000704
	ул. Солнечная, з/у 17, кнзу 58:24:0341801:1817
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3129
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000705
	ул. Ботаническая, 14Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3130
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000706
	кнзу 58:24:0341801:279
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3131
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000707
	с/с Мичуринский
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3132
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000708
	ул. Фроловой, з/у 12; кнзу 58:24:0341801:1128
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3133
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000709
	ул. Макарова, з/у 69Б; кнзу 58:24:0341801:2611
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3134
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000710
	ул. Макарова, з/у 74Б; кнзу 58:24:0341801:2612
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3135
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000711
	ул. Мира, 20
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3136
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000712
	ул. Садовая; кнзу 58:24:0341801:2609
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3137
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000713
	ул. Садовая; кнзу 58:24:0341801:2608
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3138
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000714
	ул. Садовая, 69А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3139
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000715
	4-й квартал, уч. 673; кнзу 58:24:0341801:1375
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3140
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000716
	ул. Садовая, 52
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3141
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000717
	проезд Центральный, 5А
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3142
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000718
	ул. Зеленая, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3143
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000719
	ул. Макарова, 66; кнзу 58:24:341801:603
	-
	1
	-
	март
	2022

	3144
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000720
	ул. Садовая, 40А
	-
	1
	-
	март
	2022

	3145
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000721
	ул. Макарова, 127
	-
	1
	-
	март
	2022

	3146
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000722
	ул. Соломатиной, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3147
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000723
	ул. Соломатиной, 9А
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3148
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000724
	ул. Экспериментальная; кнзу 58:24:0341801:2096
	-
	1
	-
	март
	2022

	3149
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000725
	ул. Экспериментальная, 16А
	-
	1
	-
	март
	2022

	3150
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000726
	ул. Озерная, 42
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3151
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000727
	ул. 8 Марта, 56
	-
	1
	-
	март
	2022

	3152
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000728
	16 квартал; кнзу 58:24:0341801:2526
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3153
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000729
	ул. Ботаническая, 34
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3154
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000730
	ул. Макарова; кнзу 58:24:0341801:2027
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3155
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600265
	ул. Старославянская, 12
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3156
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000731
	ул. Макарова, 3
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3157
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000732
	ул. Макарова, 3а
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3158
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620117
	ул. Полевая, уч. 5, кнзу 58:24:0130304:12
	-
	1
	-
	август
	2022

	3159
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000733
	ул. Набережная, 37
	-
	1
	-
	август
	2022

	3160
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000734
	ул. Соломатиной, 9Б зу; кнзу 58:24:0341801:2477
	-
	1
	-
	август
	2022

	3161
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000735
	ул. Центральная, з/у 1Д; кнзу 58:24:0130305:246
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3162
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000736
	ул. Макарова, 98А; кнзу 58:24:0341801:1871
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3163
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600017
	ул. Центральная, 61А
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3164
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000737
	ул. Соломатиной, 27А
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3165
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000738
	ул. Светлая, 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3166
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000739
	ул. Макарова, 98; кнзу 58:24:341801:0514
	-
	1
	-
	август
	2022

	3167
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601068
	ул. Соломатиной, 22
	-
	1
	-
	август
	2022

	3168
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620108
	ул. Фроловой, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	3169
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000740
	ул. Озерная, 4Б/1
	-
	1
	-
	август
	2022

	3170
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001823
	ул. Приозерная
	-
	1
	-
	август
	2022

	3171
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000741
	ул. Солнечная, 35
	-
	1
	-
	август
	2022

	3172
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200167
	ул. Солнечная, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	3173
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620106
	ул. Озерная; кнзу 58:24:0341801:2326
	-
	1
	-
	август
	2022

	3174
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620112
	ул. Соломатиной, 48
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3175
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620103
	ул. Полевая, 6
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3176
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200166
	ул. Дорожная, 14А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3177
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620105
	ул. Ягодная, 23
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3178
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000742
	ул. Ботаническая, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3179
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620104
	ул. Макарова, 73А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3180
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000743
	ул. Ягодная, 27
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3181
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000213
	ул. Дорожная, 5Г
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3182
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201452
	ул. Ботаническая, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3183
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200581
	ул. Приозерная, 2А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3184
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000744
	ул. Светлая, 3В
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3185
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000745
	ул. Фроловой, 14
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3186
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000746
	ул. Фроловой, 10
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3187
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620107
	ул. Центральная, 3 В
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3188
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200723
	ул. Зеленая, 12Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3189
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200724
	ул. Зеленая, 12
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3190
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000747
	ул. Ботаническая, 35
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3191
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601360
	ул. Соломатиной, 53б
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3192
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620119
	ул. Светлая, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3193
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600660
	ул. Зеленая, 26
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3194
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000748
	ул. Ботаническая, 37
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3195
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001235
	кнзу 58:24:0341801:2768
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3196
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001236
	ул. Ботаническая, 31
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3197
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001237
	ул. Солнечная, 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3198
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000749
	ул. Зеленая, уч. 109, кнзу 58:24:0292401:1230
	-
	1
	-
	август
	2023

	3199
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001238
	ул. Садовое кольцо, 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3200
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201581
	уч-к 152, кнзу 58:24:0292401:978
	-
	1
	-
	август
	2023

	3201
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200876
	ул. Солнечная, 48
	-
	1
	-
	август
	2023

	3202
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201257
	з/у 145, кнзу 58:24:0292401:884
	-
	1
	-
	август
	2023

	3203
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201638
	кнзу 58:24:0292401:747
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3204
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201280
	кнзу 58:24:0292401:881
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3205
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200600
	ул. Приозерная, 8Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3206
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000213
	с/с "Мичуринский", кнзу 58:24:0292401:798
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3207
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147038
	ул. Солнечная, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3208
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201582
	переулок 1-ый Конфетный, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3209
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000750
	с/с Мичуринский, кнзу 58:24:0292401:786
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3210
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000751
	кнзу 58:24:0292401:877
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3211
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000427
	ул. Основная, 2 кнзу 58:24:0292401:805
	-
	1
	-
	май
	2024

	3212
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000428
	ул. Конфетная, 1, кнзу 58:24:0292401:819
	-
	1
	-
	май
	2024

	3213
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000429
	кнзу 58:24:0292401:838
	-
	1
	-
	май
	2024

	3214
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000430
	ул. Малиновка, 10
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3215
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000431
	кнзу 58:24:0292401:1508
	-
	1
	-
	август
	2024

	3216
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000432
	мкр Яблони парк, ул. Антоновка, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	3217
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000433
	мкр Яблони парк, 2-й Конфетный переулок, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	3218
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000434
	мкр Яблони парк, ул. Малиновка, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	3219
	Бессоновский район
	п. Новая Жизнь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000044
	ул. Школьная, 37А
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3220
	Бессоновский район
	п. Новая Жизнь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633045
	ул. Школьная, 32А
	-
	1
	-
	август
	2022

	3221
	Бессоновский район
	п. Новая Жизнь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633046
	ул. Лесная, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3222
	Бессоновский район
	п. Новая Жизнь
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000756
	ул. Центральная, 23
	-
	1
	-
	август
	2023

	3223
	Бессоновский район
	п. Новая Жизнь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001018
	ул. Центральная, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3224
	Бессоновский район
	п. Новая Жизнь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147043
	ул. Школьная, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3225
	Наровчатский район
	п. Октябрьский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201026
	ул. Нижняя, 27
	-
	1
	-
	август
	2023

	3226
	Наровчатский район
	п. Октябрьский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147044
	ул. Нижняя, 13, кв. 2
	-
	1
	-
	май
	2024

	3227
	Земетчинский район
	п. Пашково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000757
	ул. Ленинградская, 32 - 1; кнзу 58:08:0250302:25
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3228
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600394
	ул. Красная, 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3229
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200302
	ул. Белинского, 28
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3230
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630194
	ул. Есенина, 10, кв. 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3231
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000758
	ул. Есенина, 5
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3232
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000759
	ул. Комсомольская, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	3233
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200376
	ул. Белинского, 46
	-
	1
	-
	август
	2022

	3234
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601378
	ул. Пионерская, 13
	-
	1
	-
	август
	2022

	3235
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630198
	ул. Пионерская, 29
	-
	1
	-
	август
	2022

	3236
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630197
	ул. Красная, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	3237
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630190
	ул. Ленинградская, 4А
	-
	1
	-
	август
	2022

	3238
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200604
	ул. Молодежная, 41
	-
	1
	-
	август
	2022

	3239
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630189
	ул. Прудная, 34
	-
	1
	-
	август
	2022

	3240
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201011
	ул. Школьная. 11 - 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	3241
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000760
	ул. Школьная, 11, кв. 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	3242
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200863
	ул. Ленинградская, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	3243
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200804
	ул. Лермонтова, 20
	-
	1
	-
	август
	2022

	3244
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000761
	ул. 40 лет Победы, 4, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	3245
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630193
	ул. 40 лет Победы, 55, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	3246
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600173
	ул. Первомайская, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	3247
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000066
	ул. Мичурина, 23
	-
	1
	-
	август
	2022

	3248
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630200
	ул. Пионерская, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	3249
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600911
	ул. Есенина, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	3250
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200027
	ул. Лесозаводская, 13
	-
	1
	-
	август
	2022

	3251
	Земетчинский район
	п. Пашково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200234
	ул. 40 лет Победы, д. 55, кв. 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	3252
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630192
	ул. Ленинградская, 5а
	-
	1
	-
	август
	2022

	3253
	Земетчинский район
	п. Пашково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600410
	ул. Школьная, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3254
	Земетчинский район
	п. Пашково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201012
	ул. Лермонтова, 26а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3255
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630199
	ул. Первомайская, 14А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3256
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601466
	ул. Пионерская, 18Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3257
	Земетчинский район
	п. Пашково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600192
	ул. Ленина, 50
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3258
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200915
	ул. Радищева, 23
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3259
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200817
	ул. Лермонтова, 25
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3260
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201092
	ул. 40 лет Победы, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3261
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200905
	ул. Есенина, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	3262
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201079
	ул. 40 лет Победы, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3263
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201175
	ул. Пионерская, 31Р
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3264
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000762
	ул. Мира, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3265
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201525
	ул. Островского, 8, кв. 2, кнзу 58:08:250111:78
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3266
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147048
	ул. Белинского, 27
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3267
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000071
	ул. Павлова, 49
	-
	1
	-
	июль
	2024

	3268
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000435
	ул. Сенная, 6
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	3269
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200136
	ул. Молодежная, 31 - 3
	-
	1
	-
	август
	2024

	3270
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000436
	ул. Октябрьская, 17
	-
	1
	-
	август
	2024

	3271
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000437
	ул. 40 лет Победы, 45
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	3272
	Бековский район
	п. Плодосовхоз
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201603
	ул. Школьная, д 6, кв. 2
	-
	1
	-
	май
	2024

	3273
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000765
	ул. Малиновая, 1Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	3274
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000766
	ул. Малиновая, 35; кнзу 58:05:0260201:317
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3275
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000767
	ул. Рябиновая, 21Б
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3276
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000768
	ул. Малиновая, 1а
	-
	1
	-
	август
	2022

	3277
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630157
	ул. Центральная, 49А
	-
	1
	-
	август
	2022

	3278
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630156
	ул. Центральная, 122
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3279
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000039
	ул. Центральная, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3280
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630158
	ул. Центральная, 61
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3281
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200004
	ул. Центральная, 91
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3282
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200126
	ул. Малиновая, 21
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3283
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600431
	ул. Рябиновая, 24Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3284
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000769
	ул. Центральная, 83А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3285
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000770
	ул. Центральная, 49Б
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3286
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201356
	ул. Озерная, уч. 61, кнзу 58:05:0701901:1397
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	3287
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135003
	ул. Озерная, 67, кнзу 58:05:0701901:1369
	-
	1
	-
	июль
	2024

	3288
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135002
	ул. Рябиновая, 5Б
	-
	1
	-
	май
	2024

	3289
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000438
	ул. Рябиновая, 39
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3290
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000439
	ул. Рябиновая, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	3291
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000008
	ул. Центральная, 125
	-
	1
	-
	август
	2024

	3292
	Мокшанский район
	п. Потьминский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000141
	ул. Потьминская, 16
	-
	1
	-
	август
	2022

	3293
	Мокшанский район
	п. Приовражное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633144
	ул. Железнодорожная, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	3294
	Сердобский район
	п. Сазанье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000259
	ул. Полевая, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3295
	Бековский район
	п. Сахзавод
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201149
	ул. Перспективная, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3296
	Бековский район
	п. Сахзавод
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000773
	ул. Перспективная, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3297
	Бековский район
	п. Сахзавод
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201360
	ул. Спортивная, 9
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3298
	Бековский район
	п. Сурки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600044
	ул. Центральная, 5
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3299
	Бековский район
	п. Сурки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600042
	ул. Центральная, 11
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3300
	Бековский район
	п. Сурки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000012
	ул. Центральная, 9
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3301
	Мокшанский район
	п. Ясная Поляна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000309
	ул. Ясная Поляна, 18
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3302
	Иссинский район
	р.п. Исса
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001144
	ул. Гаврилова, 35
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3303
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001151
	ул. Железнодорожная, 60А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3304
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001205
	ул. Советская, 101
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3305
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001206
	ул. Октябрьская, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3306
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001207
	ул. Первомайская, 27
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3307
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001208
	ул. Первомайская, 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3308
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000774
	ул. Свердлова, 24а; кнзу 58:01:0250512:86
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3309
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000775
	ул. Ленинская, 3; кнзу 58:01:0250503:20
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3310
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000776
	ул. Дунаева, 29; кнзу 58:01:0250510:71
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3311
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000777
	ул. Фабричная, 22, 2; кнзу: 58:01:0250701:9
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3312
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000778
	ул. Кирова, 12; кнзу: 58:01:250610:0022
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3313
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000779
	ул. Северная, 10; кнзу: 58:01:0250517:173
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3314
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000780
	ул. Ленинская, 63Б; кнзу 58:01:0250503:149
	-
	1
	-
	март
	2022

	3315
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000781
	ул. Дачная, 5; кнзу 58:01:0250511:98
	-
	1
	-
	март
	2022

	3316
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000782
	тер. ПМК-750, 1 - 7; кнзу 58:01:0250601:368
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3317
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000783
	тер. ПМК-750, 1 - 3; кнзу 58:01:0250601:367
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3318
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000784
	ул. Щорса, 36; кнзу 58:01:0250501:32
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3319
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000785
	ул. Первомайская, 52; кнзу 58:01:0250612:753
	-
	1
	-
	август
	2022

	3320
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000786
	ул. Гоголя, 25; кнзу 58:01:0250601:412
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3321
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000787
	ул. Андрианова влд 14В; кнзу 58:01:0250602:293
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3322
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000788
	ул. Е. Базденкова, 26; кнзу 58:01:0250401:349
	-
	1
	-
	август
	2022

	3323
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000789
	ул. Северная, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3324
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000790
	ул. Первомайская, 53
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3325
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630001
	ул. Солнечная, 76
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3326
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000001
	ул. Ф. Ярцева, 25
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3327
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600070
	ул. Октябрьская, 108
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3328
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200377
	ул. Победы, 23
	-
	1
	-
	август
	2023

	3329
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200380
	ул. Белинского, 38
	-
	1
	-
	август
	2023

	3330
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200837
	ул. Солнечная, 11б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3331
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201587
	ул. Башмаковская, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3332
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000791
	ул. Заводская, 16 - 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3333
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000173
	ул. Белинского, 30
	-
	1
	-
	май
	2024

	3334
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000309
	ул. Газопроводская, 22
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3335
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000440
	ул. Е. Базденкова, 16
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	3336
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000792
	ул. Демьяна Бедного, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3337
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000793
	ул. Устинова, 20
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3338
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000794
	ул. Лебедевка, д 7
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3339
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000795
	ул. Комаровка, 56
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3340
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000796
	ул. Советская, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3341
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000797
	ул. Вокзальная, 40
	-
	1
	-
	март
	2022

	3342
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000798
	ул. Молодежная, 15Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	3343
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000799
	ул. Комаровка, 48
	-
	1
	-
	август
	2022

	3344
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600716
	ул. Заводовка, 15
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3345
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620003
	ул. Заводовка, д 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3346
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600046
	ул. Дубки, 19
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3347
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600712
	ул. Пески, 6
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3348
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600711
	ул. Пески, 27
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3349
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600709
	ул. Пески, 54
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3350
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600707
	ул. Пески, 3
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3351
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600267
	ул. Лебедевка, 23
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3352
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600700
	ул. Пески, д 38
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3353
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600693
	ул. Пески д 36
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3354
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600692
	ул. Пески, 46
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3355
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620004
	ул. Молодцовка д 58
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3356
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600667
	ул. Заводовка д 29
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3357
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600047
	ул. Грушовка д 35
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3358
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600048
	ул. Заречная д 6
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3359
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000800
	ул. Молодцовка д 20
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3360
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000801
	ул. Вокзальная д 64а
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3361
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000802
	ул. Вокзальная д 60Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3362
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600303
	ул. Комаровка, д 35
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3363
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620001
	ул. М. Горького, 6
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3364
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600180
	ул. Железнодорожная, 12
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3365
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620016
	ул. Пески, 58
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3366
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600327
	ул. Железнодорожная, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3367
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600331
	ул. Воробьевка, 15
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3368
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600416
	ул. Грушовка, 28
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3369
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000007
	ул. Пески, 10
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3370
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620002
	ул. Вокзальная, 62
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3371
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620008
	ул. Комаровка, 50
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3372
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600871
	ул. Воробьевка, 47
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3373
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000803
	ул. 2-й Набережный проезд, 11 - 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3374
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620007
	ул. Хоперная, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3375
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600599
	ул. Саратовская, 47
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3376
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600257
	ул. Саратовская, 13 - 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3377
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620013
	ул. Воробьевка, 158
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3378
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600071
	ул. 2-й Набережный проезд, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3379
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000804
	ул. Садовая, 39
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3380
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620005
	ул. Рябиновая, 4а
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3381
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620006
	ул. Маслозаводская, 22
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3382
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600602
	ул. Садовая, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3383
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000805
	ул. М. Горького, 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3384
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000806
	ул. Заводская, 18
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3385
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600540
	ул. Воробьевка, 46
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3386
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600855
	ул. Белинского, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3387
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000807
	ул. Воробьевка, 50
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3388
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600876
	ул. Ленинская, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3389
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601171
	ул. Воробьевка 126
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3390
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200374
	ул. Бассейная, 33
	-
	1
	-
	август
	2023

	3391
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001001
	ул. Заводская, 19
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3392
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001002
	ул. Советская д 93
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3393
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200750
	ул. Лебедевка, 45
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3394
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200519
	ул. Дубки, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3395
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200983
	ул. Лебедевка, 16
	-
	1
	-
	август
	2023

	3396
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000808
	ул. Еланка, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3397
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201169
	ул. Дубки, 30
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3398
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201521
	ул. Устинова, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3399
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000809
	ул. Еланка, 84
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3400
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201365
	ул. Комаровка, 1Г
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3401
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000810
	ул. 2-я Садовая, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3402
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147052
	ул. Воробьевка, 60
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3403
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201358
	ул. Бассейная, 91
	-
	1
	-
	август
	2024

	3404
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201445
	ул. Бассейная, 86
	-
	1
	-
	август
	2024

	3405
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000441
	ул. Маслозаводская, 23
	-
	1
	-
	июль
	2024

	3406
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000442
	ул. 2-я Садовая, 11
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3407
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000443
	ул. Пролетарская, 5
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3408
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000444
	ул. Первомайская, 42, кв. 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	3409
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000445
	ул. Вокзальная, 51
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	3410
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000446
	ул. Молодежная, 5Б
	-
	1
	-
	июль
	2024

	3411
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000447
	ул. Еланка, 31
	-
	1
	-
	июль
	2024

	3412
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000448
	ул. Заводовка, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	3413
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000449
	ул. Еланка, 13А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	3414
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000450
	ул. Пески, 30
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	3415
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000451
	ул. Еланка, 62
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	3416
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000452
	ул. Еланка, 44
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	3417
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000819
	ул. Дзержинского, двлд 16; кнзу 58:08:0500207:74
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3418
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000820
	ул. Калинина, 101; кнзу 58:08:0500204:90
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3419
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000821
	проезд. Строителей 2-й, 15; кнзу: 58:08:0500229:89
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3420
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000822
	ул. Лесная, 12, кв. 2; кнзу 58:08:0500325:40
	-
	1
	-
	март
	2022

	3421
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000823
	ул. Смирнова, 12, кв. 2; кнзу 58:08:0500219:24
	-
	1
	-
	март
	2022

	3422
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000824
	ул. Рабочая, 44А; кнзу 58:08:0500319:91
	-
	1
	-
	март
	2022

	3423
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000825
	ул. Заречная, 42; кнзу 58:08:0500308:32
	-
	1
	-
	март
	2022

	3424
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000826
	ул. Новобережная, 18; кнзу 58:08:500329:10
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3425
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000827
	ул. Ленина, 99; кнзу 58:08:500318:51
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3426
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000828
	ул. Октябрьская, 66; кнзу 58:08:500208:0023
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3427
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000829
	ул. Ново-Садовая, 60 - 2; кнзу 58:08:0500315:59
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3428
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000830
	ул. Южная, 53; кнзу 58:08:0500301:57
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3429
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200354
	ул. Специалистов 25
	-
	1
	-
	август
	2022

	3430
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200182
	ул. Дзержинского, 21
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3431
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000831
	ул. Мичурина, 88
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3432
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000832
	ул. Набережная, 51
	-
	1
	-
	август
	2023

	3433
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000833
	ул. Калинина, 83
	-
	1
	-
	август
	2023

	3434
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001124
	ул. Ленина, 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	3435
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200888
	ул. Жемчужная, 14
	-
	1
	-
	август
	2023

	3436
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201264
	ул. Специалистов, 2
	-
	1
	-
	август
	2023

	3437
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201067
	ул. Жемчужная, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3438
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201219
	ул. Калинина, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3439
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000834
	ул. Лермонтова, 20А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3440
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000453
	ул. Южная, 22
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3441
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000454
	ул. Ленина, 256
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	3442
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000836
	ул. Мичурина, 56
	-
	1
	-
	март
	2022

	3443
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000837
	ул. Охотничья, 42
	-
	1
	-
	март
	2022

	3444
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000838
	ул. Радищева, 7
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3445
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600254
	ул. Новая, 3
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3446
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620136
	ул. Лесная, 67
	-
	1
	-
	август
	2022

	3447
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000222
	ул. Лесная, 68
	-
	1
	-
	август
	2022

	3448
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200520
	ул. Рабочая, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3449
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201112
	ул. Сурская, 25А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3450
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000839
	ул. Сурская, 25Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3451
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200522
	ул. Речная, 7
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3452
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200071
	1-й пер. Пушкинский, 5
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3453
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600968
	ул. Бекетовка, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3454
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201495
	ул. Песчаная, 10
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3455
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001239
	ул. Кирпичная, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3456
	Иссинский район
	р.п. Исса
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630233
	ул. Школьная, 12
	-
	1
	-
	май
	2022

	3457
	Иссинский район
	р.п. Исса
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000083
	ул. Комсомольская, 133
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3458
	Иссинский район
	р.п. Исса
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630234
	ул. Родниковая, 42
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3459
	Иссинский район
	р.п. Исса
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000455
	ул. Советская, 27Б
	-
	1
	-
	август
	2024

	3460
	Колышлейский район
	р.п. Колышлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000841
	ул. Победы, 18
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3461
	Колышлейский район
	р.п. Колышлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000842
	кнзу: 58:12:7902001:331
	-
	1
	-
	март
	2022

	3462
	Колышлейский район
	р.п. Колышлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000843
	кнзу: 58:12:7902001:236
	-
	1
	-
	март
	2022

	3463
	Колышлейский район
	р.п. Колышлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000844
	кнзу: 58:12:7902001:239
	-
	1
	-
	март
	2022

	3464
	Колышлейский район
	р.п. Колышлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000845
	кнзу: 58:12:7902001:238
	-
	1
	-
	март
	2022

	3465
	Колышлейский район
	р.п. Колышлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000846
	кнзу 58:12:7902001:332
	-
	1
	-
	август
	2022

	3466
	Колышлейский район
	р.п. Колышлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600152
	ул. Восточная, 50
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3467
	Колышлейский район
	р.п. Колышлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600330
	ул. Солнечная, 18
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3468
	Колышлейский район
	р.п. Колышлей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620090
	ул. Пушкина, д 38
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3469
	Колышлейский район
	р.п. Колышлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000108
	ул. Кайсарова, 12
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3470
	Колышлейский район
	р.п. Колышлей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201584
	ул. Советская, 33А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3471
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000847
	ул. Набережная, 29
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3472
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000848
	ул. Железнодорожная, 76
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3473
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600087
	ул. 60 лет СССР, 31
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3474
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000849
	ул. Гагарина, 17Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	3475
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000850
	ул. Пушкина, 41А
	-
	1
	-
	май
	2022

	3476
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000851
	ул. К. Маркса, 3, кнзу 58:16:0100722:40
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3477
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000852
	ул. Шоссейная, 39 А, кнзу 58:16:0100901:68
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3478
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000853
	ул. Производственная, 59, 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	3479
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135059
	ул. Полевая, 16
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3480
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001153
	ул. Производственная, 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	3481
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201204
	ул. Степана Разина, 73
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3482
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000456
	ул. Производственная, 59, 2
	-
	1
	-
	май
	2024

	3483
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000457
	ул. Мичурина, 35А
	-
	1
	-
	июль
	2024

	3484
	Лунинский район
	р.п. Лунино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000458
	ул. Пионерская, 43
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	3485
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000857
	ул. Лево-Набережная, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	3486
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000858
	ул. Суворова, 9А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3487
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000859
	ул. Кирпичная, 14; кнзу 58:18:010514:0017
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3488
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600972
	ул. Чкалова, 46; кнзу 58:18:0010110:49
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3489
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600216
	ул. Транспортная, 2Б
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3490
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000860
	ул. Полевая, 1Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	3491
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000861
	ул. Совхозная, 97
	-
	1
	-
	август
	2022

	3492
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000862
	ул. Октябрьская, 16
	-
	1
	-
	август
	2022

	3493
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000132
	ул. Комсомольская, 29Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	3494
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200851
	ул. Октябрьская, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3495
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601574
	ул. Чкалова, 14
	-
	1
	-
	август
	2023

	3496
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001178
	ул. Суворова, 105
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3497
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001179
	ул. Полевая, 3Г
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3498
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000863
	ул. 2-я Право-Набережная, 36
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3499
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000864
	ул. Тимирязева, 12; кнзу 58:23:0090401:1034
	-
	1
	-
	март
	2022

	3500
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600010
	ул. Западная, 4; кнзу 58:23:0090101:1477
	-
	1
	-
	август
	2022

	3501
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600009
	ул. Западная, 2 дмвлд; кнзу 58:23:0090101:1478
	-
	1
	-
	август
	2022

	3502
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000865
	ул. 50 лет Победы, 22; кнзу 58:23:0090201:416
	-
	1
	-
	август
	2022

	3503
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000866
	ул. Больничный пер., 20
	-
	1
	-
	май
	2022

	3504
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000867
	ул. Сиреневая, 13
	-
	1
	-
	май
	2022

	3505
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000868
	ул. Солдатская, 44
	-
	1
	-
	май
	2022

	3506
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200196
	ул. Бурденко, 34а
	-
	1
	-
	май
	2022

	3507
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000206
	ул. Солдатская, 18А
	-
	1
	-
	май
	2022

	3508
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630438
	ул. Пензенская, 15
	-
	1
	-
	май
	2022

	3509
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200879
	ул. Ягодная, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3510
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200387
	ул. Угольная, 3
	-
	1
	-
	август
	2023

	3511
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147058
	ул. Ягодная, 2
	-
	1
	-
	май
	2024

	3512
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000459
	ул. 2-й Школьный переулок, 14
	-
	1
	-
	май
	2024

	3513
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000460
	ул. Дружбы, 16
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	3514
	Никольский район
	р.п. Сура
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000870
	ул. Пролетарская, 141
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3515
	Никольский район
	р.п. Сура
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630401
	ул. Куйбышева, 30
	-
	1
	-
	май
	2022

	3516
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630400
	ул. Пятилетка, 34
	-
	1
	-
	май
	2022

	3517
	Никольский район
	р.п. Сура
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630399
	ул. Куйбышева, 27
	-
	1
	-
	май
	2022

	3518
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000193
	ул. Горького, 13
	-
	1
	-
	май
	2022

	3519
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630397
	ул. Красная, 37
	-
	1
	-
	май
	2022

	3520
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200606
	ул. Советская, 188
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3521
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630409
	ул. Волкова, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3522
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000871
	ул. Советская, 151
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3523
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200089
	ул. Нагорная, 63
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3524
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630405
	ул. Мичурина, 7
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3525
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630404
	ул. Красная, 93
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3526
	Никольский район
	р.п. Сура
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630403
	ул. Красная, 24
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3527
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630402
	ул. Первомайская, 34
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3528
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601060
	ул. Пионерская, 22
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3529
	Никольский район
	р.п. Сура
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000872
	ул. Пролетарская, 203
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3530
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630406
	ул. Пионерская, 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3531
	Никольский район
	р.п. Сура
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630398
	ул. Пятилетка, 7
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3532
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001209
	ул. Пионерская, 12
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3533
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001210
	ул. Пионерская, 19-а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3534
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001211
	ул. Горького, 23
	-
	1
	-
	август
	2023

	3535
	Никольский район
	р.п. Сура
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201417
	ул. Первомайская, 46/1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3536
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201372
	ул. Красная, 86, кнзу 58:22:430305:55
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3537
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201520
	ул. Горького, 31, кнзу 58:22:0430301:108
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3538
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000100
	ул. Советская, 66, кнзу 58:22:0430102:39
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3539
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000093
	ул. Куйбышева, 29
	-
	1
	-
	август
	2024

	3540
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000461
	ул. А. Волкова, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	3541
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000462
	ул. Советская, 119
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	3542
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000463
	ул. Горького, 22 - 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	3543
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000874
	ул. Совхозная, 27; кнзу: 58:27:090210:10
	-
	1
	-
	август
	2022

	3544
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000875
	ул. Дружбы, 6; кнзу: 58:27:0090211:525
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3545
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000876
	ул. Китанина, 13; кнзу 58:27:0090118:195
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3546
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000877
	ул. Китанина, 11; кнзу 58:27:0090118:196
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3547
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000878
	ул. Китанина, 15; кнзу 58:27:0090118:194
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3548
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000267
	ул. Цветочная, 23
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3549
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630456
	ул. Александровский проезд 13
	-
	1
	-
	май
	2022

	3550
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630455
	ул. Корсакова 67
	-
	1
	-
	май
	2022

	3551
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600320
	ул. Советская, 43
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3552
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600976
	ул. Пушкинская, 3А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3553
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630457
	ул. Майская, 14
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3554
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601295
	ул. Майская, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3555
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601193
	ул. Пушкинская, 5А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3556
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201277
	ул. Прудная, 5А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3557
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000879
	ул. Им. Шалымова А.А., здание 25; кнзу 58:28:0400303:2854
	-
	1
	-
	август
	2022

	3558
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000880
	ул. Чистых рос, 13
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3559
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000881
	ул. Горького, 111, кв. 1
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3560
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000882
	ул. Горького, 111, кв. 2
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3561
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000883
	ул. Горького, 113, кв. 1
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3562
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000884
	ул. Горького, 113, кв. 2
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3563
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600597
	ул. Сиреневая, 6
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3564
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000885
	ул. Подлесная, 40
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3565
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620184
	ул. Им Бодряшова А.Т., 23
	-
	1
	-
	август
	2022

	3566
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000886
	ул. Полевая, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	3567
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000271
	ул. Подлесная, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	3568
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000887
	ул. Рабочая, 14а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3569
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620185
	ул. Октябрьская, 13а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3570
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601181
	ул. Ленина, 77
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3571
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000464
	пер. Школьный, 6
	-
	1
	-
	май
	2024

	3572
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000104
	ул. Профессиональная, 31А
	-
	1
	-
	август
	2024

	3573
	Нижнеломовский район
	с. Гаи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001198
	ул. Лесная, 27
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3574
	Наровчатский район
	с. Азарапино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000164
	ул. Лысовка, 17
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3575
	Наровчатский район
	с. Азарапино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600415
	ул. Лысовка, 38
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3576
	Наровчатский район
	с. Азарапино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000085
	ул. Лысовка, 51
	-
	1
	-
	август
	2024

	3577
	Наровчатский район
	с. Азарапино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000465
	ул. Лысовка, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	3578
	Мокшанский район
	с. Азясь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000227
	ул. Луговая, 39
	-
	1
	-
	август
	2022

	3579
	Мокшанский район
	с. Азясь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000890
	ул. Луговая, 40
	-
	1
	-
	август
	2022

	3580
	Мокшанский район
	с. Азясь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000136
	ул. Луговая, 34
	-
	1
	-
	август
	2022

	3581
	Мокшанский район
	с. Азясь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000891
	ул. Луговая, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3582
	Мокшанский район
	с. Азясь
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000187
	ул. Луговая, 30
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3583
	Мокшанский район
	с. Азясь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000892
	ул. Луговая, 31
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3584
	Пензенский район
	с. Александровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000893
	ул. Центральная, 95
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3585
	Пензенский район
	с. Александровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600081
	ул. Центральная, 78
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3586
	Наровчатский район
	с. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000161
	ул. Садовая, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	3587
	Пензенский район
	с. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620144
	ул. Зеленая, 20
	-
	1
	-
	август
	2022

	3588
	Пензенский район
	с. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000894
	ул. Центральная, 27В
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3589
	Пензенский район
	с. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620145
	ул. Зеленая, 42
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3590
	Пензенский район
	с. Александровка
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000895
	С/Т "Малиновка"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3591
	Наровчатский район
	с. Александровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000896
	ул. Садовая, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	3592
	Пензенский район
	с. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620147
	ул. Зеленая, 43
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3593
	Пензенский район
	с. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000897
	ул. Пензенский, Мазуровка, 66
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3594
	Пензенский район
	с. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000226
	ул. Центральная, кнзу 58:24:0160104:260
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3595
	Каменский район
	с. Александровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200885
	ул. Бухарская, 5А
	-
	1
	-
	август
	2023

	3596
	Сердобский район
	с. Александрово-Ростовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000898
	ул. Луговая, 34
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3597
	Сердобский район
	с. Александрово-Ростовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000899
	ул. Луговая, 45
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3598
	Пачелмский район
	с. Алексеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630328
	ул. Красная, 22
	-
	1
	-
	май
	2022

	3599
	Пачелмский район
	с. Алексеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000900
	ул. Московская, 14
	-
	1
	-
	май
	2022

	3600
	Мокшанский район
	с. Алексеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630327
	ул. Алексеевка, 67
	-
	1
	-
	август
	2022

	3601
	Пачелмский район
	с. Алексеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000901
	ул. Московская, 5
	-
	1
	-
	май
	2022

	3602
	Пачелмский район
	с. Алексеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200295
	ул. Московская, 4
	-
	1
	-
	май
	2022

	3603
	Пачелмский район
	с. Алексеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201260
	ул. Московская, 3 - 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3604
	Пачелмский район
	с. Алексеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001180
	ул. Красная, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3605
	Пачелмский район
	с. Алексеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001181
	ул. Московская, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3606
	Мокшанский район
	с. Алексеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000902
	проезд Мокшанский, 38
	-
	1
	-
	август
	2023

	3607
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000903
	ул. Школьная, 30
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3608
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000904
	ул. Гагарина, 44
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3609
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000905
	ул. Садовая, 51 - 2
	-
	1
	-
	март
	2022

	3610
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000906
	ул. Школьная, 71
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3611
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000907
	ул. Садовая, 23
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3612
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000908
	ул. Гагарина, 35
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3613
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000909
	ул. Садовая, 30
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3614
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000910
	проезд Садовый, 9
	-
	1
	-
	август
	2022

	3615
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000911
	ул. Садовая, 60
	-
	1
	-
	август
	2022

	3616
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620121
	ул. Садовый проезд, 7
	-
	1
	-
	август
	2022

	3617
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000912
	ул. Советская, 83
	-
	1
	-
	август
	2022

	3618
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620120
	ул. Огородная, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	3619
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000913
	ул. Гагарина, 85
	-
	1
	-
	август
	2022

	3620
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000914
	ул. Дружбы, 6
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3621
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000302
	ул. Гагарина, 51
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3622
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000215
	ул. Советская, 117
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3623
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000915
	ул. Гагарина, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3624
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000916
	ул. Советская, 115
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3625
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620123
	ул. Райская, 24
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3626
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200506
	ул. Райская, 36
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3627
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201343
	ул. Советская, кнзу 58:24:0010103:310
	-
	1
	-
	март
	2024

	3628
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200738
	ул. Советская 44
	-
	1
	-
	май
	2024

	3629
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000146
	кнзу 58:24:0010205:793
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3630
	Каменский район
	с. Андреевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600671
	ул. Лоски, 2
	-
	1
	-
	май
	2022

	3631
	Каменский район
	с. Андреевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600033
	ул. Речная, 12
	-
	1
	-
	май
	2022

	3632
	Каменский район
	с. Андреевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601054
	ул. Поселковая, 1
	-
	1
	-
	май
	2022

	3633
	Каменский район
	с. Андреевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000088
	ул. Лоски 13
	-
	1
	-
	май
	2022

	3634
	Каменский район
	с. Андреевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630237
	ул. Центральная, 87
	-
	1
	-
	май
	2022

	3635
	Каменский район
	с. Андреевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630238
	ул. Поселковая, 10
	-
	1
	-
	май
	2022

	3636
	Каменский район
	с. Андреевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600236
	ул. Центральная, 83
	-
	1
	-
	май
	2022

	3637
	Каменский район
	с. Андреевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000917
	ул. Поселковая, 11
	-
	1
	-
	май
	2022

	3638
	Каменский район
	с. Андреевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600223
	ул. Центральная, 77
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3639
	Каменский район
	с. Андреевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000466
	ул. Поселковая, 3, кнзу 58:10:0340204:3
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	3640
	Белинский район
	с. Аргамаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601509
	ул. Озерная, 6, 2
	-
	1
	-
	май
	2022

	3641
	Белинский район
	с. Аргамаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630010
	ул. Лесная, 3
	-
	1
	-
	май
	2022

	3642
	Белинский район
	с. Аргамаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000918
	ул. Лесная, 4
	-
	1
	-
	май
	2022

	3643
	Белинский район
	с. Аргамаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601532
	ул. Озерная, 35 - 2
	-
	1
	-
	май
	2022

	3644
	Белинский район
	с. Аргамаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000919
	ул. Озерная, 35 - 1
	-
	1
	-
	май
	2022

	3645
	Белинский район
	с. Аргамаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000920
	ул. Лесная, 5
	-
	1
	-
	май
	2022

	3646
	Белинский район
	с. Аргамаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000921
	ул. Нижняя Леведа, 1, кв. 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3647
	Белинский район
	с. Аргамаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630013
	ул. Озерная, 37
	-
	1
	-
	май
	2022

	3648
	Белинский район
	с. Аргамаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600239
	ул. Молодежная, 5
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3649
	Белинский район
	с. Аргамаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001007
	ул. Лесная, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3650
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000295
	ул. Советская, 16
	-
	1
	-
	август
	2022

	3651
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000922
	ул. Ленина, 48
	-
	1
	-
	август
	2022

	3652
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201355
	ул. Советская, 45
	-
	1
	-
	август
	2022

	3653
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620190
	ул. Рабочая 52
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3654
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201554
	ул. Ленина, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3655
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000923
	ул. Рабочая, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3656
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000276
	ул. Ленина, 51
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3657
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000924
	ул. Советская, 5
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3658
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000925
	ул. Рабочая, 14
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3659
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001256
	ул. Рабочая, 13
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3660
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001257
	ул. Ленина, 14
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3661
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001258
	ул. Садовая, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3662
	Шемышейский район
	с. Армиево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201493
	ул. Садовая, 10
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3663
	Нижнеломовский район
	с. Аршиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630376
	ул. Чапаева, 72
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3664
	Нижнеломовский район
	с. Аршиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000171
	ул. Пролетарская, 15
	-
	1
	-
	июль
	2022

	3665
	Нижнеломовский район
	с. Аршиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600460
	ул. Пролетарская, 6
	-
	1
	-
	июль
	2022

	3666
	Нижнеломовский район
	с. Аршиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600511
	ул. Луговая, 4
	-
	1
	-
	июль
	2022

	3667
	Нижнеломовский район
	с. Аршиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600517
	ул. Чапаева, 66
	-
	1
	-
	июль
	2022

	3668
	Нижнеломовский район
	с. Аршиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630377
	ул. Луговая, 17
	-
	1
	-
	июль
	2022

	3669
	Нижнеломовский район
	с. Аршиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600515
	ул. Пролетарская, 19
	-
	1
	-
	июль
	2022

	3670
	Нижнеломовский район
	с. Аршиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600513
	ул. Луговая, 11
	-
	1
	-
	июль
	2022

	3671
	Нижнеломовский район
	с. Аршиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000926
	ул. Луговая 15
	-
	1
	-
	июль
	2022

	3672
	Нижнеломовский район
	с. Аршиновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600560
	ул. Луговая, 19
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3673
	Нижнеломовский район
	с. Аршиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201381
	ул. Чапаева, 68
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3674
	Нижнеломовский район
	с. Атмис
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000927
	ул. Горочка, 38; кнзу 58:21:0490301:592
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3675
	Нижнеломовский район
	с. Атмис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000181
	ул. Змеевка, 33
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3676
	Спасский район
	с. Ахлебинино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000265
	ул. Центральная, 75; кнзу 58:02:0230101:27
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3677
	Каменский район
	с. Ахматовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000266
	ул. Центральная, 52
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3678
	Никольский район
	с. Ахматовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000467
	ул. Молодежная, 23 - 1
	-
	1
	-
	май
	2024

	3679
	Наровчатский район
	с. Ачасьево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000159
	ул. Нижняя, д. 24А
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3680
	Наровчатский район
	с. Ачасьево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630352
	ул. Нижняя, 14А
	-
	1
	-
	июль
	2022

	3681
	Никольский район
	с. Базарная Кеньша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000468
	ул. им. Каткова, 46
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3682
	Никольский район
	с. Базарная Кеньша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000094
	ул. Лесная, 6
	-
	1
	-
	июль
	2024

	3683
	Никольский район
	с. Базарная Кеньша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000469
	ул. им. Каткова, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	3684
	Сердобский район
	с. Байка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000470
	ул. Гришовка, 58Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	3685
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000930
	ул. 2-я Новая, 2; кнзу 58:05:040102:55
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3686
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000931
	ул. Заводская, 6/1; кнзу 58:05:040102:60
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3687
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000932
	ул. Заводская, 18/1; кнзу 58:05:0040102:316
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3688
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000933
	ул. Широкая, 47
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3689
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630144
	ул. Сабурова, 17
	-
	1
	-
	август
	2022

	3690
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630143
	ул. Широкая, 36
	-
	1
	-
	август
	2022

	3691
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001824
	ул. Сабуровка, 17
	-
	1
	-
	август
	2022

	3692
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000934
	ул. Широкая, 38
	-
	1
	-
	август
	2022

	3693
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000935
	ул. Широкая, 40
	-
	1
	-
	август
	2022

	3694
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000936
	ул. Широкая, 51/1
	-
	1
	-
	август
	2022

	3695
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630142
	ул. Широкая, 109
	-
	1
	-
	август
	2022

	3696
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630145
	ул. Широкая, 135
	-
	1
	-
	август
	2022

	3697
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000937
	ул. Широкая
	-
	1
	-
	август
	2022

	3698
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000938
	ул. Широкая, 123
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3699
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000036
	ул. Широкая, 115
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3700
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000939
	ул. Широкая, 127
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3701
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000940
	ул. Широкая, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3702
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200095
	ул. Заводская, 12
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3703
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200996
	ул. Родниковая, 12
	-
	1
	-
	август
	2023

	3704
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001019
	ул. Родниковая, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3705
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001020
	ул. Широкая, 131
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3706
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001024
	ул. 2-я Новая, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3707
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001023
	ул. Широкая, 145
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3708
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001021
	ул. Широкая, 24
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3709
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001022
	ул. Широкая, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3710
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200571
	ул. Родниковая, 8А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3711
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201090
	ул. Широкая, 84
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3712
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200609
	ул. Широкая, 3
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	3713
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000471
	ул. 1-я Новая, 11
	-
	1
	-
	июль
	2024

	3714
	Бессоновский район
	с. Бакшеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147076
	ул. Заводская, 16
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	3715
	Спасский район
	с. Баранчеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200146
	ул. Луговая, 7
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3716
	Каменский район
	с. Батрак
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000942
	ул. Советская, 30; кнзу 58:10:0480204:45
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3717
	Каменский район
	с. Батрак
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000943
	ул. Новая, 13; кнзу 58:10:0462601:224
	-
	1
	-
	август
	2022

	3718
	Каменский район
	с. Батрак
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600228
	ул. Новая, 33
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3719
	Каменский район
	с. Батрак
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000094
	ул. Советская, 13А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3720
	Каменский район
	с. Батрак
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001145
	ул. Советская, 35
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3721
	Каменский район
	с. Батрак
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001146
	ул. Дачная, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3722
	Каменский район
	с. Батрак
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200523
	ул. Совхозная, 75
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3723
	Каменский район
	с. Батрак
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201496
	ул. Советская, 13
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3724
	Каменский район
	с. Батрак
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000079
	ул. Новая, 23
	-
	1
	-
	июль
	2024

	3725
	Каменский район
	с. Батрак
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000472
	ул. Школьная, 22
	-
	1
	-
	май
	2024

	3726
	Каменский район
	с. Безруково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600036
	ул. Центральная, 30, кв. 1
	-
	1
	-
	май
	2022

	3727
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000945
	ул. Бекетовская, 46
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3728
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600482
	ул. Бекетовская, 49
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3729
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600681
	ул. Бекетовская, 10
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3730
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000946
	ул. Бекетовская, 55
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3731
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000107
	ул. Бекетовская, 34
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3732
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620089
	ул. Бекетовская, д. 50
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3733
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600684
	ул. Бекетовская, д. 13
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3734
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600683
	ул. Бекетовская, д. 8
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3735
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600480
	ул. Бекетовская, д. 16
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3736
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600478
	ул. Бекетовская, д. 47
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3737
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600477
	ул. Бекетовская, д. 25
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3738
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600674
	ул. Бекетовская, д. 14
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3739
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600875
	ул. Бекетовская, д. 9
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3740
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600567
	ул. Бекетовская, 38
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3741
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000947
	ул. Бекетовская, д. 19
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3742
	Колышлейский район
	с. Бекетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001150
	ул. Бекетовская, 31
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3743
	Пачелмский район
	с. Белынь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000473
	ул. Московская, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	3744
	Тамалинский район
	с. Березовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000948
	ул. Школьная, 17 - 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3745
	Тамалинский район
	с. Березовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000949
	ул. Школьная, 17 - 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	3746
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000950
	ул. Кузнецова, 4, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	3747
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000951
	ул. Заводская, 11; кнзу 58:05:0060102:204
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3748
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000952
	ул. Придорожная, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3749
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000953
	2-й Западный проезд, 9; кнзу 58:05:0701101:427
	-
	1
	-
	август
	2022

	3750
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000954
	ул. Тухачевского, з/у 52; кнзу 58:05:0700701:91
	-
	1
	-
	август
	2022

	3751
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000955
	ул. Тухачевского, 32
	-
	1
	-
	август
	2022

	3752
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000956
	ул. Тухачевского, з/у 53; кнзу 58:05:0700701:87
	-
	1
	-
	август
	2022

	3753
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000957
	ул. Тухачевского; кнзу 58:05:0700701:78
	-
	1
	-
	август
	2022

	3754
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000958
	ул. Тухачевского; кнзу 58:05:0700701:77
	-
	1
	-
	август
	2022

	3755
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000959
	ул. Коммунистическая; кнзу 58:05:0700701:119
	-
	1
	-
	август
	2022

	3756
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000960
	ул. Тихая, 2; кнзу 58:05:0700601:1318
	-
	1
	-
	август
	2022

	3757
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000961
	ул. Тихая, 17
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3758
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000962
	ул. Тихая, 4; кнзу 58:05:0700601:1317
	-
	1
	-
	август
	2022

	3759
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000963
	ул. Тихая, 4; кнзу 58:05:0700601:1316
	-
	1
	-
	август
	2022

	3760
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000964
	ул. Тихая, 5; кнзу 58:05:0700601:1315
	-
	1
	-
	август
	2022

	3761
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000965
	кнзу 58:05:0700601:6414
	-
	1
	-
	август
	2022

	3762
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000966
	ул. Тихая, 6; кнзу 58:05:0700601:1314
	-
	1
	-
	август
	2022

	3763
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000967
	ул. Тихая, 18
	-
	1
	-
	август
	2022

	3764
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000968
	ул. Тихая, 15
	-
	1
	-
	август
	2022

	3765
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000969
	ул. Тихая, 16
	-
	1
	-
	август
	2022

	3766
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000970
	ул. Коммунистическая; кнзу 58:05:0700701:102
	-
	1
	-
	август
	2022

	3767
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000971
	ул. Кудряшова, 71
	-
	1
	-
	август
	2022

	3768
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600940
	ул. Дорожная, 2; кнзу 58:05:0060501:329
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3769
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000972
	ул. Новая, 14Б
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3770
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000973
	ул. Придорожная, 20
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3771
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000974
	ул. Советская, 80
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3772
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000975
	7-й проезд Восточный, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3773
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000976
	ул. Саранская, 33
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3774
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000977
	ул. Славы, 4; кнзу 58:05:0700602:975
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3775
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000978
	ул. Колхозная, 46
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3776
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000979
	ул. Кудряшова; кнзу 58:05:0700602:2193
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3777
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000980
	ул. Солнечная, 63Б; кнзу 58:05:0060101:3431
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3778
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000981
	ул. Фестивальная, 71; кнзу 58:05:0060402:1447
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3779
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000982
	ул. 2-я Костычева; кнзу 58:05:0060302:1289
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3780
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000983
	ул. Спортивная, 11; кнзу 58:05:0701101:215
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3781
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000984
	9-й пр-д Восточный, 25; кнзу 58:05:0701301:1043
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3782
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000985
	ул. Сурская, з/у 93А; кнзу 58:05:0060303:1917
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3783
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000986
	ул. Береговая, 104; кнзу 58:05:0701301:1863
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3784
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000987
	ул. Береговая, 64
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3785
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000988
	кнзу 58:05:0701301:1009
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3786
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000989
	ул. Свободная, 26; кнзу 58:05:060402:119
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3787
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000990
	2-й проезд Сурикова, 8
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3788
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000991
	ул. Луговая, 8; кнзу 58:05:060403:507
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3789
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000992
	ул. Большой Колояр; кнзу 58:05:0060101:3219
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3790
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000993
	ул. Береговая, 53
	-
	1
	-
	январь
	2022

	3791
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000994
	ул. Береговая, 89
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3792
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000995
	кнзу 58:05:0060301:3674
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3793
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000996
	ул. Кудряшова, 154
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3794
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000997
	3-й проезд Сурикова, 29
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3795
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000998
	ул. Кудряшова, 170
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3796
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-000999
	ул. Дачная, 20
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3797
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001000
	ул. Дачная, 19
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3798
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001001
	9-й проезд Восточный, 24; кнзу 58:05:0701301:1042
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3799
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001002
	ул. Набережная, 3
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3800
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001003
	ул. Набережная, 4
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3801
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001004
	ул. Борисовой, 68
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3802
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001005
	ул. Придорожная, 25
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3803
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001006
	ул. Саранская, 27
	-
	1
	-
	март
	2022

	3804
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001007
	ул. Кудряшова, 145/1
	-
	1
	-
	март
	2022

	3805
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600623
	ул. Славы, 122
	-
	1
	-
	март
	2022

	3806
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001008
	ул. Славы, 152
	-
	1
	-
	март
	2022

	3807
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001825
	ул. Новая, 142; кнзу 58:05:0060403:530
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3808
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001009
	ул. Большой Колояр, 134Б; кнзу 58:05:0060101:3338
	-
	1
	-
	март
	2022

	3809
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001010
	ул. Вишневая, 24; кнзу 58:05:0060402:38
	-
	1
	-
	март
	2022

	3810
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001011
	2-й Западный проезд, 20
	-
	1
	-
	март
	2022

	3811
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001012
	ул. Береговая, 14
	-
	1
	-
	март
	2022

	3812
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001013
	ул. Виноградная, 43
	-
	1
	-
	март
	2022

	3813
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001014
	ул. Славы, 156
	-
	1
	-
	март
	2022

	3814
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001015
	ул. Кленовая, 121
	-
	1
	-
	март
	2022

	3815
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001016
	ул. Кудряшова, 163
	-
	1
	-
	март
	2022

	3816
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001017
	ул. 2-я Береговая, 22; кнзу 58:05:0701301:1745
	-
	1
	-
	март
	2022

	3817
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001018
	ул. 2-я Береговая, 225
	-
	1
	-
	март
	2022

	3818
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001019
	ул. Трудовая, 28Б
	-
	1
	-
	март
	2022

	3819
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001020
	ул. 3-й проезд им. Николаева Н.В., 5
	-
	1
	-
	март
	2022

	3820
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001021
	ул. Кудряшова, 308
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3821
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001022
	ул. Солнечная, 63В
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3822
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001023
	ул. Бакунина, 17А
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3823
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001024
	ул. Компрессорная, 40
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3824
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001025
	ул. 2-й Западный проезд, 1Д, кнзу 58:05:0701101:2665
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3825
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001026
	Совхоз "Сура", з/у 104, кнзу 58:05:0701301:207
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3826
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001027
	2-й Западный пр-д, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3827
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600082
	ул. Колхозная, 60
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3828
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001028
	ул. 2-я Береговая, уч. 217, 58:05:0701301:2502
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3829
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001029
	ул. Придорожная, 24
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3830
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601488
	ул. Береговая, 24
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3831
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001030
	ул. Коммунальная, 37
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3832
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001031
	ул. Кудряшова, уч. 242, кнзу 58:05:0700602:240
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3833
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001032
	ул. Трудовая, 2А
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3834
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001033
	ул. Социалистическая; кнзу 58:05:0060402:2188
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3835
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001034
	ул. Компрессорная, з/у 85А; кнзу 58:05:0060301:4242
	ул. Компрессорная, 83
	1
	1
	август
	2022

	3836
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001035
	ул. Социалистическая; кнзу 58:05:0060402:2204
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3837
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001036
	ул. Социалистическая; кнзу 58:05:0060402:2239
	-
	1
	-
	август
	2022

	3838
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001037
	ул. Коммунистическая; кнзу 58:05:0700701:105
	ул. Коммунистическая, 16
	1
	1
	август
	2022

	3839
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001038
	ул. 3-й проезд им. Николаева Н.В., 6; кнзу 58:05:0060101:2586
	-
	1
	-
	август
	2022

	3840
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001039
	ул. Фестивальная, з/у 41 А/1; кнзу 58:05:0060402:698
	ул. Фестивальная, 43
	1
	1
	август
	2022

	3841
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001040
	4-й проезд Сурикова, 6
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3842
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600013
	5-й проезд Сурикова, 33
	-
	1
	-
	август
	2022

	3843
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001041
	кнзу 58:05:0060502:853
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3844
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001042
	кнзу 58:05:0060502:850
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3845
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001043
	ул. Социалистическая; кнзу 58:05:0060402:2254
	-
	1
	-
	май
	2022

	3846
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001044
	ул. Большой Колояр; кнзу 58:05:0060101:3489
	ул. Большой Колояр, 25
	1
	1
	май
	2022

	3847
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200436
	ул. Центральная, 104Б
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3848
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001045
	ул. Светлая, 40К
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3849
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600018
	ул. Коммунальная, 81
	ул. Коммунальная, 79
	1
	1
	июнь
	2022

	3850
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600016
	ул. Трудовая; кнзу 58:05:0060402:2285
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	3851
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001046
	ул. Большой Колояр, 92Б, кнзу 58:05:0060101:2848
	ул. Большой Колояр, 24
	1
	1
	июнь
	2022

	3852
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001047
	ул. Тухачевского; кнзу 58:05:0700701:455
	ул. Тухачевского, 5
	1
	1
	июнь
	2022

	3853
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001048
	6-й проезд Сурикова, 31
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3854
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001049
	ул. 1-й проезд им. Николаева Н.В., 6; кнзу 58:05:0060101:1216
	-
	1
	-
	август
	2022

	3855
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001050
	ул. Новая, 131А
	-
	1
	-
	август
	2022

	3856
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630077
	ул. Весенняя, 32
	-
	1
	-
	август
	2022

	3857
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001051
	ул. Максюшина, 9
	-
	1
	-
	август
	2022

	3858
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001052
	С/Т "Граз"
	-
	1
	-
	август
	2022

	3859
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200852
	ул. Сурская, 117/1
	-
	1
	-
	август
	2022

	3860
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200968
	Дружбы, 19
	-
	1
	-
	август
	2022

	3861
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601087
	ул. Городок, 170
	ул. Городок, 171
	1
	1
	август
	2022

	3862
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200660
	ул. Березовая, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	3863
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200405
	ул. Степная, 38А
	-
	1
	-
	август
	2022

	3864
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630024
	ул. Компрессорная, 11А
	-
	1
	-
	август
	2022

	3865
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200064
	ул. Адмирала И.Г. Святова, 26Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	3866
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601176
	ул. Городок, 168А
	-
	1
	-
	август
	2022

	3867
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001053
	ул. Березовая, 1А
	ул. Березовая, 2
	1
	1
	август
	2022

	3868
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200720
	ул. Березовая, 4
	-
	1
	-
	август
	2022

	3869
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630069
	2-й проезд им. Николаева Н.В., 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	3870
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000290
	2-й проезд им. Николаева Н.В., 2А
	-
	1
	-
	август
	2022

	3871
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630034
	ул. Дружбы, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	3872
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630031
	ул. Железнодорожная, 36а
	-
	1
	-
	август
	2022

	3873
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001054
	ул. Вигель, 39
	-
	1
	-
	август
	2022

	3874
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630061
	ул. Городок, 176
	ул. Городок, 174
	1
	1
	август
	2022

	3875
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630071
	ул. Новая, 155
	-
	1
	-
	август
	2022

	3876
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001055
	ул. Борисовой, 49
	-
	1
	-
	август
	2022

	3877
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200612
	ул. Березовая, 1Б
	ул. Березовая, 1
	1
	1
	август
	2022

	3878
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601385
	ул. Российская, 48
	ул. Российская, 46
	1
	1
	август
	2022

	3879
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630050
	ул. Виноградная, 53
	ул. Виноградная, 50
	1
	1
	август
	2022

	3880
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001056
	ул. Российская, 79
	ул. Российская, 77
	1
	1
	август
	2022

	3881
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200925
	ул. Сурская, 214
	-
	1
	-
	август
	2022

	3882
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200661
	ул. Березовая, 17
	-
	1
	-
	август
	2022

	3883
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200038
	ул. Весенняя, 12
	-
	1
	-
	август
	2022

	3884
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630023
	ул. Сиреневая 24А
	-
	1
	-
	август
	2022

	3885
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600530
	ул. Вишневая, 51 - 1
	ул. Вишневая, 52
	1
	1
	август
	2022

	3886
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001057
	ул. Вишневая, 51, 3
	ул. Вишневая, 53
	1
	1
	август
	2022

	3887
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630076
	ул. Лунная, 202
	-
	1
	-
	август
	2022

	3888
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001058
	ул. Городок, 171А
	ул. Городок, 178
	1
	1
	август
	2022

	3889
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200826
	ул. Российская, 85
	ул. Российская, 87
	1
	1
	август
	2022

	3890
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200341
	ул. Степная, 38б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3891
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630059
	ул. Коммунистическая, 25Б
	ул. Коммунистическая, 11
	1
	1
	сентябрь
	2022

	3892
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001059
	ул. Коммунальная, 53
	ул. Коммунальная, 55
	1
	1
	сентябрь
	2022

	3893
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601118
	ул. Городок 170А
	ул. Городок, 164
	1
	1
	сентябрь
	2022

	3894
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630045
	ул. Есенина 30
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3895
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600998
	ул. Городок 168
	ул. Городок, 169
	1
	1
	сентябрь
	2022

	3896
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001060
	ул. Береговая 113
	ул. Береговая 111
	1
	1
	сентябрь
	2022

	3897
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600390
	ул. Солнечная 94Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3898
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630021
	ул. Свободная, 1Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3899
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001061
	ул. Степная, 38В
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3900
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001062
	ул. Компрессорная, 130
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3901
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001063
	ул. Солнечная 63
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	3902
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201281
	ул. Российская, 73
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3903
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600106
	ул. Кудряшова 247
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3904
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630020
	ул. 2-й пр. Сурикова, 18
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3905
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001064
	ул. 1я Сурская, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3906
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001065
	ул. Зеленая Горка, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3907
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630018
	ул. Виноградная, 54
	ул. Виноградная, 55
	1
	1
	сентябрь
	2022

	3908
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630019
	ул. Славы, 60
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3909
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001066
	ул. Коммунистическая, 15
	ул. Коммунистическая, 14
	1
	1
	сентябрь
	2022

	3910
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630046
	ул. Бирюзовая, 14
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3911
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001067
	ул. Городок, 44
	ул. Городок, 42
	1
	1
	сентябрь
	2022

	3912
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630028
	ул. Виноградная, 52
	ул. Виноградная, 51
	1
	1
	сентябрь
	2022

	3913
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200458
	ул. Социалистическая, 1Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3914
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630033
	ул. Родниковая, 35
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3915
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200672
	ул. Фестивальная, 59
	ул. Фестивальная, 61
	1
	1
	сентябрь
	2022

	3916
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600500
	ул. Кудряшова, 215
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3917
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630017
	ул. им. Семьи Осиповых, 48
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3918
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630092
	ул. Кирова, 51
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3919
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200075
	ул. Сурская, 169
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3920
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201454
	ул. Городок, 172
	ул. Городок, 181
	1
	1
	сентябрь
	2022

	3921
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201479
	ул. Карьер, 5Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3922
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601449
	ул. 2-й пр. им. Николаева Н.В., 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3923
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600933
	1-й пр. им. Николаева Н.В., 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3924
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601353
	ул. Новая, 156А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3925
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630078
	ул. 10-й проезд Сурикова, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3926
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600326
	ул. Луговая 30А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3927
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001068
	ул. Городок, 173
	ул. Городок, 182
	1
	1
	сентябрь
	2022

	3928
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001069
	ул. Кирова, 55
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3929
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001070
	ул. Бирюзовая, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3930
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001071
	ул. Сурская, 69
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	3931
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200706
	ул. Березовая, 11Г
	ул. Березовая, 11
	1
	1
	ноябрь
	2022

	3932
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600937
	ул. Сиреневая, 24
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3933
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630068
	ул. Луговая, 33
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3934
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134027
	ул. Школьная, 13А
	ул. Школьная, 12
	1
	1
	ноябрь
	2022

	3935
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630067
	ул. Луговая, 34
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3936
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200721
	ул. Березовая, 11А
	ул. Березовая, 10
	1
	1
	ноябрь
	2022

	3937
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200716
	ул. Березовая, 3А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3938
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601225
	ул. Коммунистическая, 10Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3939
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630044
	ул. Каштановая, 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3940
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600960
	ул. Большой Колояр, 101Б
	ул. Большой Колояр, 26
	1
	1
	октябрь
	2022

	3941
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201486
	2 пр. Николаева, 7А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3942
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601590
	ул. Зинукова, 70
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3943
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630043
	ул. Рябиновая, 142
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3944
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630056
	ул. Совхозная, 156
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3945
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001072
	ул. Фестивальная, 28Б
	ул. Фестивальная, 28
	1
	1
	октябрь
	2022

	3946
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630066
	ул. Фестивальная, 28А
	ул. Фестивальная, 24
	1
	1
	октябрь
	2022

	3947
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630080
	ул. Тюрина, 100
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3948
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630042
	ул. Железнодорожная, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3949
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600420
	ул. Новая, 4 - 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3950
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200183
	ул. Фестивальная, 79
	ул. Фестивальная, 81
	1
	1
	октябрь
	2022

	3951
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630040
	ул. Новая, 123
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3952
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630039
	ул. Новая, 124
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3953
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630030
	ул. Российская, 21
	ул. Российская, 19
	1
	1
	октябрь
	2022

	3954
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630029
	ул. Российская, 25
	ул. Российская, 27
	1
	1
	октябрь
	2022

	3955
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630064
	ул. Николаева, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3956
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201202
	ул. Степная, 39Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3957
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001073
	ул. Звездная, 101
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3958
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630079
	1-й проезд Сурикова, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3959
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601287
	ул. Школьная, 28А
	ул. Школьная, 26
	1
	1
	октябрь
	2022

	3960
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200300
	ул. Тихая, 140
	ул. Тихая, 142
	1
	1
	октябрь
	2022

	3961
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600620
	ул. Железнодорожная, 37А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	3962
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601029
	ул. Лунная, 153
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3963
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601374
	ул. Геологическая, 9Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3964
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001074
	ст Рябинушка, 33
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3965
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000031
	6-й проезд Сурикова, 32
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	3966
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630014
	ул. Российская, 20
	ул. Российская, 22
	1
	1
	апрель
	2022

	3967
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630015
	ул. Вишневая, 51 - 2
	ул. Вишневая, 50
	1
	1
	февраль
	2022

	3968
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630022
	1-й проезд Дачный, 10
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	3969
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630025
	ул. Коммунальная, 20А
	ул. Коммунальная, 20
	1
	1
	апрель
	2022

	3970
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630026
	ул. Компрессорная, 82А
	ул. Компрессорная, 81
	1
	1
	апрель
	2022

	3971
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601539
	ул. им. семьи Осиповых, 27А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3972
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630047
	ул. Дружбы, 17
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3973
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630058
	ул. Шевченко, кнзу 58:05:0060401:2275
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3974
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630088
	ул. Центральная, 1Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	3975
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630057
	ул. Славы, 147
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3976
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601168
	ул. Кавказ, 23А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3977
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600900
	ул. Кудряшова, 270
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3978
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001075
	ул. 2-й пр. Сурикова, 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3979
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001076
	ул. Кудряшова, 275
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	3980
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001026
	ул. Фестивальная, 77
	ул. Фестивальная, 75
	1
	1
	октябрь
	2023

	3981
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630081
	ул. Коммунистическая, 25Г
	ул. Коммунистическая, 13
	1
	1
	ноябрь
	2023

	3982
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200308
	ул. Тихая, 180
	ул. Тихая, 182
	1
	1
	ноябрь
	2022

	3983
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001025
	ул. Славы, 36
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3984
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200267
	ул. Зинукова, 12
	-
	1
	-
	август
	2023

	3985
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001030
	ул. 12 пр. Сурикова, 16
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3986
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001077
	ул. Фестивальная, 29В
	ул. Фестивальная, 29
	1
	1
	октябрь
	2023

	3987
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001032
	ул. Сиреневая, 50
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3988
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001033
	ул. Сиреневая, 51А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3989
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001035
	ул. Свободная, 40
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3990
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001078
	ул. им. семьи Осиповых, 22А
	-
	1
	-
	август
	2023

	3991
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001079
	ул. Дружбы, 153
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	3992
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001036
	ул. Центральная, 3Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3993
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001037
	ул. Рябиновая, 96
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3994
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601443
	ул. Звездная, 62
	-
	1
	-
	август
	2023

	3995
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601444
	ул. Звездная, 64
	-
	1
	-
	август
	2023

	3996
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001038
	ул. Вишневая, 23
	ул. Вишневая, 21
	1
	1
	сентябрь
	2023

	3997
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001028
	ул. Коммунистическая, 4/23
	ул. Коммунистическая, 1
	1
	1
	октябрь
	2023

	3998
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001034
	ул. Сиреневая, 49
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	3999
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001039
	кнзу 58:05:0060402:2235
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4000
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630089
	ул. Российская, 80
	ул. Российская, 82
	1
	1
	октябрь
	2023

	4001
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001041
	ул. Коммунистическая, 8 "Б"/2
	ул. Коммунистическая, 5
	1
	1
	ноябрь
	2023

	4002
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001042
	ул. Степная, 12А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4003
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001043
	ул. Молодежная, 27
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4004
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001080
	ул. Октябрьская, 34
	-
	1
	-
	август
	2023

	4005
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001045
	ул. Березовая, 12
	ул. Березовая, 9
	1
	1
	октябрь
	2023

	4006
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001049
	ул. Красная, 1А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4007
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200277
	ул. Коммунистическая, 76
	-
	1
	-
	август
	2023

	4008
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001040
	ул. Вишневая; кнзу 58:05:0060402:2338
	ул. Вишневая, 25
	1
	1
	октябрь
	2023

	4009
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000248
	ул. Магистральная, 6
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4010
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000308
	ул. Магистральная, 5
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4011
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201252
	кнзу 58:05:0701101:1336
	-
	1
	-
	август
	2023

	4012
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001081
	ул. 2 пр. Сурикова, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4013
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001029
	ул. Коммунистическая, 25В
	ул. Коммунистическая, 20
	1
	1
	сентябрь
	2023

	4014
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200370
	ул. Городок, 166
	-
	1
	-
	август
	2023

	4015
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001053
	ул. Социалистическая, 7А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4016
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001048
	ул. Трудовая, 49А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4017
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001047
	ул. Трудовая, 47А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4018
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200741
	ул. Бакунина, 14В
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4019
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001055
	ул. 2-й проезд им. Николаева Н.В., 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4020
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001052
	ул. Магистральная, 81
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4021
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001082
	ул. Спортивная, 19
	-
	1
	-
	август
	2023

	4022
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001044
	ул. Молодежная, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4023
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001056
	ул. Заводская, 3
	ул. Заводская, 4
	1
	1
	октябрь
	2023

	4024
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001054
	ул. Социалистическая, 2Д
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4025
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001057
	ул. Калинина, 33
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4026
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001058
	ул. Родниковая, 96
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4027
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001059
	ул. Имени семьи Осиповых, 41А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4028
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001083
	ул. Максюшина, 108А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4029
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201126
	ул. Панфиловцев, 15А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4030
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201349
	2-й Ясный проезд, 67
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4031
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200994
	ул. 2-я Костычева, 24А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4032
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201505
	ул. Бакунина, 13В
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4033
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200696
	ул. Тухачевского, 76
	ул. Тухачевского, 74
	1
	1
	сентябрь
	2023

	4034
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201113
	ул. Придорожная, 6
	ул. Придорожная, 7
	1
	1
	октябрь
	2023

	4035
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001084
	ул. Сурикова, 14
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4036
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201255
	ул. Социалистическая, 2Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4037
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001085
	ул. Шолохова, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4038
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201325
	ул. Луговая, 83
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4039
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001086
	5-й пр. Сурикова, 6
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4040
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147086
	ул. Максюшина, 84
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4041
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201322
	ул. Нагорная, 112
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4042
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201621
	ул. Мира, 25Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4043
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001087
	2-й проезд Сурикова, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4044
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001088
	ул. Коммунистическая, 50
	ул. Коммунистическая, 17
	1
	1
	ноябрь
	2023

	4045
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001089
	ул. Коммунистическая, 740
	ул. Коммунистическая, 145
	1
	1
	октябрь
	2023

	4046
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200911
	ул. Луговая, 110
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4047
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201097
	ул. Большой Колояр, 256Б
	ул. Большой Колояр, 30
	1
	1
	октябрь
	2023

	4048
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001090
	2-й проезд Ясный, 76
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4049
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201091
	ул. Луговая, 39
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4050
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135019
	ул. Кудряшова, 344
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4051
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001091
	ул. Нагорная, 9А
	-
	1
	-
	август
	2023

	4052
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001092
	ул. Коммунистическая, 71
	-
	1
	-
	август
	2023

	4053
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201080
	ул. Совхозная, 154
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4054
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201271
	ул. Кудряшова, 29
	-
	1
	-
	август
	2023

	4055
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135026
	ул. Солнечная, 87Г
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4056
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201074
	ул. Южная, кнзу 58:05:0350101:1592
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4057
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135007
	ул. Социалистическая, 15Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4058
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135012
	ул. Большой Колояр, 192
	ул. Большой Колояр, 32
	1
	1
	декабрь
	2023

	4059
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135009
	ул. Борисовой, 74А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4060
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201640
	ул. Российская, 26
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4061
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135010
	ул. Солнечная, 21/1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4062
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001093
	2-й проезд Ясный, 69
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4063
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001094
	2-й проезд Ясный, 72
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4064
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001095
	2-й проезд Ясный, 70
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4065
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001027
	ул. Фестивальная, 29Б
	ул. Фестивальная, 30
	1
	1
	октябрь
	2023

	4066
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000267
	ул. 5-й проезд Сурикова, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4067
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135051
	ул. 5-й проезд Сурикова, 27
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4068
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001096
	проезд 2-й Ясный, 77
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4069
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201397
	ул. Зинукова, 27В
	ул. Зинукова, 71
	1
	1
	декабрь
	2023

	4070
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201199
	ул. Сиреневая, 26А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4071
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135011
	ул. Луговая, 103
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4072
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147092
	ул. Луговая, 104
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4073
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201389
	ул. 6-й проезд Сурикова, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4074
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135015
	ул. Магистральная, 80
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4075
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135018
	ул. 3-й проезд Сурикова, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4076
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135004
	ул. Зинукова, кнзу 58:05:0060303:2971
	ул. Зинукова, 73
	1
	1
	апрель
	2024

	4077
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135023
	ул. Карьер, 24
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4078
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135005
	ул. 3-й проезд Сурикова, 27
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4079
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135024
	ул. Каштановая, 8
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4080
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135025
	ул. 4-й проезд Сурикова, 12
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4081
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000474
	ул. Российская, 83
	ул. Российская, 89
	1
	1
	июль
	2024

	4082
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147085
	ул. Солнечная, 88
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4083
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135008
	ул. Коммунистическая, 51
	ул. Коммунистическая, 19
	1
	1
	июль
	2024

	4084
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135013
	ул. Сиреневая, 1/1
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4085
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135014
	ул. Кленовая, кнзу 58:05:0701101:3395
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4086
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135016
	ул. Родниковая, 75
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4087
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135020
	ул. Родниковая, 76
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4088
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135017
	ул. 2-й проезд им Николаева Н.В., 4
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4089
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134230
	ул. Сурская, 123 Ж/1, кнзу 58:05:0060303:528
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4090
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135022
	ул. Кудряшова, 290
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4091
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135049
	ул. Российская, 8
	ул. Российская, 6
	1
	1
	июль
	2024

	4092
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135050
	ул. 1-й Магистральный проезд, 4
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4093
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135052
	ул. Степная, 29Б
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4094
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000176
	ул. Новая, 121
	-
	1
	-
	май
	2024

	4095
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201367
	ул. Новая, 127
	-
	1
	-
	май
	2024

	4096
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201366
	ул. 2-й проезд им. Николаева Н.В., 8
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4097
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147101
	ул. 1-й проезд Дачный, 13
	-
	1
	-
	май
	2024

	4098
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000475
	ул. Кирова, 24В
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4099
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147093
	ул. Луговая, 81
	-
	1
	-
	май
	2024

	4100
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000476
	ул. Луговая, 53А
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4101
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000031
	ул. Луговая, 53
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4102
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001100
	ул. Борисовой, 74Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4103
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147090
	ул. Большой Колояр, 140А
	ул. Большой Колояр, 34
	1
	1
	май
	2024

	4104
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000025
	ул. Коммунистическая, кнзу 58:05:0700602:5700
	ул. Коммунистическая, 18
	1
	1
	май
	2024

	4105
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000281
	ул. Коммунистическая, 75
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4106
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000282
	ул. Советская, 74Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4107
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147088
	ул. Социалистическая, 15А
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4108
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147096
	ул. Магистральная, 77А
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4109
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147089
	ул. Сиреневая, 23
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4110
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000477
	ул. Есенина, 31
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4111
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201510
	ул. Зинукова, 27Б
	ул. Зинукова, 75
	1
	1
	июнь
	2024

	4112
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000478
	ул. Коммунистическая, 10
	ул. Коммунистическая, 9
	1
	1
	июль
	2024

	4113
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001103
	ул. Фестивальная, 26А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4114
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000026
	ул. Компрессорная, 137
	ул. Компрессорная, 139
	1
	1
	июль
	2024

	4115
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000023
	ул. Коммунистическая, 54
	ул. Коммунистическая, 45
	1
	1
	июль
	2024

	4116
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000017
	ул. Зинукова, 9А
	ул. Зинукова, 10
	1
	1
	июль
	2024

	4117
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000014
	ул. Зинукова, 25А
	ул. Зинукова, 27
	1
	1
	май
	2024

	4118
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000015
	ул. Зинукова, 25Б
	ул. Зинукова, 21
	1
	1
	май
	2024

	4119
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000479
	ул. 9-й проезд Сурикова, 36
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4120
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000113
	ул. Магистральная, 73
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4121
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000021
	ул. Коммунистическая, 55
	ул. Коммунистическая, 99
	1
	1
	август
	2024

	4122
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000029
	ул. Луговая, 134Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4123
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000480
	ул. Березовая, 12В
	-
	1
	-
	май
	2024

	4124
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000481
	ул. Березовая, 12Б
	-
	1
	-
	май
	2024

	4125
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000482
	ул. Кудряшова, 55
	-
	1
	-
	май
	2024

	4126
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000483
	ул. Пионерская, 72
	-
	1
	-
	май
	2024

	4127
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000484
	ул. Городок, 127
	-
	1
	-
	май
	2024

	4128
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000485
	ул. Новая, 77Б
	-
	1
	-
	май
	2024

	4129
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000010
	ул. 3-й проезд Сурикова, 16А
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4130
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000486
	ул. Березовая, 12А
	ул. Березовая, 13
	1
	1
	июль
	2024

	4131
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000024
	кнзу 58:05:0700601:948
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4132
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000012
	ул. Есенина, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4133
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000039
	ул. Сурская, 172
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4134
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000487
	ул. Магистральная, 146
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4135
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000488
	ул. Российская, 64
	ул. Российская, 62
	1
	1
	август
	2024

	4136
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000020
	ул. Коммунальная, 56
	ул. Коммунальная, 54
	1
	1
	август
	2024

	4137
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000030
	ул. Луговая, 41/2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4138
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000037
	ул. Рябиновая, 135
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4139
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000028
	ул. Луговая, 101
	-
	1
	-
	август
	2024

	4140
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000034
	ул. Магистральная, 96
	-
	1
	-
	август
	2024

	4141
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000027
	ул. Кудряшова, 289
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4142
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000489
	ул. Спортивная, 3
	-
	1
	-
	май
	2024

	4143
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000018
	ул. Зинукова, 9В
	ул. Зинукова, 8
	1
	1
	август
	2024

	4144
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000033
	ул. Магистральная, 94
	-
	1
	-
	август
	2024

	4145
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000016
	ул. Зинукова, 34Б
	ул. Зинукова, 33
	1
	1
	июль
	2024

	4146
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000013
	ул. Зинукова, 10Б
	ул. Зинукова, 11
	1
	1
	август
	2024

	4147
	Каменский район
	с. Блиновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001115
	ул. Школьная, 22; кнзу 58:10:0420104:41
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4148
	Каменский район
	с. Блиновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200688
	ул. Еланская, 33
	-
	1
	-
	август
	2023

	4149
	Каменский район
	с. Блиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200517
	ул. Еланская, 55
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4150
	Бессоновский район
	с. Блохино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000053
	ул. Первомайская, 78
	-
	1
	-
	август
	2022

	4151
	Бессоновский район
	с. Блохино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001116
	ул. Первомайская, 77
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4152
	Бессоновский район
	с. Блохино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001826
	ул. Центральная, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4153
	Мокшанский район
	с. Богородское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000148
	ул. Набережная, 68
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4154
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001117
	ул. Радужная, з/у 125, кнзу 58:24:0292101:4006
	-
	1
	-
	август
	2022

	4155
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001118
	ул. Автомобилистов, 163
	-
	1
	-
	август
	2022

	4156
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001119
	ул. Буденного, з/у 30Б; кнзу 58:24:0020107:316
	-
	1
	-
	август
	2022

	4157
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001120
	ул. Молодежная, з/у 108А; кнзу 58:24:029301:250
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4158
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001121
	ул. Ленина, 83А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4159
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001122
	ул. Банная, 44
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4160
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001123
	ул. Васильковая, 14
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4161
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001124
	ул. Солнечная, 100
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4162
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001125
	ул. Молодежная, з/у 137; кнзу 58:24:0292301:187
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4163
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001126
	ул. Ленина, 66; кнзу 58:24:0020103:45
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4164
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001127
	ул. Автомобилистов; кнзу 58:24:0292101:1424
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4165
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001128
	ул. Зеленая, 43А; кнзу 58:24:0291501:84
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4166
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001129
	ул. Радужная; кнзу 58:24:0292101:2691
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4167
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001130
	кнзу 58:24:0292101:1019
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4168
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001131
	ул. Солнечная, 98
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4169
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001132
	ул. Автомобилистов, 31; кнзу 58:24:292101:722
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4170
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001133
	ул. Автомобилистов, 97; кнзу 58:24:0292101:2630
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4171
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001134
	кнзу 58:24:0292101:882
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4172
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001135
	ул. Солнечная, з/у 103; кнзу 58:24:0292101:1217
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4173
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001136
	ул. Автомобилистов, з/у 71; кнзу 58:24:0292101:1467
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4174
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001137
	ул. Молодежная, з/у 59; кнзу 58:24:0292301:628
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4175
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001138
	ул. Радужная, з/у 69; кнзу 58:24:0292101:1585
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4176
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001139
	ул. Кузнецова, 45
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4177
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001140
	ул. Молодежная, 40
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4178
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001141
	ул. Автомобилистов, 164; кнзу 58:24:0292101:1388
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4179
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001142
	кнзу 58:24:0292101:987
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4180
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001143
	ул. Радужная, 3/у 70
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4181
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001144
	ул. Радужная, 33
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4182
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001145
	кнзу 58:24:0292101:986
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4183
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001146
	ул. Ленина, 95; кнзу 58:24:0292301:199
	-
	1
	-
	март
	2022

	4184
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001147
	ул. Молодежная, 107
	-
	1
	-
	март
	2022

	4185
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001148
	ул. Буденного; кнзу 58:24:0020107:456
	-
	1
	-
	март
	2022

	4186
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001149
	ул. Буденного, 60
	-
	1
	-
	март
	2022

	4187
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001150
	ул. Солнечная, 51
	-
	1
	-
	март
	2022

	4188
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001151
	ул. Солнечная; кнзу 58:24:0292101:2659
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4189
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001152
	ул. Банная, 88А; кнзу 58:24:0020205:1907
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4190
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001153
	ул. Солнечная, з/у 424; кнзу 58:24:0292101:1674
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4191
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001154
	ул. Солнечная; кнзу 58:24:0292101:2488
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4192
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001155
	ул. Ленина, 94; кнзу 58:24:0292301:162
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4193
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001156
	ул. Банная, 83А
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4194
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001157
	ул. Банная, 83Б
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4195
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001158
	ул. Банная, 83В
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4196
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001159
	ул. Банная, 83
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4197
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001160
	ул. Молодежная, 146
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4198
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001161
	ул. Радужная, 24
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4199
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600014
	ул. Банная, 88
	-
	1
	-
	август
	2022

	4200
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001162
	ул. Банная, 87; кнзу 58:24:0020205:467
	-
	1
	-
	август
	2022

	4201
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001163
	ул. Солнечная; кнзу 58:24:0292101:2476
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4202
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001164
	кнзу 58:24:0292101:2532
	-
	1
	-
	май
	2022

	4203
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001165
	кнзу 58:24:0292101:2515
	-
	1
	-
	май
	2022

	4204
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001166
	кнзу 58:24:0292101:926
	-
	1
	-
	август
	2022

	4205
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620100
	ул. Зеленая, 90; кнзу 58:24:0291501:5
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4206
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600053
	ул. Ленина, 31А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4207
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620094
	ул. Банная, 61
	-
	1
	-
	август
	2022

	4208
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620095
	ул. Радужная, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	4209
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001167
	ул. Радужная, 198Д
	-
	1
	-
	август
	2022

	4210
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001168
	ул. Чистые озера, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	4211
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201632
	ул. Банная, 99
	-
	1
	-
	август
	2022

	4212
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001169
	ул. Радужная, 34
	-
	1
	-
	август
	2022

	4213
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001170
	ул. Банная, 15
	-
	1
	-
	август
	2022

	4214
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001171
	ул. Банная, 31
	-
	1
	-
	август
	2022

	4215
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001172
	ул. Ленина 105
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4216
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620092
	ул. Радужная, з/у 20, кнзу 58:24:0292101:4005
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4217
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000212
	ул. Банная, 76
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4218
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001173
	ул. Зеленая, 91
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4219
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620096
	ул. Радужная, 68
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4220
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001174
	ул. Автомобилистов, 96Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4221
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201232
	ул. Автомобилистов, 91
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4222
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001175
	ул. Солнечная, 50
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4223
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001176
	ул. Автомобилистов, 90
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4224
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200239
	ул. Автомобилистов, 96
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4225
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600197
	ул. Солнечная, 117А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4226
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600575
	ул. Солнечная, 136
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4227
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001177
	ул. Автомобилистов, 101
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4228
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620098
	ул. Радужная, 54
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4229
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620093
	ул. Солнечная, 43А
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4230
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601557
	ул. Радужная, 238
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4231
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601336
	ул. Солнечная, 221
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4232
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601431
	ул. Радужная, 262
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4233
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601184
	ул. Солнечная, 25
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4234
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001178
	ул. Лесная, 43
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4235
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601571
	ул. Радужная, 183
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4236
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001240
	ул. Радужная, 21
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4237
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001241
	ул. Автомобилистов, 25В
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4238
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200700
	ул. Молодежная, 94
	-
	1
	-
	август
	2023

	4239
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200801
	кнзу 58:24:0292101:3935
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4240
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201411
	ул. Кирова, кнзу 58:24:0020202:4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4241
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147105
	ул. Чистые Озера, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	4242
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147104
	кнзу 58:24:0292201:847
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4243
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000490
	ул. Радужная, 47
	-
	1
	-
	август
	2024

	4244
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001180
	ул. Северная, 4; кнзу 58:24:0375105:91
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4245
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001181
	ул. Верхняя, 75; кнзу 58:24:0050304:236
	-
	1
	-
	август
	2022

	4246
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001182
	ул. Верхняя, 23Б; кнзу 58:24:0050301:12
	-
	1
	-
	май
	2022

	4247
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620138
	ул. Красная 29
	-
	1
	-
	август
	2022

	4248
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201153
	ул. Красная, 39
	-
	1
	-
	август
	2022

	4249
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620139
	ул. Верхняя, 24
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4250
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001183
	ул. Верхняя, 24Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4251
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620137
	ул. Верхняя, 64
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4252
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000224
	ул. Красная, 48
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4253
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200865
	ул. Верхняя, 13А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4254
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001184
	ул. Верхняя, 23
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4255
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620140
	ул. Верхняя, 27
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4256
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001242
	ул. Верхняя, 11
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4257
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001244
	ул. Верхняя, 28
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4258
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001243
	ул. Верхняя, 20
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4259
	Пензенский район
	с. Большая Елань
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000237
	ул. Садовая, 26; кнзу 58:24:030206:0001
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4260
	Пензенский район
	с. Большая Елань
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-622237
	ул. Садовая, 24
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4261
	Пензенский район
	с. Большая Елань
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600328
	ул. Садовая, 29
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4262
	Наровчатский район
	с. Большая Кавендра
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600337
	ул. Ветеранов, 55
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4263
	Вадинский район
	с. Большая Лука
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001185
	ул. Советская, 39; кнзу: 58:06:0040101:118
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4264
	Вадинский район
	с. Большая Лука
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001186
	ул. Угловая, 12; кнзу 58:06:0040101:16
	-
	1
	-
	март
	2022

	4265
	Вадинский район
	с. Большая Лука
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620048
	ул. Заводская 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	4266
	Вадинский район
	с. Большая Лука
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601422
	ул. Заводская 11
	-
	1
	-
	август
	2022

	4267
	Вадинский район
	с. Большая Лука
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000057
	ул. Заводская, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	4268
	Вадинский район
	с. Большая Лука
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620047
	ул. Заводская, 2, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	4269
	Вадинский район
	с. Большая Лука
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001187
	ул. Заводская, 7
	-
	1
	-
	август
	2022

	4270
	Вадинский район
	с. Большая Лука
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001188
	ул. Советская, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4271
	Вадинский район
	с. Большая Лука
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001094
	ул. Советская, 66
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4272
	Каменский район
	с. Большие Верхи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630388
	ул. Юбилейная, 27
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4273
	Каменский район
	с. Большие Верхи
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601486
	ул. Субботина, 20
	-
	1
	-
	август
	2023

	4274
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200165
	ул. Центральная, 4
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4275
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200454
	ул. Центральная, 22
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4276
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200451
	ул. Центральная, 24
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4277
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630378
	ул. Центральная, 107
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4278
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200675
	ул. Центральная, 11
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4279
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200650
	ул. Центральная, 6
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4280
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200422
	ул. Центральная, 16
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4281
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630379
	ул. Центральная, 200
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4282
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001189
	ул. Центральная, 7
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4283
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200730
	ул. Центральная, 46
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4284
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001196
	ул. Центральная, 35
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4285
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001197
	ул. Центральная, 78
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4286
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001827
	ул. Центральная, 36
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4287
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001828
	ул. Центральная, 14
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4288
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001190
	ул. Набережная, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4289
	Нижнеломовский район
	с. Большие Хутора
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001191
	ул. Центральная, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4290
	Наровчатский район
	с. Большое Кирдяшево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001192
	ул. Центральная, 13
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4291
	Наровчатский район
	с. Большое Кирдяшево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001193
	ул. Центральная, 15
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4292
	Наровчатский район
	с. Большое Кирдяшево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001194
	ул. Центральная, 18
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4293
	Никольский район
	с. Большое Пермиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001195
	ул. Молодежная, 2, кв. 2
	-
	1
	-
	май
	2022

	4294
	Никольский район
	с. Большое Пермиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630423
	ул. Уголок Речной, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4295
	Никольский район
	с. Большое Пермиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000200
	ул. Школьная, 17
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4296
	Никольский район
	с. Большое Пермиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001212
	ул. Центральная, 27/2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4297
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600085
	ул. Нагорная, 23
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4298
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001196
	ул. Коммунистическая, 32
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4299
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630248
	ул. Коммунистическая, 6А
	-
	1
	-
	май
	2022

	4300
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630247
	ул. Нагорная, 8
	-
	1
	-
	май
	2022

	4301
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600708
	ул. Фрунзе, 5
	-
	1
	-
	май
	2022

	4302
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600678
	ул. Фрунзе, 3
	-
	1
	-
	май
	2022

	4303
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600364
	ул. Заводская, 27
	-
	1
	-
	май
	2022

	4304
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630246
	ул. Заводская, 29
	-
	1
	-
	май
	2022

	4305
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630250
	ул. Фрунзе, 1
	-
	1
	-
	май
	2022

	4306
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630251
	ул. Коммунистическая, 75
	-
	1
	-
	май
	2022

	4307
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001197
	ул. Нагорная, 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4308
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600822
	ул. Фрунзе, 17
	-
	1
	-
	май
	2022

	4309
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001198
	ул. Калинина, 99; кнзу 58:16:0180201:115
	-
	1
	-
	май
	2022

	4310
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000115
	ул. Нагорная, 25; кнзу 58:16:180102:272
	-
	1
	-
	май
	2022

	4311
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001199
	ул. Большевистская, 29
	-
	1
	-
	август
	2022

	4312
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600834
	ул. Фрунзе, 11
	-
	1
	-
	август
	2022

	4313
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001200
	ул. Калинина, 91
	-
	1
	-
	август
	2022

	4314
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001201
	ул. Калинина, 81, кнзу 58:16:0180201:92
	-
	1
	-
	май
	2022

	4315
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600938
	ул. Коммунистическая, 67
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4316
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600975
	ул. Калинина, 12
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4317
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001202
	ул. Заречная, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4318
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630249
	ул. Комсомольская, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4319
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630254
	ул. Пролетарская, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4320
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600732
	ул. Фрунзе, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4321
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601268
	ул. Пролетарская, 14
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4322
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001203
	ул. Калинина, д 95
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4323
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630253
	ул. Калинина, 77А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4324
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200056
	ул. Фрунзе, 10
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4325
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001204
	ул. Калинина, 98
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4326
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001154
	ул. Кирова, 52
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4327
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200256
	ул. Базарная, 4А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4328
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001205
	ул. Заречная, 12а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4329
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001155
	ул. Кирова, 80
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4330
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001206
	ул. Базарная, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4331
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001159
	ул. Первомайская, 33
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4332
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200882
	ул. Первомайская, 73
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4333
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001161
	ул. Калинина, 98А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4334
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001164
	ул. Нагорная, 37
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4335
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001162
	ул. Калинина, 75А
	-
	1
	-
	август
	2023

	4336
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200869
	ул. Кирова, 5
	-
	1
	-
	август
	2023

	4337
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001165
	ул. Пролетарская, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4338
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001163
	ул. Калинина, 79
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4339
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201241
	ул. Базарная, 24А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4340
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001207
	ул. Коммунистическая, 59
	-
	1
	-
	август
	2023

	4341
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001208
	ул. Фрунзе, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4342
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001209
	ул. Первомайская, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4343
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201555
	ул. Кирова, 50
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4344
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000082
	ул. Пролетарская, 46
	-
	1
	-
	май
	2024

	4345
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201579
	ул. Пролетарская, 22
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4346
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000084
	ул. Коммунистическая, 45А
	-
	1
	-
	май
	2024

	4347
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001210
	ул. Чапаева, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4348
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000083
	ул. Коммунистическая, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4349
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000491
	ул. Кирова, 5А
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4350
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000492
	ул. Чкалова, 19
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4351
	Лунинский район
	с. Большой Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000493
	ул. Коммунистическая, 24
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	4352
	Нижнеломовский район
	с. Большой Мичкас
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200799
	ул. Верхняя, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4353
	Башмаковский район
	с. Бояровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001829
	ул. Садовая, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4354
	Башмаковский район
	с. Бояровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200903
	ул. Центральная, 30
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4355
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001212
	ул. Советская, 18 - 1; кнзу 58:06:010101:761
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4356
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001213
	ул. Комсомольская, 26 - 2; кнзу 58:06:0010101:1263
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4357
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001214
	ул. 9 Мая, 44; кнзу 58:06:0010101:3562
	-
	1
	-
	март
	2022

	4358
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001215
	ул. Тюревка, 15; кнзу 58:06:0010301:887
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4359
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201211
	ул. Тюревка, 25
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4360
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001216
	ул. Новая Садовая, 5; кнзу 58:06:0010101:1583
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4361
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001217
	ул. Ветровка, 15; кнзу 58:06:0010101:368
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4362
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600089
	ул. Университетская, 10; кнзу 58:06:0010101:845
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4363
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001218
	ул. Новые Выселки, 17; кнзу 58:06:0010301:398
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4364
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001219
	ул. 9 Мая, 2а; кнзу 58:06:0010101:1550
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4365
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001220
	ул. Новая Покровская, 64; кнзу 58:06:010101:0021
	-
	1
	-
	август
	2022

	4366
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001221
	ул. Колхозная, 97; кнзу 58:06:0010301:235
	-
	1
	-
	август
	2022

	4367
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001222
	ул. Колхозная, 104; кнзу 58:06:0010301:240
	-
	1
	-
	август
	2022

	4368
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001223
	ул. 9 Мая, 44
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4369
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620036
	ул. Колхозная, 25
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4370
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620033
	ул. Ладоновка, 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4371
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601152
	ул. Новая Садовая, 59
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4372
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600859
	ул. Песочная, 17
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4373
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601153
	ул. Новая Садовая, 49
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4374
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620035
	ул. Томская, 24
	-
	1
	-
	август
	2022

	4375
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001224
	ул. Советская, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4376
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620041
	ул. Колхозная, 106
	-
	1
	-
	август
	2022

	4377
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001225
	ул. Комсомольская, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	4378
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200956
	ул. Пугачевская, 5, кв. 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	4379
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001226
	ул. Береговая, 22
	-
	1
	-
	август
	2022

	4380
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601540
	ул. Колхозная, 105
	-
	1
	-
	август
	2022

	4381
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620031
	ул. Береговая, 24
	-
	1
	-
	август
	2022

	4382
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000055
	ул. Новая Покровская, 60
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4383
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001227
	ул. Новая Садовая, 26
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4384
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620034
	ул. Жидкова, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4385
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620039
	ул. Ярморочная, 2А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4386
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201009
	ул. Пугачевская, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4387
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200367
	ул. Пугачевская, 22
	-
	1
	-
	август
	2023

	4388
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200254
	ул. Новая Садовая 12
	-
	1
	-
	август
	2023

	4389
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201108
	ул. Малая Завадовка, 12
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4390
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201296
	ул. Буслаева, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4391
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001228
	ул. Пугачевская, 4 - 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4392
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201538
	ул. Крыловка, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4393
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201595
	ул. Новые Выселки, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4394
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000233
	ул. Пугачевская, 75
	-
	1
	-
	май
	2024

	4395
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000054
	ул. Малая Завадовка, 7
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4396
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000494
	ул. 9 Мая, 64
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4397
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000495
	ул. Буслаева, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4398
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000496
	ул. Новые Выселки, 17
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	4399
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001231
	ул. Андроновка, 47
	-
	1
	-
	август
	2022

	4400
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001232
	ул. Новая, 12/2; кнзу 58:05:0080102:689
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4401
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630168
	ул. Елшанка, 44/1
	-
	1
	-
	август
	2022

	4402
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001233
	ул. Елшанка, 60
	-
	1
	-
	август
	2022

	4403
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000043
	ул. Полевой, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4404
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001234
	ул. Ленина, 151
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4405
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600565
	ул. Басулина, 126
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4406
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630169
	ул. Елшанка, 49
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4407
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200231
	ул. Ера, 72
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4408
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601551
	пер. Полевой, 12
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4409
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201459
	ул. Андроновка, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4410
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001235
	ул. Ера, 70
	-
	1
	-
	август
	2023

	4411
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200016
	ул. Басулина, 227
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4412
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001061
	пер. Овражный, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4413
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001062
	ул. Ера, 72А
	-
	1
	-
	август
	2023

	4414
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200945
	ул. Любятчики, 105
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4415
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001236
	ул. Вишневка, 37Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4416
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201084
	ул. Пристанционная, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4417
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000255
	ул. Басулина, 23
	-
	1
	-
	август
	2023

	4418
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000186
	ул. Андроновка, 68
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4419
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201320
	пер. Полевой, 30
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4420
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000497
	ул. Басулина, 236
	-
	1
	-
	май
	2024

	4421
	Каменский район
	с. Варваровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600038
	ул. Луговая, 12
	-
	1
	-
	май
	2022

	4422
	Каменский район
	с. Варваровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600029
	ул. Молодежная, 39
	-
	1
	-
	май
	2022

	4423
	Каменский район
	с. Варваровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600037
	ул. Луговая, 24
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4424
	Пензенский район
	с. Варыпаево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001238
	ул. Голодяевка, 48
	-
	1
	-
	август
	2022

	4425
	Пензенский район
	с. Варыпаево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000232
	ул. Голодяевка, 35
	-
	1
	-
	август
	2022

	4426
	Бековский район
	с. Вертуновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001239
	ул. Марчевка, 58
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4427
	Бековский район
	с. Вертуновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001240
	ул. Школьная, 64 - 1
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4428
	Бековский район
	с. Вертуновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001241
	ул. Заречка, 48а
	-
	1
	-
	август
	2022

	4429
	Бековский район
	с. Вертуновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600413
	ул. Заречка, 213
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4430
	Бековский район
	с. Вертуновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600191
	ул. Лытовка, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4431
	Бековский район
	с. Вертуновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000010
	ул. Заречка, 80
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4432
	Бековский район
	с. Вертуновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200478
	ул. Рыбаковка, 56
	-
	1
	-
	август
	2023

	4433
	Белинский район
	с. Верхние Поляны
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600244
	ул. Речная, 32
	-
	1
	-
	май
	2022

	4434
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001242
	ул. Советская, 70; кнзу 58:21:0210103:403
	-
	1
	-
	август
	2022

	4435
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001243
	ул. М. Горького, 12
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4436
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601094
	ул. М. Горького, 11, кв. 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4437
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001244
	пер. Центральный, 7
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4438
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001245
	пер. Центральный, 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4439
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200281
	ул. Луговая, 3
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4440
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001246
	ул. Малиновского, 33, 3
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4441
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630370
	ул. М. Горького, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4442
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630371
	ул. Луговая, 5
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4443
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601229
	ул. М. горького, 15
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4444
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600948
	ул. Пушкари, 93
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4445
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630369
	ул. Калинина, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4446
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201170
	ул. Подгорная, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4447
	Наровчатский район
	с. Виляйки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000160
	ул. Луговая, 12
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4448
	Наровчатский район
	с. Виляйки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001247
	ул. Виляйки Луговая, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	4449
	Наровчатский район
	с. Виляйки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630353
	ул. Луговая, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4450
	Наровчатский район
	с. Виляйки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600980
	ул. Луговая, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4451
	Наровчатский район
	с. Виляйки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200632
	ул. Луговая, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4452
	Наровчатский район
	с. Виляйки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000498
	ул. Первомайская, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4453
	Наровчатский район
	с. Виляйки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000499
	ул. Молодежная, 8 - 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4454
	Нижнеломовский район
	с. Вирга
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001248
	ул. Горявка, 11; кнзу 58:21:0500201:22
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4455
	Нижнеломовский район
	с. Вирга
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200206
	ул. Нахаловка, 4
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4456
	Нижнеломовский район
	с. Вирга
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200247
	ул. Нахаловка, 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4457
	Нижнеломовский район
	с. Вирга
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601149
	ул. Нахаловка, 2А
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4458
	Нижнеломовский район
	с. Вирга
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000175
	ул. Дворянская, 81
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4459
	Нижнеломовский район
	с. Вирга
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001249
	ул. Подстанция
	-
	1
	-
	август
	2022

	4460
	Тамалинский район
	с. Вишневое
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600023
	ул. Большая Садовая, 40
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4461
	Каменский район
	с. Владыкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600006
	ул. Овчарка, 1
	-
	1
	-
	май
	2022

	4462
	Тамалинский район
	с. Волчий Враг
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000269
	пер. Центральный, 5
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4463
	Белинский район
	с. Волчково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001250
	ул. Мосоловка, 9; кнзу 58:04:0040301:24
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4464
	Белинский район
	с. Волчково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600294
	ул. Центральная, 11В
	-
	1
	-
	май
	2022

	4465
	Белинский район
	с. Волчково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001008
	ул. Колхозная, 77
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4466
	Белинский район
	с. Волчково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200739
	ул. Мосоловка, 88
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4467
	Белинский район
	с. Волчково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001251
	ул. Взлетная, 47
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4468
	Белинский район
	с. Волчково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000500
	ул. Взлетная, 1, кв. 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	4469
	Бековский район
	с. Волынщино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001252
	ул. Шоссейная, 39
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4470
	Бековский район
	с. Волынщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-622012
	ул. Московская, 40
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4471
	Бековский район
	с. Волынщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000011
	ул. Московская, д 36
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4472
	Бековский район
	с. Волынщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600399
	ул. Московская, д. 38
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4473
	Шемышейский район
	с. Воробьевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001253
	ул. Кулагина, 17а
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4474
	Шемышейский район
	с. Воробьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135085
	ул. Кулагина, 1
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4475
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001830
	ул. Луговая, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4476
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001254
	ул. Ключевского, 38
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4477
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001255
	ул. Ключевского, 14А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4478
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001256
	ул. Садовая; кнзу 58:24:0050502:240
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4479
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001257
	ул. Ольховая, 18
	-
	1
	-
	август
	2022

	4480
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000221
	ул. Лесная, 60
	-
	1
	-
	август
	2022

	4481
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001258
	ул. Малиновка, 407
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4482
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001259
	ул. Ключевского 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4483
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620134
	ул. Октябрьская, 78
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4484
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620133
	ул. Лесная, 2Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4485
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001260
	ул. Озерная, з/у 36, кнзу 58:24:0375001:165
	-
	1
	-
	август
	2023

	4486
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135073
	ул. Южная, 4
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4487
	Вадинский район
	с. Выборное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001261
	ул. Центральная, 28; кнзу 58:06:0150101:367
	-
	1
	-
	август
	2022

	4488
	Вадинский район
	с. Выборное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001262
	ул. Молодежная, 4, 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4489
	Вадинский район
	с. Выборное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000501
	ул. Молодежная, 29 - 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4490
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001263
	ул. Ленина, 121; кнзу 58:08:0350201:61
	-
	1
	-
	март
	2022

	4491
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001264
	ул. Ленина, 151; кнзу 58:08:0350201:35
	-
	1
	-
	март
	2022

	4492
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630205
	ул. Куйбышева, 25
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4493
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630208
	ул. Ленина, 217
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4494
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601400
	ул. Сержантская, 4
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4495
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200409
	ул. Ленина, 11
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4496
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200848
	ул. Низовка, 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4497
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200663
	ул. Ленина, 19
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4498
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000068
	ул. Сержантская, 54
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4499
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601399
	ул. Сержантская, 24
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4500
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200416
	ул. Низовка 4
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4501
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200042
	ул. Мичурина, 36
	-
	1
	-
	август
	2022

	4502
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630210
	ул. Мичурина, 33
	-
	1
	-
	август
	2022

	4503
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001265
	ул. Мичурина, 34
	-
	1
	-
	август
	2022

	4504
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630212
	ул. Кирова, д 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	4505
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630207
	ул. Ленина, 150
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4506
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001266
	ул. Мичурина, 35
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4507
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001125
	ул. Мичурина, 97
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4508
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200684
	ул. Ленина, 149
	-
	1
	-
	август
	2023

	4509
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200972
	ул. Мичурина, 62
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4510
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147117
	ул. Сержантская, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4511
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000502
	ул. Мичурина, 40
	-
	1
	-
	май
	2024

	4512
	Земетчинский район
	с. Вяземка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201598
	ул. Ленина, 35А
	-
	1
	-
	май
	2024

	4513
	Нижнеломовский район
	с. Гаи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001268
	ул. Лесная, 85
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4514
	Нижнеломовский район
	с. Гаи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630383
	ул. Лесная, 72
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4515
	Нижнеломовский район
	с. Гаи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001269
	ул. Лесная, 84
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4516
	Нижнеломовский район
	с. Гаи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001270
	ул. Лесная, 78
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4517
	Нижнеломовский район
	с. Гаи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000176
	ул. Лесная, 47
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4518
	Земетчинский район
	с. Гоголев Бор
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200401
	ул. Школьная, 4
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4519
	Земетчинский район
	с. Гоголев Бор
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000078
	ул. Школьная, 23
	-
	1
	-
	август
	2022

	4520
	Земетчинский район
	с. Гоголев Бор
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630228
	ул. Первомайская, 17
	-
	1
	-
	август
	2022

	4521
	Земетчинский район
	с. Гоголев Бор
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001271
	ул. Школьная, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	4522
	Земетчинский район
	с. Гоголев Бор
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200389
	ул. Первомайская, 41
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4523
	Земетчинский район
	с. Гоголев Бор
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001272
	ул. Школьная, 36
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4524
	Земетчинский район
	с. Гоголев Бор
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001126
	ул. Школьная, 44
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4525
	Земетчинский район
	с. Гоголев Бор
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000503
	ул. Школьная, 8
	-
	1
	-
	май
	2024

	4526
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001274
	ул. Ленина, 35
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4527
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001275
	ул. Ленина, 22; кнзу 58:21:0460702:283
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4528
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001276
	ул. Луговая, 22; кнзу 58:21:0460702:287
	-
	1
	-
	август
	2022

	4529
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630355
	ул. Московская, 24
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4530
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630363
	ул. Свердлова, 20
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4531
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600766
	ул. Петрова свободы, 32а
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4532
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601138
	ул. Пролетарская, 18
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4533
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630364
	ул. Николаевка, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4534
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200116
	ул. Старое Село, 11
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4535
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630356
	ул. Буденного, 26
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4536
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630365
	ул. Старое Село, 30
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4537
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600759
	ул. Старое Село, 23
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4538
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630362
	ул. Пролетарская, 9
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4539
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001277
	ул. Старое Село, 54
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4540
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201028
	ул. Гагарина, 3
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4541
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201029
	ул. Гагарина, 9
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4542
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000167
	ул. Свердлова, 19
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4543
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630360
	ул. Свердлова, 23
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4544
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630357
	ул. Московская, 74
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4545
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201236
	ул. Московская, 18
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4546
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630358
	ул. Московская, 38
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4547
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200610
	ул. Гагарина, 11
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4548
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600758
	ул. Старое Село, 22А
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4549
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200057
	ул. Заречная, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	4550
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001278
	ул. Заречная, д. 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	4551
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601605
	ул. Старое село, д. N 58
	-
	1
	-
	август
	2022

	4552
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201231
	ул. Заречная, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	4553
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001279
	ул. Старое село, д, 33
	-
	1
	-
	август
	2022

	4554
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001280
	ул. Пролетарская, 17
	-
	1
	-
	август
	2022

	4555
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001281
	ул. Свердлова, 21
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4556
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001199
	ул. Лермонтова, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4557
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201314
	ул. Свердлова, 42
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4558
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201299
	ул. Кирова, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4559
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201530
	ул. Старое Село, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4560
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000142
	ул. Кирова, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4561
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000504
	ул. Петрова Слобода, 62
	-
	1
	-
	май
	2024

	4562
	Каменский район
	с. Головинщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000315
	ул. Подгорная, 13
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4563
	Каменский район
	с. Головинщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001283
	ул. Речная, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4564
	Каменский район
	с. Головинщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000078
	ул. Пугачева, 32
	-
	1
	-
	август
	2024

	4565
	Лунинский район
	с. Гольцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000505
	ул. Титова, 26
	-
	1
	-
	август
	2024

	4566
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001285
	ул. Огородная, 51А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4567
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001286
	ул. Строителей, зу 21А; кнзу 58:05:0100101:1589
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4568
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001287
	ул. Красная Горка, 25А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4569
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001288
	ул. Придорожная, з/у 12, кнзу 58:05:0100702:834
	-
	1
	-
	март
	2022

	4570
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001289
	ул. Засурская, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4571
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001290
	ул. Советская, 9А
	-
	1
	-
	март
	2022

	4572
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001291
	ул. Придорожная, з/у 13А; кнзу 58:05:0100702:838
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4573
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600057
	ул. Комсомольская, 5; кнзу 58:05:100303:506
	-
	1
	-
	август
	2022

	4574
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001292
	ул. Засурская, з/у 2А; кнзу 58:05:0100601:503
	-
	1
	-
	август
	2022

	4575
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001293
	ул. Кармишина, 55
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4576
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001294
	ул. 2-я Южная, 5; кнзу 58:05:0100701:296
	-
	1
	-
	август
	2022

	4577
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001295
	ул. Шоссейная, 56; кнзу 58:05:0100103:94
	-
	1
	-
	май
	2022

	4578
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001296
	ул. Строителей, 42
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4579
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001297
	ул. Советская, 210 зу
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4580
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001298
	ул. Колхозная, 57В
	-
	1
	-
	август
	2022

	4581
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600061
	ул. Колхозная, 112А
	-
	1
	-
	август
	2022

	4582
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001299
	ул. Колхозная, 112Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	4583
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001300
	ул. Колхозная, 103
	-
	1
	-
	август
	2022

	4584
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200053
	ул. 2-я Речная, 9
	-
	1
	-
	август
	2022

	4585
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001301
	ул. 2-я Южная, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	4586
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200858
	ул. Колхозная, 114Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	4587
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630119
	ул. Терешковой, 8Е
	-
	1
	-
	август
	2022

	4588
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200125
	ул. Шоссейная, 80
	-
	1
	-
	август
	2022

	4589
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601383
	ул. Колхозная, 29Б/2
	-
	1
	-
	август
	2022

	4590
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200331
	ул. Засурская, 28
	-
	1
	-
	август
	2022

	4591
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200055
	ул. Колхозная, 99А
	-
	1
	-
	август
	2022

	4592
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000034
	ул. Придорожная, 17
	-
	1
	-
	август
	2022

	4593
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001302
	ул. Советская, 115
	-
	1
	-
	август
	2022

	4594
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001303
	ул. Колхозная, 56Д
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4595
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630123
	ул. Колхозная, 97
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4596
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600189
	ул. Подгорная, 75
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4597
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200509
	ул. Совхозная, 193А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4598
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000256
	ул. Совхозная, 193
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4599
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001304
	ул. Красная Горка, 60
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4600
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001305
	ул. Красная Горка, 63
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4601
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001306
	ул. Южная, 4
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4602
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601297
	ул. Речная, 7
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4603
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630117
	ул. Южная, 2
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4604
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001063
	ул. Транспортная, 57
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4605
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001307
	ул. Придорожная, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4606
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200360
	ул. Железнодорожная, 21Г
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4607
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601566
	ул. Колхозная, 76
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4608
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001065
	ул. 2 Советская, 2А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4609
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001066
	ул. Колхозная, 117
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4610
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001067
	пер. Совхозный, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4611
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001308
	ул. 2-я Советская, 2В
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4612
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001068
	ул. Грибова, 39
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4613
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001064
	ул. 2-я Советская, 8А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4614
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200418
	ул. Новая, 11
	-
	1
	-
	август
	2023

	4615
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200449
	ул. Новозападная, 26
	-
	1
	-
	август
	2023

	4616
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200986
	ул. Огородная, 23
	-
	1
	-
	август
	2023

	4617
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001309
	ул. Придорожная, 46
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4618
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201083
	ул. Придорожная, 18
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4619
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201082
	ул. Придорожная, 36
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4620
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201075
	ул. Придорожная, 37
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4621
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135027
	ул. Придорожная, 34
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4622
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201396
	ул. Колхозная, 114А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4623
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001310
	ул. Придорожная, 45
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4624
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201517
	ул. Колхозная, 136А
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4625
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147127
	ул. 1-ая Сурская, 5
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4626
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000506
	ул. Транспортная, 50А
	-
	1
	-
	май
	2024

	4627
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000042
	ул. Советская, 185А
	-
	1
	-
	август
	2024

	4628
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000507
	ул. Коммунистическая, 5
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4629
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000508
	ул. 2-я Советская, 5
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4630
	Бековский район
	с. Гранки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600210
	ул. Центральная, 55
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4631
	Бековский район
	с. Гранки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001314
	ул. Полевая, дом 18
	-
	1
	-
	август
	2023

	4632
	Бековский район
	с. Гранки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001003
	ул. Центральная, 50
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4633
	Тамалинский район
	с. Григорьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201177
	ул. Центральная, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4634
	Белинский район
	с. Даньшино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630472
	ул. Ивановка, 4
	-
	1
	-
	май
	2022

	4635
	Белинский район
	с. Даньшино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600736
	ул. Ивановка, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4636
	Мокшанский район
	с. Дмитриевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600179
	ул. Ждановская, 55
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4637
	Земетчинский район
	с. Долгово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601549
	ул. Ленинская, 7
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4638
	Земетчинский район
	с. Долгово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000072
	ул. Октябрьская, 6
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4639
	Земетчинский район
	с. Долгово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601166
	ул. Советская, 29, кв. 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4640
	Земетчинский район
	с. Долгово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001315
	ул. Ленинская, 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4641
	Земетчинский район
	с. Долгово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601599
	ул. Садовая, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	4642
	Земетчинский район
	с. Долгово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201135
	ул. Долгова, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4643
	Земетчинский район
	с. Долгово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200445
	ул. Советская, 25
	-
	1
	-
	август
	2022

	4644
	Земетчинский район
	с. Долгово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001316
	ул. Долгова, 15
	-
	1
	-
	август
	2022

	4645
	Земетчинский район
	с. Долгово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200749
	ул. Заречная, 1
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	4646
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001317
	ул. Буровка, 62
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4647
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630285
	ул. Ивановка, 24
	-
	1
	-
	август
	2022

	4648
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600201
	ул. Шалим, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	4649
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630290
	ул. Ивановка, 34
	-
	1
	-
	август
	2022

	4650
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601080
	ул. Сенькина, 30
	-
	1
	-
	август
	2022

	4651
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200656
	ул. Шалим, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	4652
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630287
	ул. Сенькина, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	4653
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200322
	ул. Шалим, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	4654
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630288
	ул. Миневка, 13
	-
	1
	-
	август
	2022

	4655
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600208
	ул. Шалим, д. 29
	-
	1
	-
	август
	2022

	4656
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200323
	ул. Шалим, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	4657
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630283
	ул. Киселевка, 4
	-
	1
	-
	август
	2022

	4658
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630289
	ул. Буровка, 16
	-
	1
	-
	август
	2022

	4659
	Сердобский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601020
	ул. Луговая, 8
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4660
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001318
	ул. Миневка, 7
	-
	1
	-
	август
	2022

	4661
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000129
	ул. Шалим, 13
	-
	1
	-
	август
	2022

	4662
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600200
	ул. Дворянка, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	4663
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001319
	ул. Сенькина, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	4664
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630286
	ул. Короба, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	4665
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200113
	ул. Шалим, 10
	-
	1
	-
	август
	2022

	4666
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001320
	ул. Миневка, 38
	-
	1
	-
	август
	2022

	4667
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630282
	ул. Новая Буровка, 19
	-
	1
	-
	август
	2022

	4668
	Сердобский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000257
	ул. Луговая д 10
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4669
	Сердобский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601132
	ул. Луговая, 15
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4670
	Сердобский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001321
	ул. Луговая, 17
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4671
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200491
	ул. Буровка 21
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4672
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600414
	ул. Боярка, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4673
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601481
	ул. Шалим, 16а
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4674
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630291
	ул. Сенькина, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4675
	Мокшанский район
	с. Долгоруково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200936
	ул. Миневка 6а
	-
	1
	-
	август
	2023

	4676
	Тамалинский район
	с. Дуровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200101
	ул. Садовая, 45
	-
	1
	-
	май
	2022

	4677
	Тамалинский район
	с. Дуровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001322
	ул. Садовая, 47
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4678
	Тамалинский район
	с. Дуровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001255
	ул. Садовая, 49Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4679
	Нижнеломовский район
	д. Ендашевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201516
	ул. Монастырская, 10
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4680
	Нижнеломовский район
	д. Ендашевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201514
	ул. Монастырская, 59
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4681
	Пензенский район
	с. Ермоловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000245
	ул. Пионерская, 5
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4682
	Пензенский район
	с. Ермоловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134128
	ул. Заречная, 49
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4683
	Белинский район
	с. Ершово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600231
	ул. Солнечная, 4
	-
	1
	-
	май
	2022

	4684
	Белинский район
	с. Ершово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001323
	ул. Солнечная, 5
	-
	1
	-
	май
	2022

	4685
	Белинский район
	с. Ершово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001324
	ул. Солнечная, 6
	-
	1
	-
	май
	2022

	4686
	Белинский район
	с. Ершово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600227
	ул. Солнечная, 17
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4687
	Белинский район
	с. Ершово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600222
	ул. Ханан, 10 - 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4688
	Белинский район
	с. Ершово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600233
	ул. Солнечная, 83
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4689
	Белинский район
	с. Ершово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001009
	ул. Солнечная, 27
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4690
	Белинский район
	с. Ершово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001010
	ул. Солнечная, 80
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4691
	Белинский район
	с. Ершово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001011
	ул. Ханан, 24
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4692
	Белинский район
	с. Ершово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000509
	ул. Ханан, 12
	-
	1
	-
	май
	2024

	4693
	Белинский район
	с. Ершово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000510
	ул. Ханан, 28
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4694
	Пензенский район
	с. Загоскино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200953
	ул. Комаровка, 14
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4695
	Пензенский район
	с. Загоскино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001327
	ул. Комаровка, 18, 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4696
	Пензенский район
	с. Загоскино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001328
	ул. Комаровка, 18, кв. 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4697
	Пензенский район
	с. Загоскино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001329
	ул. Комаровка, 19
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4698
	Пензенский район
	с. Загоскино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000305
	ул. Совхозная, 25
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4699
	Каменский район
	с. Залесное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600032
	ул. Лесная 38
	-
	1
	-
	май
	2022

	4700
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001330
	ул. Васильковая, 88
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4701
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001331
	ул. Васильковая, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4702
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001332
	ул. Зеленодольская, 61
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4703
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001333
	ул. Тихая, 72
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4704
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001334
	ул. Ново-Дачная, 2Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4705
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001335
	ул. 2-я Перспективная, 6
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4706
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001831
	ул. 1-я Перспективная; кнзу 58:24:0381402:681
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4707
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001336
	ул. Шоссейная, 31А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4708
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001337
	ул. Тихая, 9; кнзу 58:24:0070404:87
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4709
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001338
	ул. Спортивная, 5 - ориентир; кнзу 58:24:0070307:4
	-
	1
	-
	март
	2022

	4710
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001339
	ул. Дачная, 19 - ориентир; кнзу 58:24:0070405:47
	-
	1
	-
	март
	2022

	4711
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001340
	пер. Молодежный, 8
	-
	1
	-
	март
	2022

	4712
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001341
	ул. Кольцевая (5 мкр), 57Б
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4713
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001832
	ул. Перспективная 1-я; кнзу 58:24:0381402:1694
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4714
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001342
	ул. Тихая, 44
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4715
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001343
	кнзу 58:24:0381302:17146
	-
	1
	-
	август
	2022

	4716
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001344
	Центральный пр-д, 7
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4717
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001345
	ул. Тихая, 80
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4718
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001346
	ул. Тихая, 3; кнзу 58:24:0070404:350
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4719
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001347
	ул. Шоссейный проезд 1-й, 7А
	-
	1
	-
	август
	2022

	4720
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001348
	ул. Шоссейный проезд 4-й, 11Д
	-
	1
	-
	август
	2022

	4721
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001349
	ул. Шоссейный проезд 3-й, 7
	-
	1
	-
	август
	2022

	4722
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001350
	ул. Спортивная, 12А
	-
	1
	-
	август
	2022

	4723
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001351
	ул. Светлая, 9, 29
	-
	1
	-
	август
	2022

	4724
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001352
	ул. Шоссейная; кнзу 58:294:0070305:239
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4725
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001353
	ул. Шоссейный проезд 1, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4726
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001354
	ул. 1-я Перспективная, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4727
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200043
	ул. Перспективная 1-я, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4728
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000214
	ул. Тихая, 3а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4729
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001355
	ул. Шоссейная, 94
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4730
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200129
	ул. Ново-Дачная, 11А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4731
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001356
	проезд Шоссейный, 17А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4732
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001357
	проезд Шоссейный, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4733
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600311
	ул. Тихая, 11А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4734
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200006
	ул. Перспективная 2-я, 8
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4735
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001358
	кнзу 58:24:0380501:1177
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4736
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601197
	ул. Шоссейная, 94А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4737
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001245
	ул. Лесная, 7А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4738
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001359
	ул. Тихая, 17
	-
	1
	-
	август
	2023

	4739
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001246
	ул. Шоссейная; кнзу 58:24:0070403:841
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4740
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200659
	ул. Шоссейная, 151
	-
	1
	-
	август
	2023

	4741
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200711
	ул. Солнечная, 30
	-
	1
	-
	август
	2023

	4742
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201316
	ул. Заливная, 12
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4743
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200713
	ул. Нагорная, 30
	-
	1
	-
	август
	2023

	4744
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001360
	ул. Тихая, 41
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4745
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135074
	ул. Тихая, 3Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4746
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135075
	ул. Тихая, 84
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4747
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201413
	кнзу 58:29:1001005:1090
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4748
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001361
	ул. Кольцевая (5 мкр), уч. 67, кнзу 58:24:0380501:767
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4749
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001362
	Шоссейный проезд 1-й, 6
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4750
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001363
	ул. Заречная (5 мкр), 1Г
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4751
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201425
	ул. Кольцевая (5 мкр), 73
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4752
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001364
	ул. Кольцевая (5 мкр), 57А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4753
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000511
	проезд Шоссейный 3-й, 9
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4754
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000103
	ул. Тихая, 32
	-
	1
	-
	май
	2024

	4755
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000512
	проезд Шоссейный 4-й, 1
	-
	1
	-
	май
	2024

	4756
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000513
	ул. Кольцевая (5 мкр), 69
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4757
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000514
	ул. Кольцевая (5 мкр), кнзу 58:24:0380501:768
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4758
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000515
	проезд Центральный, зу 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	4759
	Бековский район
	с. Затолокино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000014
	ул. Набережная, 18
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4760
	Бековский район
	с. Затолокино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000516
	ул. Полевая, 10
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4761
	Сердобский район
	с. Зеленовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000351
	ул. Хороводовка, д. 70
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4762
	Мокшанский район
	с. Знаменское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001369
	ул. Центральная, 90
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4763
	Мокшанский район
	с. Знаменское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001182
	ул. Заводская, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4764
	Мокшанский район
	с. Знаменское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001183
	ул. Центральная, 120
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4765
	Мокшанский район
	с. Знаменское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001370
	ул. Центральная, 47
	-
	1
	-
	август
	2023

	4766
	Спасский район
	с. Зубово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000264
	ул. Сторонская, 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4767
	Спасский район
	с. Зубово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001371
	пер. Мира, 6
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4768
	Спасский район
	с. Зубово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135084
	ул. Сторонская, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4769
	Тамалинский район
	с. Зубрилово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000268
	ул. Садовая 14
	-
	1
	-
	май
	2022

	4770
	Тамалинский район
	с. Зубрилово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630460
	ул. Хоперская, 25
	-
	1
	-
	май
	2022

	4771
	Тамалинский район
	с. Зубрилово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147131
	ул. Рабочая, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4772
	Нижнеломовский район
	с. Ива
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200163
	ул. Бутырки, 7А
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4773
	Нижнеломовский район
	с. Ива
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600068
	ул. Новая Деревня, 99
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4774
	Нижнеломовский район
	с. Ива
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000184
	ул. Кутузовка, 13А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4775
	Нижнеломовский район
	с. Ива
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000517
	ул. Ромашкова, 4
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4776
	Нижнеломовский район
	с. Ива
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000518
	ул. Ромашкова, 16
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4777
	Нижнеломовский район
	с. Ива
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000519
	ул. Ромашовка, 12
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	4778
	Нижнеломовский район
	с. Ива
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000520
	ул. Новая Деревня, 95А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4779
	Нижнеломовский район
	с. Ива
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000521
	ул. Новая Деревня, 104А
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	4780
	Лунинский район
	с. Иванырс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000320
	ул. Кирова, 14
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4781
	Лунинский район
	с. Иванырс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001166
	ул. Лесная, 1
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	4782
	Лунинский район
	с. Иванырс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200748
	ул. Комсомольская, 14
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4783
	Лунинский район
	с. Иванырс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201412
	ул. Советская, 81
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4784
	Лунинский район
	с. Иванырс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201391
	ул. Комсомольская, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4785
	Лунинский район
	с. Иванырс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000522
	ул. Куйбышева, 62, кнзу 58:16:300101:0053
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4786
	Лунинский район
	с. Иванырс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000523
	ул. Красноармейская, 20
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	4787
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630412
	ул. Калинина, 11
	-
	1
	-
	май
	2022

	4788
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600509
	ул. Калинина, 21
	-
	1
	-
	май
	2022

	4789
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600508
	ул. Калинина, 13
	-
	1
	-
	май
	2022

	4790
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001375
	ул. Калинина, 14
	-
	1
	-
	май
	2022

	4791
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000196
	ул. Ленина, 34
	-
	1
	-
	май
	2022

	4792
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630413
	ул. Калинина, 19
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4793
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200592
	ул. Калинина, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4794
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000099
	ул. Ленина, 46
	-
	1
	-
	май
	2024

	4795
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000097
	ул. Октябрьская, 37
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4796
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000096
	ул. Октябрьская, 14
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4797
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000095
	ул. Октябрьская, 10
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4798
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000524
	ул. Калинина, 22
	-
	1
	-
	август
	2024

	4799
	Никольский район
	с. Ильмино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000525
	ул. Октябрьская, 78
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	4800
	Никольский район
	с. Казарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201490
	ул. Ховрино, 13
	-
	1
	-
	май
	2022

	4801
	Никольский район
	с. Казарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601469
	ул. Ховрино, 28
	-
	1
	-
	май
	2022

	4802
	Никольский район
	с. Казарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601380
	ул. Советская, 50
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4803
	Никольский район
	с. Казарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001377
	ул. Советская, 45, кв. 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4804
	Никольский район
	с. Казарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601388
	ул. Ховрино, 9
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4805
	Никольский район
	с. Казарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601389
	ул. Ховрино, 41
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4806
	Никольский район
	с. Казарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630410
	ул. Ховрино, 34
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4807
	Никольский район
	с. Казарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000194
	ул. Ховрино, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4808
	Лунинский район
	с. Казачья Пелетьма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001378
	ул. Энергетиков, 1, кв. 2, кнзу 58:16:830901:439
	-
	1
	-
	май
	2022

	4809
	Лунинский район
	с. Казачья Пелетьма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001379
	ул. Лука, 30; кнзу 58:16:0430201:127
	-
	1
	-
	май
	2022

	4810
	Лунинский район
	с. Казачья Пелетьма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001380
	ул. Советская, 145, кнзу 58:16:0430201:252
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4811
	Лунинский район
	с. Казачья Пелетьма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001167
	ул. Лука, 37
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4812
	Лунинский район
	с. Казачья Пелетьма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001381
	ул. Советская, 85
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4813
	Лунинский район
	с. Казачья Пелетьма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200102
	ул. Лука, 40
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4814
	Лунинский район
	с. Казачья Пелетьма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200516
	ул. Лесная, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4815
	Пензенский район
	с. Казеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001382
	ул. Полевая, 12
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4816
	Пензенский район
	с. Казеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001383
	ул. Полевая, 10
	-
	1
	-
	март
	2022

	4817
	Пензенский район
	с. Казеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001384
	ул. Большой Курмыш, 46; кнзу 58:24:010901:44
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4818
	Пензенский район
	с. Казеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200188
	ул. Олимпийская, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4819
	Пензенский район
	с. Казеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001833
	ул. Барская, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4820
	Наровчатский район
	с. Казеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000086
	ул. Родниковая, 46
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4821
	Белинский район
	с. Калдуссы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001385
	ул. Бугровка, 3
	-
	1
	-
	май
	2022

	4822
	Белинский район
	с. Калдуссы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001386
	ул. Бугровка, 1
	-
	1
	-
	май
	2022

	4823
	Белинский район
	с. Калдуссы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600240
	ул. Бугровка, 9
	-
	1
	-
	май
	2022

	4824
	Белинский район
	с. Калдуссы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600249
	ул. Бугровка, 13
	-
	1
	-
	май
	2022

	4825
	Белинский район
	с. Калдуссы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601179
	ул. Центральная, 14 - 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4826
	Пензенский район
	с. Калинино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620166
	ул. Сельская, 38Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	4827
	Пензенский район
	с. Калинино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001387
	ул. Сельская, 22
	-
	1
	-
	август
	2022

	4828
	Пензенский район
	с. Калинино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001388
	ул. Сельская, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4829
	Пензенский район
	с. Калинино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-011103
	ул. Сельская, 6
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4830
	Пензенский район
	с. Калинино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200047
	ул. Сельская, 23
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4831
	Пензенский район
	с. Калинино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000241
	ул. Нагорная, 42
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4832
	Каменский район
	с. Калинино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001389
	ул. Центральная, 8 - 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4833
	Пензенский район
	с. Калинино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201134
	ул. Сельская, 25
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4834
	Пензенский район
	с. Калинино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001247
	ул. Сельская, 20
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4835
	Сердобский район
	с. Камзолка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000260
	ул. Новая, д. 9
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4836
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630436
	ул. Советская, 34
	-
	1
	-
	май
	2022

	4837
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630434
	ул. Полевая, 13
	-
	1
	-
	май
	2022

	4838
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600873
	ул. Полевая, 6
	-
	1
	-
	май
	2022

	4839
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630431
	ул. Молодежная, 4 - 2
	-
	1
	-
	май
	2022

	4840
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630430
	ул. Советская, 28
	-
	1
	-
	май
	2022

	4841
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000204
	ул. Советская, 14
	-
	1
	-
	май
	2022

	4842
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001390
	ул. Полевая, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4843
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001391
	ул. Полевая, 9
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4844
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001392
	ул. Новая, 2, кв 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4845
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001213
	ул. Лесная, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4846
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001214
	ул. Полевая, 18
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4847
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001215
	ул. Полевая, 14
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4848
	Никольский район
	с. Карамалы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001393
	ул. Новая, 2, кв 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4849
	Шемышейский район
	с. Каргалейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001394
	ул. Луговая, 21
	-
	1
	-
	август
	2023

	4850
	Шемышейский район
	с. Каргалейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001259
	ул. Заречная, 25
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4851
	Шемышейский район
	с. Каржимант
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001395
	ул. Школьная, 2; кнзу 58:28:0150101:147
	-
	1
	-
	май
	2022

	4852
	Шемышейский район
	с. Каржимант
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620192
	ул. Нагорная 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	4853
	Шемышейский район
	с. Каржимант
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620191
	ул. Березовая, 9
	-
	1
	-
	август
	2022

	4854
	Шемышейский район
	с. Каржимант
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000277
	ул. Школьная, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4855
	Шемышейский район
	с. Каржимант
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200698
	ул. Заводская, 7
	-
	1
	-
	август
	2023

	4856
	Шемышейский район
	с. Каржимант
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000105
	ул. Комсомольская, 24
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4857
	Сердобский район
	с. Карповка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147134
	ул. Московская, 37
	-
	1
	-
	май
	2024

	4858
	Пачелмский район
	с. Кашаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600454
	ул. Низовка, 3
	-
	1
	-
	май
	2022

	4859
	Пачелмский район
	с. Кашаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600455
	ул. Верховка, 2
	-
	1
	-
	май
	2022

	4860
	Пачелмский район
	с. Кашаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000210
	ул. Низовка, 21
	-
	1
	-
	май
	2022

	4861
	Каменский район
	с. Кевдо-Мельситово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600049
	ул. Белинская, 15
	-
	1
	-
	май
	2022

	4862
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000174
	ул. Красная. 4
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4863
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630323
	ул. Красная, 45
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4864
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633182
	ул. Советская, 31
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4865
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633184
	ул. Свободная, 10
	-
	1
	-
	июль
	2022

	4866
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633185
	ул. Свободная, 46
	-
	1
	-
	август
	2022

	4867
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633183
	ул. Советская, 32
	-
	1
	-
	август
	2022

	4868
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200446
	ул. Советская, 18
	-
	1
	-
	август
	2022

	4869
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001396
	ул. Буденного, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	4870
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633186
	ул. Буденного, 24
	-
	1
	-
	август
	2022

	4871
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200390
	ул. Красная, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4872
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200393
	ул. Красная, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4873
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001200
	ул. Красная, 18
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4874
	Нижнеломовский район
	с. Кера
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200975
	ул. Свободная, 29
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4875
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001397
	ул. Степная, 122; кнзу 58:05:0160301:452
	-
	1
	-
	август
	2022

	4876
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001398
	ул. Строительная, з/у 52Б; кнзу 58:05:0350101:1884
	-
	1
	-
	август
	2022

	4877
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001399
	ул. Молодежная, 79А; кнзу 58:05:0160203:1375
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4878
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001400
	ул. Нижняя, 33
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	4879
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001401
	ул. Степная, 102; кнзу 58:05:0160301:62
	-
	1
	-
	август
	2022

	4880
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600255
	ул. Молодежная, з/у 89; кнзу 58:05:0160203:1331
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4881
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630155
	ул. Новый Кавказ, 39
	-
	1
	-
	август
	2022

	4882
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000038
	ул. Большая дорога, 83А
	-
	1
	-
	август
	2022

	4883
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630153
	ул. Молодежная, 87
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4884
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200621
	ул. Б. Дорога, 48А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4885
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000254
	ул. Овражная, 11
	-
	1
	-
	август
	2023

	4886
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135028
	ул. Нижняя, 125
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4887
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001402
	ул. Нагорная, 24
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4888
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000526
	ул. Нижняя, 123
	-
	1
	-
	август
	2024

	4889
	Каменский район
	с. Кикино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001404
	ул. Отчаянка, 12; кнзу 58:10:510205:42
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4890
	Каменский район
	с. Кикино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600002
	ул. Отчаянка, 1А
	-
	1
	-
	май
	2022

	4891
	Каменский район
	с. Кикино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001405
	ул. Отчаянка 5
	-
	1
	-
	май
	2022

	4892
	Каменский район
	с. Кикино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000527
	ул. Каргали, 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	4893
	Земетчинский район
	с. Кириллово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200843
	ул. Первомайская, 48
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4894
	Земетчинский район
	с. Кириллово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200170
	ул. Октябрьская, д 13
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4895
	Земетчинский район
	с. Кириллово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001407
	ул. Октябрьская, 11
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4896
	Земетчинский район
	с. Кириллово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001408
	ул. Советская, 23
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4897
	Земетчинский район
	с. Кириллово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200593
	ул. Первомайская, 28
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4898
	Земетчинский район
	с. Кириллово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001409
	ул. Советская, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	4899
	Земетчинский район
	с. Кириллово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000069
	ул. Восточная, 12
	-
	1
	-
	август
	2022

	4900
	Каменский район
	с. Клейменовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600026
	ул. Школьная, 53
	-
	1
	-
	май
	2022

	4901
	Вадинский район
	с. Ключи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620056
	ул. Плант, 5
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4902
	Вадинский район
	с. Ключи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600661
	ул. Плант, 20
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4903
	Вадинский район
	с. Ключи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001410
	ул. Заречная, 7
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4904
	Каменский район
	с. Ключище
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001411
	ул. Дружбы, 104А; кнзу: 58:10:0480402:146
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4905
	Каменский район
	с. Ключище
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600039
	ул. Дружбы, 70
	-
	1
	-
	май
	2022

	4906
	Каменский район
	с. Ключище
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200276
	ул. Дружбы, 44
	-
	1
	-
	август
	2023

	4907
	Пензенский район
	с. Князевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200582
	ул. Красный поселок, 36
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4908
	Пензенский район
	с. Князевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001412
	ул. Красный Поселок, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4909
	Каменский район
	с. Кобылкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001413
	ул. Центральная, 19; кнзу 58:10:0490103:31
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4910
	Каменский район
	с. Кобылкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600270
	ул. Лесная, 5
	-
	1
	-
	май
	2022

	4911
	Каменский район
	с. Кобылкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600275
	ул. Лесная 3
	-
	1
	-
	май
	2022

	4912
	Каменский район
	с. Кобылкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600207
	ул. Лесная, 1
	-
	1
	-
	май
	2022

	4913
	Каменский район
	с. Кобылкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600035
	ул. Заречная, 45
	-
	1
	-
	май
	2022

	4914
	Каменский район
	с. Кобылкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600027
	ул. Московская, 37
	-
	1
	-
	май
	2022

	4915
	Каменский район
	с. Кобылкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600024
	ул. Московская, 28
	-
	1
	-
	май
	2022

	4916
	Каменский район
	с. Кобылкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600022
	ул. Московская, 1
	-
	1
	-
	май
	2022

	4917
	Каменский район
	с. Кобылкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001414
	ул. Московская, 2
	-
	1
	-
	май
	2022

	4918
	Каменский район
	с. Кобылкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600124
	ул. Лесная, 31
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4919
	Каменский район
	с. Кобылкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200780
	ул. Школьная, 15А
	-
	1
	-
	август
	2023

	4920
	Каменский район
	с. Кобылкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601445
	ул. Лесная, 49
	-
	1
	-
	август
	2023

	4921
	Каменский район
	с. Кобылкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200898
	ул. Заречная, 7
	-
	1
	-
	август
	2023

	4922
	Каменский район
	с. Кобылкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000528
	ул. Заречная, 25
	-
	1
	-
	май
	2024

	4923
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601478
	ул. Школьная, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4924
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601475
	ул. Центральная, 29
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4925
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601594
	ул. Центральная, 39
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4926
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601593
	ул. Центральная, 31
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4927
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601592
	ул. Центральная, 11
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4928
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601591
	ул. Школьная, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4929
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001416
	ул. Школьная, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4930
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630478
	ул. Заречная, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4931
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001834
	ул. Школьная, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4932
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001226
	ул. Центральная, 12
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4933
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001227
	ул. Центральная, 96
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4934
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001225
	ул. Школьная, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4935
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-010314
	ул. Центральная, 71
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4936
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147137
	ул. Центральная, 4
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4937
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147138
	ул. Школьная, 23
	-
	1
	-
	май
	2024

	4938
	Пачелмский район
	с. Козловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000102
	ул. Заречная, 6
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4939
	Нижнеломовский район
	с. Козлятское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001417
	ул. Гусевка, 24
	-
	1
	-
	август
	2022

	4940
	Нижнеломовский район
	с. Козлятское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630386
	ул. Гусевка, 38
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4941
	Нижнеломовский район
	с. Козлятское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000185
	ул. Ленина, 50
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4942
	Нижнеломовский район
	с. Козлятское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600417
	ул. Гусевка, 30
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4943
	Нижнеломовский район
	с. Козлятское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000088
	ул. Гусевка, 1
	-
	1
	-
	август
	2024

	4944
	Шемышейский район
	с. Колдаис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600586
	ул. Горбунова, 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4945
	Шемышейский район
	с. Колдаис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000182
	ул. Горбунова, 36
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4946
	Шемышейский район
	с. Колдаис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134069
	ул. Набережная, 17
	-
	1
	-
	март
	2024

	4947
	Пензенский район
	с. Кондоль
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000112
	ул. Подлесная, 150
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	4948
	Пензенский район
	с. Кондоль
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620091
	ул. Больничная, 18 - 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4949
	Пензенский район
	с. Константиновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001418
	ул. Новая, 41Б
	-
	1
	-
	март
	2022

	4950
	Пензенский район
	с. Константиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200059
	ул. Озерная, 7
	-
	1
	-
	август
	2022

	4951
	Пензенский район
	с. Константиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000229
	ул. Заречная, 23
	-
	1
	-
	август
	2022

	4952
	Сердобский район
	с. Константиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620151
	ул. Центральная, 30, кв. 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4953
	Сердобский район
	с. Константиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620150
	ул. Центральная, 65
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4954
	Сердобский район
	с. Константиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620153
	ул. Центральная, 69
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4955
	Пензенский район
	с. Константиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620152
	ул. Придорожная, 40
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4956
	Вадинский район
	с. Коповка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600428
	ул. Советская, 10
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	4957
	Вадинский район
	с. Коповка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201273
	ул. Молодежная, 22
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4958
	Белинский район
	с. Корсаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600253
	ул. Катаевка, 114
	-
	1
	-
	май
	2022

	4959
	Белинский район
	с. Корсаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601332
	ул. Катаевка, 84
	-
	1
	-
	май
	2022

	4960
	Вадинский район
	с. Котел
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200881
	ул. Самочиновка, 6
	-
	1
	-
	август
	2023

	4961
	Вадинский район
	с. Котел
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001096
	ул. Село, 27
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4962
	Вадинский район
	с. Котел
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601572
	ул. Самочиновка, 7
	-
	1
	-
	август
	2023

	4963
	Вадинский район
	с. Котел
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001097
	ул. Село, 35
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4964
	Вадинский район
	с. Котел
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200835
	ул. Красиловка, 23
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4965
	Вадинский район
	с. Котел
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201203
	ул. Самочиновка, 5
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4966
	Вадинский район
	с. Котел
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200839
	ул. Жавлановка, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4967
	Вадинский район
	с. Котел
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201008
	ул. Жавлановка, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4968
	Вадинский район
	с. Котел
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000055
	ул. Заречка, 3
	-
	1
	-
	август
	2024

	4969
	Каменский район
	с. Кочалейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001419
	ул. Тамбовская, 61; кнзу 58:10:0390103:32
	-
	1
	-
	Декабрь
	2021

	4970
	Каменский район
	с. Кочалейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600289
	ул. Школьная, 11
	-
	1
	-
	май
	2022

	4971
	Каменский район
	с. Кочалейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600234
	ул. Гагарина, 35
	-
	1
	-
	май
	2022

	4972
	Каменский район
	с. Кочалейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001420
	ул. Гагарина, 36
	-
	1
	-
	май
	2022

	4973
	Каменский район
	с. Кочалейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001147
	ул. Молодежная, 14
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	4974
	Каменский район
	с. Кочалейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201464
	ул. Тамбовская, 184
	-
	1
	-
	август
	2023

	4975
	Каменский район
	с. Кочалейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200296
	ул. Московская, 35
	-
	1
	-
	август
	2023

	4976
	Каменский район
	с. Кочалейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200714
	ул. Тамбовская, 196
	-
	1
	-
	август
	2023

	4977
	Каменский район
	с. Кочалейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201420
	ул. Тамбовская, 117/2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4978
	Каменский район
	с. Кочалейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000529
	ул. Тамбовская, 141
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	4979
	Каменский район
	с. Кочетовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001421
	ул. Максутова, 90
	-
	1
	-
	май
	2022

	4980
	Никольский район
	с. Кравково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000347
	ул. Луговая, 23
	-
	1
	-
	май
	2022

	4981
	Никольский район
	с. Кравково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001216
	ул. Центральная, 51
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4982
	Никольский район
	с. Кравково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001422
	ул. Центральная, 36
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	4983
	Земетчинский район
	с. Красная Дубрава
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000079
	ул. Ленина, 141
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	4984
	Нижнеломовский район
	д. Красная Керка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000089
	ул. Шумки, 5
	-
	1
	-
	июль
	2024

	4985
	Пензенский район
	с. Краснополье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000358
	ул. Луговая, 22
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4986
	Пензенский район
	с. Краснополье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620204
	ул. Пензенская, 32
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	4987
	Нижнеломовский район
	с. Кривозерье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000186
	ул. Кривозерье, 8
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	4988
	Нижнеломовский район
	с. Кривозерье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201214
	ул. Лепиловка, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	4989
	Нижнеломовский район
	с. Кривозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147141
	ул. Лепиловка, 26
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	4990
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000177
	ул. Шолохова, 7; кнзу 58:21:0280304:312
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4991
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633187
	ул. Кавказ, 11; кнзу 58:21:028304:232
	-
	1
	-
	январь
	2022

	4992
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633188
	ул. Заводская, 43; кнзу 58:21:0280303:685
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4993
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633189
	ул. Гоголя, 3; кнзу 58:21:0280304:588
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4994
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633190
	ул. Школьная, 108; кнзу 58:21:0280304:47
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	4995
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633191
	ул. Кутузова, 21
	-
	1
	-
	август
	2022

	4996
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600119
	ул. Терешковой, 31
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	4997
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201247
	ул. Красноармейская, 49
	-
	1
	-
	август
	2023

	4998
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000183
	ул. Суворова, 8
	-
	1
	-
	август
	2023

	4999
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201087
	ул. Тургенева, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5000
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201034
	ул. Южная Полянка, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5001
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201406
	ул. Кавказ, 98
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5002
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001423
	ул. Красноармейская, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5003
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201426
	ул. Нахимова, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5004
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000530
	ул. Заводская, 60
	-
	1
	-
	май
	2024

	5005
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000531
	ул. Школьная, 86
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5006
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000532
	ул. Пролетарская, 14А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	5007
	Бессоновский район
	с. Кроптово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630184
	ул. Заря, 22
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5008
	Бессоновский район
	с. Кроптово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630185
	ул. Заря 14А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5009
	Бессоновский район
	с. Кроптово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000052
	ул. Луговая, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5010
	Бессоновский район
	с. Кроптово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600579
	ул. Луговая, 49
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5011
	Бессоновский район
	с. Кроптово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630186
	ул. Заря, 16
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5012
	Бессоновский район
	с. Кроптово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630187
	ул. Луговая, 18
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5013
	Бессоновский район
	с. Кроптово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001426
	ул. Луговая, 16
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5014
	Бессоновский район
	с. Кроптово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601183
	ул. Заря, 25
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5015
	Колышлейский район
	с. Крутец
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000110
	ул. Садовая д 103
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5016
	Колышлейский район
	с. Крутец
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-622110
	ул. Садовая д 119
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5017
	Каменский район
	с. Кувака
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600025
	ул. Луговая, 2
	-
	1
	-
	май
	2022

	5018
	Нижнеломовский район
	с. Кувак-Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000187
	ул. Комаревка, 24; кнзу 58:21:0140101:44
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5019
	Белинский район
	с. Кутеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600979
	ул. Родниковая, 25; кнзу: 58:04:0100301:11
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5020
	Белинский район
	с. Кутеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001427
	ул. Медовая, 12; кнзу: 58:04:0100102:10
	-
	1
	-
	март
	2022

	5021
	Белинский район
	с. Кутеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601436
	ул. Луговая, 44
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5022
	Пензенский район
	с. Кучки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200433
	ул. Ветеранов, 65
	-
	1
	-
	август
	2022

	5023
	Пензенский район
	с. Кучки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200432
	ул. Ветеранов, 64
	-
	1
	-
	август
	2022

	5024
	Пензенский район
	с. Кучки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600258
	ул. Центральная, 59
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5025
	Пензенский район
	с. Кучки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200441
	ул. Ветеранов, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5026
	Пензенский район
	с. Кучки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001248
	ул. Ветеранов, 19
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5027
	Пензенский район
	с. Кучки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135076
	ул. Петровская, 5
	-
	1
	-
	май
	2024

	5028
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001428
	ул. Зеленая, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	5029
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001429
	ул. Ворошилова, 67/2; кнзу 58:24:0070702:431
	-
	1
	-
	август
	2022

	5030
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001430
	ул. Зеленая, 12
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5031
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001431
	ул. Заречная, з/у 9А; кнзу 58:24:0070601:508
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5032
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001432
	ул. Ивановская, 10; кнзу 58:24:00706001:245
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5033
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001433
	ул. Мичурина, 14
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5034
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001434
	ул. Пензенская, 11; кнзу 58:24:0070601:237
	ул. Пензенская, 10
	1
	1
	август
	2022

	5035
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001835
	ул. Ворошилова, 46, кв. 1
	ул. Ворошилова, 47
	1
	1
	август
	2022

	5036
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001435
	ул. Луговая, 7
	ул. Луговая, 8
	1
	1
	август
	2022

	5037
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001436
	ул. Пензенская, 4Г
	ул. Пензенская, 4Б
	1
	1
	август
	2022

	5038
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620131
	ул. Пензенская, 24
	ул. Пензенская, 23
	1
	1
	сентябрь
	2022

	5039
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001836
	ул. Ворошилова 46
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5040
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000219
	ул. Ивановская, 41
	ул. Ивановская, 40
	1
	1
	февраль
	2022

	5041
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620130
	ул. Пензенская, кнзу 58:24:0070601:725
	ул. Пензенская, 12
	1
	1
	октябрь
	2022

	5042
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134162
	ул. Луговая, 11
	ул. Луговая, 9
	1
	1
	октябрь
	2023

	5043
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134245
	ул. Ясная, 4, кнзу 58:24:0070601:751
	ул. Ясная, 3
	1
	1
	февраль
	2024

	5044
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201326
	кнзу 58:24:0070601:801
	ул. Ясная, 5
	1
	1
	март
	2024

	5045
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135078
	ул. Березовая, зу. 12, кнзу 58:24:0375003:127
	ул. Березовая, 10
	1
	1
	июль
	2024

	5046
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147147
	ул. Ивановская, 25
	ул. Ивановская, 23
	1
	1
	август
	2024

	5047
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135077
	ул. Родниковая, 31
	ул. Родниковая, 30
	1
	1
	июнь
	2024

	5048
	Белинский район
	с. Леневка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000533
	ул. Речная, 25
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5049
	Пензенский район
	с. Ленино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200430
	ул. Полевая, 5Г
	-
	1
	-
	август
	2022

	5050
	Пензенский район
	с. Ленино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201053
	ул. Полевая, 3в
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5051
	Пензенский район
	с. Ленино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200440
	ул. Полевая, 5д
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5052
	Пензенский район
	с. Ленино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001438
	ул. Ленина, 144В
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5053
	Пензенский район
	с. Ленино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200450
	ул. Полевая, 3Г
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5054
	Пензенский район
	с. Ленино
	строительство газораспределительной сети до границ СНТ
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001439
	С/Т "Мечтатели"
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5055
	Пензенский район
	с. Ленино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620143
	ул. Ленина, 24
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5056
	Пензенский район
	с. Ленино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000225
	ул. Полевая, 6А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5057
	Пензенский район
	с. Ленино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600987
	ул. Ленина, 97В
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5058
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000118
	ул. Луговая, 8
	-
	1
	-
	май
	2022

	5059
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200653
	ул. Восточный поселок, 5
	-
	1
	-
	май
	2022

	5060
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630275
	ул. Восточный пок, 9, кнзу 58:16:0360101:74
	-
	1
	-
	май
	2022

	5061
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630274
	ул. Восточный поселок, 6
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5062
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600694
	ул. Восточный поселок, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5063
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201223
	ул. Восточный поселок, 8
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5064
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201016
	ул. Восточный поселок, 7
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5065
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201015
	ул. Восточный поселок, 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5066
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001440
	ул. Восточный поселок, 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5067
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201399
	ул. Зеленая, 4А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5068
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001441
	ул. Большая, 73, кнзу 58:16:0360101:77
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5069
	Лунинский район
	с. Лесной Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001442
	ул. Зеленая, 27
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5070
	Нижнеломовский район
	с. Лещиново
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600175
	ул. Школьная, 216
	-
	1
	-
	август
	2022

	5071
	Нижнеломовский район
	с. Лещиново
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000328
	ул. Городок, 57А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5072
	Нижнеломовский район
	с. Лещиново
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201601
	ул. Поповка, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5073
	Белинский район
	с. Линевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600584
	ул. Колхозная, 2
	-
	1
	-
	май
	2022

	5074
	Спасский район
	с. Липлейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000266
	ул. Центральная, 48; кнзу 58:02:0330101:11
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5075
	Спасский район
	с. Липлейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001837
	ул. Центральная, 50
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5076
	Лунинский район
	с. Липовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000125
	ул. Садовая, 4
	-
	1
	-
	май
	2022

	5077
	Лунинский район
	с. Липовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001443
	ул. Луговая, 37
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5078
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001444
	ул. Школьная, 23
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5079
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601141
	ул. Савина, 33
	-
	1
	-
	май
	2022

	5080
	Лунинский район
	с. Липяги
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001445
	ул. Савина, 34
	-
	1
	-
	май
	2022

	5081
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000116
	ул. Приовражная, 12; кнзу 58:16:0750101:146
	-
	1
	-
	май
	2022

	5082
	Лунинский район
	с. Липяги
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001446
	ул. Приовражная, 16
	-
	1
	-
	август
	2022

	5083
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600680
	ул. Савина 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5084
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600688
	ул. Савина, 13
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5085
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600691
	ул. Савина, 5
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5086
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200304
	ул. Савина, 19
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5087
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601026
	ул. Савина, 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5088
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630256
	ул. Савина, 45, кв. 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5089
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600685
	ул. Савина, 44
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5090
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630255
	ул. Приовражная, 28
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5091
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630260
	ул. Нагорная, 22
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5092
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001169
	ул. Заречная, 1а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5093
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630257
	Домовладение 54; кнзу 58:16:0750101:86
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5094
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134088
	ул. Школьная, 46
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5095
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135090
	ул. Школьная, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5096
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200910
	ул. Приовражная, 52
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5097
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201368
	ул. Савина, 37
	-
	1
	-
	май
	2024

	5098
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201363
	ул. Савина, 56
	-
	1
	-
	май
	2024

	5099
	Лунинский район
	с. Липяги
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000158
	ул. Лесная, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5100
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000534
	ул. Школьная, 5А
	-
	1
	-
	август
	2024

	5101
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000535
	ул. Савина, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	5102
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000536
	ул. Заречная, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	5103
	Лунинский район
	с. Ломовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000537
	ул. Школьная, 49
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	5104
	Бессоновский район
	с. Лопатки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001448
	ул. Лесная, 7А
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5105
	Бессоновский район
	с. Лопатки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001449
	ул. Пролетарская, 1Б
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5106
	Бессоновский район
	с. Лопатки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000049
	ул. Песочная, 346
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5107
	Бессоновский район
	с. Лопатки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201102
	ул. Песочная, 372А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5108
	Бессоновский район
	с. Лопатки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135029
	ул. Песочная, 59
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5109
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001450
	ул. Нагорная, 68
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5110
	Никольский район
	с. Лопуховка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000202
	ул. Центральная, 16
	-
	1
	-
	май
	2022

	5111
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630162
	ул. Нагорная, 18
	-
	1
	-
	август
	2022

	5112
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630160
	ул. Гусиловка 4
	-
	1
	-
	август
	2022

	5113
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001451
	ул. Нагорная, 34
	-
	1
	-
	август
	2022

	5114
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630161
	ул. Новые Дворы, 38
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5115
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201184
	ул. Нагорная, 40
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5116
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001452
	ул. Нагорная, 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5117
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001453
	ул. Нагорная, 30
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5118
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600334
	ул. Завядя, 72
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5119
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600188
	ул. Совхозная, 3 - 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5120
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000040
	ул. Гусиловка, 2
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	5121
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001069
	ул. Нагорная, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5122
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001070
	ул. Нагорная, 5
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5123
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134029
	ул. Болотинка, 19
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5124
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001454
	ул. Нагорная, 39
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5125
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201085
	ул. Болотинка, 23
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5126
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201076
	ул. Нагорная, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5127
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135030
	ул. Нагорная, 26
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5128
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201306
	ул. Подстанция, 2 блок 1
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	5129
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135031
	ул. Сосновая, 11
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5130
	Бессоновский район
	с. Лопуховка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135032
	ул Подстанция, 2/2
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5131
	Пензенский район
	с. Любятино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000322
	ул. Верхняя, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5132
	Пензенский район
	с. Любятино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001455
	ул. Зеленая, 20А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5133
	Пензенский район
	с. Любятино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200157
	ул. Верхняя, 19А
	-
	1
	-
	март
	2024

	5134
	Никольский район
	с. Маис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001456
	ул. Луговая, 26
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5135
	Никольский район
	с. Маис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200134
	ул. Луговая, 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5136
	Никольский район
	с. Маис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600924
	ул. Нагорная, 49
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5137
	Никольский район
	с. Маис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000201
	ул. Нагорная, 50
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5138
	Никольский район
	с. Маис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001217
	ул. Свободы, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5139
	Никольский район
	с. Маис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001218
	ул. Луговая, 38
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5140
	Никольский район
	с. Маис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135088
	ул. Советская, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5141
	Никольский район
	с. Маис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000538
	ул. Советская, 49
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	5142
	Каменский район
	с. Максимовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001457
	ул. Максимовская, 35 - 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5143
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001458
	ул. Вишневая, 67; кнзу 58:24:0020504:46
	-
	1
	-
	август
	2022

	5144
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001459
	ул. Вишневая, 5А, пом. 2; кнзу 58:24:0205046:0023
	-
	1
	-
	август
	2022

	5145
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001460
	ул. Вишневая, уч. 360, кнзу 58:24:0020504:68
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5146
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001461
	ул. Центральная, 29 - 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5147
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001462
	пер. Хороший, 20
	-
	1
	-
	март
	2022

	5148
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001463
	ул. Новоселов, 29
	-
	1
	-
	март
	2022

	5149
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001464
	ул. Центральная, 169
	-
	1
	-
	август
	2022

	5150
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201476
	ул. Центральная 201
	-
	1
	-
	август
	2022

	5151
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001465
	ул. Центральная, 59
	-
	1
	-
	август
	2022

	5152
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620127
	ул. Центральная, 57
	-
	1
	-
	август
	2022

	5153
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620126
	ул. Центральная, 63а
	-
	1
	-
	август
	2022

	5154
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001466
	ул. Центральная, 216
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5155
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620129
	ул. Центральная, 227
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5156
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201453
	ул. Центральная, 222
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5157
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001467
	ул. Вишневая 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5158
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001468
	ул. Вишневая, 77
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5159
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000217
	ул. Центральная, 61
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5160
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001469
	ул. Красная, 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5161
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001470
	ул. Центральная, 219
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5162
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001471
	ул. Центральная, 220
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5163
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600324
	ул. Вишневая, 70А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5164
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620128
	ул. Центральная, 90
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5165
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200400
	ул. Нагорная, 17А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5166
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200135
	ул. Центральная, 133В
	-
	1
	-
	январь
	2024

	5167
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135079
	кнзу 58:24:0292201:739
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5168
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135080
	ул. Центральная, 122
	-
	1
	-
	январь
	2024

	5169
	Наровчатский район
	с. Малая Кавендра
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000165
	ул. Садовая, 42; кнзу 58:19:0280101:16
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5170
	Тамалинский район
	с. Малая Сергиевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000270
	ул. Транспортная 43
	-
	1
	-
	май
	2022

	5171
	Малосердобинский район
	с. Малая Сердоба
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201207
	ул. Прянишникова, 9/1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5172
	Лунинский район
	с. Манторово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000301
	ул. Мира, 216
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5173
	Лунинский район
	с. Манторово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601185
	кнзу 58:16:0510301:197
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5174
	Лунинский район
	с. Манторово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001172
	ул. Мира, 177Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5175
	Лунинский район
	с. Манторово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000539
	ул. Свердлова, 42А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	5176
	Мокшанский район
	с. Марфино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630342
	ул. Луговая, 11
	-
	1
	-
	август
	2022

	5177
	Мокшанский район
	с. Марфино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630346
	ул. Луговая, 25
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5178
	Мокшанский район
	с. Марфино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000155
	ул. Луговая, 21
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5179
	Мокшанский район
	с. Марфино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001184
	ул. Луговая, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5180
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001472
	ул. Овощная 2-й проезд, 5; кнзу 58:05:0220201:224
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5181
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001473
	Овощная 5-й проезд, 12
	-
	1
	-
	август
	2022

	5182
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200655
	ул. Советская, 26Г
	-
	1
	-
	август
	2022

	5183
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601602
	ул. Советская, 297А
	-
	1
	-
	август
	2022

	5184
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601402
	ул. Советская, 66
	-
	1
	-
	август
	2022

	5185
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001474
	ул. Советская, 70А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5186
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201000
	ул. Луговая, 13А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5187
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001071
	ул. Советская, 45
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5188
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001076
	ул. Мира, 15Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5189
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001072
	ул. Советская, 281
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5190
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200327
	ул. Мира, 16А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5191
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001073
	ул. Советская, 13Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5192
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001078
	ул. 7 Овощной пр., 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5193
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001077
	ул. Мира, 10
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5194
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001075
	ул. Советская, 77
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5195
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001074
	ул. Советская, 56
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5196
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001079
	ул. Луговая, 11А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5197
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200527
	ул. Советская, 282
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5198
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200744
	ул. Луговая, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5199
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134137
	ул. Советская, 74
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5200
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200078
	ул. Дорожная, 19
	-
	1
	-
	март
	2024

	5201
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135033
	ул. Дорожная, 9
	-
	1
	-
	март
	2024

	5202
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135034
	ул. Заречная, 7
	-
	1
	-
	март
	2024

	5203
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135035
	ул. Заречная, 1
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	5204
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135036
	ул. Заречная, 2
	-
	1
	-
	март
	2024

	5205
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135037
	ул. Заречная, 5
	-
	1
	-
	март
	2024

	5206
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201105
	ул. Заречная, 4
	-
	1
	-
	март
	2024

	5207
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201101
	ул. Овощная 1-й проезд, 13
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	5208
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200753
	ул. Дорожная, 23
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	5209
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135038
	ул. Советская, 16В
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5210
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000044
	ул. Мира, 27
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5211
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000540
	ул. Овощная 2-й проезд, 34
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5212
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000541
	ул. Овощная 2-й проезд, 36
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5213
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000542
	ул. Заречная, 7А
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5214
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000043
	ул. Заречная, 3А
	-
	1
	-
	август
	2024

	5215
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000045
	ул. Мира, 3Г
	-
	1
	-
	август
	2024

	5216
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000543
	кнзу 58:05:0220301:481
	-
	1
	-
	август
	2024

	5217
	Шемышейский район
	с. Мачкасы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620193
	ул. Октябрьская, 86
	-
	1
	-
	август
	2022

	5218
	Шемышейский район
	с. Мачкасы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000278
	ул. Набережная, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	5219
	Шемышейский район
	с. Мачкасы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001479
	ул. Октябрьская, 88
	-
	1
	-
	август
	2022

	5220
	Шемышейский район
	с. Мачкасы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001260
	ул. Луговая, 6
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5221
	Наровчатский район
	с. Мелюковка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000163
	ул. Шубинская, 36; кнзу: 58:19:0150102:70
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	5222
	Сердобский район
	с. Мещерское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001480
	ул. Новая, 47А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5223
	Бековский район
	с. Миткирей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600158
	ул. Почтовая, 17, кв. 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5224
	Бековский район
	с. Миткирей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001481
	ул. Александровка, 21
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5225
	Бековский район
	с. Миткирей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135001
	ул. Московская, 88
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5226
	Бековский район
	с. Миткирей
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000230
	ул. Московская, 67
	-
	1
	-
	май
	2024

	5227
	Бековский район
	с. Миткирей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000001
	ул. Александровка, 3А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	5228
	Бековский район
	с. Миткирей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000121
	ул. Московская, 62
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5229
	Бековский район
	с. Миткирей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000544
	ул. Московская, 59
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	5230
	Бековский район
	с. Миткирей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000545
	ул. Александровка, 6
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	5231
	Башмаковский район
	с. Митрофаново
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600028
	ул. Луговая, 17
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5232
	Лунинский район
	с. Михайловка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600571
	ул. Центральная, 17
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5233
	Пачелмский район
	с. Мокрый Мичкасс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630464
	ул. Б. Полевого, 20
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5234
	Пачелмский район
	с. Мокрый Мичкасс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000285
	ул. Юбилейная, 4 - 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5235
	Пачелмский район
	с. Мокрый Мичкасс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201501
	ул. Б. Полевого, 19
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5236
	Шемышейский район
	с. Мордовская Норка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001483
	ул. Набережная, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	5237
	Шемышейский район
	с. Мордовская Норка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001484
	ул. Набережная, 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	5238
	Шемышейский район
	с. Мордовская Норка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620196
	ул. Набережная, 1Г
	-
	1
	-
	август
	2022

	5239
	Шемышейский район
	с. Мордовская Норка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201407
	ул. Дачная, 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5240
	Шемышейский район
	с. Мордовская Норка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001485
	ул. Подгорная, 31
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5241
	Шемышейский район
	с. Мордовская Норка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000279
	ул. Подгорная, 30
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5242
	Шемышейский район
	с. Мордовская Норка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000106
	ул. Набережная, 39
	-
	1
	-
	август
	2024

	5243
	Земетчинский район
	с. Морсово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600185
	ул. Комсомольская, 3; кнзу 58:08:0140202:13
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5244
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001486
	ул. Гагарина, 25
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5245
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001487
	ул. Набережная, 1Г
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5246
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630222
	ул. Заречная, 19
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5247
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200489
	ул. Вокзальная, 15
	-
	1
	-
	август
	2022

	5248
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630221
	ул. Кооперативная, 25 - 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	5249
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630224
	ул. Набережная, 7
	-
	1
	-
	август
	2022

	5250
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630220
	ул. Семафорная, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5251
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200011
	ул. Пионерская, 17
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5252
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200283
	ул. Заречная, 18
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5253
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630219
	ул. Центральная, 36
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5254
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001128
	ул. Гагарина, 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5255
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001127
	ул. Гагарина, 12
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5256
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200924
	ул. Комсомольская, 31
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5257
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200503
	ул. Комсомольская, 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5258
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201188
	ул. Школьная, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5259
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201524
	ул. Молодежная, 8, кв. 1, кнзу 58:08:0140102:25
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5260
	Земетчинский район
	с. Морсово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001488
	ул. Комсомольская, 9а
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5261
	Земетчинский район
	с. Морсово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201427
	ул. Лесная, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5262
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201509
	ул. Школьная, 13
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5263
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147162
	ул. Советская, 1
	-
	1
	-
	май
	2024

	5264
	Земетчинский район
	с. Морсово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000232
	ул. Складская, 25, кв. 2
	-
	1
	-
	май
	2024

	5265
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000072
	ул. Пионерская, 15
	-
	1
	-
	август
	2024

	5266
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000073
	ул. Кооперативная, 2
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5267
	Каменский район
	с. Мочалейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001489
	ул. Удай-оч, 54
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5268
	Каменский район
	с. Мочалейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001490
	ул. Базар-тау, 15; кнзу 58:10:0500204:59
	-
	1
	-
	март
	2022

	5269
	Каменский район
	с. Мочалейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600891
	ул. Миллионная, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5270
	Каменский район
	с. Мочалейка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601202
	ул. Базар-тау, 12
	-
	1
	-
	август
	2023

	5271
	Бековский район
	с. Мошки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001491
	ул. Молодежная, 7 - 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	5272
	Бековский район
	с. Мошки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200293
	ул. Мошковская, 59
	-
	1
	-
	август
	2023

	5273
	Мокшанский район
	с. Муратовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630326
	ул. Школьная, 22
	-
	1
	-
	август
	2022

	5274
	Мокшанский район
	с. Муратовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001492
	ул. Школьная, 25
	-
	1
	-
	август
	2022

	5275
	Мокшанский район
	с. Муратовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000142
	ул. Школьная, 13
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5276
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001493
	ул. Большая, 40
	-
	1
	-
	май
	2022

	5277
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001494
	ул. Курочная, 12
	-
	1
	-
	май
	2022

	5278
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200359
	ул. Курочная, 15, кнзу 58:16:210103:0020
	-
	1
	-
	май
	2022

	5279
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630265
	ул. Курочная, 24
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5280
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630264
	ул. Курочная, 60
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5281
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630263
	ул. Селюшная, 37
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5282
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001495
	ул. Бобровская, 39
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5283
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000117
	ул. Большая, 30
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5284
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600495
	ул. Большая, 48
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5285
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600459
	ул. Большая, 44
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5286
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001838
	ул. Большая, 29
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5287
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600523
	ул. Большая, 33
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5288
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630262
	ул. Курочная, 13; кнзу 58:16:0210103:11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5289
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630273
	ул. Большая, 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5290
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201383
	ул. Бобровская, 38
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5291
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600675
	ул. Малышева, 13
	-
	1
	-
	август
	2022

	5292
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001496
	ул. Красноармейская, 47; кнзу 58:19:0160201:20
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5293
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001497
	ул. Молодежная, 26; кнзу 58:19:0160102:77
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5294
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001498
	ул. Садовая, 17, кв. 3
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5295
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001499
	ул. Красноармейская, 1; кнзу 58:19:0160201:84
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5296
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001500
	ул. Северная, 19; кнзу 58:19:0160401:285
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5297
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001501
	ул. Куприна, 65; кнзу 58:19:0160303:186
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5298
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001502
	ул. Тепличная, 11; кнзу 58:19:0160101:410
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5299
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600657
	ул. Пушкина, 21
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5300
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000157
	ул. Интернациональная, 59
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5301
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001503
	ул. Интернациональная, 80
	-
	1
	-
	август
	2022

	5302
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600542
	ул. Северная, 26
	-
	1
	-
	август
	2022

	5303
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001504
	ул. Гладкова, 24
	-
	1
	-
	август
	2022

	5304
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001505
	ул. Калинина, 26
	-
	1
	-
	август
	2022

	5305
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600568
	ул. Малышева, 12
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5306
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600570
	ул. Северная, 31
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5307
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001506
	ул. Интернациональная, 92
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5308
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001507
	ул. Комсомольская, 25, кв. 4
	-
	1
	-
	август
	2023

	5309
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000546
	ул. Дружинина 66
	-
	1
	-
	март
	2024

	5310
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200974
	ул. Майская, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5311
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001509
	ул. Лермонтова, 81
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5312
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201546
	ул. Красноармейская, 12
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5313
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000547
	ул. Калинина, 70А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	5314
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201301
	ул. Интернациональная, 16
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5315
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001261
	ул. Советская, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5316
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001262
	ул. Толстого, 40
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5317
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147165
	ул. Пионерская, 17
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5318
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200585
	ул. Октябрьская, 1
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	5319
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000548
	ул. Новая, 36
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5320
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147166
	ул. Новая, 1
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5321
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000108
	ул. Рабочая, 29
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	5322
	Шемышейский район
	с. Наумкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001511
	ул. Садовая, 12
	-
	1
	-
	август
	2023

	5323
	Шемышейский район
	с. Наумкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001512
	ул. имени Алексея Чехманова, 40
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5324
	Белинский район
	с. Невежкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600245
	ул. Репьевка 3
	-
	1
	-
	май
	2022

	5325
	Белинский район
	с. Невежкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630008
	ул. Новая 7
	-
	1
	-
	май
	2022

	5326
	Белинский район
	с. Невежкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601520
	ул. Горки, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5327
	Белинский район
	с. Невежкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601474
	ул. Горки, 22
	-
	1
	-
	май
	2022

	5328
	Белинский район
	с. Невежкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630009
	ул. Горки 26
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5329
	Белинский район
	с. Невежкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001513
	ул. Ежкова 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5330
	Белинский район
	с. Невежкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001514
	ул. Долматова 50
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5331
	Белинский район
	с. Невежкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001012
	ул. Долматова. 48
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5332
	Белинский район
	с. Невежкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200513
	ул. Долматова, 21
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5333
	Белинский район
	с. Невежкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-010018
	ул. Горки, 49
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5334
	Белинский район
	с. Нижние Поляны
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000334
	ул. Горная, 34
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5335
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600519
	ул. Гора, 20
	-
	1
	-
	май
	2022

	5336
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001515
	ул. Гора, 17
	-
	1
	-
	май
	2022

	5337
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600753
	ул. Зорька, 12
	-
	1
	-
	май
	2022

	5338
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600778
	ул. Центральная, 15
	-
	1
	-
	май
	2022

	5339
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001839
	ул. Центральная, 4
	-
	1
	-
	май
	2022

	5340
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600775
	ул. Центральная, 7
	-
	1
	-
	май
	2022

	5341
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001516
	ул. Набережная, 21, кв. 1
	-
	1
	-
	май
	2022

	5342
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600632
	ул. Садовая, 43
	-
	1
	-
	май
	2022

	5343
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600438
	ул. Садовая, 28
	-
	1
	-
	май
	2022

	5344
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600630
	ул. Садовая, 22
	-
	1
	-
	май
	2022

	5345
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601367
	ул. Садовая, 29
	-
	1
	-
	май
	2022

	5346
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600464
	ул. Набережная, 16
	-
	1
	-
	май
	2022

	5347
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630392
	ул. Покровская, 59
	-
	1
	-
	май
	2022

	5348
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630390
	ул. Покровская, 72, кв. 2
	-
	1
	-
	май
	2022

	5349
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600952
	ул. Гора, 18, кв. 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5350
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601249
	ул. Садовая, 40
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5351
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630396
	ул. Долгий порядок, 20
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5352
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630395
	ул. Лесоучасток, 3
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5353
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600433
	ул. Гора, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5354
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600520
	ул. Гора, 21
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5355
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000192
	ул. Озерки, 25
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5356
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600510
	ул. Набережная, 21, кв. 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5357
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630389
	ул. Набережная, 21, кв. 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5358
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600521
	ул. Садовая, 46
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5359
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600776
	ул. Центральная, 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5360
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200269
	ул. Набережная, 49
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5361
	Никольский район
	с. Нижний Шкафт
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201523
	ул. Набережная, 39
	-
	1
	-
	июль
	2023

	5362
	Каменский район
	с. Низовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600247
	ул. Центральная, 148
	-
	1
	-
	май
	2022

	5363
	Каменский район
	с. Низовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600238
	ул. Луговая, 25
	-
	1
	-
	май
	2022

	5364
	Каменский район
	с. Низовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600248
	ул. Центральная, 67
	-
	1
	-
	май
	2022

	5365
	Каменский район
	с. Низовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001517
	ул. Кучки, 9
	-
	1
	-
	май
	2022

	5366
	Каменский район
	с. Низовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001518
	ул. Центральная, 71
	-
	1
	-
	май
	2022

	5367
	Каменский район
	с. Низовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001519
	ул. Центральная, 73
	-
	1
	-
	май
	2022

	5368
	Каменский район
	с. Низовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600225
	ул. Деревенская, 30
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5369
	Каменский район
	с. Низовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600252
	ул. Центральная, 143
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5370
	Каменский район
	с. Низовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001520
	ул. Низовка, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5371
	Пензенский район
	с. Никифоровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000549
	ул. Манчжурия, 14
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5372
	Пензенский район
	с. Никифоровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000550
	ул. Центральная, 24
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5373
	Пензенский район
	с. Никифоровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000551
	ул. Манчжурия, 8
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5374
	Бековский район
	с. Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000013
	ул. Центральная, д. 7/3
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5375
	Бековский район
	с. Никольское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147168
	ул. Центральная, 1, кв. 1
	-
	1
	-
	май
	2024

	5376
	Башмаковский район
	с. Никульевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000005
	ул. Возрождения, 32; кнзу: 56:01:360201:191
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5377
	Бессоновский район
	п. Новая Жизнь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000007
	ул. Школьная, 20/1
	-
	1
	-
	август
	2024

	5378
	Лунинский район
	с. Новая Кутля
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000119
	ул. Ленина, 19
	-
	1
	-
	май
	2022

	5379
	Лунинский район
	с. Новая Кутля
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000154
	ул. Чкалова, д. 15Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5380
	Лунинский район
	с. Новая Кутля
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000155
	ул. Чкалова, д. 17
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5381
	Лунинский район
	с. Новая Кутля
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000552
	ул. Чкалова, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	5382
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600723
	ул. Гущина, 9
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5383
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600727
	ул. Гущина, 21
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5384
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601012
	ул. Луговая, 19
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5385
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-001169
	ул. Луговая, 38
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5386
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601021
	ул. Луговая, 13
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5387
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600731
	ул. Нагорная 22
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5388
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601041
	ул. Луговая, 17
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5389
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600720
	ул. Гущина, 19
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5390
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600703
	ул. Гущина, 20
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5391
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201227
	ул. Луговая, 21
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5392
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601059
	ул. Луговая, 9
	-
	1
	-
	август
	2022

	5393
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630372
	ул. Нагорная, 30
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5394
	Нижнеломовский район
	с. Новая Нявка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600951
	ул. Гущина, 32
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5395
	Никольский район
	с. Новая Селя
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630437
	ул. Центральная, 75
	-
	1
	-
	май
	2022

	5396
	Никольский район
	с. Новая Селя
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000205
	ул. Центральная, 43
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5397
	Никольский район
	с. Новая Селя
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000098
	ул. Центральная, 72А
	-
	1
	-
	май
	2024

	5398
	Сердобский район
	с. Новая Студеновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-010331
	ул. Барок, 65
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5399
	Сердобский район
	с. Новая Студеновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147169
	ул. Перекатовка, 8А
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5400
	Шемышейский район
	с. Новая Яксарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000345
	ул. Коммунальная, 6
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5401
	Спасский район
	с. Новозубово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000553
	ул. Луговая, 4, кв. 1
	-
	1
	-
	май
	2024

	5402
	Сердобский район
	с. Новонадеждино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001525
	ул. Солнечная, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5403
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001526
	ул. Центральная, 34; кнзу 58:19:0330201:123
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5404
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600050
	ул. Верхняя, 6; кнзу 58:19:330201:176
	-
	1
	-
	август
	2022

	5405
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200642
	ул. Дальняя, д. 16
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5406
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200834
	ул. Дальняя, 5
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5407
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200306
	ул. Дальняя, 18
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5408
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630351
	ул. Дальняя, 22
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5409
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601042
	ул. Матюшкина, 24
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5410
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001527
	ул. Матюшкина, 18
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5411
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201370
	ул. Дальняя, 12
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5412
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200824
	ул. Центральная, 41
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5413
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001528
	ул. Матюшкина, 28
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5414
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000156
	ул. Матюшкина, 41
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5415
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200414
	ул. Матюшкина, 31
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5416
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601035
	ул. Матюшкина, 37
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5417
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601033
	ул. Матюшкина, 21
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5418
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601037
	ул. Матюшкина, 39
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5419
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601039
	ул. Матюшкина, 33
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5420
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001529
	ул. Озерная, 24
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5421
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001190
	ул. Центральная, 91
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5422
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001191
	ул. Дальняя, 6
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5423
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001840
	ул. Центральная, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5424
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201295
	ул. Центральная, 101
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5425
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201068
	ул. Дальняя, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5426
	Пачелмский район
	с. Новый Валовай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001228
	ул. Нижняя, 20
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5427
	Пачелмский район
	с. Новый Валовай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001229
	ул. Заречная, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5428
	Пачелмский район
	с. Новый Валовай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200923
	ул. Нижняя, 25
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5429
	Пачелмский район
	с. Новый Валовай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-010361
	ул. Заречная, 16
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5430
	Шемышейский район
	с. Новый Мачим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001530
	ул. Центральная, 1; кнзу 58:28:0260202:108
	-
	1
	-
	март
	2022

	5431
	Шемышейский район
	с. Новый Мачим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600808
	ул. Центральная, 40
	-
	1
	-
	август
	2022

	5432
	Шемышейский район
	с. Новый Мачим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620189
	ул. Центральная, 39
	-
	1
	-
	август
	2022

	5433
	Шемышейский район
	с. Новый Мачим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000274
	ул. Центральная, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	5434
	Нижнеломовский район
	с. Новый Шуструй
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000296
	ул. Центральная, 19 - 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5435
	Нижнеломовский район
	с. Новый Шуструй
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600585
	ул. Центральная, 37
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5436
	Нижнеломовский район
	с. Новый Шуструй
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000554
	ул. Центральная, 1
	-
	1
	-
	август
	2024

	5437
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001532
	ул. Овражная, 16; кнзу 58:21:260102:0158
	-
	1
	-
	март
	2022

	5438
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000178
	ул. Полевая, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5439
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200103
	ул. Полевая, 4
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5440
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633193
	ул. Цветочная, 10
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5441
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600093
	ул. Нагорная д 20
	-
	1
	-
	август
	2022

	5442
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001533
	ул. Нагорная, 15
	-
	1
	-
	август
	2022

	5443
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001201
	ул. Цветочная, 6
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5444
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001202
	ул. Заречная, д. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5445
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200484
	ул. Солнечная, 11
	-
	1
	-
	август
	2023

	5446
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200828
	ул. Подгорная, 9
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5447
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001534
	ул. Тепличная, 1а
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5448
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201597
	ул. Юбилейная, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5449
	Нижнеломовский район
	с. Норовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000555
	ул. Полевая, 7
	-
	1
	-
	май
	2024

	5450
	Нижнеломовский район
	с. Овчарное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001536
	ул. Зарека, двлд 1; кнзу 58:21:0330202:50
	-
	1
	-
	август
	2022

	5451
	Нижнеломовский район
	с. Овчарное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000182
	ул. Кремщина, 77
	-
	1
	-
	август
	2022

	5452
	Нижнеломовский район
	с. Овчарное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200488
	ул. Луговая, 21
	-
	1
	-
	август
	2023

	5453
	Нижнеломовский район
	с. Овчарное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201038
	ул. Щемиловка, 29
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5454
	Пензенский район
	с. Оленевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600056
	ул. Дектеревская, 21; кнзу 58:24:0140403:9
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5455
	Пензенский район
	с. Оленевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000248
	ул. Дектеревская, 23
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5456
	Пензенский район
	с. Оленевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001537
	ул. Дектеревская, 29
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5457
	Наровчатский район
	с. Орловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000166
	ул. Садовая, 93
	-
	1
	-
	август
	2022

	5458
	Наровчатский район
	с. Орловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001192
	ул. Садовая, 71а
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5459
	Земетчинский район
	с. Оторма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000080
	ул. Садовая, 3
	-
	1
	-
	июль
	2022

	5460
	Земетчинский район
	с. Оторма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200132
	ул. Новая Деревня, 42
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5461
	Земетчинский район
	с. Оторма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201176
	ул. Садовая, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5462
	Земетчинский район
	с. Оторма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201371
	ул. Высокая, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5463
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001538
	ул. Садовая, 31А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5464
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001539
	ул. Интернациональная, 12А
	-
	1
	-
	март
	2022

	5465
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001540
	ул. Центральная, 32
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5466
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600439
	ул. Мешкова, 31А
	-
	1
	-
	август
	2022

	5467
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601318
	ул. Советская, 40
	-
	1
	-
	август
	2022

	5468
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601408
	ул. Советская, 42
	-
	1
	-
	август
	2022

	5469
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601320
	ул. Советская, 41
	-
	1
	-
	август
	2022

	5470
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601407
	ул. Советская, 43
	-
	1
	-
	август
	2022

	5471
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630150
	ул. Боевая, 10
	-
	1
	-
	август
	2022

	5472
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601319
	ул. Советская, 39
	-
	1
	-
	август
	2022

	5473
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001541
	ул. Советская, 29
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5474
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001841
	ул. Интернациональная, 17
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5475
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001542
	ул. Интернациональная, 6
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5476
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600183
	ул. Интернациональная, 14
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5477
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001543
	ул. Боевая, 43
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5478
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601030
	ул. Комсомольская, 13
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5479
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600687
	ул. Боевая, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5480
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630149
	ул. Арбатская, 17А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5481
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001544
	ул. Пионерская, 24
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5482
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001080
	ул. Строителей, 22
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5483
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001081
	ул. Арбатская, 11
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5484
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201110
	ул. Центральная, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5485
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000047
	ул. Советская, 36
	-
	1
	-
	август
	2024

	5486
	Нижнеломовский район
	с. Пешая Слобода
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001545
	ул. Грачевка, 10; кнзу 58:21:0280203:240
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5487
	Нижнеломовский район
	с. Пешая Слобода
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000188
	ул. Быстровка, 41
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5488
	Нижнеломовский район
	с. Пешая Слобода
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000556
	ул. Новенькая, 20
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5489
	Белинский район
	с. Пичевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600217
	ул. Уроновка, 14
	-
	1
	-
	май
	2022

	5490
	Белинский район
	с. Пичевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001547
	ул. Уроновка, 6
	-
	1
	-
	май
	2022

	5491
	Мокшанский район
	с. Плесс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000336
	ул. Центральная, 48
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5492
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001548
	ул. Подгорная, 23А
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	5493
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601517
	ул. Ломовка, 36
	-
	1
	-
	август
	2022

	5494
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000133
	ул. Луневка, 51
	-
	1
	-
	август
	2022

	5495
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601313
	ул. Ломовская, 54
	-
	1
	-
	август
	2022

	5496
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201020
	ул. Подгорная, д 28
	-
	1
	-
	август
	2022

	5497
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630315
	ул. Ломовка, 56
	-
	1
	-
	август
	2022

	5498
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001549
	ул. Подгорная, 38
	-
	1
	-
	август
	2022

	5499
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201590
	ул. Подгорная, 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5500
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000160
	ул. Подгорная, 35
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5501
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200124
	ул. Ломовка, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5502
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000174
	ул. Подгорная, 36
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5503
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001550
	ул. Подгорная, 34
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5504
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001551
	ул. Подгорная, 31
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5505
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001552
	ул. Подгорная, 30
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5506
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201022
	ул. Подгорная, 27
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5507
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200068
	ул. Луневка, 55
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5508
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001553
	ул. Подгорная, 22
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5509
	Мокшанский район
	с. Подгорное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001554
	ул. Малая Хомяковка, 48
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5510
	Белинский район
	с. Поим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001555
	ул. Садовая, 27; кнзу 58:04:0170101:1198
	-
	1
	-
	август
	2022

	5511
	Белинский район
	с. Поим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600206
	ул. Пушкинская 20
	-
	1
	-
	май
	2022

	5512
	Белинский район
	с. Поим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600205
	ул. Пушкинская 71
	-
	1
	-
	май
	2022

	5513
	Белинский район
	с. Поим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600196
	ул. Пушкинская 84
	-
	1
	-
	май
	2022

	5514
	Белинский район
	с. Поим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600203
	ул. Лекарская 57
	-
	1
	-
	май
	2022

	5515
	Белинский район
	с. Поим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600103
	ул. Московская, 115
	-
	1
	-
	май
	2022

	5516
	Белинский район
	с. Поим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600308
	ул. Кустарная, 39
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5517
	Белинский район
	с. Поим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600204
	ул. Интернациональная 69
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5518
	Белинский район
	с. Поим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601303
	ул. Пушкинская - 94
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5519
	Белинский район
	с. Поим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001013
	ул. Липачева, 33
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5520
	Белинский район
	с. Поим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200982
	ул. Лермонтовская, 99
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5521
	Белинский район
	с. Поим
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000144
	ул. Набережная, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5522
	Белинский район
	с. Поим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000004
	ул. К. Маркса, 1
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5523
	Белинский район
	с. Поим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000557
	ул. Набережная, 24
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	5524
	Каменский район
	с. Покровская Варежка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201431
	ул. Болдаревка, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5525
	Каменский район
	с. Покровская Варежка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201432
	ул. Бужиновка, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5526
	Каменский район
	с. Покровская Варежка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201434
	ул. Николаевка, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5527
	Каменский район
	с. Покровская Варежка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201575
	ул. Бужиновка, 10
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5528
	Каменский район
	с. Покровская Варежка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201435
	ул. Болдаревка, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5529
	Каменский район
	с. Покровская Варежка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201576
	ул. Горновка, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5530
	Каменский район
	с. Покровская Варежка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001556
	ул. Николаевка, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5531
	Каменский район
	с. Покровская Варежка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201438
	ул. Бужиновка, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5532
	Каменский район
	с. Покровская Варежка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201441
	ул. Николаевка, 11А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5533
	Каменский район
	с. Покровская Варежка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201442
	ул. Николаевка, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5534
	Каменский район
	с. Покровская Варежка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201599
	ул. Кузьмичевка, 13
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5535
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200368
	ул. Центральная 31
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5536
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201436
	ул. Полевая, 4
	-
	1
	-
	август
	2023

	5537
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001557
	ул. Полевая, 2
	-
	1
	-
	август
	2023

	5538
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001558
	ул. Полевая, 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	5539
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001559
	ул. Дорожная, 7 - 2
	-
	1
	-
	август
	2023

	5540
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001560
	ул. Дорожная, 5 - 2
	-
	1
	-
	август
	2023

	5541
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001561
	ул. Дорожная, 4 - 2
	-
	1
	-
	август
	2023

	5542
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001562
	ул. Дорожная, 4 - 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	5543
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001563
	ул. Дорожная, 3 - 3
	-
	1
	-
	август
	2023

	5544
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001564
	ул. Дорожная, 3 - 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	5545
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001565
	ул. Дорожная, 1 - 2
	-
	1
	-
	август
	2023

	5546
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001566
	ул. Дорожная, 1 - 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	5547
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001567
	ул. Центральная, 5
	-
	1
	-
	август
	2023

	5548
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001568
	ул. Дорожная, 7
	-
	1
	-
	август
	2023

	5549
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201573
	ул. Центральная, 2
	-
	1
	-
	август
	2023

	5550
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201564
	ул. Центральная, 6
	-
	1
	-
	август
	2023

	5551
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001569
	ул. Центральная, 8
	-
	1
	-
	август
	2023

	5552
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001570
	ул. Центральная, 15
	-
	1
	-
	август
	2023

	5553
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201422
	ул. Центральная, 14
	-
	1
	-
	август
	2023

	5554
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200778
	ул. Центральная, 14а
	-
	1
	-
	август
	2023

	5555
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201443
	ул. Центральная, 16
	-
	1
	-
	август
	2023

	5556
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200372
	ул. Центральная, 19
	-
	1
	-
	август
	2023

	5557
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200901
	ул. Центральная, 21
	-
	1
	-
	август
	2023

	5558
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200729
	ул. Центральная, 22
	-
	1
	-
	август
	2023

	5559
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200722
	ул. Центральная, 23
	-
	1
	-
	август
	2023

	5560
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001571
	ул. Центральная, 26
	-
	1
	-
	август
	2023

	5561
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201216
	ул. Центральная, 29
	-
	1
	-
	август
	2023

	5562
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001572
	ул. Центральная, 32 - 2
	-
	1
	-
	август
	2023

	5563
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001573
	ул. Центральная, 32 - 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	5564
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147180
	ул. Центральная, 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	5565
	Колышлейский район
	с. Приволье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001574
	ул. Центральная, 11
	-
	1
	-
	август
	2023

	5566
	Сердобский район
	с. Пригородное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620178
	ул. Счастливая, 53
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5567
	Сердобский район
	с. Пригородное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620180
	ул. Чижановка, 90
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5568
	Сердобский район
	с. Пригородное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620179
	пр. Колхозный, 54
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5569
	Сердобский район
	с. Пригородное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600131
	ул. Тупор, 11
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5570
	Сердобский район
	с. Пригородное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620176
	ул. Скворцовка, 131
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5571
	Сердобский район
	с. Пригородное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620177
	ул. Скворцовка, 144
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5572
	Сердобский район
	с. Пригородное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001575
	ул. Скворцовка, 132
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5573
	Сердобский район
	с. Пригородное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001576
	ул. Скворцовка, 149
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5574
	Сердобский район
	с. Пригородное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000255
	ул. Тупор, 88
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5575
	Сердобский район
	с. Пригородное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200477
	ул. Заречная, 12
	-
	1
	-
	август
	2023

	5576
	Сердобский район
	с. Пригородное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200272
	ул. Пески 1, д. 4а
	-
	1
	-
	август
	2023

	5577
	Сердобский район
	с. Пригородное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200734
	Октябрьский проезд, 25/2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5578
	Сердобский район
	с. Пригородное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200832
	ул. Шировка, 13
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5579
	Сердобский район
	с. Пригородное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147181
	ул. Тупор, 37
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5580
	Сердобский район
	с. Пригородное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000559
	ул. Луговая, 45
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5581
	Сердобский район
	с. Пригородное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000560
	ул. Чижановка, 17А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	5582
	Сердобский район
	с. Пригородное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000561
	ул. Тупор, 47
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	5583
	Бессоновский район
	с. Проказна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001578
	ул. Липочный Порядок, 14
	-
	1
	-
	август
	2022

	5584
	Бессоновский район
	с. Проказна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001579
	ул. Липочный порядок 16
	-
	1
	-
	август
	2022

	5585
	Бессоновский район
	с. Проказна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630172
	ул. Липочный порядок, 26
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5586
	Бессоновский район
	с. Проказна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630173
	ул. Чернов Порядок, 30А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5587
	Бессоновский район
	с. Проказна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001580
	ул. Непочетовка, 13
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5588
	Бессоновский район
	с. Проказна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001581
	ул. Непочетовка, 11
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5589
	Бессоновский район
	с. Проказна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001582
	ул. Архангельская, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5590
	Бессоновский район
	с. Проказна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200186
	ул. Непочетовка, 17
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5591
	Бессоновский район
	с. Проказна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630174
	ул. Непочетовка, 15Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5592
	Бессоновский район
	с. Проказна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000047
	ул. Липочный порядок, 9
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	5593
	Бессоновский район
	с. Проказна
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630175
	ул. Чернов порядок, 19
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5594
	Нижнеломовский район
	с. Прянзерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000189
	ул. Андреевка, 18; кнзу: 58:21:310102:40
	-
	1
	-
	март
	2022

	5595
	Каменский район
	с. Пустынь
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001583
	ул. Центральная, 71
	-
	1
	-
	август
	2023

	5596
	Белинский район
	с. Пушанино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001584
	ул. Пригородная, 162а; кнзу 58:04:0180301:1537
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	5597
	Бессоновский район
	с. Пыркино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001585
	ул. Лунная, 23
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5598
	Бессоновский район
	с. Пыркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600193
	ул. Центральная, 354
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5599
	Бессоновский район
	с. Пыркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000286
	ул. Центральная, 346
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5600
	Бессоновский район
	с. Пыркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630468
	ул. Малиновка, 43А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5601
	Бессоновский район
	с. Пыркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630467
	ул. Центральная, 13А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5602
	Бессоновский район
	с. Пыркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630466
	ул. Малиновка, 3А
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	5603
	Бессоновский район
	с. Пыркино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001586
	ул. Малиновка, 43
	-
	1
	-
	август
	2023

	5604
	Бессоновский район
	с. Пыркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001082
	ул. Центральная, 212
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5605
	Бессоновский район
	с. Пыркино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001587
	ул. Станционная, 8А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5606
	Колышлейский район
	с. Раевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000111
	ул. Раевская, 52а
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5607
	Колышлейский район
	с. Раевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600344
	ул. Раевская, 44
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5608
	Колышлейский район
	с. Раевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600353
	ул. Раевская, 25
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5609
	Колышлейский район
	с. Раевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600398
	ул. Раевская, 42
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5610
	Колышлейский район
	с. Раевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000562
	ул. Раевская, 1А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	5611
	Земетчинский район
	с. Раево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000081
	ул. Рабочая, 28
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5612
	Земетчинский район
	с. Раево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001588
	ул. Моршанская, 32а
	-
	1
	-
	август
	2022

	5613
	Земетчинский район
	с. Раево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601429
	ул. Советская, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	5614
	Земетчинский район
	с. Раево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630231
	ул. Октябрьская, 35
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5615
	Земетчинский район
	с. Раево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001589
	ул. Октябрьская, 37
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5616
	Земетчинский район
	с. Раево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001129
	ул. Рабочая, 21
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5617
	Земетчинский район
	с. Раево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201125
	ул. Советская, 18
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5618
	Земетчинский район
	с. Раево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135058
	ул. Моршанская, 27
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	5619
	Земетчинский район
	с. Раево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000563
	ул. Советская, 77
	-
	1
	-
	октябрь
	2024

	5620
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001590
	ул. Рабочая, 61
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5621
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001591
	ул. Рабочая, 37 "в"; кнзу 58:18:0820211:680
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5622
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001592
	ул. Загоскина, 47; кнзу 58:18:0820205:71
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5623
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001593
	ул. Алексеевка, 38А; кнзу 58:18:0820207:127
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5624
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001594
	кнзу 58:18:09605047:77
	-
	1
	-
	август
	2022

	5625
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200120
	ул. Рыболовная, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	5626
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001595
	ул. Московская, 19
	-
	1
	-
	август
	2022

	5627
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001596
	ул. Ратаниной, 23
	-
	1
	-
	август
	2022

	5628
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630309
	ул. Ратаниной, 34
	-
	1
	-
	август
	2022

	5629
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001597
	ул. Михайловка, 19
	-
	1
	-
	август
	2022

	5630
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600209
	ул. Мокшанцева, 33Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	5631
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630311
	ул. Нагорная, 10
	-
	1
	-
	август
	2022

	5632
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630305
	ул. Мокшанцева, 57Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5633
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001598
	ул. Пушкарская, кнзу 58:18:0820212:436
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5634
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630312
	ул. Советская, 29
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5635
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630307
	ул. Привокзальная, 13
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5636
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630308
	ул. Овражная, 4а
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5637
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630314
	ул. Московская, 1в
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5638
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001185
	ул. Железнодорожная, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5639
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001599
	ул. Алексеевка 33
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5640
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601442
	ул. Новички 37
	-
	1
	-
	август
	2023

	5641
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001600
	ул. Дачная 5а
	-
	1
	-
	август
	2023

	5642
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001186
	ул. Железнодорожная, 33
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5643
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201387
	ул. Советская, 30
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5644
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135065
	ул. Оздоровительная, 21
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5645
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135066
	ул. Оздоровительная, 30
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5646
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001601
	ул. Нагорная, 35; кнзу 58:06:0380101:210
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5647
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001602
	ул. Нагорная, 36; кнзу: 58:06:0380101:234
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5648
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601305
	ул. Нагорная, 5; кнзу 58:06:0380101:197
	-
	1
	-
	август
	2022

	5649
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601301
	ул. Нагорная, 34
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5650
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601298
	ул. Нагорная, 24
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5651
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601300
	ул. Нагорная, 32
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5652
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200413
	ул. Нагорная, 15
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5653
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620046
	ул. Мичурина, 25
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5654
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620045
	ул. Набережная, 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5655
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001603
	ул. Нагорная, 10
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5656
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620044
	ул. Нагорная, 41
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5657
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620043
	ул. Советская, 25
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5658
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200822
	ул. Рабочая, 14
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5659
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001604
	ул. Нагорная, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	5660
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201346
	ул. Полевая. 58
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5661
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147184
	ул. Садовая, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5662
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000564
	ул. Молодежная, 9
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5663
	Сердобский район
	с. Репьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001251
	ул. Бутырки, д. 27
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5664
	Сердобский район
	с. Репьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001606
	ул. Бутырки, д. 37
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5665
	Сердобский район
	с. Репьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147185
	ул. Центральная, 2
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	5666
	Лунинский район
	с. Родники
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000126
	ул. Добролюбовка, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5667
	Наровчатский район
	с. Рождественно-Тезиково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000162
	ул. Октябрьская, 20А
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5668
	Вадинский район
	с. Ртищево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200453
	ул. Заречная, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	5669
	Вадинский район
	с. Ртищево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200159
	ул. Заречная, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	5670
	Вадинский район
	с. Ртищево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620052
	ул. Заречная, 33б
	-
	1
	-
	август
	2022

	5671
	Вадинский район
	с. Ртищево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620051
	ул. Заречная, 36
	-
	1
	-
	август
	2022

	5672
	Вадинский район
	с. Ртищево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001098
	ул. Заречная, 14
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5673
	Спасский район
	с. Рузаново
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000263
	ул. Совхозная, 33, кв. 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5674
	Спасский район
	с. Рузаново
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630454
	ул. Хутора, 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5675
	Мокшанский район
	с. Русская Муромка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001607
	ул. Заречная, 24
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5676
	Мокшанский район
	с. Русская Муромка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001842
	ул. Заречная, 23
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5677
	Шемышейский район
	с. Русская Норка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620202
	ул. Центральная, 41
	-
	1
	-
	август
	2022

	5678
	Шемышейский район
	с. Русская норка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000283
	ул. Новая, 22
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5679
	Шемышейский район
	с. Русская Норка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001608
	ул. Новая, 23
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5680
	Шемышейский район
	с. Русская Норка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001609
	ул. Новая, 24
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5681
	Шемышейский район
	с. Русская Норка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620203
	ул. Новая, 10
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5682
	Шемышейский район
	с. Русская Норка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001610
	ул. Центральная, 40
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5683
	Спасский район
	с. Русский Пимбур
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147186
	ул. Калинина, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5684
	Пачелмский район
	с. Русско-Никольское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001230
	ул. Курган, 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5685
	Пачелмский район
	с. Русско-Никольское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630444
	ул. Бурина, 6
	-
	1
	-
	май
	2022

	5686
	Пачелмский район
	с. Русско-Никольское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630443
	ул. Горка, 8
	-
	1
	-
	май
	2022

	5687
	Пачелмский район
	с. Русско-Никольское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630442
	ул. Курган, 18
	-
	1
	-
	май
	2022

	5688
	Пачелмский район
	с. Русско-Никольское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630445
	ул. Бурина, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5689
	Земетчинский район
	с. Рянза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600475
	ул. Речная, 130
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5690
	Земетчинский район
	с. Рянза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600472
	ул. Речная, 126
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5691
	Земетчинский район
	с. Рянза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000074
	ул. Речная, 152
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5692
	Земетчинский район
	с. Рянза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600469
	ул. Речная, 101
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5693
	Земетчинский район
	с. Рянза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201124
	ул. Речная, 90
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5694
	Земетчинский район
	с. Рянза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001130
	ул. Речная, 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5695
	Земетчинский район
	с. Рянза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201342
	ул. Речная, 26
	-
	1
	-
	август
	2023

	5696
	Земетчинский район
	с. Рянза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001132
	ул. Речная, 157
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5697
	Земетчинский район
	с. Рянза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001133
	ул. Речная, 121
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5698
	Пензенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000242
	ул. Новая 2В
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5699
	Пензенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001249
	ул. Пушкина, 25
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5700
	Пензенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200967
	ул. Садовая, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5701
	Пензенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200927
	ул. Садовая, 12
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5702
	Пензенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201118
	ул. Школьная, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5703
	Пензенский район
	с. Саловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200973
	ул. Мира, 30
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5704
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001611
	ул. Садовая, 38 - 4; кнзу 58:08:0260305:107
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5705
	Сердобский район
	с. Салтыково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600097
	ул. Центральная, 193
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5706
	Сердобский район
	с. Салтыково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001612
	ул. Центральная, 69
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5707
	Сердобский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600448
	ул. Центральная, 20
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5708
	Сердобский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620169
	ул. Нижний проезд, 7а
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5709
	Сердобский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600450
	ул. Центральная, 24
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5710
	Сердобский район
	с. Салтыково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600134
	ул. Центральная д 13
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5711
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630216
	ул. Гагарина, 101
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5712
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001613
	ул. Гагарина, 103
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5713
	Сердобский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620171
	ул. Центральная д 26
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5714
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630217
	ул. Первомайская, 19
	-
	1
	-
	август
	2022

	5715
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630215
	ул. Первомайская, 54
	-
	1
	-
	август
	2022

	5716
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601150
	ул. Первомайская, 52
	-
	1
	-
	август
	2022

	5717
	Сердобский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001614
	ул. Центральная, д 65
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5718
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600836
	ул. Ленина, 17
	-
	1
	-
	август
	2022

	5719
	Сердобский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000253
	ул. Центральная, д. 60
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5720
	Сердобский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600553
	ул. Центральная, д. 22
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5721
	Сердобский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001615
	ул. Центральная, 45Б
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5722
	Сердобский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620168
	ул. Центральная, 51А
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5723
	Сердобский район
	с. Салтыково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001616
	ул. Центральная, д 45В
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5724
	Сердобский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600115
	ул. Центральная, 169
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5725
	Сердобский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600886
	пр. Нижний, 5а
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5726
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630214
	ул. Ленина, 34
	-
	1
	-
	август
	2022

	5727
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600619
	ул. Ленина, 66
	-
	1
	-
	август
	2022

	5728
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601302
	ул. Первомайская, 17
	-
	1
	-
	август
	2022

	5729
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600854
	ул. Ленина, 16
	-
	1
	-
	август
	2022

	5730
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201245
	ул. Ленина, 61
	-
	1
	-
	август
	2022

	5731
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600925
	ул. Ленина 19
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5732
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001617
	ул. Ленина, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5733
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600945
	ул. Ленина, 59
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5734
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200001
	ул. Лесная, 23
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5735
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200002
	ул. Лесная, 6
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5736
	Сердобский район
	с. Салтыково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600067
	ул. Центральная, 85
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5737
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601257
	ул. Первомайская, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5738
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600995
	ул. Первомайская, 76
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5739
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630213
	ул. Советская, 7
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5740
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600608
	ул. Ленина, 5
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5741
	Сердобский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620170
	ул. Центральная, д. 70
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5742
	Сердобский район
	с. Салтыково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600541
	ул. Центральная, 93
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5743
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001134
	ул. Первомайская, 35
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5744
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001136
	ул. Советская, 32
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5745
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001137
	ул. Советская, 22
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5746
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200024
	ул. Первомайская, 22
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5747
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001138
	ул. Молодежная, 14а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5748
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001139
	ул. Молодежная, 15
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5749
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001141
	ул. Гагарина, 56
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5750
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001140
	ул. Гагарина, 54
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5751
	Сердобский район
	с. Салтыково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600916
	проезд Нижний, 12
	-
	1
	-
	август
	2023

	5752
	Сердобский район
	с. Салтыково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200381
	ул. Центральная, 40
	-
	1
	-
	август
	2023

	5753
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200917
	ул. Советская, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5754
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201182
	ул. Советская, 54
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5755
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201168
	ул. Гагарина, 53
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5756
	Земетчинский район
	с. Салтыково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000565
	ул. Садовая, 12
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	5757
	Лунинский район
	с. Сандерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000123
	ул. Приозерная, 47; кнзу 58:16:0560101:42
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5758
	Лунинский район
	с. Сандерки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633123
	ул. Приозерная, 17А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5759
	Лунинский район
	с. Сандерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001173
	ул. Приозерная, 75
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5760
	Малосердобинский район
	с. Саполга
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001618
	ул. Молодежная, 24
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5761
	Белинский район
	с. Свищевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001619
	ул. Ивановская, 17
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5762
	Белинский район
	с. Свищевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600194
	ул. Ивановская, 107
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5763
	Белинский район
	с. Свищевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001620
	ул. Ивановская, 81А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5764
	Вадинский район
	с. Свищево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000063
	ул. Дорожная, 26
	-
	1
	-
	август
	2022

	5765
	Вадинский район
	с. Свищево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620058
	ул. Дорожная, 22
	-
	1
	-
	август
	2022

	5766
	Вадинский район
	с. Свищево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620057
	ул. Дорожная, 18
	-
	1
	-
	август
	2022

	5767
	Сердобский район
	с. Секретарка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600913
	ул. Ладыженка д. 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5768
	Вадинский район
	с. Серго-Поливаново
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000064
	ул. Советская, 111, 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5769
	Вадинский район
	с. Серго-Поливаново
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000056
	ул. Колхозная, 19
	-
	1
	-
	август
	2024

	5770
	Вадинский район
	с. Серго-Поливаново
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000057
	ул. Советская, 31
	-
	1
	-
	август
	2024

	5771
	Никольский район
	с. Серман
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601236
	ул. Ленинская, 68
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5772
	Никольский район
	с. Серман
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630428
	ул. Русская, 64
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5773
	Никольский район
	с. Серман
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600984
	ул. Ленинская, 70
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5774
	Никольский район
	с. Серман
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630427
	ул. Лесная, 1, кв. 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5775
	Никольский район
	с. Серман
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630426
	ул. Русская, 16
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5776
	Никольский район
	с. Серман
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630429
	ул. Ленинская, 84, кв. 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5777
	Никольский район
	с. Серман
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001220
	ул. Мокшанская, 74
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5778
	Никольский район
	с. Серман
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135092
	ул. Центральная, 4, кнзу 58:22:0890103:133
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5779
	Никольский район
	с. Серман
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201378
	ул. Лесная, 9, кв. 1, кнзу 58:22:0890101:46
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5780
	Нижнеломовский район
	с. Серый Ключ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000190
	ул. Центральная, 35
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5781
	Шемышейский район
	с. Синодское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001621
	ул. Луговая, 30
	-
	1
	-
	август
	2023

	5782
	Шемышейский район
	с. Синодское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201305
	ул. Садовая, 44
	-
	1
	-
	август
	2023

	5783
	Шемышейский район
	с. Синодское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201566
	ул. Молодежная, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5784
	Лунинский район
	с. Синорово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600230
	ул. Предречная, 26, кнзу 58:16:0610101:16
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5785
	Лунинский район
	с. Синорово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201014
	ул. Луговая, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5786
	Наровчатский район
	с. Сканово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001843
	ул. Вишневая, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5787
	Наровчатский район
	с. Сканово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000566
	ул. Сахалинская, 12
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5788
	Мокшанский район
	с. Скачки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001623
	ул. Демин Конец 24
	-
	1
	-
	август
	2022

	5789
	Мокшанский район
	с. Скачки
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630332
	ул. Большая, 29
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5790
	Мокшанский район
	с. Скачки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001187
	ул. Большая, 53
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5791
	Мокшанский район
	с. Скачки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630334
	ул. Красная, 28
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5792
	Мокшанский район
	с. Скачки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001188
	ул. Красная, 32
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5793
	Мокшанский район
	с. Скачки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001624
	ул. Кульмановка, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5794
	Мокшанский район
	с. Скачки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200590
	ул. Красная, 43
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5795
	Мокшанский район
	с. Скачки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135067
	ул. Красная, кнзу 58:18:0420101:284
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5796
	Каменский район
	с. Скворечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600007
	ул. Неуструева, 66
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	5797
	Каменский район
	с. Скворечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600005
	ул. Речная, 105
	-
	1
	-
	май
	2022

	5798
	Каменский район
	с. Скворечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600153
	ул. Неуструева, 56
	-
	1
	-
	май
	2022

	5799
	Каменский район
	с. Скворечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600004
	ул. Неуструева, 60
	-
	1
	-
	май
	2022

	5800
	Каменский район
	с. Скворечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600160
	ул. Неуструева, 52
	-
	1
	-
	май
	2022

	5801
	Каменский район
	с. Скворечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600167
	ул. Неуструева, 54
	-
	1
	-
	май
	2022

	5802
	Каменский район
	с. Скворечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001625
	ул. Неуструева, 55
	-
	1
	-
	май
	2022

	5803
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001626
	ул. Садовая, 4Б
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5804
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000251
	ул. Хохловка, 20
	-
	1
	-
	август
	2022

	5805
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001627
	ул. Садовая, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	5806
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001628
	ул. Хохловка, 33
	-
	1
	-
	август
	2022

	5807
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000246
	ул. Хохловка, 9
	-
	1
	-
	август
	2022

	5808
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001629
	ул. Хохловка, 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	5809
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001630
	ул. Хохловка, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	5810
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201104
	ул. Хохловка, 28
	-
	1
	-
	август
	2022

	5811
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001631
	ул. Хохловка, 5
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5812
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000244
	ул. Хохловка, 19
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5813
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001632
	ул. Хохловка 35
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5814
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001633
	ул. Хохловка 36
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5815
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001634
	ул. Хохловка, 34
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5816
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001635
	ул. Хохловка, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5817
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001636
	ул. Хохловка, 38
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5818
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001637
	ул. Хохловка, 37
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5819
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201374
	ул. Хохловка, 30
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5820
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135082
	ул. Хохловка, 17
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5821
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135081
	ул. Хохловка, 18
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5822
	Башмаковский район
	с. Соломинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600361
	ул. Базарная, 64
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5823
	Башмаковский район
	с. Соломинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001638
	ул. Базарная, 61
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5824
	Башмаковский район
	с. Соломинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000002
	ул. Базарная, 73
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5825
	Башмаковский район
	с. Соломинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630002
	ул. Базарная, 58
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5826
	Башмаковский район
	с. Соломинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201415
	ул. Молодежная, 7/1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5827
	Башмаковский район
	с. Соломинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000168
	ул. Центральная, 7, кв. 2
	-
	1
	-
	май
	2024

	5828
	Башмаковский район
	с. Соломинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000567
	ул. Базарная, 32
	-
	1
	-
	август
	2024

	5829
	Нижнеломовский район
	с. Сорокино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001640
	ул. Барская, 8; кнзу 58:21:0030103:8
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5830
	Нижнеломовский район
	с. Сорокино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200912
	ул. Вольная, 12
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5831
	Нижнеломовский район
	с. Сорокино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200918
	ул. Вольная, 9
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5832
	Нижнеломовский район
	с. Сорокино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000090
	ул. Вольная, 42
	-
	1
	-
	август
	2024

	5833
	Башмаковский район
	с. Соседка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000006
	ул. Кирова, 15 - 3; кнзу 58:01:0300401:109
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5834
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001641
	ул. Почтовая, 43А
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	5835
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600045
	ул. Революционная, д. 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5836
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600043
	ул. Садовая, 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5837
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620020
	ул. Первомайская, 8
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5838
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600346
	ул. Революционная, 1
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5839
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001642
	ул. Центральная, 205
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5840
	Бессоновский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000042
	ул. Центральная, 206
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5841
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000008
	ул. Первомайская, 20
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5842
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620023
	ул. Ленинская д 56
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5843
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620021
	ул. Ленинская, 121
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5844
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620022
	ул. Первомайская, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5845
	Бессоновский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630167
	ул. Лесная 1а
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5846
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620024
	ул. Хоперная, 26
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5847
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001004
	ул. Первомайская, 15
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5848
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001005
	ул. Ленинская, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5849
	Бековский район
	с. Сосновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200365
	ул. Комсомольская, 26
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5850
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620026
	ул. Ленинская, 61
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5851
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620025
	ул. Вокзальная, 29
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5852
	Бессоновский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001643
	ул. Садовка, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5853
	Бессоновский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001084
	ул. Садовка, 23А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5854
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001006
	ул. Почтовая, 79
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5855
	Бековский район
	с. Сосновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200902
	ул. Вокзальная, 9
	-
	1
	-
	август
	2023

	5856
	Бессоновский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001083
	ул. Садовка, 7
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5857
	Бековский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201537
	ул. Ленинская, 105
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5858
	Бессоновский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000123
	ул. Заводская, 4
	-
	1
	-
	август
	2024

	5859
	Бессоновский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000568
	ул. Лесная, 129А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	5860
	Бессоновский район
	с. Сосновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000048
	ул. Центральная, 143А
	-
	1
	-
	август
	2024

	5861
	Бековский район
	с. Сосновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000569
	ул. Садовая, 45
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5862
	Бековский район
	с. Сосновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000570
	ул. Центральная, 28 - 2
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	5863
	Сердобский район
	с. Софьино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620183
	ул. Есенина, 61
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5864
	Сердобский район
	с. Софьино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000258
	ул. Пушкина д 19
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5865
	Сердобский район
	с. Софьино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620182
	ул. Орловка д 21
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5866
	Сердобский район
	с. Софьино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620181
	ул. Пушкина д 24
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5867
	Сердобский район
	с. Софьино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001253
	ул. Пушкина д 20Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5868
	Сердобский район
	с. Софьино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001254
	ул. Есенина, 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5869
	Пензенский район
	с. Спасско-Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000374
	ул. Лесная, 38
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5870
	Каменский район
	с. Старая Есинеевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600073
	ул. Железнодорожная, 14
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5871
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000240
	ул. Быстровка, 11
	-
	1
	-
	август
	2022

	5872
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001646
	ул. Быстровка, 25
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5873
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001647
	ул. Быстровка, 1б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5874
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620164
	ул. Быстровка, 54
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5875
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620165
	ул. Виглевка, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5876
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200732
	ул. Быстровка, 31
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5877
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200676
	ул. Быстровка, 56
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5878
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620162
	ул. Комсомольская, 46
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5879
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001648
	ул. Быстровка 66А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5880
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001649
	ул. Быстровка, 50
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5881
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001650
	ул. Быстровка, 57
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5882
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200673
	ул. Быстровка, 52
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5883
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201577
	ул. Советская, 54
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5884
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001651
	ул. Советская, 48
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5885
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200069
	ул. Советская, 47
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5886
	Лунинский район
	с. Старая Кутля
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000127
	ул. М. Горького, 60
	-
	1
	-
	август
	2022

	5887
	Колышлейский район
	с. Старая Потловка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200811
	ул. Центральная, 3
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5888
	Никольский район
	с. Старая Селя
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001652
	ул. Центральная, 63
	-
	1
	-
	май
	2022

	5889
	Никольский район
	с. Старая Селя
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630416
	ул. Центральная, 38
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5890
	Никольский район
	с. Старая Селя
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630417
	ул. Центральная, 44
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5891
	Никольский район
	с. Старая Селя
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630415
	ул. Центральная, 65
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5892
	Никольский район
	с. Старая Селя
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000197
	ул. Центральная, 107
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5893
	Шемышейский район
	с. Старая Яксарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001653
	ул. Заречная, 42а
	-
	1
	-
	август
	2022

	5894
	Шемышейский район
	с. Старая Яксарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620197
	ул. Береговая, 16
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5895
	Шемышейский район
	с. Старая Яксарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600074
	ул. Заречная, 42
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5896
	Шемышейский район
	с. Старая Яксарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000280
	ул. Береговая, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5897
	Шемышейский район
	с. Старая Яксарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001263
	ул. Береговая, 36
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5898
	Шемышейский район
	с. Старая Яксарка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000592
	ул. Береговая, 36/3
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	5899
	Шемышейский район
	с. Старая Яксарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135086
	кнзу 58:28:0520401:419
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5900
	Шемышейский район
	с. Старая Яксарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135087
	ул. Береговая, 33
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5901
	Шемышейский район
	с. Старое Демкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001654
	ул. Зеленая, 12
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5902
	Шемышейский район
	с. Старое Демкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001655
	ул. Светлая, 113
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5903
	Шемышейский район
	с. Старое Демкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620188
	ул. Нагорная, 74
	-
	1
	-
	август
	2022

	5904
	Шемышейский район
	с. Старое Демкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001656
	ул. Нагорная, 47
	-
	1
	-
	август
	2022

	5905
	Шемышейский район
	с. Старое Демкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001657
	ул. Нагорная, 22
	-
	1
	-
	август
	2022

	5906
	Шемышейский район
	с. Старое Демкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-620187
	ул. Центральная, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5907
	Шемышейский район
	с. Старое Демкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001658
	ул. Нагорная, 45
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5908
	Шемышейский район
	с. Старое Демкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200914
	ул. Центральная, 60
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5909
	Шемышейский район
	с. Старое Демкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000272
	ул. Нагорная, 49
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5910
	Шемышейский район
	с. Старое Демкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001659
	ул. Заречная, 5
	-
	1
	-
	август
	2023

	5911
	Шемышейский район
	с. Старое Демкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147192
	ул. Центральная, 20
	-
	1
	-
	май
	2024

	5912
	Шемышейский район
	с. Старое Захаркино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001660
	ул. имени Орлова, 61; кнзу 58:28:0120101:276
	-
	1
	-
	август
	2022

	5913
	Шемышейский район
	с. Старое Захаркино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001661
	ул. Нагорная, 54
	-
	1
	-
	март
	2022

	5914
	Шемышейский район
	с. Старое Захаркино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001662
	ул. Колхозная, 72
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	5915
	Шемышейский район
	с. Старое Захаркино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000275
	ул. Нагорная, 98
	-
	1
	-
	август
	2022

	5916
	Шемышейский район
	с. Старое Захаркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001264
	ул. Нагорная, 28а
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5917
	Малосердобинский район
	с. Старое Славкино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000571
	ул. Советская, 157А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	5918
	Бессоновский район
	с. Степановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147193
	ул. Дальние Выселки, 18Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5919
	Бессоновский район
	с. Степановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001085
	ул. Дальние Выселки, 20
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5920
	Бессоновский район
	с. Степановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001664
	ул. Легошина, 1А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	5921
	Бессоновский район
	с. Степное Полеологово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001665
	ул. Нагорная, 11, лит. А
	-
	1
	-
	март
	2022

	5922
	Бессоновский район
	с. Степное Полеологово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200324
	ул. Вишневая, 6
	-
	1
	-
	август
	2022

	5923
	Никольский район
	с. Столыпино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000312
	ул. Заводская, 34А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5924
	Белинский район
	с. Студенка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001666
	ул. Широкая, 11; кнзу 58:04:0210401:120
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5925
	Белинский район
	с. Студенка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600315
	ул. Широкая, 25
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5926
	Белинский район
	с. Студенка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000029
	ул. Красавка, 16
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5927
	Белинский район
	с. Студенка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200699
	ул. Порядок Синичкин, 13
	-
	1
	-
	август
	2023

	5928
	Лунинский район
	с. Суворово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201246
	ул. Поцелуева, 16.
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5929
	Мокшанский район
	с. Сумароково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630336
	ул. Вазилевка 10
	-
	1
	-
	август
	2022

	5930
	Мокшанский район
	с. Сумароково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001667
	ул. Вазилевка, 9
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	5931
	Мокшанский район
	с. Сумароково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630337
	ул. Сапитовка, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5932
	Мокшанский район
	с. Сумароково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000152
	ул. Сопитовка, 5
	-
	1
	-
	май
	2022

	5933
	Наровчатский район
	с. Суркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000572
	ул. Пролетарская, 9
	-
	1
	-
	август
	2024

	5934
	Колышлейский район
	с. Сущевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001669
	ул. Титова, 46
	-
	1
	-
	январь
	2022

	5935
	Колышлейский район
	с. Сущевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000114
	ул. Заречная, 17
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5936
	Колышлейский район
	с. Сущевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600256
	ул. Заречная, 13
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5937
	Лунинский район
	с. Сытинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600595
	ул. Совхозная, 2 - 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5938
	Лунинский район
	с. Сытинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200823
	ул. Почтовая, 39а
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5939
	Лунинский район
	с. Сытинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000121
	ул. Иванова, д. 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5940
	Лунинский район
	с. Сытинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201221
	ул. Почтовая, 39
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5941
	Лунинский район
	с. Сытинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001176
	ул. Садовая, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5942
	Лунинский район
	с. Сытинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000573
	ул. Почтовая, 21
	-
	1
	-
	июль
	2024

	5943
	Лунинский район
	с. Сытинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000574
	ул. Иванова, 7
	-
	1
	-
	май
	2024

	5944
	Лунинский район
	с. Сытинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000575
	ул. Почтовая, 13
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	5945
	Земетчинский район
	с. Сядемка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000576
	ул. Садовая, 65
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	5946
	Земетчинский район
	с. Сядемка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000074
	ул. Садовая, 12
	-
	1
	-
	август
	2024

	5947
	Земетчинский район
	с. Сядемка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000075
	ул. Садовая, 8
	-
	1
	-
	август
	2024

	5948
	Земетчинский район
	с. Сядемка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000577
	ул. Советская, 109
	-
	1
	-
	август
	2024

	5949
	Земетчинский район
	с. Сядемка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000578
	ул. Садовая, 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	5950
	Земетчинский район
	с. Сядемка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000579
	ул. Заречная, 12
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	5951
	Белинский район
	с. Тархово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001675
	ул. Свободы, 55А; кнзу 58:04:0060302:85
	-
	1
	-
	август
	2022

	5952
	Пачелмский район
	с. Татаро-Никольское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001676
	ул. Шоссейная, 5
	-
	1
	-
	май
	2022

	5953
	Спасский район
	с. Татарский Шелдаис
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001677
	ул. Нагорная, 16
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5954
	Спасский район
	с. Татарский Шелдаис
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001678
	ул. Советская, 6; кнзу 58:02:0380201:23
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5955
	Спасский район
	с. Татарский Шелдаис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633194
	ул. Гагарина, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5956
	Колышлейский район
	с. Телегино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000580
	ул. Рабочая, 3
	-
	1
	-
	август
	2024

	5957
	Колышлейский район
	с. Телегино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000581
	ул. Маслозаводская, 4
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	5958
	Наровчатский район
	с. Телешовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000298
	ул. Комсомольская, 47
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5959
	Бессоновский район
	с. Трофимовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001680
	ул. Придорожная, 97Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	5960
	Бессоновский район
	с. Трофимовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001681
	ул. Совхозная, 31
	-
	1
	-
	март
	2022

	5961
	Бессоновский район
	с. Трофимовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001682
	ул. Центральная, 52
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5962
	Бессоновский район
	с. Трофимовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200074
	ул. Центральная 41-б
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5963
	Бессоновский район
	с. Трофимовка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200072
	ул. Центральная, 27
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5964
	Никольский район
	с. Тюнярь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000199
	ул. Молокановка, 35
	-
	1
	-
	май
	2022

	5965
	Никольский район
	с. Тюнярь
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600156
	ул. Поселки, 1, кв. 1
	-
	1
	-
	май
	2022

	5966
	Никольский район
	с. Тюнярь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630421
	ул. Заречная, 84
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	5967
	Никольский район
	с. Тюнярь
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601160
	ул. Молокановка, 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5968
	Никольский район
	с. Тюнярь
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200143
	ул. Молодежная, 6, кв. 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5969
	Никольский район
	с. Тюнярь
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001683
	ул. Заречная, 15
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	5970
	Никольский район
	с. Тюнярь
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201430
	ул. Лемаевская, 91А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5971
	Никольский район
	с. Тюнярь
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001684
	ул. Заречная, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	5972
	Иссинский район
	с. Уварово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000084
	ул. Центральная, 86
	-
	1
	-
	май
	2022

	5973
	Иссинский район
	с. Уварово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630235
	ул. Новенская, 20
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5974
	Земетчинский район
	с. Усердино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000082
	ул. Усердино, 28
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5975
	Земетчинский район
	с. Усердино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001142
	ул. 2 Часть, 32
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5976
	Мокшанский район
	с. Успенское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001685
	ул. Ермакова, 16
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5977
	Мокшанский район
	с. Успенское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001686
	ул. Ермакова, 12, кв. 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	5978
	Мокшанский район
	с. Успенское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200090
	ул. Ермакова, 27, кв. 3
	-
	1
	-
	август
	2022

	5979
	Мокшанский район
	с. Успенское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630319
	ул. Партизанская 18
	-
	1
	-
	август
	2022

	5980
	Мокшанский район
	с. Успенское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000135
	ул. Партизанская 20
	-
	1
	-
	август
	2022

	5981
	Никольский район
	с. Усть-Инза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630418
	ул. Верхняя, 33
	-
	1
	-
	май
	2022

	5982
	Никольский район
	с. Усть-Инза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630419
	ул. Дачная, 3
	-
	1
	-
	май
	2022

	5983
	Никольский район
	с. Усть-Инза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000198
	ул. Верхняя, 24
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	5984
	Никольский район
	с. Усть-Инза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001222
	ул. Верхняя, 8
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5985
	Никольский район
	с. Усть-Инза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001223
	ул. Верхняя, 46
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	5986
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001844
	ул. Буденного, двлд 32; кнзу 58:21:0290201:17
	-
	1
	-
	август
	2022

	5987
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000172
	ул. Гагарина, 65
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5988
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633176
	ул. Черная Пятина, 29
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5989
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633173
	ул. Гагарина, 69
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5990
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633174
	ул. Гагарина, 87
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5991
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633175
	ул. Гагарина, 93
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5992
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633177
	ул. Черная Пятина, 43
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	5993
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633178
	ул. Черная Пятина, 8
	-
	1
	-
	август
	2022

	5994
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633179
	ул. Черная Пятина, 77
	-
	1
	-
	август
	2022

	5995
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633180
	ул. Черная Пятина, 80
	-
	1
	-
	август
	2022

	5996
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201611
	ул. Черная Пятина, 39
	-
	1
	-
	август
	2022

	5997
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201451
	ул. Гагарина, 101
	-
	1
	-
	август
	2022

	5998
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633181
	ул. Буденного, 32
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	5999
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001687
	ул. Гагарина, 103
	-
	1
	-
	август
	2022

	6000
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201485
	ул. Гагарина, 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6001
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-633172
	ул. Гагарина, 50
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	6002
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001688
	ул. Гагарина, 45
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6003
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001689
	ул. Гагарина, 82
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6004
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201351
	ул. Гагарина, 16
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6005
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201350
	ул. Гагарина, 25
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6006
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147195
	ул. Черная Пятина, 78
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6007
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201553
	ул. Черная Пятина, 60
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	6008
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201428
	ул. Черная Пятина, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6009
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201600
	ул. Черная Пятина, 17
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6010
	Нижнеломовский район
	с. Усть-Каремша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000091
	ул. Колычево, 5
	-
	1
	-
	август
	2024

	6011
	Шемышейский район
	с. Усть-Мурза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001690
	ул. Советская, 23а
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	6012
	Шемышейский район
	с. Усть-Мурза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000281
	ул. Советская, 21
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	6013
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001691
	ул. Красная, 70
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6014
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001692
	ул. Красная, 72Г
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6015
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001693
	ул. Красная, 70Г
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	6016
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600199
	ул. Социальная, 123
	-
	1
	-
	август
	2022

	6017
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-622273
	ул. Красная, 86
	-
	1
	-
	август
	2022

	6018
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600927
	ул. Колхозная, 8
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	6019
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001694
	ул. Октябрьская, 38
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6020
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200253
	ул. Колхозная, 82
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	6021
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200686
	ул. Социальная, 12
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	6022
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200687
	ул. Социальная, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	6023
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201461
	ул. Колхозная, 35
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	6024
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201494
	ул. Октябрьская, 73
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	6025
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201558
	ул. Красная, 72, кнзу 58:28:0380101:1964
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	6026
	Шемышейский район
	с. Усть-Уза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201620
	ул. Красная, 96В
	-
	1
	-
	март
	2024

	6027
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001695
	ул. Строительная, 46Г
	-
	1
	-
	август
	2022

	6028
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001696
	ул. Строительная, 67В; кнзу 58:05:0350101:1975
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	6029
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001697
	ул. Овражная, 23
	-
	1
	-
	август
	2022

	6030
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001698
	ул. Рябиновая, 123А; кнзу 58:05:0350102:91
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6031
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001699
	ул. Южная, 28А
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6032
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001700
	1-й проезд Добролюбова, 4 - 2
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6033
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001701
	ул. Островского, 19
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6034
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001702
	проезд Мещерский 1-й, 1
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6035
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001703
	проезд Мещерский 1-й, 5
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6036
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001704
	ул. Островского, 78
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6037
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001705
	ул. Вигель, 20
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6038
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001706
	Совхоз "Сура", з.у. 46; кнзу 58:05:0701301:213
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6039
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001707
	Совхоз "Сура", з.у. 38; кнзу 58:05:0701301:205
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6040
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001708
	проезд Мещерский 1-й, 23
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6041
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001709
	ул. Парижской Коммуны, 19
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	6042
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001710
	ул. Рябиновая, 62; кнзу 58:05:350102:100
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	6043
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001711
	ул. Овражная, 11
	-
	1
	-
	март
	2022

	6044
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001712
	ул. Овражная, 3
	-
	1
	-
	март
	2022

	6045
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001713
	ул. Овражная, 17
	-
	1
	-
	март
	2022

	6046
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001714
	ул. Усадебная, 1
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	6047
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001715
	ул. Рябиновая, 40А
	-
	1
	-
	август
	2022

	6048
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001716
	ул. Южная, 81; кнзу 58:05:0350201:38
	-
	1
	-
	август
	2022

	6049
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001717
	ул. Строительная, 44Б
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	6050
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600019
	ул. Рябиновая, 80
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	6051
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001718
	ул. Строительная, 42А; кнзу 58:05:0350101:1880
	-
	1
	-
	май
	2022

	6052
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001719
	ул. Зеленая, 42; кнзу 58:05:0350102:99
	-
	1
	-
	август
	2022

	6053
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001720
	ул. Рябиновая, уч. 3/1, кнзу 58:05:0350102:377
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	6054
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001721
	ул. Рябиновая, уч. 3/3, кнзу 58:05:0350102:398
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	6055
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600055
	ул. Рябиновая, 82
	-
	1
	-
	август
	2022

	6056
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600063
	ул. Южная, 57А
	-
	1
	-
	август
	2022

	6057
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001722
	ул. Рябиновая, уч. 3/2, кнзу 58:05:0350102:378
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	6058
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001723
	ул. Рябиновая, уч. 5/2, кнзу 58:05:0350102:382
	-
	1
	-
	август
	2022

	6059
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001724
	ул. Зеленая, 58
	-
	1
	-
	август
	2022

	6060
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001725
	ул. Рябиновая, 3Г
	-
	1
	-
	август
	2022

	6061
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001726
	ул. Лесная слобода, 31
	-
	1
	-
	август
	2022

	6062
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001727
	ул. Бригадная, 8Д
	-
	1
	-
	август
	2022

	6063
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630095
	ул. Зеленая, 46
	-
	1
	-
	август
	2022

	6064
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600467
	ул. Южная, 70А, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	6065
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630099
	ул. Строительная, 34А
	-
	1
	-
	август
	2022

	6066
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001728
	ул. Рябиновая, 84
	-
	1
	-
	август
	2022

	6067
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600747
	ул. Пугачева, 5Б
	-
	1
	-
	август
	2022

	6068
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200121
	ул. Им. В.А. Аношина, 60
	-
	1
	-
	август
	2022

	6069
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630097
	ул. Зеленая, 52/1 - 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	6070
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601119
	ул. Новозападная, 80
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6071
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630094
	ул. Нагорная, 20
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6072
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000032
	ул. Рябиновая, 5Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6073
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630098
	ул. Строительная, 88Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6074
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201478
	ул. Рябиновая, 33А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	6075
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201361
	ул. Рябиновая, 39
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	6076
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601144
	ул. Рябиновая, 33Б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	6077
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001086
	ул. Рябиновая, 2В/1
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6078
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201470
	ул. Рябиновая, 30
	-
	1
	-
	август
	2023

	6079
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001087
	кнзу 58:05:0701101:5009
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6080
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134074
	ул. Зеленая, 34Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	6081
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201502
	ул. Рябиновая, 47Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	6082
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134092
	ул. Строительная, 34Б
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6083
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-134089
	ул. Рябиновая, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6084
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201630
	ул. Зеленая, 50а
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6085
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201298
	ул. Им. В.А. Аношина, 62
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	6086
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201086
	ул. Рябиновая, 125А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6087
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000315
	ул. Новозападная, 68
	-
	1
	-
	ноябрь
	2023

	6088
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135040
	ул. Строительная, 6Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6089
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201540
	ул. Овражная, 12
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6090
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001729
	ул. Бригадная, 18
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6091
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135041
	ул. Бригадная, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6092
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000582
	ул. Ухтинка, зу. 1Г, кнзу 58:28:0520401:522
	-
	1
	-
	апрель
	2024

	6093
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135042
	ул. Летняя, кнзу 58:05:0701101:1110
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	6094
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135043
	кнзу 58:05:0701101:6919
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6095
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135044
	кнзу 58:05:0701101:6794
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6096
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201369
	ул. Рябиновая, 50а
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6097
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147201
	ул. Южная, 39 А/2
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	6098
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000050
	ул. Овражная, 9
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6099
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000051
	ул. Строительная, кнзу 58:05:0350101:2843
	-
	1
	-
	август
	2024

	6100
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000583
	ул. Строительная, 94В
	-
	1
	-
	август
	2024

	6101
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000049
	ул. Овражная, 21
	-
	1
	-
	сентябрь
	2024

	6102
	Белинский район
	с. Ушинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000292
	ул. Сельская, 56
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6103
	Каменский район
	с. Федоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600677
	ул. Верхний порядок, 39
	-
	1
	-
	май
	2022

	6104
	Каменский район
	с. Федоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630240
	ул. Елшанка, 29
	-
	1
	-
	май
	2022

	6105
	Каменский район
	с. Федоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001732
	ул. Центральная, 3
	-
	1
	-
	май
	2022

	6106
	Каменский район
	с. Федоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630239
	ул. Федоровская, 58
	-
	1
	-
	май
	2022

	6107
	Каменский район
	с. Федоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630242
	ул. Вер-Порядок, 48
	-
	1
	-
	май
	2022

	6108
	Каменский район
	с. Федоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601112
	ул. Студенецкая, 56А
	-
	1
	-
	май
	2022

	6109
	Каменский район
	с. Федоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001733
	ул. Верхняя Садовая, 48
	-
	1
	-
	май
	2022

	6110
	Каменский район
	с. Федоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600224
	ул. Нижний порядок, 8
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6111
	Каменский район
	с. Федоровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600187
	ул. Центральная, 52 - 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6112
	Каменский район
	с. Федоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601482
	ул. Елшанка, 28
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6113
	Каменский район
	с. Федоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200746
	ул. Федоровская, 11
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6114
	Каменский район
	с. Федоровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001734
	ул. Верхний Порядок, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6115
	Каменский район
	с. Федоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000584
	ул. Федоровская, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6116
	Бековский район
	с. Хованщино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001735
	ул. Гриняевка, д. 31
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	6117
	Бековский район
	с. Хованщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001736
	ул. Центральная, 201; кнзу 58:05:320101:0014
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	6118
	Бековский район
	с. Хованщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001737
	ул. Гриняевка, 24
	-
	1
	-
	август
	2022

	6119
	Бековский район
	с. Хованщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000009
	ул. Центральная, 90
	-
	1
	-
	август
	2022

	6120
	Бековский район
	с. Хованщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600041
	ул. Комсомольская, д. 12а
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	6121
	Бековский район
	с. Хованщино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600129
	ул. Пензенская, д. 38
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	6122
	Бековский район
	с. Хованщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001738
	ул. Центральная, 143А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6123
	Бековский район
	с. Хованщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001739
	ул. Центральная, 202А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6124
	Бековский район
	с. Хованщино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001740
	ул. Советская, д. 2
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	6125
	Бековский район
	с. Хованщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001741
	ул. Асфальтная, 21А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6126
	Бековский район
	с. Хованщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001742
	ул. Центральная, 206
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6127
	Мокшанский район
	с. Хоненево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001743
	ул. Хоненевская, 30
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6128
	Мокшанский район
	с. Царевщино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001744
	ул. Центральная, 29А; кнзу 58:18:0290101:306
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	6129
	Мокшанский район
	с. Царевщино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000154
	ул. Центральная, 29
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	6130
	Мокшанский район
	с. Царевщино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001745
	ул. Центральная, 11 - 1
	-
	1
	-
	август
	2023

	6131
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001746
	ул. Кузнецова, 37; кнзу 58:05:0360101:169
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6132
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001747
	ул. 2-я Строителей, 75Б; кнзу 58:05:0360101:1674
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6133
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001748
	ул. 2-я Новая, 30
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6134
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001749
	ул. Заречная, 18
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	6135
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001750
	ул. 4-я Строителей, 28
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	6136
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001751
	ул. Садовая, 19
	-
	1
	-
	март
	2022

	6137
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001752
	ул. 2-я Школьная, 17; кнзу 58:05:0360104:536
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	6138
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001753
	ул. Заречная, 86/2
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	6139
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001754
	ул. 4-я Новая, 18А; кнзу 58:05:0360101:1619
	-
	1
	-
	август
	2022

	6140
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001755
	ул. Фабричная, 53А
	-
	1
	-
	август
	2022

	6141
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600008
	ул. Кузнецова, 249Б
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	6142
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001756
	ул. Строителей, 21; кнзу 58:05:0360101:689
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	6143
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001757
	ул. Садовая, 171; кнзу 58:05:0360202:541
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	6144
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001758
	ул. Заречная, 32А
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	6145
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600064
	ул. Генералова, 65А
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	6146
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001759
	ул. Генералова, 67
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	6147
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001760
	ул. 2-я Строителей, 68
	-
	1
	-
	август
	2022

	6148
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200435
	ул. Садовая, 223
	-
	1
	-
	август
	2022

	6149
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000035
	ул. Генералова, 154
	-
	1
	-
	август
	2022

	6150
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001761
	ул. Генералова, 161
	-
	1
	-
	август
	2022

	6151
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001762
	ул. Западная, 14/1
	-
	1
	-
	август
	2022

	6152
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630135
	ул. Строителей, 6а
	-
	1
	-
	август
	2022

	6153
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001763
	ул. Фабричная, 2, 16
	-
	1
	-
	август
	2022

	6154
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001764
	ул. Генералова, 39/1
	-
	1
	-
	август
	2022

	6155
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630132
	ул. Садовая, 174
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6156
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001765
	ул. Заречная, 50А
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6157
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600121
	ул. 3-я Новая, 4
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6158
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001766
	ул. Садовая, 188
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6159
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001767
	ул. Садовая, 207
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6160
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630136
	ул. Западная, 13
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6161
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630133
	ул. Западная, 39
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6162
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200633
	ул. Западная, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6163
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001088
	ул. 3-я Строителей, 86
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	6164
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630138
	ул. 4-я Строителей, 12а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	6165
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001089
	ул. 4-я Новая, 24
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6166
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001090
	ул. Западная, 10
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6167
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001091
	ул. Набережная, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6168
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001768
	ул. Заречная, 68А
	-
	1
	-
	август
	2023

	6169
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000116
	ул. Фабричная, 11А
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6170
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201410
	ул. Садовая, 43
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6171
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201388
	ул. 2-я Новая, 20
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6172
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200105
	ул. Тихая, 13
	-
	1
	-
	февраль
	2024

	6173
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135054
	ул. Садовая, 87
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	6174
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135048
	ул. Садовая, 84
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6175
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135047
	ул. 9-я Дачная, 13
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6176
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135045
	ул Комсомольская, 18А
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6177
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135046
	ул. Садовая, 221
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6178
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147203
	ул. Заречная, кнзу 58:05:0360103:2645
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	6179
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-201364
	ул. 3-я Новая, 11А
	-
	1
	-
	май
	2024

	6180
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000052
	ул. Тихая, 47
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6181
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001769
	ул. Кузнецова, 301А
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6182
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000053
	ул. Тихая, 8
	-
	1
	-
	август
	2024

	6183
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000585
	ул. Кузнецова, 89А
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6184
	Пензенский район
	с. Черенцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000354
	ул. Дачная, 10
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6185
	Пензенский район
	с. Черенцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001771
	ул. Дачная 11
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	6186
	Пачелмский район
	с. Черкасское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600114
	ул. 2-я Садовая, 32
	-
	1
	-
	май
	2022

	6187
	Пачелмский район
	с. Черкасское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001772
	ул. 2-ая Садовая, 39
	-
	1
	-
	май
	2022

	6188
	Пачелмский район
	с. Черкасское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000304
	ул. Запрудная, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	6189
	Пачелмский район
	с. Черкасское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601437
	ул. 1-ая Садовая, 35
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	6190
	Пачелмский район
	с. Черкасское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601438
	ул. 1-ая Садовая, 123А
	-
	1
	-
	август
	2023

	6191
	Пачелмский район
	с. Черкасское
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000586
	ул. 2-ая Садовая
	-
	1
	-
	май
	2024

	6192
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600281
	ул. Комсомольская, 1, кв. 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	6193
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630296
	ул. Потапова 59
	-
	1
	-
	август
	2022

	6194
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601396
	ул. Потапова, 68
	-
	1
	-
	август
	2022

	6195
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001774
	ул. Потапова, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	6196
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001775
	ул. Первомайская, 2, кв. 2
	-
	1
	-
	август
	2022

	6197
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630303
	ул. Шалим, 9
	-
	1
	-
	август
	2022

	6198
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600382
	ул. Верхняя Поляна, 15
	-
	1
	-
	август
	2022

	6199
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200431
	ул. Потапова, 54
	-
	1
	-
	август
	2022

	6200
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001776
	ул. Потапова, 44, 1
	-
	1
	-
	август
	2022

	6201
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630301
	ул. Потапова 21
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	6202
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630294
	ул. Потапова, 1
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6203
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630302
	ул. Потапова, 65
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6204
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630295
	ул. Кульмановка, 27а
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6205
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001777
	ул. Кульмановка, 27б
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6206
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001778
	ул. Потапова, 66Д
	-
	1
	-
	сентябрь
	2022

	6207
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630298
	ул. Верхняя Поляна, 19А
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6208
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601472
	ул. Кульмановка, 21
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6209
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200180
	ул. Потапова, 56
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6210
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000130
	ул. Кульмановка, 9
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	6211
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001189
	ул. Кульмановка, 29а
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6212
	Земетчинский район
	с. Чернояр
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000076
	ул. Центральная, 115
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6213
	Земетчинский район
	с. Чернояр
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000587
	ул. Центральная, 140, кв. 1
	-
	1
	-
	август
	2024

	6214
	Земетчинский район
	с. Чернояр
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000588
	ул. Центральная, 89
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6215
	Белинский район
	с. Чернышево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001780
	ул. Центральная, 152; кнзу 58:04:0240401:782
	-
	1
	-
	январь
	2022

	6216
	Белинский район
	с. Чернышево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001781
	ул. Центральная, 12а
	-
	1
	-
	август
	2022

	6217
	Белинский район
	с. Чернышево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600202
	ул. Центральная, 12
	-
	1
	-
	май
	2022

	6218
	Белинский район
	с. Чернышево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600178
	ул. Луговая, 4, кв. 1
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6219
	Бессоновский район
	с. Чертково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001782
	ул. Центральная, 55
	-
	1
	-
	март
	2022

	6220
	Бессоновский район
	с. Чертково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001783
	ул. Антипова, 7
	-
	1
	-
	ноябрь
	2022

	6221
	Бессоновский район
	с. Чертково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001092
	ул. Центральная, 11
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	6222
	Бессоновский район
	с. Чертково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001093
	ул. Коммунаров, 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6223
	Бессоновский район
	с. Чертково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-147205
	ул. Центральная, 87
	-
	1
	-
	май
	2024

	6224
	Пачелмский район
	с. Шейно
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001784
	ул. Гагарина, 23, 1; кнзу: 58:23:0520201:964
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	6225
	Пачелмский район
	с. Шейно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600011
	ул. Верхняя Садовая, 1; кнзу 58:23:0520101:129
	-
	1
	-
	август
	2022

	6226
	Пачелмский район
	с. Шейно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630448
	ул. Верхняя Садовая, 88
	-
	1
	-
	май
	2022

	6227
	Пачелмский район
	с. Шейно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001785
	ул. Гагарина, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2021

	6228
	Пачелмский район
	с. Шейно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000209
	ул. Верхняя Садовая, 10
	-
	1
	-
	май
	2022

	6229
	Пачелмский район
	с. Шейно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001786
	ул. Нижняя-Садовая, 59
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6230
	Пачелмский район
	с. Шейно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630447
	ул. Н.-Садовая, 28
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	6231
	Пачелмский район
	с. Шейно
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200263
	ул. Шоссейная, 144
	-
	1
	-
	август
	2023

	6232
	Пачелмский район
	с. Шейно
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001231
	ул. Верхняя Садовая, 24
	-
	1
	-
	октябрь
	2023

	6233
	Пачелмский район
	с. Шейно
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001787
	ул. Октябрьская, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2023

	6234
	Башмаковский район
	с. Шереметьево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200849
	ул. Гагарина, 47А
	-
	1
	-
	август
	2022

	6235
	Наровчатский район
	с. Шиловка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000589
	ул. Старая Шиловка, 20
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	6236
	Мокшанский район
	с. Широкоис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601576
	ул. Мази-Мор, 45
	-
	1
	-
	август
	2022

	6237
	Мокшанский район
	с. Широкоис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001789
	ул. Мирная, 18
	-
	1
	-
	август
	2022

	6238
	Мокшанский район
	с. Широкоис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-001134
	ул. Мази-Мор, 20
	-
	1
	-
	август
	2022

	6239
	Мокшанский район
	с. Широкоис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601339
	ул. Мази-Мор, 53
	-
	1
	-
	август
	2022

	6240
	Мокшанский район
	с. Широкоис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601312
	ул. Мази-Мор, 29
	-
	1
	-
	август
	2022

	6241
	Мокшанский район
	с. Широкоис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630318
	ул. Потьмининская, 12
	-
	1
	-
	август
	2022

	6242
	Мокшанский район
	с. Широкоис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200280
	ул. Мази-Мор, 9
	-
	1
	-
	август
	2022

	6243
	Мокшанский район
	с. Широкоис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001790
	ул. Заречная, 5
	-
	1
	-
	август
	2022

	6244
	Мокшанский район
	с. Широкоис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600198
	ул. Техменевка, 24
	-
	1
	-
	август
	2022

	6245
	Мокшанский район
	с. Широкоис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-601315
	ул. Мази-Мор, 7
	-
	1
	-
	август
	2022

	6246
	Мокшанский район
	с. Широкоис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630317
	ул. Техменевка, 9
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6247
	Лунинский район
	с. Шукша
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600084
	ул. Ленина, 47
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	6248
	Лунинский район
	с. Шукша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000124
	ул. Ленина, 28
	-
	1
	-
	апрель
	2022

	6249
	Мокшанский район
	с. Юлово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-630350
	ул. Молодежная, 4 - 2
	-
	1
	-
	февраль
	2022

	6250
	Мокшанский район
	с. Юровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000145
	ул. Юровка, 22
	-
	1
	-
	август
	2022

	6251
	Земетчинский район
	с. Юрсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-200063
	ул. Калинина, 122
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	6252
	Земетчинский район
	с. Юрсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-21-971-001791
	ул. Кирова 110В
	-
	1
	-
	июнь
	2022

	6253
	Земетчинский район
	с. Юрсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000075
	ул. Калинина, 15
	-
	1
	-
	август
	2022

	6254
	Земетчинский район
	с. Юрсово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-600322
	ул. Калинина, 21
	-
	1
	-
	октябрь
	2022

	6255
	Земетчинский район
	с. Юрсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-001143
	ул. Калинина, 10
	-
	1
	-
	сентябрь
	2023

	6256
	Бековский район
	с. Яковлевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000590
	ул. Центральная, 1, кв. 4
	-
	1
	-
	июнь
	2024

	6257
	Бековский район
	с. Яковлевка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-000591
	ул. Центральная, 22 - 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6258
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135083
	ул. Солнечная, 258
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6259
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-23-971-135053
	ул. Южная, 28Б
	-
	1
	-
	июль
	2024

	6260
	Каменский район
	ст Студенец
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-22-971-000097
	ул. Станционная, 73
	-
	1
	-
	май
	2022

	6261
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611002
	ул. Нагорная, 106А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6262
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611003
	ул. Сиреневая, 22В
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6263
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611004
	ул. Луговая, 133
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6264
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611005
	ул. Центральная, 110А, кнзу 58:24:0020503:288
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6265
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611006
	ул. Заречная, 60А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6266
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611007
	ул. Мазуровка, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6267
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611008
	ул. Алексеевка, 13А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6268
	Мокшанский район
	с. Плесс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611009
	ул. Садовая, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6269
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611010
	с. Алферьевка, кнзу 58:24:0381604:564
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6270
	Пензенский район
	с. Никифоровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611011
	ул. Центральная, 130
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6271
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611012
	ул. Магистральная, 147
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6272
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611013
	ул. Магистральная, 70
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6273
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611014
	ул. Магистральная, 165А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6274
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611015
	ул. Совхозная, 17
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6275
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611016
	ул. Мазуровка, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6276
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611017
	ул. Им. В.А. Аношина, 53
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6277
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611018
	ул. Центральная, 24А, кнзу 58:24:0020501:147
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6278
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611019
	ул. Банная, 73, кнзу 58:24:0020205:477
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6279
	Мокшанский район
	р.п. Мокшан
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611020
	ул. 2-ая Право-Набережная, 15В
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6280
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611021
	ул. Степная, 19
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6281
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611022
	ул. Степная, 30А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6282
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611023
	ул. Мазуровка, 42
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6283
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611024
	ул. Есенина, 34Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6284
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611025
	ул. Есенина, 29
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6285
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611026
	ул. Советская, 71
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6286
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611027
	ул. Советская, 69
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6287
	Бессоновский район
	с. Степановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611028
	ул. Центральная, 103А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6288
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611029
	ул. Придорожная, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6289
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611030
	ул. Магистральная, 95
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6290
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611031
	ул. Новая, 39
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6291
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611032
	ул. Магистральная, 113
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6292
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611033
	ул. Мира, кнзу 58:05:0060101:5403
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6293
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611034
	пер. Кленовый, 9
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6294
	Пензенский район
	с. Старая Каменка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611035
	ул. Быстровка, 3А, кнзу 58:24:0170801:41
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6295
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611036
	ул. Мира, 12, кнзу 58:24:0341801:2451
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6296
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611037
	ул. Банная, 74, кнзу 58:24:0020205:455
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6297
	Пензенский район
	р.п. Золотаревка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611038
	ул. Лесная, кнзу 58:24:0090108:591
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6298
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611039
	ул. Банная, кнзу 58:24:0020205:2999
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6299
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611040
	ул. Подлесная, кнзу 58:24:0381604:176
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6300
	Пензенский район
	с. Константиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611041
	ул. Новая, 44 кнзу 58:24:0160906:277
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6301
	Мокшанский район
	с. Чернозерье
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611042
	ул. Базарная Площадь, 19, кв. 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6302
	Пензенский район
	с. Большая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611043
	ул. Верхняя, 11, кв. 1 кнзу 58:24:0050301:45
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6303
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611044
	ул. Луговая, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6304
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611045
	ул. Вязовская, 13, кнзу 58:24:0381604:153
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6305
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611046
	ул. Андроновка, 63
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6306
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611047
	ул. Зинукова, кнзу 58:05:0060303:3030
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6307
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611048
	ул. Новая, 11, кнзу 58:28:0220202:195
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6308
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611049
	ул. Пионерская, 29
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6309
	Пензенский район
	с. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611050
	ул. Зеленая, 18, кнзу 58:24:050102:15
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6310
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611051
	ул. Полевая, кнзу 58:24:0341801:319
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6311
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611052
	ул. Городок, 125Г
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6312
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611053
	ул. Родниковая, 41
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6313
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611054
	ул. Советская, 86А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6314
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611055
	ул. Магистральная, 149
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6315
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611056
	ул. Новая, 99А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6316
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611057
	ул. Тухачевского, 82
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6317
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611058
	ул. Магистральная, 173
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6318
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611059
	с. Бессоновка, кнзу 58:05:0701101:7319
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6319
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611060
	ул. 1-й Жемчужный проезд, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6320
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611061
	ул. Мира, 28А, кнзу 58:05:0060101:5359
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6321
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611062
	ул. Шолохова, 24
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6322
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611063
	ул. Зинукова, 9Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6323
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611064
	ул. Березовая, 13А, кнзу 58:05:0060402:3621
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6324
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611065
	ул. Есенина, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6325
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611066
	проезд Шоссейный, 8А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6326
	Пензенский район
	п. Возрождение
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611067
	ул. Возрожденская, 108А, кнзу 58:24:0070201:69
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6327
	Пензенский район
	с. Соловцовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611068
	ул. Хохловка, 27, кнзу 58:24:0140711:20
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6328
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611069
	ул. Западная, 25, кнзу 58:24:0050506:486
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6329
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611070
	ул. Строителей, кнзу 58:05:0360101:2210
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6330
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611071
	ул. Набережная, 26Б, кнзу 58:24:0130303:270
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6331
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611072
	ул. Нагорная, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6332
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611073
	ул. Западная, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6333
	Шемышейский район
	с. Мачкасы
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611074
	ул. Рабочая, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6334
	Шемышейский район
	с. Армиево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611075
	ул. Рабочая, 41
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6335
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611076
	ул. Транспортная, 63
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6336
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611077
	ул. Генералова, 126
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6337
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611078
	ул. Рабочая, 38
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6338
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611079
	ул. Рабочая, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6339
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611080
	ул. Строителей, 17
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6340
	Пензенский район
	д. Толузаковка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611081
	ул. Мостовая, 63, кнзу 58:24:0161302:50
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6341
	Пензенский район
	д. Ключи
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611082
	д. Ключи, кнзу 58:24:0375801:836
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6342
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611083
	ул. Красная Горка, 26А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6343
	Бессоновский район
	с. Чертково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611084
	с. Чертково, кнзу 58:05:0370101:2150
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6344
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611085
	ул. Школьная, 24Б, кнзу 58:05:0060301:6610
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6345
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611086
	ул. Колхозная, 56В
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6346
	Пензенский район
	д. Николаевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611087
	ул. Никольская, 47А, кнзу 58:24:0140202:170
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6347
	Бессоновский район
	с. Пыркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611088
	ул. Малиновка, 53
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6348
	Пензенский район
	с. Лебедевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611089
	ул. Пензенская, 16, кнзу 58:24:0070601:1114
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6349
	Шемышейский район
	с. Старое Захаркино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611090
	ул. Нагорная, 46
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6350
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611091
	ул. Степная, 33
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6351
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611092
	ул. Новая, 103А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6352
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611093
	ул. Магистральная, 89
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6353
	Никольский район
	с. Маис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611094
	ул. Советская, 49, кнзу 58:22:0700301:129
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6354
	Наровчатский район
	с. Большая Кавендра
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611095
	ул. Советская, 40, кнзу 58:19:0270101:201
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6355
	Белинский район
	с. Поим
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611096
	ул. Набережная, 24А, кнзу 58:04:0170104:1182
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6356
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611097
	ул. Славы, 8
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6357
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611098
	ул. Коммунистическая, кнзу 58:05:0700602:3896
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6358
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611099
	ул. Лесная, 11А, кнзу 58:08:0140102:55
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6359
	Земетчинский район
	с. Сядемка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611100
	ул. Советская, 2, кнзу 58:08:0330202:1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6360
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611101
	ул. Панфиловцев, 23Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6361
	Пензенский район
	с. Малая Валяевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611102
	ул. Вишневая, 59Б, кнзу 58:24:0020504:445
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6362
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611103
	ул. Саранская, 94
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6363
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611104
	ул. Набережная, 28, кнзу 58:24:0130303:214
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6364
	Пензенский район
	п. Мичуринский
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611105
	ул. Соломатиной, 62 В, кнзу 58:24:0341801:4484
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6365
	Шемышейский район
	с. Арапино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611106
	ул. Октябрьская, 25, кнзу 58:28:030202:0058
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6366
	Шемышейский район
	р.п. Шемышейка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611107
	ул. Аэропортная, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6367
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611108
	ул. Зинукова, 26Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6368
	Мокшанский район
	рзд. Пяша
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611109
	ул. Садовая, 1, кнзу 58:18:0960508:89
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6369
	Нижнеломовский район
	с. Кривошеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611110
	ул. Кутузова, 16, кнзу 58:21:0940301:186
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6370
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611111
	ул. Мира, кнзу 58:24:0050510:472
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6371
	Пензенский район
	с. Воскресеновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611112
	ул. Новоселов, 74
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6372
	Мокшанский район
	с. Рамзай
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611113
	ул. Ратаниной, 3А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6373
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611114
	ул. Рябиновая, 28А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6374
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611115
	с. Алферьевка, кнзу 58:24:0381604:562
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6375
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611116
	ул. Луговая, 32В
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6376
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611117
	ул. Магистральная, 143
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6377
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611118
	ул. Центральная, 7Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6378
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611119
	ул. Магистральная, 93
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6379
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611120
	ул. Магистральная, 92
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6380
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611121
	ул. Свободная, 30Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6381
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611122
	ул. Коммунистическая, 19А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6382
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611123
	ул. Магистральная, 115
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6383
	Бессоновский район
	д. Васильевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611124
	ул. Дачная, 63
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6384
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611125
	ул. Восточная, кнзу 58:05:0740701:1261
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6385
	Бессоновский район
	с. Пазелки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611126
	ул. Интернациональная, 20
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6386
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611127
	ул. А. Якомазова, 5
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6387
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611128
	ул. Строителей, 60Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6388
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611129
	ул. Овощная 1-й проезд, 4
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6389
	Пензенский район
	с. Алферьевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611130
	ул. Райская, 1, кнзу 58:24:0381604:551
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6390
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611131
	ул. Юбилейная, 31
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6391
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611132
	ул. Геологическая, 27
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6392
	Пензенский район
	д. Камайка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611133
	ул. Поперечная, 31, кнзу 58:24:0011001:310
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6393
	Бессоновский район
	п. Подлесный
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611134
	ул. Центральная, 74А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6394
	Шемышейский район
	с. Старая Яксарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611135
	ул. Береговая, 36, кв. 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6395
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611136
	ул. 3-й проезд Сурикова, 21А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6396
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611137
	ул. 3-й проезд Сурикова, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6397
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611138
	ул. Школьная, 24В, кнзу 58:05:0060301:6611
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6398
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611139
	ул. Городок, 67Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6399
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611140
	ул. Мира, 22, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6400
	Бессоновский район
	д. Александровка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611141
	ул. Мазуровка, 69
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6401
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611143
	ул. Магистральная, 144
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6402
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611144
	ул. 4-й проезд Сурикова, кнзу 58:05:0700601:8444
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6403
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611145
	ул. 5-й проезд Сурикова, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6404
	Нижнеломовский район
	с. Голицыно
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611146
	ул. Петрова Слобода, 43
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6405
	Пачелмский район
	с. Татаро-Никольское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611147
	ул. Шоссейная, 98
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6406
	Пачелмский район
	с. Шейно
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611148
	ул. Шоссейная, 134
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6407
	Каменский район
	с. Залесное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611149
	ул. Лесная, 64
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6408
	Нижнеломовский район
	с. Овчарное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611150
	ул. Зарека, 7
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6409
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611151
	ул. Озерная, 87Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6410
	Колышлейский район
	д. Карауловка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611152
	ул. Школьная, 63
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6411
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611153
	ул. Еланка, 100
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6412
	Бековский район
	с. Покровка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611154
	ул. Засецкая, 20
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6413
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611155
	2-я очередь жилого района Арбеково-5, кнзу 58:29:4001002:19
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6414
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611156
	ул. Ленинский Мехлесхоз, 320
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6415
	Нижнеломовский район
	с. Пешая Слобода
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611157
	ул. Бессолаевка, 12
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6416
	Наровчатский район
	с. Виляйки
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611158
	ул. Новые Дома, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6417
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611159
	2-й проезд Овражный, 2А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6418
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611160
	ул. Лесная, 2 - 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6419
	Спасский район
	г. Спасск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611161
	ул. Российская, 54
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6420
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611162
	ул. Полевая, 10А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6421
	Вадинский район
	с. Рахмановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611163
	ул. Рабочая, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6422
	Спасский район
	г. Спасск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611164
	ул. Иванова, 76
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6423
	Земетчинский район
	с. Морсово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611165
	ул. Заречная, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6424
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611166
	ул. Машиностроительная, 27
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6425
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611167
	ул. Лажечникова, 3
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6426
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611168
	ул. Надежды, 2
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6427
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611169
	ул. Долгая, 3Д
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6428
	Никольский район
	р.п. Сура
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611170
	ул. Мичурина, 30, кв. 1
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6429
	Пачелмский район
	р.п. Пачелма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611171
	ул. Лесная, 14
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6430
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611172
	1-й проезд Счастливый, 8
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6431
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611173
	мкр. Шуист, 23
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6432
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611174
	проезд Магистральный 3-й, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6433
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611175
	проезд Земляничный 3-й, 21А
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6434
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611176
	ул. Арбековская, 87А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6435
	Белинский район
	с. Сентяпино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611177
	ул. Нагорная, 22
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6436
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611178
	ул. Совхоз-техникум, кнзу 58:29:3001002:2530
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6437
	Нижнеломовский район
	с. Овчарное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611179
	ул. Кремщина, 15Б
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6438
	Вадинский район
	с. Скуратово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611180
	ул. Полевая, 64
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6439
	Лунинский район
	с. Манторово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611181
	ул. Свердлова, 175
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6440
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611182
	ул. Ново-Нейтральная, кнзу 58:29:2010008:559
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6441
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611183
	ул. Ново-Нейтральная, кнзу 58:29:2010008:560
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6442
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611184
	4-й проезд Добролюбова, 12
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6443
	Земетчинский район
	с. Сядемка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611185
	ул. Садовая, 52
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6444
	Пензенский район
	с. Богословка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611186
	ул. Молодежная, 96
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6445
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611187
	ул. Дмитрия Шорникова, 58
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6446
	Каменский район
	с. Батрак
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611188
	ул. Новая, 56
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6447
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611189
	ул. Восточная, 30
	-
	1
	-
	май
	2025

	6448
	Никольский район
	с. Маис
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611190
	ул. Советская, 41
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6449
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611191
	ул. Радужная, 50
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6450
	Никольский район
	д. Субботино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611192
	ул. Школьная, 37
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6451
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611193
	ул. Майская, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6452
	Никольский район
	с. Ахматовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611194
	ул. Центральная, 21А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6453
	Никольский район
	с. Ахматовка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611195
	ул. Центральная, 23А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6454
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611196
	ул. Воробьевка, 2
	-
	1
	-
	май
	2025

	6455
	Бековский район
	п. Сахзавод
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611197
	ул. Спортивная, 8
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6456
	Пензенский район
	с. Засечное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611198
	ул. Тихая, 5А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6457
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611199
	ул. Арбековская, 3А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6458
	Бековский район
	р.п. Беково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611200
	ул. Заводовка, 22
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6459
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611201
	проезд Мозжухина 7-й, 11
	-
	1
	-
	июнь
	2025

	6460
	Спасский район
	г. Спасск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611202
	ул. Криванчикова, 18
	-
	1
	-
	ноябрь
	2024

	6461
	Вадинский район
	с. Татарская Лака
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611203
	ул. Школьная, 113
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6462
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611204
	ул. Южная Полянка, 25Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6463
	Пензенский район
	с. Засечное
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611205
	ул. Ново-Дачная, 18
	-
	1
	-
	июнь
	2025

	6464
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611206
	ул. переулок Колхозный, 27А
	-
	1
	-
	май
	2025

	6465
	Пачелмский район
	с. Мокрый Мичкасс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611207
	ул. Школьная, 27 - 1
	-
	1
	-
	май
	2025

	6466
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611208
	ул. Отрадная, 1А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6467
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611209
	ул. А. Волкова, 50
	-
	1
	-
	май
	2025

	6468
	Никольский район
	с. Усть-Инза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611210
	ул. Верхняя, 67
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6469
	Никольский район
	р.п. Сура
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611211
	ул. Комсомольская, 31
	-
	1
	-
	май
	2025

	6470
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611212
	ул. Барышникова, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6471
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611213
	ул. Усадебная, 19
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6472
	Никольский район
	с. Усть-Инза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611214
	ул. Дачная, 5
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6473
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611215
	ул. Тепличная, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6474
	Земетчинский район
	п. Пашково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611216
	ул. Белинского, 42
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6475
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611217
	ул. 9 Мая, 1А
	-
	1
	-
	май
	2025

	6476
	Вадинский район
	с. Скуратово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611218
	ул. Полевая, 40
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6477
	Бековский район
	с. Миткирей
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611219
	ул. Александровка, 22
	-
	1
	-
	май
	2025

	6478
	Наровчатский район
	с. Новые Пичуры
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611220
	ул. Матюшкина, 32
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6479
	Вадинский район
	с. Скуратово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611221
	ул. Полевая, 47
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6480
	Вадинский район
	с. Скуратово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611222
	ул. Полевая, 41
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6481
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611223
	переулок Смирнова, 32
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6482
	Наровчатский район
	с. Большое Кирдяшево
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611224
	ул. Луговая, 10, кв. 1
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6483
	Наровчатский район
	с. Рождественно-Тезиково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611225
	ул. Октябрьская, 11А
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6484
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611226
	ул. Тепличная, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6485
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611227
	ул. Пушкари, 157
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6486
	Вадинский район
	с. Скуратово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611229
	ул. Полевая, 63
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6487
	Бековский район
	р.п. Беково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611230
	ул. Советская, 25Б
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6488
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611231
	ул. Лермонтова, 28
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6489
	Нижнеломовский район
	с. Ива
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611232
	ул. Ромашовка, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6490
	Земетчинский район
	с. Сядемка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611233
	ул. Заречная, 25
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6491
	Тамалинский район
	р.п. Тамала
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611234
	ул. Лермонтова, д. 7, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6492
	Пачелмский район
	с. Черкасское
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611235
	ул. Юбилейная, д. 8, кв. 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6493
	Никольский район
	с. Казарка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611236
	ул. Советская, 29
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6494
	Никольский район
	с. Серман
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611237
	ул. Ленинская, 40
	-
	1
	-
	июнь
	2025

	6495
	Наровчатский район
	п. Октябрьский
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611238
	ул. Нижняя, 31
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6496
	Наровчатский район
	с. Казеевка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611239
	ул. Родниковая, 4
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6497
	Земетчинский район
	р.п. Земетчино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611240
	ул. Рабочая, 111 - 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6498
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611241
	ул. Новая, 15
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6499
	Бессоновский район
	с. Грабово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611242
	ул. Колхозная, 111
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6500
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611243
	ул. Звездная, 86
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6501
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611244
	ул. Звездная, 84
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6502
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611245
	ул. Звездная, 82
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6503
	Бессоновский район
	с. Кижеватово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611246
	ул. Степная, 70
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6504
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611247
	ул. Солнечная, 26В
	-
	1
	-
	май
	2025

	6505
	Бессоновский район
	с. Мастиновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611248
	ул. Овощная 4-й проезд, 23
	-
	1
	-
	май
	2025

	6506
	Шемышейский район
	с. Наскафтым
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611249
	ул. Толстого, 11
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6507
	Бессоновский район
	с. Чемодановка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611250
	ул. Генералова, 63 - 1
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6508
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611251
	ул. Зинукова, 36Г
	-
	1
	-
	май
	2025

	6509
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611252
	ул. Пушкина, 11
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6510
	Бессоновский район
	с. Грабово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611253
	ул. Шоссейная, 66
	-
	1
	-
	май
	2025

	6511
	Пензенский район
	с. Богословка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611254
	ул. Автомобилистов, 125
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6512
	Вадинский район
	с. Вадинск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611255
	ул. Тюревка, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6513
	Каменский район
	г. Каменка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611256
	ул. Медицинская, 6
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6514
	Башмаковский район
	с. Соломинка
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611257
	ул. Базарная, 44
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6515
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611258
	ул. Есенина, 19
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6516
	Каменский район
	с. Телятино
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611259
	ул. Адий-Оч, 38
	-
	1
	-
	май
	2025

	6517
	Лунинский район
	с. Напольный Вьяс
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611260
	ул. Селюшная, 21
	-
	1
	-
	июнь
	2025

	6518
	Нижнеломовский район
	с. Верхний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611261
	ул. Советская, 69
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6519
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611262
	ул. Лескова, 29
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6520
	Спасский район
	с. Русский Пимбур
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611263
	ул. Новая, 17
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6521
	Нижнеломовский район
	с. Вирга
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611264
	ул. Центральная, 21
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6522
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611265
	ул. Красноармейская, 41
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6523
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611266
	ул. Солнечная, 75
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6524
	Вадинский район
	с. Скуратово
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611267
	ул. Полевая, 19
	-
	1
	-
	сентябрь
	2025

	6525
	Наровчатский район
	с. Наровчат
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611268
	ул. К. Маркса, 2
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6526
	Вадинский район
	с. Луговое
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611269
	ул. Большой Конец, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6527
	Вадинский район
	с. Луговое
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611270
	ул. Языково, 53
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6528
	Вадинский район
	с. Луговое
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611271
	ул. Выселки, 66
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6529
	Никольский район
	с. Серман
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611272
	ул. Мокшанская, 40
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6530
	Башмаковский район
	д. Чудная
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611273
	ул. Запрудная, 19
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6531
	Наровчатский район
	с. Сканово
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611274
	ул. Вишневая, 1
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6532
	Земетчинский район
	с. Оторма
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611275
	ул. Рабочая, 3
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6533
	Башмаковский район
	р.п. Башмаково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611276
	ул. Октябрьская, 144
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6534
	Вадинский район
	с. Луговое
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611277
	ул. Выселки, 67
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6535
	Вадинский район
	с. Луговое
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611278
	ул. Выселки, 61
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6536
	Вадинский район
	с. Луговое
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611279
	ул. Языково, 57
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6537
	Вадинский район
	с. Луговое
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611280
	ул. Выселки, 59
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6538
	Вадинский район
	с. Луговое
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611281
	ул. Большой Конец, 23
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6539
	Вадинский район
	с. Луговое
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611282
	ул. Большой Конец, 22
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6540
	Вадинский район
	с. Вадинск
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611283
	ул. Новая Покровская, 54
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6541
	Нижнеломовский район
	с. Овчарное
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611284
	ул. Кремщина, 36
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6542
	Земетчинский район
	с. Чернояр
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611285
	ул. Центральная, 66
	-
	1
	-
	апрель
	2025

	6543
	Вадинский район
	с. Котел
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611286
	ул. Лукиновка, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6544
	Нижнеломовский район
	г. Нижний Ломов
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611287
	ул. Строительная, 3
	-
	1
	-
	декабрь
	2024

	6545
	Лунинский район
	с. Липяги
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611288
	ул. Разъезд 71 км, д. 4, кв. 2
	-
	1
	-
	октябрь
	2025

	6546
	Никольский район
	с. Усть-Инза
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-24-971-611289
	ул. Молодежная, 8
	-
	1
	-
	апрель
	2025




--------------------------------
[bookmark: P95284]<1> - строительство газопровода-ввода, строительство распределительного газопровода, в том числе выполнение работ бестраншейным способом (горизонтально направленное бурение и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, реконструкция существующей газораспределительной сети, реконструкция межпоселкового газопровода, реконструкция газораспределительной станции, иное.
[bookmark: P95285]<2> - подключение - подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям.
[bookmark: P95286]<3> - домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
[bookmark: P95287]<4> - территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.
[bookmark: P95288]<5> - код объекта строительства - АА-ББ-ГГГ-X, где:
АА - код субъекта Российской Федерации;
ББ - последние 2 цифры года, в котором объект включен в межрегиональную или региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
ГГГ - код газораспределительной организации (последние 3 цифры идентификационного номера налогоплательщика газораспределительной организации);
X - уникальный код проекта, присваиваемый по порядку.
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[bookmark: P95303]ОБЪЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ
ПООБЪЕКТНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ДОГАЗИФИКАЦИИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
	




	N
	Наименование газораспределительной организации
	2021 год

	
	
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации

	
	
	Всего,
в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	744,70
	
	744,70
	
	
	744,70
	620,58

	2
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	3 207,50
	
	3 207,50
	
	
	2 672,92
	2 672,92

	3
	ЗАО "Городищерайгаз"
	0,00
	
	
	
	
	
	



	N
	Наименование газораспределительной организации
	2022 год

	
	
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации

	
	
	Всего,
в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	456 534,76
	0,00
	84 000,00
	372 534,76
	
	456 534,76
	380 445,63

	2
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	56 957,95
	0,00
	3 179,50
	51 807,50
	1 970,95
	67 962,81
	61 601,33

	3
	ЗАО "Городищерайгаз"
	75 148,40
	
	290,03
	74 858,37
	
	177 694,68
	17 712,68



	N
	Наименование газораспределительной организации
	2023 год

	
	
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации

	
	
	Всего,
в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1 070 010,69
	0,00
	92 066,98
	977 943,71
	
	1 070 010,69
	891 675,58

	2
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	61 155,62
	0,00
	502,68
	52 283,15
	8 369,79
	68 918,92
	65 761,45

	3
	ЗАО "Городищерайгаз"
	101 494,65
	0,00
	0,00
	101 494,65
	
	28 425,44
	155 337,43



	N
	Наименование газораспределительной организации
	2024 год

	
	
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации

	
	
	Всего,
в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1 664 640,68
	0,00
	36 000,00
	1 628 640,68
	
	1 664 640,68
	1 387 200,57

	2
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	34 965,25
	0,00
	0,00
	34 753,43
	211,82
	16 731,67
	16 506,30

	3
	ЗАО "Городищерайгаз"
	61 994,48
	0,00
	0,00
	61 994,48
	
	32 517,41
	65 587,42



	N
	Наименование газораспределительной организации
	2025 год

	
	
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации

	
	
	Всего,
в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	165 000,00
	
	10 000,00
	155 000,00
	
	165 000,00
	137 500,00

	2
	АО "Кузнецкмежрайгаз"
	1 992,11
	
	
	1 992,11
	
	1 992,11
	1 992,11

	3
	ЗАО "Городищерайгаз"
	20 136,01
	
	
	20 136,01
	
	20 136,01
	20 136,01
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СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
ДОГАЗИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
	



	N п/п
	Муниципальное образование
	Наименование населенного пункта
	Наименование садоводческого некоммерческого товарищества
	Общее количество негазифицированных домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, штук
	Общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 года создана техническая возможность подключения, штук
	Наименование газораспределительной организации
	График реализации догазификации домовладений 1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства 2

	
	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	
	
	
	количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)
	количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)
	количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "40 Лет ВЧК"
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	2
	6
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	2
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	50
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	50
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	3
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	27
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	27
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	4
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	16
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	5
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Астра"
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	4
	3
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	143
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	5
	138
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Березка" (район 5б)
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	3
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Бодрость"
	118
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	61
	57
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Бытовик"
	28
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	10
	18
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	10
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	30
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	18
	12
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Весна-1"
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	4
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Ветерок"
	68
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	34
	34
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	13
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Виктория"
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	3
	3
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Гудок"
	89
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	26
	63
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	37
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	7
	30
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	171
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	78
	93
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	31
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	11
	20
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	75
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	25
	50
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	19
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	45
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	21
	24
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	20
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	32
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	10
	22
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	14
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	12
	2
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	28
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	18
	10
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	23
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Здоровье"
	28
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	28
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	24
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	115
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	50
	65
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Знание"
	155
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	120
	35
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Искра"
	195
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	14
	181
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	27
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	56
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	55
	1
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	26
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	10
	16
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Лесное"
	30
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	24
	6
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	40
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	24
	16
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	31
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	22
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	7
	15
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СТ "Механизатор"
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	2
	5
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Озерное"
	17
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	6
	11
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Осень"
	20
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	9
	11
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	35
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Отдых"
	44
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	14
	30
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	36
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Победа"
	40
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	9
	31
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	118
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	104
	август
	август

	38
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Пчелка"
	29
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	21
	8
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	39
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Рассвет"
	44
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	9
	35
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Романтики"
	65
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	47
	18
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	12
	4
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	44
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	3
	41
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Север"
	19
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	18
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	44
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Сигнал"
	23
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	16
	7
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	45
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Солнечное"
	14
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	10
	4
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Урожай"
	18
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	10
	8
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Чайка"
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	5
	4
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	48
	Сердобский м.р-н
	г Сердобск
	СНТ "Часовщик"
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	4
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Электрик"
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	1
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	

	50
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	18
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	10
	8
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Юность"
	116
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	4
	112
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СТ "Коммунальник"
	18
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	3
	15
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	ТСН "Весна-1"
	63
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	2
	61
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	город Пенза г.о.
	г Пенза
	СНТ "Засека"
	39
	0
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	
	
	
	
	39
	
	декабрь
	декабрь
	
	
	
	




--------------------------------
[bookmark: P96647]<1> Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
[bookmark: P96648]<2> Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.





Приложение N 14
к региональной программе
"Газификация Пензенской области
на 2019 - 2028 годы"

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
ДОГАЗИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
	



	N п/п
	Муниципальное образование
	Наименование населенного пункта
	Наименование садоводческого некоммерческого товарищества
	Мероприятия <1> необходимые для подключения <2> или создания технической возможности подключения домовладений <3>, расположенных в границах территории садоводства <4>
	Наименование газораспределительной организации
	Код объекта строительства <5>
	Адрес домовладения (домовладений) <3>, расположенного в границах территории садоводства <4>, для которого реализуются мероприятия <1>, необходимые для подключения <2> (улица, номер домовладения)
	Адрес домовладения (домовладений) <3>, расположенного в границах территории садоводства <4>, для которого реализуются мероприятия <1>, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)
	Общее количество домовладений <3>, расположенных в границах территории садоводства <4>, для которых реализуются мероприятия <1>, необходимые для подключения <2>
	Общее количество домовладений <3>, расположенных в границах территории садоводства <4>, для которых реализуются мероприятия <1>, необходимые для создания технической возможности их подключения
	Срок догазификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месяц
	год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250001
	уч. 143, кн 58:29:2001003:2214
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250002
	уч. 1, кн 58:29:2001003:2077
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	3
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250003
	уч. 116, кн 58:29:2001003:15367
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	4
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250004
	уч. 234, кн 58:29:2001003:2302
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	5
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250005
	уч. 19, кн 58:29:2001003:2094
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	6
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250006
	уч. 7, кн 58:29:2001003:2083
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	7
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250007
	уч. 35, кн 58:29:2001003:2108
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	8
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250008
	уч. 106, кн 58:29:2001003:2177
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	9
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250009
	уч. 28, кн 58:29:2001003:2102
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	10
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1169
	-
	1
	декабрь
	2025

	11
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2078
	-
	1
	декабрь
	2025

	12
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2105
	-
	1
	декабрь
	2025

	13
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2136
	-
	1
	декабрь
	2025

	14
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2142
	-
	1
	декабрь
	2025

	15
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2149
	-
	1
	декабрь
	2025

	16
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2154
	-
	1
	декабрь
	2025

	17
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2163
	-
	1
	декабрь
	2025

	18
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2179
	-
	1
	декабрь
	2025

	19
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2184
	-
	1
	декабрь
	2025

	20
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2187
	-
	1
	декабрь
	2025

	21
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2188
	-
	1
	декабрь
	2025

	22
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2193
	-
	1
	декабрь
	2025

	23
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2194
	-
	1
	декабрь
	2025

	24
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2199
	-
	1
	декабрь
	2025

	25
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2201
	-
	1
	декабрь
	2025

	26
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2203
	-
	1
	декабрь
	2025

	27
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2216
	-
	1
	декабрь
	2025

	28
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2228
	-
	1
	декабрь
	2025

	29
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2245
	-
	1
	декабрь
	2025

	30
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2259
	-
	1
	декабрь
	2025

	31
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2260
	-
	1
	декабрь
	2025

	32
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2261
	-
	1
	декабрь
	2025

	33
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2262
	-
	1
	декабрь
	2025

	34
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2265
	-
	1
	декабрь
	2025

	35
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2287
	-
	1
	декабрь
	2025

	36
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2298
	-
	1
	декабрь
	2025

	37
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2304
	-
	1
	декабрь
	2025

	38
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2311
	-
	1
	декабрь
	2025

	39
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:6170
	-
	1
	декабрь
	2025

	40
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Победа"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:85
	-
	1
	декабрь
	2025

	41
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Астра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250010
	уч. 87, кн 58:29:2001003:6328
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	42
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Астра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250011
	уч. 89, кн 58:29:2001003:6025
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	43
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Астра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250012
	уч. 91, кн 58:29:2001003:6359
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	44
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Астра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250013
	уч. 30, кн 58:29:2001003:6274
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	45
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Астра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:12415
	-
	1
	декабрь
	2025

	46
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Астра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:6346
	-
	1
	декабрь
	2025

	47
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Астра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:9951
	-
	1
	декабрь
	2025

	48
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Виктория"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250014
	уч. 42, кн 58:29:2001003:15522
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	49
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Виктория"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250015
	уч. 164, кн 58:29:2001003:15510
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	50
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Виктория"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250016
	уч. 147, кн 58:29:2001003:15349
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	51
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Виктория"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:11324
	-
	1
	декабрь
	2025

	52
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Виктория"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:11427
	-
	1
	декабрь
	2025

	53
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Виктория"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:11431
	-
	1
	декабрь
	2025

	54
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250017
	уч. 1, кн 58:29:2007008:116
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	55
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250018
	уч. 3, кн 58:29:2007008:111
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	56
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250019
	уч. 4, кн 58:29:2007008:109
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	57
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250020
	уч. 7, кн 58:29:2007008:114
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	58
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250021
	уч. 8, кн 58:29:2007008:142
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	59
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250022
	уч. 12, кн 58:29:2007008:149
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	60
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250023
	уч. 13, кн 58:29:2007008:115
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	61
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250024
	уч. 14, кн 58:29:2007008:110
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	62
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250025
	уч. 21, кн 58:29:2007008:112
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	63
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250026
	уч. 28, кн 58:29:2007008:120
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	64
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250027
	уч. 30, кн 58:29:2007008:144
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	65
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250028
	уч. 36, кн 58:29:2007008:137
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	66
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007008:117
	-
	1
	декабрь
	2025

	67
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007008:124
	-
	1
	декабрь
	2025

	68
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250029
	уч. 27, кн 58:29:2001004:400
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	69
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250030
	уч. 76, кн 58:29:2001004:447
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	70
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250031
	уч. 89, кн 58:29:2001004:457
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	71
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250032
	уч. 96, кн 58:29:2001004:464
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	72
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250033
	уч. 101, кн 58:29:2001004:470
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	73
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250034
	уч. 111, кн 58:29:2001004:481
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	74
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250035
	уч. 143, кн 58:29:2001004:510
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	75
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250036
	уч. 259, кн 58:29:2001004:1341
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	76
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250037
	уч. 260, кн 58:29:2001004:1342
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	77
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250038
	уч. 265, кн 58:29:2001004:1345
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	78
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1590
	-
	1
	декабрь
	2025

	79
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:388
	-
	1
	декабрь
	2025

	80
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:396
	-
	1
	декабрь
	2025

	81
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:456
	-
	1
	декабрь
	2025

	82
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:458
	-
	1
	декабрь
	2025

	83
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:471
	-
	1
	декабрь
	2025

	84
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:485
	-
	1
	декабрь
	2025

	85
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:491
	-
	1
	декабрь
	2025

	86
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:495
	-
	1
	декабрь
	2025

	87
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:508
	-
	1
	декабрь
	2025

	88
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:532
	-
	1
	декабрь
	2025

	89
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:538
	-
	1
	декабрь
	2025

	90
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:544
	-
	1
	декабрь
	2025

	91
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:566
	-
	1
	декабрь
	2025

	92
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:568
	-
	1
	декабрь
	2025

	93
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:578
	-
	1
	декабрь
	2025

	94
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:589
	-
	1
	декабрь
	2025

	95
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:592
	-
	1
	декабрь
	2025

	96
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:610
	-
	1
	декабрь
	2025

	97
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:611
	-
	1
	декабрь
	2025

	98
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:612
	-
	1
	декабрь
	2025

	99
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:87
	-
	1
	декабрь
	2025

	100
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250039
	уч. 37, кн 58:29:2001003:2739
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	101
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250040
	уч. 39, кн 58:29:2001003:2740
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	102
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250041
	уч. 41, кн 58:29:2001003:2742
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	103
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250042
	уч. 550, кн 58:29:2001003:3014
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	104
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250043
	уч. 455, кн 58:29:2001003:3138
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	105
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250044
	уч. 594, кн 58:29:2001003:3106
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	106
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250045
	уч. 597, кн 58:29:2001003:3055
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	107
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250046
	уч. 658, кн 58:29:2001003:3136
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	108
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250047
	уч. 557, кн 58:29:2001003:14509
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	109
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250048
	уч. 647, кн 58:29:2001003:3124
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	110
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250049
	уч. 615, кн 58:29:2001003:3070
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	111
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250050
	уч. 514, кн 58:29:2001003:2980
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	112
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250051
	уч. 511, кн 58:29:2001003:2977
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	113
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250052
	уч. 593, кн 58:29:2001003:3052
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	114
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250053
	уч. 595, кн 58:29:2001003:3053
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	115
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250054
	уч. 599, кн 58:29:2001003:3057
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	116
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250055
	уч. 587, кн 58:29:2001003:3047
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	117
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250056
	уч. 435, кн 58:29:2001003:2912
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	118
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250057
	уч. 396, кн 58:29:2001003:2875
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	119
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250058
	уч. 417, кн 58:29:2001003:2895
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	120
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250059
	уч. 447, кн 58:29:2001003:2924
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	121
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250060
	уч. 474, кн 58:29:2001003:2949
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	122
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250061
	уч. 60, кн 58:29:2001003:2751
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	123
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250062
	уч. 419, кн 58:29:2001003:2897
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	124
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250063
	уч. 421, кн 58:29:2001003:2898
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	125
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250064
	уч. 128, кн 58:29:2001003:2782
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	126
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250065
	уч. 549, кн 58:29:2001003:3013
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	127
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250066
	уч. 548, кн 58:29:2001003:3012
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	128
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250067
	уч. 402, кн 58:29:2001003:2880
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	129
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250068
	уч. 431, кн 58:29:2001003:2908
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	130
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250069
	уч. 476, кн 58:29:2001003:2951
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	131
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250070
	уч. 121, кн 58:29:2001003:2775
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	132
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250071
	уч. 35, кн 58:29:2001003:82
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	133
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250072
	уч. 436, кн 58:29:2001003:2913
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	134
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250073
	уч. 529, кн 58:29:2001003:2993
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	135
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250074
	уч. 530, кн 58:29:2001003:2994
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	136
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250075
	уч. 583, кн 58:29:2001003:3044
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	137
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250076
	уч. 585, кн 58:29:2001003:3046
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	138
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250077
	уч. 528, кн 58:29:2001003:2992
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	139
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250078
	уч. 618, кн 58:29:2001003:3110
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	140
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250079
	уч. 157, кн 58:29:2001003:2792
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	141
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250080
	уч. 418, кн 58:29:2001003:2896
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	142
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250081
	уч. 565, кн 58:29:2001003:3029
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	143
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250082
	уч. 317, кн 58:29:2001003:3097
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	144
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250083
	уч. 356, кн 58:29:2001003:2860
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	145
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250084
	уч. 507, кн 58:29:2001003:2973
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	146
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250085
	уч. 508, кн 58:29:2001003:2974
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	147
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250086
	уч. 560, кн 58:29:2001003:3024
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	148
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250087
	уч. 390, кн 58:29:2001003:2870
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	149
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250088
	уч. 561, кн 58:29:2001003:3027
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	150
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250089
	уч. 398, кн 58:29:2001003:2877
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	151
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250090
	уч. 238, кн 58:29:2001003:2822
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	152
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250091
	уч. 443, кн 58:29:2001003:2920
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	153
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250092
	уч. 441, кн 58:29:2001003:2918
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	154
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250093
	уч. 483, кн 58:29:2001003:2957
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	155
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250094
	уч. 415, кн 58:29:2001003:2893
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	156
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250095
	уч. 494, кн 58:29:2001003:3101
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	157
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250096
	уч. 538, кн 58:29:2001003:3002
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	158
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250097
	уч. 444, кн 58:29:2001003:2921
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	159
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250098
	уч. 427, кн 58:29:2001003:2904
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	160
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250099
	уч. 482, кн 58:29:2001003:2956
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	161
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250100
	уч. 439, кн 58:29:2001003:2916
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	162
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250101
	уч. 320, кн 58:29:2001003:2848
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	163
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250102
	уч. 570, кн 58:29:2001003:3143
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	164
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250103
	уч. 516, кн 58:29:2001003:91
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	165
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250104
	уч. 406, кн 58:29:2001003:2884
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	166
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250105
	уч. 547, кн 58:29:2001003:3011
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	167
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250106
	уч. 522, кн 58:29:2001003:2986
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	168
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250107
	уч. 545, кн 58:29:2001003:3009
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	169
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250108
	уч. 638, кн 58:29:2001003:3115
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	170
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250109
	уч. 633, кн 58:29:2001003:3085
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	171
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250110
	уч. 161, кн 58:29:2001003:2796
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	172
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250111
	уч. 224, кн 58:29:2001003:2811
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	173
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250112
	уч. 422, кн 58:29:2001003:2899
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	174
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250113
	уч. 397, кн 58:29:2001003:2876
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	175
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250114
	уч. 399, кн 58:29:2001003:3098
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	176
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250115
	уч. 361, кн 58:29:2001003:2865
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	177
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250116
	уч. 81, кн 58:29:2001003:2759
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	178
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250117
	уч. 118, кн 58:29:2001003:2772
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	179
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250118
	уч. 38, кн 58:29:2001003:198
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	180
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250119
	уч. 79, кн 58:29:2001003:2757
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	181
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250120
	уч. 80, кн 58:29:2001003:2758
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	182
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250121
	уч. 73, кн 58:29:2001003:2752
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	183
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250122
	уч. 74, кн 58:29:2001003:2753
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	184
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250123
	уч. 82, кн 58:29:2001003:2760
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	185
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250124
	уч. 154, кн 58:29:2001003:2789
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	186
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250125
	уч. 464, кн 58:29:2001003:2939
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	187
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250126
	уч. 273, кн 58:29:2001003:2830
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	188
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250127
	уч. 562, кн 58:29:2001003:3026
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	189
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250128
	уч. 152, кн 58:29:2001003:2787
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	190
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250129
	уч. 351, кн 58:29:2001003:2856
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	191
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250130
	уч. 345, кн 58:29:2001003:2849
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	192
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250131
	уч. 354, кн 58:29:2001003:2859
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	193
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250132
	уч. 460, кн 58:29:2001003:2935
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	194
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250133
	уч. 57, кн 58:29:2001003:2748
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	195
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250134
	уч. 40, кн 58:29:2001003:2741
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	196
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250135
	уч. 319, кн 58:29:2001003:2847
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	197
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250136
	уч. 574, кн 58:29:2001003:3036
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	198
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250137
	уч. 656, кн 58:29:2001003:3130
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	199
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250138
	уч. 654, кн 58:29:2001003:3128
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	200
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250139
	уч. 420, кн 58:29:2001003:3137
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	201
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250140
	уч. 552, кн 58:29:2001003:3016
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	202
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250141
	уч. 652, кн 58:29:2001003:2851
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	203
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250142
	уч. 646, кн 58:29:2001003:3123
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	204
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250143
	уч. 352, кн 58:29:2001003:2857
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	205
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250144
	уч. 391, кн 58:29:2001003:2871
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	206
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250145
	уч. 608, кн 58:29:2001003:3063
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	207
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250147
	уч. 303, кн 58:29:2001003:2835
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	208
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250148
	уч. 265, кн 58:29:2001003:2824
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	209
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250149
	уч. 149, кн 58:29:2001003:2784
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	210
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250150
	уч. 346, кн 58:29:2001003:3150
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	211
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250151
	уч. 544, кн 58:29:2001003:3008
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	212
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250152
	уч. 388, кн 58:29:2001003:2868
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	213
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250153
	уч. 500, кн 58:29:2001003:2967
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	214
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250154
	уч. 655, кн 58:29:2001003:3129
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	215
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250155
	уч. 653, кн 58:29:2001003:3127
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	216
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250156
	уч. 623, кн 58:29:2001003:3075
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	217
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250157
	уч. 403, кн 58:29:2001003:2881
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	218
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250158
	уч. 504, кн 58:29:2001003:2971
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	219
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250159
	уч. 105, кн 58:29:2001003:2771
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	220
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:15569
	-
	1
	декабрь
	2025

	221
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:199
	-
	1
	декабрь
	2025

	222
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2765
	-
	1
	декабрь
	2025

	223
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2770
	-
	1
	декабрь
	2025

	224
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2783
	-
	1
	декабрь
	2025

	225
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2806
	-
	1
	декабрь
	2025

	226
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2815
	-
	1
	декабрь
	2025

	227
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2825
	-
	1
	декабрь
	2025

	228
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2831
	-
	1
	декабрь
	2025

	229
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2838
	-
	1
	декабрь
	2025

	230
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2839
	-
	1
	декабрь
	2025

	231
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2845
	-
	1
	декабрь
	2025

	232
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2850
	-
	1
	декабрь
	2025

	233
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2855
	-
	1
	декабрь
	2025

	234
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2911
	-
	1
	декабрь
	2025

	235
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2919
	-
	1
	декабрь
	2025

	236
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2929
	-
	1
	декабрь
	2025

	237
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2933
	-
	1
	декабрь
	2025

	238
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2961
	-
	1
	декабрь
	2025

	239
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2975
	-
	1
	декабрь
	2025

	240
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2983
	-
	1
	декабрь
	2025

	241
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2984
	-
	1
	декабрь
	2025

	242
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2999
	-
	1
	декабрь
	2025

	243
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3001
	-
	1
	декабрь
	2025

	244
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3074
	-
	1
	декабрь
	2025

	245
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3076
	-
	1
	декабрь
	2025

	246
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3081
	-
	1
	декабрь
	2025

	247
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3087
	-
	1
	декабрь
	2025

	248
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3102
	-
	1
	декабрь
	2025

	249
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3115
	-
	1
	декабрь
	2025

	250
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3118
	-
	1
	декабрь
	2025

	251
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3120
	-
	1
	декабрь
	2025

	252
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3121
	-
	1
	декабрь
	2025

	253
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3144
	-
	1
	декабрь
	2025

	254
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Знание"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3145
	-
	1
	декабрь
	2025

	255
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250160
	уч. 2, кн 58:29:2005010:118
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	256
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250161
	уч. 3, кн 58:29:2005010:119
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	257
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250162
	уч. 4, кн 58:29:2005010:120
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	258
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250163
	уч. 5, кн 58:29:2005010:2640
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	259
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250164
	уч. 7, кн 58:29:2005010:0123
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	260
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250165
	уч. 9, кн 58:29:2005010:125
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	261
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250166
	уч. 10, кн 58:29:2005010:30
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	262
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250167
	уч. 12, кн 58:29:2005010:127
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	263
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250168
	уч. 13, кн 58:29:2005010:128
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	264
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250169
	уч. 14, кн 58:29:2005010:129
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	265
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250170
	уч. 15, кн 58:29:2005010:130
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	266
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250171
	уч. 17, кн 58:29:2005010:133
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	267
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250172
	уч. 18, кн 58:29:2005010:132
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	268
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250173
	уч. 19, кн 58:29:2005010:134
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	269
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250174
	уч. 20, кн 58:29:2005010:135
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	270
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250175
	уч. 21, кн 58:29:2005010:136
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	271
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250176
	уч. 22, кн 58:29:2005010:137
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	272
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250177
	уч. 23, кн 58:29:2005010:69
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	273
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250178
	уч. 24, кн 58:29:2005010:138
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	274
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250179
	уч. 25, кн 58:29:2005010:139
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	275
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250180
	уч. 26, кн 58:29:2005010:140
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	276
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250181
	уч. 28, кн 58:29:2005010:0028
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	277
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250182
	уч. 29, кн 58:29:2005010:142
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	278
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250183
	уч. 32, кн 58:29:2005010:145
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	279
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2005010:121
	-
	1
	декабрь
	2025

	280
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2005010:124
	-
	1
	декабрь
	2025

	281
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2005010:131
	-
	1
	декабрь
	2025

	282
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2005010:141
	-
	1
	декабрь
	2025

	283
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2005010:143
	-
	1
	декабрь
	2025

	284
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Лесное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2005010:144
	-
	1
	декабрь
	2025

	285
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250184
	уч. 12, кн 58:29:2006002:759
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	286
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250185
	уч. 23, кн 58:29:2006002:33
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	287
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250186
	уч. 24, кн 58:29:2006002:2300
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	288
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250187
	уч. 38, кн 58:29:2006002:782
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	289
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250188
	уч. 48, кн 58:29:2006002:787
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	290
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250189
	уч. 75, кн 58:29:2006002:806
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	291
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:34
	-
	1
	декабрь
	2025

	292
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:399
	-
	1
	декабрь
	2025

	293
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:57
	-
	1
	декабрь
	2025

	294
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:750
	-
	1
	декабрь
	2025

	295
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:764
	-
	1
	декабрь
	2025

	296
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:772
	-
	1
	декабрь
	2025

	297
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:777
	-
	1
	декабрь
	2025

	298
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:790
	-
	1
	декабрь
	2025

	299
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:791
	-
	1
	декабрь
	2025

	300
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:800
	-
	1
	декабрь
	2025

	301
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Озерное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:802
	-
	1
	декабрь
	2025

	302
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250190
	уч. 2-372, кн 58:29:2001003:4950
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	303
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250191
	уч. 2-342, кн 58:29:2001003:4910
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	304
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250192
	уч. 2-383, кн 58:29:2001003:5006
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	305
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250193
	уч. 2-144, кн 58:29:2001003:5072
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	306
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250194
	уч. 2-341, кн 58:29:2001003:4934
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	307
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250195
	уч. 2-333, кн 58:29:2001003:4938
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	308
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250196
	уч. 2-335, кн 58:29:2001003:4995
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	309
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250197
	уч. 2-294, кн 58:29:2001003:4979
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	310
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250198
	уч. 2-302, кн 58:29:2001003:5033
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	311
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250199
	уч. 1-448, 1-450, кн 58:29:2001003:21760
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	312
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250200
	уч. 2-343, кн 58:29:2001003:5102
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	313
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250201
	уч. 2-209, кн 58:29:2001003:5095
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	314
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250202
	уч. 2-170, кн 58:29:2001003:4978
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	315
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250203
	уч. 2-207, кн 58:29:2001003:4951
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	316
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250204
	уч. 2-172, кн 58:29:2001003:5106
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	317
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250205
	уч. 1-367, кн 58:29:2001003:4861
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	318
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250206
	уч. 2-291, кн 58:29:2001003:5137
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	319
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250207
	уч. 2-206, кн 58:29:2001003:4998
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	320
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250208
	уч. 2-297, кн 58:29:2001003:4980
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	321
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250209
	уч. 1-313, кн 58:29:2001003:4850
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	322
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250210
	уч. 1-441, кн 58:29:2001003:5021
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	323
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250211
	уч. 2-180, кн 58:29:2001003:4891
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	324
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250212
	уч. 1-316, кн 58:29:2001003:5104
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	325
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250213
	уч. 1-318, кн 58:29:2001003:4889
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	326
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250214
	уч. 1-414, кн 58:29:2001003:4851
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	327
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250215
	уч. 1-392, кн 58:29:2001003:4869
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	328
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250216
	уч. 2-366, кн 58:29:2001003:5029
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	329
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250217
	уч. 2-296, кн 58:29:2001003:4871
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	330
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250218
	уч. 1-470, кн 58:29:2001003:4920
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	331
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250219
	уч. 1-317, кн 58:29:2001003:4974
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	332
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250220
	уч. 2-326, кн 58:29:2001003:4907
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	333
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250221
	уч. 1-452, кн 58:29:2001003:4915
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	334
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250222
	уч. 175, кн 58:29:2001003:4935
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	335
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250223
	уч. 2-376, кн 58:29:2001003:5066
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	336
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250224
	уч. 2-293, кн 58:29:2001003:5086
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	337
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250225
	уч. 2-185, кн 58:29:2001003:4880
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	338
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250226
	уч. 2-141, кн 58:29:2001003:4856
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	339
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250227
	уч. 1-328, кн 58:29:2001003:4911
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	340
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250228
	уч. 1-490, кн 58:29:2001003:10607
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	341
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250229
	уч. 2-339, кн 58:29:2001003:4961
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	342
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250230
	уч. 2-179, кн 58:29:2001003:5041
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	343
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250231
	уч. 1-346, кн 58:29:2001003:4992
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	344
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250232
	уч. 1-494, кн 58:29:2001003:5082
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	345
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250233
	уч. 1-361, кн 58:29:2001003:4867
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	346
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250234
	уч. 1-347, кн 58:29:2001003:2265
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	347
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250235
	уч. 2-248, кн 58:29:2001003:4987
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	348
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250236
	уч. 2-142, кн 58:29:2001003:5099
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	349
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:15283
	-
	1
	декабрь
	2025

	350
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4873
	-
	1
	декабрь
	2025

	351
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4892
	-
	1
	декабрь
	2025

	352
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4896
	-
	1
	декабрь
	2025

	353
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4897
	-
	1
	декабрь
	2025

	354
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4899
	-
	1
	декабрь
	2025

	355
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4914
	-
	1
	декабрь
	2025

	356
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4929
	-
	1
	декабрь
	2025

	357
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4930
	-
	1
	декабрь
	2025

	358
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4994
	-
	1
	декабрь
	2025

	359
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5000
	-
	1
	декабрь
	2025

	360
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5009
	-
	1
	декабрь
	2025

	361
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5054
	-
	1
	декабрь
	2025

	362
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5084
	-
	1
	декабрь
	2025

	363
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5094
	-
	1
	декабрь
	2025

	364
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5097
	-
	1
	декабрь
	2025

	365
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5103
	-
	1
	декабрь
	2025

	366
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Романтики"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5135
	-
	1
	декабрь
	2025

	367
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250238
	уч. 6, кн 58:29:2001003:4266
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	368
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250239
	уч. 87, кн 58:29:2001003:4342
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	369
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250240
	уч. 21, кн 58:29:2001003:4280
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	370
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250241
	уч. 89, кн 58:29:2001003:15313
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	371
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250242
	уч. 149, кн 58:29:2001003:194
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	372
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250243
	уч. 172, кн 58:29:2001003:2473
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	373
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250244
	уч. 122, кн 58:29:2001003:4371
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	374
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250245
	уч. 186, кн 58:29:2001003:4428
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	375
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250246
	уч. 169, кн 58:29:2001003:15659
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	376
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250247
	уч. 62, кн 58:29:2001003:4319
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	377
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250248
	уч. 80, кн 58:29:2001003:6100
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	378
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250249
	уч. 79, кн 58:29:2001003:15686
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	379
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4284
	-
	1
	декабрь
	2025

	380
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4381
	-
	1
	декабрь
	2025

	381
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4427
	-
	1
	декабрь
	2025

	382
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4434
	-
	1
	декабрь
	2025

	383
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250250
	уч. 113, кн 58:29:2001004:723
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	384
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250251
	уч. 119, кн 58:29:2001004:729
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	385
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250252
	уч. 131, кн 58:29:2001004:741
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	386
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250253
	уч. 157, кн 58:29:2001004:762
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	387
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250254
	уч. 199, кн 58:29:2001004:796
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	388
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250255
	уч. 210, кн 58:29:2001004:806
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	389
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250256
	уч. 224, кн 58:29:2001004:817
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	390
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250257
	уч. 289, кн 58:29:2001004:875
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	391
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250258
	уч. 293, кн 58:29:2001004:878
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	392
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250259
	уч. 296, кн 58:29:2001004:881
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	393
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:669
	-
	1
	декабрь
	2025

	394
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:724
	-
	1
	декабрь
	2025

	395
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:725
	-
	1
	декабрь
	2025

	396
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:752
	-
	1
	декабрь
	2025

	397
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:792
	-
	1
	декабрь
	2025

	398
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:811
	-
	1
	декабрь
	2025

	399
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:874
	-
	1
	декабрь
	2025

	400
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Урожай"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:921
	-
	1
	декабрь
	2025

	401
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250260
	уч. 21, кн 58:29:2007002:81
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	402
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250261
	уч. 23, кн 58:29:2007002:83
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	403
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250262
	уч. 39, кн 58:29:2007002:98
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	404
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250263
	уч. 1, кн 58:29:2007002:61
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	405
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250264
	уч. 2, кн 58:29:2007002:62
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	406
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250265
	уч. 8, кн 58:29:2007002:68
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	407
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250266
	уч. 16, кн 58:29:2007002:76
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	408
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250267
	уч. 17, кн 58:29:2007002:77
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	409
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250268
	уч. 28, кн 58:29:2007002:88
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	410
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250269
	уч. 32, кн 58:29:2007002:92
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	411
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:67
	-
	1
	декабрь
	2025

	412
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:75
	-
	1
	декабрь
	2025

	413
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:84
	-
	1
	декабрь
	2025

	414
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:86
	-
	1
	декабрь
	2025

	415
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:87
	-
	1
	декабрь
	2025

	416
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:89
	-
	1
	декабрь
	2025

	417
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:93
	-
	1
	декабрь
	2025

	418
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Энергетик-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:96
	-
	1
	декабрь
	2025

	419
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250270
	уч. 302, кн 58:29:2001003:13244
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	420
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250271
	уч. 304, кн 58:29:2001003:13246
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	421
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250272
	уч. 412, кн 58:29:2001003:13328
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	422
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250273
	уч. 413, кн 58:29:2001003:13329
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	423
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13143
	-
	1
	декабрь
	2025

	424
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13146
	-
	1
	декабрь
	2025

	425
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13152
	-
	1
	декабрь
	2025

	426
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13153
	-
	1
	декабрь
	2025

	427
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13157
	-
	1
	декабрь
	2025

	428
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13164
	-
	1
	декабрь
	2025

	429
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13165
	-
	1
	декабрь
	2025

	430
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13167
	-
	1
	декабрь
	2025

	431
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13168
	-
	1
	декабрь
	2025

	432
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13170
	-
	1
	декабрь
	2025

	433
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13173
	-
	1
	декабрь
	2025

	434
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13174
	-
	1
	декабрь
	2025

	435
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13175
	-
	1
	декабрь
	2025

	436
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13178
	-
	1
	декабрь
	2025

	437
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13182
	-
	1
	декабрь
	2025

	438
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13186
	-
	1
	декабрь
	2025

	439
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13188
	-
	1
	декабрь
	2025

	440
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13194
	-
	1
	декабрь
	2025

	441
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13201
	-
	1
	декабрь
	2025

	442
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13203
	-
	1
	декабрь
	2025

	443
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13204
	-
	1
	декабрь
	2025

	444
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13205
	-
	1
	декабрь
	2025

	445
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13207
	-
	1
	декабрь
	2025

	446
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13217
	-
	1
	декабрь
	2025

	447
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13219
	-
	1
	декабрь
	2025

	448
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13226
	-
	1
	декабрь
	2025

	449
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13227
	-
	1
	декабрь
	2025

	450
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13235
	-
	1
	декабрь
	2025

	451
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13236
	-
	1
	декабрь
	2025

	452
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13237
	-
	1
	декабрь
	2025

	453
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13248
	-
	1
	декабрь
	2025

	454
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13250
	-
	1
	декабрь
	2025

	455
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13251
	-
	1
	декабрь
	2025

	456
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13254
	-
	1
	декабрь
	2025

	457
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13255
	-
	1
	декабрь
	2025

	458
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13261
	-
	1
	декабрь
	2025

	459
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13264
	-
	1
	декабрь
	2025

	460
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13276
	-
	1
	декабрь
	2025

	461
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13279
	-
	1
	декабрь
	2025

	462
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13282
	-
	1
	декабрь
	2025

	463
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13284
	-
	1
	декабрь
	2025

	464
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13285
	-
	1
	декабрь
	2025

	465
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13286
	-
	1
	декабрь
	2025

	466
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13288
	-
	1
	декабрь
	2025

	467
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13292
	-
	1
	декабрь
	2025

	468
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13298
	-
	1
	декабрь
	2025

	469
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13304
	-
	1
	декабрь
	2025

	470
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13307
	-
	1
	декабрь
	2025

	471
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13309
	-
	1
	декабрь
	2025

	472
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13311
	-
	1
	декабрь
	2025

	473
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13314
	-
	1
	декабрь
	2025

	474
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13315
	-
	1
	декабрь
	2025

	475
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13321
	-
	1
	декабрь
	2025

	476
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13323
	-
	1
	декабрь
	2025

	477
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13342
	-
	1
	декабрь
	2025

	478
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13344
	-
	1
	декабрь
	2025

	479
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13351
	-
	1
	декабрь
	2025

	480
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13352
	-
	1
	декабрь
	2025

	481
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13354
	-
	1
	декабрь
	2025

	482
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13357
	-
	1
	декабрь
	2025

	483
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13358
	-
	1
	декабрь
	2025

	484
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13362
	-
	1
	декабрь
	2025

	485
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13367
	-
	1
	декабрь
	2025

	486
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13369
	-
	1
	декабрь
	2025

	487
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13372
	-
	1
	декабрь
	2025

	488
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13374
	-
	1
	декабрь
	2025

	489
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13375
	-
	1
	декабрь
	2025

	490
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13376
	-
	1
	декабрь
	2025

	491
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13386
	-
	1
	декабрь
	2025

	492
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13387
	-
	1
	декабрь
	2025

	493
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13393
	-
	1
	декабрь
	2025

	494
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13394
	-
	1
	декабрь
	2025

	495
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13395
	-
	1
	декабрь
	2025

	496
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13396
	-
	1
	декабрь
	2025

	497
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13398
	-
	1
	декабрь
	2025

	498
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13399
	-
	1
	декабрь
	2025

	499
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13403
	-
	1
	декабрь
	2025

	500
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13405
	-
	1
	декабрь
	2025

	501
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13406
	-
	1
	декабрь
	2025

	502
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13407
	-
	1
	декабрь
	2025

	503
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13410
	-
	1
	декабрь
	2025

	504
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13414
	-
	1
	декабрь
	2025

	505
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13417
	-
	1
	декабрь
	2025

	506
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13424
	-
	1
	декабрь
	2025

	507
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13460
	-
	1
	декабрь
	2025

	508
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13462
	-
	1
	декабрь
	2025

	509
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13463
	-
	1
	декабрь
	2025

	510
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13466
	-
	1
	декабрь
	2025

	511
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13468
	-
	1
	декабрь
	2025

	512
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13475
	-
	1
	декабрь
	2025

	513
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13481
	-
	1
	декабрь
	2025

	514
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13664
	-
	1
	декабрь
	2025

	515
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13668
	-
	1
	декабрь
	2025

	516
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13669
	-
	1
	декабрь
	2025

	517
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13694
	-
	1
	декабрь
	2025

	518
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13695
	-
	1
	декабрь
	2025

	519
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13703
	-
	1
	декабрь
	2025

	520
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13705
	-
	1
	декабрь
	2025

	521
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13706
	-
	1
	декабрь
	2025

	522
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13707
	-
	1
	декабрь
	2025

	523
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13708
	-
	1
	декабрь
	2025

	524
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13711
	-
	1
	декабрь
	2025

	525
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13713
	-
	1
	декабрь
	2025

	526
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13717
	-
	1
	декабрь
	2025

	527
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13721
	-
	1
	декабрь
	2025

	528
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13723
	-
	1
	декабрь
	2025

	529
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13725
	-
	1
	декабрь
	2025

	530
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13729
	-
	1
	декабрь
	2025

	531
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13730
	-
	1
	декабрь
	2025

	532
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:14040
	-
	1
	декабрь
	2025

	533
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:14246
	-
	1
	декабрь
	2025

	534
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Юность"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:14356
	-
	1
	декабрь
	2025

	535
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250274
	уч. 38, кн 58:29:2001003:6075
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	536
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250275
	уч. 41, кн 58:29:2001003:11433
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	537
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250276
	уч. 47, кн 58:29:200103:15419
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	538
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250277
	уч. 3, кн 58:29:2001003:5499
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	539
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250278
	уч. 18, кн 58:29:2007017:107
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	540
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250279
	уч. 80, кн 58:29:2001003:5952
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	541
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250280
	уч. 90, кн 58:29:2001003:5474
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	542
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250991
	уч. 50, кн 58:29:2001003:5494
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	543
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250992
	уч. 40, кн 58:29:2001003:5651
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	544
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13764
	-
	1
	декабрь
	2026

	545
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:15419
	-
	1
	декабрь
	2026

	546
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5497
	-
	1
	декабрь
	2026

	547
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5503
	-
	1
	декабрь
	2026

	548
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5517
	-
	1
	декабрь
	2026

	549
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5532
	-
	1
	декабрь
	2026

	550
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5643
	-
	1
	декабрь
	2026

	551
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5983
	-
	1
	декабрь
	2026

	552
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:6081
	-
	1
	декабрь
	2026

	553
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:6118
	-
	1
	декабрь
	2026

	554
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Осень"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:6260
	-
	1
	декабрь
	2026

	555
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250281
	уч. 82, кн 58:29:2007009:147
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	556
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250282
	уч. 84, кн 58:29:2007009:149
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	557
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250283
	уч. 121, кн 58:29:2007009:11
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	558
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250284
	уч. 119, кн 58:29:2007009:183
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	559
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250285
	уч. 42а, кн 58:29:2007009:107
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	560
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250286
	уч. 23, кн 58:29:2007009:88
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	561
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250287
	уч. 81, кн 58:29:2007009:146
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	562
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250288
	уч. 43, кн 58:29:2007009:108
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	563
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250289
	уч. 146, кн 58:29:2007009:206
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	564
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250290
	уч. 71, кн 58:29:2007009:134
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	565
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250291
	уч. 2, кн 58:29:2007009:71
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	566
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250292
	уч. 135, кн 58:29:2007009:195
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	567
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250293
	уч. 48, кн 58:29:2007009:113
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	568
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250294
	уч. 126, кн 58:29:2007009:188
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	569
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:100
	-
	1
	декабрь
	2026

	570
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:101
	-
	1
	декабрь
	2026

	571
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:102
	-
	1
	декабрь
	2026

	572
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:104
	-
	1
	декабрь
	2026

	573
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:105
	-
	1
	декабрь
	2026

	574
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:115
	-
	1
	декабрь
	2026

	575
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:121
	-
	1
	декабрь
	2026

	576
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:125
	-
	1
	декабрь
	2026

	577
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:126
	-
	1
	декабрь
	2026

	578
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:128
	-
	1
	декабрь
	2026

	579
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:130
	-
	1
	декабрь
	2026

	580
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:132
	-
	1
	декабрь
	2026

	581
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:152
	-
	1
	декабрь
	2026

	582
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:170
	-
	1
	декабрь
	2026

	583
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:171
	-
	1
	декабрь
	2026

	584
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:175
	-
	1
	декабрь
	2026

	585
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:176
	-
	1
	декабрь
	2026

	586
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:197
	-
	1
	декабрь
	2026

	587
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:201
	-
	1
	декабрь
	2026

	588
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:202
	-
	1
	декабрь
	2026

	589
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:209
	-
	1
	декабрь
	2026

	590
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:38
	-
	1
	декабрь
	2026

	591
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:4
	-
	1
	декабрь
	2026

	592
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:5
	-
	1
	декабрь
	2026

	593
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:72
	-
	1
	декабрь
	2026

	594
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:76
	-
	1
	декабрь
	2026

	595
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:81
	-
	1
	декабрь
	2026

	596
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:89
	-
	1
	декабрь
	2026

	597
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:890
	-
	1
	декабрь
	2026

	598
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Отдых"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:9
	-
	1
	декабрь
	2026

	599
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250295
	уч. 39, кн 58:29:2007016:18
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	600
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250296
	уч. 42, кн 58:29:2007016:4
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	601
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250297
	уч. 43, кн 58:29:2007016:193
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	602
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009004:185
	-
	1
	декабрь
	2025

	603
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009004:24
	-
	1
	декабрь
	2025

	604
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009004:260
	-
	1
	декабрь
	2025

	605
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:165
	-
	1
	декабрь
	2025

	606
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:166
	-
	1
	декабрь
	2025

	607
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:170
	-
	1
	декабрь
	2025

	608
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:173
	-
	1
	декабрь
	2025

	609
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:22
	-
	1
	декабрь
	2025

	610
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007016:182
	-
	1
	декабрь
	2025

	611
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007016:183
	-
	1
	декабрь
	2025

	612
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007016:184
	-
	1
	декабрь
	2025

	613
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007016:187
	-
	1
	декабрь
	2025

	614
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007016:264
	-
	1
	декабрь
	2025

	615
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007016:37
	-
	1
	декабрь
	2025

	616
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Коммунальник"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007016:742
	-
	1
	декабрь
	2025

	617
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250298
	уч. 144, кн 58:29:2007009:331
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	618
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250299
	уч. 113, кн 58:29:2007009:304
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	619
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009006:415
	-
	1
	декабрь
	2025

	620
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009006:451
	-
	1
	декабрь
	2025

	621
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009006:474
	-
	1
	декабрь
	2025

	622
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009006:476
	-
	1
	декабрь
	2025

	623
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009006:499
	-
	1
	декабрь
	2025

	624
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009006:500
	-
	1
	декабрь
	2025

	625
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009006:549
	-
	1
	декабрь
	2025

	626
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:13
	-
	1
	декабрь
	2025

	627
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:212
	-
	1
	декабрь
	2025

	628
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:217
	-
	1
	декабрь
	2025

	629
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:221
	-
	1
	декабрь
	2025

	630
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:226
	-
	1
	декабрь
	2025

	631
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:227
	-
	1
	декабрь
	2025

	632
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:228
	-
	1
	декабрь
	2025

	633
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:229
	-
	1
	декабрь
	2025

	634
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:236
	-
	1
	декабрь
	2025

	635
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:237
	-
	1
	декабрь
	2025

	636
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:239
	-
	1
	декабрь
	2025

	637
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:24
	-
	1
	декабрь
	2025

	638
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:240
	-
	1
	декабрь
	2025

	639
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:244
	-
	1
	декабрь
	2025

	640
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:245
	-
	1
	декабрь
	2025

	641
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:247
	-
	1
	декабрь
	2025

	642
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:251
	-
	1
	декабрь
	2025

	643
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:252
	-
	1
	декабрь
	2025

	644
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:254
	-
	1
	декабрь
	2025

	645
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:255
	-
	1
	декабрь
	2025

	646
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:258
	-
	1
	декабрь
	2025

	647
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:26
	-
	1
	декабрь
	2025

	648
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:264
	-
	1
	декабрь
	2025

	649
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:267
	-
	1
	декабрь
	2025

	650
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:269
	-
	1
	декабрь
	2025

	651
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:270
	-
	1
	декабрь
	2025

	652
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:276
	-
	1
	декабрь
	2025

	653
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:277
	-
	1
	декабрь
	2025

	654
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:278
	-
	1
	декабрь
	2025

	655
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:281
	-
	1
	декабрь
	2025

	656
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:284
	-
	1
	декабрь
	2025

	657
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:291
	-
	1
	декабрь
	2025

	658
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:293
	-
	1
	декабрь
	2025

	659
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:294
	-
	1
	декабрь
	2025

	660
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:296
	-
	1
	декабрь
	2025

	661
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:298
	-
	1
	декабрь
	2025

	662
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:299
	-
	1
	декабрь
	2025

	663
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:302
	-
	1
	декабрь
	2025

	664
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:303
	-
	1
	декабрь
	2025

	665
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:311
	-
	1
	декабрь
	2025

	666
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:312
	-
	1
	декабрь
	2025

	667
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:314
	-
	1
	декабрь
	2025

	668
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:315
	-
	1
	декабрь
	2025

	669
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:317
	-
	1
	декабрь
	2025

	670
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:320
	-
	1
	декабрь
	2025

	671
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:333
	-
	1
	декабрь
	2025

	672
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:334
	-
	1
	декабрь
	2025

	673
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:42
	-
	1
	декабрь
	2025

	674
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:430
	-
	1
	декабрь
	2025

	675
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:437
	-
	1
	декабрь
	2025

	676
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:450
	-
	1
	декабрь
	2025

	677
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:46
	-
	1
	декабрь
	2025

	678
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:54
	-
	1
	декабрь
	2025

	679
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	ТСН "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007009:924
	-
	1
	декабрь
	2025

	680
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250300
	уч. 27, кн 58:29:2007001:47
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	681
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250301
	уч. 6, кн 58:29:2007001:11
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	682
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250302
	уч. 7, кн 58:29:2007001:29
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	683
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250303
	уч. 46, кн 58:29:2007001:62
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	684
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250304
	уч. 10, кн 58:29:2007001:32
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	685
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250305
	уч. 4, кн 58:29:2007001:27
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	686
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250306
	уч. 41, кн 58:29:2007002:38
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	687
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250307
	уч. 42, кн 58:29:2007002:39
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	688
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250308
	уч. 43, кн 58:29:2007002:40
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	689
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250309
	уч. 3, кн 58:29:2007001:26
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	690
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250310
	уч. 39, кн 58:29:2007001:59
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	691
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250311
	уч. 33, кн 58:29:2007001:53
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	692
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250312
	уч. 36, кн 58:29:2007001:56
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	693
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250313
	уч. 40, кн 58:29:2007001:60
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	694
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250314
	уч. 28, кн 58:29:2007001:48
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	695
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250315
	уч. 13, кн 58:29:2007001:35
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	696
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250316
	уч. 35, кн 58:29:2007001:55
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	697
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250317
	уч. 45, кн 58:29:2007001:61
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	698
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250318
	уч. 32, кн 58:29:2007001:52
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	699
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250319
	уч. 25, кн 58:29:2007001:45
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	700
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250320
	уч. 26, кн 58:29:2007001:46
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	701
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:0000000:118
	-
	1
	декабрь
	2026

	702
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009017:25
	-
	1
	декабрь
	2026

	703
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009017:44
	-
	1
	декабрь
	2026

	704
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:105
	-
	1
	декабрь
	2026

	705
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:121
	-
	1
	декабрь
	2026

	706
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:133
	-
	1
	декабрь
	2026

	707
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:153
	-
	1
	декабрь
	2026

	708
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:169
	-
	1
	декабрь
	2026

	709
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:175
	-
	1
	декабрь
	2026

	710
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:236
	-
	1
	декабрь
	2026

	711
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:6
	-
	1
	декабрь
	2026

	712
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:93
	-
	1
	декабрь
	2026

	713
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007001:28
	-
	1
	декабрь
	2026

	714
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007001:33
	-
	1
	декабрь
	2026

	715
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007001:36
	-
	1
	декабрь
	2026

	716
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007001:37
	-
	1
	декабрь
	2026

	717
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007001:379
	-
	1
	декабрь
	2026

	718
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007001:38
	-
	1
	декабрь
	2026

	719
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007001:41
	-
	1
	декабрь
	2026

	720
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007001:42
	-
	1
	декабрь
	2026

	721
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007001:49
	-
	1
	декабрь
	2026

	722
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007001:553
	-
	1
	декабрь
	2026

	723
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007001:57
	-
	1
	декабрь
	2026

	724
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007001:58
	-
	1
	декабрь
	2026

	725
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250321
	уч. 626, кн 58:29:2001003:5602
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	726
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250322
	уч. 571, кн 58:29:2001003:6095
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	727
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250323
	уч. 554, кн 58:29:2001003:12644
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	728
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250324
	уч. 605, кн 58:29:2001003:14229
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	729
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250325
	уч. 632, кн 58:29:2001003:5453
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	730
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250326
	уч. 576, кн 58:29:2001003:5597
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	731
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250327
	уч. 558, кн 58:29:2001003:6316
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	732
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13732
	-
	1
	декабрь
	2025

	733
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13760
	-
	1
	декабрь
	2025

	734
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13974
	-
	1
	декабрь
	2025

	735
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:14058
	-
	1
	декабрь
	2025

	736
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:14126
	-
	1
	декабрь
	2025

	737
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:14157
	-
	1
	декабрь
	2025

	738
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:15619
	-
	1
	декабрь
	2025

	739
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5445
	-
	1
	декабрь
	2025

	740
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5533
	-
	1
	декабрь
	2025

	741
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5565
	-
	1
	декабрь
	2025

	742
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5603
	-
	1
	декабрь
	2025

	743
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5621
	-
	1
	декабрь
	2025

	744
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5627
	-
	1
	декабрь
	2025

	745
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5682
	-
	1
	декабрь
	2025

	746
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Машиностроитель"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:6030
	-
	1
	декабрь
	2025

	747
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250328
	уч. 269, кн 58:29:2006002:1563
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	748
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250329
	уч. 271, кн 58:29:2006002:1808
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	749
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250330
	уч. 275, кн 58:29:2006002:841
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	750
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250331
	уч. 282, кн 58:29:2006002:896
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	751
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250332
	уч. 286, кн 58:29:2006002:881
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	752
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250333
	уч. 293, кн 58:29:2006002:1720
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	753
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250334
	уч. 313, кн 58:29:2006002:1552
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	754
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250335
	уч. 335, кн 58:29:2006002:927
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	755
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250336
	уч. 336, кн 58:29:2006002:891
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	756
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250337
	уч. 340, кн 58:29:2006002:917
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	757
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250338
	уч. 447, кн 58:29:2006002:1004
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	758
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250339
	уч. 351, кн 58:29:2006002:1557
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	759
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250340
	уч. 364, кн 58:29:2006002:937
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	760
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250341
	уч. 373, кн 58:29:2006002:1823
	-
	1
	-
	декабрь
	2027

	761
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1009
	-
	1
	декабрь
	2027

	762
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:103
	-
	1
	декабрь
	2027

	763
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:112
	-
	1
	декабрь
	2027

	764
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:113
	-
	1
	декабрь
	2027

	765
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:118
	-
	1
	декабрь
	2027

	766
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:120
	-
	1
	декабрь
	2027

	767
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:124
	-
	1
	декабрь
	2027

	768
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:125
	-
	1
	декабрь
	2027

	769
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:126
	-
	1
	декабрь
	2027

	770
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:131
	-
	1
	декабрь
	2027

	771
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:135
	-
	1
	декабрь
	2027

	772
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:137
	-
	1
	декабрь
	2027

	773
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:141
	-
	1
	декабрь
	2027

	774
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:142
	-
	1
	декабрь
	2027

	775
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:144
	-
	1
	декабрь
	2027

	776
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1542
	-
	1
	декабрь
	2027

	777
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1555
	-
	1
	декабрь
	2027

	778
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:156
	-
	1
	декабрь
	2027

	779
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1560
	-
	1
	декабрь
	2027

	780
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1567
	-
	1
	декабрь
	2027

	781
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:159
	-
	1
	декабрь
	2027

	782
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:160
	-
	1
	декабрь
	2027

	783
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1636
	-
	1
	декабрь
	2027

	784
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1667
	-
	1
	декабрь
	2027

	785
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1668
	-
	1
	декабрь
	2027

	786
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:169
	-
	1
	декабрь
	2027

	787
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:171
	-
	1
	декабрь
	2027

	788
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:172
	-
	1
	декабрь
	2027

	789
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:173
	-
	1
	декабрь
	2027

	790
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:174
	-
	1
	декабрь
	2027

	791
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:175
	-
	1
	декабрь
	2027

	792
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:178
	-
	1
	декабрь
	2027

	793
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1792
	-
	1
	декабрь
	2027

	794
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1817
	-
	1
	декабрь
	2027

	795
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1828
	-
	1
	декабрь
	2027

	796
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1842
	-
	1
	декабрь
	2027

	797
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1879
	-
	1
	декабрь
	2027

	798
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1893
	-
	1
	декабрь
	2027

	799
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1897
	-
	1
	декабрь
	2027

	800
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1919
	-
	1
	декабрь
	2027

	801
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:1921
	-
	1
	декабрь
	2027

	802
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:201
	-
	1
	декабрь
	2027

	803
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:202
	-
	1
	декабрь
	2027

	804
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:204
	-
	1
	декабрь
	2027

	805
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:205
	-
	1
	декабрь
	2027

	806
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:209
	-
	1
	декабрь
	2027

	807
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:210
	-
	1
	декабрь
	2027

	808
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:215
	-
	1
	декабрь
	2027

	809
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:216
	-
	1
	декабрь
	2027

	810
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:219
	-
	1
	декабрь
	2027

	811
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:223
	-
	1
	декабрь
	2027

	812
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:224
	-
	1
	декабрь
	2027

	813
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:2276
	-
	1
	декабрь
	2027

	814
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:2294
	-
	1
	декабрь
	2027

	815
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:2299
	-
	1
	декабрь
	2027

	816
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:238
	-
	1
	декабрь
	2027

	817
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:243
	-
	1
	декабрь
	2027

	818
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:246
	-
	1
	декабрь
	2027

	819
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:25
	-
	1
	декабрь
	2027

	820
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:253
	-
	1
	декабрь
	2027

	821
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:255
	-
	1
	декабрь
	2027

	822
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:258
	-
	1
	декабрь
	2027

	823
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:259
	-
	1
	декабрь
	2027

	824
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:265
	-
	1
	декабрь
	2027

	825
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:269
	-
	1
	декабрь
	2027

	826
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:270
	-
	1
	декабрь
	2027

	827
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:272
	-
	1
	декабрь
	2027

	828
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:274
	-
	1
	декабрь
	2027

	829
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:275
	-
	1
	декабрь
	2027

	830
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:277
	-
	1
	декабрь
	2027

	831
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:289
	-
	1
	декабрь
	2027

	832
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:3064
	-
	1
	декабрь
	2027

	833
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:3072
	-
	1
	декабрь
	2027

	834
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:42
	-
	1
	декабрь
	2027

	835
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:43
	-
	1
	декабрь
	2027

	836
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:46
	-
	1
	декабрь
	2027

	837
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:47
	-
	1
	декабрь
	2027

	838
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:53
	-
	1
	декабрь
	2027

	839
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:62
	-
	1
	декабрь
	2027

	840
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:64
	-
	1
	декабрь
	2027

	841
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:72
	-
	1
	декабрь
	2027

	842
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:76
	-
	1
	декабрь
	2027

	843
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:821
	-
	1
	декабрь
	2027

	844
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:840
	-
	1
	декабрь
	2027

	845
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:848
	-
	1
	декабрь
	2027

	846
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:849
	-
	1
	декабрь
	2027

	847
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:853
	-
	1
	декабрь
	2027

	848
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:855
	-
	1
	декабрь
	2027

	849
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:87
	-
	1
	декабрь
	2027

	850
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:882
	-
	1
	декабрь
	2027

	851
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:888
	-
	1
	декабрь
	2027

	852
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:90
	-
	1
	декабрь
	2027

	853
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:919
	-
	1
	декабрь
	2027

	854
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:921
	-
	1
	декабрь
	2027

	855
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:925
	-
	1
	декабрь
	2027

	856
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:931
	-
	1
	декабрь
	2027

	857
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:933
	-
	1
	декабрь
	2027

	858
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:946
	-
	1
	декабрь
	2027

	859
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:970
	-
	1
	декабрь
	2027

	860
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:974
	-
	1
	декабрь
	2027

	861
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:977
	-
	1
	декабрь
	2027

	862
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:989
	-
	1
	декабрь
	2027

	863
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:99
	-
	1
	декабрь
	2027

	864
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пригородное-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:993
	-
	1
	декабрь
	2027

	865
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250342
	уч. 113, кн 58:29:2001004:3258
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	866
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250343
	уч. 207, кн 58:29:2001004:3303
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	867
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250344
	уч. 303, кн 58:29:2001004:3256
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	868
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250345
	уч. 301, кн 58:29:2001004:3328
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	869
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250346
	уч. 300, кн 58:29:2001004:3324
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	870
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250347
	уч. б/н, кн 58:05:0740301:1681
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	871
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250993
	уч. б/н, кн 58:05:0740301:1649
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	872
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250405
	уч. б/н, кн 58:05:0740301:1660
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	873
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250146
	уч. 309, кн 58:05:0740301:1259
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	874
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250237
	уч. 312, кн 58:05:0740301:1255
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	875
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250352
	уч. 305, кн 58:05:0740301:1708
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	876
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1009
	-
	1
	декабрь
	2025

	877
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1281
	-
	1
	декабрь
	2025

	878
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1317
	-
	1
	декабрь
	2025

	879
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1495
	-
	1
	декабрь
	2025

	880
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1504
	-
	1
	декабрь
	2025

	881
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1509
	-
	1
	декабрь
	2025

	882
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1560
	-
	1
	декабрь
	2025

	883
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1569
	-
	1
	декабрь
	2025

	884
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1611
	-
	1
	декабрь
	2025

	885
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1635
	-
	1
	декабрь
	2025

	886
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1653
	-
	1
	декабрь
	2025

	887
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:2844
	-
	1
	декабрь
	2025

	888
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:2868
	-
	1
	декабрь
	2025

	889
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:3359
	-
	1
	декабрь
	2025

	890
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:947
	-
	1
	декабрь
	2025

	891
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:975
	-
	1
	декабрь
	2025

	892
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:977
	-
	1
	декабрь
	2025

	893
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:985
	-
	1
	декабрь
	2025

	894
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:989
	-
	1
	декабрь
	2025

	895
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Чемодановские дачи)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:997
	-
	1
	декабрь
	2025

	896
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250348
	уч. 186, кн 58:29:2007006:97
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	897
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250349
	уч. 451, кн 58:29:2007015:260
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	898
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250350
	уч. 206Б, кн 58:29:2007016:49
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	899
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250351
	уч. 158 В, Г, кн 58:29:2007016:275
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	900
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250353
	уч. 112Б, кн 58:29:2007006:124
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	901
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250354
	уч. 459, кн 58:29:2007015:267
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	902
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250355
	уч. 254, кн 58:29:2007015:73
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	903
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250356
	уч. 160Б, кн 58:29:2007005:95
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	904
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250357
	уч. 172, кн 58:29:2007006:84
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	905
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250358
	уч. 182, кн 58:29:2007006:93
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	906
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250359
	уч. 238, кн 58:29:2007015:58
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	907
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250360
	уч. 377, кн 58:29:2007015:179
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	908
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250361
	уч. 464, кн 58:29:2007015:270
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	909
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250362
	уч. 418, кн 58:29:2007015:214
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	910
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250363
	уч. 332, кн 58:29:2007015:138
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	911
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250364
	уч. 395А, кн 58:29:2007015:288
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	912
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250365
	уч. 212, кн 58:29:2007015:33
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	913
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250366
	уч. 183, кн 58:29:2007006:94
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	914
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250367
	уч. 222, кн 58:29:2007015:44
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	915
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250368
	уч. 410А, кн 58:29:2007015:207
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	916
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250369
	уч. 411А, кн 58:29:2007015:293
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	917
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250370
	уч. 470, кн 58:29:2007015:276
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	918
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250371
	уч. 458, кн 58:29:2007015:647
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	919
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250372
	уч. 131б, кн 58:29:2007006:445
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	920
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250373
	уч. 456, кн 58:29:2007015:264
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	921
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250374
	уч. 297А, кн 58:29:2007015:645
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	922
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250375
	уч. 466, кн 58:29:2007015:272
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	923
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250376
	уч. 4, кн 58:29:2006002:296
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	924
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250377
	уч. 204, кн 58:29:2007006:108
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	925
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250378
	уч. 174, кн 58:29:2007006:86
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	926
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250379
	уч. 99, кн 58:29:2007005:86
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	927
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250380
	уч. 240, кн 58:29:2007015:59
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	928
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250381
	уч. 131в, кн 58:29:2007006:446
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	929
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250382
	уч. 469, кн 58:29:2007015:275
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	930
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250383
	уч. 216а, кн 58:29:2001004:2998
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	931
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250384
	уч. 304, кн 58:29:2007015:112
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	932
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250385
	уч. 221, кн 58:29:2007015:42
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	933
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250386
	уч. 33в, кн 58:29:2006002:330
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	934
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250387
	уч. 120, кн 58:29:2007006:33
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	935
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250388
	уч. 187, кн 58:29:2007006:98
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	936
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250389
	уч. 468, кн 58:29:2007015:1126
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	937
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250390
	уч. 429а, кн 58:29:2007015:221
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	938
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250391
	уч. 49, кн 58:29:2006002:345
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	939
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250392
	уч. 273, кн 58:29:2007015:248
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	940
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250393
	уч. 321, кн 58:29:2007015:127
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	941
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250394
	уч. 149, кн 58:29:2007006:64
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	942
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250395
	уч. 433, кн 58:29:2007015:764
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	943
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250396
	уч. 38, кн 58:29:2006002:336
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	944
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250397
	уч. 468А, кн 58:29:2007015:1127
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	945
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250398
	уч. 245Б, кн 58:29:2007015:1150
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	946
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250399
	уч. 245, кн 58:29:2007015:1149
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	947
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250400
	уч. 56А, кн 58:29:2006002:1982
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	948
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250401
	уч. 15, кн 58:29:2006002:307
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	949
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250402
	уч. 457, кн 58:29:2007015:265
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	950
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250403
	уч. 220, кн 58:29:2007015:41
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	951
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250404
	уч. 3, кн 58:29:2006002:294
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	952
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250406
	уч. 196, кн 58:29:2007015:24
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	953
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250407
	уч. 467, кн 58:29:2007015:273
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	954
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250408
	уч. 152, кн 58:29:2007006:115
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	955
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250409
	уч. 453, кн 58:29:2007015:262
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	956
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250410
	уч. 57, кн 58:29:2006002:352
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	957
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250411
	уч. 363, кн 58:29:2007015:4
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	958
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250412
	уч. 314, кн 58:29:2007015:121
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	959
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250413
	уч. 407, кн 58:29:2007015:21
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	960
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250414
	уч. 375, кн 58:29:2007015:177
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	961
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250415
	уч. 268Б, кн 58:29:2007016:282
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	962
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250416
	уч. 347, кн 58:29:2007015:152
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	963
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250417
	уч. 303, кн 58:29:2007015:111
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	964
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250418
	уч. 341, кн 58:29:2007015:146
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	965
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250419
	уч. 341А, кн 58:29:2007015:295
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	966
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250420
	уч. 175, кн 58:29:2007006:87
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	967
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250421
	уч. 197А, кн 58:29:2007015:25
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	968
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250422
	уч. 376, кн 58:29:2007015:178
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	969
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250423
	уч. 181А, кн 58:29:2007006:92
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	970
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250424
	уч. 268В, кн 58:29:2007016:53
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	971
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250425
	уч. 440, кн 58:29:2007015:228
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	972
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250426
	уч. 443д, кн 58:29:2007015:225
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	973
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250427
	уч. 370, кн 58:29:2007015:16
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	974
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:1
	-
	1
	декабрь
	2025

	975
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:100
	-
	1
	декабрь
	2025

	976
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:11
	-
	1
	декабрь
	2025

	977
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:119
	-
	1
	декабрь
	2025

	978
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:128
	-
	1
	декабрь
	2025

	979
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:15
	-
	1
	декабрь
	2025

	980
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:22
	-
	1
	декабрь
	2025

	981
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:23
	-
	1
	декабрь
	2025

	982
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:25
	-
	1
	декабрь
	2025

	983
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:35
	-
	1
	декабрь
	2025

	984
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:36
	-
	1
	декабрь
	2025

	985
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:39
	-
	1
	декабрь
	2025

	986
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:441
	-
	1
	декабрь
	2025

	987
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:444
	-
	1
	декабрь
	2025

	988
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:49
	-
	1
	декабрь
	2025

	989
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:5
	-
	1
	декабрь
	2025

	990
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:50
	-
	1
	декабрь
	2025

	991
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:58
	-
	1
	декабрь
	2025

	992
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:594
	-
	1
	декабрь
	2025

	993
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:596
	-
	1
	декабрь
	2025

	994
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:60
	-
	1
	декабрь
	2025

	995
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:68
	-
	1
	декабрь
	2025

	996
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:71
	-
	1
	декабрь
	2025

	997
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:73
	-
	1
	декабрь
	2025

	998
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:76
	-
	1
	декабрь
	2025

	999
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:83
	-
	1
	декабрь
	2025

	1000
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:85
	-
	1
	декабрь
	2025

	1001
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007006:96
	-
	1
	декабрь
	2025

	1002
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:10
	-
	1
	декабрь
	2025

	1003
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:1137
	-
	1
	декабрь
	2025

	1004
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:1138
	-
	1
	декабрь
	2025

	1005
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:1145
	-
	1
	декабрь
	2025

	1006
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:1146
	-
	1
	декабрь
	2025

	1007
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:118
	-
	1
	декабрь
	2025

	1008
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:126
	-
	1
	декабрь
	2025

	1009
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:131
	-
	1
	декабрь
	2025

	1010
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:139
	-
	1
	декабрь
	2025

	1011
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:14
	-
	1
	декабрь
	2025

	1012
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:140
	-
	1
	декабрь
	2025

	1013
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:143
	-
	1
	декабрь
	2025

	1014
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:168
	-
	1
	декабрь
	2025

	1015
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:17
	-
	1
	декабрь
	2025

	1016
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:174
	-
	1
	декабрь
	2025

	1017
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:183
	-
	1
	декабрь
	2025

	1018
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:189
	-
	1
	декабрь
	2025

	1019
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:193
	-
	1
	декабрь
	2025

	1020
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:194
	-
	1
	декабрь
	2025

	1021
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:195
	-
	1
	декабрь
	2025

	1022
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:199
	-
	1
	декабрь
	2025

	1023
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:202
	-
	1
	декабрь
	2025

	1024
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:204
	-
	1
	декабрь
	2025

	1025
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:205
	-
	1
	декабрь
	2025

	1026
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:210
	-
	1
	декабрь
	2025

	1027
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:212
	-
	1
	декабрь
	2025

	1028
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:215
	-
	1
	декабрь
	2025

	1029
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:22
	-
	1
	декабрь
	2025

	1030
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:222
	-
	1
	декабрь
	2025

	1031
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:223
	-
	1
	декабрь
	2025

	1032
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:227
	-
	1
	декабрь
	2025

	1033
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:23
	-
	1
	декабрь
	2025

	1034
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:233
	-
	1
	декабрь
	2025

	1035
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:234
	-
	1
	декабрь
	2025

	1036
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:246
	-
	1
	декабрь
	2025

	1037
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:255
	-
	1
	декабрь
	2025

	1038
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:259
	-
	1
	декабрь
	2025

	1039
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:261
	-
	1
	декабрь
	2025

	1040
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:263
	-
	1
	декабрь
	2025

	1041
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:279
	-
	1
	декабрь
	2025

	1042
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:28
	-
	1
	декабрь
	2025

	1043
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:3
	-
	1
	декабрь
	2025

	1044
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:30
	-
	1
	декабрь
	2025

	1045
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:305
	-
	1
	декабрь
	2025

	1046
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:307
	-
	1
	декабрь
	2025

	1047
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:36
	-
	1
	декабрь
	2025

	1048
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:50
	-
	1
	декабрь
	2025

	1049
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:53
	-
	1
	декабрь
	2025

	1050
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:54
	-
	1
	декабрь
	2025

	1051
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:56
	-
	1
	декабрь
	2025

	1052
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:57
	-
	1
	декабрь
	2025

	1053
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:60
	-
	1
	декабрь
	2025

	1054
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:61
	-
	1
	декабрь
	2025

	1055
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:626
	-
	1
	декабрь
	2025

	1056
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:66
	-
	1
	декабрь
	2025

	1057
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:68
	-
	1
	декабрь
	2025

	1058
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:7
	-
	1
	декабрь
	2025

	1059
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:70
	-
	1
	декабрь
	2025

	1060
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:801
	-
	1
	декабрь
	2025

	1061
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:809
	-
	1
	декабрь
	2025

	1062
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:81
	-
	1
	декабрь
	2025

	1063
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:814
	-
	1
	декабрь
	2025

	1064
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:82
	-
	1
	декабрь
	2025

	1065
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:83
	-
	1
	декабрь
	2025

	1066
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007015:95
	-
	1
	декабрь
	2025

	1067
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250428
	уч. 293, кн 58:29:2001003:2583
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1068
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250429
	уч. 345, кн 58:29:2001003:2599
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1069
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250430
	уч. 352, кн 58:29:2001003:2605
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1070
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250431
	уч. 437, кн 58:29:2001003:2672
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1071
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250432
	уч. 389, кн 58:29:2001003:2508
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1072
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250433
	уч. 357, кн 58:29:2001003:2606
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1073
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250434
	уч. 365, кн 58:29:2001003:2652
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1074
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250435
	уч. 447, кн 58:29:2001003:2657
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1075
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250436
	уч. 535, кн 58:29:2001003:2396
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1076
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250437
	уч. 348, кн 58:29:2001003:15269
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1077
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250438
	уч. 249, кн 58:29:2001003:2625
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1078
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250439
	уч. 325, кн 58:29:2001003:2465
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1079
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250440
	уч. 421, кн 58:29:2001003:2520
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1080
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250441
	уч. 466, кн 58:29:2001003:2373
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1081
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250442
	уч. 267, кн 58:29:2001003:2709
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1082
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250443
	уч. 324, кн 58:29:2001003:2448
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1083
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250444
	уч. 396, кн 58:29:2001003:2404
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1084
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250445
	уч. 688, кн 58:29:2001003:4768
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1085
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250446
	уч. 499, кн 58:29:2001003:2549
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1086
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250447
	уч. 328, кн 58:29:2001003:2489
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1087
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250448
	уч. 438, кн 58:29:2001003:2676
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1088
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250449
	уч. 406, кн 58:29:2001003:2640
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1089
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250450
	уч. 525, кн 58:29:2001003:2552
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1090
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250451
	уч. 557, кн 58:29:2001003:2343
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1091
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250452
	уч. 368, кн 58:29:2001003:2447
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1092
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250453
	уч. 266, кн 58:29:2001003:2711
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1093
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250454
	уч. 335, кн 58:29:2001003:2589
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1094
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250455
	уч. 386, кн 58:29:2001003:2505
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1095
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250456
	уч. 467, кн 58:29:2001003:2374
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1096
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250457
	уч. 288, кн 58:29:2001003:2444
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1097
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250458
	уч. 480, кн 58:29:2001003:2486
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1098
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250459
	уч. 663, кн 58:29:2001003:4816
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1099
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250460
	уч. 521, кн 58:29:2001003:2551
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1100
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250461
	уч. 182, кн 58:29:2001003:2253
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1101
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250462
	уч. 364, кн 58:29:2001003:2402
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1102
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250463
	уч. 309, кн 58:29:2001003:2670
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1103
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250464
	уч. 424, кн 58:29:2001003:2359
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1104
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250465
	уч. 191, кн 58:29:2001003:2434
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1105
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250466
	уч. 225, кн 58:29:2001003:2718
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1106
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250467
	уч. 187, кн 58:29:2001003:2432
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1107
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250468
	уч. 189, кн 58:29:2001003:2433
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1108
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250469
	уч. 556, кн 58:29:2001003:2342
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1109
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250470
	уч. 526, кн 58:29:2001003:2553
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1110
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250471
	уч. 594, кн 58:29:2001003:2348
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1111
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250472
	уч. 299, кн 58:29:2001003:2713
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1112
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250473
	уч. 354, кн 58:29:2001003:2415
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1113
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250474
	уч. 683, кн 58:29:2001003:4775
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1114
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250475
	уч. 322, кн 58:29:2001003:2463
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1115
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250476
	уч. 366, кн 58:29:2001003:2617
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1116
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250477
	уч. 660, кн 58:29:2001003:4763
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1117
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250478
	уч. 453, кн 58:29:2001003:2485
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1118
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250479
	уч. 704, кн 58:29:2001003:123
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1119
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250480
	уч. 536, кн 58:29:2001003:2397
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1120
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250481
	уч. 531, кн 58:29:2001003:2393
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1121
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250482
	уч. 563, кн 58:29:2001003:2543
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1122
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250483
	уч. 186, кн 58:29:2001003:2636
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1123
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250484
	уч. 645, кн 58:29:2001003:4831
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1124
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250485
	уч. 703, кн 58:29:2001003:4779
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1125
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250486
	уч. 691, кн 58:29:2001003:4774
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1126
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250487
	уч. 693, кн 58:29:2001003:202
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1127
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250488
	уч. 547, кн 58:29:2001003:2328
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1128
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:15093
	-
	1
	декабрь
	2025

	1129
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:191
	-
	1
	декабрь
	2025

	1130
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:210
	-
	1
	декабрь
	2025

	1131
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2324
	-
	1
	декабрь
	2025

	1132
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2325
	-
	1
	декабрь
	2025

	1133
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2355
	-
	1
	декабрь
	2025

	1134
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2356
	-
	1
	декабрь
	2025

	1135
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2369
	-
	1
	декабрь
	2025

	1136
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2376
	-
	1
	декабрь
	2025

	1137
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2400
	-
	1
	декабрь
	2025

	1138
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2411
	-
	1
	декабрь
	2025

	1139
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2413
	-
	1
	декабрь
	2025

	1140
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2450
	-
	1
	декабрь
	2025

	1141
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2477
	-
	1
	декабрь
	2025

	1142
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2507
	-
	1
	декабрь
	2025

	1143
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2513
	-
	1
	декабрь
	2025

	1144
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2519
	-
	1
	декабрь
	2025

	1145
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2522
	-
	1
	декабрь
	2025

	1146
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2524
	-
	1
	декабрь
	2025

	1147
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2562
	-
	1
	декабрь
	2025

	1148
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2565
	-
	1
	декабрь
	2025

	1149
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2572
	-
	1
	декабрь
	2025

	1150
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2592
	-
	1
	декабрь
	2025

	1151
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2607
	-
	1
	декабрь
	2025

	1152
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2609
	-
	1
	декабрь
	2025

	1153
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2614
	-
	1
	декабрь
	2025

	1154
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2618
	-
	1
	декабрь
	2025

	1155
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2634
	-
	1
	декабрь
	2025

	1156
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2642
	-
	1
	декабрь
	2025

	1157
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2679
	-
	1
	декабрь
	2025

	1158
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2706
	-
	1
	декабрь
	2025

	1159
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2710
	-
	1
	декабрь
	2025

	1160
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2724
	-
	1
	декабрь
	2025

	1161
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2730
	-
	1
	декабрь
	2025

	1162
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3548
	-
	1
	декабрь
	2025

	1163
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4754
	-
	1
	декабрь
	2025

	1164
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4755
	-
	1
	декабрь
	2025

	1165
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4756
	-
	1
	декабрь
	2025

	1166
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4758
	-
	1
	декабрь
	2025

	1167
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4759
	-
	1
	декабрь
	2025

	1168
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4773
	-
	1
	декабрь
	2025

	1169
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4776
	-
	1
	декабрь
	2025

	1170
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4777
	-
	1
	декабрь
	2025

	1171
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4782
	-
	1
	декабрь
	2025

	1172
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4786
	-
	1
	декабрь
	2025

	1173
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4789
	-
	1
	декабрь
	2025

	1174
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4792
	-
	1
	декабрь
	2025

	1175
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4794
	-
	1
	декабрь
	2025

	1176
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4797
	-
	1
	декабрь
	2025

	1177
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4807
	-
	1
	декабрь
	2025

	1178
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4811
	-
	1
	декабрь
	2025

	1179
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4823
	-
	1
	декабрь
	2025

	1180
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4828
	-
	1
	декабрь
	2025

	1181
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4830
	-
	1
	декабрь
	2025

	1182
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4832
	-
	1
	декабрь
	2025

	1183
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4837
	-
	1
	декабрь
	2025

	1184
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бодрость"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:9723
	-
	1
	декабрь
	2025

	1185
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250490
	уч. 2, кн 58:29:2007003:23
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1186
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250491
	уч. 4, кн 58:29:2007003:96
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1187
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250492
	уч. 5, кн 58:29:2007003:78
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1188
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250493
	уч. 8, кн 58:29:2007003:81
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1189
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250494
	уч. 17, кн 58:29:2007003:10
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1190
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250495
	уч. 19, кн 58:29:2007003:53
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1191
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250496
	уч. 27, кн 58:29:2007003:86
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1192
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250497
	уч. 28, кн 58:29:2007003:48
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1193
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250498
	уч. 35, кн 58:29:2007003:677
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1194
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250499
	уч. 39, кн 58:29:2007003:24
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1195
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250500
	уч. 40, кн 58:29:2007003:8
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1196
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250501
	уч. 44, кн 58:29:2007003:93
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1197
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250502
	уч. 45, кн 58:29:2007003:67
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1198
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250503
	уч. 66, кн 58:29:2007003:2
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1199
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250504
	уч. 76, кн 58:29:2007003:65
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1200
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250505
	уч. 79, кн 58:29:2007003:60
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1201
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250506
	уч. 87, кн 58:29:2007003:40
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1202
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250507
	уч. 89, кн 58:29:2007003:29
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1203
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:20
	-
	1
	декабрь
	2025

	1204
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:21
	-
	1
	декабрь
	2025

	1205
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:30
	-
	1
	декабрь
	2025

	1206
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:35
	-
	1
	декабрь
	2025

	1207
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:4
	-
	1
	декабрь
	2025

	1208
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:50
	-
	1
	декабрь
	2025

	1209
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:56
	-
	1
	декабрь
	2025

	1210
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:63
	-
	1
	декабрь
	2025

	1211
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:71
	-
	1
	декабрь
	2025

	1212
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:80
	-
	1
	декабрь
	2025

	1213
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:84
	-
	1
	декабрь
	2025

	1214
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна" (службы быта Облпромсовета)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007003:85
	-
	1
	декабрь
	2025

	1215
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250508
	уч. 73, кн 58:29:2001003:1754
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1216
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250509
	уч. 86, кн 58:29:2001003:1605
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1217
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250510
	уч. 143, кн 58:29:2001003:1654
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1218
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250511
	уч. 175, кн 58:29:2001003:1681
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1219
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250512
	уч. 183, кн 58:29:2001003:1687
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1220
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250513
	уч. 197, кн 58:29:2001003:1700
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1221
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250514
	уч. 201 кн 58:29:2001003:1704
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1222
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:102
	-
	1
	декабрь
	2025

	1223
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:12643
	-
	1
	декабрь
	2025

	1224
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:15276
	-
	1
	декабрь
	2025

	1225
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1533
	-
	1
	декабрь
	2025

	1226
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1558
	-
	1
	декабрь
	2025

	1227
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1570
	-
	1
	декабрь
	2025

	1228
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1609
	-
	1
	декабрь
	2025

	1229
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1610
	-
	1
	декабрь
	2025

	1230
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1613
	-
	1
	декабрь
	2025

	1231
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1621
	-
	1
	декабрь
	2025

	1232
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1639
	-
	1
	декабрь
	2025

	1233
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1651
	-
	1
	декабрь
	2025

	1234
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1652
	-
	1
	декабрь
	2025

	1235
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1695
	-
	1
	декабрь
	2025

	1236
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1710
	-
	1
	декабрь
	2025

	1237
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1713
	-
	1
	декабрь
	2025

	1238
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1719
	-
	1
	декабрь
	2025

	1239
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1726
	-
	1
	декабрь
	2025

	1240
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1728
	-
	1
	декабрь
	2025

	1241
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1732
	-
	1
	декабрь
	2025

	1242
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1737
	-
	1
	декабрь
	2025

	1243
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1744
	-
	1
	декабрь
	2025

	1244
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1747
	-
	1
	декабрь
	2025

	1245
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3772
	-
	1
	декабрь
	2025

	1246
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3773
	-
	1
	декабрь
	2025

	1247
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3781
	-
	1
	декабрь
	2025

	1248
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5369
	-
	1
	декабрь
	2025

	1249
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5491
	-
	1
	декабрь
	2025

	1250
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5540
	-
	1
	декабрь
	2025

	1251
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дизелист" (п. Победа)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5953
	-
	1
	декабрь
	2025

	1252
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250515
	уч. 11, кн 58:29:2007018:33
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1253
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250516
	уч. 12, кн 58:29:2007018:34
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1254
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250517
	уч. 20, кн 58:29:2007018:42
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1255
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250518
	уч. 21, кн 58:29:2007018:43
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1256
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250519
	уч. 42, кн 58:29:2007018:3
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1257
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250520
	уч. 49, кн 58:29:2007018:67
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1258
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250521
	уч. 55, кн 58:29:2007018:73
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1259
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250522
	уч. 133, кн 58:29:2007013:279
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1260
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250523
	уч. 134, кн 58:29:2007013:280
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1261
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250524
	уч. 180, кн 58:29:2007013:321
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1262
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250525
	уч. 254, кн 58:29:2007013:45
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1263
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250526
	уч. 278, кн 58:29:2007013:505
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1264
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250527
	уч. 305, кн 58:29:2007018:143
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1265
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250528
	уч. 311, кн 58:29:2007018:144
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1266
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:1007
	-
	1
	декабрь
	2026

	1267
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:1033
	-
	1
	декабрь
	2026

	1268
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:1042
	-
	1
	декабрь
	2026

	1269
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:1047
	-
	1
	декабрь
	2026

	1270
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:1162
	-
	1
	декабрь
	2026

	1271
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:1168
	-
	1
	декабрь
	2026

	1272
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:1172
	-
	1
	декабрь
	2026

	1273
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:12
	-
	1
	декабрь
	2026

	1274
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:128
	-
	1
	декабрь
	2026

	1275
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:13
	-
	1
	декабрь
	2026

	1276
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:135
	-
	1
	декабрь
	2026

	1277
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:136
	-
	1
	декабрь
	2026

	1278
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:138
	-
	1
	декабрь
	2026

	1279
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:1389
	-
	1
	декабрь
	2026

	1280
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:139
	-
	1
	декабрь
	2026

	1281
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:1390
	-
	1
	декабрь
	2026

	1282
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:141
	-
	1
	декабрь
	2026

	1283
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:1417
	-
	1
	декабрь
	2026

	1284
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:142
	-
	1
	декабрь
	2026

	1285
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:143
	-
	1
	декабрь
	2026

	1286
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:144
	-
	1
	декабрь
	2026

	1287
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:146
	-
	1
	декабрь
	2026

	1288
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:148
	-
	1
	декабрь
	2026

	1289
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:15
	-
	1
	декабрь
	2026

	1290
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:154
	-
	1
	декабрь
	2026

	1291
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:155
	-
	1
	декабрь
	2026

	1292
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:161
	-
	1
	декабрь
	2026

	1293
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:163
	-
	1
	декабрь
	2026

	1294
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:165
	-
	1
	декабрь
	2026

	1295
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:166
	-
	1
	декабрь
	2026

	1296
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:167
	-
	1
	декабрь
	2026

	1297
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:169
	-
	1
	декабрь
	2026

	1298
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:17
	-
	1
	декабрь
	2026

	1299
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:170
	-
	1
	декабрь
	2026

	1300
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:172
	-
	1
	декабрь
	2026

	1301
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:178
	-
	1
	декабрь
	2026

	1302
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:180
	-
	1
	декабрь
	2026

	1303
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:183
	-
	1
	декабрь
	2026

	1304
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:186
	-
	1
	декабрь
	2026

	1305
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:19
	-
	1
	декабрь
	2026

	1306
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:190
	-
	1
	декабрь
	2026

	1307
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:192
	-
	1
	декабрь
	2026

	1308
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:1961
	-
	1
	декабрь
	2026

	1309
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:198
	-
	1
	декабрь
	2026

	1310
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:20
	-
	1
	декабрь
	2026

	1311
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:206
	-
	1
	декабрь
	2026

	1312
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:207
	-
	1
	декабрь
	2026

	1313
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:209
	-
	1
	декабрь
	2026

	1314
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:21
	-
	1
	декабрь
	2026

	1315
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:214
	-
	1
	декабрь
	2026

	1316
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:215
	-
	1
	декабрь
	2026

	1317
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:216
	-
	1
	декабрь
	2026

	1318
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:218
	-
	1
	декабрь
	2026

	1319
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:22
	-
	1
	декабрь
	2026

	1320
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:221
	-
	1
	декабрь
	2026

	1321
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:222
	-
	1
	декабрь
	2026

	1322
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:225
	-
	1
	декабрь
	2026

	1323
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:228
	-
	1
	декабрь
	2026

	1324
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:232
	-
	1
	декабрь
	2026

	1325
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:234
	-
	1
	декабрь
	2026

	1326
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:242
	-
	1
	декабрь
	2026

	1327
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:243
	-
	1
	декабрь
	2026

	1328
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:25
	-
	1
	декабрь
	2026

	1329
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:257
	-
	1
	декабрь
	2026

	1330
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:263
	-
	1
	декабрь
	2026

	1331
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:265
	-
	1
	декабрь
	2026

	1332
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:269
	-
	1
	декабрь
	2026

	1333
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:274
	-
	1
	декабрь
	2026

	1334
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:277
	-
	1
	декабрь
	2026

	1335
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:295
	-
	1
	декабрь
	2026

	1336
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:306
	-
	1
	декабрь
	2026

	1337
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:307
	-
	1
	декабрь
	2026

	1338
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:314
	-
	1
	декабрь
	2026

	1339
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:318
	-
	1
	декабрь
	2026

	1340
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:323
	-
	1
	декабрь
	2026

	1341
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:325
	-
	1
	декабрь
	2026

	1342
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:328
	-
	1
	декабрь
	2026

	1343
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:349
	-
	1
	декабрь
	2026

	1344
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:35
	-
	1
	декабрь
	2026

	1345
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:351
	-
	1
	декабрь
	2026

	1346
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:353
	-
	1
	декабрь
	2026

	1347
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:360
	-
	1
	декабрь
	2026

	1348
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:361
	-
	1
	декабрь
	2026

	1349
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:362
	-
	1
	декабрь
	2026

	1350
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:363
	-
	1
	декабрь
	2026

	1351
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:366
	-
	1
	декабрь
	2026

	1352
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:368
	-
	1
	декабрь
	2026

	1353
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:371
	-
	1
	декабрь
	2026

	1354
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:374
	-
	1
	декабрь
	2026

	1355
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:375
	-
	1
	декабрь
	2026

	1356
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:384
	-
	1
	декабрь
	2026

	1357
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:388
	-
	1
	декабрь
	2026

	1358
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:389
	-
	1
	декабрь
	2026

	1359
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:391
	-
	1
	декабрь
	2026

	1360
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:393
	-
	1
	декабрь
	2026

	1361
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:399
	-
	1
	декабрь
	2026

	1362
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:4
	-
	1
	декабрь
	2026

	1363
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:401
	-
	1
	декабрь
	2026

	1364
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:402
	-
	1
	декабрь
	2026

	1365
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:403
	-
	1
	декабрь
	2026

	1366
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:409
	-
	1
	декабрь
	2026

	1367
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:420
	-
	1
	декабрь
	2026

	1368
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:421
	-
	1
	декабрь
	2026

	1369
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:44
	-
	1
	декабрь
	2026

	1370
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:446
	-
	1
	декабрь
	2026

	1371
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:447
	-
	1
	декабрь
	2026

	1372
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:451
	-
	1
	декабрь
	2026

	1373
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:452
	-
	1
	декабрь
	2026

	1374
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:455
	-
	1
	декабрь
	2026

	1375
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:456
	-
	1
	декабрь
	2026

	1376
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:457
	-
	1
	декабрь
	2026

	1377
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:462
	-
	1
	декабрь
	2026

	1378
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:465
	-
	1
	декабрь
	2026

	1379
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:471
	-
	1
	декабрь
	2026

	1380
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:474
	-
	1
	декабрь
	2026

	1381
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:484
	-
	1
	декабрь
	2026

	1382
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:486
	-
	1
	декабрь
	2026

	1383
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:487
	-
	1
	декабрь
	2026

	1384
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:50
	-
	1
	декабрь
	2026

	1385
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:506
	-
	1
	декабрь
	2026

	1386
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:507
	-
	1
	декабрь
	2026

	1387
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:515
	-
	1
	декабрь
	2026

	1388
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:522
	-
	1
	декабрь
	2026

	1389
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:523
	-
	1
	декабрь
	2026

	1390
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:918
	-
	1
	декабрь
	2026

	1391
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:939
	-
	1
	декабрь
	2026

	1392
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:940
	-
	1
	декабрь
	2026

	1393
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007013:994
	-
	1
	декабрь
	2026

	1394
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:101
	-
	1
	декабрь
	2026

	1395
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:108
	-
	1
	декабрь
	2026

	1396
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:112
	-
	1
	декабрь
	2026

	1397
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:115
	-
	1
	декабрь
	2026

	1398
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:118
	-
	1
	декабрь
	2026

	1399
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:128
	-
	1
	декабрь
	2026

	1400
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:13
	-
	1
	декабрь
	2026

	1401
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:138
	-
	1
	декабрь
	2026

	1402
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:146
	-
	1
	декабрь
	2026

	1403
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:147
	-
	1
	декабрь
	2026

	1404
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:149
	-
	1
	декабрь
	2026

	1405
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:150
	-
	1
	декабрь
	2026

	1406
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:151
	-
	1
	декабрь
	2026

	1407
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:152
	-
	1
	декабрь
	2026

	1408
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:158
	-
	1
	декабрь
	2026

	1409
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:159
	-
	1
	декабрь
	2026

	1410
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:16
	-
	1
	декабрь
	2026

	1411
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:160
	-
	1
	декабрь
	2026

	1412
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:163
	-
	1
	декабрь
	2026

	1413
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:165
	-
	1
	декабрь
	2026

	1414
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:178
	-
	1
	декабрь
	2026

	1415
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:18
	-
	1
	декабрь
	2026

	1416
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:183
	-
	1
	декабрь
	2026

	1417
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:184
	-
	1
	декабрь
	2026

	1418
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:186
	-
	1
	декабрь
	2026

	1419
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:187
	-
	1
	декабрь
	2026

	1420
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:188
	-
	1
	декабрь
	2026

	1421
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:189
	-
	1
	декабрь
	2026

	1422
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:19
	-
	1
	декабрь
	2026

	1423
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:190
	-
	1
	декабрь
	2026

	1424
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:191
	-
	1
	декабрь
	2026

	1425
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:193
	-
	1
	декабрь
	2026

	1426
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:194
	-
	1
	декабрь
	2026

	1427
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:200
	-
	1
	декабрь
	2026

	1428
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:203
	-
	1
	декабрь
	2026

	1429
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:205
	-
	1
	декабрь
	2026

	1430
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:208
	-
	1
	декабрь
	2026

	1431
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:21
	-
	1
	декабрь
	2026

	1432
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:213
	-
	1
	декабрь
	2026

	1433
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:25
	-
	1
	декабрь
	2026

	1434
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:255
	-
	1
	декабрь
	2026

	1435
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:259
	-
	1
	декабрь
	2026

	1436
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:278
	-
	1
	декабрь
	2026

	1437
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:47
	-
	1
	декабрь
	2026

	1438
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:6
	-
	1
	декабрь
	2026

	1439
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:60
	-
	1
	декабрь
	2026

	1440
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:77
	-
	1
	декабрь
	2026

	1441
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:78
	-
	1
	декабрь
	2026

	1442
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:80
	-
	1
	декабрь
	2026

	1443
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:82
	-
	1
	декабрь
	2026

	1444
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:837
	-
	1
	декабрь
	2026

	1445
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:84
	-
	1
	декабрь
	2026

	1446
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Искра"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007018:86
	-
	1
	декабрь
	2026

	1447
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250529
	уч. 647, кн 58:29:2006001:21
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1448
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250530
	уч. 617, кн 58:29:2006001:38
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1449
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250531
	уч. 578, кн 58:29:2006001:31
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1450
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250532
	уч. 579, кн 58:29:2006001:45
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1451
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250533
	уч. 602, кн 58:29:2006001:62
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1452
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250534
	уч. 580, кн 58:29:2006001:23
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1453
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250535
	уч. 601, кн 58:29:2006001:60
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1454
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250536
	уч. 581, кн 58:29:2006001:25
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1455
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250537
	уч. 600, кн 58:29:2006001:64
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1456
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250538
	уч. 582, кн 58:29:2006001:55
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1457
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250539
	уч. 599, кн 58:29:2006001:58
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1458
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250540
	уч. 583, кн 58:29:2006001:50
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1459
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250541
	уч. 598, кн 58:29:2006001:44
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1460
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250542
	уч. 597, кн 58:29:2006001:24
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1461
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250543
	уч. 585, кн 58:29:2006001:51
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1462
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250544
	уч. 596, кн 58:29:2006001:52
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1463
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250545
	уч. 586, кн 58:29:2006001:28
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1464
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250546
	уч. 595, кн 58:29:2006001:131
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1465
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250547
	уч. 594, кн 58:29:2006001:133
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1466
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250548
	уч. 593, кн 58:29:2006001:37
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1467
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250549
	уч. 590, кн 58:29:2006001:48
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1468
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250550
	уч. 592, кн 58:29:2006001:33
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1469
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250551
	уч. 589, кн 58:29:2006001:26
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1470
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250552
	уч. 591, кн 58:29:2006001:32
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1471
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250553
	уч. 603, кн 58:29:2006001:22
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1472
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250554
	уч. 604, кн 58:29:2006001:67
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1473
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250555
	уч. 605, кн 58:29:2006001:57
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1474
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250556
	уч. 606, кн 58:29:2006001:56
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1475
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250557
	уч. 607, кн 58:29:2006001:30
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1476
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250558
	уч. 781, кн 58:29:2006001:61
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1477
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250559
	уч. 612, кн 58:29:2006001:125
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1478
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250560
	уч. 615, кн 58:29:2006001:127
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1479
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250561
	уч. 645, кн 58:29:2006001:128
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1480
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250562
	уч. 610, кн 58:29:2006001:105
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1481
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250563
	уч. 609, кн 58:29:2006001:27
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1482
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250564
	уч. 608, кн 58:29:2006001:34
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1483
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250565
	уч. 583А, кн 58:29:2006001:106
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1484
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250566
	уч. 577, кн 58:29:2006001:54
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1485
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250567
	уч. 796, кн 58:29:2006001:123
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1486
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250568
	уч. 644, кн 58:29:2006001:43
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1487
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250569
	уч. 642, кн 58:29:2006001:53
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1488
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250570
	уч. 746, кн 58:29:2006001:114
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1489
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250571
	уч. 745, кн 58:29:2006001:119
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1490
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250572
	уч. 613, кн 58:29:2006001:126
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1491
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250573
	уч. 614, кн 58:29:2006001:20
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1492
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250574
	уч. 769, кн 58:29:2006001:112
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1493
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250575
	уч. 759, кн 58:29:2006001:113
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1494
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250576
	уч. 766, кн 58:29:2006001:110
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1495
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250577
	уч. 782, кн 58:29:2006001:115
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1496
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250578
	уч. 616, кн 58:29:2006001:29
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1497
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250579
	уч. 768, кн 58:29:2006001:108
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1498
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250580
	уч. 767, кн 58:29:2006001:107
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1499
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250581
	уч. 711, кн 58:29:2006001:109
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1500
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250582
	уч. 680, кн 58:29:2006001:40
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1501
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250583
	уч. 681, кн 58:29:2006001:99
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1502
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Левобережная Дубрава"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006001:63
	-
	1
	декабрь
	2025

	1503
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250584
	уч. 35, кн 58:29:2007002:218
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1504
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250585
	уч. 54, кн 58:29:2007002:333
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1505
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250586
	уч. 43, кн 58:29:2007002:323
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1506
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250587
	уч. 28, кн 58:29:2007002:23
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1507
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250588
	уч. 65, кн 58:29:2007002:343
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1508
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250589
	уч. 13.а, кн 58:29:2007002:22
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1509
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250590
	уч. 20, кн 58:29:2007002:309
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1510
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250591
	уч. 30, кн 58:29:2007002:314
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1511
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250592
	уч. 71, кн 58:29:2007002:286
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1512
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250593
	уч. 18, кн 58:29:2007002:35
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1513
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250594
	уч. 19, кн 58:29:2007002:994
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1514
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250595
	уч. 41, кн 58:29:2007002:321
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1515
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250596
	уч. 13, кн 58:29:2007002:304
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1516
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250597
	уч. 48, кн 58:29:2007002:27
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1517
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250598
	уч. 68, кн 58:29:2007002:221
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1518
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250599
	уч. 32, кн 58:29:2007002:354
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1519
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250600
	уч. 22, кн 58:29:2007002:311
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1520
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250601
	уч. 23, кн 58:29:2007002:17
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1521
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250602
	уч. 40, кн 58:29:2007002:320
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1522
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250603
	уч. 69, кн 58:29:2007002:345
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1523
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250604
	уч. 59, кн 58:29:2007002:338
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1524
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250605
	уч. 38, кн 58:29:2007002:318
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1525
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250606
	уч. 67, кн 58:29:2007002:223
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1526
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250607
	уч. 2, кн 58:29:2007002:291
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1527
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:11
	-
	1
	декабрь
	2026

	1528
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:12
	-
	1
	декабрь
	2026

	1529
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:219
	-
	1
	декабрь
	2026

	1530
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:25
	-
	1
	декабрь
	2026

	1531
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:290
	-
	1
	декабрь
	2026

	1532
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:305
	-
	1
	декабрь
	2026

	1533
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:306
	-
	1
	декабрь
	2026

	1534
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:315
	-
	1
	декабрь
	2026

	1535
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:329
	-
	1
	декабрь
	2026

	1536
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:330
	-
	1
	декабрь
	2026

	1537
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:331
	-
	1
	декабрь
	2026

	1538
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:335
	-
	1
	декабрь
	2026

	1539
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:336
	-
	1
	декабрь
	2026

	1540
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:349
	-
	1
	декабрь
	2026

	1541
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:5
	-
	1
	декабрь
	2026

	1542
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Луч-1" (Барковка)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:981
	-
	1
	декабрь
	2026

	1543
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250608
	уч. 450, кн 58:29:2001003:4494
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1544
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250609
	уч. 667, кн 58:29:2001003:4692
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1545
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250610
	уч. 458, кн 58:29:2001003:4525
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1546
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250611
	уч. 475, кн 58:29:2001003:4542
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1547
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250612
	уч. 548, кн 58:29:2001003:4604
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1548
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250613
	уч. 659, кн 58:29:2001003:4685
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1549
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250614
	уч. 419, кн 58:29:2001003:4469
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1550
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250615
	уч. 553, кн 58:29:2001003:4608
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1551
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250616
	уч. 325, кн 58:29:2001003:4448
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1552
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250617
	уч. 627, кн 58:29:2001003:4655
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1553
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250618
	уч. 486, кн 58:29:2001003:4551
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1554
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250619
	уч. 652, кн 58:29:2001003:4678
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1555
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250620
	уч. 656, кн 58:29:2001003:4682
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1556
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250621
	уч. 485, кн 58:29:2001003:4550
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1557
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250622
	уч. 557, кн 58:29:2001003:4611
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1558
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250623
	уч. 455, кн 58:29:2001003:4522
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1559
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13782
	-
	1
	декабрь
	2026

	1560
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4481
	-
	1
	декабрь
	2026

	1561
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4616
	-
	1
	декабрь
	2026

	1562
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4688
	-
	1
	декабрь
	2026

	1563
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4711
	-
	1
	декабрь
	2026

	1564
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4720
	-
	1
	декабрь
	2026

	1565
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Сигнал"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:4722
	-
	1
	декабрь
	2026

	1566
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250624
	уч. 14, кн 58:29:2001003:1775
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1567
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250625
	уч. 18, кн 58:29:2001003:1779
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1568
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250626
	уч. 27, кн 58:29:2001003:1788
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1569
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250627
	уч. 30, кн 58:29:2001003:1791
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1570
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250628
	уч. 32, кн 58:29:2001003:1793
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1571
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250629
	уч. 33, кн 58:29:2001003:1794
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1572
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250630
	уч. 40, кн 58:29:2001003:1534
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1573
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250631
	уч. 52, кн 58:29:2001003:1813
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1574
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250632
	уч. 54, кн 58:29:2001003:1815
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1575
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250633
	уч. 56, кн 58:29:2001003:1817
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1576
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250634
	уч. 58, кн 58:29:2001003:1819
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1577
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250635
	уч. 66, кн 58:29:2001003:1829
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1578
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250636
	уч. 70, кн 58:29:2001003:1833
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1579
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250637
	уч. 71, кн 58:29:2001003:1834
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1580
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250638
	уч. 77, кн 58:29:2001003:1840
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1581
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250639
	уч. 80, кн 58:29:2001003:1842
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1582
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250640
	уч. 82, кн 58:29:2001003:1844
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1583
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250641
	уч. 88, кн 58:29:2001003:1850
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1584
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250642
	уч. 93, кн 58:29:2001003:1855
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1585
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250643
	уч. 96, кн 58:29:2001003:1858
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1586
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250644
	уч. 102, кн 58:29:2001003:1864
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1587
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250645
	уч. 104, кн 58:29:2001003:1866
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1588
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250646
	уч. 108, кн 58:29:2001003:1971
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1589
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250647
	уч. 131, кн 58:29:2001003:1894
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1590
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250648
	уч. 206, кн 58:29:2001003:1969
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1591
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250649
	уч. 210, кн 58:29:2001003:1973
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1592
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250650
	уч. 243, кн 58:29:2001003:2006
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1593
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250651
	уч. 258, кн 58:29:2001003:2021
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1594
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250652
	уч. 267, кн 58:29:2001003:2030
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1595
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250653
	уч. 270, кн 58:29:2001003:2033
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1596
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250654
	уч. 291, кн 58:29:2001003:2054
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1597
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250655
	уч. 295, кн 58:29:2001003:2058
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1598
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250656
	уч. 300, кн 58:29:2001003:2063
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1599
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250657
	уч. 302, кн 58:29:2001003:2065
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1600
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:14440
	-
	1
	декабрь
	2026

	1601
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1768
	-
	1
	декабрь
	2026

	1602
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1776
	-
	1
	декабрь
	2026

	1603
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1787
	-
	1
	декабрь
	2026

	1604
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1792
	-
	1
	декабрь
	2026

	1605
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1801
	-
	1
	декабрь
	2026

	1606
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1841
	-
	1
	декабрь
	2026

	1607
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1875
	-
	1
	декабрь
	2026

	1608
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1895
	-
	1
	декабрь
	2026

	1609
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1901
	-
	1
	декабрь
	2026

	1610
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1904
	-
	1
	декабрь
	2026

	1611
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1913
	-
	1
	декабрь
	2026

	1612
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1915
	-
	1
	декабрь
	2026

	1613
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1933
	-
	1
	декабрь
	2026

	1614
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1948
	-
	1
	декабрь
	2026

	1615
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1959
	-
	1
	декабрь
	2026

	1616
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1983
	-
	1
	декабрь
	2026

	1617
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1993
	-
	1
	декабрь
	2026

	1618
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1994
	-
	1
	декабрь
	2026

	1619
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1995
	-
	1
	декабрь
	2026

	1620
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:1997
	-
	1
	декабрь
	2026

	1621
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2000
	-
	1
	декабрь
	2026

	1622
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2001
	-
	1
	декабрь
	2026

	1623
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2003
	-
	1
	декабрь
	2026

	1624
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2010
	-
	1
	декабрь
	2026

	1625
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2022
	-
	1
	декабрь
	2026

	1626
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2024
	-
	1
	декабрь
	2026

	1627
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2034
	-
	1
	декабрь
	2026

	1628
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2037
	-
	1
	декабрь
	2026

	1629
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2041
	-
	1
	декабрь
	2026

	1630
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2044
	-
	1
	декабрь
	2026

	1631
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2050
	-
	1
	декабрь
	2026

	1632
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2051
	-
	1
	декабрь
	2026

	1633
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ветерок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:2057
	-
	1
	декабрь
	2026

	1634
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250658
	уч. 12, кн 58:29:2004001:395
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1635
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250659
	уч. 12а, кн 58:29:2004001:390
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1636
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250660
	уч. 17а, кн 58:29:2004001:659
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1637
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250661
	уч. 18а, кн 58:29:2004001:374
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1638
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250662
	уч. 18б, кн 58:29:2004001:553
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1639
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250663
	уч. 18в, кн 58:29:2004001:879
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1640
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250664
	уч. 22, кн 58:29:2004001:1261
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1641
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250665
	уч. 23, кн 58:29:2004001:378
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1642
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250666
	уч. 24, кн 58:29:2004001:566
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1643
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250667
	уч. 26, кн 58:29:2004001:380
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1644
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250668
	уч. 27, кн 58:29:2004001:381
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1645
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250669
	уч. 28, кн 58:29:2004001:1521
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1646
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250670
	уч. 30, кн 58:29:2004001:1295
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1647
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250671
	уч. 34, кн 58:29:2004001:392
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1648
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250672
	уч. 35, кн 58:29:2004001:383
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1649
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250673
	уч. 38, кн 58:29:2004001:1536
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1650
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250674
	уч. 47, кн 58:29:1009018:558
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1651
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250675
	уч. 61, кн 58:29:2004001:1537
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1652
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:17
	-
	1
	декабрь
	2026

	1653
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:365
	-
	1
	декабрь
	2026

	1654
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:366
	-
	1
	декабрь
	2026

	1655
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:373
	-
	1
	декабрь
	2026

	1656
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:376
	-
	1
	декабрь
	2026

	1657
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:379
	-
	1
	декабрь
	2026

	1658
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:385
	-
	1
	декабрь
	2026

	1659
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:45
	-
	1
	декабрь
	2026

	1660
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:52
	-
	1
	декабрь
	2026

	1661
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Заря" (р-н нефтебаза Роснефть)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:562
	-
	1
	декабрь
	2026

	1662
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Чайка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250676
	уч. 1, кн 58:29:2001004:1349
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1663
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Чайка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250677
	уч. 2, кн 58:29:2001004:1350
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1664
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Чайка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250678
	уч. 28, кн 58:29:2001004:1372
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1665
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Чайка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250679
	уч. 33, кн 58:29:2001004:1375
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1666
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Чайка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250680
	уч. 50б, кн 58:29:2001004:1393
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1667
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Чайка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1353
	-
	1
	декабрь
	2026

	1668
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Чайка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1389
	-
	1
	декабрь
	2026

	1669
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Чайка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1392
	-
	1
	декабрь
	2026

	1670
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Чайка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1407
	-
	1
	декабрь
	2026

	1671
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250681
	уч. 35, кн 58:29:2001004:4820
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1672
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250682
	уч. 32, кн 58:29:2001004:1507
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1673
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250683
	уч. 19, кн 58:29:2001004:2986
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1674
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250684
	уч. 126, кн 58:29:2001004:2946
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1675
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250685
	уч. 45, кн 58:29:2001004:2913
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1676
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250686
	уч. 194, кн 58:29:2001004:2915
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1677
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250687
	уч. 176, кн 58:29:2001004:3119
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1678
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250688
	уч. 8, кн 58:29:2001004:3498
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1679
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250689
	уч. 168, кн 58:29:2001004:3491
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1680
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250690
	уч. 178, кн 58:29:2001004:3099
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1681
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250691
	уч. 51, кн 58:29:2001004:1581
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1682
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250692
	уч. 14, кн 58:29:2001004:1656
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1683
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250693
	уч. 4, кн 58:29:2001004:3072
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1684
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250694
	уч. 2, кн 58:29:2001004:3087
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1685
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250695
	уч. 66, кн 58:29:2001004:3502
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1686
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250696
	уч. 6, кн 58:29:2001004:2965
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1687
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250697
	уч. 30, кн 58:29:2001004:2928
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1688
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250698
	уч. 56, кн 58:29:2001004:2583
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1689
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250699
	уч. 13, кн 58:29:2001004:3499
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1690
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250700
	уч. 37, кн 58:29:2001004:2924
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1691
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250701
	уч. 70, кн 58:29:2001004:2943
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1692
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1600
	-
	1
	декабрь
	2026

	1693
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1644
	-
	1
	декабрь
	2026

	1694
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:2748
	-
	1
	декабрь
	2026

	1695
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:2948
	-
	1
	декабрь
	2026

	1696
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:2990
	-
	1
	декабрь
	2026

	1697
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:3085
	-
	1
	декабрь
	2026

	1698
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:3090
	-
	1
	декабрь
	2026

	1699
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Пчелка"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:3102
	-
	1
	декабрь
	2026

	1700
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250702
	уч. 64, кн 58:29:2001003:3715
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1701
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250703
	уч. 42, кн 58:29:2001003:3693
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1702
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250704
	уч. 13, кн 58:29:2001003:3665
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1703
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250705
	уч. 43, кн 58:29:2001003:3694
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1704
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250706
	уч. 61, кн 58:29:2001003:3712
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1705
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250707
	уч. 49, кн 58:29:2001003:3700
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1706
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250708
	уч. 3, кн 58:29:2001003:3655
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1707
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250709
	уч. 45, кн 58:29:2001003:3696
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1708
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250710
	уч. 69, кн 58:29:2001003:3720
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1709
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250711
	уч. 109, кн 58:29:2001003:3759
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1710
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:13898
	-
	1
	декабрь
	2026

	1711
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:15504
	-
	1
	декабрь
	2026

	1712
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3518
	-
	1
	декабрь
	2026

	1713
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3637
	-
	1
	декабрь
	2026

	1714
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3654
	-
	1
	декабрь
	2026

	1715
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3662
	-
	1
	декабрь
	2026

	1716
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3669
	-
	1
	декабрь
	2026

	1717
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3672
	-
	1
	декабрь
	2026

	1718
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3674
	-
	1
	декабрь
	2026

	1719
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3675
	-
	1
	декабрь
	2026

	1720
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3683
	-
	1
	декабрь
	2026

	1721
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3688
	-
	1
	декабрь
	2026

	1722
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3699
	-
	1
	декабрь
	2026

	1723
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3702
	-
	1
	декабрь
	2026

	1724
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3721
	-
	1
	декабрь
	2026

	1725
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3732
	-
	1
	декабрь
	2026

	1726
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3734
	-
	1
	декабрь
	2026

	1727
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Бытовик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3737
	-
	1
	декабрь
	2026

	1728
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250712
	уч. 143, кн 58:29:2001003:3842
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1729
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250713
	уч. 110а, кн 58:29:2001003:3951
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1730
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250714
	уч. 167а, кн 58:29:2001003:3938
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1731
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250715
	уч. 116, кн 58:29:2001003:5710
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1732
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250716
	уч. 99, кн 58:29:2001003:5987
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1733
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:109
	-
	1
	декабрь
	2025

	1734
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:146
	-
	1
	декабрь
	2025

	1735
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:242
	-
	1
	декабрь
	2025

	1736
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:258
	-
	1
	декабрь
	2025

	1737
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:275
	-
	1
	декабрь
	2025

	1738
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:315
	-
	1
	декабрь
	2025

	1739
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:34
	-
	1
	декабрь
	2025

	1740
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:373
	-
	1
	декабрь
	2025

	1741
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:386
	-
	1
	декабрь
	2025

	1742
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:401
	-
	1
	декабрь
	2025

	1743
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:413
	-
	1
	декабрь
	2025

	1744
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:423
	-
	1
	декабрь
	2025

	1745
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:445
	-
	1
	декабрь
	2025

	1746
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:457
	-
	1
	декабрь
	2025

	1747
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:459
	-
	1
	декабрь
	2025

	1748
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:463
	-
	1
	декабрь
	2025

	1749
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:482
	-
	1
	декабрь
	2025

	1750
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:489
	-
	1
	декабрь
	2025

	1751
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:493
	-
	1
	декабрь
	2025

	1752
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:511
	-
	1
	декабрь
	2025

	1753
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:517
	-
	1
	декабрь
	2025

	1754
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:522
	-
	1
	декабрь
	2025

	1755
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:537
	-
	1
	декабрь
	2025

	1756
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:550
	-
	1
	декабрь
	2025

	1757
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:553
	-
	1
	декабрь
	2025

	1758
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:569
	-
	1
	декабрь
	2025

	1759
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:574
	-
	1
	декабрь
	2025

	1760
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:588
	-
	1
	декабрь
	2025

	1761
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:606
	-
	1
	декабрь
	2025

	1762
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:610
	-
	1
	декабрь
	2025

	1763
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:675
	-
	1
	декабрь
	2025

	1764
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:679
	-
	1
	декабрь
	2025

	1765
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:682
	-
	1
	декабрь
	2025

	1766
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:11372
	-
	1
	декабрь
	2025

	1767
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:11375
	-
	1
	декабрь
	2025

	1768
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:15255
	-
	1
	декабрь
	2025

	1769
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:21624
	-
	1
	декабрь
	2025

	1770
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3516
	-
	1
	декабрь
	2025

	1771
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3639
	-
	1
	декабрь
	2025

	1772
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3808
	-
	1
	декабрь
	2025

	1773
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3810
	-
	1
	декабрь
	2025

	1774
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3812
	-
	1
	декабрь
	2025

	1775
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3815
	-
	1
	декабрь
	2025

	1776
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3819
	-
	1
	декабрь
	2025

	1777
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3829
	-
	1
	декабрь
	2025

	1778
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3832
	-
	1
	декабрь
	2025

	1779
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3836
	-
	1
	декабрь
	2025

	1780
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3844
	-
	1
	декабрь
	2025

	1781
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3846
	-
	1
	декабрь
	2025

	1782
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3849
	-
	1
	декабрь
	2025

	1783
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3854
	-
	1
	декабрь
	2025

	1784
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3859
	-
	1
	декабрь
	2025

	1785
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3869
	-
	1
	декабрь
	2025

	1786
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3876
	-
	1
	декабрь
	2025

	1787
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3879
	-
	1
	декабрь
	2025

	1788
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3886
	-
	1
	декабрь
	2025

	1789
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3888
	-
	1
	декабрь
	2025

	1790
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3894
	-
	1
	декабрь
	2025

	1791
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3895
	-
	1
	декабрь
	2025

	1792
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3901
	-
	1
	декабрь
	2025

	1793
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3902
	-
	1
	декабрь
	2025

	1794
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3904
	-
	1
	декабрь
	2025

	1795
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3906
	-
	1
	декабрь
	2025

	1796
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3910
	-
	1
	декабрь
	2025

	1797
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3911
	-
	1
	декабрь
	2025

	1798
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3914
	-
	1
	декабрь
	2025

	1799
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3915
	-
	1
	декабрь
	2025

	1800
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3916
	-
	1
	декабрь
	2025

	1801
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3918
	-
	1
	декабрь
	2025

	1802
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3922
	-
	1
	декабрь
	2025

	1803
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3924
	-
	1
	декабрь
	2025

	1804
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3926
	-
	1
	декабрь
	2025

	1805
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3932
	-
	1
	декабрь
	2025

	1806
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3934
	-
	1
	декабрь
	2025

	1807
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3940
	-
	1
	декабрь
	2025

	1808
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3943
	-
	1
	декабрь
	2025

	1809
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3948
	-
	1
	декабрь
	2025

	1810
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3952
	-
	1
	декабрь
	2025

	1811
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3953
	-
	1
	декабрь
	2025

	1812
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3956
	-
	1
	декабрь
	2025

	1813
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:3960
	-
	1
	декабрь
	2025

	1814
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5279
	-
	1
	декабрь
	2025

	1815
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5624
	-
	1
	декабрь
	2025

	1816
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5632
	-
	1
	декабрь
	2025

	1817
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5909
	-
	1
	декабрь
	2025

	1818
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5938
	-
	1
	декабрь
	2025

	1819
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5954
	-
	1
	декабрь
	2025

	1820
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5973
	-
	1
	декабрь
	2025

	1821
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:5989
	-
	1
	декабрь
	2025

	1822
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:6009
	-
	1
	декабрь
	2025

	1823
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:6050
	-
	1
	декабрь
	2025

	1824
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:6096
	-
	1
	декабрь
	2025

	1825
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:6228
	-
	1
	декабрь
	2025

	1826
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001003:96
	-
	1
	декабрь
	2025

	1827
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1029
	-
	1
	декабрь
	2025

	1828
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1042
	-
	1
	декабрь
	2025

	1829
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1056
	-
	1
	декабрь
	2025

	1830
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1063
	-
	1
	декабрь
	2025

	1831
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1075
	-
	1
	декабрь
	2025

	1832
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1076
	-
	1
	декабрь
	2025

	1833
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:1301
	-
	1
	декабрь
	2025

	1834
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2001004:25
	-
	1
	декабрь
	2025

	1835
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:1044
	-
	1
	декабрь
	2025

	1836
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:150
	-
	1
	декабрь
	2025

	1837
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:1516
	-
	1
	декабрь
	2025

	1838
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:1526
	-
	1
	декабрь
	2025

	1839
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:153
	-
	1
	декабрь
	2025

	1840
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:159
	-
	1
	декабрь
	2025

	1841
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:164
	-
	1
	декабрь
	2025

	1842
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:171
	-
	1
	декабрь
	2025

	1843
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:181
	-
	1
	декабрь
	2025

	1844
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:194
	-
	1
	декабрь
	2025

	1845
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:197
	-
	1
	декабрь
	2025

	1846
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:198
	-
	1
	декабрь
	2025

	1847
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:199
	-
	1
	декабрь
	2025

	1848
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:205
	-
	1
	декабрь
	2025

	1849
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:2106
	-
	1
	декабрь
	2025

	1850
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:2107
	-
	1
	декабрь
	2025

	1851
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:217
	-
	1
	декабрь
	2025

	1852
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:229
	-
	1
	декабрь
	2025

	1853
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:233
	-
	1
	декабрь
	2025

	1854
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:238
	-
	1
	декабрь
	2025

	1855
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:252
	-
	1
	декабрь
	2025

	1856
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:257
	-
	1
	декабрь
	2025

	1857
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:258
	-
	1
	декабрь
	2025

	1858
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:267
	-
	1
	декабрь
	2025

	1859
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:271
	-
	1
	декабрь
	2025

	1860
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:289
	-
	1
	декабрь
	2025

	1861
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:318
	-
	1
	декабрь
	2025

	1862
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:324
	-
	1
	декабрь
	2025

	1863
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:325
	-
	1
	декабрь
	2025

	1864
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:327
	-
	1
	декабрь
	2025

	1865
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:328
	-
	1
	декабрь
	2025

	1866
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:33
	-
	1
	декабрь
	2025

	1867
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:335
	-
	1
	декабрь
	2025

	1868
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:341
	-
	1
	декабрь
	2025

	1869
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:355
	-
	1
	декабрь
	2025

	1870
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (ЖД район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2004001:5
	-
	1
	декабрь
	2025

	1871
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250717
	уч. 20, кн 58:29:2007002:136
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1872
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250718
	уч. 26, кн 58:29:2007002:173
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1873
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250719
	уч. 28, кн 58:29:2007002:164
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1874
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250720
	уч. 67, кн 58:29:2007002:155
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1875
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250721
	уч. 60, кн 58:29:2007002:166
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1876
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250722
	уч. 62, кн 58:29:2007002:176
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1877
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250723
	уч. 59, кн 58:29:2007002:135
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1878
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250724
	уч. 33, кн 58:29:2007002:118
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1879
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250725
	уч. 32, кн 58:29:2007002:165
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1880
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250726
	уч. 39, кн 58:29:2007002:295
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1881
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250727
	уч. 41, кн 58:29:2007002:167
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1882
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250728
	уч. 37а, кн 58:29:2007002:132
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1883
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250729
	уч. 47, кн 58:29:2007002:154
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1884
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250730
	уч. 52, кн 58:29:2007002:182
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1885
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250731
	уч. 53, кн 58:29:2007002:152
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1886
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250732
	уч. 9, кн 58:29:2007002:146
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1887
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250733
	уч. 11, кн 58:29:2007002:359
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1888
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250734
	уч. 15, кн 58:29:2007002:177
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1889
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250735
	уч. 16, кн 58:29:2007002:174
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1890
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250736
	уч. 49а, кн 58:29:2007002:356
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1891
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250737
	уч. 51, кн 58:29:2007002:119
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1892
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250738
	уч. 8, кн 58:29:2007002:147
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1893
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250739
	уч. 35а кн 58:29:2007002:959
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1894
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250740
	уч. 37 кн 58:29:2007002:139
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1895
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250741
	уч. 42 кн 58:29:2007002:1
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1896
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:104
	-
	1
	декабрь
	2026

	1897
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:107
	-
	1
	декабрь
	2026

	1898
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:111
	-
	1
	декабрь
	2026

	1899
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:131
	-
	1
	декабрь
	2026

	1900
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:132
	-
	1
	декабрь
	2026

	1901
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:137
	-
	1
	декабрь
	2026

	1902
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:151
	-
	1
	декабрь
	2026

	1903
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:161
	-
	1
	декабрь
	2026

	1904
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:164
	-
	1
	декабрь
	2026

	1905
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:167
	-
	1
	декабрь
	2026

	1906
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:17
	-
	1
	декабрь
	2026

	1907
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:171
	-
	1
	декабрь
	2026

	1908
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:189
	-
	1
	декабрь
	2026

	1909
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:209
	-
	1
	декабрь
	2026

	1910
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:21
	-
	1
	декабрь
	2026

	1911
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:219
	-
	1
	декабрь
	2026

	1912
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:223
	-
	1
	декабрь
	2026

	1913
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:23
	-
	1
	декабрь
	2026

	1914
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:237
	-
	1
	декабрь
	2026

	1915
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:24
	-
	1
	декабрь
	2026

	1916
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:240
	-
	1
	декабрь
	2026

	1917
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:28
	-
	1
	декабрь
	2026

	1918
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:31
	-
	1
	декабрь
	2026

	1919
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:33
	-
	1
	декабрь
	2026

	1920
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:38
	-
	1
	декабрь
	2026

	1921
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:40
	-
	1
	декабрь
	2026

	1922
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:41
	-
	1
	декабрь
	2026

	1923
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:49
	-
	1
	декабрь
	2026

	1924
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:52
	-
	1
	декабрь
	2026

	1925
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:54
	-
	1
	декабрь
	2026

	1926
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:55
	-
	1
	декабрь
	2026

	1927
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:58
	-
	1
	декабрь
	2026

	1928
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:60
	-
	1
	декабрь
	2026

	1929
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:61
	-
	1
	декабрь
	2026

	1930
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:626
	-
	1
	декабрь
	2026

	1931
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:630
	-
	1
	декабрь
	2026

	1932
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:631
	-
	1
	декабрь
	2026

	1933
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:66
	-
	1
	декабрь
	2026

	1934
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:67
	-
	1
	декабрь
	2026

	1935
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:74
	-
	1
	декабрь
	2026

	1936
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009010:785
	-
	1
	декабрь
	2026

	1937
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2006002:871
	-
	1
	декабрь
	2026

	1938
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:126
	-
	1
	декабрь
	2026

	1939
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:1432
	-
	1
	декабрь
	2026

	1940
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:168
	-
	1
	декабрь
	2026

	1941
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:175
	-
	1
	декабрь
	2026

	1942
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:178
	-
	1
	декабрь
	2026

	1943
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:181
	-
	1
	декабрь
	2026

	1944
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:186
	-
	1
	декабрь
	2026

	1945
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Дружба-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:2007002:287
	-
	1
	декабрь
	2026

	1946
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "40 Лет ВЧК"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250742
	уч. 47, кн 58:29:1009013:432
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1947
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "40 Лет ВЧК"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250743
	уч. 48, кн 58:29:1009013:306
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	1948
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "40 Лет ВЧК"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009013:2
	-
	1
	декабрь
	2026

	1949
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "40 Лет ВЧК"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009013:21
	-
	1
	декабрь
	2026

	1950
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "40 Лет ВЧК"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009013:22
	-
	1
	декабрь
	2026

	1951
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "40 Лет ВЧК"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009013:46
	-
	1
	декабрь
	2026

	1952
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "40 Лет ВЧК"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009013:88
	-
	1
	декабрь
	2026

	1953
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "40 Лет ВЧК"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009013:94
	-
	1
	декабрь
	2026

	1954
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (район 5б)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250744
	уч. 190, кн 58:29:1005010:14097
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1955
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (район 5б)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250745
	уч. 299, кн 58:29:1005010:14081
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1956
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Березка" (район 5б)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250746
	уч. 483, кн 58:29:1005010:19486
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1957
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250747
	уч. 45, кн 58:29:1008005:299
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1958
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250748
	уч. 45 А, кн 58:29:1008005:315
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1959
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250749
	уч. 49, кн 58:29:1008005:297
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1960
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250750
	уч. 50, кн 58:29:1008005:311
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1961
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250751
	уч. 54, кн 58:29:1008005:307
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1962
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250752
	уч. 64, кн 58:29:1008005:836
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1963
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250753
	уч. 75, кн 58:29:1008005:238
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1964
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250754
	уч. 76, кн 58:29:1008005:869
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1965
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250755
	уч. 78, кн 58:29:1008005:243
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1966
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250756
	уч. 83, кн 58:29:1008005:234
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1967
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250757
	уч. 86, кн 58:29:1008005:239
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1968
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250758
	уч. 87, кн 58:29:1008005:232
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1969
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250759
	уч. 87 А, кн 58:29:1008005:317
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1970
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250760
	уч. 97, кн 58:29:1008005:219
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1971
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250761
	уч. 108, кн 58:29:1008005:206
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1972
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250762
	уч. 109, кн 58:29:1008005:203
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1973
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250763
	уч. 111, кн 58:29:1008005:202
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1974
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250764
	уч. 124, кн 58:29:1008005:214
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1975
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250765
	уч. 132, кн 58:29:1008005:188
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1976
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250766
	уч. 138, кн 58:29:1008005:191
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1977
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250767
	уч. 141, кн 58:29:1008005:177
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1978
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250768
	уч. 146, кн 58:29:1008005:166
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1979
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250769
	уч. 163, кн 58:29:1008005:157
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1980
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250770
	уч. 169, кн 58:29:1008005:144
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1981
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250771
	уч. 176, кн 58:29:1008005:151
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1982
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250772
	уч. 178, кн 58:29:1008005:152
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1983
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250773
	уч. 181, кн 58:29:1008005:319
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1984
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250774
	уч. 186, кн 58:29:1008005:128
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1985
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250775
	уч. 204, кн 58:29:1008005:137
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1986
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250776
	уч. 213, кн 58:29:1008005:105
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1987
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250777
	уч. 214, кн 58:29:1008005:111
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1988
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250778
	уч. 218, кн 58:29:1008005:113
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1989
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250779
	уч. 219, кн 58:29:1008005:102
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1990
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250780
	уч. 220, кн 58:29:1008005:114
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1991
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250781
	уч. 221, кн 58:29:1008005:101
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1992
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250782
	уч. 227, кн 58:29:1008005:91
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1993
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250783
	уч. 230, кн 58:29:1008005:94
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1994
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250784
	уч. 237, кн 58:29:1008005:86
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1995
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250785
	уч. 239, кн 58:29:1008005:85
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1996
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250786
	уч. 253, кн 58:29:1008005:1
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1997
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250787
	уч. 263, кн 58:29:1008005:62
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1998
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250788
	уч. 268, кн 58:29:1008005:56
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	1999
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250789
	уч. 280, кн 58:29:1008005:50
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2000
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250790
	уч. 293, кн 58:29:1008005:30
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2001
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250791
	уч. 297, кн 58:29:1008005:26
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2002
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250792
	уч. 304, кн 58:29:1008005:34
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2003
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250793
	уч. 305, кн 58:29:1008005:41
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2004
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250794
	уч. 309, кн 58:29:1008005:38
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2005
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250795
	уч. 322, кн 58:29:1008005:333
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2006
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250796
	уч. 325, кн 58:29:1008005:40
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2007
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:108
	-
	1
	декабрь
	2025

	2008
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:115
	-
	1
	декабрь
	2025

	2009
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:117
	-
	1
	декабрь
	2025

	2010
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:124
	-
	1
	декабрь
	2025

	2011
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:125
	-
	1
	декабрь
	2025

	2012
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:131
	-
	1
	декабрь
	2025

	2013
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:133
	-
	1
	декабрь
	2025

	2014
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:138
	-
	1
	декабрь
	2025

	2015
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:141
	-
	1
	декабрь
	2025

	2016
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:147
	-
	1
	декабрь
	2025

	2017
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:148
	-
	1
	декабрь
	2025

	2018
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:153
	-
	1
	декабрь
	2025

	2019
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:162
	-
	1
	декабрь
	2025

	2020
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:164
	-
	1
	декабрь
	2025

	2021
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:167
	-
	1
	декабрь
	2025

	2022
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:168
	-
	1
	декабрь
	2025

	2023
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:176
	-
	1
	декабрь
	2025

	2024
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:179
	-
	1
	декабрь
	2025

	2025
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:186
	-
	1
	декабрь
	2025

	2026
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:195
	-
	1
	декабрь
	2025

	2027
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:196
	-
	1
	декабрь
	2025

	2028
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:198
	-
	1
	декабрь
	2025

	2029
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:20
	-
	1
	декабрь
	2025

	2030
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:201
	-
	1
	декабрь
	2025

	2031
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:205
	-
	1
	декабрь
	2025

	2032
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:218
	-
	1
	декабрь
	2025

	2033
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:224
	-
	1
	декабрь
	2025

	2034
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:228
	-
	1
	декабрь
	2025

	2035
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:23
	-
	1
	декабрь
	2025

	2036
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:231
	-
	1
	декабрь
	2025

	2037
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:256
	-
	1
	декабрь
	2025

	2038
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:259
	-
	1
	декабрь
	2025

	2039
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:268
	-
	1
	декабрь
	2025

	2040
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:273
	-
	1
	декабрь
	2025

	2041
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:274
	-
	1
	декабрь
	2025

	2042
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:276
	-
	1
	декабрь
	2025

	2043
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:278
	-
	1
	декабрь
	2025

	2044
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:279
	-
	1
	декабрь
	2025

	2045
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:289
	-
	1
	декабрь
	2025

	2046
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:291
	-
	1
	декабрь
	2025

	2047
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:292
	-
	1
	декабрь
	2025

	2048
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:296
	-
	1
	декабрь
	2025

	2049
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:301
	-
	1
	декабрь
	2025

	2050
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:303
	-
	1
	декабрь
	2025

	2051
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:304
	-
	1
	декабрь
	2025

	2052
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:305
	-
	1
	декабрь
	2025

	2053
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:310
	-
	1
	декабрь
	2025

	2054
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:318
	-
	1
	декабрь
	2025

	2055
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:328
	-
	1
	декабрь
	2025

	2056
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:33
	-
	1
	декабрь
	2025

	2057
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:334
	-
	1
	декабрь
	2025

	2058
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:45
	-
	1
	декабрь
	2025

	2059
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:46
	-
	1
	декабрь
	2025

	2060
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:47
	-
	1
	декабрь
	2025

	2061
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:66
	-
	1
	декабрь
	2025

	2062
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:70
	-
	1
	декабрь
	2025

	2063
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:72
	-
	1
	декабрь
	2025

	2064
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:84
	-
	1
	декабрь
	2025

	2065
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:862
	-
	1
	декабрь
	2025

	2066
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:863
	-
	1
	декабрь
	2025

	2067
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:90
	-
	1
	декабрь
	2025

	2068
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008005:99
	-
	1
	декабрь
	2025

	2069
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008006:27
	-
	1
	декабрь
	2025

	2070
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008006:29
	-
	1
	декабрь
	2025

	2071
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Зеленая роща"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008006:40
	-
	1
	декабрь
	2025

	2072
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Механизатор"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250797
	уч. 12, кн 58:29:1009008:311
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2073
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Механизатор"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250798
	уч. 111, кн 58:29:1009008:503
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2074
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Механизатор"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:753
	-
	1
	декабрь
	2025

	2075
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Механизатор"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009008:288
	-
	1
	декабрь
	2025

	2076
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Механизатор"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009008:298
	-
	1
	декабрь
	2025

	2077
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Механизатор"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009008:324
	-
	1
	декабрь
	2025

	2078
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СТ "Механизатор"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009008:831
	-
	1
	декабрь
	2025

	2079
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250799
	уч. 5 58:29:1008001:1096
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2080
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250800
	уч. 16 58:29:1008001: 1176
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2081
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250801
	уч. 26 58:29:1008001:2194
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2082
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250802
	уч. 43 58:29:1008001:1189
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2083
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250803
	уч. 54 58:29:1008001:1123
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2084
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250804
	уч. 57 58:29:1008001:1190
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2085
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250805
	уч. 73 58:29:1008001: 1209
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2086
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250806
	уч. 83 58:29:1008001:1134
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2087
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250807
	уч. 92 58:29:1008001:1216
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2088
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250808
	уч. 108 58:29:1008001:3686
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2089
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:1176
	-
	1
	декабрь
	2025

	2090
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:1188
	-
	1
	декабрь
	2025

	2091
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:1197
	-
	1
	декабрь
	2025

	2092
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Солнечное"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:1209
	-
	1
	декабрь
	2025

	2093
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250809
	уч. 18, кн 58:29:1009006:893
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2094
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250810
	уч. 23, кн 58:29:1009006:1230
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2095
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250811
	уч. 52, кн 58:29:1009006:901
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2096
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Весна-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250812
	уч. 81, кн 58:29:1009006:1235
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2097
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250813
	квартал 1, уч. 36, кн 58:29:1002003:84
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2098
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250814
	квартал. 1, уч. 74, кн 58:29:1002003:2986
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2099
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250815
	уч. 81, кн 58:29:1002003:115
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2100
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250816
	уч. 99, кн 58:29:1002003:131
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2101
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250817
	уч. 98, кн 58:29:1002003:332
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2102
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250818
	уч. 180, кн 58:29:1002003:603
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2103
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250819
	уч. 63, кн 58:29:1002003:752
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2104
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250820
	уч. 157Б, кн 58:29:1002003:1166
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2105
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250821
	уч. 242, кн 58:29:1002003:62
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2106
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250822
	уч. 1039, кн 58:29:1002003:199
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2107
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250823
	уч. 1061А, кн 58:29:1002003:251
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2108
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250824
	уч. 1097, кн 58:29:1002003:185
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2109
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250825
	уч. 1114, кн 58:29:1002003:202
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2110
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250826
	уч. 1114А, кн 58:29:1002003:261
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2111
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250827
	уч. 9А, кн 58:29:1002003:14
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2112
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250828
	уч. 10, кн 58:29:1002003:831
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2113
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250829
	уч. 44, кн 58:29:1002003:866
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2114
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250830
	уч. 73, кн 58:29:1002003:898
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2115
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250831
	уч. 115, кн 58:29:1002003:939
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2116
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250832
	уч. 123, кн 58:29:1002003:948
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2117
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250833
	уч. 196, кн 58:29:1002003:1013
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2118
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250834
	уч. 314, кн 58:29:1002003:1121
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2119
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250835
	уч. 333, кн 58:29:1002003:1139
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2120
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250836
	уч. 12Д, кн 58:29:1002003:1510
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2121
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250837
	уч. 73, кн 58:29:1002003:1273
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2122
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250838
	уч. 162, кн 58:29:1002003:1409
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2123
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1016
	-
	1
	декабрь
	2025

	2124
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1020
	-
	1
	декабрь
	2025

	2125
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1053
	-
	1
	декабрь
	2025

	2126
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1055
	-
	1
	декабрь
	2025

	2127
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1070
	-
	1
	декабрь
	2025

	2128
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1079
	-
	1
	декабрь
	2025

	2129
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1106
	-
	1
	декабрь
	2025

	2130
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1133
	-
	1
	декабрь
	2025

	2131
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1134
	-
	1
	декабрь
	2025

	2132
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1157
	-
	1
	декабрь
	2025

	2133
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1159
	-
	1
	декабрь
	2025

	2134
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1175
	-
	1
	декабрь
	2025

	2135
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:119
	-
	1
	декабрь
	2025

	2136
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1241
	-
	1
	декабрь
	2025

	2137
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1276
	-
	1
	декабрь
	2025

	2138
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1308
	-
	1
	декабрь
	2025

	2139
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1344
	-
	1
	декабрь
	2025

	2140
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1360
	-
	1
	декабрь
	2025

	2141
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1367
	-
	1
	декабрь
	2025

	2142
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1370
	-
	1
	декабрь
	2025

	2143
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1387
	-
	1
	декабрь
	2025

	2144
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1431
	-
	1
	декабрь
	2025

	2145
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1434
	-
	1
	декабрь
	2025

	2146
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1461
	-
	1
	декабрь
	2025

	2147
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:1741
	-
	1
	декабрь
	2025

	2148
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:2716
	-
	1
	декабрь
	2025

	2149
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:2741
	-
	1
	декабрь
	2025

	2150
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:2834
	-
	1
	декабрь
	2025

	2151
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:327
	-
	1
	декабрь
	2025

	2152
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:355
	-
	1
	декабрь
	2025

	2153
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:375
	-
	1
	декабрь
	2025

	2154
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:399
	-
	1
	декабрь
	2025

	2155
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:401
	-
	1
	декабрь
	2025

	2156
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:4228
	-
	1
	декабрь
	2025

	2157
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:468
	-
	1
	декабрь
	2025

	2158
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:478
	-
	1
	декабрь
	2025

	2159
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:529
	-
	1
	декабрь
	2025

	2160
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:591
	-
	1
	декабрь
	2025

	2161
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:595
	-
	1
	декабрь
	2025

	2162
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:669
	-
	1
	декабрь
	2025

	2163
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:67
	-
	1
	декабрь
	2025

	2164
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:672
	-
	1
	декабрь
	2025

	2165
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:68
	-
	1
	декабрь
	2025

	2166
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:692
	-
	1
	декабрь
	2025

	2167
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:695
	-
	1
	декабрь
	2025

	2168
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:732
	-
	1
	декабрь
	2025

	2169
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:733
	-
	1
	декабрь
	2025

	2170
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:740
	-
	1
	декабрь
	2025

	2171
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:804
	-
	1
	декабрь
	2025

	2172
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:805
	-
	1
	декабрь
	2025

	2173
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:823
	-
	1
	декабрь
	2025

	2174
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:830
	-
	1
	декабрь
	2025

	2175
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:839
	-
	1
	декабрь
	2025

	2176
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:847
	-
	1
	декабрь
	2025

	2177
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:858
	-
	1
	декабрь
	2025

	2178
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:874
	-
	1
	декабрь
	2025

	2179
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:875
	-
	1
	декабрь
	2025

	2180
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:885
	-
	1
	декабрь
	2025

	2181
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:942
	-
	1
	декабрь
	2025

	2182
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:963
	-
	1
	декабрь
	2025

	2183
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:985
	-
	1
	декабрь
	2025

	2184
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:995
	-
	1
	декабрь
	2025

	2185
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Гудок"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1002003:999
	-
	1
	декабрь
	2025

	2186
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250839
	кн 58:29:1009022:503
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2187
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250840
	кн 58:29:1009022:498
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2188
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250841
	кн 58:29:1009022:373
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2189
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250842
	кн 58:29:1009022:515
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2190
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250843
	кн 58:29:1009022:675
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2191
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250844
	кн 58:29:1009022:514
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2192
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250845
	кн 58:29:1009022:334
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2193
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250846
	кн 58:29:1009022:676
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2194
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250847
	кн 58:29:1009022:674
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2195
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:168
	-
	1
	декабрь
	2025

	2196
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:20
	-
	1
	декабрь
	2025

	2197
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:217
	-
	1
	декабрь
	2025

	2198
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:220
	-
	1
	декабрь
	2025

	2199
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:221
	-
	1
	декабрь
	2025

	2200
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:231
	-
	1
	декабрь
	2025

	2201
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:246
	-
	1
	декабрь
	2025

	2202
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:305
	-
	1
	декабрь
	2025

	2203
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:307
	-
	1
	декабрь
	2025

	2204
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:344
	-
	1
	декабрь
	2025

	2205
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:370
	-
	1
	декабрь
	2025

	2206
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:386
	-
	1
	декабрь
	2025

	2207
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:43
	-
	1
	декабрь
	2025

	2208
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:465
	-
	1
	декабрь
	2025

	2209
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:506
	-
	1
	декабрь
	2025

	2210
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:530
	-
	1
	декабрь
	2025

	2211
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:536
	-
	1
	декабрь
	2025

	2212
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:551
	-
	1
	декабрь
	2025

	2213
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:58
	-
	1
	декабрь
	2025

	2214
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:72
	-
	1
	декабрь
	2025

	2215
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:75
	-
	1
	декабрь
	2025

	2216
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009005:78
	-
	1
	декабрь
	2025

	2217
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009013:122
	-
	1
	декабрь
	2025

	2218
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009013:131
	-
	1
	декабрь
	2025

	2219
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009013:150
	-
	1
	декабрь
	2025

	2220
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009022:184
	-
	1
	декабрь
	2025

	2221
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009022:191
	-
	1
	декабрь
	2025

	2222
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009022:193
	-
	1
	декабрь
	2025

	2223
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009022:197
	-
	1
	декабрь
	2025

	2224
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009022:202
	-
	1
	декабрь
	2025

	2225
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009022:203
	-
	1
	декабрь
	2025

	2226
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009022:204
	-
	1
	декабрь
	2025

	2227
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009022:214
	-
	1
	декабрь
	2025

	2228
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009022:215
	-
	1
	декабрь
	2025

	2229
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Рассвет"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009022:216
	-
	1
	декабрь
	2025

	2230
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250848
	уч. 829, кн 58:29:1005010:14515
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2231
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:11015
	-
	1
	декабрь
	2026

	2232
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:11995
	-
	1
	декабрь
	2026

	2233
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:1375
	-
	1
	декабрь
	2026

	2234
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:142
	-
	1
	декабрь
	2026

	2235
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:1424
	-
	1
	декабрь
	2026

	2236
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:1448
	-
	1
	декабрь
	2026

	2237
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:14532
	-
	1
	декабрь
	2026

	2238
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:1476
	-
	1
	декабрь
	2026

	2239
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:1703
	-
	1
	декабрь
	2026

	2240
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:1722
	-
	1
	декабрь
	2026

	2241
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:1773
	-
	1
	декабрь
	2026

	2242
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:1774
	-
	1
	декабрь
	2026

	2243
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:1949
	-
	1
	декабрь
	2026

	2244
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:2978
	-
	1
	декабрь
	2026

	2245
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:3194
	-
	1
	декабрь
	2026

	2246
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:3218
	-
	1
	декабрь
	2026

	2247
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:45
	-
	1
	декабрь
	2026

	2248
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Север"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1005010:9005
	-
	1
	декабрь
	2026

	2249
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Электрик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250849
	уч. 60, кн 58:29:1009006:244
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2250
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250850
	уч. 149, кн 58:29:1008001:2436
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2251
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250851
	уч. 161, кн 58:29:1008001:2474
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2252
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250852
	уч. 165, кн 58:29:1008001:2475
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2253
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:102
	-
	1
	декабрь
	2025

	2254
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:104
	-
	1
	декабрь
	2025

	2255
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:115
	-
	1
	декабрь
	2025

	2256
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:134
	-
	1
	декабрь
	2025

	2257
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:151
	-
	1
	декабрь
	2025

	2258
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:173
	-
	1
	декабрь
	2025

	2259
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:236
	-
	1
	декабрь
	2025

	2260
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:238
	-
	1
	декабрь
	2025

	2261
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:254
	-
	1
	декабрь
	2025

	2262
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:256
	-
	1
	декабрь
	2025

	2263
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:268
	-
	1
	декабрь
	2025

	2264
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:27
	-
	1
	декабрь
	2025

	2265
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:283
	-
	1
	декабрь
	2025

	2266
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:298
	-
	1
	декабрь
	2025

	2267
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:304
	-
	1
	декабрь
	2025

	2268
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:309
	-
	1
	декабрь
	2025

	2269
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:333
	-
	1
	декабрь
	2025

	2270
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:337
	-
	1
	декабрь
	2025

	2271
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:352
	-
	1
	декабрь
	2025

	2272
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:360
	-
	1
	декабрь
	2025

	2273
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:366
	-
	1
	декабрь
	2025

	2274
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:3689
	-
	1
	декабрь
	2025

	2275
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:382
	-
	1
	декабрь
	2025

	2276
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:385
	-
	1
	декабрь
	2025

	2277
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:386
	-
	1
	декабрь
	2025

	2278
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:387
	-
	1
	декабрь
	2025

	2279
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:408
	-
	1
	декабрь
	2025

	2280
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:445
	-
	1
	декабрь
	2025

	2281
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:455
	-
	1
	декабрь
	2025

	2282
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:456
	-
	1
	декабрь
	2025

	2283
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:477
	-
	1
	декабрь
	2025

	2284
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:491
	-
	1
	декабрь
	2025

	2285
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:496
	-
	1
	декабрь
	2025

	2286
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:506
	-
	1
	декабрь
	2025

	2287
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:545
	-
	1
	декабрь
	2025

	2288
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:547
	-
	1
	декабрь
	2025

	2289
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:563
	-
	1
	декабрь
	2025

	2290
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:69
	-
	1
	декабрь
	2025

	2291
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:76
	-
	1
	декабрь
	2025

	2292
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:80
	-
	1
	декабрь
	2025

	2293
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Ромашка" (ОК район)
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1008001:94
	-
	1
	декабрь
	2025

	2294
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250853
	уч. 49, кн 58:29:1009016:49
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2295
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250854
	уч. 120, кн 58:29:1009016:128
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2296
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250855
	уч. 188, кн 58:29:1009016:698
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2297
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250856
	уч. 206, кн 58:29:1009016:212
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2298
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250857
	уч. 232, кн 58:29:1009016:237
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2299
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250858
	уч. 542, кн 58:29:1009015:357
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2300
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250859
	уч. 753, кн 58:29:1009016:479
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2301
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250860
	уч. 766, кн 58:29:1009023:257
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2302
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250861
	уч. 801, кн 58:29:1009013:202
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2303
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250862
	уч. 870, кн 58:29:1009023:359
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2304
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009016:123
	-
	1
	декабрь
	2025

	2305
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009016:156
	-
	1
	декабрь
	2025

	2306
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009016:196
	-
	1
	декабрь
	2025

	2307
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009016:278
	-
	1
	декабрь
	2025

	2308
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009016:311
	-
	1
	декабрь
	2025

	2309
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009016:439
	-
	1
	декабрь
	2025

	2310
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009016:440
	-
	1
	декабрь
	2025

	2311
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009016:59
	-
	1
	декабрь
	2025

	2312
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009016:60
	-
	1
	декабрь
	2025

	2313
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009016:69
	-
	1
	декабрь
	2025

	2314
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009016:81
	-
	1
	декабрь
	2025

	2315
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009016:90
	-
	1
	декабрь
	2025

	2316
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:252
	-
	1
	декабрь
	2025

	2317
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:262
	-
	1
	декабрь
	2025

	2318
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:279
	-
	1
	декабрь
	2025

	2319
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ имени "Мичурина" завода ВЭМ
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	-
	-
	кн 58:29:1009023:588
	-
	1
	декабрь
	2025

	2320
	Сердобский район
	г. Сердобск
	СНТ "Часовщик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250863
	уч. 11, кн 58:32:0020314:337
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2321
	Сердобский район
	г. Сердобск
	СНТ "Часовщик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250864
	уч. 14, кн 58:32:0020314:339
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2322
	Сердобский район
	г. Сердобск
	СНТ "Часовщик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250865
	уч. 17, кн 58:32:0020314:336
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2323
	Сердобский район
	г. Сердобск
	СНТ "Часовщик"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250866
	уч. 62, кн 58:32:0020314:18
	-
	1
	-
	декабрь
	2025

	2324
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250867
	уч. 225, кн 58:29:2001003:15703
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2325
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250868
	уч. 116, кн 58:29:2001003:12596
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2326
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250869
	уч. 178, кн 58:29:2001003:11385
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2327
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250870
	уч. 224, кн 58:29:2001003:6264
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2328
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250871
	уч. 145, кн 58:29:2001003:12605
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2329
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250872
	уч. 48, кн 58:29:2001003:12661
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2330
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250873
	уч. 146, кн 58:29:2001003:12928
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2331
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250874
	уч. 159, кн 58:29:2001003:11350
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2332
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250875
	уч. 205, кн 58:29:2001003:13537
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2333
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250876
	уч. 59, кн 58:29:2001003:21857
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2334
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250877
	уч. 217, кн 58:29:2001003:11436
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2335
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250878
	уч. 169, кн 58:29:2001003:5612
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2336
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250879
	уч. 177, кн 58:29:2001003:11367
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2337
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250880
	уч. 143, кн 58:29:2001003:15242
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2338
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250881
	уч. 27, кн 58:29:2001003:13997
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2339
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250882
	уч. 151, кн 58:29:2001003:5984
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2340
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250883
	уч. 216, кн 58:29:2001003:13006
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2341
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250884
	уч. 215, кн 58:29:2001003:5985
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2342
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250885
	уч. 52, кн 58:29:2001003:11333
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2343
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250886
	уч. 88, кн 58:29:2001003:12832
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2344
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250887
	уч. 147, кн 58:29:2001003:12929
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2345
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250888
	уч. 148, кн 58:29:2001003:11422
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2346
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250889
	уч. 160, кн 58:29:2001003:15682
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2347
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250890
	уч. 157, кн 58:29:2001003:11423
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2348
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250891
	уч. 153, кн 58:29:2001003:6015
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2349
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250892
	уч. 297, кн 58:29:2001003:12880
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2350
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250893
	уч. 167, кн 58:29:2001003:11416
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2351
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Здоровье"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250894
	уч. 140, кн 58:29:2001003:6139
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2352
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250895
	уч. 2, кн 58:29:3008004:323
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2353
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250896
	уч. 3, кн 58:29:3008004:324
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2354
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250897
	уч. 4, кн 58:29:3008004:326
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2355
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250898
	уч. 5, кн 58:29:3008004:327
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2356
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250899
	уч. 6, кн 58:29:3008004:328
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2357
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250900
	уч. 7, кн 58:29:3008004:330
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2358
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250901
	уч. 8, кн 58:29:3008004:331
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2359
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250902
	уч. 9, кн 58:29:3008004:332
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2360
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250903
	уч. 10, кн 58:29:3008004:333
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2361
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250904
	уч. 11, кн 58:29:3008004:334
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2362
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250905
	уч. 12, кн 58:29:3008004:23
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2363
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250906
	уч. 13, кн 58:29:3008004:335
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2364
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250907
	уч. 14, кн 58:29:3008004:336
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2365
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250908
	уч. 15, кн 58:29:3008004:337
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2366
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250909
	уч. 16, кн 58:29:3008004:338
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2367
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250910
	уч. 18, кн 58:29:3008004:340
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2368
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250911
	уч. 19, кн 58:29:3008004:341
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2369
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250912
	уч. 20, кн 58:29:3008004:342
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2370
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250913
	уч. 22, кн 58:29:3008004:325
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2371
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250914
	уч. 24, кн 58:29:3008004:345
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2372
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250915
	уч. 25, кн 58:29:3008004:346
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2373
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250916
	уч. 26, кн 58:29:3008004:347
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2374
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250917
	уч. 27, кн 58:29:3008004:348
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2375
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250918
	уч. 28, кн 58:29:3008004:349
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2376
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250919
	уч. 29, кн 58:29:3008004:350
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2377
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250920
	уч. 30, кн 58:29:3008004:351
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2378
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250921
	уч. 32, кн 58:29:3008004:354
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2379
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250922
	уч. 33, кн 58:29:3008004:355
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2380
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250923
	уч. 34, кн 58:29:3008004:48
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2381
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250924
	уч. 35, кн 58:29:3008004:356
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2382
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250925
	уч. 37, кн 58:29:3008004:24
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2383
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250926
	уч. 39, кн 58:29:3008004:359
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2384
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250927
	уч. 43, кн 58:29:3008004:363
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2385
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250928
	уч. 44, кн 58:29:3008004:364
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2386
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250929
	уч. 46, кн 58:29:3008004:366
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2387
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250930
	уч. 47, кн 58:29:3008004:367
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2388
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250931
	уч. 48, кн 58:29:3008004:49
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2389
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250932
	уч. 50, кн 58:29:3008004:369
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2390
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250933
	уч. 54, кн 58:29:3008004:373
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2391
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250934
	уч. 55, кн 58:29:3008004:-
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2392
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250935
	уч. 57, кн 58:29:3008004:376
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2393
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250936
	уч. 58, кн 58:29:3008004:377
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2394
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250937
	уч. 62, кн 58:29:3008004:1986
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2395
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250938
	уч. 63, кн 58:29:3008004:321
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2396
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250939
	уч. 64, кн 58:29:3008004:309
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2397
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250940
	уч. 65, кн 58:29:3008004:329
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2398
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250941
	уч. 67, кн 58:29:3008004:382
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2399
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250942
	уч. 2 О, кн 58:29:3008004:454
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2400
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250943
	уч. 3 О, кн 58:29:3008004:445
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2401
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-1"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250944
	уч. 18 О, кн 58:29:3008004:458
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2402
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250945
	уч. 1, кн 58:29:3008004:67
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2403
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250946
	уч. 2, кн 58:29:3008004:68
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2404
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250947
	уч. 5, кн 58:29:3008004:71
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2405
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250948
	уч. 8, кн 58:29:3008004:74
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2406
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250949
	уч. 12, кн 58:29:3008004:78
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2407
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250950
	уч. 13, кн 58:29:3008004:79
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2408
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250951
	уч. 15, кн 58:29:3008004:81
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2409
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250952
	уч. 16, кн 58:29:3008004:82
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2410
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250953
	уч. 17, кн 58:29:3008004:83
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2411
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250954
	уч. 19, кн 58:29:3008004:85
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2412
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250955
	уч. 20, кн 58:29:3008004:86
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2413
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250956
	уч. 21, кн 58:29:3008004:87
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2414
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250957
	уч. 22, кн 58:29:3008004:88
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2415
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250958
	уч. 24, кн 58:29:3008004:90
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2416
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250959
	уч. 25, кн 58:29:3008004:91
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2417
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250960
	уч. 29, кн 58:29:3008004:95
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2418
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250961
	уч. 32, кн 58:29:3008004:98
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2419
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250962
	уч. 33, кн 58:29:3008004:99
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2420
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250963
	уч. 36, кн 58:29:3008004:102
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2421
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250964
	уч. 38, кн 58:29:3008004:104
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2422
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250965
	уч. 40, кн 58:29:3008004:106
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2423
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250966
	уч. 41, кн 58:29:3008004:107
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2424
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250970
	уч. 47, кн 58:29:3008004:113
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2425
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250971
	уч. 48, кн 58:29:3008004:311
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2426
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250972
	уч. 53, кн 58:29:3008004:316
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2427
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250973
	уч. 56, кн 58:29:3008004:319
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2428
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-2"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250974
	уч. 57, кн 58:29:3008004:320
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2429
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250975
	уч. 4, кн 58:29:3008004:2323
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2430
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250976
	уч. 9, кн 58:29:3008004:2327
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2431
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250977
	уч. 95, кн 58:29:3008004:2086
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2432
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250978
	уч. 189, кн 58:29:3008004:3439
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2433
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250979
	уч. 168, кн 58:29:3008004:2348
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2434
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250980
	уч. 161, кн 58:29:3008004:2329
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2435
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250981
	уч. 154, кн 58:29:3008004:1993
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2436
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250982
	уч. 61, кн 58:29:3008004:2328
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2437
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250983
	уч. 80, кн 58:29:3008004:2321
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2438
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250984
	уч. 182, кн 58:29:3008004:2333
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2439
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250985
	уч. 175, кн 58:29:3008004:2349
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2440
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250986
	уч. 177, кн 58-58-01/0005/2009-113
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2441
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250987
	уч. 91, кн 58:29:3008004:2367
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2442
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250988
	уч. 27, кн 58:29:3008004:613
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2443
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250989
	уч. 63, кн 58:29:3008004:2331
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2444
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Авиатор-3"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250990
	уч. 85, кн 58:29:3008004:2322
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2445
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250995
	уч. 107, кн 58:29:3001002:129
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2446
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250996
	уч. 303, кн 58:29:3001004:738
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2447
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250997
	уч. 15Ш, кн 58:29:3001004:2654
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2448
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250998
	уч. 268, кн 58:29:3001004:533
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2449
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-250999
	уч. 154, кн 58:29:3001002:170
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2450
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251000
	уч. 99, кн 58:29:3001002:121
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2451
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251001
	уч. 96Г, кн 58:29:3001004:720
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2452
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251002
	уч. 100Г, кн 58:29:3001004:724
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2453
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251003
	уч. 99 А/г, кн 58:29:3001004:1208
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2454
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251004
	уч. 210, кн 58:29:3001004:476
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2455
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251005
	уч. 236, кн 58:29:3001004:502
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2456
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251006
	уч. 18А, кн 58:29:3001004:734
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2457
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251007
	уч. 261, 58:29:3001004:526
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2458
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251008
	уч. 208, 58:29:3001004:474
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2459
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251009
	уч. 83, кн 58:29:3001002:106
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2460
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251010
	уч. 54, кн 58:29:3001002:82
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2461
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251011
	уч. 287, кн 58:29:3001004:550
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2462
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251012
	уч. 262, кн 58:29:3001004:527
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2463
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251013
	уч. 2П, кн 58:2903001002:217
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2464
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251014
	уч. 10П, кн 58:29:3001002:370
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2465
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251015
	уч. 104Г, кн 58:29:3001004:625
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2466
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251016
	уч. 89Г, кн 58:29:3001004:713
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2467
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251017
	уч. 96, кн 58:29:3001002:118
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2468
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251018
	уч. 40, кн 58:29:3001002:383
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2469
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251019
	уч. 107Г, 58:29:3001004:1324
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2470
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251020
	уч. 103Г, 58:29:3001004:727
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2471
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251021
	уч. 86Г, 58:29:3001004:710
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2472
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251022
	уч. 230, кн 58:29:3001004:496
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2473
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251023
	уч. 217, кн 58:29:3001004:483
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2474
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251024
	уч. 206, кн 58:29:3001004:472
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2475
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251025
	уч. 17Ш, кн 58:29:3001004:575
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2476
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251026
	уч. 18Ш, кн 58:29:3001004:576
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2477
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251027
	уч. 256, кн 58:29:3001004:0521
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2478
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251028
	уч. 121, кн 58:29:3001002:141
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2479
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251029
	уч. 62Ш, кн 58:29:3001004:618
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2480
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251030
	уч. 264, кн 58:29:3001004:529
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2481
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251031
	уч. 74, кн 58:29:3001002:97
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2482
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251032
	уч. 51, кн 58:29:3001002:79
	-
	1
	-
	декабрь
	2026

	2483
	городской округ г. Пенза
	г. Пенза
	СНТ "Засека"
	строительство газораспределительной сети
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	58-25-971-251033
	уч. 37Ш, кн 58:29:3001004:593
	-
	1
	-
	декабрь
	2026




--------------------------------
[bookmark: P128973]<1> Строительство газопровода-ввода, строительство распределительного газопровода, в том числе выполнение работ бестраншейным способом (горизонтально направленное бурение и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, реконструкция существующей газораспределительной сети, реконструкция межпоселкового газопровода, реконструкция газораспределительной станции, иное.
[bookmark: P128974]<2> Подключение - подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям.
[bookmark: P128975]<3> Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
[bookmark: P128976]<4> Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.
[bookmark: P128977]<5> Код объекта строительства - АА-ББ-ГГГ-X, где:
АА - код субъекта Российской Федерации;
ББ - последние 2 цифры года, в котором объект включен в межрегиональную или региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
ГГГ - код газораспределительной организации (последние 3 цифры идентификационного номера налогоплательщика газораспределительной организации);
X - уникальный код проекта, присваиваемый по порядку.





Приложение N 15
к региональной программе
"Газификация Пензенской области
на 2019 - 2028 годы"

[bookmark: P128992]ОБЪЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ
ПООБЪЕКТНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ДОГАЗИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ВЕДЕНИЯ
ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 29.11.2024 N 1010-рП)
	




	N
	Наименование газораспределительной организации
	2025 год

	
	
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ

	
	
	Всего,
в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	1 200 000,00
	0,00
	50 000,00
	1 150 000,00
	0,00
	1 200 000,00
	1 000 000,00



	N
	Наименование газораспределительной организации
	2026 год

	
	
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ

	
	
	Всего,
в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	400 000,00
	0,00
	25 000,00
	375 000,00
	0,00
	400 000,00
	333 333,33



	N
	Наименование газораспределительной организации
	2027 год

	
	
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ

	
	
	Всего,
в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	АО "Газпром газораспределение Пенза"
	100 000,00
	0,00
	25 000,00
	75 000,00
	0,00
	100 000,00
	83 333,33





[bookmark: _GoBack]
