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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	29 декабря 2022 г.
	№
	990-рП

	
г.Пенза



О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды 
на территории Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 25.03.2022 № 161-рП 


В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.09.2017 № 414-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды 
на территории Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 25.03.2022 № 161-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.



	Председатель Правительства Пензенской области
	
   Н.П. Симонов
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Приложение
к распоряжению Правительства
Пензенской области
29.12.2022  №  990-рП

П Л А Н 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" 
на очередной финансовый 2022 год

	№
основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия 
в соответствии 
с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	[bookmark: Par2]Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
	[bookmark: Par3]Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица изме-рения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	[bookmark: Par6]I квартал
	I полугодие
	9 месяцев
	[bookmark: Par9]год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1
"Благоустройство дворовых, общественных территорий"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.(H04-3)
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие
"Субсидии на поддержку  муниципальных программ формирования комфортной (современной) городской среды"
	III - IV кв. 2022 г.
Количество благоустроенных дворовых территорий/
количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед./ед.
	-
	-
	12/12
	24/39

	1.1.2.
	Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации о ходе реализации  регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
	I-IV кв. 2022 г.
Количество публикаций на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	ед.
	3
	6
	9
	12

	1.2.
	Основное мероприятие "Премирование победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"
	I-IV кв. 2022 г.
Разработка графика выполнения мероприятий получателем иного межбюджетного трансферта
(г. Белинский)
	ед.
	1
	1
	1
	1

	1.2.2.
	Завершение мероприятий графика реализации проекта
	IV кв. 2022 г.
Реализация проекта создания комфортной городской среды 
в г. Кузнецке
	ед.
	-
	-
	-
	1

	1.2.3.
	Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации об участии муниципальных образований Пензенской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды"
	II-IV кв. 2022 г.
Количество публикаций на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	ед.
	-
	1
	1
	2

	3.
	Подпрограмма 3 "Увековечение памяти погибших при защите Отечества"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	[bookmark: _Hlk119082146]3.1.
	Основное мероприятие 3.1. "Обустройство и восстановление воинских захоронений"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области на проведение восстановительных работ на воинских захоронениях
	IV кв. 2022 г. Количество восстановленных воинских захоронений
	ед.
	-
	-
	-
	5

	3.1.2.
	Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области на установку мемориальных знаков на воинские захоронения
	IV кв. 2022 г.
Количество установленных мемориальных знаков
	ед.
	-
	-
	-
	5

	3.1.3.
	Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области для нанесения на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества
	IV кв. 2022 г. Количество нанесенных на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества
	ед.
	-
	-
	-
	402

	3.1.5.
	Опубликование на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области информации о восстановлении (благоустройстве) воинских захоронений
	III - IV кв. 2022 г. Количество публикаций на официальном сайте Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	ед.
	-
	-
	2
	4
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