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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2013 г. N 222-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2016 ГОДАХ"

	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 14.06.2013 N 419-пП, от 14.08.2013 N 580-пП,
от 01.10.2013 N 739-пП, от 03.02.2014 N 52-пП,
от 24.03.2014 N 185-пП, от 07.04.2014 N 232-пП,
от 26.05.2014 N 353-пП, от 27.06.2014 N 440-пП,
от 29.07.2014 N 519-пП,
от 31.10.2014 N 746-пП (ред. 18.12.2014),
от 18.12.2014 N 885-пП, от 11.02.2015 N 49-пП,
от 02.02.2016 N 52-пП, от 06.05.2016 N 243-пП,
от 03.11.2016 N 560-пП, от 17.02.2017 N 78-пП)



В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Пензенской области в 2013 - 2016 годах".
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.11.2016 N 560-пП)
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 26.05.2014 N 353-пП)

Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ





Утверждена
постановлением
Правительства Пензенской области
от 5 апреля 2013 г. N 222-пП

[bookmark: P42]ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2016 ГОДАХ"

	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 14.06.2013 N 419-пП, от 14.08.2013 N 580-пП,
от 01.10.2013 N 739-пП, от 03.02.2014 N 52-пП,
от 24.03.2014 N 185-пП, от 07.04.2014 N 232-пП,
от 26.05.2014 N 353-пП, от 27.06.2014 N 440-пП,
от 29.07.2014 N 519-пП,
от 31.10.2014 N 746-пП (ред. 18.12.2014),
от 18.12.2014 N 885-пП, от 11.02.2015 N 49-пП,
от 02.02.2016 N 52-пП, от 06.05.2016 N 243-пП,
от 03.11.2016 N 560-пП, от 17.02.2017 N 78-пП)



Паспорт
областной адресной программы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на территории
Пензенской области в 2013 - 2016 годах"
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 03.11.2016 N 560-пП)

	Наименование Программы
	-
	областная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Пензенской области в 2013 - 2016 годах" (далее - Программа)

	(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 01.10.2013 N 739-пП, от 11.02.2015 N 49-пП, от 02.02.2016 N 52-пП, от 03.11.2016 N 560-пП)

	Основание для разработки Программы
	-
	Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями)

	Государственный заказчик Программы
	-
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 26.05.2014 N 353-пП, от 06.05.2016 N 243-пП)

	Разработчик Программы
	-
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 26.05.2014 N 353-пП, от 06.05.2016 N 243-пП)

	Цель Программы
	-
	финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Пензенской области

	Задачи Программы
	-
	переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 746-пП)

	Срок реализации Программы
	-
	2013 - 2016 годы

	(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 11.02.2015 N 49-пП, от 02.02.2016 N 52-пП, от 03.11.2016 N 560-пП)

	Прогнозный объем и источники финансирования Программы
	-
	общая стоимость Программы составляет 284346948,50 руб., в том числе:
- размер запрашиваемых средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 198704179,25 руб.;
- средства бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования - 16331871 руб.;
- средства бюджетов муниципальных образований в рамках долевого финансирования - 56248417,25 руб.;
- средства бюджетов муниципальных образований в рамках дополнительного финансирования - 13062481,00 руб.

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 17.02.2017 N 78-пП)

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	-
	переселение 637 граждан из 50 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 9151,73 квадратных метра

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 17.02.2017 N 78-пП)

	Исполнители Программы
	-
	муниципальные образования Пензенской области, органы местного самоуправления которых представили документы о выполнении условий, предусмотренных Программой и частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями):
город Кузнецк;
город Каменка Каменского района;
город Городище Городищенского района;
город Сурск Городищенского района;
город Белинский Белинского района;
город Нижний Ломов Нижнеломовского района;
рабочий поселок Пачелма Пачелмского района;
рабочий поселок Мокшан Мокшанского района;
рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района;
Бессоновский сельсовет Бессоновского района;
Даниловский сельсовет Лопатинского района;
Рощинский сельсовет Сердобского района.



1. Цель и задачи Программы

Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется - Фонд) по заявкам Пензенской области 2013 - 2014 годов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями) (далее именуется - Федеральный закон N 185-ФЗ).
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 01.10.2013 N 739-пП, от 11.02.2015 N 49-пП)
Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Пензенской области.
Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2. Срок реализации Программы
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 11.02.2015 N 49-пП)

Программа реализуется в 2013 - 2016 годах. Срок переселения граждан из каждого многоквартирного дома указан в приложении N 1 к настоящей Программе.
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 02.02.2016 N 52-пП, от 03.11.2016 N 560-пП)
Этапы Программы, на реализацию которых с 1 января 2013 года до 31 декабря 2014 года предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении такой финансовой поддержки.

3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия государственного заказчика Программы, исполнителей Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в соответствии с настоящей Программой. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В реализации Программы участвуют муниципальные образования, органы местного самоуправления которых подтвердили выполнение условий Федерального закона N 185-ФЗ:
город Кузнецк;
город Каменка Каменского района;
город Городище Городищенского района;
город Сурск Городищенского района;
город Белинский Белинского района;
город Нижний Ломов Нижнеломовского района;
рабочий поселок Пачелма Пачелмского района;
рабочий поселок Мокшан Мокшанского района;
рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района;
Бессоновский сельсовет Бессоновского района;
Даниловский сельсовет Лопатинского района;
Рощинский сельсовет Сердобского района.
Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, формируется с учетом подпункта 2) пункта 2 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ. Перечень аварийных многоквартирных домов определен в приложении N 1 к настоящей Программе.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 746-пП)
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения определен в приложении N 2 к настоящей Программе.
Согласно сводной бюджетной росписи, утвержденной Законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на текущий год и плановый период, государственный заказчик Программы доводит до органов местного самоуправления муниципальных образований, включенных в соответствующую заявку Пензенской области, бюджетные ассигнования Фонда и бюджета Пензенской области, рассчитанные для данного муниципального образования в соответствии с настоящей Программой.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.02.2014 N 52-пП)
Органы местного самоуправления указанных муниципальных образований после получения от государственного заказчика Программы уведомления о положительном решении Фонда о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда заключают с государственным заказчиком Программы соглашение о долевом финансировании в рамках реализации Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования (далее - Соглашение) по форме, установленной государственным заказчиком Программы.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.02.2014 N 52-пП)
Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства бюджета Пензенской области используются органами местного самоуправления муниципальных образований в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 185-ФЗ и Соглашением.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.02.2014 N 52-пП)
Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется исключительно на:
[bookmark: P161]а) строительство жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеющих общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположенных на отдельном земельном участке и имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

	Пункт "б" раздела 3 Программы признавался утратившим силу Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 746-пП. Постановлением Правительства Пензенской обл. от 18.12.2014 N 885-пП данное изменение признано утратившим силу.


[bookmark: P163]б) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 746-пП (ред. 18.12.2014))

	В пункт "в" раздела 3 Программы Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 746-пП внесены изменения, которые были признаны утратившими силу Постановлением Правительства Пензенской обл. от 18.12.2014 N 885-пП.


в) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных в пунктах а) и б) настоящего раздела.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 746-пП (ред. 18.12.2014))
При этом не допускается привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте а) настоящего раздела, если они строятся (создаются) муниципальными образованиями за счет средств Фонда и средств местных бюджетов.
(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 746-пП)
Приобретение жилых помещений (квартир) может осуществляться органами местного самоуправления муниципальных образований путем участия в долевом строительстве на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (с последующими изменениями) или иными способами в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 14.08.2013 N 580-пП)
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в домах, указанных в пунктах а), б) настоящего раздела.
Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Пензенской области, с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику такого помещения иного жилого помещения осуществляется с зачетом его стоимости в выкупную цену. При этом выкупная цена формируется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании отчета об оценке объекта оценки в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (с последующими изменениями). Расходы, связанные с проведением оценки, осуществляются за счет бюджетов муниципальных образований.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 746-пП.

4. Обоснование прогнозного объема средств, необходимых
на реализацию Программы, и источники ее финансирования
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 31.10.2014 N 746-пП)

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:
- средства Фонда;
- средства бюджета Пензенской области;
- средства бюджетов муниципальных образований;
- внебюджетные средства.
Прогнозный объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по каждому муниципальному образованию, включенному в Программу, рассчитан исходя из общей площади жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории муниципального образования, планируемых к расселению в 2013 - 2016 годах, прогнозных объемов средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Пензенской области и в бюджетах муниципальных образований.
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 11.02.2015 N 49-пП, от 02.02.2016 N 52-пП, от 03.11.2016 N 560-пП)
Объем средств, необходимых для финансирования муниципальных образований, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений, подлежащих расселению, на стоимость одного квадратного метра жилых помещений.
Прогнозная стоимость затрат подлежит корректировке в случае изменения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, а также в случае уточнения Фондом лимитов предоставления финансовой поддержки Пензенской области на цели переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Прогнозный объем финансирования мероприятий переселения граждан из аварийного жилищного фонда уточняется при формировании заявок Пензенской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда.
Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на приобретение жилых помещений в рамках реализации настоящей Программы, на 2013 год составляет 28850 рублей в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на приобретение жилых помещений, на 2014 год составляет 29425 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства Российской Федерации от 27.02.2014 N 67/пр "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.02.2015 N 49-пП)
Требования к минимальной доле долевого финансирования за счет средств бюджетов Пензенской области и муниципальных образований по Программе не установлены. Доля долевого финансирования определяется по следующей формуле:



При указанном расчете внебюджетные средства не учитываются. Средняя доля долевого финансирования за счет средств бюджета Пензенской области и (или) бюджетов муниципальных образований Пензенской области составляет на:
2013 год - 13,87
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.12.2014 N 885-пП)
2014 год - 45,46%
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 17.02.2017 N 78-пП)
абзацы шестнадцатый - восемнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 18.12.2014 N 885-пП.
Доля долевого финансирования региональной адресной программы по переселению граждан за счет средств бюджета Пензенской области и (или) средств местных бюджетов рассчитывается для каждого этапа отдельно.
Представительным органом муниципального образования Пензенской области, уполномоченным на формирование и принятие бюджета муниципального образования, может быть принято решение о выделении дополнительных средств бюджета муниципального образования на цели реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы.
Для целей реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальными образованиями могут быть использованы механизмы привлечения внебюджетных средств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством на условиях софинансирования.
Прогнозная общая стоимость Программы составляет 284346948,50 руб., в том числе:
а) размер запрашиваемых средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 198704179,25 руб.;
б) средства бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования - 16331871,00 руб.;
в) средства бюджетов муниципальных образований в рамках долевого финансирования - 56248417,25 руб.;
г) средства бюджетов муниципальных образований в рамках дополнительного финансирования - 13062481,00 руб.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 17.02.2017 N 78-пП)
Прогнозный объем средств за счет средств Фонда, бюджета Пензенской области, бюджетов муниципальных образований Пензенской области в разрезе муниципальных образований, участвующих в Программе, представлен в таблице.


Таблица

Прогнозный объем
средств за счет средств Фонда, бюджета Пензенской области,
бюджетов муниципальных образований Пензенской области
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 17.02.2017 N 78-пП)

	N
п/п
	Наименование муниципального образования Пензенской области
	Прогнозный объем средств

	
	
	в том числе за счет средств:

	
	
	Фонда
	бюджета Пензенской области
	бюджетов муниципальных образований
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2013 год (первая заявка)

	1
	Бессоновский сельсовет Бессоновского района
	31 815 488
	0
	4 079 692
	35 895 180

	2
	город Белинский Белинского района
	1 143 483
	0
	201 792
	1 345 275

	3
	город Городище Городищенского района
	2 425 275
	0
	427 990
	2 853 265

	4
	город Кузнецк
	40 941 963
	0
	7 271 519
	48 213 482

	5
	город Нижний Ломов Нижнеломовского района
	11 211 686
	0
	1 978 534
	13 190 220

	6
	рабочий поселок Мокшан Мокшанского района
	9 986 087
	0
	1 641 890
	11 627 977

	7
	рабочий поселок Пачелма Пачелмского района
	4 779 435,25
	0
	843 429,75
	5 622 865

	8
	Даниловский сельсовет Лопатинского района
	3 727 420
	0
	657 780
	4 385 200

	9
	город Сурск Городищенского района
	10 115 531
	0
	1 257 139
	11 372 670

	10
	город Каменка Каменского района
	9 426 449
	0
	1 663 491
	11 089 940

	
	ИТОГО:
	125 572 817,25
	0
	20 023 256,75
	145 596 074

	2013 год (вторая заявка)

	1
	город Нижний Ломов Нижнеломовского района
	12 781 126
	0
	2 255 494
	15 036 620

	
	ИТОГО:
	12 781 126
	0
	2 255 494
	15 036 620

	
	ВСЕГО:
	138 353 943,25
	0
	22 278 750,75
	160 632 694

	2014 год

	1
	Бессоновский сельсовет Бессоновского района
	2 825 434
	874 961
	2 331 728
	6 032 123

	2
	город Городище Городищенского района
	1 000 493
	309 826
	378 676
	1 688 995

	3
	город Кузнецк
	13 700 131
	1 885 584
	11 991 393
	27 577 108

	4
	город Нижний Ломов Нижнеломовского района
	1 938 237
	600 220
	2 568 893
	5 107 350

	5
	рабочий поселок Мокшан Мокшанского района
	6 663 563
	2 063 527
	2 522 087
	11 249 177

	6
	рабочий поселок Пачелма Пачелмского района
	5 812 970
	1 800 122
	3 424 228
	11 037 320

	7
	Рощинский сельсовет Сердобского района
	3 252 412
	1 007 185
	1 231 003
	5 490 600

	8
	город Сурск Городищенского района
	4 564 968
	1 413 647
	1 727 792,50
	7 706 407,50

	9
	город Каменка Каменского района
	14 019 102
	4 341 340
	5 306 083
	23 666 525

	10
	рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района
	6 572 926
	2 035 459
	2 487 783
	11 096 168

	
	ИТОГО:
	60 350 236
	16 331 871
	33 969 666,50
	110 651 773,50

	
	ВСЕГО:
	198 704 179,25
	16 331 871
	56 248 417,25
	271 284 467,50




5. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на государственного заказчика Программы и осуществляется в форме мониторинга реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации Программы.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.10.2013 N 739-пП)
Государственный заказчик Программы осуществляет мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации Программы.
Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют государственному заказчику Программы информацию о ходе реализации Программы в рамках заключенного Соглашения по форме и в сроки, установленные государственным заказчиком Программы.
Ответственность за достоверность и полноту представляемой государственному заказчику Программы информации возлагается на руководителя исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (главу администрации).
Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, направленных на выполнение данной Программы, ее реализацию, а также по обязательствам и правоотношениям, возникающим в ходе реализации Программы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.02.2014 N 52-пП)

6. Результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется переселение 637 гражданина из 50 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 20.6 Федерального закона N 185-ФЗ, общей площадью расселяемых жилых помещений - 9151,73 квадратных метра.
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 01.10.2013 N 739-пП, от 03.02.2014 N 52-пП, от 24.03.2014 N 185-пП, от 27.06.2014 N 440-пП, от 29.07.2014 N 519-пП, от 31.10.2014 N 746-пП, от 18.12.2014 N 885-пП, от 02.02.2016 N 52-пП, от 03.11.2016 N 560-пП, от 17.02.2017 N 78-пП)
Планируемые показатели выполнения Программы определены в приложении N 3 к Программе.






Приложение N 1
к областной адресной программе
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства на территории
Пензенской области
в 2013 - 2016 годах"

[bookmark: P428]ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 17.02.2017 N 78-пП)



	N
п/п
	Адрес МКД
	Документ, подтверждающий признание МКД аварийным
	Планируемая дата окончания переселения
	Планируемая дата сноса/реконструкции МКД
	Число жителей всего
	Число жителей, планируемых к переселению
	Общая площадь жилых помещений МКД
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Стоимость переселения граждан

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего:
	в том числе

	
	
	Номер
	Дата
	
	
	
	
	
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	Дополнительные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	чел.
	чел.
	кв. м
	ед.
	ед.
	ед.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, в т.ч.:
	X
	50
	Х
	X
	821
	637
	12 457,53
	274
	196
	78
	9 151,73
	6 782,75
	2 368,98
	284 346 948,50
	198 704 179,25
	16 331 871,00
	56 248 417,25
	13 062 481,00
	0,00

	Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда:
	X
	X
	X
	X
	821
	637
	12 457,53
	274
	196
	78
	9 151,73
	6 782,75
	2 368,98
	284 346 948,50
	198 704 179,25
	16 331 871,00
	56 248 417,25
	13 062 481,00
	0,00

	Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, без финансовой поддержки Фонда:
	X
	X
	X
	X
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2013 года, в т.ч.:
	X
	35
	Х
	X
	575
	393
	8 591,93
	177
	120
	57
	5 616,23
	3 933,85
	1 682,38
	173 695 175,00
	138 353 943,25
	0,00
	22 278 750,75
	13 062 481,00
	0,00

	Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда:
	X
	X
	X
	X
	575
	393
	8 591,93
	177
	120
	57
	5 616,23
	3 933,85
	1 682,38
	173 695 175,00
	138 353 943,25
	0,00
	22 278 750,75
	13 062 481,00
	0,00

	Всего по этапу 2013 года 1 заявка
	X
	X
	X
	X
	544
	362
	8 070,73
	159
	104
	55
	5 095,03
	3 457,95
	1 637,08
	156 725 605,00
	125 572 817,25
	0,00
	20 023 256,75
	11 129 531,00
	0,00

	Итого по Бессоновскому сельсовету:
	X
	X
	X
	X
	103
	90
	1 449,40
	31
	24
	7
	1 244,40
	970,70
	273,70
	37 429 990,00
	31 815 488,00
	0,00
	4 079 692,00
	1 534 810,00
	0,00

	1
	с. Бессоновка,
ул. Жилгородок,
д. 2
	3
	11.12.2011
	31.01.2014
	31.12.2014
	15
	15
	186,30
	5
	4
	1
	186,30
	149,00
	37,30
	5 374 755,00
	4 763 884,00
	0,00
	610 871,00
	0,00
	0,00

	2
	с. Бессоновка,
ул. Жилгородок,
д. 4
	4
	11.12.2011
	31.01.2014
	31.12.2015
	11
	6
	173,00
	3
	2
	1
	96,70
	58,10
	38,60
	2 789 795,00
	2 472 719,00
	0,00
	317 076,00
	0,00
	0,00

	3
	с. Бессоновка,
ул. Жилгородок,
д. 6
	6
	08.12.2011
	31.12.2014
	31.12.2015
	5
	5
	152,00
	5
	2
	3
	152,00
	55,80
	96,20
	5 914 250,00
	3 881 691,00
	0,00
	497 749,00
	1 534 810,00
	0,00

	4
	с. Бессоновка,
ул. Жилгородок,
д. 8
	7
	11.12.2011
	31.01.2014
	31.12.2015
	12
	10
	223,50
	3
	3
	0
	185,40
	185,40
	0,00
	5 348 790,00
	4 740 868,00
	0,00
	607 922,00
	0,00
	0,00

	5
	с. Бессоновка,
ул. Калинина,
д. 14
	2
	11.12.2011
	31.01.2014
	31.12.2015
	17
	15
	218,10
	4
	4
	0
	173,40
	173,40
	0,00
	5 002 590,00
	4 434 017,00
	0,00
	568 573,00
	0,00
	0,00

	6
	с. Бессоновка,
ул. Калинина,
д. 14а
	1
	11.12.2011
	31.01.2014
	31.12.2015
	22
	22
	87,10
	4
	4
	0
	87,10
	87,10
	0,00
	2 512 835,00
	2 227 238,00
	0,00
	285 597,00
	0,00
	0,00

	7
	с. Бессоновка,
ул. Лермонтова,
д. 23
	5
	11.12.2011
	31.01.2014
	31.12.2015
	21
	17
	409,40
	7
	5
	2
	363,50
	261,90
	101,60
	10 486 975,00
	9 295 071,00
	0,00
	1 191 904,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Белинский:
	X
	X
	X
	X
	5
	5
	46,63
	2
	1
	1
	46,63
	20,35
	26,28
	1 345 275,00
	1 143 483,00
	0,00
	201 792,00
	0,00
	0,00

	8
	г. Белинский,
ул. 12 Декабря,
д. 43
	289
	25.01.2011
	31.12.2013
	31.12.2014
	5
	5
	46,63
	2
	1
	1
	46,63
	20,35
	26,28
	1 345 275,00
	1 143 483,00
	0,00
	201 792,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Городище:
	X
	X
	X
	X
	6
	6
	98,90
	4
	2
	2
	98,90
	44,30
	54,60
	2 853 265,00
	2 425 275,00
	0,00
	427 990,00
	0,00
	0,00

	9
	г. Городище,
ул. Садовая, д. 5а
	180
	16.11.2009
	31.12.2013
	31.12.2014
	6
	6
	98,90
	4
	2
	2
	98,90
	44,30
	54,60
	2 853 265,00
	2 425 275,00
	0,00
	427 990,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Каменке:
	X
	X
	X
	X
	18
	18
	384,40
	9
	9
	0
	384,40
	384,40
	0,00
	11 447 680,00
	9 426 449,00
	0,00
	1 663 491,00
	357 740,00
	0,00

	10
	г. Каменка,
ул. Дзержинского, д. 6
	37
	21.12.2009
	31.12.2014
	31.12.2015
	18
	18
	384,40
	9
	9
	0
	384,40
	384,40
	0,00
	11 447 680,00
	9 426 449,00
	0,00
	1 663 491,00
	357 740,00
	0,00

	Итого по городу Кузнецк:
	X
	X
	X
	X
	254
	148
	3 291,20
	56
	31
	25
	1 714,30
	945,60
	768,70
	53 712 930,00
	40 941 963,00
	0,00
	7 271 519,00
	5 499 448,00
	0,00

	11
	г. Кузнецк,
ул. Красноармейская, д. 13
	б/н
	24.04.2009
	31.03.2014
	31.12.2014
	13
	13
	120,10
	5
	1
	4
	120,10
	18,70
	101,40
	4 116 895,00
	2 842 600,00
	0,00
	548 089,00
	726 206,00
	0,00

	12
	г. Кузнецк,
ул. Ленина, д. 36
	25
	03.05.2011
	31.03.2014
	31.12.2016
	52
	2
	804,20
	1
	0
	1
	16,40
	0,00
	16,40
	750 100,00
	400 627,00
	0,00
	70 699,00
	278 774,00
	0,00

	13
	г. Кузнецк,
ул. Ленина, д. 38
	8
	16.01.2009
	31.03.2014
	31.12.2014
	28
	28
	416,00
	12
	7
	5
	384,10
	235,60
	148,50
	11 681 365,00
	9 232 931,00
	0,00
	1 629 344,00
	819 090,00
	0,00

	14
	г. Кузнецк,
ул. Ленина, д. 40
	3
	16.02.2009
	31.03.2014
	31.12.2014
	77
	77
	780,30
	26
	13
	13
	780,30
	339,50
	440,80
	23 781 055,00
	18 562 449,00
	0,00
	3 275 733,00
	1 942 873,00
	0,00

	15
	г. Кузнецк,
ул. Московская,
д. 41
	б/н
	25.05.2009
	31.03.2014
	31.12.2014
	8
	8
	77,30
	3
	3
	0
	59,70
	59,70
	0,00
	2 250 300,00
	1 458 384,00
	0,00
	257 362,00
	534 554,00
	0,00

	16
	г. Кузнецк,
ул. Панфилова, д. 1
	б/н
	24.04.2009
	31.03.2014
	31.12.2014
	13
	13
	189,40
	4
	3
	1
	189,40
	145,40
	44,00
	5 908 480,00
	4 560 846,00
	0,00
	804 856,00
	542 778,00
	0,00

	17
	г. Кузнецк,
ул. Панфилова, д. 2
	б/н
	24.04.2009
	31.03.2014
	31.12.2014
	5
	5
	146,70
	4
	4
	0
	146,70
	146,70
	0,00
	4 474 635,00
	3 454 185,00
	0,00
	609 563,00
	410 887,00
	0,00

	18
	г. Кузнецк,
ул. Правды, д. 3
	28
	03.05.2011
	31.03.2014
	31.12.2017
	58
	2
	757,20
	1
	0
	1
	17,60
	0,00
	17,60
	750 100,00
	429 941,00
	0,00
	75 873,00
	244 286,00
	0,00

	Итого по городу Нижний Ломов:
	X
	X
	X
	X
	41
	41
	457,20
	18
	12
	6
	457,20
	312,80
	144,40
	15 757 870,00
	11 211 686,00
	0,00
	1 978 534,00
	2 567 650,00
	0,00

	19
	г. Нижний Ломов, пер. Широкий,
д. 25
	400
	31.12.2009
	31.03.2014
	31.12.2014
	15
	15
	215,90
	9
	7
	2
	215,90
	179,80
	36,10
	7 593 320,00
	5 294 407,00
	0,00
	934 308,00
	1 364 605,00
	0,00

	20
	г. Нижний Ломов,
ул. Маяковского, д. 19
	393
	31.12.2009
	31.03.2014
	31.12.2014
	26
	26
	241,30
	9
	5
	4
	241,30
	133,00
	108,30
	8 164 550,00
	5 917 279,00
	0,00
	1 044 226,00
	1 203 045,00
	0,00

	Итого по городу Сурск:
	X
	X
	X
	X
	45
	18
	1 135,20
	16
	6
	10
	394,70
	137,70
	257,00
	11 900 625,00
	10 115 531,00
	0,00
	1 257 139,00
	527 955,00
	0,00

	21
	г. Сурск,
ул. Калинина, д. 19
	16
	28.12.2009
	31.12.2016
	31.12.2017
	8
	2
	176,70
	2
	2
	0
	64,70
	64,70
	0,00
	1 956 030,00
	1 647 430,00
	0,00
	204 740,00
	103 860,00
	0,00

	22
	г. Сурск,
ул. Калинина, д. 23
	17
	28.12.2009
	31.12.2014
	31.12.2017
	15
	2
	313,80
	1
	0
	1
	17,90
	0,00
	17,90
	637 585,00
	459 330,00
	0,00
	57 085,00
	121 170,00
	0,00

	23
	г. Сурск,
ул. Полевая, д. 20
	15
	28.12.2009
	31.12.2014
	31.12.2015
	10
	10
	412,50
	9
	0
	9
	239,10
	0,00
	239,10
	6 921 115,00
	6 135 524,00
	0,00
	762 511,00
	23 080,00
	0,00

	24
	г. Сурск,
ул. Театральная,
д. 19
	13
	28.12.2009
	31.12.2014
	01.12.2018
	12
	4
	232,20
	4
	4
	0
	73,00
	73,00
	0,00
	2 385 895,00
	1 873 247,00
	0,00
	232 803,00
	279 845,00
	0,00

	Итого по Даниловскому сельсовету:
	X
	X
	X
	X
	4
	4
	236,00
	4
	1
	3
	152,00
	60,00
	92,00
	4 385 200,00
	3 727 420,00
	0,00
	657 780,00
	0,00
	0,00

	25
	с. Даниловка,
ул. Революционная,
д. 43
	N 1
	28.12.2011
	31.12.2013
	31.12.2014
	4
	4
	236,00
	4
	1
	3
	152,00
	60,00
	92,00
	4 385 200,00
	3 727 420,00
	0,00
	657 780,00
	0,00
	0,00

	Итого по рабочему поселку Мокшан:
	X
	X
	X
	X
	57
	21
	763,10
	12
	12
	0
	407,60
	407,60
	0,00
	11 880 430,00
	9 986 087,00
	0,00
	1 641 890,00
	252 453,00
	0,00

	26
	р.п. Мокшан,
ул. Пензенская,
д. 31
	5
	26.12.2009
	01.02.2014
	31.12.2014
	9
	9
	102,30
	4
	4
	0
	102,30
	102,30
	0,00
	2 951 355,00
	2 468 254,00
	0,00
	435 576,00
	47 525,00
	0,00

	27
	р.п. Мокшан,
ул. Советская,
д. 30
	6
	26.12.2009
	01.02.2014
	31.12.2014
	5
	5
	187,00
	4
	4
	0
	187,00
	187,00
	0,00
	5 394 950,00
	4 554 613,00
	0,00
	803 757,00
	36 580,00
	0,00

	28
	р.п. Мокшан,
ул. Урожайная,
д. 1а
	4
	26.12.2009
	01.02.2014
	31.12.2014
	6
	6
	122,50
	3
	3
	0
	92,50
	92,50
	0,00
	2 668 625,00
	2 232 418,00
	0,00
	393 958,00
	42 249,00
	0,00

	29
	п. Красное Польцо,
ул. Красное Польцо, д. 35
	3
	09.09.2011
	31.10.2014
	31.12.2016
	37
	1
	351,30
	1
	1
	0
	25,80
	25,80
	0,00
	865 500,00
	730 802,00
	0,00
	8 599,00
	126 099,00
	0,00

	Итого по рабочему поселку Пачелма:
	X
	X
	X
	X
	11
	11
	210,80
	7
	6
	1
	194,90
	174,50
	20,40
	6 012 340,00
	4 779 435,25
	0,00
	843 429,75
	389 475,00
	0,00

	30
	р.п. Пачелма,
ул. Железнодорожная, д. 46
	3
	28.12.2009
	31.12.2013
	31.12.2014
	4
	4
	98,40
	4
	4
	0
	82,50
	82,50
	0,00
	2 694 590,00
	2 023 106,25
	0,00
	357 018,75
	314 465,00
	0,00

	31
	р.п. Пачелма,
ул. Железнодорожная, д. 54
	15
	28.12.2009
	31.12.2013
	31.12.2014
	7
	7
	112,40
	3
	2
	1
	112,40
	92,00
	20,40
	3 317 750,00
	2 756 329,00
	0,00
	486 411,00
	75 010,00
	0,00

	Всего по этапу 2013 года 2 заявка
	X
	X
	X
	X
	31
	31
	521,20
	18
	16
	2
	521,20
	475,90
	45,30
	16 969 570,00
	12 781 126,00
	0,00
	2 255 494,00
	1 932 950,00
	0,00

	Итого по городу Нижний Ломов:
	X
	X
	X
	X
	31
	31
	521,20
	18
	16
	2
	521,20
	475,90
	45,30
	16 969 570,00
	12 781 126,00
	0,00
	2 255 494,00
	1 932 950,00
	0,00

	32
	г. Нижний Ломов, пер. Лермонтова, д. 3
	396
	31.12.2009
	31.12.2013
	31.12.2014
	14
	14
	120,80
	5
	3
	2
	120,80
	75,50
	45,30
	4 111 125,00
	2 962 318,00
	0,00
	522 762,00
	626 045,00
	0,00

	33
	г. Нижний Ломов, пер. Лермонтова, д. 5
	397
	31.12.2009
	31.03.2014
	31.12.2014
	4
	4
	63,90
	3
	3
	0
	63,90
	63,90
	0,00
	2 460 905,00
	1 566 987,00
	0,00
	276 528,00
	617 390,00
	0,00

	34
	г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская,
д. 14
	394
	31.12.2009
	31.03.2014
	31.12.2014
	4
	4
	133,20
	4
	4
	0
	133,20
	133,20
	0,00
	4 111 125,00
	3 266 397,00
	0,00
	576 423,00
	268 305,00
	0,00

	35
	г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская,
д. 30
	395
	31.12.2009
	31.03.2014
	31.12.2014
	9
	9
	203,30
	6
	6
	0
	203,30
	203,30
	0,00
	6 286 415,00
	4 985 424,00
	0,00
	879 781,00
	421 210,00
	0,00

	Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда:
	X
	Х
	X
	X
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2014 года, в т.ч.:
	X
	20
	X
	X
	319
	244
	5 121,80
	97
	76
	21
	3 535,50
	2 848,90
	686,60
	110 651 773,50
	60 350 236,00
	16 331 871,00
	33 969 666,50
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда:
	X
	X
	X
	X
	319
	244
	5 121,80
	97
	76
	21
	3 535,50
	2 848,90
	686,60
	110 651 773,50
	60 350 236,00
	16 331 871,00
	33 969 666,50
	0,00
	0,00

	Итого по Бессоновскому сельсовету:
	X
	X
	X
	X
	61
	13
	1 024,00
	5
	5
	0
	205,00
	205,00
	0,00
	6 032 123,00
	2 825 434,00
	874 961,00
	2 331 728,00
	0,00
	0,00

	36
	с. Бессоновка,
ул. Жилгородок,
д. 4
	4
	11.12.2011
	31.12.2014
	31.12.2015
	11
	5
	173,00
	2
	2
	0
	76,30
	76,30
	0,00
	2 245 127,00
	1 051 613,00
	325 656,00
	867 858,00
	0,00
	0,00

	37
	с. Бессоновка,
ул. Жилгородок,
д. 8
	7
	11.12.2011
	31.12.2014
	31.12.2015
	12
	2
	223,50
	1
	1
	0
	38,10
	38,10
	0,00
	1 121 092,00
	525 117,00
	162 615,00
	433 360,00
	0,00
	0,00

	38
	с. Бессоновка,
ул. Калинина, д. 14
	2
	11.12.2011
	31.12.2014
	31.12.2015
	17
	2
	218,10
	1
	1
	0
	44,70
	44,70
	0,00
	1 315 297,00
	616 082,00
	190 784,00
	508 431,00
	0,00
	0,00

	39
	с. Бессоновка,
ул. Лермонтова,
д. 23
	5
	11.12.2011
	31.12.2014
	31.12.2015
	21
	4
	409,40
	1
	1
	0
	45,90
	45,90
	0,00
	1 350 607,00
	632 622,00
	195 906,00
	522 079,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Городище:
	X
	X
	X
	X
	6
	6
	57,40
	2
	0
	2
	57,40
	0,00
	57,40
	1 688 995,00
	1 000 493,00
	309 826,00
	378 676,00
	0,00
	0,00

	40
	г. Городище,
ул. Пешая, д. 7
	32
	18.02.2011
	31.12.2014
	31.12.2015
	6
	6
	57,40
	2
	0
	2
	57,40
	0,00
	57,40
	1 688 995,00
	1 000 493,00
	309 826,00
	378 676,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Каменке:
	X
	X
	X
	X
	62
	45
	1 245,20
	14
	12
	2
	804,30
	708,50
	95,80
	23 666 525,00
	14 019 102,00
	4 341 340,00
	5 306 083,00
	0,00
	0,00

	41
	г. Каменка,
ул. Дзержинского, д. 2
	2
	09.12.2006
	31.12.2014
	31.12.2015
	10
	10
	383,90
	3
	1
	2
	143,70
	47,90
	95,80
	4 228 372,00
	2 504 718,00
	775 644,00
	948 010,00
	0,00
	0,00

	42
	г. Каменка,
ул. Дзержинского, д. 20
	19
	14.12.2009
	31.12.2014
	31.12.2016
	27
	10
	352,20
	3
	3
	0
	151,50
	151,50
	0,00
	4 457 886,00
	2 640 673,00
	817 746,00
	999 467,00
	0,00
	0,00

	43
	г. Каменка,
ул. Суворова, д. 17
	28
	16.12.2009
	31.12.2014
	31.12.2015
	25
	25
	509,10
	8
	8
	0
	509,10
	509,10
	0,00
	14 980 267,00
	8 873 711,00
	2 747 950,00
	3 358 606,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Кузнецк:
	X
	X
	X
	X
	65
	65
	820,50
	22
	14
	8
	786,00
	506,90
	279,10
	27 577 108,00
	13 700 131,00
	1 885 584,00
	11 991 393,00
	0,00
	0,00

	44
	г. Кузнецк,
ул. Кирова, д. 167б
	15
	26.06.2009
	31.12.2014
	31.12.2015
	9
	9
	67,70
	2
	2
	0
	67,70
	67,70
	0,00
	2 765 949,00
	1 180 024,00
	162 410,00
	1 423 515,00
	0,00
	0,00

	45
	г. Кузнецк,
ул. Ленина, д. 271
	б/н
	02.06.2009
	31.12.2014
	31.12.2015
	43
	43
	482,00
	14
	9
	5
	482,00
	336,80
	145,20
	17 057 672,00
	8 401 353,00
	1 156 299,00
	7 500 020,00
	0,00
	0,00

	46
	г. Кузнецк,
ул. Пензенская,
д. 139в
	б/н
	24.04.2009
	31.12.2014
	31.12.2015
	13
	13
	270,80
	6
	3
	3
	236,30
	102,40
	133,90
	7 753 487,00
	4 118 754,00
	566 875,00
	3 067 858,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Нижний Ломов:
	X
	X
	X
	X
	11
	11
	151,10
	7
	4
	3
	151,10
	90,90
	60,20
	5 107 350,00
	1 938 237,00
	600 220,00
	2 568 893,00
	0,00
	0,00

	47
	г. Нижний Ломов, пер. Лермонтова, д. 4
	398
	31.12.2009
	10.06.2016
	31.12.2016
	11
	11
	151,10
	7
	4
	3
	151,10
	90,90
	60,20
	5 107 350,00
	1 938 237,00
	600 220,00
	2 568 893,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Сурск:
	X
	X
	X
	X
	23
	13
	495,30
	11
	11
	0
	252,20
	252,20
	0,00
	7 706 407,50
	4 564 968,00
	1 413 647,00
	1 727 792,50
	0,00
	0,00

	48
	г. Сурск,
ул. Свердлова,
д. 11
	10
	30.12.2009
	31.12.2014
	31.12.2018
	11
	10
	263,10
	9
	9
	0
	220,60
	220,60
	0,00
	6 491 155,00
	3 845 101,00
	1 190 724,00
	1 455 330,00
	0,00
	0,00

	49
	г. Сурск,
ул. Театральная
д. 19
	13
	28.12.2009
	31.12.2015
	31.12.2018
	12
	3
	232,20
	2
	2
	0
	31,60
	31,60
	0,00
	1 215 252,50
	719 867,00
	222 923,00
	272 462,50
	0,00
	0,00

		КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов
"Итого по рабочий поселок Мокшан" имеются в виду слова "Итого по рабочему
поселку Мокшан".




	Итого по рабочий поселок Мокшан:
	X
	X
	X
	X
	16
	16
	382,30
	8
	8
	0
	382,30
	382,30
	0,00
	11 249 177,00
	6 663 563,00
	2 063 527,00
	2 522 087,00
	0,00
	0,00

	50
	р.п. Мокшан,
ул. Пензенская,
д. 29
	2
	26.12.2009
	31.12.2014
	31.12.2015
	16
	16
	382,30
	8
	8
	0
	382,30
	382,30
	0,00
	11 249 177,00
	6 663 563,00
	2 063 527,00
	2 522 087,00
	0,00
	0,00

	Итого по рабочему поселку Пачелма:
	X
	X
	X
	X
	24
	24
	382,30
	12
	9
	3
	333,50
	290,00
	43,50
	11 037 320,00
	5 812 970,00
	1 800 122,00
	3 424 228,00
	0,00
	0,00

	51
	р.п. Пачелма,
ул. Железнодорожная, д. 43
	12
	29.12.2009
	31.12.2014
	01.05.2016
	7
	7
	148,50
	3
	3
	0
	114,50
	114,50
	0,00
	3 369 163,00
	1 995 757,00
	618 033,00
	755 373,00
	0,00
	0,00

	52
	р.п. Пачелма,
ул. Железнодорожная, д. 52
	14
	29.12.2009
	31.12.2014
	01.05.2016
	10
	10
	126,70
	4
	4
	0
	126,70
	126,70
	0,00
	3 995 916,00
	2 208 406,00
	683 884,00
	1 103 626,00
	0,00
	0,00

	53
	р.п. Пачелма,
ул. Железнодорожная, д. 58
	5
	29.12.2009
	31.12.2014
	01.05.2016
	7
	7
	107,10
	5
	2
	3
	92,30
	48,80
	43,50
	3 672 241,00
	1 608 807,00
	498 205,00
	1 565 229,00
	0,00
	0,00

	Итого по рабочему поселку Шемышейка:
	X
	X
	X
	X
	36
	36
	377,10
	13
	12
	1
	377,10
	342,10
	35,00
	11 096 168,00
	6 572 926,00
	2 035 459,00
	2 487 783,00
	0,00
	0,00

	54
	р.п. Шемышейка,
ул. Монтажная,
д. 23
	5
	11.12.2009
	31.12.2014
	31.12.2015
	36
	36
	377,10
	13
	12
	1
	377,10
	342,10
	35,00
	11 096 168,00
	6 572 926,00
	2 035 459,00
	2 487 783,00
	0,00
	0,00

	Итого по Рощинскому сельсовету:
	X
	X
	X
	X
	15
	15
	186,60
	3
	1
	2
	186,60
	71,00
	115,60
	5 490 600,00
	3 252 412,00
	1 007 185,00
	1 231 003,00
	0,00
	0,00

	55
	с. Рощино,
ул. Спортивная,
д. 5
	N 1
	11.05.2011
	31.12.2014
	31.12.2015
	15
	15
	186,60
	3
	1
	2
	186,60
	71,00
	115,60
	5 490 600,00
	3 252 412,00
	1 007 185,00
	1 231 003,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда:
	X
	X
	X
	X
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00








Приложение N 2
к областной адресной программе
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства на территории
Пензенской области
в 2013 - 2016 годах"

[bookmark: P2387]РЕЕСТР
АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 17.02.2017 N 78-пП)



	N п/п
	Адрес МКД
	Всего
	Строительство МКД
	Приобретение жилых помещений у застройщиков
	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком
	Возмещение собственникам за изымаемое жилое помещение
	Договор о развитии застроенной территории
	Другие

	
	
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость

	
	
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Всего по субъекту 2013 - 2016 годы,
в т.ч.:
	9 151,73
	271 284 467,50
	0,00
	0,00
	9 091,53
	269 484 487,50
	60,20
	1 799 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда
	9 151,73
	271 284 467,50
	0,00
	0,00
	9 091,53
	269 484 487,50
	60,20
	1 799 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, без финансовой поддержки Фонда
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2013 года, в т.ч.:
	5 616,23
	160 632 694,00
	0,00
	0,00
	5 616,23
	160 632 694,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда
	5 616,23
	160 632 694,00
	0,00
	0,00
	5 616,23
	160 632 694,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2013 года первая заявка
	5 095,03
	145 596 074,00
	0,00
	0,00
	5 095,03
	145 596 074,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по Бессоновскому сельсовету:
	1 244,40
	35 895 180,00
	0,00
	0,00
	1 244,40
	35 895 180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	с. Бессоновка,
ул. Жилгородок, д. 2
	186,30
	5 374 755,00
	0,00
	0,00
	186,30
	5 374 755,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	с. Бессоновка,
ул. Жилгородок, д. 4
	96,70
	2 789 795,00
	0,00
	0,00
	96,70
	2 789 795,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	с. Бессоновка,
ул. Жилгородок, д. 6
	152,00
	4 379 440,00
	0,00
	0,00
	152,00
	4 379 440,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	с. Бессоновка,
ул. Жилгородок, д. 8
	185,40
	5 348 790,00
	0,00
	0,00
	185,40
	5 348 790,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	с. Бессоновка,
ул. Калинина, д. 14
	173,40
	5 002 590,00
	0,00
	0,00
	173,40
	5 002 590,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	с. Бессоновка,
ул. Калинина, д. 14а
	87,10
	2 512 835,00
	0,00
	0,00
	87,10
	2 512 835,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	с. Бессоновка,
ул. Лермонтова, д. 23
	363,50
	10 486 975,00
	0,00
	0,00
	363,50
	10 486 975,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Белинский:
	46,63
	1 345 275,00
	0,00
	0,00
	46,63
	1 345 275,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	г. Белинский,
ул. 12 Декабря, д. 43
	46,63
	1 345 275,00
	0,00
	0,00
	46,63
	1 345 275,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Городище:
	98,90
	2 853 265,00
	0,00
	0,00
	98,90
	2 853 265,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	г. Городище,
ул. Садовая, д. 5а
	98,90
	2 853 265,00
	0,00
	0,00
	98,90
	2 853 265,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Каменке:
	384,40
	11 089 940,00
	0,00
	0,00
	384,40
	11 089 940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	г. Каменка,
ул. Дзержинского,
д. 6
	384,40
	11 089 940,00
	0,00
	0,00
	384,40
	11 089 940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Кузнецк:
	1 714,30
	48 213 482,00
	0,00
	0,00
	1 714,30
	48 213 482,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	г. Кузнецк,
ул. Красноармейская,
д. 13
	120,10
	3 390 689,00
	0,00
	0,00
	120,10
	3 390 689,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 36
	16,40
	471 326,00
	0,00
	0,00
	16,40
	471 326,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 38
	384,10
	10 862 275,00
	0,00
	0,00
	384,10
	10 862 275,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 40
	780,30
	21 838 182,00
	0,00
	0,00
	780,30
	21 838 182,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	г. Кузнецк,
ул. Московская, д. 41
	59,70
	1 715 746,00
	0,00
	0,00
	59,70
	1 715 746,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	г. Кузнецк,
ул. Панфилова, д. 1
	189,40
	5 365 702,00
	0,00
	0,00
	189,40
	5 365 702,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	г. Кузнецк,
ул. Панфилова, д. 2
	146,70
	4 063 748,00
	0,00
	0,00
	146,70
	4 063 748,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	г. Кузнецк,
ул. Правды, д. 3
	17,60
	505 814,00
	0,00
	0,00
	17,60
	505 814,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Нижний Ломов:
	457,20
	13 190 220,00
	0,00
	0,00
	457,20
	13 190 220,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	г. Нижний Ломов,
пер. Широкий, д. 25
	215,90
	6 228 715,00
	0,00
	0,00
	215,90
	6 228 715,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	г. Нижний Ломов,
ул. Маяковского, д. 19
	241,30
	6 961 505,00
	0,00
	0,00
	241,30
	6 961 505,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Сурск:
	394,70
	11 372 670,00
	0,00
	0,00
	394,70
	11 372 670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	г. Сурск,
ул. Калинина, д. 19
	64,70
	1 852 170,00
	0,00
	0,00
	64,70
	1 852 170,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	г. Сурск,
ул. Калинина, д. 23
	17,90
	516 415,00
	0,00
	0,00
	17,90
	516 415,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	г. Сурск, ул. Полевая, д. 20
	239,10
	6 898 035,00
	0,00
	0,00
	239,10
	6 898 035,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	г. Сурск,
ул. Театральная, д. 19
	73,00
	2 106 050,00
	0,00
	0,00
	73,00
	2 106 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по Даниловскому сельсовету:
	152,00
	4 385 200,00
	0,00
	0,00
	152,00
	4 385 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	с. Даниловка,
ул. Революционная,
д. 43
	152,00
	4 385 200,00
	0,00
	0,00
	152,00
	4 385 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по рабочему поселку Мокшан:
	407,60
	11 627 977,00
	0,00
	0,00
	407,60
	11 627 977,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	р.п. Мокшан,
ул. Пензенская, д. 31
	102,30
	2 903 830,00
	0,00
	0,00
	102,30
	2 903 830,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	р.п. Мокшан,
ул. Советская, д. 30
	187,00
	5 358 370,00
	0,00
	0,00
	187,00
	5 358 370,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	р.п. Мокшан,
ул. Урожайная, д. 1а
	92,50
	2 626 376,00
	0,00
	0,00
	92,50
	2 626 376,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	п. Красное Польцо,
ул. Красное Польцо,
д. 35
	25,80
	739 401,00
	0,00
	0,00
	25,80
	739 401,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по рабочему поселку Пачелма:
	194,90
	5 622 865,00
	0,00
	0,00
	194,90
	5 622 865,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	р.п. Пачелма,
ул. Железнодорожная, д. 46
	82,50
	2 380 125,00
	0,00
	0,00
	82,50
	2 380 125,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	р.п. Пачелма,
ул. Железнодорожная, д. 54
	112,40
	3 242 740,00
	0,00
	0,00
	112,40
	3 242 740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2013 года 2 заявка
	521,20
	15 036 620,00
	0,00
	0,00
	521,20
	15 036 620,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Нижний Ломов:
	521,20
	15 036 620,00
	0,00
	0,00
	521,20
	15 036 620,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	г. Нижний Ломов,
пер. Лермонтова, д. 3
	120,80
	3 485 080,00
	0,00
	0,00
	120,80
	3 485 080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	г. Нижний Ломов,
пер. Лермонтова, д. 5
	63,90
	1 843 515,00
	0,00
	0,00
	63,90
	1 843 515,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	г. Нижний Ломов,
ул. Октябрьская, д. 14
	133,20
	3 842 820,00
	0,00
	0,00
	133,20
	3 842 820,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	г. Нижний Ломов,
ул. Октябрьская, д. 30
	203,30
	5 865 205,00
	0,00
	0,00
	203,30
	5 865 205,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2014 года, в т.ч.:
	3 535,50
	110 651 773,50
	0,00
	0,00
	3 475,30
	108 851 793,50
	60,20
	1 799 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда
	3 535,50
	110 651 773,50
	0,00
	0,00
	3 475,30
	108 851 793,50
	60,20
	1 799 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по Бессоновскому сельсовету:
	205,00
	6 032 123,00
	0,00
	0,00
	205,00
	6 032 123,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	с. Бессоновка,
ул. Жилгородок, д. 4
	76,30
	2 245 127,00
	0,00
	0,00
	76,30
	2 245 127,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	с. Бессоновка,
ул. Жилгородок, д. 8
	38,10
	1 121 092,00
	0,00
	0,00
	38,10
	1 121 092,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	с. Бессоновка,
ул. Калинина, д. 14
	44,70
	1 315 297,00
	0,00
	0,00
	44,70
	1 315 297,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	с. Бессоновка,
ул. Лермонтова, д. 23
	45,90
	1 350 607,00
	0,00
	0,00
	45,90
	1 350 607,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Городище:
	57,40
	1 688 995,00
	0,00
	0,00
	57,40
	1 688 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	г. Городище,
ул. Пешая, д. 7
	57,40
	1 688 995,00
	0,00
	0,00
	57,40
	1 688 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Каменке:
	804,30
	23 666 525,00
	0,00
	0,00
	804,30
	23 666 525,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	г. Каменка,
ул. Дзержинского, д. 2
	143,70
	4 228 372,00
	0,00
	0,00
	143,70
	4 228 372,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	г. Каменка,
ул. Дзержинского,
д. 20
	151,50
	4 457 886,00
	0,00
	0,00
	151,50
	4 457 886,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	43
	г. Каменка,
ул. Суворова, д. 17
	509,10
	14 980 267,00
	0,00
	0,00
	509,10
	14 980 267,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Кузнецк:
	786,00
	27 577 108,00
	0,00
	0,00
	786,00
	27 577 108,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 167б
	67,70
	2 765 949,00
	0,00
	0,00
	67,70
	2 765 949,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 271
	482,00
	17 057 672,00
	0,00
	0,00
	482,00
	17 057 672,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	г. Кузнецк,
ул. Пензенская, д. 139в
	236,30
	7 753 487,00
	0,00
	0,00
	236,30
	7 753 487,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Нижний Ломов:
	151,10
	5 107 350,00
	0,00
	0,00
	90,90
	3 307 370,00
	60,20
	1 799 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	г. Нижний Ломов,
пер. Лермонтова, д. 4
	151,10
	5 107 350,00
	0,00
	0,00
	90,90
	3 307 370,00
	60,20
	1 799 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по городу Сурск:
	252,20
	7 706 407,50
	0,00
	0,00
	252,20
	7 706 407,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	г. Сурск,
ул. Свердлова, д. 11
	220,60
	6 491 155,00
	0,00
	0,00
	220,60
	6 491 155,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	г. Сурск,
ул. Театральная д. 19
	31,60
	1 215 252,50
	0,00
	0,00
	31,60
	1 215 252,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по рабочему поселку Мокшан:
	382,30
	11 249 177,00
	0,00
	0,00
	382,30
	11 249 177,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	50
	р.п. Мокшан,
ул. Пензенская, д. 29
	382,30
	11 249 177,00
	0,00
	0,00
	382,30
	11 249 177,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по рабочему поселку Пачелма:
	333,50
	11 037 320,00
	0,00
	0,00
	333,50
	11 037 320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	51
	р.п. Пачелма,
ул. Железнодорожная, д. 43
	114,50
	3 369 163,00
	0,00
	0,00
	114,50
	3 369 163,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	р.п. Пачелма,
ул. Железнодорожная, д. 52
	126,70
	3 995 916,00
	0,00
	0,00
	126,70
	3 995 916,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	р.п. Пачелма,
ул. Железнодорожная, д. 58
	92,30
	3 672 241,00
	0,00
	0,00
	92,30
	3 672 241,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по рабочему поселку Шемышейка:
	377,10
	11 096 168,00
	0,00
	0,00
	377,10
	11 096 168,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	54
	р.п. Шемышейка,
ул. Монтажная, д. 23
	377,10
	11 096 168,00
	0,00
	0,00
	377,10
	11 096 168,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по Рощинскому сельсовету:
	186,60
	5 490 600,00
	0,00
	0,00
	186,60
	5 490 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	55
	с. Рощино,
ул. Спортивная, д. 5
	186,60
	5 490 600,00
	0,00
	0,00
	186,60
	5 490 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 17.02.2017 N 78-пП)



	N
п/п
	Наименование МО
	Расселенная площадь
	Количество расселенных помещений
	Количество переселенных жителей

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	Всего по году
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	Всего по году
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	Всего по году

	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	Итого по программе
	613,23
	8 291,10
	31,60
	215,80
	0,00
	9 151,73
	22
	241
	2
	9
	0
	274
	40
	581
	3
	13
	0
	637

	1
	Бессоновский сельсовет
	0,00
	1 449,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 449,40
	0
	36
	0
	0
	0
	36
	0
	103
	0
	0
	0
	103

	2
	город Белинский
	46,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,63
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	5
	0
	0
	0
	0
	5

	3
	город Городище
	98,90
	57,40
	0,00
	0,00
	0,00
	156,30
	4
	2
	0
	0
	0
	6
	6
	6
	0
	0
	0
	12

	4
	город Кузнецк
	0,00
	2 500,30
	0,00
	0,00
	0,00
	2 500,30
	0
	78
	0
	0
	0
	78
	0
	213
	0
	0
	0
	213

	5
	город Нижний Ломов
	120,80
	857,60
	0,00
	151,10
	0,00
	1 129,50
	5
	31
	0
	7
	0
	43
	14
	58
	0
	11
	0
	83

	6
	город Сурск
	0,00
	550,60
	31,60
	64,70
	0,00
	646,90
	0
	23
	2
	2
	0
	27
	0
	26
	3
	2
	0
	31

	7
	Даниловский сельсовет
	152,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	152,00
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	4

	8
	город Каменка
	0,00
	1 188,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1 188,70
	0
	23
	0
	0
	0
	23
	0
	63
	0
	0
	0
	63

	9
	рабочий поселок Мокшан
	0,00
	789,90
	0,00
	0,00
	0,00
	789,90
	0
	20
	0
	0
	0
	20
	0
	37
	0
	0
	0
	37

	10
	рабочий поселок Пачелма
	194,90
	333,50
	0,00
	0,00
	0,00
	528,40
	7
	12
	0
	0
	0
	19
	11
	24
	0
	0
	0
	35

	11
	рабочий поселок Шемышейка
	0,00
	377,10
	0,00
	0,00
	0,00
	377,10
	0
	13
	0
	0
	0
	13
	0
	36
	0
	0
	0
	36

	12
	Рощинский сельсовет
	0,00
	186,60
	0,00
	0,00
	0,00
	186,60
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	15
	0
	0
	0
	15

	
	2013 год
	613,23
	4 938,30
	0,00
	64,70
	0,00
	5 616,23
	22
	153
	0
	2
	0
	177
	40
	351
	0
	2
	0
	393

	
	2013 год первая заявка
	492,43
	4 537,90
	0,00
	64,70
	0,00
	5 095,03
	17
	140
	0
	2
	0
	159
	26
	334
	0
	2
	0
	362

	1
	Бессоновский сельсовет
	0,00
	1 244,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 244,40
	0
	31
	0
	0
	0
	31
	0
	90
	0
	0
	0
	90

	2
	город Белинский
	46,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,63
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	5
	0
	0
	0
	0
	5

	3
	город Городище
	98,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98,90
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	6
	0
	0
	0
	0
	6

	4
	город Кузнецк
	0,00
	1 714,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1 714,30
	0
	56
	0
	0
	0
	56
	0
	148
	0
	0
	0
	148

	5
	город Нижний Ломов
	0,00
	457,20
	0,00
	0,00
	0,00
	457,20
	0
	18
	0
	0
	0
	18
	0
	41
	0
	0
	0
	41

	6
	город Сурск
	0,00
	330,00
	0,00
	64,70
	0,00
	394,70
	0
	14
	0
	2
	0
	16
	0
	16
	0
	2
	0
	18

	7
	Даниловский сельсовет
	152,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	152,00
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	4

	8
	город Каменка
	0,00
	384,40
	0,00
	0,00
	0,00
	384,40
	0
	9
	0
	0
	0
	9
	0
	18
	0
	0
	0
	18

	9
	рабочий поселок Мокшан
	0,00
	407,60
	0,00
	0,00
	0,00
	407,60
	0
	12
	0
	0
	0
	12
	0
	21
	0
	0
	0
	21

	10
	рабочий поселок Пачелма
	194,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	194,90
	7
	0
	0
	0
	0
	7
	11
	0
	0
	0
	0
	11

	
	2013 год вторая заявка
	120,80
	400,40
	0,00
	0,00
	0,00
	521,20
	5
	13
	0
	0
	0
	18
	14
	17
	0
	0
	0
	31

	1
	город Нижний Ломов
	120,80
	400,40
	0,00
	0,00
	0,00
	521,20
	5
	13
	0
	0
	0
	18
	14
	17
	0
	0
	0
	31

	
	2014 год
	0,00
	3 352,80
	31,60
	151,10
	0,00
	3 535,50
	0
	88
	2
	7
	0
	97
	0
	230
	3
	11
	0
	244

	1
	Бессоновский сельсовет
	0,00
	205,00
	0,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0
	5
	0
	0
	0
	5
	0
	13
	0
	0
	0
	13

	2
	город Городище
	0,00
	57,40
	0,00
	0,00
	0,00
	57,40
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	6
	0
	0
	0
	6

	3
	город Кузнецк
	0,00
	786,00
	0,00
	0,00
	0,00
	786,00
	0
	22
	0
	0
	0
	22
	0
	65
	0
	0
	0
	65

	4
	город Нижний Ломов
	0,00
	0,00
	0,00
	151,10
	0,00
	151,10
	0
	0
	0
	7
	0
	7
	0
	0
	0
	11
	0
	11

	5
	город Сурск
	0,00
	220,60
	31,60
	0,00
	0,00
	252,20
	0
	9
	2
	0
	0
	11
	0
	10
	3
	0
	0
	13

	6
	город Каменка
	0,00
	804,30
	0,00
	0,00
	0,00
	804,30
	0
	14
	0
	0
	0
	14
	0
	45
	0
	0
	0
	45

	7
	рабочий поселок Мокшан
	0,00
	382,30
	0,00
	0,00
	0,00
	382,30
	0
	8
	0
	0
	0
	8
	0
	16
	0
	0
	0
	16

	8
	рабочий поселок Пачелма
	0,00
	333,50
	0,00
	0,00
	0,00
	333,50
	0
	12
	0
	0
	0
	12
	0
	24
	0
	0
	0
	24

	9
	рабочий поселок Шемышейка
	0,00
	377,10
	0,00
	0,00
	0,00
	377,10
	0
	13
	0
	0
	0
	13
	0
	36
	0
	0
	0
	36

	10
	Рощинский сельсовет
	0,00
	186,60
	0,00
	0,00
	0,00
	186,60
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	15
	0
	0
	0
	15
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