Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2014 г. N 920-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2015 - 2016 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.

от 29.06.2015 N 356-пП, от 18.09.2015 N 520-пП, от 23.10.2015 N 594-пП,

от 14.03.2016 N 145-пП, от 03.11.2016 N 561-пП)

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 N 94-пП "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 29.06.2015 N 356-пП)

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2015 - 2016 годы.

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 23.10.2015 N 594-пП)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

В.К.БОЧКАРЕВ

# Утвержден

постановлением

Правительства Пензенской области

от 26 декабря 2014 г. N 920-пП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2015 - 2016 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 14.03.2016 N 145-пП,

от 03.11.2016 N 561-пП)

## Таблица N 1

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2015 - 2016 годах

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по субъекту: |  | X | X | X | X | X | 247457,15 | 211732,19 | 201984,43 | 9 892 | 163530715,54 | 11067668,00 | 0,00 | 10179545,00 | 142283502,54 | 772,35 | 9 000,00 | X |
| Итого по Атмисскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 430,60 | 389,40 | 97,80 | 16 | 1 737 931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 931,43 | 4 463,10 | 9 000,00 | X |
| 1 | с. Атмис, ул. Новая, д. 4 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 430,60 | 389,40 | 97,80 | 16 | 1 737 931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 931,43 | 4 463,10 | 9 000,00 | 12.2015 |
| Итого по Вертуновскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 2 912,70 | 2 605,00 | 2 372,00 | 102 | 3 152 561,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 561,33 | 1 210,20 | 5 000,00 | X |
| 2 | п. Сахзавод, ул. Заводская, д. 3 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 939,20 | 831,20 | 782,50 | 28 | 943 414,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 414,59 | 1 135,00 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 3 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 2 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 409,80 | 370,20 | 370,20 | 16 | 474 862,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 862,19 | 1 282,72 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 4 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 24 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 765,00 | 705,20 | 705,20 | 24 | 800 963,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 963,37 | 1 135,80 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 5 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 4 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 395,10 | 334,40 | 150,10 | 20 | 453 407,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 407,53 | 1 355,88 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 6 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 8 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 403,60 | 364,00 | 364,00 | 14 | 479 913,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 913,65 | 1 318,44 | 5 000,00 | 12.2015 |
| Итого по городу Белинский: |  | X | X | X | X | X | 1 308,20 | 1 272,90 | 1 272,90 | 68 | 1 447 931,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 931,65 | 1 137,51 | 5 000,00 | X |
| 7 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 76 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 378,20 | 357,10 | 357,10 | 30 | 599 761,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 761,45 | 1 679,53 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 8 | г. Белинский, ул. Рабочая, д. 52 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 930,00 | 915,80 | 915,80 | 38 | 848 170,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 170,20 | 926,15 | 5 000,00 | 12.2015 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | X | X | X | X | X | 36476,50 | 30430,54 | 27387,48 | 1639 | 24696 662,00 | 10720402,00 | 0,00 | 9860144,00 | 4116116,00 | 811,57 | 5 000,00 | X |
| 9 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 39 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 595,00 | 3 313,96 | 2 982,56 | 217 | 900 728,00 | 390 990,00 | 0,00 | 359 616,00 | 150 122,00 | 271,80 | 5 000,00 | 12.2016 |
| 10 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 41 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 508,70 | 3 253,30 | 2 927,97 | 209 | 801 317,00 | 347 835,00 | 0,00 | 319 926,00 | 133 556,00 | 246,31 | 5 000,00 | 12.2016 |
| 11 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 50 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 5 | 12 363,50 | 10 067,32 | 9 060,59 | 507 | 8 727 782,00 | 3 788 584,00 | 0,00 | 3 484 567,00 | 1 454 631,00 | 866,94 | 5 000,00 | 12.2016 |
| 12 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 10 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4 912,90 | 3 907,10 | 3 516,39 | 189 | 4 459 940,00 | 1 935 985,00 | 0,00 | 1 780 632,00 | 743 323,00 | 1 141,50 | 5 000,00 | 12.2016 |
| 13 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 14 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4 840,50 | 3 871,30 | 3 484,17 | 225 | 4 527 421,00 | 1 965 277,00 | 0,00 | 1 807 573,00 | 754 571,00 | 1 169,48 | 5 000,00 | 12.2016 |
| 14 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 8 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7 255,90 | 6 017,56 | 5 415,80 | 292 | 5 279 474,00 | 2 291 731,00 | 0,00 | 2 107 830,00 | 879 913,00 | 877,34 | 5 000,00 | 12.2016 |
| Итого по городу Каменка: |  | X | X | X | X | X | 616,80 | 570,00 | 82,70 | 25 | 2 902 472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 472,41 | 5 092,06 | 9 000,00 | X |
| 15 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 43 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 616,80 | 570,00 | 82,70 | 25 | 2 902 472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 472,41 | 5 092,06 | 9 000,00 | 12.2015 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | X | X | X | X | X | 51 287,56 | 37 880,10 | 35 851,00 | 1 655 | 12 811 687,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 811 687,35 | 338,22 | 5 000,00 | X |
| 16 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 14 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 489,20 | 2 165,60 | 2 165,60 | 80 | 1 209 118,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 118,97 | 558,33 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 17 | г. Кузнецк, ул. Горького, д. 23 | 1991 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 10 | 9 530,70 | 6 555,40 | 6 037,10 | 281 | 2 042 914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 914,60 | 311,64 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 18 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 116 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4 871,80 | 3 228,60 | 3 178,10 | 155 | 1 156 213,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 213,37 | 358,12 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 19 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 125 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7 815,40 | 6 390,90 | 5 777,10 | 278 | 1 892 488,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 488,31 | 296,12 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 20 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 62 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7 351,30 | 5 259,70 | 5 094,30 | 219 | 2 049 832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 832,08 | 389,72 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 21 | г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, д. 1 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 15 195,30 | 11 574,00 | 11 250,10 | 543 | 1 812 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 333,28 | 156,59 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 22 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 715,56 | 386,70 | 342,90 | 22 | 317 893,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 893,52 | 822,07 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 23 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 109 | 1936 | 2010 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3 318,30 | 2 319,20 | 2 005,80 | 77 | 2 330 893,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 893,22 | 1 005,04 | 5 000,00 | 12.2015 |
| Итого по городу Пенза: |  | X | X | X | X | X | 147708,39 | 132 747,65 | 129773,35 | 6 079 | 104512306,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104512306,15 | 787,30 | 9 000,00 | X |
| 24 | г. Пенза, Военный городок, д. 10 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 840,60 | 743,50 | 743,50 | 27 | 974 854,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 854,60 | 1 311,17 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 25 | г. Пенза, Военный городок, д. 13 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 520,00 | 449,80 | 449,80 | 17 | 642 364,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 364,60 | 1 428,11 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 26 | г. Пенза, Военный городок, д. 7 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 021,70 | 925,00 | 606,80 | 32 | 937 914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 914,60 | 1 013,96 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 27 | г. Пенза, Военный городок, д. 8 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 918,90 | 901,00 | 901,00 | 67 | 1 099 914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 914,60 | 1 220,77 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 28 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 21 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 618,68 | 1 565,58 | 1 565,58 | 86 | 1 155 838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 838,30 | 738,28 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 29 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 10 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 570,88 | 2 429,83 | 2 429,83 | 176 | 1 422 880,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 880,13 | 585,59 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 30 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 4 | 1908 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 778,23 | 685,40 | 685,40 | 51 | 4 853 419,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 853 419,31 | 7 081,15 | 9 000,00 | 12.2015 |
| 31 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 11 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 436,76 | 1 308,16 | 1 308,16 | 45 | 635 524,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 524,27 | 485,82 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 32 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 38 - 40 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 178,10 | 1 044,20 | 1 044,20 | 50 | 1 421 146,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 146,21 | 1 360,99 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 33 | г. Пенза, ул. Володарского/Октябрьская, д. 89/3 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2 228,58 | 2 038,60 | 2 038,60 | 78 | 1 874 040,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874 040,95 | 919,28 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 34 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 10 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 778,40 | 5 868,10 | 5 868,10 | 279 | 4 656 837,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 656 837,39 | 793,59 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 35 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 12 | 1981 |  | Панельные | 9 | 2 | 4 255,80 | 3 650,50 | 3 650,50 | 159 | 3 047 159,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 159,29 | 834,72 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 36 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 14 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 7 712,20 | 7 348,50 | 4 692,40 | 341 | 6 194 273,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194 273,07 | 842,93 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 37 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 23А | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 163,90 | 1 985,00 | 1 985,00 | 87 | 958 914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 914,60 | 483,08 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 38 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 41 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 8 875,60 | 7 854,60 | 7 854,60 | 358 | 6 140 745,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 140 745,27 | 781,80 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 39 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 9 | 20 589,50 | 18 290,50 | 18 290,50 | 852 | 13 912 681,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 912 681,05 | 760,65 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 40 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 15 | 1981 |  | Панельные | 9 | 8 | 18 789,06 | 16 638,56 | 16 638,56 | 831 | 12 415 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 415 628,50 | 746,20 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 41 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 17 | 1981 |  | Панельные | 9 | 8 | 18 821,60 | 16 493,80 | 16 493,80 | 842 | 12 415 923,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 415 923,39 | 752,76 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 42 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 18 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 6 535,75 | 6 278,75 | 6 278,75 | 51 | 3 276 313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 313,04 | 521,81 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 43 | г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 13 | 1895 |  | Смешанные | 2 | 1 | 635,75 | 553,10 | 553,10 | 19 | 3 618 958,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618 958,07 | 6 543,04 | 9 000,00 | 12.2015 |
| 44 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 27 | 1935 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 236,06 | 1 113,06 | 1 113,06 | 68 | 1 371 830,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 830,66 | 1 232,49 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 45 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 42 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 697,00 | 3 457,50 | 3 457,50 | 174 | 1 088 941,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 941,89 | 314,95 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 46 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 7 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 7 | 15 805,30 | 14 353,30 | 14 353,30 | 725 | 10 750 868,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 750 868,72 | 749,02 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 47 | г. Пенза, ул. Мебельная, д. 55 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 508,50 | 506,90 | 506,90 | 21 | 331 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 762,80 | 654,49 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 48 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14А | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5 241,32 | 4 555,42 | 4 555,42 | 94 | 1 576 044,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 044,98 | 345,97 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 49 | г. Пенза, ул. Мира, д. 59 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4 388,40 | 3 713,40 | 3 713,40 | 218 | 3 087 491,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 087 491,81 | 831,45 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 50 | г. Пенза, ул. Попова, д. 72 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3 458,50 | 3 151,40 | 3 151,40 | 120 | 1 568 190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 190,29 | 497,62 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 51 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 79А | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5 103,32 | 4 844,19 | 4 844,19 | 211 | 3 081 843,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 081 843,76 | 636,19 | 5 000,00 | 12.2015 |
| Итого по городу Сердобск: |  | X | X | X | X | X | 2 028,10 | 1 811,90 | 1 561,50 | 88 | 5 152 145,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 145,42 | 2 843,50 | 9 000,00 | X |
| 52 | г. Сердобск, ул. Красная, д. 18 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 468,20 | 415,50 | 241,10 | 18 | 380 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 972,47 | 916,90 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 53 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 20 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 434,00 | 385,50 | 385,50 | 19 | 1 816 004,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 004,02 | 4 710,78 | 9 000,00 | 12.2015 |
| 54 | г. Сердобск, ул. Совхозная, д. 10 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678,60 | 610,60 | 534,60 | 33 | 872 728,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 728,09 | 1 429,30 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 55 | г. Сердобск, Ул. Строительная, д. 23 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 447,30 | 400,30 | 400,30 | 18 | 2 082 440,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 440,84 | 5 202,20 | 9 000,00 | 12.2015 |
| Итого по Мичуринскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 1 881,20 | 1 699,20 | 1 459,90 | 100 | 4 072 146,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 072 146,26 | 2 396,51 | 5 000,00 | X |
| 56 | с. Пригородное, ул. Главная, д. 20 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 935,10 | 840,20 | 690,70 | 50 | 2 018 255,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 255,25 | 2 402,11 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 57 | с. Пригородное, ул. Главная, д. 21 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 946,10 | 859,00 | 769,20 | 50 | 2 053 891,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 891,01 | 2 391,03 | 5 000,00 | 12.2015 |
| Итого по рабочему поселку Беково: |  | X | X | X | X | X | 2 214,00 | 1 741,70 | 1 618,00 | 80 | 2 170 711,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 711,54 | 1 246,32 | 5 000,00 | X |
| 58 | р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного, д. 81 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 120,20 | 896,30 | 834,70 | 43 | 1 047 279,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 279,87 | 1 168,45 | 5 000,00 | 12.2015 |
| 59 | р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного, д. 83 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 093,80 | 845,40 | 783,30 | 37 | 1 123 431,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 431,67 | 1 328,88 | 5 000,00 | 12.2015 |
| Итого по Чаадаевскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 593,10 | 583,80 | 507,80 | 40 | 874 160,00 | 347 266,00 | 0,00 | 319 401,00 | 207 493,00 | 1 497,36 | 5 000,00 | X |
| 60 | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская, д. 8 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 593,10 | 583,80 | 507,80 | 40 | 874 160,00 | 347 266,00 | 0,00 | 319 401,00 | 207 493,00 | 1 497,36 | 5 000,00 | 12.2016 |

## Таблица N 2

РЕЕСТР

многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2015 - 2016 годах

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по субъекту: |  | 163530715,54 | 7774400,97 | 64 | 103265184,65 | 26936,30 | 43562498,28 | 0,00 | 0,00 | 4401,90 | 6344030,01 | 102,67 | 1559642,10 | 701723,99 | 0,00 | 323235,54 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.11.2016 N 561-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Атмисскому сельсовету: |  | 1 737 931,43 | 163 217,95 | 0 | 0,00 | 374,00 | 489 988,96 | 0,00 | 0,00 | 344,10 | 553 052,66 | 25,66 | 531 671,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Атмис, ул. Новая, д. 4 | 1 737 931,43 | 163 217,95 | 0 | 0,00 | 374,00 | 489 988,96 | 0,00 | 0,00 | 344,10 | 553 052,66 | 25,66 | 531 671,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Вертуновскому сельсовету: |  | 3 152 561,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 427,20 | 3 152 561,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Сахзавод, ул. Заводская, д. 3 | 943 414,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 775,00 | 943 414,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 2 | 474 862,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356,70 | 474 862,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 24 | 800 963,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 592,00 | 800 963,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 4 | 453 407,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 359,00 | 453 407,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 8 | 479 913,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 344,50 | 479 913,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Белинский: |  | 1 447 931,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 011,00 | 1 447 931,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 76 | 599 761,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 376,00 | 599 761,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Белинский, ул. Рабочая, д. 52 | 848 170,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,00 | 848 170,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 24 696 662,00 | 1702045,00 | 12 | 22 994 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 39 | 900 728,00 | 900 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 41 | 801 317,00 | 801 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 50 | 8 727 782,00 | 0,00 | 5 | 8 727 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 10 | 4 459 940,00 | 0,00 | 2 | 4 459 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 14 | 4 527 421,00 | 0,00 | 2 | 4 527 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 8 | 5 279 474,00 | 0,00 | 3 | 5 279 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Каменка: |  | 2 902 472,41 | 511 708,34 | 0 | 0,00 | 578,00 | 726 881,93 | 0,00 | 0,00 | 635,80 | 962 158,15 | 0,00 | 0,00 | 701 723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 43 | 2 902 472,41 | 511 708,34 | 0 | 0,00 | 578,00 | 726 881,93 | 0,00 | 0,00 | 635,80 | 962 158,15 | 0,00 | 0,00 | 701 723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 12 811 687,35 | 317 893,52 | 0 | 0,00 | 9 466,30 | 12493793,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 14 | 1 209 118,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 886,00 | 1 209 118,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Кузнецк, ул. Горького, д. 23 | 2 042 914,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 822,00 | 2 042 914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 116 | 1 156 213,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 032,00 | 1 156 213,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 125 | 1 892 488,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 668,00 | 1 892 488,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 62 | 2 049 832,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 392,00 | 2 049 832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, д. 1 | 1 812 333,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 690,00 | 1 812 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 | 317 893,52 | 317 893,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, 109 | 2 330 893,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 976,30 | 2 330 893,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 104 512 306,15 | 4674219,09 | 52 | 80 270 567,65 | 7 698,30 | 15967970,83 | 0,00 | 0,00 | 2373,00 | 3276313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323235,54 | 0,00 |
| 24 | г. Пенза, Военный городок, д. 10 | 974 854,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 671,00 | 974 854,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Пенза, Военный городок, д. 13 | 642 364,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 421,00 | 642 364,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Пенза, Военный городок, д. 7 | 937 914,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 937 914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Пенза, Военный городок, д. 8 | 1 099 914,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 684,00 | 1 099 914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 21 | 1 155 838,30 | 949 208,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 630,06 | 0,00 |
| 29 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 10 | 1 422 880,13 | 0,00 | 1 | 1 422 880,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 4 | 4 853 419,31 | 746 390,60 | 0 | 0,00 | 1 241,60 | 4 107 028,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 11 | 635 524,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 553,00 | 635 524,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 38 - 40 | 1 421 146,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 695,00 | 1 421 146,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Пенза, ул. Володарского/Октябрьская, д. 89/3 | 1 874 040,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 203,00 | 1 874 040,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 10 | 4 656 837,39 | 0,00 | 3 | 4 656 837,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 12 | 3 047 159,29 | 0,00 | 2 | 3 047 159,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 14 | 6 194 273,07 | 0,00 | 4 | 6 194 273,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 23А | 958 914,60 | 958 914,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 41 | 6 140 745,27 | 0,00 | 4 | 6 140 745,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 45 | 13 912 681,05 | 0,00 | 9 | 13 912 681,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 15 | 12 415 628,50 | 0,00 | 8 | 12 415 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 17 | 12 415 923,39 | 0,00 | 8 | 12 415 923,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 18 | 3 276 313,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2373,00 | 3276313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 13 | 3 618 958,07 | 715 606,44 | 0 | 0,00 | 1 005,70 | 2 903 351,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 27 | 1 371 830,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 724,00 | 1 371 830,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 42 | 1 088 941,89 | 1088941,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 7 | 10 750 868,72 | 0,00 | 7 | 10 750 868,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Пенза, ул. Мебельная, д. 55 | 331 762,80 | 215 157,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 605,48 | 0,00 |
| 48 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14А | 1 576 044,98 | 0,00 | 1 | 1 576 044,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Пенза, ул. Мира, д. 59 | 3 087 491,81 | 0,00 | 2 | 3 087 491,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Пенза, ул. Попова, д. 72 | 1 568 190,29 | 0,00 | 1 | 1 568 190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 79А | 3 081 843,76 | 0,00 | 2 | 3 081 843,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Сердобск: |  | 5 152 145,42 | 321 166,07 | 0 | 0,00 | 1 560,50 | 2 491 101,95 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | 1311907,16 | 77,01 | 1027970,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Сердобск, ул. Красная, д. 18 | 380 972,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 287,00 | 380 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 20 | 1 816 004,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 383,50 | 527 771,40 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 650 908,42 | 24,11 | 637 324,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Сердобск, ул. Совхозная, д. 10 | 872 728,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 530,00 | 872 728,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 23 | 2 082 440,84 | 321 166,07 | 0 | 0,00 | 360,00 | 709 629,99 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 660 998,74 | 52,90 | 390 646,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мичуринскому сельсовету: |  | 4 072 146,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 661,00 | 4 072 146,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | ж/д. ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 20 | 2 018 255,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 830,00 | 2 018 255,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | ж/д. ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 21 | 2 053 891,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 831,00 | 2 053 891,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по рабочему поселку Беково: |  | 2 170 711,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 601,00 | 2 170 711,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного, д. 81 | 1 047 279,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 794,00 | 1 047 279,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного, д. 83 | 1 123 431,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 807,00 | 1 123 431,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Чаадаевскому сельсовету |  | 874 160,00 | 84151,00 | 0 | 0,00 | 559,00 | 549410,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 240599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.11.2016 N 561-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская, д. 8 | 874 160,00 | 84151,00 | 0 | 0,00 | 559,00 | 549410,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 240599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 60 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.11.2016 N 561-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица N 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Пензенской области, в 2015 - 2016 годах

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2015 - 2016 годы | 247 457,15 | 9 892 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 530 715,54 | 163 530 715,54 |
|  | 2015 год | 210 387,55 | 8 213 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 959 893,54 | 137 959 893,54 |
| 1 | Атмисский сельсовет | 430,60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 931,43 | 1 737 931,43 |
| 2 | Вертуновский сельсовет | 2 912,70 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 561,33 | 3 152 561,33 |
| 3 | город Белинский | 1308,20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 931,65 | 1 447 931,65 |
| 4 | город Каменка | 616,80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 472,41 | 2 902 472,41 |
| 5 | город Кузнецк | 51 287,56 | 1 655 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 811 687,35 | 12 811 687,35 |
| 6 | город Пенза | 147 708,39 | 6 079 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 512 306,15 | 104 512 306,15 |
| 7 | город Сердобск | 2 028,10 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 145,42 | 5 152 145,42 |
| 8 | Мичуринский сельсовет | 1 881,20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 072 146,26 | 4 072 146,26 |
| 9 | рабочий поселок Беково | 2 214,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 711,54 | 2 170 711,54 |
|  | 2016 год | 37 069,60 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 570 822,00 | 25 570 822,00 |
| 1 | город Заречный (ЗАТО) | 36 476,50 | 1 639 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 696 662,00 | 24 696 662,00 |
| 2 | Чаадаевский сельсовет | 593,10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 160,00 | 874 160,00 |