Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2014 г. N 364-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.

от 19.12.2014 N 893-пП)

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями), Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 N 94-пП (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

В.К.БОЧКАРЕВ

# Утвержден

постановлением

Правительства Пензенской области

от 30 мая 2014 г. N 364-пП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.

от 19.12.2014 N 893-пП)

## Таблица 1

Перечень

многоквартирных домов, которые подлежат

капитальному ремонту, которым планируется предоставление

финансовой поддержки за счет средств Фонда и которые

включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в

соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта

многоквартирных домов, в 2014 году

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв. м | руб./ кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по субъекту: |  | X | X | X | X | X | 354031,26 | 308974,32 | 258163,40 | 15012 | 164435366,27 | 77349359,00 | 0,00 | 61294461,00 | 25791546,27 | 532,20 | 5000,00 | X |
| Итого по Вазерскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 3434,60 | 3073,50 | 1779,50 | 164 | 1682556,05 | 806395,00 | 0,00 | 639018,00 | 237143,05 | 547,44 | 5000,00 | X |
| 1 | с. Вазерки, ул. Новая, д. 5 | 1985 |  | Панельные | 5 | 4 | 3434,60 | 3073,50 | 1779,50 | 164 | 1682556,05 | 806395,00 | 0,00 | 639018,00 | 237143,05 | 547,44 | 5000,00 | 10.2014 |
| Итого по Вертуновскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 2953,60 | 2685,70 | 2610,30 | 89 | 3500000,00 | 1626998,00 | 0,00 | 1289296,00 | 583706,00 | 1303,20 | 5000,00 | X |
| 2 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 2 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 410,90 | 367,70 | 367,70 | 11 | 510000,00 | 237070,00 | 0,00 | 187864,00 | 85066,00 | 1387,00 | 5000,00 | 10.2014 |
| 3 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 23 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 784,20 | 727,40 | 727,40 | 21 | 850000,00 | 395093,00 | 0,00 | 313087,00 | 141820,00 | 1168,55 | 5000,00 | 10.2014 |
| 4 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 28 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 771,70 | 711,90 | 711,90 | 23 | 850000,00 | 395093,00 | 0,00 | 313087,00 | 141820,00 | 1193,99 | 5000,00 | 10.2014 |
| 5 | п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 7 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 986,80 | 878,70 | 803,30 | 34 | 1290000,00 | 599742,00 | 0,00 | 475258,00 | 215000,00 | 1468,08 | 5000,00 | 10.2014 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | X | X | X | X | X | 117872,20 | 101089,39 | 90174,19 | 5273 | 46603163,00 | 22099904,00 | 0,00 | 17512776,00 | 6990483,00 | 461,01 | 5000,00 | X |
| 6 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 15 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3870,80 | 3574,82 | 3188,74 | 153 | 919256,00 | 435924,00 | 0,00 | 345443,00 | 137889,00 | 257,15 | 5000,00 | 12.2014 |
| 7 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 19 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3627,40 | 3515,20 | 3135,56 | 166 | 910406,00 | 431728,00 | 0,00 | 342117,00 | 136561,00 | 258,99 | 5000,00 | 12.2014 |
| 8 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 54 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5331,10 | 4239,60 | 3781,72 | 330 | 824489,00 | 390984,00 | 0,00 | 309831,00 | 123674,00 | 194,47 | 5000,00 | 12.2014 |
| 9 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 88 | 1990 |  | Панельные | 9 | 2 | 4911,70 | 4151,20 | 3702,87 | 237 | 4073504,00 | 1931716,00 | 0,00 | 1530762,00 | 611026,00 | 981,28 | 5000,00 | 12.2014 |
| 10 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 90 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3330,10 | 2848,50 | 2540,86 | 149 | 905898,00 | 429590,00 | 0,00 | 340423,00 | 135885,00 | 318,03 | 5000,00 | 12.2014 |
| 11 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 92 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7312,80 | 6038,40 | 5386,25 | 346 | 1558496,00 | 739062,00 | 0,00 | 585660,00 | 233774,00 | 258,10 | 5000,00 | 12.2014 |
| 12 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 96 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 9486,60 | 8059,60 | 7189,16 | 426 | 2716620,00 | 1288261,00 | 0,00 | 1020866,00 | 407493,00 | 337,07 | 5000,00 | 12.2014 |
| 13 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 11 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6432,80 | 5537,70 | 4939,63 | 291 | 1825778,00 | 865811,00 | 0,00 | 686100,00 | 273867,00 | 329,70 | 5000,00 | 12.2014 |
| 14 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 3 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4830,20 | 4100,80 | 3657,91 | 219 | 4649417,00 | 2204823,00 | 0,00 | 1747181,00 | 697413,00 | 1133,78 | 5000,00 | 12.2014 |
| 15 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 7 | 8720,10 | 7407,60 | 6607,58 | 385 | 4361223,00 | 2068157,00 | 0,00 | 1638882,00 | 654184,00 | 588,75 | 5000,00 | 12.2014 |
| 16 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 26а | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2419,90 | 2091,50 | 1865,62 | 109 | 1141999,00 | 541552,00 | 0,00 | 429147,00 | 171300,00 | 546,02 | 5000,00 | 12.2014 |
| 17 | г. Заречный, ул. Комсомольская д. 8 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2613,00 | 2003,80 | 1787,39 | 103 | 2915704,00 | 1382669,00 | 0,00 | 1095679,00 | 437356,00 | 1455,09 | 5000,00 | 12.2014 |
| 18 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 27 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5673,90 | 5279,00 | 4708,87 | 279 | 1233283,00 | 584840,00 | 0,00 | 463450,00 | 184993,00 | 233,62 | 5000,00 | 12.2014 |
| 19 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3810,50 | 3537,78 | 3155,70 | 194 | 2322110,00 | 1101179,00 | 0,00 | 872614,00 | 348317,00 | 656,37 | 5000,00 | 12.2014 |
| 20 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 66 | 2002 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5645,90 | 4643,80 | 4142,27 | 212 | 3439754,00 | 1631182,00 | 0,00 | 1292608,00 | 515964,00 | 740,72 | 5000,00 | 12.2014 |
| 21 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 67 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2905,90 | 2518,70 | 2246,68 | 139 | 473675,00 | 224623,00 | 0,00 | 178000,00 | 71052,00 | 188,06 | 5000,00 | 12.2014 |
| 22 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 72 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 9567,80 | 8288,20 | 7393,07 | 447 | 2803651,00 | 1329533,00 | 0,00 | 1053570,00 | 420548,00 | 338,27 | 5000,00 | 12.2014 |
| 23 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 9 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3804,40 | 3504,40 | 3128,40 | 155 | 902149,00 | 427812,00 | 0,00 | 339014,00 | 135323,00 | 257,43 | 5000,00 | 12.2014 |
| 24 | г. Заречный, ул. Озерская, д. 22/2 | 1999 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 12 | 10713,50 | 9262,19 | 8261,87 | 417 | 3266671,00 | 1549104,00 | 0,00 | 1227566,00 | 490001,00 | 352,69 | 5000,00 | 12.2014 |
| 25 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7308,90 | 6083,40 | 5426,39 | 341 | 2362059,00 | 1120123,00 | 0,00 | 887627,00 | 354309,00 | 388,28 | 5000,00 | 12.2014 |
| 26 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 17 | 1995 |  | Панельные | 9 | 2 | 5554,90 | 4403,20 | 3927,65 | 175 | 2997021,00 | 1421231,00 | 0,00 | 1126236,00 | 449554,00 | 680,65 | 5000,00 | 12.2014 |
| Итого по городу Никольск: |  | X | X | X | X | X | 945,20 | 909,31 | 909,31 | 42 | 1400948,00 | 586191,00 | 0,00 | 464520,00 | 350237,00 | 1540,67 | 5000,00 | X |
| 27 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 39 | 1996 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 945,20 | 909,31 | 909,31 | 42 | 1400948,00 | 586191,00 | 0,00 | 464520,00 | 350237,00 | 1540,67 | 5000,00 | 09.2014 |
| Итого по городу Пенза: |  | X | X | X | X | X | 227868,06 | 200347,12 | 161870,10 | 9394 | 107529565,22 | 50466202,00 | 0,00 | 39991256,00 | 17072107,22 | 536,72 | 5000,00 | X |
| 28 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 134 | 1986 |  | Панельные | 14 | 2 | 9607,40 | 4065,90 | 4065,90 | 406 | 4036687,45 | 1914257,00 | 0,00 | 1516927,00 | 605503,45 | 992,82 | 5000,00 | 11.2014 |
| 29 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 15 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4004,50 | 3184,70 | 1982,80 | 119 | 708357,00 | 316153,00 | 0,00 | 250532,00 | 141672,00 | 222,43 | 5000,00 | 11.2014 |
| 30 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 19 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3305,80 | 3205,80 | 2555,60 | 107 | 760323,00 | 339347,00 | 0,00 | 268911,00 | 152065,00 | 237,17 | 5000,00 | 11.2014 |
| 31 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 25 | 1983 |  | Панельные | 9 | 9 | 21437,80 | 19014,30 | 18384,60 | 864 | 14073840,91 | 6674026,00 | 0,00 | 5288738,00 | 2111076,91 | 740,17 | 5000,00 | 11.2014 |
| 32 | г. Пенза, проезд Электрический, д. 10 | 1993 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5891,60 | 5292,90 | 2977,00 | 297 | 1337345,00 | 596883,00 | 0,00 | 472993,00 | 267469,00 | 252,67 | 5000,00 | 11.2014 |
| 33 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 180 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4569,70 | 4224,60 | 2263,10 | 189 | 841254,00 | 398934,00 | 0,00 | 316131,00 | 126189,00 | 199,13 | 5000,00 | 11.2014 |
| 34 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 17 | 1980 |  | Панельные | 9 | 6 | 14032,14 | 12303,20 | 7069,50 | 605 | 9382561,27 | 4449350,00 | 0,00 | 3525826,00 | 1407385,27 | 762,61 | 5000,00 | 11.2014 |
| 35 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 18 | 1982 |  | Панельные | 9 | 3 | 6482,60 | 5705,00 | 5695,20 | 301 | 4691281,63 | 2224675,00 | 0,00 | 1762914,00 | 703692,63 | 822,31 | 5000,00 | 11.2014 |
| 36 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 19 | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 3890,30 | 3578,30 | 2516,60 | 162 | 2108656,00 | 999956,00 | 0,00 | 792401,00 | 316299,00 | 589,29 | 5000,00 | 11.2014 |
| 37 | г. Пенза, ул. ДОС, д. 3 | 1981 |  | Панельные | 5 | 5 | 3604,70 | 3481,20 | 2060,10 | 146 | 793768,00 | 354274,00 | 0,00 | 280740,00 | 158754,00 | 228,02 | 5000,00 | 11.2014 |
| 38 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 69 | 1978 |  | Панельные | 9 | 6 | 15088,50 | 12266,90 | 12266,90 | 632 | 1080000,00 | 512151,00 | 0,00 | 405848,00 | 162001,00 | 88,04 | 5000,00 | 11.2014 |
| 39 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 22 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3500,00 | 3229,46 | 2093,50 | 151 | 725718,00 | 303658,00 | 0,00 | 240630,00 | 181430,00 | 224,72 | 5000,00 | 11.2014 |
| 40 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 44 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5329,80 | 4971,30 | 4000,00 | 243 | 1572666,36 | 745781,00 | 0,00 | 590985,00 | 235900,36 | 316,35 | 5000,00 | 11.2014 |
| 41 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4970,00 | 4105,40 | 4105,40 | 72 | 1575819,00 | 703319,00 | 0,00 | 557336,00 | 315164,00 | 383,84 | 5000,00 | 11.2014 |
| 42 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 32 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5517,90 | 5495,60 | 3391,80 | 257 | 1149538,00 | 513061,00 | 0,00 | 406569,00 | 229908,00 | 209,17 | 5000,00 | 11.2014 |
| 43 | г. Пенза, ул. Плеханова, д. 18 | 1976 |  | Панельные | 9 | 3 | 6746,80 | 5985,10 | 3510,40 | 272 | 4524071,00 | 2145382,00 | 0,00 | 1700078,00 | 678611,00 | 755,89 | 5000,00 | 11.2014 |
| 44 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 26 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3477,30 | 3216,00 | 2200,10 | 197 | 1071726,00 | 478332,00 | 0,00 | 379048,00 | 214346,00 | 333,25 | 5000,00 | 11.2014 |
| 45 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 26 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 5 | 10709,90 | 10095,00 | 10095,00 | 503 | 7818802,00 | 3707793,00 | 0,00 | 2938188,00 | 1172821,00 | 774,52 | 5000,00 | 11.2014 |
| 46 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 32 | 1979 |  | Панельные | 9 | 5 | 12729,60 | 10106,00 | 10106,00 | 466 | 7818802,00 | 3707793,00 | 0,00 | 2938188,00 | 1172821,00 | 773,68 | 5000,00 | 11.2014 |
| 47 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 34 | 1980 |  | Панельные | 9 | 5 | 11949,50 | 10171,00 | 9539,50 | 474 | 7818802,00 | 3707793,00 | 0,00 | 2938188,00 | 1172821,00 | 768,73 | 5000,00 | 11.2014 |
| 48 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 77 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5135,90 | 4825,10 | 2811,70 | 201 | 2580766,44 | 1223838,00 | 0,00 | 969814,00 | 387114,44 | 534,86 | 5000,00 | 11.2014 |
| 49 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 117 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 4296,02 | 4009,10 | 2728,00 | 201 | 1018057,00 | 454378,00 | 0,00 | 360067,00 | 203612,00 | 253,94 | 5000,00 | 11.2014 |
| 50 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 155 | 1981 |  | Панельные | 9 | 7 | 14193,60 | 13995,70 | 7589,30 | 561 | 10946320,48 | 5190908,00 | 0,00 | 4113463,00 | 1641949,48 | 782,12 | 5000,00 | 11.2014 |
| 51 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 17 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5670,90 | 5595,60 | 5453,50 | 177 | 1835157,00 | 819067,00 | 0,00 | 649058,00 | 367032,00 | 327,96 | 5000,00 | 11.2014 |
| 52 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 170 | 1990 |  | Панельные | 9 | 4 | 8305,00 | 7749,30 | 7749,30 | 432 | 1092921,00 | 487792,00 | 0,00 | 386544,00 | 218585,00 | 141,03 | 5000,00 | 11.2014 |
| 53 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 16 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 2 | 9021,80 | 8454,30 | 7492,20 | 224 | 7385036,32 | 3502094,00 | 0,00 | 2775186,00 | 1107756,32 | 873,52 | 5000,00 | 11.2014 |
| 54 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 3а | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 1925,10 | 1651,10 | 1467,40 | 71 | 1572666,36 | 745781,00 | 0,00 | 590985,00 | 235900,36 | 952,50 | 5000,00 | 11.2014 |
| 55 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2980,00 | 2925,10 | 1661,70 | 119 | 566731,00 | 237134,00 | 0,00 | 187914,00 | 141683,00 | 193,75 | 5000,00 | 11.2014 |
| 56 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 46 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3811,20 | 3173,30 | 2137,30 | 160 | 1716728,00 | 814097,00 | 0,00 | 645121,00 | 257510,00 | 540,99 | 5000,00 | 11.2014 |
| 57 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 10 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3546,20 | 3214,90 | 2876,60 | 187 | 1152196,00 | 514247,00 | 0,00 | 407509,00 | 230440,00 | 358,39 | 5000,00 | 11.2014 |
| 58 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 17 | 1977 |  | Панельные | 5 | 4 | 2943,30 | 2647,10 | 2647,10 | 131 | 847855,00 | 378414,00 | 0,00 | 299870,00 | 169571,00 | 320,30 | 5000,00 | 11.2014 |
| 59 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 3 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4871,80 | 4479,26 | 3676,10 | 256 | 1581666,00 | 705928,00 | 0,00 | 559404,00 | 316334,00 | 353,11 | 5000,00 | 11.2014 |
| 60 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 9 | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 4321,40 | 3929,60 | 2700,90 | 211 | 1343446,00 | 599606,00 | 0,00 | 475150,00 | 268690,00 | 341,88 | 5000,00 | 11.2014 |
| Итого по Мичуринскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 957,60 | 869,30 | 820,00 | 50 | 3719134,00 | 1763669,00 | 0,00 | 1397595,00 | 557870,00 | 4278,31 | 5000,00 | X |
| 61 | ж/д ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 23 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 957,60 | 869,30 | 820,00 | 50 | 3719134,00 | 1763669,00 | 0,00 | 1397595,00 | 557870,00 | 4278,31 | 5000,00 | 10.2014 |

## Таблица N 2

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному

ремонту, которым планируется предоставление финансовой

поддержки за счет средств Фонда и которые включены в

утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с

жилищным законодательством краткосрочный план реализации

региональной программы капитального ремонта многоквартирных

домов, в 2014 году, по видам ремонта

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | куб. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по субъекту: |  | 164435366,27 | 2252681,54 | 54 | 85798123,22 | 29568,90 | 35089435,51 | 0,00 | 0,00 | 23687,55 | 41295126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Вазерскому сельсовету |  | 1682556,05 | 1172681,54 | 0 | 0,00 | 845,00 | 509874,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | с. Вазерки, ул. Новая, д. 5 | 1682556,05 | 1172681,54 | 0 | 0,00 | 845,00 | 509874,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Вертуновскому сельсовету |  | 3500000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2348,00 | 3500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 2 | 510000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 364,00 | 510000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 23 | 850000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 606,00 | 850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 28 | 850000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 607,00 | 850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 7 | 1290000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 771,00 | 1290000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО) |  | 46603163,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8600,50 | 9435827,00 | 0,00 | 0,00 | 21037,55 | 37167336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 15 | 919256,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 965,65 | 919256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 19 | 910406,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 962,00 | 910406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 54 | 824489,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 647,40 | 824489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 88 | 4073504,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2295,00 | 4073504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 90 | 905898,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 716,00 | 905898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 92 | 1558496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,00 | 1558496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 96 | 2716620,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1596,00 | 2716620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 11 | 1825778,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1110,85 | 1825778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 3 | 4649417,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2287,50 | 4649417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 | 4361223,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2571,00 | 4361223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 26а | 1141999,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 1141999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 8 | 2915704,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1669,40 | 2915704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 27 | 1233283,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1430,00 | 1233283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 | 2322110,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1305,00 | 2322110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 66 | 3439754,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1923,10 | 3439754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 67 | 473675,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 332,15 | 473675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 72 | 2803651,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1659,70 | 2803651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 9 | 902149,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 905,70 | 902149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Заречный, ул. Озерская, д. 22/2 | 3266671,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2641,60 | 3266671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 | 2362059,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1347,00 | 2362059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 17 | 2997021,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1708,00 | 2997021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Никольск |  | 1400948,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 814,00 | 1400948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 39 | 1400948,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 814,00 | 1400948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза |  | 107529565,22 | 1080000,00 | 54 | 85798123,22 | 16126,40 | 18542786,00 | 0,00 | 0,00 | 1767,00 | 2108656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 134 | 4036687,45 | 0,00 | 2 | 4036687,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 15 | 708357,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 708357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 19 | 760323,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 760323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 25 | 14073840,91 | 0,00 | 9 | 14073840,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Пенза, проезд Электрический, д. 10 | 1337345,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1506,10 | 1337345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 180 | 841254,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 841254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 17 | 9382561,27 | 0,00 | 6 | 9382561,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 18 | 4691281,63 | 0,00 | 3 | 4691281,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 19 | 2108656,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1767,00 | 2108656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Пенза, ул. ДОС, д. 3 | 793768,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1007,50 | 793768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 69 | 1080000,00 | 1080000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 22 | 725718,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 942,00 | 725718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 44 | 1572666,36 | 0,00 | 1 | 1572666,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14 | 1575819,00 | 0,00 | 1 | 1575819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 32 | 1149538,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1476,00 | 1149538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Пенза, ул. Плеханова, д. 18 | 4524071,00 | 0,00 | 3 | 4524071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 26 | 1071726,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 875,00 | 1071726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 26 | 7818802,00 | 0,00 | 5 | 7818802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 32 | 7818802,00 | 0,00 | 5 | 7818802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 34 | 7818802,00 | 0,00 | 5 | 7818802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 77 | 2580766,44 | 0,00 | 2 | 2580766,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 117 | 1018057,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1083,20 | 1018057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 155 | 10946320,48 | 0,00 | 7 | 10946320,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 17 | 1835157,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1110,00 | 1835157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 170 | 1092921,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 1092921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 16 | 7385036,32 | 0,00 | 4 | 7385036,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 3а | 1572666,36 | 0,00 | 1 | 1572666,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 | 566731,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 671,10 | 566731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 46 | 1716728,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1058,00 | 1716728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 10 | 1152196,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 946,20 | 1152196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 17 | 847855,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 663,80 | 847855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Пенза ул. Экспериментальная д. 3 | 1581666,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1241,40 | 1581666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 9 | 1343446,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 996,10 | 1343446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мичуринскому сельсовету |  | 3719134,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 835,00 | 1700000,00 | 0,00 | 0,00 | 883,00 | 2019134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | ж/д ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 23 | 3719134,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 835,00 | 1700000,00 | 0,00 | 0,00 | 883,00 | 2019134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Таблица 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения Краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Пензенской области, в 2014 году

| N п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2014 год | 354031,26 | 15012 | 0 | 0 | 1 | 60 | 61 | 0,00 | 0,00 | 1400948,00 | 163034418,27 | 164435366,27 |
| 1 | Вазерский сельсовет | 3434,60 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1682556,05 | 1682556,05 |
| 2 | Вертуновский сельсовет | 2953,60 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500000,00 | 3500000,00 |
| 3 | город Заречный (ЗАТО) | 117872,20 | 5273 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46603163,00 | 46603163,00 |
| 4 | город Никольск | 945,20 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1400948,00 | 0,00 | 1400948,00 |
| 5 | город Пенза | 227868,06 | 9394 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107529565,22 | 107529565,22 |
| 6 | Мичуринский сельсовет | 957,60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3719134,00 | 3719134,00 |