ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 
ЗА 2017 ГОД

          Соисполнители: Минстрой Пензенской области - подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»; Госжилстройтехинспекция Пензенской области – подпрограмма «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области». Освоение по программе – 92 %.  
        Все мероприятия программы выполнены согласно Плану реализации госпрограммы. 
        Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» - выделено 420 310,8 тыс. руб., освоено 420 002,9 тыс. руб. (99,9 %):
         - Субвенции на исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений: перечисляются на содержание административных комиссий ежемесячно по заявкам муниципальных образований - выделено 14 156,7  тыс. руб., освоено 14 156,7  тыс. руб. (100 %).
         - Субсидии на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Пензенской области: выделено 36 004,0  тыс. руб., освоено – 35 974,8  тыс. руб. (99,9 %). Экономия – по результатам конкурсных процедур. Платежные поручения на сумму 14 269,7 тыс. руб.  не профинансированы (итого исполнение – 60,3%)
Выполнены следующие работы:
- строительство водопроводных сетей – 2,74 км (100%);
- строительство резервуаров чистой воды – 2 ед. (100%);
- ремонт водопроводной сети –  39,5 км (100%);
- ремонт канализационной сети – 1,4 км (100%);
- ремонт водонапорных башен – 13 ед. (100%);
- ремонт каптажа – 6 ед. (100%);
- ремонт артскважин –13 ед. (100%).
- строительство насосной станции водопровода – г. Пенза, пос. Лесной.
         - Субсидии на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов: выделено 6 231,4 тыс. руб., освоено 6 228,2 тыс. руб.              (99,9%). Платежные поручения на сумму 2 757,4 тыс. руб. не профинансированы (итого исполнение – 55,7%).
          Установлено 3223 светильников в 123 муниципальных образованиях.
         - Субсидии на перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление – выделено 119,9 тыс. руб., освоено 119,9  тыс. руб. (100%).
Переведены квартиры в  г. Пенза (2 квартиры), р.п. Колышлей (18 квартир). 
 - Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области». Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные образования, занявшие призовые места. Призовой фонд конкурса 20 000,0 тыс. руб. 
 Конкурс состоялся, средства перечислены.
-  Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.
  На реализацию государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 306,4 млн. руб., в том числе средств бюджета Пензенской области 33,7 млн. рублей. На благоустройство мест массового отдыха населения (городской парк г. Кузнецка) предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6,1 млн. руб., в том числе средств бюджета Пензенской области 0,6 млн. рублей. Освоение 100% (средства перечислены в муниципальные образования в полном объёме).
  В 2017 году участие в проекте приняли 11 муниципальных образований: города Пенза, Кузнецк, Заречный, Сердобск, Каменка, Никольск, Нижний Ломов, Городище р.п. Мокшан, сёла Богословка и Ленино Пензенского района. Благоустроено 216 дворовых территорий, 20 общественных территорий.
 Во всех муниципальных образованиях численностью населения свыше 1000 человек утверждены муниципальные программы формирования современной городской среды, утверждены правила благоустройства.
          - Аварийный резерв материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области: выделено – 4 877,6 тыс. руб., освоено 4 877,6  тыс. руб. (100%). 
          Состоялась поставка запорной арматуры из стали (задвижки) - 21 шт., самонесущего изолированного провода (СИП) - 1500 м, трубы стальной - 14023,2 кг (2320 м),  трубы полиэтиленовой - 3000 м, поставка погружных электронасосных агрегатов - 105 шт., станций управления и защиты - 4 шт., электродов - 400 кг, поставка теплоизоляционного материла (утеплитель) – 400,77 куб.м.    
         - Расходы на содержание Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области: выделено 25 699,7 тыс. руб., освоено 25 434,9  тыс. руб. (99%). Сложилась экономия по командировочным расходам, налогам на заработную плату, услуги связи. Не профинансировано 509,9 тыс. руб. (итого исполнение – 97%).
          - Расходы на реализацию Закона Пензенской области «О звании «Почетный гражданин Пензенской области»: выделено 598,9 тыс. руб., освоено 598,9 тыс. руб. (100%). 
            В 2017 году Управлением жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области совместно с органами местного самоуправления проводились  мероприятия по реализации региональных и федеральных программ, направленных на улучшение качества жизни населения региона. Остановимся на наиболее значимых.
В прошлом году на реализацию мероприятий по водоснабжению в рамках госпрограммы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» из бюджета Пензенской области впервые было выделено 42 млн. руб. 
В реализации мероприятий программы приняли участие 53 муниципальных образования Пензенской области, выполнен ремонт и строительство 90 объектов водоснабжения и водоотведения.
Бесперебойное и более качественное водоснабжение получили свыше 60 тысяч человек.
Более подробно остановимся на проекте «Формирование комфортной городской среды», который получил особую поддержку и одобрение населения региона.
В 2017 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина был инициирован приоритетный проект  «Формирование комфортной городской среды». Впервые в рамках этого проекта и Соглашения, заключенного с Минстроем России, Пензенская область получила на реализацию проекта 273 млн. руб. из федерального бюджета и направила на эти цели 42 млн. руб. из регионального, местных бюджетов, а также с привлечением средств граждан Пензенской области.  
В рамках реализации проекта на территории области в 2017 году благоустроено 216 дворов и 20 общественных территорий – парков, скверов, прогулочных зон – тех мест, где люди чаще всего отдыхают в свободное от работы время.  Новую жизнь приобрели скверы в Городище, Мокшане. В Заречном обустроена зона отдыха «Лесная» и ряд других объектов. 
Одним из наиболее масштабных проектов стала реконструкция набережной Суры в г. Пензе. Общая стоимость ее реконструкции оценивается в 500 млн. руб. В текущем году завершён 1-й этап, полное окончание работ по проекту планируется в 2019 году. 

Помимо этого, Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым в 2017 году было принято решение о реализации на территории области и о финансировании новых программ направленных на благоустройство населённых пунктов, а именно:
- «Улучшение уличного освещения населённых пунктов», такой проект впервые был реализован на территории области.
- Проведение областного конкурса на самое благоустроенное муниципальное образование по итогам года (призовой фонд в 2017 году составил 20 млн. руб.).
По итогам 2017 года  в 123 муниципальных образования, установлено 3223 дополнительных прибора уличного освещения, а в  областном конкурсе победителями определено 21 муниципальное образование в разных номинациях.
                    Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» (соисполнитель – Минстрой Пензенской области, Департамент госимущества Пензенской области)  (освоение – 100 %). В соответствии с мероприятием «Предоставление гражданам ипотечных займов по стандартам  АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» Департамент государственного имущества Пензенской области до конца 2017 г.   направил бюджетные инвестиции в сумме 60,0 млн. руб. в уставный капитал АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования». По результатам регистрации в ИФНС изменений, связанных с размером уставного капитала, доля Пензенской области в уставном капитале в данной  организации составила 80,41 % . 
               По  подпрограмме 3  «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» (соисполнитель – Госжилстройтехинспекция Пензенской области) – освоение – 96,8 % . Согласно Плану реализации все работы сделаны в срок.
              Объем финансирования из бюджета Пензенской области  в 2017 году составил 51587,2 тыс. руб. 
Расходы  бюджета  Пензенской области в 2017 году на реализацию вышеуказанной подпрограммы составили 49 953,0 тыс. руб.
Неисполненные назначения – 1634,2 тыс. руб., в том числе:
- кредиторская задолженность  в сумме 1392,4 тыс. руб.(страховые взносы во внебюджетные фонды за декабрь 2017 – 1392,1 тыс. руб., оплата услуг связи за декабрь 2017 – 0,3 тыс. руб.), сложилась в результате недофинансирования в декабре 2017);
- остаток ЛБО – 241,8 тыс. руб. (экономия по заработной плате и страховым взносам – 238,6 тыс. руб., экономия по услугам связи – 3,2 тыс. руб.).





























[bookmark: Par1664]ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей государственной программы 
Пензенской области по итогам 2017 года
 «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Ответственный исполнитель
	Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области

	N
п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение,
в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области 
	% 
	65,7
	65,7
	0
	0
	

	2
	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Пензенской области 
	кв. м
	28,1
	28,1
	0
	0
	

	3
	Доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений в общем количестве выданных предписаний
	% 
	80
	90
	+ 10
	+ 12,5
	Увеличение количества обращений граждан

	1. Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"

	1.1
	Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
	%
	98,5
	98,5
	0
	0
	

	1.2
	Износ объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы
	%
	72,7
	72,7
	0
	0
	

	1.3
	Прирост  износа объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы относительно предыдущего года
	%
	1,05
	1,05
	0
	0
	

	1.4
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов

	%
	27,0
	27,0
	0
	0
	

	1.5.
	Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и других мест массового пребывания населения) от общего количества таких территорий
	%
	38,0
	38,0
	0
	0
	

	2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	2.1
	Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
	тыс. кв.м
	890,0
	886,6
	- 3,4
	- 0,4
	Снижение к плану на 0,4% из-за необеспечения администрации                 г. Заречный и администрации Пензенского района прогнозных показателей

	2.2
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	%
	2,17
	2,35 (оперативные данные)
	+ 0,18
	+ 8,3
	Значение показателя сохранено на уровне 2016 года (оперативные данные)

	2.3
	Увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов по отношению к предыдущему году
	шт.
	200
	2512
	+ 2312
	+ 1256
	Фактический показатель превышает плановый на фоне восстановления рынка ипотеки на территории региона – рост на 35,7% к уровню 2016 года, рекордные показатели ипотеки 2014 года достигнуты, темпы роста выше средних по ПФО и РФ

	2.4
	Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство» по отношению к 2012 году
	%
	14,0
	16,7
	+ 2,7
	+ 19,3
	Фактический показатель превышает плановый из-за снижения стоимости жилья на рынке недвижимости в 2015-2016 годах и незначительного роста стоимости жилья, не превышающего уровень инфляции, в 2016 году

	3. Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	3.1
	Доля площади поднадзорных объектов жилищного фонда, по которым организованы и проведены проверки по обследованию, в общей площади поднадзорных объектов жилищного фонда
	%
	29
	63
	+ 34
	+ 117,2
	Увеличение количества обращений граждан

	3.2
	Доля площади поднадзорных объектов, по которым выданы заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, из предъявленных к итоговой проверке
	%
	94
	95
	+ 1
	+ 1,1
	Увеличение количества обращений граждан

	3.3
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, по которым организованы и проведены обследования, в общем объеме автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области
	%
	51
	51
	0
	0
	











ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Пензенской области
по государственной программе
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы»
за 2017  год

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема государственной услуги
	Значение показателя объема государственной услуги
	Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	Наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области, определяющего объем государственного задания и его финансирование – Госжилстройтехинспекция Пензенской области

	Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области»

	1. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание: 
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
	

	Показатель
	Шт.
	2848
	3420
	1940,8
	1954,4
	1892,1

	2. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)
	

	Показатель
	Шт.
	2380
	4255
	1730,9
	1743,2
	1687,5

	3. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных, иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного технического надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации
	

	Показатель
	Шт.
	13746
	10324
	9441,5
	9508,2
	9204,7

	4. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Регистрация в пределах полномочий залога тракторов, самоходных дорожно-строительных, иных машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)
	

	Показатель
	Шт.
	416
	-
	-
	-
	-

	5. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
	





	Показатель
	Шт.
	2100
	2863
	647,4
	656,9
	635,7







ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Пензенской области
 «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области
 на 2014-2020 годы»

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области


	N
п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей государственной программы

	
	
	
	2017
	

	1
	Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»

	1.1
	-
	-
	-
	-

	1.2
	-
	-
	-
	-

	...
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	2.1
	-
	-
	-
	-

	2.2
	-
	-
	-
	-

	...
	
	
	
	

	3
	Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	3.1
	-
	-
	-
	-

	3.2
	-
	-
	-
	-

	...
	
	
	
	



[bookmark: Par73]<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в государственную программу
 Пензенской области за 2017  год
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Ответственный исполнитель
	Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области


	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление Правительства Пензенской области

	22.02.2017
	91
	     Программа дополнена разделом "Порядок предоставления субсидий застройщикам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство жилых домов в рамках реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Пензенской области" в рамках подпрограмм 2.

	2
	постановление Правительства Пензенской области
	21.03.2017
	125
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1, 2 и 3 программы в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области  от 25.12.2015 № 2850-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2016 год» (с последующими изменениями) и утверждением Закона Пензенской области  от 22.12.2016 № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». А также с добавлением новых мероприятий в рамках подпрограммы 1 вносятся соответствующие изменения п всей программе.

	3
	постановление Правительства Пензенской области
	11.05.2017
	217
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1, 2 и 3 программы в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области от 22.12.2016 № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 1 программы дополняется приложениями по распределению субсидий по мероприятиям подпрограммы 1. А также вносятся изменения в Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды.

	4
	постановление Правительства Пензенской области
	22.05.2017
	240
	Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 1 программы Пункт 3 Порядка излагается в новой редакции, меняется дата окончания приема документов.

	5
	постановление Правительства Пензенской области
	06.06.2017
	275
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы  2 программы  в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области от 22.12.2016 № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с последующими изменениями). Также вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 1 программы в части приложений по распределению субсидий.

	6
	постановление Правительства Пензенской области
	12.07.2017
	336
	В рамках подпрограммы 2 программы «Задачи подпрограммы» и Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 2 излагаются в новой редакции.

	7
	постановление Правительства Пензенской области
	27.07.2017
	361
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 программы  в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области от 22.12.2016 № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с последующими изменениями). Также вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 1 программы в части приложений по распределению субсидий, меняется дата окончания приема документов, в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пензенской области в части иных межбюджетных трансфертов.

	8
	постановление Правительства Пензенской области
	08.09.2017
	439
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 программы  в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области от 22.12.2016 № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с последующими изменениями). Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 1 программы в части приложений по распределению субсидий, дата окончания приема документов разбивается на этапы. А также вносятся изменения в раздел 2 «Условия и порядок предоставления субсидий" раздела "Порядок предоставления субсидий застройщикам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство жилых домов в рамках реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Пензенской области".

	9
	постановление Правительства Пензенской области
	23.10.2017
	511
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1 и 3 программы в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области от 22.12.2016 № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с последующими изменениями). Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 1 программы в части приложений по распределению субсидий. В Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" призовые места расписываются по нескольким категориям Конкурса.
Также программа дополняется Порядком предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 1 в 2018 году.

	10
	постановление Правительства Пензенской области
	10.11.2017
	542
	Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" дополняется приложением по распределению иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" на 2017 год.

	11
	постановление Правительства Пензенской области
	15.12.2017
	613
	Вносятся изменения в наименования мероприятий в рамках подпрограммы 2 программы.

	12
	постановление Правительства Пензенской области
	27.12.2017
	639
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1 и 3 программы  в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области от 22.12.2016 № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с последующими изменениями). Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 1 программы в части приложений по распределению субсидий. Также вносятся изменения в Перечень целевых показателей.

	13
	постановление Правительства Пензенской области
	28.12.2017
	656
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1 и 2 программы в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области от 22.12.2016 № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с последующими изменениями). Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 1 программы в части приложений по распределению субсидий. В Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" прописываются варианты расходования денежной премии.

	14
	постановление Правительства Пензенской области
	28.12.2017
	657
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1 и 3 программы  в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области от 22.12.2016 № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с последующими изменениями). Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 1 программы в части приложений по распределению субсидий.
















ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Оценка степени реализации мероприятий
 Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     СРм = 10 /10 = 1
Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     СРм = 4 /4 = 1
В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     СРм = 2 / 2 = 1



II. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
       где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     ССуз = 124 264,0 /142 086,2 = 0,87
Б) Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     ССуз = 71 594,0/71 594,0= 1
В) Подпрограмма 1 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     ССуз = 49 953,0 / 51 587,2 = 0,97





III. Оценка эффективности использования средств бюджета
Пензенской области

 Эффективность использования средств бюджета Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области по следующей формуле:

ЭИС = СРМ / ССУЗ, 
        где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области.

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     ЭИС = 1 / 0,87 = 1,15=1
Б) Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     ЭИС = 1 / 1 = 1
В) Подпрограмма 1 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     ЭИС = 1 / 0,97 = 1,03 = 1
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.


IV. Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм, входящих в государственную программу

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
 Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

	Наименование целевого показателя

	Ед. измерения
	Плановое значение
 
ЗПП/ПП
	Фактическое значение

ЗПП/ПФ
	Степень достижения

СДП/ППЗ 

	Степень реализации подпрограммы[image: ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"

	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
	%
	98,5
	98,5
	1
	Х

	Износ объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы
	%
	72,7
	72,7
	1
	Х

	Прирост износа объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы относительно предыдущего года
	%
	1,05
	1,05
	1
	Х

	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов

	%
	27,0
	27,0
	1
	Х

	Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и других мест массового пребывания населения) от общего количества таких территорий
	%
	38,0
	38,0
	1
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме 1)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1

	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
	тыс. кв.м
	890,0
	886,6
	0,99
	Х

	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	%
	2,17
	2,35
	1
	Х

	Увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов по отношению к предыдущему году
	шт.
	200
	2512
	1
	Х

	Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
	%
	14,0
	16,7
	1
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме 2)
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,99

	. Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	Доля площади поднадзорных объектов жилищного фонда, по которым организованы и проведены проверки по обследованию, в общей площади поднадзорных объектов жилищного фонда
	%
	29
	63
	1
	Х

	Доля площади поднадзорных объектов, по которым выданы заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, из предъявленных к итоговой проверке
	%
	94
	95
	1
	Х

	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, по которым организованы и проведены обследования, в общем объеме автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области
	%
	51
	51
	1
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме 3)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1








V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     
ЭРП/П = 1*1 = 1 (Высокая эффективность)

Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     
ЭРП/П = 0,99*1 = 0,99 (Высокая эффективность)

В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     
ЭРП/П = 1*1 = 1 (Высокая эффективность)


       


VI. Оценка степени достижения целей и решения задач
государственной программы

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.
Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДГППЗ больше 1, СДГППЗ принимается равным единице.
7.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

[image: ]

СРГП - степень реализации государственной программы;
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.
При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.


	Наименование целевого показателя

	Ед. измерения
	Плановое значение
ЗПГПП
	Фактическое значение
ЗПГПФ
	Степень достижения
СДГППЗ 

	Степень реализации государственной программы
[image: ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
	%
	65,7
	65,7
	1
	Х

	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Пензенской области 
	кв. м 
	28,1
	28,1
	1
	Х

	Доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений в общем количестве выданных предписаний
	%
	80
	90
	1
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1




VII. Оценка эффективности реализации государственной
программы

      Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
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ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;
СРГП - степень реализации государственной программы;
ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.
Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
 Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     
 k1 = 124 264,0 / 245 811,0 = 0,51

Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     
k2= 71 594,0 / 245 811,0 = 0,29

В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     
k3 = 49 953,0 / 245 811,0 = 0,20

       0,51*1+0,29*0,99+0,20*1=0,51+0,29+0,20=1,0
       ЭРГП = 0,5*1,0+0,5*1,0 = 0,5+0,5 = 1,0 (Эффективность реализации государственной программы признается высокой)
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