УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя ЦЗК

_____________/ С.В. Попова /

____________________ года

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме

на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта КЛ 6 кВ, РП-12 «ПГЭС» - ТП № 468, инв. № 864023569 (участок от ТП № 468 739 метров), по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, 97, в/г № 19 для филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго».

Москва, 2025 г.

- Общие положения

  - Способ процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме.

  - Предмет запроса предложений: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта КЛ 6 кВ, РП-12 «ПГЭС» - ТП № 468, инв. № 864023569 (участок от ТП № 468 739 метров), по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, 97, в/г № 19 для филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго».

  - Место выполнения работ: в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 3 к настоящей закупочной документации).

  - Срок выполнения работ: в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 3 к настоящей закупочной документации).

  - Начальная (максимальная) цена договора: 3 917 149,09 (Три миллиона девятьсот семнадцать тысяч сто сорок девять) рублей 09 копеек, в т. ч. НДС. Цена сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  - Форма, сроки и порядок оплаты: в соответствии с условиями Проекта договора (Приложение № 4 к настоящей закупочной документации).

  - Срок, место и порядок предоставления документации процедуры закупки:

Закупочная документация процедуры закупки находится на электронной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу www.zakupki.tektorg.ru (далее по тексту - ЭТП), начиная с даты размещения извещения о проведении процедуры закупки (далее по тексту – Извещение).

Закупочная документация предоставляется лицу посредством функционала ЭТП c момента размещения Извещения о проведении настоящей закупочной процедуры. Порядок ее получения определяется регламентом ЭТП и соглашением Участников с оператором данной ЭТП. С порядком регистрации Исполнителей на ЭТП можно ознакомиться на сайте ЭТП.

Плата за предоставление закупочной документации не взимается.

Закупочная документация предоставляется в течение срока, определенного пунктом 1.8 раздела 1 настоящей закупочной документации.

  - Заявки на участие в процедуре закупки должны быть поданы 
с «17» июля 2025 года, время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 10 часов 00 минут (по московскому времени) «23» июля 2025 года посредством функционала ЭТП.

  - Дата и время окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений закупочной документации:

Любой участник закупки вправе направить организатору процедуры закупки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ                    «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ) и положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) закупочной документации до 23 часов 59 минут (по московскому времени) «18» июля 2025 года.

  - Дата подведения итогов процедуры закупки: подведение итогов состоится по адресу нахождения Организатора, указанному в извещении о проведении настоящей закупочной процедуры «28» июля 2025 года. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок.

  - Участник процедуры закупки

    - Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

    - Для всех Участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Не допускается предъявлять к Участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

    - Решение о допуске Участников к дальнейшему участию в процедуры закупки принимает Уполномоченный орган организатора процедуры закупки в порядке, определенном положениями настоящей Закупочной документации.

    - Уполномоченный орган организатора процедуры закупки вправе на основании информации о несоответствии Участника процедуры закупки установленным настоящей закупочной документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить или отстранить Участника от участия в процедуре закупки на любом этапе ее проведения.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура закупки не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура закупки также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Данная процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупках для нужд АО «Оборонэнерго».

    - Извещение, размещенное на сайте, указанном в пункте 1.7 раздела 1 настоящей закупочной документации вместе с настоящей закупочной документацией являются предложением организатора процедуры закупки  подавать заявки на участие в установленном порядке и в течение срока, определенного настоящей закупочной документацией и Извещением.

    - Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей документацией, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Прочие положения

    - Организатор процедуры закупки обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников процедуры закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в закупке. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей закупочной документацией.

    - Организатор процедуры закупки вправе отклонить заявки на участие в закупке Участников процедуры закупки, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя процедуры закупки.

- Порядок проведения процедуры закупки

  - Порядок подачи заявок на участие в процедуре закупки

    - Заявки на участие в настоящей процедуре закупки принимаются исключительно через ЭТП.

    - Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку.

  - Разъяснение положений извещения о закупке и (или) закупочной документации

    - При проведении процедуры закупки какие-либо переговоры заказчика, организатора процедуры закупки (уполномоченных лиц организатора процедуры закупки) или Уполномоченного органа организатора процедуры закупки по предмету закупки с Участником процедуры закупки не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и закупочной документацией.

    - Любой Участник процедуры закупки вправе направить организатору процедуры закупки запрос о разъяснении положений настоящей закупочной документации, не позднее срока, указанного в пункте 1.9 раздела 1 настоящей закупочной документации, через функционал ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы ЭТП.

    - Организатор процедуры закупки в течение 1 (одного) рабочего дня размещает на сайте, указанном в пункте 1.7 раздела 1 настоящей закупочной документации разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 2.2.2 раздела 2 настоящей закупочной документации. Разъяснение положений закупочной документации и (или) извещения о закупке не должно изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

    - Организатор процедуры закупки вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений закупочной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 1.9 раздела 1 настоящей закупочной документации, а также запросов, касающихся продления срока окончания подачи заявок на участие в закупке.

    - Участник процедуры закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора процедуры закупки.

  - Внесение изменений в закупочную документацию

    - Организатор процедуры закупки по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) закупочную документацию не позднее, срока, установленного регламентом ЭТП, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Изменение существенных условий проекта договора не допускается.

    - Любое изменение закупочной документации является неотъемлемой ее частью.

  - Затраты на участие в процедуре закупки

    - Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в процедуре закупки, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, иной документации, а организатор процедуры закупки не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов процедуры закупки, а также оснований их завершения.

    - Участник процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и участия в процедуре закупки.

  - Отказ от проведения процедуры закупки

## Организатор процедуры закупки, разместивший Извещение на сайте, указанном в пункте 1.7 раздела 1 настоящей закупочной документации, вправе отказаться от проведения закупки в любое время до подписания договора. Решение об отказе / протокол отказа от проведения закупки размещается на ЭТП в день принятия такого решения.

  - Изменение заявок на участие в закупке или их отзыв

    - Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке, в любое время после ее подачи, но не позднее истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении о проведении закупки.

    - Предоставление изменений или отзыва заявок на участие в закупке осуществляется в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП.

  - Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке, выбор Победителя процедуры закупки

    - Общие положения

      - Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в закупке проводится в сроки, установленные пунктом 1.10 раздела 1 настоящей закупочной документации.

      - При рассмотрении и оценке заявок на участие в закупке для проведения экспертизы заявок на участие в закупке Уполномоченный орган организатора вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с Участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к дальнейшему участию в процедуры закупки и присвоение номеров заявкам на участие в закупке по итогам ранжирования осуществляет Уполномоченный орган организатора.

      - В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке организатор процедуры закупки имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, получать из любых официальных источников, использование которой не противоречит законодательству Российской Федерации, информацию о соответствии и достоверности указанных в заявке на участие в закупке сведений, на основании которой Уполномоченный орган организатора процедуры закупки принимает решение о дальнейшем допуске к участию в закупке или отстранении Участника закупки от участия в закупке.

      - Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке включает отборочную стадию и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - Уполномоченный орган организатора осуществляет рассмотрение заявок на участие в закупке и участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и настоящей закупочной документацией, и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к дальнейшему участию в процедуре закупки.

      - В рамках отборочной стадии Уполномоченный орган организатора проверяет:

        - соответствие заявки Участника по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по существу;

        - достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке Участника;

        - соответствие предлагаемой Участником закупки продукции и договорных условий (в т.ч. непревышения начальной (максимальной) цены закупки или начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги) требованиям документации о закупке;

        - соответствие Участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.

      - Заявка на участие в закупке должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей закупочной документацией требованию или быть лучше, если указанные требования являются пороговыми. Участник процедуры закупки не допускается Уполномоченным органом организатора к дальнейшему участию в процедуре закупки в следующих случаях:

        - непредставления требуемых согласно настоящей закупочной документации документов или сведений (за исключением случая предоставления справки предусмотренной пунктом 5.2.7 закупочной документации), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки;

        - несоответствия Участника процедуры закупки требованиям, установленным в настоящей Закупочной документации;

        - несоответствия заявки на участие в закупке требованиям настоящей Закупочной документации;

        - превышения Участником начальной (максимальной) цены закупки или начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги;

        - несоответствия сведений, указанных Участником закупки при заполнении соответствующих форм в интерфейсе ЭТП, сведениям, указанным в составе заявки на участие в закупке;

        - указания нескольких, отличающихся друг от друга коэффициентов Участника о снижении начальной (максимальной) цены процедуры закупки, в случаях, когда требованиями к ценовому предложению Участника установлено, что ценовое предложение Участника настоящей процедуры закупки должно быть дополнено коэффициентом Участника о снижении начальной (максимальной) цены процедуры закупки;

        - если в заявке имеются арифметические, либо технические ошибки, в том числе но не ограничиваясь, при отражении цены за единицу  товара, работы, услуги, цены договора (неверный расчет цены договора при умножении цены за единицу товара, работы, услуги на объем закупаемых товаров, работ, услуг, и (или) при суммировании произведений цен за единицу товара, работы, услуги на объем закупаемых товаров, работ, услуг, и (или) неверный расчет цены договора при суммировании цен по этапам/годам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг);

        - наличие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ сведений об Участнике процедуры закупки;

        - отсутствие или неверный расчет коэффициента Участника о снижении начальной (максимальной) цены процедуры закупки, в случаях, когда требованиями к ценовому предложению Участника установлено, что ценовое предложение Участника настоящей процедуры закупки должно быть дополнено коэффициентом Участника о снижении начальной (максимальной) цены процедуры закупки.

      - При проверке соответствия заявок на участие в закупке Уполномоченный орган организатора вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки на участие в закупке.

      - В случае установления Уполномоченным органом организатора недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации Участника процедуры закупки - юридического лица или проведения в отношении Участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Участника, Уполномоченный орган организатора отстранит такого Участника от участия в процедуре закупки на любом этапе ее проведения.

      - На основании результатов отборочной стадии рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке Уполномоченным органом организатора принимается решение о допуске Участника к дальнейшему участию в процедуре закупки или об отказе в его допуске к дальнейшему участию в процедуре закупки.

    - Оценочная стадия.

      - В рамках оценочной стадии Уполномоченный орган организатора оценивает и сопоставляет заявки Участников на участие в закупке и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в Приложении № 2 к настоящей закупочной документации.

      - На основании результатов оценки заявок на участие в закупке Уполномоченным органом организатора каждой заявке на участие в закупке, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая набрала наибольшее количество баллов.

    - Подведение итогов и определение Победителя процедуры закупки.

      - По результатам оценки заявок на участие в закупке, представленных Участниками процедуры закупки, в случае признания процедуры закупки состоявшейся, Уполномоченный орган организатора определяет Победителя процедуры закупки.

      - Победителем процедуры закупки признается Участник процедуры закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критерием(ями), определенным(и) в настоящей документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) (т.е. заявка на участие, в закупке которого оценена наибольшим количеством баллов и которой присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия).

  - Признание закупки несостоявшейся.

    - Закупка признается несостоявшейся в следующих случаях:

- если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;

- если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске всем Участникам закупки, подавшим заявки;

- если по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного Участника закупки.

    - Если по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, Организатор процедуры закупки составляет протокол открытия доступа к заявкам и размещает его на ЭТП на этапе, следующем за окончанием срока подачи заявок на участие в процедуре закупке.

  - Заключение договора по результатам закупочной процедуры.

    - Договор по результатам настоящей закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения итогового протокола Уполномоченного органа организатора процедуры закупки, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) организатора/заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора ЭТП, договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней после даты указанного одобрения или даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) организатора/заказчика, Уполномоченного органа организатора процедуры закупки, оператора ЭТП.

    - Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП, и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника такой закупки, заказчика.

    - В случае отсутствия в составе заявки Участника, с которым заключается договор, информации о стране происхождения товара, такой Участник должен направить заказчику информации о стране происхождения всех товаров не позднее 10 дней с даты размещения итогового протокола Уполномоченного органа организатора процедуры закупки, составленного по результатам закупки.

    - Лицо, с которым заключается договор, обязано подписать со своей стороны договор в течение семи дней со дня направления заказчиком указанного договора.

    - В случае если победитель Закупки признан уклонившемся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.

    - В случае уклонения Участника от заключения договора Заказчик направляет сведения о таком Участнике в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном законодательством.

- Сведения о преимуществах при осуществлении закупок:

Преимущества не предоставляются.

- Требования, предъявляемые к Участникам процедуры закупки

Участник настоящей процедуры закупки должен в полном объеме обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

  - Соответствовать требованиям, устанавливаемым действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки.

  - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и (или) не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

  - Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

  - Не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

  - Не иметь (у физического лица - Участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки,  и административного наказания в виде дисквалификации.

  - Не иметь фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - Обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

  - Обладать правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

  - Не находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ);

  - Иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки;

  - Не иметь запрета или ограничения на выполнение работ или оказание услуг при закупках отдельными видами юридических лиц, устанавливаемого на основании Федерального закона от 04.06.2018 г. №127-ФЗ «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств»;

  - Не являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо не должен являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

- Требования к заявке на участие в закупке

  - Общие требования к заявке на участие в закупке

    - Заявки на участие в настоящей процедуре закупки принимаются исключительно через ЭТП.

    - Заявка является предложением участника о заключении договора (офертой) и у участника закупки возникает обязанность заключить договор на условиях документации и его предложения. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника процедуры закупки, не рассматриваются.

    - Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в закупке, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника процедуры закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее по тексту — уполномоченного лица). В последнем случае копия доверенности прикладывается к заявке на участие в закупке.

    - Заявка Участника закупки должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки.

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника процедуры закупки.

    - Участник процедуры закупки должен подать заявку на участие в закупке, включающую:

      - Предложение на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (Приложение № 5);

      - Приложения к предложению на участие в закупке, оформленные в соответствии с формами, предусмотренными Приложением № 5 к настоящей закупочной документации.

      - Документы, подтверждающие соответствие Участника процедуры закупки установленным требованиям.

  - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника процедуры закупки установленным требованиям.

## Для подтверждения соответствия требованиям настоящей закупочной документации Участник процедуры закупки в составе заявки на участие в закупке должен приложить следующие документы:

    - Участники настоящей закупочной процедуры, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства должны представить сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме согласно приложению к Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352) в случае отсутствия сведений об Участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в форме электронного документа;

    - Копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;  б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

    - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, предусмотренные требованиями технического задания (Приложение №3 к настоящей закупочной документации), за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ;

    - копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке) является крупной сделкой (решение заполняется в свободной форме, с учетом требований установленных к оформлению документов и подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью);

    - декларацию предоставляемую Участником, с указанием сведений (Приложение №5 стр. 3-4):

- о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- об отсутствии у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- о соответствии участника закупки указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

- об обладании участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

    - Иные документы, в том числе рассматриваемые в рамках подведения итогов, а также документы, подтверждающие по мнению Участника процедуры закупки его соответствие установленным требованиям с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;

    - В случае, если по каким-либо причинам Участник процедуры закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения организатору процедуры закупки о соответствии Участника данному требованию.

- Участие в закупочной процедуре коллективных Участников

  - Сведения о возможности участия в закупочной процедуре коллективных Участников указаны в пункте 1.11.1 раздела 1 настоящей закупочной документации.

  - В закупочной процедуре могут участвовать не только юридические и физические лица самостоятельно, но и их объединения, способные на законных основаниях поставить товар/выполнить работы/ оказать услуги.

  - Если заявка на участие в закупке подается коллективным Участником, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования:

    - Каждое лицо, входящее в состав коллективного Участника, должно отвечать требованиям раздела 4 настоящей закупочной документации.

    - Организации, представляющие коллективного Участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям:

      - в соглашении должен быть прописан предмет – объединение участников для участия в исполнении договора, определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупочной процедуре, так и в рамках исполнения договора;

      - в соглашении должно быть приведено распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков выполнения работ/оказания услуг/осуществления поставок между членами коллективного Участника;

      - в соглашении должен быть определен лидер, избранный из числа членов соглашения, который наделен полномочиями в дальнейшем представлять интересы всех членов соглашения, во взаимоотношениях с организатором процедуры закупки и Заказчиком;

      - в соглашении должна быть установлена ответственность лидера по отношениям, связанным с закупочной процедурой, и субсидиарная ответственность каждого лица по обязательствам, связанным с участием в закупочной процедуре, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора;

      - соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

      - в соглашении должен быть указан срок его действия, который не может быть меньше срока исполнения обязательств по договору, порядок расторжения, указание на то, что соглашение не может изменяться без одобрения Заказчика

  - Любое лицо может входить только в состав одного коллективного Участника и не имеет права принимать участие в закупочной процедуре самостоятельно.

  - В связи с вышеизложенным коллективный Участник готовит заявку на участие в закупке с учетом следующих дополнительных требований:

    - заявка на участие в закупке должна включать документы, подтверждающие соответствие коллективного Участника процедуры закупки установленным требованиям настоящей закупочной документации, предусмотренные пунктом 5.2 настоящей закупочной документации;

    - заявка на участие в закупке подготавливается и подается лидером от имени всех членов соглашения;

    - в состав заявки на участие в закупке дополнительно включается заверенная Участником копия надлежащим образом подписанного соглашения между лицами, составляющими коллективного Участника;

    - заявка на участие в закупке дополнительно должна включать сведения о распределении номенклатуры, объемов, стоимости и сроков выполнения работ между членами коллективного Участника (в произвольной форме).

  - При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

  - Заявка на участие в закупке, которую подает коллективный Участник, может быть отклонена, если в процессе проведения закупки до определения Победителя закупочной процедуры, изменено соглашение без одобрения Заказчика, из состава коллективного Участника вышло одно или несколько лиц, а оставшиеся лица, в совокупности не соответствуют требованиям закупочной документации и соответственно не способны самостоятельно выполнить договор.

- Приложения к настоящей закупочной документации

  - Приложение № 1 – Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме.

  - Приложение № 2 – Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

  - Приложение № 3 – Техническое задание.

  - Приложение № 4 – Проект договора.

  - Приложение № 5 – Образцы форм: предложение на участие в закупке с приложениями.

  - Приложение № 6 – Обоснование начальной максимальной цены договора.

Настоящая документация сформирована с учетом требований пункта 1 постановления Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 301 «Об основаниях неразмещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры».

Приложение № 1

к закупочной документации запроса предложений в электронной форме

на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта КЛ 6 кВ, РП-12 «ПГЭС» - ТП № 468, инв. № 864023569 (участок от ТП № 468 739 метров), по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, 97, в/г № 19 для филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго».

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме

- Способ осуществления закупки: Запрос предложений в электронной форме

- Заказчик: Акционерное общество «Оборонэнерго» (АО «Оборонэнерго») 
(адрес местонахождения/почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 105, стр. 1, помещ. 1/1, адрес электронной почты info@oen.su, контактный телефон: +7 (495) 532-13-06).

- Организатор: Акционерное общество «Оборонэнерго» (АО «Оборонэнерго») (адрес местонахождения/почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 105, стр. 1, помещ. 1/1, адрес электронной почты info@oen.su, контактный телефон: +7 (495) 532-13-06).

- Представитель организатора: начальник отдела подготовки и проведения закупок департамента закупок АО «Оборонэнерго» Шогенцуков Валерий Русланович, контактный телефон: +7 (495) 532-13-06, доб.1738, адрес электронной почты: vshogencukov@oen.su.

- Предмет договора: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта КЛ 6 кВ, РП-12 «ПГЭС» - ТП № 468, инв. № 864023569 (участок от ТП № 468 739 метров), по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, 97, в/г № 19 для филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго», в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 3 к закупочной документации).

- Место выполнения работ: в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 3 к настоящей закупочной документации).

- Начальная (максимальная) цена договора: 3 917 149,09 (Три миллиона девятьсот семнадцать тысяч сто сорок девять) рублей 09 копеек, в т. ч. НДС.

- Срок, место и порядок предоставления документации процедуры закупки: Закупочная документация процедуры закупки находится на электронной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу www.zakupki.tektorg.ru (далее по тексту - ЭТП), начиная с даты размещения извещения о проведении процедуры закупки (далее по тексту – Извещение).

Закупочная документация предоставляется лицу через функционал ЭТП c момента размещения Извещения о проведении настоящей закупочной процедуре. Порядок ее получения определяется регламентом ЭТП и соглашением Участников с оператором данной системы. С порядком регистрации Исполнителей на ЭТП можно ознакомиться на сайте ЭТП.

Плата за предоставление закупочной документации не взимается.

Закупочная документация предоставляется в течение срока, определенного разделом 9 Извещения.

- Заявки на участие в процедуре закупки должны быть поданы 
с «17» июля 2025 года, время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 10 часов 00 минут (по московскому времени) «23» июля 2025 года через соответствующий функционал ЭТП, указанной в разделе 8 Извещения.

- Дата подведения итогов процедуры закупки: подведение итогов состоится по адресу нахождения Организатора, указанному в настоящем извещении о проведении закупочной процедуры «28» июля 2025 года. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок.

- Адрес ЭТП в сети Интернет: www.zakupki.tektorg.ru.

- Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки: не установлено.

- Данная процедура закупки не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура закупки также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

- Подробное описание закупаемой продукции и условий договора, а также процедур закупки содержится в документации по закупке, которая является неотъемлемой частью Извещения.

Приложение № 2

к закупочной документации запроса предложений в электронной форме

на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта КЛ 6 кВ, РП-12 «ПГЭС» - ТП № 468, инв. № 864023569 (участок от ТП № 468 739 метров), по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, 97, в/г № 19 для филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго».

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

Для настоящей закупки Заказчиком установлен критерий оценки:

БЦi – «Цена договора».

Сопоставление заявок Участников, которые по результатам соответствия критериям отбора, допущены заказчиком к дальнейшему участию в закупке, осуществляется по рейтингам их заявок. Рейтинг заявки i-го Участника закупки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. При равенстве рейтингов заявок Участников процедуры закупки победителем будет признан Участник, подавший заявку ранее остальных Участников.

Оценка по критерию «Цена договора».

Для оценки по критерию «цена договора» используется следующая формула:

БЦi=ЦminЦi*100, где:

БЦi – оценка по критерию «цена договора» i-го Участника закупки, баллов,

Цi – предложение Участника закупки о цене договора, указанной в заявке i-го Участника закупки, руб.,

Цmin – минимальное предложение о цене договора, из всех, представленных Участниками закупки предложений, руб.

Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок и не оказывает влияния на цену договора, заключаемого на основании ценового предложения победителя.