Расчет стоимости по инвестиционному проекту

«Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ участка Кузнецк - Елюзань»

идентификатор проекта: J_P017

В соответствии со сметным расчетом и утвержденным «Расчет (максимальной) цены договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования» на реализацию объекта, участвующего в услугах по передачи электроэнергии сторонним потребителям, рассчитывается стоимость инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет с применением индекс-дефляторов:

| Наименование инвестиционного проекта | Выполняемые работы | Год реализации | Стоимость в текущих ценах, млн. руб. без НДС | Индекс-дефлятор | Прогнозная стоимость, млн. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ участка Кузнецк - Елюзань | Проектно-изыскательские работы | 2027 | 3,831 | 104,4 | 4,000 |
|  | Строительно-монтажные работы, включая поставку оборудования | 2028-2029 | 32,835 | 104,4 | 34,280 |
|  | Общая стоимость инвестиционного проекта | - | 36,667 | - | 38,280 |

Строительно-монтажные работы, включая поставку оборудования рассчитываются из Расчета (максимальной) цены договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, как сумма строительно-монтажных работ и оборудования.

22,739 + 10,096 = 32,835

Прогнозная стоимость рассчитывается как произведение текущей стоимости выполняемых работ на индекс-дефлятор соответствующего года.