Расчет стоимости по инвестиционному проекту

«Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма-Хутор»

идентификатор проекта: J_P018

Инвестиционный проект ОАО «РЖД» утвержденный и выполняемый 
в рамках ранее утвержденной инвестиционной программы 2020-2024 гг.:

Согласно условиям договора срок оплаты выполненных работ составляет 40 календарных дней с даты предоставления подрядчиком акта КС-3, таким образом в проект корректировки инвестиционной программы включены выполненные работы не вошедшие в отчет 2024 года:

- по акту КС-3 № 11 от 30.11.2024 г. – 7,300 млн. руб. без НДС;

- по акту КС-3 № 12 от 28.12.2024 г. – 13,281 млн. руб. без НДС;

Итого: 20,581 млн. руб. без НДС.

Проектная документация и полный пакет документов по реализации данного проекта размещен на официальном электронном хранилище данных Куйбышевской дирекции по энергообеспечению и доступны по ссылке для скачивания: https://cloud.mail.ru/public/61mw/seAnVEb5N.