Расчет стоимости по инвестиционному проекту

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения ЛЭП-0,4 кВ КТП-6 ст. Шнаево»

идентификатор проекта: O_P003

В соответствии со сметным расчетом и утвержденным «Расчет (максимальной) цены договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования» на реализацию объекта, участвующего в услугах по передачи электроэнергии сторонним потребителям, рассчитывается стоимость инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет с применением индекс-дефляторов:

| Наименование инвестиционного проекта | Выполняемые работы | Год реализации | Стоимость в текущих ценах, млн. руб. без НДС | Индекс-дефлятор | Прогнозная стоимость, млн. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Техническое перевооружение устройств электроснабжения ЛЭП-0,4 кВ КТП-6 ст. Шнаево | Проектно-изыскательские работы | 2026 | 2,620 | 105,3 | 2,759 |
|  | Строительно-монтажные работы, включая поставку оборудования | 2028 | 5,231 | 104,4 | 5,461 |
|  | Общая стоимость инвестиционного проекта | - | 7,851 | - | 8,220 |

Строительно-монтажные работы, включая поставку оборудования рассчитываются из Расчета (максимальной) цены договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, как сумма строительно-монтажных работ и оборудования.

3,469 + 1,761 = 5,231

Прогнозная стоимость рассчитывается как произведение текущей стоимости выполняемых работ на индекс-дефлятор соответствующего года.