ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2019 г. № 187-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 - 2025 ГОДАХ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 16.04.2019 № 226-пП, от 19.09.2019 № 578-пП,
от 10.10.2019 № 629-пП, от 20.01.2020 № 10-пП,
от 23.03.2020 № 154-пП, от 26.05.2020 № 350-пП,
от 01.12.2020 № 834-пП, от 21.01.2021 № 13-пП,
от 18.03.2021 № 138-пП, от 10.09.2021 № 579-пП,
от 29.12.2021 № 938-пП, от 21.01.2022 № 37-пП,
от 19.05.2022 № 378-пП, от 24.06.2022 № 513-пП,
от 10.11.2022 № 977-пП, от 23.12.2022 № 1161-пП,
от 07.02.2023 № 69-пП, от 01.06.2023 № 448-пП,
от 28.08.2023 № 707-пП, от 31.10.2023 № 962-пП,
от 19.01.2024 № 21-пП, от 19.02.2024 № 80-пП,
от 26.06.2024 № 395-пП, от 27.09.2024 № 736-пП,
от 22.01.2025 № 53-пП, от 20.05.2025 № 454-пП,
от 26.09.2025 № 829-пП, от 15.01.2026 № 13-пП)
	



В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую региональную адресную программу "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019 - 2025 годах".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" 
и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования 
и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.


Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
Н.П.СИМОНОВ



Утверждена
постановлением
Правительства Пензенской области
от 29 марта 2019 г. № 187-пП
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"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 - 2025 ГОДАХ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 16.04.2019 № 226-пП, от 19.09.2019 № 578-пП,
от 10.10.2019 № 629-пП, от 20.01.2020 № 10-пП,
от 23.03.2020 № 154-пП, от 26.05.2020 № 350-пП,
от 01.12.2020 № 834-пП, от 21.01.2021 № 13-пП,
от 18.03.2021 № 138-пП, от 10.09.2021 № 579-пП,
от 29.12.2021 № 938-пП, от 21.01.2022 № 37-пП,
от 19.05.2022 № 378-пП, от 24.06.2022 № 513-пП,
от 10.11.2022 № 977-пП, от 23.12.2022 № 1161-пП,
от 07.02.2023 № 69-пП, от 01.06.2023 № 448-пП,
от 28.08.2023 № 707-пП, от 31.10.2023 № 962-пП,
от 19.01.2024 № 21-пП, от 19.02.2024 № 80-пП,
от 26.06.2024 № 395-пП, от 27.09.2024 № 736-пП,
от 22.01.2025 № 53-пП, от 20.05.2025 № 454-пП,
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ПАСПОРТ
региональной адресной программы "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории
Пензенской области в 2019 - 2025 годах"

	Наименование Программы
	-
	региональная адресная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019 - 2025 годах" (далее - Программа)

	Основание
для разработки Программы
	-
	Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
(с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ)

	Государственный заказчик Программы
	-
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

	Разработчик Программы
	-
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

	Цель Программы
	-
	финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Пензенской области

	Задачи Программы
	-
	переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ

	Срок реализации Программы
	-
	Программа реализуется в течение 2019 - 2025 годов в шесть этапов:
1-й этап - 2019 год - 2020 год;
2-й этап - 2020 год - 2021 год;
3-й этап - 2021 год - 2022 год;
4-й этап - 2022 год - 2023 год;
5-й этап - 2023 год - 2024 год;
6-й этап - 2024 год - 1 сентября 2025 года.

	Прогнозный объем и источники финансирования Программы
	планируемый объем средств на реализацию программы составляет 4 716 648 635,10 руб., в том числе:
1 этап программы - 387 204 613,46 руб.;
2 этап программы - 450 805 347,63 руб.;
3 этап программы - 709 981 776,98 руб.;
4 этап программы - 1 533 289 484,24 руб.;
5 этап программы - 1 204 325 795,46 руб.;
6 этап программы – 431 041 617,33 руб.;
финансовая поддержка за счет средств Фонда (далее - средства Фонда) - 2 588 239 819,61 руб.;
1 этап программы - 229 075 520,33 руб.;
2 этап программы - 271 413 575,41 руб.;
3 этап программы - 430 311 129,26 руб.;
4 этап программы - 914 626 785,98 руб.;
5 этап программы - 500 680 464,66 руб.;
6 этап программы - 242 132 343,97 руб.;
средства бюджета Пензенской области - 26 143 503,32 руб.;
1 этап программы - 2 313 894,15 руб.;
2 этап программы - 2 741 621,75 руб.;
3 этап программы - 4 346 183,21 руб.;
4 этап программы - 9 238 654,42 руб.;
5 этап программы - 5 057 367,57 руб.;
6 этап программы - 2 445 782,22 руб.;
[bookmark: _Hlk79497809]средства бюджетов муниципальных образований - 2 102 265 312,17 руб.;
1 этап программы - 155 815 198,98 руб.;
2 этап программы - 176 650 150,47 руб.;
3 этап программы - 275 324 464,51 руб.;
4 этап программы - 609 424 043,84 руб.;
5 этап программы - 698 587 963,23 руб.;
6 этап программы – 186 463 491,14 руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	-
	переселение 4 009 граждан из 142 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ, общей площадью расселяемых жилых помещений 65 063,80 кв. м

	Руководитель Программы
	-
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

	Исполнители Программы
	-
	муниципальные образования Пензенской области:
город Пенза;
город Кузнецк;
город Каменка Каменского района;
город Белинский Белинского района;
город Сердобск Сердобского района;
город Спасск Спасского района;
город Сурск Городищенского района;
Канаевский сельсовет Городищенского района;
рабочий поселок Исса Иссинского района;
рабочий поселок Пачелма Пачелмского района;
Титовский сельсовет Пачелмского района;
рабочий поселок Золотаревка Пензенского района;
Леонидовский сельсовет Пензенского района;
рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района.


1. Цель и задачи Программы

Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки за счет средств Фонда - предоставление государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства или публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" (со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности указанной государственной корпорации в связи с ее присоединением к публично-правовой компании "Фонд развития территорий" 
с одновременным преобразованием указанной государственной корпорации в соответствии 
с федеральным законом) (далее - Фонд) на безвозвратной и безвозмездной основе по заявкам Пензенской области 2019 - 2025 годов в соответствии с пунктом 9.10 части 1 статьи 14 и частью 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.
Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Пензенской области.
Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по переселению граждан 
из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации и включенных в реестр многоквартирных и жилых домов, признанных аварийными после 01.01.2012, на территории Пензенской области в соответствии 
с приказом Минстроя России от 30.07.2015 № 536/пр "Об утверждении методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными" (далее - реестр АЖФ).

2. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2019 - 2025 годах. Планируемая дата окончания переселения граждан из каждого многоквартирного дома указана в приложении № 1 к настоящей Программе. Очередность переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области, определяется в соответствии с положениями пункта 2 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.
Этапы региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за исключением этапа 2024 года) должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом, в котором осуществляется соответствующее этому этапу увеличение лимита предоставления финансовой поддержки субъекту Российской Федерации, а в случае, если такое увеличение не осуществляется, - не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа. Этап 2024 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2025 года.

[bookmark: P173]3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия государственного заказчика Программы, исполнителей Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с настоящей Программой. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Размер этапа текущего года Программы определяется в размере не менее частного от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки для Пензенской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средств бюджета Пензенской области и (или) местных бюджетов, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р (с последующими изменениями), на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Пензенской области, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал текущего года для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета (далее - нормативная стоимость квадратного метра). Подлежит уточнению при формировании заявки Пензенской области. При этом, при определении минимальной величины этапа Программы не учитывается сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда, предоставленная в целях компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. № 3022-р.
Размеры последующих этапов Программы определяются прогнозно и подлежат актуализации при уточнении суммы средств Фонда, направляемых на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки для Пензенской области.
[bookmark: P182]В случае если заявка на предоставление финансовой поддержки подается на реализацию следующих этапов Программы, минимальный размер этапа определяется как частное от деления суммы средств Фонда, направляемых в последующие годы на увеличение лимита предоставления финансовой поддержки Пензенской области (с особенностями, указанными в абзаце четвертом настоящего раздела), средств бюджета Пензенской области, рассчитанных с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р (с последующими изменениями), на указанную рыночную стоимость, установленную на квартал, в котором подается такая заявка.
В случае если средства Фонда направляются на увеличение лимита предоставления финансовой поддержки Пензенской области во втором полугодии текущего года, при определении минимального размера этапа на текущий год учитывается часть указанных средств в соответствии с поданной Пензенской областью заявкой на предоставление финансовой поддержки, а при определении минимального размера этапа на следующий год - оставшаяся часть указанных средств Фонда.
В реализации Программы участвуют муниципальные образования, на территории которых расположен аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2017 года и включенный в реестр АЖФ, - город Пенза, город Кузнецк, город Каменка Каменского района, город Белинский Белинского района, город Сердобск Сердобского района, город Спасск Спасского района, город Сурск Городищенского района, Канаевский сельсовет Городищенского района, рабочий поселок Исса Иссинского района, рабочий поселок Пачелма Пачелмского района, Титовский сельсовет Пачелмского района, рабочий поселок Золотаревка Пензенского района, Леонидовский сельсовет Пензенского района, рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района.
Муниципальные образования - исполнители Программы:
1) разрабатывают и принимают муниципальные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Муниципальные программы, разработанные в рамках реализации настоящей Программы, могут предусматривать план действий органов местного самоуправления муниципальных образований, порядок переселения граждан, обоснование объема средств Фонда, средств бюджета Пензенской области и (или) средств местного бюджета на цели переселения граждан с указанием способа переселения.
Формирование приложений к Программе и муниципальным программам осуществляется в автоматизированной информационной системе Фонда в соответствии с формами, приведенными в приложениях № 4, № 5, № 6, № 7 к Методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 11.11.2021 № 817/пр "Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" (далее - приказ Минстроя России от 11.11.2021 № 817/пр);
2) принимают участие в формировании заявок Пензенской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда путем направления в адрес государственного заказчика Программы заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета Пензенской области с приложением заверенной копии муниципальной программы в срок, установленный государственным заказчиком Программы в уведомлении о начале формирования заявки Пензенской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда исходя из лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на текущий год до ее одобрения Фондом.
Заявки Пензенской области оформляются в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными правлением Фонда.
Главным распорядителем средств Фонда, поступивших в бюджет Пензенской области, является государственный заказчик Программы.
Порядок взаимодействия между Фондом и Пензенской областью определяется договором о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Договор с Фондом) в соответствии с частью 3.1 статьи 19 Федерального закона № 185-ФЗ и Дополнительными соглашениями к Договору с Фондом по формам, установленным Фондом.
В соответствии с положениями части 8 статьи 17 Федерального закона № 185-ФЗ порядок перечисления средств Фонда в бюджет субъектов Российской Федерации устанавливается правлением Фонда.
Полученные за счет средств Фонда средства бюджета Пензенской области, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Пензенской области и (или) средства местных бюджетов исполнителями Программы могут расходоваться на:
[bookmark: P195]1) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;
2) выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
3) предоставление гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая по субъектам Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства. Предоставление субсидии за счет средств Фонда может осуществляться не позднее окончания срока деятельности Фонда;
[bookmark: P199]4) предоставление субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение или оплату расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, по передаче данных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Субсидия предоставляется в размере не более чем двадцать пять процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных во всех многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра. Предоставление субсидии в размере от двадцати пяти до ста процентов указанной нормативной стоимости переселения осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в установленных им случаях. В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий, предусмотренных статьей 16 Федерального закона № 185-ФЗ, за счет средств Фонда осуществляется в отношении только одного жилого помещения. В отношении других жилых помещений, находящихся в собственности такого гражданина и включенных в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляется возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
5) предоставление субсидии юридическому лицу, обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории, на оплату расходов, указанных в пункте 4 настоящего раздела, в размере до ста процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра;
6) приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан.
Строительство, приобретение жилых помещений (квартир) осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями), а также путем участия в долевом строительстве на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (с последующими изменениями).
Муниципальные образования - исполнители Программы при заключении договоров на приобретение жилых помещений в домах или муниципальных контрактов на строительство домов обеспечивают соблюдение рекомендуемого перечня характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда согласно приложению № 2 к Методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 11.11.2021 № 817/пр.
Заключение договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом сроков расселения многоквартирных домов, расположенных на территории, в отношении которой принято решение о развитии, установленных Федеральным законом № 185-ФЗ, муниципальными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и настоящей Программой.
Порядок предоставления гражданам субсидии в рамках реализации настоящей Программы утвержден постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.10.2020 № 719-пП "Об установлении дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в рамках реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019 - 2025 годах", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 29.03.2019 № 187-пП (с последующими изменениями)".
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.
Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в границах населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Пензенской области, с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Расселение собственников жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и включенном в настоящую Программу, осуществляется в соответствии с положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер возмещения за жилое помещение формируется в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании отчета об оценке объекта оценки в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (с последующими изменениями). Расходы, связанные с проведением оценки, осуществляются за счет бюджетов муниципальных образований.
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения определен в приложении № 2 к настоящей Программе.
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, определен в приложении № 3 к настоящей Программе.
Информация о реализации программы переселения доводится до собственников помещений в аварийных многоквартирных домах путем опубликования в официальных печатных изданиях Пензенской области, муниципальных образований Пензенской области и размещения на официальных сайтах государственного заказчика Программы и муниципальных образований Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Обоснование прогнозного объема средств, необходимых
на реализацию Программы, и источники ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:
- средства Фонда;
- средства бюджета Пензенской области;
- средства бюджетов муниципальных образований;
- внебюджетные средства.
Оценка потребности в финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется исходя из площади аварийного жилищного фонда и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.
Лимиты предоставления финансовой поддержки для Пензенской области за счет средств Фонда устанавливаются решением правления Фонда в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 278 "О порядке предоставления в 2019 - 2024 годах субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда и об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации" (с последующими изменениями).
[bookmark: P232]Размер финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда рассчитывается как произведение частного от деления общего объема средств, выделенных Фондом и средств бюджета Пензенской области, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р (с последующими изменениями), на соответствующий этап, на общую площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Пензенской области, включенного в соответствующий этап, и общей площади такого аварийного жилищного фонда, расположенного на территории отдельно взятого муниципального образования. Предоставляемая финансовая поддержка рассчитывается на расселяемую площадь, включенную в соответствующий этап. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о выделении Фонду дополнительной субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", имея в виду компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, и утверждении распределения этих средств между субъектами Российской Федерации, субъект Российской Федерации представляет в Фонд Дополнительную заявку к основной Заявке на предоставление финансовой поддержки в пределах указанных дополнительных средств (увеличения лимитов финансовой поддержки). При этом субъект Российской Федерации обеспечивает выделение дополнительных средств долевого софинансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, приходящихся на указанную дополнительную финансовую поддержку, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р. Указанные дополнительные средства финансовой поддержки не учитываются при расчете минимальных размеров этапов Программы.
Представительным органом муниципального образования Пензенской области, уполномоченным на формирование и принятие бюджета муниципального образования, может быть принято решение о выделении средств бюджета муниципального образования на цели реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы и установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". При отсутствии такой необходимости на расселение используются средства финансовой поддержки.
Прогнозная стоимость затрат подлежит корректировке в случае изменения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, устанавливаемой приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на этапе формирования начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов, уменьшения общей площади аварийного жилищного фонда, а также в случае уточнения Фондом лимитов предоставления финансовой поддержки Пензенской области на цели переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Прогнозный объем финансирования мероприятий переселения граждан из аварийного жилищного фонда уточняется при формировании заявок Пензенской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда.
Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на расселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы, по этапам 2019, 2020, 2021 годов составляет 35003,00 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года". Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на расселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы, по этапу 2022 года определяется расчетно как частное от деления лимита финансовой поддержки за счет средств Фонда, утвержденного решением правления Фонда от 30.12.2021, протокол № 1138, и бюджета Пензенской области с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р (с последующими изменениями), на объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в рамках данного этапа Программы, и составляет 38701,07 рубля. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на расселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы, по этапу 2023 года определяется расчетно как частное от деления лимита финансовой поддержки за счет средств Фонда, утвержденного решением правления Фонда от 30.12.2021, протокол № 1138, и бюджета Пензенской области с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р (с последующими изменениями), на объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению. По способам переселения "Строительство домов", "Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах", "Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию", "Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками" в рамках данного этапа Программы составляет 39912,01 рубля, по способу переселения "Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий" в рамках данного этапа Программы составляет 38731,50 рубля. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на расселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы, по этапу 2024 года определяется расчетно как частное от деления лимита финансовой поддержки за счет средств Фонда, утвержденного решением правления Фонда от 30.12.2021, протокол № 1138, и бюджета Пензенской области с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р (с последующими изменениями), на остаток аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в рамках реализации настоящей Программы, и составляет 39348,14 рубля, для города Пензы в распределении финансовой поддержки по этапу 2024 года учтено наложение штрафных санкций решениями правления Фонда от 26.10.2021 протокол № 1118, от 17.02.2022 протокол № 1150, от 03.03.2023 протокол 2-09/5. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на строительство, приобретение жилых помещений, подлежит уточнению, в том числе в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями), принимается индивидуально по каждому муниципальному образованию.
Полученные за счет средств Фонда средства бюджета Пензенской области, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Пензенской области и (или) средства местных бюджетов могут расходоваться на приобретение жилого помещения в силу его конструктивных особенностей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемого жилого помещения, в пределах объема финансовых средств, запланированного на расселение данного помещения независимо от фактически сложившейся стоимости одного квадратного метра.
Для целей реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальными образованиями могут быть использованы механизмы привлечения внебюджетных средств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и действующим законодательством на условиях софинансирования.
Прогнозная потребность в финансировании Программы составляет 
4 716 648 635,10 руб., в том числе:
а) размер запрашиваемых средств финансовой поддержки за счет средств Фонда - 2 588 239 819,61 руб.;
б) средства бюджета Пензенской области - 26 143 503,32 руб.;
в) средства бюджетов муниципальных образований - 2 102 265 312,17 руб.
Полученная в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в пределах одного этапа экономия (неизрасходованные средства) финансовой поддержки за счет средств Фонда и бюджета Пензенской области с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р (с последующими изменениями), может быть использована на финансирование переселения граждан из иных жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном или подлежащим включению в программу, признанном таковым в установленном порядке до 1 января 2017 года и расположенном на территории того же муниципального образования, что и аварийный жилищный фонд, при переселении граждан из которого образовались неизрасходованные средства, а также на оплату превышения стоимости одного квадратного метра при реализации способов расселения, указанных в пункте 1 раздела 3 "Механизм реализации Программы" Программы.
В случае отсутствия потребности в использовании экономии муниципальным образованием средства могут быть направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории другого муниципального образования, в том числе ранее не включенного в заявку на предоставление финансовой поддержки, при условии выполнения таким муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ, а также на оплату превышения стоимости одного квадратного метра над используемой при прогнозном расчете стоимости затрат на расселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы на соответствующий этап.
Расходование полученных за счет средств Фонда средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов на цели, предусмотренные в пункте 1 раздела 3 "Механизм реализации Программы" Программы, осуществляется при условии, если сумма указанных средств, направляемых на оплату муниципального контракта (договора) на приобретение жилых помещений, строительство многоквартирных домов, не превышает сумму, рассчитанную как произведение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Пензенской области, установленную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, на последний квартал, предшествующий заключению указанного муниципального контракта (договора), общей площади приобретаемых жилых помещений, жилых домов, общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство которых расходуются указанные средства, и предельного уровня софинансирования расходного обязательства согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р (с последующими изменениями).

5. Порядок распределения и предоставления субсидий
из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных
образований Пензенской области в целях реализации
настоящей Программы

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и предоставления субсидий из бюджета Пензенской области, в том числе, полученные за счет средств Фонда, бюджетам муниципальных образований - поселений и городских округов Пензенской области (далее - муниципальные образования), претендующим в соответствии с заявками Пензенской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда.
2. Объем долевого финансирования за счет средств Фонда, бюджета Пензенской области, рассчитывается в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р (с последующими изменениями), на весь период действия Программы в разбивке по ее этапам.
3. Финансовая поддержка из бюджета Пензенской области, в том числе за счет поступающих в бюджет Пензенской области средств Фонда, предоставляется бюджетам муниципальных образований в форме субсидий (далее - субсидии).
4. Размер субсидии для каждого муниципального образования определяется в соответствии с абзацем восьмым раздела 4 "Обоснование прогнозного объема средств, необходимых на реализацию Программы, и источники ее финансирования" Программы.
5. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с реализацией мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда, установлен в муниципальных адресных программах по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - муниципальная программа), и предусмотрен настоящей Программой.
6. Критериями отбора муниципальных образований в целях предоставления им финансовой поддержки являются:
1) наличие на территории муниципального образования многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
2) наличие муниципальной программы.
7. Наличие на территории муниципального образования многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации подтверждается наличием сведений о таких многоквартирных домах, внесенных в систему Фонда в реестр АЖФ.
8. Условием отбора муниципальных образований на участие в этапе Программы является ежегодное предоставление в Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области следующих документов:
а) сопроводительного письма, составленного в произвольной форме;
б) заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета Пензенской области на текущий год или плановый период по форме, установленной Фондом;
в) копии утвержденной муниципальной программы;
г) заполненных табличных форм, приведенных в приложениях № 3, № 5, № 6, № 7 к Методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 11.11.2021 № 817/пр.
9. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований - исполнителей Программы с государственным заказчиком Программы определяется соглашением о реализации Программы, которое заключается государственным заказчиком Программы с исполнителями Программы не позднее 15 рабочих дней после подписания Договора с Фондом по форме, установленной государственным заказчиком Программы, и действует до завершения реализации Программы.
10. Распределение субсидий по муниципальным образованиям утверждается законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
Распределение субсидий за счет средств Фонда, бюджета Пензенской области и средств бюджетов муниципальных образований Пензенской области по этапам 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годов представлено в приложении № 1 к настоящему Порядку.
11. Предоставление субсидии осуществляется на основании дополнительного соглашения к соглашению о реализации Программы, которое государственный заказчик Программы заключает с исполнителями Программы и действие которого осуществляется по одной заявке Пензенской области до полного завершения мероприятий по переселению граждан, в том числе финансовых обязательств перед поставщиками (подрядчиками).
12. Дополнительные соглашения с МО содержат:
1) предмет соглашения;
2) размер и порядок предоставления субсидий;
3) условия расходования средств, предусмотренных на реализацию Программы;
4) права и обязанности муниципального образования, в том числе обеспечение предусмотренного Программой объема финансирования за счет средств муниципального бюджета, порядок предоставления отчетности;
5) права и обязанности государственного заказчика Программы;
6) ответственность сторон;
7) срок действия, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями, и иные условия дополнительного соглашения;
8) адреса, реквизиты и подписи сторон.
13. Государственный заказчик Программы осуществляет перечисление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета Пензенской области на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, предназначенные для отражения операций, связанных с администрированием доходов местных бюджетов, в соответствии с дополнительными соглашениями с МО.
14. Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства бюджета Пензенской области используются органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области на цели реализации настоящей Программы в соответствии с положениями раздела 3 "Механизм реализации Программы" настоящей Программы.
15. Показателем результативности использования субсидии является исполнение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных для данного муниципального образования в Приложении № 4 "Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" Программы на соответствующий этап реализации Программы в сроки, установленные Федеральным законом № 185-ФЗ.










Приложение № 1
к Порядку
распределения и предоставления
субсидий из бюджета
Пензенской области
бюджетам муниципальных
образований Пензенской области
в целях реализации
настоящей Программы

[bookmark: P318]РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА, БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ЭТАПАМ 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ГОДОВ

	№ 
п/п
	Наименование муниципального образования Пензенской области
	Прогнозный объем средств

	
	
	в том числе за счет средств:

	
	
	Фонда
	бюджета Пензенской области
	бюджетов муниципальных образований
	всего

	Этап 2019 года
	

	2019 финансовый год
	

	1
	г. Каменка Каменского района
	1 592 825,85
	16 089,15
	0,00
	1 608 915,00
	

	2
	г. Пенза
	54 061 612,84
	546 076,90
	0,00
	54 607 689,74
	

	3
	г. Кузнецк
	45 675 040,15
	461 364,35
	11 281 536,60
	57 417 941,10
	

	4
	г. Сурск Городищенского района
	953 303,20
	9 629,33
	0,00
	962 932,53
	

	
	Итого:
	102 282 782,04
	1 033 159,73
	11 281 536,60
	114 597 478,37
	

	2020 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	126 322 743,81
	1 275 987,00
	108 885 862,89
	236 484 593,70
	

	2
	г. Сурск Городищенского района
	469 994,48
	4 747,42
	0,00
	474 741,90
	

	
	Итого:
	126 792 738,29
	1 280 734,42
	108 885 862,89
	236 959 335,60
	

	2021 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	0,00
	0,00
	35 647 799,49
	35 647 799,49
	

	
	Итого:
	0,00
	0,00
	35 647 799,49
	35 647 799,49
	

	
	ИТОГО
по этапу 2019 года:
	229 075 520,33
	2 313 894,15
	155 815 198,98
	387 204 613,46
	

	Этап 2020 года
	

	2020 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	19 237 646,72
	194 338,74
	0,00
	19 431 985,46
	

	2
	г. Кузнецк
	54 701 867,61
	552 565,54
	2 005 671,90
	57 260 105,05
	

	3
	г. Сурск Городищенского района
	5 258 236,51
	53 118,72
	0,00
	5 311 355,23
	

	4
	Титовский сельсовет Пачелмского района
	14 190 377,11
	143 351,39
	2 383 704,30
	16 717 432,80
	

	
	Итого:
	93 388 127,95
	943 374,39
	4 389 376,20
	98 720 878,54
	

	2021 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	139 240 637,07
	1 406 479,33
	60 410 011,77
	201 057 128,17
	

	2
	г. Кузнецк
	3 208 865,02
	32 412,78
	0,00
	3 241 277,80
	

	3
	г. Сурск Городищенского района
	14 861 330,05
	150 109,22
	2 009 172,20
	17 020 611,47
	

	4
	Титовский сельсовет Пачелмского района
	1 043 053,55
	10 536,75
	0,00
	1 053 590,30
	

	
	Итого:
	158 353 885,69
	1 599 538,08
	62 419 183,97
	222 372 607,74
	

	2022 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	19 671 561,77
	198 709,28
	109 841 590,30
	129 711 861,35
	

	
	Итого:
	19 671 561,77
	198 709,28
	109 841 590,30
	129 711 861,35
	

	
	ИТОГО
по этапу 2020 года:
	271 413 575,41
	2 741 621,75
	176 650 150,47
	450 805 347,63
	

	Этап 2021 года
	

	2020 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	24 886 938,70
	251 375,82
	0,00
	25 138 314,52
	

	2
	г. Каменка Каменского района
	11 391 820,71
	115 065,51
	0,00
	11 506 886,22
	

	3
	г. Спасск
Спасского района
	682 663,71
	6 895,39
	311 526,70
	1 001 085,80
	

	4
	Канаевский сельсовет Городищенского района
	1 769 381,17
	17 872,01
	0,00
	1 787 253,18
	

	5
	р.п. Шемышейка Шемышейского района
	154 552,29
	1 561,09
	0,00
	156 113,38
	

	
	Итого:
	38 885 356,58
	392 769,82
	311 526,70
	39 589 653,10
	

	2021 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	38 516 897,27
	389 051,31
	2 632 137,44
	41 538 086,02
	

	2
	г. Каменка Каменского района
	44 234 095,37
	446 758,43
	8 054 523,84
	52 735 377,64
	

	3
	г. Спасск
Спасского района
	1 165 293,86
	11 770,34
	1 155 099,00
	2 332 163,20
	

	4
	Канаевский сельсовет Городищенского района
	3 811 942,52
	38 505,00
	0,00
	3 850 447,52
	

	5
	р.п. Шемышейка Шемышейского района
	4 471 622,29
	45 164,83
	0,00
	4 516 787,12
	

	6
	г. Кузнецк
	15 758 575,20
	159 170,20
	186 200,00
	16 103 945,40
	

	7
	город Белинский Белинского района
	5 290 695,39
	53 441,37
	529 752,00
	5 873 888,76
	

	8
	город Сердобск Сердобского 
района
	3 697 932,99
	37 348,33
	201 762,06
	3 937 043,38
	

	9
	Леонидовский сельсовет Пензенского 
района
	7 858 114,70
	79 374,90
	0,00
	7 937 489,60
	

	
	Итого:
	124 805 169,59
	1 260 584,71
	12 759 474,34
	138 825 228,64
	

	2022 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	211 090 947,60
	2 131 923,06
	256 461 640,80
	469 684 511,46
	

	2
	г. Каменка Каменского 
района
	36 162 452,11
	365 277,30
	1 804 800,00
	38 332 529,41
	

	3
	г. Кузнецк
	13 412 112,77
	135 475,89
	3 987 022,67
	17 534 611,33
	

	4
	город Белинский Белинского 
района
	920 700,00
	9 300,00
	0,00
	930 000,00
	

	5
	Леонидовский сельсовет Пензенского 
района
	1 234 530,00
	12 470,00
	0,00
	1 247 000,00
	

	
	Итого:
	262 820 742,48
	2 654 446,25
	262 253 463,47
	527 728 652,20
	

	2023 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	3 799 860,61
	38 382,43
	0,00
	3 838 243,04
	

	
	Итого:
	3 799 860,61
	38 382,43
	0,00
	3 838 243,04
	

	
	ИТОГО
по этапу 2021 года
	430 311 129,26
	4 346 183,21
	275 324 464,51
	709 981 776,98
	

	Этап 2022 года
	

	2022 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	482 233 961,40
	4 871 050,11
	13 555 029,52
	500 660 041,03
	

	2
	г. Кузнецк
	57 349 981,18
	579 292,74
	539 330,14
	58 468 604,06
	

	3
	г. Каменка Каменского района
	1 195 398,65
	12 074,73
	0,00
	1 207 473,38
	

	4
	р.п. Исса
Иссинского района
	6 246 900,00
	63 100,00
	0,00
	6 310 000,00
	

	5
	р.п. Пачелма Пачелмского района
	9 532 693,06
	96 289,83
	392 747,20
	10 021 730,09
	

	6
	р.п. Шемышейка Шемышейского района
	12 470 883,92
	125 968,54
	0,00
	12 596 852,46
	

	
	Итого:
	569 029 818,21
	5 747 775,95
	14 487 106,86
	589 264 701,02
	

	2023 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	327 261 905,03
	3 305 675,81
	474 090 936,35
	804 658 517,19
	

	2
	г. Кузнецк
	18 335 062,74
	185 202,66
	10 520 189,08
	29 040 454,48
	

	
	Итого:
	345 596 967,77
	3 490 878,47
	484 611 125,43
	833 698 971,67
	

	2024 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	0,00
	0,00
	110 325 811,55
	110 325 811,55
	

	
	Итого:
	0,00
	0,00
	110 325 811,55
	110 325 811,55
	

	
	ИТОГО
по этапу 2022 года
	914 626 785,98
	9 238 654,42
	609 424 043,84
	1 533 289 484,24
	

	Этап 2023 года
	

	2023 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	173 894 163,23
	1 756 502,64
	13 777 985,23
	189 428 651,10
	

	2
	г. Кузнецк
	62 378 998,37
	630 089,53
	2 442 225,10
	65 451 313,00
	

	3
	р.п. Золотаревка Пензенского района
	11 571 580,48
	116 884,65
	640 920,05
	12 329 385,18
	

	
	Итого:
	247 844 742,08
	2 503 476,82
	16 861 130,38
	267 209 349,28
	

	2024 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	247 507 640,31
	2 500 072,09
	623 065 669,67
	873 073 382,07
	

	2
	р.п. Золотаревка Пензенского района
	5 328 082,27
	53 818,66
	3 949 999,98
	9 331 900,91
	

	3
	г. Кузнецк
	0,00
	0,00
	54 711 163,20
	54 711 163,20
	

	
	Итого:
	252 835 722,58
	2 553 890,75
	681 726 832,85
	937 116 446,18
	

	
	ИТОГО
по этапу 2023 года
	500 680 464,66
	5 057 367,57
	698 587 963,23
	1 204 325 795,46
	

	Этап 2024 года
	

	2023 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	9 900 000,00
	100 000,00
	0,00
	10 000 000,00
	

	
	Итого:
	9 900 000,00
	100 000,00
	0,00
	10 000 000,00
	

	2024 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	208 514 509,61
	2 106 208,04
	131 963 134,08
	342 583 851,73
	

	2
	г. Кузнецк
	23 717 834,36
	239 574,18
	34 724 921,06
	58 682 329,60
	

	
	Итого:
	232 232 343,97
	2 345 782,22
	166 688 055,14
	401 266 181,33
	

	2025 финансовый год
	

	1
	г. Пенза
	0,00
	0,00
	19 479 436,00
	19 479 436,00
	

	2
	г. Кузнецк
	0,00
	0,00
	296 000,00
	296 000,00
	

	
	Итого:
	0,00
	0,00
	19 775 436,00
	19 775 436,00
	

	
	ИТОГО
по этапу 2024 года
	242 132 343,97
	2 445 782,22
	186 463 491,14
	431 041 617,33
	

	
	ВСЕГО
по этапам
2019 - 2024 годов:
	2 588 239 819,61
	26 143 503,32
	2 102 265 312,17
	4 716 648 635,10
	



6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на государственного заказчика Программы и осуществляется в форме мониторинга реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации Программы.
Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют государственному заказчику Программы информацию о ходе реализации Программы в рамках заключенных соглашений по форме и в сроки, установленные государственным заказчиком Программы.
Ответственность за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, достоверность и полноту представляемой государственному заказчику Программы информации возлагается на руководителя исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (главу администрации).
Органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, направленных на выполнение данной Программы, ее реализацию, а также по обязательствам и правоотношениям, возникающим в ходе реализации Программы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется переселение 4 009 граждан из 142 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ, общей площадью расселяемых жилых помещений - 65063,80 квадратных метров.
Результаты по итогам 2019 года оцениваются по следующим показателям, установленным паспортом регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (далее - паспорт регионального проекта):
а) соотношение (в процентах) фактически расселенной общей площади аварийного жилищного фонда по итогам 2019 года и установленного паспортом регионального проекта на этот год значения целевого показателя "Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)";
б) соотношение (в процентах) численности фактически переселенных из аварийного жилищного фонда граждан по итогам 2019 года и установленного паспортом регионального проекта на этот год значения целевого показателя "Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)".
Результаты по итогам 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годов оцениваются по следующим показателям:
а) соотношение (в процентах) фактически расселенной начиная с 2019 года по отчетный год включительно (нарастающим итогом) общей площади аварийного жилищного фонда и значения целевого показателя "Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)", установленного паспортом регионального проекта на отчетный год;
б) соотношение (в процентах) количества фактически переселенных начиная с 2019 года по отчетный год включительно (нарастающим итогом) граждан и значения целевого показателя "Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда" (нарастающим итогом), установленного паспортом регионального проекта на отчетный год.
Для оценки достижения результатов выполнения Программы учитывается общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого завершено, а также общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого не завершено в предусмотренный пунктом 9.10 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ и частью 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ срок исключительно по причинам, связанным, в частности, со сроками принятия наследства, с неизвестностью места пребывания гражданина, наличием судебного спора о выселении гражданина из жилого помещения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 85 Жилищного кодекса Российской Федерации, или судебного спора, связанного с изъятием жилого помещения у собственника по основаниям, предусмотренным статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и другим причинам, связанным с личностью гражданина.
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, определены в приложении № 4 к Программе.


Приложение № 1
к региональной адресной
программе "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на территории Пензенской области
в 2019 - 2025 годах"

[bookmark: P891]П Е Р Е Ч Е Н Ь 
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

	№ п/п
	Наименование муниципального образования 
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным 
	 Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года 
	Планируемая дата окончания переселения
	Площадь застройки многоквартирного дома
	Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом

	
	
	
	
	
	
	
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер земельного участка 
	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)

	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв.м
	коли-чество человек
	дата
	кв. м
	 кв.м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг.
	x
	x
	65 063,80
	4 009
	x
	57 807,14
	1 159 967,00
	x
	x

	По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	x
	x
	65 063,80
	4 009
	x
	57 807,14
	1 159 967,00
	x
	x

	Итого по Белинскому муниципальному району
	x
	x
	187,10
	13
	x
	780,00
	780,00
	x
	x

	1
	Белинский
	г. Белинский, ул. Безымянная, д. 37
	1911
	11.12.2014
	187,10
	13
	31.12.2022
	780,00
	780,00
	58:04:0010429:30
	Сформирован под одним домом

	Итого по Городищенскому муниципальному району
	x
	x
	1 228,10
	67
	x
	2 071,40
	10 463,00
	x
	x

	2
	с Канаевка
	с. Канаевка, ул. Привокзальная, д. 6
	1896
	28.07.2014
	260,30
	10
	31.12.2021
	209,00
	1 013,00
	58:07:0260102:1284
	Сформирован под одним домом

	3
	Сурск
	г. Сурск, ул. Калинина, д. 17
	1924
	15.03.2013
	91,70
	2
	31.12.2020
	137,10
	721,00
	58:07:0610201:392
	Сформирован под одним домом

	4
	Сурск
	г. Сурск, ул. Калинина, д. 26
	1924
	27.10.2015
	117,40
	9
	31.12.2021
	138,00
	1 269,00
	58:07:0610201:394
	Сформирован под одним домом

	5
	Сурск
	г. Сурск, ул. Карла Маркса, д. 52
	1915
	24.12.2013
	120,70
	4
	31.12.2021
	196,00
	987,00
	58:07:610201:249
	Сформирован под одним домом

	6
	Сурск
	г. Сурск, ул. Красная Заря, д. 28
	1962
	15.11.2013
	231,00
	12
	31.12.2021
	376,90
	1 379,00
	58:07:610401:423
	Сформирован под одним домом

	7
	Сурск
	г. Сурск, ул. Театральная, д. 5
	1925
	15.11.2013
	70,00
	4
	31.12.2021
	230,00
	1 325,00
	58:07:0610202:1666
	Сформирован под одним домом

	8
	Сурск
	г. Сурск, ул. Театральная, д. 7
	1925
	15.11.2013
	67,90
	4
	31.12.2020
	223,00
	1 185,00
	58:07:0610202:1667
	Сформирован под одним домом

	9
	Сурск
	г. Сурск, ул. Театральная, д. 8
	1925
	15.11.2013
	69,40
	6
	31.12.2021
	245,00
	983,00
	58:07:0610202:1668
	Сформирован под одним домом

	10
	Сурск
	г. Сурск, ул. Театральная, д. 9
	1924
	15.11.2013
	199,70
	16
	31.12.2021
	316,40
	1 601,00
	58:07:0610202:1664
	Сформирован под одним домом

	Итого по городу Пензе
	x
	x
	51 132,20
	3 102
	x
	35 935,20
	1 087 686,00
	x
	x

	11
	Пенза
	г. Пенза, ул. 9 Января, д. 4
	1956
	08.06.2016
	381,10
	21
	01.09.2025
	484,00
	1 467,00
	58:29:1005006:81
	Сформирован под одним домом

	12
	Пенза
	г. Пенза, ул. 9 Января, д. 11
	1937
	29.10.2015
	1 765,76
	124
	31.12.2023
	641,00
	2 780,00
	58:29:1005006:76
	Сформирован под одним домом

	13
	Пенза
	г. Пенза, пер. Автоматный, д. 7
	1961
	05.05.2016
	332,90
	21
	01.09.2025
	377,00
	1 485,00
	58:29:1005004:53
	Сформирован под одним домом

	14
	Пенза
	г. Пенза, проезд. Богданова, д. 10
	1959
	26.03.2015
	264,60
	13
	31.12.2023
	296,00
	1 372,00
	58:29:3004006:18
	Сформирован под одним домом

	15
	Пенза
	г. Пенза, ул. Богданова, д. 12Б
	1947
	29.01.2014
	183,90
	27
	31.12.2023
	414,00
	1 500,00
	58:29:3003002:34
	Не сформирован

	16
	Пенза
	г. Пенза, проезд. Богданова, д. 14
	1959
	16.09.2016
	264,90
	12
	01.09.2025
	247,00
	971,00
	58:29:3004006:24
	Сформирован под одним домом

	17
	Пенза
	г. Пенза, проезд. Богданова, д. 15
	1958
	04.07.2013
	284,50
	16
	01.09.2025
	570,00
	1 388,00
	58:29:3004006:31
	Не сформирован

	18
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 1
	1958
	29.10.2015
	426,80
	16
	31.12.2023
	276,00
	626,00
	58:29:2005015:5
	Сформирован под одним домом

	19
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 7
	1933
	10.12.2015
	241,20
	21
	31.12.2023
	261,00
	41 783,00
	58:29:2005015:11
	Не сформирован

	20
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 13
	1932
	12.12.2014
	388,90
	22
	31.12.2023
	600,00
	16 139,00
	58:29:2005015:12
	Не сформирован

	21
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 15
	1932
	12.12.2014
	396,90
	23
	31.12.2023
	629,00
	16 139,00
	58:29:2005015:12
	Не сформирован

	22
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 17
	1932
	12.12.2014
	396,00
	28
	31.12.2023
	622,00
	9 265,00
	58:29:2005008:83
	Не сформирован

	23
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 24
	1933
	29.10.2015
	249,10
	9
	31.12.2023
	207,00
	41 783,00
	58:29:2005015:11
	Не сформирован

	24
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 38
	1932
	12.12.2014
	414,10
	22
	31.12.2023
	585,00
	9 265,00
	58:29:2005008:83
	Не сформирован

	25
	Пенза
	г. Пенза, ул. Бумажников, д. 8
	1958
	05.05.2016
	128,90
	4
	01.09.2025
	150,00
	1 176,00
	58:29:2010007:293
	Сформирован под одним домом

	26
	Пенза
	г. Пенза, проезд. Виноградный 5-й, д. 4
	1960
	05.12.2013
	335,50
	19
	31.12.2023
	292,00
	700,00
	58:29:1007005:111
	Сформирован под одним домом

	27
	Пенза
	г. Пенза, городок. Военный 2-й, д. 280
	1972
	05.05.2016
	268,90
	17
	01.09.2025
	196,00
	292 360,00
	58:29:3002006:67
	Не сформирован

	28
	Пенза
	г. Пенза, ул. Военный городок, д. 110
	1910
	05.05.2016
	265,00
	16
	01.09.2025
	346,00
	153 921,00
	58:29:3002006:69
	Не сформирован

	29
	Пенза
	г. Пенза, ул. Воровского, д. 20
	1958
	05.05.2016
	639,22
	39
	01.09.2025
	475,00
	2 425,00
	58:29:1005014:23
	Сформирован под одним домом

	30
	Пенза
	г. Пенза, ул. Воровского, д. 48
	1952
	10.11.2015
	1 416,03
	66
	31.12.2023
	1 005,00
	2 259,00
	58:29:1005015:37
	Сформирован под одним домом

	31
	Пенза
	г. Пенза, ул. Галетная, д. 34
	1952
	27.02.2012
	419,40
	27
	01.09.2025
	264,00
	673,00
	58:29:3005004:66
	Сформирован под одним домом

	32
	Пенза
	г. Пенза, ул. Галетная, д. 36а
	1952
	27.02.2012
	410,85
	24
	31.12.2023
	263,00
	453,00
	58:29:3005004:68
	Сформирован под одним домом

	33
	Пенза
	г. Пенза, ул. Галетная, д. 38
	1953
	13.12.2012
	411,10
	25
	31.12.2023
	254,00
	511,00
	58:29:3005004:69
	Сформирован под одним домом

	34
	Пенза
	г. Пенза, ул. Депутатская, д. 8
	1963
	29.10.2015
	706,89
	63
	01.09.2025
	533,00
	2 599,00
	58:29:1005012:97
	Сформирован под одним домом

	35
	Пенза
	г. Пенза, ул. Депутатская, д. 10
	1963
	27.12.2016
	822,11
	76
	01.09.2025
	538,00
	1 416,00
	58:29:1005012:12
	Сформирован под одним домом

	36
	Пенза
	г. Пенза, ул. Дорожная, д. 10, к. А
	1987
	27.12.2016
	332,84
	15
	01.09.2025
	349,00
	1 200,00
	58:29:2002002:67
	Сформирован под одним домом

	37
	Пенза
	г. Пенза, ул. Дружбы, д. 2
	1961
	05.12.2013
	285,70
	19
	31.12.2023
	203,00
	2 056,00
	58:29:2003004:11
	Не сформирован

	38
	Пенза
	г. Пенза, проезд. Жемчужный, д. 7
	1961
	26.03.2015
	341,30
	16
	31.12.2023
	277,00
	2 325,00
	58:29:2012004:77
	Не сформирован

	39
	Пенза
	г. Пенза, проезд. Жемчужный, д. 9
	1962
	26.03.2015
	333,40
	26
	31.12.2023
	246,00
	2 325,00
	58:29:2012004:77
	Не сформирован

	40
	Пенза
	г. Пенза, ул. Загородная, д. 5
	1950
	04.07.2013
	86,00
	12
	31.12.2022
	129,00
	457,00
	58:29:3013005:83
	Сформирован под одним домом

	41
	Пенза
	г. Пенза, ул. Замойского, д. 4
	1964
	10.12.2015
	659,45
	53
	31.12.2024
	453,00
	2 070,00
	58:29:4005009:91
	Сформирован под одним домом

	42
	Пенза
	г. Пенза, ул. Измайлова, д. 47
	1960
	15.04.2016
	316,30
	22
	31.12.2024
	244,50
	849,00
	58:29:2009016:40
	Сформирован под одним домом

	43
	Пенза
	г. Пенза, ул. Измайлова, д. 59
	1960
	15.07.2016
	220,20
	27
	01.09.2025
	390,00
	1 602,00
	58:29:2009016:62
	Сформирован под одним домом

	44
	Пенза
	г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 55
	1952
	27.12.2016
	405,20
	27
	01.09.2025
	533,00
	618,00
	58:29:3005004:74
	Сформирован под одним домом

	45
	Пенза
	г. Пенза, ул. Каракозова, д. 2
	1885
	12.12.2014
	405,50
	16
	31.12.2023
	377,00
	2 308,00
	58:29:2012006:51
	Сформирован под одним домом

	46
	Пенза
	г. Пенза, ул. Каракозова, д. 10
	1917
	18.02.2015
	301,00
	18
	31.12.2023
	356,00
	1 391,00
	58:29:2012006:53
	Сформирован под одним домом

	47
	Пенза
	г. Пенза, ул. Кулибина, д. 10
	1965
	10.12.2015
	5 859,75
	363
	31.12.2023
	1 625,00
	4 962,00
	58:29:1005008:25
	Сформирован под одним домом

	48
	Пенза
	г. Пенза, ул. Кураева, д. 28
	1917
	27.12.2016
	224,20
	9
	01.09.2025
	204,00
	1 171,00
	58:29:4004010:115
	Сформирован под одним домом

	49
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ленина, д. 8
	1935
	10.12.2015
	1 634,90
	84
	31.12.2024
	752,00
	2 603,00
	58:29:1005005:18
	Сформирован под одним домом

	50
	Пенза
	г. Пенза, ул. Леонова, д. 13
	1953
	24.04.2014
	715,58
	54
	31.12.2021
	498,00
	1 134,00
	58:29:1005015:136
	Сформирован под одним домом

	51
	Пенза
	г. Пенза, ул. Лесной поселок, д. 4
	1906
	10.12.2015
	153,50
	10
	31.12.2024
	228,00
	900,00
	58:29:2009003:71
	Сформирован под одним домом

	52
	Пенза
	г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 13А
	1962
	03.10.2014
	87,70
	6
	31.12.2023
	146,00
	332 850,00
	58:29:2009013:239
	Не сформирован

	53
	Пенза
	г. Пенза, ул. Лунинская, д. 6
	1961
	10.12.2015
	281,50
	18
	31.12.2024
	340,00
	632,00
	58:29:1005012:26
	Сформирован под одним домом

	54
	Пенза
	г. Пенза, ул. Лунинская, д. 8
	1961
	04.10.2012
	279,10
	12
	31.12.2023
	199,00
	562,00
	58:29:1005012:25
	Сформирован под одним домом

	55
	Пенза
	г. Пенза, ул. Маресьева, д. 114
	1963
	15.04.2016
	165,70
	7
	31.12.2024
	316,00
	1 051,00
	58:29:4002016:10
	Сформирован под одним домом

	56
	Пенза
	г. Пенза, ул. Молодежная, д. 11
	1963
	12.12.2014
	322,40
	26
	31.12.2023
	228,00
	1 455,00
	58:29:1001016:39
	Сформирован под одним домом

	57
	Пенза
	г. Пенза, ул. Молодежная, д. 41
	1964
	05.12.2013
	526,90
	24
	31.12.2023
	630,00
	2 330,00
	58:29:1001016:34
	Сформирован под одним домом

	58
	Пенза
	г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 43а
	1955
	15.04.2016
	669,16
	48
	01.09.2025
	568,00
	1 514,00
	58:29:4005008:57
	Сформирован под одним домом

	59
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 9
	1963
	03.10.2014
	164,40
	21
	31.12.2023
	283,00
	2 430,00
	58:29:2009025:14
	Сформирован под одним домом

	60
	Пенза
	г. Пенза, ул. Осоавиахимовская, д. 14
	1956
	04.10.2012
	500,21
	29
	31.12.2022
	492,00
	1 710,00
	58:29:3016002:26
	Сформирован под одним домом

	61
	Пенза
	г. Пенза, проезд. Павлова, д. 2
	1955
	03.10.2014
	353,10
	19
	31.12.2024
	398,00
	2 537,00
	58:29:1004005:24
	Сформирован под одним домом

	62
	Пенза
	г. Пенза, проезд. Павлова, д. 5
	1955
	03.10.2014
	380,60
	16
	31.12.2023
	377,00
	1 367,00
	58:29:1004005:21
	Сформирован под одним домом

	63
	Пенза
	г. Пенза, проезд. Павлова, д. 6
	1956
	13.12.2012
	403,50
	27
	01.09.2025
	412,00
	1 532,00
	58:29:1004005:84
	Сформирован под одним домом

	64
	Пенза
	г. Пенза, проезд. Павлова, д. 7
	1956
	22.05.2014
	399,00
	15
	31.12.2023
	354,00
	1 111,00
	58:29:1004005:20
	Сформирован под одним домом

	65
	Пенза
	г. Пенза, ул. Павлова, д. 40
	1954
	22.05.2014
	387,90
	13
	31.12.2023
	460,00
	1 831,00
	58:29:1004005:19
	Сформирован под одним домом

	66
	Пенза
	г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 7
	1971
	15.07.2016
	373,80
	22
	01.09.2025
	337,00
	926,00
	58:29:2009023:16
	Сформирован под одним домом

	67
	Пенза
	г. Пенза, ул. Питомниковая 2-я, д. 5
	1951
	22.05.2014
	252,00
	12
	31.12.2023
	427,00
	3 550,00
	58:29:2005013:18
	Сформирован под одним домом

	68
	Пенза
	г. Пенза, ул. Пограничная, д. 32
	1957
	29.10.2015
	507,70
	26
	31.12.2023
	513,00
	673,00
	58:29:3015006:120
	Сформирован под одним домом

	69
	Пенза
	г. Пенза, ул. Пограничная, д. 36
	1956
	10.11.2015
	511,60
	20
	31.12.2023
	309,00
	590,00
	58:29:3015006:121
	Сформирован под одним домом

	70
	Пенза
	г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 19
	1972
	05.05.2016
	246,30
	15
	31.12.2023
	246,70
	888,00
	58:29:2010003:89
	Сформирован под одним домом

	71
	Пенза
	г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 21
	1934
	15.07.2016
	226,40
	7
	01.09.2025
	379,00
	1 315,00
	58:29:2010003:91
	Сформирован под одним домом

	72
	Пенза
	г. Пенза, ул. Пригородная, д. 7
	1962
	04.07.2013
	625,30
	21
	01.09.2025
	544,00
	1 311,00
	58:29:2002005:164
	Сформирован под одним домом

	73
	Пенза
	г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 47
	1959
	24.04.2014
	261,20
	19
	31.12.2023
	276,00
	1 628,00
	58:29:2012001:125
	Сформирован под одним домом

	74
	Пенза
	г. Пенза, ул. Слесарная, д. 4
	1958
	09.02.2016
	403,90
	18
	01.09.2025
	528,00
	1 500,00
	58:29:3005004:31
	Сформирован под одним домом

	75
	Пенза
	г. Пенза, ул. Слесарная, д. 13А
	1952
	18.04.2013
	410,91
	24
	31.12.2023
	251,00
	12 255,00
	58:29:3005004:89
	Не сформирован

	76
	Пенза
	г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 11
	1959
	04.07.2013
	592,10
	34
	01.09.2025
	554,00
	45 232,00
	58:29:3001004:2404
	Не сформирован

	77
	Пенза
	г. Пенза, ул. Сосновая, д. 10
	1956
	15.07.2016
	368,20
	22
	01.09.2025
	286,00
	1 938,00
	58:29:2002005:161
	Сформирован под одним домом

	78
	Пенза
	г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, д. 9
	1900
	18.02.2015
	392,80
	21
	31.12.2023
	285,60
	1 062,00
	58:29:2011002:73
	Сформирован под одним домом

	79
	Пенза
	г. Пенза, ул. Терешковой, д. 26
	1967
	03.10.2014
	50,30
	4
	31.12.2023
	85,00
	100,00
	58:29:3008001:4123
	Сформирован под одним домом

	80
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ударная, д. 20
	1952
	04.07.2013
	379,70
	25
	31.12.2023
	238,00
	 
	 
	Не сформирован

	81
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ударная, д. 23
	1955
	05.12.2013
	724,30
	40
	31.12.2023
	600,00
	3 728,00
	58:29:1005015:142
	Не сформирован

	82
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ударная, д. 34
	1955
	24.04.2014
	732,94
	47
	31.12.2023
	510,00
	2 014,00
	58:29:1005015:91
	Сформирован под одним домом

	83
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ударная, д. 35
	1963
	15.04.2016
	4 740,44
	413
	31.12.2023
	1 580,00
	4 875,00
	58:29:1005008:70
	Сформирован под одним домом

	84
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 2
	1970
	10.12.2015
	5 256,22
	254
	31.12.2024
	1 389,00
	7 043,00
	58:29:1007004:104
	Сформирован под одним домом

	85
	Пенза
	г. Пенза, ул. Урицкого, д. 135
	1892
	03.10.2014
	127,60
	5
	31.12.2023
	218,00
	539,00
	58:29:2011003:132
	Сформирован под одним домом

	86
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ушакова, д. 4
	1956
	15.04.2016
	678,20
	33
	01.09.2025
	475,00
	 
	 
	Не сформирован

	87
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ушакова, д. 6
	1956
	15.04.2016
	323,90
	15
	01.09.2025
	268,80
	1 087,00
	58:29:2002005:198
	Сформирован под одним домом

	88
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ушакова, д. 10
	1955
	10.12.2015
	383,60
	17
	31.12.2024
	272,60
	1 154,00
	58:29:2002005:199
	Сформирован под одним домом

	89
	Пенза
	г. Пенза, ул. Ушакова, д. 12
	1955
	10.12.2015
	680,50
	31
	31.12.2024
	265,00
	 
	 
	Не сформирован

	90
	Пенза
	г. Пенза, ул. Циолковского, д. 11
	1955
	04.10.2012
	708,80
	44
	01.09.2025
	507,00
	2 707,00
	58:29:1005015:92
	Не сформирован

	91
	Пенза
	г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 А
	1962
	20.09.2013
	157,91
	11
	31.12.2023
	171,00
	480,00
	58:29:2014007:26
	Сформирован под одним домом

	92
	Пенза
	г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 6 А
	1957
	29.10.2015
	269,80
	8
	31.12.2023
	514,00
	1 685,00
	58:29:2014007:32
	Не сформирован

	93
	Пенза
	г. Пенза, проезд. Чаадаева 3-й, д. 4
	1960
	27.12.2016
	357,00
	22
	01.09.2025
	290,00
	1 057,00
	58:29:2014006:77
	Сформирован под одним домом

	94
	Пенза
	г. Пенза, ул. Черепановых, д. 3
	1958
	08.10.2015
	393,00
	26
	31.12.2023
	267,00
	1 430,00
	58:29:2002005:167
	Сформирован под одним домом

	95
	Пенза
	г. Пенза, ул. Черепановых, д. 9
	1956
	24.04.2014
	736,30
	31
	31.12.2023
	552,00
	1 293,00
	58:29:2002005:176
	Сформирован под одним домом

	96
	Пенза
	г. Пенза, ул. Чехова, д. 62
	1905
	15.04.2016
	248,93
	12
	01.09.2025
	204,00
	287,00
	58:29:2012005:33
	Сформирован под одним домом

	Итого по городском округу город Кузнецк
	x
	x
	7 593,30
	492
	x
	12 773,10
	27 127,00
	x
	x

	97
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 66
	1946
	29.01.2013
	618,10
	33
	31.12.2019
	402,00
	1 192,00
	58:31:0203090:27
	Сформирован под одним домом

	98
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, пер. Горный, д. 45
	1917
	22.01.2016
	44,50
	3
	31.12.2024
	140,00
	712,00
	58:31:0201298:29
	Сформирован под одним домом

	99
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Жилые дома 830 км ж/д, д. 31
	1905
	30.03.2012
	329,90
	32
	31.12.2019
	578,00
	 
	 
	Не сформирован

	100
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, стр. Жилые дома 831 км ж/д, д. 13
	1918
	24.08.2015
	54,20
	4
	31.12.2022
	127,00
	811,00
	58:31:0301127:130
	Сформирован под одним домом

	101
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, стр. Жилые дома 831 км ж/д, д. 24
	1950
	19.02.2016
	73,00
	7
	31.12.2023
	73,20
	 
	 
	Не сформирован

	102
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, стр. Жилые дома 832 км ж/д, д. 20
	1960
	14.05.2013
	145,90
	8
	31.12.2019
	190,20
	1 221,00
	58:31:0000000:51
	Сформирован под одним домом

	103
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 130
	1918
	18.04.2014
	568,30
	39
	31.12.2020
	902,60
	1 884,00
	58:31:0203081:4
	Сформирован под одним домом

	104
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 170, лит. Б
	1918
	31.05.2013
	164,40
	12
	31.12.2019
	807,00
	2 031,00
	58:31:0203082:34
	Не сформирован

	105
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 167, лит. А А1 А2
	1961
	27.10.2016
	91,30
	4
	31.12.2024
	434,00
	1 037,00
	58:31:0203053:22
	Не сформирован

	106
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, пер. Кирпичный, д. 4
	1966
	29.07.2016
	467,90
	23
	31.12.2024
	681,00
	493,00
	58:31:0201294:220
	Сформирован под одним домом

	107
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 2
	1909
	18.11.2015
	92,60
	2
	31.12.2021
	177,40
	406,00
	58:31:0203027:13
	Сформирован под одним домом

	108
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 250
	1919
	25.07.2013
	131,90
	10
	31.12.2020
	205,70
	603,00
	58:31:0203053:11
	Сформирован под одним домом

	109
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 158Г
	1960
	18.11.2015
	2 214,70
	138
	31.12.2024
	2 995,70
	 
	 
	Не сформирован

	110
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 4
	1940
	02.10.2015
	154,20
	9
	31.12.2024
	241,60
	1 159,00
	58:31:0203251:34
	Сформирован под одним домом

	111
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Пензенская, д. 108
	1958
	16.09.2016
	170,00
	15
	31.12.2024
	297,00
	3 644,00
	58:31:0203116:68
	Сформирован под одним домом

	112
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Пензенская, д. 139А
	1959
	09.12.2015
	142,70
	12
	31.12.2024
	415,00
	 
	 
	Не сформирован

	113
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Пензенская, д. 139Г
	1959
	15.05.2015
	98,70
	8
	31.12.2022
	173,00
	 
	 
	Не сформирован

	114
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Правды, д. 5
	1960
	22.10.2014
	428,10
	34
	31.12.2024
	543,00
	1 470,00
	58:31:0203084:20
	Сформирован под одним домом

	115
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 194
	1946
	02.10.2015
	143,60
	12
	31.12.2023
	289,00
	637,00
	58:31:0203038:7
	Сформирован под одним домом

	116
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 210
	1955
	27.10.2016
	89,80
	11
	31.12.2024
	1 036,00
	301,00
	58:31:0203039:104
	Сформирован под одним домом

	117
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 241
	1929
	19.02.2016
	90,70
	4
	31.12.2023
	90,70
	500,00
	58:31:0203028:20
	Сформирован под одним домом

	118
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 298
	1907
	08.11.2013
	129,90
	11
	31.12.2023
	378,00
	2 357,00
	58:31:0203042:115
	Сформирован под одним домом

	119
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 66, лит. Б
	1959
	22.12.2016
	62,40
	2
	31.12.2023
	100,10
	1 755,00
	58:31:0203035:27
	Сформирован под одним домом

	120
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148
	1946
	08.11.2013
	569,90
	27
	31.12.2020
	568,00
	1 494,00
	58:31:0203090:28
	Сформирован под одним домом

	121
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Фабричная, д. 62
	1939
	21.03.2016
	291,30
	18
	31.12.2024
	373,60
	934,00
	58:31:0203047:425
	Сформирован под одним домом

	122
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Фабричная, д. 62/2
	1941
	31.01.2014
	186,00
	12
	31.12.2020
	236,00
	 
	 
	Не сформирован

	123
	город Кузнецк
	г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 1А
	1975
	22.02.2013
	39,30
	2
	31.12.2019
	318,30
	2 486,00
	58:31:0401131:12
	Сформирован под одним домом

	Итого по Иссинскому муниципальному району
	x
	x
	165,40
	6
	x
	218,40
	456,00
	x
	x

	124
	Исса
	р.п. Исса, ул. Лебедева, д. 32
	1953
	14.12.2015
	165,40
	6
	31.12.2022
	218,40
	456,00
	58:09:0220101:317; 58:09:0220101:316
	Не сформирован

	Итого по Каменскому муниципальному району
	x
	x
	2 780,00
	199
	x
	3 165,60
	22 509,00
	x
	x

	125
	Каменка
	г. Каменка, ул. Заводская, д. 5
	1949
	04.05.2012
	49,00
	2
	31.12.2022
	503,00
	4 627,00
	58:30:040114:15
	Не сформирован

	126
	Каменка
	г. Каменка, ул. Заводская, д. 9
	1933
	27.05.2014
	1 578,50
	100
	31.12.2022
	1 462,80
	11 324,00
	58:30:040114:16
	Не сформирован

	127
	Каменка
	г. Каменка, ул. Индустриальная, д. 3
	1946
	26.01.2015
	421,30
	49
	31.12.2022
	421,70
	1 586,00
	58:30:040107:57
	Сформирован под одним домом

	128
	Каменка
	г. Каменка, ул. Набережная, д. 62
	1920
	16.11.2015
	172,30
	12
	31.12.2022
	345,00
	1 160,00
	58:30:0010301:297
	Сформирован под одним домом

	129
	Каменка
	г. Каменка, ул. Садовая, д. 69
	1961
	26.10.2015
	241,10
	20
	31.12.2022
	199,80
	1 381,00
	58:30:0010623:21
	Сформирован под одним домом

	130
	Каменка
	г. Каменка, ул. Чкалова, д. 8
	1959
	07.08.2015
	317,80
	16
	31.12.2022
	233,30
	2 431,00
	58:30:0040134:54
	Сформирован под одним домом

	Итого по Пачелмскому муниципальному району
	x
	x
	713,50
	35
	x
	921,94
	2 161,00
	x
	x

	131
	Пачелма
	р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 1
	1900
	11.02.2016
	273,90
	17
	31.12.2022
	348,00
	561,00
	58:23:0090401:1232
	Сформирован под одним домом

	132
	п Титово
	п. Титово, ул. Железнодорожные дома, д. 5
	1910
	28.12.2013
	197,70
	8
	31.12.2020
	363,22
	1 000,00
	58:23:0490101:1268
	Сформирован под одним домом

	133
	п Титово
	п. Титово, ул. Железнодорожные дома, д. 6
	1870
	28.12.2013
	241,90
	10
	31.12.2021
	210,72
	600,00
	58:23:0490101:1269
	Сформирован под одним домом

	Итого по Пензенскому муниципальному району
	x
	x
	685,10
	64
	x
	1 134,00
	2 591,00
	x
	x

	134
	жд ст Леонидовка
	ж/д_ст. Леонидовка, ул. Северная, д. 95
	1894
	10.11.2014
	265,80
	21
	31.12.2022
	307,00
	307,00
	58:24:0120401:162
	Сформирован под одним домом

	135
	Золотаревка
	р.п. Золотаревка, ул. Ленина, д. 24
	1931
	29.11.2016
	210,20
	28
	31.12.2024
	433,00
	2 000,00
	58:24:0090109:482
	Сформирован под одним домом

	136
	Золотаревка
	р.п. Золотаревка, ул. Ленина, д. 39
	1928
	29.11.2016
	209,10
	15
	31.12.2024
	394,00
	284,00
	58:24:090107:101
	Сформирован под одним домом

	Итого по Сердобскому муниципальному району
	x
	x
	123,70
	7
	x
	271,50
	342,00
	x
	x

	137
	Сердобск
	г. Сердобск, ул. Чапаева, д. 118
	1917
	10.11.2014
	123,70
	7
	31.12.2022
	271,50
	342,00
	58:32:0020557:17
	Сформирован под одним домом

	Итого по Спасскому муниципальному району
	x
	x
	70,80
	7
	x
	151,40
	1 200,00
	x
	x

	138
	Спасск
	г. Спасск, ул. Чкалова, д. 10
	1965
	08.05.2014
	70,80
	7
	31.12.2022
	151,40
	1 200,00
	58:02:0240205:84
	Сформирован под одним домом

	Итого по Шемышейскому муниципальному району
	x
	x
	384,60
	17
	x
	384,60
	4 652,00
	x
	x

	139
	Шемышейка
	р.п. Шемышейка, ул. Горького, д. 60
	1964
	03.08.2015
	111,20
	3
	31.12.2021
	111,20
	1 328,00
	 
	Не сформирован

	140
	Шемышейка
	р.п. Шемышейка, ул. Северная, д. 2
	1964
	19.10.2016
	111,80
	6
	31.12.2023
	111,80
	1 164,00
	 
	Не сформирован

	141
	Шемышейка
	р.п. Шемышейка, ул. Северная, д. 4
	1964
	19.10.2016
	117,00
	6
	31.12.2023
	117,00
	1 145,00
	 
	Не сформирован

	142
	Шемышейка
	р.п. Шемышейка, ул. Северная, д. 13
	1965
	20.07.2016
	44,60
	2
	31.12.2022
	44,60
	1 015,00
	 
	Не сформирован










Приложение № 2
к региональной адресной
программе "Переселение граждан
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[bookmark: P2774]П Л А Н 
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Всего расселяемая площадь жилых помещений
	Всего стоимость мероприятий по переселению        
	Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений
	Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений

	
	
	
	
	
	выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения 
и предоставление субсидий 
	договоры о развитии застроенной территории 
и комплексном развитии территории
	переселение в свободный жилищный фонд
	приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан 
	
	строительство домов
	приобретение жилых помещений 
у застройщиков
	приобретение жилых помещений у лиц, 
не являющихся застройщиками
	приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан 
	предоставление по договорам социального найма
	предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования
	предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда
	предоставление по договорам мены

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в строящихся домах
	в домах, введенных 
в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	стоимость возмещения
	субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений
	субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом
	расселяемая площадь
	субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном 
и устойчивом развитии территорий 
	расселяемая площадь
	стоимость
	расселяемая площадь
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	стоимость
	площадь
	площадь
	площадь
	площадь

	
	
	кв. м
	руб.
	кв. м
	кв. м
	руб.
	руб.
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	кв.м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	руб.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	 
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. 
в т.ч.:
	65 063,80
	4 716 648 635,10
	14 082,44
	10 787,09
	438 145 981,82
	36 021 965,25
	0,00
	339,40
	0,00
	2 955,95
	0,00
	50 981,36
	63 767,90
	4 242 480 688,03
	49 305,10
	3 566 307 483,68
	3 155,90
	122 228 970,35
	3 560,00
	196 062 393,80
	7 746,90
	357 881 840,20
	0,00
	13 301,70
	0,00
	0,00
	50 466,20

	
	Всего 
по этапу 
2019 года
	7 763,23
	387 204 613,46
	952,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	952,48
	0,00
	6 810,75
	9 379,90
	387 204 613,46
	7 376,60
	326 740 082,93
	1 037,60
	33 196 845,20
	0,00
	0,00
	965,70
	27 267 685,33
	0,00
	1 642,00
	0,00
	0,00
	7 737,90

	1
	Итого 
по городу Сурск (Городищенский муниципальный район)
	91,70
	1 437 674,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91,70
	100,90
	1 437 674,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,90
	1 437 674,43
	0,00
	53,30
	0,00
	0,00
	47,60

	2
	Итого 
по городу 
Кузнецк 
	1 320,40
	57 417 941,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 320,40
	1 847,10
	57 417 941,10
	0,00
	0,00
	1 037,60
	33 196 845,20
	0,00
	0,00
	809,50
	24 221 095,90
	0,00
	418,90
	0,00
	0,00
	1 428,20

	3
	Итого 
по городу 
Пенза 
	6 301,43
	326 740 082,93
	952,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	952,48
	0,00
	5 348,95
	7 376,60
	326 740 082,93
	7 376,60
	326 740 082,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 169,80
	0,00
	0,00
	6 206,80

	4
	Итого 
по городу Каменка (Каменский муниципальный район)
	49,70
	1 608 915,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,70
	55,30
	1 608 915,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,30
	1 608 915,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,30

	
	Всего 
по этапу 
2020 года
	8 867,70
	450 805 347,63
	2 045,65
	1 326,20
	25 951 347,90
	3 146 847,10
	0,00
	0,00
	0,00
	719,45
	0,00
	6 822,05
	8 287,00
	421 707 152,63
	4 605,30
	279 667 894,74
	958,00
	30 834 142,70
	1 670,70
	75 519 493,80
	1 053,00
	35 685 621,39
	0,00
	1 432,60
	0,00
	0,00
	6 854,40

	1
	Итого 
по городу Сурск (Городищенский муниципальный район)
	876,10
	22 331 966,70
	444,60
	444,60
	5 219 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	431,50
	540,80
	17 112 966,70
	0,00
	0,00
	540,80
	17 112 966,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,80
	0,00
	0,00
	480,00

	2
	Итого 
по городу 
Кузнецк 
	1 679,10
	60 501 382,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 679,10
	1 934,20
	60 501 382,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	937,80
	28 702 428,12
	996,40
	31 798 954,73
	0,00
	721,30
	0,00
	0,00
	1 212,90

	3
	Итого 
по городу 
Пенза 
	5 872,90
	350 200 974,98
	1 485,35
	765,90
	19 829 347,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	719,45
	0,00
	4 387,55
	5 394,80
	330 371 627,08
	4 605,30
	279 667 894,74
	0,00
	0,00
	732,90
	46 817 065,68
	56,60
	3 886 666,66
	0,00
	591,70
	0,00
	0,00
	4 803,10

	4
	Итого 
по Титовскому сельсовету (Пачелмский муниципальный район)
	439,60
	17 771 023,10
	115,70
	115,70
	903 000,00
	3 146 847,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	323,90
	417,20
	13 721 176,00
	0,00
	0,00
	417,20
	13 721 176,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,80
	0,00
	0,00
	358,40

	
	Всего 
по этапу 
2021 года
	11 302,72
	709 981 776,98
	3 320,15
	3 105,15
	79 959 143,85
	27 150 875,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215,00
	0,00
	7 982,57
	10 362,90
	602 871 758,13
	7 348,70
	501 169 403,41
	0,00
	0,00
	622,50
	22 298 647,54
	2 391,70
	79 403 707,18
	0,00
	2 152,50
	0,00
	0,00
	8 210,40

	1
	Итого 
по городу Белинский (Белинский муниципальный район)
	187,10
	6 803 888,76
	130,00
	130,00
	1 385 924,00
	3 124 882,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57,10
	88,20
	2 293 081,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88,20
	2 293 081,86
	0,00
	39,90
	0,00
	0,00
	48,30

	2
	Итого 
по Канаевскому сельсовету (Городищенский муниципальный район)
	260,30
	5 637 700,70
	225,30
	225,30
	2 940 000,00
	1 472 595,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	35,00
	1 225 105,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	1 225 105,00
	0,00
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Итого 
по городу 
Кузнецк 
	815,50
	33 638 556,73
	281,10
	281,10
	2 763 700,00
	5 779 854,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534,40
	648,30
	25 095 001,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,20
	4 476 400,00
	519,10
	20 618 601,83
	0,00
	267,30
	0,00
	0,00
	381,00

	4
	Итого 
по городу 
Пенза 
	6 746,22
	540 199 155,04
	1 074,85
	859,85
	39 029 751,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215,00
	0,00
	5 671,37
	7 348,70
	501 169 403,41
	7 348,70
	501 169 403,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 059,90
	0,00
	0,00
	6 288,80

	5
	Итого 
по городу Каменка (Каменский муниципальный район)
	2 699,80
	102 574 793,27
	1 188,90
	1 188,90
	23 494 268,22
	13 131 076,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 510,90
	1 988,30
	65 949 448,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	358,50
	13 684 892,94
	1 629,80
	52 264 555,31
	0,00
	603,60
	0,00
	0,00
	1 384,70

	6
	Итого 
по Леонидовскому сельсовету (Пензенский муниципальный район)
	265,80
	9 184 489,60
	235,40
	235,40
	8 138 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,40
	40,00
	1 046 489,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	1 046 489,60
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Итого 
по городу Сердобск (Сердобский муниципальный район)
	123,70
	3 937 043,38
	56,60
	56,60
	381 500,00
	1 599 669,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67,10
	79,60
	1 955 873,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79,60
	1 955 873,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79,60

	8
	Итого 
по городу Спасск (Спасский муниципальный район)
	70,80
	3 333 249,00
	29,70
	29,70
	428 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,10
	84,00
	2 905 249,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84,00
	2 905 249,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56,00
	0,00
	0,00
	28,00

	9
	Итого 
по рабочему поселку Шемышейка (Шемышейский муниципальный район)
	133,50
	4 672 900,50
	98,30
	98,30
	1 398 000,00
	2 042 794,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,20
	50,80
	1 232 105,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,80
	1 232 105,60
	0,00
	0,00
	0,00
	50,80
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего 
по этапу 
2022 года
	18 308,37
	1 533 289 484,24
	953,35
	907,15
	27 773 436,67
	4 704 054,35
	0,00
	0,00
	0,00
	46,20
	0,00
	17 355,02
	19 901,00
	1 500 811 993,22
	16 978,40
	1 322 036 533,10
	1 160,30
	58 197 982,45
	1 266,80
	98 244 252,46
	495,50
	22 333 225,21
	0,00
	4 177,00
	0,00
	0,00
	15 724,00

	1
	Итого 
по городу 
Кузнецк 
	1 604,80
	87 509 058,54
	362,60
	362,60
	7 157 000,00
	4 704 054,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 242,20
	1 489,00
	75 648 004,19
	0,00
	0,00
	1 160,30
	58 197 982,45
	0,00
	0,00
	328,70
	17 450 021,74
	0,00
	133,50
	0,00
	0,00
	1 355,50

	2
	Итого 
по городу 
Пенза 
	15 982,67
	1 415 644 369,77
	205,65
	159,45
	7 097 436,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,20
	0,00
	15 777,02
	17 992,90
	1 408 546 933,10
	16 978,40
	1 322 036 533,10
	0,00
	0,00
	1 014,50
	86 510 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 912,30
	0,00
	0,00
	14 080,60

	3
	Итого 
по рабочему поселку Исса (Иссинский муниципальный район)
	165,40
	6 310 000,00
	165,40
	165,40
	6 310 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Итого 
по городу Каменка (Каменский муниципальный район)
	30,50
	1 207 473,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,50
	35,60
	1 207 473,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,60
	1 207 473,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,60

	5
	Итого 
по рабочему поселку Пачелма (Пачелмский муниципальный район)
	273,90
	10 021 730,09
	197,40
	197,40
	6 346 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,50
	131,20
	3 675 730,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131,20
	3 675 730,09
	0,00
	131,20
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого 
по рабочему поселку Шемышейка (Шемышейский муниципальный район)
	251,10
	12 596 852,46
	22,30
	22,30
	863 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	228,80
	252,30
	11 733 852,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	252,30
	11 733 852,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	252,30

	
	Всего 
по этапу 
2023 года
	13 267,90
	1 204 325 795,46
	4 082,06
	3 493,14
	193 607 767,75
	1 020 188,80
	0,00
	0,00
	0,00
	588,92
	0,00
	9 185,84
	12 289,10
	1 009 697 838,91
	10 177,60
	875 188 567,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 111,50
	134 509 271,49
	0,00
	3 570,50
	0,00
	0,00
	8 718,60

	1
	Итого 
по городу 
Кузнецк 
	1 579,60
	120 162 476,20
	25,90
	25,90
	486 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 553,70
	1 722,60
	119 676 476,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 722,60
	119 676 476,20
	0,00
	336,60
	0,00
	0,00
	1 386,00

	2
	Итого 
по городу 
Пенза 
	11 269,00
	1 062 502 033,17
	3 903,26
	3 314,34
	187 313 465,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	588,92
	0,00
	7 365,74
	10 177,60
	875 188 567,42
	10 177,60
	875 188 567,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 880,30
	0,00
	0,00
	7 297,30

	3
	Итого 
по рабочему поселку Золотаревка (Пензенский муниципальный район)
	419,30
	21 661 286,09
	152,90
	152,90
	5 808 302,00
	1 020 188,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	266,40
	388,90
	14 832 795,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	388,90
	14 832 795,29
	0,00
	353,60
	0,00
	0,00
	35,30

	
	Всего 
по этапу 
2024 года
	5 553,88
	431 041 617,33
	2 728,75
	1 955,45
	110 854 285,65
	0,00
	0,00
	339,40
	0,00
	433,90
	0,00
	2 825,13
	3 548,00
	320 187 331,68
	2 818,50
	261 505 002,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	729,50
	58 682 329,60
	0,00
	327,10
	0,00
	0,00
	3 220,90

	1
	Итого 
по городу 
Кузнецк 
	593,90
	58 978 329,60
	16,40
	16,40
	296 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	577,50
	729,50
	58 682 329,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	729,50
	58 682 329,60
	0,00
	155,20
	0,00
	0,00
	574,30

	2
	Итого 
по городу 
Пенза 
	4 959,98
	372 063 287,73
	2 712,35
	1 939,05
	110 558 285,65
	0,00
	0,00
	339,40
	0,00
	433,90
	0,00
	2 247,63
	2 818,50
	261 505 002,08
	2 818,50
	261 505 002,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171,90
	0,00
	0,00
	2 646,60





Приложение № 3
к региональной адресной
программе "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на территории Пензенской области
в 2019 - 2025 годах"

[bookmark: P3914]П Л А Н 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Число жителей, планируемых к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Источники финансирования программы
	Справочно:
Расчетная сумма экономии бюджетных средств
	Справочно: 
Возмещение части стоимости жилых помещений

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего:
	в том числе:
	Всего:
	в том числе:
	Всего:
	в том числе:

	
	
	
	
	Собственность граждан
	Муниципальная собственность
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность 
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	
	за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории
	за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд
	
	за счет средств собственников жилых помещений
	за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ)

	
	
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	Всего по  программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.:
	4 009
	2 078
	1 739
	339
	65 063,80
	53 603,65
	11 460,15
	4 716 648 635,10
	2 588 239 819,61
	26 143 503,32
	2 102 265 312,17
	115 347 136,05
	11 880 018,20
	103 467 117,85
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего 
по этапу 
2019 года
	570
	294
	254
	40
	7 763,23
	6 548,84
	1 214,39
	387 204 613,46
	229 075 520,33
	2 313 894,15
	155 815 198,98
	33 339 657,44
	0,00
	33 339 657,44
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого 
по городу Сурск (Городищенский муниципальный район)
	2
	2
	1
	1
	91,70
	46,10
	45,60
	1 437 674,43
	1 423 297,68
	14 376,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого 
по городу Кузнецк
	89
	40
	30
	10
	1 320,40
	1 042,20
	278,20
	57 417 941,10
	45 675 040,15
	461 364,35
	11 281 536,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Итого 
по городу 
Пенза
	476
	251
	222
	29
	6 301,43
	5 410,84
	890,59
	326 740 082,93
	180 384 356,65
	1 822 063,90
	144 533 662,38
	33 339 657,44
	0,00
	33 339 657,44
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Итого 
по городу Каменка (Каменский муниципальный район)
	3
	1
	1
	0
	49,70
	49,70
	0,00
	1 608 915,00
	1 592 825,85
	16 089,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего 
по этапу 
2020 года
	546
	289
	249
	40
	8 867,70
	7 312,83
	1 554,87
	450 805 347,63
	271 413 575,41
	2 741 621,75
	176 650 150,47
	25 182 908,35
	0,00
	25 182 908,35
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого 
по городу Сурск (Городищенский муниципальный район)
	55
	34
	32
	2
	876,10
	826,60
	49,50
	22 331 966,70
	20 119 566,56
	203 227,94
	2 009 172,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого 
по городу Кузнецк
	101
	40
	26
	14
	1 679,10
	1 075,20
	603,90
	60 501 382,85
	57 910 732,63
	584 978,32
	2 005 671,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Итого 
по городу 
Пенза
	372
	201
	179
	22
	5 872,90
	5 012,03
	860,87
	350 200 974,98
	178 149 845,56
	1 799 527,35
	170 251 602,07
	25 182 908,35
	0,00
	25 182 908,35
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Итого 
по Титовскому сельсовету (Пачелмский муниципальный район)
	18
	14
	12
	2
	439,60
	399,00
	40,60
	17 771 023,10
	15 233 430,66
	153 888,14
	2 383 704,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего 
по этапу 
2021 года
	752
	426
	361
	65
	11 302,72
	9 607,55
	1 695,17
	709 981 776,98
	430 311 129,26
	4 346 183,21
	275 324 464,51
	7 525 645,00
	0,00
	7 525 645,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого 
по городу Белинский (Белинский муниципальный район)
	13
	7
	6
	1
	187,10
	175,10
	12,00
	6 803 888,76
	6 211 395,39
	62 741,37
	529 752,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого 
по Канаевскому сельсовету (Городищенский муниципальный район)
	10
	8
	7
	1
	260,30
	225,30
	35,00
	5 637 700,70
	5 581 323,69
	56 377,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Итого 
по городу Кузнецк
	62
	28
	21
	7
	815,50
	621,90
	193,60
	33 638 556,73
	29 170 687,97
	294 646,09
	4 173 222,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Итого 
по городу 
Пенза
	437
	285
	246
	39
	6 746,22
	5 746,35
	999,87
	540 199 155,04
	278 294 644,18
	2 810 732,62
	259 093 778,24
	7 525 645,00
	0,00
	7 525 645,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Итого 
по городу Каменка (Каменский муниципальный район)
	191
	79
	65
	14
	2 699,80
	2 332,70
	367,10
	102 574 793,27
	91 788 368,19
	927 101,24
	9 859 323,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого по Леонидовскому сельсовету (Пензенский муниципальный район)
	21
	8
	7
	1
	265,80
	235,40
	30,40
	9 184 489,60
	9 092 644,70
	91 844,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Итого 
по городу Сердобск (Сердобский муниципальный район)
	7
	4
	4
	0
	123,70
	123,70
	0,00
	3 937 043,38
	3 697 932,99
	37 348,33
	201 762,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Итого 
по городу Спасск (Спасский муниципальный район)
	7
	3
	2
	1
	70,80
	48,80
	22,00
	3 333 249,00
	1 847 957,57
	18 665,73
	1 466 625,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Итого по рабочему поселку Шемышейка (Шемышейский муниципальный район)
	4
	4
	3
	1
	133,50
	98,30
	35,20
	4 672 900,50
	4 626 174,58
	46 725,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего 
по этапу 
2022 года
	991
	504
	410
	94
	18 308,37
	14 710,70
	3 597,67
	1 533 289 484,24
	914 626 785,98
	9 238 654,42
	609 424 043,84
	1 617 138,60
	0,00
	1 617 138,60
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого 
по городу Кузнецк
	103
	54
	50
	4
	1 604,80
	1 489,30
	115,50
	87 509 058,54
	75 685 043,92
	764 495,40
	11 059 519,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого 
по городу 
Пенза
	847
	427
	340
	87
	15 982,67
	12 577,00
	3 405,67
	1 415 644 369,77
	809 495 866,43
	8 176 725,92
	597 971 777,42
	1 617 138,60
	0,00
	1 617 138,60
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Итого по рабочему поселку Исса (Иссинский муниципальный район)
	6
	5
	5
	0
	165,40
	165,40
	0,00
	6 310 000,00
	6 246 900,00
	63 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Итого 
по городу Каменка (Каменский муниципальный район)
	5
	1
	1
	0
	30,50
	30,50
	0,00
	1 207 473,38
	1 195 398,65
	12 074,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Итого по рабочему поселку Пачелма (Пачелмский муниципальный район)
	17
	11
	8
	3
	273,90
	197,40
	76,50
	10 021 730,09
	9 532 693,06
	96 289,83
	392 747,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого по рабочему поселку Шемышейка (Шемышейский муниципальный район)
	13
	6
	6
	0
	251,10
	251,10
	0,00
	12 596 852,46
	12 470 883,92
	125 968,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего 
по этапу 
2023 года
	844
	418
	330
	88
	13 267,90
	10 378,15
	2 889,75
	1 204 325 795,46
	500 680 464,66
	5 057 367,57
	698 587 963,23
	20 613 966,76
	0,00
	20 613 966,76
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого 
по городу Кузнецк
	97
	42
	33
	9
	1 579,60
	1 287,30
	292,30
	120 162 476,20
	62 378 998,37
	630 089,53
	57 153 388,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого 
по городу 
Пенза
	704
	358
	286
	72
	11 269,00
	8 924,15
	2 344,85
	1 062 502 033,17
	421 401 803,54
	4 256 574,73
	636 843 654,90
	20 613 966,76
	0,00
	20 613 966,76
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Итого по рабочему поселку Золотаревка (Пензенский муниципальный район)
	43
	18
	11
	7
	419,30
	166,70
	252,60
	21 661 286,09
	16 899 662,75
	170 703,31
	4 590 920,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего 
по этапу 
2024 года
	306
	147
	135
	12
	5 553,88
	5 045,58
	508,30
	431 041 617,33
	242 132 343,97
	2 445 782,22
	186 463 491,14
	27 067 819,90
	11 880 018,20
	15 187 801,70
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого 
по городу Кузнецк
	40
	22
	17
	5
	593,90
	437,20
	156,70
	58 978 329,60
	23 717 834,36
	239 574,18
	35 020 921,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого 
по городу 
Пенза
	266
	125
	118
	7
	4 959,98
	4 608,38
	351,60
	372 063 287,73
	218 414 509,61
	2 206 208,04
	151 442 570,08
	27 067 819,90
	11 880 018,20
	15 187 801,70
	0,00
	0,00
	0,00





Приложение № 4
к региональной адресной
программе "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на территории Пензенской области
в 2019 - 2025 годах"

[bookmark: P4662]ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

	№ 
п/п
	Наименование муниципального образования
	Расселяемая площадь
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Всего
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Всего

	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Всего по  программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.:
	2 162,88 
	8 009,55 
	9 732,40 
	9 285,99 
	14 864,34 
	18 818,42 
	2 190,22 
	65 063,80 
	148 
	563 
	629 
	598 
	815 
	1 122 
	134 
	4 009 

	 
	Всего 
по этапу 
2019 года 
	2 162,88 
	5 600,35 
	x
	x
	x
	x
	x
	7 763,23 
	148 
	422 
	x
	x
	x
	x
	x
	570 

	1
	Итого по городу Сурск (Городищенский муниципальный район)
	x
	91,70 
	x
	x
	x
	x
	x
	91,70 
	x
	2 
	x
	x
	x
	x
	x
	2 

	2
	Итого по городу Кузнецк
	1 320,40 
	0,00 
	x
	x
	x
	x
	x
	1 320,40 
	89 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	89 

	3
	Итого по городу Пенза
	842,48 
	5 458,95 
	x
	x
	x
	x
	x
	6 301,43 
	59 
	417 
	x
	x
	x
	x
	x
	476 

	4
	Итого по городу Каменка (Каменский муниципальный район)
	x
	49,70 
	x
	x
	x
	x
	x
	49,70 
	x
	3 
	x
	x
	x
	x
	x
	3 

	 
	Всего 
по этапу 
2020 года 
	x
	2 409,20 
	6 458,50 
	x
	x
	x
	x
	8 867,70 
	x
	141 
	405 
	x
	x
	x
	x
	546 

	1
	Итого по городу Сурск (Городищенский муниципальный район)
	x
	444,60 
	431,50 
	x
	x
	x
	x
	876,10 
	x
	27 
	28 
	x
	x
	x
	x
	55 

	2
	Итого по городу Кузнецк
	x
	1 586,50 
	92,60 
	x
	x
	x
	x
	1 679,10 
	x
	99 
	2 
	x
	x
	x
	x
	101 

	3
	Итого по городу Пенза
	x
	0,00 
	5 872,90 
	x
	x
	x
	x
	5 872,90 
	x
	0 
	372 
	x
	x
	x
	x
	372 

	4
	Итого по Титовский сельсовет (Пачелмский муниципальный район)
	x
	378,10 
	61,50 
	x
	x
	x
	x
	439,60 
	x
	15 
	3 
	x
	x
	x
	x
	18 

	 
	Всего 
по этапу 
2021 года 
	x
	x
	3 273,90 
	8 028,82 
	x
	x
	x
	11 302,72 
	x
	x
	224 
	528 
	x
	x
	x
	752 

	1
	Итого по городу Белинский (Белинский муниципальный район)
	x
	x
	159,40 
	27,70 
	x
	x
	x
	187,10 
	x
	x
	10 
	3 
	x
	x
	x
	13 

	2
	Итого по Канаевский сельсовет (Городищенский муниципальный район)
	x
	x
	260,30 
	0,00 
	x
	x
	x
	260,30 
	x
	x
	10 
	0 
	x
	x
	x
	10 

	3
	Итого по городу Кузнецк
	x
	x
	461,90 
	353,60 
	x
	x
	x
	815,50 
	x
	x
	35 
	27 
	x
	x
	x
	62 

	4
	Итого по городу Пенза
	x
	x
	192,30 
	6 553,92 
	x
	x
	x
	6 746,22 
	x
	x
	8 
	429 
	x
	x
	x
	437 

	5
	Итого по городу Каменка (Каменский муниципальный район)
	x
	x
	1 662,40 
	1 037,40 
	x
	x
	x
	2 699,80 
	x
	x
	128 
	63 
	x
	x
	x
	191 

	6
	Итого по Леонидовский сельсовет (Пензенский муниципальный район)
	x
	x
	229,70 
	36,10 
	x
	x
	x
	265,80 
	x
	x
	18 
	3 
	x
	x
	x
	21 

	7
	Итого по городу Сердобск (Сердобский муниципальный район)
	x
	x
	103,60 
	20,10 
	x
	x
	x
	123,70 
	x
	x
	4 
	3 
	x
	x
	x
	7 

	8
	Итого по городу Спасск (Спасский муниципальный район)
	x
	x
	70,80 
	0,00 
	x
	x
	x
	70,80 
	x
	x
	7 
	0 
	x
	x
	x
	7 

	9
	Итого по рабочему поселку Шемышейка (Шемышейский муниципальный район)
	x
	x
	133,50 
	0,00 
	x
	x
	x
	133,50 
	x
	x
	4 
	0 
	x
	x
	x
	4 

	 
	Всего 
по этапу 
2022 года 
	x
	x
	x
	1 257,17 
	12 415,74 
	4 635,46 
	x
	18 308,37 
	x
	x
	x
	70 
	670 
	251 
	x
	991 

	1
	Итого по городу Кузнецк
	x
	x
	x
	362,60 
	1 242,20 
	x
	x
	1 604,80 
	x
	x
	x
	12 
	91 
	x
	x
	103 

	2
	Итого по городу Пенза
	x
	x
	x
	402,47 
	10 944,74 
	4 635,46 
	x
	15 982,67 
	x
	x
	x
	29 
	567 
	251 
	x
	847 

	3
	Итого по рабочему поселку Исса (Иссинский муниципальный район)
	x
	x
	x
	165,40 
	0,00 
	x
	x
	165,40 
	x
	x
	x
	6 
	0 
	x
	x
	6 

	4
	Итого по городу Каменка (Каменский муниципальный район)
	x
	x
	x
	30,50 
	0,00 
	x
	x
	30,50 
	x
	x
	x
	5 
	0 
	x
	x
	5 

	5
	Итого по рабочему поселку Пачелма (Пачелмский муниципальный район)
	x
	x
	x
	273,90 
	0,00 
	x
	x
	273,90 
	x
	x
	x
	17 
	0 
	x
	x
	17 

	6
	Итого по рабочему поселку Шемышейка (Шемышейский муниципальный район)
	x
	x
	x
	22,30 
	228,80 
	x
	x
	251,10 
	x
	x
	x
	1 
	12 
	x
	x
	13 

	 
	Всего 
по этапу 
2023 года 
	x
	x
	x
	x
	2 448,60 
	10 819,30 
	x
	13 267,90 
	x
	x
	x
	x
	145 
	699 
	x
	844 

	1
	Итого по городу Кузнецк
	x
	x
	x
	x
	1 032,80 
	546,80 
	x
	1 579,60 
	x
	x
	x
	x
	65 
	32 
	x
	97 

	2
	Итого по городу Пенза
	x
	x
	x
	x
	1 122,60 
	10 146,40 
	x
	11 269,00 
	x
	x
	x
	x
	54 
	650 
	x
	704 

	3
	Итого по рабочему поселку Золотаревка (Пензенский муниципальный район)
	x
	x
	x
	x
	293,20 
	126,10 
	x
	419,30 
	x
	x
	x
	x
	26 
	17 
	x
	43 

	 
	Всего 
по этапу 
2024 года 
	x
	x
	x
	x
	x
	3 363,66 
	2 190,22 
	5 553,88 
	x
	x
	x
	x
	x
	172 
	134 
	306 

	1
	Итого по городу Кузнецк
	x
	x
	x
	x
	x
	328,50 
	265,40 
	593,90 
	x
	x
	x
	x
	x
	26 
	14 
	40 

	2
	Итого по городу Пенза
	x
	x
	x
	x
	x
	3 035,16 
	1 924,82 
	4 959,98 
	x
	x
	x
	x
	x
	146 
	120 
	266 





