ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 30 декабря 2022 г. | № | 1002-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

О внесении изменений в План реализации государственной

программы Пензенской области "Обеспечение жильем

и коммунальными услугами населения Пензенской области"

на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 217-рП

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.11.2013 № 811-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022  №  217-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

| Председатель Правительства Пензенской области | Н.П. Симонов |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Правительства

Пензенской области

30.12.2022  №  1002-рП

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области"

на очередной финансовый 2022 год

| № основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия | Единица изме-рения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие "Водоотведение" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области" | II –III кв. 2022 года капитальный ремонт сетей водоотведения/капитальный ремонт канализационной насосной станции | км/ед. | - | 0,33 | 0,59 | 0,59/1 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Совершенствование систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие "Реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений в населенных пунктах Пензенской области" | III -IVкв. 2022 года Капитальный ремонт тепловых сооружений | ед. | - | - | 2 | 4 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Чистая вода" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие "Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | I кв. 2022 года - IV кв. 2022 года Капитальный ремонт сетей водоснабжения/ артезианских скважин/ водонапорных башен/ насосных станций/ каптажей/ обустройство санитарно-защитных зон | км/ед./ед./ед./ед./ед. | -/2/4/-/-/- | 9,46/12/36/4/2/7 | 33,8/30/48/5/2/7 | 34,7/36/54/5/4/8 |
| 1.3.2. | Мероприятие "Строительство и реконструкция (модернизация) сетей и сооружений водоснабже-ния в населенных пунктах Пензенской области" | II кв. 2022года Строительство артезианской скважины | ед. | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие "Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов" | I кв. 2022 г. - IV кв. 2022 г. Установка энергосберегающих светильников/ Установка приборов учета | ед./шт. | 64/- | 1020/- | 1655/- | 1997/- |
| 1.4.2. | Мероприятие "Закупка коммунальной техники" | I кв. 2022года- IV кв. 2022 года Приобретение коммунальной техники | ед. | 12 | 75 | 87 | 89 |
| 1.4.3. | Мероприятие "Премирование территорий-победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" | IV кв. 2022 г. Количество победителей | ед. | - | - | - | 21 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие "Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан" | I кв. 2022 г. - IV кв. 2022 г. Количество составленных протоколов по административным правонарушениям/ количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт общего имущества/ количество принятых тарифных решений, шт. | тыс. ед./ ед. | 0,4/8 | 1/40 | 1,9/100 | 2,5/401/413 |
| 1.5.2. | Мероприятие "Предоставление средств бюджета Пензенской области на захоронение умершего (погибшего) почетного гражданина Пензенской области" | II-IV кв. 2022 г. Захоронение умершего (погибшего) почетного гражданина Пензенской области | чел. | - | 1 | 1 | 2 |
| 1.5.5. | Мероприятие "Имущественный взнос Пензенской области в "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области"" | I кв. 2022 г. - IV кв. 2022 г. Доля освоения субсидий от поступившего объема ежеквартальных субсидий | % | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.5.6. | Мероприятие "Аварийный резерв материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | I кв. 2022 г. - IV кв. 2022 г. Количество устраненных ситуаций, которые привели или могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидация их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | ед. | 15 | 45 | 80 | 100 |
| 1.6. (Н05-5) | Региональный проект "Чистая вода" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения" | I-IV кв. 2022 г. Строительство водопровода (в однотрубном исчислении)/ строительство ВЗУ | км/ед. | 1,3 | 2,3 | 8,95 | 9,8/1 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие "Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий в населенных пунктах Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие "Субсидии на строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий в населенных пунктах Пензенской области" | IV кв. 2022 г. Количество реализованных проектов по строительству инженерных коммуникаций | ед. | - | - | - | 1 |
| 2.1.4. | Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры Пензенской области в рамках реализации инфраструктурных проектов" | IV кв. 2022 г. Количество реализованных проектов по строительству объектов дорожной инфраструктуры | ед. | - | - | - | 3 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Реализация проекта по строительству жилья экономического класса" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие "Предоставление гражданам ипотечных займов по стандартам АО "Банк ДОМ.РФ" | II-IV кв. 2022 г. Предоставление ипотечных займов (на первичном и вторичном рынках ипотечного жилищного кредитования и от имени оператора рынка ипотечных кредитов, в которых ООО "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области" выступает контрагентом, за счет средств бюджетных инвестиций, полученных в 2022 году) | ед. | - | 40 | 60 | 123 |
| 2.4. (Н04-2) | Региональный проект "Жилье" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие "Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" | IV кв. 2022 г. Количество выданных субсидий | ед. | - | - | - | 5 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Основное мероприятие "Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие "Осуществление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах, а также в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области" | I кв. 2022 г. - IV кв. 2022 г. Финансирование мероприятий по перечислению субвенций на исполнение государственных полномочий по проведению внеплановых проверок при осуществлении лицензионного контроля предприниматель-ской деятельности по управлению многоквартирными домами в части соблюдения лицензионных требований, %/ количество выданных удостоверений тракториста-машиниста ед./ количество совершенных регистрационных действий, ед./количество проведенных технических осмотров, ед. | %/ед./ед./ед. | -/950/ 1060/2000 | -/2091/2199/ 5903 | -/3136/3830/ 9795 | 100/3820/5200/12489 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на защиту прав граждан-участников долевого строительства" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие "Имущественный взнос Пензенской области в публично-правовую компанию " Фонд развития территорий " на цели, предусмотренные ст.13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | IV кв. 2022 г. Финансирование мероприятий по перечислению субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК " Фонд развития территорий" из бюджета Пензенской области, % | % |  |  |  | 100 |
| 3.2.2. | Мероприятие "Предоставление субсидии в форме имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пензенской области" на обеспечение текущей деятельности" | I кв. 2022 г.- IV кв.2022 г. Финансирование мероприятий по перечислению субсидии в виде имущественного взноса в "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пензенской области" | % | 25 | 50 | 75 | 100 |

______________