	[bookmark: _GoBack][image: Описание: D:\Цветной герб для бланка.png]

	

	

	

	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	30 декабря 2022 г.
	№
	1002-рП

	
г.Пенза



О внесении изменений в План реализации государственной 
программы Пензенской области "Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Пензенской области" 
на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 217-рП
	

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.11.2013 № 811-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022  №  217-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.



	Председатель Правительства Пензенской области
	
   Н.П. Симонов
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Приложение
к распоряжению Правительства
Пензенской области
30.12.2022  №  1002-рП


П Л А Н 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" 
на очередной финансовый 2022 год

	№
основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия 
в соответствии 
с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	[bookmark: Par2]Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
	[bookmark: Par3]Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица изме-рения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	[bookmark: Par6]I квартал
	I полугодие
	9 месяцев
	[bookmark: Par9]год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Основное мероприятие
"Водоотведение"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие
"Капитальный 
ремонт сетей и сооружений водоотведения 
в населенных пунктах Пензенской области"
	II –III кв. 2022 года

капитальный ремонт сетей водоотведения/капитальный ремонт канализационной насосной станции 
	км/ед.
	-
	0,33
	0,59
	0,59/1

	1.2.
	Основное мероприятие "Совершенствование систем теплоснабжения
в населенных пунктах Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Мероприятие
"Реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений
в населенных пунктах Пензенской области"
	III -IVкв. 2022 года

Капитальный ремонт тепловых сооружений
	ед.
	-
	-
	2
	4

	1.3.
	Основное мероприятие
"Чистая вода"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Мероприятие
"Капитальный ремонт 
сетей и сооружений водоснабжения
в населенных пунктах
Пензенской области"




	I кв. 2022 года -
IV кв. 2022 года

Капитальный ремонт сетей водоснабжения/
артезианских скважин/
водонапорных башен/
насосных станций/
каптажей/ обустройство санитарно-защитных зон
	км/ед./ед./ед./ед./ед.
	-/2/4/-/-/-
	9,46/12/36/4/2/7
	33,8/30/48/5/2/7
	34,7/36/54/5/4/8

	1.3.2.
	Мероприятие
"Строительство 
и реконструкция (модернизация) сетей и сооружений водоснабже-ния в населенных пунктах Пензенской области"
	II кв. 2022года

Строительство артезианской скважины
	ед.

	-
	1
	1
	1

	1.4.
	Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Мероприятие "Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов"
	I кв. 2022 г. -
IV кв. 2022 г.

Установка энергосберегающих светильников/
Установка приборов учета
	ед./шт.
	64/-
	1020/-
	1655/-
	1997/-

	1.4.2.
	Мероприятие
"Закупка коммунальной техники"

	I кв. 2022года-
IV кв. 2022 года

Приобретение коммунальной техники
	ед.
	12
	75
	87
	89

	1.4.3.
	Мероприятие
"Премирование территорий-победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области"
	IV кв. 2022 г.


Количество победителей
	ед.
	-
	-
	-
	21

	1.5.
	Основное мероприятие
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Мероприятие
"Создание благоприятных и безопасных условий
проживания граждан"
	I кв. 2022 г. -
IV кв. 2022 г.

Количество составленных протоколов по административным правонарушениям/
количество многоквартирных домов,
в которых произведен капитальный ремонт общего имущества/ количество принятых тарифных решений, шт.
	тыс. ед./ ед.
	0,4/8
	1/40
	1,9/100
	2,5/401/413

	1.5.2.
	Мероприятие
"Предоставление средств бюджета Пензенской области
на захоронение


умершего (погибшего)
почетного гражданина Пензенской области"
	II-IV кв. 2022 г.

Захоронение умершего (погибшего) 

почетного гражданина Пензенской 
области


	чел.
	-
	1
	1
	2

	1.5.5.
	Мероприятие
"Имущественный взнос Пензенской области в "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области""
	I кв. 2022 г. -
IV кв. 2022 г.
Доля освоения субсидий от поступившего объема ежеквартальных субсидий
	%
	70
	70
	70
	70

	1.5.6.
	Мероприятие
"Аварийный резерв материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"
	I кв. 2022 г. -
IV кв. 2022 г.

Количество устраненных ситуаций, которые привели или могут привести к
 нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидация их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской 
области
	ед.
	15
	45
	80
	100

	1.6.
(Н05-5)
	Региональный проект 
"Чистая вода"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Мероприятие "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения"
	I-IV кв. 2022 г. 
Строительство 
водопровода 
(в однотрубном исчислении)/
строительство ВЗУ 
	км/ед.
	1,3
	2,3
	8,95
	9,8/1

	[bookmark: _Hlk65673326]2.
	Подпрограмма 2
"Стимулирование развития жилищного строительства 
в Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	



2.1.
	Основное мероприятие  "Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий в населенных пунктах Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Мероприятие "Субсидии на строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий в населенных пунктах Пензенской области"
	IV  кв. 2022 г.

Количество реализованных проектов по строительству инженерных коммуникаций
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.1.4.
	Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры Пензенской области в рамках реализации инфраструктурных проектов"
	IV  кв. 2022 г.

Количество реализованных проектов по строительству объектов дорожной инфраструктуры
	ед.
	-
	-
	-
	3

	2.2.
	Основное мероприятие "Реализация проекта по строительству жилья экономического класса"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Мероприятие "Предоставление гражданам ипотечных займов по стандартам АО "Банк ДОМ.РФ"
	II-IV  кв. 2022 г.

Предоставление ипотечных займов 
(на первичном и вторичном рынках ипотечного жилищного кредитования и 
от имени оператора рынка ипотечных кредитов, в которых 
ООО "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области" выступает контрагентом, за счет средств бюджетных инвестиций, полученных 
в 2022 году) 
	ед.
	-
	40
	60
	123

	2.4.
(Н04-2)
	Региональный проект
"Жилье"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	Мероприятие
"Субсидии
на мероприятия 
по стимулированию 
программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации"
	IV кв. 2022 г.


Количество выданных субсидий
	ед.
	-
	-
	-
	5

	3.
	Подпрограмма 3
"Государственное регулирование
в жилищной, строительной сферах, а также отношений 
в сфере регионального государственного надзора 
в области технического состояния самоходных машин и других видов техники 
на территории 
Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Основное мероприятие "Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области"

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Мероприятие
"Осуществление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах, а также
в сфере регионального государственного надзора
в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области"
	I кв. 2022 г. -
IV кв. 2022 г.

Финансирование мероприятий по перечислению субвенций на исполнение государственных полномочий по проведению внеплановых проверок при осуществлении лицензионного контроля предприниматель-ской деятельности по управлению многоквартирными домами в части соблюдения лицензионных требований, %/ количество выданных удостоверений тракториста-машиниста ед./ количество совершенных регистрационных действий, ед./количество проведенных технических осмотров, ед.  
	%/ед./ед./ед.
	-/950/
1060/2000
	-/2091/2199/
5903
	-/3136/3830/
9795
	100/3820/5200/12489

	3.2.
	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на защиту прав граждан-участников долевого строительства"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Мероприятие
"Имущественный взнос  Пензенской области 
в публично-правовую компанию 
" Фонд развития территорий " 
на цели, предусмотренные  ст.13.1 Федерального закона 
от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
"О публично-правовой компании 
"Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"
	IV кв. 2022 г.

Финансирование мероприятий по перечислению субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК " Фонд развития территорий" 
из бюджета Пензенской 
области, %
	%
	
	
	
	100

	3.2.2.
	Мероприятие "Предоставление субсидии в форме имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пензенской области" на обеспечение текущей деятельности"
	I кв. 2022 г.- IV кв.2022 г. Финансирование мероприятий по перечислению субсидии в виде имущественного взноса в "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пензенской области"
	%
	25
	50
	75
	100
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