ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 25 декабря 2023 г. | № | 1203-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

Об утверждении паспортов структурных элементов

государственной программы Пензенской области

"Формирование комфортной городской

среды на территории Пензенской области"

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области 
от 28.09.2023 № 848-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области", руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

- Утвердить прилагаемые паспорта структурных элементов государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области":

  - Паспорт регионального проекта, не входящего в состав федеральных и национальных проектов "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

  - Паспорт ведомственного проекта "Благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области" согласно приложению № 2 
к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2024.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы в области государственной политики жилищно-коммунального хозяйства.

| Председатель Правительства Пензенской области | Н.П. Симонов |
| --- | --- |

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Пензенской области

25.12.2023  №  1203-рП

# П А С П О Р Т

# регионального проекта, не входящего в состав федеральных и национальных проектов 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества"

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Увековечение памяти погибших при защите Отечества |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2019 - 31.12.2023) | Этап II (01.01.2024 - 31.12.2027) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Кувайцев Виктор Николаевич |  | первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Панюхин Михаил Анатольевич |  | Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Кудимов Михаил Николаевич |  | Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области |  |  |
| Целевые группы | Муниципальные образования Пензенской области |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Пензенской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" |  |  |
|  | 1.N. | Государственная программа Российской Федерации | Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: "Обустройство воинских захоронений в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, захоронение (перезахоронение) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений | ГП | Ед. | 44 | 2023 | 46 | 46 | 46 | 46 | Возрастания | Да | Да | - |
| 1.2. | Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях | ГП | Ед. | 48 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | Возрастания | Да | Да | - |
| 1.3. | Количество нанесенных на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества | ГП | Ед. | 3658 | 2023 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | Возрастания | Да | Да | - |
| 1.4. | Количество захороненных (перезахороненных) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области | ГП | Ед. | - | 2023 | - | - | - | 1 | Возрастания | Да | Нет | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача: "Обустройство воинских захоронений в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, захоронение (перезахоронение) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений | ГП | Ед. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| 1.2. | Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях | ГП | Ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3. | Количество нанесенных на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества | ГП | Ед. | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3660 | 3660 | 3660 |
| 1.4. | Количество захороненных (перезахороненных) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области | ГП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: "Обустройство воинских захоронений в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, захоронение (перезахоронение) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) воинских захоронений | Х | Ед. | 44 | 2023 | 46 | 46 | 46 | 46 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Да | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений |
| 1.1.1. | Выполнены работы по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Установлено мемориальных знаков на воинских захоронениях | Х | Ед. | 48 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Да | Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях |
| 1.2.1. | Выполнены работы по установке мемориальных знаков на воинских захоронениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Нанесено имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения | Х | Ед. | 3658 | 2023 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Да | Количество нанесенных на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества |
| 1.3.1. | Выполнены работы по нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Захоронено (перезахоронено) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области | Х | Ед. | - | 2023 | - | - | - | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Количество захороненных (перезахороненных) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области |
| 1.4.1. | Выполнены работы по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: "Обустройство воинских захоронений в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, захоронение (перезахоронение) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) воинских захоронений, всего | 840 0503 23 3 01 R2990 | 449,9 | - | - | - | 449,9 |
| 1.1.1. | Бюджет Пензенской области (всего), из них: |  | 432,6 | - | - | - | 432,6 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 398,0 | - | - | - | 398,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 34,6 | - | - | - | 34,6 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 432,6 | - | - | - | 432,6 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 449,9 | - | - | - | 449,9 |
| 1.2. | Установлено мемориальных знаков на воинских захоронениях, всего | 840 0503 23 3 01 R2990 | 26,5 | - | - | - | 26,5 |
| 1.2.1. | Бюджет Пензенской области (всего), из них: |  | 25,4 | - | - | - | 25,4 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 23,4 | - | - | - | 23,4 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 2,0 | - | - | - | 2,0 |
| 1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 25,4 | - | - | - | 25,4 |
| 1.2.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 26,5 | - | - | - | 26,5 |
| 1.3. | Нанесено имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения, всего | 840 0503 23 3 01 R2990 | 2,1 | - | - | - | 2,1 |
| 1.3.1. | Бюджет Пензенской области (всего), из них: |  | 2,0 | - | - | - | 2,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 1,8 | - | - | - | 1,8 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,2 | - | - | - | 0,2 |
| 1.3.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 2,0 | - | - | - | 2,0 |
| 1.3.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 2,1 | - | - | - | 2,1 |
| 1.4. | Захоронено (перезахоронено) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области, всего | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Бюджет Пензенской области (всего), из них: |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | - | - | - | - | - |
| 1.4.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  | 478,4 |  |  |  | 478,4 |
| в том числе: Бюджет Пензенской области |  |  | 460,0 |  |  |  | 460,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 478,4 |  |  |  | 478,4 |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта, 
не входящего в состав федеральных 
и национальных проектов

"Увековечение памяти погибших

при защите Отечества"

П Л А Н 
реализации регионального проекта на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча-ние | предшествен-ники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: "Обустройство воинских захоронений в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, захоронение (перезахоронение) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) воинских захоронений" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х |  | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству воинских захоронений | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) воинских захоронений" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | 449,9 | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству воинских захоронений | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на обустройство и восстановление воинского захоронения" | Х | 31.03.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.06.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) воинских захоронений" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | - | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству воинских захоронений | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на обустройство и восстановление воинского захоронения" | Х | 31.03.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.06.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) воинских захоронений" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | - | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству воинских захоронений | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на обустройство и восстановление воинского захоронения" | Х | 31.03.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.06.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Установлено мемориальных знаков на воинских захоронениях" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х |  | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по установке мемориальных знаков на воинских захоронениях | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Установлено мемориальных знаков на воинских захоронениях" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | 26,5 | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по установке мемориальных знаков на воинских захоронениях | - |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на обустройство и восстановление воинского захоронения" | Х | 31.03.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.06.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | - |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Установлено мемориальных знаков на воинских захоронениях" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | - | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по установке мемориальных знаков на воинских захоронениях | - |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на обустройство и восстановление воинского захоронения" | Х | 31.03.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.06.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | - |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Установлено мемориальных знаков на воинских захоронениях" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | - | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по установке мемориальных знаков на воинских захоронениях | - |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на обустройство и восстановление воинского захоронения" | Х | 31.03.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.06.2026 |  |  | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | - |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Нанесено имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х |  | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по нанесению имен погибших при защите Отечества на воинских захоронениях | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Нанесено имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | 2,1 | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по нанесению имен погибших при защите Отечества на воинских захоронениях | - |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на обустройство и восстановление воинского захоронения" | Х | 31.03.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.06.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | - |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Нанесено имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | - | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по нанесению имен погибших при защите Отечества на воинских захоронениях | - |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на обустройство и восстановление воинского захоронения" | Х | 31.03.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.06.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | - |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Нанесено имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | - | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по нанесению имен погибших при защите Отечества на воинских захоронениях | - |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на обустройство и восстановление воинского захоронения" | Х | 31.03.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.06.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |

_________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Пензенской области

25.12.2023  №  1203-рП

# П А С П О Р Т

# ведомственного проекта "Благоустройство территорий 
муниципальных образований Пензенской области"

1. Основные положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | Благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области |  | Срок реализации проекта | Этап I (-) | Этап II (01.01.2024 - 31.12.2027) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Кувайцев Виктор Николаевич |  | первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области |  |  |
| Руководитель ведомственного проекта | Панюхин Михаил Анатольевич |  | Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области |  |  |
| Администратор ведомственного проекта | Кудимов Михаил Николаевич |  | заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области |  |  |
| Целевые группы | Муниципальные образования Пензенской области |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Пензенской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области" |  |  |
|  | 1.N. | Государственная программа Российской Федерации | - |  |  |

2. Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Признак возрастания/убывания |  | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: "Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вовлечение муниципальных образований для повышения комфортности городской среды и среды сельских поселений на территории Пензенской области | ГП, ВП | Ед. | 18 | 2023 | 18 | 18 | 18 | 18 | Возрастания | Нет |  | Да | - |

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача: "Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вовлечение муниципальных образований для повышения комфортности городской среды и среды сельских поселений на территории Пензенской области | ГП, ВП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: "Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области | Х | Ед. | 18 | 2023 | 18 | 18 | 18 | 18 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Да | Вовлечение муниципальных образований для повышения комфортности городской среды и среды сельских поселений на территории Пензенской области |
| 1.1.1. | Проведение областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реализация проектов благоустройства междворовых территорий городских округов и городских поселений Пензенской области | Х | Ед. | - | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Да | Вовлечение муниципальных образований для повышения комфортности городской среды и среды сельских поселений на территории Пензенской области |
| 1.2.1. | Предоставление городским округам и городским поселениям Пензенской области субсидий на проведение работ по асфальтированию, освещению междворовых территорий, приобретение и монтаж малых архитектурных форм и детских игровых и спортивных площадок на междворовых территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реализация инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области в сфере благоустройства | Х | Ед. | - | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Да | Вовлечение муниципальных образований для повышения комфортности городской среды и среды сельских поселений на территории Пензенской области |
| 1.3.1. | Предоставление муниципальным образованиям Пензенской области субсидий на реализацию инициативных проектов в сфере благоустройства, включающие в себя асфальтирование, освещение территории муниципального образования, приобретение и монтаж малых архитектурных форм и детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования, создание мест накопления твердых коммунальных отходов, проведение комплексного благоустройства дворовых, междворовых, общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: "Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области, всего | 840 0503 15 1 04 71420 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | 30000,0 |
| 1.1.1. | Бюджет Пензенской области (всего), из них: |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | 30000,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | 30000,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | 30000,0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | 30000,0 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | 30000,0 |
| 1.2. | Реализация проектов благоустройства междворовых территорий городских округов и городских поселений Пензенской области, всего |  | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Бюджет Пензенской области (всего), из них: |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Реализация инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области в сфере благоустройства, всего |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Бюджет Пензенской области (всего), из них: |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ: |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | 30000,0 |
| в том числе: Бюджет Пензенской области |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | 30000,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | 30000,0 |

Приложение № 1

к паспорту ведомственного проекта

"Благоустройство территорий 
муниципальных образований

Пензенской области"

П Л А Н 
реализации ведомственного проекта на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: "Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Мероприятия, направленные на благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х |  | Проведение конкурса, заключение соглашения, осуществление приемки выполненных работ, предоставление отчета по благоустройству территорий муниципальных образований Пензенской области | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Мероприятия, направленные на благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | 10000,0 | Проведение конкурса, заключение соглашения, осуществление приемки выполненных работ, предоставление отчета по благоустройству территорий муниципальных образований Пензенской области | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Проведен областной конкурс на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" | Х | 30.06.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Протокол комиссии | - |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на премирование территорий - победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" | Х | 30.09.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Акт выполненных работ / счет-фактура / товарная накладная | - |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении расходов денежной премии" | Х | 31.12.2024 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Мероприятия, направленные на благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | 10000,0 | Проведение конкурса, заключение соглашения, осуществление приемки выполненных работ, предоставление отчета по благоустройству территорий муниципальных образований Пензенской области | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Проведен областной конкурс на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" | Х | 30.06.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Протокол комиссии | - |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на премирование территорий - победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" | Х | 30.09.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Акт выполненных работ / счет-фактура / товарная накладная | - |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении расходов денежной премии" | Х | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Мероприятия, направленные на благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | 10000,0 | Проведение конкурса, заключение соглашения, осуществление приемки выполненных работ, предоставление отчета по благоустройству территорий муниципальных образований Пензенской области | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Проведен областной конкурс на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" | Х | 30.06.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Протокол комиссии | - |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на премирование территорий - победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" | Х | 30.09.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Акт выполненных работ / счет-фактура / товарная накладная | - |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении расходов денежной премии" | Х | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Реализация проектов благоустройства междворовых территорий городских округов и городских поселений Пензенской области" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х |  | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству междворовых территорий городских округов и городских поселений Пензенской области | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Реализация проектов благоустройства междворовых территорий городских округов и городских поселений Пензенской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | - | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству междворовых территорий городских округов и городских поселений Пензенской области | - |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на благоустройство междворовых территорий городских округов и городских поселений Пензенской области" | Х | 30.06.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.09.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | - |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Реализация проектов благоустройства междворовых территорий городских округов и городских поселений Пензенской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | - | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству междворовых территорий городских округов и городских поселений Пензенской области | - |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на благоустройство междворовых территорий городских округов и городских поселений Пензенской области" | Х | 30.06.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.09.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | - |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Реализация инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х |  | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ в рамках реализации инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области в сфере благоустройства | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Реализация инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | - | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ в рамках реализации инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области в сфере благоустройства | - |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на реализацию инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области в сфере благоустройства" | Х | 30.06.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.09.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | - |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2025 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Реализация инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | - | Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ в рамках реализации инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области в сфере благоустройства | - |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на реализацию инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области в сфере благоустройства" | Х | 30.06.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | Х | 30.09.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | - |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)" | Х | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 | - |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту" | Х | 31.12.2026 | - | - | Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | - |

__________