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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	25 декабря 2023 г.
	№ 
	1203-рП

	
г.Пенза



Об утверждении паспортов структурных элементов 
государственной программы Пензенской области 
"Формирование комфортной городской 
среды на территории Пензенской области"

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области 
от 28.09.2023 № 848-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области", руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Утвердить прилагаемые паспорта структурных элементов государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области":
1.1. Паспорт регионального проекта, не входящего в состав федеральных и национальных проектов "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
1.2. Паспорт ведомственного проекта "Благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области" согласно приложению № 2 
к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2024.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы в области государственной политики жилищно-коммунального хозяйства.



	Председатель Правительства Пензенской области
	
  Н.П. Симонов
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Пензенской области
25.12.2023  №  1203-рП


П А С П О Р Т
регионального проекта, не входящего в состав федеральных и национальных проектов 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 


1. Основные положения

	Краткое наименование регионального проекта
	Увековечение памяти погибших при защите Отечества
	Срок реализации проекта
	Этап I
(01.01.2019 - 31.12.2023)
	Этап II
(01.01.2024 - 31.12.2027)

	Куратор регионального проекта
	Кувайцев Виктор Николаевич
	первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области

	Руководитель регионального проекта
	Панюхин Михаил Анатольевич
	Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	Администратор регионального проекта
	Кудимов Михаил Николаевич
	Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	Целевые группы
	Муниципальные образования Пензенской области

	Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Пензенской области (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа
	Государственная программа Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области"

	
	1.N.
	Государственная программа Российской Федерации
	

Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"



2. Показатели регионального проекта 

	№ 
п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Признак "Участие муниципального образования"
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: "Обустройство воинских захоронений в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, захоронение (перезахоронение) останков 
погибших при защите Отечества жителей Пензенской области"

	1.1.
	Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений
	ГП
	Ед.
	44
	2023
	46
	46
	46
	46
	Возрастания
	Да
	Да
	-

	1.2.
	Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях
	ГП
	Ед.
	48
	2023
	50
	50
	50
	50
	Возрастания
	Да
	Да
	-

	1.3.
	Количество нанесенных 
на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества
	ГП
	Ед.
	3658
	2023
	3660
	3660
	3660
	3660
	Возрастания
	Да
	Да
	-

	1.4.
	Количество захороненных (перезахороненных) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области
	ГП
	Ед.
	-
	2023
	-
	-
	-
	1
	Возрастания
	Да
	Нет
	-



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	№ 
п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: "Обустройство воинских захоронений в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, захоронение (перезахоронение) останков погибших 
при защите Отечества жителей Пензенской области"

	1.1.
	Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений
	ГП
	Ед.
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	46
	46
	46

	1.2.
	Количество установленных мемориальных знаков 
на воинских захоронениях
	ГП
	Ед.
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	50
	50
	50

	1.3.
	Количество нанесенных на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества
	ГП
	Ед.
	3658
	3658
	3658
	3658
	3658
	3658
	3658
	3658
	3658
	3660
	3660
	3660

	1.4.
	Количество захороненных (перезахороненных) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ вместе 
с наименованием государственной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) 
по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Признак "Участие муниципального образования"
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Задача: "Обустройство воинских захоронений в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, захоронение (перезахоронение) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области"

	1.1.
	Восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) воинских захоронений
	Х
	Ед.
	44
	2023
	46
	46
	46
	46
	Оказание услуг (выполнение работ)
	РП
	Да
	Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений

	1.1.1.
	Выполнены работы по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений

	1.2.
	Установлено мемориальных знаков 
на воинских захоронениях
	Х
	Ед.
	48
	2023
	50
	50
	50
	50
	Оказание услуг (выполнение работ)
	РП
	Да
	Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях

	1.2.1.
	Выполнены работы по установке мемориальных знаков на воинских захоронениях

	1.3.
	Нанесено имен погибших 
при защите Отечества 
на мемориальные сооружения
	Х
	Ед.
	3658
	2023
	3660
	3660
	3660
	3660
	Оказание услуг (выполнение работ)
	РП
	Да
	Количество нанесенных 
на мемориальные сооружения имен погибших при защите Отечества

	1.3.1.
	Выполнены работы по нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения

	1.4.
	Захоронено (перезахоронено) останков погибших 
при защите Отечества жителей Пензенской области
	Х
	Ед.
	-
	2023
	-
	-
	-
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	РП
	Нет
	Количество захороненных (перезахороненных) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области

	1.4.1.
	Выполнены работы по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества жителей Пензенской области




5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
(ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)
	Объем финансового обеспечения по годам, 
тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача: "Обустройство воинских захоронений в целях увековечения памяти погибших 
при защите Отечества, захоронение (перезахоронение) останков погибших при защите 
Отечества жителей Пензенской области"
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) воинских захоронений, всего
	840 0503 23 3 01 R2990
	449,9
	-
	-
	-
	449,9

	1.1.1.
	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	
	432,6
	-
	-
	-
	432,6

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	398,0
	-
	-
	-
	398,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (справочно)
	
	34,6
	-
	-
	-
	34,6

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	432,6
	-
	-
	-
	432,6

	1.1.2.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	449,9
	-
	-
	-
	449,9

	1.2.
	Установлено мемориальных знаков на воинских захоронениях, всего
	840 0503 23 3 01 R2990
	26,5
	-
	-
	-
	26,5

	1.2.1.
	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	
	25,4
	-
	-
	-
	25,4

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	23,4
	-
	-
	-
	23,4

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (справочно)
	
	2,0
	-
	-
	-
	2,0

	1.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	25,4
	-
	-
	-
	25,4

	1.2.2.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	26,5
	-
	-
	-
	26,5

	1.3.
	Нанесено имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения, всего
	840 0503 23 3 01 R2990
	2,1
	-
	-
	-
	2,1

	1.3.1.
	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	
	2,0
	-
	-
	-
	2,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	1,8
	-
	-
	-
	1,8

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (справочно)
	
	0,2
	-
	-
	-
	0,2

	1.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	2,0
	-
	-
	-
	2,0

	1.3.2.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	2,1
	-
	-
	-
	2,1

	1.4.
	Захоронено (перезахоронено) останков погибших при защите Отечества жителей 
Пензенской области, всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.1.
	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	
	478,4
	
	
	
	478,4

	в том числе:
Бюджет Пензенской области
	
	460,0
	
	
	
	460,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	478,4
	
	
	
	478,4



Приложение № 1
к паспорту регионального проекта, 
не входящего в состав федеральных 
и национальных проектов
"Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества"
       


П Л А Н 
реализации регионального проекта на 2024-2026 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)
	Вид документа
и характеристика
мероприятия (результата)
	Информацион-ная система

	
	
	начало
	оконча-ние
	предшествен-ники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача: "Обустройство воинских захоронений в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, захоронение (перезахоронение) останков погибших 
при защите Отечества жителей Пензенской области"

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) воинских захоронений"
	01.01.2024
	31.12.2027
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ 
и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки 
и оплаты выполненных работ 
по благоустройству воинских захоронений
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) воинских захоронений" 
в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ 
и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	449,9
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству воинских захоронений
	-

	1.1.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на обустройство 
и восстановление воинского захоронения"
	Х
	31.03.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.1.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ (оказание услуг)"
	Х
	30.06.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	-

	1.1.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.1.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"
	Х
	31.12.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) воинских захоронений" 
в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	-
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству воинских захоронений
	-

	1.1.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на обустройство 
и восстановление воинского захоронения"
	Х
	31.03.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.1.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ (оказание услуг)"
	Х
	30.06.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	-

	1.1.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.1.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) воинских захоронений" 
в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	-
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству воинских захоронений
	-

	1.1.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на обустройство 
и восстановление воинского захоронения"
	Х
	31.03.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.1.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ (оказание услуг)"
	Х
	30.06.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	-

	1.1.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.1.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"
	Х
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Установлено мемориальных знаков на воинских захоронениях"
	01.01.2024
	31.12.2027
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по установке мемориальных знаков на воинских захоронениях
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Установлено мемориальных знаков на воинских захоронениях" 
в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	26,5
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по установке мемориальных знаков на воинских захоронениях
	-

	1.2.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на обустройство 
и восстановление воинского захоронения"
	Х
	31.03.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.2.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ (оказание услуг)"
	Х
	30.06.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	-

	1.2.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.2.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"
	Х
	31.12.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Установлено мемориальных знаков на воинских захоронениях" 
в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	-
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по установке мемориальных знаков на воинских захоронениях
	-

	1.2.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на обустройство 
и восстановление воинского захоронения"
	Х
	31.03.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.2.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ (оказание услуг)"
	Х
	30.06.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	-

	1.2.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.2.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Установлено мемориальных знаков на воинских захоронениях" 
в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	-
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по установке мемориальных знаков на воинских захоронениях
	-

	1.2.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на обустройство 
и восстановление воинского захоронения"
	Х
	31.03.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.2.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ (оказание услуг)"
	Х
	30.06.2026
	
	
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	-

	1.2.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.2.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"
	Х
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Нанесено имен погибших 
при защите Отечества 
на мемориальные сооружения"
	01.01.2024
	31.12.2027
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по нанесению имен погибших 
при защите Отечества 
на воинских захоронениях
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Нанесено имен погибших 
при защите Отечества 
на мемориальные сооружения" 
в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	2,1
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по нанесению имен погибших 
при защите Отечества 
на воинских захоронениях
	-

	1.3.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение
 о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на обустройство 
и восстановление воинского захоронения"
	Х
	31.03.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.3.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ (оказание услуг)"
	Х
	30.06.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	-

	1.3.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.3.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"
	Х
	31.12.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Нанесено имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	-
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по нанесению имен погибших 
при защите Отечества 
на воинских захоронениях
	-

	1.3.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на обустройство 
и восстановление воинского захоронения"
	Х
	31.03.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.3.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ (оказание услуг)"
	Х
	30.06.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	-

	1.3.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.3.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Нанесено имен погибших 
при защите Отечества 
на мемориальные сооружения"
 в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	-
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по нанесению имен погибших 
при защите Отечества 
на воинских захоронениях
	-

	1.3.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на обустройство 
и восстановление воинского захоронения"
	Х
	31.03.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.3.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ 
(оказание услуг)"
	Х
	30.06.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	

	1.3.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.3.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"
	Х
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-





_________________
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Пензенской области
  25.12.2023  №  1203-рП

П А С П О Р Т
ведомственного проекта "Благоустройство территорий 
муниципальных образований Пензенской области" 

1. Основные положения

	Краткое наименование ведомственного проекта
	Благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области
	Срок реализации проекта
	Этап I
(-)
	Этап II
(01.01.2024 - 31.12.2027)

	Куратор ведомственного проекта
	Кувайцев Виктор Николаевич
	первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области

	Руководитель ведомственного проекта
	Панюхин Михаил Анатольевич
	Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

	Администратор ведомственного проекта
	Кудимов Михаил Николаевич
	заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства 
и гражданской защиты населения Пензенской области

	Целевые группы
	Муниципальные образования Пензенской области

	Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Пензенской области (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа
	Государственная программа Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области"

	
	1.N.
	Государственная программа Российской Федерации
	

-










2. Показатели ведомственного проекта 

	№ 
п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Признак "Участие муниципального образования"
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	
	
	

	1.
	Задача: "Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Пензенской области"

	1.1.
	Вовлечение муниципальных образований 
для повышения комфортности городской среды и среды сельских поселений 
на территории Пензенской области
	ГП, ВП
	Ед.
	18
	2023
	18
	18
	18
	18
	Возрастания
	Нет
	Да
	-



3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

	№ 
 п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2024 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: "Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Пензенской области"

	1.1.
	Вовлечение муниципальных образований 
для повышения комфортности городской среды и среды сельских поселений 
на территории Пензенской области
	ГП, ВП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18
	18










4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ вместе 
с наименованием государственной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) 
по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Признак "Участие муниципального образования"
	Связь 
с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: "Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Пензенской области"

	1.1.
	Мероприятия, направленные 
на благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области
	Х
	Ед.
	18
	2023
	18
	18
	18
	18
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ВП
	Да
	Вовлечение муниципальных образований 
для повышения комфортности городской среды 
и среды сельских поселений 
на территории Пензенской области

	1.1.1.
	Проведение областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области"

	1.2.
	Реализация проектов благоустройства междворовых территорий городских округов и городских поселений Пензенской области
	Х
	Ед.
	-
	2023
	-
	1
	1
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ВП
	Да
	Вовлечение муниципальных образований 
для повышения комфортности городской среды 
и среды сельских поселений 
на территории Пензенской области

	1.2.1.
	Предоставление городским округам и городским поселениям Пензенской области субсидий на проведение работ по асфальтированию, освещению междворовых территорий, приобретение и монтаж малых архитектурных форм и детских игровых и спортивных площадок на междворовых территориях

	1.3.
	Реализация инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области в сфере благоустройства
	Х
	Ед.
	-
	2023
	-
	1
	1
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ВП
	Да
	Вовлечение муниципальных образований 
для повышения комфортности городской среды 
и среды сельских поселений 
на территории Пензенской области

	1.3.1.
	Предоставление муниципальным образованиям Пензенской области субсидий на реализацию инициативных проектов в сфере благоустройства, включающие в себя асфальтирование, освещение территории муниципального образования, приобретение и монтаж малых архитектурных форм и детских игровых и спортивных площадок 
на территории муниципального образования, создание мест накопления твердых коммунальных отходов, проведение комплексного благоустройства дворовых, междворовых, общественных территорий



5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
(ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача: "Повышение уровня благоустройства территорий 
муниципальных образований Пензенской области"
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятия, направленные на благоустройство территорий муниципальных 
образований Пензенской области, всего
	840 0503 15 1 04 71420
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	-
	30000,0

	1.1.1.
	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	-
	30000,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	-
	-
	-
	-
	30000,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (справочно)
	
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	-
	30000,0

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	-
	30000,0

	1.1.2.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	-
	30000,0

	1.2.
	Реализация проектов благоустройства междворовых территорий городских округов 
и городских поселений Пензенской области, всего
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (справочно)
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Реализация инициативных проектов жителей муниципальных образований 
Пензенской области в сфере благоустройства, всего
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.1.
	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (справочно)
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.2.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:
	
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	-
	30000,0

	в том числе:
Бюджет Пензенской области
	
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	-
	30000,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	-
	30000,0



Приложение № 1
к паспорту ведомственного проекта
"Благоустройство территорий 
муниципальных образований 
Пензенской области"
[bookmark: _GoBack]            


П Л А Н 
реализации ведомственного проекта на 2024-2026 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)
	Вид документа
и характеристика
мероприятия (результата)
	Информационная система

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача: "Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Пензенской области"

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Мероприятия, направленные 
на благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области"
	01.01.2024
	31.12.2027
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	Проведение конкурса, заключение соглашения, осуществление приемки выполненных работ, предоставление отчета 
по благоустройству территорий муниципальных образований Пензенской области
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Мероприятия, направленные 
на благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области" 
в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	10000,0
	Проведение конкурса, заключение соглашения, осуществление приемки выполненных работ, предоставление отчета 
по благоустройству территорий муниципальных образований Пензенской области
	-

	1.1.К.1.
	Контрольная точка "Проведен областной конкурс на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области"
	Х
	30.06.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протокол комиссии
	-

	1.1.К.2.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на премирование территорий - победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области"
	Х
	30.09.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.1.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ / счет-фактура / товарная накладная
	-

	1.1.К.4.
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении расходов денежной премии"
	Х
	31.12.2024
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Мероприятия, направленные 
на благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области" 
в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	10000,0
	Проведение конкурса, заключение соглашения, осуществление приемки выполненных работ, предоставление отчета 
по благоустройству территорий муниципальных образований Пензенской области
	-

	1.1.К.1.
	Контрольная точка "Проведен областной конкурс на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области"
	Х
	30.06.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протокол комиссии
	-

	1.1.К.2.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на премирование территорий - победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области"
	Х
	30.09.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.1.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области

	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ / счет-фактура / товарная накладная
	-

	1.1.К.4.
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении расходов денежной премии"
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Мероприятия, направленные 
на благоустройство территорий муниципальных образований Пензенской области" 
в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	10000,0
	Проведение конкурса, заключение соглашения, осуществление приемки выполненных работ, предоставление отчета 
по благоустройству территорий муниципальных образований Пензенской области
	-

	1.1.К.1.
	Контрольная точка "Проведен областной конкурс на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области"
	Х
	30.06.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протокол комиссии
	-

	1.1.К.2.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на премирование территорий - победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области"
	Х
	30.09.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.1.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ / счет-фактура / товарная накладная
	-

	1.1.К.4.
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении расходов денежной премии"
	Х
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Реализация проектов благоустройства междворовых территорий городских округов 
и городских поселений Пензенской области"
	01.01.2025
	31.12.2027
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству междворовых территорий городских округов 
и городских поселений Пензенской области
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Реализация проектов благоустройства междворовых территорий городских округов 
и городских поселений Пензенской области" 
в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	-
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству междворовых территорий городских округов 
и городских поселений Пензенской области
	-

	1.2.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на благоустройство междворовых территорий городских округов 
и городских поселений Пензенской области"
	Х
	30.06.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.2.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ 
(оказание услуг)"
	Х
	30.09.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	-

	1.2.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.2.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"

	Х
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Реализация проектов благоустройства междворовых территорий городских округов 
и городских поселений Пензенской области" 
в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	-
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ по благоустройству междворовых территорий городских округов 
и городских поселений Пензенской области
	-

	1.2.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования 
на благоустройство междворовых территорий городских округов 
и городских поселений Пензенской области"
	Х
	30.06.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.2.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ 
(оказание услуг)"
	Х
	30.09.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	-

	1.2.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.2.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"
	Х
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Реализация инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области"
	01.01.2025
	31.12.2027
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ 
в рамках реализации инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области 
в сфере благоустройства
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Реализация инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области" 
в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	-
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ 
в рамках реализации инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области 
в сфере благоустройства
	-

	1.3.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования
на реализацию инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области в сфере благоустройства"
	Х
	30.06.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.3.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ 
(оказание услуг)"
	Х
	30.09.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	-

	1.3.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.3.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Реализация инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	-
	Заключение соглашения, муниципального контракта, осуществление приемки и оплаты выполненных работ 
в рамках реализации инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области 
в сфере благоустройства
	-

	1.3.К.1.
	Контрольная точка "Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования
на реализацию инициативных проектов жителей муниципальных образований Пензенской области в сфере благоустройства"
	Х
	30.06.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	-

	1.3.К.2.
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ (оказание услуг)"
	Х
	30.09.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт
	-

	1.3.К.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)"
	Х
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	-

	1.3.К.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту"
	Х
	31.12.2026
	-
	-
	Кудимов М.Н. - заместитель Министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	-
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