Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 - 2023 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 22.04.2016 N 218-пП, от 15.07.2016 N 366-пП, от 13.01.2017 N 5-пП, от 05.07.2017 N 320-пП, от 19.04.2018 N 227-пП, от 08.02.2019 N 67-пП, от 26.08.2019 N 512-пП, от 29.07.2020 N 505-пП, от 30.12.2020 N 963-пП, от 13.12.2021 N 852-пП, от 20.07.2022 N 625-пП, от 18.01.2023 N 20-пП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В рамках реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 N 94-пП "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2021 - 2023 годы

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 05.07.2017 N 320-пП, от 19.04.2018 N 227-пП, от 26.08.2019 N 512-пП, от 29.07.2020 N 505-пП, от 13.12.2021 N 852-пП, от 20.07.2022 N 625-пП)

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ

# Утвержден

постановлением

Правительства Пензенской области

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 - 2023 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.01.2023 N 20-пП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Таблица N 1

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2021 - 2023 годах

| N п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет иных источников | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
|  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по субъекту: |  | Х | Х | Х | 4674937,07 | 4107607,31 | 3975325,60 | 192650 | 6516779012,25 | 0,00 | 19309242,94 | 500000,00 | 0,00 | 6496969769,31 | Х |
| Итого на 2021 год: |  | Х | Х | Х | 993660,10 | 882388,26 | 847553,57 | 42349 | 1109862251,16 | 0,00 | 19309242,94 | 500000,00 | 0,00 | 1090053008,22 | Х |
| Итого по Башмаковскому району: |  | Х | Х | Х | 2156,90 | 1762,80 | 1762,80 | 112 | 5827985,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5827985,98 | Х |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 779,80 | 720,40 | 720,40 | 36 | 3620752,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3620752,58 | 2021 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 441,10 | 303,40 | 303,40 | 5 | 902577,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902577,92 | 2021 |
| 3 | с. Марат, ул. Мира, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 266,00 | 206,00 | 206,00 | 22 | 215776,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215776,76 | 2021 |
| 4 | с. Марат, ул. Мира, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 266,00 | 206,00 | 206,00 | 22 | 212489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212489,73 | 2021 |
| 5 | с. Соседка, ул. Базарная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 404,00 | 327,00 | 327,00 | 27 | 876388,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876388,99 | 2021 |
| Итого по Бековскому району: |  | Х | Х | Х | 822,60 | 737,80 | 737,80 | 19 | 123011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123011,00 | Х |
| 6 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 410,80 | 368,40 | 368,40 | 10 | 61396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61396,00 | 2021 |
| 7 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 411,80 | 369,40 | 369,40 | 9 | 61615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61615,00 | 2021 |
| Итого по Белинскому району: |  | Х | Х | Х | 2964,37 | 2569,50 | 2569,50 | 129 | 3355722,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3355722,42 | Х |
| 8 | г. Белинский, ул. Колычевская, д. 122А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 2171,70 | 1995,30 | 1995,30 | 76 | 1971748,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1971748,55 | 2021 |
| 9 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 315,17 | 266,30 | 266,30 | 28 | 61330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61330,00 | 2021 |
| 10 | г. Белинский, ул. Тамбовская, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 477,50 | 307,90 | 307,90 | 25 | 1322643,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1322643,87 | 2021 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | Х | Х | Х | 8414,50 | 7420,80 | 7420,80 | 314 | 11031480,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11031480,53 | Х |
| 11 | п. Полевой, ул. Нефтяников, д. 2 | Специальный счет | 1966 | 2 | 723,00 | 623,60 | 623,60 | 38 | 251951,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251951,70 | 2021 |
| 12 | с. Грабово, ул. Заводская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 431,80 | 385,40 | 385,40 | 17 | 811405,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811405,16 | 2021 |
| 13 | с. Грабово, ул. Майская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 400,80 | 283,30 | 283,30 | 11 | 204737,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204737,11 | 2021 |
| 14 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 338,70 | 237,60 | 237,60 | 22 | 1263829,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263829,52 | 2021 |
| 15 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 1404,90 | 1308,40 | 1308,40 | 68 | 4013616,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4013616,42 | 2021 |
| 16 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 5 | 5115,30 | 4582,50 | 4582,50 | 158 | 4485940,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4485940,62 | 2021 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | Х | Х | Х | 45214,36 | 41912,74 | 41734,14 | 2297 | 69895434,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69895434,26 | Х |
| 17 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2791,31 | 2596,30 | 2596,30 | 151 | 11091063,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11091063,71 | 2021 |
| 18 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2181,66 | 2038,17 | 2038,17 | 116 | 8254037,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8254037,22 | 2021 |
| 19 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2202,90 | 2059,20 | 2059,20 | 110 | 8842452,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8842452,60 | 2021 |
| 20 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2471,70 | 2328,20 | 2328,20 | 151 | 3248970,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3248970,46 | 2021 |
| 21 | г. Заречный, ул. Братская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2480,72 | 2058,25 | 2058,25 | 92 | 10324881,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10324881,16 | 2021 |
| 22 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2167,68 | 2024,03 | 2024,03 | 116 | 8096974,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8096974,39 | 2021 |
| 23 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2167,14 | 2024,29 | 2024,29 | 128 | 3795326,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3795326,37 | 2021 |
| 24 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2427,80 | 2280,80 | 2280,80 | 127 | 3305292,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3305292,72 | 2021 |
| 25 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3678,13 | 3434,53 | 3434,53 | 195 | 3791459,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3791459,47 | 2021 |
| 26 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3670,44 | 3429,98 | 3429,98 | 174 | 2500993,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500993,21 | 2021 |
| 27 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 5730,74 | 5366,65 | 5366,65 | 268 | 5056935,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5056935,66 | 2021 |
| 28 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 33 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3062,60 | 2775,90 | 2775,90 | 126 | 1302069,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1302069,29 | 2021 |
| 29 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2947,29 | 2750,47 | 2750,47 | 157 | 79436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79436,00 | 2021 |
| 30 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2152,60 | 2005,90 | 2005,90 | 118 | 67126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67126,00 | 2021 |
| 31 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2152,45 | 2005,67 | 2005,67 | 120 | 65855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65855,00 | 2021 |
| 32 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2929,2 | 2734,4 | 2555,8 | 148 | 72561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72561,00 | 2021 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | Х | Х | Х | 122344,99 | 98132,16 | 91636,64 | 4312 | 80203562,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80203562,85 | Х |
| 33 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 1462,90 | 1363,90 | 1363,90 | 59 | 3195889,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3195889,25 | 2021 |
| 34 | г. Кузнецк, ул. 354-ой Стрелковой Дивизии, д. 17 | Специальный счет | 1999 | 9 | 6455,80 | 4621,00 | 4621,00 | 202 | 1556912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1556912,00 | 2021 |
| 35 | г. Кузнецк, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 9 | 4058,00 | 2908,70 | 2908,70 | 147 | 1654321,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1654321,36 | 2021 |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4636,00 | 3336,00 | 3336,00 | 217 | 5776764,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5776764,38 | 2021 |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3509,50 | 3273,90 | 2474,20 | 140 | 111961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111961,00 | 2021 |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2603,10 | 1745,90 | 1745,90 | 130 | 5259230,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5259230,23 | 2021 |
| 39 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2489,20 | 2165,60 | 1479,50 | 80 | 2722270,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2722270,76 | 2021 |
| 40 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 118 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 563,80 | 509,20 | 509,20 | 25 | 2785604,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2785604,29 | 2021 |
| 41 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 10 | 13170,40 | 11796,22 | 11399,20 | 473 | 4938058,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4938058,54 | 2021 |
| 42 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3936,10 | 3100,40 | 3100,40 | 143 | 3008436,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3008436,50 | 2021 |
| 43 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 152 | Специальный счет | 1986 | 9 | 10513,80 | 9517,40 | 9213,30 | 457 | 3217469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3217469,00 | 2021 |
| 44 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1д | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 536,10 | 454,60 | 454,60 | 27 | 2053060,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2053060,64 | 2021 |
| 45 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 3 | 2774,80 | 1805,90 | 1805,90 | 77 | 2502154,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2502154,09 | 2021 |
| 46 | г. Кузнецк, ул. Городок Нефтебазы, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 750,00 | 730,80 | 730,80 | 32 | 1646853,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1646853,36 | 2021 |
| 47 | г. Кузнецк, ул. Городок Нефтебазы, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 750,00 | 736,10 | 736,10 | 31 | 1657008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1657008,59 | 2021 |
| 48 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 23А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2958,20 | 2288,90 | 1503,40 | 75 | 2654187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2654187,50 | 2021 |
| 49 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 105 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 5 | 3707,84 | 2447,24 | 2299,04 | 98 | 2316226,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2316226,73 | 2021 |
| 50 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 163 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5431,40 | 3352,40 | 2491,50 | 89 | 72422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72422,00 | 2021 |
| 51 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 3707,45 | 2584,90 | 2584,90 | 110 | 3025941,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3025941,99 | 2021 |
| 52 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 62 | Специальный счет | 1965 | 4 | 2574,70 | 2359,80 | 1501,40 | 72 | 915597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915597,00 | 2021 |
| 53 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 211 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1536,40 | 1287,30 | 1044,70 | 43 | 3880028,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3880028,97 | 2021 |
| 54 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 1Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 3 | 1277,20 | 1199,10 | 1199,10 | 56 | 47118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47118,00 | 2021 |
| 55 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 9А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 3 | 1958,40 | 1276,00 | 1276,00 | 70 | 1627712,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1627712,85 | 2021 |
| 56 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 11А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 3 | 2038,40 | 1286,30 | 1286,30 | 64 | 2741246,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2741246,75 | 2021 |
| 57 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 53 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4320,50 | 3204,60 | 3204,60 | 131 | 1080529,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080529,10 | 2021 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 57 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2082,07 | 1537,97 | 1446,97 | 125 | 3055583,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3055583,04 | 2021 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 697,70 | 649,00 | 649,00 | 34 | 1524441,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1524441,72 | 2021 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 1324,50 | 626,10 | 626,10 | 39 | 1779315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1779315,80 | 2021 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 1356,70 | 1315,70 | 1315,70 | 70 | 33088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33088,00 | 2021 |
| 62 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 3642,33 | 2552,53 | 2552,53 | 120 | 93999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93999,00 | 2021 |
| 63 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 811,10 | 762,30 | 762,30 | 55 | 1833869,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1833869,82 | 2021 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 788,90 | 728,20 | 728,20 | 37 | 80935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80935,00 | 2021 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3694,60 | 3137,40 | 3043,60 | 130 | 1420232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1420232,50 | 2021 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | Специальный счет | 1966 | 4 | 2288,70 | 1278,70 | 1278,70 | 47 | 255148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255148,00 | 2021 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 113 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 3 | 1615,60 | 1599,90 | 1599,90 | 65 | 2602170,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2602170,05 | 2021 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 112 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4023,80 | 3120,00 | 3120,00 | 151 | 807918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807918,6 | 2021 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 11209,70 | 10474,20 | 9246,00 | 347 | 4691682,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4691682,95 | 2021 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Шевченко, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 3 | 1089,30 | 998,00 | 998,00 | 44 | 1578173,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1578173,49 | 2021 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | 627025,50 | 566946,34 | 543131,77 | 28571 | 616072403,35 | 0,00 | 16867464,53 | 500000,00 | 0,00 | 598704938,82 | Х |
| 71 | г. Пенза, ул. Территория Блокпост 720 км, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 406,10 | 370,40 | 370,40 | 22 | 806951,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806951,79 | 2021 |
| 72 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 470,00 | 469,10 | 469,10 | 20 | 3341577,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3341577,47 | 2020 |
| 73 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 14А | Специальный счет | 1965 | 5 | 3888,90 | 3576,90 | 3576,90 | 174 | 1296295,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1296295,22 | 2021 |
| 74 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2345,13 | 2223,13 | 2223,13 | 158 | 2821347,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2821347,41 | 2021 |
| 75 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2856,00 | 2626,00 | 2626,00 | 110 | 1175971,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1175971,36 | 2021 |
| 76 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3407,40 | 3219,20 | 3219,20 | 209 | 2129749,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2129749,47 | 2021 |
| 77 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3550,90 | 3367,90 | 3311,40 | 230 | 3023840,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3023840,30 | 2021 |
| 78 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 8198,30 | 7657,40 | 7391,20 | 364 | 6176162,77 | 0,00 | 871686,93 | 0,00 | 0,00 | 5304475,84 | 2021 |
| 79 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 156 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 9 | 4247,70 | 3739,30 | 3739,30 | 165 | 1071827,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1071827,49 | 2021 |
| 80 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 309,80 | 276,80 | 276,80 | 24 | 130604,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130604,28 | 2021 |
| 81 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 320,40 | 299,80 | 299,80 | 23 | 129034,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129034,52 | 2021 |
| 82 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 627,80 | 585,00 | 585,00 | 47 | 25342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25342,00 | 2021 |
| 83 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 605,70 | 563,90 | 563,90 | 45 | 25326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25326,00 | 2021 |
| 84 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 261,10 | 230,50 | 230,50 | 13 | 22448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22448,00 | 2021 |
| 85 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 296,70 | 276,30 | 276,30 | 14 | 22542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22542,00 | 2021 |
| 86 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 347,70 | 327,60 | 327,60 | 21 | 1197640,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1197640,37 | 2021 |
| 87 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1615,80 | 1591,80 | 1591,80 | 66 | 2461651,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2461651,32 | 2021 |
| 88 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 301,80 | 269,90 | 269,90 | 15 | 698165,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698165,53 | 2021 |
| 89 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 299,20 | 276,30 | 276,30 | 15 | 237338,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237338,58 | 2021 |
| 90 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 783,76 | 734,66 | 734,66 | 58 | 1164073,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1164073,80 | 2021 |
| 91 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 630,30 | 581,40 | 581,40 | 24 | 25135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25135,00 | 2021 |
| 92 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 1/20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 618,90 | 570,10 | 570,10 | 35 | 25182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25182,00 | 2021 |
| 93 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 189,40 | 164,78 | 164,78 | 12 | 831083,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831083,83 | 2021 |
| 94 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 178,10 | 154,95 | 154,95 | 8 | 925990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925990,00 | 2021 |
| 95 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 185,00 | 160,95 | 160,95 | 11 | 903371,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903371,32 | 2021 |
| 96 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 172,10 | 149,73 | 149,73 | 4 | 888529,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888529,92 | 2021 |
| 97 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 172,40 | 149,99 | 149,99 | 10 | 891464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891464,45 | 2021 |
| 98 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 179,70 | 156,34 | 156,34 | 13 | 845552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845552,00 | 2021 |
| 99 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 173,40 | 150,86 | 150,86 | 12 | 869063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869063,45 | 2021 |
| 100 | г. Пенза, проезд Макаренко 1-й, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 306,80 | 285,70 | 285,70 | 19 | 1257307,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1257307,09 | 2021 |
| 101 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 303,00 | 281,40 | 281,40 | 17 | 1085707,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1085707,56 | 2021 |
| 102 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 621,90 | 566,30 | 566,30 | 33 | 882931,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882931,99 | 2021 |
| 103 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 448,80 | 412,20 | 412,20 | 21 | 162257,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162257,82 | 2021 |
| 104 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1240,90 | 1109,20 | 1109,20 | 176 | 1857627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1857627,60 | 2021 |
| 105 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1250,80 | 1106,80 | 1106,80 | 31 | 2246940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2246940,96 | 2021 |
| 106 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 3 | 1073,70 | 920,80 | 920,80 | 20 | 1555669,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1555669,31 | 2021 |
| 107 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 26 | 1234118,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1234118,82 | 2021 |
| 108 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1252,83 | 1206,43 | 1206,43 | 149 | 2904565,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2904565,72 | 2021 |
| 109 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 634,50 | 591,70 | 591,70 | 27 | 1282247,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1282247,42 | 2021 |
| 110 | г. Пенза, ул. 8 марта, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 9 | 16741,05 | 14853,05 | 14791,95 | 992 | 11940259,71 | 0,00 | 1578093,79 | 0,00 | 0,00 | 10362165,92 | 2021 |
| 111 | г. Пенза, ул. Башмаковская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 227,00 | 197,00 | 197,00 | 21 | 1122741,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1122741,32 | 2021 |
| 112 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 2 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3000,00 | 2610,00 | 2610,00 | 188 | 688414,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688414,52 | 2021 |
| 113 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1583,70 | 1377,82 | 1377,82 | 79 | 1970366,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1970366,30 | 2021 |
| 114 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 39 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3000,00 | 2610,00 | 2610,00 | 200 | 733347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733347,07 | 2021 |
| 115 | г. Пенза, ул. Вадинская, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 2216,70 | 1956,70 | 1956,70 | 115 | 1756285,67 | 0,00 | 225441,97 | 0,00 | 0,00 | 1530843,70 | 2021 |
| 116 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 85 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 3 | 1713,70 | 793,20 | 745,80 | 28 | 3058092,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3058092,53 | 2021 |
| 117 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 508,22 | 467,22 | 467,22 | 24 | 40210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40210,00 | 2021 |
| 118 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 440,60 | 391,40 | 391,40 | 32 | 38301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38301,00 | 2021 |
| 119 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 14 | 4945,79 | 4144,99 | 4144,99 | 184 | 4789201,97 | 0,00 | 693614,37 | 0,00 | 0,00 | 4095587,60 | 2021 |
| 120 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 23 | Специальный счет | 1964 | 5 | 2188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 188 | 766700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766700,00 | 2021 |
| 121 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3447,70 | 3184,30 | 3184,30 | 183 | 77597,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77597,06 | 2021 |
| 122 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3480,50 | 3168,50 | 3168,50 | 169 | 2156410,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2156410,15 | 2021 |
| 123 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3485,80 | 3222,30 | 3222,30 | 167 | 117917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117917,00 | 2021 |
| 124 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 39 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3924,70 | 3612,70 | 3612,70 | 187 | 1120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1120000,00 | 2021 |
| 125 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 41 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3938,30 | 3626,30 | 3626,30 | 179 | 949532,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949532,85 | 2021 |
| 126 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 45 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3938,20 | 3625,60 | 3625,60 | 195 | 971232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971232,60 | 2021 |
| 127 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 47 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3916,30 | 3604,30 | 3604,30 | 163 | 1359999,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1359999,32 | 2021 |
| 128 | г. Пенза, ул. Галетная/Стрелочная, д. 40/18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 341,20 | 300,90 | 300,90 | 18 | 678461,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678461,90 | 2021 |
| 129 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3194,10 | 2778,87 | 2778,87 | 188 | 4116203,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4116203,63 | 2021 |
| 130 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3649,80 | 3175,33 | 3175,33 | 189 | 121800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121800,00 | 2021 |
| 131 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 8 | Специальный счет | 1963 | 5 | 3590,50 | 3590,50 | 3590,50 | 195 | 1202397,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1202397,27 | 2021 |
| 132 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3649,10 | 3174,72 | 3174,72 | 212 | 121857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121857,00 | 2021 |
| 133 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3016,15 | 2624,05 | 2624,05 | 248 | 1992815,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1992815,63 | 2021 |
| 134 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3368,80 | 2930,86 | 2075,96 | 132 | 1441158,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1441158,02 | 2021 |
| 135 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2597,20 | 2259,56 | 2223,06 | 142 | 2973050,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2973050,49 | 2021 |
| 136 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2593,80 | 2256,61 | 2231,61 | 131 | 3644901,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3644901,77 | 2021 |
| 137 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 3 | 1378,40 | 1254,50 | 1063,50 | 37 | 4807760,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4807760,12 | 2021 |
| 138 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 3 | 1394,77 | 1290,37 | 996,57 | 34 | 4422715,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4422715,99 | 2021 |
| 139 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 16А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 347,20 | 326,10 | 326,10 | 18 | 574059,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574059,83 | 2021 |
| 140 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 344,00 | 323,50 | 323,50 | 18 | 972145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972145,82 | 2021 |
| 141 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 876,20 | 876,20 | 876,20 | 33 | 1228728,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1228728,50 | 2021 |
| 142 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 388,90 | 338,34 | 338,34 | 21 | 1971906,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1971906,55 | 2021 |
| 143 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 11/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2539,40 | 2209,28 | 2209,28 | 121 | 3489919,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3489919,30 | 2021 |
| 144 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 14/10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2548,20 | 2216,93 | 2216,93 | 123 | 44308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44308,00 | 2021 |
| 145 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2541,15 | 2210,80 | 1838,60 | 174 | 44801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44801,00 | 2021 |
| 146 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1269,50 | 1104,47 | 1104,47 | 68 | 1461766,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1461766,06 | 2021 |
| 147 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1289,80 | 1122,13 | 1122,13 | 60 | 1442933,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1442933,13 | 2021 |
| 148 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 2014,28 | 1844,48 | 1844,48 | 70 | 3848720,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3848720,28 | 2021 |
| 149 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 884,60 | 768,40 | 768,40 | 47 | 22782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22782,00 | 2021 |
| 150 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2626,93 | 2477,50 | 2477,50 | 144 | 1411842,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411842,86 | 2021 |
| 151 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1364,56 | 1241,30 | 1202,30 | 62 | 3778258,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778258,02 | 2021 |
| 152 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2971,40 | 2804,60 | 1489,40 | 88 | 2449133,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2449133,84 | 2021 |
| 153 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 692,60 | 644,20 | 644,20 | 41 | 996469,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996469,20 | 2021 |
| 154 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1465,20 | 1367,90 | 1295,90 | 55 | 1724706,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1724706,44 | 2021 |
| 155 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 1446,70 | 1337,80 | 1337,80 | 79 | 3433557,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3433557,76 | 2021 |
| 156 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 675,30 | 633,40 | 633,40 | 40 | 2143768,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2143768,66 | 2021 |
| 157 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 43В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 452,20 | 411,20 | 411,20 | 27 | 1453356,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1453356,50 | 2021 |
| 158 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 461,50 | 420,70 | 420,70 | 23 | 1342854,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1342854,59 | 2021 |
| 159 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 57А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 425,90 | 386,70 | 386,70 | 27 | 1402264,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1402264,57 | 2021 |
| 160 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 80 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 5157,50 | 4796,10 | 4599,00 | 221 | 1660961,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1660961,53 | 2021 |
| 161 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 95 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1281,90 | 1115,25 | 885,45 | 47 | 38299,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38299,14 | 2021 |
| 162 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1364,60 | 1271,70 | 1232,60 | 56 | 1995463,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1995463,84 | 2021 |
| 163 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1300,60 | 1131,52 | 1131,52 | 66 | 38309,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38309,04 | 2021 |
| 164 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2675,80 | 2536,10 | 2372,20 | 165 | 48194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48194,20 | 2021 |
| 165 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1546,4 | 1448,1 | 1303,6 | 66 | 83000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83000,00 | 2021 |
| 166 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2815,80 | 2582,80 | 2507,50 | 120 | 41873,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41873,04 | 2021 |
| 167 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2692,78 | 2383,18 | 2383,18 | 206 | 1350326,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350326,32 | 2021 |
| 168 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1368,80 | 1271,50 | 1227,70 | 60 | 3909558,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3909558,61 | 2021 |
| 169 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2557,89 | 2411,39 | 2411,39 | 195 | 1764654,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1764654,30 | 2021 |
| 170 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 4 | 930,60 | 841,90 | 841,90 | 44 | 2255945,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2255945,79 | 2021 |
| 171 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 73 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3189,17 | 2994,17 | 2396,77 | 178 | 7511337,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7511337,83 | 2021 |
| 172 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3848,60 | 3536,60 | 3536,60 | 184 | 2173529,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2173529,79 | 2021 |
| 173 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 19 | Специальный счет | 1966 | 5 | 2848,10 | 2614,10 | 2614,10 | 142 | 850065,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850065,30 | 2021 |
| 174 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 13060,80 | 10939,00 | 10939,00 | 492 | 10394672,77 | 0,00 | 1450238,64 | 0,00 | 0,00 | 8944434,13 | 2021 |
| 175 | г. Пенза, ул. Кирова/Замойского, д. 1/17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 6 | 3061,70 | 2796,00 | 2140,20 | 85 | 6225205,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6225205,94 | 2021 |
| 176 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 57 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 860,20 | 549,10 | 549,10 | 1 | 6465796,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6465796,01 | 2021 |
| 177 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 71 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 5 | 6259,30 | 5764,10 | 4461,00 | 151 | 61096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61096,00 | 2021 |
| 178 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 186,92 | 179,10 | 179,10 | 16 | 709060,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709060,91 | 2021 |
| 179 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 426,10 | 386,10 | 386,10 | 21 | 51255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51255,00 | 2021 |
| 180 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1403,90 | 1288,30 | 1288,30 | 52 | 4633205,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4633205,58 | 2021 |
| 181 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1167,60 | 1094,90 | 936,40 | 52 | 4124686,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4124686,29 | 2021 |
| 182 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2817,37 | 2624,73 | 2553,33 | 193 | 44625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44625,00 | 2021 |
| 183 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 605,80 | 561,00 | 561,00 | 38 | 24687,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24687,64 | 2021 |
| 184 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1239,22 | 1108,82 | 1108,82 | 63 | 2012392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012392,00 | 2021 |
| 185 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1440,06 | 1345,76 | 1345,76 | 100 | 1650716,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1650716,26 | 2021 |
| 186 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1389,20 | 1275,30 | 1275,30 | 57 | 40374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40374,00 | 2021 |
| 187 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1828,02 | 1715,92 | 1715,92 | 124 | 43176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43176,00 | 2021 |
| 188 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1374,80 | 1268,60 | 1268,60 | 68 | 39471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39471,00 | 2021 |
| 189 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 5177,80 | 4899,40 | 3780,30 | 122 | 1871691,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1871691,10 | 2021 |
| 190 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 9 | 3805,90 | 3690,60 | 3690,60 | 187 | 1253251,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253251,41 | 2021 |
| 191 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3273,22 | 3092,62 | 2511,92 | 174 | 95871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95871,00 | 2021 |
| 192 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2731,30 | 2524,40 | 2524,40 | 117 | 3762991,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3762991,10 | 2021 |
| 193 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1662,10 | 1519,70 | 1519,70 | 76 | 5928359,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5928359,30 | 2021 |
| 194 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1395,58 | 1274,58 | 1274,58 | 67 | 877632,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877632,31 | 2021 |
| 195 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1300,76 | 1229,46 | 1229,46 | 96 | 1607327,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1607327,72 | 2021 |
| 196 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2055,36 | 1956,06 | 1956,06 | 109 | 1144109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1144109,40 | 2021 |
| 197 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 3 | 1164,40 | 1054,50 | 704,00 | 42 | 3809552,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3809552,06 | 2021 |
| 198 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 83 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 13528,10 | 11804,90 | 11804,90 | 430 | 4017832,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4017832,71 | 2021 |
| 199 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 133 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 12208,90 | 10836,40 | 10836,40 | 514 | 9780328,27 | 0,00 | 1409008,15 | 0,00 | 0,00 | 8371320,12 | 2021 |
| 200 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 137 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 19028,10 | 17116,10 | 17084,90 | 869 | 15579868,37 | 0,00 | 2254413,05 | 0,00 | 0,00 | 13325455,32 | 2021 |
| 201 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 11 (подъезды 1 - 5) | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 11919,51 | 11126,01 | 10811,81 | 487 | 9626253,54 | 0,00 | 1426225,45 | 0,00 | 0,00 | 8200028,09 | 2021 |
| 202 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1853,50 | 1758,40 | 1758,40 | 144 | 43029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43029,00 | 2021 |
| 203 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1435,70 | 1362,90 | 1099,50 | 101 | 37600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37600,00 | 2021 |
| 204 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 1364,60 | 1268,80 | 1268,80 | 57 | 471588,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471588,02 | 2021 |
| 205 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 5450,80 | 5262,40 | 3973,90 | 120 | 3997066,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3997066,88 | 2021 |
| 206 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3376,70 | 3183,60 | 3183,60 | 151 | 7298143,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7298143,64 | 2021 |
| 207 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1731,20 | 1609,90 | 1609,90 | 85 | 4098450,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4098450,73 | 2021 |
| 208 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2746,70 | 2525,60 | 2525,60 | 119 | 46119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46119,00 | 2021 |
| 209 | г. Пенза, ул. Леонова/Литейная, д. 1/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 1462,68 | 1378,08 | 1299,08 | 65 | 3965309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3965309,00 | 2021 |
| 210 | г. Пенза, ул. Леонова/Ленина, д. 34/49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1354,10 | 1248,90 | 1248,90 | 67 | 1532767,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1532767,36 | 2021 |
| 211 | г. Пенза, ул. Литвинова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3736,83 | 3489,83 | 3024,73 | 175 | 4184458,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4184458,59 | 2021 |
| 212 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 683,26 | 622,96 | 622,96 | 33 | 2929672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2929672,78 | 2021 |
| 213 | г. Пенза, ул. Литейная/Беляева, д. 16/1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 821,30 | 743,00 | 743,00 | 39 | 3143364,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3143364,45 | 2021 |
| 214 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3585,40 | 3327,40 | 3180,45 | 149 | 95488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95488,00 | 2021 |
| 215 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 429,90 | 395,90 | 395,90 | 36 | 69843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69843,00 | 2021 |
| 216 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 675,10 | 616,00 | 616,00 | 26 | 73755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73755,00 | 2021 |
| 217 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1445,50 | 1347,50 | 1274,90 | 60 | 3700708,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3700708,58 | 2021 |
| 218 | г. Пенза, ул. Луначарского/Дзержинского, д. 28/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 4520,40 | 4276,40 | 3352,20 | 119 | 4713653,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4713653,53 | 2021 |
| 219 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 5037,70 | 4794,90 | 3664,00 | 133 | 4627660,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4627660,30 | 2021 |
| 220 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2649,50 | 2441,20 | 2441,20 | 124 | 43547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43547,00 | 2021 |
| 221 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 38А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2632,10 | 2450,60 | 2450,60 | 126 | 5555360,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5555360,12 | 2021 |
| 222 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 14 | 8316,40 | 7010,80 | 6723,10 | 246 | 6815960,76 | 0,00 | 225441,97 | 0,00 | 0,00 | 6590518,79 | 2021 |
| 223 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 38 | Специальный счет | 1993 | 10 | 7012,50 | 6100,88 | 6100,88 | 287 | 5764000,00 | 0,00 | 780128,46 | 0,00 | 0,00 | 4983871,54 | 2021 |
| 224 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 42 | Специальный счет | 1993 | 10 | 7316,20 | 6365,09 | 6365,09 | 275 | 5764000,00 | 0,00 | 780128,46 | 0,00 | 0,00 | 4983871,54 | 2021 |
| 225 | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 660,50 | 623,90 | 623,90 | 31 | 38595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38595,00 | 2021 |
| 226 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2491,12 | 2388,22 | 2388,22 | 231 | 596426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596426,65 | 2021 |
| 227 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1378,60 | 1281,60 | 1281,60 | 68 | 1178029,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1178029,92 | 2021 |
| 228 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1362,40 | 1266,40 | 1266,40 | 78 | 783688,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783688,81 | 2021 |
| 229 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3158,61 | 2974,61 | 2835,51 | 186 | 1779400,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1779400,71 | 2021 |
| 230 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2703,66 | 2510,66 | 2510,66 | 117 | 3790610,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3790610,94 | 2021 |
| 231 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 10/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 791,43 | 715,00 | 715,00 | 45 | 2491461,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2491461,75 | 2021 |
| 232 | г. Пенза, ул. Мира, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 5412,50 | 5082,30 | 3826,70 | 128 | 8009477,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8009477,63 | 2021 |
| 233 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3736,30 | 3491,30 | 2500,00 | 125 | 5106629,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5106629,94 | 2021 |
| 234 | г. Пенза, ул. Мира, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2734,20 | 2527,20 | 2527,20 | 123 | 6404689,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6404689,71 | 2021 |
| 235 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 422,30 | 383,20 | 383,20 | 19 | 1182950,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1182950,21 | 2021 |
| 236 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 342,10 | 322,70 | 322,70 | 16 | 1107452,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1107452,71 | 2021 |
| 237 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 630,10 | 401,60 | 401,60 | 26 | 2685771,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2685771,54 | 2021 |
| 238 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 4824,10 | 4229,80 | 3624,60 | 156 | 4420658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4420658,18 | 2021 |
| 239 | г. Пенза, ул. Московская, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1718,00 | 1597,70 | 1312,60 | 53 | 2800305,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800305,76 | 2021 |
| 240 | г. Пенза, ул. Московская, д. 102 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1890 | 4 | 832,36 | 753,20 | 578,10 | 27 | 5352425,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5352425,79 | 2021 |
| 241 | г. Пенза, ул. Московская/Суворова, д. 104/55 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 4 | 3192,32 | 2998,97 | 2420,87 | 57 | 5463426,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5463426,06 | 2021 |
| 242 | г. Пенза, ул. Московская/Долгова, д. 121а/2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 4 | 2472,90 | 2276,90 | 2276,90 | 27 | 5049867,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5049867,23 | 2021 |
| 243 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 39А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 4181,80 | 2867,40 | 2867,40 | 74 | 1876376,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1876376,64 | 2021 |
| 244 | г. Пенза, ул. Ново-Черкасская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 3 | 1328,45 | 1145,20 | 1048,40 | 68 | 3831177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3831177,92 | 2021 |
| 245 | г. Пенза, ул. Одесская/Ульяновская, д. 11/30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 6513,46 | 5664,60 | 5397,10 | 296 | 20709052,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20709052,25 | 2021 |
| 246 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 4363,00 | 3836,20 | 3836,20 | 168 | 3610773,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3610773,87 | 2021 |
| 247 | г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 4 | 3038,58 | 2745,70 | 2010,30 | 73 | 5582701,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5582701,21 | 2021 |
| 248 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 464,40 | 422,40 | 422,40 | 18 | 1972745,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1972745,06 | 2021 |
| 249 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 474,60 | 423,70 | 423,70 | 31 | 1963394,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1963394,49 | 2021 |
| 250 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3070,50 | 2858,50 | 2575,50 | 129 | 1971635,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1971635,18 | 2021 |
| 251 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2867,40 | 2690,30 | 2661,70 | 122 | 5907168,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5907168,15 | 2021 |
| 252 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2667,20 | 2486,20 | 2486,20 | 111 | 6001512,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6001512,47 | 2021 |
| 253 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3819,60 | 3515,00 | 3515,00 | 153 | 8511617,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8511617,15 | 2021 |
| 254 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4А | Специальный счет | 1963 | 5 | 3109,10 | 2704,92 | 2704,92 | 202 | 1557240,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 1057240,00 | 2021 |
| 255 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1855,30 | 1732,30 | 1655,30 | 71 | 4380256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4380256,50 | 2021 |
| 256 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3340,80 | 3104,10 | 3104,10 | 155 | 46348,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46348,84 | 2021 |
| 257 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3240,64 | 3020,30 | 3020,30 | 153 | 97825,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97825,86 | 2021 |
| 258 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2764,10 | 2616,10 | 2472,40 | 104 | 46817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46817,00 | 2021 |
| 259 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1672,32 | 1530,50 | 1530,50 | 76 | 42561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42561,00 | 2021 |
| 260 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3468,1 | 3226,1 | 3226,1 | 153 | 87900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87900,00 | 2021 |
| 261 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3459,70 | 3219,80 | 3219,80 | 139 | 101514,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101514,60 | 2021 |
| 262 | г. Пенза, ул. Попова, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2946,00 | 2761,80 | 2534,90 | 110 | 5588149,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5588149,12 | 2021 |
| 263 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2717,83 | 2527,40 | 2527,40 | 148 | 4081011,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4081011,40 | 2021 |
| 264 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2537,80 | 2365,10 | 1516,60 | 76 | 43845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43845,00 | 2021 |
| 265 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2119,00 | 1974,50 | 1974,50 | 101 | 1987204,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1987204,66 | 2021 |
| 266 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 418,20 | 378,20 | 378,20 | 29 | 1523294,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1523294,31 | 2021 |
| 267 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 672,20 | 623,00 | 623,00 | 35 | 996057,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996057,39 | 2021 |
| 268 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 678,70 | 630,70 | 630,70 | 37 | 25413,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25413,30 | 2021 |
| 269 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 619,90 | 618,90 | 618,90 | 48 | 1464302,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1464302,47 | 2021 |
| 270 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 707,53 | 615,55 | 615,55 | 52 | 2074685,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2074685,94 | 2021 |
| 271 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 681,86 | 593,22 | 593,22 | 52 | 2163948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2163948,80 | 2021 |
| 272 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 300,07 | 279,37 | 279,37 | 15 | 22825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22825,00 | 2021 |
| 273 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 318,90 | 298,20 | 298,20 | 21 | 1361563,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1361563,57 | 2021 |
| 274 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 7, корп. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 5 | 2786,70 | 2426,13 | 2267,53 | 108 | 1402887,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1402887,36 | 2021 |
| 275 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 14 | Специальный счет | 1989 | 9 | 4934,00 | 4894,20 | 4292,58 | 357 | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600000,00 | 2021 |
| 276 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 410,00 | 386,70 | 386,70 | 29 | 1414276,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1414276,69 | 2021 |
| 277 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2, корп. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1235,10 | 1086,30 | 1086,30 | 79 | 4332233,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4332233,37 | 2021 |
| 278 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2Д | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 418,70 | 381,40 | 381,40 | 21 | 1036421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1036421,00 | 2021 |
| 279 | г. Пенза, ул. Северная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 442,21 | 390,85 | 390,85 | 21 | 669000,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669000,64 | 2021 |
| 280 | г. Пенза, ул. Северная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 681,46 | 630,10 | 630,10 | 32 | 3451110,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3451110,34 | 2021 |
| 281 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 294,80 | 260,40 | 260,40 | 18 | 376018,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376018,15 | 2021 |
| 282 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 307,70 | 275,70 | 275,70 | 20 | 338120,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338120,64 | 2021 |
| 283 | г. Пенза, ул. Славы, д. 4 | Специальный счет | 1963 | 5 | 3520,90 | 3487,60 | 2571,40 | 132 | 981194,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981194,96 | 2021 |
| 284 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 7А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 244,20 | 212,45 | 212,45 | 12 | 1754340,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1754340,90 | 2021 |
| 285 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 821,40 | 755,10 | 707,80 | 31 | 2015371,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015371,16 | 2021 |
| 286 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 23А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 815,40 | 778,30 | 519,50 | 13 | 1312594,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1312594,76 | 2021 |
| 287 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 190 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 6043,30 | 5399,30 | 5399,30 | 256 | 43662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43662,00 | 2021 |
| 288 | г. Пенза, ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 14 | 5296,50 | 4090,00 | 4041,20 | 199 | 2941796,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2941796,08 | 2021 |
| 289 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 10 | 7762,20 | 6569,70 | 6569,70 | 312 | 1942594,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1942594,60 | 2021 |
| 290 | г. Пенза, ул. Тамбовская, д. 1Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 980,60 | 903,60 | 846,90 | 36 | 5505484,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5505484,02 | 2021 |
| 291 | г. Пенза, ул. Тамбовская/Красная, д. 20/1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3296,30 | 1949,18 | 1949,18 | 154 | 4651400,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4651400,36 | 2021 |
| 292 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 15299,40 | 13440,40 | 13440,40 | 745 | 12555477,73 | 0,00 | 1774703,28 | 0,00 | 0,00 | 10780774,45 | 2021 |
| 293 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 657,50 | 616,70 | 616,70 | 39 | 1598706,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1598706,36 | 2021 |
| 294 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 732,60 | 702,80 | 702,80 | 51 | 1753570,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1753570,22 | 2021 |
| 295 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 784,30 | 729,20 | 729,20 | 56 | 1997876,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1997876,20 | 2021 |
| 296 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 3 | 1025,66 | 952,36 | 952,36 | 48 | 1071851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1071851,67 | 2021 |
| 297 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 3 | 873,40 | 792,40 | 792,40 | 39 | 920597,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920597,56 | 2021 |
| 298 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 3 | 1014,90 | 939,50 | 939,50 | 41 | 1007227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007227,90 | 2021 |
| 299 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 160 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 11072,90 | 9677,40 | 9677,40 | 405 | 8833013,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8833013,33 | 2021 |
| 300 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 174 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 11526,70 | 11526,70 | 11526,70 | 540 | 11158423,45 | 0,00 | 1568464,62 | 0,00 | 0,00 | 9589958,83 | 2021 |
| 301 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 176 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 9398,60 | 8176,60 | 8176,60 | 360 | 7531573,11 | 0,00 | 1045643,08 | 0,00 | 0,00 | 6485930,03 | 2021 |
| 302 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 180 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 6629,90 | 5819,90 | 5819,90 | 192 | 5594934,53 | 0,00 | 784232,31 | 0,00 | 0,00 | 4810702,22 | 2021 |
| 303 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 340,06 | 295,85 | 295,85 | 17 | 1223831,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1223831,69 | 2021 |
| 304 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 249 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 318,10 | 276,75 | 276,75 | 41 | 1244721,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1244721,98 | 2021 |
| 305 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1197,39 | 1129,09 | 1129,09 | 89 | 1459434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1459434,00 | 2021 |
| 306 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1280,21 | 1207,31 | 1207,31 | 107 | 1458269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1458269,00 | 2021 |
| 307 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 5822,90 | 5461,70 | 5143,50 | 240 | 13564150,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13564150,98 | 2021 |
| 308 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1586,97 | 1380,97 | 1380,97 | 126 | 2415707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2415707,40 | 2021 |
| 309 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1962,40 | 1962,40 | 1962,40 | 114 | 2267408,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2267408,89 | 2021 |
| 310 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1383,70 | 1279,70 | 1279,70 | 61 | 1516937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1516937,3 | 2021 |
| 311 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1529,30 | 1421,60 | 1277,10 | 56 | 1821988,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1821988,74 | 2021 |
| 312 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2982,38 | 2715,30 | 2552,90 | 136 | 3767114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3767114,00 | 2021 |
| 313 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2823,20 | 2556,20 | 2556,20 | 134 | 3725077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3725077,96 | 2021 |
| 314 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 3126,55 | 2880,24 | 2880,24 | 144 | 1136410,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1136410,42 | 2021 |
| 315 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2775,30 | 2531,30 | 2531,30 | 143 | 3148903,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3148903,93 | 2021 |
| 316 | г. Пенза, ул. Циолковского/Германа Титова, д. 43/26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2755,40 | 2559,70 | 2559,70 | 138 | 3763780,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3763780,10 | 2021 |
| 317 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 (58:29:2014007:157) | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 272,8 | 250,8 | 250,8 | 7 | 52872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52872,00 | 2021 |
| 318 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 (58:29:2014007:178) | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 295,90 | 275,20 | 275,20 | 13 | 144164,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144164,93 | 2021 |
| 319 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 41А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 296,80 | 277,70 | 277,70 | 17 | 133291,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133291,87 | 2021 |
| 320 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 289,90 | 283,62 | 283,62 | 24 | 132311,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132311,64 | 2021 |
| 321 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 305,00 | 283,90 | 283,90 | 14 | 133767,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133767,89 | 2021 |
| 322 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 305,60 | 284,40 | 284,40 | 18 | 20365,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20365,90 | 2021 |
| 323 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 53А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 290,30 | 269,80 | 269,80 | 21 | 20359,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20359,88 | 2021 |
| 324 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 571,40 | 531,60 | 531,60 | 33 | 338159,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338159,08 | 2021 |
| 325 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 677,70 | 633,00 | 633,00 | 29 | 2122618,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2122618,40 | 2021 |
| 326 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 324,40 | 282,40 | 282,40 | 23 | 22595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22595,00 | 2021 |
| 327 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 17А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 639,46 | 556,46 | 556,46 | 35 | 1129306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1129306,69 | 2021 |
| 328 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 462,00 | 452,80 | 452,80 | 22 | 25104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25104,00 | 2021 |
| Итого по Городищенскому району: |  | Х | Х | Х | 11423,80 | 9924,49 | 9924,49 | 599 | 17550512,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17550512,87 | Х |
| 329 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 587,20 | 522,10 | 522,10 | 65 | 64472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64472,00 | 2021 |
| 330 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 52 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 819,30 | 819,30 | 819,30 | 63 | 52598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52598,00 | 2021 |
| 331 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 835,00 | 826,70 | 826,70 | 79 | 32608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32608,00 | 2021 |
| 332 | г. Сурск, ул. Карла Маркса, д. 93 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 648,60 | 611,50 | 611,50 | 23 | 1550521,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1550521,89 | 2021 |
| 333 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 40 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 763,50 | 714,80 | 714,80 | 25 | 311778,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311778,58 | 2021 |
| 334 | г. Сурск, ул. Садовая, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 3 | 578,60 | 334,50 | 334,50 | 27 | 3410976,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3410976,72 | 2021 |
| 335 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 347,00 | 277,70 | 277,70 | 12 | 51735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51735,00 | 2021 |
| 336 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 477,40 | 409,85 | 409,85 | 22 | 1181627,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181627,34 | 2021 |
| 337 | р.п. Чаадаевка, ул. 2-ая Луговая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 1245,20 | 1108,20 | 1108,20 | 49 | 63339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63339,00 | 2021 |
| 338 | р.п. Чаадаевка, ул. Московская, д. 59 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 374,90 | 347,10 | 347,10 | 16 | 1188788,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1188788,67 | 2021 |
| 339 | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 4 | 2863,70 | 2106,04 | 2106,04 | 107 | 4100138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4100138,20 | 2021 |
| 340 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 3 | 1115,30 | 1093,60 | 1093,60 | 63 | 2159297,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2159297,30 | 2021 |
| 341 | с. Чаадаевка, ул. Больничная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 2 | 558,10 | 558,10 | 558,10 | 28 | 3314692,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3314692,17 | 2021 |
| 342 | станция Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 210,00 | 195,00 | 195,00 | 20 | 67940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67940,00 | 2021 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | Х | Х | Х | 5383,02 | 4956,40 | 4956,40 | 266 | 8652764,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8652764,06 | Х |
| 343 | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 2б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 718,20 | 587,80 | 587,80 | 29 | 1168283,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168283,19 | 2021 |
| 344 | р.п. Земетчино проезд Заводской, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 777,10 | 753,10 | 753,10 | 65 | 1114935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1114935,40 | 2021 |
| 345 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 810,70 | 774,70 | 774,70 | 45 | 838426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838426,65 | 2021 |
| 346 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 333,20 | 300,00 | 300,00 | 15 | 51318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51318,00 | 2021 |
| 347 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 211,90 | 190,70 | 190,70 | 6 | 1047715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1047715,50 | 2021 |
| 348 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 315,70 | 300,70 | 300,70 | 20 | 794504,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794504,30 | 2021 |
| 349 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 126 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 702,00 | 654,00 | 654,00 | 40 | 1345859,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1345859,04 | 2021 |
| 350 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 148 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 421,90 | 384,10 | 384,10 | 20 | 646510,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646510,85 | 2021 |
| 351 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 120 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 530,72 | 503,70 | 503,70 | 13 | 796854,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796854,17 | 2021 |
| 352 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 122 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 561,60 | 507,60 | 507,60 | 13 | 848356,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848356,96 | 2021 |
| Итого по Иссинскому району: |  | Х | Х | Х | 2393,90 | 1804,00 | 1804,00 | 115 | 3547761,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3547761,03 | Х |
| 353 | р.п. Исса, ул. Строителей, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 846,50 | 502,40 | 502,40 | 44 | 390887,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390887,66 | 2021 |
| 354 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 627,40 | 408,00 | 408,00 | 27 | 1477238,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1477238,25 | 2021 |
| 355 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 920,00 | 893,60 | 893,60 | 44 | 1679635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1679635,12 | 2021 |
| Итого по Каменскому району: |  | Х | Х | Х | 43829,80 | 38337,50 | 36264,60 | 1227 | 70448381,39 | 0,00 | 2441778,41 | 0,00 | 0,00 | 68006602,98 | Х |
| 356 | г. Каменка, ул. Театральный проезд, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 8748,90 | 7713,50 | 7713,50 | 262 | 8185285,95 | 0,00 | 1216650,01 | 0,00 | 0,00 | 6968635,94 | 2021 |
| 357 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2137,20 | 1993,50 | 1825,30 | 87 | 80534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80534,00 | 2021 |
| 358 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 3 | 1248,40 | 1153,60 | 1153,60 | 37 | 1507154,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1507154,09 | 2021 |
| 359 | г. Каменка, ул. Дружбы, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 5 | 2922,70 | 1010,30 | 1010,30 | 71 | 10425886,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10425886,20 | 2021 |
| 360 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 2 - 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 8795,60 | 7813,90 | 6375,40 | 46 | 8266281,18 | 0,00 | 1225128,40 | 0,00 | 0,00 | 7041152,78 | 2021 |
| 361 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 560,50 | 518,30 | 518,30 | 23 | 2206289,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2206289,82 | 2021 |
| 362 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 3 | 1873,70 | 1838,10 | 1838,10 | 66 | 11222862,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11222862,17 | 2021 |
| 363 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1937 | 2 | 937,70 | 841,10 | 841,10 | 24 | 453433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453433,80 | 2021 |
| 364 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 870,90 | 815,50 | 742,00 | 24 | 2845496,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845496,57 | 2021 |
| 365 | г. Каменка, ул. Советская, д. 13А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 2252,00 | 2070,80 | 2070,80 | 85 | 6534681,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6534681,97 | 2021 |
| 366 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1717,60 | 1606,90 | 1247,70 | 41 | 3689680,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3689680,67 | 2021 |
| 367 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 41 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4914,20 | 4515,90 | 4515,90 | 182 | 1570878,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1570878,28 | 2021 |
| 368 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 3 | 1591,30 | 1480,60 | 1447,10 | 54 | 2534175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2534175,20 | 2021 |
| 369 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 479,40 | 479,40 | 479,40 | 25 | 1288811,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1288811,85 | 2021 |
| 370 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 26 | 939553,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939553,28 | 2021 |
| 371 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 473,70 | 473,70 | 473,70 | 34 | 1007637,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007637,97 | 2021 |
| 372 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 334,50 | 287,70 | 287,70 | 14 | 1063517,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1063517,43 | 2021 |
| 373 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 334,50 | 287,70 | 287,70 | 15 | 1017957,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1017957,59 | 2021 |
| 374 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 636,00 | 584,00 | 584,00 | 31 | 954897,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954897,46 | 2021 |
| 375 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 636 | 584 | 584 | 28 | 44289,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44289,45 | 2021 |
| 376 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 632,00 | 600,00 | 600,00 | 16 | 1043950,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1043950,37 | 2021 |
| 377 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 632,00 | 600,00 | 600,00 | 19 | 1760009,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760009,33 | 2021 |
| 378 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 632,00 | 600,00 | 600,00 | 17 | 1805116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1805116,76 | 2021 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | Х | Х | Х | 13696,50 | 10103,37 | 10103,37 | 393 | 28648801,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28648801,11 | Х |
| 379 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 264,70 | 205,90 | 205,90 | 8 | 23055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23055,00 | 2021 |
| 380 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 1316,80 | 788,40 | 788,40 | 36 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 2021 |
| 381 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 1219,90 | 973,30 | 973,30 | 39 | 4770251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4770251,26 | 2021 |
| 382 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 292,00 | 256,90 | 256,90 | 11 | 878456,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878456,39 | 2021 |
| 383 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 345,00 | 307,30 | 307,30 | 10 | 1423831,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423831,34 | 2021 |
| 384 | р.п. Колышлей, ул. Первомайская, д. 2г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 1481,60 | 808,50 | 808,50 | 48 | 1928730,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1928730,21 | 2021 |
| 385 | р.п. Колышлей, ул. Профтехобразования, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 1367,50 | 849,10 | 849,10 | 34 | 4159028,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4159028,67 | 2021 |
| 386 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 2304,00 | 1485,60 | 1485,60 | 62 | 5241818,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5241818,43 | 2021 |
| 387 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 2 | 414,10 | 364,27 | 364,27 | 14 | 6772625,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6772625,28 | 2021 |
| 388 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 1489,50 | 862,70 | 862,70 | 31 | 2035784,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2035784,29 | 2021 |
| 389 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 5 | 3201,40 | 3201,40 | 3201,40 | 100 | 1380220,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1380220,24 | 2021 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | Х | Х | Х | 11028,22 | 9920,82 | 9920,82 | 457 | 20592000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20592000,20 | Х |
| 390 | п. Верхозим, ул. Кузнецкая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 1190,70 | 700,40 | 700,40 | 29 | 2022509,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022509,91 | 2021 |
| 391 | р.п. Евлашево, ул. Рабочая, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 940,00 | 848,90 | 848,90 | 29 | 1329399,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1329399,27 | 2021 |
| 392 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 36 | 582450,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582450,55 | 2021 |
| 393 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 406,90 | 359,10 | 359,10 | 19 | 3397895,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3397895,69 | 2021 |
| 394 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 413,20 | 365,90 | 365,90 | 15 | 1228055,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1228055,05 | 2021 |
| 395 | с. Махалино, ул. Р. городок КСМ, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 718,63 | 718,63 | 718,63 | 27 | 26941,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26941,62 | 2021 |
| 396 | с. Махалино, ул. Р. городок КСМ, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 723,93 | 723,93 | 723,93 | 28 | 26899,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26899,82 | 2021 |
| 397 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 708,70 | 708,70 | 708,70 | 36 | 2167373,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2167373,39 | 2021 |
| 398 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 711,10 | 711,10 | 711,10 | 26 | 2164186,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2164186,97 | 2021 |
| 399 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 690,16 | 690,16 | 690,16 | 39 | 2174987,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2174987,34 | 2021 |
| 400 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 29 | 2195504,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2195504,51 | 2021 |
| 401 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 2 | 961,10 | 864,10 | 864,10 | 45 | 3057982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3057982,08 | 2021 |
| 402 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 517,00 | 449,70 | 449,70 | 27 | 55045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55045,00 | 2021 |
| 403 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 514,40 | 447,10 | 447,10 | 22 | 54922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54922,00 | 2021 |
| 404 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 513,00 | 445,70 | 445,70 | 29 | 54856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54856,00 | 2021 |
| 405 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 514,40 | 447,10 | 447,10 | 21 | 52991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52991,00 | 2021 |
| Итого по Лопатинскому району: |  | Х | Х | Х | 775,33 | 750,02 | 750,02 | 19 | 1388397,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1388397,09 | Х |
| 406 | с. Вехово, ул. Встречная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 775,33 | 750,02 | 750,02 | 19 | 1388397,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1388397,09 | 2021 |
| Итого по Лунинскому району: |  | Х | Х | Х | 1607,40 | 1177,20 | 1177,20 | 65 | 3625774,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3625774,14 | Х |
| 407 | р.п. Лунино, ул. Пионерская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 491,20 | 291,20 | 291,20 | 19 | 886841,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886841,32 | 2021 |
| 408 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 379,40 | 215,00 | 215,00 | 17 | 732086,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732086,69 | 2021 |
| 409 | с. Засурское, ул. Артамонова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 360,70 | 324,30 | 324,30 | 14 | 1076525,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1076525,33 | 2021 |
| 410 | с. Родники, ул. Центральная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 376,10 | 346,70 | 346,70 | 15 | 930320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930320,80 | 2021 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | Х | Х | Х | 3414,90 | 2895,50 | 2895,50 | 188 | 7608429,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7608429,53 | Х |
| 411 | р.п. Мокшан, ул. Засечная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 3 | 1603,20 | 1603,20 | 1603,20 | 75 | 5951620,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5951620,06 | 2021 |
| 412 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 1 | 257,00 | 172,60 | 172,60 | 20 | 52846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52846,00 | 2021 |
| 413 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 237,80 | 131,60 | 131,60 | 32 | 49168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49168,00 | 2021 |
| 414 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 614,40 | 404,80 | 404,80 | 27 | 1463161,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1463161,47 | 2021 |
| 415 | р.п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 333,50 | 287,70 | 287,70 | 15 | 38272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38272,00 | 2021 |
| 416 | с. Симбухово, ул. Заречная, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 369,00 | 295,60 | 295,60 | 19 | 53362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53362,00 | 2021 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | Х | Х | Х | 17099,70 | 13894,80 | 13894,80 | 506 | 27268020,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27268020,53 | Х |
| 417 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 403,70 | 365,30 | 365,30 | 12 | 1143785,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1143785,50 | 2021 |
| 418 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 4494,70 | 3884,50 | 3884,50 | 140 | 16730755,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16730755,79 | 2021 |
| 419 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 601,20 | 562,70 | 562,70 | 19 | 1929458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1929458,00 | 2021 |
| 420 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 475,30 | 425,80 | 425,80 | 18 | 235172,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235172,76 | 2021 |
| 421 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 515,40 | 368,20 | 368,20 | 13 | 218700,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218700,88 | 2021 |
| 422 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 524,60 | 375,40 | 375,40 | 19 | 1956219,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1956219,77 | 2021 |
| 423 | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова, д. 11/19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 591,00 | 519,90 | 519,90 | 25 | 1913033,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1913033,13 | 2021 |
| 424 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 5 | 4972,80 | 3429,10 | 3429,10 | 132 | 40497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40497,00 | 2021 |
| 425 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 79 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3022,40 | 2605,50 | 2605,50 | 83 | 133740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133740,00 | 2021 |
| 426 | г. Нижний Ломов, ул. Южная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 229,00 | 198,80 | 198,80 | 20 | 72635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72635,00 | 2021 |
| 427 | с. Большой Мичкас, ул. Заводская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 411,70 | 390,10 | 390,10 | 14 | 67934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67934,00 | 2021 |
| 428 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 412,20 | 375,40 | 375,40 | 9 | 1555303,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1555303,19 | 2021 |
| 429 | с. Лещиново, ул. Поповка, д. 201 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 445,70 | 394,10 | 394,10 | 2 | 1270785,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1270785,51 | 2021 |
| Итого по Никольскому району: |  | Х | Х | Х | 12452,45 | 12512,42 | 12380,12 | 473 | 20692990,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20692990,60 | Х |
| 430 | г. Никольск, ул. К. Анохина, д. 25Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 963,90 | 873,30 | 873,30 | 53 | 6222174,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6222174,12 | 2021 |
| 431 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 702,32 | 656,40 | 656,40 | 24 | 2020995,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020995,94 | 2021 |
| 432 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 718,86 | 656,30 | 656,30 | 25 | 2056067,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2056067,68 | 2021 |
| 433 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 123 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1944,20 | 1593,10 | 1460,80 | 56 | 3105405,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3105405,48 | 2021 |
| 434 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 133 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3749,35 | 3403,90 | 3403,90 | 130 | 7127845,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7127845,38 | 2021 |
| 435 | г. Никольск, ул. Ульяновская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 4373,82 | 3979,22 | 3979,22 | 150 | 45190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45190,00 | 2021 |
| 436 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1459,46 | 1350,20 | 1350,20 | 35 | 115312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115312,00 | 2021 |
| Итого по Пензенскому району: |  | Х | Х | Х | 7934,40 | 7142,50 | 7142,50 | 374 | 31918690,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31918690,15 | Х |
| 437 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 394,40 | 365,00 | 365,00 | 16 | 1554593,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1554593,77 | 2021 |
| 438 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 405,50 | 269,90 | 269,90 | 16 | 1381158,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1381158,66 | 2021 |
| 439 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 634,90 | 588,90 | 588,90 | 37 | 59889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59889,00 | 2021 |
| 440 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 623,90 | 575,90 | 575,90 | 35 | 1412012,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1412012,16 | 2021 |
| 441 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 623,80 | 580,80 | 580,80 | 31 | 1424647,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1424647,26 | 2021 |
| 442 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 622,30 | 576,30 | 576,30 | 35 | 1407037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1407037,00 | 2021 |
| 443 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 340,70 | 310,30 | 310,30 | 51 | 47437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47437,00 | 2021 |
| 444 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 335,60 | 297,20 | 297,20 | 12 | 47279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47279,00 | 2021 |
| 445 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 666,30 | 618,30 | 618,30 | 44 | 2317336,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2317336,76 | 2021 |
| 446 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 686,50 | 638,70 | 638,70 | 41 | 2258141,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2258141,67 | 2021 |
| 447 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1940 | 2 | 819,10 | 724,30 | 724,30 | 20 | 7067209,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7067209,93 | 2021 |
| 448 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1940 | 2 | 885,50 | 794,00 | 794,00 | 20 | 6274343,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6274343,83 | 2021 |
| 449 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1939 | 2 | 895,90 | 802,90 | 802,90 | 16 | 6667604,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6667604,11 | 2021 |
| Итого по Сердобскому району: |  | Х | Х | Х | 40739,67 | 37564,00 | 35423,20 | 1323 | 47674258,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47674258,06 | Х |
| 450 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2200,60 | 2055,40 | 2055,40 | 75 | 2687134,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2687134,89 | 2021 |
| 451 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1в | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 1403,90 | 1310,50 | 1237,70 | 49 | 2614167,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2614167,96 | 2021 |
| 452 | г. Сердобск, ул. Белинского, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 826,83 | 778,70 | 692,50 | 36 | 2184475,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2184475,56 | 2021 |
| 453 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 395,30 | 376,50 | 376,50 | 14 | 1702268,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1702268,29 | 2021 |
| 454 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 2173,70 | 2023,70 | 2023,70 | 81 | 84772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84772,00 | 2021 |
| 455 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 116 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1552,50 | 1458,00 | 1311,20 | 37 | 1600506,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600506,67 | 2021 |
| 456 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 986,90 | 905,10 | 826,40 | 25 | 32162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32162,00 | 2021 |
| 457 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 615,10 | 560,70 | 560,70 | 17 | 212287,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212287,76 | 2021 |
| 458 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 394,20 | 385,10 | 385,10 | 16 | 1117304,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1117304,74 | 2021 |
| 459 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1508,56 | 1410,00 | 1265,00 | 40 | 2160636,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2160636,52 | 2021 |
| 460 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1418,10 | 1319,70 | 1278,00 | 44 | 1662727,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1662727,61 | 2021 |
| 461 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1348,70 | 1253,90 | 1106,50 | 33 | 2213389,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2213389,95 | 2021 |
| 462 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2037,60 | 1885,10 | 1508,90 | 52 | 3483533,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3483533,91 | 2021 |
| 463 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 257 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3698,60 | 3206,60 | 3206,60 | 116 | 4817018,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4817018,72 | 2021 |
| 464 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 446,20 | 422,20 | 422,20 | 20 | 1346906,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1346906,23 | 2021 |
| 465 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 4874,60 | 4467,60 | 4271,60 | 106 | 114372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114372,00 | 2021 |
| 466 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 4605,90 | 4339,40 | 3489,40 | 103 | 96396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96396,00 | 2021 |
| 467 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 3 | 1057,30 | 981,70 | 981,70 | 33 | 81886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81886,00 | 2021 |
| 468 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 81 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 415,10 | 381,10 | 381,10 | 15 | 1410860,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1410860,56 | 2021 |
| 469 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 98 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 545,50 | 512,60 | 512,60 | 12 | 2105946,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2105946,41 | 2021 |
| 470 | г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 754,30 | 656,00 | 656,00 | 25 | 2427493,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2427493,19 | 2021 |
| 471 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3889,90 | 3610,40 | 3610,40 | 178 | 3240575,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3240575,05 | 2021 |
| 472 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 441,50 | 401,90 | 401,90 | 19 | 1449495,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1449495,63 | 2021 |
| 473 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 439,70 | 396,90 | 396,90 | 20 | 2022083,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022083,81 | 2021 |
| 474 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 461,20 | 418,00 | 418,00 | 15 | 2062562,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2062562,92 | 2021 |
| 475 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 435,20 | 395,00 | 395,00 | 14 | 1259458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1259458,20 | 2021 |
| 476 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 531,48 | 480,00 | 480,00 | 15 | 560126,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560126,37 | 2021 |
| 477 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 326,70 | 306,70 | 306,70 | 27 | 991855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991855,10 | 2021 |
| 478 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 321,00 | 301,00 | 301,00 | 26 | 986767,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986767,25 | 2021 |
| 479 | с. Кирово, ул. Садовая, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 334,00 | 285,00 | 285,00 | 15 | 768877,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768877,22 | 2021 |
| 480 | с. Рощино, ул. 40 лет Октября, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 299,50 | 279,50 | 279,50 | 45 | 176209,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176209,54 | 2021 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | Х | Х | Х | 9004,39 | 8180,40 | 8180,40 | 399 | 22520766,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22520766,18 | Х |
| 481 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 594,10 | 540,10 | 540,10 | 27 | 1632522,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1632522,45 | 2021 |
| 482 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 776,10 | 705,50 | 705,50 | 34 | 2038585,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2038585,15 | 2021 |
| 483 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 387,30 | 346,30 | 346,30 | 25 | 1277399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1277399,96 | 2021 |
| 484 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 395,90 | 353,90 | 353,90 | 16 | 729366,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729366,34 | 2021 |
| 485 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 447,80 | 406,80 | 406,80 | 15 | 727723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727723,99 | 2021 |
| 486 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 395,20 | 353,20 | 353,20 | 18 | 785524,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785524,10 | 2021 |
| 487 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 389,70 | 348,70 | 348,70 | 17 | 1140125,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1140125,26 | 2021 |
| 488 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 9А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 3 | 1006,20 | 933,60 | 933,60 | 53 | 1013723,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1013723,27 | 2021 |
| 489 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 177,70 | 161,50 | 161,50 | 12 | 729823,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729823,92 | 2021 |
| 490 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 604,20 | 549,30 | 549,30 | 19 | 1496158,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1496158,77 | 2021 |
| 491 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 156,00 | 147,00 | 147,00 | 8 | 674717,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674717,34 | 2021 |
| 492 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 398,79 | 356,80 | 356,80 | 13 | 58399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58399,00 | 2021 |
| 493 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 433,10 | 393,70 | 393,70 | 33 | 49023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49023,00 | 2021 |
| 494 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 444,60 | 404,30 | 404,30 | 17 | 878491,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878491,32 | 2021 |
| 495 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 596,30 | 542,10 | 542,10 | 23 | 1534993,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1534993,38 | 2021 |
| 496 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 608,60 | 553,30 | 553,30 | 20 | 2719385,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2719385,67 | 2021 |
| 497 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 594,60 | 540,50 | 540,50 | 23 | 1714834,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1714834,32 | 2021 |
| 498 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 598,20 | 543,80 | 543,80 | 26 | 3319968,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3319968,94 | 2021 |
| Итого по Спасскому району: |  | Х | Х | Х | 1023,80 | 990,10 | 990,10 | 41 | 5175918,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5175918,24 | Х |
| 499 | г. Спасск, ул. Октября, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 1023,80 | 990,10 | 990,10 | 41 | 5175918,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5175918,24 | 2021 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | Х | Х | Х | 1734,80 | 1690,80 | 1690,80 | 94 | 3294148,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3294148,55 | Х |
| 500 | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 284,20 | 276,20 | 276,20 | 16 | 49846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49846,00 | 2021 |
| 501 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 664,80 | 648,80 | 648,80 | 46 | 1800397,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800397,47 | 2021 |
| 502 | с. Волчий Враг, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 785,80 | 765,80 | 765,80 | 32 | 1443905,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1443905,08 | 2021 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | Х | Х | Х | 1174,80 | 1061,80 | 1061,80 | 56 | 2745037,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2745037,04 | Х |
| 503 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 56 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 426,50 | 408,30 | 408,30 | 21 | 815695,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815695,83 | 2021 |
| 504 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 405,90 | 333,90 | 333,90 | 18 | 941887,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941887,59 | 2021 |
| 505 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 342,40 | 319,60 | 319,60 | 17 | 987453,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987453,62 | 2021 |
| Итого на 2022 год |  | Х | Х | Х | 1853864,08 | 1620964,92 | 1571662,85 | 75360 | 2260189089,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2260189089,83 | Х |
| Итого по Башмаковскому району: |  | Х | Х | Х | 1175,20 | 1057,40 | 1057,40 | 50 | 6963670,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6963670,08 | Х |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 771,20 | 710,40 | 710,40 | 32 | 5027900,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5027900,48 | 2022 |
| 2 | с. Соседка, ул. Красноармейская, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 404,00 | 347,00 | 347,00 | 18 | 1935769,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1935769,60 | 2022 |
| Итого по Бековскому району: |  | Х | Х | Х | 1067,10 | 958,30 | 958,30 | 27 | 4511981,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4511981,75 | Х |
| 3 | р.п. Беково, ул. Вокзальная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 244,50 | 220,50 | 220,50 | 8 | 1035801,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1035801,75 | 2022 |
| 4 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 410,80 | 368,40 | 368,40 | 10 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1738090,00 | 2022 |
| 5 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 411,80 | 369,40 | 369,40 | 9 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1738090,00 | 2022 |
| Итого по Белинскому району: |  | Х | Х | Х | 4954,82 | 4351,99 | 4351,99 | 338 | 11564910,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11564910,28 | Х |
| 6 | г. Белинский, пер. Рабочий, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 1872,35 | 1421,80 | 1421,80 | 144 | 3282443,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3282443,36 | 2022 |
| 7 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 40 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 760,60 | 700,50 | 700,50 | 40 | 2141184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2141184,00 | 2022 |
| 8 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 55 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 3 | 1599,80 | 1599,80 | 1599,80 | 96 | 2494032,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2494032,42 | 2022 |
| 9 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 315,17 | 266,30 | 266,30 | 28 | 2111925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2111925,00 | 2022 |
| 10 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 406,90 | 363,59 | 363,59 | 30 | 1535325,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1535325,50 | 2022 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | Х | Х | Х | 16576,25 | 14738,38 | 14738,38 | 661 | 30960874,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30960874,60 | Х |
| 11 | с. Бессоновка, ул. Кирова, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 959,00 | 930,00 | 930,00 | 42 | 4010244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4010244,00 | 2022 |
| 12 | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 14 | Специальный счет | 1960 | 2 | 400,90 | 397,00 | 397,00 | 26 | 979891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979891,00 | 2022 |
| 13 | с. Бессоновка, ул. Пристанционная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 2 | 971,30 | 971,30 | 971,30 | 43 | 2408832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2408832,00 | 2022 |
| 14 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 656,90 | 385,40 | 385,40 | 38 | 2682880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2682880,00 | 2022 |
| 15 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 713,00 | 443,90 | 443,90 | 29 | 2682880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2682880,00 | 2022 |
| 16 | с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 602,50 | 555,90 | 555,90 | 29 | 1605888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1605888,00 | 2022 |
| 17 | с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 4 | 890,30 | 782,30 | 782,30 | 39 | 1446972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1446972,00 | 2022 |
| 18 | с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 1397,60 | 1270,40 | 1270,40 | 60 | 1964763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1964763,00 | 2022 |
| 19 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 1390,50 | 1294,73 | 1294,73 | 64 | 2661756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2661756,80 | 2022 |
| 20 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 5 | 5115,30 | 4582,50 | 4582,50 | 158 | 4717296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4717296,00 | 2022 |
| 21 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 5 | 3478,95 | 3124,95 | 3124,95 | 133 | 5799471,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5799471,80 | 2022 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | Х | Х | Х | 100403,03 | 88381,21 | 88202,61 | 4797 | 154243250,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154243250,46 | Х |
| 22 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 6/17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2935,09 | 2691,28 | 2691,28 | 117 | 5660018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5660018,00 | 2022 |
| 23 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | Специальный счет | 1957 | 4 | 2329,14 | 2082,25 | 2082,25 | 104 | 6947287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6947287,00 | 2022 |
| 24 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2205,78 | 2059,60 | 2059,60 | 120 | 5369562,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5369562,48 | 2022 |
| 25 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 66 | Специальный счет | 1994 | 9 | 5990,60 | 5422,00 | 5422,00 | 257 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4638054,00 | 2022 |
| 26 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 68 | Специальный счет | 1994 | 9 | 5938,20 | 5369,60 | 5369,60 | 269 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4638054,00 | 2022 |
| 27 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 88 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 4911,70 | 4151,20 | 4151,20 | 237 | 5091356,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5091356,47 | 2022 |
| 28 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 92 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 7312,80 | 6038,40 | 6038,40 | 347 | 7621713,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7621713,11 | 2022 |
| 29 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 9486,60 | 8059,60 | 8059,60 | 428 | 9335323,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9335323,88 | 2022 |
| 30 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 2911,81 | 2566,30 | 2566,30 | 150 | 2343235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2343235,20 | 2022 |
| 31 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 2906,15 | 2559,98 | 2559,98 | 144 | 2343931,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2343931,74 | 2022 |
| 32 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 2861,70 | 2547,00 | 2547,00 | 142 | 2345551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2345551,92 | 2022 |
| 33 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 2892,20 | 2536,70 | 2536,70 | 137 | 2345090,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2345090,10 | 2022 |
| 34 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 3 | Специальный счет | 1994 | 9 | 10130,13 | 8915,00 | 8915,00 | 483 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11595135,00 | 2022 |
| 35 | г. Заречный, ул. Братская, д. 5а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2250,54 | 2011,60 | 2011,60 | 83 | 5769065,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5769065,52 | 2022 |
| 36 | г. Заречный, ул. Братская, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2174,48 | 2028,65 | 2028,65 | 117 | 7151227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7151227,40 | 2022 |
| 37 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2819,87 | 2636,23 | 2636,23 | 156 | 7682695,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7682695,32 | 2022 |
| 38 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2158,25 | 2014,50 | 2014,50 | 108 | 5347620,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5347620,67 | 2022 |
| 39 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 9 | 2613,00 | 2003,80 | 2003,80 | 108 | 7089109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7089109,00 | 2022 |
| 40 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 12/1 | Специальный счет | 1966 | 5 | 4329,20 | 3268,30 | 3268,30 | 216 | 7602153,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7602153,30 | 2022 |
| 41 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2164,07 | 2020,65 | 2020,65 | 112 | 5974343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5974343,00 | 2022 |
| 42 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2164,28 | 2017,23 | 2017,23 | 108 | 4790819,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4790819,80 | 2022 |
| 43 | г. Заречный, ул. Ленина, 2б | Специальный счет | 1994 | 9 | 2185,90 | 1950,50 | 1950,50 | 117 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2319027,00 | 2022 |
| 44 | г. Заречный, ул. Ленина, 2в | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 2243,10 | 1953,20 | 1953,20 | 93 | 2346827,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2346827,64 | 2022 |
| 45 | г. Заречный, ул. Ленина, 2г | Специальный счет | 1994 | 9 | 2306,90 | 1981,20 | 1981,20 | 101 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2319027,00 | 2022 |
| 46 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2947,29 | 2750,47 | 2750,47 | 157 | 6160809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6160809,00 | 2022 |
| 47 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2152,60 | 2005,90 | 2005,90 | 118 | 9189183,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9189183,40 | 2022 |
| 48 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2152,45 | 2005,67 | 2005,67 | 120 | 4507209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4507209,00 | 2022 |
| 49 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2929,2 | 2734,4 | 2555,8 | 148 | 5719820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5719820,51 | 2022 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | Х | Х | Х | 125907,60 | 97099,47 | 91695,57 | 4498 | 155855096,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155855096,18 | Х |
| 50 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 3 | 1362,20 | 916,20 | 628,30 | 23 | 2655207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2655207,00 | 2022 |
| 51 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 513,80 | 489,30 | 489,30 | 12 | 3932716,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3932716,65 | 2022 |
| 52 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 513,80 | 478,40 | 478,40 | 12 | 3933416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3933416,65 | 2022 |
| 53 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 4636,00 | 3386,00 | 3386,00 | 186 | 3596185,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3596185,44 | 2022 |
| 54 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3509,50 | 3273,90 | 2474,20 | 140 | 3239805,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3239805,15 | 2022 |
| 55 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10А | Специальный счет | 1969 | 5 | 1787,90 | 1787,90 | 1787,90 | 87 | 2923171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2923171,30 | 2022 |
| 56 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 5094,00 | 3757,00 | 3757,00 | 175 | 4635205,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4635205,45 | 2022 |
| 57 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 105 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 11972,37 | 10501,40 | 9661,70 | 338 | 5542993,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5542993,22 | 2022 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 5303,70 | 3746,90 | 3746,90 | 215 | 3412512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3412512,00 | 2022 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 604,40 | 576,70 | 576,70 | 35 | 3051520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3051520,00 | 2022 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 758,80 | 758,80 | 758,80 | 29 | 3155072,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3155072,70 | 2022 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 751,70 | 751,70 | 751,70 | 41 | 3231603,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3231603,30 | 2022 |
| 62 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 19Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 4330,30 | 3094,70 | 3094,70 | 136 | 2955017,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2955017,37 | 2022 |
| 63 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 459,60 | 407,70 | 407,70 | 37 | 3749539,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3749539,13 | 2022 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 895,70 | 462,60 | 462,60 | 32 | 1213599,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1213599,70 | 2022 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Индустриальная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1983 | 2 | 1249,00 | 585,00 | 585,00 | 41 | 2592840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2592840,00 | 2022 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 163 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5431,40 | 3352,40 | 2491,50 | 89 | 8802719,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8802719,10 | 2022 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 56 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4291,10 | 3180,70 | 3180,70 | 162 | 1199994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1199994,00 | 2022 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Лермонтова, д. 1/5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 761,70 | 700,00 | 700,00 | 38 | 73786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73786,00 | 2022 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 1Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 3 | 1277,20 | 1205,80 | 1205,80 | 56 | 3919751,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3919751,95 | 2022 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 45 | Специальный счет | 1969 | 5 | 4291,40 | 3130,90 | 3008,90 | 124 | 1526939,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1526939,95 | 2022 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 49 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3918,30 | 3452,30 | 2567,20 | 102 | 3367789,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3367789,87 | 2022 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Московская, д. 67а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 428,90 | 392,00 | 392,00 | 16 | 2749149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2749149,00 | 2022 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 3 | 2054,90 | 1322,20 | 1322,20 | 52 | 4315569,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4315569,60 | 2022 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 3 | 1958,40 | 1246,00 | 1246,00 | 71 | 2456088,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2456088,60 | 2022 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 9А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 3 | 1958,40 | 1276,00 | 1276,00 | 70 | 1809729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1809729,00 | 2022 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 42 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3372,30 | 2277,30 | 2277,30 | 136 | 1361700,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1361700,04 | 2022 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 45А | Специальный счет | 1970 | 5 | 3383,30 | 2510,70 | 2510,70 | 109 | 4061326,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061326,10 | 2022 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2095,40 | 1975,70 | 1959,20 | 127 | 3636763,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3636763,80 | 2022 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1011,40 | 849,40 | 849,40 | 42 | 939420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939420,00 | 2022 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 560,90 | 429,50 | 429,50 | 28 | 6536670,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6536670,10 | 2022 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 534,90 | 475,50 | 475,50 | 32 | 62936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62936,00 | 2022 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 1356,70 | 1315,70 | 1315,70 | 70 | 2444712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2444712,00 | 2022 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 52 | Специальный счет | 1966 | 4 | 3633,70 | 2555,70 | 2555,70 | 105 | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200000,00 | 2022 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 3642,33 | 2552,53 | 2552,53 | 120 | 5456923,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5456923,91 | 2022 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3261,70 | 3261,70 | 3261,70 | 222 | 3210054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3210054,40 | 2022 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 672,80 | 625,30 | 625,30 | 28 | 939420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939420,00 | 2022 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 3Б | Специальный счет | 1967 | 2 | 804,00 | 722,70 | 722,70 | 13 | 4475392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4475392,00 | 2022 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 423,10 | 381,00 | 381,00 | 17 | 2149398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2149398,00 | 2022 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 788,90 | 728,20 | 728,20 | 37 | 3775682,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3775682,20 | 2022 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1972,00 | 1750,80 | 1014,90 | 59 | 6792312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6792312,10 | 2022 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236А | Специальный счет | 1970 | 5 | 6102,60 | 3871,24 | 3871,24 | 176 | 582197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582197,60 | 2022 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | Специальный счет | 1966 | 4 | 2288,70 | 1278,70 | 1278,70 | 47 | 1726400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1726400,00 | 2022 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 758,80 | 700,80 | 700,80 | 49 | 1672800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1672800,00 | 2022 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 115 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 3 | 1652,50 | 1581,70 | 1581,70 | 84 | 2760120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2760120,00 | 2022 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 80 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 9140,70 | 6810,30 | 5954,10 | 252 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6832152,00 | 2022 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 131 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 714,40 | 470,40 | 470,40 | 27 | 726832,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726832,80 | 2022 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 2 | Специальный счет | 1995 | 3 | 5264,00 | 3571,00 | 3571,00 | 277 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6957081,00 | 2022 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 151 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 3 | 1201,40 | 1095,70 | 1095,70 | 69 | 1756440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1756440,00 | 2022 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 153 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 3 | 1156,60 | 1075,40 | 1075,40 | 53 | 1756440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1756440,00 | 2022 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | 1284594,02 | 1146229,51 | 1108714,64 | 53902 | 1332087392,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1332087392,96 | Х |
| 100 | г. Пенза, городок Военный, д. 105 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 913,20 | 794,48 | 794,48 | 22 | 3305702,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3305702,88 | 2022 |
| 101 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 292 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 777,20 | 720,30 | 720,30 | 44 | 2737606,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2737606,91 | 2020, 2022 |
| 102 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3892,70 | 3580,70 | 3580,70 | 175 | 7095001,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7095001,40 | 2022 |
| 103 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 7 | Специальный счет | 1965 | 5 | 4047,00 | 3190,10 | 2572,90 | 124 | 4105200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4105200,00 | 2022 |
| 104 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 11 | Специальный счет | 1965 | 5 | 2767,20 | 2493,30 | 2493,30 | 150 | 2049180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2049180,00 | 2022 |
| 105 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 15 | Специальный счет | 1965 | 5 | 4004,50 | 3184,70 | 3184,70 | 118 | 3338400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3338400,00 | 2022 |
| 106 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 19 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3305,80 | 3205,80 | 3205,80 | 107 | 3402000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3402000,00 | 2022 |
| 107 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2856,00 | 2626,00 | 2626,00 | 110 | 6140186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6140186,20 | 2022 |
| 108 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 5482,80 | 5222,40 | 3883,80 | 124 | 6730797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6730797,20 | 2022 |
| 109 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 26 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3481,50 | 3028,91 | 3028,91 | 200 | 1350500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350500,00 | 2022 |
| 110 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 31 | Специальный счет | 1965 | 5 | 4238,80 | 3184,30 | 2519,00 | 125 | 8901600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8901600,00 | 2022 |
| 111 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 75Д | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 7 | 2019,00 | 1332,30 | 1332,30 | 87 | 2734682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2734682,00 | 2022 |
| 112 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3550,90 | 3367,90 | 3311,40 | 230 | 3597383,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3597383,64 | 2022 |
| 113 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 115 | Специальный счет | 1997, 2001, 2004 | 9, 10 | 17030,00 | 15573,00 | 15573,00 | 290 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6957081,00 | 2022 |
| 114 | г. Пенза. пр-кт Строителей, д. 11 | Специальный счет | 1997 | 9 | 9540,00 | 8299,80 | 8299,80 | 438 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6957081,00 | 2022 |
| 115 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 23 | Специальный счет | 1996 | 10 | 10007,00 | 8706,09 | 8706,09 | 502 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6957081,00 | 2022 |
| 116 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 9 | 4352,00 | 3847,70 | 3847,70 | 420 | 4678272,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4678272,70 | 2022 |
| 117 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 38 | Специальный счет | 1981 | 9 | 11794,30 | 10789,80 | 6841,80 | 352 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9276108,00 | 2022 |
| 118 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 9 | 26029,30 | 22312,60 | 21352,40 | 1167 | 11391849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11391849,00 | 2022 |
| 119 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 73 | Специальный счет | 1995 | 10 | 9080,50 | 7900,04 | 7900,04 | 160 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9276108,00 | 2022 |
| 120 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 89 | Специальный счет | 1994 | 10 | 12762,20 | 11155,70 | 11155,70 | 528 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11595135,00 | 2022 |
| 121 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 120 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 11487,16 | 9641,66 | 9574,36 | 420 | 11664285,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11664285,32 | 2022 |
| 122 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 126 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 9235,60 | 7941,20 | 7941,20 | 393 | 9324434,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9324434,26 | 2022 |
| 123 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 130 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 14099,24 | 12052,34 | 12021,44 | 549 | 14002906,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14002906,70 | 2022 |
| 124 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 156 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 9 | 4247,70 | 3739,30 | 3739,30 | 165 | 4668441,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4668441,39 | 2022 |
| 125 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 296,70 | 276,30 | 276,30 | 14 | 533714,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533714,10 | 2022 |
| 126 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2324,50 | 2180,00 | 2032,60 | 93 | 2887680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2887680,00 | 2022 |
| 127 | г. Пенза, проезд Лобачевского, 1-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3396,70 | 3157,70 | 3157,70 | 167 | 7796834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7796834,00 | 2022 |
| 128 | г. Пенза, проезд Лобачевского, 1-й, д. 7 | Специальный счет | 1965 | 5 | 1781,60 | 1653,60 | 1653,60 | 85 | 2624863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2624863,00 | 2022 |
| 129 | г. Пенза, проезд Лобачевского 3-й, д. 3 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3379,60 | 3140,60 | 3140,60 | 143 | 1401825,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1401825,84 | 2022 |
| 130 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 189,40 | 164,78 | 164,78 | 12 | 957359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957359,00 | 2022 |
| 131 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 179,70 | 156,34 | 156,34 | 13 | 932663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932663,00 | 2022 |
| 132 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 173,40 | 150,86 | 150,86 | 12 | 930226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930226,00 | 2022 |
| 133 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 501,50 | 436,31 | 436,31 | 23 | 3148435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3148435,00 | 2022 |
| 134 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 254,50 | 221,42 | 221,42 | 14 | 2146993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2146993,00 | 2022 |
| 135 | г. Пенза, проезд Свердлова М., д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 825,70 | 753,30 | 753,30 | 36 | 3409972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3409972,00 | 2022 |
| 136 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 3 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 20 | 2679768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2679768,00 | 2022 |
| 137 | г. Пенза, 4-й проезд Терновского, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 3 | 1171,50 | 1067,30 | 1067,30 | 52 | 3252985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3252985,00 | 2022 |
| 138 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 1862,20 | 1258,60 | 1258,60 | 52 | 2276304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2276304,00 | 2022 |
| 139 | г. Пенза, 4-й проезд Терновского, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1104,80 | 1104,80 | 1104,80 | 52 | 2182186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2182186,00 | 2022 |
| 140 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 1959,90 | 1761,90 | 1761,90 | 112 | 6293723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6293723,00 | 2022 |
| 141 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 261,20 | 236,60 | 236,60 | 17 | 1421704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421704,00 | 2022 |
| 142 | г. Пенза, проезд Электрический, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 10 | 5561,70 | 4775,30 | 4775,30 | 250 | 4677986,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4677986,52 | 2022 |
| 143 | г. Пенза, проезд Электрический, д. 3 | Специальный счет | 1993 | 10 | 5994,60 | 5215,60 | 5215,60 | 251 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6832152,00 | 2022 |
| 144 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1983 | 9 | 20769,28 | 18297,00 | 18297,00 | 633 | 21001243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21001243,00 | 2022 |
| 145 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 17 | Специальный счет | 1995, 1996, 1997 | 9, 10 | 22551,90 | 22551,90 | 22551,90 | 340 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9276108,00 | 2022 |
| 146 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 8880,10 | 7856,50 | 7856,50 | 416 | 9326108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9326108,00 | 2022 |
| 147 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 144 | Специальный счет | 1995 | 9 | 8896,60 | 8258,60 | 8258,60 | 336 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6832152,00 | 2022 |
| 148 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 9 | 25628,51 | 23360,71 | 22803,81 | 830 | 25654609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25654609,20 | 2022 |
| 149 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2969,10 | 2583,12 | 1601,02 | 112 | 6464384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6464384,00 | 2022 |
| 150 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 5366,43 | 4668,79 | 4002,49 | 257 | 5235435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5235435,60 | 2022 |
| 151 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 3363,90 | 3327,50 | 3107,50 | 154 | 2345032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2345032,80 | 2022 |
| 152 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 3 | 1433,60 | 1303,10 | 1303,10 | 67 | 2072024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2072024,00 | 2022 |
| 153 | г. Пенза, ул. Бурмистрова, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 3 | 1198,10 | 1114,70 | 723,30 | 32 | 4225658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4225658,00 | 2022 |
| 154 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 1717,30 | 1593,70 | 1593,70 | 76 | 4222178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4222178,00 | 2022 |
| 155 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 68 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 4 | 3614,07 | 3572,10 | 2492,37 | 103 | 182546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182546,00 | 2022 |
| 156 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 14 | Специальный счет | 1994 | 14 | 4983,30 | 4203,80 | 4203,80 | 192 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4638054,00 | 2022 |
| 157 | г. Пенза, ул. Ворошилова д. 18 | Специальный счет | 1967 | 5 | 3761,60 | 2826,30 | 2826,30 | 198 | 436000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436000,00 | 2022 |
| 158 | г. Пенза, ул. Ворошилова д. 26 | Специальный счет | 1967 | 5 | 3008,40 | 2617,31 | 2617,31 | 200 | 498593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498593,00 | 2022 |
| 159 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3480,50 | 3168,50 | 3168,50 | 169 | 3797021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3797021,00 | 2022 |
| 160 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3944,10 | 3632,10 | 3632,10 | 185 | 3735400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735400,00 | 2022 |
| 161 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 39 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3924,70 | 3612,70 | 3612,70 | 187 | 3735400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735400,00 | 2022 |
| 162 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 43 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3407,50 | 3144,10 | 3144,10 | 146 | 4356376,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4356376,88 | 2022 |
| 163 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3825,00 | 3327,75 | 2058,15 | 125 | 465278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465278,00 | 2022 |
| 164 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3649,80 | 3175,33 | 3175,33 | 189 | 7823146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7823146,80 | 2022 |
| 165 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3649,10 | 3174,72 | 3174,72 | 212 | 7823146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7823146,80 | 2022 |
| 166 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2999,92 | 2609,93 | 2609,93 | 243 | 6021890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6021890,00 | 2022 |
| 167 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3016,15 | 2624,05 | 2624,05 | 248 | 4033729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4033729,40 | 2022 |
| 168 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3368,80 | 2930,86 | 2075,96 | 132 | 3800408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800408,00 | 2022 |
| 169 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 1 | Специальный счет | 1965 | 5 | 2692,30 | 2512,40 | 2512,40 | 130 | 6482338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6482338,00 | 2022 |
| 170 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 3 | 1378,40 | 1254,50 | 1063,50 | 37 | 1678611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1678611,00 | 2022 |
| 171 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 9 | 8629,40 | 7628,20 | 7628,20 | 290 | 9331108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9331108,00 | 2022 |
| 172 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 81 | Специальный счет | 1967 | 5 | 6315,40 | 4752,40 | 4752,40 | 252 | 2182217,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2182217,79 | 2022 |
| 173 | г. Пенза, ул. Грибоедова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 5 | 5743,3 | 5102,20 | 5102,20 | 284 | 69906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69906,00 | 2022 |
| 174 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 5, 7 | 5594,90 | 5019,90 | 5019,90 | 203 | 2346493,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2346493,80 | 2022 |
| 175 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 23А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2481,5 | 1985,00 | 1985,00 | 80 | 5212762,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5212762,59 | 2022 |
| 176 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, д. 2/29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 1905,70 | 1905,70 | 1905,70 | 83 | 3756140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3756140,00 | 2022 |
| 177 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 2 | 398,13 | 346,37 | 346,37 | 26 | 1544289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1544289,00 | 2022 |
| 178 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 2 | 878,04 | 763,89 | 763,89 | 39 | 2856352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2856352,00 | 2022 |
| 179 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1289,70 | 1122,04 | 1122,04 | 78 | 1408861,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1408861,59 | 2022 |
| 180 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2541,15 | 2210,80 | 1838,60 | 174 | 3104899,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3104899,30 | 2022 |
| 181 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 884,60 | 768,40 | 768,40 | 47 | 1137679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1137679,80 | 2022 |
| 182 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2348,22 | 2228,92 | 2228,92 | 155 | 2488028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2488028,00 | 2022 |
| 183 | г. Пенза, ул. Егорова, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 4438,96 | 4120,60 | 3164,90 | 162 | 3418429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3418429,00 | 2022 |
| 184 | г. Пенза, ул. Егорова, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3878,76 | 3562,60 | 3562,60 | 223 | 5101334,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5101334,79 | 2022 |
| 185 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 1446,70 | 757,40 | 757,40 | 79 | 1233436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1233436,00 | 2022 |
| 186 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 81 | Специальный счет | 1993 | 9 | 3887,30 | 3117,70 | 2992,90 | 126 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6957081,00 | 2022 |
| 187 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 83 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 4705,70 | 3886,70 | 3886,70 | 178 | 4677378,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4677378,94 | 2022 |
| 188 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 61 | Специальный счет | 1994 | 9 | 18337,70 | 17562,80 | 17108,40 | 551 | 16233189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16233189,00 | 2022 |
| 189 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 80 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 5157,50 | 4796,10 | 4599,00 | 221 | 4116369,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4116369,20 | 2022 |
| 190 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4405,00 | 3955,00 | 3955,00 | 190 | 4817274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4817274,00 | 2022 |
| 191 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 95 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1281,90 | 1115,25 | 885,45 | 47 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2022 |
| 192 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99 | Специальный счет | 1966 | 5 | 1705,30 | 1583,80 | 1583,80 | 77 | 2777491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2777491,00 | 2022 |
| 193 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1546,40 | 1448,10 | 1303,60 | 66 | 6774529,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6774529,90 | 2022 |
| 194 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3399,80 | 3196,20 | 2555,60 | 133 | 3411626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3411626,00 | 2022 |
| 195 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 102 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 1818,60 | 1575,20 | 1575,20 | 79 | 2071211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2071211,00 | 2022 |
| 196 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2815,80 | 2582,80 | 2507,50 | 120 | 4235517,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4235517,90 | 2022 |
| 197 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2692,78 | 2383,18 | 2383,18 | 206 | 2323159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2323159,00 | 2022 |
| 198 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 107/1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 4 | 3324,86 | 3078,06 | 2554,33 | 74 | 5894739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5894739,00 | 2022 |
| 199 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 3 | 2309,33 | 2115,73 | 2115,73 | 89 | 5891716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5891716,00 | 2022 |
| 200 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 109/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1262,10 | 1138,90 | 1138,90 | 55 | 2475803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2475803,00 | 2022 |
| 201 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2557,89 | 2411,39 | 2411,39 | 195 | 2323296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2323296,00 | 2022 |
| 202 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 111А | Специальный счет | 1966 | 5 | 3200,00 | 2784,00 | 2784,00 | 175 | 3809280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3809280,00 | 2022 |
| 203 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 119А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 3667,50 | 3225,30 | 3667,50 | 176 | 1800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800000,00 | 2022 |
| 204 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 119Б | Специальный счет | 1994 | 9 | 3638,70 | 3206,20 | 3206,20 | 175 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2319027,00 | 2022 |
| 205 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 69 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 4007,92 | 3763,10 | 3146,90 | 151 | 3403510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3403510,00 | 2022 |
| 206 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 4095,10 | 3783,10 | 3651,40 | 187 | 3411813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3411813,00 | 2022 |
| 207 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 4000,50 | 3688,50 | 3647,00 | 173 | 3411791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3411791,00 | 2022 |
| 208 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 5 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3914,40 | 3602,40 | 3602,40 | 180 | 2260439,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2260439,48 | 2022 |
| 209 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 7 | Специальный счет | 1966 | 5 | 2789,40 | 2426,78 | 2426,78 | 200 | 1800593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800593,00 | 2022 |
| 210 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3833,70 | 3521,70 | 3491,80 | 183 | 6576087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6576087,00 | 2022 |
| 211 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 15 | Специальный счет | 1965 | 5 | 2847,30 | 2613,30 | 2613,30 | 128 | 3239333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3239333,45 | 2022 |
| 212 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 15А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2858,70 | 2624,70 | 2624,70 | 145 | 3094213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3094213,60 | 2022 |
| 213 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 17 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3957,35 | 3645,35 | 3616,45 | 162 | 1386441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1386441,00 | 2022 |
| 214 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 19А | Специальный счет | 1966 | 5 | 2847,80 | 2613,80 | 2613,80 | 133 | 904029,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904029,82 | 2022 |
| 215 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 21 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3966,55 | 3571,70 | 3486,30 | 162 | 617239,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617239,23 | 2022 |
| 216 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 23 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3897,00 | 3585,00 | 3585,00 | 185 | 1466610,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1466610,73 | 2022 |
| 217 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 24 | Специальный счет | 1967 | 5 | 6164,80 | 5466,80 | 5466,80 | 286 | 1340606,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340606,74 | 2022 |
| 218 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 25 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3890,60 | 3578,60 | 3578,60 | 175 | 1160215,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160215,93 | 2022 |
| 219 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5910,10 | 5260,10 | 5260,10 | 266 | 6218077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6218077,00 | 2022 |
| 220 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2850,60 | 2616,60 | 2616,60 | 134 | 2631100,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2631100,10 | 2022 |
| 221 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 28 | Специальный счет | 1967 | 5 | 6022,50 | 5274,50 | 5274,50 | 257 | 953339,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953339,56 | 2022 |
| 222 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 46 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4492,00 | 4025,80 | 4025,80 | 178 | 871395,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871395,78 | 2022 |
| 223 | г. Пенза, ул. Касаткина, д. 12 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3825,20 | 3520,00 | 3520,00 | 168 | 5500737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5500737,20 | 2022 |
| 224 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 18821,60 | 16505,70 | 16505,70 | 845 | 20368269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20368269,00 | 2022 |
| 225 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 23 | Специальный счет | 1997 | 12 | 4723,00 | 4109,01 | 4109,01 | 180 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4638054,00 | 2022 |
| 226 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 28 | Специальный счет | 1987 | 9 | 12302,80 | 10144,00 | 10144,00 | 448 | 11739104,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11739104,04 | 2022 |
| 227 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 33А | Специальный счет | 1994 | 10 | 3823,00 | 3326,01 | 3326,01 | 293 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6957081,00 | 2022 |
| 228 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 10 | 16503,10 | 12237,00 | 12237,00 | 365 | 4677825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4677825,82 | 2022 |
| 229 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 6/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1937 | 3 | 1163,81 | 1031,01 | 762,71 | 46 | 6914302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6914302,00 | 2022 |
| 230 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 4 | 2890,70 | 2238,10 | 1908,30 | 73 | 4736409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4736409,00 | 2022 |
| 231 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 71 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 5 | 6259,30 | 5764,10 | 4461,00 | 151 | 3141042,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3141042,80 | 2022 |
| 232 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 16 | 7148,10 | 6228,10 | 6210,80 | 349 | 2365033,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2365033,56 | 2022 |
| 233 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 50 | Специальный счет | 1997 | 9 | 7893,50 | 6867,35 | 6867,35 | 356 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9276108,00 | 2022 |
| 234 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 69 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 6500,30 | 5877,00 | 5877,00 | 282 | 6996538,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6996538,96 | 2022 |
| 235 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 186,92 | 179,10 | 179,10 | 14 | 337460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337460,00 | 2022 |
| 236 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 9 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2817,80 | 2451,49 | 2451,49 | 199 | 3312144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3312144,00 | 2022 |
| 237 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 11 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2815,50 | 2449,49 | 2449,49 | 201 | 467250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467250,00 | 2022 |
| 238 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 13 | Специальный счет | 1967 | 5 | 9852,30 | 8571,50 | 8571,50 | 176 | 680000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680000,00 | 2022 |
| 239 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 15 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4009,80 | 3488,53 | 3488,53 | 175 | 3312144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3312144,00 | 2022 |
| 240 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 17 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 197 | 450384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450384,00 | 2022 |
| 241 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 19 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 200 | 450384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450384,00 | 2022 |
| 242 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 23 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2966,80 | 2581,12 | 2581,12 | 200 | 503417,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503417,51 | 2022 |
| 243 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3892,70 | 3585,80 | 3585,80 | 186 | 3411791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3411791,00 | 2022 |
| 244 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3885,40 | 3605,10 | 3605,10 | 196 | 3411791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3411791,00 | 2022 |
| 245 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 426,10 | 386,10 | 386,10 | 21 | 3563646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3563646,00 | 2022 |
| 246 | г. Пенза, ул. Красная/Чкалова, д. 33/51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 6133,00 | 5281,80 | 5281,80 | 56 | 4956517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4956517,00 | 2022 |
| 247 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37Б | Специальный счет | 1967 | 5 | 1679,90 | 1583,20 | 1583,20 | 72 | 1555704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1555704,00 | 2022 |
| 248 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 29А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3401,50 | 3166,50 | 3166,50 | 173 | 3350215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3350215,00 | 2022 |
| 249 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3504,15 | 2002,15 | 1933,95 | 133 | 1975271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1975271,00 | 2022 |
| 250 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3438,90 | 3181,90 | 3181,90 | 153 | 3576233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3576233,00 | 2022 |
| 251 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 652,90 | 577,90 | 577,90 | 36 | 2369269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2369269,00 | 2022 |
| 252 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1828,02 | 1715,92 | 1715,92 | 124 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2022 |
| 253 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1374,80 | 1268,60 | 1268,60 | 68 | 1784452,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1784452,63 | 2022 |
| 254 | г. Пенза, ул. Кулакова/Новый Кавказ, д. 8/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3510,99 | 3323,99 | 2307,90 | 105 | 2365997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2365997,00 | 2022 |
| 255 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 9 | 3805,90 | 3690,60 | 3690,60 | 187 | 5087150,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5087150,08 | 2022 |
| 256 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3403,11 | 3131,21 | 3131,21 | 186 | 3400808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3400808,00 | 2022 |
| 257 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 3 | 1043,80 | 1043,80 | 704,00 | 42 | 3778560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778560,00 | 2022 |
| 258 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 93 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 8553,20 | 7689,20 | 7606,70 | 372 | 9334434,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9334434,26 | 2022 |
| 259 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 103 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 11547,80 | 9958,10 | 9940,10 | 500 | 5013795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5013795,00 | 2022 |
| 260 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 129 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 10 | 8000,00 | 6960,00 | 6960,00 | 400 | 46027,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46027,85 | 2022 |
| 261 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 141 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 10 | 8589,00 | 7472,43 | 7472,43 | 400 | 2200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200000,00 | 2022 |
| 262 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1935 | 4 | 2545,11 | 2262,11 | 2189,21 | 126 | 9656087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9656087,00 | 2022 |
| 263 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 4022,20 | 3825,40 | 3215,00 | 133 | 5702773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5702773,00 | 2022 |
| 264 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 26 | Специальный счет | 1965 | 5 | 4500,00 | 3915,00 | 3915,00 | 195 | 3274506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3274506,00 | 2022 |
| 265 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 28 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3216,30 | 2798,18 | 2798,18 | 216 | 719277,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719277,18 | 2022 |
| 266 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 1364,60 | 1268,80 | 1268,80 | 57 | 3261921,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3261921,74 | 2022 |
| 267 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3251,03 | 3660,60 | 2877,83 | 228 | 9046001,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9046001,50 | 2022 |
| 268 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2746,70 | 2525,60 | 2525,60 | 119 | 2558591,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2558591,70 | 2022 |
| 269 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 355,80 | 319,00 | 319,00 | 24 | 2877719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2877719,00 | 2022 |
| 270 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 3 | 1330,40 | 1194,80 | 1194,80 | 102 | 1774433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1774433,00 | 2022 |
| 271 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 30А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1078,70 | 995,90 | 995,90 | 44 | 1635694,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1635694,65 | 2022 |
| 272 | г. Пенза, ул. Литвинова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3736,83 | 3489,83 | 3024,73 | 175 | 3420659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3420659,00 | 2022 |
| 273 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3585,40 | 3327,40 | 3180,45 | 149 | 7202053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7202053,00 | 2022 |
| 274 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 429,90 | 395,90 | 395,90 | 36 | 5235640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5235640,00 | 2022 |
| 275 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 5 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3191,60 | 2776,69 | 2776,69 | 231 | 1865910,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1865910,10 | 2022 |
| 276 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 675,10 | 616,00 | 616,00 | 26 | 7055240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7055240,00 | 2022 |
| 277 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 5037,70 | 4794,90 | 3664,00 | 133 | 3421661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3421661,00 | 2022 |
| 278 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2697,60 | 2502,90 | 2502,90 | 127 | 6660714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6660714,00 | 2022 |
| 279 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2649,50 | 2441,20 | 2441,20 | 124 | 4061325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061325,80 | 2022 |
| 280 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2741,20 | 2520,70 | 2489,90 | 121 | 6686616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6686616,00 | 2022 |
| 281 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 40 | Специальный счет | 1966 | 5 | 4193,50 | 3912,60 | 3212,20 | 127 | 5222400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5222400,00 | 2022 |
| 282 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3859,50 | 3200,50 | 2984,40 | 154 | 5222400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5222400,00 | 2022 |
| 283 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 18271,10 | 16575,10 | 14992,60 | 580 | 22218757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22218757,00 | 2022 |
| 284 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 15759,52 | 13465,90 | 13465,90 | 504 | 6334051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6334051,00 | 2022 |
| 285 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 8678,80 | 7802,40 | 7802,40 | 431 | 9331108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9331108,00 | 2022 |
| 286 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 40 | Специальный счет | 1993 | 10 | 8818,50 | 7672,10 | 7672,10 | 400 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9109536,00 | 2022 |
| 287 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 46 | Специальный счет | 1994 | 10 | 6425,20 | 5589,92 | 5589,92 | 298 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6957081,00 | 2022 |
| 288 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 48 | Специальный счет | 1993 | 10 | 6562,00 | 5708,94 | 5708,94 | 300 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6832152,00 | 2022 |
| 289 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1932 | 4 | 2797,10 | 2410,30 | 1902,00 | 122 | 5602670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5602670,00 | 2022 |
| 290 | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 660,50 | 623,90 | 623,90 | 31 | 1077520,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1077520,73 | 2022 |
| 291 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 2 | Специальный счет | 1967 | 5 | 5122,50 | 4757,00 | 4757,00 | 255 | 3977082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3977082,00 | 2022 |
| 292 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1362,40 | 1266,40 | 1266,40 | 78 | 1725086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1725086,00 | 2022 |
| 293 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3158,61 | 2974,61 | 2835,51 | 186 | 2558591,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2558591,70 | 2022 |
| 294 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 10/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 791,43 | 715,00 | 715,00 | 45 | 4341188,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4341188,53 | 2022 |
| 295 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3736,30 | 3491,30 | 2500,00 | 125 | 3840737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3840737,00 | 2022 |
| 296 | г. Пенза, ул. Мира, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 1688,30 | 1568,70 | 1568,70 | 69 | 3706391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3706391,00 | 2022 |
| 297 | г. Пенза, ул. Мира, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 5040,00 | 4686,00 | 4686,00 | 260 | 5034715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5034715,00 | 2022 |
| 298 | г. Пенза, ул. Мира, д. 16 | Специальный счет | 1966 | 9 | 2398,35 | 2231,05 | 2231,05 | 93 | 2243794,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2243794,63 | 2022 |
| 299 | г. Пенза, ул. Мира, д. 18 | Специальный счет | 1966 | 9 | 2346,80 | 2179,50 | 2179,50 | 105 | 2764555,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2764555,63 | 2022 |
| 300 | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 9 | 2384,10 | 2209,00 | 2209,00 | 101 | 2616381,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2616381,63 | 2022 |
| 301 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 9 | 7081,00 | 5884,00 | 5255,10 | 255 | 7673512,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7673512,88 | 2022 |
| 302 | г. Пенза, ул. Мира, д. 74 | Специальный счет | 1995 | 14 | 5072,30 | 4040,20 | 3834,70 | 183 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4638054,00 | 2022 |
| 303 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5041,90 | 4651,60 | 4407,50 | 208 | 4604567,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4604567,48 | 2022 |
| 304 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 422,30 | 383,20 | 383,20 | 19 | 1019029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1019029,00 | 2022 |
| 305 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 342,10 | 322,70 | 322,70 | 16 | 527740,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527740,50 | 2022 |
| 306 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 672,50 | 622,40 | 551,50 | 29 | 4114595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4114595,00 | 2022 |
| 307 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 4824,10 | 4229,80 | 3624,60 | 156 | 3436447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3436447,00 | 2022 |
| 308 | г. Пенза, ул. Мотоциклетная, д. 55А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 392,80 | 341,74 | 341,74 | 25 | 4064886,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4064886,50 | 2022 |
| 309 | г. Пенза, ул. Новый Кавказ, д. 4 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3753,50 | 3499,90 | 3166,90 | 132 | 1042133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1042133,00 | 2022 |
| 310 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 9 | 6504,50 | 5733,40 | 5733,40 | 207 | 6996768,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6996768,68 | 2022 |
| 311 | г. Пенза, ул. Островского, д. 1 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3866,90 | 3554,90 | 3554,90 | 182 | 2970704,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2970704,08 | 2022 |
| 312 | г. Пенза, ул. Островского, д. 3 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3852,40 | 3540,40 | 3540,40 | 175 | 908305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908305,21 | 2022 |
| 313 | г. Пенза, ул. Островского, д. 4 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3282,84 | 2856,07 | 2856,07 | 300 | 1122119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1122119,60 | 2022 |
| 314 | г. Пенза, ул. Островского, д. 6 | Специальный счет | 1966 | 5 | 5083,34 | 4683,74 | 4683,74 | 228 | 1979719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1979719,00 | 2022 |
| 315 | г. Пенза, ул. Островского, д. 7 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3869,90 | 3557,90 | 3557,90 | 163 | 4501567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4501567,60 | 2022 |
| 316 | г. Пенза, ул. Островского, д. 10 | Специальный счет | 1966 | 5 | 4807,90 | 4182,87 | 4182,87 | 302 | 4205250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4205250,00 | 2022 |
| 317 | г. Пенза, ул. Островского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 5175,00 | 4775,40 | 4687,10 | 232 | 9370345,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9370345,92 | 2022 |
| 318 | г. Пенза, ул. Островского, д. 13 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3845,88 | 3533,88 | 3533,88 | 175 | 1856399,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1856399,67 | 2022 |
| 319 | г. Пенза, ул. Островского, д. 14 | Специальный счет | 1966 | 5 | 5243,70 | 4807,50 | 4807,50 | 248 | 9258900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9258900,00 | 2022 |
| 320 | г. Пенза, ул. Островского, д. 16 | Специальный счет | 1966 | 5 | 5271,20 | 4871,60 | 4871,60 | 238 | 7910239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7910239,00 | 2022 |
| 321 | г. Пенза, ул. Островского, д. 17 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3884,80 | 3572,80 | 3572,80 | 188 | 619708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619708,00 | 2022 |
| 322 | г. Пенза, ул. Островского, д. 18 | Специальный счет | 1966 | 5 | 5166,79 | 4767,19 | 4767,19 | 244 | 6753650,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6753650,59 | 2022 |
| 323 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3228,25 | 3154,45 | 3154,45 | 153 | 7219241,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7219241,50 | 2022 |
| 324 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 4 | 2470,30 | 2149,16 | 2149,16 | 58 | 3159040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3159040,00 | 2022 |
| 325 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1040,30 | 969,20 | 969,20 | 51 | 2365025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2365025,00 | 2022 |
| 326 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 1723,30 | 1528,00 | 1453,80 | 77 | 4181054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4181054,00 | 2022 |
| 327 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3070,50 | 2858,50 | 2575,50 | 129 | 2587599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2587599,00 | 2022 |
| 328 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3372,62 | 3022,67 | 3022,67 | 193 | 5218185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5218185,00 | 2022 |
| 329 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 9 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3115,00 | 2710,05 | 2710,05 | 300 | 6989944,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6989944,82 | 2022 |
| 330 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 11 | Специальный счет | 1965 | 5 | 6384,80 | 5554,78 | 5554,78 | 298 | 6905881,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6905881,97 | 2022 |
| 331 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 13 | Специальный счет | 1965 | 5 | 6217,20 | 5408,96 | 5408,96 | 302 | 6420051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6420051,60 | 2022 |
| 332 | г. Пенза, ул. Попова, д. 2 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3738,90 | 3488,90 | 3488,90 | 152 | 4645141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4645141,00 | 2022 |
| 333 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3340,80 | 3104,10 | 3104,10 | 155 | 4061325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061325,80 | 2022 |
| 334 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3240,64 | 3020,30 | 3020,30 | 153 | 6337423,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6337423,70 | 2022 |
| 335 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1672,32 | 1530,50 | 1530,50 | 76 | 1917886,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1917886,30 | 2022 |
| 336 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3468,10 | 3226,10 | 3226,10 | 153 | 4149225,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4149225,80 | 2022 |
| 337 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3459,70 | 3219,80 | 3219,80 | 139 | 10962223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10962223,40 | 2022 |
| 338 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2753,30 | 2548,60 | 2548,60 | 115 | 6332323,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6332323,33 | 2022 |
| 339 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2537,80 | 2365,10 | 1516,60 | 76 | 1554752,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1554752,30 | 2022 |
| 340 | г. Пенза, ул. Пугачева, д. 55 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 200 | 3003750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3003750,00 | 2022 |
| 341 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 6592,50 | 6065,10 | 6065,10 | 336 | 5053650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5053650,00 | 2022 |
| 342 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 1414,00 | 1284,80 | 1284,80 | 82 | 3097355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3097355,00 | 2022 |
| 343 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 704,40 | 704,40 | 704,40 | 52 | 1017267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1017267,00 | 2022 |
| 344 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 686,20 | 686,20 | 686,20 | 52 | 1016972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1016972,00 | 2022 |
| 345 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 40 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 1472,50 | 1305,20 | 1305,20 | 75 | 3098206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3098206,00 | 2022 |
| 346 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 14А | Специальный счет | 1995 | 9 | 6615,20 | 5686,60 | 4505,30 | 202 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2319027,00 | 2022 |
| 347 | г. Пенза, ул. Свердлова/Гоголя, д. 9/54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 4 | 2547,47 | 2260,39 | 1397,29 | 89 | 3606622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3606622,00 | 2022 |
| 348 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 4 | 1355,89 | 1256,89 | 1256,89 | 71 | 1889353,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1889353,48 | 2022 |
| 349 | г. Пенза, ул. Собинова, д. 5 | Специальный счет | 1996 | 5 | 12477,00 | 11224,20 | 11224,20 | 506 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11595135,00 | 2022 |
| 350 | г. Пенза, ул. Совхозная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2730,60 | 2523,30 | 2523,30 | 139 | 2850848,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850848,62 | 2022 |
| 351 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 1927,20 | 1776,00 | 1776,00 | 94 | 1894786,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894786,25 | 2022 |
| 352 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 1754,90 | 1626,40 | 1464,60 | 84 | 1923817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1923817,00 | 2022 |
| 353 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 16 | Специальный счет | 1966 | 2 | 777,60 | 719,20 | 719,20 | 34 | 2828335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2828335,00 | 2022 |
| 354 | г. Пенза, ул. Спартаковская, д. 9 | Специальный счет | 1978 | 5 | 2734,60 | 2075,40 | 2075,40 | 90 | 5414461,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5414461,86 | 2022 |
| 355 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 44 | Специальный счет | 1967 | 5 | 1856,90 | 1630,10 | 1541,40 | 65 | 2262041,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2262041,74 | 2022 |
| 356 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 133 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2083,62 | 1952,40 | 1619,00 | 57 | 1763707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1763707,00 | 2022 |
| 357 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 141 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 1908,42 | 1777,20 | 1556,70 | 56 | 3977693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3977693,60 | 2022 |
| 358 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 168 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 6042,70 | 5407,20 | 5407,20 | 300 | 5072724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5072724,00 | 2022 |
| 359 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 190 | Специальный счет | 1967 | 5 | 6043,30 | 5399,30 | 5399,30 | 256 | 2337909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2337909,00 | 2022 |
| 360 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 192 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 6273,19 | 5369,09 | 5048,89 | 235 | 5068633,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5068633,12 | 2022 |
| 361 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 2 | Специальный счет | 1990 | 9 | 10754,30 | 9541,30 | 9541,30 | 501 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11595135,00 | 2022 |
| 362 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 8 | Специальный счет | 1995 | 9 | 12942,60 | 11666,50 | 11651,30 | 571 | 3720000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3720000,00 | 2022 |
| 363 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 784,40 | 725,20 | 725,20 | 46 | 3390137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3390137,00 | 2022 |
| 364 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 772,20 | 713,40 | 713,40 | 50 | 3387065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3387065,00 | 2022 |
| 365 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 791,80 | 732,50 | 732,50 | 46 | 3387268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3387268,00 | 2022 |
| 366 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 614,50 | 569,80 | 569,80 | 40 | 3382331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3382331,00 | 2022 |
| 367 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 635,90 | 587,10 | 587,10 | 30 | 3374721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3374721,00 | 2022 |
| 368 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 626,60 | 577,40 | 577,40 | 31 | 3374721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3374721,00 | 2022 |
| 369 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 626,80 | 584,70 | 584,70 | 30 | 3374721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3374721,00 | 2022 |
| 370 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 164 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 11143,40 | 9644,10 | 9644,10 | 420 | 11680155,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11680155,60 | 2022 |
| 371 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 166 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 11198,10 | 9691,00 | 9691,00 | 410 | 11681289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11681289,17 | 2022 |
| 372 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 170 | Специальный счет | 1990, 1999 | 9, 10 | 18507,00 | 18507,00 | 18507,00 | 315 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9109536,00 | 2022 |
| 373 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 182 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 5821,30 | 5064,30 | 5064,30 | 320 | 7006690,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7006690,60 | 2022 |
| 374 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 186 | Специальный счет | 1994 | 10 | 6791,30 | 6791,30 | 6791,30 | 508 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6957081,00 | 2022 |
| 375 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 251 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 4104,27 | 3618,80 | 3144,10 | 165 | 2339188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2339188,80 | 2022 |
| 376 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 34 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2890,20 | 2608,20 | 2608,20 | 131 | 1320171,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320171,83 | 2022 |
| 377 | г. Пенза, ул. Ударная/Фрунзе, д. 22/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 2277,96 | 2069,96 | 2069,96 | 97 | 3906347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3906347,00 | 2022 |
| 378 | г. Пенза, ул. Ударная/Фрунзе, 24/32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 2455,91 | 2048,91 | 1841,91 | 79 | 3909173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3909173,00 | 2022 |
| 379 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 6 | Специальный счет | 1976 | 5 | 3513,25 | 2615,80 | 2615,80 | 146 | 1232931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1232931,00 | 2022 |
| 380 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 10 | 7391,40 | 6526,80 | 6526,80 | 325 | 6997081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6997081,00 | 2022 |
| 381 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 3 | Специальный счет | 1966 | 5 | 4468,10 | 3936,80 | 3878,60 | 217 | 6733650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6733650,00 | 2022 |
| 382 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 7 | Специальный счет | 1966 | 5 | 4438,00 | 3965,00 | 3965,00 | 206 | 6383049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6383049,60 | 2022 |
| 383 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 11 | Специальный счет | 1966 | 5 | 4448,95 | 3975,95 | 3975,95 | 220 | 1377000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1377000,00 | 2022 |
| 384 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 7/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 1823,30 | 1662,30 | 1408,30 | 73 | 3655804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3655804,00 | 2022 |
| 385 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1529,30 | 1421,60 | 1277,10 | 56 | 1981826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1981826,00 | 2022 |
| 386 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 3126,55 | 2880,24 | 2880,24 | 144 | 2955162,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2955162,93 | 2022 |
| 387 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 (58:29:2014007:157) | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 272,80 | 250,80 | 250,80 | 7 | 1549867,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1549867,78 | 2022 |
| 388 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 111 | Специальный счет | 1994 | 9 | 8201,59 | 8171,30 | 8171,30 | 358 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9276108,00 | 2022 |
| 389 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 113 | Специальный счет | 1994 | 9 | 7949,81 | 7108,71 | 6905,61 | 307 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6957081,00 | 2022 |
| 390 | г. Пенза, ул. Челябинская, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 1823,30 | 1069,60 | 1069,60 | 73 | 2753620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2753620,00 | 2022 |
| 391 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 684,60 | 635,00 | 635,00 | 24 | 3728384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3728384,00 | 2022 |
| 392 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 677,70 | 633,00 | 633,00 | 29 | 1013946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1013946,00 | 2022 |
| 393 | г. Пенза, ул. Чехова/Суворова, 16/42 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3579,40 | 3339,70 | 2805,60 | 127 | 4456300,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4456300,16 | 2022 |
| 394 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3811,20 | 3173,30 | 3173,30 | 159 | 3478064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3478064,00 | 2022 |
| 395 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2734,40 | 2474,20 | 2474,20 | 134 | 5119137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5119137,00 | 2022 |
| 396 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 2 | 791,00 | 720,40 | 720,40 | 34 | 2119319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2119319,00 | 2022 |
| 397 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 250,00 | 217,00 | 217,00 | 16 | 1119094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1119094,00 | 2022 |
| 398 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 740,00 | 590,00 | 590,00 | 43 | 1568483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1568483,00 | 2022 |
| 399 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 350,00 | 330,00 | 330,00 | 19 | 1595840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1595840,00 | 2022 |
| 400 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 4 | Специальный счет | 1967 | 2 | 800,00 | 762,80 | 762,80 | 40 | 1589160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1589160,00 | 2022 |
| 401 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 740,00 | 590,00 | 590,00 | 40 | 1649248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1649248,00 | 2022 |
| 402 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 350,00 | 304,00 | 304,00 | 20 | 1588512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1588512,00 | 2022 |
| 403 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 250,00 | 217,00 | 217,00 | 17 | 1418146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1418146,00 | 2022 |
| Итого по Городищенскому району: |  | Х | Х | Х | 18248,30 | 16741,50 | 16741,50 | 843 | 46760664,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46760664,78 | Х |
| 404 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 587,20 | 522,10 | 522,10 | 65 | 1009099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1009099,80 | 2022 |
| 405 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 52 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 819,30 | 819,30 | 819,30 | 63 | 3442115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3442115,40 | 2022 |
| 406 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 835,00 | 826,70 | 826,70 | 79 | 3891908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3891908,00 | 2022 |
| 407 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 337,10 | 298,20 | 298,20 | 11 | 1967875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1967875,00 | 2022 |
| 408 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 683,30 | 631,30 | 631,30 | 27 | 3379200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3379200,00 | 2022 |
| 409 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 916,40 | 831,80 | 831,80 | 33 | 3747328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3747328,00 | 2022 |
| 410 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 42 | Специальный счет | 1967 | 2 | 812,10 | 732,70 | 732,70 | 28 | 668986,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668986,90 | 2022 |
| 411 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 44 | Специальный счет | 1967 | 2 | 771,20 | 725,90 | 725,90 | 18 | 668986,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668986,90 | 2022 |
| 412 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 39 | Специальный счет | 1917 | 2 | 861,40 | 758,00 | 758,00 | 24 | 1258280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1258280,00 | 2022 |
| 413 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 101, корп. а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 738,80 | 694,00 | 694,00 | 36 | 3242496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3242496,00 | 2022 |
| 414 | г. Сурск, ул. Полевая, д. 24 | Специальный счет | 1982 | 5 | 2785,90 | 2554,10 | 2554,10 | 103 | 2024476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024476,00 | 2022 |
| 415 | г. Сурск, ул. Рабочая, д. 14 | Специальный счет | 1970 | 2 | 679,90 | 625,50 | 625,50 | 20 | 1090246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1090246,50 | 2022 |
| 416 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 17 | Специальный счет | 1974 | 3 | 1055,00 | 938,20 | 938,20 | 39 | 2085235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2085235,00 | 2022 |
| 417 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 907,40 | 844,90 | 844,90 | 34 | 733111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733111,00 | 2022 |
| 418 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 2 | 920,10 | 848,70 | 848,70 | 29 | 4340224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4340224,00 | 2022 |
| 419 | р.п. Чаадаевка, пер. Московский, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 348,50 | 278,80 | 278,80 | 12 | 1633280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1633280,00 | 2022 |
| 420 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 347,00 | 277,70 | 277,70 | 12 | 1595799,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1595799,31 | 2022 |
| 421 | р.п. Чаадаевка, ул. 2-ая Луговая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 1245,20 | 1108,20 | 1108,20 | 49 | 4047437,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4047437,97 | 2022 |
| 422 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 5 | 1508,40 | 1370,10 | 1370,10 | 102 | 533484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533484,00 | 2022 |
| 423 | с. Трескино, ул. Советская, д. 90 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 312,20 | 302,20 | 302,20 | 9 | 2365440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2365440,00 | 2022 |
| 424 | с. Чаадаевка, ул. Больничная, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 2 | 566,90 | 558,10 | 558,10 | 30 | 1974860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1974860,00 | 2022 |
| 425 | станция Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 210,00 | 195,00 | 195,00 | 20 | 1060795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1060795,00 | 2022 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | Х | Х | Х | 2157,40 | 2050,50 | 2050,50 | 112 | 11260302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11260302,00 | Х |
| 426 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146 | Специальный счет | 1966 | 2 | 661,50 | 637,50 | 637,50 | 40 | 3276800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3276800,00 | 2022 |
| 427 | р.п. Земетчино, ул. Ленина, д. 160 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 340,00 | 328,00 | 328,00 | 20 | 1915758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1915758,00 | 2022 |
| 428 | р.п. Земетчино, ул. Садовая, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 375,00 | 363,00 | 363,00 | 20 | 1918190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1918190,00 | 2022 |
| 429 | р.п. Земетчино, ул. Садовая, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 375,00 | 363,00 | 363,00 | 20 | 1918190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1918190,00 | 2022 |
| 430 | с. Салтыково, ул. Садовая, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 405,90 | 359,00 | 359,00 | 12 | 2231364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2231364,00 | 2022 |
| Итого по Иссинскому району: |  | Х | Х | Х | 1584,60 | 1588,00 | 1237,60 | 80 | 6454314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6454314,00 | Х |
| 431 | р.п. Исса, ул. Лебедева, д. 66а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 2 | 846,50 | 852,80 | 502,40 | 42 | 3041186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3041186,00 | 2022 |
| 432 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 738,10 | 735,20 | 735,20 | 38 | 3413128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3413128,00 | 2022 |
| Итого по Каменскому району: |  | Х | Х | Х | 82838,30 | 73892,70 | 72752,90 | 2513 | 107834878,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107834878,46 | Х |
| 433 | г. Каменка, проезд Театральный, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 10729,70 | 9494,70 | 9414,60 | 249 | 11663151,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11663151,60 | 2022 |
| 434 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 18066,80 | 15885,00 | 15885,00 | 457 | 20871243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20871243,00 | 2022 |
| 435 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 11516,30 | 9946,10 | 9946,10 | 314 | 13914162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13914162,00 | 2022 |
| 436 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 3603,80 | 3133,70 | 3133,70 | 104 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4638054,00 | 2022 |
| 437 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 10026,60 | 8891,70 | 8891,70 | 293 | 11662018,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11662018,03 | 2022 |
| 438 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2137,20 | 1993,50 | 1825,30 | 87 | 2944133,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2944133,71 | 2022 |
| 439 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 8 | Специальный счет | 1968 | 5 | 1318,80 | 1221,20 | 1066,30 | 46 | 849354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849354,00 | 2022 |
| 440 | г. Каменка, ул. Дружбы, д. 9 | Специальный счет | 1976 | 5 | 3542,00 | 3377,40 | 3153,10 | 121 | 5058625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5058625,00 | 2022 |
| 441 | г. Каменка, ул. Куприна, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 2 | 629,70 | 576,50 | 576,50 | 33 | 1710789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1710789,00 | 2022 |
| 442 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 32 | Специальный счет | 1983 | 3 | 2110,00 | 2029,00 | 2029,00 | 76 | 2837345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2837345,00 | 2022 |
| 443 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 872,40 | 817,90 | 817,90 | 26 | 4133233,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4133233,12 | 2022 |
| 444 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 301,30 | 278,70 | 278,70 | 16 | 2299333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2299333,00 | 2022 |
| 445 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 1253,20 | 1156,40 | 1156,40 | 37 | 899767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899767,00 | 2022 |
| 446 | г. Каменка, ул. Центральная, д. 5 | Специальный счет | 1996 | 9 | 5906,80 | 5565,30 | 5487,4 | 187 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6957081,00 | 2022 |
| 447 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 26 | Специальный счет | 1966 | 4 | 1381,30 | 1283,10 | 1047,4 | 38 | 815599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815599,00 | 2022 |
| 448 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 40 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4974,20 | 4580,80 | 4580,80 | 187 | 6335671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6335671,00 | 2022 |
| 449 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 3832,20 | 3077,70 | 2879,00 | 214 | 8363909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8363909,00 | 2022 |
| 450 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 636,00 | 584,00 | 584,00 | 28 | 1881410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1881410,00 | 2022 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | Х | Х | Х | 25121,58 | 20087,65 | 20087,65 | 813 | 66686325,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66686325,99 | Х |
| 451 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 304,50 | 304,50 | 304,50 | 13 | 3097867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3097867,20 | 2022 |
| 452 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 335,30 | 301,70 | 301,70 | 17 | 1867498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1867498,20 | 2022 |
| 453 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 2 | 834,30 | 834,30 | 834,30 | 27 | 3093937,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3093937,70 | 2022 |
| 454 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 737,50 | 727,60 | 727,60 | 28 | 37771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37771,00 | 2022 |
| 455 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 736,10 | 736,10 | 736,10 | 37 | 4493382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4493382,40 | 2022 |
| 456 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 264,70 | 205,90 | 205,90 | 8 | 854412,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854412,13 | 2022 |
| 457 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 702,50 | 702,50 | 702,50 | 27 | 2229215,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2229215,30 | 2022 |
| 458 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 839,20 | 839,20 | 839,20 | 37 | 3207940,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3207940,70 | 2022 |
| 459 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 860,07 | 860,07 | 860,07 | 31 | 4727217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4727217,50 | 2022 |
| 460 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 1316,80 | 788,40 | 788,40 | 36 | 3805845,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3805845,57 | 2022 |
| 461 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1553,60 | 847,90 | 847,90 | 25 | 5026539,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5026539,26 | 2022 |
| 462 | р.п. Колышлей, ул. Лесная, д. 12а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 2 | 832,25 | 832,25 | 832,25 | 39 | 3683655,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3683655,20 | 2022 |
| 463 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 1489,50 | 862,70 | 862,70 | 31 | 2034545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034545,00 | 2022 |
| 464 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 3 | 1922,00 | 1234,30 | 1234,30 | 62 | 3329896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3329896,80 | 2022 |
| 465 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 3 | 1486,68 | 1486,68 | 1486,68 | 49 | 6901173,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6901173,70 | 2022 |
| 466 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 762,40 | 693,63 | 693,63 | 30 | 2764571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2764571,00 | 2022 |
| 467 | р.п. Колышлей, ул. Первомайская, д. 2г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 1481,60 | 808,50 | 808,50 | 48 | 1306753,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1306753,70 | 2022 |
| 468 | р.п. Колышлей, ул. Рабочая, д. 52 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 824,30 | 824,30 | 824,30 | 36 | 2460979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2460979,00 | 2022 |
| 469 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 2304,00 | 1485,60 | 1485,60 | 62 | 832430,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832430,70 | 2022 |
| 470 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 3 | 2278,10 | 1491,80 | 1491,80 | 51 | 2467669,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2467669,34 | 2022 |
| 471 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 3 | 1819,18 | 1819,18 | 1819,18 | 63 | 2903108,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2903108,59 | 2022 |
| 472 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 2 | 879,94 | 879,94 | 879,94 | 36 | 3517467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3517467,00 | 2022 |
| 473 | с. Красная Горка, ул. Рабочая, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 557,06 | 520,60 | 520,60 | 20 | 2042449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2042449,00 | 2022 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | Х | Х | Х | 9397,82 | 8477,22 | 8477,22 | 356 | 29470369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29470369,74 | Х |
| 474 | р.п. Евлашево, ул. Совхозная, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 930,80 | 844,40 | 844,40 | 25 | 3748952,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3748952,93 | 2022 |
| 475 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 453,90 | 406,70 | 406,70 | 15 | 2028974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2028974,00 | 2022 |
| 476 | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 543,30 | 723,00 | 723,00 | 26 | 2989317,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2989317,74 | 2022 |
| 477 | с. Махалино, ул. Р. городок КСМ, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 718,63 | 718,63 | 718,63 | 27 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2022 |
| 478 | с. Махалино, ул. Р. городок КСМ, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 723,93 | 723,93 | 723,93 | 28 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2022 |
| 479 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 708,70 | 708,70 | 708,70 | 36 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2022 |
| 480 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 711,10 | 711,10 | 711,10 | 26 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2022 |
| 481 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 690,16 | 690,16 | 690,16 | 39 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2022 |
| 482 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 29 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2022 |
| 483 | с. Пионер, ул. Заводская, д. 15а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 3 | 2025,00 | 1295,10 | 1295,10 | 75 | 2727489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2727489,50 | 2022 |
| 484 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 2 | 1197,30 | 960,50 | 960,50 | 30 | 1097713,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1097713,57 | 2022 |
| Итого по Лунинскому району: |  | Х | Х | Х | 5941,40 | 3989,04 | 3989,04 | 233 | 14911494,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14911494,25 | Х |
| 485 | р.п. Лунино, ул. Лермонтова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 407,80 | 207,80 | 207,80 | 18 | 151550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151550,00 | 2022 |
| 486 | р.п. Лунино, ул. Лермонтова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 407,80 | 207,80 | 207,80 | 20 | 151550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151550,00 | 2022 |
| 487 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 537,30 | 337,30 | 337,30 | 17 | 86432,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86432,11 | 2022 |
| 488 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 2 | 1230,80 | 882,60 | 882,60 | 40 | 3026822,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3026822,45 | 2022 |
| 489 | р.п. Лунино, ул. Нагорная, д. 136 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 1134,30 | 787,24 | 787,24 | 38 | 5014599,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5014599,35 | 2022 |
| 490 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 517,30 | 317,30 | 317,30 | 24 | 333298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333298,80 | 2022 |
| 491 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 293,80 | 187,60 | 187,60 | 18 | 361895,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361895,52 | 2022 |
| 492 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 379,40 | 215,00 | 215,00 | 19 | 1675776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1675776,00 | 2022 |
| 493 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 1032,90 | 846,40 | 846,40 | 39 | 4109570,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4109570,02 | 2022 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | Х | Х | Х | 2952,90 | 2466,60 | 2466,60 | 184 | 10091361,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10091361,38 | Х |
| 494 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 1 | 257,00 | 172,60 | 172,60 | 20 | 962923,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962923,67 | 2022 |
| 495 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 237,80 | 131,60 | 131,60 | 32 | 945166,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945166,95 | 2022 |
| 496 | р.п. Мокшан, ул. Садовая, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 282,20 | 187,40 | 187,40 | 23 | 1895394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1895394,00 | 2022 |
| 497 | р.п. Мокшан, ул. Строителей, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 335,80 | 208,30 | 208,30 | 24 | 1899721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1899721,00 | 2022 |
| 498 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 27 | 305849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305849,00 | 2022 |
| 499 | с. Рамзай, ул. Строительная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 843,20 | 843,20 | 843,20 | 39 | 2615675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2615675,00 | 2022 |
| 500 | с. Симбухово, ул. Заречная, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 369 | 295,6 | 295,6 | 19 | 1466631,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1466631,76 | 2022 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | Х | Х | Х | 58028,75 | 39125,15 | 38765,35 | 1499 | 66058791,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66058791,80 | Х |
| 501 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 400,40 | 356,40 | 356,40 | 18 | 2435603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2435603,00 | 2022 |
| 502 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 1152,90 | 706,10 | 706,10 | 29 | 2438673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438673,00 | 2022 |
| 503 | г. Нижний Ломов, пер. Восточный, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 3 | 1985,80 | 1240,10 | 1240,10 | 52 | 2612022,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2612022,54 | 2022 |
| 504 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 752,10 | 704,90 | 704,90 | 30 | 2224070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2224070,00 | 2022 |
| 505 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 3 | 1167,40 | 1079,90 | 1079,90 | 38 | 1941519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1941519,50 | 2022 |
| 506 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 450,10 | 419,20 | 249,80 | 5 | 857557,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857557,79 | 2022 |
| 507 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 769,40 | 716,60 | 716,60 | 36 | 1959242,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1959242,44 | 2022 |
| 508 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 448,50 | 362,00 | 362,00 | 18 | 80018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80018,00 | 2022 |
| 509 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 185 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 775,00 | 716,80 | 716,80 | 27 | 1979306,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1979306,61 | 2022 |
| 510 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса, д. 66а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 8 | 12856,60 | 5112,00 | 5112,00 | 204 | 4825910,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4825910,91 | 2022 |
| 511 | г. Нижний Ломов, ул. Крылова, д. 10 | Специальный счет | 1975 | 5 | 5991,80 | 4434,90 | 4434,90 | 177 | 3653620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3653620,00 | 2022 |
| 512 | г. Нижний Ломов, ул. Крылова, д. 12 | Специальный счет | 1976 | 5 | 8932,10 | 6599,80 | 6599,80 | 267 | 8118625,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8118625,32 | 2022 |
| 513 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 74/64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 4037,80 | 2918,20 | 2727,80 | 92 | 6953209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6953209,00 | 2022 |
| 514 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 666,80 | 609,80 | 609,80 | 25 | 649791,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649791,51 | 2022 |
| 515 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 768,90 | 707,30 | 707,30 | 28 | 1200047,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200047,51 | 2022 |
| 516 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 475,30 | 425,80 | 425,80 | 18 | 2528078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2528078,00 | 2022 |
| 517 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 72 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 289,70 | 266,50 | 266,50 | 13 | 710773,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710773,80 | 2022 |
| 518 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 5 | 4972,80 | 3429,10 | 3429,10 | 132 | 3852026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3852026,00 | 2022 |
| 519 | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 684,75 | 638,85 | 638,85 | 24 | 2731284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2731284,00 | 2022 |
| 520 | г. Нижний Ломов, ул. Свердлова, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 5 | 6617,20 | 4746,50 | 4746,50 | 133 | 4667223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4667223,00 | 2022 |
| 521 | г. Нижний Ломов, ул. Фрунзе, д. 192 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 2397,80 | 1612,90 | 1612,90 | 66 | 2805955,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2805955,67 | 2022 |
| 522 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 25 | Специальный счет | 1975 | 2 | 794,90 | 732,60 | 732,60 | 33 | 1186856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1186856,90 | 2022 |
| 523 | г. Нижний Ломов, ул. Южная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 229,00 | 198,80 | 198,80 | 20 | 2603212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2603212,00 | 2022 |
| 524 | с. Большой Мичкас, ул. Заводская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 411,70 | 390,10 | 390,10 | 14 | 3044165,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3044165,30 | 2022 |
| Итого по Никольскому району: |  | Х | Х | Х | 23576,31 | 21618,15 | 19621,75 | 680 | 33902500,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33902500,77 | Х |
| 525 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 5 | 4259,88 | 3917,30 | 2770,90 | 98 | 8625865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8625865,00 | 2022 |
| 526 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 5 | 4244,92 | 3902,50 | 3052,50 | 126 | 6721348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6721348,00 | 2022 |
| 527 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 244,65 | 226,50 | 226,50 | 7 | 483760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483760,00 | 2022 |
| 528 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 4 | Специальный счет | 1961 | 2 | 242,05 | 223,90 | 223,90 | 8 | 415224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415224,00 | 2022 |
| 529 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 718,86 | 656,30 | 656,30 | 25 | 448560,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448560,99 | 2022 |
| 530 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 121 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2845,32 | 2584,10 | 2584,10 | 79 | 2843760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2843760,00 | 2022 |
| 531 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 131 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2894,70 | 2631,78 | 2631,78 | 82 | 2868279,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2868279,12 | 2022 |
| 532 | г. Никольск, ул. Ульяновская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 4373,82 | 3979,22 | 3979,22 | 150 | 6487635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6487635,00 | 2022 |
| 533 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1000,62 | 926,52 | 926,52 | 28 | 687179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687179,00 | 2022 |
| 534 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1459,46 | 1350,20 | 1350,20 | 35 | 2012853,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012853,50 | 2022 |
| 535 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 930,23 | 858,03 | 858,03 | 27 | 1013001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1013001,00 | 2022 |
| 536 | г. Никольск, ул. Чайковского, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 361,80 | 361,80 | 361,80 | 15 | 1295035,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1295035,16 | 2022 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | Х | Х | Х | 4614,81 | 4613,11 | 4613,11 | 150 | 13343586,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13343586,59 | Х |
| 537 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 3 | 1509,30 | 1507,60 | 1507,60 | 49 | 7001962,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7001962,59 | 2022 |
| 538 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 1537,90 | 1537,90 | 1537,90 | 51 | 2392104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2392104,00 | 2022 |
| 539 | р.п. Пачелма, ул. Гагарина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 716,91 | 716,91 | 716,91 | 22 | 1840080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1840080,00 | 2022 |
| 540 | р.п. Пачелма, ул. Кутузова, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 2 | 850,70 | 850,70 | 850,70 | 28 | 2109440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2109440,00 | 2022 |
| Итого по Пензенскому району: |  | Х | Х | Х | 17187,80 | 13881,84 | 13881,84 | 755 | 43590698,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43590698,92 | Х |
| 541 | р.п. Золотаревка, ул. Комсомольская, д. 6а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 1447,00 | 857,90 | 857,90 | 35 | 2551020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2551020,00 | 2022 |
| 542 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 531,50 | 438,50 | 438,50 | 25 | 1638400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1638400,00 | 2022 |
| 543 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 3 | 663,80 | 643,50 | 643,50 | 13 | 1638400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1638400,00 | 2022 |
| 544 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 634,90 | 588,90 | 588,90 | 37 | 2275010,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2275010,61 | 2022 |
| 545 | с. Воскресеновка, ул. Садовая, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 979,80 | 1034,20 | 1034,20 | 23 | 2972748,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2972748,91 | 2022 |
| 546 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 670,80 | 624,60 | 624,60 | 39 | 2764800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2764800,00 | 2022 |
| 547 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 641,60 | 413,70 | 413,70 | 35 | 2764800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2764800,00 | 2022 |
| 548 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 340,70 | 310,30 | 310,30 | 51 | 1602150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1602150,00 | 2022 |
| 549 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 335,60 | 297,20 | 297,20 | 12 | 1699250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1699250,00 | 2022 |
| 550 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 580,90 | 530,90 | 530,90 | 30 | 4382429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4382429,00 | 2022 |
| 551 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 725,80 | 725,80 | 725,80 | 33 | 2798109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2798109,00 | 2022 |
| 552 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 748,40 | 658,10 | 658,10 | 52 | 1932084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1932084,00 | 2022 |
| 553 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 5 | 4019,30 | 3086,44 | 3086,44 | 169 | 1932084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1932084,00 | 2022 |
| 554 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 2424,90 | 1473,90 | 1473,90 | 83 | 1932084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1932084,00 | 2022 |
| 555 | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 651,20 | 559,20 | 559,20 | 26 | 2842949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2842949,00 | 2022 |
| 556 | ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 2 | 966,90 | 879,60 | 879,60 | 49 | 2937507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2937507,50 | 2022 |
| 557 | ст. Кривозеровка, ул. Железнодорожная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 404,70 | 363,10 | 363,10 | 14 | 2173285,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2173285,90 | 2022 |
| 558 | ц.о. с-за Серп и Молот, ул. Лесная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 420,00 | 396,00 | 396,00 | 29 | 2753587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2753587,00 | 2022 |
| Итого по Сердобскому району: |  | Х | Х | Х | 55350,80 | 50079,70 | 47721,40 | 2236 | 79711342,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79711342,39 | Х |
| 559 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 8082,30 | 7503,50 | 7442,80 | 347 | 9336108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9336108,00 | 2022 |
| 560 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 395,30 | 376,50 | 376,50 | 14 | 397963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397963,00 | 2022 |
| 561 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 394,60 | 375,20 | 375,20 | 15 | 1579322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1579322,00 | 2022 |
| 562 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 776,20 | 717,00 | 717,00 | 27 | 38342,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38342,37 | 2022 |
| 563 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 15 | Специальный счет | 1969 | 5 | 2898,90 | 2617,90 | 2617,90 | 86 | 3084948,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3084948,16 | 2022 |
| 564 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 2173,70 | 2023,70 | 2023,70 | 81 | 3235360,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3235360,65 | 2022 |
| 565 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 118 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2063,50 | 1941,50 | 1941,50 | 81 | 2230120,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2230120,77 | 2022 |
| 566 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 6 | 2414,60 | 2122,50 | 2078,00 | 82 | 5629769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5629769,00 | 2022 |
| 567 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 394,20 | 385,10 | 385,10 | 16 | 779839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779839,00 | 2022 |
| 568 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 237 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 790,10 | 734,10 | 734,10 | 33 | 3085720,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085720,90 | 2022 |
| 569 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1418,10 | 1319,70 | 1278,00 | 44 | 3097947,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3097947,27 | 2022 |
| 570 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2130,80 | 1992,80 | 1992,80 | 122 | 291408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291408,00 | 2022 |
| 571 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 259 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3607,40 | 3382,00 | 3156,60 | 125 | 2551020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2551020,00 | 2022 |
| 572 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 160 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 4964,00 | 4560,00 | 3794,00 | 164 | 6136179,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6136179,60 | 2022 |
| 573 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 233 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 305,20 | 280,80 | 280,80 | 10 | 443276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443276,00 | 2022 |
| 574 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 4605,90 | 4339,40 | 3489,40 | 103 | 4280531,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4280531,40 | 2022 |
| 575 | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 4429,60 | 3988,60 | 3988,60 | 174 | 5804765,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5804765,42 | 2022 |
| 576 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 3 | 1057,30 | 981,70 | 981,70 | 33 | 2825610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2825610,00 | 2022 |
| 577 | г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 89 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 2 | 734,30 | 676,20 | 676,20 | 31 | 2093925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2093925,00 | 2022 |
| 578 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1294,10 | 648,90 | 648,90 | 42 | 1979438,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1979438,85 | 2022 |
| 579 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 435,20 | 395,00 | 395,00 | 14 | 2180636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2180636,00 | 2022 |
| 580 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3606,70 | 3060,70 | 2820,70 | 217 | 4579924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4579924,00 | 2022 |
| 581 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3625,20 | 3053,20 | 2923,20 | 234 | 4579924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4579924,00 | 2022 |
| 582 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 479,20 | 434,80 | 434,80 | 11 | 982848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982848,00 | 2022 |
| 583 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 478,80 | 433,30 | 433,30 | 13 | 982848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982848,00 | 2022 |
| 584 | с. Мещерское, ул. Солнечная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 736,40 | 736,40 | 736,40 | 30 | 2476084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2476084,00 | 2022 |
| 585 | с. Рощино, ул. 40 лет Октября, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 299,50 | 279,50 | 279,50 | 45 | 2088677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2088677,00 | 2022 |
| 586 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 759,70 | 719,70 | 719,70 | 42 | 2938806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2938806,00 | 2022 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | Х | Х | Х | 831,89 | 750,50 | 750,50 | 46 | 3753218,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3753218,71 | Х |
| 587 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 398,79 | 356,80 | 356,80 | 13 | 1936174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1936174,00 | 2022 |
| 588 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 433,1 | 393,7 | 393,7 | 33 | 1817044,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1817044,71 | 2022 |
| Итого по Спасскому району: |  | Х | Х | Х | 329,00 | 300,00 | 300,00 | 13 | 1460937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1460937,00 | Х |
| 589 | г. Спасск, пр-т Красный, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 1 | 329,00 | 300,00 | 300,00 | 13 | 1460937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1460937,00 | 2022 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | Х | Х | Х | 284,20 | 276,20 | 276,20 | 16 | 970454,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970454,74 | Х |
| 590 | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 284,20 | 276,20 | 276,20 | 16 | 970454,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970454,74 | 2022 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | Х | Х | Х | 10740,20 | 8210,80 | 8210,80 | 558 | 27740672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27740672,00 | Х |
| 591 | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 732,20 | 706,90 | 706,90 | 42 | 597777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597777,00 | 2022 |
| 592 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 438,20 | 420,00 | 420,00 | 15 | 2162328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2162328,00 | 2022 |
| 593 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 724,30 | 690,80 | 690,80 | 36 | 1945416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1945416,00 | 2022 |
| 594 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 716,20 | 688,30 | 688,30 | 49 | 2314077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2314077,00 | 2022 |
| 595 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 405,90 | 373,50 | 373,50 | 18 | 595617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595617,00 | 2022 |
| 596 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 673,60 | 673,60 | 673,60 | 71 | 2862177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2862177,00 | 2022 |
| 597 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 778,50 | 690,00 | 690,00 | 62 | 2238642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2238642,00 | 2022 |
| 598 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 317,10 | 309,00 | 309,00 | 26 | 1735447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1735447,00 | 2022 |
| 599 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 40 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 2 | 1674,40 | 905,80 | 905,80 | 48 | 2794115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2794115,00 | 2022 |
| 600 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 714,20 | 733,00 | 733,00 | 51 | 2841982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2841982,00 | 2022 |
| 601 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 44а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 2 | 446,50 | 359,60 | 359,60 | 20 | 2287742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2287742,00 | 2022 |
| 602 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 1559,70 | 787,40 | 787,40 | 66 | 3428730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3428730,00 | 2022 |
| 603 | р.п. Шемышейка, ул. Светлая, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 1559,40 | 872,90 | 872,90 | 54 | 1936622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1936622,00 | 2022 |
| Итого на 2023 год: |  | Х | Х | Х | 1827412,89 | 1604254,13 | 1556109,18 | 74941 | 3146727671,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3146727671,26 | Х |
| Итого по Башмаковскому району: |  | Х | Х | Х | 2598,95 | 2349,65 | 2349,65 | 160 | 14710603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14710603,00 | Х |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Захарова, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 332,5 | 309,2 | 309,20 | 15 | 1329480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1329480,00 | 2023 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Захарова, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 385,2 | 341,2 | 341,20 | 28 | 1749740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1749740,00 | 2023 |
| 3 | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 615,35 | 615,35 | 615,35 | 36 | 2949000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2949000,00 | 2023 |
| 4 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 335,9 | 303,90 | 303,90 | 25 | 1931595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1931595,00 | 2023 |
| 5 | с. Липовка, ул. Совхозная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 398 | 368,00 | 368,00 | 12 | 2123280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2123280,00 | 2023 |
| 6 | с. Марат, ул. Мира, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 266 | 206,00 | 206,00 | 22 | 2313754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2313754,00 | 2023 |
| 7 | с. Марат, ул. Мира, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 266 | 206,00 | 206,00 | 22 | 2313754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2313754,00 | 2023 |
| Итого по Белинскому району: |  | Х | Х | Х | 3243,6 | 2864,6 | 2864,6 | 158,00 | 19430852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19430852,50 | Х |
| 8 | г. Белинский, пл. Комсомольская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 384,2 | 347,40 | 347,40 | 19 | 471675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471675,00 | 2023 |
| 9 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 795,2 | 727,20 | 727,20 | 40 | 7967572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7967572,00 | 2023 |
| 10 | г. Белинский, ул. Строителей, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 950 | 861,40 | 861,40 | 43 | 9090875,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9090875,50 | 2023 |
| 11 | г. Белинский, ул. Тамбовская, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 477,5 | 307,90 | 307,90 | 25 | 1324662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1324662,00 | 2023 |
| 12 | с. Лермонтово, ул. Центральная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 636,7 | 620,70 | 620,70 | 31 | 576068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576068,00 | 2023 |
| Итого по Бессоновскому району |  | х | х | х | 14142,4 | 10769,53 | 10769,53 | 519 | 31873462,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31873462,7 | х |
| 13 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 825,2 | 460,70 | 460,70 | 18 | 2264340,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2264340,50 | 2023 |
| 14 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 954,3 | 481,60 | 481,60 | 35 | 2367064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2367064,00 | 2023 |
| 15 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 1143,8 | 658,50 | 658,50 | 43 | 3236527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3236527,50 | 2023 |
| 16 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 959,7 | 543,50 | 543,50 | 39 | 2671302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2671302,50 | 2023 |
| 17 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 788 | 454,90 | 454,90 | 27 | 2235833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2235833,50 | 2023 |
| 18 | с. Грабово, ул. Западная поляна, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 960 | 524,10 | 524,10 | 29 | 2575951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2575951,50 | 2023 |
| 19 | с. Грабово, ул. Майская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 400,8 | 387,70 | 387,70 | 11 | 2514947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2514947,20 | 2023 |
| 20 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 2 | 1140,8 | 942,30 | 942,30 | 62 | 2119762,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2119762,20 | 2023 |
| 21 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 464 | 439,00 | 439,00 | 33 | 2157685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2157685,00 | 2023 |
| 22 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 1390,50 | 1294,73 | 1294,73 | 64 | 2651368,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2651368,80 | 2023 |
| 23 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 5 | 5115,30 | 4582,50 | 4582,50 | 158 | 7078680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7078680,00 | 2023 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | Х | Х | Х | 168174,66 | 152503,71 | 151919,71 | 7811 | 510262873,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510262873,80 | Х |
| 24 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2958,03 | 2706,43 | 2706,43 | 117 | 11315475,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11315475,18 | 2023 |
| 25 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4А | Специальный счет | 1958 | 4 | 2324,24 | 2079,74 | 2079,74 | 104 | 9744878,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9744878,52 | 2023 |
| 26 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8А | Специальный счет | 1957 | 4 | 2170,32 | 1936,10 | 1936,10 | 101 | 9416058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9416058,00 | 2023 |
| 27 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 10 | Специальный счет | 1957 | 4 | 2311,21 | 2071,86 | 2071,86 | 85 | 9441680,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9441680,04 | 2023 |
| 28 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 14 | Специальный счет | 1958 | 4 | 2340,09 | 2090,51 | 2090,51 | 85 | 9441680,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9441680,04 | 2023 |
| 29 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 4 | 2351,83 | 2103,77 | 2103,77 | 89 | 24892051,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24892051,57 | 2023 |
| 30 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16а | Специальный счет | 1959 | 4 | 2325,44 | 2072,97 | 2072,97 | 98 | 9370832,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9370832,52 | 2023 |
| 31 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 17 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3777,1 | 3536,30 | 3536,30 | 170 | 5194172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5194172,00 | 2023 |
| 32 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 18 | Специальный счет | 1959 | 4 | 2938,38 | 2686,22 | 2686,22 | 126 | 24628420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24628420,00 | 2023 |
| 33 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 40 | Специальный счет | 1977 | 5 | 3526,1 | 3316,10 | 3316,10 | 275 | 19082603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19082603,00 | 2023 |
| 34 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 42 | Специальный счет | 1977 | 5 | 3499,92 | 3289,92 | 3289,92 | 272 | 20618948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20618948,00 | 2023 |
| 35 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 46 | Специальный счет | 1977 | 5 | 1541,4 | 1395,40 | 1395,40 | 62 | 4959038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4959038,00 | 2023 |
| 36 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 48 | Специальный счет | 1977 | 5 | 3025,9 | 2735,60 | 2735,60 | 134 | 8638380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8638380,00 | 2023 |
| 37 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 6027,4 | 5440,40 | 5440,40 | 264 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| 38 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 7 | Специальный счет | 1998 | 9 | 6186,8 | 4938,70 | 4938,70 | 231 | 3322498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3322498,00 | 2023 |
| 39 | г. Заречный, ул. Братская, д. 5 | Специальный счет | 1959 | 4 | 2295,21 | 2049,22 | 2049,22 | 95 | 9297964,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9297964,47 | 2023 |
| 40 | г. Заречный, ул. Братская, д. 5а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2250,54 | 2011,60 | 2011,60 | 83 | 4492519,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4492519,80 | 2023 |
| 41 | г. Заречный, ул. Братская, д. 7 | Специальный счет | 1959 | 4 | 2481,5 | 2338,10 | 2338,10 | 124 | 9082149,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9082149,27 | 2023 |
| 42 | г. Заречный, ул. Братская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 1452,69 | 1309,29 | 1309,29 | 66 | 6527197,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6527197,13 | 2023 |
| 43 | г. Заречный, ул. Братская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2486,8 | 2343,10 | 2343,10 | 143 | 9330078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9330078,00 | 2023 |
| 44 | г. Заречный, ул. Братская, д. 13 | Специальный счет | 1959 | 4 | 2328,38 | 2079,49 | 2079,49 | 104 | 9740804,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9740804,46 | 2023 |
| 45 | г. Заречный, ул. Братская, д. 15а | Специальный счет | 1959 | 4 | 2342,49 | 2099,37 | 2099,37 | 95 | 9304713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9304713,90 | 2023 |
| 46 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 6 | Специальный счет | 1992 | 9 | 4247,9 | 3835,90 | 3835,90 | 120 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| 47 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 5 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3690,6 | 3447,90 | 3447,90 | 201 | 11656610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11656610,00 | 2023 |
| 48 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 9 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3702,9 | 3460,40 | 3460,40 | 197 | 11656610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11656610,00 | 2023 |
| 49 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 14 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3808,55 | 3566,45 | 3566,45 | 164 | 11656610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11656610,00 | 2023 |
| 50 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 17 | Специальный счет | 1962 | 4 | 2994,39 | 2794,59 | 2794,59 | 172 | 7513424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7513424,00 | 2023 |
| 51 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 20 | Специальный счет | 1967 | 5 | 3747 | 3503,80 | 3503,80 | 172 | 11656610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11656610,00 | 2023 |
| 52 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 21 | Специальный счет | 1962 | 4 | 3030,38 | 2833,84 | 2833,84 | 175 | 7513424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7513424,00 | 2023 |
| 53 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 23 | Специальный счет | 1962 | 4 | 2198,84 | 2046,91 | 2046,91 | 124 | 6900966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6900966,00 | 2023 |
| 54 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 17 | Специальный счет | 1967 | 5 | 3727,15 | 3485,51 | 3485,51 | 179 | 11493170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11493170,00 | 2023 |
| 55 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 26 | Специальный счет | 1978 | 9 | 3718,8 | 3240,90 | 3240,90 | 164 | 9917996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9917996,00 | 2023 |
| 56 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | Специальный счет | 1977 | 9 | 3668,4 | 3205,00 | 3205,00 | 179 | 9917996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9917996,00 | 2023 |
| 57 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 37 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4629,7 | 4188,90 | 4188,90 | 198 | 16321414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16321414,00 | 2023 |
| 58 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 39 | Специальный счет | 1974 | 5 | 6223,4 | 5642,90 | 5642,90 | 278 | 20381684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20381684,00 | 2023 |
| 59 | г. Заречный, ул. Ленина, 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5699,20 | 5336,20 | 5336,20 | 269 | 8168272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8168272,00 | 2023 |
| 60 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2947,29 | 2750,47 | 2750,47 | 157 | 10934015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10934015,00 | 2023 |
| 61 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2152,45 | 2005,67 | 2005,67 | 120 | 7603665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7603665,00 | 2023 |
| 62 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2929,2 | 2734,40 | 2555,80 | 148 | 10444900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10444900,00 | 2023 |
| 63 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 56 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 4018,2 | 3589,60 | 3184,20 | 173 | 3322498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3322498,00 | 2023 |
| 64 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 57 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2166,84 | 2020,79 | 2020,79 | 123 | 8747110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8747110,00 | 2023 |
| 65 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3810,5 | 3537,78 | 3537,78 | 188 | 10993474,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10993474,64 | 2023 |
| 66 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3835,4 | 3593,90 | 3593,90 | 196 | 10993474,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10993474,64 | 2023 |
| 67 | г. Заречный, ул. Озерская, д. 22 | Специальный счет | 1998 | 9 | 7479,8 | 6848,20 | 6848,20 | 356 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| 68 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 1/6 | Специальный счет | 1958 | 4 | 2867,61 | 2625,74 | 2625,74 | 110 | 11146438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11146438,50 | 2023 |
| 69 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 3 | Специальный счет | 1958 | 4 | 2833,87 | 2598,70 | 2598,70 | 117 | 11122794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11122794,00 | 2023 |
| 70 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 3а | Специальный счет | 1957 | 4 | 2311,83 | 2077,97 | 2077,97 | 91 | 9626226,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9626226,12 | 2023 |
| 71 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 5/1 | Специальный счет | 1959 | 4 | 2831,8 | 2590,11 | 2590,11 | 125 | 9506370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9506370,00 | 2023 |
| 72 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 9 | 4405,99 | 3907,79 | 3907,79 | 218 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| 73 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 17 | Специальный счет | 1997 | 9 | 5554,9 | 4403,20 | 4403,20 | 174 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | Х | Х | Х | 182020,81 | 141556,66 | 137627,12 | 6345 | 189758257,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189758257,14 | Х |
| 74 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 7А | Специальный счет | 1969 | 5 | 2549 | 1750,30 | 1750,30 | 86 | 2516480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2516480,00 | 2023 |
| 75 | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 679,7 | 630,00 | 630,00 | 48 | 4089994,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4089994,14 | 2023 |
| 76 | г. Кузнецк, проезд Аптечный, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 806,4 | 769,50 | 489,80 | 8 | 3289015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3289015,00 | 2023 |
| 77 | г. Кузнецк, проезд Ипподромный, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 694,1 | 647,30 | 647,30 | 30 | 3582252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3582252,20 | 2023 |
| 78 | г. Кузнецк, проезд Саратовский, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 9 | 4984,1 | 3876,80 | 3876,80 | 136 | 3155921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3155921,50 | 2023 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 5 | 4158,7 | 3758,00 | 3758,00 | 350 | 2051029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051029,40 | 2023 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 9 | 3447,8 | 3447,80 | 3075,00 | 136 | 3155921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3155921,50 | 2023 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 513,8 | 489,30 | 489,30 | 12 | 3087069,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3087069,65 | 2023 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 513,8 | 478,40 | 478,40 | 12 | 3087069,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3087069,65 | 2023 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3509,50 | 3273,90 | 2474,20 | 140 | 4936747,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4936747,40 | 2023 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10А | Специальный счет | 1969 | 5 | 1787,9 | 1787,90 | 1787,90 | 87 | 2580375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2580375,00 | 2023 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10Б | Специальный счет | 1968 | 5 | 6185,8 | 4844,00 | 4641,30 | 225 | 6517290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6517290,00 | 2023 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1614,9 | 1008,70 | 1008,70 | 46 | 3067386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3067386,00 | 2023 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 1605,4 | 998,90 | 998,90 | 37 | 3067386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3067386,00 | 2023 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 10 | 13170,4 | 11796,22 | 11399,20 | 473 | 2051029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051029,40 | 2023 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, 1б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 452,7 | 404,70 | 404,70 | 19 | 2005648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2005648,00 | 2023 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 31А | Специальный счет | 1977 | 5 | 4798 | 2977,00 | 2977,00 | 165 | 2051029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051029,40 | 2023 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 5303,7 | 3746,90 | 3746,90 | 215 | 2051029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051029,40 | 2023 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1937 | 2 | 1413,8 | 821,00 | 821,00 | 37 | 550215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550215,00 | 2023 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 19Б | Специальный счет | 1969 | 5 | 4330,3 | 3094,70 | 3094,70 | 136 | 4177750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4177750,00 | 2023 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 459,60 | 407,70 | 407,70 | 37 | 1065772,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1065772,20 | 2023 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Индустриальная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 2 | 1543 | 825,00 | 825,00 | 30 | 2801550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2801550,00 | 2023 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 7 | Специальный счет | 1971 | 5 | 4137,2 | 2562,10 | 2562,10 | 126 | 2051029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051029,40 | 2023 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 97 | Специальный счет | 1971 | 5 | 4241,1 | 3154,00 | 3154,00 | 116 | 2051029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051029,40 | 2023 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 4 | 4852,90 | 3400,12 | 2967,80 | 106 | 7631532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7631532,00 | 2023 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 3082,1 | 2313,90 | 2313,90 | 81 | 7047330,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7047330,80 | 2023 |
| 100 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 46 | Специальный счет | 1971 | 5 | 4319,9 | 3470,50 | 2507,00 | 112 | 2051029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051029,40 | 2023 |
| 101 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 1591,1 | 1268,70 | 1268,70 | 64 | 2899850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2899850,00 | 2023 |
| 102 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 165 | Специальный счет | 1991 | 9 | 11948,85 | 9636,15 | 9597,85 | 385 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9967494,00 | 2023 |
| 103 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 45 | Специальный счет | 1969 | 5 | 4291,4 | 3130,90 | 3008,90 | 124 | 4448075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4448075,00 | 2023 |
| 104 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 42 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3372,3 | 2277,30 | 2277,30 | 136 | 3715740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3715740,00 | 2023 |
| 105 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 44 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3488,6 | 2562,10 | 2562,10 | 126 | 2051029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051029,40 | 2023 |
| 106 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 51 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3973,99 | 2864,60 | 2864,60 | 120 | 3661675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3661675,00 | 2023 |
| 107 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 55 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4333,67 | 3195,47 | 3147,77 | 131 | 4276050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4276050,00 | 2023 |
| 108 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1011,40 | 849,40 | 849,40 | 42 | 1809729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1809729,00 | 2023 |
| 109 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 534,9 | 475,50 | 475,50 | 32 | 6284862,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6284862,10 | 2023 |
| 110 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 932,1 | 606,20 | 606,20 | 34 | 2300218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300218,00 | 2023 |
| 111 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 652,9 | 605,40 | 605,40 | 29 | 2300218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300218,00 | 2023 |
| 112 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 56 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4347 | 2859,00 | 2859,00 | 124 | 4276050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4276050,00 | 2023 |
| 113 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 672,80 | 625,30 | 625,30 | 28 | 1809729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1809729,00 | 2023 |
| 114 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 682,4 | 603,10 | 603,10 | 27 | 2653702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2653702,00 | 2023 |
| 115 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 400 | 368,00 | 368,00 | 20 | 1924875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1924875,00 | 2023 |
| 116 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1113,9 | 733,50 | 733,50 | 20 | 2771530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2771530,00 | 2023 |
| 117 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 300,7 | 278,60 | 278,60 | 23 | 1809268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1809268,00 | 2023 |
| 118 | г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, д. 2 | Специальный счет | 1996 | 9 | 15930 | 11600,00 | 11420,00 | 468 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| 119 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3694,6 | 3137,40 | 3043,60 | 130 | 5209900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5209900,00 | 2023 |
| 120 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 294,1 | 271,00 | 271,00 | 20 | 1748133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1748133,00 | 2023 |
| 121 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 758,80 | 700,80 | 700,80 | 49 | 1209978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1209978,00 | 2023 |
| 122 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 112 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 4023,80 | 3120,00 | 3120,00 | 151 | 4472650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4472650,00 | 2023 |
| 123 | г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 131 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 729,40 | 729,40 | 729,40 | 27 | 2654100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2654100,00 | 2023 |
| 124 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1604,5 | 1278,80 | 1278,80 | 58 | 2373945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2373945,00 | 2023 |
| 125 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 154А | Специальный счет | 1957 | 5 | 335,8 | 297,50 | 297,50 | 26 | 2051029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051029,40 | 2023 |
| 126 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 10 | Специальный счет | 1991 | 9 | 13051,9 | 11666,20 | 11666,20 | 516 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13289992,00 | 2023 |
| 127 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 12 | Специальный счет | 1978 | 5 | 6381 | 4471,00 | 4471,00 | 218 | 2051029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051029,40 | 2023 |
| 128 | г. Кузнецк, ул. Фабричная, д. 102 | Специальный счет | 1993 | 9 | 6413,3 | 4610,70 | 4610,70 | 211 | 3322498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3322498,00 | 2023 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | 1218451,99 | 1089194,899 | 1050277,19 | 51448 | 1750424819,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750424819,53 | Х |
| 129 | г. Пенза, городок Военный, д. 102 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 526,40 | 526,40 | 526,40 | 19 | 2996613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2996613,00 | 2023 |
| 130 | г. Пенза, городок Военный, д. 108 | Специальный счет | 1957 | 2 | 857,60 | 746,11 | 746,11 | 33 | 4298172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4298172,00 | 2023 |
| 131 | г. Пенза, городок Военный, д. 146 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4539,10 | 3919,00 | 3919,00 | 73 | 1038539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1038539,50 | 2023 |
| 132 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 1 | 211,30 | 211,30 | 211,30 | 50 | 3697433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3697433,00 | 2023 |
| 133 | г. Пенза, пер. Верещагина 3-й, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 1 | 274,70 | 238,99 | 238,99 | 14 | 1769400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1769400,00 | 2023 |
| 134 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 9 | 2567,90 | 2250,80 | 2164,60 | 89 | 1966000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1966000,00 | 2023 |
| 135 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 16 | Специальный счет | 1967 | 5 | 7076,50 | 6661,50 | 3876,10 | 170 | 6611838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6611838,00 | 2023 |
| 136 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 20 | Специальный счет | 1967 | 9 | 2736,70 | 2389,70 | 2164,60 | 93 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 137 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 22 | Специальный счет | 1967 | 9 | 2603,90 | 2256,90 | 2256,90 | 97 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 138 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 24 | Специальный счет | 1967 | 5 | 7293,30 | 6726,90 | 3820,79 | 207 | 5590916,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5590916,08 | 2023 |
| 139 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 80 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 1969,48 | 1713,45 | 1620,99 | 122 | 2628542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2628542,00 | 2023 |
| 140 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 1966,82 | 1711,13 | 1669,53 | 153 | 2762230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2762230,00 | 2023 |
| 141 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 83 | Специальный счет | 1971 | 9 | 2270,00 | 1974,90 | 1974,90 | 125 | 2708165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2708165,00 | 2023 |
| 142 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3407,40 | 3219,20 | 3219,20 | 209 | 2650648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2650648,00 | 2023 |
| 143 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 87 | Специальный счет | 1969 | 5 | 4279,20 | 3966,10 | 204,00 | 2 | 5451718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5451718,00 | 2023 |
| 144 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 146 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1983 | 9 | 18300,00 | 15921,00 | 15921,00 | 690 | 26579984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26579984,00 | 2023 |
| 145 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 6845,00 | 5251,50 | 4478,60 | 184 | 5150428,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5150428,50 | 2023 |
| 146 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 13 | Специальный счет | 1990 | 9 | 8052,00 | 7005,24 | 7005,24 | 360 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13289992,00 | 2023 |
| 147 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 19 | Специальный счет | 1988 | 9 | 6957,40 | 5990,80 | 5990,80 | 270 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9967494,00 | 2023 |
| 148 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 6503,30 | 5665,40 | 5665,40 | 360 | 4472650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4472650,00 | 2023 |
| 149 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 68 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 9 | 6811,22 | 5808,82 | 5808,82 | 285 | 5206270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5206270,00 | 2023 |
| 150 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 77 | Специальный счет | 1992 | 9 | 6189,40 | 5401,00 | 5365,20 | 239 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9967494,00 | 2023 |
| 151 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 81 | Специальный счет | 1994 | 9 | 6638,20 | 6011,20 | 6011,20 | 259 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9967494,00 | 2023 |
| 152 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 130 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 14099,24 | 12052,34 | 12021,44 | 549 | 19934988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19934988,00 | 2023 |
| 153 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 150 | Специальный счет | 1997 | 10 | 4944,00 | 4301,28 | 4301,28 | 200 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| 154 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 160 | Специальный счет | 1995 | 10 | 19540,00 | 16999,80 | 16999,80 | 861 | 19934988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19934988,00 | 2023 |
| 155 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 292,80 | 270,80 | 270,80 | 19 | 2997900,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2997900,50 | 2023 |
| 156 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 284,60 | 263,20 | 263,20 | 17 | 1773710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1773710,00 | 2023 |
| 157 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 313,50 | 289,50 | 289,50 | 26 | 1897951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1897951,00 | 2023 |
| 158 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 10901,90 | 8452,90 | 6741,50 | 305 | 6938997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6938997,00 | 2023 |
| 159 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 495,70 | 447,90 | 447,90 | 23 | 2864634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2864634,30 | 2023 |
| 160 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 507,51 | 458,21 | 458,21 | 20 | 2915405,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2915405,49 | 2023 |
| 161 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 502,50 | 453,60 | 453,60 | 18 | 2893867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2893867,50 | 2023 |
| 162 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 512,30 | 462,60 | 462,60 | 19 | 2935997,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2935997,70 | 2023 |
| 163 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 508,85 | 457,05 | 457,05 | 21 | 2921166,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2921166,15 | 2023 |
| 164 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 498,97 | 446,67 | 446,67 | 24 | 2878692,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2878692,03 | 2023 |
| 165 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 499,40 | 451,30 | 451,30 | 27 | 2880540,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2880540,60 | 2023 |
| 166 | г. Пенза, проезд Лобачевского 3-й, д. 3 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3379,60 | 3140,60 | 3140,60 | 143 | 2228547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2228547,00 | 2023 |
| 167 | г. Пенза, проезд Металлистов, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 467,50 | 427,40 | 427,40 | 32 | 2804537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2804537,50 | 2023 |
| 168 | г. Пенза, проезд Можайского 3-й, д. 13 | Специальный счет | 1993 | 9 | 6700,00 | 5829,00 | 5829,00 | 265 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9967494,00 | 2023 |
| 169 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 211,90 | 184,35 | 184,35 | 15 | 736267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736267,00 | 2023 |
| 170 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 291,40 | 268,50 | 268,50 | 16 | 1765631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1765631,50 | 2023 |
| 171 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 448,80 | 412,20 | 412,20 | 21 | 3394072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3394072,00 | 2023 |
| 172 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 494,60 | 431,90 | 431,90 | 28 | 2468088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2468088,10 | 2023 |
| 173 | г. Пенза, проезд Свердлова М., д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 825,70 | 753,30 | 753,30 | 36 | 1649392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1649392,00 | 2023 |
| 174 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 301,50 | 279,90 | 279,90 | 23 | 2029768,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2029768,50 | 2023 |
| 175 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 257,20 | 234,90 | 234,90 | 12 | 1839322,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1839322,80 | 2023 |
| 176 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 269,60 | 245,60 | 245,60 | 14 | 1892630,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1892630,40 | 2023 |
| 177 | г. Пенза, тер. Депо-1, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 546,10 | 546,10 | 546,10 | 28 | 2959033,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2959033,90 | 2023 |
| 178 | г. Пенза, тер. Депо-1, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 22 | 2240671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2240671,00 | 2023 |
| 179 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1983 | 9 | 25227,44 | 22418,44 | 22418,44 | 1005 | 36547478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36547478,00 | 2023 |
| 180 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 17 | Специальный счет | 1997 | 9 | 22551,90 | 22551,90 | 22551,90 | 340 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| 181 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 41 | Специальный счет | 1997 | 9 | 6619,80 | 6619,80 | 6619,80 | 270 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9967494,00 | 2023 |
| 182 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 178 | Специальный счет | 1969 | 4 | 2294,18 | 2005,78 | 1860,68 | 107 | 3450330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3450330,00 | 2023 |
| 183 | г. Пенза, ул. Баумана, 40А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1132,80 | 993,60 | 993,60 | 49 | 2397333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2397333,00 | 2023 |
| 184 | г. Пенза, ул. Безымянный Овраг, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 1 | 305,00 | 282,50 | 282,50 | 12 | 1272985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1272985,00 | 2023 |
| 185 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 9 | 16866,20 | 14388,00 | 14388,00 | 890 | 23257486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23257486,00 | 2023 |
| 186 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 7 | Специальный счет | 1992 | 10 | 18599,90 | 16421,40 | 16283,70 | 809 | 23257486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23257486,00 | 2023 |
| 187 | г. Пенза, ул. Вадинская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 4639,30 | 4279,30 | 4279,30 | 243 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| 188 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 65 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 5 | 4382,70 | 4154,70 | 3313,30 | 109 | 14179172,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14179172,40 | 2023 |
| 189 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 68 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 4 | 3614,07 | 3572,10 | 2492,37 | 103 | 17942271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17942271,00 | 2023 |
| 190 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 69 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 5 | 5842,84 | 5582,50 | 4388,30 | 110 | 17253817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17253817,20 | 2023 |
| 191 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 4311,10 | 4188,10 | 3885,40 | 222 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 192 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 2 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4683,10 | 4341,00 | 4011,10 | 188 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 193 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 3 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3376,20 | 3117,50 | 3117,50 | 175 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 194 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 4 | Специальный счет | 1969 | 5 | 4496,10 | 4151,80 | 3853,40 | 214 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 195 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 5 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3491,70 | 3197,60 | 3197,60 | 178 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 196 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 4394,71 | 4253,70 | 3957,70 | 220 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 197 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 4440,90 | 3983,80 | 3983,80 | 225 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 198 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 4436,60 | 3967,50 | 3967,50 | 215 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 199 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12 | Специальный счет | 1968 | 5 | 2188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 200 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 200 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12А | Специальный счет | 1968 | 5 | 2188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 188 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 201 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 14 | Специальный счет | 1969 | 5 | 2188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 202 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 202 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 16 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3310,80 | 2880,40 | 2880,40 | 200 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 203 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 18 | Специальный счет | 1967 | 5 | 3761,60 | 2826,30 | 2826,30 | 198 | 979891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979891,00 | 2023 |
| 204 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 20 | Специальный счет | 1968 | 5 | 2188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 200 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 205 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 22 | Специальный счет | 1968 | 5 | 2868,70 | 2495,77 | 2495,77 | 199 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 206 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 24 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3011,60 | 2620,09 | 2620,09 | 198 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 207 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 26 | Специальный счет | 1967 | 5 | 3008,40 | 2617,31 | 2617,31 | 200 | 979891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979891,00 | 2023 |
| 208 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3907,10 | 3597,50 | 3597,50 | 200 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 209 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 30 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3912,80 | 3590,50 | 3590,50 | 197 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 210 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3955,00 | 3610,90 | 3610,90 | 203 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4551290,00 | 2023 |
| 211 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 37 | Специальный счет | 1965 | 5 | 2188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 200 | 2634660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2634660,00 | 2023 |
| 212 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 81 | Специальный счет | 1967 | 5 | 6315,40 | 4752,40 | 4752,40 | 252 | 1649392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1649392,00 | 2023 |
| 213 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 3 | 1394,77 | 1290,37 | 996,57 | 34 | 761391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761391,00 | 2023 |
| 214 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 15А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3965,00 | 3449,55 | 3449,55 | 405 | 5898000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5898000,00 | 2023 |
| 215 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 17 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4484,55 | 4022,55 | 4022,55 | 199 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 216 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 21 | Специальный счет | 1967 | 5 | 3412,60 | 3156,00 | 3156,00 | 151 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 217 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, 1/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1351,49 | 1175,80 | 1175,80 | 74 | 6665945,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6665945,51 | 2023 |
| 218 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 475,00 | 424,60 | 424,60 | 28 | 3365475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3365475,00 | 2023 |
| 219 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 475,50 | 428,10 | 428,10 | 33 | 3367624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3367624,50 | 2023 |
| 220 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 1446,70 | 757,40 | 757,40 | 79 | 3482206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3482206,00 | 2023 |
| 221 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 297,50 | 276,50 | 276,50 | 23 | 1829167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1829167,50 | 2023 |
| 222 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 576,53 | 496,93 | 457,13 | 36 | 3334392,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3334392,47 | 2023 |
| 223 | г. Пенза, ул. Инсарская, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 299,60 | 277,70 | 277,70 | 14 | 2021600,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021600,40 | 2023 |
| 224 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 76 | Специальный счет | 1998 | 10 | 5197,83 | 4522,11 | 4522,11 | 370 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| 225 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1300,60 | 1131,52 | 1131,52 | 66 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2023 |
| 226 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2675,80 | 2536,10 | 2372,20 | 165 | 4235517,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4235517,90 | 2023 |
| 227 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 101 | Специальный счет | 1969 | 4 | 1399,60 | 1303,20 | 1262,80 | 57 | 4502140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4502140,00 | 2023 |
| 228 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1346,40 | 1254,10 | 1254,10 | 85 | 7255413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7255413,60 | 2023 |
| 229 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1421,54 | 1324,04 | 1324,04 | 92 | 1467240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1467240,00 | 2023 |
| 230 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1470,90 | 1344,90 | 1302,40 | 52 | 7790639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7790639,10 | 2023 |
| 231 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 111 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1286,20 | 1152,20 | 1152,20 | 45 | 6996613,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6996613,80 | 2023 |
| 232 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 113 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 4 | 2649,10 | 2446,70 | 2283,80 | 86 | 12855720,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12855720,90 | 2023 |
| 233 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 67 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3651,02 | 3353,00 | 3291,10 | 154 | 4562103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4562103,00 | 2023 |
| 234 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 69 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 4007,92 | 3763,10 | 3146,90 | 151 | 5109278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5109278,00 | 2023 |
| 235 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 4095,10 | 3783,10 | 3651,40 | 187 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 236 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 4000,50 | 3688,50 | 3647,00 | 173 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 237 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 15А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2858,70 | 2624,70 | 2624,70 | 145 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 238 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 17 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3615,60 | 3615,60 | 3615,60 | 162 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 239 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 19 | Специальный счет | 1966 | 5 | 2848,10 | 2614,10 | 2614,10 | 142 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 240 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 19А | Специальный счет | 1966 | 5 | 2847,80 | 2613,80 | 2613,80 | 133 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 241 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 21 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3966,55 | 3571,70 | 3486,30 | 162 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 242 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 22 | Специальный счет | 1967 | 5 | 5962,40 | 5323,40 | 5323,40 | 276 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 243 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 23 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3897,00 | 3585,00 | 3585,00 | 185 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 244 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2850,60 | 2616,60 | 2616,60 | 134 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 245 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 34 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4884,80 | 4502,80 | 4502,80 | 253 | 6684400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6684400,00 | 2023 |
| 246 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 7965,20 | 6929,72 | 6929,72 | 360 | 6389500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6389500,00 | 2023 |
| 247 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 9 | 6804,91 | 5904,61 | 5904,61 | 193 | 8653716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8653716,00 | 2023 |
| 248 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27А | Специальный счет | 1998 | 10 | 4700,00 | 4089,00 | 4089,00 | 195 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| 249 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 67 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 5 | 5924,45 | 5482,75 | 4139,05 | 143 | 611350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611350,00 | 2023 |
| 250 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 69 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 5 | 6097,51 | 5551,61 | 4334,21 | 144 | 611350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611350,00 | 2023 |
| 251 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 71 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 5 | 6259,30 | 5764,10 | 4461,00 | 151 | 17463430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17463430,00 | 2023 |
| 252 | г. Пенза, ул. Клара Цеткин, д. 48 | Специальный счет | 1998 | 9 | 3989,20 | 3470,60 | 3470,60 | 180 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| 253 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 59 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 7482,20 | 6337,40 | 6337,40 | 295 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9967494,00 | 2023 |
| 254 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 63 | Специальный счет | 1990 | 9 | 9298,39 | 8301,99 | 7933,39 | 392 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13289992,00 | 2023 |
| 255 | г. Пенза, ул. Ключевского, 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 587,30 | 520,00 | 484,30 | 35 | 3380692,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380692,70 | 2023 |
| 256 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 1914,99 | 1666,04 | 1666,04 | 174 | 4762635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4762635,00 | 2023 |
| 257 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 9 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2817,80 | 2451,49 | 2451,49 | 199 | 3735400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735400,00 | 2023 |
| 258 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 11 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2815,50 | 2449,49 | 2449,49 | 201 | 3735400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735400,00 | 2023 |
| 259 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 13 | Специальный счет | 1967 | 5 | 9852,30 | 8571,50 | 8571,50 | 176 | 3735400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735400,00 | 2023 |
| 260 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 15 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4009,80 | 3488,53 | 3488,53 | 175 | 3735400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735400,00 | 2023 |
| 261 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 17 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 197 | 3735400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735400,00 | 2023 |
| 262 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 19 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 200 | 3735400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735400,00 | 2023 |
| 263 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 23 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2966,80 | 2581,12 | 2581,12 | 200 | 3735400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735400,00 | 2023 |
| 264 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 26 | Специальный счет | 1997 | 9 | 3925,10 | 3618,50 | 3618,50 | 198 | 3322498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3322498,00 | 2023 |
| 265 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3925,10 | 3618,50 | 3618,50 | 198 | 4762635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4762635,00 | 2023 |
| 266 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 2626,27 | 2284,85 | 2284,85 | 240 | 6143750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6143750,00 | 2023 |
| 267 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3910,00 | 3602,40 | 3602,40 | 201 | 4762635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4762635,00 | 2023 |
| 268 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 2122,00 | 1998,00 | 1998,00 | 156 | 2949000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2949000,00 | 2023 |
| 269 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3892,70 | 3585,80 | 3585,80 | 186 | 3735400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735400,00 | 2023 |
| 270 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3885,40 | 3605,10 | 3605,10 | 196 | 3735400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735400,00 | 2023 |
| 271 | г. Пенза, ул. Кордон Студеный, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 486,00 | 407,50 | 407,50 | 59 | 1966000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1966000,00 | 2023 |
| 272 | г. Пенза, ул. Красная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3671,90 | 3425,90 | 3141,90 | 148 | 3932000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3932000,00 | 2023 |
| 273 | г. Пенза, ул. Красная, д. 5А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2931,80 | 2735,00 | 2658,00 | 131 | 4879365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4879365,00 | 2023 |
| 274 | г. Пенза, ул. Красная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 5 | 2627,70 | 2443,10 | 2443,10 | 98 | 8804489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8804489,50 | 2023 |
| 275 | г. Пенза, ул. Красная, д. 49А | Специальный счет | 1969 | 5 | 3800,00 | 3306,00 | 3306,00 | 174 | 2310050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2310050,00 | 2023 |
| 276 | г. Пенза, ул. Красная, д. 51А | Специальный счет | 1969 | 5 | 3200,00 | 2784,00 | 2784,00 | 176 | 2310050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2310050,00 | 2023 |
| 277 | г. Пенза, ул. Красная/Чкалова, д. 33/51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 6133,00 | 5281,80 | 5281,80 | 56 | 4252916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4252916,00 | 2023 |
| 278 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | Специальный счет | 1986 | 9 | 4009,82 | 3342,62 | 3342,62 | 88 | 3322498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3322498,00 | 2023 |
| 279 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37Б | Специальный счет | 1967 | 5 | 1679,90 | 1583,20 | 1583,20 | 72 | 4963500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4963500,00 | 2023 |
| 280 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3422,70 | 3148,20 | 3148,20 | 142 | 4708570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4708570,00 | 2023 |
| 281 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 29А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3401,50 | 3166,50 | 3166,50 | 173 | 3216787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3216787,00 | 2023 |
| 282 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3394,10 | 3153,30 | 3153,30 | 149 | 4423500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4423500,00 | 2023 |
| 283 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3504,15 | 2002,15 | 1933,95 | 133 | 3216787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3216787,00 | 2023 |
| 284 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3438,90 | 3181,90 | 3181,90 | 153 | 3216787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3216787,00 | 2023 |
| 285 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2817,37 | 2624,73 | 2553,33 | 193 | 5053650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5053650,00 | 2023 |
| 286 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 504,30 | 447,70 | 447,70 | 32 | 3023875,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3023875,70 | 2023 |
| 287 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 575,96 | 526,86 | 526,86 | 20 | 3331942,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3331942,04 | 2023 |
| 288 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 52 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 705,70 | 652,40 | 652,40 | 34 | 3889694,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3889694,30 | 2023 |
| 289 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 56 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 498,92 | 446,12 | 446,12 | 27 | 3000747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000747,08 | 2023 |
| 290 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 119 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | ## | 792,31 | 766,41 | 766,41 | 49 | 4968564,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4968564,69 | 2023 |
| 291 | г. Пенза, ул. Крупской/Циолковского, д. 21/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1238,80 | 1123,80 | 1123,80 | 40 | 12848608,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12848608,20 | 2023 |
| 292 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 4 | 1375,20 | 1278,80 | 1278,80 | 71 | 2295305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2295305,00 | 2023 |
| 293 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1440,06 | 1345,76 | 1345,76 | 100 | 6924437,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6924437,94 | 2023 |
| 294 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1389,20 | 1275,30 | 1275,30 | 57 | 2689446,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2689446,20 | 2023 |
| 295 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 9А | Специальный счет | 1969 | 5 | 2863,00 | 2490,81 | 2490,81 | 124 | 4708570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4708570,00 | 2023 |
| 296 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 10 | Специальный счет | 1998 | 11 | 4971,20 | 4544,40 | 4544,40 | 67 | 3322498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3322498,00 | 2023 |
| 297 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3273,22 | 3092,62 | 2511,92 | 174 | 3104899,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3104899,30 | 2023 |
| 298 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3403,11 | 3131,21 | 3131,21 | 186 | 1684550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1684550,00 | 2023 |
| 299 | г. Пенза, ул. Кураева/Революционная, д. 51/63 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 407,90 | 376,20 | 376,20 | 19 | 2364912,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2364912,10 | 2023 |
| 300 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 51 | Специальный счет | 1990 | 9 | 5778,20 | 5778,20 | 5778,20 | 270 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9967494,00 | 2023 |
| 301 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 99 | Специальный счет | 1989 | 9 | 12805,31 | 11609,91 | 11609,91 | 633 | 19934988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19934988,00 | 2023 |
| 302 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 111 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 10 | 9561,60 | 8623,60 | 8623,60 | 434 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13289992,00 | 2023 |
| 303 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 119 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 10 | 11971,39 | 10757,39 | 10757,39 | 542 | 1684550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1684550,00 | 2023 |
| 304 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 123 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 10 | 17242,00 | 15000,54 | 15000,54 | 800 | 26579984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26579984,00 | 2023 |
| 305 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 135 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 17037,00 | 15122,60 | 15041,60 | 723 | 23257486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23257486,00 | 2023 |
| 306 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 139 | Специальный счет | 1994 | 10 | 15124,70 | 13158,49 | 13158,49 | 700 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11595135,00 | 2023 |
| 307 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1853,50 | 1758,40 | 1758,40 | 144 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2023 |
| 308 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1435,70 | 1362,90 | 1099,50 | 101 | 1612285,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1612285,80 | 2023 |
| 309 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 1364,60 | 1268,80 | 1268,80 | 57 | 6600035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6600035,40 | 2023 |
| 310 | г. Пенза, ул. Леонова/Циолковского, д. 24/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1394,02 | 1276,02 | 1124,82 | 41 | 6848781,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6848781,98 | 2023 |
| 311 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1217,91 | 1105,61 | 1105,61 | 57 | 5969415,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5969415,09 | 2023 |
| 312 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1807,96 | 1749,46 | 1605,36 | 91 | 8750580,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8750580,04 | 2023 |
| 313 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1250,80 | 1141,50 | 1069,60 | 42 | 6233079,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6233079,20 | 2023 |
| 314 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 3 | 1330,40 | 1194,80 | 1194,80 | 102 | 1866982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1866982,00 | 2023 |
| 315 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 9 | 7089,84 | 5500,20 | 4652,80 | 204 | 5847555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5847555,00 | 2023 |
| 316 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 4760,90 | 4484,80 | 3825,80 | 165 | 3981150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3981150,00 | 2023 |
| 317 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3705,40 | 3429,30 | 3137,80 | 160 | 3981150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3981150,00 | 2023 |
| 318 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 17287,70 | 17287,70 | 17287,70 | 787 | 29902482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29902482,00 | 2023 |
| 319 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 36 | Специальный счет | 1993 | 10 | 14495,20 | 8999,80 | 8999,80 | 505 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13289992,00 | 2023 |
| 320 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 60 | Специальный счет | 1996 | 10 | 9538,60 | 9538,60 | 9538,60 | 402 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13289992,00 | 2023 |
| 321 | г. Пенза, ул. Максима Горького/Володарского, д. 38/45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 4 | 4325,70 | 4224,00 | 2795,30 | 50 | 15549904,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15549904,20 | 2023 |
| 322 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 2 | Специальный счет | 1967 | 5 | 5122,50 | 4757,00 | 4757,00 | 255 | 1684550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1684550,00 | 2023 |
| 323 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3194,20 | 3014,90 | 3014,90 | 304 | 4511970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4511970,00 | 2023 |
| 324 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3269,80 | 3088,80 | 3088,80 | 329 | 4860935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4860935,00 | 2023 |
| 325 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2491,12 | 2388,22 | 2388,22 | 231 | 1993802,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993802,70 | 2023 |
| 326 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 12 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3480,90 | 3181,90 | 2857,10 | 151 | 2614780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2614780,00 | 2023 |
| 327 | г. Пенза, ул. Минская, д. 3 | Специальный счет | 1969 | 5 | 5453,00 | 4744,11 | 4744,11 | 250 | 5067365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5067365,00 | 2023 |
| 328 | г. Пенза, ул. Минская, д. 5 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3145,00 | 2736,15 | 2736,15 | 170 | 5067365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5067365,00 | 2023 |
| 329 | г. Пенза, ул. Минская, д. 7 | Специальный счет | 1969 | 5 | 5453,40 | 4744,46 | 4744,46 | 250 | 5067365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5067365,00 | 2023 |
| 330 | г. Пенза, ул. Минская, д. 9 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3221,30 | 2947,80 | 2947,80 | 175 | 5067365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5067365,00 | 2023 |
| 331 | г. Пенза, ул. Минская, д. 11 | Специальный счет | 1969 | 5 | 61103,50 | 53160,05 | 53160,05 | 325 | 5067365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5067365,00 | 2023 |
| 332 | г. Пенза, ул. Минская, д. 13 | Специальный счет | 1969 | 5 | 6131,00 | 5333,97 | 5333,97 | 322 | 5067365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5067365,00 | 2023 |
| 333 | г. Пенза, ул. Минская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3364,79 | 3123,49 | 3061,89 | 188 | 3981150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3981150,00 | 2023 |
| 334 | г. Пенза, ул. Минская, д. 16А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3868,19 | 3664,59 | 3179,69 | 226 | 3981150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3981150,00 | 2023 |
| 335 | г. Пенза, ул. Минская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3550,20 | 3310,20 | 3189,60 | 203 | 3981150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3981150,00 | 2023 |
| 336 | г. Пенза, ул. Мира, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 1688,30 | 1568,70 | 1568,70 | 69 | 2457500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2457500,00 | 2023 |
| 337 | г. Пенза, ул. Мира, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3311,05 | 3118,05 | 3118,05 | 156 | 7465885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7465885,00 | 2023 |
| 338 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5041,90 | 4651,60 | 4407,50 | 208 | 1866982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1866982,00 | 2023 |
| 339 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 771,80 | 720,10 | 720,10 | 41 | 3578120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3578120,00 | 2023 |
| 340 | г. Пенза, ул. Московская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 297,85 | 277,25 | 277,25 | 15 | 2116032,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2116032,65 | 2023 |
| 341 | г. Пенза, ул. Московская, д. 102Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1890 | 3 | 917,60 | 917,60 | 917,60 | 50 | 10965097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10965097,00 | 2023 |
| 342 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 673,59 | 622,10 | 622,10 | 36 | 3629383,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3629383,41 | 2023 |
| 343 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 2 корп. Е | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 512,50 | 472,80 | 472,80 | 21 | 2814587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2814587,50 | 2023 |
| 344 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 10 | 8297,43 | 7219,33 | 7204,57 | 304 | 4521800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4521800,00 | 2023 |
| 345 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 5 | 2993,10 | 2681,00 | 2681,00 | 163 | 4276050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4276050,00 | 2023 |
| 346 | г. Пенза, ул. Новый Кавказ, д. 6 | Специальный счет | 1969 | 10 | 4292,20 | 4023,60 | 3297,10 | 168 | 1621950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1621950,00 | 2023 |
| 347 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 6621,40 | 5690,40 | 5327,00 | 283 | 34672933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34672933,60 | 2023 |
| 348 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 3 | Специальный счет | 1969 | 5 | 6224,20 | 5644,10 | 5303,80 | 299 | 6881000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6881000,00 | 2023 |
| 349 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 5 | Специальный счет | 1969 | 5 | 6173,80 | 5609,90 | 5296,90 | 283 | 7210305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7210305,00 | 2023 |
| 350 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 7 | Специальный счет | 1969 | 5 | 6485,25 | 5596,90 | 5303,50 | 284 | 7229965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7229965,00 | 2023 |
| 351 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 9 | Специальный счет | 1969 | 5 | 6088,30 | 6088,30 | 5303,30 | 311 | 7274200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7274200,00 | 2023 |
| 352 | г. Пенза, ул. Одесская/Ульяновская, д. 11/30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 6513,46 | 5664,60 | 5397,10 | 296 | 7259455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7259455,00 | 2023 |
| 353 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 6529,10 | 5741,40 | 5741,40 | 220 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9967494,00 | 2023 |
| 354 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3228,25 | 3154,45 | 3154,45 | 153 | 1866982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1866982,00 | 2023 |
| 355 | г. Пенза, ул. Планетная, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 272,50 | 272,50 | 184,30 | 129 | 1660557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1660557,50 | 2023 |
| 356 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 553,10 | 504,70 | 504,70 | 37 | 3233666,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3233666,90 | 2023 |
| 357 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2764,10 | 2616,10 | 2472,40 | 104 | 2558591,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2558591,70 | 2023 |
| 358 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2805,50 | 2598,70 | 2598,70 | 124 | 4402176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4402176,00 | 2023 |
| 359 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 287,10 | 265,50 | 265,50 | 17 | 1723322,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1723322,90 | 2023 |
| 360 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 1 | 247,00 | 210,30 | 210,30 | 6 | 9146490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9146490,00 | 2023 |
| 361 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 25А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 493,90 | 443,20 | 443,20 | 25 | 2734626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2734626,10 | 2023 |
| 362 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 451,40 | 451,40 | 451,40 | 25 | 2551918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2551918,60 | 2023 |
| 363 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 5059,60 | 4546,30 | 4546,30 | 238 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6644996,00 | 2023 |
| 364 | г. Пенза, ул. Российская, 41 | Специальный счет | 1994 | 9 | 11393,70 | 9757,80 | 9757,80 | 425 | 16612490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16612490,00 | 2023 |
| 365 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 43А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 2756,85 | 2421,20 | 1944,80 | 81 | 11627764,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11627764,20 | 2023 |
| 366 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 4 | 1355,89 | 1256,89 | 1256,89 | 71 | 7249300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7249300,00 | 2023 |
| 367 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3592,00 | 3346,00 | 3165,60 | 167 | 4521800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4521800,00 | 2023 |
| 368 | г. Пенза, ул. Северная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 442,21 | 390,85 | 390,85 | 21 | 2681484,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2681484,79 | 2023 |
| 369 | г. Пенза, ул. Славы, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 5 | 4493,10 | 4055,20 | 3629,80 | 114 | 14613119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14613119,90 | 2023 |
| 370 | г. Пенза, ул. Совхозная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2730,60 | 2523,30 | 2523,30 | 139 | 1866982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1866982,00 | 2023 |
| 371 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 1927,20 | 1776,00 | 1776,00 | 94 | 1866982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1866982,00 | 2023 |
| 372 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 1754,90 | 1626,40 | 1464,60 | 84 | 1866982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1866982,00 | 2023 |
| 373 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 789,30 | 727,10 | 727,10 | 28 | 2482075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2482075,00 | 2023 |
| 374 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 44 | Специальный счет | 1967 | 5 | 1856,90 | 1630,10 | 1541,40 | 65 | 3083100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3083100,00 | 2023 |
| 375 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 1905,80 | 1754,60 | 1703,50 | 78 | 2434399,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2434399,50 | 2023 |
| 376 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 158 | Специальный счет | 1968 | 5 | 5310,20 | 4620,20 | 4620,20 | 300 | 5691570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5691570,00 | 2023 |
| 377 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 160 | Специальный счет | 1969 | 5 | 4007,60 | 3486,60 | 3486,60 | 225 | 4423500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4423500,00 | 2023 |
| 378 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 164 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 6001,20 | 5364,10 | 5364,10 | 298 | 6881000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6881000,00 | 2023 |
| 379 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 168 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 6042,70 | 5407,20 | 5407,20 | 300 | 3083100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3083100,00 | 2023 |
| 380 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 170 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 6128,70 | 5435,60 | 5435,60 | 302 | 7249625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7249625,00 | 2023 |
| 381 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 172 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4320,80 | 4020,60 | 4020,60 | 228 | 4423500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4423500,00 | 2023 |
| 382 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 174 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 4521,40 | 4095,10 | 4095,10 | 225 | 5435990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5435990,00 | 2023 |
| 383 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 184 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 5984,50 | 5351,50 | 5321,80 | 241 | 7249625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7249625,00 | 2023 |
| 384 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 194 | Специальный счет | 1968 | 5 | 5006,50 | 4577,90 | 4577,90 | 214 | 7249625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7249625,00 | 2023 |
| 385 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 196 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4951,80 | 4524,80 | 4524,80 | 231 | 7249625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7249625,00 | 2023 |
| 386 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 9 | Специальный счет | 1993 | 10 | 6970,00 | 6484,10 | 6484,10 | 300 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9967494,00 | 2023 |
| 387 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 8 | Специальный счет | 1995 | 9 | 12942,60 | 11666,50 | 11651,30 | 571 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9967494,00 | 2023 |
| 388 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1983 | 9 | 9406,40 | 8241,60 | 8241,60 | 286 | 1866982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1866982,00 | 2023 |
| 389 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 657,50 | 616,70 | 616,70 | 39 | 3369100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3369100,00 | 2023 |
| 390 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | Специальный счет | 1985 | 9 | 20900,75 | 18468,05 | 17846,50 | 650 | 29902482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29902482,00 | 2023 |
| 391 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 34 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2890,20 | 2608,20 | 2608,20 | 131 | 5053650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5053650,00 | 2023 |
| 392 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 762,70 | 687,10 | 687,10 | 36 | 4012467,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4012467,30 | 2023 |
| 393 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 5124,80 | 4969,70 | 4743,50 | 322 | 5603100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5603100,00 | 2023 |
| 394 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 6808,60 | 6289,60 | 6164,80 | 300 | 8434140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8434140,00 | 2023 |
| 395 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 42 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3599,80 | 3358,30 | 3358,30 | 177 | 6256795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6256795,00 | 2023 |
| 396 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 4 | Специальный счет | 1969 | 5 | 2136,98 | 1976,98 | 1976,98 | 119 | 2889086,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2889086,15 | 2023 |
| 397 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 10 | Специальный счет | 1969 | 5 | 2932,40 | 2655,10 | 2655,10 | 144 | 3548630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3548630,00 | 2023 |
| 398 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 12 | Специальный счет | 1969 | 5 | 2715,63 | 2626,10 | 2626,10 | 156 | 4521800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4521800,00 | 2023 |
| 399 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 14 | Специальный счет | 1969 | 5 | 4509,90 | 4036,30 | 4036,30 | 230 | 5435990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5435990,00 | 2023 |
| 400 | г. Пенза, ул. Ульяновская/Минская, д. 16/15 | Специальный счет | 1969 | 5 | 5899,90 | 5324,90 | 5324,90 | 301 | 7195560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7195560,00 | 2023 |
| 401 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 4120,42 | 3876,42 | 3452,02 | 221 | 4605355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4605355,00 | 2023 |
| 402 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 743,09 | 646,09 | 646,09 | 50 | 3928163,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3928163,91 | 2023 |
| 403 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 648,60 | 564,60 | 564,60 | 34 | 3399681,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3399681,40 | 2023 |
| 404 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 643,50 | 643,50 | 643,50 | 29 | 3377756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3377756,50 | 2023 |
| 405 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1636,50 | 1146,40 | 758,50 | 35 | 16816993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16816993,50 | 2023 |
| 406 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1140,81 | 1014,81 | 1014,81 | 52 | 5760232,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5760232,19 | 2023 |
| 407 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1621,80 | 1510,80 | 1293,80 | 40 | 7950278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7950278,20 | 2023 |
| 408 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1358,70 | 1243,70 | 1243,70 | 84 | 6972118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6972118,20 | 2023 |
| 409 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1773,40 | 1313,50 | 984,60 | 42 | 8602006,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8602006,60 | 2023 |
| 410 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 10/29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2294,89 | 2132,29 | 1897,49 | 77 | 10905027,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10905027,11 | 2023 |
| 411 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 14/38 | Специальный счет | 1958 | 3 | 2197,20 | 1950,80 | 1829,00 | 82 | 10423922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10423922,80 | 2023 |
| 412 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1383,70 | 1279,70 | 1279,70 | 61 | 6926686,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6926686,30 | 2023 |
| 413 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1625,90 | 1490,50 | 1490,50 | 62 | 7967904,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7967904,10 | 2023 |
| 414 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 19/31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2686,57 | 2067,27 | 1679,07 | 84 | 12588859,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12588859,43 | 2023 |
| 415 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1979,10 | 1826,10 | 1368,80 | 40 | 9486310,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9486310,90 | 2023 |
| 416 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2980,00 | 2925,10 | 2036,40 | 113 | 1684550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1684550,00 | 2023 |
| 417 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1369,10 | 1256,10 | 1071,50 | 44 | 6863920,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6863920,90 | 2023 |
| 418 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 426,10 | 391,70 | 391,70 | 19 | 2320883,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2320883,90 | 2023 |
| 419 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 413,30 | 383,50 | 383,50 | 17 | 2265856,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2265856,70 | 2023 |
| 420 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 416,70 | 385,00 | 385,00 | 17 | 2280473,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2280473,30 | 2023 |
| 421 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 783,30 | 724,20 | 724,20 | 42 | 2929340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2929340,00 | 2023 |
| 422 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 274,70 | 238,70 | 238,70 | 17 | 5652810,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5652810,30 | 2023 |
| 423 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 49 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3500,00 | 3165,00 | 2897,00 | 175 | 4010640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4010640,00 | 2023 |
| 424 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 720,20 | 720,20 | 720,20 | 34 | 401202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401202,00 | 2023 |
| 425 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1429,90 | 1243,90 | 1243,90 | 71 | 7125300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7125300,10 | 2023 |
| 426 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 495,80 | 449,60 | 449,60 | 28 | 2620524,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2620524,20 | 2023 |
| 427 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 462,00 | 452,80 | 452,80 | 22 | 2475218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2475218,00 | 2023 |
| 428 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 7 | Специальный счет | 1968 | 2 | 400,00 | 374,30 | 374,30 | 20 | 2231410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2231410,00 | 2023 |
| Итого по Городищенскому району: |  | Х | Х | Х | 10401,20 | 9207,55 | 9207,55 | 489 | 28335307,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28335307,10 | Х |
| 429 | г. Сурск, ул. Полевая, д. 1 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3481,10 | 3110,25 | 3110,25 | 141 | 4266220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4266220,00 | 2023 |
| 430 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 21 | Специальный счет | 1968 | 2 | 662,70 | 607,70 | 607,70 | 27 | 3243900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3243900,00 | 2023 |
| 431 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 907,40 | 844,90 | 844,90 | 34 | 1640367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1640367,00 | 2023 |
| 432 | р.п. Чаадаевка, пер. Московский, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1938 | 2 | 350,00 | 280,00 | 280,00 | 8 | 1793975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1793975,00 | 2023 |
| 433 | р.п. Чаадаевка, ул. Луговая 2-я, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 1245,20 | 1108,20 | 1108,20 | 49 | 8629002,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8629002,60 | 2023 |
| 434 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 5 | 1508,40 | 1370,10 | 1370,10 | 102 | 192540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192540,00 | 2023 |
| 435 | с. Чаадаевка, ул. Полевая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 399,40 | 370,00 | 370,00 | 20 | 1351625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1351625,00 | 2023 |
| 436 | с. Чаадаевка, ул. Полевая, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 580,60 | 348,40 | 348,40 | 40 | 1440095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1440095,00 | 2023 |
| 437 | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 634,60 | 585,40 | 585,40 | 34 | 2806465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2806465,00 | 2023 |
| 438 | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 631,80 | 582,60 | 582,60 | 34 | 2971117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2971117,50 | 2023 |
| Итого по Иссинскому району: |  | Х | Х | Х | 1584,6 | 1588 | 1237,6 | 80 | 5686756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5686756,50 | Х |
| 439 | р.п. Исса, ул. Лебедева, д. 66а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 2 | 846,50 | 852,80 | 502,40 | 42 | 2516850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2516850,00 | 2023 |
| 440 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 738,10 | 735,20 | 735,20 | 38 | 3169906,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3169906,50 | 2023 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | Х | Х | Х | 806,3 | 769,3 | 769,3 | 24 | 3363520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3363520,00 | Х |
| 441 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 145а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 437,6 | 427,60 | 427,60 | 20 | 3145600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3145600,00 | 2023 |
| 442 | с. Раево, ул. Моршанская, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 368,7 | 341,70 | 341,70 | 4 | 217920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217920,00 | 2023 |
| Итого по Каменскому району: |  | Х | Х | Х | 32796,1 | 27550,4 | 26653,7 | 1054 | 73802910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73802910,00 | Х |
| 443 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 42А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 2 | 601,6 | 553,20 | 553,20 | 18 | 2162600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2162600,00 | 2023 |
| 444 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 446,2 | 409,60 | 409,60 | 21 | 2795839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2795839,00 | 2023 |
| 445 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 3 | Специальный счет | 1969 | 5 | 2874,8 | 2559,00 | 2559,00 | 84 | 3524055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3524055,00 | 2023 |
| 446 | г. Каменка, ул. Гражданская, д. 11 | Специальный счет | 1971 | 2 | 784,1 | 734,70 | 734,70 | 31 | 2115288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2115288,00 | 2023 |
| 447 | г. Каменка, ул. Дружбы, д. 8Б | Специальный счет | 1977 | 5 | 2198 | 1996,00 | 1706,60 | 52 | 4652886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4652886,00 | 2023 |
| 448 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 829,3 | 746,40 | 746,40 | 37 | 3140685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3140685,00 | 2023 |
| 449 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 872,40 | 817,90 | 817,90 | 26 | 1774434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1774434,00 | 2023 |
| 450 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 16 | Специальный счет | 1969 | 4 | 2702,6 | 2018,10 | 1964,00 | 73 | 3469990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3469990,00 | 2023 |
| 451 | г. Каменка, ул. Советская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 771,9 | 714,10 | 714,10 | 26 | 3066960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3066960,00 | 2023 |
| 452 | г. Каменка, ул. Спортивная, д. 22 | Специальный счет | 1971 | 2 | 779,1 | 712,20 | 712,20 | 31 | 1699022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1699022,00 | 2023 |
| 453 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 41 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4914,2 | 4515,90 | 4515,90 | 182 | 6222390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6222390,00 | 2023 |
| 454 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 568 | 519,10 | 519,10 | 30 | 2998150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2998150,00 | 2023 |
| 455 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 789,8 | 732,00 | 732,00 | 39 | 2811380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2811380,00 | 2023 |
| 456 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 1486,9 | 1370,00 | 1087,00 | 29 | 6536950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6536950,00 | 2023 |
| 457 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 718,1 | 640,20 | 640,20 | 17 | 2845897,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845897,10 | 2023 |
| 458 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2121,1 | 1826,40 | 1742,40 | 34 | 7027282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7027282,90 | 2023 |
| 459 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 2021,8 | 1650,20 | 1537,70 | 122 | 2786805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2786805,00 | 2023 |
| 460 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 38 | Специальный счет | 1968 | 4 | 2205 | 2055,40 | 2055,40 | 72 | 3538800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3538800,00 | 2023 |
| 461 | г. Каменка, ул. Энергетиков, д. 4 | Специальный счет | 1978 | 5 | 5111,2 | 2980,00 | 2906,30 | 130 | 10633496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10633496,00 | 2023 |
| Итого по Камешкирскому району: |  | Х | Х | Х | 1618,3 | 1475,3 | 1475,3 | 47 | 16389507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16389507,20 | Х |
| 462 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 760,1 | 663,30 | 663,30 | 8 | 3371690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3371690,00 | 2023 |
| 463 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1983 | 2 | 858,2 | 812,00 | 812,00 | 39 | 13017817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13017817,20 | 2023 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | Х | Х | Х | 35653,04 | 28742,23 | 28742,23 | 1116 | 122235810,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122235810,61 | Х |
| 464 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 313,9 | 282,10 | 282,10 | 20 | 1246247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246247,40 | 2023 |
| 465 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 2 | 834,30 | 834,30 | 834,30 | 27 | 2009220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009220,10 | 2023 |
| 466 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 737,5 | 727,6 | 727,6 | 28 | 1557500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1557500,40 | 2023 |
| 467 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 730,6 | 594,60 | 594,60 | 29 | 2768128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2768128,00 | 2023 |
| 468 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 702,50 | 702,50 | 702,50 | 27 | 1557500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1557500,40 | 2023 |
| 469 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 860,07 | 860,07 | 860,07 | 31 | 1778256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1778256,00 | 2023 |
| 470 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 1316,80 | 788,40 | 788,40 | 36 | 1518076,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1518076,35 | 2023 |
| 471 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1557,5 | 817,25 | 817,25 | 25 | 7336769,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7336769,20 | 2023 |
| 472 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1553,60 | 847,90 | 847,90 | 25 | 886158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886158,30 | 2023 |
| 473 | р.п. Колышлей, ул. Лесная, д. 12а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 2 | 832,25 | 832,25 | 832,25 | 39 | 1998630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1998630,00 | 2023 |
| 474 | р.п. Колышлей, ул. Остапенко, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 303 | 268,80 | 268,80 | 14 | 382257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382257,60 | 2023 |
| 475 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 762,4 | 693,63 | 693,63 | 30 | 1383300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383300,00 | 2023 |
| 476 | р.п. Колышлей, ул. Рабочая, д. 52 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 824,30 | 824,30 | 824,30 | 36 | 2661933,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2661933,20 | 2023 |
| 477 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 2 | 879,94 | 879,94 | 879,94 | 36 | 1827097,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1827097,80 | 2023 |
| 478 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 5 | 3201,4 | 3201,40 | 3201,40 | 100 | 13564162,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13564162,32 | 2023 |
| 479 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 5 | 2942,6 | 2942,60 | 2942,60 | 116 | 17456842,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17456842,32 | 2023 |
| 480 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 5 | 4329,3 | 2938,20 | 2938,20 | 96 | 17456842,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17456842,32 | 2023 |
| 481 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 3 | 2278,10 | 1491,80 | 1491,80 | 51 | 2733242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2733242,00 | 2023 |
| 482 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 3 | 1819,18 | 1819,18 | 1819,18 | 63 | 320662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320662,20 | 2023 |
| 483 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 3 | 1862 | 1862,00 | 1862,00 | 80 | 8356027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8356027,00 | 2023 |
| 484 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 2010,9 | 1291,70 | 1291,70 | 46 | 4995763,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4995763,90 | 2023 |
| 485 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 2010,9 | 1502,51 | 1502,51 | 54 | 7901925,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7901925,90 | 2023 |
| 486 | с. Телегино, ул. Заводская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 1495 | 860,80 | 860,80 | 45 | 10295467,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10295467,90 | 2023 |
| 487 | с. Телегино, ул. Заводская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1495 | 878,40 | 878,40 | 62 | 10243800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10243800,00 | 2023 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | Х | Х | Х | 17323,8 | 15394,4 | 15394,4 | 653 | 40454953,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40454953,09 | Х |
| 488 | с. Анненково, ул. Чекалиной, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1680,7 | 1463,30 | 1463,30 | 41 | 5190662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5190662,79 | 2023 |
| 489 | р.п. Евлашево, ул. Совхозная, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 930,80 | 844,40 | 844,40 | 25 | 2333164,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2333164,14 | 2023 |
| 490 | с. Махалино, ул. Рабочий городок КСМ, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 665,7 | 598,40 | 598,40 | 25 | 3548630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3548630,00 | 2023 |
| 491 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 663,6 | 613,20 | 613,20 | 30 | 922799,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922799,32 | 2023 |
| 492 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 16 | Специальный счет | 1977 | 2 | 1074,2 | 864,40 | 864,40 | 33 | 4224012,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4224012,48 | 2023 |
| 493 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 2 | 1197,30 | 960,50 | 960,50 | 30 | 1831680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1831680,00 | 2023 |
| 494 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 1877,40 | 1737,30 | 1737,30 | 87 | 7591398,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7591398,58 | 2023 |
| 495 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 21 | Специальный счет | 1991 | 3 | 1452,90 | 1318,60 | 1318,60 | 59 | 3303342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3303342,00 | 2023 |
| 496 | с. Сухановка, ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 424,60 | 319,40 | 319,40 | 18 | 2299170,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2299170,20 | 2023 |
| 497 | с. Явлейка, ул. Лесная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 348,1 | 332,60 | 332,60 | 15 | 249550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249550,00 | 2023 |
| 498 | с. Ясная Поляна, ул. Заводская, д. 21 | Специальный счет | 1978 | 5 | 3204,1 | 3204,10 | 3204,10 | 145 | 4743481,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4743481,40 | 2023 |
| 499 | с. Ясная Поляна, ул. Заводская, д. 22 | Специальный счет | 1978 | 5 | 3804,4 | 3138,20 | 3138,20 | 145 | 4217062,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4217062,18 | 2023 |
| Итого по Лопатинскому району: |  | Х | Х | Х | 797,13 | 751,85 | 751,85 | 18 | 3342200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3342200,00 | Х |
| 500 | с. Дубровское, ул. Южная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 797,13 | 751,85 | 751,85 | 18 | 3342200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3342200,00 | 2023 |
| Итого по Лунинскому району: |  | Х | Х | Х | 2965,4 | 2252,9 | 2252,9 | 97 | 8909219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8909219,00 | Х |
| 501 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 2 | 1113,9 | 835,60 | 835,60 | 26 | 7011994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7011994,00 | 2023 |
| 502 | р.п. Лунино, ул. Нагорная, д. 138 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 1132,3 | 849,30 | 849,30 | 36 | 1366400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1366400,00 | 2023 |
| 503 | р.п. Лунино, ул. Советская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1911 | 2 | 425,4 | 380,40 | 380,40 | 20 | 185090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185090,00 | 2023 |
| 504 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 11 | Специальный счет | 1962 | 2 | 293,8 | 187,60 | 187,60 | 15 | 345735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345735,00 | 2023 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | Х | Х | Х | 3928,3 | 3701,2 | 3701,2 | 212 | 17224564,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17224564,10 | Х |
| 505 | д. Заречная, ул. Заречная, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 325,9 | 280,10 | 280,10 | 20 | 1376200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1376200,00 | 2023 |
| 506 | п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 333,5 | 287,70 | 287,70 | 15 | 4128978,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4128978,10 | 2023 |
| 507 | р.п. Мокшан, ул. 8 Марта, 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 3 | 1543,1 | 1543,10 | 1543,10 | 112 | 5598170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5598170,00 | 2023 |
| 508 | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 357,7 | 222,20 | 222,20 | 22 | 796230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796230,00 | 2023 |
| 509 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 27 | 2375986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2375986,00 | 2023 |
| 510 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 368,9 | 368,90 | 368,90 | 8 | 1474500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1474500,00 | 2023 |
| 511 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 371,3 | 371,30 | 371,30 | 8 | 1474500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1474500,00 | 2023 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | Х | Х | Х | 35348,86 | 28568,3 | 28568,3 | 1168 | 93891686,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93891686,30 | Х |
| 512 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 403,7 | 365,30 | 365,30 | 12 | 2166696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2166696,00 | 2023 |
| 513 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая/пер. Валовый, д. 28/1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 752,8 | 626,70 | 626,70 | 22 | 2170464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2170464,00 | 2023 |
| 514 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 769,40 | 716,60 | 716,60 | 36 | 1709091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1709091,00 | 2023 |
| 515 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 767,7 | 620,80 | 620,80 | 36 | 2043132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2043132,80 | 2023 |
| 516 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 767,5 | 720,00 | 720,00 | 46 | 2568087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2568087,50 | 2023 |
| 517 | г. Нижний Ломов, ул. Крылова, д. 3 | Специальный счет | 1978 | 5 | 6026,7 | 4504,60 | 4504,60 | 189 | 15031408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15031408,00 | 2023 |
| 518 | г. Нижний Ломов, ул. Крылова, д. 5 | Специальный счет | 1977 | 5 | 6114,3 | 4479,00 | 4479,00 | 178 | 17004605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17004605,00 | 2023 |
| 519 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 666,8 | 609,80 | 609,80 | 25 | 3261432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3261432,00 | 2023 |
| 520 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 515,4 | 368,20 | 368,20 | 13 | 3016892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3016892,00 | 2023 |
| 521 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 983,6 | 867,10 | 867,10 | 31 | 4312286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4312286,00 | 2023 |
| 522 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 72 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 289,7 | 266,50 | 266,50 | 13 | 2233525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2233525,00 | 2023 |
| 523 | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая, д. 2а | Специальный счет | 1978 | 2 | 951 | 862,00 | 862,00 | 35 | 1789334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1789334,40 | 2023 |
| 524 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 66 | Специальный счет | 1978 | 5 | 3555,9 | 3157,70 | 3157,70 | 126 | 7613790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7613790,80 | 2023 |
| 525 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 69 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2890,3 | 2587,60 | 2587,60 | 96 | 6056123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6056123,60 | 2023 |
| 526 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 79 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3022,4 | 2605,50 | 2605,50 | 83 | 2132681,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2132681,20 | 2023 |
| 527 | г. Нижний Ломов, ул. Тархова/Шоссейная, д. 1/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 1509,96 | 864,20 | 864,20 | 35 | 6887128,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6887128,20 | 2023 |
| 528 | г. Нижний Ломов, ул. Фрунзе, д. 192 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 2397,80 | 1612,90 | 1612,90 | 66 | 2876310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2876310,00 | 2023 |
| 529 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 269,3 | 245,90 | 245,90 | 11 | 2201031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2201031,00 | 2023 |
| 530 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 267,9 | 267,90 | 267,90 | 12 | 2384436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2384436,00 | 2023 |
| 531 | д. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 449 | 413,20 | 413,20 | 22 | 2482810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2482810,00 | 2023 |
| 532 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 805,5 | 743,50 | 743,50 | 37 | 2042025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2042025,00 | 2023 |
| 533 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 794,4 | 732,80 | 732,80 | 37 | 335596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335596,80 | 2023 |
| 534 | с. Кувак-Никольское, ул. Центральная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 377,8 | 330,50 | 330,50 | 7 | 1572800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1572800,00 | 2023 |
| Итого по Никольскому району: |  | Х | Х | Х | 13453,47 | 11294,4 | 11294,4 | 388 | 30979430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30979430,00 | Х |
| 535 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 3 | 1488,3 | 841,70 | 841,70 | 40 | 4816700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4816700,00 | 2023 |
| 536 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 127 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 5159,78 | 4213,78 | 4213,78 | 118 | 6291200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6291200,00 | 2023 |
| 537 | г. Никольск, ул. Ульяновская, д. 22 | Специальный счет | 1978 | 5 | 3385,91 | 3079,10 | 3079,10 | 131 | 6611540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6611540,00 | 2023 |
| 538 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1000,62 | 926,52 | 926,52 | 28 | 4172820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4172820,00 | 2023 |
| 539 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1459,46 | 1350,20 | 1350,20 | 35 | 5892420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5892420,00 | 2023 |
| 540 | г. Никольск, ул. Школьная, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 959,4 | 883,10 | 883,10 | 36 | 3194750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3194750,00 | 2023 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | Х | Х | Х | 8374,30 | 7800,75 | 6531,15 | 282,00 | 11200224,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200224,90 | Х |
| 541 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 3 | 1509,30 | 1507,60 | 1507,60 | 49 | 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460000,00 | 2023 |
| 542 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 1537,90 | 1537,90 | 1537,90 | 51 | 2782818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2782818,00 | 2023 |
| 543 | р.п. Пачелма, ул. Гагарина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3825,00 | 3327,75 | 2058,15 | 125 | 1478763,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1478763,50 | 2023 |
| 544 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 275 | 200,40 | 200,40 | 11 | 1890034,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1890034,90 | 2023 |
| 545 | р.п. Пачелма, ул. Курчатова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 2 | 376,4 | 376,40 | 376,40 | 18 | 2595500,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2595500,90 | 2023 |
| 546 | р.п. Пачелма, ул. Кутузова, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 2 | 850,70 | 850,70 | 850,70 | 28 | 1993107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993107,60 | 2023 |
| Итого по Пензенскому району: |  | Х | Х | Х | 3816,80 | 2963,90 | 2963,90 | 151,00 | 11780020,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11780020,17 | Х |
| 547 | р.п. Золотаревка, ул. Комсомольская, д. 6а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 1447,00 | 857,90 | 857,90 | 35 | 6582059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6582059,00 | 2023 |
| 548 | с. Воскресеновка, ул. Садовая, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 979,80 | 1034,20 | 1034,20 | 23 | 749282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749282,00 | 2023 |
| 549 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 641,6 | 413,70 | 413,70 | 41 | 2108535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108535,00 | 2023 |
| 550 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 748,4 | 658,10 | 658,10 | 52 | 2340144,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2340144,17 | 2023 |
| Итого по Сердобскому району: |  | Х | Х | Х | 48449,9 | 44481,3 | 42284,3 | 1700 | 93617845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93617845,20 | Х |
| 551 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1218,9 | 1109,70 | 1109,70 | 46 | 4332312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4332312,90 | 2023 |
| 552 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 9 | Специальный счет | 1991 | 9 | 8053 | 7474,20 | 7474,20 | 340 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13289992,00 | 2023 |
| 553 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 5 | 3727,6 | 3507,80 | 2715,10 | 105 | 4236014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4236014,00 | 2023 |
| 554 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 8 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2901,4 | 2586,40 | 2586,40 | 100 | 4369762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4369762,00 | 2023 |
| 555 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 15 | Специальный счет | 1969 | 5 | 2898,9 | 2617,90 | 2617,90 | 86 | 4698740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4698740,00 | 2023 |
| 556 | г. Сердобск, ул. Ильинская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 875,2 | 745,20 | 745,20 | 31 | 3470793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3470793,30 | 2023 |
| 557 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 2173,7 | 2023,70 | 2023,70 | 81 | 4443160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4443160,00 | 2023 |
| 558 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1007 | 928,10 | 928,10 | 24 | 4035252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4035252,00 | 2023 |
| 559 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 986,9 | 905,10 | 826,40 | 25 | 2108356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108356,00 | 2023 |
| 560 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 137 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 456,9 | 407,30 | 407,30 | 17 | 2427426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2427426,00 | 2023 |
| 561 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 140 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3047,8 | 2863,30 | 2509,20 | 91 | 3402490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3402490,00 | 2023 |
| 562 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 144 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 989,8 | 911,30 | 831,50 | 34 | 4035252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4035252,00 | 2023 |
| 563 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 257 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3698,6 | 3206,60 | 3206,60 | 116 | 4757720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4757720,00 | 2023 |
| 564 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 360,7 | 335,90 | 335,90 | 19 | 651058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651058,00 | 2023 |
| 565 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 162 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4840,6 | 4429,60 | 3741,60 | 170 | 6171442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6171442,00 | 2023 |
| 566 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 229 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 305,4 | 281,40 | 281,40 | 18 | 457264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457264,00 | 2023 |
| 567 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 298,5 | 273,90 | 273,90 | 11 | 457264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457264,00 | 2023 |
| 568 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 703,7 | 637,10 | 475,10 | 14 | 4907600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4907600,00 | 2023 |
| 569 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1418,10 | 1319,70 | 1278,00 | 44 | 6487635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6487635,00 | 2023 |
| 570 | г. Сердобск, ул. Островского, 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 399,8 | 369,50 | 369,50 | 15 | 1631780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1631780,00 | 2023 |
| 571 | г. Сердобск, ул. Островского, 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 581,9 | 545,60 | 545,60 | 9 | 550215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550215,00 | 2023 |
| 572 | г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 81 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 721,8 | 667,00 | 667,00 | 25 | 1198207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1198207,00 | 2023 |
| 573 | г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 582,4 | 537,70 | 537,70 | 22 | 672485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672485,00 | 2023 |
| 574 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4331,4 | 4007,40 | 4007,40 | 173 | 5903745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5903745,00 | 2023 |
| 575 | с. Мещерское, ул. Солнечная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 736,40 | 736,40 | 736,40 | 30 | 1526400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1526400,00 | 2023 |
| 576 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 737,6 | 697,60 | 697,60 | 40 | 2703250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2703250,00 | 2023 |
| 577 | с. Рощино, ул. Рабочая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 395,9 | 355,90 | 355,90 | 14 | 692230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692230,00 | 2023 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | Х | Х | Х | 2667,1 | 2405,8 | 2405,8 | 104 | 12579451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12579451,00 | Х |
| 578 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 718,6 | 645,10 | 645,10 | 28 | 4330115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4330115,00 | 2023 |
| 579 | р.п. Сосновоборск, ул. Ленина, д. 72 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 688,3 | 617,90 | 617,90 | 16 | 2634440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2634440,00 | 2023 |
| 580 | р.п. Сосновоборск, ул. Маркина, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 328,3 | 294,70 | 294,70 | 21 | 1234648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1234648,00 | 2023 |
| 581 | р.п. Сосновоборск, ул. Нагорная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 258,8 | 243,20 | 243,20 | 18 | 1234648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1234648,00 | 2023 |
| 582 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 342 | 307,70 | 307,70 | 13 | 1572800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1572800,00 | 2023 |
| Итого по Спасскому району: |  | Х | Х | Х | 1067,28 | 913,6 | 913,6 | 47 | 4188318,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4188318,22 | Х |
| 584 | г. Спасск, ул. Коробкова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 711 | 565,60 | 565,60 | 27 | 1984185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1984185,50 | 2023 |
| 585 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 356,28 | 348,00 | 348,00 | 20 | 2204132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2204132,72 | 2023 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | Х | Х | Х | 6388,4 | 6247,4 | 6247,4 | 298 | 21704457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21704457,00 | Х |
| 586 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 757 | 741,00 | 741,00 | 31 | 2511565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2511565,00 | 2023 |
| 587 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 764,5 | 748,50 | 748,50 | 29 | 2511565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2511565,00 | 2023 |
| 588 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 762 | 746,00 | 746,00 | 36 | 2447670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2447670,00 | 2023 |
| 589 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 759,1 | 744,10 | 744,10 | 32 | 2467330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2467330,00 | 2023 |
| 590 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 738,4 | 722,40 | 722,40 | 38 | 2423095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2423095,00 | 2023 |
| 591 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 729,6 | 713,60 | 713,60 | 29 | 2491905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2491905,00 | 2023 |
| 592 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 394,5 | 386,50 | 386,50 | 23 | 1430265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1430265,00 | 2023 |
| 593 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 385,4 | 377,40 | 377,40 | 21 | 1405690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1405690,00 | 2023 |
| 594 | р.п. Тамала, ул. Почтовая, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 425,1 | 411,10 | 411,10 | 24 | 1464670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1464670,00 | 2023 |
| 595 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 672,8 | 656,80 | 656,80 | 35 | 2550702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2550702,00 | 2023 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | Х | Х | Х | 11340,2 | 8906,5 | 8906,5 | 572 | 30580622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30580622,20 | Х |
| 596 | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 348,7 | 332,90 | 332,90 | 32 | 1572800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1572800,00 | 2023 |
| 597 | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 732,20 | 706,90 | 706,90 | 42 | 1330830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1330830,00 | 2023 |
| 598 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 724,30 | 690,80 | 690,80 | 36 | 1510578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1510578,00 | 2023 |
| 599 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 716,20 | 688,30 | 688,30 | 49 | 1885713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1885713,00 | 2023 |
| 600 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 406,2 | 372,80 | 372,80 | 10 | 2921127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2921127,60 | 2023 |
| 601 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 405,90 | 373,50 | 373,50 | 18 | 1306980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1306980,00 | 2023 |
| 602 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 673,60 | 673,60 | 673,60 | 71 | 1933413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1933413,00 | 2023 |
| 603 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 778,50 | 690,00 | 690,00 | 62 | 1532870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1532870,00 | 2023 |
| 604 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 317,10 | 309,00 | 309,00 | 26 | 1618030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1618030,00 | 2023 |
| 605 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 40 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 2 | 1674,40 | 905,80 | 905,80 | 48 | 1226668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1226668,00 | 2023 |
| 606 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 714,20 | 733,00 | 733,00 | 51 | 2038353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2038353,00 | 2023 |
| 607 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 44а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 2 | 446,50 | 359,60 | 359,60 | 20 | 2197415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2197415,00 | 2023 |
| 608 | р.п. Шемышейка, ул. Светлая, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 1559,40 | 872,90 | 872,90 | 54 | 1869840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1869840,00 | 2023 |
| 609 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 342,7 | 342,70 | 342,70 | 17 | 2948077,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2948077,10 | 2023 |
| 610 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 68 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 1500,3 | 854,70 | 854,70 | 36 | 4687927,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4687927,50 | 2023 |

## Таблица N 2

РЕЕСТР

многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2021 - 2023 годах,

по видам ремонта

| N п/п | Адрес МКД | Объем финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  |  | ВСЕГО | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого по субъекту: |  | 6516779012,25 | 1560256564,81 | 395930000,88 | 639619719,11 | 75724887,04 | 262391931,04 | 186590026,75 | 523,00 | 1357857205,30 | 537850,72 | 2119726089,89 | 6948,80 | 6625085,49 | 346523,05 | 1201649983,50 | 4768,78 | 223630736,03 | 39901210,89 | 0,00 | 0,00 | 1511479,68 | 0,00 |
| ### 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2021 год: |  | 1109862251,16 | 240067574,91 | 65830544,38 | 130613184,90 | 1482962,00 | 22243853,33 | 19897030,31 | 82,00 | 153972462,39 | 151827,71 | 451987921,46 | 4850,80 | 961995,82 | 71477,61 | 216635579,73 | 1366,32 | 25715522,79 | 19235673,08 | 0,00 | 0,00 | 1285520,98 | 0,00 |
| Итого по Башмаковскому району: |  | 5827985,98 | 428266,49 | 428266,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1144,68 | 3016944,75 | 0,00 | 0,00 | 627,78 | 1895595,94 | 38,34 | 436215,80 | 50963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 19 | 3620752,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 491,47 | 1 237 977,84 | 0,00 | 0,00 | 627,78 | 1 895 595,94 | 38,34 | 436 215,80 | 50 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 1 | 902577,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 293,21 | 902 577,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Марат, ул. Мира, д. 9 | 215776,76 | 215 776,76 | 215 776,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Марат, ул. Мира, д. 12 | 212489,73 | 212 489,73 | 212 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Соседка, ул. Базарная, д. 25 | 876388,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 876 388,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бековскому району: |  | 123011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | 61396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 4 | 61615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белинскому району: |  | 3355722,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1383,59 | 3230537,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Белинский, ул. Колычевская, д. 122А | 1971748,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 953,77 | 1 971 748,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | 61330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Белинский, ул. Тамбовская, д. 37 | 1322643,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 429,82 | 1 258 788,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | 11031480,53 | 4825619,35 | 1630006,26 | 2866744,29 | 0,00 | 25234,80 | 303634,00 | 0 | 0,00 | 1172,00 | 2977594,84 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 3073219,14 | 0,00 | 0,00 | 155047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Полевой, ул. Нефтяников, д. 2 | 251951,70 | 251951,70 | 251951,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Грабово, ул. Заводская, д. 4 | 811405,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 377,20 | 811405,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Грабово, ул. Майская, д. 16 | 204737,11 | 174305,03 | 174305,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30432,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 7 | 1263829,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356,20 | 1263829,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 2 | 4013616,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 438,60 | 902360,16 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 3073219,14 | 0,00 | 0,00 | 38037,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 | 4485940,62 | 4399362,62 | 1203749,53 | 2866744,29 | 0,00 | 25234,80 | 303634,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 69895434,26 | 18700284,06 | 2979307,72 | 10828784,92 | 0,00 | 4495127,67 | 397063,75 | 0 | 0,00 | 5761,28 | 21154574,62 | 0,00 | 0,00 | 8881,98 | 23593973,48 | 241,23 | 5109831,44 | 757060,66 | 0,00 | 0,00 | 579710,00 | 0,00 |
| 17 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 11 | 11091063,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1039,30 | 4279681,80 | 0,00 | 0,00 | 2167,50 | 5464306,94 | 73,48 | 1347074,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 22 | 8254037,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 881,00 | 3245534,22 | 0,00 | 0,00 | 1584,00 | 4201698,82 | 39,92 | 806804,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 24 | 8842452,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1039,00 | 3624569,43 | 0,00 | 0,00 | 1584,00 | 4352407,21 | 55,70 | 865475,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 30 | 3248970,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1003,41 | 3248970,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Заречный, ул. Братская, д. 3 | 10324881,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 929,04 | 3656369,42 | 0,00 | 0,00 | 1932,00 | 5566242,41 | 34,54 | 1102269,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | 8096974,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 869,53 | 3099449,29 | 0,00 | 0,00 | 1614,48 | 4009318,10 | 37,59 | 988207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33 | 3795326,37 | 3715459,71 | 860722,35 | 2058753,46 | 0,00 | 795983,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79866,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33а | 3305292,72 | 3219142,72 | 856531,71 | 1610304,71 | 0,00 | 752306,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 7 | 3791459,47 | 3697260,47 | 0,00 | 2505603,06 | 0,00 | 1094323,28 | 97334,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 23 | 2500993,21 | 2406689,21 | 0,00 | 2068559,04 | 0,00 | 338130,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 25 | 5056935,66 | 4939372,66 | 1262053,66 | 2585564,65 | 0,00 | 926274,65 | 165479,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 33 | 1302069,29 | 722359,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588109,37 | 134249,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579710,00 | 0,00 |
| 29 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | 79436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | 67126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | 65855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | 72561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 80203562,85 | 20150834,48 | 3892658,35 | 12763628,15 | 0,00 | 1617030,64 | 1877517,36 | 0 | 0,00 | 18992,37 | 50179454,08 | 0,00 | 0,00 | 2881,00 | 7033000,60 | 110,70 | 1529000,69 | 1182479,00 | 0,00 | 0,00 | 128794,00 | 0,00 |
| 33 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 6 | 3195889,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1128,00 | 2553573,77 | 43,80 | 585467,48 | 56848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Кузнецк, ул. 354-ой Стрелковой Дивизии, д. 17 | 1556912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 835,60 | 1556912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Кузнецк, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 | 1654321,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,20 | 1610160,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2/2 | 5776764,38 | 5776764,38 | 1036608,85 | 3539392,29 | 0,00 | 759500,19 | 441263,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | 111961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111961,00 |  |  |  |  |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 12 | 5259230,23 | 3446698,95 | 618533,15 | 2232642,75 | 0,00 | 217131,43 | 378391,64 | 0 | 0,00 | 869,10 | 1771994,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 14 | 2722270,76 | 2722270,76 | 466648,16 | 1833276,11 | 0,00 | 172787,35 | 249559,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 118 | 2785604,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,00 | 2194261,59 | 32,40 | 548700,70 | 42642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 4938058,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1611,00 | 4890006,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144Б | 3008436,50 | 2948921,50 | 787688,84 | 1692329,00 | 0,00 | 120687,92 | 348215,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 152 | 3217469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1695,00 | 3217469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1д | 2053060,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 671,31 | 2014389,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 5 | 2502154,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 840,00 | 2502154,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Кузнецк, ул. Городок Нефтебазы, д. 1 | 1646853,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 506,00 | 1624964,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Кузнецк, ул. Городок Нефтебазы, д. 2 | 1657008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 503,00 | 1635112,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 23А | 2654187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 891,10 | 2603284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 105 | 2316226,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660,14 | 2316226,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 163 | 72422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 60 | 3025941,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,70 | 3025941,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 62 | 915597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 657,20 | 915597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 211 | 3880028,97 | 1903935,84 | 271871,45 | 1430163,65 | 0,00 | 102098,50 | 99802,23 | 0 | 0,00 | 572,76 | 1945250,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 1Г | 47118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 9А | 1627712,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 634,46 | 1596068,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 11А | 2741246,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1086,00 | 2285165,24 | 34,50 | 394832,51 | 61249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 53 | 1080529,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 871,60 | 1080529,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 57 | 3055583,04 | 1252885,95 | 230147,90 | 795122,75 | 0,00 | 93759,75 | 133855,54 | 0 | 0,00 | 544,00 | 1771332,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 2 | 1524441,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 1494912,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 3А | 1779315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 597,00 | 1747245,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 53 | 33088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 54 | 93999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 18 | 1833869,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 639,00 | 1803393,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 24 | 80935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236 | 1420232,50 | 1420232,50 | 481160,00 | 682221,00 | 0,00 | 151065,50 | 105786,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | 255148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 255148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 113 | 2602170,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 738,00 | 2574334,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 112 | 807918,60 | 679124,60 | 0,00 | 558480,60 | 0,00 | 0,00 | 120644,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128794,00 | 0,00 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 100 | 4691682,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1408,20 | 4648852,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Шевченко, д. 1А | 1578173,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 505,00 | 1578173,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 616072403,35 | 161597918,23 | 47424668,06 | 86445155,16 | 1189048,00 | 12506959,55 | 14032087,46 | 74 | 137719486,94 | 66841,66 | 203816899,47 | 3495,80 | 851058,55 | 30321,46 | 93631205,63 | 379,91 | 8701854,67 | 9176962,88 | 0,00 | 0,00 | 577016,98 | 0,00 |
| 71 | г. Пенза, ул. Территория Блокпост 720 км, д. 11 | 806951,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,70 | 779113,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 11 | 3341577,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 337,90 | 874818,23 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 2466759,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 14А | 1296295,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 1296295,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 17 | 2821347,41 | 2768624,97 | 522439,39 | 1040259,29 | 0,00 | 998761,78 | 207164,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52722,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 21 | 1175971,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 677,10 | 1112393,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 84 | 2129749,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 927,00 | 2087365,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 86 | 3023840,30 | 2923071,30 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 651559,30 | 337836,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 82 | 6176162,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6096701,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79461,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 156 | 1071827,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 465,00 | 1031353,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 1А | 130604,28 | 107883,78 | 107883,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22720,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 5 | 129034,52 | 106586,52 | 106586,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 11 | 25342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 13 | 25326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 15 | 22448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 14А | 22542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 10 | 1197640,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 316,10 | 1197640,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 5 | 2461651,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 575,00 | 2461651,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 1 | 698165,53 | 674115,53 | 201457,60 | 407991,79 | 0,00 | 19970,27 | 44695,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 11 | 237338,58 | 237338,58 | 108167,12 | 62452,33 | 0,00 | 16869,16 | 49849,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 2 | 1164073,80 | 1137679,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 18 | 25135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 1/20 | 25182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | 831083,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,02 | 831083,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 2 | 925990,00 | 80670,51 | 80670,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 208,80 | 845319,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 3 | 903371,32 | 90656,57 | 90656,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 211,70 | 812714,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 4 | 888529,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 234,00 | 888529,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 5 | 891464,45 | 81088,46 | 81088,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,60 | 810375,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | 845552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 209,10 | 845552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | 869063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 218,20 | 869063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Пенза, проезд Макаренко 1-й, д. 1А | 1257307,09 | 324769,72 | 120748,92 | 204020,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 272,20 | 932537,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 5 | 1085707,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 259,16 | 1085707,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 11 | 882931,99 | 857582,99 | 243040,90 | 572669,16 | 0,00 | 41872,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 8 | 162257,82 | 137655,82 | 137655,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 2 | 1857627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 537,87 | 1857627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 3 | 2246940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,43 | 2246940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 1 | 1555669,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 339,84 | 1555669,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 5 | 1234118,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 327,25 | 1234118,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 2 | 2904565,72 | 1016098,93 | 225868,08 | 653235,52 | 0,00 | 12830,83 | 124164,50 | 0 | 0,00 | 674,72 | 1888466,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 4 | 1282247,42 | 1257023,42 | 320317,60 | 885288,70 | 0,00 | 51417,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пенза, ул. 8 марта, д. 21 | 11940259,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 11805735,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134524,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пенза, ул. Башмаковская, д. 6 | 1122741,32 | 167476,64 | 141142,89 | 0,00 | 0,00 | 26333,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 278,22 | 955264,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 2 | 688414,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 688414,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 18 | 1970366,30 | 1917886,30 | 464259,60 | 857195,40 | 81487,00 | 289720,00 | 225224,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 39 | 733347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 858,60 | 733347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пенза, ул. Вадинская, д. 6А | 1756285,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1728916,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27369,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 85 | 3058092,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 2892289,41 | 1,77 | 106184,12 | 59619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 21 | 40210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 34 | 38301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 6 | 4789201,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4721527,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67674,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 23 | 766700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 766700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 27 | 77597,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77597,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | 2156410,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 946,90 | 2078813,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77597,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 31 | 117917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 39 | 1120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 1120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 41 | 949532,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 949532,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 45 | 971232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 971232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 47 | 1359999,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 1359999,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, ул. Галетная/Стрелочная, д. 40/18 | 678461,90 | 655866,90 | 128542,80 | 440112,90 | 0,00 | 5251,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 4 | 4116203,63 | 4043705,06 | 2411072,41 | 1154364,99 | 0,00 | 145915,52 | 332352,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 13808,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 6 | 121800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 8 | 1202397,27 | 1202397,27 | 754044,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448352,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 10 | 121857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 14 | 1992815,63 | 1920125,13 | 0,00 | 1583833,06 | 0,00 | 108720,86 | 227571,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 72690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | 1441158,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 824,80 | 1355673,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 20 | 2973050,49 | 2868888,93 | 823860,41 | 1689604,24 | 0,00 | 109861,14 | 245563,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 45734,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 24 | 3644901,77 | 3547334,09 | 932896,51 | 2186088,44 | 0,00 | 117175,65 | 311173,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 54054,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 9 | 4807760,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1194,00 | 4397396,53 | 14,48 | 326792,59 | 83571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | 4422715,99 | 212800,60 | 212800,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1164,00 | 3580820,50 | 15,00 | 527914,33 | 101180,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 16А | 574059,83 | 550918,83 | 153259,70 | 323355,83 | 0,00 | 12955,87 | 61347,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 18 | 972145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 307,00 | 972145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 3 | 1228728,50 | 1228728,50 | 355514,34 | 751463,15 | 0,00 | 50936,51 | 70814,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 5 | 1971906,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1785949,79 | 28,00 | 185956,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 11/8 | 3489919,30 | 3445846,30 | 838001,20 | 1850765,10 | 0,00 | 379440,00 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 14/10 | 44308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 15 | 44801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 16 | 1461766,06 | 1421901,06 | 0,00 | 1265704,95 | 0,00 | 76916,15 | 79279,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 17 | 1442933,13 | 1402936,13 | 0,00 | 1241001,11 | 0,00 | 63209,89 | 98725,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 1 | 3848720,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1401,00 | 3812208,28 | 0,00 | 0,00 | 36512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3А | 22782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 13 | 1411842,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 1342238,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 17 | 3778258,02 | 1636225,71 | 419995,20 | 966203,36 | 0,00 | 132107,45 | 117919,70 | 0 | 0,00 | 572,69 | 2142032,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 21 | 2449133,84 | 2405406,84 | 674473,41 | 1364059,41 | 0,00 | 223699,41 | 143174,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51 | 996469,20 | 960415,38 | 194500,00 | 640244,17 | 0,00 | 37309,57 | 88361,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36053,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51А | 1724706,44 | 1685548,96 | 378949,27 | 1143510,78 | 0,00 | 104410,65 | 58678,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39157,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41А | 3433557,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 | 2864596,99 | 24,30 | 504475,77 | 64485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 43 | 2143768,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,20 | 2143768,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 43В | 1453356,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,10 | 1453356,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 45 | 1342854,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 377,70 | 1342854,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 57А | 1402264,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 412,80 | 1402264,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 80 | 1660961,53 | 1604482,03 | 1604482,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 95 | 38299,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38299,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 96 | 1995463,84 | 1956499,42 | 414459,36 | 1441441,20 | 0,00 | 48285,42 | 52313,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38964,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97А | 38309,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38309,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97Б | 48194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99А | 83000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104 | 41873,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41873,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104А | 1350326,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 787,91 | 1285550,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105 | 3909558,61 | 1636265,11 | 383113,53 | 1036599,40 | 0,00 | 92400,13 | 124152,05 | 0 | 0,00 | 546,80 | 2273293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | 1764654,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 840,11 | 1764654,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 2255945,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1068,00 | 1750631,93 | 18,17 | 454809,86 | 50504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 73 | 7511337,83 | 4704288,17 | 926403,76 | 3046025,54 | 0,00 | 286063,09 | 445795,78 | 0 | 0,00 | 875,00 | 2691877,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 3 | 2173529,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 933,20 | 2093782,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 19 | 850065,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 850065,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 35 | 10394672,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10275760,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118912,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, ул. Кирова/Замойского, д. 1/17 | 6225205,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2195,45 | 5266156,48 | 18,93 | 900829,02 | 58220,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 57 | 6465796,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,70 | 1901051,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140298,58 | 59,09 | 424446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 71 | 61096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 44 | 709060,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 233,81 | 709060,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | 51255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 8 | 4633205,58 | 2165111,33 | 450658,00 | 1391713,97 | 0,00 | 131907,99 | 190831,37 | 0 | 0,00 | 605,85 | 2468094,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37А | 4124686,29 | 1791555,24 | 363595,09 | 1000798,22 | 0,00 | 252381,15 | 174780,78 | 0 | 0,00 | 535,00 | 2262541,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | 44625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 58 | 24687,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24687,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 18 | 2012392,00 | 1982853,00 | 412411,40 | 827770,70 | 111500,00 | 412860,30 | 218310,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 25 | 1650716,26 | 1593878,70 | 562782,22 | 931060,93 | 0,00 | 68213,79 | 31821,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 56837,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 27 | 40374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 29 | 43176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 31 | 39471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 7 | 1871691,10 | 1825300,10 | 500292,73 | 1144056,16 | 0,00 | 92972,56 | 87978,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 9 | 1253251,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 501,76 | 1177517,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 14 | 95871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 3 | 3762991,10 | 3720312,10 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 515205,80 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 6 | 5928359,30 | 2388590,55 | 535541,31 | 1496492,45 | 0,00 | 101085,33 | 255471,46 | 0 | 0,00 | 829,70 | 3427895,91 | 498,00 | 111872,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 7 | 877632,31 | 838250,31 | 564182,23 | 0,00 | 0,00 | 215100,12 | 58967,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 8 | 1607327,72 | 1577217,72 | 364814,67 | 1040800,68 | 0,00 | 40288,74 | 131313,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 9 | 1144109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 1144109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 4 | 3809552,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 3526045,33 | 6,27 | 218274,73 | 65232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 83 | 4017832,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1568,90 | 3969184,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 133 | 9780328,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9671010,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109317,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 137 | 15579868,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 15459522,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120345,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 11 (подъезды 1 - 5) | 9626253,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9527777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98476,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | 43029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | 37600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 4 | 471588,02 | 403830,32 | 403830,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67757,70 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 7 | 3997066,88 | 3897944,88 | 720714,51 | 2484119,10 | 0,00 | 292153,60 | 400957,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8 | 7298143,64 | 2599277,18 | 0,00 | 2076528,61 | 0,00 | 126560,25 | 396188,32 | 0 | 0,00 | 1055,78 | 4593563,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105302,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9А | 4098450,73 | 1806897,67 | 390576,96 | 1278812,23 | 0,00 | 79206,85 | 58301,63 | 0 | 0,00 | 533,70 | 2291553,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 12 | 46119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Леонова/Литейная, д. 1/2 | 3965309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1377,92 | 3484592,17 | 14,90 | 425099,83 | 55617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Леонова/Ленина, д. 34/49 | 1532767,36 | 1397247,42 | 376210,20 | 764680,83 | 0,00 | 135679,69 | 120676,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 57848,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Литвинова, д. 1 | 4184458,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1069,58 | 4076145,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 14 | 2929672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,31 | 2580015,78 | 13,99 | 305514,00 | 44143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Литейная/Беляева, д. 16/1 | 3143364,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,02 | 2740538,64 | 16,20 | 358052,81 | 44773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 3 | 95488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 4 | 69843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 6 | 73755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 8 | 3700708,58 | 1454433,28 | 355615,98 | 851987,41 | 0,00 | 97489,28 | 149340,61 | 0 | 0,00 | 531,30 | 2246275,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Луначарского/Дзержинского, д. 28/27 | 4713653,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1099,80 | 4713653,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 30 | 4627660,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1092,30 | 4627660,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34А | 43547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 38А | 5555360,12 | 2675679,13 | 697764,12 | 1638457,63 | 0,00 | 123537,96 | 215919,43 | 0 | 0,00 | 865,94 | 2879681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 46 | 6815960,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6736560,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79400,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 38 | 5764000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5664000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 42 | 5764000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5664000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 15 | 38595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 8 | 596426,65 | 551998,65 | 551998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1 | 1178029,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 499,57 | 1105563,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1А | 783688,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 495,44 | 733441,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 2 | 1779400,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 859,74 | 1677015,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 3 | 3790610,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1044,30 | 3790610,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 10/8 | 2491461,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 610,00 | 2420809,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Мира, д. 1 | 8009477,63 | 3858071,83 | 700893,73 | 2501231,27 | 0,00 | 232174,67 | 423772,16 | 0 | 0,00 | 1026,33 | 4151405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | 5106629,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1096,30 | 5106629,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Мира, д. 5 | 6404689,71 | 3031182,75 | 734002,43 | 1806822,98 | 0,00 | 155138,43 | 335218,91 | 0 | 0,00 | 846,30 | 3373506,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 7 | 1182950,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 373,40 | 1182950,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 16 | 1107452,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 319,00 | 1107452,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 18 | 2685771,54 | 804347,36 | 211813,12 | 460406,81 | 0,00 | 26313,26 | 105814,17 | 0 | 0,00 | 552,20 | 1881424,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | 4420658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1306,30 | 4420658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Московская, д. 84 | 2800305,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 526,60 | 2800305,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Московская, д. 102 | 5352425,79 | 587472,19 | 400331,45 | 187140,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 361,53 | 2033676,06 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 2376280,16 | 2,69 | 263494,38 | 91503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Московская/Суворова, д. 104/55 | 5463426,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1728,00 | 5003922,01 | 5,97 | 359501,05 | 100003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Московская/Долгова, д. 121а/2а | 5049867,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1792,00 | 5010767,23 | 0,00 | 0,00 | 39100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 39А | 1876376,64 | 1838098,00 | 506028,01 | 991679,16 |  | 72630,09 | 267760,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38278,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Ново-Черкасская, д. 5 | 3831177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075,69 | 3384970,53 | 19,59 | 400993,59 | 45213,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Одесская/Ульяновская, д. 11/30 | 20709052,25 | 7737251,66 | 2396690,55 | 3523384,37 | 0,00 | 1000738,99 | 816437,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4222,30 | 11452462,49 | 29,40 | 1396203,10 | 123135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 9 | 3610773,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3564149,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46624,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 6 | 5582701,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1376,15 | 5582701,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25 | 1972745,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,40 | 1652616,13 | 15,03 | 279952,93 | 40176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29 | 1963394,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,70 | 1637563,49 | 15,02 | 285217,00 | 40614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | 1971635,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 759,44 | 1971635,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7А | 5907168,15 | 2185527,84 | 631528,27 | 1379414,48 | 0,00 | 109779,12 | 64805,97 | 0 | 0,00 | 844,60 | 3721640,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7Б | 6001512,47 | 2393508,68 | 548020,25 | 1522140,22 | 0,00 | 103447,62 | 219900,59 | 0 | 0,00 | 812,70 | 3608003,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4 | 8511617,15 | 3850203,03 | 1072367,29 | 2226820,38 | 0,00 | 214816,53 | 336198,83 | 0 | 0,00 | 1068,40 | 4661414,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4А | 1557240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1148,00 | 1557240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6А | 4380256,50 | 1970062,90 | 458807,81 | 1300794,38 | 0,00 | 85083,31 | 125377,39 | 0 | 0,00 | 539,31 | 2410193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 46348,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46348,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8А | 97825,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97825,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10 | 46817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10А | 42561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12 | 87900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12А | 101514,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101514,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Попова, д. 14А | 5588149,12 | 2150451,63 | 464739,32 | 1508452,68 | 0,00 | 76539,52 | 100720,11 | 0 | 0,00 | 944,82 | 3437697,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16 | 4081011,40 | 4037262,40 | 1168385,03 | 2430576,09 | 0,00 | 184508,10 | 253793,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18 | 43845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18А | 1987204,66 | 1570445,97 | 592396,51 | 978049,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416758,69 | 0,00 |
| 266 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 2 | 1523294,31 | 136614,95 | 0,00 | 136614,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 382,50 | 1386679,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 4 | 996057,39 | 970007,39 | 265021,91 | 652130,97 | 0,00 | 52854,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6А | 25413,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25413,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 28 | 1464302,47 | 1438695,47 | 359673,87 | 359673,87 | 0,00 | 359673,87 | 359673,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | 2074685,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 641,20 | 2074685,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 34 | 2163948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 629,10 | 2163948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 8 | 22825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 10 | 1361563,57 | 310441,63 | 106975,07 | 203466,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 255,87 | 1051121,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 7, корп. 2 | 1402887,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,00 | 1364606,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 14 | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 18А | 1414276,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 375,70 | 1414276,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2, корп. 2 | 4332233,37 | 1585459,08 | 425366,70 | 925874,70 | 0,00 | 73491,27 | 160726,41 | 0 | 0,00 | 645,00 | 2530532,95 | 11,90 | 164953,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51288,22 | 0,00 |
| 278 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2Д | 1036421,00 | 1012596,00 | 294648,00 | 440120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Пенза, ул. Северная, д. 20 | 669000,64 | 669000,64 | 0,00 | 497697,53 | 0,00 | 72389,61 | 98913,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Пенза, ул. Северная, д. 26 | 3451110,34 | 1156505,30 | 310674,90 | 704753,80 | 0,00 | 118210,45 | 22866,15 | 0 | 0,00 | 590,00 | 2294605,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 6 | 376018,15 | 357746,93 | 186144,03 | 0,00 | 0,00 | 38674,27 | 132928,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18271,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 8 | 338120,64 | 319567,67 | 194341,24 | 0,00 | 0,00 | 32178,19 | 93048,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18552,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Пенза, ул. Славы, д. 4 | 981194,96 | 981194,96 | 0,00 | 833815,28 | 0,00 | 0,00 | 147379,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 7А | 1754340,90 | 1732106,90 | 503902,00 | 680224,90 | 118240,00 | 218900,00 | 210840,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 14 | 2015371,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 1688514,60 | 20,25 | 283001,56 | 43855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 23А | 1312594,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 1159179,41 | 2,86 | 112633,35 | 40782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 190 | 43662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Пенза, ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 | 2941796,08 | 2872215,08 | 2872215,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 7 | 1942594,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 828,80 | 1899450,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Пенза, ул. Тамбовская, д. 1Г | 5505484,02 | 317968,87 | 199232,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118736,17 | 0 | 0,00 | 471,00 | 1639293,22 | 0,00 | 0,00 | 977,77 | 2965714,44 | 38,00 | 582507,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Пенза, ул. Тамбовская/Красная, д. 20/1 | 4651400,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1116,60 | 4651400,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 10 | 12555477,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12422176,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133301,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 12 | 1598706,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 548,72 | 1598706,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 14 | 1753570,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 625,80 | 1753570,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 16 | 1997876,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 623,78 | 1997876,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 32 | 1071851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 415,60 | 1041399,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 34 | 920597,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,50 | 890320,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 36 | 1007227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,20 | 976985,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 160 | 8833013,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8833013,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 174 | 11158423,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11006917,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151506,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 176 | 7531573,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7429137,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102436,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 180 | 5594934,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5512580,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82353,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 247 | 1223831,69 | 164347,94 | 148427,34 | 0,00 | 0,00 | 15920,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 318,30 | 1059483,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 249 | 1244721,98 | 167605,18 | 153444,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14161,16 | 0 | 0,00 | 302,22 | 1077116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 26 | 1459434,00 | 1418200,00 | 377927,60 | 510169,40 | 115127,00 | 233920,00 | 181056,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 32 | 1458269,00 | 1418200,00 | 377927,60 | 510169,40 | 115127,00 | 233920,00 | 181056,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 11 | 13564150,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 742,50 | 1501065,49 | 0,00 | 0,00 | 4164,90 | 12010915,49 | 0,00 | 0,00 | 52170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 18 | 2415707,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6Б | 2267408,89 | 2224081,89 | 777815,16 | 1162419,64 |  | 31911,33 | 251935,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 15 | 1516937,30 | 1409897,19 | 290389,34 | 1087518,14 | 0,00 | 19316,27 | 12673,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 65827,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41212,37 | 0,00 |
| 311 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | 1821988,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 528,00 | 1821988,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 35 | 3767114,00 | 3687954,81 | 851896,63 | 2390216,19 | 0,00 | 183584,63 | 262257,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,20 | 32862,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 37 | 3725077,96 | 3645948,77 | 870871,23 | 2187815,85 | 0,00 | 215362,19 | 371899,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,20 | 32862,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 39 | 1136410,42 | 1049873,42 | 1049873,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 41 | 3148903,93 | 2919392,27 | 974979,59 | 1376701,85 | 0,00 | 290764,99 | 276945,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,00 | 141705,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Пенза, ул. Циолковского/Германа Титова, д. 43/26 | 3763780,10 | 3720312,10 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 515205,80 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 (58:29:2014007:157) | 52872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 (58:29:2014007:178) | 144164,93 | 121531,93 | 121531,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 41А | 133291,87 | 112921,96 | 112921,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20369,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Б | 132311,64 | 111951,76 | 111951,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20359,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51В | 133767,89 | 113363,90 | 113363,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20403,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Г | 20365,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20365,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 53А | 20359,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20359,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103А | 338159,08 | 312991,08 | 312991,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 8 | 2122618,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 578,00 | 2122618,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76Б | 22595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 17А | 1129306,69 | 1103928,69 | 321465,48 | 605882,27 | 0,00 | 42065,87 | 134515,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | 25104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району: |  | 17550512,87 | 489380,59 | 489380,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2541,16 | 8857699,77 | 0,00 | 0,00 | 2619,00 | 7670015,60 | 0,00 | 0,00 | 533416,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 38 | 64472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 52 | 52598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 54 | 32608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Сурск, ул. Карла Маркса, д. 93 | 1550521,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 423,00 | 1550521,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 40 | 311778,58 | 244309,58 | 244309,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Сурск, ул. Садовая, д. 14А | 3410976,72 | 245071,01 | 245071,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253,99 | 728642,49 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 2437263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 45 | 51735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 64 | 1181627,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 386,40 | 1157241,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | р.п. Чаадаевка, ул. 2-ая Луговая, д. 4 | 63339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | р.п. Чаадаевка, ул. Московская, д. 59 | 1188788,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336,97 | 1188788,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, д. 1а | 4100138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1488,00 | 4060989,92 | 0,00 | 0,00 | 39148,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 2 | 2159297,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 610,80 | 2125332,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33964,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | с. Чаадаевка, ул. Больничная, д. 26 | 3314692,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 530,00 | 2107172,40 | 0,00 | 0,00 | 471,00 | 1171762,45 | 0,00 | 0,00 | 35757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | станция Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | 67940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | 8652764,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3999,99 | 8090354,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 2б | 1168283,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 562,70 | 1110051,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | р.п. Земетчино проезд Заводской, д. 4 | 1114935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 617,30 | 1053475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 35 | 838426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 583,60 | 776652,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 74 | 51318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 82 | 1047715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 373,83 | 996247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 84 | 794504,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 299,00 | 743164,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 126 | 1345859,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 601,59 | 1285655,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 148 | 646510,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 297,30 | 595432,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 120 | 796854,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 309,98 | 739093,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 122 | 848356,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 354,69 | 790581,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иссинскому району: |  | 3547761,03 | 328669,66 | 245983,30 | 0,00 | 0,00 | 29547,44 | 53138,92 | 0 | 0,00 | 571,70 | 1419913,25 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1646811,12 | 0,00 | 0,00 | 152367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | р.п. Исса, ул. Строителей, д. 6 | 390887,66 | 328669,66 | 245983,30 | 0,00 | 0,00 | 29547,44 | 53138,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 37 | 1477238,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 571,70 | 1419913,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | 1679635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1646811,12 | 0,00 | 0,00 | 32824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району: |  | 70448381,39 | 6255611,01 | 1681287,89 | 3458237,66 | 0,00 | 599659,58 | 516425,88 | 8 | 16252975,45 | 8526,85 | 24963627,63 | 1355,00 | 110937,27 | 6870,50 | 20007476,63 | 142,70 | 2329784,41 | 527968,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Каменка, ул. Театральный проезд, д. 7 | 8185285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8087246,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98038,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 6 | 80534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 5 | 1507154,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163,00 | 1131800,43 | 23,04 | 327701,66 | 47652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Каменка, ул. Дружбы, д. 8А | 10425886,20 | 2856757,83 | 763331,01 | 1729034,68 | 0,00 | 220458,39 | 143933,75 | 0 | 0,00 | 554,85 | 1675776,94 | 531,00 | 35432,55 | 1680,00 | 5604085,00 | 33,40 | 253833,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 2 - 2А | 8266281,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8165728,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100552,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 13 | 2206289,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,60 | 2164224,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 33 | 11222862,17 | 1374541,10 | 464523,08 | 613908,11 | 0,00 | 138028,33 | 158081,58 | 0 | 0,00 | 885,00 | 2338647,03 | 824,00 | 75504,72 | 1296,00 | 6065806,92 | 69,96 | 1368362,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 453433,80 | 453433,80 | 453433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 42 | 2845496,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080,00 | 2465610,10 | 16,30 | 379886,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Каменка, ул. Советская, д. 13А | 6534681,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 961,00 | 1749409,79 | 0,00 | 0,00 | 1651,50 | 4740174,18 | 0,00 | 0,00 | 45098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 37 | 3689680,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,40 | 3689680,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 41 | 1570878,28 | 1570878,28 | 0,00 | 1115294,87 | 0,00 | 241172,86 | 214410,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 43 | 2534175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 865,40 | 2534175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 2 | 1288811,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 483,00 | 1288811,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 4 | 939553,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 468,50 | 939553,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 6 | 1007637,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 474,00 | 1007637,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 11 | 1063517,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 361,00 | 1028648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34869,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 12 | 1017957,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356,70 | 983088,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34869,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 1 | 954897,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 452,40 | 954897,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 2 | 44289,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44289,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 1а | 1043950,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 432,40 | 1043950,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 2а | 1760009,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 376,60 | 1760009,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 3а | 1805116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 563,00 | 1805116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 28648801,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5636,62 | 14856916,24 | 0,00 | 0,00 | 4244,40 | 13528872,87 | 0,00 | 0,00 | 263012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 9 | 23055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 16 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 17 | 4770251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 812,35 | 2872722,04 | 0,00 | 0,00 | 904,70 | 1862423,22 | 0,00 | 0,00 | 35106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 13 | 878456,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 246,60 | 825063,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 16 | 1423831,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 605,00 | 1370158,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 18 | 1928730,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,60 | 1897330,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | р.п. Колышлей, ул. Первомайская, д. 2г | 4159028,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 688,30 | 1945540,30 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 2213488,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | р.п. Колышлей, ул. Профтехобразования, д. 13 | 5241818,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 691,50 | 1716453,78 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 3525364,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 2 | 6772625,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 693,90 | 1834399,09 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 4938226,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 10 | 2035784,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 290,37 | 1015028,85 | 0,00 | 0,00 | 428,70 | 989370,44 | 0,00 | 0,00 | 31385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 1 | 1380220,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 858,00 | 1380220,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | 20592000,20 | 173967,86 | 173967,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5299,05 | 16987707,83 | 0,00 | 0,00 | 554,20 | 1959277,29 | 53,72 | 965357,40 | 505689,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | п. Верхозим, ул. Кузнецкая, д. 4 | 2022509,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 628,27 | 1984017,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | р.п. Евлашево, ул. Рабочая, д. 2А | 1329399,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 683,07 | 1329399,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 582450,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 582450,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 34 | 3397895,69 | 173967,86 | 173967,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,25 | 881743,69 | 0,00 | 0,00 | 554,20 | 1959277,29 | 24,92 | 382906,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 36 | 1228055,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 374,88 | 1169675,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58379,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | с. Махалино, ул. Р. городок КСМ, д. 3 | 26941,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26941,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | с. Махалино, ул. Р. городок КСМ, д. 4 | 26899,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26899,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 1 | 2167373,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 601,00 | 2139731,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27642,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 2 | 2164186,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 602,00 | 2136549,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27637,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 3 | 2174987,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 611,12 | 2147287,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27699,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 4 | 2195504,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603,00 | 2168993,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26510,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 9 | 3057982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 815,46 | 3030309,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27672,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 1 | 55045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 2 | 54922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 3 | 54856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 4 | 52991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лопатинскому району |  | 1388397,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330,00 | 1324346,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | с. Вехово, ул. Встречная, д. 7 | 1388397,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330,00 | 1324346,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лунинскому району: |  | 3625774,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1296,24 | 3413648,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | р.п. Лунино, ул. Пионерская, д. 3 | 886841,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 290,84 | 832654,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 3 | 732086,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 312,90 | 678621,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | с. Засурское, ул. Артамонова, д. 9 | 1076525,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 366,70 | 1024528,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | с. Родники, ул. Центральная, д. 10 | 930320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 325,80 | 877843,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | 7608429,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1277,20 | 3054472,23 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 3325979,64 | 58,22 | 911615,76 | 316361,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | р.п. Мокшан, ул. Засечная, д. 26 | 5951620,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,60 | 1657988,66 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 3325979,64 | 58,22 | 911615,76 | 56036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 5 | 52846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 8 | 49168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 9 | 1463161,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 568,60 | 1396483,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66677,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | р.п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | 38272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | с. Симбухово, ул. Заречная, д. 43 | 53362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | 27268020,53 | 4292100,15 | 1213701,60 | 1857599,90 | 0,00 | 714733,72 | 506064,93 | 0 | 0,00 | 3175,16 | 10686848,88 | 0,00 | 0,00 | 3465,36 | 11654236,88 | 11,27 | 109098,62 | 525736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г. Нижний Ломов пер. Валовый, д. 2 | 1143785,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 352,93 | 1103785,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 5 | 16730755,79 | 3779650,51 | 834991,96 | 1857599,90 | 0,00 | 714733,72 | 372324,93 | 0 | 0,00 | 1084,06 | 3094795,55 | 0,00 | 0,00 | 3072,00 | 9856309,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 9 | 1929458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 521,00 | 1889059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | 235172,76 | 198552,76 | 198552,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 5 | 218700,88 | 180156,88 | 180156,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 9 | 1956219,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,36 | 1797927,15 | 11,27 | 109098,62 | 49194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова, д. 11/19 | 1913033,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 471,36 | 1874083,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 86 | 40497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 79 | 133740,00 | 133740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Нижний Ломов, ул. Южная, д. 11 | 72635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | с. Большой Мичкас, ул. Заводская, д. 20 | 67934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | с. Верхний Ломов аллея Малиновского, д. 42 | 1555303,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 385,30 | 1491442,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | с. Лещиново, ул. Поповка, д. 201 | 1270785,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,51 | 1233683,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Никольскому району: |  | 20692990,60 | 7395503,69 | 1475511,27 | 4271841,39 | 0,00 | 727096,99 | 921054,06 | 0 | 0,00 | 1686,80 | 5588200,70 | 0,00 | 0,00 | 1734,40 | 4986650,65 | 118,23 | 2409490,56 | 313145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Никольск, ул. К. Анохина, д. 25Б | 6222174,12 | 378382,31 | 224927,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153454,63 | 0 | 0,00 | 819,60 | 2524714,22 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 2358137,41 | 56,18 | 960940,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 74 | 2020995,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,20 | 1276277,50 | 31,14 | 744718,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | 2056067,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,20 | 1352235,74 | 30,91 | 703831,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 123 | 3105405,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 867,20 | 3063486,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 133 | 7127845,38 | 7017121,38 | 1250583,59 | 4271841,39 | 0,00 | 727096,99 | 767599,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 3 | 45190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | г. Никольск, ул. Ульяновская, д. 16 | 115312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пензенскому району: |  | 31918690,15 | 3621858,57 | 863861,58 | 2385305,39 | 0,00 | 121528,40 | 251163,20 | 0 | 0,00 | 5922,39 | 17029182,23 | 0,00 | 0,00 | 2766,43 | 9195641,60 | 118,43 | 1288892,75 | 783115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 30 | 1554593,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 1485575,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 32 | 1381158,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 370,00 | 1312356,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 1 | 59889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 2 | 1412012,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 560,60 | 1352993,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 4 | 1424647,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,40 | 1365971,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 6 | 1407037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 545,00 | 1347963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 4 | 47437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 6 | 47279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 3 | 2317336,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 571,68 | 2296296,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 4 | 2258141,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 2237101,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 1 | 7067209,93 | 1330760,61 | 321144,94 | 884679,17 | 0,00 | 33900,60 | 91035,90 | 0 | 0,00 | 802,20 | 1911524,79 | 0,00 | 0,00 | 1008,00 | 3382937,03 | 44,70 | 352161,50 | 89826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 2 | 6274343,83 | 1114695,10 | 269071,28 | 731296,33 | 0,00 | 38875,96 | 75451,53 | 0 | 0,00 | 826,90 | 1878833,19 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 2604169,01 | 38,39 | 585907,53 | 90739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 3 | 6667604,11 | 1176402,86 | 273645,36 | 769329,89 | 0,00 | 48751,84 | 84675,77 | 0 | 0,00 | 779,61 | 1840565,97 | 0,00 | 0,00 | 870,43 | 3208535,56 | 35,34 | 350823,72 | 91276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району: |  | 47674258,06 | 11178389,63 | 3010534,64 | 5735888,05 | 293914,00 | 1295627,69 | 842425,25 | 0 | 0,00 | 6719,10 | 26381289,27 | 0,00 | 0,00 | 2587,10 | 7156104,60 | 61,38 | 1432839,59 | 1525634,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б | 2687134,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,10 | 2638021,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1в | 2614167,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 429,40 | 2569963,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Сердобск, ул. Белинского, д. 31 | 2184475,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 645,60 | 2112901,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | 1702268,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 1471565,46 | 10,43 | 230702,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | 84772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 116 | 1600506,67 | 1600506,67 | 300221,20 | 1107570,65 | 0,00 | 92712,51 | 100002,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | 32162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 50 | 212287,76 | 145409,76 | 145409,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | 1117304,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,60 | 1088018,74 | 0,00 | 0,00 | 29286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | 2160636,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 554,90 | 2123542,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 245 | 1662727,61 | 1593472,61 | 265006,41 | 1175074,98 | 0,00 | 52029,38 | 101361,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | 2213389,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552,80 | 2168802,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | 3483533,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 863,20 | 3442289,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 257 | 4817018,72 | 4714293,72 | 1362281,62 | 1873798,80 | 158974,00 | 868790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32 | 1346906,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,10 | 1281054,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | 114372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 247 | 96396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 27 | 81886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 81 | 1410860,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,30 | 1130522,89 | 9,18 | 207508,67 | 72829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 98 | 2105946,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,20 | 1492910,05 | 21,44 | 613036,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 12 | 2427493,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 1973087,46 | 20,33 | 381591,73 | 72814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 33 | 3240575,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 325,00 | 3188349,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | 1449495,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,90 | 1433377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16117,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | 2022083,81 | 620111,07 | 184957,38 | 435153,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 388,00 | 1401972,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 13 | 2062562,92 | 626092,69 | 193385,02 | 432707,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 396,80 | 1436470,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | 1259458,20 | 1199712,20 | 251951,70 | 340112,90 | 134940,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 6 | 560126,37 | 560126,37 | 188657,01 | 371469,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | 991855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 367,90 | 944834,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47021,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 10 | 986767,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 339,60 | 939746,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47021,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | с. Кирово, ул. Садовая, д. 22 | 768877,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 219,80 | 699962,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | с. Рощино, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 176209,54 | 118664,54 | 118664,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | 22520766,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7279,74 | 19233943,11 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 1790564,97 | 32,19 | 491541,10 | 1004717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1 | 1632522,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 546,52 | 1574591,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1а | 2038585,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 629,40 | 1977524,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 2 | 1277399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 390,10 | 1220313,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 3 | 729366,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 374,05 | 670992,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 4 | 727723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 369,47 | 677553,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 5 | 785524,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 366,80 | 727193,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 7 | 1140125,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 372,52 | 1082799,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 9А | 1013723,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 475,65 | 946547,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 10 | 729823,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 209,72 | 686250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 11 | 1496158,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 544,00 | 1438403,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 13 | 674717,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 501,00 | 632306,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 14 | 58399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 18 | 49023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 19 | 878491,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 381,80 | 828700,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 20 | 1534993,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 543,19 | 1478098,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 22 | 2719385,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 549,92 | 2661456,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 23 | 1714834,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 508,20 | 1658155,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 25 | 3319968,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 517,40 | 973055,87 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 1790564,97 | 32,19 | 491541,10 | 64807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Спасскому району: |  | 5175918,24 | 629171,15 | 321408,78 | 0,00 | 0,00 | 111306,86 | 196455,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 4486953,09 | 0,00 | 0,00 | 59794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | г. Спасск, ул. Октября, д. 13 | 5175918,24 | 629171,15 | 321408,78 | 0,00 | 0,00 | 111306,86 | 196455,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 4486953,09 | 0,00 | 0,00 | 59794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | 3294148,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1192,90 | 3122631,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая, д. 21 | 49846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 5 | 1800397,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 633,60 | 1740500,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | с. Волчий Враг, ул. Мира, д. 2 | 1443905,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 559,30 | 1382131,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | 2745037,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1077,23 | 2601135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143901,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 56 | 815695,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 351,80 | 765421,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50274,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 16 | 941887,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 357,90 | 893410,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48476,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 7 | 987453,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 367,53 | 942303,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45150,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2022 год: |  | 2260189089,83 | 573984480,08 | 130049321,18 | 262949967,57 | 21169743,46 | 100152179,78 | 59663268,09 | 254,00 | 587594971,91 | 221489,27 | 860337719,83 | 39,00 | 48196,67 | 66880,04 | 169584131,13 | 1062,16 | 47936101,54 | 20543629,81 | 0,00 | 0,00 | 225958,70 | 0,00 |
| Итого по Башмаковскому району: |  | 6963670,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,08 | 3781644,46 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 2746359,60 | 10,00 | 435666,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 11 | 5027900,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1 845 874,86 | 0 | 0 | 572 | 2746359,6 | 10 | 435666,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | с. Соседка, ул. Красноармейская, д. 60 | 1935769,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 378,08 | 1 935 769,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бековскому району: |  | 4511981,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 | 3353169,00 | 0,00 | 0,00 | 222,15 | 529827,75 | 10,00 | 464390,00 | 164595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | р.п. Беково, ул. Вокзальная, д. 14 | 1035801,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,15 | 529827,75 | 10,00 | 464390,00 | 41 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 358,00 | 1 676 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 4 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 358,00 | 1 676 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белинскому району: |  | 11564910,28 | 302960,27 | 198346,25 | 0,00 | 32600,00 | 72014,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1651,44 | 9595600,51 | 0,00 | 0,00 | 626,30 | 1493725,50 | 0,00 | 0,00 | 172624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Белинский, пер. Рабочий, д. 7 | 3282443,36 | 302960,27 | 198346,25 | 0,00 | 32600,00 | 72014,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 312,60 | 2909789,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 40 | 2141184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 418,20 | 2 141 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 55 | 2494032,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 485,64 | 2494032,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | 2111925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 435,00 | 2 050 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 76 | 1535325,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,30 | 1 493 725,50 | 0,00 | 0,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | 30960874,60 | 4778189,60 | 1435590,80 | 2331059,80 | 172900,00 | 483446,00 | 355193,00 | 0,00 | 0,00 | 5159,00 | 22557962,00 | 0,00 | 0,00 | 1519,80 | 3624723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Бессоновка, ул. Кирова, д. 41 | 4010244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 562,00 | 2 350 284,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 1659960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 14 | 979891,00 | 979891,00 | 218500,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Бессоновка, ул. Пристанционная, д. 14 | 2408832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,00 | 2 408 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 13 | 2682880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 524,00 | 2 682 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 15 | 2682880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 524,00 | 2 682 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 10 | 1605888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 384,00 | 1 605 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 20 | 1446972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 346,00 | 1 446 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 30 | 1964763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,80 | 1964763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 1 | 2661756,80 | 591666,80 | 591666,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 495,00 | 2 070 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 | 4717296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1128,00 | 4 717 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 16 | 5799471,80 | 3206631,80 | 625424,00 | 1738468,80 | 118700,00 | 415246,00 | 308793,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2 592 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 154243250,46 | 50356596,89 | 6202256,32 | 19335828,40 | 2185485,00 | 15481467,17 | 7151560,00 | 25 | 59010042,91 | 6530,76 | 31352126,03 | 0,00 | 0,00 | 4080,00 | 10478031,48 | 38,00 | 1764682,00 | 1281771,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 6/17 | 5660018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1258,00 | 5 615 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | 6947287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2173,00 | 5182605,00 | 38,00 | 1764682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | 5369562,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1907,00 | 5295426,48 | 0,00 | 0,00 | 74136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 66 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 68 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 88 | 5091356,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5051584,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39771,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 92 | 7621713,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 7577918,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43794,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 96 | 9335323,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59215,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 2 | 2343235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24208,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 4 | 2343931,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24904,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 6 | 2345551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26524,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 8 | 2345090,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26063,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 3 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Заречный, ул. Братская, д. 5а | 5769065,52 | 563456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563456,00 | 0 | 0,00 | 986,16 | 5 125 073,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Заречный, ул. Братская, д. 28 | 7151227,40 | 7060399,40 | 537710,40 | 2520896,00 | 216897,00 | 2700992,00 | 1083904,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 1 | 7682695,32 | 7595400,32 | 677264,32 | 3700249,00 | 260937,00 | 2110150,00 | 846800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | 5347620,67 | 5257338,67 | 532916,0000 | 2233588,0000 | 237816,0000 | 1575578,6700 | 677440,0000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 8 | 7089109,00 | 6989670,00 | 995760,00 | 3037587,00 | 295068,00 | 1899135,00 | 762120,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 12/1 | 7602153,30 | 7602153,30 | 651300,80 | 2706256,00 | 454713,00 | 2468875,50 | 1321008,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 15 | 5974343,00 | 5884001,00 | 1725984,00 | 1575560,00 | 216897,00 | 1688120,00 | 677440,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Заречный, ул. Конституции, д. 12 | 4790819,80 | 4700521,80 | 542504,80 | 1575560,00 | 216897,00 | 1688120,00 | 677440,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Заречный, ул. Ленина, 2б | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Заречный, ул. Ленина, 2в | 2346827,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27800,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Заречный, ул. Ленина, 2г | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | 6160809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 252,60 | 6 081 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Заречный, ул. Ленина, 49 | 9189183,40 | 4703656,40 | 538816,00 | 1986132,40 | 286260,00 | 1350496,00 | 541952,00 | 0 | 0,00 | 914,80 | 4 441 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | 4507209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 914,80 | 4 441 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | 5719820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 204,40 | 5 647 259,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 155855096,18 | 41617688,19 | 10216623,49 | 18419438,58 | 1529390,50 | 6738509,71 | 4713725,91 | 8 | 18344001,00 | 19177,58 | 81713130,32 | 0,00 | 0,00 | 3226,00 | 8498646,00 | 98,00 | 4603158,00 | 920271,67 | 0,00 | 0,00 | 158201,00 | 0,00 |
| 50 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1А | 2655207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 1809729,00 | 18,00 | 845478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 16 | 3932716,65 | 571854,65 | 571854,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 3 276 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 17 | 3933416,65 | 571854,65 | 571854,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 3 276 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2В | 3596185,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 859,92 | 3 596 185,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | 3239805,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 816,00 | 3 239 805,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10А | 2923171,30 | 2923171,30 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 651559,30 | 337936,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 33 | 4635205,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4554768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 437,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 105 | 5542993,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1372,80 | 5 498 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44929,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 33 | 3412512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 816,00 | 3 412 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 2 | 3051520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 596,00 | 3 051 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 3 | 3155072,70 | 1147712,70 | 251951,70 | 440112,90 | 81940,50 | 282095,20 | 91612,40 | 0 | 0,00 | 480,00 | 2 007 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 4 | 3231603,30 | 1147712,70 | 251951,70 | 440112,90 | 81940,50 | 282095,20 | 91612,40 | 0 | 0,00 | 498,30 | 2 083 890,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 19Б | 2955017,37 | 2955017,37 | 0,00 | 1435778,10 | 0,00 | 1068790,60 | 450448,670 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | 3749539,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 704,96 | 3 663 677,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 3 | 1213599,70 | 1147712,70 | 251951,70 | 440112,90 | 81940,50 | 282095,20 | 91612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Индустриальная, д. 15 | 2592840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2 592 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 163 | 8802719,10 | 4061326,10 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,30 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 976,60 | 4 741 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 56 | 1199994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 840,00 | 1 199 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Лермонтова, д. 1/5 | 73786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 1Г | 3919751,95 | 888096,95 | 377927,60 | 510169,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 583,90 | 2 989 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 45 | 1526939,95 | 1526939,95 | 377927,60 | 510169,35 | 115127,00 | 289720,00 | 233996,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 49 | 3367789,87 | 3367789,87 | 762472,870 | 1561499,000 | 158974,00 | 434395,30 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Московская, д. 67а | 2749149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 1809729,00 | 20,00 | 939420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 7 | 4315569,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587,30 | 2 456 088,60 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 1859481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 9 | 2456088,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587,30 | 2 456 088,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 9А | 1809729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 1809729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 42 | 1361700,04 | 1361700,04 | 509952,34 | 225272 | 0,00 | 176027 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 45А | 4061326,10 | 4061326,10 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,30 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 47 | 3636763,80 | 1310531,20 | 298194,70 | 617899,50 | 50243,00 | 217196,00 | 126998,00 | 0 | 0,00 | 533,30 | 2 230 260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 7 | 939420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 939420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 50 | 6536670,10 | 3720312,10 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 515205,80 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 533,30 | 2 730 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 51 | 62936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 53 | 2444712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 2 444 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 52 | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 657,20 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 54 | 5456923,91 | 3284793,11 | 693 005,98 | 2 219 490,98 | 0,00 | 136 745,91 | 235 550,24 | 0 | 0,00 | 519,40 | 2 172 130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 1А | 3210054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 758,20 | 3 170 792,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 2 | 939420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 939420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 3Б | 4475392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 874,10 | 4 475 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 8 | 2149398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 1209978,00 | 20,00 | 939420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 24 | 3775682,20 | 1046722,20 | 251951,70 | 340112,90 | 81950,00 | 282095,20 | 90612,40 | 0 | 0,00 | 533,00 | 2 728 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | 6792312,10 | 3720312,10 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 515205,80 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 3 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236А | 582197,60 | 423996,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248085,00 | 175911,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 201,00 | 0,00 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | 1726400,00 | 1726400,00 | 359840,00 | 752960,00 | 104000,00 | 347360,00 | 162240,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2Б | 1672800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 672 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 115 | 2760120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660,00 | 2 760 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 80 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 131 | 726832,80 | 652405,80 | 125975,90 | 240821,80 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 2 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 151 | 1756440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 1 756 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 153 | 1756440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 1 756 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 1332087392,96 | 345598828,07 | 79332923,99 | 180364926,01 | 10116407,26 | 46041103,12 | 29743467,69 | 187,00 | 431394010,00 | 123314,65 | 412075058,09 | 39,00 | 48196,67 | 42929,70 | 107591917,00 | 548,16 | 24167459,52 | 11144165,91 | 0,00 | 0,00 | 67757,70 | 0,00 |
| 100 | г. Пенза городок Военный, д. 105 | 3305702,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 3 305 702,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 292 | 2737606,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 519,45 | 1 383 642,41 | 0,00 | 0,00 | 567,70 | 1353964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 5 | 7095001,40 | 3268500,00 | 616500,00 | 1800000,00 | 152000,00 | 440000,00 | 260000,00 | 0 | 0,00 | 892,20 | 3 704 414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 7 | 4105200,00 | 2825200,00 | 493200,00 | 1600000,00 | 152000,00 | 360000,00 | 220000,00 | 0 | 0,00 | 868,20 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 11 | 2049180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 490,00 | 2 049 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 15 | 3338400,00 | 3338400,00 | 686400,00 | 1800000,00 | 152000,00 | 440000,00 | 260000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 19 | 3402000,00 | 3402000,00 | 750000 | 1800000,00 | 152000,00 | 440000,00 | 260000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 21 | 6140186,20 | 3338400,00 | 686400,00 | 1800000,00 | 152000,00 | 440000,00 | 260000,00 | 0 | 0,00 | 656,10 | 2 743 810,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 23 | 6730797,20 | 3278200,00 | 626200,00 | 1800000,00 | 152000,00 | 440000,00 | 260000,00 | 0 | 0,00 | 867,40 | 3 324 744,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 26 | 1350500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 760,00 | 1 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 31 | 8901600,00 | 7701600,00 | 649600,00 | 1800000,00 | 152000,00 | 4840000,00 | 260000,00 | 0 | 0,00 | 894,70 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 75Д | 2734682,00 | 2650648,00 | 594648,00 | 1200000,00 | 76000,00 | 460000,00 | 320000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 86 | 3597383,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 852,00 | 3 563 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34319,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 115 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 11 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 23 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 28 | 4678272,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 38 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 48 | 11391849,00 | 3768450,00 | 628450,00 | 2520000,00 | 0,00 | 420000,00 | 200000,00 | 0 | 0,00 | 1784,00 | 7 460 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 73 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 89 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза пр-кт Строителей, д. 120 | 11664285,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69150,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 126 | 9324434,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48326,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 130 | 14002906,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 13914162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88744,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 156 | 4668441,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30387,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 14А | 533714,10 | 533714,10 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 141047,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 2 | 2887680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 564,00 | 2 887 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 1 | 7796834,00 | 3193400,00 | 619400,00 | 1742000,00 | 112000,00 | 460000,00 | 260000,00 | 0 | 0,00 | 873,00 | 4 469 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 7 | 2624863,00 | 2125000,00 | 533000,00 | 960000,00 | 112000,00 | 340000,00 | 180000,00 | 0 | 0,00 | 455,00 | 499 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, проезд Лобачевского 3-й, д. 3 | 1401825,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 804,00 | 1 401 825,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | 957359,00 | 922160,00 | 147960,00 | 460000,00 | 54200,00 | 180000,00 | 80000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | 932663,00 | 897500,00 | 123300,00 | 460000,00 | 54200,00 | 180000,00 | 80000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | 930226,00 | 895034,00 | 120834,00 | 460000,00 | 54200,00 | 180000,00 | 80000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 9 | 3148435,00 | 895034,00 | 120834,00 | 460000,00 | 54200,00 | 180000,00 | 80000,00 | 0 | 0,00 | 425,00 | 2 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 3 | 2146993,00 | 314950,00 | 114950,00 | 0,00 | 0,00 | 140000,00 | 60000,00 | 0 | 0,00 | 346,00 | 1 771 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, проезд Свердлова М., д. 6 | 3409972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 654,00 | 3 348 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 1 | 2679768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 2 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 375768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, 4-й проезд Терновского, д. 3а | 3252985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 462,50 | 2 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 845478,00 | 39507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 9 | 2276304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 672 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 563652,00 | 39852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, 4-й проезд Терновского, д. 11 | 2182186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 672 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 469710,00 | 39676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 13 | 6293723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 3 011 040,00 | 0,00 | 0,00 | 1232,00 | 3226608,00 | 0,00 | 0,00 | 56075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 1 | 1421704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 1005696,00 | 8,00 | 375768,00 | 40240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза проезд Электрический, д. 1 | 4677986,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39932,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза проезд Электрический, д. 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 7 | 21001243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 20871243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 17 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 19 | 9326108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 144 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | 25654609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 25509297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 12 | 6464384,00 | 3501000,00 | 833000,00 | 1842000,00 | 124000,00 | 442000,00 | 260000,00 | 0 | 0,00 | 682,00 | 2 852 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 41 | 5235435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1229,30 | 5 140 932,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 45 | 2345032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 14 | 2072024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 486,00 | 2 032 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, ул. Бурмистрова, д. 6А | 4225658,00 | 1197200,00 | 393200,00 | 464000,00 | 84000,00 | 240000,00 | 16000,00 | 0 | 0,00 | 576,00 | 2 949 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 39 | 4222178,00 | 2330960,00 | 486500,00 | 840460,00 | 124000,00 | 484000,00 | 396000,00 | 0 | 0,00 | 432,00 | 1 806 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 68 | 182546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 14 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пенза, ул. Ворошилова д. 18 | 436000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пенза, ул. Ворошилова д. 26 | 498593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 498 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | 3797021,00 | 3735400,00 | 978000,00 | 1932000,00 | 84200,00 | 494000,00 | 247200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 35 | 3735400,00 | 3735400,00 | 978000,00 | 1932000,00 | 84200,00 | 494000,00 | 247200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 39 | 3735400,00 | 3735400,00 | 978000,00 | 1932000,00 | 84200,00 | 494000,00 | 247200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 43 | 4356376,88 | 3220500,00 | 463100,00 | 1932000,00 | 84200,00 | 494000,00 | 247200,00 | 0 | 0,00 | 872,10 | 1 135 876,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 9 | 465278,00 | 339800,00 | 339800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 6 | 7823146,80 | 4044314,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 417384,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3 778 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 10 | 7823146,80 | 4044314,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 417384,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3 778 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 12 | 6021890,00 | 2584550,00 | 596 389,40 | 1 235 799,10 | 101 487,00 | 313 038,00 | 337 836,50 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3 437 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 14 | 4033729,40 | 596389,40 | 596 389,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3 437 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | 3800408,00 | 3735400,00 | 978000,00 | 1932000,00 | 84200,00 | 494000,00 | 247200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 1 | 6482338,00 | 3036370,00 | 278970 | 1932000,00 | 84200,00 | 494000,00 | 247200,00 | 0 | 0,00 | 824,00 | 3 445 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 9 | 1678611,00 | 1628240,00 | 440100,00 | 769400,00 | 54200,00 | 222300,00 | 142240,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4 | 9331108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 81 | 2182217,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1120,00 | 2 182 217,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, ул. Грибоедова, д. 4 | 69906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 15 | 2346493,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27466,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 23А | 5212762,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 4293000,00 | 18,00 | 835902,00 | 83860,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, д. 2/29 | 3756140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 2862000,00 | 18,00 | 835902,00 | 58238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 4 | 1544289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 1126170,00 | 8,00 | 375768,00 | 42351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 7 | 2856352,00 | 979891,00 | 218500,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 1435212,00 | 8,00 | 375768,00 | 65481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 13 | 1408861,59 | 1408861,59 | 0,00 | 1029929,13 | 0,00 | 212671,78 | 166260,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 15 | 3104899,30 | 3104899,30 | 778509,00 | 1550147,00 | 125340,00 | 313038,00 | 337865,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3А | 1137679,80 | 1137679,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 15 | 2488028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,00 | 2 408 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Егорова, д. 2 | 3418429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 312 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Егорова, д. 2А | 5101334,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 816,00 | 3 412 512,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 834750,00 | 18,00 | 742392,00 | 111680,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41А | 1233436,00 | 1233436,00 | 318496,00 | 693460,00 | 52400,00 | 94820,00 | 74260,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 81 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 83 | 4677378,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39324,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 61 | 16233189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 16233189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 80 | 4116369,20 | 4116369,20 | 0,00 | 2871536,20 | 0,00 | 569160,00 | 675673,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 84 | 4817274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1140,00 | 4 767 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 95 | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99 | 2777491,00 | 1021051,00 | 345907,00 | 455848 | 54200 | 125586 | 39510 | 0 | 0,00 | 420,00 | 1 756 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99А | 6774529,90 | 4235517,90 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 1030411,60 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2 416 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 100 | 3411626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 804,00 | 3 362 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 102 | 2071211,00 | 2007507,00 | 345907,00 | 1316400,00 | 54200,00 | 156000,00 | 135000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104 | 4235517,90 | 4235517,90 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 1030411,60 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104А | 2323159,00 | 2281458,00 | 461994,00 | 1424264,00 | 54200,00 | 186000,00 | 155000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 107/1 | 5894739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1980,00 | 4722300,00 | 24,00 | 1114536,00 | 57903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108 | 5891716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1980,00 | 4722300,00 | 24,00 | 1114536,00 | 54880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 109/2 | 2475803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,00 | 2432700,00 | 0,00 | 0,00 | 43103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | 2323296,00 | 2281458,00 | 461994,00 | 1424264,00 | 54200,00 | 186000,00 | 155000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 111А | 3809280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 744,00 | 3 809 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 119А | 1800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 119Б | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 69 | 3403510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 312 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 1 | 3411813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 312 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 1А | 3411791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 312 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 5 | 2260439,48 | 938783,00 | 938783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 1 321 656,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 7 | 1800593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 744,00 | 1 800 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 13 | 6576087,00 | 3369100,00 | 815000,00 | 1829640,00 | 112460,00 | 326000,00 | 286000,00 | 0 | 0,00 | 744,00 | 3 111 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 15 | 3239333,45 | 2538900,00 | 611250,00 | 1372230,00 | 96420,00 | 244500,00 | 214500,00 | 0 | 0,00 | 719,10 | 700 433,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 15А | 3094213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 722,30 | 3 020 658,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 17 | 1386441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 1 386 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 19А | 904029,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 724,00 | 904 029,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 21 | 617239,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 617 239,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 23 | 1466610,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 1 466 610,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 24 | 1340606,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1437,00 | 1 340 606,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 25 | 1160215,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 1 160 215,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 26 | 6218077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1462,00 | 6 114 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 27 | 2631100,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 612,00 | 2 559 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71716,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 28 | 953339,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1463,00 | 953 339,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 46 | 871395,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1080,00 | 871 395,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Касаткина, д. 12 | 5500737,20 | 2554100,00 | 1829640,00 | 112460,00 | 326000,00 | 286000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 704,60 | 2 946 637,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 17 | 20368269,00 | 20270797,00 | 4777973,00 | 10732384,00 | 0,00 | 3224602,00 | 1535838,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 23 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 28 | 11739104,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143969,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 33А | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 37 | 4677825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39771,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 6/8 | 6914302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,00 | 2 949 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1204,00 | 3153276,00 | 16,00 | 751536,00 | 60370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 10 | 4736409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1452,00 | 3802788,00 | 18,00 | 845478,00 | 88143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 71 | 3141042,80 | 3141042,80 | 0,00 | 1873798,80 | 0,00 | 816796,00 | 450448,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 2365033,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46006,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 50 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 69 | 6996538,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39457,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 44 | 337460,00 | 301660,00 | 173980,00 | 0,00 | 0,00 | 73420,00 | 54260,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 9 | 3312144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 312 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 11 | 467250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 467 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 13 | 680000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 15 | 3312144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 312 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 17 | 450384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 450 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 19 | 450384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 450 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 23 | 503417,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 503 417,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 39 | 3411791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 312 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 41 | 3411791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 312 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | 3563646,00 | 718254,00 | 110 163,00 | 313 276,00 | 27 923,00 | 162 184,00 | 104 708,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1 611 600,00 | 28,00 | 1 233 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Красная/Чкалова, д. 33/51 | 4956517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1164,00 | 4 867 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37Б | 1555704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 372,00 | 1 555 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 29А | 3350215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780,00 | 3 261 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 32 | 1975271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 456,00 | 1 906 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 34 | 3576233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 488 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 22 | 2369269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 1674270,00 | 14,00 | 650146,00 | 44853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 29 | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 31 | 1784452,63 | 1736255,96 | 327188,14 | 1022502,26 | 0,00 | 185921,71 | 200643,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 48196,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Пенза, ул. Кулакова/Новый Кавказ, д. 8/2 | 2365997,00 | 2281458,00 | 461994,00 | 1424264,00 | 54200,00 | 186000,00 | 155000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 9 | 5087150,08 | 5025037,08 | 1194493,25 | 2683096,00 | 0,00 | 806150,50 | 341297,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 10А | 3400808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 312 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 4 | 3778560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 738,00 | 3 778 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 93 | 9334434,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58326,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 103 | 5013795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1236,00 | 4 950 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 129 | 46027,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46027,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 141 | 2200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 14 | 9656087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1032,00 | 5 283 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1640,00 | 4295160,00 | 0,00 | 0,00 | 77087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 24 | 5702773,00 | 2281458,00 | 461994,00 | 1424264,00 | 54200,00 | 186000,00 | 155000,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 312 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 26 | 3274506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 783,00 | 3 274 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 28 | 719277,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 786,00 | 719 277,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 4 | 3261921,74 | 3194164,04 | 630988,17 | 1855124,73 | 0,00 | 324057,60 | 383993,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 757,70 | 0,00 |
| 267 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8А | 9046001,50 | 1724643,50 | 346495,50 | 1068198,00 | 54200,00 | 139500,00 | 116250,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 2 843 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1680,00 | 4399920,00 | 0,00 | 0,00 | 77678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 12 | 2558591,70 | 2558591,70 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 327079,70 | 297836,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 15 | 2877719,00 | 979891,00 | 218500,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 356,00 | 1 822 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 22 | 1774433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 409,00 | 1 710 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 30А | 1635694,65 | 1605853,70 | 357528,10 | 749912,70 | 73573,60 | 246573,20 | 178266,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29840,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Пенза, ул. Литвинова, д. 1 | 3420659,00 | 3369100,00 | 815000,00 | 1829640,00 | 112460,00 | 326000,00 | 286000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 3 | 7202053,00 | 3369100,00 | 815000,00 | 1829640,00 | 112460,00 | 326000,00 | 286000,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3 778 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 4 | 5235640,00 | 1071000,00 | 280000,00 | 490000,00 | 0,00 | 156000,00 | 145000,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 2 037 600,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 1412640,00 | 16,00 | 714400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 5 | 1865910,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1020,00 | 1 865 910,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 6 | 7055240,00 | 1170000,00 | 290000,00 | 540000,00 | 0,00 | 186000,00 | 154000,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 3 056 400,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 1935840,00 | 20,00 | 893000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 30 | 3421661,00 | 3369100,00 | 815000,00 | 1829640,00 | 112460,00 | 326000,00 | 286000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 32 | 6660714,00 | 2526825,00 | 611250,00 | 1372230,00 | 84345,00 | 244500,00 | 214500,00 | 0 | 0,00 | 788,00 | 4 034 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34А | 4061325,80 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 36 | 6686616,00 | 2526825,00 | 611250,00 | 1372230,00 | 84345,00 | 244500,00 | 214500,00 | 0 | 0,00 | 793,00 | 4 060 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 40 | 5222400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1020,00 | 5 222 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 42 | 5222400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1020,00 | 5 222 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 53 | 22218757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9288,00 | 22151880,00 | 0,00 | 0,00 | 66877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 2 | 6334051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500,00 | 6 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 6 | 9331108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 40 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 46 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 48 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А | 5602670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1154,00 | 5 602 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 15 | 1077520,73 | 1077520,73 | 192335,56 | 779430,13 | 0,00 | 0,00 | 105755,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 2 | 3977082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 951,00 | 3 977 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1А | 1725086,00 | 1684550,00 | 407500,00 | 914820,00 | 56230,00 | 163000,00 | 143000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 2 | 2558591,70 | 2558591,70 | 596 389,40 | 1 235 799,10 | 101 487,00 | 327 079,70 | 297 836,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 10/8 | 4341188,53 | 1087229,39 | 322 564,00 | 764 665,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 2540345,62 | 40,16 | 713613,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | 3840737,00 | 3777040,00 | 746420,00 | 2340200,00 | 112420,00 | 364000,00 | 214000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Пенза, ул. Мира, д. 4 | 3706391,00 | 1888520,00 | 373210,00 | 1170100,00 | 56210,00 | 182000,00 | 107000,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 1 756 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Пенза, ул. Мира, д. 10 | 5034715,00 | 4963500,00 | 1119630,00 | 2808240,00 | 168630,00 | 546000,00 | 321000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Пенза, ул. Мира, д. 16 | 2243794,63 | 2243794,63 | 597246,6300 | 1341548,0000 | 0,0000 | 152500 | 152500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Пенза, ул. Мира, д. 18 | 2764555,63 | 2231756,63 | 597246,6300 | 1341548,0000 | 0,0000 | 265926 | 27036 | 0 | 0,00 | 391,90 | 532 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | 2616381,63 | 2533849,63 | 597246,63 | 1341548,00 | 0,00 | 403075,25 | 191979,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | 7673512,88 | 7601548,88 | 1791739,88 | 4024644,00 | 0,00 | 1209225,75 | 575939,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, ул. Мира, д. 74 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 17 | 4604567,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1128,00 | 4 517 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86927,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 7 | 1019029,00 | 979891,00 | 218500,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 16 | 527740,50 | 489945,50 | 109250,00 | 296295,50 | 27100,00 | 34100,00 | 23200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 20 | 4114595,00 | 979891,00 | 218500,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 597,00 | 3 056 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | 3436447,00 | 3369100,00 | 815000,00 | 1829640,00 | 112460,00 | 326000,00 | 286000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Пенза, ул. Мотоциклетная, д. 55А | 4064886,50 | 489945,50 | 109250,00 | 296295,50 | 27100,00 | 34100,00 | 23200,00 | 0 | 0,00 | 324,00 | 1 658 880,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | 1411920,00 | 10,00 | 469710,00 | 34431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Пенза, ул. Новый Кавказ, д. 4 | 1042133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 1 042 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 13 | 6996768,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39687,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Пенза, ул. Островского, д. 1 | 2970704,08 | 2970704,08 | 677618,99 | 1829640 | 0 | 231722,54 | 231722,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Пенза, ул. Островского, д. 3 | 908305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 908 305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Островского, д. 4 | 1122119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 1 122 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Пенза, ул. Островского, д. 6 | 1979719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 1 979 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Пенза, ул. Островского, д. 7 | 4501567,60 | 3227198,60 | 815000,00 | 1829640,00 | 112460,00 | 235049,3 | 235049,3 | 0 | 0,00 | 792,00 | 1 274 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Пенза, ул. Островского, д. 10 | 4205250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 4 205 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Пенза, ул. Островского, д. 12 | 9370345,92 | 5053650,00 | 1222500,00 | 2744460,00 | 168690,00 | 489000,00 | 429000,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 4 205 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111445,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Пенза, ул. Островского, д. 13 | 1856399,67 | 1856399,67 | 540512 | 667176,5 | 112460 | 190297,19 | 345953,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Пенза, ул. Островского, д. 14 | 9258900,00 | 5053650,00 | 1222500,00 | 2744460,00 | 168690,00 | 489000,00 | 429000,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 4 205 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Островского, д. 16 | 7910239,00 | 3704989,00 | 1222500,00 | 1365028 | 0 | 804487 | 312974 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 4 205 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Островского, д. 17 | 619708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 619 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Пенза, ул. Островского, д. 18 | 6753650,59 | 5053650,00 | 1222500,00 | 2744460,00 | 168690,00 | 489000,00 | 429000,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 1 700 000,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 19 | 7219241,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 632,30 | 2 532 361,50 | 0,00 | 0,00 | 1942,00 | 4631670,00 | 0,00 | 0,00 | 55210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 21 | 3159040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 617,00 | 3 159 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 25 | 2365025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 | 1755360,00 | 12,00 | 557268,00 | 52397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 27 | 4181054,00 | 1684550,00 | 407500,00 | 914820,00 | 56230,00 | 163000,00 | 143000,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2 416 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | 2587599,00 | 2526825,00 | 611250,00 | 1372230,00 | 84345,00 | 244500,00 | 214500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7 | 5218185,00 | 2526825,00 | 611250,00 | 1372230,00 | 84345,00 | 244500,00 | 214500,00 | 0 | 0,00 | 672,00 | 2 691 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 9 | 6989944,82 | 5519186,00 | 1222500,00 | 2744460,00 | 168690,00 | 489000,00 | 894536,00 | 0 | 0 | 1050 | 1 470 758,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 11 | 6905881,97 | 5406029,13 | 1222500,00 | 2744460,00 | 168690,00 | 489000,00 | 781379,13 | 0 | 0 | 1050 | 1 499 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 13 | 6420051,60 | 5318179,60 | 1222500,00 | 2744460,00 | 168690,00 | 489000,00 | 693529,6 | 0 | 0 | 1050 | 1 101 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Пенза, ул. Попова, д. 2 | 4645141,00 | 3369100,00 | 815000,00 | 1829640,00 | 112460,00 | 326000,00 | 286000,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 1 276 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 4061325,80 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8А | 6337423,70 | 2558591,70 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 327079,70 | 297836,50 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3 778 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10А | 1917886,30 | 1917886,30 | 464259,60 | 857195,40 | 81487,00 | 289720,00 | 225224,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12 | 4149225,80 | 4061325,80 | 1 143 709,30 | 1 873 798,80 | 158 974,00 | 434 395,00 | 450 448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12А | 10962223,40 | 4061325,80 | 1 143 709,30 | 1 873 798,80 | 158 974,00 | 434 395,00 | 450 448,70 | 0 | 0,00 | 1 545,90 | 6 900 897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16А | 6332323,33 | 2807583,33 | 679166,67 | 1524700,00 | 93716,66 | 271666,67 | 238333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1460,00 | 3482100,00 | 0,00 | 0,00 | 42640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18 | 1554752,30 | 1554752,30 | 778509,00 | 0,00 | 125340,00 | 313038,00 | 337865,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Пенза, ул. Пугачева, д. 55 | 3003750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 3 003 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 3 | 5053650,00 | 5053650,00 | 1222500,00 | 2744460,00 | 168690,00 | 489000,00 | 429000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 30 | 3097355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,00 | 2 306 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 743024,00 | 47451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | 1017267,00 | 979891,00 | 218500,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 34 | 1016972,00 | 979891,00 | 218500,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 40 | 3098206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,00 | 2 306 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 743024,00 | 48302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 14А | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Пенза, ул. Свердлова/Гоголя, д. 9/54 | 3606622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1140,00 | 2718900,00 | 18,00 | 835902,00 | 51820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 28 | 1889353,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 442,00 | 1 848 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40909,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Пенза, ул. Собинова, д. 5 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Пенза, ул. Совхозная, д. 4 | 2850848,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 2 803 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47348,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 48 | 1894786,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 464,00 | 1 858 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36466,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 49 | 1923817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 464,00 | 1 858 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 16 | 2828335,00 | 979891,00 | 218500,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 442,00 | 1 848 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Пенза, ул. Спартаковская, д. 9 | 5414461,86 | 1590028,83 | 0,00 | 1372230,00 | 0,00 | 217798,83 | 0 | 0 | 0 | 576 | 867 033,03 | 0,00 | 0,00 | 1240,00 | 2957400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 44 | 2262041,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 2 262 041,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 133 | 1763707,00 | 1684550,00 | 407500,00 | 914820,00 | 56230,00 | 163000,00 | 143000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 141 | 3977693,60 | 1684550,00 | 407500,00 | 914820,00 | 56230,00 | 163000,00 | 143000,00 | 0 | 0,00 | 576,20 | 2 208 574,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 168 | 5072724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1240,00 | 4 966 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 190 | 2337909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1468,00 | 2 337 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 192 | 5068633,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1240,00 | 4 966 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 2 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 8 | 3720000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3720000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 1 | 3390137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552,60 | 2 829 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 464390,00 | 96435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 3 | 3387065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552,00 | 2 826 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 464390,00 | 96435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 5 | 3387268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552,00 | 2 826 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 464390,00 | 96638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 9 | 3382331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552,00 | 2 826 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 464390,00 | 91701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 11 | 3374721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552,00 | 2 826 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 464390,00 | 84091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 13 | 3374721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552,00 | 2 826 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 464390,00 | 84091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 15 | 3374721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552,00 | 2 826 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 464390,00 | 84091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 164 | 11680155,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85020,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 166 | 11681289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86154,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 170 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 182 | 7006690,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 186 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 251 | 2339188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2319027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 34 | 1320171,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 1 320 171,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Пенза, ул. Ударная/Фрунзе, д. 22/27 | 3906347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 | 3005100,00 | 18,00 | 845478,00 | 55769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г. Пенза, ул. Ударная/Фрунзе, 24/32 | 3909173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 | 3005100,00 | 18,00 | 845478,00 | 58595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 6 | 1232931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,00 | 1 232 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 7 | 6997081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 3 | 6733650,00 | 5053650,00 | 1222500,00 | 2744460,00 | 168690,00 | 489000,00 | 429000,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 7 | 6383049,60 | 5053650,00 | 1222500,00 | 2744460,00 | 168690,00 | 489000,00 | 429000,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 1 329 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 11 | 1377000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 7/27 | 3655804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160,00 | 2766600,00 | 18,00 | 835902,00 | 53302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | 1981826,00 | 1932682,00 | 437000,00 | 1185182,00 | 81300,00 | 136400,00 | 92800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 39 | 2955162,93 | 2955162,93 | 0,00 | 2421978,67 | 0,00 | 322413,10 | 210771,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 (58:29:2014007:157) | 1549867,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261,80 | 1 549 867,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 111 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 113 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Пенза, ул. Челябинская, д. 1А | 2753620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 2051100,00 | 14,00 | 650146,00 | 52374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 6 | 3728384,00 | 979891,00 | 218500,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 522,00 | 2 672 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 8 | 1013946,00 | 979891,00 | 218500,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Пенза, ул. Чехова/Суворова, 16/42 | 4456300,16 | 3256300,44 | 702200,44 | 1829640 | 112460 | 326000 | 286000 | 0 | 0 | 792 | 1 199 999,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 46 | 3478064,00 | 3369100,00 | 815000,00 | 1829640,00 | 112460,00 | 326000,00 | 286000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 64 | 5119137,00 | 2526825,00 | 611250,00 | 1372230,00 | 84345,00 | 244500,00 | 214500,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2 483 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 21 | 2119319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 1508544,00 | 12,00 | 563652,00 | 47123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 1 | 1119094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 210,00 | 1 075 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 2 | 1568483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1 505 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 3 | 1595840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 370,00 | 1 547 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 4 | 1589160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 1 589 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 6 | 1649248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 1 589 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 11 | 1588512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 368,00 | 1 538 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 19 | 1418146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 265,00 | 1 356 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району: |  | 46760664,78 | 10162518,50 | 3577764,60 | 2438379,40 | 867868,00 | 2508559,60 | 769946,90 | 0,00 | 0,00 | 7196,20 | 33703039,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2820096,00 | 75011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 38 | 1009099,80 | 1 009 099,80 | 251 951,70 | 340 112,90 | 134 940,00 | 282 095,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 52 | 3442115,40 | 90 612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 612,40 | 0 | 0,00 | 485,00 | 1 941 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1 410 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 54 | 3891908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2 481 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1 410 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 13 | 1967875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 369,70 | 1 892 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 17 | 3379200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660,00 | 3 379 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 20 | 3747328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 731,90 | 3 747 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 42 | 668986,90 | 668 986,90 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 44 | 668986,90 | 668 986,90 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 39 | 1258280,00 | 1 258 280,00 | 262268,00 | 548792,00 | 75800,00 | 253172,00 | 118248,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 101 корп. а | 3242496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 633,30 | 3 242 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г. Сурск, ул. Полевая, д. 24 | 2024476,00 | 2 024 476,00 | 484954 | 229344,00 | 239430,00 | 860020,00 | 210728 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Сурск, ул. Рабочая, д. 14 | 1090246,50 | 1 090 246,50 | 224554,50 | 471001,50 | 65052,00 | 217674,00 | 111964,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 17 | 2085235,00 | 2 085 235,00 | 686688,00 | 849129,00 | 82766,00 | 331408,00 | 135244,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | 733111,00 | 733 111,00 | 733111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 64 | 4340224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 847,70 | 4 340 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | р.п. Чаадаевка, пер. Московский, д. 20 | 1633280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 319,00 | 1 633 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 45 | 1595799,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 359,00 | 1 595 799,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | р.п. Чаадаевка, ул. 2-ая Луговая, д. 4 | 4047437,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1063,60 | 4 047 437,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 13 | 533484,00 | 533 484,00 | 430334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103150,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | с. Трескино, ул. Советская, д. 90 | 2365440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 462,00 | 2 365 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | с. Чаадаевка, ул. Больничная, д. 24 | 1974860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 1 974 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | станция Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | 1060795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 265,00 | 1 060 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | 11260302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2141,20 | 10962944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146 | 3276800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 3 276 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | р.п. Земетчино, ул. Ленина, д. 160 | 1915758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1 843 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | р.п. Земетчино, ул. Садовая, д. 16 | 1918190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1 843 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | р.п. Земетчино, ул. Садовая, д. 18 | 1918190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1 843 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | с. Салтыково, ул. Садовая, д. 41 | 2231364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 421,20 | 2 156 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иссинскому району: |  | 6454314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1227,90 | 6286848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | р.п. Исса, ул. Лебедева, д. 66а | 3041186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,00 | 2974720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 51 | 3413128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,90 | 3 312 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району: |  | 107834878,46 | 19520948,00 | 4307200,00 | 8217970,00 | 872028,00 | 3915270,00 | 2208480,00 | 30,00 | 69570810,00 | 3803,85 | 14359851,83 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 1508544,00 | 52,00 | 2432916,00 | 441808,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Каменка, проезд Театральный, д. 3 | 11663151,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68016,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 1 | 20871243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 20871243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 3 | 13914162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 13914162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 5 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4638054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 7 | 11662018,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66883,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 6 | 2944133,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660,00 | 2 903 576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 8 | 849354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 440,85 | 849 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | г. Каменка, ул. Дружбы, д. 9 | 5058625,00 | 5058625,00 | 1185840,00 | 1843800,00 | 148635,00 | 1127700,00 | 752650,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | г. Каменка, ул. Куприна, д. 3 | 1710789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 403,00 | 1 685 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 32 | 2837345,00 | 2837345,00 | 553200,00 | 1641380,00 | 119090,00 | 360055,00 | 163620,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 35 | 4133233,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 659,00 | 3 213 526,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 845478,00 | 74229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 50 | 2299333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 1508544,00 | 16,00 | 751536,00 | 39253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | 899767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 835902,00 | 63865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Каменка, ул. Центральная, д. 5 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6957081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 26 | 815599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 451,00 | 815 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 40 | 6335671,00 | 6335671,00 | 1370240,00 | 2293830,00 | 363521,00 | 1447350,00 | 860730,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 42 | 8363909,00 | 5289307,00 | 1197920,00 | 2438960,00 | 240782,00 | 980165,00 | 431480,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 3 011 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 2 | 1881410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470,00 | 1 881 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 66686325,99 | 9736040,92 | 1736668,10 | 3377248,00 | 417199,20 | 2506548,00 | 1698377,62 | 0,00 | 0,00 | 8276,25 | 39394156,38 | 0,00 | 0,00 | 6555,42 | 16409146,96 | 0,00 | 0,00 | 1146981,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 8 | 3097867,20 | 301878,20 | 109902,40 | 0,00 | 44250,00 | 82098,80 | 65627,00 | 0 | 0,00 | 353,56 | 1 810 227,20 | 0,00 | 0,00 | 392,28 | 935587,80 | 0,00 | 0,00 | 50174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 10 | 1867498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 353,56 | 1 810 227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 18 | 3093937,70 | 1268978,70 | 232395,10 | 482464,00 | 62158,20 | 320662,20 | 171299,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 1776825,00 | 0,00 | 0,00 | 48134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 | 37771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 24 | 4493382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 563,20 | 2 883 584,00 | 0,00 | 0,00 | 653,04 | 1557500,40 | 0,00 | 0,00 | 52298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 9 | 854412,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 241,60 | 854 412,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 11 | 2229215,30 | 628124,90 | 0,00 | 482464,00 | 0,00 | 0,00 | 145660,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,04 | 1557500,40 | 0,00 | 0,00 | 43590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 13 | 3207940,70 | 1268978,70 | 232395,10 | 482464,00 | 62158,20 | 320662,20 | 171299,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,80 | 1890828,00 | 0,00 | 0,00 | 48134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 15 | 4727217,50 | 1206820,50 | 232395,10 | 482464,00 | 0,00 | 320662,20 | 171299,20 | 0 | 0,00 | 675,30 | 3 457 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 16 | 3805845,57 | 296509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179813,80 | 116696,12 | 0 | 0,00 | 710,23 | 3 448 166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 22 | 5026539,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,00 | 2 408 832,00 | 0,00 | 0,00 | 750,80 | 2565128,26 | 0,00 | 0,00 | 52579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | р.п. Колышлей, ул. Лесная, д. 12а | 3683655,20 | 171299,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171299,20 | 0 | 0,00 | 675,80 | 3 460 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 18 | 2034545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,00 | 1998630,00 | 0,00 | 0,00 | 35915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 1 | 3329896,80 | 1268978,70 | 232395,10 | 482464,00 | 62158,20 | 320662,20 | 171299,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,86 | 1995911,10 | 0,00 | 0,00 | 65007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 7 | 6901173,70 | 1268978,70 | 232395,10 | 482464,00 | 62158,20 | 320662,20 | 171299,20 | 0 | 0,00 | 670,60 | 3 433 472,00 | 0,00 | 0,00 | 893,60 | 2131236,00 | 0,00 | 0,00 | 67487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 17 | 2764571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 563,20 | 2 734 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | р.п. Колышлей, ул. Первомайская, д. 2г | 1306753,70 | 1268978,70 | 232395,10 | 482464,00 | 62158,20 | 320662,20 | 171299,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | р.п. Колышлей, ул. Рабочая, д. 52 | 2460979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,00 | 2 408 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 2 | 832430,70 | 786514,70 | 232395,10 | 0,00 | 62158,20 | 320662,20 | 171299,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 6 | 2467669,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,00 | 2 408 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58837,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 7 | 2903108,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 681,60 | 2 850 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52657,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 41 | 3517467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 675,60 | 3 459 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | с. Красная Горка, ул. Рабочая, д. 33 | 2042449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 384,00 | 1 966 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | 29470369,74 | 208439,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208439,57 | 0,00 | 0,00 | 5669,90 | 26189481,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2780940,00 | 291508,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | р.п. Евлашево, ул. Совхозная, д. 28 | 3748952,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,00 | 2 825 486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 835902,00 | 87564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 42 | 2028974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 382,00 | 1 955 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза, д. 5 | 2989317,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,00 | 2 964 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24837,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | с. Махалино, ул. р. городок КСМ, д. 3 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2 812 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | с. Махалино, ул. р. городок КСМ, д. 4 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2 812 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 1 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2 812 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 2 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2 812 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 3 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2 812 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 4 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2 812 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | с. Пионер, ул. Заводская, д. 15а | 2727489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 656,50 | 1 565 752,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 1114536,00 | 47201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 17 | 1097713,57 | 208439,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208439,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 830502,00 | 58772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лунинскому району: |  | 14911494,25 | 1279523,60 | 742946,00 | 0,00 | 68480,00 | 307713,60 | 160384,00 | 0,00 | 0,00 | 2021,30 | 9850194,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1717200,00 | 36,00 | 1671804,00 | 458872,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | р.п. Лунино, ул. Лермонтова, д. 1 | 151550,00 | 151550,00 | 80550,00 | 0,00 | 34240,00 | 19880,00 | 16880,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | р.п. Лунино, ул. Лермонтова, д. 3 | 151550,00 | 151550,00 | 80550,00 | 0,00 | 34240,00 | 19880,00 | 16880,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 5 | 86432,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86432,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 25 | 3026822,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 2 969 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57222,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | р.п. Лунино, ул. Нагорная, д. 136 | 5014599,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,00 | 2 408 832,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1717200,00 | 18,00 | 835902,00 | 52665,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 4 | 333298,80 | 292715,80 | 183988,00 | 0,00 | 0,00 | 78532,80 | 30195,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 13 | 361895,52 | 281045,80 | 172318,00 | 0,00 | 0,00 | 78532,80 | 30195,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80849,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 21 | 1675776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,30 | 1675776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66099,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 37 | 4109570,02 | 402662,00 | 225540,00 | 0,00 | 0,00 | 110888,00 | 66234,00 | 0 | 0,00 | 538,00 | 2 795 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 835902,00 | 75020,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | 10091361,38 | 253200,00 | 253200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2181,06 | 9606514,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 5 | 962923,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 233,70 | 962 923,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 8 | 945166,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 230,10 | 945 166,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | р.п. Мокшан, ул. Садовая, д. 35 | 1895394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 357,00 | 1 827 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | р.п. Мокшан, ул. Строителей, д. 1 | 1899721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 357,00 | 1 827 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | 305849,00 | 253 200,00 | 253200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | с. Рамзай, ул. Строительная, д. 11 | 2615675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 616,00 | 2 576 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | с. Симбухово, ул. Заречная, д. 43 | 1466631,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 387,26 | 1 466 631,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | 66058791,80 | 24310910,04 | 6279590,98 | 7140297,62 | 1330534,00 | 6079682,22 | 3480805,22 | 0,00 | 0,00 | 8410,50 | 38222526,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 1906632,00 | 12,00 | 563652,00 | 1055071,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 3 | 2435603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 468,00 | 2 396 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 4 | 2438673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 468,00 | 2 396 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | г. Нижний Ломов, пер. Восточный, д. 26 | 2612022,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 616,00 | 2 576 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35910,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая, д. 35 | 2224070,00 | 2142324,00 | 689828,33 | 443461,07 | 0,00 | 559146,56 | 449888,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 15 | 1941519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 456,00 | 1 906 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 2а | 857557,79 | 777539,79 | 193913,25 | 212885,70 | 52400,00 | 198061,49 | 120279,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 5 | 1959242,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 456,00 | 1 906 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52250,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 11 | 80018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 185 | 1979306,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 456,00 | 1 906 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72314,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса, д. 66а | 4825910,91 | 4744523,91 | 873882,82 | 1718924,67 | 240540,00 | 1167339,80 | 743836,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | г. Нижний Ломов, ул. Крылова, д. 10 | 3653620,00 | 3653620,00 | 1215490,00 | 675000 | 321670 | 675000 | 766460,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | г. Нижний Ломов, ул. Крылова, д. 12 | 8118625,32 | 8118625,32 | 1886749,60 | 2984339,03 | 345544,00 | 2201992,69 | 700000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 74/64 | 6953209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1348,00 | 6 901 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 1 | 649791,51 | 611193,51 | 232952,72 | 0,00 | 52400,00 | 213045,53 | 112795,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 2 | 1200047,51 | 1128759,51 | 275387,76 | 405606,42 | 52400,00 | 285329,83 | 110035,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | 2528078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 1906632,00 | 12,00 | 563652,00 | 57794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 72 | 710773,80 | 666283,80 | 178943,38 | 279320,75 | 0,00 | 126100,07 | 81919,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 86 | 3852026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1010,50 | 3 852 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая, д. 1 | 2731284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 526,00 | 2 693 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Нижний Ломов, ул. Свердлова, д. 20 | 4667223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1106,00 | 4 625 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | г. Нижний Ломов, ул. Фрунзе, д. 192 | 2805955,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660,00 | 2 760 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45835,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 25 | 1186856,90 | 1186856,90 | 354515,52 | 420759,98 | 54200,00 | 230523,45 | 126857,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | г. Нижний Ломов, ул. Южная, д. 11 | 2603212,00 | 421584,00 | 125975,90 | 0,00 | 76440,00 | 141047,60 | 78120,50 | 0 | 0,00 | 420,00 | 2 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | с. Большой Мичкас, ул. Заводская, д. 20 | 3044165,30 | 859599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 420,00 | 2 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Никольскому району: |  | 33902500,77 | 23073697,49 | 4971700,48 | 7771106,90 | 1319563,50 | 6113497,04 | 2897829,57 | 0,00 | 0,00 | 2440,00 | 10429200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399603,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 1 | 8625865,00 | 5043610,00 | 975450,00 | 1566840,00 | 256540,00 | 1678320,00 | 566460,00 | 0 | 0,00 | 840,00 | 3 512 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 3 | 6721348,00 | 6615150,00 | 1215490,00 | 2504960,00 | 321760,00 | 1806480,00 | 766460,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 3 | 483760,00 | 415224,00 | 169350,00 | 0,00 | 54600,00 | 112424,00 | 78850,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 4 | 415224,00 | 415224,00 | 169350,00 | 0,00 | 54600,00 | 112424,00 | 78850,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | 448560,99 | 448560,99 | 196560,18 | 0,00 | 52142,00 | 122032,84 | 77825,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 121 | 2843760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 2 843 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 131 | 2868279,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 2 843 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24519,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | г. Никольск, ул. Ульяновская, д. 16 | 6487635,00 | 6487635,00 | 1392778,90 | 2871536,20 | 244461,00 | 1303185,90 | 675673,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 1 | 687179,00 | 654815,00 | 220155,00 | 0,00 | 96980,00 | 228830,00 | 108850,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 3 | 2012853,50 | 2012853,50 | 412411,40 | 827770,70 | 141500,50 | 412860,30 | 218310,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 5 | 1013001,00 | 980625,00 | 220155,00 | 0,00 | 96980,00 | 336940,00 | 326550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | г. Никольск, ул. Чайковского, д. 5 | 1295035,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240,00 | 1 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66235,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | 13343586,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1996,00 | 9370138,75 | 0,00 | 0,00 | 1306,67 | 3973447,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 4 | 7001962,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 572,00 | 3 028 514,75 | 0,00 | 0,00 | 1306,67 | 3973447,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 6 | 2392104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 572,00 | 2 392 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | р.п. Пачелма, ул. Гагарина, д. 9 | 1840080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 440,00 | 1 840 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | р.п. Пачелма, ул. Кутузова, д. 2 | 2109440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 412,00 | 2 109 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пензенскому району: |  | 43590698,92 | 1523590,00 | 242242,00 | 462246,00 | 70240,00 | 424242,00 | 324620,00 | 0,00 | 0,00 | 8570,00 | 41640058,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | р.п. Золотаревка, ул. Комсомольская, д. 6а | 2551020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 610,00 | 2 551 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 28 | 1638400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 1 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 36 | 1638400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 1 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 1 | 2275010,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 591,00 | 2 275 010,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | с. Воскресеновка, ул. Садовая, д. 8 | 2972748,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 310,00 | 2 928 648,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 6 | 2764800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 2 764 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 7 | 2764800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 2 764 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 4 | 1602150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330,00 | 1 602 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 6 | 1699250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1 699 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 2 | 4382429,00 | 1523590,00 | 242242,00 | 462246,00 | 70240,00 | 424242,00 | 324620,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 2 764 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 6 | 2798109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 2 764 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 9 | 1932084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 462,00 | 1 932 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 13 | 1932084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 462,00 | 1 932 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 21 | 1932084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 462,00 | 1 932 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская, д. 9 | 2842949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 2 764 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 22 | 2937507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 724,30 | 2 900 821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | ст. Кривозеровка, ул. Железнодорожная, д. 4 | 2173285,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 404,70 | 2 103 225,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | ц.о. с-за Серп и Молот, ул. Лесная, д. 1 | 2753587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 524,00 | 2 682 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району: |  | 79711342,39 | 39393948,94 | 9814668,17 | 13091466,86 | 2187048,00 | 8726927,30 | 5573838,61 | 4,00 | 9276108,00 | 5885,00 | 25171255,00 | 0,00 | 0,00 | 1245,00 | 2969325,00 | 40,00 | 1866072,00 | 1034633,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 11 | 9336108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9276108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | 397963,00 | 397963,00 | 128232,00 | 0,00 | 60223,00 | 156252,00 | 53256,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 47 | 1579322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 302,00 | 1 546 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2 | 38342,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38342,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 15 | 3084948,16 | 3084948,16 | 875900,00 | 424990,16 | 262420,00 | 966984,00 | 554654,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | 3235360,65 | 3235360,65 | 778509,00 | 1550147,70 | 163050,00 | 472808,70 | 270845,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 118 | 2230120,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 528,00 | 2 208 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22024,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 | 5629769,00 | 3421673,00 | 590080,00 | 815215,00 | 297270,00 | 1181390,00 | 537718,00 | 0 | 0,00 | 528,00 | 2 208 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | 779839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 751536,00 | 28303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 237 | 3085720,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 588,00 | 3 055 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29884,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 245 | 3097947,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587,00 | 3 050 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47308,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255 | 291408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 610,00 | 291 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 259 | 2551020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 610,00 | 2551020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 160 | 6136179,60 | 6091899,75 | 1434222,22 | 2028748,20 | 361701,00 | 1389379,00 | 877849,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44279,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 233 | 443276,00 | 402524,00 | 88512,00 | 0,00 | 56151,00 | 177916,00 | 79945,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 247 | 4280531,40 | 4280531,40 | 928519,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 868790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 1 | 5804765,42 | 5740007,98 | 1483877,65 | 1894362,00 | 294540,00 | 1189379,00 | 877849,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64757,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 27 | 2825610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 582,00 | 2825610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 89 | 2093925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 1488240,00 | 12,00 | 557268,00 | 48417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 8 | 1979438,85 | 1942917,00 | 391352,00 | 850605,00 | 71565,00 | 313962,00 | 315433,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36521,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | 2180636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 2 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 3 | 4579924,00 | 4480403,00 | 1180160,00 | 1826800,00 | 150354,00 | 842304,00 | 480785,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 5 | 4579924,00 | 4480403,00 | 1180160,00 | 1826800,00 | 150354,00 | 842304,00 | 480785,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 45 | 982848,00 | 917659,00 | 377572,00 | 0,00 | 80223,00 | 162729,00 | 297135,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 49 | 982848,00 | 917659,00 | 377572,00 | 0,00 | 80223,00 | 162729,00 | 297135,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | с. Мещерское, ул. Солнечная, д. 1 | 2476084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 2 425 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | с. Рощино, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 2088677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 1481085,00 | 12,00 | 557268,00 | 50324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 2 | 2938806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 2 858 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | 3753218,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,60 | 3753218,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 14 | 1936174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 398,80 | 1 936 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 18 | 1817044,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 418,80 | 1 817 044,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Спасскому району: |  | 1460937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 956385,00 | 10,00 | 464390,00 | 40162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | г. Спасск, пр-т Красный, д. 23 | 1460937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 956385,00 | 10,00 | 464390,00 | 40162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | 970454,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 970454,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая, д. 21 | 970454,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 221,00 | 970 454,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | 27740672,00 | 1867400,00 | 737600,00 | 0,00 | 0,00 | 753200,00 | 376600,00 | 0,00 | 0,00 | 3184,00 | 15999148,00 | 0,00 | 0,00 | 2172,00 | 5180220,00 | 84,00 | 3900876,00 | 793028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | 597777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 557268,00 | 40509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 58 | 2162328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 402,00 | 2 089 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 5 | 1945416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 1330830,00 | 12,00 | 557268,00 | 57318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 7 | 2314077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 2 258 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, 16 | 595617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 557268,00 | 38349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 12 | 2862177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 2 806 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 19 | 2238642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 2 182 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 31 | 1735447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 1 663 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 40 | 2794115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 1979550,00 | 16,00 | 743024,00 | 71541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 41 | 2841982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 536,00 | 2 785 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 44а | 2287742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 426,00 | 2 213 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 45 | 3428730,00 | 745400,00 | 368800,00 | 0,00 | 0,00 | 376600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 1869840,00 | 16,00 | 743024,00 | 70466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | р.п. Шемышейка, ул. Светлая, д. 5 | 1936622,00 | 1122000,00 | 368800,00 | 0,00 | 0,00 | 376600,00 | 376600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 743024,00 | 71598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2023 год: |  | 3146727671,26 | 746204509,82 | 200050135,32 | 246056566,64 | 53072181,58 | 139995897,93 | 107029728,35 | 187,00 | 616289771,00 | 164533,74 | 807400448,60 | 2059,00 | 5614893,00 | 208165,40 | 815430272,64 | 2340,30 | 149979111,70 | 121908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Башмаковскому району: |  | 14710603,00 | 1329480,00 | 510080,00 | 0,00 | 523800,00 | 295600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1781,00 | 8753615,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 3404808,00 | 20,00 | 1222700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Захарова, д. 51 | 1329480,00 | 1 329 480,00 | 510 080,00 | 0,00 | 523 800,00 | 295 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Захарова, д. 53 | 1749740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356,00 | 1 749 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная, д. 3 | 2949000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 3 | 1931595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 393,00 | 1 931 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Липовка, ул. Совхозная, д. 26 | 2123280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 432,00 | 2 123 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Марат, ул. Мира, д. 9 | 2313754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 1 702 404,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Марат, ул. Мира, д. 12 | 2313754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 1 702 404,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белинскому району: |  | 19430852,50 | 3501150,00 | 1247896,00 | 0,00 | 0,00 | 1021276,00 | 1231978,00 | 0,00 | 0,00 | 1723,50 | 8471002,50 | 0,00 | 0,00 | 1980,00 | 6480540,00 | 16,00 | 978160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Белинский, пл. Комсомольская, д. 17 | 471675,00 | 471 675,00 | 183 669,00 | 0,00 | 0,00 | 141 888,00 | 146 118,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 36 | 7967572,00 | 800 107,00 | 224 095,00 | 0,00 | 0,00 | 283 776,00 | 292 236,00 | 0 | 0,00 | 819,00 | 4 025 385,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 3 142 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Белинский, ул. Строителей, д. 4 | 9090875,50 | 328 638,00 | 4 314,00 | 0,00 | 0,00 | 130 536,00 | 193 788,00 | 0 | 0,00 | 904,50 | 4 445 617,50 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 3 338 460,00 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Белинский, ул. Тамбовская, д. 37 | 1324662,00 | 1 324 662,00 | 748 650,00 | 0,00 | 0,00 | 283 776,00 | 292 236,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Лермонтово, ул. Центральная, д. 4 | 576068,00 | 576 068,00 | 87 168,00 | 0,00 | 0,00 | 181 300,00 | 307 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | 31873462,70 | 2672331,00 | 879307,20 | 0,00 | 334360,00 | 591481,40 | 867182,40 | 0,00 | 0,00 | 3562,30 | 17508704,50 | 0,00 | 0,00 | 4290,80 | 11081077,20 | 10,00 | 611350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 7 | 2264340,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460,70 | 2 264 340,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 8 | 2367064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 481,60 | 2 367 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 9 | 3236527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 658,50 | 3 236 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 12 | 2671302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 543,50 | 2 671 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, 13 | 2235833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 454,90 | 2 235 833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Грабово, ул. Западная поляна, д. 14 | 2575951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 524,10 | 2 575 951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | с. Грабово, ул. Майская, д. 16 | 2514947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 1 903 597,20 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 11 | 2119762,20 | 2 119 762,20 | 879 307,20 | 0,00 | 334 360,00 | 244 755,00 | 661 340,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 7 | 2157685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 439,00 | 2 157 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 1 | 2651368,80 | 552 568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346726,40 | 205842,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 2098800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 | 7078680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2968,00 | 7078680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 510262873,80 | 287625474,08 | 54326056,84 | 106339237,24 | 12099918,00 | 73490078,00 | 41370184,00 | 12,00 | 39869976,00 | 2062,67 | 10138023,05 | 0,00 | 0,00 | 34680,38 | 149090953,62 | 383,03 | 23416539,05 | 121908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4 | 11315475,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290,82 | 9 848 235,18 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4А | 9744878,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925,48 | 8 277 638,52 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8А | 9416058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903,60 | 8 183 576,40 | 20,16 | 1 232 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 10 | 9441680,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909,56 | 8 209 198,44 | 20,16 | 1 232 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 14 | 9441680,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909,56 | 8 209 198,44 | 20,16 | 1 232 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16 | 24892051,57 | 10 577 368,00 | 1 177 984,00 | 4 193 492,00 | 1 084 108,00 | 3 064 168,00 | 1 057 616,00 | 0 | 0,00 | 1 005,87 | 4 943 851,05 | 0,00 | 0,00 | 1 893,08 | 8 138 350,92 | 20,16 | 1 232 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16а | 9370832,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893,08 | 8 138 350,92 | 20,16 | 1 232 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 17 | 5194172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 056,80 | 5 194 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 18 | 24628420,00 | 14 907 100,00 | 2 362 134,00 | 5 932 990,00 | 537 768,00 | 4 515 616,00 | 1 558 592,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,00 | 8 254 080,00 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 40 | 19082603,00 | 19 082 603,00 | 1 225 216,00 | 8 117 600,00 | 302 201,00 | 5 844 818,00 | 3 592 768,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 42 | 20618948,00 | 20 618 948,00 | 2 761 552,00 | 8 117 609,00 | 302 201,00 | 5 844 818,00 | 3 592 768,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 46 | 4959038,00 | 4 959 038,00 | 1 628 368,00 | 1 134 240,00 | 257 200,00 | 1 200 990,00 | 738 240,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 48 | 8638380,00 | 8 638 380,00 | 1 977 040,00 | 2 268 480,00 | 514 400,00 | 2 401 980,00 | 1 476 480,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 64 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 7 | 3322498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 322 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Заречный, ул. Братская, д. 5 | 9297964,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876,13 | 8 065 482,87 | 20,16 | 1 232 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Заречный, ул. Братская, д. 5а | 4492519,80 | 4 492 519,80 | 850961,80 | 2014326,00 | 201344,00 | 1425888,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Заречный, ул. Братская, д. 7 | 9082149,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,98 | 7 935 868,02 | 18,75 | 1 146 281,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Заречный, ул. Братская, д. 9 | 6527197,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,27 | 5 619 953,73 | 14,84 | 907 243,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Заречный, ул. Братская, д. 11 | 9330078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883,60 | 8 097 596,40 | 20,16 | 1 232 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Заречный, ул. Братская, д. 13 | 9740804,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979,14 | 8 508 322,86 | 20,16 | 1 232 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Заречный, ул. Братская, д. 15а | 9304713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877,70 | 8 072 232,30 | 20,16 | 1 232 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 6 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 5 | 11656610,00 | 11 656 610,00 | 2 064 208,00 | 4 663 728,00 | 403 804,00 | 2 802 310,00 | 1 722 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 9 | 11656610,00 | 11 656 610,00 | 2 064 208,00 | 4 663 728,00 | 403 804,00 | 2 802 310,00 | 1 722 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 14 | 11656610,00 | 11 656 610,00 | 2 064 208,00 | 4 663 728,00 | 403 804,00 | 2 802 310,00 | 1 722 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 17 | 7513424,00 | 7 513 424,00 | 1 421 344,00 | 2 117 248,00 | 354 936,00 | 2 241 848,00 | 1 378 048,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 20 | 11656610,00 | 11 656 610,00 | 2 064 208,00 | 4 663 728,00 | 403 804,00 | 2 802 310,00 | 1 722 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 21 | 7513424,00 | 7 513 424,00 | 1 421 344,00 | 2 117 248,00 | 354 936,00 | 2 241 848,00 | 1 378 048,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 23 | 6900966,00 | 6 900 966,00 | 2 549 664,00 | 1 512 320,00 | 253 342,00 | 1 601 320,00 | 984 320,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 17 | 11493170,00 | 11 493 170,00 | 1 900 768,00 | 4 663 728,00 | 403 804,00 | 2 802 310,00 | 1 722 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 26 | 9917996,00 | 9 917 996,00 | 1 988 520,00 | 3 447 200,00 | 474 534,00 | 2 482 046,00 | 1 525 696,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 9917996,00 | 9 917 996,00 | 1 988 520,00 | 3 447 200,00 | 474 534,00 | 2 482 046,00 | 1 525 696,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 37 | 16321414,00 | 16 321 414,00 | 5 960 112,00 | 4 448 000,00 | 742 022,00 | 3 202 640,00 | 1 968 640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 39 | 20381684,00 | 20 381 684,00 | 4 921 392,00 | 6 672 000,00 | 1 031 372,00 | 4 803 960,00 | 2 952 960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Заречный, ул. Ленина, 45 | 8168272,00 | 8 046 364,00 | 892496,00 | 3500987,00 | 400236,00 | 2321165,00 | 931480,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | 10934015,00 | 10 934 015,00 | 2 832 846,00 | 4 044 033,00 | 437 240,00 | 2 241 848,00 | 1 378 048,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | 7603665,00 | 7 603 665,00 | 1 738 199,40 | 2 945 465,60 | 334 360,00 | 1 601 320,00 | 984 320,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | 10444900,00 | 10 444 900,00 | 2 820 207,00 | 3 756 336,00 | 442 384,00 | 2 121 749,00 | 1 304 224,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 56 | 3322498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 322 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 57 | 8747110,00 | 8 747 110,00 | 2 362 213,60 | 3 025 084,40 | 774 172,00 | 1 601 320,00 | 984 320,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 | 10993474,64 | 10 993 474,64 | 644 171,52 | 5 104 369,12 | 403 804,00 | 3 118 570,00 | 1 722 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | 10993474,64 | 10 993 474,64 | 644 171,52 | 5 104 369,12 | 403 804,00 | 3 118 570,00 | 1 722 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Заречный, ул. Озерская, д. 22 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 1/6 | 11146438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251,50 | 9 679 198,50 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 3 | 11122794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,00 | 9 655 554,00 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 3а | 9626226,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897,88 | 8 158 986,12 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 5/1 | 9506370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,00 | 8 039 130,00 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 15 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 17 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 189758257,14 | 34613631,34 | 7932439,22 | 11608547,60 | 1273140,00 | 8586599,13 | 5212905,39 | 10,00 | 33224980,00 | 14378,20 | 70668853,00 | 0,00 | 0,00 | 13121,60 | 40210660,80 | 188,00 | 11040132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 7А | 2516480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 512,00 | 2 516 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, 1 | 4089994,14 | 1 534 194,14 | 407791,32 | 776557,90 | 0,00 | 136101,73 | 213743,19 | 0 | 0,00 | 520,00 | 2 555 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Кузнецк, проезд Аптечный, д. 2 | 3289015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 2 127 450,00 | 19,00 | 1 161 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Кузнецк, проезд Ипподромный, д. 6 | 3582252,20 | 1 065 772,20 | 251951,70 | 440112,90 | 0,00 | 282095,20 | 91612,40 | 0 | 0,00 | 512,00 | 2 516 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Кузнецк, проезд Саратовский, д. 3 | 3155921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 642,10 | 3 155 921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 1 | 2051029,40 | 2 051 029,40 | 503 903,40 | 622 720,00 | 127 314,00 | 443 352,00 | 353 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | 3155921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 642,10 | 3 155 921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 16 | 3087069,65 | 959 619,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734395,30 | 225224,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 2 127 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 17 | 3087069,65 | 959 619,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734395,30 | 225224,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 2 127 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | 4936747,40 | 4 936 747,40 | 1 143 709,30 | 1 873 798,80 | 0,00 | 1 468 790,60 | 450 448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10А | 2580375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 525,00 | 2 580 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10Б | 6517290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 326,00 | 6 517 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 58 | 3067386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,00 | 2 150 361,00 | 15,00 | 917 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 60 | 3067386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,00 | 2 150 361,00 | 15,00 | 917 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 2051029,40 | 2 051 029,40 | 503 903,40 | 622 720,00 | 127 314,00 | 443 352,00 | 353 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, 1б | 2005648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 1 394 298,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 31А | 2051029,40 | 2 051 029,40 | 503 903,40 | 622 720,00 | 127 314,00 | 443 352,00 | 353 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 33 | 2051029,40 | 2 051 029,40 | 503 903,40 | 622 720,00 | 127 314,00 | 443 352,00 | 353 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 6 | 550215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 550 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 19Б | 4177750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 850,00 | 4 177 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | 1065772,20 | 1 065 772,20 | 251951,70 | 440112,90 | 0,00 | 282095,20 | 91612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Индустриальная, д. 11 | 2801550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 2 801 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 7 | 2051029,40 | 2 051 029,40 | 503 903,40 | 622 720,00 | 127 314,00 | 443 352,00 | 353 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 97 | 2051029,40 | 2 051 029,40 | 503 903,40 | 622 720,00 | 127 314,00 | 443 352,00 | 353 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | 7631532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2340,00 | 6128460,00 | 32,00 | 1503072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108Б | 7047330,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779,60 | 5 824 630,80 | 20,00 | 1 222 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 46 | 2051029,40 | 2 051 029,40 | 503 903,40 | 622 720,00 | 127 314,00 | 443 352,00 | 353 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 20 | 2899850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 590,00 | 2 899 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 165 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 45 | 4448075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 905,00 | 4 448 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 42 | 3715740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 756,00 | 3 715 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 44 | 2051029,40 | 2 051 029,40 | 503 903,40 | 622 720,00 | 127 314,00 | 443 352,00 | 353 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 51 | 3661675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 745,00 | 3 661 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 55 | 4276050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 870,00 | 4 276 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 7 | 1809729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 1809729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 51 | 6284862,10 | 3 581 612,10 | 838001,20 | 1850765,10 | 0,00 | 515205,80 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 2 703 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 7 | 2300218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 1 688 868,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 9 | 2300218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 1 688 868,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 56 | 4276050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 870,00 | 4 276 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 2 | 1809729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 1809729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 4 | 2653702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 2 042 352,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 6 | 1924875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 1 374 660,00 | 9,00 | 550 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 9 | 2771530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 2 160 180,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125 | 1809268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 1 197 918,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, д. 2 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236 | 5209900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 060,00 | 5 209 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | 1748133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 1 197 918,00 | 9,00 | 550 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2Б | 1209978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 1209978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 112 | 4472650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 910,00 | 4 472 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 131 | 2654100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 2 654 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148А | 2373945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 483,00 | 2 373 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 154А | 2051029,40 | 2 051 029,40 | 503 903,40 | 622 720,00 | 127 314,00 | 443 352,00 | 353 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 10 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 289 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 12 | 2051029,40 | 2 051 029,40 | 503 903,40 | 622 720,00 | 127 314,00 | 443 352,00 | 353 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Кузнецк, ул. Фабричная, д. 102 | 3322498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 322 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 1750424819,53 | 218933516,98 | 66561134,45 | 87841854,10 | 28315703,40 | 20209319,50 | 16005505,53 | 161,00 | 529904823,00 | 100088,01 | 492524975,15 | 1399,00 | 3815073,00 | 99210,50 | 421385297,40 | 1226,00 | 83861134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, городок Военный, д. 102 | 2996613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,40 | 2 262 993,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, городок Военный, д. 108 | 4298172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,60 | 3 686 822,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, городок Военный, д. 146 | 1038539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 211,30 | 1 038 539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 7 | 3697433,00 | 2 228 547,00 | 876 758,00 | 436 971,00 | 159 963,00 | 358 457,00 | 396 398,00 | 0 | 0,00 | 275,00 | 1 351 625,00 | 43,00 | 117 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, пер. Верещагина 3-й, д. 44 | 1769400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1 769 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 14 | 1966000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 16 | 6611838,00 | 3 083 100,00 | 1 541 550,00 | 407 500,00 | 914 820,00 | 56 230,00 | 163 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294,00 | 3 528 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 20 | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 22 | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 24 | 5590916,08 | 5 590 916,08 | 1194493,25 | 2683096,00 | 565879,00 | 806150,50 | 341297,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 80 | 2628542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 534,80 | 2 628 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 82 | 2762230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 562,00 | 2 762 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 83 | 2708165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 551,00 | 2 708 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 84 | 2650648,00 | 2 650 648,00 | 594 648,00 | 1 200 000,00 | 76 000,00 | 460 000,00 | 320 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 87 | 5451718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 109,20 | 5 451 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 146 | 26579984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 26 579 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 1 | 5150428,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 047,90 | 5 150 428,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 13 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 289 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 19 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 60 | 4472650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 910,00 | 4 472 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 68 | 5206270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 910,00 | 4 472 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 77 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 81 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 130 | 19934988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 19 934 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 150 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 160 | 19934988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 19 934 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 7 | 2997900,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 241,90 | 1 188 938,50 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 1 258 747,00 | 9,00 | 550 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 8 | 1773710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,60 | 1 223 495,00 | 9,00 | 550 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 9 | 1897951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,50 | 1 347 736,00 | 9,00 | 550 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 22 | 6938997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 411,80 | 6 938 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 4 | 2864634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,70 | 2 131 014,30 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 6 | 2915405,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,51 | 2 181 785,49 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 8 | 2893867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,50 | 2 160 247,50 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 12 | 2935997,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,30 | 2 202 377,70 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 14 | 2921166,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,85 | 2 187 546,15 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 16 | 2878692,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,97 | 2 145 072,03 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 7 | 2880540,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,40 | 2 146 920,60 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пенза, проезд Лобачевского 3-й, д. 3 | 2228547,00 | 2 228 547,00 | 876 758,00 | 436 971,00 | 159 963,00 | 358 457,00 | 396 398,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, проезд Металлистов, д. 4 | 2804537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,50 | 2 009 782,50 | 13,00 | 794 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза проезд Можайского 3-й, д. 13 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 1А | 736267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 149,80 | 736 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 6 | 1765631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,50 | 1 154 281,50 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 8 | 3394072,00 | 569 240,00 | 0,00 | 362 320,00 | 0,00 | 206 920,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 1 968 942,00 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 10 | 2468088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,90 | 1 856 738,10 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, проезд Свердлова М., д. 6 | 1649392,00 | 1 649 392,00 | 824 696,00 | 294 648,00 | 340 120,00 | 78 420,00 | 111 508,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 5 | 2029768,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,50 | 1 296 148,50 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 3 | 1839322,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,20 | 1 105 702,80 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 4 | 1892630,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,60 | 1 159 010,40 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, тер. Депо-1, д. 6 | 2959033,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,10 | 2 347 683,90 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, тер. Депо-1, д. 7 | 2240671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 1 629 321,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 15 | 36547478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 36 547 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 17 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 41 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 178 | 3450330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 702,00 | 3 450 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Баумана, 40А | 2397333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 1 663 713,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Безымянный Овраг, д. 1 | 1272985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 259,00 | 1 272 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 3 | 23257486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 23 257 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 7 | 23257486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 23 257 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Вадинская, д. 11 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 65 | 14179172,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127,60 | 13 445 552,40 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 68 | 17942271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 797,00 | 8 832 255,00 | 0,00 | 0,00 | 3048,00 | 7982712,00 | 24,00 | 1127304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 69 | 17253817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842,80 | 16 520 197,20 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 1 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 2 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 3 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 4 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 5 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 6 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 8 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 10 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12А | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 14 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 16 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 18 | 979891,00 | 979 891,00 | 218500,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 20 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 22 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 24 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4 551 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 26 | 979891,00 | 979 891,00 | 218500,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 28 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 30 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 32 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 926,00 | 4551290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 37 | 2634660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2 634 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 81 | 1649392,00 | 1 649 392,00 | 824696,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | 761391,00 | 761 391,00 | 0,00 | 592591,00 | 54200,00 | 68200,00 | 46400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 15А | 5898000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 5 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 17 | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815000,00 | 1829640,00 | 112460,00 | 326000,00 | 286000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 21 | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815000,00 | 1829640,00 | 112460,00 | 326000,00 | 286000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, 1/27 | 6665945,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351,49 | 5 810 055,51 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 39 | 3365475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 2042025,00 | 18,00 | 1323450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41 | 3367624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,50 | 2044174,50 | 18,00 | 1323450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41А | 3482206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 494,00 | 3482206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 50 | 1829167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,50 | 1 278 952,50 | 9,00 | 550 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 37 | 3334392,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,53 | 2 478 502,47 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Инсарская, д. 1А | 2021600,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,60 | 1 287 980,40 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 76 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97А | 2374240,40 | 2 374 240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97Б | 4235517,90 | 4 235 517,90 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 1030411,60 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 101 | 4502140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 916,00 | 4 502 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106А | 7255413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346,40 | 5 788 173,60 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108А | 1467240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110 | 7790639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,90 | 6 323 399,10 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 111 | 6996613,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286,20 | 5 529 373,80 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 113 | 12855720,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649,10 | 11 388 480,90 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 67 | 4562103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 928,20 | 4 562 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 69 | 5109278,00 | 5 109 278,00 | 1 087 000,00 | 2 800 278,00 | 142 000,00 | 720 000,00 | 360 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 1 | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 1А | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 15А | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 17 | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 19 | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 19А | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 21 | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 22 | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 23 | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 27 | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 34 | 6684400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 360,00 | 6 684 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 24 | 6389500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 300,00 | 6 389 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 25 | 8653716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 4 423 500,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 4 230 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27А | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 67 | 611350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 69 | 611350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 71 | 17463430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 | 16 852 080,00 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 48 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 59 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 63 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 289 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Пенза, ул. Ключевского, 3А | 3380692,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,30 | 2 524 802,70 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 7 | 4762635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 969,00 | 4 762 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 9 | 3735400,00 | 3 735 400,00 | 978 000,00 | 1 932 000,00 | 84 200,00 | 494 000,00 | 247 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 11 | 3735400,00 | 3 735 400,00 | 978 000,00 | 1 932 000,00 | 84 200,00 | 494 000,00 | 247 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 13 | 3735400,00 | 3 735 400,00 | 978 000,00 | 1 932 000,00 | 84 200,00 | 494 000,00 | 247 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 15 | 3735400,00 | 3 735 400,00 | 978 000,00 | 1 932 000,00 | 84 200,00 | 494 000,00 | 247 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 17 | 3735400,00 | 3 735 400,00 | 978 000,00 | 1 932 000,00 | 84 200,00 | 494 000,00 | 247 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 19 | 3735400,00 | 3 735 400,00 | 978 000,00 | 1 932 000,00 | 84 200,00 | 494 000,00 | 247 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 23 | 3735400,00 | 3 735 400,00 | 978 000,00 | 1 932 000,00 | 84 200,00 | 494 000,00 | 247 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 26 | 3322498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 322 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 29 | 4762635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 969,00 | 4 762 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 35 | 6143750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 250,00 | 6 143 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 37 | 4762635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 969,00 | 4 762 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 38 | 2949000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 39 | 3735400,00 | 3 735 400,00 | 978 000,00 | 1 932 000,00 | 84 200,00 | 494 000,00 | 247 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 41 | 3735400,00 | 3 735 400,00 | 978 000,00 | 1 932 000,00 | 84 200,00 | 494 000,00 | 247 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Пенза, ул. Кордон Студеный, д. 1А | 1966000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Пенза, ул. Красная, д. 3 | 3932000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Пенза, ул. Красная, д. 5А | 4879365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135,00 | 4 879 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Пенза, ул. Красная, д. 7 | 8804489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820,50 | 7 826 329,50 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Пенза, ул. Красная, д. 49А | 2310050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470,00 | 2 310 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Пенза, ул. Красная, д. 51А | 2310050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470,00 | 2 310 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Пенза, ул. Красная/Чкалова, д. 33/51 | 4252916,00 | 4 252 916,00 | 2 126 458,00 | 461 994,00 | 1 424 264,00 | 54 200,00 | 186 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | 3322498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 322 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37Б | 4963500,00 | 4 963 500,00 | 1 119 630,00 | 2 808 240,00 | 168 630,00 | 546 000,00 | 321 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27 | 4708570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 958,00 | 4 708 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 29А | 3216787,00 | 3 216 787,00 | 1 608 393,50 | 346 495,50 | 1 068 198,00 | 54 200,00 | 139 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 30 | 4423500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 4 423 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 32 | 3216787,00 | 3 216 787,00 | 1 608 393,50 | 346 495,50 | 1 068 198,00 | 54 200,00 | 139 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 34 | 3216787,00 | 3 216 787,00 | 1 608 393,50 | 346 495,50 | 1 068 198,00 | 54 200,00 | 139 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | 5053650,00 | 5 053 650,00 | 1 222 500,00 | 2 744 460,00 | 168 690,00 | 489 000,00 | 429 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 48 | 3023875,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,30 | 2 167 985,70 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 50 | 3331942,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,96 | 2 476 052,04 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 52 | 3889694,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,70 | 3 033 804,30 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 56 | 3000747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,92 | 2 144 857,08 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 119 | 4968564,69 | 461 994,00 | 0,00 | 461 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,31 | 3 406 140,69 | 18,00 | 1 100 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Пенза, ул. Крупской/Циолковского, д. 21/2 | 12848608,20 | 3 216 787,00 | 1 608 393,50 | 346 495,50 | 1 068 198,00 | 54 200,00 | 139 500,00 | 0 | 0,00 | 702,00 | 3 450 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238,80 | 5 325 601,20 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 24 | 2295305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 467,00 | 2 295 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 25 | 6924437,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,06 | 6 190 817,94 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 27 | 2689446,20 | 2 689 446,20 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 630411,60 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 9А | 4708570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 958,00 | 4 708 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 10 | 3322498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 322 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 14 | 3104899,30 | 3 104 899,30 | 778509,00 | 1550147,00 | 125340,00 | 313038,00 | 337865,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 10А | 1684550,00 | 1 684 550,00 | 407 500,00 | 914 820,00 | 56 230,00 | 163 000,00 | 143 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Пенза, ул. Кураева/Революционная, д. 51/63 | 2364912,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,90 | 1 753 562,10 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 51 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 99 | 19934988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 19 934 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 111 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 289 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 119 | 1684550,00 | 1 684 550,00 | 407 500,00 | 914 820,00 | 56 230,00 | 163 000,00 | 143 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 123 | 26579984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 26 579 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 135 | 23257486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 23 257 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 139 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11595135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | 2374240,40 | 2 374 240,40 | 519 006,00 | 1 250 765,10 | 108 700,00 | 315 205,80 | 180 563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | 1612285,80 | 1 612 285,80 | 377 927,60 | 510 169,40 | 115 127,40 | 423 142,80 | 185 918,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 4 | 6600035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364,60 | 5 866 415,40 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Пенза, ул. Леонова/Циолковского, д. 24/8 | 6848781,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394,02 | 5 992 891,98 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 26 | 5969415,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217,91 | 5 235 795,09 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 28 | 8750580,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807,96 | 7 772 420,04 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 30 | 6233079,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,80 | 5 377 189,20 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 22 | 1866982,00 | 1 866 982,00 | 933 491,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 6 | 5847555,00 | 1 684 550,00 | 407 500,00 | 914 820,00 | 56 230,00 | 163 000,00 | 143 000,00 | 0 | 0,00 | 847,00 | 4 163 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 39 | 3981150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 810,00 | 3 981 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 43 | 3981150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 810,00 | 3 981 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 10 | 29902482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 29 902 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 36 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 289 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 60 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 289 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Максима Горького/Володарского, д. 38/45 | 15549904,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275,80 | 14 082 664,20 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 2 | 1684550,00 | 1 684 550,00 | 407 500,00 | 914 820,00 | 56 230,00 | 163 000,00 | 143 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6 | 4511970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 918,00 | 4 511 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6А | 4860935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 989,00 | 4 860 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 8 | 1993802,70 | 1 993 802,70 | 0,00 | 1 250 147,70 | 0,00 | 472 809,70 | 270 845,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 12 | 2614780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 532,00 | 2 614 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Пенза, ул. Минская, д. 3 | 5067365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 031,00 | 5 067 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Пенза, ул. Минская, д. 5 | 5067365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 031,00 | 5 067 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Пенза, ул. Минская, д. 7 | 5067365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 031,00 | 5 067 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Пенза, ул. Минская, д. 9 | 5067365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 031,00 | 5 067 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Пенза, ул. Минская, д. 11 | 5067365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 031,00 | 5 067 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Пенза, ул. Минская, д. 13 | 5067365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 031,00 | 5 067 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Пенза, ул. Минская, д. 16 | 3981150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 810,00 | 3 981 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Пенза, ул. Минская, д. 16А | 3981150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 810,00 | 3 981 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Пенза, ул. Минская, д. 18 | 3981150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 810,00 | 3 981 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Пенза, ул. Мира, д. 4 | 2457500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 2 457 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Пенза, ул. Мира, д. 9 | 7465885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 519,00 | 7 465 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 17 | 1866982,00 | 1 866 982,00 | 933 491,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 19 | 3578120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 728,00 | 3 578 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Пенза, ул. Московская, д. 100 | 2116032,65 | 346 495,50 | 0,00 | 346 495,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,85 | 1 280 457,15 | 8,00 | 489 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Пенза, ул. Московская, д. 102Б | 10965097,00 | 1 866 982,00 | 933 491,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 0 | 0,00 | 591,00 | 2 904 765,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,00 | 5 459 730,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 2 | 3629383,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,59 | 2 895 763,41 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 2 корп. Е | 2814587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,50 | 2 203 237,50 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 10 | 4521800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 4 521 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 16 | 4276050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 870,00 | 4 276 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Пенза, ул. Новый Кавказ, д. 6 | 1621950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330,00 | 1 621 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 1 | 34672933,60 | 5 166 200,00 | 2 083 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 0 | 0,00 | 1 700,00 | 8 355 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 621,40 | 19 867 398,60 | 21,00 | 1 283 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 3 | 6881000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 400,00 | 6 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 5 | 7210305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 467,00 | 7 210 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 7 | 7229965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 471,00 | 7 229 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 9 | 7274200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 480,00 | 7 274 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Пенза, ул. Одесская/Ульяновская, д. 11/30 | 7259455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 477,00 | 7 259 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 7 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 19 | 1866982,00 | 1 866 982,00 | 933 491,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Пенза, ул. Планетная, д. 1А | 1660557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,50 | 1 171 477,50 | 8,00 | 489 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 44 | 3233666,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,10 | 2 377 776,90 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10 | 2558591,70 | 2 558 591,70 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 327079,70 | 297836,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20А | 4402176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,00 | 4 402 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 12 | 1723322,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,10 | 1 234 242,90 | 8,00 | 489 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 14 | 9146490,00 | 7 249 300,00 | 2 624 650,00 | 1 222 500,00 | 2 744 460,00 | 168 690,00 | 489 000,00 | 0 | 0,00 | 386,00 | 1 897 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 25А | 2734626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,90 | 2 123 276,10 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 58 | 2551918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,40 | 1 940 568,60 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 42 | 6644996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 644 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Пенза, ул. Российская, д. 41 | 16612490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 16 612 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 43А | 11627764,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320,80 | 9 977 119,20 | 27,00 | 1 650 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 28 | 7249300,00 | 7 249 300,00 | 2 624 650,00 | 1 222 500,00 | 2 744 460,00 | 168 690,00 | 489 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 38 | 4521800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 4 521 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Пенза, ул. Северная, д. 20 | 2681484,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 169 074,00 | 442,21 | 1 901 060,79 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Пенза, ул. Славы, д. 3 | 14613119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,10 | 13 757 229,90 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Пенза, ул. Совхозная, д. 4 | 1866982,00 | 1 866 982,00 | 933 491,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 48 | 1866982,00 | 1 866 982,00 | 933 491,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 49 | 1866982,00 | 1 866 982,00 | 933 491,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 18А | 2482075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 505,00 | 2 482 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 44 | 3083100,00 | 3 083 100,00 | 1 541 550,00 | 407 500,00 | 914 820,00 | 56 230,00 | 163 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 46 | 2434399,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 495,30 | 2 434 399,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 158 | 5691570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 158,00 | 5 691 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 160 | 4423500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 4 423 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 164 | 6881000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 400,00 | 6 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 168 | 3083100,00 | 3 083 100,00 | 1 541 550,00 | 407 500,00 | 914 820,00 | 56 230,00 | 163 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 170 | 7249625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 475,00 | 7 249 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 172 | 4423500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 4 423 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 174 | 5435990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 106,00 | 5 435 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 184 | 7249625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 475,00 | 7 249 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 194 | 7249625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 475,00 | 7 249 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 196 | 7249625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 475,00 | 7 249 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 9 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 8 | 9967494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | 1866982,00 | 1 866 982,00 | 933 491,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 12 | 3369100,00 | 3 369 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | 29902482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 29 902 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 34 | 5053650,00 | 5 053 650,00 | 1 222 500,00 | 2 744 460,00 | 168 690,00 | 489 000,00 | 429 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 10 | 4012467,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,70 | 3 278 847,30 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 39 | 5603100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 140,00 | 5 603 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 41 | 8434140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 716,00 | 8 434 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 42 | 6256795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 273,00 | 6 256 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 4 | 2889086,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587,81 | 2 889 086,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 10 | 3548630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 722,00 | 3 548 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 12 | 4521800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 4 521 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 14 | 5435990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 106,00 | 5 435 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Пенза, ул. Ульяновская/Минская, д. 16/15 | 7195560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 464,00 | 7 195 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 18 | 4605355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 937,00 | 4 605 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 15 | 3928163,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,09 | 3 194 543,91 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 2А | 3399681,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,60 | 2 788 331,40 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 3 | 3377756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,50 | 2 766 406,50 | 10,00 | 611 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4 | 16816993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636,50 | 7 035 313,50 | 16,00 | 9 781 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4А | 5760232,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,81 | 4 904 342,19 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6 | 7950278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621,80 | 6 972 118,20 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6А | 6972118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621,80 | 6 972 118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 9 | 8602006,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773,40 | 7 623 846,60 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 10/29 | 10905027,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294,89 | 9 865 732,11 | 17,00 | 1 039 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 14/38 | 10423922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197,20 | 9 445 762,80 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 15 | 6926686,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383,70 | 5 948 526,30 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 18 | 7967904,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625,90 | 6 989 744,10 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 19/31 | 12588859,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686,57 | 11 549 564,43 | 17,00 | 1 039 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 21 | 9486310,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979,10 | 8 508 150,90 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 | 1684550,00 | 1 684 550,00 | 407 500,00 | 914 820,00 | 56 230,00 | 163 000,00 | 143 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 27 | 6863920,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369,10 | 5 885 760,90 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 8А | 2320883,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,10 | 1 831 803,90 | 8,00 | 489 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 5 | 2265856,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,30 | 1 776 776,70 | 8,00 | 489 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 7 | 2280473,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,70 | 1 791 393,30 | 8,00 | 489 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 14А | 2929340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 596,00 | 2 929 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76А | 5652810,30 | 4 166 200,00 | 1 083 100,00 | 815 000,00 | 1 829 640,00 | 112 460,00 | 326 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,70 | 1 180 935,30 | 5,00 | 305 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 49 | 4010640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 816,00 | 4 010 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 19 | 401202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 34 392,00 | 6,00 | 366 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 23 | 7125300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429,90 | 6 147 140,10 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 2 | 2620524,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,80 | 2 131 444,20 | 8,00 | 489 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | 2475218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 1 986 138,00 | 8,00 | 489 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 7 | 2231410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 454,00 | 2 231 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району: |  | 28335307,10 | 10461909,60 | 746376,00 | 3578468,80 | 52400,00 | 2564226,60 | 3520438,20 | 0,00 | 0,00 | 3636,50 | 17873397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г. Сурск, ул. Полевая, д. 1 | 4266220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 868,00 | 4 266 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 21 | 3243900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660,00 | 3 243 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 431 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | 1640367,00 | 1 640 367,00 | 0,00 | 1113832,00 | 0,00 | 414920,00 | 111615,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | р.п. Чаадаевка, пер. Московский, д. 1 | 1793975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 365,00 | 1 793 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | р.п. Чаадаевка, ул. Луговая 2-я, д. 4 | 8629002,60 | 8 629 002,60 | 746 376,00 | 2 464 636,80 | 0,00 | 2 009 166,60 | 3 408 823,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 13 | 192540,00 | 192 540,00 | 0,00 | 0,00 | 52400,00 | 140140,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | с. Чаадаевка, ул. Полевая, д. 4 | 1351625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 275,00 | 1 351 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | с. Чаадаевка, ул. Полевая, д. 8 | 1440095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 293,00 | 1 440 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская, д. 9 | 2806465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 571,00 | 2 806 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская, д. 10 | 2971117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 604,50 | 2 971 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иссинскому району: |  | 5686756,50 | 647094,00 | 216454,00 | 0,00 | 0,00 | 276600,00 | 154040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1412,10 | 3367858,50 | 36,00 | 1671804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | р.п. Исса, ул. Лебедева, д. 66а | 2516850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,80 | 1 680 948,00 | 18,00 | 835 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 51 | 3169906,50 | 647094,00 | 216 454,00 | 0,00 | 0,00 | 276 600,00 | 154 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,30 | 1 686 910,50 | 18,00 | 835 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | 3363520,00 | 217920,00 | 217920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 3145600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 145а | 3145600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 3 145 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | с. Раево, ул. Моршанская, д. 42 | 217920,00 | 217 920,00 | 217 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району: |  | 73802910,00 | 20081939,00 | 4898593,00 | 6140464,00 | 1014254,00 | 4530328,00 | 3498300,00 | 0,00 | 0,00 | 8191,00 | 40258765,00 | 0,00 | 0,00 | 2854,00 | 11261346,00 | 36,00 | 2200860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 42А | 2162600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 440,00 | 2 162 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | 2795839,00 | 778 213,00 | 324 415,00 | 0,00 | 144 918,00 | 141 888,00 | 166 992,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 1 650 816,00 | 6,00 | 366 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 3 | 3524055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 717,00 | 3 524 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Каменка, ул. Гражданская, д. 11 | 2115288,00 | 2 115 288,00 | 762 720,00 | 742 816,00 | 135 030,00 | 148 666,00 | 326 056,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Каменка, ул. Дружбы, д. 8Б | 4652886,00 | 4 652 886,00 | 1 334 760,00 | 889 600,00 | 219 906,00 | 1 439 620,00 | 769 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 34 | 3140685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 639,00 | 3 140 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 35 | 1774434,00 | 203 034,00 | 203034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1571400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 16 | 3469990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 706,00 | 3 469 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | г. Каменка, ул. Советская, д. 9 | 3066960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 624,00 | 3 066 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Каменка, ул. Спортивная, д. 22 | 1699022,00 | 1 699 022,00 | 370 464,00 | 504 848,00 | 146 604,00 | 286 454,00 | 390 652,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 41 | 6222390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 266,00 | 6 222 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 8 | 2998150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 610,00 | 2 998 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 10 | 2811380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 572,00 | 2 811 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 1 | 6536950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 330,00 | 6 536 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 15 | 2845897,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,90 | 1 990 007,10 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 17 | 7027282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407,10 | 6 049 122,90 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 30 | 2786805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 567,00 | 2 786 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 38 | 3538800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 3 538 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Каменка, ул. Энергетиков, д. 4 | 10633496,00 | 10 633 496,00 | 1 903 200,00 | 4 003 200,00 | 367 796,00 | 2 513 700,00 | 1 845 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Камешкирскому району: |  | 16389507,20 | 6974858,60 | 1675473,60 | 0,00 | 1103645,20 | 1555916,60 | 2639823,20 | 0,00 | 0,00 | 1344,00 | 6605760,00 | 0,00 | 0,00 | 858,20 | 2808888,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 23 | 3371690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 686,00 | 3 371 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 5 | 13017817,20 | 6 974 858,60 | 1 675 473,60 | 0,00 | 1 103 645,20 | 1 555 916,60 | 2 639 823,20 | 0 | 0,00 | 658,00 | 3 234 070,00 | 0,00 | 0,00 | 858,20 | 2 808 888,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 122235810,61 | 28476272,90 | 7416828,50 | 7279547,20 | 45524,40 | 7634346,00 | 6100026,80 | 0,00 | 0,00 | 5809,76 | 27612883,40 | 0,00 | 0,00 | 19338,63 | 66146654,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 16 | 1246247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253,56 | 1 246 247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 18 | 2009220,10 | 232 395,10 | 232395,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 1776825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 | 1557500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,04 | 1557500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 26 | 2768128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 563,20 | 2 768 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 11 | 1557500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,04 | 1557500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 15 | 1778256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,60 | 1778256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 16 | 1518076,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,51 | 1518076,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 20 | 7336769,20 | 1 473 249,40 | 438 176,80 | 559 558,40 | 0,00 | 210 670,60 | 264 843,60 | 0 | 0,00 | 623,40 | 3 064 011,00 | 0,00 | 0,00 | 651,20 | 2 799 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 22 | 886158,30 | 886 158,30 | 232395,10 | 482464,00 | 0,00 | 0,00 | 171299,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | р.п. Колышлей, ул. Лесная, д. 12а | 1998630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,00 | 1998630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | р.п. Колышлей, ул. Остапенко, д. 5 | 382257,60 | 382 257,60 | 162 350,40 | 0,00 | 45 524,40 | 79 046,80 | 95 336,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 17 | 1383300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 1383300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | р.п. Колышлей, ул. Рабочая, д. 52 | 2661933,20 | 653 763,20 | 0,00 | 482464,00 | 0,00 | 0,00 | 171299,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 2008170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 41 | 1827097,80 | 215 791,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215791,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,60 | 1611306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 1 | 13564162,32 | 5 202 263,40 | 959 937,60 | 1 860 153,60 | 0,00 | 1 211 446,60 | 1 170 725,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945,08 | 8 361 898,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 2 | 17456842,32 | 5 202 263,40 | 959 937,60 | 1 860 153,60 | 0,00 | 1 211 446,60 | 1 170 725,60 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 892 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945,08 | 8 361 898,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 3 | 17456842,32 | 5 202 263,40 | 959 937,60 | 1 860 153,60 | 0,00 | 1 211 446,60 | 1 170 725,60 | 0 | 0,00 | 792,00 | 3 892 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945,08 | 8 361 898,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 6 | 2733242,00 | 724 356,50 | 232395,10 | 0,00 | 0,00 | 320662,20 | 171299,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,30 | 2008885,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 7 | 320662,20 | 320 662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320662,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 2 | 8356027,00 | 1 374 716,20 | 546 434,40 | 0,00 | 0,00 | 405 024,20 | 423 257,60 | 0 | 0,00 | 780,00 | 3 330 600,00 | 0,00 | 0,00 | 849,20 | 3 650 710,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 3 | 4995763,90 | 1 374 716,20 | 546 434,40 | 0,00 | 0,00 | 405 024,20 | 423 257,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,30 | 3 621 047,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 5 | 7901925,90 | 1 374 716,20 | 546 434,40 | 0,00 | 0,00 | 405 024,20 | 423 257,60 | 0 | 0,00 | 680,60 | 2 906 162,00 | 0,00 | 0,00 | 842,30 | 3 621 047,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | с. Телегино, ул. Заводская, д. 1 | 10295467,90 | 2 085 500,00 | 800 000,00 | 86 800,00 | 0,00 | 798 700,00 | 400 000,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 3 194 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532,30 | 5 015 217,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | с. Телегино, ул. Заводская, д. 2 | 10243800,00 | 1 771 200,00 | 800 000,00 | 87 800,00 | 0,00 | 839 400,00 | 44 000,00 | 0 | 0,00 | 675,00 | 3 317 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,00 | 5 154 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | 40454953,09 | 16896186,75 | 5056867,71 | 0,00 | 747235,18 | 5372624,88 | 5719458,98 | 0,00 | 0,00 | 2122,40 | 9863012,00 | 660,00 | 1799820,00 | 3815,11 | 9820825,89 | 38,27 | 2075108,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | с. Анненково, ул. Чекалиной, д. 100 | 5190662,79 | 3 390 842,79 | 1 921 927,80 | 0,00 | 262 633,32 | 247 712,80 | 958 568,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 1 799 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | р.п. Евлашево, ул. Совхозная, д. 28 | 2333164,14 | 615 964,14 | 332035,20 | 0,00 | 0,00 | 165607,20 | 118321,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1717200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | с. Махалино, ул. Рабочий городок КСМ, д. 1 | 3548630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 722,00 | 3 548 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 11 | 922799,32 | 922 799,32 | 255 189,83 | 0,00 | 115 288,38 | 240 707,08 | 311 614,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 16 | 4224012,48 | 1 363 610,14 | 389 967,84 | 0,00 | 103 973,10 | 302 771,00 | 566 898,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,11 | 1 621 195,89 | 20,27 | 1 239 206,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 17 | 1831680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 1831680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 20 | 7591398,58 | 1 250 898,58 | 371861,04 | 0,00 | 0,00 | 482424,60 | 396612,94 | 0 | 0,00 | 720,00 | 3 011 040,00 | 0,00 | 0,00 | 1396,00 | 3329460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 21 | 3303342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,40 | 3 303 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | с. Сухановка, ул. Центральная, д. 3 | 2299170,20 | 141 978,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141978,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 1321290,00 | 18,00 | 835902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | с. Явлейка, ул. Лесная, д. 2 | 249550,00 | 249 550,00 | 249 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | с. Ясная Поляна, ул. Заводская, д. 21 | 4743481,40 | 4 743 481,40 | 770 892,00 | 0,00 | 133 358,20 | 2 033 304,00 | 1 805 927,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | с. Ясная Поляна, ул. Заводская, д. 22 | 4217062,18 | 4 217 062,18 | 765 444,00 | 0,00 | 131 982,18 | 1 758 120,00 | 1 561 516,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лопатинскому району: |  | 3342200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 3342200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | с. Дубровское, ул. Южная, д. 6 | 3342200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 3 342 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лунинскому району: |  | 8909219,00 | 530825,00 | 408600,00 | 0,00 | 0,00 | 45325,00 | 76900,00 | 0,00 | 0,00 | 1070,00 | 5052650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 3325744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 48 | 7011994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 3 686 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 3 325 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | р.п. Лунино, ул. Нагорная, д. 138 | 1366400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 1 366 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | р.п. Лунино, ул. Советская, д. 11 | 185090,00 | 185 090,00 | 136 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18 130,00 | 30 760,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 11 | 345735,00 | 345 735,00 | 272 400,00 | 0,00 | 0,00 | 27 195,00 | 46 140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | 17224564,10 | 4499108,10 | 2072354,10 | 454240,00 | 232292,00 | 816096,00 | 924126,00 | 0,00 | 0,00 | 1042,00 | 5121430,00 | 0,00 | 0,00 | 1719,00 | 6442461,00 | 19,00 | 1161565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | д. Заречная, ул. Заречная, д. 35 | 1376200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 1 376 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | 4128978,10 | 1 959 938,10 | 1 214 294,10 | 0,00 | 178 092,00 | 283 776,00 | 283 776,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 1 741 095,00 | 7,00 | 427 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | р.п. Мокшан, ул. 8 Марта, 28 | 5598170,00 | 1 640 300,00 | 858 060,00 | 0,00 | 0,00 | 290 080,00 | 492 160,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 3 224 250,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 38 | 796230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 162,00 | 796 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | 2375986,00 | 898 870,00 | 0,00 | 454240,00 | 54200,00 | 242240,00 | 148190,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 1477116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 2 | 1474500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 1 474 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 3 | 1474500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 1 474 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | 93891686,30 | 55729032,30 | 27162972,40 | 12665618,90 | 3255380,40 | 4619161,40 | 8025899,20 | 0,00 | 0,00 | 1928,00 | 9476120,00 | 0,00 | 0,00 | 6419,60 | 23918004,00 | 78,00 | 4768530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 2 | 2166696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 2 166 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая/пер. Валовый, д. 28/1 | 2170464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 441,60 | 2 170 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 5 | 1709091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,60 | 1709091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 7 | 2043132,80 | 2 043 132,80 | 800 311,20 | 0,00 | 215 019,20 | 339 393,60 | 688 408,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 9 | 2568087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522,50 | 2 568 087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | г. Нижний Ломов, ул. Крылова, д. 3 | 15031408,00 | 15 031 408,00 | 8 292 400,80 | 3 490 008,50 | 695 083,00 | 979 926,50 | 1 573 989,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | г. Нижний Ломов, ул. Крылова, д. 5 | 17004605,00 | 17 004 605,00 | 8 909 114,40 | 4 173 795,80 | 831 270,40 | 1 171 923,20 | 1 918 501,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 1 | 3261432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 2 527 812,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 5 | 3016892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 2 527 812,00 | 8,00 | 489 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 14 | 4312286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 | 3 456 396,00 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 72 | 2233525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 1 805 580,00 | 7,00 | 427 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая, д. 2а | 1789334,40 | 1 789 334,40 | 484 872,00 | 0,00 | 254 113,60 | 358 248,80 | 692 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 66 | 7613790,80 | 7 613 790,80 | 2 169 393,60 | 2 772 858,20 | 552 208,40 | 778 502,20 | 1 340 828,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 69 | 6056123,60 | 6 056 123,60 | 1 649 109,60 | 2 228 956,40 | 443 927,20 | 625 847,60 | 1 108 282,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 79 | 2132681,20 | 2 132 681,20 | 2 132 681,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | г. Нижний Ломов, ул. Тархова/Шоссейная, д. 1/27 | 6887128,20 | 3 722 359,70 | 2 389 492,80 | 0,00 | 263 758,60 | 365 319,50 | 703 788,80 | 0 | 0,00 | 643,90 | 3 164 768,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | г. Нижний Ломов, ул. Фрунзе, д. 192 | 2876310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1206,00 | 2876310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 13 | 2201031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 1 650 816,00 | 9,00 | 550 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 15 | 2384436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 1 650 816,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | д. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка, д. 18 | 2482810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1 504 650,00 | 16,00 | 978 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 1 | 2042025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 2 042 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 5 | 335596,80 | 335 596,80 | 335 596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | с. Кувак-Никольское, ул. Центральная, д. 10 | 1572800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 1 572 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Никольскому району: |  | 30979430,00 | 6611540,00 | 1880880,00 | 2256170,00 | 561510,00 | 960330,00 | 952650,00 | 0,00 | 0,00 | 2910,00 | 14302650,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 8598000,00 | 24,00 | 1467240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 41 | 4816700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 980,00 | 4 816 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 127 | 6291200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 280,00 | 6 291 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | г. Никольск, ул. Ульяновская, д. 22 | 6611540,00 | 6 611 540,00 | 1 880 880,00 | 2 256 170,00 | 561 510,00 | 960 330,00 | 952 650,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 1 | 4172820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 3 439 200,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 3 | 5892420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 5 158 800,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | г. Никольск, ул. Школьная, д. 2А | 3194750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 3 194 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | 11200224,90 | 533760,00 | 73760,00 | 0,00 | 0,00 | 275320,00 | 184680,00 | 0,00 | 0,00 | 245,30 | 1047431,00 | 0,00 | 0,00 | 3208,50 | 9191088,90 | 7,00 | 427945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 4 | 460000,00 | 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275320,00 | 184680,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 6 | 2782818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1166,80 | 2782818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | р.п. Пачелма, ул. Гагарина, д. 9 | 1478763,50 | 73760,00 | 73760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,10 | 1405003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 25 | 1890034,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,10 | 1 462 089,90 | 7,00 | 427 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | р.п. Пачелма, ул. Курчатова, д. 8 | 2595500,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 245,30 | 1 047 431,00 | 0,00 | 0,00 | 360,10 | 1 548 069,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | р.п. Пачелма, ул. Кутузова, д. 2 | 1993107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,40 | 1993107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пензенскому району: |  | 11780020,17 | 4492361,17 | 1202589,40 | 1297105,60 | 115236,00 | 712613,52 | 1164816,65 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 2108535,00 | 0,00 | 0,00 | 1860,00 | 4436100,00 | 16,00 | 743024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | р.п. Золотаревка, ул. Комсомольская, д. 6а | 6582059,00 | 1402935,00 | 856214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546721,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1860,00 | 4436100,00 | 16,00 | 743024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | с. Воскресеновка, ул. Садовая, д. 8 | 749282,00 | 749282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424640,00 | 324642,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 1 | 2108535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 429,00 | 2 108 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 9 | 2340144,17 | 2340144,17 | 346 375,40 | 1 297 105,60 | 115 236,00 | 287 973,52 | 293 453,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району |  | 93617845,20 | 36551732,00 | 12976826,90 | 6595313,20 | 3397783,00 | 5050593,90 | 8531215,00 | 4,00 | 13289992,00 | 3710,00 | 18234650,00 | 0,00 | 0,00 | 4718,80 | 19061161,20 | 106,00 | 6480310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 3 | 4332312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,10 | 3 598 692,90 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 9 | 13289992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 289 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 7 | 4236014,00 | 4 236 014,00 | 1 659 600,00 | 556 080,00 | 369 936,00 | 483 931,00 | 1 166 467,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 8 | 4369762,00 | 4 369 762,00 | 1 751 800,00 | 579 250,00 | 462 420,00 | 466 984,00 | 1 109 308,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 15 | 4698740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 956,00 | 4 698 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | г. Сердобск, ул. Ильинская, д. 16 | 3470793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,70 | 2 737 173,30 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | 4443160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 904,00 | 4 443 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 34 | 4035252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 3 301 632,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | 2108356,00 | 1 374 736,00 | 427 440,00 | 185 718,00 | 125 840,00 | 210 945,00 | 424 793,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 137 | 2427426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 1 693 806,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 140 | 3402490,00 | 3 402 490,00 | 1 253 920,00 | 474 985,00 | 397 461,00 | 429 324,00 | 846 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 144 | 4035252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 3 301 632,00 | 12,00 | 733 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 257 | 4757720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 968,00 | 4 757 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32а | 651058,00 | 651 058,00 | 221 280,00 | 0,00 | 56 151,00 | 144 991,00 | 228 636,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 162 | 6171442,00 | 6 171 442,00 | 2 507 840,00 | 1 047 284,00 | 634 176,00 | 608 209,00 | 1 373 933,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 229 | 457264,00 | 457 264,00 | 85 488,00 | 0,00 | 80 223,00 | 104 468,00 | 187 085,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 231 | 457264,00 | 457 264,00 | 85 488,00 | 0,00 | 80 223,00 | 104 468,00 | 187 085,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | 4907600,00 | 1 149 885,00 | 420 316,00 | 0,00 | 113 256,00 | 206 927,00 | 409 386,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 2 901 825,00 | 14,00 | 855 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | 6487635,00 | 6 487 635,00 | 1392778,90 | 2871536,20 | 244461,00 | 1303185,90 | 675673,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | г. Сердобск, ул. Островского, 23 | 1631780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 332,00 | 1 631 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | г. Сердобск, ул. Островского, 35 | 550215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 550 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 81 | 1198207,00 | 1 198 207,00 | 452 374,00 | 0,00 | 113 256,00 | 220 990,00 | 411 587,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 | 672485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 672 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 15 | 5903745,00 | 5 903 745,00 | 2 522 592,00 | 880 460,00 | 594 540,00 | 589 379,00 | 1 316 774,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | с. Мещерское, ул. Солнечная, д. 1 | 1526400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 1526400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 3 | 2703250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 2 703 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | с. Рощино, ул. Рабочая, д. 1 | 692230,00 | 692 230,00 | 195 910,00 | 0,00 | 125 840,00 | 176 792,00 | 193 688,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | 12579451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2559,40 | 12579451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 26 | 4330115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 881,00 | 4 330 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | р.п. Сосновоборск, ул. Ленина, д. 72 | 2634440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 536,00 | 2 634 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | р.п. Сосновоборск, ул. Маркина, д. 30 | 1234648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 251,20 | 1 234 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | р.п. Сосновоборск, ул. Нагорная, д. 10 | 1234648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 251,20 | 1 234 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 3 | 1572800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 1 572 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 5 | 1572800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 1 572 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Спасскому району: |  | 4188318,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,70 | 1984185,50 | 0,00 | 0,00 | 356,28 | 1531647,72 | 11,00 | 672485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | г. Спасск, ул. Коробкова, д. 7 | 1984185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 403,70 | 1 984 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 9 | 2204132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,28 | 1 531 647,72 | 11,00 | 672 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | 21704457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3897,00 | 19153755,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 2183892,00 | 6,00 | 366810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 1 | 2511565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 511,00 | 2 511 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 2 | 2511565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 511,00 | 2 511 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 3 | 2447670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 498,00 | 2 447 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 4 | 2467330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 502,00 | 2 467 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 5 | 2423095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 493,00 | 2 423 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 6 | 2491905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 507,00 | 2 491 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 20 | 1430265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 291,00 | 1 430 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 21 | 1405690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 286,00 | 1 405 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | р.п. Тамала, ул. Почтовая, д. 7 | 1464670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 298,00 | 1 464 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 1 | 2550702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 2 183 892,00 | 6,00 | 366 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | 30580622,20 | 5471481,00 | 2803180,00 | 0,00 | 0,00 | 1664662,00 | 1003639,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 1572800,00 | 0,00 | 0,00 | 6434,00 | 18376866,00 | 101,60 | 5159475,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | 1572800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 1 572 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | 1330830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 1330830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 5 | 1510578,00 | 953 310,00 | 331920,00 | 0,00 | 0,00 | 310695,00 | 310695,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12,00 | 557268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 7 | 1885713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | 1328445,00 | 12,00 | 557268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 8 | 2921127,60 | 888 870,00 | 688 560,00 | 0,00 | 0,00 | 200 310,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 719 600,00 | 4,80 | 312 657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, 16 | 1306980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 1306980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 12 | 1933413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | 1376145,00 | 12,00 | 557268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 19 | 1532870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 1068480,00 | 10,00 | 464390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 31 | 1618030,00 | 295 040,00 | 295040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 858600,00 | 10,00 | 464390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 40 | 1226668,00 | 1 226 668,00 | 405680,00 | 0,00 | 0,00 | 410494,00 | 410494,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 41 | 2038353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 1481085,00 | 12,00 | 557268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 44а | 2197415,00 | 786 180,00 | 221280,00 | 0,00 | 0,00 | 282450,00 | 282450,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 946845,00 | 10,00 | 464390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | р.п. Шемышейка, ул. Светлая, д. 5 | 1869840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 1869840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 7 | 2948077,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 2 407 440,00 | 8,30 | 540 637,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 68 | 4687927,50 | 1 321 413,00 | 860 700,00 | 0,00 | 0,00 | 460 713,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 2 682 576,00 | 10,50 | 683 938,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Таблица 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения Краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Пензенской области, в 2021 - 2023 годах

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | В том числе со счета регионального оператора (общий счет) |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИТОГО за 2021 - 2023 годы |  | 4674937,07 | 192650 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 1718 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6516779012,25 | 6516779012,25 | 4694124924,75 |
| 2021 год |  | 993660,10 | 42349 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1109862251,16 | 1109862251,16 | 1071745386,58 |
| 1 | Башмаковский район | 2156,90 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5827985,98 | 5827985,98 | 5827985,98 |
| 2 | Бековский район | 822,60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123011,00 | 123011,00 | 123011,00 |
| 3 | Белинский район | 2964,37 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3355722,42 | 3355722,42 | 3355722,42 |
| 4 | Бессоновский район | 8414,50 | 314 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11031480,53 | 11031480,53 | 10779528,83 |
| 5 | город Заречный (ЗАТО) | 45214,36 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69895434,26 | 69895434,26 | 68 593 364,97 |
| 6 | город Кузнецк | 122344,99 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80203562,85 | 80203562,85 | 70 949 756,65 |
| 7 | город Пенза | 627025,50 | 28571 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 072 403,35 | 616 072 403,35 | 590 467 984,24 |
| 8 | Городищенский район | 11423,80 | 599 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17550512,87 | 17550512,87 | 17550512,87 |
| 9 | Земетчинский район | 5383,02 | 266 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8652764,06 | 8652764,06 | 8652764,06 |
| 10 | Иссинский район | 2393,90 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3547761,03 | 3547761,03 | 3547761,03 |
| 11 | Каменский район | 43829,80 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70448381,39 | 70448381,39 | 68877503,11 |
| 12 | Колышлейский район | 13696,50 | 393 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28648801,11 | 28648801,11 | 28648801,11 |
| 13 | Кузнецкий район | 11028,22 | 457 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20592000,20 | 20592000,20 | 20592000,20 |
| 14 | Лопатинский район | 775,33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1388397,09 | 1388397,09 | 1388397,09 |
| 15 | Лунинский район | 1607,40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3625774,14 | 3625774,14 | 3625774,14 |
| 16 | Мокшанский район | 3414,90 | 188 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7608429,53 | 7608429,53 | 7608429,53 |
| 17 | Нижнеломовский район | 17099,70 | 506 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27268020,53 | 27268020,53 | 27134280,53 |
| 18 | Никольский район | 12452,45 | 473 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20692990,60 | 20692990,60 | 20692990,60 |
| 19 | Пензенский район | 7934,40 | 374 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31918690,15 | 31918690,15 | 31918690,15 |
| 20 | Сердобский район | 40739,67 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47674258,06 | 47674258,06 | 47674258,06 |
| 21 | Сосновоборский район | 9004,39 | 399 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22520766,18 | 22520766,18 | 22520766,18 |
| 22 | Спасский район | 1023,80 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5175918,24 | 5175918,24 | 5175918,24 |
| 23 | Тамалинский район | 1734,80 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3294148,55 | 3294148,55 | 3294148,55 |
| 24 | Шемышейский район | 1174,80 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2745037,04 | 2745037,04 | 2745037,04 |
| 2022 год |  | 1853864,08 | 75360 | 0 | 0 | 0 | 603 | 603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2260189089,83 | 2260189089,83 | 1699977775,14 |
| 1 | Башмаковский район | 1175,20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6963670,08 | 6963670,08 | 6963670,08 |
| 2 | Бековский район | 1067,10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4511981,75 | 4511981,75 | 4511981,75 |
| 3 | Белинский район | 4954,82 | 338 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11564910,28 | 11564910,28 | 11564910,28 |
| 4 | Бессоновский район | 16576,25 | 661 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30960874,60 | 30960874,60 | 29980983,60 |
| 5 | город Заречный (ЗАТО) | 100403,03 | 4797 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154243250,46 | 154243250,46 | 114184513,16 |
| 6 | город Кузнецк | 125907,60 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155855096,18 | 155855096,18 | 126473104,32 |
| 7 | город Пенза | 1284594,02 | 53902 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1332087392,96 | 1332087392,96 | 895525087,11 |
| 8 | Городищенский район | 18248,30 | 843 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46760664,78 | 46760664,78 | 38964453,48 |
| 9 | Земетчинский район | 2157,40 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11260302,00 | 11260302,00 | 7983502,00 |
| 10 | Иссинский район | 1584,60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6454314,00 | 6454314,00 | 6454314,00 |
| 11 | Каменский район | 82838,30 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107834878,46 | 107834878,46 | 84981203,46 |
| 12 | Колышлейский район | 25121,58 | 813 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66686325,99 | 66686325,99 | 66686325,99 |
| 13 | Кузнецкий район | 9397,82 | 356 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29470369,74 | 29470369,74 | 29470369,74 |
| 14 | Лунинский район | 5941,40 | 233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14911494,25 | 14911494,25 | 14911494,25 |
| 15 | Мокшанский район | 2952,90 | 184 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10091361,38 | 10091361,38 | 10091361,38 |
| 16 | Нижнеломовский район | 58028,75 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66058791,80 | 66058791,80 | 53099689,58 |
| 17 | Никольский район | 23576,31 | 680 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33902500,77 | 33902500,77 | 33487276,77 |
| 18 | Пачелмский район | 4614,81 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13343586,59 | 13343586,59 | 13343586,59 |
| 19 | Пензенский район | 17187,80 | 755 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43590698,92 | 43590698,92 | 43590698,92 |
| 20 | Сердобский район | 55350,80 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79711342,39 | 79711342,39 | 73783966,23 |
| 21 | Сосновоборский район | 831,89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3753218,71 | 3753218,71 | 3753218,71 |
| 22 | Спасский район | 329,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1460937,00 | 1460937,00 | 1460937,00 |
| 23 | Тамалинский район | 284,20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970454,74 | 970454,74 | 970454,74 |
| 24 | Шемышейский район | 10740,20 | 558 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27740672,00 | 27740672,00 | 27740672,00 |
| 2023 год |  | 1827412,89 | 74941 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3146727671,26 | 3146727671,26 | 1922401763,03 |
| 1 | Башмаковский район | 2598,95 | 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14710603,00 | 14710603,00 | 14710603,00 |
| 2 | Белинский район | 3243,60 | 158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19430852,50 | 19430852,50 | 19430852,50 |
| 3 | Бессоновский район | 14142,40 | 519 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31873462,70 | 31873462,70 | 31873462,70 |
| 4 | город Заречный (ЗАТО) | 168174,66 | 7811 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510262873,80 | 510262873,80 | 141054722,96 |
| 5 | город Кузнецк | 182020,81 | 6345 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189758257,14 | 189758257,14 | 106006586,34 |
| 6 | город Пенза | 1218451,99 | 51448 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750424819,53 | 1750424819,53 | 1117856390,00 |
| 7 | Городищенский район | 10401,20 | 489 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28335307,10 | 28335307,10 | 20825187,10 |
| 8 | Иссинский район | 1584,60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5686756,50 | 5686756,50 | 5686756,50 |
| 9 | Земетчинский район | 806,30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3363520,00 | 3363520,00 | 3363520,00 |
| 10 | Каменский район | 32796,10 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73802910,00 | 73802910,00 | 37946983,00 |
| 11 | Камешкирский район | 1618,30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16389507,20 | 16389507,20 | 16389507,20 |
| 12 | Колышлейский район | 35653,04 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122235810,61 | 122235810,61 | 122235810,61 |
| 13 | Кузнецкий район | 17323,80 | 653 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40454953,09 | 40454953,09 | 23967055,03 |
| 14 | Лопатинский район | 797,13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3342200,00 | 3342200,00 | 3342200,00 |
| 15 | Лунинский район | 2965,40 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8909219,00 | 8909219,00 | 8563484,00 |
| 16 | Мокшанский район | 3928,30 | 212 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17224564,10 | 17224564,10 | 17224564,10 |
| 17 | Нижнеломовский район | 35348,86 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93891686,30 | 93891686,30 | 44263743,30 |
| 18 | Никольский район | 13453,47 | 388 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30979430,00 | 30979430,00 | 24367890,00 |
| 19 | Пачелмский район | 8374,30 | 282 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200224,90 | 11200224,90 | 11200224,90 |
| 20 | Пензенский район | 3816,80 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11780020,17 | 11780020,17 | 11780020,17 |
| 21 | Сердобский район | 48449,90 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93617845,20 | 93617845,20 | 71259351,20 |
| 22 | Сосновоборский район | 2667,10 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12579451,00 | 12579451,00 | 12579451,00 |
| 23 | Спасский район | 1067,28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4188318,22 | 4188318,22 | 4188318,22 |
| 24 | Тамалинский район | 6388,40 | 298 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21704457,00 | 21704457,00 | 21704457,00 |
| 25 | Шемышейский район | 11340,20 | 572 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30580622,20 | 30580622,20 | 30580622,20 |