Годовой доклад 
об итогах реализации и оценке эффективности государственной программы Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области» за 2022 год 

Ответственный исполнитель Государственной программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области. 
Общий объем ассигнований, выделенных в 2022 году из бюджетов всех уровней на реализацию программных мероприятий, составил 427 475,3 тыс. руб. из них: 
- средства федерального бюджета – 409 659,5 тыс. руб.; 
- средства бюджета Пензенской области – 3 724,9 тыс. руб.; 
- средства бюджетов муниципальных образований – 14 090,9 тыс. руб. 
Все мероприятия программы выполнены согласно Плану реализации вышеуказанной госпрограммы. 
По подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий» объем бюджетных ассигнований составил 424 418,1 тыс. руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета – 406 955,2 тыс. руб.; 
- средства бюджета Пензенской области – 3 489,7 тыс. руб.; 
- средства бюджетов муниципальных образований – 13 973,2 тыс. руб. 
Все средства использованы в полном объеме, кассовое освоение составило - 100%.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды
Всего из федерального бюджета бюджету Пензенской области выделено 61 477,0 тыс. руб. 
Лимиты доведены в полном объеме до администрации города Белинский Белинского района – победителя V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 
Период реализации проекта – победителей Всероссийского конкурса с 01 сентября 2021 по 31 декабря 2023 годов. 
Конкурсный проект благоустройства пешеходных зон по ул. Ленина, ул. Барышева, ул. Белинского «Белинская весна» реализуется, в соответствии с графиком выполнения мероприятий до 31 декабря 2023 года. Все доведенные бюджетные ассигнования в размере 61 477,0 тыс. руб. использованы в полном объеме, кассовое исполнение составляет – 100 %. 
По подпрограмме 2 «Благоустройство городских парков» средства субсидии из федерального бюджета бюджету Пензенской области не предоставлялись. Мероприятия по данной подпрограмме в 2022 году не реализовывались. 
Значения показателей по данной подпрограмме исключены из государственной программы. 
По подпрограмме 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» объем бюджетных ассигнований составил 3 057,2 тыс. руб., из них средства: 
- федерального бюджета – 2 704,3 тыс. руб.; 
- областного бюджета – 235,2 тыс. руб.; 
- местных бюджетов – 117,7 тыс. руб. 
Все плановые мероприятия выполнены в полном объеме, освоение – 100,0 %. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

а) Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий»
СРм = 24 / 24 = 1 
СРм = 39 / 39 = 1
СРм = 12 / 12 = 1
СРм = 1 / 1 = 1 
б) Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
СРм = 5 / 5 = 1
СРм = 5 / 5 = 1
СРм = 402 / 402 = 1

II. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,

а) Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий»
ССуз = 424 418,1 / 424 418,1 = 1,0000

б) Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
ССуз = 3 057,2 / 3 057,2 = 1,0000

III. Оценка эффективности использования средств бюджета
Пензенской области

Эффективность использования средств бюджета Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области по следующей формуле:

ЭИС = СРМ / ССУЗ, 

а) Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий»
ЭИС = 1/ 1 = 1 = 1 

б) Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
ЭИС = 1/ 1 = 1 = 1 

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.


IV. Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм, входящих в государственную программу

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

а) Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий»
     
ЭРП/П = 1*1 = 1 (Высокая эффективность)

б) Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
     
ЭРП/П = 1*1 = 1 (Высокая эффективность)


VI. Оценка степени достижения целей и решения задач
государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.
Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

VII. Оценка эффективности реализации государственной
программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
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Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

а) Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых, общественных территорий»
     
k1 = 3 489,7 / 3 489,7 = 1

б) Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
     
k2= 235,2 / 235,2 = 1
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ЭР = 0,5 * СР + 0,5 * (ЭР * k), где:
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