ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 30 июня 2021 г. | № | 340-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

О внесении изменений в План реализации

государственной программы Пензенской области

"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения

Пензенской области"  на очередной финансовый 2021 год,

утвержденный распоряжением Правительства

Пензенской области от 31.03.2021 № 135-рП

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.11.2013 № 811-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" на очередной финансовый 2021 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 31.03.2021 № 135-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" на очередной финансовый 2021 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

| Временно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области | О.В. Мельниченко |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Правительства

Пензенской области

30.06.2021  №  340-рП

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области"

на очередной финансовый 2021 год

| № основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие "Водоотведение" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие "Строительство и реконструкция (модернизация) сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области" | III кв. 2021 г. IV кв. 2021 г. Строительство сетей водоотведения | км | - | - | 3 | 6,9 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Совершенствование систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие "Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление" | IV кв. 2021 г. Количество переведенных квартир на индивидуальное отопление | ед. | - | - | - | 12 |
| 1.2.4. | Мероприятие "Строительство объектов и сетей теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | III кв. 2021 г. Строительство объектов и сетей | шт. | - | - | 1 | 1 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Чистая вода" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие "Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | I кв. 2021 г. - IV кв. 2021 г. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, артезианских скважин, водонапорных башен | км/ед./ед. | -/1/- | 1,7/4/3 | 4/12/7 | 9,83/12/7 |
| 1.3.2. | Мероприятие "Строительство и реконструкция (модернизация) сетей и сооружений водоснабже-ния в населенных пунктах Пензенской области" | IV кв. 2021 г. Строительство артезианской скважины | ед. | - | - | - | 1 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие "Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов" | I кв. 2021 г. - IV кв. 2021 г. Установка энергосберегающих светильников/ Установка приборов учета | ед./шт. | 156/- | 641/- | 1724/- | 1832/- |
| 1.4.2. | Мероприятие "Закупка коммунальной техники" | I кв. 2021 г. III кв. 2021 г. Приобретение коммунальной техники | ед. | 6 | 16 | 16 | 16 |
| 1.4.3. | Мероприятие "Премирование территорий-победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" | IV кв. 2021 г. Количество победителей | ед. | - | - | - | 21 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие "Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан" | I кв. 2021 г. - IV кв. 2021 г. Количество составленных протоколов по административным правонарушениям/ количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт общего имущества | тыс. ед./ ед. | 0,4/31 | 1/50 | 1,9/150 | 2,5/502 |
| 1.5.2. | Мероприятие "Предоставление средств бюджета Пензенской области на захоронение умершего (погибшего) почетного гражданина Пензенской области" | IV кв. 2021 г. Захоронение умершего (погибшего) почетного гражданина Пензенской области | чел. | - | - | - | 1 |
| 1.5.3. | Мероприятие "Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | IV кв. 2021 г. Количество домов, которым оказана дополнительная помощь в проведении ремонта | ед. | - | - | - | 1 |
| 1.5.5. | Мероприятие "Имущественный взнос Пензенской области в "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области" | I кв. 2021 г. - IV кв. 2021 г. Доля уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме к общему объему взносов | % | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.5.6. | Мероприятие "Аварийный резерв материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | I кв. 2021 г. - IV кв. 2021 г. Количество устраненных ситуаций, которые привели к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидация их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области | ед. | 31 | 64 | 85 | 110 |
| 1.6. (Н05-5) | Региональный проект "Чистая вода" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения" | III кв. 2021 г. Строительство станции обезжелезивания | ед. | - | - | 1 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие "Реализация проекта по строительству жилья экономического класса" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие "Предоставление гражданам ипотечных займов по стандартам АО "Банк ДОМ.РФ" | I кв. 2021 г. Предоставление ипотечных займов (на первичном и вторичном рынках ипотечного жилищного кредитования и от имени оператора рынка ипотечных кредитов, в которых ООО "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области" выступает контрагентом) | займы | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.4. (Н04-2) | Региональный проект "Жилье" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие "Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" | IV кв. 2021 г. Количество выданных субсидий | ед. | - | - | - | 4 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Основное мероприятие "Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие "Осуществление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах, а также в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области" | I кв. 2021 г. - IV кв. 2021 г. Количество организованных и проведенных проверок по обследованию жилищного фонда, измеряемого квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади/ количество организованных и проведенных проверок за строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, измеряемых квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади/ соотношение количества предоставленной ежеквартальной отчетности застройщиков без нарушения установленных требований к общему количеству предоставленной ежеквартальной отчетности | тыс. кв. м / тыс. кв. м/ % | 3457,1/ 402/ 90 | 4500/ 1100/ 90 | 7000/ 1800/ 90 | 9650/ 2700/ 90 |
| 3.1.2. | Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о результатах работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области" | I кв. 2021 г. - IV кв. 2021 г. Количество публикаций на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет" сведений о результатах работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1.3. | Мероприятие "Обеспечение деятельности межведомственной комиссии при Правительстве Пензенской области по оценке жилых помещений жилищного фонда Пензенской области, а также иных жилых помещений, созданной на основании постановления Правительства Пензенской области от 15.02.2017 № 71-пП, в целях проведения дополнительного обследования помещений специализированной организацией, в рамках рассмотрения обращения граждан" | IV кв. 2021 г. Соотношение проведенных обследований к общему количеству принятых комиссией решений по обследованию объектов в отчетном периоде | % | - | - | - | 100 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на защиту прав граждан-участников долевого строительства" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие "Предоставление субсидии в форме имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области" на обеспечение текущей деятельности" | I кв. 2021 г. - IV кв. 2021 г. Финансирование мероприятий по перечислению субсидии в виде имущественного взноса в "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области" | % | 25 | 50 | 75 | 100 |

____________