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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	30 декабря 2020 г.
	№
	685-рП

	
г.Пенза



О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Пензенской области от 31.03.2020 №154-рП 
(с последующими изменениями)

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.11.2013 № 811-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом 
Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Внести в распоряжение Правительства Пензенской области от 31.03.2020 № 154-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы" на очередной финансовый 2020 год" (с последующими изменениями) (далее - распоряжение) следующие изменения:
1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 распоряжения слова 
"на 2014 - 2024 годы" исключить.
[bookmark: _Hlk59891903]2. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы " на очередной финансовый 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 31.03.2020 № 154-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы" на очередной финансовый 2020 год", изложив его в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.


	Губернатор
Пензенской области
	
   И.А. Белозерцев
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Приложение
к распоряжению Правительства
Пензенской области
[bookmark: _GoBack]30.12.2020 № 685-рП


П Л А Н 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" 
на очередной финансовый 2020 год

	№
основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия 
в соответствии 
с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	[bookmark: Par2]Наименование подпрограммы, основного мероприятия  (регионального проекта), мероприятия
	[bookmark: Par3]Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица изме-рения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	[bookmark: Par6]I квартал
	I полугодие
	9 месяцев
	[bookmark: Par9]год




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Основное мероприятие
"Водоотведение"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие
"Строительство и реконструкция (модернизация) сетей и сооружений водоотведения 
в населенных пунктах Пензенской области"
	III кв. 2020 года -
IV кв. 2020 года 
Строительство  сетей водоотведения
	км
	-
	-
	2,3
	5,3

	1.2.
	Основное мероприятие  "Совершенствование систем теплоснабжения
в населенных пунктах Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Мероприятие
"Строительство объектов и сетей теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области"
	III кв. 2020 года

Строительство объектов и сетей
	шт.
	-
	-
	1
	1

	1.3.
	Основное мероприятие
"Чистая вода"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Мероприятие
"Капитальный ремонт
сетей и сооружений водоснабжения
в населенных пунктах
Пензенской области"



	II кв. 2020 года -
IV кв. 2020 года

Капитальный ремонт
сетей водоснабжения/ 
 артезианских скважин/
водонапорных башен/каптажа
	 км/ед./ед./ед.
	-









	2,4/3/14/-
	28/5/30/2
	50/10/50/4

	1.3.2.
	Мероприятие
"Строительство 
и реконструкция (модернизация) сетей и сооружений водоснабже-ния в населенных пунктах Пензенской области"
	III кв. 2020 года -
IV кв. 2020 года

Строительство водопровода
	км

	-
	-
	3,1
	12,2

	1.3.3.
	Мероприятие
"Установка систем управления, защиты, контроля и учета на сооружениях водоснабжения
в населенных пунктах Пензенской области"
	III кв. 2020 года -
IV кв. 2020 года

Установка систем управления, защиты, контроля и учета
	ед.
	-
	-
	3
	3

	1.4.
	Основное мероприятие  "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Мероприятие "Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов"
	II кв. 2020 г. -
IV кв. 2020 г.

Установка энергосберегающих светильников/ Установка приборов учета  шт.
	ед./шт.
	-
	400/-
	1850/-
	2100/39

	1.4.3.
	Мероприятие
"Премирование территорий-победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области"
	IV кв. 2020 г.


Количество победителей
	ед.
	-
	-
	-
	21

	1.5.
	Основное мероприятие
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Мероприятие
"Создание благоприятных и безопасных условий
проживания граждан"
	I кв. 2020 г. -
IV кв. 2020 г.


Количество составленных протоколов по административным правонарушениям/
количество многоквартирных домов,
в которых произведен капитальный ремонт общего имущества
	тыс. ед./ ед.
	0,4/15
	1/70
	1,9/200
	2,5/413

	1.5.5.
	Мероприятие
"Имущественный взнос Пензенской области в "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области»
	I кв. 2020 г. -
IV кв. 2020 г.

Доля уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, к общему объему взносов


	%
	70
	70
	70
	70

	1.5.6.
	Мероприятие
"Аварийный резерв материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"
	IV кв. 2020г.

Количество устраненных ситуаций, которые привели к нарушению функционирования систем жизнеобеспе-чения населения, и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области
	ед.
	-
	-
	-
	100

	1.6.
(Н05-5)
	Региональный проект 
"Чистая вода"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Мероприятие 
"Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения"
	IV кв. 2020 г.

Строительство ВЗУ (водозаборного узла)
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.
	Подпрограмма 2
"Стимулирование развития жилищного строительства 
в Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Основное мероприятие  "Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий в населенных пунктах Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Мероприятие
"Субсидии на строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий в населенных пунктах Пензенской области"
	IV кв. 2020 г.

Количество реализованных проектов по строительству инженерных коммуникаций
	ед.
	-
	-
	-
	3

	2.2.

	Основное мероприятие
"Реализация проекта по строительству жилья экономического класса"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Мероприятие
"Предоставление гражданам ипотечных займов
по стандартам
АО "Банк ДОМ.РФ"
	I кв. 2020 г. -
IV кв. 2020 г.
Предоставление ипотечных займов
(на первичном  и вторичном  рынках ипотечного жилищного кредитования и  от имени оператора рынка ипотечных, кредитов, в которых "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области" выступает контрагентом , за счет  средств бюджетных инвестиций, полученных  
с 2018 года)
	займы
	16
	56
	156
	480

	2.4.
(Н04-2)
	Региональный проект
"Жилье"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	Мероприятие
"Субсидии на мероприятия 
по стимулированию 
программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации"
	IV кв. 2020 г.


Количество выданных субсидий
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.4.2.
	Мероприятие
"Субсидии подрядчикам, выполнившим работы по договорам подряда, заключенным
с новыми застройщиками
в целях завершения строительства проблемных объектов, новым инвесторам
на возмещение фактически понесенных затрат по завершению строительства жилых помещений
в проблемных объектах, являющихся объектами долевого строительства"
	I кв. 2020 г. -
IV кв. 2020 г.

Количество выданных субсидий
	ед.
	5
	5
	5
	5

	3.
	Подпрограмма 3
"Государственное регулирование
в жилищной, строительной сферах, а также отношений 
в сфере регионального государственного надзора 
в области технического состояния самоходных машин и других видов техники 
на территории 
Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Основное мероприятие  "Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Мероприятие
"Осуществление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах, а также
в сфере регионального государственного надзора
в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области"
	I кв. 2020 г. -
IV кв. 2020 г.

Количество организованных и проведенных проверок по обследованию жилищного фонда, осмотров жилищного фонда, измеряемого
квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади/
количество организованных и проведенных проверок за строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, измеряемых квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади/
соотношение количества предоставленной ежеквартальной отчетности застройщиков 
без нарушения установленных требований
к общему количеству предоставленной ежеквартальной отчетности
	тыс. кв. м / тыс. кв. м/ %
	2000/
500/
21
	3800/
1000/
42
	7100/
1700/
65
	9650/
2617/
89

	3.1.2.
	Мероприятие
"Опубликование на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о результатах работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области"
	I кв. 2020 г. -
IV кв. 2020 г.

Количество публикаций на официальном сайте Управления государственной инспекции 
в жилищной, строительной сферах и по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Пензенской области в информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет" сведений о результатах
работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области
	шт.
	1
	2
	3
	4

	3.1.3.














	Мероприятие
"Обеспечение деятельности межведомственной комиссии при Правительстве
Пензенской области по 
оценке жилых помещений жилищного фонда Пензенской области, а также иных жилых помещений, созданной 
на основании постановления Правительства Пензенской области 
от 15.02.2017 № 71-пП, в целях проведения дополнительного обследования помещений специализированной организацией, в рамках рассмотрения
обращения граждан"
	III кв. 2020 г. -
IV кв. 2020 г.

Соотношение проведенных обследований
к общему количеству принятых комиссией решений по обследованию объектов 
в отчетном периоде
	%
	-
	-
	100
	100

	3.2.
	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на защиту прав граждан-участников долевого строительства"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	

	3.2.2.
	Мероприятие
"Предоставление субсидии 
в форме имущественного взноса в некоммерческую организацию  "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области" на обеспечение текущей деятельности"
	I кв. 2020 г. -
IV кв. 2020 г.

Финансирование мероприятий по перечислению субсидии в виде имущественного взноса в "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области"
	%
	25
	50
	75
	100




_____________
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