	

	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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	от
	28 декабря 2018 г.
	№  
	721-рП

	 
г.Пенза 









О внесении изменений в План реализации государственной 
программы Пензенской области "Обеспечение жильем и 
коммунальными услугами населения Пензенской области 
на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2018 год, 
утвержденный распоряжением Правительства 
Пензенской области от 22.02.2018 № 85-рП 
 (с последующими изменениями)


В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2018 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 22.02.2018 № 85-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2018 год" (с последующими изменениями), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.


	Губернатор
Пензенской области
	
   И.А. Белозерцев
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документ2

документ2
Приложение
к распоряжению Правительства
Пензенской области
[bookmark: _GoBack]от 28.12.2018 № 721-рП


П Л А Н 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" 
на очередной финансовый 2018 год

	№
основного мероприятия (мероприятия) 
в соответствии 
с номером Перечня основных мероприятий, мероприятий государственной программы
	[bookmark: Par2]Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	[bookmark: Par3]Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица измере-ния
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	[bookmark: Par6]I квартал
	I полугодие
	9 месяцев
	[bookmark: Par9]год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Основное мероприятие
"Водоотведение"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие
"Капитальный ремонт  и ремонт сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области"
	III кв. 2018 года -
IV кв. 2018 года

Аварийно-восстановительный  ремонт 0,87 км сетей  водоотведения
	км
	-
	-
	0,3
	0,87

	1.1.2
	Мероприятие
"Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области"
	III кв. 2018 года -
IV кв. 2018 года

Строительство
1,05 км сетей водоотведения
	км
	-
	-
	0,5
	1,05

	1.2.
	Основное мероприятие
"Совершенствование систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Мероприятие
"Перевод квартир
на индивидуальное
поквартирное отопление"
	IV кв. 2018 года

Количество переведенных квартир на индивидуальное отопление, 87 ед.
	ед.
	-
	-
	-
	87

	1.2.3.
	Мероприятие
"Приобретение объектов теплоснабжающего комплекса 
в собственность муниципальных образований 
Пензенской области"
	IV кв. 2018 года

Количество приобретенных объектов теплоснабжающего комплекса в муниципальную собственность, 33 ед.
	ед.
	-
	-
	-
	33

	1.3.
	Основное мероприятие
"Чистая вода"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Мероприятие
"Капитальный ремонт и ремонт
сетей и сооружений водоснабжения
в населенных пунктах
Пензенской области"
	III кв. 2018 года -
IV кв. 2018 года

Капитальный ремонт 
43,9 км сетей водоснабжения, 
13 артезианских скважин,
35 водонапорных башен, 
обустройство 2 зон санитарной охраны, монтаж 
1 станции обезжелезивания
	км/ед./ед./ ед./ед.
	-
	-
	10/ 7/ 9/
 0/ 0
	43,9/ 13/ 35/  2/ 1

	1.3.2.
	Мероприятие
"Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области"
	III кв. 2018 года -
IV кв. 2018 года

Бурение 3 скважин малого заложения, строительство 
1 артезианской скважины, строительство водопровода 2,3 км
	ед. /ед./ км
	-
	-
	1/ 0/ 0
	3/ 1/ 2,3

	1.4.
	Основное мероприятие  "Благоустройство 
населенных пунктов"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Мероприятие "Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов"
	III кв. 2018 года -
IV кв. 2018 года

Реконструкция уличного освещения, 0 км/установка энергосберегающих светильников,
2626 ед.
	км/ед.
	-
	-
	0/700
	0/2626

	1.4.5.
	Мероприятие
"Премирование территорий -победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области"
	IV кв. 2018 года

Количество победителей,
21 ед.
	ед.
	-
	-
	-
	21

	1.5.
	Основное мероприятие
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Мероприятие
"Создание благоприятных
и безопасных условий
проживания граждан"
	I кв. 2018 года -
IV кв. 2018 года

Количество составленных протоколов по административным правонарушениям, 2,5 тыс.ед./
количество многоквартирных домов, в которых произведен
капитальный ремонт общего имущества, 294 ед.
	тыс. ед./ ед.
	0,6/6
	1,2/40
	1,8/100
	2,5/294

	2.
	Подпрограмма 2
"Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Основное мероприятие  "Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного
освоения территорий 
в населенных пунктах
Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	Мероприятие
"Поддержка муниципальных образований Пензенской области в обеспечении участков под жилищное строительство объектами инфраструктуры"
	IV кв. 2018 года

Количество реализованных проектов 
по строительству объектов инфраструктуры, 
1 ед.
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.1.3.
	Мероприятие
"Создание благоприятных условий для роста объемов ввода жилья на участках массовой жилищной застройки"
	IV кв. 2018 года

Количество участков земли под жилищное строительство, обеспеченных объектами инфраструктуры, 
1 ед.
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.1.4.
	Мероприятие
"Субсидии подрядчикам, выполнившим работы по договорам подряда, заключенным с новыми застройщиками в целях завершения строительства проблемных объектов, новым инвесторам на возмещение фактически понесенных затрат 
по завершению строительства жилых помещений в проблемных объектах, являющихся 
объектами долевого строительства"
	IV кв. 2018 года

Количество выданных субсидий, 1 ед.
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.2.
	Основное мероприятие  "Повышение доступности ипотечного жилищного кредитования"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Мероприятие
"Предоставление гражданам ипотечных займов по стандартам АО "ДОМ.РФ"
	II кв. 2018 года -
IV кв. 2018 года

Выдача
60  ипотечных займов
	займ
	-
	20
	60
	60

	2.2.2.
	Мероприятие
"Опубликование на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области информации о выдаче
ООО "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области" ипотечных займов
по стандартам АО "ДОМ.РФ"
	IV кв. 2018 года

Количество публикаций на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, 1 ед.
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.4.
	Основное мероприятие  "Создание специализированного жилищного фонда 
Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	Мероприятие
"Субсидия на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов  недвижимого имущества в государственную собственность Пензенской области"
	IV кв. 2018 года

Приобретение объектов недвижимого имущества (квартир) в государственную собственность Пензенской области, 20 ед.
	ед.
	-
	-
	-
	20

	2.4.2.
	Мероприятие
"Опубликование на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области информации о создании
специализированного  жилищного фонда 
Пензенской области"
	IV кв. 2018 года

Количество публикаций на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, 1 ед.
	ед.
	-
	-
	-
	1

	3.
	Подпрограмма 3
"Государственное регулирование
в жилищной, строительной сферах, а также отношений
в сфере регионального государственного надзора
в области технического состояния самоходных машин
и других видов техники на территории Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Основное мероприятие  "Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Мероприятие
"Осуществление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах, а также
в сфере регионального государственного надзора
в области технического состояния самоходных машин и других видов техники 
на территории 
Пензенской области"
	I кв. 2018 года -
IV кв. 2018 года

Количество организованных и проведенных проверок по обследованию жилищного фонда, измеряемого квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади, 
9550 тыс. кв. м/
количество организованных и проведенных проверок 
за строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, измеряемых квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади,
2617 тыс. кв. м/ 
соотношение количества предоставленной ежеквартальной отчетности застройщиков
без нарушения установленных требований,
к общему количеству предоставленной ежеквартальной отчетности,
85 %
	тыс. кв. м / тыс. кв. м/ %
	2000/
500/
21
	4500/
1000/
42
	7000/
1700/
63
	9550/
2617/
85

	3.1.2.
	Мероприятие
"Опубликование
на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области
в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" сведений
о результатах работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора 
на территории 
Пензенской области"
	I кв. 2018 года -
IV кв. 2018 года

Количество публикаций
на официальном сайте Управления государственной инспекции
в жилищной, строительной сферах и по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Пензенской области в информационно-телекоммуника-ционной
сети "Интернет" сведений
о результатах
работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области, 4 шт.
	шт.
	1
	2
	3
	4
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документ2                     О внесении изменений в План реализации государственной    программы Пензенской области "Обеспечение жильем и    коммунальными услугами населения Пензенской области    на 2014  -   202 2   годы" на очередной финансовый 2018 год,    утвержденный распоряжением Правительства    Пензенской области от 22.02.2018 № 85 - рП      (с последующими изменениями)       В соответствии с постановлением   Правительства Пензенской области   от 18.04.2012 № 274 - пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации  государственных программ Пензенской области" (с последующими  изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005  №   906 - ЗПО "О Правите льстве Пензенской области" (с последующими  изменениями):   1. Внести  изменения в План реализации государственной программы  Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами  населения П ензенской области на 2014  -   2022   годы"  на  очередной финансов ый  2018 год,  утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области    от 22.02.2018 № 85 - рП "Об утверждении Плана реализации государственной  программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными  услугами населения Пензенской области на 2014   -   2022   годы" на очередной  финансовый 2018 год"   (с последующими изменениями) , изложив его в новой  редакции согласно приложению   к настоящему распоряжению.   2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя Председателя Правительства  Пензенской области, координирующего   вопросы формирования и реализации государственной политики в области  жилищно - коммунального хозяйства.      

Губернатор   Пензенской области        И.А. Белозерцев  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  28 декабря 2018 г.  №     721 - рП  

    г.Пенза    

