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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	от
	30 декабря 2019 г.
	№
	805-рП

	
г.Пенза



О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы" на очередной финансовый 2019 год, утвержденный распоряжением 
Правительства Пензенской области от 28.03.2019 № 148-рП 
(с последующими изменениями)

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.11.2013 № 811-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы" на очередной финансовый 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 28.03.2019 № 148-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы" на очередной финансовый 2019 год" (с последующими изменениями), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.


	Губернатор
Пензенской области
	
   И.А. Белозерцев
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документ3
Приложение
к распоряжению Правительства
Пензенской области
[bookmark: _GoBack]от 30.12.2019  № 805-рП


П Л А Н 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы" 
на очередной финансовый 2019 год

	№
основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия 
в соответствии 
с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	[bookmark: Par2]Наименование подпрограммы, основного мероприятия  (регионального проекта), мероприятия
	[bookmark: Par3]Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица изме-рения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Основное мероприятие
"Водоотведение"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие
"Капитальный ремонт  и ремонт сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области"
	III кв. 2019 года -
IV кв. 2019 года

Капитальный ремонт
сетей водоотведения
	км
	-
	-
	2
	9,4

	1.2.
	Основное мероприятие  "Совершенствование систем теплоснабжения
в населенных пунктах Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Мероприятие
"Перевод
квартир на индивидуальное поквартирное отопление"
	IV кв. 2019 года

Количество переведенных квартир
на индивидуальное отопление
	ед.
	-
	-
	-
	16

	1.3.
	Основное мероприятие
"Чистая вода"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Мероприятие
"Капитальный ремонт и ремонт
сетей и сооружений водоснабжения
в населенных пунктах
Пензенской области"








	II кв. 2019 года -
IV кв. 2019 года

Капитальный ремонт
сетей водоснабжения/ 
 артезианских скважин/
водонапорных башен/
каптажей/
обустройство зон санитарной охраны
	км/ед./ед./
ед./ед.
	-
	0/1/1/0/1
	25/6/20/2/8
	43,1/12/32/3/12

	1.3.2.
	Мероприятие
"Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области"
	III кв. 2019 года -
IV кв. 2019 года

Строительство водопровода/
артезианских скважин/
водонапорной башни/
скважины малого заложения
	км/ед/ед/
ед.
	-
	-
	0,8/2/1
	0,8/2/1/2

	1.3.3.
	Мероприятие
"Установка систем управления, защиты, контроля и учета на сооружениях водоснабжения
в населенных пунктах Пензенской области"
	II кв. 2019 года -
IV кв. 2019 года

Установка систем управления, защиты, контроля и учета
	ед.
	-
	2
	4
	20

	1.4.
	Основное мероприятие  "Благоустройство населенных пунктов"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Мероприятие "Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов"
	II кв. 2019 г. -
IV кв. 2019 г.

Установка энергосберегающих светильников

	ед.
	-
	200
	800
	2079

	1.4.3.
	Мероприятие
"Премирование территорий-победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области"
	IV кв. 2019 г.


Количество победителей
	ед.
	-
	-
	-
	21

	1.4.4.
	Мероприятие
"Благоустройство земельных участков, прилегающих
к общественным местам"
	IV кв. 2019 г.

Количество благоустроенных земельных участков
	ед.
	-
	-
	-
	3

	1.5.
	Основное мероприятие
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Мероприятие
"Создание благоприятных и безопасных условий
проживания граждан"
	I кв. 2019 г. -
IV кв. 2019 г.

Количество составленных протоколов по административным правонарушениям/
количество многоквартирных домов/
в которых произведен капитальный ремонт общего имущества
	тыс. ед./ ед.
	0,6/4
	1/30
	1,9/140
	2,5/340

	1.5.2.
	Мероприятие
"Предоставление средств бюджета Пензенской области
на захоронение
умершего (погибшего)
почетного гражданина Пензенской области"
	IV кв. 2019 г.

Захоронение умершего (погибшего) почетного гражданина Пензенской области
	чел.
	-
	-
	-
	0

	1.5.3.
	Мероприятие
 "Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
	IV кв. 2019 г.

Количество домов, которым оказана дополнительная помощь 
в проведении ремонта
	ед.
	-
	-
	-
	0

	1.5.4.
	Мероприятие 
"Предоставление государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
	IV кв. 2019 г.

Количество домов, которым оказана государственная поддержка 
в проведении ремонта
	ед.
	-
	-
	-
	1

	1.6.
(Н05-5)
	Региональный проект
"Чистая вода"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Мероприятие
"Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения"
	IV кв. 2019 года

Строительство ВЗУ (водозаборного узла)
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.
	Подпрограмма 2
"Стимулирование развития жилищного строительства 
в Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Основное мероприятие  "Строительство объектов инфраструктуры 
для обеспечения развития районов массовой 
жилищной застройки и комплексного
освоения территорий 
в населенных пунктах
Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Мероприятие
" Поддержка муниципальных образований Пензенской области 
в обеспечении участков 
под жилищное строительство инженерными сетями "
	IV кв. 2019 г.

Количество реализованных проектов по строительству объектов инфраструктуры
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.1.2.
	Мероприятие
"Создание благоприятных условий для роста объемов ввода жилья на участках массовой жилищной застройки"
	IV кв. 2019 г.

Количество участков земли под жилищное строительство,
обеспеченных объектами инфраструктуры
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.2.

	Основное мероприятие
"Реализация проекта по строительству жилья экономического класса"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Мероприятие
"Предоставление гражданам ипотечных займов
по стандартам
АО "Банк ДОМ.РФ"
	II кв. 2019 г. -
IV кв. 2019 г.

Выдача ипотечных займов
	займы
	-
	20
	60
	118

	2.3.
	Основное мероприятие "Создание и пополнение специализированного жилищного фонда Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	Мероприятие
"Субсидия на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Пензенской области"
	IV кв. 2019 г.

Приобретение объектов недвижимого имущества (квартир)
в государственную собственность Пензенской области
	ед.
	-
	-
	-
	29
в том числе:
1-комнатных квартир - 20,
2-комнатных квартир - 3,
3-комнатных квартир - 6

	2.3.2.
	Мероприятие
"Опубликование на официальном сайте Минстроя Пензенской области информации
о создании и пополнении
специализированного
жилищного фонда 
Пензенской области"
	IV кв. 2019 г.

Количество публикаций на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.4.
(Н04-2)
	Региональный проект
"Жилье"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	Мероприятие
"Субсидии
на мероприятия 
по стимулированию 
программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации"
	III кв. 2019 г. -
IV кв. 2019 г.


Количество выданных субсидий
	ед.
	-
	-
	1
	2

	2.4.2.
	Мероприятие
"Субсидии подрядчикам, выполнившим работы по договорам подряда, заключенным
с новыми застройщиками
в целях завершения строительства проблемных объектов, новым инвесторам
на возмещение фактически понесенных затрат по завершению строительства жилых помещений
в проблемных объектах, являющихся объектами долевого строительства"
	III кв. 2019 г. -
IV кв. 2019 г.

Количество выданных субсидий
	ед.
	-
	3
	4
	19

	3.
	Подпрограмма 3
"Государственное регулирование
в жилищной, строительной сферах, а также отношений 
в сфере регионального государственного надзора 
в области технического состояния самоходных машин и других видов техники 
на территории 
Пензенской области"

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Основное мероприятие  "Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Мероприятие
"Осуществление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах, а также
в сфере регионального государственного надзора
в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области"
	I кв. 2019 г. -
IV кв. 2019 г.

Количество организованных и проведенных проверок по обследованию жилищного фонда, измеряемого
квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади/
количество организованных и проведенных проверок за строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, измеряемых квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади/
соотношение количества предоставленной ежеквартальной отчетности застройщиков 
без нарушения установленных требований
к общему количеству предоставленной ежеквартальной отчетности
	тыс. кв. м / тыс. кв. м/ %
	2000/
500/
21
	4500/
1000/
42
	7000/
1700/
65
	9600/
2617/
87

	3.1.2.
	Мероприятие
"Опубликование на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о результатах работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области"
	I кв. 2019 г. -
IV кв. 2019 г.

Количество публикаций на официальном сайте Управления государственной инспекции 
в жилищной, строительной сферах и по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Пензенской области в информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет" сведений о результатах
работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области
	шт.
	1
	2
	3
	4

	3.1.3.
	Мероприятие
"Обеспечение деятельности межведомственной комиссии 
при Правительстве Пензенской области по оценке жилых помещений жилищного фонда Пензенской области, а также иных жилых помещений, созданной на основании 
постановления Правительства Пензенской области  от 15.02.2017 № 71-пП, в целях проведения дополнительного обследования помещений специализированной организацией, в рамках рассмотрения обращения граждан"



	IV кв. 2019 г.

Соотношение проведенных обследований 
к общему количеству принятых комиссией решений по обследованию объектов
в отчетном периоде
	%
	-
	-
	-
	100

	3.2.
	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на защиту прав граждан-участников долевого строительства"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Мероприятие
"Имущественный взнос  Пензенской области 
в публично-правовую компанию 
"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" 
на цели, предусмотренные  ст.13.1 Федерального закона 
от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
"О публично-правовой компании 
по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"
	IV кв. 2019г.

Финансирование мероприятий по перечислению субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" из бюджета Пензенской области
	%
	-
	-
	-
	100

	3.2.2.
	Мероприятие
"Предоставление субсидии в форме имущественного взноса в некоммерческую организацию  "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области" на обеспечение текущей деятельности"
	IV кв. 2019г.

Финансирование мероприятий по перечислению субсидии в виде имущественного взноса в "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области"
	%
	-
	-
	-
	100
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