ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 30 декабря 2019 г. | № | 805-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы" на очередной финансовый 2019 год, утвержденный распоряжением 
Правительства Пензенской области от 28.03.2019 № 148-рП 
(с последующими изменениями)

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.11.2013 № 811-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы" на очередной финансовый 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 28.03.2019 № 148-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы" на очередной финансовый 2019 год" (с последующими изменениями), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

| Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Правительства

Пензенской области

от 30.12.2019  № 805-рП

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"

на очередной финансовый 2019 год

| № основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия | Единица изме-рения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие "Водоотведение" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области" | III кв. 2019 года - IV кв. 2019 года Капитальный ремонт сетей водоотведения | км | - | - | 2 | 9,4 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Совершенствование систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие "Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление" | IV кв. 2019 года Количество переведенных квартир на индивидуальное отопление | ед. | - | - | - | 16 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Чистая вода" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | II кв. 2019 года - IV кв. 2019 года Капитальный ремонт сетей водоснабжения/ артезианских скважин/ водонапорных башен/ каптажей/ обустройство зон санитарной охраны | км/ед./ед./ ед./ед. | - | 0/1/1/0/1 | 25/6/20/2/8 | 43,1/12/32/3/12 |
| 1.3.2. | Мероприятие "Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | III кв. 2019 года - IV кв. 2019 года Строительство водопровода/ артезианских скважин/ водонапорной башни/ скважины малого заложения | км/ед/ед/ ед. | - | - | 0,8/2/1 | 0,8/2/1/2 |
| 1.3.3. | Мероприятие "Установка систем управления, защиты, контроля и учета на сооружениях водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" | II кв. 2019 года - IV кв. 2019 года Установка систем управления, защиты, контроля и учета | ед. | - | 2 | 4 | 20 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие "Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов" | II кв. 2019 г. - IV кв. 2019 г. Установка энергосберегающих светильников | ед. | - | 200 | 800 | 2079 |
| 1.4.3. | Мероприятие "Премирование территорий-победителей конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области" | IV кв. 2019 г. Количество победителей | ед. | - | - | - | 21 |
| 1.4.4. | Мероприятие "Благоустройство земельных участков, прилегающих к общественным местам" | IV кв. 2019 г. Количество благоустроенных земельных участков | ед. | - | - | - | 3 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие "Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан" | I кв. 2019 г. - IV кв. 2019 г. Количество составленных протоколов по административным правонарушениям/ количество многоквартирных домов/ в которых произведен капитальный ремонт общего имущества | тыс. ед./ ед. | 0,6/4 | 1/30 | 1,9/140 | 2,5/340 |
| 1.5.2. | Мероприятие "Предоставление средств бюджета Пензенской области на захоронение умершего (погибшего) почетного гражданина Пензенской области" | IV кв. 2019 г. Захоронение умершего (погибшего) почетного гражданина Пензенской области | чел. | - | - | - | 0 |
| 1.5.3. | Мероприятие "Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | IV кв. 2019 г. Количество домов, которым оказана дополнительная помощь в проведении ремонта | ед. | - | - | - | 0 |
| 1.5.4. | Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | IV кв. 2019 г. Количество домов, которым оказана государственная поддержка в проведении ремонта | ед. | - | - | - | 1 |
| 1.6. (Н05-5) | Региональный проект "Чистая вода" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения" | IV кв. 2019 года Строительство ВЗУ (водозаборного узла) | ед. | - | - | - | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие "Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий в населенных пунктах Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие " Поддержка муниципальных образований Пензенской области в обеспечении участков под жилищное строительство инженерными сетями " | IV кв. 2019 г. Количество реализованных проектов по строительству объектов инфраструктуры | ед. | - | - | - | 1 |
| 2.1.2. | Мероприятие "Создание благоприятных условий для роста объемов ввода жилья на участках массовой жилищной застройки" | IV кв. 2019 г. Количество участков земли под жилищное строительство, обеспеченных объектами инфраструктуры | ед. | - | - | - | 1 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Реализация проекта по строительству жилья экономического класса" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие "Предоставление гражданам ипотечных займов по стандартам АО "Банк ДОМ.РФ" | II кв. 2019 г. - IV кв. 2019 г. Выдача ипотечных займов | займы | - | 20 | 60 | 118 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Создание и пополнение специализированного жилищного фонда Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие "Субсидия на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Пензенской области" | IV кв. 2019 г. Приобретение объектов недвижимого имущества (квартир) в государственную собственность Пензенской области | ед. | - | - | - | 29 в том числе: 1-комнатных квартир - 20, 2-комнатных квартир - 3, 3-комнатных квартир - 6 |
| 2.3.2. | Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Минстроя Пензенской области информации о создании и пополнении специализированного жилищного фонда Пензенской области" | IV кв. 2019 г. Количество публикаций на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | ед. | - | - | - | 1 |
| 2.4. (Н04-2) | Региональный проект "Жилье" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие "Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" | III кв. 2019 г. - IV кв. 2019 г. Количество выданных субсидий | ед. | - | - | 1 | 2 |
| 2.4.2. | Мероприятие "Субсидии подрядчикам, выполнившим работы по договорам подряда, заключенным с новыми застройщиками в целях завершения строительства проблемных объектов, новым инвесторам на возмещение фактически понесенных затрат по завершению строительства жилых помещений в проблемных объектах, являющихся объектами долевого строительства" | III кв. 2019 г. - IV кв. 2019 г. Количество выданных субсидий | ед. | - | 3 | 4 | 19 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Основное мероприятие "Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие "Осуществление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах, а также в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области" | I кв. 2019 г. - IV кв. 2019 г. Количество организованных и проведенных проверок по обследованию жилищного фонда, измеряемого квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади/ количество организованных и проведенных проверок за строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, измеряемых квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади/ соотношение количества предоставленной ежеквартальной отчетности застройщиков без нарушения установленных требований к общему количеству предоставленной ежеквартальной отчетности | тыс. кв. м / тыс. кв. м/ % | 2000/ 500/ 21 | 4500/ 1000/ 42 | 7000/ 1700/ 65 | 9600/ 2617/ 87 |
| 3.1.2. | Мероприятие "Опубликование на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о результатах работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области" | I кв. 2019 г. - IV кв. 2019 г. Количество публикаций на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет" сведений о результатах работы в рамках осуществления государственного жилищного надзора на территории Пензенской области | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1.3. | Мероприятие "Обеспечение деятельности межведомственной комиссии при Правительстве Пензенской области по оценке жилых помещений жилищного фонда Пензенской области, а также иных жилых помещений, созданной на основании постановления Правительства Пензенской области от 15.02.2017 № 71-пП, в целях проведения дополнительного обследования помещений специализированной организацией, в рамках рассмотрения обращения граждан" | IV кв. 2019 г. Соотношение проведенных обследований к общему количеству принятых комиссией решений по обследованию объектов в отчетном периоде | % | - | - | - | 100 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на защиту прав граждан-участников долевого строительства" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие "Имущественный взнос Пензенской области в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на цели, предусмотренные ст.13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | IV кв. 2019г. Финансирование мероприятий по перечислению субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" из бюджета Пензенской области | % | - | - | - | 100 |
| 3.2.2. | Мероприятие "Предоставление субсидии в форме имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области" на обеспечение текущей деятельности" | IV кв. 2019г. Финансирование мероприятий по перечислению субсидии в виде имущественного взноса в "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области" | % | - | - | - | 100 |

_____________