Информация

о реализации мероприятия

«Расселен непригодный для проживания жилищный фонд»

федерального и регионального проектов «Жилье».

В 2025 году Пензенская область приступила к реализации мероприятия «Расселен непригодный для проживания жилищный фонд» федерального 
и регионального проектов «Жилье» по переселению граждан 
из многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации с 01.01.2017.

В соответствии и на условиях федерального законодательства, 
в пределах доведенных 14.08.2025 лимитов финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) разработана и утверждена постановлением Правительством Пензенской области от 18.09.2025 № 797-пП региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Пензенской области в 2025 - 2031 годах» (далее – Программа).

В соответствии с пунктом 8 раздела 3 Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.08.2022 № 1469 (с последующими изменениями), в перечень аварийных многоквартирных домов Программы, подлежащих расселению с участием средств Фонда в первоочередном порядке, включены:

– многоквартирные дома (далее – МКД), в отношении которых выявлены риски обрушения, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан, согласно выводам технического заключения, соответствующего требованиям федерального законодательства;

– МКД, в отношении которых приняты вступившие в законную силу решения судов по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда;

– МКД, расположенные на территории опорных населенных пунктов.

Лимиты финансовой поддержки доведены на реализацию трех этапов Программы (2025, 2026, 2027). Каждый этап Программы двух годичной реализации.

Первыми тремя этапами 2025, 2026, 2027 Программы предусмотрено переселение 845 человек из 16,91 тыс.кв.м. аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 12 муниципальных образований Пензенской области (город Пенза, город Кузнецк, город Городище Городищенский район, город Нижний Ломов Нижнеломовский район, город Никольск Никольский район, рабочий поселок Верхозим Кузнецкий район, рабочий поселок Исса Иссинский район, рабочий поселок Пачелма Пачелмский район, рабочий поселок Шемышейка Шемышейский район, Маисский сельсовет Никольский район, Махалинский сельсовет Кузнецкий район, Новостудёновский сельсовет Сердобский район).

Прогнозный объем финансирования первых трех этапов Программы составляет 1 199,40 млн. руб., из них средства Фонда - 713,36 млн. руб., средства бюджета Пензенской области в рамках обязательного софинансирования - 410,95 млн. руб., средства бюджетов муниципальных образований - 75,09 млн. руб.

Этапом 2025 года Программы 2025-2031 до 31.12.2026 предусмотрено расселение 192 человек из 4 452,12 кв.м. аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 9 муниципальных образований Пензенской области (г. Пенза, г. Городище, г. Нижний Ломов, г. Никольск, р.п. Верхозим Кузнецкий район, р.п. Исса, р.п. Шемышейка, Маисский сельсовет Никольский район, Махалинский сельсовет Кузнецкий район).

Объем финансирования данного этапа составляет 246,87 млн. руб., 
из них средства Фонда – 153,87 млн. руб., средства бюджета Пензенской области - 88,81 млн. руб., средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области – 4,19 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2026 расселено 3 203,61 кв.м. аварийного жилья, 141 человек. Муниципальными образованиями освоено 
207,66 млн. руб., из них: 149,01 млн. руб. за счет средств Фонда, 56,61 млн. руб. за счет средств бюджета Пензенской области, 2,04 млн. руб. за счет средств бюджетов муниципальных образований.

Целевые показатели мероприятия «Расселен непригодный 
для проживания жилищный фонд» федерального проекта «Жилье» 2025 года достигнуты: 118,6% по расселяемой площади (расселено 69,48 тыс.кв.м. аварийного жилья), 117,6% по переселяемым гражданам (переселен 4 221 человек). Целевые показатели, установленные федеральным проектом, на 2025 год нарастающим итогом составляют: 58,57 тыс. кв.м., 3,59 тыс.чел. (годовой).