Информация 
о ходе реализации федерального и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

На территории Пензенской области в рамках федерального 
и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» с предоставлением финансовой поддержки 
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 29.03.2019 № 187-пП (с последующими изменениями) (далее – Программа), осуществлялось расселение многоквартирных домов, признанных в связи с физическим износом в процессе эксплуатации аварийными в период с 01.01.2012 по 01.01.2017.
Исполнителями программы переселения являются органы местного самоуправления Пензенской области, на территории которых расположен аварийный жилищный фонд. 
За период реализации Программы на территории 14 муниципальных образований Пензенской области расселено 65,06 тыс. кв. м. аварийного жилья, 4 009 человек.
Объем финансирования по программе составил 4 716,65 млн. руб., 
из них средства Фонда - 2 588,24 млн. руб., средства консолидированного бюджета Пензенской области – 2 128,41 млн. руб. 
Кроме того, муниципальными образованиями за счет собственных средств расселено 1 213,90 кв.м. аварийного жилья, 71 человек. 
Для реализации Программы органами местного самоуправления использовались следующие механизмы: строительство многоквартирных домов; покупка жилых помещений на первичном и на вторичном рынке жилья; выплата возмещения за изымаемое недвижимое имущество; предоставление субсидии на приобретение жилого помещения собственникам жилых помещений. 
В городе Пензе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда построено 13 многоквартирных домов, из них 8 многоквартирных домов построено в период с 2022 по 2024 годы в микрорайоне Заря.
Этап 2019-2020 годов. Мероприятия по расселению и кассовому исполнению завершены. Расселено 7 763,23 кв.м. аварийного жилья, 570 человек из 294 жилых помещений. Освоено – 387,20 млн.руб., из них: 229,08 млн.руб. - средства Фонда, 158,12 млн. руб. – средства консолидированного бюджета Пензенской области
Этап 2020-2021 годов. Мероприятия по расселению и кассовому исполнению завершены. Расселено 8 867,70 кв.м. аварийного жилья, 546 человек из 289 жилых помещений. Освоено – 450,81 млн. руб., из них: 271,41 млн.руб. - средства Фонда, 179,40 млн.руб.– средства консолидированного бюджета Пензенской области. 
Этап 2021-2022 годов. Мероприятия по расселению и кассовому исполнению завершены. Расселено 11 302,72 кв.м. аварийного жилья, 752 человека из 426 жилых помещений. Освоено – 709,98 млн.руб., из них: 430,31 млн.руб. - средства Фонда, 279,67 млн. руб. – средства консолидированного бюджета Пензенской области.
Этап 2022-2023 годов. Мероприятия по расселению и кассовому исполнению завершены. Расселено 18 308,37 кв.м. аварийного жилья, 991 человек из 504 жилых помещений. Освоено – 1 533,29 млн.руб., из них: 914,63 млн.руб. - средства Фонда, 618,66 млн. руб. – средства консолидированного бюджета Пензенской области.
Этап 2023-2024 годов. Мероприятия по расселению с учетом непредвиденных обстоятельств (судебный спор) и кассовому исполнению завершены. Расселено 13 267,90 кв.м. аварийного жилья, 844 человека из 418 жилых помещений. Освоено – 1 204,33 млн.руб., из них: 500,68 млн.руб. - средства Фонда, 703,65 млн. руб. – средства консолидированного бюджета Пензенской области.
Этап 2024 года (до 01.09.2025г.). Мероприятия по расселению с учетом непредвиденных обстоятельств (судебный спор, вступление в наследство)
 и кассовому исполнению завершены. Расселено 5 553,88 кв.м. аварийного жилья, 306 человек из 147 жилых помещений. Освоено – 431,04 млн.руб., из них: 242,13 млн.руб. - средства Фонда, 188,91 млн. руб. – средства консолидированного бюджета Пензенской области.

Мероприятия федерального и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Пензенской областью выполнены в полном объеме. 
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