# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2019 г. № 187-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 16.04.2019 № 226-пП, от 19.09.2019 № 578-пП, от 10.10.2019 № 629-пП, от 20.01.2020 № 10-пП, от 23.03.2020 № 154-пП, от 26.05.2020 № 350-пП, от 01.12.2020 № 834-пП, от 21.01.2021 № 13-пП, от 18.03.2021 № 138-пП, от 10.09.2021 № 579-пП, от 29.12.2021 № 938-пП, от 21.01.2022 № 37-пП, от 19.05.2022 № 378-пП, от 24.06.2022 № 513-пП, от 10.11.2022 № 977-пП, от 23.12.2022 № 1161-пП, от 07.02.2023 № 69-пП, от 01.06.2023 № 448-пП, от 28.08.2023 № 707-пП, от 31.10.2023 № 962-пП, от 19.01.2024 № 21-пП, от 19.02.2024 № 80-пП, от 26.06.2024 № 395-пП, от 27.09.2024 № 736-пП, от 22.01.2025 № 53-пП, от 20.05.2025 № 454-пП, от 26.09.2025 № 829-пП, от 15.01.2026 № 13-пП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную адресную программу "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019 - 2025 годах".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" 
и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования 
и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Исполняющий обязанности

Губернатора Пензенской области

Н.П.СИМОНОВ

# Утверждена

постановлением

Правительства Пензенской области

от 29 марта 2019 г. № 187-пП

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 16.04.2019 № 226-пП, от 19.09.2019 № 578-пП, от 10.10.2019 № 629-пП, от 20.01.2020 № 10-пП, от 23.03.2020 № 154-пП, от 26.05.2020 № 350-пП, от 01.12.2020 № 834-пП, от 21.01.2021 № 13-пП, от 18.03.2021 № 138-пП, от 10.09.2021 № 579-пП, от 29.12.2021 № 938-пП, от 21.01.2022 № 37-пП, от 19.05.2022 № 378-пП, от 24.06.2022 № 513-пП, от 10.11.2022 № 977-пП, от 23.12.2022 № 1161-пП, от 07.02.2023 № 69-пП, от 01.06.2023 № 448-пП, от 28.08.2023 № 707-пП, от 31.10.2023 № 962-пП, от 19.01.2024 № 21-пП, от 19.02.2024 № 80-пП, от 26.06.2024 № 395-пП, от 27.09.2024 № 736-пП, от 22.01.2025 № 53-пП, от 20.05.2025 № 454-пП, от 26.09.2025 № 829-пП, от от 15.01.2026 № 13-пП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

региональной адресной программы "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на территории

Пензенской области в 2019 - 2025 годах"

| Наименование Программы | - | региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019 - 2025 годах" (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ) |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области. |
| Разработчик Программы | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области. |
| Цель Программы | - | финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Пензенской области |
| Задачи Программы | - | переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ |
| Срок реализации Программы | - | Программа реализуется в течение 2019 - 2025 годов в шесть этапов: 1-й этап - 2019 год - 2020 год; 2-й этап - 2020 год - 2021 год; 3-й этап - 2021 год - 2022 год; 4-й этап - 2022 год - 2023 год; 5-й этап - 2023 год - 2024 год; 6-й этап - 2024 год - 1 сентября 2025 года. |
| Прогнозный объем и источники финансирования Программы |  | планируемый объем средств на реализацию программы составляет 4 716 648 635,10 руб., в том числе: 1 этап программы - 387 204 613,46 руб.; 2 этап программы - 450 805 347,63 руб.; 3 этап программы - 709 981 776,98 руб.; 4 этап программы - 1 533 289 484,24 руб.; 5 этап программы - 1 204 325 795,46 руб.; 6 этап программы – 431 041 617,33 руб.; финансовая поддержка за счет средств Фонда (далее - средства Фонда) - 2 588 239 819,61 руб.; 1 этап программы - 229 075 520,33 руб.; 2 этап программы - 271 413 575,41 руб.; 3 этап программы - 430 311 129,26 руб.; 4 этап программы - 914 626 785,98 руб.; 5 этап программы - 500 680 464,66 руб.; 6 этап программы - 242 132 343,97 руб.; средства бюджета Пензенской области - 26 143 503,32 руб.; 1 этап программы - 2 313 894,15 руб.; 2 этап программы - 2 741 621,75 руб.; 3 этап программы - 4 346 183,21 руб.; 4 этап программы - 9 238 654,42 руб.; 5 этап программы - 5 057 367,57 руб.; 6 этап программы - 2 445 782,22 руб.; средства бюджетов муниципальных образований - 2 102 265 312,17 руб.; 1 этап программы - 155 815 198,98 руб.; 2 этап программы - 176 650 150,47 руб.; 3 этап программы - 275 324 464,51 руб.; 4 этап программы - 609 424 043,84 руб.; 5 этап программы - 698 587 963,23 руб.; 6 этап программы – 186 463 491,14 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | переселение 4 009 граждан из 142 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ, общей площадью расселяемых жилых помещений 65 063,80 кв. м |
| Руководитель Программы | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области. |
| Исполнители Программы | - | муниципальные образования Пензенской области: город Пенза; город Кузнецк; город Каменка Каменского района; город Белинский Белинского района; город Сердобск Сердобского района; город Спасск Спасского района; город Сурск Городищенского района; Канаевский сельсовет Городищенского района; рабочий поселок Исса Иссинского района; рабочий поселок Пачелма Пачелмского района; Титовский сельсовет Пачелмского района; рабочий поселок Золотаревка Пензенского района; Леонидовский сельсовет Пензенского района; рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района. |

## 1. Цель и задачи Программы

Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки за счет средств Фонда - предоставление государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства или публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" (со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности указанной государственной корпорации в связи с ее присоединением к публично-правовой компании "Фонд развития территорий" 
с одновременным преобразованием указанной государственной корпорации в соответствии 
с федеральным законом) (далее - Фонд) на безвозвратной и безвозмездной основе по заявкам Пензенской области 2019 - 2025 годов в соответствии с пунктом 9.10 части 1 статьи 14 и частью 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Пензенской области.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по переселению граждан 
из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации и включенных в реестр многоквартирных и жилых домов, признанных аварийными после 01.01.2012, на территории Пензенской области в соответствии 
с приказом Минстроя России от 30.07.2015 № 536/пр "Об утверждении методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными" (далее - реестр АЖФ).

## 2. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2019 - 2025 годах. Планируемая дата окончания переселения граждан из каждого многоквартирного дома указана в приложении № 1 к настоящей Программе. Очередность переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области, определяется в соответствии с положениями пункта 2 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

Этапы региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за исключением этапа 2024 года) должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом, в котором осуществляется соответствующее этому этапу увеличение лимита предоставления финансовой поддержки субъекту Российской Федерации, а в случае, если такое увеличение не осуществляется, - не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа. Этап 2024 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2025 года.

## 3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия государственного заказчика Программы, исполнителей Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с настоящей Программой. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер этапа текущего года Программы определяется в размере не менее частного от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки для Пензенской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средств бюджета Пензенской области и (или) местных бюджетов, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р (с последующими изменениями), на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Пензенской области, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал текущего года для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета (далее - нормативная стоимость квадратного метра). Подлежит уточнению при формировании заявки Пензенской области. При этом, при определении минимальной величины этапа Программы не учитывается сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда, предоставленная в целях компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. № 3022-р.

Размеры последующих этапов Программы определяются прогнозно и подлежат актуализации при уточнении суммы средств Фонда, направляемых на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки для Пензенской области.

В случае если заявка на предоставление финансовой поддержки подается на реализацию следующих этапов Программы, минимальный размер этапа определяется как частное от деления суммы средств Фонда, направляемых в последующие годы на увеличение лимита предоставления финансовой поддержки Пензенской области (с особенностями, указанными в абзаце четвертом настоящего раздела), средств бюджета Пензенской области, рассчитанных с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р (с последующими изменениями), на указанную рыночную стоимость, установленную на квартал, в котором подается такая заявка.

В случае если средства Фонда направляются на увеличение лимита предоставления финансовой поддержки Пензенской области во втором полугодии текущего года, при определении минимального размера этапа на текущий год учитывается часть указанных средств в соответствии с поданной Пензенской областью заявкой на предоставление финансовой поддержки, а при определении минимального размера этапа на следующий год - оставшаяся часть указанных средств Фонда.

В реализации Программы участвуют муниципальные образования, на территории которых расположен аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2017 года и включенный в реестр АЖФ, - город Пенза, город Кузнецк, город Каменка Каменского района, город Белинский Белинского района, город Сердобск Сердобского района, город Спасск Спасского района, город Сурск Городищенского района, Канаевский сельсовет Городищенского района, рабочий поселок Исса Иссинского района, рабочий поселок Пачелма Пачелмского района, Титовский сельсовет Пачелмского района, рабочий поселок Золотаревка Пензенского района, Леонидовский сельсовет Пензенского района, рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района.

Муниципальные образования - исполнители Программы:

1) разрабатывают и принимают муниципальные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Муниципальные программы, разработанные в рамках реализации настоящей Программы, могут предусматривать план действий органов местного самоуправления муниципальных образований, порядок переселения граждан, обоснование объема средств Фонда, средств бюджета Пензенской области и (или) средств местного бюджета на цели переселения граждан с указанием способа переселения.

Формирование приложений к Программе и муниципальным программам осуществляется в автоматизированной информационной системе Фонда в соответствии с формами, приведенными в приложениях № 4, № 5, № 6, № 7 к Методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 11.11.2021 № 817/пр "Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" (далее - приказ Минстроя России от 11.11.2021 № 817/пр);

2) принимают участие в формировании заявок Пензенской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда путем направления в адрес государственного заказчика Программы заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета Пензенской области с приложением заверенной копии муниципальной программы в срок, установленный государственным заказчиком Программы в уведомлении о начале формирования заявки Пензенской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда исходя из лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на текущий год до ее одобрения Фондом.

Заявки Пензенской области оформляются в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными правлением Фонда.

Главным распорядителем средств Фонда, поступивших в бюджет Пензенской области, является государственный заказчик Программы.

Порядок взаимодействия между Фондом и Пензенской областью определяется договором о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Договор с Фондом) в соответствии с частью 3.1 статьи 19 Федерального закона № 185-ФЗ и Дополнительными соглашениями к Договору с Фондом по формам, установленным Фондом.

В соответствии с положениями части 8 статьи 17 Федерального закона № 185-ФЗ порядок перечисления средств Фонда в бюджет субъектов Российской Федерации устанавливается правлением Фонда.

Полученные за счет средств Фонда средства бюджета Пензенской области, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Пензенской области и (или) средства местных бюджетов исполнителями Программы могут расходоваться на:

1) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

2) выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) предоставление гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая по субъектам Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства. Предоставление субсидии за счет средств Фонда может осуществляться не позднее окончания срока деятельности Фонда;

4) предоставление субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение или оплату расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, по передаче данных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Субсидия предоставляется в размере не более чем двадцать пять процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных во всех многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра. Предоставление субсидии в размере от двадцати пяти до ста процентов указанной нормативной стоимости переселения осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в установленных им случаях. В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий, предусмотренных статьей 16 Федерального закона № 185-ФЗ, за счет средств Фонда осуществляется в отношении только одного жилого помещения. В отношении других жилых помещений, находящихся в собственности такого гражданина и включенных в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляется возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

5) предоставление субсидии юридическому лицу, обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории, на оплату расходов, указанных в пункте 4 настоящего раздела, в размере до ста процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра;

6) приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан.

Строительство, приобретение жилых помещений (квартир) осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями), а также путем участия в долевом строительстве на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (с последующими изменениями).

Муниципальные образования - исполнители Программы при заключении договоров на приобретение жилых помещений в домах или муниципальных контрактов на строительство домов обеспечивают соблюдение рекомендуемого перечня характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда согласно приложению № 2 к Методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 11.11.2021 № 817/пр.

Заключение договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом сроков расселения многоквартирных домов, расположенных на территории, в отношении которой принято решение о развитии, установленных Федеральным законом № 185-ФЗ, муниципальными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и настоящей Программой.

Порядок предоставления гражданам субсидии в рамках реализации настоящей Программы утвержден постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.10.2020 № 719-пП "Об установлении дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в рамках реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019 - 2025 годах", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 29.03.2019 № 187-пП (с последующими изменениями)".

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в границах населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Пензенской области, с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Расселение собственников жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и включенном в настоящую Программу, осуществляется в соответствии с положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размер возмещения за жилое помещение формируется в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании отчета об оценке объекта оценки в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (с последующими изменениями). Расходы, связанные с проведением оценки, осуществляются за счет бюджетов муниципальных образований.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения определен в приложении № 2 к настоящей Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, определен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Информация о реализации программы переселения доводится до собственников помещений в аварийных многоквартирных домах путем опубликования в официальных печатных изданиях Пензенской области, муниципальных образований Пензенской области и размещения на официальных сайтах государственного заказчика Программы и муниципальных образований Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

## 4. Обоснование прогнозного объема средств, необходимых

на реализацию Программы, и источники ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

- средства Фонда;

- средства бюджета Пензенской области;

- средства бюджетов муниципальных образований;

- внебюджетные средства.

Оценка потребности в финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется исходя из площади аварийного жилищного фонда и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Лимиты предоставления финансовой поддержки для Пензенской области за счет средств Фонда устанавливаются решением правления Фонда в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 278 "О порядке предоставления в 2019 - 2024 годах субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда и об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации" (с последующими изменениями).

Размер финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда рассчитывается как произведение частного от деления общего объема средств, выделенных Фондом и средств бюджета Пензенской области, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р (с последующими изменениями), на соответствующий этап, на общую площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Пензенской области, включенного в соответствующий этап, и общей площади такого аварийного жилищного фонда, расположенного на территории отдельно взятого муниципального образования. Предоставляемая финансовая поддержка рассчитывается на расселяемую площадь, включенную в соответствующий этап. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о выделении Фонду дополнительной субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", имея в виду компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, и утверждении распределения этих средств между субъектами Российской Федерации, субъект Российской Федерации представляет в Фонд Дополнительную заявку к основной Заявке на предоставление финансовой поддержки в пределах указанных дополнительных средств (увеличения лимитов финансовой поддержки). При этом субъект Российской Федерации обеспечивает выделение дополнительных средств долевого софинансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, приходящихся на указанную дополнительную финансовую поддержку, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р. Указанные дополнительные средства финансовой поддержки не учитываются при расчете минимальных размеров этапов Программы.

Представительным органом муниципального образования Пензенской области, уполномоченным на формирование и принятие бюджета муниципального образования, может быть принято решение о выделении средств бюджета муниципального образования на цели реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы и установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". При отсутствии такой необходимости на расселение используются средства финансовой поддержки.

Прогнозная стоимость затрат подлежит корректировке в случае изменения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, устанавливаемой приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на этапе формирования начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов, уменьшения общей площади аварийного жилищного фонда, а также в случае уточнения Фондом лимитов предоставления финансовой поддержки Пензенской области на цели переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Прогнозный объем финансирования мероприятий переселения граждан из аварийного жилищного фонда уточняется при формировании заявок Пензенской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на расселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы, по этапам 2019, 2020, 2021 годов составляет 35003,00 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года". Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на расселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы, по этапу 2022 года определяется расчетно как частное от деления лимита финансовой поддержки за счет средств Фонда, утвержденного решением правления Фонда от 30.12.2021, протокол № 1138, и бюджета Пензенской области с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р (с последующими изменениями), на объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в рамках данного этапа Программы, и составляет 38701,07 рубля. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на расселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы, по этапу 2023 года определяется расчетно как частное от деления лимита финансовой поддержки за счет средств Фонда, утвержденного решением правления Фонда от 30.12.2021, протокол № 1138, и бюджета Пензенской области с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р (с последующими изменениями), на объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению. По способам переселения "Строительство домов", "Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах", "Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию", "Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками" в рамках данного этапа Программы составляет 39912,01 рубля, по способу переселения "Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий" в рамках данного этапа Программы составляет 38731,50 рубля. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на расселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы, по этапу 2024 года определяется расчетно как частное от деления лимита финансовой поддержки за счет средств Фонда, утвержденного решением правления Фонда от 30.12.2021, протокол № 1138, и бюджета Пензенской области с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р (с последующими изменениями), на остаток аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в рамках реализации настоящей Программы, и составляет 39348,14 рубля, для города Пензы в распределении финансовой поддержки по этапу 2024 года учтено наложение штрафных санкций решениями правления Фонда от 26.10.2021 протокол № 1118, от 17.02.2022 протокол № 1150, от 03.03.2023 протокол 2-09/5. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на строительство, приобретение жилых помещений, подлежит уточнению, в том числе в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями), принимается индивидуально по каждому муниципальному образованию.

Полученные за счет средств Фонда средства бюджета Пензенской области, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Пензенской области и (или) средства местных бюджетов могут расходоваться на приобретение жилого помещения в силу его конструктивных особенностей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемого жилого помещения, в пределах объема финансовых средств, запланированного на расселение данного помещения независимо от фактически сложившейся стоимости одного квадратного метра.

Для целей реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальными образованиями могут быть использованы механизмы привлечения внебюджетных средств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и действующим законодательством на условиях софинансирования.

Прогнозная потребность в финансировании Программы составляет 
4 716 648 635,10 руб., в том числе:

а) размер запрашиваемых средств финансовой поддержки за счет средств Фонда - 2 588 239 819,61 руб.;

б) средства бюджета Пензенской области - 26 143 503,32 руб.;

в) средства бюджетов муниципальных образований - 2 102 265 312,17 руб.

Полученная в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в пределах одного этапа экономия (неизрасходованные средства) финансовой поддержки за счет средств Фонда и бюджета Пензенской области с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р (с последующими изменениями), может быть использована на финансирование переселения граждан из иных жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном или подлежащим включению в программу, признанном таковым в установленном порядке до 1 января 2017 года и расположенном на территории того же муниципального образования, что и аварийный жилищный фонд, при переселении граждан из которого образовались неизрасходованные средства, а также на оплату превышения стоимости одного квадратного метра при реализации способов расселения, указанных в пункте 1 раздела 3 "Механизм реализации Программы" Программы.

В случае отсутствия потребности в использовании экономии муниципальным образованием средства могут быть направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории другого муниципального образования, в том числе ранее не включенного в заявку на предоставление финансовой поддержки, при условии выполнения таким муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ, а также на оплату превышения стоимости одного квадратного метра над используемой при прогнозном расчете стоимости затрат на расселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы на соответствующий этап.

Расходование полученных за счет средств Фонда средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов на цели, предусмотренные в пункте 1 раздела 3 "Механизм реализации Программы" Программы, осуществляется при условии, если сумма указанных средств, направляемых на оплату муниципального контракта (договора) на приобретение жилых помещений, строительство многоквартирных домов, не превышает сумму, рассчитанную как произведение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Пензенской области, установленную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, на последний квартал, предшествующий заключению указанного муниципального контракта (договора), общей площади приобретаемых жилых помещений, жилых домов, общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство которых расходуются указанные средства, и предельного уровня софинансирования расходного обязательства согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р (с последующими изменениями).

## 5. Порядок распределения и предоставления субсидий

из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных

образований Пензенской области в целях реализации

настоящей Программы

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и предоставления субсидий из бюджета Пензенской области, в том числе, полученные за счет средств Фонда, бюджетам муниципальных образований - поселений и городских округов Пензенской области (далее - муниципальные образования), претендующим в соответствии с заявками Пензенской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда.

2. Объем долевого финансирования за счет средств Фонда, бюджета Пензенской области, рассчитывается в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р (с последующими изменениями), на весь период действия Программы в разбивке по ее этапам.

3. Финансовая поддержка из бюджета Пензенской области, в том числе за счет поступающих в бюджет Пензенской области средств Фонда, предоставляется бюджетам муниципальных образований в форме субсидий (далее - субсидии).

4. Размер субсидии для каждого муниципального образования определяется в соответствии с абзацем восьмым раздела 4 "Обоснование прогнозного объема средств, необходимых на реализацию Программы, и источники ее финансирования" Программы.

5. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с реализацией мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда, установлен в муниципальных адресных программах по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - муниципальная программа), и предусмотрен настоящей Программой.

6. Критериями отбора муниципальных образований в целях предоставления им финансовой поддержки являются:

1) наличие на территории муниципального образования многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

2) наличие муниципальной программы.

7. Наличие на территории муниципального образования многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации подтверждается наличием сведений о таких многоквартирных домах, внесенных в систему Фонда в реестр АЖФ.

8. Условием отбора муниципальных образований на участие в этапе Программы является ежегодное предоставление в Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области следующих документов:

а) сопроводительного письма, составленного в произвольной форме;

б) заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета Пензенской области на текущий год или плановый период по форме, установленной Фондом;

в) копии утвержденной муниципальной программы;

г) заполненных табличных форм, приведенных в приложениях № 3, № 5, № 6, № 7 к Методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 11.11.2021 № 817/пр.

9. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований - исполнителей Программы с государственным заказчиком Программы определяется соглашением о реализации Программы, которое заключается государственным заказчиком Программы с исполнителями Программы не позднее 15 рабочих дней после подписания Договора с Фондом по форме, установленной государственным заказчиком Программы, и действует до завершения реализации Программы.

10. Распределение субсидий по муниципальным образованиям утверждается законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение субсидий за счет средств Фонда, бюджета Пензенской области и средств бюджетов муниципальных образований Пензенской области по этапам 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годов представлено в приложении № 1 к настоящему Порядку.

11. Предоставление субсидии осуществляется на основании дополнительного соглашения к соглашению о реализации Программы, которое государственный заказчик Программы заключает с исполнителями Программы и действие которого осуществляется по одной заявке Пензенской области до полного завершения мероприятий по переселению граждан, в том числе финансовых обязательств перед поставщиками (подрядчиками).

12. Дополнительные соглашения с МО содержат:

1) предмет соглашения;

2) размер и порядок предоставления субсидий;

3) условия расходования средств, предусмотренных на реализацию Программы;

4) права и обязанности муниципального образования, в том числе обеспечение предусмотренного Программой объема финансирования за счет средств муниципального бюджета, порядок предоставления отчетности;

5) права и обязанности государственного заказчика Программы;

6) ответственность сторон;

7) срок действия, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями, и иные условия дополнительного соглашения;

8) адреса, реквизиты и подписи сторон.

13. Государственный заказчик Программы осуществляет перечисление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета Пензенской области на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, предназначенные для отражения операций, связанных с администрированием доходов местных бюджетов, в соответствии с дополнительными соглашениями с МО.

14. Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства бюджета Пензенской области используются органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области на цели реализации настоящей Программы в соответствии с положениями раздела 3 "Механизм реализации Программы" настоящей Программы.

15. Показателем результативности использования субсидии является исполнение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных для данного муниципального образования в Приложении № 4 "Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" Программы на соответствующий этап реализации Программы в сроки, установленные Федеральным законом № 185-ФЗ.

### Приложение № 1

к Порядку

распределения и предоставления

субсидий из бюджета

Пензенской области

бюджетам муниципальных

образований Пензенской области

в целях реализации

настоящей Программы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА, БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

И СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ ПО ЭТАПАМ 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ГОДОВ

| № п/п | Наименование муниципального образования Пензенской области | Прогнозный объем средств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  | Фонда | бюджета Пензенской области | бюджетов муниципальных образований |  | всего |
| Этап 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Каменка Каменского района | 1 592 825,85 | 16 089,15 |  | 0,00 | 1 608 915,00 |  |
| 2 | г. Пенза | 54 061 612,84 | 546 076,90 |  | 0,00 | 54 607 689,74 |  |
| 3 | г. Кузнецк | 45 675 040,15 | 461 364,35 |  | 11 281 536,60 | 57 417 941,10 |  |
| 4 | г. Сурск Городищенского района | 953 303,20 | 9 629,33 |  | 0,00 | 962 932,53 |  |
|  | Итого: | 102 282 782,04 | 1 033 159,73 |  | 11 281 536,60 | 114 597 478,37 |  |
| 2020 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 126 322 743,81 | 1 275 987,00 |  | 108 885 862,89 | 236 484 593,70 |  |
| 2 | г. Сурск Городищенского района | 469 994,48 | 4 747,42 |  | 0,00 | 474 741,90 |  |
|  | Итого: | 126 792 738,29 | 1 280 734,42 |  | 108 885 862,89 | 236 959 335,60 |  |
| 2021 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 0,00 | 0,00 |  | 35 647 799,49 | 35 647 799,49 |  |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  | 35 647 799,49 | 35 647 799,49 |  |
|  | ИТОГО по этапу 2019 года: | 229 075 520,33 | 2 313 894,15 |  | 155 815 198,98 | 387 204 613,46 |  |
| Этап 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 19 237 646,72 | 194 338,74 |  | 0,00 | 19 431 985,46 |  |
| 2 | г. Кузнецк | 54 701 867,61 | 552 565,54 |  | 2 005 671,90 | 57 260 105,05 |  |
| 3 | г. Сурск Городищенского района | 5 258 236,51 | 53 118,72 |  | 0,00 | 5 311 355,23 |  |
| 4 | Титовский сельсовет Пачелмского района | 14 190 377,11 | 143 351,39 |  | 2 383 704,30 | 16 717 432,80 |  |
|  | Итого: | 93 388 127,95 | 943 374,39 |  | 4 389 376,20 | 98 720 878,54 |  |
| 2021 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 139 240 637,07 | 1 406 479,33 |  | 60 410 011,77 | 201 057 128,17 |  |
| 2 | г. Кузнецк | 3 208 865,02 | 32 412,78 |  | 0,00 | 3 241 277,80 |  |
| 3 | г. Сурск Городищенского района | 14 861 330,05 | 150 109,22 |  | 2 009 172,20 | 17 020 611,47 |  |
| 4 | Титовский сельсовет Пачелмского района | 1 043 053,55 | 10 536,75 |  | 0,00 | 1 053 590,30 |  |
|  | Итого: | 158 353 885,69 | 1 599 538,08 |  | 62 419 183,97 | 222 372 607,74 |  |
| 2022 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 19 671 561,77 | 198 709,28 |  | 109 841 590,30 | 129 711 861,35 |  |
|  | Итого: | 19 671 561,77 | 198 709,28 |  | 109 841 590,30 | 129 711 861,35 |  |
|  | ИТОГО по этапу 2020 года: | 271 413 575,41 | 2 741 621,75 |  | 176 650 150,47 | 450 805 347,63 |  |
| Этап 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 24 886 938,70 | 251 375,82 |  | 0,00 | 25 138 314,52 |  |
| 2 | г. Каменка Каменского района | 11 391 820,71 | 115 065,51 |  | 0,00 | 11 506 886,22 |  |
| 3 | г. Спасск Спасского района | 682 663,71 | 6 895,39 |  | 311 526,70 | 1 001 085,80 |  |
| 4 | Канаевский сельсовет Городищенского района | 1 769 381,17 | 17 872,01 |  | 0,00 | 1 787 253,18 |  |
| 5 | р.п. Шемышейка Шемышейского района | 154 552,29 | 1 561,09 |  | 0,00 | 156 113,38 |  |
|  | Итого: | 38 885 356,58 | 392 769,82 |  | 311 526,70 | 39 589 653,10 |  |
| 2021 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 38 516 897,27 | 389 051,31 |  | 2 632 137,44 | 41 538 086,02 |  |
| 2 | г. Каменка Каменского района | 44 234 095,37 | 446 758,43 |  | 8 054 523,84 | 52 735 377,64 |  |
| 3 | г. Спасск Спасского района | 1 165 293,86 | 11 770,34 |  | 1 155 099,00 | 2 332 163,20 |  |
| 4 | Канаевский сельсовет Городищенского района | 3 811 942,52 | 38 505,00 |  | 0,00 | 3 850 447,52 |  |
| 5 | р.п. Шемышейка Шемышейского района | 4 471 622,29 | 45 164,83 |  | 0,00 | 4 516 787,12 |  |
| 6 | г. Кузнецк | 15 758 575,20 | 159 170,20 |  | 186 200,00 | 16 103 945,40 |  |
| 7 | город Белинский Белинского района | 5 290 695,39 | 53 441,37 |  | 529 752,00 | 5 873 888,76 |  |
| 8 | город Сердобск Сердобского района | 3 697 932,99 | 37 348,33 |  | 201 762,06 | 3 937 043,38 |  |
| 9 | Леонидовский сельсовет Пензенского района | 7 858 114,70 | 79 374,90 |  | 0,00 | 7 937 489,60 |  |
|  | Итого: | 124 805 169,59 | 1 260 584,71 |  | 12 759 474,34 | 138 825 228,64 |  |
| 2022 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 211 090 947,60 | 2 131 923,06 |  | 256 461 640,80 | 469 684 511,46 |  |
| 2 | г. Каменка Каменского района | 36 162 452,11 | 365 277,30 |  | 1 804 800,00 | 38 332 529,41 |  |
| 3 | г. Кузнецк | 13 412 112,77 | 135 475,89 |  | 3 987 022,67 | 17 534 611,33 |  |
| 4 | город Белинский Белинского района | 920 700,00 | 9 300,00 |  | 0,00 | 930 000,00 |  |
| 5 | Леонидовский сельсовет Пензенского района | 1 234 530,00 | 12 470,00 |  | 0,00 | 1 247 000,00 |  |
|  | Итого: | 262 820 742,48 | 2 654 446,25 |  | 262 253 463,47 | 527 728 652,20 |  |
| 2023 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 3 799 860,61 | 38 382,43 |  | 0,00 | 3 838 243,04 |  |
|  | Итого: | 3 799 860,61 | 38 382,43 |  | 0,00 | 3 838 243,04 |  |
|  | ИТОГО по этапу 2021 года | 430 311 129,26 | 4 346 183,21 |  | 275 324 464,51 | 709 981 776,98 |  |
| Этап 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 482 233 961,40 | 4 871 050,11 |  | 13 555 029,52 | 500 660 041,03 |  |
| 2 | г. Кузнецк | 57 349 981,18 | 579 292,74 |  | 539 330,14 | 58 468 604,06 |  |
| 3 | г. Каменка Каменского района | 1 195 398,65 | 12 074,73 |  | 0,00 | 1 207 473,38 |  |
| 4 | р.п. Исса Иссинского района | 6 246 900,00 | 63 100,00 |  | 0,00 | 6 310 000,00 |  |
| 5 | р.п. Пачелма Пачелмского района | 9 532 693,06 | 96 289,83 |  | 392 747,20 | 10 021 730,09 |  |
| 6 | р.п. Шемышейка Шемышейского района | 12 470 883,92 | 125 968,54 |  | 0,00 | 12 596 852,46 |  |
|  | Итого: | 569 029 818,21 | 5 747 775,95 |  | 14 487 106,86 | 589 264 701,02 |  |
| 2023 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 327 261 905,03 | 3 305 675,81 |  | 474 090 936,35 | 804 658 517,19 |  |
| 2 | г. Кузнецк | 18 335 062,74 | 185 202,66 |  | 10 520 189,08 | 29 040 454,48 |  |
|  | Итого: | 345 596 967,77 | 3 490 878,47 |  | 484 611 125,43 | 833 698 971,67 |  |
| 2024 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 0,00 | 0,00 |  | 110 325 811,55 | 110 325 811,55 |  |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  | 110 325 811,55 | 110 325 811,55 |  |
|  | ИТОГО по этапу 2022 года | 914 626 785,98 | 9 238 654,42 |  | 609 424 043,84 | 1 533 289 484,24 |  |
| Этап 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 173 894 163,23 | 1 756 502,64 |  | 13 777 985,23 | 189 428 651,10 |  |
| 2 | г. Кузнецк | 62 378 998,37 | 630 089,53 |  | 2 442 225,10 | 65 451 313,00 |  |
| 3 | р.п. Золотаревка Пензенского района | 11 571 580,48 | 116 884,65 |  | 640 920,05 | 12 329 385,18 |  |
|  | Итого: | 247 844 742,08 | 2 503 476,82 |  | 16 861 130,38 | 267 209 349,28 |  |
| 2024 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 247 507 640,31 | 2 500 072,09 |  | 623 065 669,67 | 873 073 382,07 |  |
| 2 | р.п. Золотаревка Пензенского района | 5 328 082,27 | 53 818,66 |  | 3 949 999,98 | 9 331 900,91 |  |
| 3 | г. Кузнецк | 0,00 | 0,00 |  | 54 711 163,20 | 54 711 163,20 |  |
|  | Итого: | 252 835 722,58 | 2 553 890,75 |  | 681 726 832,85 | 937 116 446,18 |  |
|  | ИТОГО по этапу 2023 года | 500 680 464,66 | 5 057 367,57 |  | 698 587 963,23 | 1 204 325 795,46 |  |
| Этап 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 9 900 000,00 | 100 000,00 |  | 0,00 | 10 000 000,00 |  |
|  | Итого: | 9 900 000,00 | 100 000,00 |  | 0,00 | 10 000 000,00 |  |
| 2024 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 208 514 509,61 | 2 106 208,04 |  | 131 963 134,08 | 342 583 851,73 |  |
| 2 | г. Кузнецк | 23 717 834,36 | 239 574,18 |  | 34 724 921,06 | 58 682 329,60 |  |
|  | Итого: | 232 232 343,97 | 2 345 782,22 |  | 166 688 055,14 | 401 266 181,33 |  |
| 2025 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | 0,00 | 0,00 |  | 19 479 436,00 | 19 479 436,00 |  |
| 2 | г. Кузнецк | 0,00 | 0,00 |  | 296 000,00 | 296 000,00 |  |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  | 19 775 436,00 | 19 775 436,00 |  |
|  | ИТОГО по этапу 2024 года | 242 132 343,97 | 2 445 782,22 |  | 186 463 491,14 | 431 041 617,33 |  |
|  | ВСЕГО по этапам 2019 - 2024 годов: | 2 588 239 819,61 | 26 143 503,32 |  | 2 102 265 312,17 | 4 716 648 635,10 |  |

## 6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на государственного заказчика Программы и осуществляется в форме мониторинга реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации Программы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют государственному заказчику Программы информацию о ходе реализации Программы в рамках заключенных соглашений по форме и в сроки, установленные государственным заказчиком Программы.

Ответственность за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, достоверность и полноту представляемой государственному заказчику Программы информации возлагается на руководителя исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (главу администрации).

Органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, направленных на выполнение данной Программы, ее реализацию, а также по обязательствам и правоотношениям, возникающим в ходе реализации Программы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 7. Результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется переселение 4 009 граждан из 142 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ, общей площадью расселяемых жилых помещений - 65063,80 квадратных метров.

Результаты по итогам 2019 года оцениваются по следующим показателям, установленным паспортом регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (далее - паспорт регионального проекта):

а) соотношение (в процентах) фактически расселенной общей площади аварийного жилищного фонда по итогам 2019 года и установленного паспортом регионального проекта на этот год значения целевого показателя "Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)";

б) соотношение (в процентах) численности фактически переселенных из аварийного жилищного фонда граждан по итогам 2019 года и установленного паспортом регионального проекта на этот год значения целевого показателя "Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)".

Результаты по итогам 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годов оцениваются по следующим показателям:

а) соотношение (в процентах) фактически расселенной начиная с 2019 года по отчетный год включительно (нарастающим итогом) общей площади аварийного жилищного фонда и значения целевого показателя "Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)", установленного паспортом регионального проекта на отчетный год;

б) соотношение (в процентах) количества фактически переселенных начиная с 2019 года по отчетный год включительно (нарастающим итогом) граждан и значения целевого показателя "Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда" (нарастающим итогом), установленного паспортом регионального проекта на отчетный год.

Для оценки достижения результатов выполнения Программы учитывается общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого завершено, а также общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого не завершено в предусмотренный пунктом 9.10 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ и частью 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ срок исключительно по причинам, связанным, в частности, со сроками принятия наследства, с неизвестностью места пребывания гражданина, наличием судебного спора о выселении гражданина из жилого помещения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 85 Жилищного кодекса Российской Федерации, или судебного спора, связанного с изъятием жилого помещения у собственника по основаниям, предусмотренным статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и другим причинам, связанным с личностью гражданина.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, определены в приложении № 4 к Программе.

## Приложение № 1

к региональной адресной

программе "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на территории Пензенской области

в 2019 - 2025 годах"

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | коли-чество человек | дата | кв. м | кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. |  |  | x | x | 65 063,80 | 4 009 | x | 57 807,14 | 1 159 967,00 | x | x |
| По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | x | x | 65 063,80 | 4 009 | x | 57 807,14 | 1 159 967,00 | x | x |
| Итого по Белинскому муниципальному району |  |  | x | x | 187,10 | 13 | x | 780,00 | 780,00 | x | x |
| 1 | Белинский | г. Белинский, ул. Безымянная, д. 37 | 1911 | 11.12.2014 | 187,10 | 13 | 31.12.2022 | 780,00 | 780,00 | 58:04:0010429:30 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Городищенскому муниципальному району |  |  | x | x | 1 228,10 | 67 | x | 2 071,40 | 10 463,00 | x | x |
| 2 | с Канаевка | с. Канаевка, ул. Привокзальная, д. 6 | 1896 | 28.07.2014 | 260,30 | 10 | 31.12.2021 | 209,00 | 1 013,00 | 58:07:0260102:1284 | Сформирован под одним домом |
| 3 | Сурск | г. Сурск, ул. Калинина, д. 17 | 1924 | 15.03.2013 | 91,70 | 2 | 31.12.2020 | 137,10 | 721,00 | 58:07:0610201:392 | Сформирован под одним домом |
| 4 | Сурск | г. Сурск, ул. Калинина, д. 26 | 1924 | 27.10.2015 | 117,40 | 9 | 31.12.2021 | 138,00 | 1 269,00 | 58:07:0610201:394 | Сформирован под одним домом |
| 5 | Сурск | г. Сурск, ул. Карла Маркса, д. 52 | 1915 | 24.12.2013 | 120,70 | 4 | 31.12.2021 | 196,00 | 987,00 | 58:07:610201:249 | Сформирован под одним домом |
| 6 | Сурск | г. Сурск, ул. Красная Заря, д. 28 | 1962 | 15.11.2013 | 231,00 | 12 | 31.12.2021 | 376,90 | 1 379,00 | 58:07:610401:423 | Сформирован под одним домом |
| 7 | Сурск | г. Сурск, ул. Театральная, д. 5 | 1925 | 15.11.2013 | 70,00 | 4 | 31.12.2021 | 230,00 | 1 325,00 | 58:07:0610202:1666 | Сформирован под одним домом |
| 8 | Сурск | г. Сурск, ул. Театральная, д. 7 | 1925 | 15.11.2013 | 67,90 | 4 | 31.12.2020 | 223,00 | 1 185,00 | 58:07:0610202:1667 | Сформирован под одним домом |
| 9 | Сурск | г. Сурск, ул. Театральная, д. 8 | 1925 | 15.11.2013 | 69,40 | 6 | 31.12.2021 | 245,00 | 983,00 | 58:07:0610202:1668 | Сформирован под одним домом |
| 10 | Сурск | г. Сурск, ул. Театральная, д. 9 | 1924 | 15.11.2013 | 199,70 | 16 | 31.12.2021 | 316,40 | 1 601,00 | 58:07:0610202:1664 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городу Пензе |  |  | x | x | 51 132,20 | 3 102 | x | 35 935,20 | 1 087 686,00 | x | x |
| 11 | Пенза | г. Пенза, ул. 9 Января, д. 4 | 1956 | 08.06.2016 | 381,10 | 21 | 01.09.2025 | 484,00 | 1 467,00 | 58:29:1005006:81 | Сформирован под одним домом |
| 12 | Пенза | г. Пенза, ул. 9 Января, д. 11 | 1937 | 29.10.2015 | 1 765,76 | 124 | 31.12.2023 | 641,00 | 2 780,00 | 58:29:1005006:76 | Сформирован под одним домом |
| 13 | Пенза | г. Пенза, пер. Автоматный, д. 7 | 1961 | 05.05.2016 | 332,90 | 21 | 01.09.2025 | 377,00 | 1 485,00 | 58:29:1005004:53 | Сформирован под одним домом |
| 14 | Пенза | г. Пенза, проезд. Богданова, д. 10 | 1959 | 26.03.2015 | 264,60 | 13 | 31.12.2023 | 296,00 | 1 372,00 | 58:29:3004006:18 | Сформирован под одним домом |
| 15 | Пенза | г. Пенза, ул. Богданова, д. 12Б | 1947 | 29.01.2014 | 183,90 | 27 | 31.12.2023 | 414,00 | 1 500,00 | 58:29:3003002:34 | Не сформирован |
| 16 | Пенза | г. Пенза, проезд. Богданова, д. 14 | 1959 | 16.09.2016 | 264,90 | 12 | 01.09.2025 | 247,00 | 971,00 | 58:29:3004006:24 | Сформирован под одним домом |
| 17 | Пенза | г. Пенза, проезд. Богданова, д. 15 | 1958 | 04.07.2013 | 284,50 | 16 | 01.09.2025 | 570,00 | 1 388,00 | 58:29:3004006:31 | Не сформирован |
| 18 | Пенза | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 1 | 1958 | 29.10.2015 | 426,80 | 16 | 31.12.2023 | 276,00 | 626,00 | 58:29:2005015:5 | Сформирован под одним домом |
| 19 | Пенза | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 7 | 1933 | 10.12.2015 | 241,20 | 21 | 31.12.2023 | 261,00 | 41 783,00 | 58:29:2005015:11 | Не сформирован |
| 20 | Пенза | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 13 | 1932 | 12.12.2014 | 388,90 | 22 | 31.12.2023 | 600,00 | 16 139,00 | 58:29:2005015:12 | Не сформирован |
| 21 | Пенза | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 15 | 1932 | 12.12.2014 | 396,90 | 23 | 31.12.2023 | 629,00 | 16 139,00 | 58:29:2005015:12 | Не сформирован |
| 22 | Пенза | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 17 | 1932 | 12.12.2014 | 396,00 | 28 | 31.12.2023 | 622,00 | 9 265,00 | 58:29:2005008:83 | Не сформирован |
| 23 | Пенза | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 24 | 1933 | 29.10.2015 | 249,10 | 9 | 31.12.2023 | 207,00 | 41 783,00 | 58:29:2005015:11 | Не сформирован |
| 24 | Пенза | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 38 | 1932 | 12.12.2014 | 414,10 | 22 | 31.12.2023 | 585,00 | 9 265,00 | 58:29:2005008:83 | Не сформирован |
| 25 | Пенза | г. Пенза, ул. Бумажников, д. 8 | 1958 | 05.05.2016 | 128,90 | 4 | 01.09.2025 | 150,00 | 1 176,00 | 58:29:2010007:293 | Сформирован под одним домом |
| 26 | Пенза | г. Пенза, проезд. Виноградный 5-й, д. 4 | 1960 | 05.12.2013 | 335,50 | 19 | 31.12.2023 | 292,00 | 700,00 | 58:29:1007005:111 | Сформирован под одним домом |
| 27 | Пенза | г. Пенза, городок. Военный 2-й, д. 280 | 1972 | 05.05.2016 | 268,90 | 17 | 01.09.2025 | 196,00 | 292 360,00 | 58:29:3002006:67 | Не сформирован |
| 28 | Пенза | г. Пенза, ул. Военный городок, д. 110 | 1910 | 05.05.2016 | 265,00 | 16 | 01.09.2025 | 346,00 | 153 921,00 | 58:29:3002006:69 | Не сформирован |
| 29 | Пенза | г. Пенза, ул. Воровского, д. 20 | 1958 | 05.05.2016 | 639,22 | 39 | 01.09.2025 | 475,00 | 2 425,00 | 58:29:1005014:23 | Сформирован под одним домом |
| 30 | Пенза | г. Пенза, ул. Воровского, д. 48 | 1952 | 10.11.2015 | 1 416,03 | 66 | 31.12.2023 | 1 005,00 | 2 259,00 | 58:29:1005015:37 | Сформирован под одним домом |
| 31 | Пенза | г. Пенза, ул. Галетная, д. 34 | 1952 | 27.02.2012 | 419,40 | 27 | 01.09.2025 | 264,00 | 673,00 | 58:29:3005004:66 | Сформирован под одним домом |
| 32 | Пенза | г. Пенза, ул. Галетная, д. 36а | 1952 | 27.02.2012 | 410,85 | 24 | 31.12.2023 | 263,00 | 453,00 | 58:29:3005004:68 | Сформирован под одним домом |
| 33 | Пенза | г. Пенза, ул. Галетная, д. 38 | 1953 | 13.12.2012 | 411,10 | 25 | 31.12.2023 | 254,00 | 511,00 | 58:29:3005004:69 | Сформирован под одним домом |
| 34 | Пенза | г. Пенза, ул. Депутатская, д. 8 | 1963 | 29.10.2015 | 706,89 | 63 | 01.09.2025 | 533,00 | 2 599,00 | 58:29:1005012:97 | Сформирован под одним домом |
| 35 | Пенза | г. Пенза, ул. Депутатская, д. 10 | 1963 | 27.12.2016 | 822,11 | 76 | 01.09.2025 | 538,00 | 1 416,00 | 58:29:1005012:12 | Сформирован под одним домом |
| 36 | Пенза | г. Пенза, ул. Дорожная, д. 10, к. А | 1987 | 27.12.2016 | 332,84 | 15 | 01.09.2025 | 349,00 | 1 200,00 | 58:29:2002002:67 | Сформирован под одним домом |
| 37 | Пенза | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 2 | 1961 | 05.12.2013 | 285,70 | 19 | 31.12.2023 | 203,00 | 2 056,00 | 58:29:2003004:11 | Не сформирован |
| 38 | Пенза | г. Пенза, проезд. Жемчужный, д. 7 | 1961 | 26.03.2015 | 341,30 | 16 | 31.12.2023 | 277,00 | 2 325,00 | 58:29:2012004:77 | Не сформирован |
| 39 | Пенза | г. Пенза, проезд. Жемчужный, д. 9 | 1962 | 26.03.2015 | 333,40 | 26 | 31.12.2023 | 246,00 | 2 325,00 | 58:29:2012004:77 | Не сформирован |
| 40 | Пенза | г. Пенза, ул. Загородная, д. 5 | 1950 | 04.07.2013 | 86,00 | 12 | 31.12.2022 | 129,00 | 457,00 | 58:29:3013005:83 | Сформирован под одним домом |
| 41 | Пенза | г. Пенза, ул. Замойского, д. 4 | 1964 | 10.12.2015 | 659,45 | 53 | 31.12.2024 | 453,00 | 2 070,00 | 58:29:4005009:91 | Сформирован под одним домом |
| 42 | Пенза | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 47 | 1960 | 15.04.2016 | 316,30 | 22 | 31.12.2024 | 244,50 | 849,00 | 58:29:2009016:40 | Сформирован под одним домом |
| 43 | Пенза | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 59 | 1960 | 15.07.2016 | 220,20 | 27 | 01.09.2025 | 390,00 | 1 602,00 | 58:29:2009016:62 | Сформирован под одним домом |
| 44 | Пенза | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 55 | 1952 | 27.12.2016 | 405,20 | 27 | 01.09.2025 | 533,00 | 618,00 | 58:29:3005004:74 | Сформирован под одним домом |
| 45 | Пенза | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 2 | 1885 | 12.12.2014 | 405,50 | 16 | 31.12.2023 | 377,00 | 2 308,00 | 58:29:2012006:51 | Сформирован под одним домом |
| 46 | Пенза | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 10 | 1917 | 18.02.2015 | 301,00 | 18 | 31.12.2023 | 356,00 | 1 391,00 | 58:29:2012006:53 | Сформирован под одним домом |
| 47 | Пенза | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 10 | 1965 | 10.12.2015 | 5 859,75 | 363 | 31.12.2023 | 1 625,00 | 4 962,00 | 58:29:1005008:25 | Сформирован под одним домом |
| 48 | Пенза | г. Пенза, ул. Кураева, д. 28 | 1917 | 27.12.2016 | 224,20 | 9 | 01.09.2025 | 204,00 | 1 171,00 | 58:29:4004010:115 | Сформирован под одним домом |
| 49 | Пенза | г. Пенза, ул. Ленина, д. 8 | 1935 | 10.12.2015 | 1 634,90 | 84 | 31.12.2024 | 752,00 | 2 603,00 | 58:29:1005005:18 | Сформирован под одним домом |
| 50 | Пенза | г. Пенза, ул. Леонова, д. 13 | 1953 | 24.04.2014 | 715,58 | 54 | 31.12.2021 | 498,00 | 1 134,00 | 58:29:1005015:136 | Сформирован под одним домом |
| 51 | Пенза | г. Пенза, ул. Лесной поселок, д. 4 | 1906 | 10.12.2015 | 153,50 | 10 | 31.12.2024 | 228,00 | 900,00 | 58:29:2009003:71 | Сформирован под одним домом |
| 52 | Пенза | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 13А | 1962 | 03.10.2014 | 87,70 | 6 | 31.12.2023 | 146,00 | 332 850,00 | 58:29:2009013:239 | Не сформирован |
| 53 | Пенза | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 6 | 1961 | 10.12.2015 | 281,50 | 18 | 31.12.2024 | 340,00 | 632,00 | 58:29:1005012:26 | Сформирован под одним домом |
| 54 | Пенза | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 8 | 1961 | 04.10.2012 | 279,10 | 12 | 31.12.2023 | 199,00 | 562,00 | 58:29:1005012:25 | Сформирован под одним домом |
| 55 | Пенза | г. Пенза, ул. Маресьева, д. 114 | 1963 | 15.04.2016 | 165,70 | 7 | 31.12.2024 | 316,00 | 1 051,00 | 58:29:4002016:10 | Сформирован под одним домом |
| 56 | Пенза | г. Пенза, ул. Молодежная, д. 11 | 1963 | 12.12.2014 | 322,40 | 26 | 31.12.2023 | 228,00 | 1 455,00 | 58:29:1001016:39 | Сформирован под одним домом |
| 57 | Пенза | г. Пенза, ул. Молодежная, д. 41 | 1964 | 05.12.2013 | 526,90 | 24 | 31.12.2023 | 630,00 | 2 330,00 | 58:29:1001016:34 | Сформирован под одним домом |
| 58 | Пенза | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 43а | 1955 | 15.04.2016 | 669,16 | 48 | 01.09.2025 | 568,00 | 1 514,00 | 58:29:4005008:57 | Сформирован под одним домом |
| 59 | Пенза | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 9 | 1963 | 03.10.2014 | 164,40 | 21 | 31.12.2023 | 283,00 | 2 430,00 | 58:29:2009025:14 | Сформирован под одним домом |
| 60 | Пенза | г. Пенза, ул. Осоавиахимовская, д. 14 | 1956 | 04.10.2012 | 500,21 | 29 | 31.12.2022 | 492,00 | 1 710,00 | 58:29:3016002:26 | Сформирован под одним домом |
| 61 | Пенза | г. Пенза, проезд. Павлова, д. 2 | 1955 | 03.10.2014 | 353,10 | 19 | 31.12.2024 | 398,00 | 2 537,00 | 58:29:1004005:24 | Сформирован под одним домом |
| 62 | Пенза | г. Пенза, проезд. Павлова, д. 5 | 1955 | 03.10.2014 | 380,60 | 16 | 31.12.2023 | 377,00 | 1 367,00 | 58:29:1004005:21 | Сформирован под одним домом |
| 63 | Пенза | г. Пенза, проезд. Павлова, д. 6 | 1956 | 13.12.2012 | 403,50 | 27 | 01.09.2025 | 412,00 | 1 532,00 | 58:29:1004005:84 | Сформирован под одним домом |
| 64 | Пенза | г. Пенза, проезд. Павлова, д. 7 | 1956 | 22.05.2014 | 399,00 | 15 | 31.12.2023 | 354,00 | 1 111,00 | 58:29:1004005:20 | Сформирован под одним домом |
| 65 | Пенза | г. Пенза, ул. Павлова, д. 40 | 1954 | 22.05.2014 | 387,90 | 13 | 31.12.2023 | 460,00 | 1 831,00 | 58:29:1004005:19 | Сформирован под одним домом |
| 66 | Пенза | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 7 | 1971 | 15.07.2016 | 373,80 | 22 | 01.09.2025 | 337,00 | 926,00 | 58:29:2009023:16 | Сформирован под одним домом |
| 67 | Пенза | г. Пенза, ул. Питомниковая 2-я, д. 5 | 1951 | 22.05.2014 | 252,00 | 12 | 31.12.2023 | 427,00 | 3 550,00 | 58:29:2005013:18 | Сформирован под одним домом |
| 68 | Пенза | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 32 | 1957 | 29.10.2015 | 507,70 | 26 | 31.12.2023 | 513,00 | 673,00 | 58:29:3015006:120 | Сформирован под одним домом |
| 69 | Пенза | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 36 | 1956 | 10.11.2015 | 511,60 | 20 | 31.12.2023 | 309,00 | 590,00 | 58:29:3015006:121 | Сформирован под одним домом |
| 70 | Пенза | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 19 | 1972 | 05.05.2016 | 246,30 | 15 | 31.12.2023 | 246,70 | 888,00 | 58:29:2010003:89 | Сформирован под одним домом |
| 71 | Пенза | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 21 | 1934 | 15.07.2016 | 226,40 | 7 | 01.09.2025 | 379,00 | 1 315,00 | 58:29:2010003:91 | Сформирован под одним домом |
| 72 | Пенза | г. Пенза, ул. Пригородная, д. 7 | 1962 | 04.07.2013 | 625,30 | 21 | 01.09.2025 | 544,00 | 1 311,00 | 58:29:2002005:164 | Сформирован под одним домом |
| 73 | Пенза | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 47 | 1959 | 24.04.2014 | 261,20 | 19 | 31.12.2023 | 276,00 | 1 628,00 | 58:29:2012001:125 | Сформирован под одним домом |
| 74 | Пенза | г. Пенза, ул. Слесарная, д. 4 | 1958 | 09.02.2016 | 403,90 | 18 | 01.09.2025 | 528,00 | 1 500,00 | 58:29:3005004:31 | Сформирован под одним домом |
| 75 | Пенза | г. Пенза, ул. Слесарная, д. 13А | 1952 | 18.04.2013 | 410,91 | 24 | 31.12.2023 | 251,00 | 12 255,00 | 58:29:3005004:89 | Не сформирован |
| 76 | Пенза | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 11 | 1959 | 04.07.2013 | 592,10 | 34 | 01.09.2025 | 554,00 | 45 232,00 | 58:29:3001004:2404 | Не сформирован |
| 77 | Пенза | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 10 | 1956 | 15.07.2016 | 368,20 | 22 | 01.09.2025 | 286,00 | 1 938,00 | 58:29:2002005:161 | Сформирован под одним домом |
| 78 | Пенза | г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, д. 9 | 1900 | 18.02.2015 | 392,80 | 21 | 31.12.2023 | 285,60 | 1 062,00 | 58:29:2011002:73 | Сформирован под одним домом |
| 79 | Пенза | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 26 | 1967 | 03.10.2014 | 50,30 | 4 | 31.12.2023 | 85,00 | 100,00 | 58:29:3008001:4123 | Сформирован под одним домом |
| 80 | Пенза | г. Пенза, ул. Ударная, д. 20 | 1952 | 04.07.2013 | 379,70 | 25 | 31.12.2023 | 238,00 |  |  | Не сформирован |
| 81 | Пенза | г. Пенза, ул. Ударная, д. 23 | 1955 | 05.12.2013 | 724,30 | 40 | 31.12.2023 | 600,00 | 3 728,00 | 58:29:1005015:142 | Не сформирован |
| 82 | Пенза | г. Пенза, ул. Ударная, д. 34 | 1955 | 24.04.2014 | 732,94 | 47 | 31.12.2023 | 510,00 | 2 014,00 | 58:29:1005015:91 | Сформирован под одним домом |
| 83 | Пенза | г. Пенза, ул. Ударная, д. 35 | 1963 | 15.04.2016 | 4 740,44 | 413 | 31.12.2023 | 1 580,00 | 4 875,00 | 58:29:1005008:70 | Сформирован под одним домом |
| 84 | Пенза | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 2 | 1970 | 10.12.2015 | 5 256,22 | 254 | 31.12.2024 | 1 389,00 | 7 043,00 | 58:29:1007004:104 | Сформирован под одним домом |
| 85 | Пенза | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 135 | 1892 | 03.10.2014 | 127,60 | 5 | 31.12.2023 | 218,00 | 539,00 | 58:29:2011003:132 | Сформирован под одним домом |
| 86 | Пенза | г. Пенза, ул. Ушакова, д. 4 | 1956 | 15.04.2016 | 678,20 | 33 | 01.09.2025 | 475,00 |  |  | Не сформирован |
| 87 | Пенза | г. Пенза, ул. Ушакова, д. 6 | 1956 | 15.04.2016 | 323,90 | 15 | 01.09.2025 | 268,80 | 1 087,00 | 58:29:2002005:198 | Сформирован под одним домом |
| 88 | Пенза | г. Пенза, ул. Ушакова, д. 10 | 1955 | 10.12.2015 | 383,60 | 17 | 31.12.2024 | 272,60 | 1 154,00 | 58:29:2002005:199 | Сформирован под одним домом |
| 89 | Пенза | г. Пенза, ул. Ушакова, д. 12 | 1955 | 10.12.2015 | 680,50 | 31 | 31.12.2024 | 265,00 |  |  | Не сформирован |
| 90 | Пенза | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 11 | 1955 | 04.10.2012 | 708,80 | 44 | 01.09.2025 | 507,00 | 2 707,00 | 58:29:1005015:92 | Не сформирован |
| 91 | Пенза | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 А | 1962 | 20.09.2013 | 157,91 | 11 | 31.12.2023 | 171,00 | 480,00 | 58:29:2014007:26 | Сформирован под одним домом |
| 92 | Пенза | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 6 А | 1957 | 29.10.2015 | 269,80 | 8 | 31.12.2023 | 514,00 | 1 685,00 | 58:29:2014007:32 | Не сформирован |
| 93 | Пенза | г. Пенза, проезд. Чаадаева 3-й, д. 4 | 1960 | 27.12.2016 | 357,00 | 22 | 01.09.2025 | 290,00 | 1 057,00 | 58:29:2014006:77 | Сформирован под одним домом |
| 94 | Пенза | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 3 | 1958 | 08.10.2015 | 393,00 | 26 | 31.12.2023 | 267,00 | 1 430,00 | 58:29:2002005:167 | Сформирован под одним домом |
| 95 | Пенза | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 9 | 1956 | 24.04.2014 | 736,30 | 31 | 31.12.2023 | 552,00 | 1 293,00 | 58:29:2002005:176 | Сформирован под одним домом |
| 96 | Пенза | г. Пенза, ул. Чехова, д. 62 | 1905 | 15.04.2016 | 248,93 | 12 | 01.09.2025 | 204,00 | 287,00 | 58:29:2012005:33 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городском округу город Кузнецк |  |  | x | x | 7 593,30 | 492 | x | 12 773,10 | 27 127,00 | x | x |
| 97 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 66 | 1946 | 29.01.2013 | 618,10 | 33 | 31.12.2019 | 402,00 | 1 192,00 | 58:31:0203090:27 | Сформирован под одним домом |
| 98 | город Кузнецк | г. Кузнецк, пер. Горный, д. 45 | 1917 | 22.01.2016 | 44,50 | 3 | 31.12.2024 | 140,00 | 712,00 | 58:31:0201298:29 | Сформирован под одним домом |
| 99 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Жилые дома 830 км ж/д, д. 31 | 1905 | 30.03.2012 | 329,90 | 32 | 31.12.2019 | 578,00 |  |  | Не сформирован |
| 100 | город Кузнецк | г. Кузнецк, стр. Жилые дома 831 км ж/д, д. 13 | 1918 | 24.08.2015 | 54,20 | 4 | 31.12.2022 | 127,00 | 811,00 | 58:31:0301127:130 | Сформирован под одним домом |
| 101 | город Кузнецк | г. Кузнецк, стр. Жилые дома 831 км ж/д, д. 24 | 1950 | 19.02.2016 | 73,00 | 7 | 31.12.2023 | 73,20 |  |  | Не сформирован |
| 102 | город Кузнецк | г. Кузнецк, стр. Жилые дома 832 км ж/д, д. 20 | 1960 | 14.05.2013 | 145,90 | 8 | 31.12.2019 | 190,20 | 1 221,00 | 58:31:0000000:51 | Сформирован под одним домом |
| 103 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 130 | 1918 | 18.04.2014 | 568,30 | 39 | 31.12.2020 | 902,60 | 1 884,00 | 58:31:0203081:4 | Сформирован под одним домом |
| 104 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 170, лит. Б | 1918 | 31.05.2013 | 164,40 | 12 | 31.12.2019 | 807,00 | 2 031,00 | 58:31:0203082:34 | Не сформирован |
| 105 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 167, лит. А А1 А2 | 1961 | 27.10.2016 | 91,30 | 4 | 31.12.2024 | 434,00 | 1 037,00 | 58:31:0203053:22 | Не сформирован |
| 106 | город Кузнецк | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, д. 4 | 1966 | 29.07.2016 | 467,90 | 23 | 31.12.2024 | 681,00 | 493,00 | 58:31:0201294:220 | Сформирован под одним домом |
| 107 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 2 | 1909 | 18.11.2015 | 92,60 | 2 | 31.12.2021 | 177,40 | 406,00 | 58:31:0203027:13 | Сформирован под одним домом |
| 108 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 250 | 1919 | 25.07.2013 | 131,90 | 10 | 31.12.2020 | 205,70 | 603,00 | 58:31:0203053:11 | Сформирован под одним домом |
| 109 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 158Г | 1960 | 18.11.2015 | 2 214,70 | 138 | 31.12.2024 | 2 995,70 |  |  | Не сформирован |
| 110 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 4 | 1940 | 02.10.2015 | 154,20 | 9 | 31.12.2024 | 241,60 | 1 159,00 | 58:31:0203251:34 | Сформирован под одним домом |
| 111 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Пензенская, д. 108 | 1958 | 16.09.2016 | 170,00 | 15 | 31.12.2024 | 297,00 | 3 644,00 | 58:31:0203116:68 | Сформирован под одним домом |
| 112 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Пензенская, д. 139А | 1959 | 09.12.2015 | 142,70 | 12 | 31.12.2024 | 415,00 |  |  | Не сформирован |
| 113 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Пензенская, д. 139Г | 1959 | 15.05.2015 | 98,70 | 8 | 31.12.2022 | 173,00 |  |  | Не сформирован |
| 114 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 5 | 1960 | 22.10.2014 | 428,10 | 34 | 31.12.2024 | 543,00 | 1 470,00 | 58:31:0203084:20 | Сформирован под одним домом |
| 115 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 194 | 1946 | 02.10.2015 | 143,60 | 12 | 31.12.2023 | 289,00 | 637,00 | 58:31:0203038:7 | Сформирован под одним домом |
| 116 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 210 | 1955 | 27.10.2016 | 89,80 | 11 | 31.12.2024 | 1 036,00 | 301,00 | 58:31:0203039:104 | Сформирован под одним домом |
| 117 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 241 | 1929 | 19.02.2016 | 90,70 | 4 | 31.12.2023 | 90,70 | 500,00 | 58:31:0203028:20 | Сформирован под одним домом |
| 118 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 298 | 1907 | 08.11.2013 | 129,90 | 11 | 31.12.2023 | 378,00 | 2 357,00 | 58:31:0203042:115 | Сформирован под одним домом |
| 119 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 66, лит. Б | 1959 | 22.12.2016 | 62,40 | 2 | 31.12.2023 | 100,10 | 1 755,00 | 58:31:0203035:27 | Сформирован под одним домом |
| 120 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148 | 1946 | 08.11.2013 | 569,90 | 27 | 31.12.2020 | 568,00 | 1 494,00 | 58:31:0203090:28 | Сформирован под одним домом |
| 121 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Фабричная, д. 62 | 1939 | 21.03.2016 | 291,30 | 18 | 31.12.2024 | 373,60 | 934,00 | 58:31:0203047:425 | Сформирован под одним домом |
| 122 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Фабричная, д. 62/2 | 1941 | 31.01.2014 | 186,00 | 12 | 31.12.2020 | 236,00 |  |  | Не сформирован |
| 123 | город Кузнецк | г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 1А | 1975 | 22.02.2013 | 39,30 | 2 | 31.12.2019 | 318,30 | 2 486,00 | 58:31:0401131:12 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Иссинскому муниципальному району |  |  | x | x | 165,40 | 6 | x | 218,40 | 456,00 | x | x |
| 124 | Исса | р.п. Исса, ул. Лебедева, д. 32 | 1953 | 14.12.2015 | 165,40 | 6 | 31.12.2022 | 218,40 | 456,00 | 58:09:0220101:317; 58:09:0220101:316 | Не сформирован |
| Итого по Каменскому муниципальному району |  |  | x | x | 2 780,00 | 199 | x | 3 165,60 | 22 509,00 | x | x |
| 125 | Каменка | г. Каменка, ул. Заводская, д. 5 | 1949 | 04.05.2012 | 49,00 | 2 | 31.12.2022 | 503,00 | 4 627,00 | 58:30:040114:15 | Не сформирован |
| 126 | Каменка | г. Каменка, ул. Заводская, д. 9 | 1933 | 27.05.2014 | 1 578,50 | 100 | 31.12.2022 | 1 462,80 | 11 324,00 | 58:30:040114:16 | Не сформирован |
| 127 | Каменка | г. Каменка, ул. Индустриальная, д. 3 | 1946 | 26.01.2015 | 421,30 | 49 | 31.12.2022 | 421,70 | 1 586,00 | 58:30:040107:57 | Сформирован под одним домом |
| 128 | Каменка | г. Каменка, ул. Набережная, д. 62 | 1920 | 16.11.2015 | 172,30 | 12 | 31.12.2022 | 345,00 | 1 160,00 | 58:30:0010301:297 | Сформирован под одним домом |
| 129 | Каменка | г. Каменка, ул. Садовая, д. 69 | 1961 | 26.10.2015 | 241,10 | 20 | 31.12.2022 | 199,80 | 1 381,00 | 58:30:0010623:21 | Сформирован под одним домом |
| 130 | Каменка | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 8 | 1959 | 07.08.2015 | 317,80 | 16 | 31.12.2022 | 233,30 | 2 431,00 | 58:30:0040134:54 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Пачелмскому муниципальному району |  |  | x | x | 713,50 | 35 | x | 921,94 | 2 161,00 | x | x |
| 131 | Пачелма | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1900 | 11.02.2016 | 273,90 | 17 | 31.12.2022 | 348,00 | 561,00 | 58:23:0090401:1232 | Сформирован под одним домом |
| 132 | п Титово | п. Титово, ул. Железнодорожные дома, д. 5 | 1910 | 28.12.2013 | 197,70 | 8 | 31.12.2020 | 363,22 | 1 000,00 | 58:23:0490101:1268 | Сформирован под одним домом |
| 133 | п Титово | п. Титово, ул. Железнодорожные дома, д. 6 | 1870 | 28.12.2013 | 241,90 | 10 | 31.12.2021 | 210,72 | 600,00 | 58:23:0490101:1269 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Пензенскому муниципальному району |  |  | x | x | 685,10 | 64 | x | 1 134,00 | 2 591,00 | x | x |
| 134 | жд ст Леонидовка | ж/д_ст. Леонидовка, ул. Северная, д. 95 | 1894 | 10.11.2014 | 265,80 | 21 | 31.12.2022 | 307,00 | 307,00 | 58:24:0120401:162 | Сформирован под одним домом |
| 135 | Золотаревка | р.п. Золотаревка, ул. Ленина, д. 24 | 1931 | 29.11.2016 | 210,20 | 28 | 31.12.2024 | 433,00 | 2 000,00 | 58:24:0090109:482 | Сформирован под одним домом |
| 136 | Золотаревка | р.п. Золотаревка, ул. Ленина, д. 39 | 1928 | 29.11.2016 | 209,10 | 15 | 31.12.2024 | 394,00 | 284,00 | 58:24:090107:101 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Сердобскому муниципальному району |  |  | x | x | 123,70 | 7 | x | 271,50 | 342,00 | x | x |
| 137 | Сердобск | г. Сердобск, ул. Чапаева, д. 118 | 1917 | 10.11.2014 | 123,70 | 7 | 31.12.2022 | 271,50 | 342,00 | 58:32:0020557:17 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Спасскому муниципальному району |  |  | x | x | 70,80 | 7 | x | 151,40 | 1 200,00 | x | x |
| 138 | Спасск | г. Спасск, ул. Чкалова, д. 10 | 1965 | 08.05.2014 | 70,80 | 7 | 31.12.2022 | 151,40 | 1 200,00 | 58:02:0240205:84 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Шемышейскому муниципальному району |  |  | x | x | 384,60 | 17 | x | 384,60 | 4 652,00 | x | x |
| 139 | Шемышейка | р.п. Шемышейка, ул. Горького, д. 60 | 1964 | 03.08.2015 | 111,20 | 3 | 31.12.2021 | 111,20 | 1 328,00 |  | Не сформирован |
| 140 | Шемышейка | р.п. Шемышейка, ул. Северная, д. 2 | 1964 | 19.10.2016 | 111,80 | 6 | 31.12.2023 | 111,80 | 1 164,00 |  | Не сформирован |
| 141 | Шемышейка | р.п. Шемышейка, ул. Северная, д. 4 | 1964 | 19.10.2016 | 117,00 | 6 | 31.12.2023 | 117,00 | 1 145,00 |  | Не сформирован |
| 142 | Шемышейка | р.п. Шемышейка, ул. Северная, д. 13 | 1965 | 20.07.2016 | 44,60 | 2 | 31.12.2022 | 44,60 | 1 015,00 |  | Не сформирован |

## Приложение № 2

к региональной адресной

программе "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на

территории Пензенской области

в 2019 - 2025 годах"

П Л А Н

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 65 063,80 | 4 716 648 635,10 | 14 082,44 | 10 787,09 | 438 145 981,82 | 36 021 965,25 | 0,00 | 339,40 | 0,00 | 2 955,95 | 0,00 | 50 981,36 | 63 767,90 | 4 242 480 688,03 | 49 305,10 | 3 566 307 483,68 | 3 155,90 | 122 228 970,35 | 3 560,00 | 196 062 393,80 | 7 746,90 | 357 881 840,20 | 0,00 | 13 301,70 | 0,00 | 0,00 | 50 466,20 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 7 763,23 | 387 204 613,46 | 952,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,48 | 0,00 | 6 810,75 | 9 379,90 | 387 204 613,46 | 7 376,60 | 326 740 082,93 | 1 037,60 | 33 196 845,20 | 0,00 | 0,00 | 965,70 | 27 267 685,33 | 0,00 | 1 642,00 | 0,00 | 0,00 | 7 737,90 |
| 1 | Итого по городу Сурск (Городищенский муниципальный район) | 91,70 | 1 437 674,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,70 | 100,90 | 1 437 674,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,90 | 1 437 674,43 | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 47,60 |
| 2 | Итого по городу Кузнецк | 1 320,40 | 57 417 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,40 | 1 847,10 | 57 417 941,10 | 0,00 | 0,00 | 1 037,60 | 33 196 845,20 | 0,00 | 0,00 | 809,50 | 24 221 095,90 | 0,00 | 418,90 | 0,00 | 0,00 | 1 428,20 |
| 3 | Итого по городу Пенза | 6 301,43 | 326 740 082,93 | 952,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,48 | 0,00 | 5 348,95 | 7 376,60 | 326 740 082,93 | 7 376,60 | 326 740 082,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169,80 | 0,00 | 0,00 | 6 206,80 |
| 4 | Итого по городу Каменка (Каменский муниципальный район) | 49,70 | 1 608 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 55,30 | 1 608 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,30 | 1 608 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,30 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 8 867,70 | 450 805 347,63 | 2 045,65 | 1 326,20 | 25 951 347,90 | 3 146 847,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,45 | 0,00 | 6 822,05 | 8 287,00 | 421 707 152,63 | 4 605,30 | 279 667 894,74 | 958,00 | 30 834 142,70 | 1 670,70 | 75 519 493,80 | 1 053,00 | 35 685 621,39 | 0,00 | 1 432,60 | 0,00 | 0,00 | 6 854,40 |
| 1 | Итого по городу Сурск (Городищенский муниципальный район) | 876,10 | 22 331 966,70 | 444,60 | 444,60 | 5 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,50 | 540,80 | 17 112 966,70 | 0,00 | 0,00 | 540,80 | 17 112 966,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2 | Итого по городу Кузнецк | 1 679,10 | 60 501 382,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679,10 | 1 934,20 | 60 501 382,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,80 | 28 702 428,12 | 996,40 | 31 798 954,73 | 0,00 | 721,30 | 0,00 | 0,00 | 1 212,90 |
| 3 | Итого по городу Пенза | 5 872,90 | 350 200 974,98 | 1 485,35 | 765,90 | 19 829 347,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,45 | 0,00 | 4 387,55 | 5 394,80 | 330 371 627,08 | 4 605,30 | 279 667 894,74 | 0,00 | 0,00 | 732,90 | 46 817 065,68 | 56,60 | 3 886 666,66 | 0,00 | 591,70 | 0,00 | 0,00 | 4 803,10 |
| 4 | Итого по Титовскому сельсовету (Пачелмский муниципальный район) | 439,60 | 17 771 023,10 | 115,70 | 115,70 | 903 000,00 | 3 146 847,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,90 | 417,20 | 13 721 176,00 | 0,00 | 0,00 | 417,20 | 13 721 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 358,40 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 11 302,72 | 709 981 776,98 | 3 320,15 | 3 105,15 | 79 959 143,85 | 27 150 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 7 982,57 | 10 362,90 | 602 871 758,13 | 7 348,70 | 501 169 403,41 | 0,00 | 0,00 | 622,50 | 22 298 647,54 | 2 391,70 | 79 403 707,18 | 0,00 | 2 152,50 | 0,00 | 0,00 | 8 210,40 |
| 1 | Итого по городу Белинский (Белинский муниципальный район) | 187,10 | 6 803 888,76 | 130,00 | 130,00 | 1 385 924,00 | 3 124 882,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,10 | 88,20 | 2 293 081,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 2 293 081,86 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 48,30 |
| 2 | Итого по Канаевскому сельсовету (Городищенский муниципальный район) | 260,30 | 5 637 700,70 | 225,30 | 225,30 | 2 940 000,00 | 1 472 595,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 1 225 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 1 225 105,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городу Кузнецк | 815,50 | 33 638 556,73 | 281,10 | 281,10 | 2 763 700,00 | 5 779 854,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,40 | 648,30 | 25 095 001,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,20 | 4 476 400,00 | 519,10 | 20 618 601,83 | 0,00 | 267,30 | 0,00 | 0,00 | 381,00 |
| 4 | Итого по городу Пенза | 6 746,22 | 540 199 155,04 | 1 074,85 | 859,85 | 39 029 751,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 5 671,37 | 7 348,70 | 501 169 403,41 | 7 348,70 | 501 169 403,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059,90 | 0,00 | 0,00 | 6 288,80 |
| 5 | Итого по городу Каменка (Каменский муниципальный район) | 2 699,80 | 102 574 793,27 | 1 188,90 | 1 188,90 | 23 494 268,22 | 13 131 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,90 | 1 988,30 | 65 949 448,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,50 | 13 684 892,94 | 1 629,80 | 52 264 555,31 | 0,00 | 603,60 | 0,00 | 0,00 | 1 384,70 |
| 6 | Итого по Леонидовскому сельсовету (Пензенский муниципальный район) | 265,80 | 9 184 489,60 | 235,40 | 235,40 | 8 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 40,00 | 1 046 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1 046 489,60 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городу Сердобск (Сердобский муниципальный район) | 123,70 | 3 937 043,38 | 56,60 | 56,60 | 381 500,00 | 1 599 669,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | 79,60 | 1 955 873,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,60 | 1 955 873,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,60 |
| 8 | Итого по городу Спасск (Спасский муниципальный район) | 70,80 | 3 333 249,00 | 29,70 | 29,70 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,10 | 84,00 | 2 905 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 2 905 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 9 | Итого по рабочему поселку Шемышейка (Шемышейский муниципальный район) | 133,50 | 4 672 900,50 | 98,30 | 98,30 | 1 398 000,00 | 2 042 794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 50,80 | 1 232 105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 1 232 105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 18 308,37 | 1 533 289 484,24 | 953,35 | 907,15 | 27 773 436,67 | 4 704 054,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 17 355,02 | 19 901,00 | 1 500 811 993,22 | 16 978,40 | 1 322 036 533,10 | 1 160,30 | 58 197 982,45 | 1 266,80 | 98 244 252,46 | 495,50 | 22 333 225,21 | 0,00 | 4 177,00 | 0,00 | 0,00 | 15 724,00 |
| 1 | Итого по городу Кузнецк | 1 604,80 | 87 509 058,54 | 362,60 | 362,60 | 7 157 000,00 | 4 704 054,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242,20 | 1 489,00 | 75 648 004,19 | 0,00 | 0,00 | 1 160,30 | 58 197 982,45 | 0,00 | 0,00 | 328,70 | 17 450 021,74 | 0,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 1 355,50 |
| 2 | Итого по городу Пенза | 15 982,67 | 1 415 644 369,77 | 205,65 | 159,45 | 7 097 436,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 15 777,02 | 17 992,90 | 1 408 546 933,10 | 16 978,40 | 1 322 036 533,10 | 0,00 | 0,00 | 1 014,50 | 86 510 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912,30 | 0,00 | 0,00 | 14 080,60 |
| 3 | Итого по рабочему поселку Исса (Иссинский муниципальный район) | 165,40 | 6 310 000,00 | 165,40 | 165,40 | 6 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городу Каменка (Каменский муниципальный район) | 30,50 | 1 207 473,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 35,60 | 1 207 473,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 | 1 207 473,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 |
| 5 | Итого по рабочему поселку Пачелма (Пачелмский муниципальный район) | 273,90 | 10 021 730,09 | 197,40 | 197,40 | 6 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 131,20 | 3 675 730,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 3 675 730,09 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по рабочему поселку Шемышейка (Шемышейский муниципальный район) | 251,10 | 12 596 852,46 | 22,30 | 22,30 | 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,80 | 252,30 | 11 733 852,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,30 | 11 733 852,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,30 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 13 267,90 | 1 204 325 795,46 | 4 082,06 | 3 493,14 | 193 607 767,75 | 1 020 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,92 | 0,00 | 9 185,84 | 12 289,10 | 1 009 697 838,91 | 10 177,60 | 875 188 567,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111,50 | 134 509 271,49 | 0,00 | 3 570,50 | 0,00 | 0,00 | 8 718,60 |
| 1 | Итого по городу Кузнецк | 1 579,60 | 120 162 476,20 | 25,90 | 25,90 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553,70 | 1 722,60 | 119 676 476,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722,60 | 119 676 476,20 | 0,00 | 336,60 | 0,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| 2 | Итого по городу Пенза | 11 269,00 | 1 062 502 033,17 | 3 903,26 | 3 314,34 | 187 313 465,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,92 | 0,00 | 7 365,74 | 10 177,60 | 875 188 567,42 | 10 177,60 | 875 188 567,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,30 | 0,00 | 0,00 | 7 297,30 |
| 3 | Итого по рабочему поселку Золотаревка (Пензенский муниципальный район) | 419,30 | 21 661 286,09 | 152,90 | 152,90 | 5 808 302,00 | 1 020 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,40 | 388,90 | 14 832 795,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,90 | 14 832 795,29 | 0,00 | 353,60 | 0,00 | 0,00 | 35,30 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 5 553,88 | 431 041 617,33 | 2 728,75 | 1 955,45 | 110 854 285,65 | 0,00 | 0,00 | 339,40 | 0,00 | 433,90 | 0,00 | 2 825,13 | 3 548,00 | 320 187 331,68 | 2 818,50 | 261 505 002,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,50 | 58 682 329,60 | 0,00 | 327,10 | 0,00 | 0,00 | 3 220,90 |
| 1 | Итого по городу Кузнецк | 593,90 | 58 978 329,60 | 16,40 | 16,40 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 | 729,50 | 58 682 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,50 | 58 682 329,60 | 0,00 | 155,20 | 0,00 | 0,00 | 574,30 |
| 2 | Итого по городу Пенза | 4 959,98 | 372 063 287,73 | 2 712,35 | 1 939,05 | 110 558 285,65 | 0,00 | 0,00 | 339,40 | 0,00 | 433,90 | 0,00 | 2 247,63 | 2 818,50 | 261 505 002,08 | 2 818,50 | 261 505 002,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 2 646,60 |

## Приложение № 3

к региональной адресной

программе "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на территории Пензенской области

в 2019 - 2025 годах"

П Л А Н

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 4 009 | 2 078 | 1 739 | 339 | 65 063,80 | 53 603,65 | 11 460,15 | 4 716 648 635,10 | 2 588 239 819,61 | 26 143 503,32 | 2 102 265 312,17 | 115 347 136,05 | 11 880 018,20 | 103 467 117,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 570 | 294 | 254 | 40 | 7 763,23 | 6 548,84 | 1 214,39 | 387 204 613,46 | 229 075 520,33 | 2 313 894,15 | 155 815 198,98 | 33 339 657,44 | 0,00 | 33 339 657,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городу Сурск (Городищенский муниципальный район) | 2 | 2 | 1 | 1 | 91,70 | 46,10 | 45,60 | 1 437 674,43 | 1 423 297,68 | 14 376,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городу Кузнецк | 89 | 40 | 30 | 10 | 1 320,40 | 1 042,20 | 278,20 | 57 417 941,10 | 45 675 040,15 | 461 364,35 | 11 281 536,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городу Пенза | 476 | 251 | 222 | 29 | 6 301,43 | 5 410,84 | 890,59 | 326 740 082,93 | 180 384 356,65 | 1 822 063,90 | 144 533 662,38 | 33 339 657,44 | 0,00 | 33 339 657,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городу Каменка (Каменский муниципальный район) | 3 | 1 | 1 | 0 | 49,70 | 49,70 | 0,00 | 1 608 915,00 | 1 592 825,85 | 16 089,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 546 | 289 | 249 | 40 | 8 867,70 | 7 312,83 | 1 554,87 | 450 805 347,63 | 271 413 575,41 | 2 741 621,75 | 176 650 150,47 | 25 182 908,35 | 0,00 | 25 182 908,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городу Сурск (Городищенский муниципальный район) | 55 | 34 | 32 | 2 | 876,10 | 826,60 | 49,50 | 22 331 966,70 | 20 119 566,56 | 203 227,94 | 2 009 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городу Кузнецк | 101 | 40 | 26 | 14 | 1 679,10 | 1 075,20 | 603,90 | 60 501 382,85 | 57 910 732,63 | 584 978,32 | 2 005 671,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городу Пенза | 372 | 201 | 179 | 22 | 5 872,90 | 5 012,03 | 860,87 | 350 200 974,98 | 178 149 845,56 | 1 799 527,35 | 170 251 602,07 | 25 182 908,35 | 0,00 | 25 182 908,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Титовскому сельсовету (Пачелмский муниципальный район) | 18 | 14 | 12 | 2 | 439,60 | 399,00 | 40,60 | 17 771 023,10 | 15 233 430,66 | 153 888,14 | 2 383 704,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 752 | 426 | 361 | 65 | 11 302,72 | 9 607,55 | 1 695,17 | 709 981 776,98 | 430 311 129,26 | 4 346 183,21 | 275 324 464,51 | 7 525 645,00 | 0,00 | 7 525 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городу Белинский (Белинский муниципальный район) | 13 | 7 | 6 | 1 | 187,10 | 175,10 | 12,00 | 6 803 888,76 | 6 211 395,39 | 62 741,37 | 529 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Канаевскому сельсовету (Городищенский муниципальный район) | 10 | 8 | 7 | 1 | 260,30 | 225,30 | 35,00 | 5 637 700,70 | 5 581 323,69 | 56 377,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городу Кузнецк | 62 | 28 | 21 | 7 | 815,50 | 621,90 | 193,60 | 33 638 556,73 | 29 170 687,97 | 294 646,09 | 4 173 222,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городу Пенза | 437 | 285 | 246 | 39 | 6 746,22 | 5 746,35 | 999,87 | 540 199 155,04 | 278 294 644,18 | 2 810 732,62 | 259 093 778,24 | 7 525 645,00 | 0,00 | 7 525 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городу Каменка (Каменский муниципальный район) | 191 | 79 | 65 | 14 | 2 699,80 | 2 332,70 | 367,10 | 102 574 793,27 | 91 788 368,19 | 927 101,24 | 9 859 323,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Леонидовскому сельсовету (Пензенский муниципальный район) | 21 | 8 | 7 | 1 | 265,80 | 235,40 | 30,40 | 9 184 489,60 | 9 092 644,70 | 91 844,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городу Сердобск (Сердобский муниципальный район) | 7 | 4 | 4 | 0 | 123,70 | 123,70 | 0,00 | 3 937 043,38 | 3 697 932,99 | 37 348,33 | 201 762,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городу Спасск (Спасский муниципальный район) | 7 | 3 | 2 | 1 | 70,80 | 48,80 | 22,00 | 3 333 249,00 | 1 847 957,57 | 18 665,73 | 1 466 625,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по рабочему поселку Шемышейка (Шемышейский муниципальный район) | 4 | 4 | 3 | 1 | 133,50 | 98,30 | 35,20 | 4 672 900,50 | 4 626 174,58 | 46 725,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 991 | 504 | 410 | 94 | 18 308,37 | 14 710,70 | 3 597,67 | 1 533 289 484,24 | 914 626 785,98 | 9 238 654,42 | 609 424 043,84 | 1 617 138,60 | 0,00 | 1 617 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городу Кузнецк | 103 | 54 | 50 | 4 | 1 604,80 | 1 489,30 | 115,50 | 87 509 058,54 | 75 685 043,92 | 764 495,40 | 11 059 519,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городу Пенза | 847 | 427 | 340 | 87 | 15 982,67 | 12 577,00 | 3 405,67 | 1 415 644 369,77 | 809 495 866,43 | 8 176 725,92 | 597 971 777,42 | 1 617 138,60 | 0,00 | 1 617 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по рабочему поселку Исса (Иссинский муниципальный район) | 6 | 5 | 5 | 0 | 165,40 | 165,40 | 0,00 | 6 310 000,00 | 6 246 900,00 | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городу Каменка (Каменский муниципальный район) | 5 | 1 | 1 | 0 | 30,50 | 30,50 | 0,00 | 1 207 473,38 | 1 195 398,65 | 12 074,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по рабочему поселку Пачелма (Пачелмский муниципальный район) | 17 | 11 | 8 | 3 | 273,90 | 197,40 | 76,50 | 10 021 730,09 | 9 532 693,06 | 96 289,83 | 392 747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по рабочему поселку Шемышейка (Шемышейский муниципальный район) | 13 | 6 | 6 | 0 | 251,10 | 251,10 | 0,00 | 12 596 852,46 | 12 470 883,92 | 125 968,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 844 | 418 | 330 | 88 | 13 267,90 | 10 378,15 | 2 889,75 | 1 204 325 795,46 | 500 680 464,66 | 5 057 367,57 | 698 587 963,23 | 20 613 966,76 | 0,00 | 20 613 966,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городу Кузнецк | 97 | 42 | 33 | 9 | 1 579,60 | 1 287,30 | 292,30 | 120 162 476,20 | 62 378 998,37 | 630 089,53 | 57 153 388,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городу Пенза | 704 | 358 | 286 | 72 | 11 269,00 | 8 924,15 | 2 344,85 | 1 062 502 033,17 | 421 401 803,54 | 4 256 574,73 | 636 843 654,90 | 20 613 966,76 | 0,00 | 20 613 966,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по рабочему поселку Золотаревка (Пензенский муниципальный район) | 43 | 18 | 11 | 7 | 419,30 | 166,70 | 252,60 | 21 661 286,09 | 16 899 662,75 | 170 703,31 | 4 590 920,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 306 | 147 | 135 | 12 | 5 553,88 | 5 045,58 | 508,30 | 431 041 617,33 | 242 132 343,97 | 2 445 782,22 | 186 463 491,14 | 27 067 819,90 | 11 880 018,20 | 15 187 801,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городу Кузнецк | 40 | 22 | 17 | 5 | 593,90 | 437,20 | 156,70 | 58 978 329,60 | 23 717 834,36 | 239 574,18 | 35 020 921,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городу Пенза | 266 | 125 | 118 | 7 | 4 959,98 | 4 608,38 | 351,60 | 372 063 287,73 | 218 414 509,61 | 2 206 208,04 | 151 442 570,08 | 27 067 819,90 | 11 880 018,20 | 15 187 801,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение № 4

к региональной адресной

программе "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на территории Пензенской области

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 2 162,88 | 8 009,55 | 9 732,40 | 9 285,99 | 14 864,34 | 18 818,42 | 2 190,22 | 65 063,80 | 148 | 563 | 629 | 598 | 815 | 1 122 | 134 | 4 009 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 2 162,88 | 5 600,35 | x | x | x | x | x | 7 763,23 | 148 | 422 | x | x | x | x | x | 570 |
| 1 | Итого по городу Сурск (Городищенский муниципальный район) | x | 91,70 | x | x | x | x | x | 91,70 | x | 2 | x | x | x | x | x | 2 |
| 2 | Итого по городу Кузнецк | 1 320,40 | 0,00 | x | x | x | x | x | 1 320,40 | 89 | x | x | x | x | x | x | 89 |
| 3 | Итого по городу Пенза | 842,48 | 5 458,95 | x | x | x | x | x | 6 301,43 | 59 | 417 | x | x | x | x | x | 476 |
| 4 | Итого по городу Каменка (Каменский муниципальный район) | x | 49,70 | x | x | x | x | x | 49,70 | x | 3 | x | x | x | x | x | 3 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 2 409,20 | 6 458,50 | x | x | x | x | 8 867,70 | x | 141 | 405 | x | x | x | x | 546 |
| 1 | Итого по городу Сурск (Городищенский муниципальный район) | x | 444,60 | 431,50 | x | x | x | x | 876,10 | x | 27 | 28 | x | x | x | x | 55 |
| 2 | Итого по городу Кузнецк | x | 1 586,50 | 92,60 | x | x | x | x | 1 679,10 | x | 99 | 2 | x | x | x | x | 101 |
| 3 | Итого по городу Пенза | x | 0,00 | 5 872,90 | x | x | x | x | 5 872,90 | x | 0 | 372 | x | x | x | x | 372 |
| 4 | Итого по Титовский сельсовет (Пачелмский муниципальный район) | x | 378,10 | 61,50 | x | x | x | x | 439,60 | x | 15 | 3 | x | x | x | x | 18 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 3 273,90 | 8 028,82 | x | x | x | 11 302,72 | x | x | 224 | 528 | x | x | x | 752 |
| 1 | Итого по городу Белинский (Белинский муниципальный район) | x | x | 159,40 | 27,70 | x | x | x | 187,10 | x | x | 10 | 3 | x | x | x | 13 |
| 2 | Итого по Канаевский сельсовет (Городищенский муниципальный район) | x | x | 260,30 | 0,00 | x | x | x | 260,30 | x | x | 10 | 0 | x | x | x | 10 |
| 3 | Итого по городу Кузнецк | x | x | 461,90 | 353,60 | x | x | x | 815,50 | x | x | 35 | 27 | x | x | x | 62 |
| 4 | Итого по городу Пенза | x | x | 192,30 | 6 553,92 | x | x | x | 6 746,22 | x | x | 8 | 429 | x | x | x | 437 |
| 5 | Итого по городу Каменка (Каменский муниципальный район) | x | x | 1 662,40 | 1 037,40 | x | x | x | 2 699,80 | x | x | 128 | 63 | x | x | x | 191 |
| 6 | Итого по Леонидовский сельсовет (Пензенский муниципальный район) | x | x | 229,70 | 36,10 | x | x | x | 265,80 | x | x | 18 | 3 | x | x | x | 21 |
| 7 | Итого по городу Сердобск (Сердобский муниципальный район) | x | x | 103,60 | 20,10 | x | x | x | 123,70 | x | x | 4 | 3 | x | x | x | 7 |
| 8 | Итого по городу Спасск (Спасский муниципальный район) | x | x | 70,80 | 0,00 | x | x | x | 70,80 | x | x | 7 | 0 | x | x | x | 7 |
| 9 | Итого по рабочему поселку Шемышейка (Шемышейский муниципальный район) | x | x | 133,50 | 0,00 | x | x | x | 133,50 | x | x | 4 | 0 | x | x | x | 4 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 1 257,17 | 12 415,74 | 4 635,46 | x | 18 308,37 | x | x | x | 70 | 670 | 251 | x | 991 |
| 1 | Итого по городу Кузнецк | x | x | x | 362,60 | 1 242,20 | x | x | 1 604,80 | x | x | x | 12 | 91 | x | x | 103 |
| 2 | Итого по городу Пенза | x | x | x | 402,47 | 10 944,74 | 4 635,46 | x | 15 982,67 | x | x | x | 29 | 567 | 251 | x | 847 |
| 3 | Итого по рабочему поселку Исса (Иссинский муниципальный район) | x | x | x | 165,40 | 0,00 | x | x | 165,40 | x | x | x | 6 | 0 | x | x | 6 |
| 4 | Итого по городу Каменка (Каменский муниципальный район) | x | x | x | 30,50 | 0,00 | x | x | 30,50 | x | x | x | 5 | 0 | x | x | 5 |
| 5 | Итого по рабочему поселку Пачелма (Пачелмский муниципальный район) | x | x | x | 273,90 | 0,00 | x | x | 273,90 | x | x | x | 17 | 0 | x | x | 17 |
| 6 | Итого по рабочему поселку Шемышейка (Шемышейский муниципальный район) | x | x | x | 22,30 | 228,80 | x | x | 251,10 | x | x | x | 1 | 12 | x | x | 13 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 2 448,60 | 10 819,30 | x | 13 267,90 | x | x | x | x | 145 | 699 | x | 844 |
| 1 | Итого по городу Кузнецк | x | x | x | x | 1 032,80 | 546,80 | x | 1 579,60 | x | x | x | x | 65 | 32 | x | 97 |
| 2 | Итого по городу Пенза | x | x | x | x | 1 122,60 | 10 146,40 | x | 11 269,00 | x | x | x | x | 54 | 650 | x | 704 |
| 3 | Итого по рабочему поселку Золотаревка (Пензенский муниципальный район) | x | x | x | x | 293,20 | 126,10 | x | 419,30 | x | x | x | x | 26 | 17 | x | 43 |
|  | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | 3 363,66 | 2 190,22 | 5 553,88 | x | x | x | x | x | 172 | 134 | 306 |
| 1 | Итого по городу Кузнецк | x | x | x | x | x | 328,50 | 265,40 | 593,90 | x | x | x | x | x | 26 | 14 | 40 |
| 2 | Итого по городу Пенза | x | x | x | x | x | 3 035,16 | 1 924,82 | 4 959,98 | x | x | x | x | x | 146 | 120 | 266 |