Аналитическая справка

к отчету о реализации государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области» за 1 квартал 2022 года
        1.  Наименование государственной программы – «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области». Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области. 

        Соисполнители – Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области.
        2. Информация об исполнении бюджетных ассигнований:

        2.1. Общий объем ассигнований 1 371 314,1 тыс. руб., из них: 170 342,7 – средства федерального бюджета, 1 007 291,1 тыс. руб. – бюджет Пензенской области, 193 680,3 тыс. руб. – средства муниципальных образований. 
        2.2. Исполнено за отчетный период 92 201,1 тыс. руб., что составляет 6,7% освоения к плану на год.
        2.3. Фактическое освоение средств бюджета Пензенской области к плану на год -7,6 %. 
        2.4. Фактическое освоение средств федерального бюджета к плану на год – 4,06 %.
        2.5. Сумма привлеченных средств из местных бюджетов – 8 507,2 тыс. руб. 
 3. По подпрограмме 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» в 2022 году Министерством на основании заявок органов местного самоуправления запланированы работы по капитальному ремонту и строительству объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Пензенской области на общую сумму софинансирования из бюджета Пензенской области 215 млн. руб.
- объектов в Программе всего – 135;

- проторговано – 124 объекта;

- на торгах – 6 объектов;

- работы выполняются на 24 объектах;

-работы выполнены на 10 объектах (капитальный ремонт 4 артезианских скважин и 6 водонапорных башен);

-оплачено - 6 объектов 
В рамках основного мероприятия «Совершенствование систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области» в 2022 году предусмотрено выделение муниципальным образованиям субсидии в размере 10 млн. руб., планируется проведение мероприятий в г. Кузнецке и 
р.п. Лунино.

В 2022 году подали заявки на участие в мероприятии «Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов» 37 муниципальных образований по установке 1900 светильников на сумму софинансирования 9,310 млн. рублей.

                      Федеральный проект «Чистая вода»
В 2022 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» запланирован к строительству объект строительство магистрального трубопровода в с. Засечное Пензенского района. Реализация мероприятия позволит вывести из эксплуатации существующие артезианские скважины, не соответствующие требованиям СанПиН, и обеспечить из централизованной системы водоснабжения г. Пензы население исторической части с. Засечное в количестве 8 000 чел. качественной питьевой водой, а также возможность подключения перспективной многоэтажной застройки. Стоимость строительства магистрального трубопровода в с. Засечное Пензенского района составит 125 151,91 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 123 900,30 тыс. руб.). 

В 2022 году в рамках федерального проекта запланирована также реализация объекта «Строительство объектов капитального строительства водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной расположенные по адресу: с. Вирга, Нижнеломовского района Пензенской области ул. Новая 4-а. Стоимость строительства объекта составит                     12 119,03 тыс. руб. (субсидия из федерального бюджета - 11 997,8 тыс. руб.). 

В настоящее время объект включен в федеральный проект на 2023 год.

В соответствии с пунктом 5 раздела I Протокола Минстроем России совместно с ФКУ «Объединённая дирекция» Минстроя России прорабатывается вопрос переноса лимитов средств федерального бюджета                с 2023 года на 2022 год по федеральному проекту «Чистая вода» в целях приведения качества питьевой воды на территории с. Вирга к нормативному уровню.

В результате реализации мероприятия качественной питьевой водой будет обеспечено 714 человек. .
  В рамках мероприятия «Закупка коммунальной техники» в бюджете Пензенской области в 2022 году предусмотрены субсидии в общем объеме 350,456 млн. руб., в том числе 288,72 млн. руб. на приобретение коммунальной техники для создаваемых 2 муниципальных предприятий г. Пензы общим количеством 101 единица, в том числе 63 единицы коммунальной техники и навесного/прицепного оборудования и 38 единиц малой механизации.
          По подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» (соисполнители – Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области) исполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье»: 
План 2022 года составляет – 198 958,2 тыс. руб. в том числе: 

федеральный бюджет – 88 203,6 тыс. руб. 

бюджет Пензенской области – 62 962,5 тыс. руб.

бюджеты муниципальных образований Пензенской области – 47 792,1 тыс. руб.
Кассовое исполнение на 01.04.2022 – 6 600,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 6 533,7 тыс. руб. 

бюджет Пензенской области – 43,1 тыс. руб. 

бюджеты муниципальных образований Пензенской области – 23,2 тыс. руб.

2.4.1. Мероприятие «Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» федерального проекта «Жилье» в 2022 году предусмотрено строительство 4 объектов инженерной инфраструктуры на территории г.Пензы, контракты заключены по всем объектам:

1. Автомобильная дорога по ул. Бутузова, г. Пенза (переходящий на 2023 год) 

2. Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации для мкр. по ул. Побочинская (ЖК «Лугометрия»);
3. Внеплощадочные сети водоснабжения для мкр. по ул. Побочинская (ЖК «Лугометрия»);

4. Кольцевой водопровод для мкр. по ул. Побочинская (ЖК «Лугометрия») (переходящий на 2024 год);
По подпрограмме 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области» (соисполнители - Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области).
Объем финансирования из бюджета Пензенской области в 2021 году подпрограммы 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» в соответствии с Законом Пензенской области от 20.12.2021 № 3775-ЗПО (с последующими изменениями) «О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с последующими изменениями) составляет 4 835,2 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 3 не предусмотрены.

Расходы бюджета Пензенской области за 3 месяца 2022 года на реализацию вышеуказанной подпрограммы составили 1 617,3 тыс. руб. (освоение 33,4%).

