ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 
ЗА 2018 ГОД

          Ответственный исполнитель государственной программы – Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области. 
         Соисполнители – Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области, Госжилстройтехинспекция Пензенской области.
         Общий объем ассигнований 322 168,4 тыс. руб., из них 272 695,6 тыс. руб. – бюджет Пензенской области, 49 472,8 тыс. руб. – средства муниципальных образований. Освоено 319 046,3 тыс. руб., что составляет 99,0 %. Все мероприятия программы выполнены согласно Плану реализации вышеуказанной госпрограммы. 
         По подпрограмме 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» объем ассигнований 239 698,7 тыс. руб. (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года меньше на 266 241,2 тыс. руб., т. к. в 2017 г. были выделены средства из федерального бюджета на мероприятия по благоустройству, которые в 2018 г. реализуются в рамках 414-пП), из них 194 178,3 тыс. руб. - бюджет Пензенской области (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 52 092,1 тыс. руб. больше), 48 492,8 - средства муниципальных образований. Освоение - 98,8 %.
         - Субсидии на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Пензенской области: выделено из бюджета Пензенской области 93 919,4  тыс. руб., средства муниципальных образований 40 251,2 тыс. руб.  Участвовали 119 муниципальных образований, капитально отремонтировано и построено 155 объектов водоснабжения и водоотведения. Все запланированные мероприятия  выполнены.
[bookmark: _GoBack]         - Субсидии на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов: выделено из бюджета Пензенской области 6 964,7 тыс. руб., средства муниципальных образований 6 964,7 тыс. руб.  По прошедшим  отборам участников поступили заявки от 82 муниципальных образования. Установлено 2673 ед. приборов уличного освещения.
         - Субсидии на перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление – выделено из бюджета Пензенской области 707,9 тыс. руб., средства муниципальных образований 1 061,9 тыс. руб.  Поступила заявка от г. Нижний Ломов на перевод 87 квартир. Работы выполнены.
           - Субсидии на приобретение объектов теплоснабжающего комплекса в собственность муниципальных образований Пензенской области – выделено 21 285,0 тыс. руб. Приобретено в муниципальную собственность 33 объекта теплоснабжающего комплекса.
- Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области». Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные образования, занявшие призовые места. Призовой фонд конкурса из бюджета Пензенской области 22 385,9 тыс. руб. Конкурс проведен, средства перечислены 100%.
          - Аварийный резерв материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области: выделено  из бюджета Пензенской области 5 281,7 тыс. руб., освоение 100 %. Закуплены трубы,  насосы, теплоизоляция. 

          Согласно Плану реализации госпрограммы по подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» (соисполнитель – Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Департамент госимущества Пензенской области, ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области»)  все мероприятия выполнены на 100 %.
Общий объем ассигнований 26 889,0 тыс. руб. (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года меньше на 44 705,0 тыс. руб.), из них 25 909,0 тыс. руб. – бюджет Пензенской области, 980,0 тыс. руб. – средства муниципальных образований. Освоено 100 %.
В рамках мероприятия «Поддержка муниципальных образований Пензенской области в обеспечении участков под жилищное строительство объектами инфраструктуры» заключен контракт на сумму 2 799,8 тыс. руб.
           В целях исполнения мероприятия  «Предоставление гражданам ипотечных займов по стандартам  АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» подпрограммы 2 Госпрограммы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 годы» АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в период с 01.01.20218 по 31.12.2018 выдало 62 ипотечных займа гражданам Пензенской области на общую сумму 89,5 млн.руб.

          По  подпрограмме 3  «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» (соисполнитель – Госжилстройтехинспекция Пензенской области).
         Общий объем ассигнований 52 608,3 тыс. руб. (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года больше на 1 021,1 тыс. руб.), освоение – 99,7 %. 
          За 2018 год организовано и проведено проверок по обследованию жилищного фонда, измеряемого квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади 9550 тыс. кв. м., проверок за строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, измеряемых квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади, 2617 тыс. кв. м.
         Согласно Плану реализации все работы сделаны в срок.


[bookmark: Par1664]ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей государственной программы 
Пензенской области по итогам 2018 года
 «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы»

	Ответственный исполнитель
	Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области

	N
п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение,
в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области 
	% 
	66,2
	66,5
	+ 0,2
	+ 0,5
	

	2
	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Пензенской области 
	кв. м
	28,7
	28,9
	+ 0,2
	+ 0,7
	

	3
	Доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений в общем количестве выданных предписаний
	% 
	81
	91
	+ 10
	+ 12,3
	Увеличение количества обращений граждан

	1. Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"

	1.1
	Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
	%
	98,6
	98,6
	0
	0
	

	1.2
	Износ объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы
	%
	73,7
	73,7
	0
	0
	

	1.3
	Прирост  износа объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы относительно предыдущего года
	%
	1,00
	1,00
	0
	0
	

	2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	2.1
	Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
	тыс. кв.м
	900,0
	663,0
	- 237,0
	- 26,3
	Высокие показатели обеспеченности жильем населения (28,9 кв. метров на человека – 1 место среди регионов ПФО и 14 место среди субъектов России) и, соответственно, пониженный по сравнению с другими регионами спрос населения на жилье – на сегодняшний день у региональных застройщиков остаются нереализованными более 1,3 тыс. квартир во введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах общей площадью около 72 тыс. кв. метров (28% от объема ввода многоквартирного жилья на территории области в 2018 году)

	2.2
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	%
	2,18
	1,72 (оперативные данные)
	- 0,46
	- 21,1
	Высокая база показателя предыдущих лет (область обеспечивала положительные темпы роста объемов ввода жилья на фоне снижения жилищного строительства России)

	2.3
	Увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов по отношению к предыдущему году
	шт.
	200
	3042
	+ 2842
	+ 1421
	Фактический показатель превышает плановый на фоне восстановления рынка ипотеки на территории региона 

	2.4
	Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство» по отношению к 2012 году
	%
	20,0
	16,4
(оперативные данные)
	- 3,6
	- 18,0
	Отсутствие задела по многоквартирным жилым домам у застройщиков, которые приостановили начало реализации новых проектов жилищного строительства в сложившихся в 2016-2017 годах экономических условиях (так как средний срок строительства многоквартирного жилого дома составляет около 2 лет, то основной спад ввода в эксплуатацию приходится именно на 2018-2019 годы)

	2.5
	Приобретение в государственную собственность Пензенской области объектов недвижимого имущества
	шт.
	20
	20
	0
	0
	

	3. Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	3.1
	Доля площади поднадзорных объектов жилищного фонда, по которым организованы и проведены проверки по обследованию, в общей площади поднадзорных объектов жилищного фонда
	%
	30
	75,9
	+ 45,9
	+ 153,0
	Увеличение количества обращений граждан

	3.2
	Доля площади поднадзорных объектов, по которым выданы заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, из предъявленных к итоговой проверке
	%
	95
	95
	0
	0
	

	3.3
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, по которым организованы и проведены обследования, в общем объеме автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области
	%
	52
	52
	0
	0
	

















ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Пензенской области
по государственной программе
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы»
за 2018  год


	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема государственной услуги
	Значение показателя объема государственной услуги
	Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	Причина невыполнения сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»
	

	Наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области, определяющего объем государственного задания и его финансирование – Госжилстройтехинспекция Пензенской области
	

	Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области»
	

	1. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание: 
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
	
	

	Показатель
	Шт.
	2900
	2905
	2 064,0
	1 985,9
	1 980,7
	

	2. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)
	
	

	Показатель
	Шт.
	2385
	2388
	1 840,8
	1 771,2
	1 766,6
	

	3. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных, иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного технического надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации
	
	

	Показатель
	Шт.
	13746
	13746
	10 041,0
	9 660,9
	9 636,0
	

	4. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Регистрация в пределах полномочий залога тракторов, самоходных дорожно-строительных, иных машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)
	Приложение № 1 к приказу Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области от 18.04.2013 № 12-10 «Об утверждении Административного регламента Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области по предоставлению государственной услуги по регистрации в пределах полномочий залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)»

*приказом Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области от 01.07.2014  № 12-30 действие данного Регламента приостановлено
	

	Показатель
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
	




	

	Показатель
	Шт.
	2150
	2550
	693,3
	668,3
	666,4
	





















ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Пензенской области
 «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области
 на 2014-2022 годы»

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области


	N
п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей государственной программы

	
	
	
	2018
	

	1
	Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»

	1.1
	-
	-
	-
	-

	1.2
	-
	-
	-
	-

	...
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	2.1
	-
	-
	-
	-

	2.2
	-
	-
	-
	-

	...
	
	
	
	

	3
	Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	3.1
	-
	-
	-
	-

	3.2
	-
	-
	-
	-

	...
	
	
	
	



[bookmark: Par73]             <*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в государственную программу
 Пензенской области за 2018  год
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы»

	Ответственный исполнитель
	Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области


	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление Правительства Пензенской области

	13.02.2018
	65
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1, 2 и 3 в  связи с  утверждением Закона Пензенской области  от 20.12.2017 № 3132-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

	2
	постановление Правительства Пензенской области
	21.03.2018
	143
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области  от 20.12.2017 № 3132-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 30.01.2018     № 3140-ЗПО). Описана реализация мероприятия «Повышение доступности ипотечного жилищного кредитования» за счет привлечения в систему ипотечного кредитования долгосрочных источников финансирования через функционирование двухуровневого механизма первичного и вторичного рынков ипотечного жилищного кредитования в рамках подпрограммы 2.  Внесены изменения в подпрограмму 3 в части показателей мероприятия 3.1.1. 

	3
	постановление Правительства Пензенской области
	11.04.2018
	217
	Распределение объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основных мероприятий 1.3 и 1.4 подпрограммы 1 в связи с окончанием первого этапа приема документов. 
В рамках подпрограммы 2 признан утратившим силу Порядок предоставления субсидий застройщикам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство жилых домов в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Пензенской области.

	4
	постановление Правительства Пензенской области
	04.05.2018
	249
	Распределение объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основных мероприятий 1.3 и 1.4 подпрограммы 1 в связи с окончанием второго этапа приема документов. Исключены основные мероприятия 1.6 и 1.7. 

	5
	постановление Правительства Пензенской области
	16.05.2018
	282
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1 и 3 в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области  от 20.12.2017 № 3132-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 05.04.2018     № 3157-ЗПО).
Распределение объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основных мероприятий 1.3 и 1.4 подпрограммы 1 в связи с окончанием третьего этапа приема документов и основного мероприятия 2.1. подпрограммы 2.

	6
	постановление Правительства Пензенской области
	29.06.2018
	341
	Распределение объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основных мероприятий 1.1, 1.3 и 1.4 подпрограммы 1 в связи с окончанием четвертого этапа приема документов. 

	7
	постановление Правительства Пензенской области
	07.08.2018
	408
	Распределение объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основных мероприятий 1.3 и 1.4 подпрограммы 1 в связи с окончанием пятого этапа приема документов. 

	8
	постановление Правительства Пензенской области
	08.08.2018
	412
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1, 2 и 3 в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области  от 20.12.2017 № 3132-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 28.06.2018     № 3193-ЗПО).
Распределение объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основного мероприятия 1.3 подпрограммы 1 в связи с окончанием шестого этапа приема документов.

	9
	постановление Правительства Пензенской области
	14.09.2018
	495
	Продление срока реализации Госпрограммы до 2022 года.
В подпрограмму 2 добавлено основное мероприятие 2.4  «Создание специализированного жилищного фонда Пензенской области».

	10
	постановление Правительства Пензенской области
	17.09.2018
	504
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1, 2 и 3 в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области  от 20.12.2017 № 3132-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 06.09.2018     № 3211-ЗПО).
Распределение объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основного мероприятия 1.3 подпрограммы 1 в связи с окончанием седьмого этапа приема документов и ряд других изменений в Порядок подпрограммы 1.

	11
	постановление Правительства Пензенской области
	11.10.2018
	546
	Распределение объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основных мероприятий 1.1, 1.3 и 1.4 подпрограммы 1 в связи с окончанием восьмого этапа приема документов. 

	12
	постановление Правительства Пензенской области
	08.11.2018
	607
	Распределение объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основных мероприятий 1.1, 1.3 и 1.4 подпрограммы 1 в связи с окончанием девятого этапа приема документов. 

	13
	постановление Правительства Пензенской области
	06.12.2018
	648
	Распределение объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на благоустройство земельных участков, прилегающих к общественным территориям в 2019 году в рамках основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1.

	14
	постановление Правительства Пензенской области
	28.12.2018
	738
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1 и 2 в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области  от 20.12.2017 № 3132-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 23.11.2018     № 3246-ЗПО).

	15
	постановление Правительства Пензенской области
	29.12.2018
	745
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1, 2 и 3 в  связи с  внесением изменений в Закон Пензенской области  от 20.12.2017 № 3132-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 21.12.2018     № 3281-ЗПО).

	16
	постановление Правительства Пензенской области
	29.12.2018
	748
	Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм 1, 2 и 3 в  связи с  утверждением Закона Пензенской области  от 24.12.2017 № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 





ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Оценка степени реализации мероприятий
 Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     СРм = 9 /9 = 1
Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     СРм = 7 /7 = 1
В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     СРм = 2 / 2 = 1

II. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
       где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     ССуз = 192 288,7 /194 178,3 = 0,99
Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     ССуз = 25 909,0/25 909,0= 1
В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     ССуз = 52 458,7 / 52 608,3 = 0,99


III. Оценка эффективности использования средств бюджета
Пензенской области

 Эффективность использования средств бюджета Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области по следующей формуле:

ЭИС = СРМ / ССУЗ, 
        где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области.

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     ЭИС = 1 / 0,99 = 1,01=1
Б) Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     ЭИС = 1 / 1 = 1
В) Подпрограмма 1 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     ЭИС = 1 / 0,99 = 1,01 = 1
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.


IV. Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм, входящих в государственную программу

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
 Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

[image: ]
где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	Наименование целевого показателя

	Ед. измерения
	Плановое значение
 
ЗПП/ПП
	Фактическое значение

ЗПП/ПФ
	Степень достижения

СДП/ППЗ 

	Степень реализации подпрограммы[image: ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"

	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
	%
	98,6
	98,6
	1
	Х

	Износ объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы
	%
	73,7
	73,7
	1
	Х

	Прирост износа объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы относительно предыдущего года
	%
	1,00
	1,00
	1
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме 1)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1

	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
	тыс. кв.м
	900,0
	663,0
	0,74
	Х

	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	%
	2,18
	1,72
	0,79
	Х

	Увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов по отношению к предыдущему году
	шт.
	200
	3042
	1
	Х

	Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
	%
	20,0
	16,4
	0,82
	Х

	Приобретение в государственную собственность Пензенской области объектов недвижимого имущества
	шт.
	20
	20
	1
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме 2)
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,87

	. Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	Доля площади поднадзорных объектов жилищного фонда, по которым организованы и проведены проверки по обследованию, в общей площади поднадзорных объектов жилищного фонда
	%
	30
	75,9
	1
	Х

	Доля площади поднадзорных объектов, по которым выданы заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, из предъявленных к итоговой проверке
	%
	95
	95
	1
	Х

	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, по которым организованы и проведены обследования, в общем объеме автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области
	%
	52
	52
	1
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме 3)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1













V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     
ЭРП/П = 1*1 = 1 (Высокая эффективность)

Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     
ЭРП/П = 0,87*1 = 0,87 (Средняя эффективность)

В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     
ЭРП/П = 1*1 = 1 (Высокая эффективность)


VI. Оценка степени достижения целей и решения задач
государственной программы

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.
Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДГППЗ больше 1, СДГППЗ принимается равным единице.
7.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
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СРГП - степень реализации государственной программы;
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.
При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.












	Наименование целевого показателя

	Ед. измерения
	Плановое значение
ЗПГПП
	Фактическое значение
ЗПГПФ
	Степень достижения
СДГППЗ 

	Степень реализации государственной программы
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
	%
	66,2
	66,5
	1
	Х

	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Пензенской области 
	кв. м 
	28,7
	28,9
	1
	Х

	Доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений в общем количестве выданных предписаний
	%
	81
	91
	1
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1




VII. Оценка эффективности реализации государственной
программы

      Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
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ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;
СРГП - степень реализации государственной программы;
ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.
Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
 Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     
 k1 = 192 288,7 / 270 656,4 = 0,71

Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     
k2= 25 909,0 / 270 656,4 = 0,01

В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     
k3 = 52 458,7 / 270 656,4 = 0,19

       0,71*1+0,01*0,87+0,19*1=0,71+0,01+0,19=0,91
       ЭРГП = 0,5*1,0+0,5*0,91 = 0,5+0,46 = 0,96 
Эффективность реализации государственной программы признается высокой
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