ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ЗА 2020 ГОД

          Ответственный исполнитель государственной программы – Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области. 
         Соисполнители – Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области, Госжилстройтехинспекция Пензенской области.
[bookmark: _Hlk65143148][bookmark: _Hlk65507600]         Общий объем ассигнований 1 135 150,5 тыс. руб., из них: 265 677,2 – средства федерального бюджета, 716 119,4 тыс. руб. – бюджет Пензенской области, 152 286,6 тыс. руб. – средства муниципальных образований, 1 067,3 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Освоено 1 133 448,4 тыс. руб., что составляет 99,8% освоения к плану на год. Все мероприятия программы выполнены согласно Плану реализации вышеуказанной госпрограммы. 
[bookmark: _Hlk65143511][bookmark: _Hlk65143187][bookmark: _Hlk64541710][bookmark: _Hlk65144382]         По подпрограмме 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» объем ассигнований 338 947,5 тыс. руб., из них: 250 153,3 тыс. руб. - бюджет Пензенской области, 9 924,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 77 802,3 тыс. руб. - средства муниципальных образований,  1 067,3 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Освоено 338 819,2 тыс. руб., что составляет 100%.            Субсидии на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Пензенской области: выделено из бюджета Пензенской области 118 546,0 тыс. руб., средства муниципальных образований 50 805,4 тыс. руб.  Участвовали 97 муниципальных образований со 145 объектами. На конец декабря 2020 года капитально отремонтировано и построено 143 объекта водоснабжения и водоотведения, частично - 2 объекта. Все запланированные мероприятия выполнены. 
Выполнены следующие виды работ:
	Виды работ
	Количество

	Капитальный ремонт водонапорных башен
	55 шт.

	Капитальный ремонт артезианских скважин
	11 шт.

	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	53 км

	Капитальный ремонт каптажей родников
	4 шт.

	Капитальный ремонт канализационных сетей
	5,3 км

	Строительство водопроводных сетей
	12,2 км

	Установка систем управления, защиты, контроля и учета
	3 шт.



           Субсидии на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов: выделено из бюджета Пензенской области 7 104,2 тыс. руб., средства муниципальных образований 7 104,2 тыс. руб.  В реализации мероприятия приняли участие 57 муниципальных образований. Установлено 2210 единиц энергосберегающих светильников и 39 штук приборов учета. 
           Субсидии   на  совершенствование систем теплоснабжения, в том числе на реконструкцию и строительство новых источников теплоснабжения: в г. Сердобске Сердобского района Пензенской области, в 2020 году построена модульная котельная по ул. Нагорная площадь, 5. Сумма  из бюджета Пензенской области составила 8 503,9 тыс. руб. 
           Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области». Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные образования, занявшие призовые места. Призовой фонд конкурса из бюджета Пензенской области 20 000 тыс. руб. Конкурс проведен, средства перечислены 100%.
           Аварийный резерв материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области: выделено  из бюджета Пензенской области 6 246,1 тыс. руб., освоение 99,2 %. Закуплены трубы, насосы, теплоизоляция. Были устранены   ситуации, которые привели к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидированы их последствия на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области в количестве 161 единицы.                            
В рамках Федерального проекта «Чистая вода» в 2020 году                                    на территории Пензенской области осуществлено строительство сооружения ВЗУ по ул. Олимпийская с.Бессоновка Бессоновского района Пензенской области и строительство станции осветления и обезжелезивания воды производительностью до 10000 м. куб./сутки для ВЗУ № 8, ул. Правды,                       88 г.Кузнецка (объект переходящий, завершение строительства –                                      до 31.05.2021). Лимит субсидий на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая вода» (далее – региональный проект) для Пензенской области в 2020 году составил 9 924,6 тыс. руб.
31.07.2020 завершено строительство объекта ВЗУ на ул. Олимпийская                    с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области (8 223,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 83,069 тыс. рублей - средства консолидированного бюджета Пензенской области). Целевой показатель федерального проекта в 2020 году выполнен на 100 %, в результате обеспечено качественной питьевой водой 4 138 человек.
24.08.2020 заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы станции осветления и обезжелезивания воды производительностью до 10000 м. куб./сутки для ВЗУ № 8, ул. Правды, 88                       г. Кузнецка со сроком выполнения работ в 2020-2021 годах. Срок завершения работ 31.05.2021. 
          Предоставление государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:
[bookmark: _Hlk65143294]           Решением правления ГК – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 18.12.2020, протокол № 1033 рассмотрен отчет Пензенской области о выполнении работ и (или) услуг по капитальному ремонту в многоквартирных домах и принято решение                      о перечислении средств Фонда в размере 1067,3 тыс. руб. на проведение капитального ремонта общего имущества в 2-х многоквартирных домах                г.Пензы (5-й Виноградный проезд, д. 16; ул. Лядова, д.58) для возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Проведенный ремонт позволил улучшить условия проживания 384 человек.

          Согласно Плану реализации госпрограммы по подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» (соисполнитель – Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Департамент госимущества Пензенской области), все мероприятия выполнены на 100 %.
Общий объем ассигнований 728 775,2 тыс. руб., из них 398 891,2 тыс. руб. – бюджет Пензенской области, 255 752,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 74 131,4 тыс. руб. – средства муниципальных образований. Освоено 99,8 %.
Поддержка муниципальных образований Пензенской области в обеспечении участков под жилищное строительство объектами инфраструктуры:
1. Выполнены работы по строительству канализационной насосной станции и канализационной сети в Кривошеевском сельсовете Нижнеломовского района.
2. Выполнены работы по строительству трансформаторной подстанции и строительству котельной в с.Засечное Пензенского района, 13 очереди строительства жилой застройки района «г. Спутник».
          Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации: 
          В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье» средства освоены в полном объеме, в т. ч. средства федерального бюджета – 255 752,6 тыс. руб.
Построена детская поликлиника на 500 посещений в смену в городе Спутник Засечного сельсовета Пензенского района. Объект введен в эксплуатацию.
         Субсидии подрядчикам, выполнившим работы по договорам подряда, заключенным с новыми застройщиками в целях завершения строительства проблемных объектов, новым инвесторам на возмещение фактически понесенных затрат по завершению строительства жилых помещений в проблемных объектах, являющихся объектами долевого строительства:
        Расходы в сумме 211 672,3 тыс. руб. исполнены в полном объеме. Всего за 12 месяцев 2020г. заключено 23 соглашения с 5 подрядными организациями.
        В целях предоставления гражданам ипотечных займов по стандартам АО «Банк ДОМ.РФ»  в уставный капитал ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области (далее – Агентство») в 2020 г. внесены бюджетные инвестиции в сумме 50,0 млн. руб.  Агентство за период 12 месяцев 2020 г. – предоставило 778 ипотечных займов на покупку квартир гражданам Пензенской при плановом показателе – 480 ипотечных займов. 
Значительное перевыполнения показателя стало возможным в результате использования Агентством:
        -механизма ипотечного жилищного кредитования первичного и вторичного рынков ипотечного жилищного кредитования.
        -предоставления ипотечных кредитов гражданам (по сниженной процентной ставке) за счет финансовых средств АО "Банк ДОМ.РФ" (оператора рынка ипотечных кредитов, в которых Агентство выступало контрагентом).
        - использование Агентством денежных средств (средства бюджетных инвестиций направленных в уставный капитал в течение периода 2018-2019 гг.), которые были привлечены в оборот по результатам поставки закладных (вторичный рынок ипотечного жилищного кредитования).
Использование данных механизмов ипотечного кредитования позволило обеспечить привлечение в строительную отрасль Пензенской области денежных средств в сумме превышающей 1,6 млрд.руб.
      С мая 2020г. совмещение государственной программы «Льготная ипотека на новостройки» - 6,5 % годовых и региональной программы «Доступная ипотека» - 3,0% годовых, позволило Агентству снизить для жителей Пензенской области ставки по ипотечным займам до 3,1% процентных пункта на строящееся жильё.   
      Пониженные ставки по ипотечным займам предоставили семьям с доходом 15 - 20 тыс. рублей в месяц возможность по приобретению квартиры. Государственные сертификаты (материнский капитал, губернаторский сертификат и пр.) в отчетном году были использованы по прямому назначению - улучшение жилищных условий граждан Пензенской области.
       Уставная деятельность Агентства по предоставлению ипотечных займов способствует, уменьшению расходов бюджета Пензенской области, так как сотни семей, улучшив свои жилищные условия, выбыли из очереди в действующих социальных программах по получению жилья.
          По подпрограмме 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» (соисполнитель – Госжилстройтехинспекция Пензенской области).
         Общий объем ассигнований 65 965,7 тыс. руб., освоение – 65 854,0 (99,8 %). 
         За 2020 год организовано и проведено проверок по обследованию и осмотру жилищного фонда, измеряемого квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади 9 836,2 тыс. кв. м., проверок за строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, измеряемых квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади, 2 619 тыс. кв. м.
         Согласно Плану реализации все работы сделаны в срок.













[bookmark: Par1664]ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей государственной программы 
Пензенской области по итогам 2020 года
 «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области

	N
п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение,
в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области»

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области 
	% 
	67,2
	68
	+ 0,8
	+ 1,2
	

	2
	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Пензенской области 
	кв. м
	29,9
	30,5
	+ 0,6
	+ 2
	

	3
	Доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений в общем количестве выданных предписаний





	% 
	83
	95
	+ 12
	+ 14,5
	высокий размер штрафа за не исполнение предписаний




	1. Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"

	1.1
	Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
	%
	98,8
	98,8
	0
	0
	

	1.2
	Износ объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы
	%
	75,55
	75,55
	0
	0
	

	1.3
	Прирост износа объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы относительно предыдущего года
	%
	0,90
	0,90
	0
	0
	

	1.4
	Доля населения Пензенской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	98,1
	98,1
	0
	0
	

	1.5
	Доля городского населения Пензенской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	%
	98,9
	99,2
	+ 0,3
	+ 0,3
	

	2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	2.1
	Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
	тыс. кв.м
	1097,0
	852,2
	-244,8
	- 22,32
	В соответствии с Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проведена корректировка значения показателя по обеспечению ввода жилья по субъектам Российской Федерации с учетом удельного ввода жилья на 1 жителя и жилищной обеспеченности населения. 
Для Пензенской области был установлен новый показатель по вводу жилья на 2020 год в объеме 840 тыс. кв. метров и заключено соответствующее дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье» от 16.12.2020 № 069-2019-А10053-1/2.
По итогам 2020 года на территории Пензенской области введено в эксплуатацию 852,2 тыс. кв. метров жилья, что составляет 101,8% к уровню 2019 года. Таким образом, установленный для Пензенской области федеральным проектом «Жилье» план по вводу жилья выполнен на 101,5%.

	2.2
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	%
	2,20
	2,14
	- 0,06
	- 2,73
	Ввод жилья в 2020 году обеспечен в соответствии с установленным федеральным проектом «Жилье» планом по вводу жилья при высокой жилищной обеспеченности населения - Пензенская область занимает 1 место среди регионов ПФО и 14 место в России по жилищной обеспеченности населения: общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на 1 жителя, составляет 30,5 кв. метров (в среднем по Российской Федерации – 26,3 кв. метра, по ПФО – 27,3 кв. метра), общая площадь жилого фонда – 39,8 млн. кв. метров.

	2.3
	Увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов по отношению к предыдущему году
	шт.
	200
	4995
	+ 4795
	+ 2397,5
	За 2020 год количество выданных кредитов увеличилось на 46,3% по сравнению с 2019 годом. По итогам 2020 года Пензенская область занимает 8 место в России и 1 место в ПФО по темпам роста объемов выдачи ипотечных кредитов.

	2.4
	Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство» по отношению к 2012 году
	%
	20,0
	-3,3
	-23,30
	- 116,5
	В 2020 году фиксировалось увеличение стоимости жилья в связи с ростом себестоимости строительства из-за продолжающегося перехода отрасли на эскроу-счета, реализации отложенного спроса, который сформировался за время карантина, ускорения темпов инфляции, а также резкого удорожания стоимости отдельных отечественных строительных материалов: с начала 2020 года рост цен по стали арматурной составил в среднем 70%, стали листовой – 75%, кабельной арматуре – 17%, щебня и блоков стеновых железобетонных – 10%. Снижение курса отечественной валюты более чем на 20% привело к соответствующему росту цен на импортные строительные материалы и оборудование, применяемые в строительстве.

	2.5
	Приобретение в государственную собственность Пензенской области объектов недвижимого имущества
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	3.1
	Доля площади поднадзорных объектов жилищного фонда, по которым организованы и проведены проверки по обследованию, в общей площади поднадзорных объектов жилищного фонда
	%
	32
	32
	0
	0
	

	3.2
	Доля площади поднадзорных объектов, по которым выданы заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, из предъявленных к итоговой проверке
	%
	97
	97
	0
	0
	

	3.3
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, по которым организованы и проведены обследования, в общем объеме автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области
	%
	54
	54
	0
	0
	




ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Пензенской области
по государственной программе
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области»
за 2020 год

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема государственной услуги
	Значение показателя объема государственной услуги
	Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	Причина невыполнения сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»
	

	Наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области, определяющего объем государственного задания и его финансирование – Госжилстройтехинспекция Пензенской области
	

	Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной инспекции на территории Пензенской области»
	

	1. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание: 
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
	
	

	Показатель
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)
	
	

	Показатель
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных, иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного технического надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации
	
	

	Показатель
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Регистрация в пределах полномочий залога тракторов, самоходных дорожно-строительных, иных машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)
	
	

	Показатель
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
	




	

	Показатель
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	





















ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Пензенской области
 «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области»

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области


	N
п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей государственной программы

	
	
	
	2020
	

	1
	Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»

	1.1
	-
	-
	-
	-

	1.2
	-
	-
	-
	-

	...
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	2.1
	-
	-
	-
	-

	2.2
	-
	-
	-
	-

	...
	
	
	
	

	3
	Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	3.1
	-
	-
	-
	-

	3.2
	-
	-
	-
	-

	...
	
	
	
	



[bookmark: Par73]             <*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.


СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в государственную программу
 Пензенской области за 2020 год
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области


	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление Правительства Пензенской области

	27.01.2020
	24-пП
	связано с внесением изменений в Закон Пензенской области от 24.12.2018 № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (от 19.12.2019г. № 3434-ЗПО) и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области», подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» и подпрограммы 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» Государственной программы

	2
	постановление Правительства Пензенской области
	06.02.2020
	48-пП-Документ утратил силу
	связано с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений на основании Федерального закона от 02.08.2019 №307-ФЗ. 

	3
	постановление Правительства Пензенской области
	28.02.2020
	110-пП
	связано с внесением изменений в "Распределение субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации мероприятий по подпрограмме 2 в 2020 году" к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 2

	4
	постановление Правительства Пензенской области
	17.03.2020
	142-пП
	связано с утверждением Закона Пензенской области  «О бюджете Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (от 23.12.2019 № 3435-ЗПО) и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области», подпрограммы 2  «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»  и подпрограммы 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» Государственной программы

	5
	постановление Правительства Пензенской области
	20.03.2020
	145-пП
	связано с внесением изменений в раздел «Приоритеты государственной политики, цели, задачи, основные мероприятия в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется государственная программа» и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте соответствующих изменений

	6
	постановление Правительства Пензенской области
	27.04.2020
	272-пП
	связано с внесением изменений в Закон Пензенской области от 23.12.2019 № 3435-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»  (от 27.03.2020г. №3467-ЗПО) и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» Государственной программы	

	7
	постановление Правительства Пензенской области
	13.05.2020
	296-пП
	в связи с увеличением стоимости строительства объектов инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях на 2020 год и необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» Государственной программы

	8
	постановление Правительства Пензенской области
	03.07.2020
	442-пП
	связано с утверждением  распределения  субсидий  из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований на 2020 и 2021 годы по итогам отборов, проведенных Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, на мероприятия по строительству объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий в населенных пунктах Пензенской области подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	9
	постановление Правительства Пензенской области
	24.08.2020
	574-пП
	связано с внесением изменений в Закон Пензенской области от 23.12.2019 № 3435-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» (от 17.07.2020г. № 3530-ЗПО) и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области», подпрограммы 2  «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»  и подпрограммы 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области», а так же в связи с доработкой  регионального проекта «Чистая вода», согласно письма заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства  РФ М.Б. Егорова от 22.05.2020 № 19342-МЕ/06

	10
	постановление Правительства Пензенской области
	28.08.2020
	594-пП
	связано с внесением изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области» в связи с завершением областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области» и необходимостью распределения иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей (согласно Протоколу от 10.08.2020г.) и с распределением объемов субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках основных мероприятий «Чистая вода», «Благоустройство населенных пунктов», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области», а так же необходимостью отразить в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области», подпрограммы 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» Государственной программы

	11
	постановление Правительства Пензенской области
	24.09.2020
	652-пП
	связано с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2019г. №1959  «О внесении изменений в приложения №15(1) и 15(2) к Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» и постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2019г. № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений  некоторых актов Правительства Российской Федерации»

	12
	постановление Правительства Пензенской области
	02.10.2020
	695-пП
	связано с внесением изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области» в связи с многочисленными обращениями представителей муниципальных образований, победителей конкурса, а также в целях исключения случаев нецелевого расходования бюджетных средств

	13
	постановление Правительства Пензенской области
	09.11.2020
	775-пП
	связано с внесением изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области в рамках реализации подпрограммы 1 в связи с необходимостью уточнения выполнения мероприятия "Строительство объектов и сетей теплоснабжения населенных пунктов Пензенской области" с присоединением к существующим инженерным сетям

	14
	постановление Правительства Пензенской области
	09.12.2020
	855-пП
	подготовлено во исполнение пункта 3.3. распоряжения Правительства Пензенской области от 22.04.2020 № 202-рП «Об итогах реализации государственных программ Пензенской области в 2019 году», а также связано с принятием постановления Правительства Пензенской области №693-пП от 02.10.2020г. «О перераспределении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ Пензенской области и непрограммных направлений деятельности (функций) государственных органов Пензенской области, включая мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» (с последующими изменениями), с принятием постановления Правительства Пензенской области №700-пП от 07.10.2020г. «О перераспределении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ Пензенской области государственных органов Пензенской области», с принятием постановления Правительства Пензенской области №730-пП от 23.10.2020г. «О перераспределении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ Пензенской области и непрограммных направлений деятельности (функций) государственных органов Пензенской области, включая мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции», с принятием постановления Правительства Пензенской области №757-пП от 05.11.2020г. «О перераспределении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ Пензенской области и непрограммных направлений деятельности (функций) государственных органов Пензенской области, включая мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» и с принятием постановления Правительства Пензенской области №832-пП от 30.11.2020г. «О перераспределении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ Пензенской области и непрограммных направлений деятельности (функций) государственных органов Пензенской области» и вызвано необходимостью отражения в нормативном правовом акте корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области», подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» и подпрограммы 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в 
области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области» Государственной программы
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	связано с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 30.10.2020г. №1769 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2018г. № 1430»




ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Оценка степени реализации мероприятий
 Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     СРм = 11 /11 = 1
Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     СРм = 4 /4 = 1
В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     СРм = 4 / 4 = 1

II. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
       где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     ССуз = 338 819,2 /338 947,5 = 1,00
Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     ССуз = 728 775,2/730 237,3= 1,00
В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     ССуз = 65 854,0/65 965,7 = 1,00


III. Оценка эффективности использования средств бюджета
Пензенской области

 Эффективность использования средств бюджета Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области по следующей формуле:

ЭИС = СРМ / ССУЗ, 
        где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области.

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     ЭИС = 1 / 1 =1
Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     ЭИС = 1 / 1 = 1
В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     ЭИС = 1 / 1 = 1
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.


IV. Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм, входящих в государственную программу

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
 Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

[image: ]
где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	Наименование целевого показателя

	Ед. измерения
	Плановое значение
 
ЗПП/ПП
	Фактическое значение

ЗПП/ПФ
	Степень достижения

СДП/ППЗ 

	Степень реализации подпрограммы[image: ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"

	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
	%
	98,8
	98,8
	1
	Х

	Износ объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы
	%
	75,55
	75,55
	1
	Х

	Прирост износа объектов коммунальной инфраструктуры по отношению к нормативному сроку службы относительно предыдущего года
	%
	0,90
	0,90
	1
	Х

	Доля населения Пензенской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	98,1
	98,1
	1
	Х

	Доля городского населения Пензенской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	98,9
	99,2
	1
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме 1)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1

	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»

	Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
	тыс. кв.м
	1097,0
	852,2
	0,78
	Х

	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	%
	2,20
	2,14
	0,97
	Х

	Увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов по отношению к предыдущему году
	шт.
	200
	4995
	1
	Х

	Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
	%
	20,0
	0
	0
	Х

	Приобретение в государственную собственность Пензенской области объектов недвижимого имущества
	шт.
	-
	-
	-
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме 2)
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,69

	. Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Пензенской области»

	Доля площади поднадзорных объектов жилищного фонда, по которым организованы и проведены проверки по обследованию, в общей площади поднадзорных объектов жилищного фонда
	%
	32
	32
	1
	Х

	Доля площади поднадзорных объектов, по которым выданы заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, из предъявленных к итоговой проверке
	%
	97
	97
	1
	Х

	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, по которым организованы и проведены обследования, в общем объеме автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области
	%
	54
	54
	1
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме 3)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1









V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     
ЭРП/П = 1*1 = 1 (Высокая эффективность)

Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     
ЭРП/П = 0,69*1 = 0,69 (Удовлетворительная эффективность)

В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     
ЭРП/П = 1*1 = 1 (Высокая эффективность)


VI. Оценка степени достижения целей и решения задач
государственной программы

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.
Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДГППЗ больше 1, СДГППЗ принимается равным единице.
7.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

[image: ]

СРГП - степень реализации государственной программы;
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.
При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.












	Наименование целевого показателя

	Ед. измерения
	Плановое значение
ЗПГПП
	Фактическое значение
ЗПГПФ
	Степень достижения
СДГППЗ 

	Степень реализации государственной программы
[image: ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
	%
	67,2
	68,0
	1
	Х

	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Пензенской области 
	кв. м 
	29,9
	30,5
	1
	Х

	Доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений в общем количестве выданных предписаний
	%
	83
	95
	1
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1




VII. Оценка эффективности реализации государственной
программы

      Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
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ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;
СРГП - степень реализации государственной программы;
ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.
Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
 Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

А) Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
     
[bookmark: _Hlk62564576] k1 = 250 025,3 / 714 770,5 = 0,35

Б) Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области»
     
k2= 398 891,2 / 714 770,5 = 0,56

В) Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в жилищной, строительной сферах, а также отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»
     
k3 = 65 854,0 / 714 770,5 = 0,09

        1*0,35+0,69*0,56+1*0,10=0,35+0,42+0,10=0,83
       ЭРГП = 0,5*1+0,5*0,83 = 0,5+0,41 = 0,91
[bookmark: _GoBack]Эффективность реализации государственной программы признается средней
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