# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 апреля 2013 г. N 232-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ

ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ В 2013 - 2020 ГОДАХ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 11.06.2013 N 408-пП, от 23.09.2013 N 702-пП, от 01.10.2013 N 740-пП, от 03.02.2014 N 53-пП, от 24.03.2014 N 187-пП, от 07.04.2014 N 232-пП, от 26.05.2014 N 353-пП, от 02.07.2014 N 452-пП, от 29.07.2014 N 518-пП, от 31.10.2014 N 747-пП, от 17.12.2014 N 880-пП, от 04.03.2015 N 101-пП, от 30.04.2015 N 223-пП, от 13.07.2015 N 391-пП,от 20.10.2015 N 580-пП, от 04.12.2015 N 674-пП,от 17.12.2015 N 714-пП, от 02.02.2016 N 53-пП, от 06.05.2016 N 243-пП, от 06.09.2016 N 463-пП,от 24.11.2016 N 580-пП, от 27.02.2017 N 98-пП,от 06.07.2017 N 325-пП, от 23.10.2017 N 508-пП, от 26.01.2018 N 21-пП, от 01.03.2018 N 113-пП,от 03.09.2018 N 464-пП, от 14.12.2018 N 673-пП,от 20.05.2019 N 291-пП, от 21.11.2019 N 722-пП, от 19.05.2020 N 311-пП, от 24.08.2020 N 573-пП)

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ 
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" 
(с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2013 - 2020 годах".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области.

Губернатор

Пензенской области

В.К.БОЧКАРЕВ

# Утверждена

постановлением

Правительства Пензенской области

от 9 апреля 2013 г. N 232-пП

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2020 ГОДАХ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 11.06.2013 N 408-пП, от 23.09.2013 N 702-пП,от 01.10.2013 N 740-пП, от 03.02.2014 N 53-пП,от 24.03.2014 N 187-пП, от 07.04.2014 N 232-пП, от 26.05.2014 N 353-пП, от 02.07.2014 N 452-пП,от 29.07.2014 N 518-пП, от 31.10.2014 N 747-пП,от 17.12.2014 N 880-пП, от 04.03.2015 N 101-пП, от 30.04.2015 N 223-пП, от 13.07.2015 N 391-пП,от 20.10.2015 N 580-пП, от 04.12.2015 N 674-пП,от 17.12.2015 N 714-пП, от 02.02.2016 N 53-пП, от 06.05.2016 N 243-пП, от 06.09.2016 N 463-пП,от 24.11.2016 N 580-пП, от 27.02.2017 N 98-пП,от 06.07.2017 N 325-пП, от 23.10.2017 N 508-пП, от 26.01.2018 N 21-пП, от 01.03.2018 N 113-пП,от 03.09.2018 N 464-пП, от 14.12.2018 N 673-пП,от 20.05.2019 N 291-пП, от 21.11.2019 N 722-пП, от 19.05.2020 N 311-пП, от 24.08.2020 N 573-пП)

## Паспорт

региональной адресной программы "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской

области в 2013 - 2020 годах"

| Наименование Программы | - | региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2013 - 2020 годах" (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) |
| Государственный заказчик Программы | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области |
| Разработчик Программы | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области |
| Цель Программы | - | финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Пензенской области |
| Задачи Программы | - | переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ |
| Срок реализации Программы | - | 2013 - 2020 годы |
| Прогнозный объем и источники финансирования Программы | - | общая стоимость Программы составляет 4 283 562 119,83 руб., в том числе: - размер запрашиваемых средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2 190 297 797,83 руб.; - средства бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования – 300 836 097,79 руб.; ## - средства бюджетов муниципальных образований в рамках долевого финансирования - 1 761 816 744,21 руб.; - средства бюджетов муниципальных образований в рамках дополнительного финансирования - 30 611 480 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | переселение 8036 граждан из 315 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ, общей площадью расселяемых жилых помещений 124 841,43 кв. м |
| Руководитель Программы | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области |
| Исполнители Программы | - | муниципальные образования Пензенской области, органы местного самоуправления которых подали заявки и представили документы о выполнении условий, предусмотренных Программой и частью 1 статьи 14 Федерального закона N 185-ФЗ: город Пенза; город Кузнецк; город Каменка Каменского района; город Сурск Городищенского района; город Нижний Ломов Нижнеломовского района; рабочий поселок Пачелма Пачелмского района; рабочий поселок Мокшан Мокшанского района; рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района; Рощинский сельсовет Сердобского района; рабочий поселок Евлашево Кузнецкого района. |

## 1. Цель и задачи Программы

Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) по заявкам Пензенской области 2013 - 2017 годов в соответствии с Федеральным законом N 185-ФЗ.

Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Пензенской области.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

## 2. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2013 - 2020 годах. Срок переселения граждан из каждого многоквартирного дома указан в приложении N 1 к настоящей Программе.

Этапы Программы (за исключением этапа 2016 года), на реализацию которых с 1 января 2013 года до 31 декабря 2015 года предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении такой финансовой поддержки. Этап 2016 года Программы, должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2017 года.

## 3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия государственного заказчика Программы, исполнителей Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с настоящей Программой. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В реализации Программы участвуют муниципальные образования, которые подали заявки в Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области на участие в Программе и подтвердили выполнение условий части 1 статьи 14 Федерального закона N 185-ФЗ, - город Пенза; город Кузнецк; город Каменка Каменского района; город Сурск Городищенского района; город Нижний Ломов Нижнеломовского района; рабочий поселок Пачелма Пачелмского района; рабочий поселок Мокшан Мокшанского района; рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района; Рощинский сельсовет Сердобского района; рабочий поселок Евлашево Кузнецкого района.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, формируется с учетом подпункта 2) пункта 2 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ. Перечень аварийных многоквартирных домов определен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения определен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Главным распорядителем средств Фонда, поступивших в бюджет Пензенской области, является государственный заказчик программы.

Согласно сводной бюджетной росписи, утвержденной законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на текущий год, государственный заказчик Программы доводит до органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, включенных в соответствующую заявку Пензенской области, бюджетные ассигнования Фонда и бюджета Пензенской области, рассчитанные для данного муниципального образования в соответствии с настоящей Программой.

Органы местного самоуправления указанных муниципальных образований Пензенской области после получения от государственного заказчика Программы уведомления о положительном решении Фонда о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда заключают с государственным заказчиком Программы соглашение о долевом финансировании в рамках реализации Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования (далее - Соглашение) по форме, установленной государственным заказчиком Программы.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства бюджета Пензенской области используются органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 185-ФЗ и Соглашением.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом не допускается привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся (создаются) муниципальными образованиями за счет средств Фонда и средств местных бюджетов.

Приобретение жилых помещений (квартир) осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями), а также путем участия в долевом строительстве на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акта Российской Федерации" (с последующими изменениями).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Пензенской области, с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику такого помещения иного жилого помещения осуществляется с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. При этом размер возмещения за жилое помещение формируется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании отчета об оценке объекта оценки в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (с последующими изменениями). Расходы, связанные с проведением оценки, осуществляются за счет бюджетов муниципальных образований.

## 4. Обоснование прогнозного объема средств, необходимых

на реализацию Программы, и источники ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

- средства Фонда;

- средства бюджетов муниципальных образований;

- средства бюджета Пензенской области;

- внебюджетные средства.

Прогнозный объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по каждому муниципальному образованию, включенному в Программу, рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории муниципального образования, планируемых к расселению в 2013 - 2017 годах, прогнозных объемов средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Пензенской области и в бюджетах муниципальных образований.

Начиная с 2013 года размер субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда рассчитывается как произведение частного от деления общего объема средств, выделенных Фондом на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Пензенской области, на общую площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Пензенской области, включенного в реестр аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 01.01.2012 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и общей площади такого аварийного жилищного фонда, расположенного на территории отдельно взятого муниципального образования.

Объем средств, необходимых для финансирования муниципального образования, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений, подлежащих расселению, на стоимость одного квадратного метра жилых помещений.

Прогнозная стоимость затрат подлежит корректировке в случае изменения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, а также в случае уточнения Фондом лимитов предоставления финансовой поддержки Пензенской области на цели переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Прогнозный объем финансирования мероприятий переселения граждан из аварийного жилищного фонда уточняется при формировании заявок Пензенской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на приобретение жилых помещений в рамках реализации настоящей Программы, на 2013 год составляет 28850 рублей в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями). Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на приобретение жилых помещений, на 2014 год составляет 29425 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 N 67/пр "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями) и является основой для расчета прогнозного объема финансирования на 2015 год. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на строительство, приобретение жилых помещений в рамках реализации программы переселения, на 2016 год определяется в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями), индивидуально по каждому муниципальному образованию: город Пенза - 28882,00 рубля, город Кузнецк - 30553,00 рубля, город Сурск Городищенского района - 30243,65 рубля, р.п. Евлашево Кузнецкого района - 28850,00 рублей, р.п. Пачелма Пачелмского района - 30608,33 рубля, р.п. Мокшан Мокшанского района - 30447,80 рубля, город Каменка Каменского района, р.п. Шемышейка Шемышейского района - 30675,00 рублей.

Требования к минимальной доле долевого финансирования за счет средств бюджетов Пензенской области и (или) муниципальных образований по Программе не установлены. Доля долевого финансирования определяется по следующей формуле:

При указанном расчете внебюджетные средства не учитываются. Доля долевого финансирования за счет средств бюджета Пензенской области и (или) бюджетов муниципальных образований Пензенской области в среднем составляет на:

2013 год - 14,17%

2014 год - 50,64%;

2015 год - 55,81%

2016 год - 62,50%.

Доля долевого финансирования региональной адресной программы по переселению граждан за счет средств бюджета Пензенской области и (или) средств местных бюджетов рассчитывается для каждого этапа отдельно.

Представительным органом муниципального образования Пензенской области, уполномоченным на формирование и принятие бюджета муниципального образования, может быть принято решение о выделении дополнительных средств бюджета муниципального образования на цели реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы.

Для целей реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальными образованиями могут быть использованы механизмы привлечения внебюджетных средств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством на условиях софинансирования.

Прогнозная общая стоимость Программы составляет 4 283 562 119,83 руб., 
в том числе:

## а) размер запрашиваемых средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -  2 190 297 797,83 руб.;

## б) средства бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования – 300 836 097,79 руб.;

## в) средства бюджетов муниципальных образований в рамках долевого финансирования - 1 761 816 744,21 руб.;

г) средства бюджетов муниципальных образований в рамках дополнительного финансирования - 30 611 480 руб.

Прогнозный объем средств за счет средств Фонда, бюджета Пензенской области, бюджетов муниципальных образований Пензенской области в разрезе муниципальных образований, участвующих в Программе, представлен в таблице.

### Таблица

Прогнозный объем

средств за счет средств Фонда, бюджета Пензенской области,

бюджетов муниципальных образований Пензенской области

| N п/п | Наименование муниципального образования Пензенской области | Прогнозный объем средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | Фонда | бюджета Пензенской области | бюджетов муниципальных образований | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| #### 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | город Пенза | 808 097 273,00 | 0 | 133 361 416,00 | 941 458 689,00 |
|  | ИТОГО: | 808 097 273,00 | 0 | 133 361 416,00 | 941 458 689,00 |
| #### 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | город Пенза | 250 679 284,00 | 34 501 622,00 | 222 694 259,50 | 507 875 165,50 |
|  | ИТОГО: | 250 679 284,00 | 34 501 622,00 | 222 694 259,50 | 507 875 165,50 |
| #### 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | город Каменка Каменского района | 31 602 310,00 | 12 697 097,00 | 16 351 401,00 | 60 650 808,00 |
| 2 | город Кузнецк | 19 361 835,00 | 3 457 401,00 | 20 150 092,00 | 42 969 328,00 |
| 3 | город Нижний Ломов Нижнеломовского района | 2 065 988,00 | 830 068,00 | 1 694 244,00 | 4 590 300,00 |
| 4 | город Пенза | 439 881 169,00 | 78 548 616,00 | 502 359 959,00 | 1 020 789 744,00 |
| 5 | город Сурск Городищенского района | 8 283 672,00 | 3 038 107,00 | 3 899 147,00 | 15 220 926,00 |
| 6 | рабочий поселок Мокшан Мокшанского района | 12 756 588,00 | 5 149 139,00 | 6 293 393,00 | 24 199 120,00 |
| 7 | рабочий поселок Пачелма Пачелмского района | 8 828 252,00 | 3 546 992,00 | 4 526 476,00 | 16 901 720,00 |
| 8 | рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района | 3 678 048,00 | 1 477 758,00 | 1 806 148,00 | 6 961 954,00 |
| 9 | Рощинский сельсовет Сердобского района | 2 798 178,00 | 1 124 245,00 | 1 374 077,00 | 5 296 500,00 |
|  | ИТОГО: | 529 256 040,00 | 109 869 423,00 | 558 454 937,00 | 1 197 580 400,00 |
| #### 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1 | город Каменка Каменского района | 47 544 185,00 | 25 460 232,00 | 37 078 955,00 | 110 083 372,00 |
| 2 | город Кузнецк | 23 442 479,00 | 5 534 923,00 | 28 808 708,02 | 57 786 110,02 |
| 3 | город Пенза | 501 713 750,34 | 109 909 593,11 | 754 870 327,37 | 1 366 493 670,82 |
| 4 | город Сурск Городищенского района | 9 264 393,00 | 4 739 460,00 | 5 636 719,00 | 19 640 572,00 |
| 5 | рабочий поселок Евлашево Кузнецкого района | 3 557 381,00 | 1 717 506,00 | 2 205 918,00 | 7 480 805,00 |
| 6 | рабочий поселок Мокшан Мокшанского района | 7 732 252,49 | 4 071 777,68 | 12 177 522,32 | 23 981 552,49 |
| 7 | рабочий поселок Пачелма Пачелмского района | 6 779 742,00 | 3 822 778,00 | 5 050 581,00 | 15 653 101,00 |
| 8 | рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района | 2 231 018,00 | 1 208 783,00 | 1 477 401,00 | 4 917 202,00 |
|  | ИТОГО: | 602 265 200,83 | 156 465 052,79 | 847 306 131,71 | 1 606 036 385,33 |
|  | ВСЕГО: | 2 190 297 797,83 | 300 836 097,79 | 1 761 816 744,21 | 4 252 950 639,83 |

## 5. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на государственного заказчика Программы и осуществляется в форме мониторинга реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации Программы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют государственному заказчику Программы информацию о ходе реализации Программы в рамках заключенного Соглашения по форме и в сроки, установленные государственным заказчиком Программы.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой государственному заказчику Программы информации возлагается на руководителя исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (главу администрации).

Органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, направленных на выполнение данной Программы, ее реализацию, а также по обязательствам и правоотношениям, возникающим в ходе реализации Программы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 6. Результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется переселение 8036 граждан из 315 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ, общей площадью расселяемых жилых помещений – 124 841,43 квадратных метров.

Для оценки достижения планируемых показателей выполнения Программы учитывается общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого завершено, а также общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого не завершено в установленный срок исключительно по причинам, связанным, в частности, со сроками принятия наследства, с неизвестностью места пребывания гражданина, наличием судебного спора о выселении гражданина из жилого помещения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 85 Жилищного кодекса Российской Федерации, или судебного спора, связанного с изъятием жилого помещения у собственника по основаниям, предусмотренным статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и другим причинам, связанным с личностью гражданина.

Планируемые показатели выполнения Программы определены в приложении N 3 к Программе.

## Приложение N 1

к региональной адресной программе

"Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Пензенской области

в 2013 - 2020 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверж-дающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по субъекту 2013-2016 годы, в т.ч.: | X | 315 | X | X | 8 245 | 8 036 | 131 756,00 | 3 412 | 2 532 | 880 | 124 841,43 | 88 908,14 | 35 933,29 | 4 283 562 119,83 | 2 190 297 797,83 | 300 836 097,79 | 1 761 816 744,21 | 30 611 480,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013-2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | X | 315 | X | X | 8 245 | 8 036 | 131 756,00 | 3 412 | 2 532 | 880 | 124 841,43 | 88 908,14 | 35 933,29 | 4 283 562 119,83 | 2 190 297 797,83 | 300 836 097,79 | 1 761 816 744,21 | 30 611 480,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013-2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года, в т.ч. | X | 95 | X | X | 2 868 | 2 363 | 40 605,82 | 887 | 575 | 312 | 32 963,32 | 20 389,11 | 12 574,21 | 972 070 169,00 | 808 097 273,00 | 0,00 | 133 361 416,00 | 30 611 480,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 95 | X | X | 2 868 | 2 363 | 40 605,82 | 887 | 575 | 312 | 32 963,32 | 20 389,11 | 12 574,21 | 972 070 169,00 | 808 097 273,00 | 0,00 | 133 361 416,00 | 30 611 480,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Пензе | X | 95 | X | X | 2 868 | 2 363 | 40 605,82 | 887 | 575 | 312 | 32 963,32 | 20 389,11 | 12 574,21 | 972 070 169,00 | 808 097 273,00 | 0,00 | 133 361 416,00 | 30 611 480,00 | 0,00 |
| 1 | г. Пенза, пер. Автоматный, д. 9 | 171/5 | 21.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 26 | 26 | 289,30 | 8 | 3 | 5 | 289,30 | 99,10 | 190,20 | 8 229 111,00 | 6 988 092,00 | 0,00 | 1 075 454,00 | 165 565,00 | 0,00 |
| 2 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 15А | 89 | 16.09.2010 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 24 | 24 | 298,00 | 8 | 3 | 5 | 298,00 | 102,70 | 195,30 | 8 955 166,00 | 7 417 776,00 | 0,00 | 1 083 221,00 | 454 169,00 | 0,00 |
| 3 | г. Пенза, проезд Лескова 3-й, д. 6 | 164/50 | 20.05.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 11 | 11 | 127,00 | 4 | 3 | 1 | 127,00 | 89,40 | 37,60 | 3 890 273,00 | 3 131 871,00 | 0,00 | 525 376,00 | 233 026,00 | 0,00 |
| 4 | г. Пенза, проезд Некрасова, д. 32 | 170/13 | 18.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 11 | 11 | 154,00 | 3 | 1 | 2 | 154,00 | 43,00 | 111,00 | 4 521 925,00 | 3 767 680,00 | 0,00 | 596 107,00 | 158 138,00 | 0,00 |
| 5 | г. Пенза, проезд Окружной 3-й, д. 5 | 73 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 29 | 29 | 387,10 | 8 | 2 | 6 | 387,10 | 95,40 | 291,70 | 11 658 301,00 | 9 711 510,00 | 0,00 | 1 713 795,00 | 232 996,00 | 0,00 |
| 6 | г. Пенза, проезд Павлова, д. 1 | 125 | 04.02.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 35 | 35 | 421,30 | 11 | 5 | 6 | 421,30 | 142,00 | 279,30 | 12 269 869,00 | 10 218 471,00 | 0,00 | 1 757 338,00 | 294 060,00 | 0,00 |
| 7 | г. Пенза, проезд Павлова, д. 3 | 172/8 | 23.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 34 | 8 | 426,28 | 3 | 1 | 2 | 86,86 | 14,06 | 72,80 | 2 760 240,00 | 2 290 049,00 | 0,00 | 355 332,00 | 114 859,00 | 0,00 |
| 8 | г. Пенза, проезд Рахманинова 3-й, д. 12 | 172/19 | 23.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 10 | 3 | 78,20 | 1 | 0 | 1 | 32,60 | 0,00 | 32,60 | 1 166 907,00 | 958 729,00 | 0,00 | 169 187,00 | 38 991,00 | 0,00 |
| 9 | г. Пенза, проезд Яблочкова 2-й, д. 11 | 132 | 13.05.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 31 | 31 | 463,10 | 12 | 4 | 8 | 463,10 | 190,70 | 272,40 | 13 584 361,00 | 11 398 286,00 | 0,00 | 1 843 186,00 | 342 889,00 | 0,00 |
| 10 | г. Пенза, тер. Совхоз-техникум, д. 12 | 73 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 25 | 25 | 347,30 | 10 | 6 | 4 | 347,30 | 240,00 | 107,30 | 10 541 736,00 | 8 682 993,00 | 0,00 | 1 351 602,00 | 507 141,00 | 0,00 |
| 11 | г. Пенза, тер. Совхоз-техникум, д. 13 | 73 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 251,70 | 7 | 4 | 3 | 251,70 | 122,30 | 129,40 | 7 182 502,00 | 6 102 076,00 | 0,00 | 972 893,00 | 107 533,00 | 0,00 |
| 12 | г. Пенза, тер. Совхоз-техникум, д. 20 | 73 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 76,70 | 3 | 0 | 3 | 76,70 | 0,00 | 76,70 | 2 735 668,00 | 2 129 838,00 | 0,00 | 331 379,00 | 274 451,00 | 0,00 |
| 13 | г. Пенза, тер. Совхоз-техникум, д. 8 | 174/12 | 28.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 31 | 31 | 267,60 | 5 | 3 | 2 | 267,60 | 127,60 | 140,00 | 7 646 386,00 | 6 514 244,00 | 0,00 | 1 039 942,00 | 92 200,00 | 0,00 |
| 14 | г. Пенза, ул. 9 Января, д. 1/27 | 171/5 | 21.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 9 | 4 | 158,34 | 2 | 0 | 2 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 2 309 564,00 | 1 935 450,00 | 0,00 | 341 550,00 | 32 564,00 | 0,00 |
| 15 | г. Пенза, ул. 9 Января, д. 9 | 163/2 | 02.07.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 83 | 80 | 1 751,07 | 41 | 38 | 3 | 1 682,87 | 1 587,97 | 94,90 | 48 268 852,00 | 40 682 527,00 | 0,00 | 6 613 952,00 | 972 373,00 | 0,00 |
| 16 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 21 | 163/10 | 02.07.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 351,45 | 11 | 9 | 2 | 351,45 | 275,55 | 75,90 | 10 760 814,00 | 8 766 330,00 | 0,00 | 1 419 579,00 | 574 905,00 | 0,00 |
| 17 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 3 | 118 | 24.11.2010 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 25 | 25 | 309,42 | 9 | 5 | 4 | 309,42 | 173,20 | 136,22 | 9 427 140,00 | 7 787 371,00 | 0,00 | 1 219 364,00 | 420 405,00 | 0,00 |
| 18 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 5А | 168/10 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 21 | 21 | 363,15 | 9 | 2 | 7 | 363,15 | 83,50 | 279,65 | 10 715 072,00 | 8 891 639,00 | 0,00 | 1 569 112,00 | 254 321,00 | 0,00 |
| 19 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 11 | 163/2 | 07.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 37 | 32 | 387,90 | 6 | 1 | 5 | 311,10 | 32,40 | 278,70 | 8 497 449,00 | 7 259 564,00 | 0,00 | 1 205 703,00 | 32 182,00 | 0,00 |
| 20 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 22 | 163/3 | 07.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8 | 7 | 178,80 | 3 | 1 | 2 | 154,20 | 45,20 | 109,00 | 3 859 152,00 | 3 237 095,00 | 0,00 | 571 253,00 | 50 804,00 | 0,00 |
| 21 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 26 | 163/4 | 07.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 16 | 16 | 252,10 | 4 | 3 | 1 | 252,10 | 190,30 | 61,80 | 7 319 421,00 | 6 129 593,00 | 0,00 | 1 015 088,00 | 174 740,00 | 0,00 |
| 22 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 28 | 163/5 | 07.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 356,40 | 7 | 2 | 5 | 356,40 | 78,60 | 277,80 | 10 314 770,00 | 8 812 531,00 | 0,00 | 1 357 302,00 | 144 937,00 | 0,00 |
| 23 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 9 | 163/8 | 07.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 26 | 26 | 352,10 | 7 | 1 | 6 | 352,10 | 19,90 | 332,20 | 10 230 288,00 | 8 644 254,00 | 0,00 | 1 281 582,00 | 304 452,00 | 0,00 |
| 24 | г. Пенза, ул. Бригадная, д. 4 | 163/14 | 02.07.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 66 | 66 | 615,20 | 15 | 4 | 11 | 615,20 | 174,80 | 440,40 | 17 740 920,00 | 14 891 057,00 | 0,00 | 2 433 902,00 | 415 961,00 | 0,00 |
| 25 | г. Пенза, ул. Бригадная, д. 6 | 163/15 | 02.07.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 34 | 34 | 556,30 | 16 | 12 | 4 | 556,30 | 397,50 | 158,80 | 16 436 543,00 | 13 845 217,00 | 0,00 | 2 178 141,00 | 413 185,00 | 0,00 |
| 26 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 26 | 34/38 | 24.08.2007 | 31.12.2014 | 31.12.2019 | 51 | 48 | 641,77 | 17 | 8 | 9 | 620,47 | 319,97 | 300,50 | 18 324 397,00 | 15 239 847,00 | 0,00 | 2 380 232,00 | 704 318,00 | 0,00 |
| 27 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 11 | 163/42 | 02.07.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2019 | 129 | 12 | 2 212,80 | 7 | 5 | 2 | 236,69 | 185,09 | 51,60 | 7 500 012,00 | 6 135 310,00 | 0,00 | 1 082 701,00 | 282 001,00 | 0,00 |
| 28 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 33 | 163/49 | 02.07.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 476,40 | 9 | 7 | 2 | 476,40 | 364,60 | 111,80 | 13 568 793,00 | 11 560 178,00 | 0,00 | 1 849 112,00 | 159 503,00 | 0,00 |
| 29 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 12 | 163/51 | 02.07.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 14 | 14 | 202,80 | 6 | 6 | 0 | 202,80 | 202,80 | 0,00 | 5 884 573,00 | 4 914 188,00 | 0,00 | 827 700,00 | 142 685,00 | 0,00 |
| 30 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 14 | 163/52 | 02.07.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 195,30 | 4 | 2 | 2 | 195,30 | 99,60 | 95,70 | 5 729 438,00 | 4 796 418,00 | 0,00 | 846 426,00 | 86 594,00 | 0,00 |
| 31 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 36 | 131 | 13.05.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 24 | 24 | 443,30 | 10 | 5 | 5 | 443,30 | 186,60 | 256,70 | 12 445 222,00 | 10 485 261,00 | 0,00 | 1 850 339,00 | 109 622,00 | 0,00 |
| 32 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 20 | 34/49 | 24.08.2007 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 19 | 14 | 140,20 | 4 | 1 | 3 | 115,20 | 32,60 | 82,60 | 4 036 184,00 | 3 125 823,00 | 0,00 | 492 217,00 | 418 144,00 | 0,00 |
| 33 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 3, к. а | 163/61 | 02.07.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 62 | 62 | 633,30 | 17 | 8 | 9 | 633,30 | 279,30 | 354,00 | 18 379 236,00 | 15 576 764,00 | 0,00 | 2 461 001,00 | 341 471,00 | 0,00 |
| 34 | г. Пенза, ул. ИТР, д. 4 | 175/12 | 30.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 31 | 30 | 516,10 | 13 | 12 | 1 | 491,40 | 448,50 | 42,90 | 13 593 267,00 | 11 559 126,00 | 0,00 | 1 963 106,00 | 71 035,00 | 0,00 |
| 35 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 7 | 163/85 | 02.07.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 18 | 18 | 195,00 | 7 | 4 | 3 | 195,00 | 103,00 | 92,00 | 5 712 582,00 | 4 703 445,00 | 0,00 | 741 163,00 | 267 974,00 | 0,00 |
| 36 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 9 | 167/12 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 6 | 2 | 43,87 | 1 | 0 | 1 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 684 514,00 | 534 645,00 | 0,00 | 94 349,00 | 55 520,00 | 0,00 |
| 37 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 22 | 172/1 | 23.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2020 | 82 | 77 | 1 012,05 | 27 | 17 | 10 | 963,45 | 578,85 | 384,60 | 28 357 640,00 | 23 658 003,00 | 0,00 | 3 822 851,00 | 876 786,00 | 0,00 |
| 38 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 1 | 163/16 | 07.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 13 | 13 | 204,80 | 7 | 3 | 4 | 204,80 | 95,50 | 109,30 | 5 896 522,00 | 4 913 108,00 | 0,00 | 867 018,00 | 116 396,00 | 0,00 |
| 39 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 5 | 163/16 | 07.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 20 | 20 | 268,10 | 6 | 1 | 5 | 268,10 | 24,40 | 243,70 | 7 487 302,00 | 6 372 965,00 | 0,00 | 1 053 589,00 | 60 748,00 | 0,00 |
| 40 | г. Пенза, ул. Красная, д. 75В | 164/21 | 20.05.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2020 | 13 | 13 | 184,70 | 4 | 2 | 2 | 184,70 | 59,20 | 125,50 | 5 197 481,00 | 4 379 428,00 | 0,00 | 740 158,00 | 77 895,00 | 0,00 |
| 41 | г. Пенза, ул. Красная, д. 77 | 164/24 | 20.05.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2020 | 41 | 35 | 640,90 | 12 | 9 | 3 | 548,20 | 411,20 | 137,00 | 15 903 376,00 | 13 344 023,00 | 0,00 | 2 270 948,00 | 288 405,00 | 0,00 |
| 42 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 2 | 164/31 | 20.05.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 148 | 145 | 2 190,07 | 72 | 61 | 11 | 2 151,30 | 1 750,96 | 400,34 | 67 382 432,00 | 54 025 384,00 | 0,00 | 9 180 373,00 | 4 176 675,00 | 0,00 |
| 43 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 50А | 164/36 | 20.05.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 17 | 17 | 273,11 | 8 | 7 | 1 | 273,11 | 226,81 | 46,30 | 8 238 715,00 | 6 825 073,00 | 0,00 | 1 136 371,00 | 277 271,00 | 0,00 |
| 44 | г. Пенза, ул. Лескова, д. 4 | 164/53 | 20.05.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 18 | 18 | 265,20 | 8 | 8 | 0 | 265,20 | 265,20 | 0,00 | 7 844 998,00 | 6 603 552,00 | 0,00 | 984 433,00 | 257 013,00 | 0,00 |
| 45 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 4 | 164/61 | 20.05.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 38 | 33 | 441,70 | 13 | 8 | 5 | 420,70 | 241,90 | 178,80 | 12 322 247,00 | 10 212 901,00 | 0,00 | 1 624 130,00 | 485 216,00 | 0,00 |
| 46 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 7а | 154 | 14.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 14 | 14 | 127,80 | 4 | 2 | 2 | 127,80 | 58,30 | 69,50 | 3 981 764,00 | 3 309 371,00 | 0,00 | 547 808,00 | 124 585,00 | 0,00 |
| 47 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 9 | 164/78 | 20.05.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 146,00 | 3 | 3 | 0 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 4 236 442,00 | 3 551 435,00 | 0,00 | 626 724,00 | 58 283,00 | 0,00 |
| 48 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 14/8 | 73 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 50 | 1 | 658,70 | 1 | 1 | 0 | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 751 887,00 | 568 994,00 | 0,00 | 100 411,00 | 82 482,00 | 0,00 |
| 49 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 6А | 73 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 51 | 49 | 756,76 | 25 | 16 | 9 | 710,36 | 399,76 | 310,60 | 21 787 193,00 | 17 794 227,00 | 0,00 | 2 869 846,00 | 1 123 120,00 | 0,00 |
| 50 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 8/8 | 164/85 | 20.05.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 51 | 51 | 700,06 | 19 | 9 | 10 | 700,06 | 277,06 | 423,00 | 20 151 625,00 | 16 931 571,00 | 0,00 | 2 866 091,00 | 353 963,00 | 0,00 |
| 51 | г. Пенза, ул.Молодогвардей-ская, д. 38 | 165/5 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 32 | 32 | 311,20 | 8 | 2 | 6 | 311,20 | 60,30 | 250,90 | 9 082 188,00 | 7 600 736,00 | 0,00 | 1 208 196,00 | 273 256,00 | 0,00 |
| 52 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 10 | 166/5 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 26 | 19 | 390,39 | 7 | 6 | 1 | 336,90 | 292,30 | 44,60 | 9 615 542,00 | 8 095 565,00 | 0,00 | 1 428 628,00 | 91 349,00 | 0,00 |
| 53 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 11 | 167/1 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 20 | 20 | 398,90 | 10 | 10 | 0 | 398,90 | 398,90 | 0,00 | 11 836 173,00 | 9 807 257,00 | 0,00 | 1 730 694,00 | 298 222,00 | 0,00 |
| 54 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 12 | 167/2 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 23 | 23 | 397,98 | 10 | 10 | 0 | 397,98 | 397,98 | 0,00 | 11 876 602,00 | 9 816 202,00 | 0,00 | 1 732 276,00 | 328 124,00 | 0,00 |
| 55 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 1 | 166/4 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 25 | 22 | 398,60 | 9 | 6 | 3 | 342,40 | 231,50 | 110,90 | 10 351 686,00 | 8 537 654,00 | 0,00 | 1 468 481,00 | 345 551,00 | 0,00 |
| 56 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 2 | 167/3 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2019 | 33 | 33 | 399,50 | 8 | 4 | 4 | 375,60 | 174,40 | 201,20 | 10 708 564,00 | 8 994 811,00 | 0,00 | 1 553 174,00 | 160 579,00 | 0,00 |
| 57 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 3 | 167/4 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 32 | 32 | 397,93 | 10 | 7 | 3 | 397,93 | 263,40 | 134,53 | 12 189 808,00 | 9 941 256,00 | 0,00 | 1 618 121,00 | 630 431,00 | 0,00 |
| 58 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 4 | 167/5 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 23 | 23 | 396,10 | 8 | 6 | 2 | 396,10 | 284,60 | 111,50 | 11 157 044,00 | 9 401 979,00 | 0,00 | 1 659 172,00 | 95 893,00 | 0,00 |
| 59 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 5 | 168/1 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 27 | 27 | 392,30 | 13 | 8 | 5 | 392,30 | 209,10 | 183,20 | 12 472 196,00 | 9 838 431,00 | 0,00 | 1 667 645,00 | 966 120,00 | 0,00 |
| 60 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 8 | 168/2 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 387,10 | 10 | 8 | 2 | 387,10 | 290,40 | 96,70 | 11 607 869,00 | 9 593 429,00 | 0,00 | 1 647 346,00 | 367 094,00 | 0,00 |
| 61 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 9 | 168/3 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 23 | 23 | 402,20 | 9 | 8 | 1 | 402,20 | 346,90 | 55,30 | 11 599 015,00 | 9 687 248,00 | 0,00 | 1 709 512,00 | 202 255,00 | 0,00 |
| 62 | г. Пенза, ул. Окружная, д. 19 | 165/2 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 250,40 | 7 | 3 | 4 | 250,40 | 110,80 | 139,60 | 7 260 968,00 | 6 045 071,00 | 0,00 | 1 000 457,00 | 215 440,00 | 0,00 |
| 63 | г. Пенза, ул. Пригородная, д. 3 | 142 | 27.09.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 21 | 21 | 319,00 | 9 | 6 | 3 | 319,00 | 204,30 | 114,70 | 10 028 036,00 | 8 306 626,00 | 0,00 | 1 389 859,00 | 331 551,00 | 0,00 |
| 64 | г. Пенза, ул. Пригородная, д. 9 | 151 | 15.11.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 327,70 | 8 | 8 | 0 | 327,70 | 327,70 | 0,00 | 9 630 466,00 | 8 140 317,00 | 0,00 | 1 258 533,00 | 231 616,00 | 0,00 |
| 65 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 15 | 163/103 | 02.07.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 51 | 51 | 851,91 | 23 | 20 | 3 | 851,91 | 746,81 | 105,10 | 23 602 267,00 | 19 912 921,00 | 0,00 | 3 514 044,00 | 175 302,00 | 0,00 |
| 66 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 2 | 165/2 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 41 | 41 | 541,20 | 11 | 9 | 2 | 541,20 | 449,00 | 92,20 | 15 895 496,00 | 13 327 774,00 | 0,00 | 2 089 656,00 | 478 066,00 | 0,00 |
| 67 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 3 | 165/21 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2019 | 34 | 34 | 533,20 | 15 | 12 | 3 | 509,60 | 384,80 | 124,80 | 14 852 352,00 | 12 456 484,00 | 0,00 | 2 010 678,00 | 385 190,00 | 0,00 |
| 68 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 1а | 174/18 | 28.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 17 | 16 | 124,20 | 3 | 0 | 3 | 96,70 | 0,00 | 96,70 | 2 903 373,00 | 2 428 947,00 | 0,00 | 359 755,00 | 114 671,00 | 0,00 |
| 69 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 6А | 165/105 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 136,60 | 4 | 2 | 2 | 136,60 | 57,10 | 79,50 | 4 096 306,00 | 3 400 220,00 | 0,00 | 600 039,00 | 96 047,00 | 0,00 |
| 70 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 8А | 165/106 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 123,60 | 5 | 3 | 2 | 123,60 | 61,30 | 62,30 | 4 202 007,00 | 3 160 401,00 | 0,00 | 478 597,00 | 563 009,00 | 0,00 |
| 71 | г. Пенза, ул. Ремесленная, д. 4 | 165/31 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 33 | 33 | 472,80 | 12 | 9 | 3 | 472,80 | 343,40 | 129,40 | 13 495 980,00 | 11 394 526,00 | 0,00 | 1 868 879,00 | 232 575,00 | 0,00 |
| 72 | г. Пенза, ул. Ремесленная, д. 6/39 | 165/32 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 41 | 41 | 498,00 | 14 | 13 | 1 | 498,00 | 470,60 | 27,40 | 13 729 039,00 | 11 653 526,00 | 0,00 | 2 019 065,00 | 56 448,00 | 0,00 |
| 73 | г. Пенза, ул. Рылеева, д. 2 | 168/4 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 32 | 32 | 508,04 | 12 | 12 | 0 | 508,04 | 508,04 | 0,00 | 15 231 212,00 | 12 611 516,00 | 0,00 | 2 119 138,00 | 500 558,00 | 0,00 |
| 74 | г. Пенза, ул. Рылеева, д. 4 | 168/5 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 34 | 34 | 470,38 | 11 | 10 | 1 | 399,78 | 339,88 | 59,90 | 12 078 523,00 | 9 879 283,00 | 0,00 | 1 680 214,00 | 519 026,00 | 0,00 |
| 75 | г. Пенза, ул. Рылеева, д. 6 | 168/6 | 20.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 63 | 10 | 834,95 | 6 | 5 | 1 | 199,82 | 146,12 | 53,70 | 5 941 216,00 | 4 857 783,00 | 0,00 | 808 154,00 | 275 279,00 | 0,00 |
| 76 | г. Пенза, ул. Ряжская, д. 22 | 173/2 | 25.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 26 | 26 | 292,80 | 8 | 3 | 5 | 292,80 | 102,10 | 190,70 | 8 708 097,00 | 7 327 356,00 | 0,00 | 1 176 813,00 | 203 928,00 | 0,00 |
| 77 | г. Пенза, ул. Ряжская, д. 24 | 173/3 | 25.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 299,00 | 8 | 2 | 6 | 299,00 | 70,70 | 228,30 | 8 499 101,00 | 7 231 073,00 | 0,00 | 1 168 187,00 | 99 841,00 | 0,00 |
| 78 | г. Пенза, ул. Савицкого, д. 10 | 73 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 50 | 50 | 721,30 | 20 | 12 | 8 | 721,30 | 408,30 | 313,00 | 20 899 749,00 | 17 474 081,00 | 0,00 | 2 866 550,00 | 559 118,00 | 0,00 |
| 79 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41а | 169/1 | 03.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 34 | 6 | 574,13 | 3 | 3 | 0 | 108,75 | 108,75 | 0,00 | 2 096 662,00 | 1 716 398,00 | 0,00 | 302 892,00 | 77 372,00 | 0,00 |
| 80 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 16А | 165/40 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 18 | 18 | 350,30 | 8 | 4 | 4 | 350,30 | 175,10 | 175,20 | 10 166 069,00 | 8 634 257,00 | 0,00 | 1 303 394,00 | 228 418,00 | 0,00 |
| 81 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 16 | 169/4 | 03.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 8 | 5 | 142,70 | 2 | 0 | 2 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 2 584 446,00 | 2 181 978,00 | 0,00 | 385 054,00 | 17 414,00 | 0,00 |
| 82 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 18 | 169/5 | 03.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 130,50 | 4 | 0 | 4 | 130,50 | 0,00 | 130,50 | 3 623 312,00 | 3 139 874,00 | 0,00 | 483 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 1в | 169/7 | 03.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 28 | 28 | 395,40 | 13 | 9 | 4 | 395,40 | 255,90 | 139,50 | 11 798 288,00 | 9 808 221,00 | 0,00 | 1 632 915,00 | 357 152,00 | 0,00 |
| 84 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 20а | 169/8 | 03.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 37 | 31 | 402,60 | 9 | 6 | 3 | 337,10 | 208,00 | 129,10 | 9 655 413,00 | 8 142 599,00 | 0,00 | 1 386 795,00 | 126 019,00 | 0,00 |
| 85 | г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, д. 26 | 165/56 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 157,10 | 6 | 4 | 2 | 157,10 | 93,20 | 63,90 | 5 424 572,00 | 4 010 853,00 | 0,00 | 628 499,00 | 785 220,00 | 0,00 |
| 86 | г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, д. 26, к. Б | 165/57 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 19 | 19 | 229,90 | 8 | 5 | 3 | 229,90 | 142,60 | 87,30 | 6 880 945,00 | 5 712 513,00 | 0,00 | 915 935,00 | 252 497,00 | 0,00 |
| 87 | г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, д. 3 | 165/58 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 36 | 36 | 366,50 | 11 | 5 | 6 | 366,50 | 151,90 | 214,60 | 11 018 963,00 | 9 279 480,00 | 0,00 | 1 317 238,00 | 422 245,00 | 0,00 |
| 88 | г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, д. 8 | 165/60 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 20 | 17 | 241,70 | 6 | 4 | 2 | 209,10 | 138,40 | 70,70 | 6 416 894,00 | 5 279 750,00 | 0,00 | 845 670,00 | 291 474,00 | 0,00 |
| 89 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 9 | 169/11 | 03.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 22 | 2 | 275,18 | 1 | 0 | 1 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 821 956,00 | 680 017,00 | 0,00 | 120 003,00 | 21 936,00 | 0,00 |
| 90 | г. Пенза, ул. Транспортная, д. 25 | 165/70 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | 20 | 15 | 259,97 | 6 | 2 | 4 | 234,27 | 50,70 | 183,57 | 7 014 924,00 | 5 770 988,00 | 0,00 | 1 018 411,00 | 225 525,00 | 0,00 |
| 91 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 15 | 160 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2020 | 9 | 9 | 187,55 | 7 | 7 | 0 | 187,55 | 187,55 | 0,00 | 6 145 935,00 | 4 630 842,00 | 0,00 | 786 879,00 | 728 214,00 | 0,00 |
| 92 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 10 | 165/88 | 07.06.2009 | 10.10.2018 | 31.12.2019 | 90 | 2 | 1 591,50 | 1 | 1 | 0 | 12,90 | 12,90 | 0,00 | 681 819,00 | 579 546,00 | 0,00 | 102 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 5 | 174/14 | 28.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 16 | 16 | 155,90 | 4 | 0 | 4 | 155,90 | 0,00 | 155,90 | 4 664 505,00 | 3 829 151,00 | 0,00 | 599 921,00 | 235 433,00 | 0,00 |
| 94 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 14 | 165/99 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2020 | 11 | 4 | 216,00 | 2 | 2 | 0 | 55,20 | 55,20 | 0,00 | 1 702 952,00 | 1 401 122,00 | 0,00 | 212 400,00 | 89 430,00 | 0,00 |
| 95 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 56 | 165/100 | 07.06.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2019 | 35 | 1 | 561,01 | 1 | 1 | 0 | 30,30 | 30,30 | 0,00 | 1 401 367,00 | 1 061 928,00 | 0,00 | 187 399,00 | 152 040,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в т.ч. | X | 57 | X | X | 1 553 | 901 | 24 833,34 | 356 | 254 | 102 | 14 402,80 | 9 986,61 | 4 416,19 | 507 875 165,50 | 250 679 284,00 | 34 501 622,00 | 222 694 259,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 57 | X | X | 1 553 | 901 | 24 833,34 | 356 | 254 | 102 | 14 402,80 | 9 986,61 | 4 416,19 | 507 875 165,50 | 250 679 284,00 | 34 501 622,00 | 222 694 259,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Пензе | X | 57 | X | X | 1 553 | 901 | 24 833,34 | 356 | 254 | 102 | 14 402,80 | 9 986,61 | 4 416,19 | 507 875 165,50 | 250 679 284,00 | 34 501 622,00 | 222 694 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Пенза, пл. Мироносицкая, д. 1/2 | 164/92 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2019 | 56 | 49 | 935,12 | 21 | 18 | 3 | 829,42 | 694,90 | 134,52 | 29 801 258,50 | 14 568 228,00 | 2 005 063,00 | 13 227 967,50 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 3 | 163/71 | 02.07.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2019 | 112 | 3 | 1 542,67 | 1 | 1 | 0 | 55,60 | 55,60 | 0,00 | 1 752 912,00 | 883 928,00 | 121 657,00 | 747 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Пенза, проезд Лескова 3-й, д. 8 | 164/52 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2019 | 7 | 5 | 128,10 | 1 | 0 | 1 | 67,70 | 0,00 | 67,70 | 2 495 890,00 | 1 166 495,00 | 160 548,00 | 1 168 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Пенза, проезд Молокова 2-й, д. 16 | 164/94 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 16 | 16 | 208,80 | 5 | 3 | 2 | 208,80 | 115,00 | 93,80 | 7 463 872,00 | 3 651 667,00 | 502 589,00 | 3 309 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 12 | 171/7 | 21.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2020 | 146 | 8 | 2 189,72 | 2 | 2 | 0 | 54,61 | 54,61 | 0,00 | 1 727 292,00 | 871 009,00 | 119 879,00 | 736 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 10 | 34/58 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 25 | 25 | 341,00 | 8 | 8 | 0 | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 11 647 231,00 | 5 807 697,00 | 799 328,00 | 5 040 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 10а | 34/59 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 21 | 21 | 338,80 | 8 | 4 | 4 | 338,80 | 169,50 | 169,30 | 11 873 504,00 | 5 892 379,00 | 810 983,00 | 5 170 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 12 | 34/60 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 32 | 32 | 334,50 | 8 | 3 | 5 | 334,50 | 117,20 | 217,30 | 11 860 067,00 | 5 925 663,00 | 815 565,00 | 5 118 839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 12а | 34/61 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 24 | 24 | 347,10 | 9 | 6 | 3 | 347,10 | 205,86 | 141,24 | 12 157 199,00 | 6 042 238,00 | 831 608,00 | 5 283 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 12б | 34/67 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 19 | 19 | 336,40 | 8 | 7 | 1 | 336,40 | 297,40 | 39,00 | 11 811 441,00 | 5 911 738,00 | 813 647,00 | 5 086 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 14 | 34/66 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 21 | 21 | 336,80 | 8 | 8 | 0 | 336,80 | 336,80 | 0,00 | 11 686 396,00 | 5 809 496,00 | 799 575,00 | 5 077 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 14а | 34/63 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 22 | 22 | 329,80 | 8 | 6 | 2 | 329,80 | 253,70 | 76,10 | 11 717 286,00 | 5 708 634,00 | 785 694,00 | 5 222 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 16 | 34/64 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 28 | 28 | 335,50 | 8 | 3 | 5 | 335,50 | 126,80 | 208,70 | 12 185 979,00 | 5 927 697,00 | 815 842,00 | 5 442 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4а | 34/62 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 20 | 20 | 341,80 | 9 | 9 | 0 | 341,80 | 341,80 | 0,00 | 11 555 493,00 | 5 812 582,00 | 800 000,00 | 4 942 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 6а | 34/57 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 26 | 26 | 331,30 | 9 | 6 | 3 | 331,30 | 203,60 | 127,70 | 11 519 759,00 | 5 725 062,00 | 787 955,00 | 5 006 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 8 | 34/68 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 17 | 17 | 339,70 | 8 | 5 | 3 | 339,70 | 222,30 | 117,40 | 12 030 922,00 | 5 907 173,00 | 813 019,00 | 5 310 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пенза, ул. Ермака, д. 40 | 34/22 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 16 | 16 | 187,30 | 5 | 5 | 0 | 187,30 | 187,30 | 0,00 | 6 564 518,00 | 3 286 671,00 | 452 352,00 | 2 825 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 53А | 34/69 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 33 | 33 | 417,00 | 16 | 12 | 4 | 417,00 | 289,87 | 127,13 | 14 742 723,00 | 7 138 756,00 | 982 525,00 | 6 621 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 12 | 34/12 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 9 | 9 | 69,60 | 2 | 1 | 1 | 69,60 | 28,10 | 41,50 | 2 434 919,00 | 1 189 615,00 | 163 730,00 | 1 081 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пенза, ул.Коммунистическая д. 11а/1 | 6/31 | 17.11.2006 | 31.12.2015 | 31.12.2019 | 3 | 3 | 450,89 | 1 | 1 | 0 | 56,30 | 56,30 | 0,00 | 2 026 276,00 | 1 009 701,00 | 138 968,00 | 877 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пенза, ул.Коммунистическая д. 11А/7 | 6/39 | 17.11.2006 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 23 | 1 | 388,50 | 1 | 1 | 0 | 42,10 | 42,10 | 0,00 | 1 515 208,00 | 755 034,00 | 103 917,00 | 656 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 21/5 | 164/3 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 42 | 42 | 719,90 | 18 | 16 | 2 | 719,90 | 628,66 | 91,24 | 25 424 506,00 | 12 597 329,00 | 1 733 803,00 | 11 093 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 34 | 164/8 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 27 | 26 | 468,90 | 9 | 5 | 4 | 436,00 | 240,20 | 195,80 | 15 385 166,00 | 7 442 992,00 | 1 024 399,00 | 6 917 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 36 | 172/3 | 23.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 22 | 2 | 542,75 | 1 | 0 | 1 | 60,37 | 0,00 | 60,37 | 2 224 850,00 | 1 121 908,00 | 154 411,00 | 948 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 38/7 | 164/9 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 28 | 28 | 483,10 | 9 | 8 | 1 | 483,10 | 429,98 | 53,12 | 17 081 127,00 | 8 270 454,00 | 1 138 283,00 | 7 672 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза, ул. Кооперативная, д. 1/20 | 164/12 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 20 | 20 | 495,00 | 11 | 10 | 1 | 495,00 | 435,83 | 59,17 | 17 699 504,00 | 8 533 781,00 | 1 174 525,00 | 7 991 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Пенза, ул. Кооперативная, д. 5 | 164/13 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 29 | 29 | 475,20 | 13 | 12 | 1 | 475,20 | 451,40 | 23,80 | 16 657 599,00 | 8 124 623,00 | 1 118 214,00 | 7 414 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, ул. Красная, д. 48/22 | 164/17 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 39 | 36 | 324,50 | 10 | 1 | 9 | 307,20 | 21,50 | 285,70 | 10 985 630,00 | 5 480 408,00 | 754 281,00 | 4 750 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пенза, ул. Красная, д. 70 | 164/20 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2020 | 7 | 5 | 349,40 | 5 | 5 | 0 | 305,10 | 305,10 | 0,00 | 10 919 611,00 | 5 385 522,00 | 741 224,00 | 4 792 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 113А | 164/29 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 36 | 36 | 472,35 | 13 | 8 | 5 | 472,35 | 276,85 | 195,50 | 16 815 470,00 | 8 367 778,00 | 1 151 678,00 | 7 296 014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 113Б | 164/30 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 48 | 48 | 529,79 | 19 | 9 | 10 | 529,79 | 181,69 | 348,10 | 18 828 930,00 | 9 403 536,00 | 1 294 234,00 | 8 131 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 35 | 164/32 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2019 | 28 | 16 | 629,00 | 8 | 5 | 3 | 388,40 | 278,00 | 110,40 | 13 580 530,00 | 6 761 361,00 | 930 583,00 | 5 888 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, ул. Лагерная, д. 3А | 164/41 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 37 | 37 | 766,60 | 20 | 16 | 4 | 766,60 | 570,70 | 195,90 | 27 016 568,00 | 13 240 661,00 | 1 822 347,00 | 11 953 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 3 | 164/55 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 2 | 1 | 60,90 | 1 | 1 | 0 | 31,20 | 31,20 | 0,00 | 1 051 747,00 | 530 357,00 | 72 994,00 | 448 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 6 | 164/62 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 25 | 25 | 397,40 | 9 | 8 | 1 | 397,40 | 349,00 | 48,40 | 14 346 069,00 | 7 092 244,00 | 976 121,00 | 6 277 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 11 | 164/63 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 16 | 16 | 254,20 | 5 | 5 | 0 | 254,20 | 254,20 | 0,00 | 8 762 230,00 | 4 400 299,00 | 605 624,00 | 3 756 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 15 | 164/64 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 14 | 14 | 313,20 | 7 | 4 | 3 | 313,20 | 164,80 | 148,40 | 10 792 621,00 | 5 420 245,00 | 746 002,00 | 4 626 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 17 | 164/65 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 5 | 5 | 98,70 | 3 | 2 | 1 | 98,70 | 65,00 | 33,70 | 3 404 026,00 | 1 709 296,00 | 235 254,00 | 1 459 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 23 | 164/66 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 6 | 6 | 219,80 | 4 | 4 | 0 | 219,80 | 219,80 | 0,00 | 7 733 408,00 | 3 806 901,00 | 523 952,00 | 3 402 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 25 | 164/67 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 32 | 3 | 488,60 | 1 | 1 | 0 | 53,10 | 53,10 | 0,00 | 1 650 771,00 | 832 422,00 | 114 568,00 | 703 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 29 | 164/69 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 13 | 13 | 233,20 | 4 | 1 | 3 | 233,20 | 56,90 | 176,30 | 8 335 831,00 | 4 066 298,00 | 559 655,00 | 3 709 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 35 | 164/71 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 4 | 4 | 135,20 | 3 | 3 | 0 | 135,20 | 135,20 | 0,00 | 4 557 571,00 | 2 298 212,00 | 316 309,00 | 1 943 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 55 | 164/77 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 15 | 15 | 274,20 | 6 | 4 | 2 | 274,20 | 150,00 | 124,20 | 9 682 704,00 | 4 763 036,00 | 655 549,00 | 4 264 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 2а | 164/79 | 20.05.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 20 | 20 | 215,60 | 7 | 5 | 2 | 215,60 | 143,40 | 72,20 | 7 691 716,00 | 3 751 484,00 | 516 325,00 | 3 423 907,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 10/7 \ | 73 | 28.11.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2019 | 36 | 4 | 741,50 | 1 | 0 | 1 | 71,90 | 0,00 | 71,90 | 2 670 509,00 | 1 330 724,00 | 183 151,00 | 1 156 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 26 | 53 | 10.01.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 8 | 1 | 138,00 | 1 | 0 | 1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 1 115 712,00 | 555 963,00 | 76 519,00 | 483 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, ул. Рылеева, д. 3 | 165/35 | 07.06.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 58 | 4 | 794,40 | 1 | 0 | 1 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 845 781,00 | 421 456,00 | 58 006,00 | 366 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, ул. Рылеева, д. 6 | 168/6 | 20.10.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 63 | 9 | 834,95 | 4 | 3 | 1 | 155,72 | 85,72 | 70,00 | 5 627 437,00 | 2 832 514,00 | 389 847,00 | 2 405 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41а | 169/1 | 03.11.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 34 | 1 | 574,13 | 1 | 1 | 0 | 23,51 | 23,51 | 0,00 | 622 638,00 | 310 263,00 | 42 702,00 | 269 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41в | 169/3 | 03.11.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 59 | 5 | 988,57 | 2 | 1 | 1 | 111,00 | 33,40 | 77,60 | 3 785 616,00 | 1 908 944,00 | 262 733,00 | 1 613 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 16 | 169/4 | 03.11.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 8 | 3 | 142,70 | 1 | 1 | 0 | 48,70 | 48,70 | 0,00 | 1 789 000,00 | 848 851,00 | 116 829,00 | 823 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, ул. Стрелочная, д. 22 | 174/13 | 28.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 26 | 2 | 410,00 | 1 | 0 | 1 | 48,60 | 0,00 | 48,60 | 1 631 557,00 | 822 733,00 | 113 235,00 | 695 589,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 72 | 6/12 | 17.11.2006 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 27 | 4 | 324,10 | 1 | 1 | 0 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 899 767,00 | 448 357,00 | 61 709,00 | 389 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 128 | 166/5 | 07.06.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 18 | 3 | 280,90 | 3 | 0 | 3 | 175,90 | 0,00 | 175,90 | 6 330 760,00 | 3 154 641,00 | 434 181,00 | 2 741 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 56 | 34/16 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 8 | 8 | 97,60 | 2 | 1 | 1 | 97,60 | 49,90 | 47,70 | 3 512 690,00 | 1 750 386,00 | 240 910,00 | 1 521 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 84 | 34/1 | 24.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 6 | 6 | 112,60 | 3 | 1 | 2 | 112,60 | 26,30 | 86,30 | 4 075 594,00 | 2 000 887,00 | 275 387,00 | 1 799 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 14 | 165/99 | 07.06.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2020 | 11 | 6 | 216,00 | 3 | 3 | 0 | 111,83 | 111,83 | 0,00 | 3 769 774,00 | 1 900 955,00 | 261 634,00 | 1 607 185,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года, в т.ч. | X | 132 | X | X | 3 980 | 2 169 | 65 029,14 | 922 | 693 | 229 | 33 831,26 | 23 755,40 | 10 075,86 | 1 197 580 400,00 | 529 256 040,00 | 109 869 423,00 | 558 454 937,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 132 | X | X | 3 980 | 2 169 | 65 029,14 | 922 | 693 | 229 | 33 831,26 | 23 755,40 | 10 075,86 | 1 197 580 400,00 | 529 256 040,00 | 109 869 423,00 | 558 454 937,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Каменке | X | 8 | X | X | 163 | 120 | 2 857,40 | 45 | 40 | 5 | 2 032,70 | 1 798,00 | 234,70 | 60 650 808,00 | 31 602 310,00 | 12 697 097,00 | 16 351 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 20 | 19 | 14.12.2009 | 30.06.2016 | 31.12.2017 | 27 | 14 | 352,20 | 4 | 3 | 1 | 152,50 | 115,10 | 37,40 | 4 681 517,00 | 2 432 444,00 | 924 691,00 | 1 324 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 24 | 20 | 14.12.2009 | 30.06.2016 | 31.12.2017 | 20 | 20 | 329,70 | 8 | 7 | 1 | 329,70 | 309,70 | 20,00 | 10 060 407,00 | 5 230 320,00 | 2 011 996,00 | 2 818 091,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 28 | 21 | 14.12.2009 | 30.06.2016 | 31.12.2017 | 16 | 16 | 332,80 | 6 | 4 | 2 | 332,80 | 202,80 | 130,00 | 9 904 455,00 | 5 162 029,00 | 2 083 775,00 | 2 658 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 32 | 22 | 14.12.2009 | 30.06.2016 | 31.12.2017 | 20 | 20 | 364,70 | 8 | 7 | 1 | 364,70 | 317,40 | 47,30 | 10 731 297,00 | 5 599 377,00 | 2 309 364,00 | 2 822 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 34 | 23 | 14.12.2009 | 30.06.2016 | 31.12.2017 | 20 | 20 | 353,40 | 8 | 8 | 0 | 353,40 | 353,40 | 0,00 | 10 398 795,00 | 5 425 884,00 | 2 237 810,00 | 2 735 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 36 | 24 | 14.12.2009 | 30.06.2016 | 31.12.2017 | 14 | 14 | 358,10 | 7 | 7 | 0 | 308,40 | 308,40 | 0,00 | 9 242 392,00 | 4 813 618,00 | 1 917 473,00 | 2 511 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Каменка, ул. Коллективная, д. 4 | 29 | 18.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 26 | 11 | 383,70 | 3 | 3 | 0 | 143,50 | 143,50 | 0,00 | 4 222 487,00 | 2 203 211,00 | 908 674,00 | 1 110 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Каменка, ул.Коммунистичес-кая, д. 8 | 30 | 18.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 20 | 5 | 382,80 | 1 | 1 | 0 | 47,70 | 47,70 | 0,00 | 1 409 458,00 | 735 427,00 | 303 314,00 | 370 717,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Кузнецку | X | 8 | X | X | 136 | 90 | 2 105,30 | 42 | 31 | 11 | 1 245,50 | 906,10 | 339,40 | 42 969 328,00 | 19 361 835,00 | 3 457 401,00 | 20 150 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 213 | 9 | 16.02.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 17 | 17 | 175,00 | 7 | 7 | 0 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 7 356 250,00 | 3 255 168,00 | 378 841,00 | 3 722 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 225 | 81 | 03.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 10 | 10 | 100,20 | 4 | 3 | 1 | 100,20 | 77,40 | 22,80 | 3 531 000,00 | 1 587 710,00 | 272 135,00 | 1 671 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 269 | б/н | 04.10.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 20 | 20 | 355,60 | 13 | 11 | 2 | 355,60 | 287,20 | 68,40 | 12 055 424,00 | 5 441 735,00 | 1 004 359,00 | 5 609 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 36 | 25 | 03.05.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 51 | 5 | 804,20 | 1 | 0 | 1 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 1 553 640,00 | 712 160,00 | 168 296,00 | 673 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Кузнецк, ул. Мичурина, д. 1В | 79 | 01.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2 | 2 | 57,20 | 2 | 0 | 2 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 1 883 200,00 | 852 635,00 | 166 095,00 | 864 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 192 | б/н | 31.07.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 9 | 9 | 232,80 | 2 | 2 | 0 | 124,40 | 124,40 | 0,00 | 4 069 477,00 | 1 843 727,00 | 363 349,00 | 1 862 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 195 | 77 | 18.11.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 7 | 7 | 93,60 | 2 | 1 | 1 | 93,60 | 55,50 | 38,10 | 3 163 187,00 | 1 428 300,00 | 265 176,00 | 1 469 711,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 20б | 47 | 01.06.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 20 | 20 | 286,70 | 11 | 7 | 4 | 286,70 | 186,60 | 100,10 | 9 357 150,00 | 4 240 400,00 | 839 150,00 | 4 277 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Нижний Ломов | X | 1 | X | X | 5 | 5 | 132,90 | 5 | 5 | 0 | 132,90 | 132,90 | 0,00 | 4 590 300,00 | 2 065 988,00 | 830 068,00 | 1 694 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Нижний Ломов, ул. Набережная, д. 5 | 399 | 31.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 5 | 5 | 132,90 | 5 | 5 | 0 | 132,90 | 132,90 | 0,00 | 4 590 300,00 | 2 065 988,00 | 830 068,00 | 1 694 244,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Пензе | X | 100 | X | X | 3 476 | 1 810 | 56 354,34 | 766 | 561 | 205 | 28 112,46 | 18 853,40 | 9 259,06 | 1 020 789 744,00 | 439 881 169,00 | 78 548 616,00 | 502 359 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, пер. Транспортный, д. 22 | 169/12 | 03.11.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 14 | 10 | 215,49 | 4 | 2 | 2 | 124,09 | 46,40 | 77,69 | 4 475 728,00 | 1 941 078,00 | 346 614,00 | 2 188 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10б | 163/70 | 02.07.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 24 | 2 | 528,00 | 1 | 1 | 0 | 43,80 | 43,80 | 0,00 | 1 487 988,00 | 685 141,00 | 122 344,00 | 680 503,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, проезд Лескова 3-й, д. 7/20 | 164/51 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 21 | 21 | 178,20 | 4 | 3 | 1 | 178,20 | 126,00 | 52,20 | 7 178 221,00 | 2 787 493,00 | 497 757,00 | 3 892 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, проезд Литовский 1-й, д. 3 | 165/104 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 23 | 23 | 122,31 | 4 | 1 | 3 | 122,31 | 40,90 | 81,41 | 5 105 918,00 | 1 913 234,00 | 341 642,00 | 2 851 042,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, проезд Мусоргского 1-й, д. 67 | 172/7 | 23.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 15 | 5 | 217,60 | 1 | 0 | 1 | 53,20 | 0,00 | 53,20 | 1 852 634,00 | 832 181,00 | 148 601,00 | 871 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, проезд Павлова, д. 3 | 172/8 | 23.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 34 | 17 | 426,28 | 5 | 2 | 3 | 195,39 | 38,19 | 157,20 | 6 728 296,00 | 3 056 388,00 | 545 773,00 | 3 126 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, проезд Павлова, д. 4 | 172/9 | 23.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 27 | 9 | 425,32 | 3 | 0 | 3 | 108,96 | 0,00 | 108,96 | 3 517 064,00 | 1 704 407,00 | 304 352,00 | 1 508 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, проезд Рахманинова 2-й, д. 11 | 172/15 | 23.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 5 | 5 | 135,30 | 1 | 0 | 1 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 1 696 777,00 | 577 208,00 | 103 071,00 | 1 016 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, проезд Рахманинова 2-й, д. 9 | 172/17 | 23.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 9 | 2 | 80,90 | 1 | 0 | 1 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 899 851,00 | 326 928,00 | 58 379,00 | 514 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, проезд Складской 2-й, д. 3а | 169/9 | 03.11.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 11 | 3 | 114,70 | 1 | 0 | 1 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 1 487 989,00 | 586 594,00 | 104 747,00 | 796 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, тер. Совхоз-техникум, д. 25 | 165/54 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 11 | 11 | 94,30 | 3 | 0 | 3 | 94,30 | 0,00 | 94,30 | 3 325 919,00 | 1 475 088,00 | 263 403,00 | 1 587 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. 9 Января, д. 1/27 | 171/5 | 21.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 9 | 4 | 158,34 | 3 | 3 | 0 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 2 790 714,00 | 882 237,00 | 157 539,00 | 1 750 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 3 | 163/8 | 02.07.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 34 | 2 | 688,05 | 1 | 1 | 0 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 1 402 709,00 | 641 342,00 | 114 523,00 | 646 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 11 | 163/2 | 07.10.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 37 | 5 | 387,90 | 2 | 0 | 2 | 76,80 | 0,00 | 76,80 | 3 017 147,00 | 1 229 501,00 | 219 549,00 | 1 568 097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 3 | 163/6 | 07.10.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 10 | 1 | 191,30 | 1 | 0 | 1 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 1 696 777,00 | 871 287,00 | 155 584,00 | 669 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Бумажников, д. 16 | 163/17 | 02.07.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 5 | 1 | 94,00 | 1 | 0 | 1 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 1 487 988,00 | 631 957,00 | 112 847,00 | 743 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Бурденко, д. 16 | 165/103 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 11 | 7 | 148,40 | 3 | 3 | 0 | 74,50 | 74,50 | 0,00 | 2 840 705,00 | 1 165 366,00 | 208 097,00 | 1 467 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 10 | 163/41 | 02.07.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 68 | 3 | 1 460,28 | 1 | 0 | 1 | 66,90 | 0,00 | 66,90 | 2 111 415,00 | 1 046 483,00 | 186 868,00 | 878 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 11 | 163/42 | 02.07.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 129 | 29 | 2 212,80 | 12 | 8 | 4 | 399,27 | 183,76 | 215,51 | 14 724 617,00 | 6 257 782,00 | 1 117 438,00 | 7 349 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 12 | 171/7 | 21.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2020 | 146 | 8 | 2 189,72 | 2 | 1 | 1 | 66,74 | 17,84 | 48,90 | 2 396 661,00 | 1 043 980,00 | 186 421,00 | 1 166 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 9/7 | 163/43 | 02.07.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 92 | 13 | 1 455,22 | 3 | 1 | 2 | 124,50 | 20,00 | 104,50 | 4 058 150,00 | 1 947 491,00 | 347 759,00 | 1 762 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 34а | 163/54 | 02.07.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 22 | 2 | 413,81 | 1 | 0 | 1 | 50,30 | 0,00 | 50,30 | 1 614 438,00 | 786 818,00 | 140 500,00 | 687 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Жемчужная, д. 30в | 163/69 | 02.07.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 25 | 1 | 416,05 | 1 | 0 | 1 | 42,90 | 0,00 | 42,90 | 1 487 989,00 | 671 063,00 | 119 830,00 | 697 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Зарубина, д. 25 | 163/76 | 02.07.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 7 | 1 | 240,60 | 1 | 1 | 0 | 29,30 | 29,30 | 0,00 | 1 082 173,00 | 458 325,00 | 81 842,00 | 542 006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 16 | 163/82 | 02.07.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 34 | 5 | 389,70 | 1 | 0 | 1 | 29,30 | 0,00 | 29,30 | 946 902,00 | 458 325,00 | 81 842,00 | 406 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 8 | 163/86 | 02.07.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 15 | 3 | 363,50 | 1 | 0 | 1 | 45,10 | 0,00 | 45,10 | 1 487 988,00 | 705 477,00 | 125 975,00 | 656 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 11 | 171/19 | 21.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 50 | 3 | 857,40 | 1 | 0 | 1 | 23,10 | 0,00 | 23,10 | 896 910,00 | 361 342,00 | 64 524,00 | 471 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 12 | 171/20 | 21.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 119 | 2 | 2 173,09 | 1 | 0 | 1 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 1 082 173,00 | 422 348,00 | 75 418,00 | 584 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 22 | 172/1 | 23.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2020 | 82 | 4 | 1 012,05 | 1 | 0 | 1 | 22,70 | 0,00 | 22,70 | 896 910,00 | 442 683,00 | 79 049,00 | 375 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 23 | 164/4 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 36 | 26 | 906,93 | 17 | 15 | 2 | 613,20 | 525,80 | 87,40 | 21 831 673,00 | 9 591 981,00 | 1 712 819,00 | 10 526 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 24 | 164/5 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 65 | 61 | 987,88 | 29 | 27 | 2 | 899,10 | 820,37 | 78,73 | 33 776 751,00 | 14 064 172,00 | 2 511 408,00 | 17 201 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 27 | 164/7 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2020 | 39 | 37 | 717,80 | 24 | 23 | 1 | 698,97 | 659,65 | 39,32 | 27 626 300,00 | 10 933 638,00 | 1 952 396,00 | 14 740 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 9 | 164/2 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 58 | 50 | 859,96 | 24 | 22 | 2 | 766,68 | 672,28 | 94,40 | 31 275 695,00 | 11 992 792,00 | 2 141 526,00 | 17 141 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 7 | 163/18 | 07.10.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 22 | 7 | 318,20 | 1 | 0 | 1 | 83,60 | 0,00 | 83,60 | 3 261 224,00 | 1 307 713,00 | 233 515,00 | 1 719 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 9 | 163/19 | 07.10.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 21 | 7 | 315,50 | 3 | 0 | 3 | 136,60 | 0,00 | 136,60 | 4 058 150,00 | 2 136 766,00 | 381 558,00 | 1 539 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Кооперативная, д. 3 | 164/11 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 27 | 25 | 486,00 | 10 | 8 | 2 | 429,00 | 328,10 | 100,90 | 14 174 120,00 | 6 710 632,00 | 1 198 303,00 | 6 265 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Красная, д. 75А | 164/22 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 7 | 7 | 173,60 | 5 | 4 | 1 | 173,60 | 139,10 | 34,50 | 7 098 823,00 | 2 715 538,00 | 484 908,00 | 3 898 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Красная, д. 76 | 164/23 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 15 | 7 | 355,30 | 3 | 3 | 0 | 163,20 | 163,20 | 0,00 | 5 749 046,00 | 2 552 856,00 | 455 858,00 | 2 740 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 2 | 164/31 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 148 | 2 | 2 190,07 | 1 | 1 | 0 | 19,70 | 19,70 | 0,00 | 976 309,00 | 308 157,00 | 55 027,00 | 613 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 3 | 172/6 | 23.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 24 | 5 | 415,50 | 2 | 0 | 2 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 3 102 427,00 | 1 517 323,00 | 270 945,00 | 1 314 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 4 | 164/56 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2020 | 9 | 6 | 78,30 | 2 | 0 | 2 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 2 434 890,00 | 901 008,00 | 160 891,00 | 1 372 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 25 | 164/67 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 32 | 21 | 488,60 | 7 | 4 | 3 | 356,40 | 228,20 | 128,20 | 11 627 483,00 | 5 574 987,00 | 995 513,00 | 5 056 983,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 33 | 164/70 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 9 | 8 | 195,40 | 3 | 3 | 0 | 145,70 | 145,70 | 0,00 | 4 828 611,00 | 2 279 112,00 | 406 976,00 | 2 142 523,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 37 | 164/72 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 12 | 12 | 190,20 | 5 | 4 | 1 | 190,20 | 142,50 | 47,70 | 6 587 143,00 | 2 975 203,00 | 531 276,00 | 3 080 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 39 | 164/73 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 21 | 20 | 237,30 | 6 | 5 | 1 | 208,10 | 167,20 | 40,90 | 8 254 513,00 | 3 255 204,00 | 581 275,00 | 4 418 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 43 | 164/74 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 22 | 18 | 243,70 | 5 | 3 | 2 | 218,50 | 74,40 | 144,10 | 8 189 818,00 | 3 417 886,00 | 610 324,00 | 4 161 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 47 | 164/75 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 180,40 | 3 | 3 | 0 | 162,60 | 162,60 | 0,00 | 5 463 800,00 | 2 543 470,00 | 454 182,00 | 2 466 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 51 | 164/76 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 119,20 | 3 | 2 | 1 | 119,20 | 48,90 | 70,30 | 4 005 218,00 | 1 864 586,00 | 332 955,00 | 1 807 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 10/7 | 73 | 28.11.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 36 | 11 | 741,50 | 5 | 0 | 5 | 316,20 | 0,00 | 316,20 | 9 571 942,00 | 4 946 158,00 | 883 225,00 | 3 742 559,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 12 | 73 | 28.11.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 40 | 1 | 647,00 | 1 | 0 | 1 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 1 402 708,00 | 531 845,00 | 94 970,00 | 775 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 14/8 | 73 | 28.11.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 50 | 6 | 658,70 | 2 | 0 | 2 | 87,90 | 0,00 | 87,90 | 2 890 697,00 | 1 374 976,00 | 245 526,00 | 1 270 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Мебельная, д. 13 | 164/87 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 8 | 6 | 165,50 | 3 | 3 | 0 | 137,70 | 137,70 | 0,00 | 5 193 256,00 | 2 153 972,00 | 384 630,00 | 2 654 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Мичурина, д. 7, к. 1 | 169/19 | 03.11.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 9 | 1 | 186,60 | 1 | 1 | 0 | 50,40 | 50,40 | 0,00 | 1 487 988,00 | 788 382,00 | 140 780,00 | 558 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 32А | 165/4 | 20.10.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 18 | 5 | 196,10 | 1 | 0 | 1 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 1 388 005,00 | 578 773,00 | 103 350,00 | 705 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Мостовая, д. 21/23 | 164/107 | 20.05.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 155 | 138 | 2 706,50 | 68 | 61 | 7 | 2 327,20 | 2 000,00 | 327,20 | 84 515 394,00 | 36 401 661,00 | 6 500 165,00 | 41 613 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 11 | 170/11 | 18.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 12 | 5 | 211,20 | 3 | 0 | 3 | 132,40 | 0,00 | 132,40 | 4 011 099,00 | 2 071 067,00 | 369 826,00 | 1 570 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 1 | 166/4 | 20.10.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 25 | 3 | 398,60 | 2 | 2 | 0 | 56,20 | 56,20 | 0,00 | 2 464 297,00 | 884 896,00 | 158 014,00 | 1 421 387,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Новая, д. 50 | 165/1 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 33 | 30 | 742,73 | 11 | 7 | 4 | 631,70 | 378,20 | 253,50 | 20 278 989,00 | 9 881 367,00 | 1 764 494,00 | 8 633 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Павлова, д. 46 | 172/12 | 23.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 7 | 7 | 396,20 | 2 | 0 | 2 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | 2 349 610,00 | 882 237,00 | 157 539,00 | 1 309 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 27 | 165/6 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 41 | 41 | 466,50 | 13 | 7 | 6 | 466,50 | 258,40 | 208,10 | 16 697 231,00 | 7 297 226,00 | 1 303 050,00 | 8 096 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Перекоп, д. 2а | 165/7 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 27 | 27 | 518,60 | 14 | 11 | 3 | 518,60 | 395,35 | 123,25 | 19 414 427,00 | 8 112 200,00 | 1 448 578,00 | 9 853 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Пожарского, д. 2 | 165/8 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 96,20 | 3 | 3 | 0 | 96,20 | 96,20 | 0,00 | 4 293 406,00 | 1 504 808,00 | 268 710,00 | 2 519 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Пожарского, д. 6 | 165/10 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 7 | 5 | 82,10 | 2 | 1 | 1 | 58,00 | 33,40 | 24,60 | 2 805 417,00 | 907 265,00 | 162 008,00 | 1 736 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 15 | 165/12 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 6 | 1 | 145,00 | 1 | 0 | 1 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 1 487 988,00 | 783 689,00 | 139 942,00 | 564 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 25 | 165/13 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 18 | 16 | 289,40 | 6 | 5 | 1 | 242,00 | 194,30 | 47,70 | 8 295 683,00 | 3 785 485,00 | 675 966,00 | 3 834 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 27 | 165/14 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 17 | 4 | 267,10 | 2 | 2 | 0 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 3 017 147,00 | 1 313 970,00 | 234 633,00 | 1 468 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 31 | 165/16 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 26 | 26 | 483,10 | 14 | 13 | 1 | 442,10 | 412,00 | 30,10 | 16 203 195,00 | 6 915 549,00 | 1 234 894,00 | 8 052 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 1 | 165/17 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 14 | 9 | 166,00 | 4 | 4 | 0 | 143,50 | 143,50 | 0,00 | 5 290 299,00 | 2 244 699,00 | 400 831,00 | 2 644 769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 5 | 165/18 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 10 | 9 | 173,70 | 3 | 0 | 3 | 129,30 | 0,00 | 129,30 | 4 378 685,00 | 2 022 575,00 | 361 167,00 | 1 994 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Рабочий Порядок, д. 1 | 165/24 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 134 | 131 | 2 246,40 | 53 | 42 | 11 | 2 125,90 | 1 482,40 | 643,50 | 77 678 293,00 | 33 254 390,00 | 5 938 163,00 | 38 485 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Рабочий Порядок, д. 16 | 165/28 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 18 | 11 | 456,30 | 9 | 7 | 2 | 379,77 | 316,77 | 63,00 | 13 209 574,00 | 5 940 552,00 | 1 060 791,00 | 6 208 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Ремесленная, д. 2 | 165/30 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 34 | 34 | 503,16 | 11 | 9 | 2 | 503,16 | 423,56 | 79,60 | 15 365 099,00 | 7 870 680,00 | 1 405 450,00 | 6 088 969,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Рузаевская, д. 2а | 165/33 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 14 | 13 | 321,40 | 7 | 6 | 1 | 282,70 | 242,90 | 39,80 | 10 899 957,00 | 4 422 135,00 | 789 651,00 | 5 688 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41а | 169/1 | 03.11.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 34 | 7 | 574,13 | 4 | 3 | 1 | 96,30 | 64,60 | 31,70 | 3 681 742,00 | 1 506 373,00 | 268 990,00 | 1 906 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41б | 169/2 | 03.11.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 20 | 5 | 395,50 | 2 | 0 | 2 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 2 805 417,00 | 1 478 216,00 | 263 962,00 | 1 063 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 20а | 169/8 | 03.11.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 37 | 6 | 402,60 | 1 | 0 | 1 | 65,50 | 0,00 | 65,50 | 2 564 281,00 | 1 024 584,00 | 182 958,00 | 1 356 739,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 34 | 165/41 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2020 | 5 | 2 | 60,90 | 1 | 1 | 0 | 30,30 | 30,30 | 0,00 | 988 071,00 | 473 968,00 | 84 635,00 | 429 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Пенза, ул. Северная, д. 10 | 165/42 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 30 | 28 | 434,60 | 13 | 12 | 1 | 375,50 | 343,30 | 32,20 | 13 703 609,00 | 5 873 759,00 | 1 048 864,00 | 6 780 986,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Пенза, ул. Северная, д. 18 | 165/43 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 21 | 16 | 325,60 | 7 | 6 | 1 | 244,10 | 214,50 | 29,60 | 8 966 160,00 | 3 818 334,00 | 681 832,00 | 4 465 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Пенза, ул. Слесарная, д. 11 | 165/50 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 80,40 | 4 | 3 | 1 | 80,40 | 58,10 | 22,30 | 3 835 540,00 | 1 257 657,00 | 224 577,00 | 2 353 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 4 | 165/55 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 21 | 21 | 397,40 | 8 | 8 | 0 | 397,00 | 397,00 | 0,00 | 13 403 659,00 | 6 210 072,00 | 1 108 919,00 | 6 084 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 7 | 166/4 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 27 | 25 | 285,90 | 9 | 7 | 2 | 258,80 | 202,20 | 56,60 | 12 295 020,00 | 4 048 279,00 | 722 892,00 | 7 523 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, д. 8 | 165/60 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 20 | 3 | 241,70 | 1 | 0 | 1 | 32,60 | 0,00 | 32,60 | 1 402 709,00 | 509 946,00 | 91 060,00 | 801 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 9 | 169/11 | 03.11.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 22 | 11 | 275,18 | 4 | 0 | 4 | 170,78 | 0,00 | 170,78 | 5 240 308,00 | 2 671 426,00 | 477 031,00 | 2 091 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 8 | 165/68 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 7 | 7 | 80,50 | 4 | 4 | 0 | 80,50 | 80,50 | 0,00 | 3 958 167,00 | 1 259 221,00 | 224 856,00 | 2 474 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 12/23 | 165/72 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 18 | 14 | 487,20 | 8 | 6 | 2 | 371,90 | 244,40 | 127,50 | 13 033 132,00 | 5 817 446,00 | 1 038 809,00 | 6 176 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 13/40 | 165/73 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 66 | 3 | 1 463,26 | 2 | 1 | 1 | 81,90 | 45,10 | 36,80 | 2 540 756,00 | 1 281 121,00 | 228 767,00 | 1 030 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 15 | 165/74 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 19 | 12 | 536,30 | 5 | 3 | 2 | 268,80 | 149,40 | 119,40 | 8 713 261,00 | 4 204 704,00 | 750 825,00 | 3 757 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 17 | 165/75 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 30 | 15 | 534,16 | 5 | 3 | 2 | 210,50 | 85,75 | 124,75 | 7 160 577,00 | 3 292 590,00 | 587 951,00 | 3 280 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 3 | 165/76 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 47 | 39 | 751,30 | 13 | 10 | 3 | 585,10 | 423,80 | 161,30 | 19 480 592,00 | 9 152 427,00 | 1 634 329,00 | 8 693 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 9 | 165/78 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 44 | 5 | 473,99 | 2 | 0 | 2 | 93,93 | 0,00 | 93,93 | 2 928 926,00 | 1 469 300,00 | 262 370,00 | 1 197 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 133 | 166/6 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 16 | 11 | 197,80 | 3 | 0 | 3 | 124,10 | 0,00 | 124,10 | 4 325 753,00 | 1 941 234,00 | 346 642,00 | 2 037 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 2А | 166/1 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 17 | 17 | 289,80 | 6 | 3 | 3 | 289,80 | 143,50 | 146,30 | 9 924 824,00 | 4 533 196,00 | 809 483,00 | 4 582 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 10 | 165/88 | 07.06.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 90 | 77 | 1 591,50 | 39 | 34 | 5 | 1 264,40 | 948,10 | 316,30 | 48 327 279,00 | 19 778 377,00 | 3 531 781,00 | 25 017 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 11 | 165/89 | 07.06.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 133 | 100 | 1 899,85 | 37 | 30 | 7 | 1 456,39 | 1 125,19 | 331,20 | 54 579 183,00 | 22 781 580,00 | 4 068 057,00 | 27 729 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 12 | 165/90 | 07.06.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 141 | 136 | 2 162,90 | 71 | 61 | 10 | 2 030,06 | 1 619,13 | 410,93 | 78 037 057,00 | 31 755 213,00 | 5 670 459,00 | 40 611 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 14 | 165/91 | 07.06.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 104 | 104 | 1 433,96 | 38 | 12 | 26 | 1 433,96 | 359,56 | 1 074,40 | 47 730 841,00 | 22 430 719,00 | 4 005 404,00 | 21 294 718,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 31 | 165/93 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 24 | 20 | 359,27 | 7 | 6 | 1 | 303,80 | 256,10 | 47,70 | 10 610 005,00 | 4 752 191,00 | 848 588,00 | 5 009 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 37 | 165/94 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 15 | 12 | 235,00 | 5 | 5 | 0 | 188,60 | 188,60 | 0,00 | 7 107 645,00 | 2 950 175,00 | 526 806,00 | 3 630 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 53 | 165/97 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 21 | 21 | 267,60 | 8 | 5 | 3 | 267,60 | 153,20 | 114,40 | 10 754 099,00 | 4 185 933,00 | 747 473,00 | 5 820 693,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Сурску | X | 4 | X | X | 48 | 28 | 968,90 | 17 | 14 | 3 | 509,80 | 432,50 | 77,30 | 15 220 926,00 | 8 283 672,00 | 3 038 107,00 | 3 899 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Сурск, ул. Калинина, д. 19 | 132 | 30.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 8 | 1 | 176,70 | 1 | 1 | 0 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 926 887,00 | 386 905,00 | 196 743,00 | 343 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Сурск, ул. Калинина, д. 23 | 17 | 28.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 15 | 13 | 313,80 | 8 | 8 | 0 | 295,90 | 295,90 | 0,00 | 8 706 857,00 | 5 086 462,00 | 1 846 766,00 | 1 773 629,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 13 | 12 | 28.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 13 | 11 | 246,20 | 6 | 3 | 3 | 154,10 | 76,80 | 77,30 | 3 954 095,00 | 2 168 901,00 | 647 956,00 | 1 137 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 19 | 13 | 28.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 12 | 3 | 232,20 | 2 | 2 | 0 | 37,30 | 37,30 | 0,00 | 1 633 087,00 | 641 404,00 | 346 642,00 | 645 041,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Мокшан | X | 4 | X | X | 82 | 57 | 1 167,20 | 22 | 21 | 1 | 813,40 | 800,10 | 13,30 | 24 199 120,00 | 12 756 588,00 | 5 149 139,00 | 6 293 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | п. Красное Польцо, ул. Красное Польцо, д. 35 | 3 | 09.09.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 32 | 31 | 351,30 | 10 | 10 | 0 | 303,20 | 303,20 | 0,00 | 8 921 660,00 | 4 687 315,00 | 1 905 455,00 | 2 328 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | р.п. Мокшан, ул. Планская, д. 94 | 1 | 09.09.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 14 | 14 | 312,00 | 8 | 8 | 0 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 9 180 600,00 | 4 850 175,00 | 1 948 691,00 | 2 381 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 1 | 3 | 26.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 7 | 7 | 184,90 | 3 | 3 | 0 | 184,90 | 184,90 | 0,00 | 5 440 682,50 | 2 874 351,00 | 1 154 849,00 | 1 411 482,50 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | р.п. Мокшан, ул. Суворова, д. 161 | 2 | 09.09.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 29 | 5 | 319,00 | 1 | 0 | 1 | 13,30 | 0,00 | 13,30 | 656 177,50 | 344 747,00 | 140 144,00 | 171 286,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Пачелма | X | 4 | X | X | 29 | 29 | 686,20 | 15 | 12 | 3 | 567,90 | 457,80 | 110,10 | 16 901 720,00 | 8 828 252,00 | 3 546 992,00 | 4 526 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 40 | 5 | 28.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 6 | 6 | 87,60 | 2 | 2 | 0 | 87,60 | 87,60 | 0,00 | 2 577 630,00 | 1 361 780,00 | 547 133,00 | 668 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 41 | 11 | 28.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 8 | 8 | 168,80 | 4 | 4 | 0 | 147,50 | 147,50 | 0,00 | 4 340 188,00 | 2 292 952,00 | 921 256,00 | 1 125 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 50 | 13 | 28.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 6 | 6 | 123,60 | 4 | 3 | 1 | 104,70 | 70,30 | 34,40 | 3 272 060,00 | 1 627 607,00 | 653 935,00 | 990 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | р.п. Пачелма, ул. Совхозная, д. 32 | 8 | 28.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 9 | 9 | 306,20 | 5 | 3 | 2 | 228,10 | 152,40 | 75,70 | 6 711 842,00 | 3 545 913,00 | 1 424 668,00 | 1 741 261,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Шемышейка | X | 2 | X | X | 25 | 14 | 396,90 | 6 | 6 | 0 | 236,60 | 236,60 | 0,00 | 6 961 954,00 | 3 678 048,00 | 1 477 758,00 | 1 806 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 24 | 6 | 11.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 15 | 4 | 205,30 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 1 324 124,00 | 699 543,00 | 281 062,00 | 343 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 25 | 4 | 11.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 10 | 10 | 191,60 | 4 | 4 | 0 | 191,60 | 191,60 | 0,00 | 5 637 830,00 | 2 978 505,00 | 1 196 696,00 | 1 462 629,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Рощинскому сельсовету | X | 1 | X | X | 16 | 16 | 360,00 | 4 | 3 | 1 | 180,00 | 138,00 | 42,00 | 5 296 500,00 | 2 798 178,00 | 1 124 245,00 | 1 374 077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 5 | № 2 | 11.05.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 16 | 16 | 360,00 | 4 | 3 | 1 | 180,00 | 138,00 | 42,00 | 5 296 500,00 | 2 798 178,00 | 1 124 245,00 | 1 374 077,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года, в т.ч. | X | 158 | X | X | 4 821 | 2 603 | 81 126,11 | 1 247 | 1 010 | 237 | 43 644,05 | 34 777,02 | 8 867,03 | 1 606 036 385,33 | 602 265 200,83 | 156 465 052,79 | 847 306 131,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 158 | X | X | 4 821 | 2 603 | 81 126,11 | 1 247 | 1 010 | 237 | 43 644,05 | 34 777,02 | 8 867,03 | 1 606 036 385,33 | 602 265 200,83 | 156 465 052,79 | 847 306 131,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Каменке | X | 6 | X | X | 236 | 220 | 3 747,60 | 88 | 73 | 15 | 3 390,00 | 2 727,80 | 662,20 | 110 083 372,00 | 47 544 185,00 | 25 460 232,00 | 37 078 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Каменка, пл. Кооперативная, д. 11 | 26 | 16.12.2009 | 30.06.2017 | 31.12.2018 | 36 | 36 | 658,90 | 16 | 11 | 5 | 658,90 | 392,40 | 266,50 | 20 966 361,00 | 9 245 170,00 | 4 950 852,00 | 6 770 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Каменка, пл. Кооперативная, д. 13 | 27 | 16.12.2009 | 30.06.2017 | 31.12.2018 | 51 | 51 | 819,70 | 22 | 20 | 2 | 819,70 | 744,40 | 75,30 | 26 883 570,00 | 11 442 862,00 | 6 127 729,00 | 9 312 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 3 | 25 | 16.12.2009 | 30.06.2017 | 31.12.2018 | 53 | 53 | 663,40 | 18 | 14 | 4 | 620,90 | 437,90 | 183,00 | 22 039 985,00 | 8 987 112,00 | 4 812 660,00 | 8 240 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Каменка, ул. Коллективная, д. 4 | 29 | 18.12.2009 | 30.06.2017 | 31.12.2018 | 26 | 15 | 383,70 | 5 | 5 | 0 | 240,20 | 240,20 | 0,00 | 7 328 257,00 | 3 353 338,00 | 1 795 735,00 | 2 179 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Каменка, ул.Коммунистическая д. 8 | 30 | 18.12.2009 | 30.06.2017 | 31.12.2018 | 20 | 15 | 382,80 | 5 | 4 | 1 | 239,60 | 191,00 | 48,60 | 7 447 891,00 | 3 405 229,00 | 1 823 523,00 | 2 219 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 3 | 29 | 16.12.2009 | 30.06.2017 | 31.12.2018 | 50 | 50 | 839,10 | 22 | 19 | 3 | 810,70 | 721,90 | 88,80 | 25 417 308,00 | 11 110 474,00 | 5 949 733,00 | 8 357 101,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Кузнецку | X | 4 | X | X | 137 | 128 | 2 009,70 | 54 | 26 | 28 | 1 671,40 | 781,10 | 890,30 | 57 786 110,02 | 23 442 479,00 | 5 534 923,00 | 28 808 708,02 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 144 | 107 | 16.12.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 21 | 21 | 351,30 | 8 | 2 | 6 | 256,50 | 40,80 | 215,70 | 8 631 223,00 | 3 597 580,00 | 852 632,00 | 4 181 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 78 | б/н | 05.05.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 7 | 7 | 97,00 | 2 | 1 | 1 | 97,00 | 49,20 | 47,80 | 3 177 512,00 | 1 360 489,00 | 322 438,00 | 1 494 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 36 | 25 | 03.05.2011 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 51 | 44 | 804,20 | 21 | 7 | 14 | 596,50 | 177,00 | 419,50 | 19 309 496,00 | 8 366 303,00 | 1 982 826,00 | 8 960 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 3 | 28 | 03.05.2011 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 58 | 56 | 757,20 | 23 | 16 | 7 | 721,40 | 514,10 | 207,30 | 26 667 879,02 | 10 118 107,00 | 2 377 027,00 | 14 172 745,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Пензе | X | 135 | X | X | 4 292 | 2 142 | 72 037,01 | 1 037 | 867 | 170 | 36 412,85 | 29 625,02 | 6 787,83 | 1 366 493 670,82 | 501 713 750,34 | 109 909 593,11 | 754 870 327,37 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, пер. Транспортный, д. 22 | 169/12 | 03.11.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 14 | 4 | 215,49 | 3 | 2 | 1 | 91,40 | 63,00 | 28,40 | 3 954 008,91 | 1 260 742,70 | 275 814,42 | 2 417 451,79 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Пенза, пл. Мироносицкая, д. 1/2 | 164/92 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 56 | 5 | 935,12 | 2 | 2 | 0 | 105,70 | 105,70 | 0,00 | 4 187 723,20 | 1 457 992,38 | 318 967,00 | 2 410 763,82 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10б | 163/70 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 24 | 22 | 528,00 | 11 | 9 | 2 | 484,20 | 401,00 | 83,20 | 16 449 040,63 | 6 678 901,71 | 1 461 152,54 | 8 308 986,38 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 3 | 163/71 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 112 | 109 | 1 542,67 | 51 | 50 | 1 | 1 487,07 | 1 435,07 | 52,00 | 59 316 176,79 | 20 512 173,58 | 4 487 475,47 | 34 316 527,74 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Пенза, проезд Лескова 3-й, д. 8 | 164/52 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 7 | 2 | 128,10 | 1 | 1 | 0 | 60,40 | 60,40 | 0,00 | 4 574 600,00 | 833 138,50 | 182 266,86 | 3 559 194,64 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Пенза, проезд Мусоргского 1-й, д. 67 | 172/7 | 23.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 15 | 10 | 217,60 | 4 | 1 | 3 | 164,40 | 50,90 | 113,50 | 5 953 345,27 | 2 267 681,62 | 496 103,84 | 3 189 559,81 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, проезд Павлова, д. 3 | 172/8 | 23.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 34 | 9 | 426,28 | 5 | 5 | 0 | 144,03 | 144,03 | 0,00 | 5 267 449,35 | 1 986 704,28 | 434 634,04 | 2 846 111,03 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, проезд Павлова, д. 4 | 172/9 | 23.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 27 | 18 | 425,32 | 10 | 7 | 3 | 316,36 | 201,15 | 115,21 | 11 851 332,71 | 4 363 769,82 | 954 667,94 | 6 532 894,95 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, проезд Подгорный 2-й, д. 12/14 | 174/17 | 28.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 9 | 9 | 77,90 | 2 | 0 | 2 | 77,90 | 0,00 | 77,90 | 3 431 491,56 | 1 074 527,97 | 235 075,97 | 2 121 887,62 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Пенза, проезд Рахманинова 2-й, д. 1 | 172/14 | 23.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 2 | 2 | 96,10 | 1 | 0 | 1 | 20,60 | 0,00 | 20,60 | 1 060 146,15 | 284 149,89 | 62 163,86 | 713 832,40 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Пенза, проезд Рахманинова 2-й, д. 7 | 172/16 | 23.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 15 | 15 | 100,90 | 4 | 0 | 4 | 100,90 | 0,00 | 100,90 | 4 931 000,70 | 1 391 782,70 | 304 482,22 | 3 234 735,78 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Пенза, проезд Рахманинова 2-й, д. 9 | 172/17 | 23.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 9 | 7 | 80,90 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 2 616 505,86 | 827 621,03 | 181 059,79 | 1 607 825,04 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Пенза, проезд Рахманинова 3-й, д. 12 | 172/19 | 23.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 10 | 7 | 78,20 | 1 | 0 | 1 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | 1 710 445,43 | 628 991,98 | 137 605,44 | 943 848,01 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Пенза, проезд Рахманинова 3-й, д. 4 | 172/20 | 23.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 21 | 21 | 140,40 | 2 | 0 | 2 | 113,40 | 0,00 | 113,40 | 4 057 961,88 | 1 564 203,75 | 342 203,01 | 2 151 555,12 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Пенза, проезд Складской 2-й, д. 3а | 169/9 | 03.11.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 11 | 8 | 114,70 | 3 | 3 | 0 | 77,20 | 77,20 | 0,00 | 3 061 732,22 | 1 064 872,39 | 232 963,60 | 1 763 896,23 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Пенза, с. Арбеково, д. 5 | 163/4 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 9 | 9 | 91,40 | 2 | 0 | 2 | 91,40 | 0,00 | 91,40 | 3 205 650,25 | 1 260 742,70 | 275 814,42 | 1 669 093,13 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Пенза, ул. 9 Января, д. 1/27 | 171/5 | 21.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 9 | 1 | 158,34 | 1 | 1 | 0 | 22,94 | 22,94 | 0,00 | 826 523,98 | 316 427,12 | 69 225,19 | 440 871,67 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Пенза, ул. 9 Января, д. 9 | 163/2 | 02.07.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 83 | 3 | 1 751,07 | 1 | 1 | 0 | 68,20 | 68,20 | 0,00 | 2 086 000,00 | 950 872,00 | 227 026,00 | 908 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Балашовская, д. 5 | 173/9 | 25.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 13 | 13 | 164,40 | 5 | 2 | 3 | 164,40 | 61,40 | 103,00 | 6 889 881,93 | 2 267 681,62 | 496 103,84 | 4 126 096,47 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 3 | 163/8 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 34 | 32 | 688,05 | 18 | 15 | 3 | 647,05 | 532,25 | 114,80 | 24 379 486,19 | 8 925 203,12 | 1 952 579,00 | 13 501 704,07 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 9 | 163/9 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 27 | 27 | 491,10 | 8 | 8 | 0 | 491,10 | 491,10 | 0,00 | 15 062 862,05 | 6 774 077,99 | 1 481 974,44 | 6 806 809,62 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 3 | 163/6 | 07.10.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 10 | 9 | 191,30 | 3 | 2 | 1 | 135,60 | 90,50 | 45,10 | 4 398 029,48 | 1 870 423,53 | 409 195,13 | 2 118 410,82 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Пенза, ул. Бумажников, д. 15 | 163/16 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 3 | 3 | 106,40 | 2 | 2 | 0 | 40,20 | 40,20 | 0,00 | 2 045 347,03 | 554 506,09 | 121 310,06 | 1 369 530,88 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Пенза, ул. Бумажников, д. 16 | 163/17 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 5 | 4 | 94,00 | 1 | 0 | 1 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 1 687 486,44 | 739 341,45 | 161 746,75 | 786 398,24 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Пенза, ул. Бумажников, д. 5 | 163/18 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 4 | 4 | 102,80 | 4 | 4 | 0 | 102,80 | 102,80 | 0,00 | 4 238 792,93 | 1 417 990,70 | 310 215,78 | 2 510 586,45 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Бурденко, д. 16 | 165/103 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 11 | 4 | 148,40 | 1 | 1 | 0 | 73,90 | 73,90 | 0,00 | 3 605 500,00 | 1 019 353,23 | 223 005,31 | 2 363 141,46 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 26 | 34/38 | 24.08.2007 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 51 | 3 | 641,77 | 1 | 1 | 0 | 21,30 | 21,30 | 0,00 | 1 254 800,00 | 293 805,47 | 64 276,23 | 896 718,30 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 10 | 163/41 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 68 | 65 | 1 460,28 | 36 | 32 | 4 | 1 372,95 | 1 134,95 | 238,00 | 49 657 154,08 | 18 938 038,21 | 4 143 100,74 | 26 576 015,13 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 11 | 163/42 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 129 | 88 | 2 212,80 | 59 | 56 | 3 | 1 576,84 | 1 459,20 | 117,64 | 60 813 191,42 | 21 750 432,41 | 4 758 372,10 | 34 304 386,91 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 12 | 171/7 | 21.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 146 | 130 | 2 189,72 | 73 | 63 | 10 | 2 068,37 | 1 632,80 | 435,57 | 82 752 912,99 | 28 313 512,83 | 6 194 186,25 | 48 245 213,91 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 30 | 163/47 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 22 | 22 | 483,60 | 10 | 9 | 1 | 483,60 | 426,20 | 57,40 | 16 257 855,10 | 6 670 625,23 | 1 459 342,43 | 8 127 887,44 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 32 | 163/48 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 18 | 18 | 495,10 | 11 | 11 | 0 | 495,10 | 495,10 | 0,00 | 16 254 916,33 | 6 829 252,83 | 1 494 044,83 | 7 931 618,67 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 9/7 | 163/43 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 92 | 79 | 1 455,22 | 41 | 39 | 2 | 1 330,72 | 1 232,82 | 97,90 | 49 372 295,45 | 18 355 530,94 | 4 015 664,82 | 27 001 099,69 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Пенза, ул. Воронежская, д. 9 | 173/13 | 25.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 9 | 9 | 104,60 | 3 | 2 | 1 | 104,60 | 65,70 | 38,90 | 3 914 244,84 | 1 442 819,33 | 315 647,57 | 2 155 777,94 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 16а | 163/53 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 24 | 24 | 412,28 | 9 | 7 | 2 | 412,28 | 322,98 | 89,30 | 14 043 554,60 | 5 686 859,97 | 1 244 122,20 | 7 112 572,43 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 34а | 163/54 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 22 | 20 | 413,81 | 9 | 7 | 2 | 363,51 | 254,41 | 109,10 | 12 236 463,51 | 5 014 142,01 | 1 096 950,76 | 6 125 370,74 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 12 | 106 | 28.11.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 1 | 1 | 228,80 | 1 | 1 | 0 | 35,10 | 35,10 | 0,00 | 1 300 053,33 | 484 158,30 | 105 919,98 | 709 975,05 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 14 | 163/60 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 20 | 20 | 387,80 | 7 | 5 | 2 | 387,80 | 267,70 | 120,10 | 15 426 545,81 | 5 349 190,59 | 1 170 249,80 | 8 907 105,42 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 20 | 34/49 | 24.08.2007 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 19 | 5 | 140,20 | 1 | 0 | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 1 067 593,46 | 344 842,10 | 75 441,58 | 647 309,78 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Пенза, ул. Долгова, д. 23 | 163/63 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 27 | 27 | 422,00 | 11 | 8 | 3 | 422,00 | 314,50 | 107,50 | 14 800 385,46 | 5 820 934,86 | 1 273 453,55 | 7 705 997,05 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Пенза, ул. Жемчужная, д. 30в | 163/69 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 25 | 24 | 416,05 | 14 | 11 | 3 | 373,15 | 276,68 | 96,47 | 14 876 645,33 | 5 147 113,12 | 1 126 041,04 | 8 603 491,17 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Пенза, ул. Зарубина, д. 25 | 163/76 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 7 | 6 | 240,60 | 5 | 4 | 1 | 211,30 | 180,00 | 31,30 | 7 445 690,75 | 2 914 605,39 | 637 632,24 | 3 893 453,12 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Пенза, ул. ИТР, д. 1 | 163/77 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 12 | 12 | 281,10 | 6 | 5 | 1 | 281,10 | 230,90 | 50,20 | 8 922 823,05 | 3 877 399,32 | 848 266,10 | 4 197 157,63 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г. Пенза, ул. ИТР, д. 4 | 175/12 | 30.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 31 | 1 | 516,10 | 1 | 1 | 0 | 24,70 | 24,70 | 0,00 | 932 821,30 | 340 703,99 | 74 536,28 | 517 581,03 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Пенза, ул. ИТР, д. 6 | 163/79 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 16 | 16 | 318,57 | 10 | 8 | 2 | 318,57 | 215,77 | 102,80 | 13 321 831,26 | 4 394 253,86 | 961 336,98 | 7 966 240,42 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 16 | 163/82 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 34 | 29 | 389,70 | 13 | 12 | 1 | 360,40 | 338,00 | 22,40 | 13 746 171,05 | 4 971 243,65 | 1 087 565,83 | 7 687 361,57 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 8 | 163/86 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 15 | 12 | 363,50 | 7 | 7 | 0 | 318,40 | 318,40 | 0,00 | 9 658 752,23 | 4 391 909,12 | 960 824,30 | 4 306 018,81 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 16 | 6/28 | 17.11.2006 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 3 | 3 | 443,90 | 1 | 1 | 0 | 35,90 | 35,90 | 0,00 | 1 365 430,00 | 495 193,25 | 108 334,11 | 761 902,64 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Пенза, ул. Касаткина, д. 7 | 163/87 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 16 | 16 | 287,70 | 7 | 6 | 1 | 287,70 | 268,20 | 19,50 | 10 492 509,92 | 3 968 442,84 | 868 181,71 | 5 655 885,37 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 58 | 163/99 | 02.07.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 3 | 3 | 63,60 | 3 | 2 | 1 | 63,60 | 41,00 | 22,60 | 3 091 840,16 | 877 278,29 | 191 923,38 | 2 022 638,49 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 9 | 167/12 | 20.10.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 6 | 4 | 43,87 | 1 | 1 | 0 | 24,17 | 24,17 | 0,00 | 1 291 443,70 | 333 393,34 | 72 936,92 | 885 113,44 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 11 | 171/19 | 21.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 50 | 47 | 857,40 | 21 | 20 | 1 | 834,30 | 791,80 | 42,50 | 30 440 853,52 | 11 508 070,91 | 2 517 636,14 | 16 415 146,47 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 12 | 171/20 | 21.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 119 | 117 | 2 173,09 | 79 | 75 | 4 | 2 146,09 | 2 002,59 | 143,50 | 87 555 055,60 | 29 602 486,93 | 6 476 176,89 | 51 476 391,78 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 22 | 172/1 | 23.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 82 | 3 | 1 012,05 | 1 | 1 | 0 | 23,10 | 23,10 | 0,00 | 903 941,38 | 174 909,78 | 38 265,25 | 690 766,35 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 23 | 164/4 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 36 | 10 | 906,93 | 2 | 1 | 1 | 107,70 | 48,50 | 59,20 | 3 922 970,56 | 1 494 043,08 | 463 274,66 | 1 965 652,82 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 24 | 164/5 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 65 | 4 | 987,88 | 3 | 1 | 2 | 88,78 | 21,38 | 67,40 | 3 220 478,16 | 1 224 603,25 | 267 908,14 | 1 727 966,77 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 27 | 164/7 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 39 | 2 | 717,80 | 1 | 1 | 0 | 17,23 | 17,23 | 0,00 | 815 044,47 | 237 665,17 | 51 994,34 | 525 384,96 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 29 | 172/2 | 23.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 41 | 41 | 708,00 | 21 | 17 | 4 | 708,00 | 582,20 | 125,80 | 24 935 194,95 | 9 765 981,64 | 2 136 517,65 | 13 032 695,66 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 36 | 172/3 | 23.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 22 | 20 | 542,75 | 10 | 5 | 5 | 482,38 | 253,83 | 228,55 | 17 280 508,59 | 6 653 755,82 | 1 455 651,34 | 9 171 101,43 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 9 | 164/2 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 58 | 8 | 859,96 | 2 | 2 | 0 | 69,08 | 69,08 | 0,00 | 2 720 930,18 | 952 867,68 | 208 460,18 | 1 559 602,32 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 7 | 163/18 | 07.10.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 22 | 15 | 318,20 | 6 | 2 | 4 | 234,60 | 80,00 | 154,60 | 9 105 058,84 | 3 235 998,23 | 707 943,79 | 5 161 116,82 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 9 | 163/19 | 07.10.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 21 | 14 | 315,50 | 5 | 1 | 4 | 178,90 | 20,30 | 158,60 | 7 881 171,48 | 2 467 690,04 | 539 859,95 | 4 873 621,49 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Пенза, ул. Кооперативная, д. 3 | 164/11 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 27 | 2 | 486,00 | 1 | 1 | 0 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 1 695 526,55 | 786 239,98 | 172 006,80 | 737 279,77 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Пенза, ул. Красная, д. 48/22 | 164/17 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 39 | 3 | 324,50 | 1 | 0 | 1 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | 984 367,09 | 238 630,73 | 52 205,57 | 693 530,79 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Пенза, ул. Красная, д. 70 | 164/20 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 7 | 2 | 349,40 | 1 | 1 | 0 | 44,30 | 44,30 | 0,00 | 3 763 200,00 | 611 060,19 | 133 682,48 | 3 018 457,33 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Пенза, ул. Красная, д. 76 | 164/23 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 15 | 8 | 355,30 | 3 | 3 | 0 | 192,10 | 192,10 | 0,00 | 5 755 000,00 | 2 403 528,00 | 525 683,00 | 2 825 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Пенза, ул. Красная, д. 77 | 164/24 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 41 | 6 | 640,90 | 2 | 2 | 0 | 92,70 | 92,70 | 0,00 | 3 681 996,00 | 1 278 674,49 | 279 737,38 | 2 123 584,13 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 2 | 164/31 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 148 | 1 | 2 190,07 | 1 | 1 | 0 | 19,07 | 19,07 | 0,00 | 817 914,34 | 263 045,55 | 57 546,84 | 497 321,95 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 15А | 164/38 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 14 | 14 | 278,52 | 10 | 8 | 2 | 278,52 | 212,32 | 66,20 | 11 798 860,96 | 3 841 789,23 | 840 473,53 | 7 116 598,20 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 35 | 164/32 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 28 | 12 | 629,00 | 4 | 4 | 0 | 240,60 | 240,60 | 0,00 | 14 618 499,99 | 3 318 760,33 | 726 049,77 | 10 573 689,89 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 4 | 73 | 28.11.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 11 | 11 | 163,10 | 5 | 3 | 2 | 163,10 | 83,90 | 79,20 | 5 779 928,03 | 2 249 749,83 | 492 180,87 | 3 037 997,33 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 3 | 172/6 | 23.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 24 | 19 | 415,50 | 10 | 10 | 0 | 318,50 | 318,50 | 0,00 | 12 454 348,09 | 4 393 288,30 | 961 125,74 | 7 099 934,05 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Пенза, ул. Лесной поселок, д. 13 | 164/4 | 20.10.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 12 | 12 | 187,50 | 4 | 3 | 1 | 187,50 | 144,40 | 43,10 | 6 181 620,70 | 2 586 315,72 | 565 811,86 | 3 029 493,12 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Пенза, ул. Лесной поселок, д. 5 | 163/20 | 07.10.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 4 | 4 | 249,20 | 1 | 1 | 0 | 103,80 | 103,80 | 0,00 | 4 680 900,00 | 1 431 784,38 | 313 233,44 | 2 935 882,18 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 4 | 164/56 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 9 | 3 | 78,30 | 1 | 1 | 0 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 1 143 900,00 | 285 529,26 | 62 465,63 | 795 905,11 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 4 | 164/61 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 38 | 5 | 441,70 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1 227 595,89 | 289 667,36 | 63 370,93 | 874 557,60 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 25 | 164/67 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 32 | 4 | 488,60 | 1 | 1 | 0 | 62,80 | 62,80 | 0,00 | 1 856 809,05 | 866 243,34 | 189 509,25 | 801 056,46 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 33 | 164/70 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 9 | 1 | 195,40 | 1 | 1 | 0 | 46,10 | 46,10 | 0,00 | 1 542 600,00 | 635 888,82 | 139 114,28 | 767 596,90 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 39 | 164/73 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 21 | 1 | 237,30 | 1 | 1 | 0 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | 1 290 612,70 | 402 775,57 | 88 115,77 | 799 721,36 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 43 | 164/74 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 22 | 4 | 243,70 | 1 | 1 | 0 | 25,20 | 25,20 | 0,00 | 1 291 443,70 | 347 600,83 | 76 045,11 | 867 797,76 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 2б | 165/2 | 20.10.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 16 | 16 | 271,60 | 6 | 3 | 3 | 271,60 | 135,90 | 135,70 | 9 182 301,84 | 3 746 364,53 | 819 597,33 | 4 616 339,98 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 16 | 131 | 28.11.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 6 | 6 | 358,63 | 1 | 0 | 1 | 27,10 | 0,00 | 27,10 | 1 434 654,30 | 373 808,83 | 81 778,67 | 979 066,80 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 10/7 | 73 | 28.11.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 36 | 20 | 741,50 | 9 | 5 | 4 | 291,90 | 111,40 | 180,50 | 12 227 275,25 | 4 026 376,31 | 880 855,90 | 7 320 043,04 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 12 | 73 | 28.11.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 40 | 39 | 647,00 | 13 | 3 | 10 | 613,00 | 72,00 | 541,00 | 22 726 630,61 | 8 455 528,19 | 1 849 827,56 | 12 421 274,86 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 14/8 | 73 | 28.11.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 50 | 43 | 658,70 | 19 | 15 | 4 | 555,30 | 393,80 | 161,50 | 20 976 071,49 | 7 659 632,63 | 1 675 708,39 | 11 640 730,47 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 6А | 73 | 28.11.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 51 | 2 | 756,76 | 1 | 0 | 1 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 1 343 101,45 | 640 026,93 | 140 019,57 | 563 054,95 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Пенза, ул. Мебельная, д. 13 | 164/87 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 8 | 2 | 165,50 | 1 | 1 | 0 | 27,80 | 27,80 | 0,00 | 1 129 204,73 | 383 464,41 | 83 891,04 | 661 849,28 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Пенза, ул. Менделеева, д. 1/34 | 165/3 | 10.10.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 9 | 9 | 183,60 | 5 | 4 | 1 | 183,60 | 158,20 | 25,40 | 6 417 975,25 | 2 532 520,35 | 554 042,97 | 3 331 411,93 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Пенза, ул. Мичурина, д. 7, к. 1 | 169/19 | 03.11.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 9 | 8 | 186,60 | 3 | 3 | 0 | 136,20 | 136,20 | 0,00 | 4 212 634,89 | 1 878 699,74 | 411 005,73 | 1 922 929,42 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Пенза, ул. Молодо-гвардейская, д. 32А | 165/4 | 20.10.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 18 | 13 | 196,10 | 3 | 3 | 0 | 159,10 | 159,10 | 0,00 | 5 739 424,09 | 2 194 575,10 | 480 110,22 | 3 064 738,77 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Пенза, ул. Молодо-гвардейская, д. 40 | 166/1 | 20.10.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 3 | 3 | 68,60 | 2 | 1 | 1 | 68,60 | 46,70 | 21,90 | 2 869 198,76 | 946 246,71 | 207 011,70 | 1 715 940,35 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Пенза, ул. Мостовая, д. 21/23 | 164/107 | 20.05.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 155 | 17 | 2 706,50 | 9 | 8 | 1 | 346,80 | 315,10 | 31,70 | 11 591 389,60 | 4 783 649,41 | 1 046 526,32 | 5 761 213,87 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 11 | 170/11 | 18.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 12 | 7 | 211,20 | 2 | 2 | 0 | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 2 447 190,22 | 1 086 942,29 | 237 791,86 | 1 122 456,07 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 10 | 166/5 | 20.10.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 26 | 7 | 390,39 | 3 | 3 | 0 | 53,49 | 53,49 | 0,00 | 2 436 732,83 | 737 824,15 | 161 414,81 | 1 537 493,87 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Пенза, ул. Новая, д. 50 | 165/1 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 33 | 3 | 742,73 | 2 | 1 | 1 | 55,33 | 32,13 | 23,20 | 2 182 037,55 | 763 204,53 | 166 967,31 | 1 251 865,71 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 102 | 165/4 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 5 | 5 | 95,70 | 2 | 2 | 0 | 95,70 | 95,70 | 0,00 | 5 515 700,00 | 1 320 055,54 | 288 790,37 | 3 906 854,09 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 15 | 165/12 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 6 | 5 | 145,00 | 3 | 3 | 0 | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 3 076 434,87 | 1 128 323,34 | 246 844,85 | 1 701 266,68 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 25 | 165/13 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 18 | 2 | 289,40 | 1 | 1 | 0 | 46,70 | 46,70 | 0,00 | 1 434 654,30 | 644 165,03 | 140 924,87 | 649 564,40 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 27 | 165/14 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 17 | 13 | 267,10 | 4 | 4 | 0 | 183,10 | 183,10 | 0,00 | 6 146 058,39 | 2 525 623,51 | 552 534,14 | 3 067 900,74 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 1 | 165/17 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 14 | 5 | 166,00 | 1 | 1 | 0 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 1 070 463,33 | 310 357,89 | 67 897,42 | 692 208,02 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 5 | 165/18 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 10 | 1 | 173,70 | 1 | 1 | 0 | 44,40 | 44,40 | 0,00 | 1 658 787,69 | 612 439,56 | 133 984,25 | 912 363,88 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 1а | 174/18 | 28.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 17 | 1 | 124,20 | 1 | 1 | 0 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 1 401 100,00 | 383 336,00 | 82 184,00 | 935 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Пенза, ул. Рабочий Порядок, д. 1 | 165/24 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 134 | 3 | 2 246,40 | 2 | 2 | 0 | 120,50 | 120,50 | 0,00 | 3 545 227,49 | 1 674 039,66 | 364 439,79 | 1 506 748,04 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Пенза, ул. Рабочий Порядок, д. 16 | 165/28 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 18 | 7 | 456,30 | 2 | 2 | 0 | 76,53 | 76,53 | 0,00 | 2 488 181,53 | 1 055 630,62 | 230 941,77 | 1 201 609,14 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 46 | 173/1 | 25.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 8 | 8 | 204,70 | 5 | 4 | 1 | 162,90 | 137,20 | 25,70 | 5 633 530,87 | 2 246 991,10 | 491 577,34 | 2 894 962,43 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Пенза, ул. Рузаевская, д. 2а | 165/33 | 07.06.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 14 | 1 | 321,40 | 1 | 1 | 0 | 38,70 | 38,70 | 0,00 | 1 126 789,00 | 540 569,00 | 117 244,00 | 468 976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41а | 169/1 | 03.11.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 34 | 20 | 574,13 | 9 | 8 | 1 | 345,57 | 281,27 | 64,30 | 11 204 573,27 | 4 766 678,50 | 1 042 814,57 | 5 395 080,20 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41б | 169/2 | 03.11.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 20 | 15 | 395,50 | 8 | 8 | 0 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 10 501 363,46 | 4 151 898,83 | 908 316,63 | 5 441 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41в | 169/3 | 03.11.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 59 | 54 | 988,57 | 26 | 23 | 3 | 877,57 | 637,07 | 240,50 | 33 262 584,12 | 12 104 923,12 | 2 648 210,72 | 18 509 450,28 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 34 | 165/41 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 5 | 3 | 60,90 | 1 | 1 | 0 | 30,60 | 30,60 | 0,00 | 932 821,30 | 422 086,73 | 92 340,49 | 418 394,08 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Пенза, ул. Северная, д. 10 | 165/42 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 30 | 2 | 434,60 | 2 | 2 | 0 | 59,10 | 59,10 | 0,00 | 2 429 258,06 | 815 206,71 | 178 343,90 | 1 435 707,45 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Пенза, ул. Северная, д. 18 | 165/43 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 21 | 5 | 325,60 | 2 | 2 | 0 | 81,50 | 81,50 | 0,00 | 2 812 522,96 | 1 124 185,23 | 245 939,60 | 1 442 398,13 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Пенза, ул. Северная, д. 2А | 165/44 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 16 | 16 | 198,65 | 9 | 8 | 1 | 198,65 | 165,75 | 32,90 | 8 780 511,16 | 2 740 115,29 | 599 458,80 | 5 440 937,07 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Пенза, ул. Средняя, д. 23 | 170/18 | 18.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 4 | 4 | 110,20 | 3 | 1 | 2 | 68,30 | 20,30 | 48,00 | 2 989 449,82 | 942 108,61 | 206 106,40 | 1 841 234,81 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 7 | 166/4 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 27 | 2 | 285,90 | 1 | 1 | 0 | 27,10 | 27,10 | 0,00 | 1 296 374,37 | 373 808,83 | 81 778,67 | 840 786,87 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Пенза, ул. Стрелочная, д. 22 | 174/13 | 28.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 26 | 24 | 410,00 | 9 | 8 | 1 | 361,40 | 313,70 | 47,70 | 12 218 069,11 | 4 985 036,94 | 1 090 583,37 | 6 142 448,80 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 72 | 6/12 | 17.11.2006 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 27 | 5 | 324,10 | 5 | 5 | 0 | 172,40 | 172,40 | 0,00 | 4 056 336,00 | 2 378 030,00 | 520 247,00 | 1 158 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 9 | 169/11 | 03.11.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 22 | 9 | 275,18 | 4 | 2 | 2 | 77,40 | 34,00 | 43,40 | 3 759 536,11 | 1 067 631,13 | 233 567,13 | 2 458 337,85 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Пенза, ул. Транспортная, д. 25 | 165/70 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 20 | 5 | 259,97 | 1 | 0 | 1 | 25,70 | 0,00 | 25,70 | 1 305 793,07 | 354 497,67 | 77 553,95 | 873 741,45 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 12/23 | 165/72 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 18 | 4 | 487,20 | 2 | 0 | 2 | 115,30 | 0,00 | 115,30 | 3 650 703,47 | 1 590 411,75 | 347 936,57 | 1 712 355,15 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 13/40 | 165/73 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 66 | 63 | 1 463,26 | 26 | 23 | 3 | 1 381,36 | 1 237,96 | 143,40 | 44 151 217,25 | 19 054 043,75 | 4 168 477,31 | 20 928 696,19 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 15 | 165/74 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 19 | 7 | 536,30 | 4 | 4 | 0 | 267,50 | 267,50 | 0,00 | 8 308 713,92 | 3 689 810,37 | 807 224,17 | 3 811 679,38 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 17 | 165/75 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 30 | 15 | 534,16 | 6 | 5 | 1 | 323,66 | 260,46 | 63,20 | 9 664 480,74 | 4 464 463,60 | 976 697,70 | 4 223 319,44 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 3 | 165/76 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 47 | 8 | 751,30 | 4 | 4 | 0 | 166,20 | 166,20 | 0,00 | 5 632 687,34 | 2 292 510,25 | 501 535,63 | 2 838 641,46 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 8/28 | 165/77 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 36 | 36 | 702,70 | 18 | 17 | 1 | 702,70 | 646,70 | 56,00 | 23 939 940,16 | 9 692 821,38 | 2 120 511,68 | 12 126 607,10 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 9 | 165/78 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 44 | 39 | 473,99 | 18 | 6 | 12 | 380,06 | 127,00 | 253,06 | 18 857 429,59 | 5 242 427,48 | 1 146 893,09 | 12 468 109,02 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 133 | 166/6 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 16 | 5 | 197,80 | 2 | 2 | 0 | 73,70 | 73,70 | 0,00 | 2 544 093,54 | 1 016 594,04 | 222 402,19 | 1 305 097,31 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 10 | 165/88 | 07.06.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 90 | 11 | 1 591,50 | 6 | 6 | 0 | 314,20 | 314,20 | 0,00 | 11 275 506,67 | 4 333 975,46 | 948 149,78 | 5 993 381,43 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 11 | 165/89 | 07.06.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 133 | 33 | 1 899,85 | 11 | 11 | 0 | 443,46 | 443,46 | 0,00 | 15 835 750,18 | 6 116 947,06 | 1 338 213,41 | 8 380 589,71 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 12 | 165/90 | 07.06.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 141 | 5 | 2 162,90 | 2 | 2 | 0 | 88,36 | 88,36 | 0,00 | 2 838 714,76 | 1 230 868,35 | 267 463,19 | 1 340 383,22 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 9 | 173/7 | 25.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 77 | 77 | 1 585,00 | 47 | 43 | 4 | 1 585,00 | 1 453,37 | 131,63 | 63 469 034,67 | 21 862 988,87 | 4 782 996,23 | 36 823 049,57 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 31 | 165/93 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 24 | 4 | 359,27 | 2 | 2 | 0 | 55,47 | 55,47 | 0,00 | 2 110 596,26 | 765 135,64 | 167 389,78 | 1 178 070,84 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 37 | 165/94 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 15 | 3 | 235,00 | 1 | 1 | 0 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 1 901 900,00 | 640 026,93 | 140 019,57 | 1 121 853,50 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 14 | 165/99 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2020 | 11 | 1 | 216,00 | 1 | 1 | 0 | 48,97 | 48,97 | 0,00 | 2 488 300,00 | 675 476,70 | 147 774,97 | 1 665 048,33 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 56 | 165/100 | 07.06.2008 | 01.09.2017 | 31.12.2019 | 35 | 34 | 561,01 | 17 | 14 | 3 | 530,71 | 435,31 | 95,40 | 19 769 882,24 | 7 320 446,22 | 1 601 504,20 | 10 847 931,82 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Сурску | X | 6 | X | X | 60 | 26 | 1 329,30 | 18 | 17 | 1 | 675,80 | 631,60 | 44,20 | 19 640 572,00 | 9 264 393,00 | 4 739 460,00 | 5 636 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Сурск, ул. Калинина, д. 19 | 132 | 30.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 8 | 4 | 176,70 | 2 | 1 | 1 | 89,50 | 45,30 | 44,20 | 2 646 319,00 | 1 295 077,00 | 654 103,00 | 697 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Сурск, ул. Карла Маркса, д. 54 | 9 | 02.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 7 | 7 | 233,50 | 6 | 6 | 0 | 233,50 | 233,50 | 0,00 | 7 285 697,00 | 3 330 527,00 | 1 747 210,00 | 2 207 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г. Сурск, ул. Свердлова, д. 11 | 10 | 30.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 11 | 1 | 263,10 | 1 | 1 | 0 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 180 000,00 | 81 797,00 | 44 191,00 | 54 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 13 | 12 | 28.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 13 | 2 | 246,20 | 2 | 2 | 0 | 66,10 | 66,10 | 0,00 | 1 601 696,00 | 747 004,00 | 376 727,00 | 477 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 19 | 13 | 28.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 12 | 3 | 232,20 | 3 | 3 | 0 | 90,30 | 90,30 | 0,00 | 2 567 686,00 | 1 319 032,00 | 619 255,00 | 629 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 4 | 11 | 02.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 9 | 9 | 177,60 | 4 | 4 | 0 | 177,60 | 177,60 | 0,00 | 5 359 174,00 | 2 490 956,00 | 1 297 974,00 | 1 570 244,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Евлашево | X | 1 | X | X | 16 | 16 | 255,60 | 8 | 8 | 0 | 255,60 | 255,60 | 0,00 | 7 480 805,00 | 3 557 381,00 | 1 717 506,00 | 2 205 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | р.п. Евлашево, ул. Садовая, д. 14 | б/н | 15.11.2011 | 28.02.2017 | 31.12.2017 | 16 | 16 | 255,60 | 8 | 8 | 0 | 255,60 | 255,60 | 0,00 | 7 480 805,00 | 3 557 381,00 | 1 717 506,00 | 2 205 918,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Мокшан | X | 2 | X | X | 43 | 38 | 674,30 | 24 | 8 | 16 | 565,90 | 355,30 | 210,60 | 23 981 552,49 | 7 732 252,49 | 4 071 777,68 | 12 177 522,32 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | р.п. Мокшан, ул. Милосердия, д. 3 | 1 | 28.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 14 | 14 | 355,30 | 8 | 8 | 0 | 355,30 | 355,30 | 0,00 | 10 368 341,11 | 4 778 449,49 | 2 515 451,02 | 3 074 440,60 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | р.п. Мокшан, ул. Суворова, д. 161 | 2 | 09.09.2011 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 29 | 24 | 319,00 | 16 | 0 | 16 | 210,60 | 0,00 | 210,60 | 13 613 211,38 | 2 953 803,00 | 1 556 326,66 | 9 103 081,72 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Пачелма | X | 3 | X | X | 22 | 22 | 867,30 | 13 | 6 | 7 | 512,20 | 240,30 | 271,90 | 15 653 101,00 | 6 779 742,00 | 3 822 778,00 | 5 050 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | р.п. Пачелма, ул. Совхозная, д. 28 | 6 | 28.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 9 | 9 | 235,00 | 6 | 3 | 3 | 235,00 | 119,90 | 115,10 | 7 192 958,00 | 3 110 581,00 | 1 753 910,00 | 2 328 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | р.п. Пачелма, ул. Совхозная, д. 30 | 7 | 28.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 2 | 2 | 314,10 | 2 | 1 | 1 | 80,40 | 39,80 | 40,60 | 2 436 423,00 | 1 064 216,00 | 600 061,00 | 772 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | р.п. Пачелма, ул. Совхозная, д. 34 | 9 | 28.12.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 11 | 11 | 318,20 | 5 | 2 | 3 | 196,80 | 80,60 | 116,20 | 6 023 720,00 | 2 604 945,00 | 1 468 807,00 | 1 949 968,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Шемышейка | X | 1 | X | X | 15 | 11 | 205,30 | 5 | 5 | 0 | 160,30 | 160,30 | 0,00 | 4 917 202,00 | 2 231 018,00 | 1 208 783,00 | 1 477 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 24 | 6 | 11.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 15 | 11 | 205,30 | 5 | 5 | 0 | 160,30 | 160,30 | 0,00 | 4 917 202,00 | 2 231 018,00 | 1 208 783,00 | 1 477 401,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение N 2

к региональной адресной программе

"Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Пензенской области

в 2013 - 2020 годах"

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Другие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в т.ч.: | 124 841,43 | 4 252 950 639,83 | 105 962,63 | 3 621 243 172,05 | 12 387,60 | 399 745 904,74 | 172,10 | 7 515 465,75 | 6 319,10 | 224 446 097,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | 124 841,43 | 4 252 950 639,83 | 105 962,63 | 3 621 243 172,05 | 12 387,60 | 399 745 904,74 | 172,10 | 7 515 465,75 | 6 319,10 | 224 446 097,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | 32 963,32 | 941 458 689,00 | 32 963,32 | 941 458 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | 32 963,32 | 941 458 689,00 | 32 963,32 | 941 458 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Пензе: | 32 963,32 | 941 458 689,00 | 32 963,32 | 941 458 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Пенза, пер. Автоматный, д. 9 | 289,30 | 8 063 546,00 | 289,30 | 8 063 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 15А | 298,00 | 8 500 997,00 | 298,00 | 8 500 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Пенза, проезд Лескова 3-й, д. 6 | 127,00 | 3 657 247,00 | 127,00 | 3 657 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Пенза, проезд Некрасова, д. 32 | 154,00 | 4 363 787,00 | 154,00 | 4 363 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Пенза, проезд Окружной 3-й, д. 5 | 387,10 | 11 425 305,00 | 387,10 | 11 425 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Пенза, проезд Павлова, д. 1 | 421,30 | 11 975 809,00 | 421,30 | 11 975 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Пенза, проезд Павлова, д. 3 | 86,86 | 2 645 381,00 | 86,86 | 2 645 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Пенза, проезд Рахманинова 3-й, д. 12 | 32,60 | 1 127 916,00 | 32,60 | 1 127 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Пенза, проезд Яблочкова 2-й, д. 11 | 463,10 | 13 241 472,00 | 463,10 | 13 241 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Пенза, тер. Совхоз-техникум, д. 12 | 347,30 | 10 034 595,00 | 347,30 | 10 034 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Пенза, тер. Совхоз-техникум, д. 13 | 251,70 | 7 074 969,00 | 251,70 | 7 074 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Пенза, тер. Совхоз-техникум, д. 20 | 76,70 | 2 461 217,00 | 76,70 | 2 461 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Пенза, тер. Совхоз-техникум, д. 8 | 267,60 | 7 554 186,00 | 267,60 | 7 554 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Пенза, ул. 9 Января, д. 1/27 | 79,00 | 2 277 000,00 | 79,00 | 2 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Пенза, ул. 9 Января, д. 9 | 1 682,87 | 47 296 479,00 | 1 682,87 | 47 296 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 21 | 351,45 | 10 185 909,00 | 351,45 | 10 185 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 3 | 309,42 | 9 006 735,00 | 309,42 | 9 006 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 5А | 363,15 | 10 460 751,00 | 363,15 | 10 460 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 11 | 311,10 | 8 465 267,00 | 311,10 | 8 465 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 22 | 154,20 | 3 808 348,00 | 154,20 | 3 808 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 26 | 252,10 | 7 144 681,00 | 252,10 | 7 144 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 28 | 356,40 | 10 169 833,00 | 356,40 | 10 169 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 9 | 352,10 | 9 925 836,00 | 352,10 | 9 925 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Пенза, ул. Бригадная, д. 4 | 615,20 | 17 324 959,00 | 615,20 | 17 324 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Пенза, ул. Бригадная, д. 6 | 556,30 | 16 023 358,00 | 556,30 | 16 023 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 26 | 620,47 | 17 620 079,00 | 620,47 | 17 620 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 11 | 236,69 | 7 218 011,00 | 236,69 | 7 218 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 33 | 476,40 | 13 409 290,00 | 476,40 | 13 409 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 12 | 202,80 | 5 741 888,00 | 202,80 | 5 741 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 14 | 195,30 | 5 642 844,00 | 195,30 | 5 642 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 36 | 443,30 | 12 335 600,00 | 443,30 | 12 335 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 20 | 115,20 | 3 618 040,00 | 115,20 | 3 618 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 3, к. а | 633,30 | 18 037 765,00 | 633,30 | 18 037 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Пенза, ул. ИТР, д. 4 | 491,40 | 13 522 232,00 | 491,40 | 13 522 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 7 | 195,00 | 5 444 608,00 | 195,00 | 5 444 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 9 | 19,70 | 628 994,00 | 19,70 | 628 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 22 | 963,45 | 27 480 854,00 | 963,45 | 27 480 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 1 | 204,80 | 5 780 126,00 | 204,80 | 5 780 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 5 | 268,10 | 7 426 554,00 | 268,10 | 7 426 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Пенза, ул. Красная, д. 75В | 184,70 | 5 119 586,00 | 184,70 | 5 119 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Пенза, ул. Красная, д. 77 | 548,20 | 15 614 971,00 | 548,20 | 15 614 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 2 | 2 151,30 | 63 205 757,00 | 2 151,30 | 63 205 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 50А | 273,11 | 7 961 444,00 | 273,11 | 7 961 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Пенза, ул. Лескова, д. 4 | 265,20 | 7 587 985,00 | 265,20 | 7 587 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 4 | 420,70 | 11 837 031,00 | 420,70 | 11 837 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 7а | 127,80 | 3 857 179,00 | 127,80 | 3 857 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 9 | 146,00 | 4 178 159,00 | 146,00 | 4 178 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 14/8 | 15,50 | 669 405,00 | 15,50 | 669 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 6А | 710,36 | 20 664 073,00 | 710,36 | 20 664 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 8/8 | 700,06 | 19 797 662,00 | 700,06 | 19 797 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 38 | 311,20 | 8 808 932,00 | 311,20 | 8 808 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 10 | 336,90 | 9 524 193,00 | 336,90 | 9 524 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 11 | 398,90 | 11 537 951,00 | 398,90 | 11 537 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 12 | 397,98 | 11 548 478,00 | 397,98 | 11 548 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 1 | 342,40 | 10 006 135,00 | 342,40 | 10 006 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 2 | 375,60 | 10 547 985,00 | 375,60 | 10 547 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 3 | 397,93 | 11 559 377,00 | 397,93 | 11 559 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 4 | 396,10 | 11 061 151,00 | 396,10 | 11 061 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 5 | 392,30 | 11 506 076,00 | 392,30 | 11 506 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 8 | 387,10 | 11 240 775,00 | 387,10 | 11 240 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 9 | 402,20 | 11 396 760,00 | 402,20 | 11 396 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Пенза, ул. Окружная, д. 19 | 250,40 | 7 045 528,00 | 250,40 | 7 045 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Пенза, ул. Пригородная, д. 3 | 319,00 | 9 696 485,00 | 319,00 | 9 696 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Пенза, ул. Пригородная, д. 9 | 327,70 | 9 398 850,00 | 327,70 | 9 398 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 15 | 851,91 | 23 426 965,00 | 851,91 | 23 426 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 2 | 541,20 | 15 417 430,00 | 541,20 | 15 417 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 3 | 509,60 | 14 467 162,00 | 509,60 | 14 467 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 1а | 96,70 | 2 788 702,00 | 96,70 | 2 788 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 6А | 136,60 | 4 000 259,00 | 136,60 | 4 000 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 8А | 123,60 | 3 638 998,00 | 123,60 | 3 638 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Пенза, ул. Ремесленная, д. 4 | 472,80 | 13 263 405,00 | 472,80 | 13 263 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Пенза, ул. Ремесленная, д. 6/39 | 498,00 | 13 672 591,00 | 498,00 | 13 672 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Пенза, ул. Рылеева, д. 2 | 508,04 | 14 730 654,00 | 508,04 | 14 730 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Пенза, ул. Рылеева, д. 4 | 399,78 | 11 559 497,00 | 399,78 | 11 559 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Пенза, ул. Рылеева, д. 6 | 199,82 | 5 665 937,00 | 199,82 | 5 665 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Пенза, ул. Ряжская, д. 22 | 292,80 | 8 504 169,00 | 292,80 | 8 504 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Пенза, ул. Ряжская, д. 24 | 299,00 | 8 399 260,00 | 299,00 | 8 399 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Пенза, ул. Савицкого, д. 10 | 721,30 | 20 340 631,00 | 721,30 | 20 340 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41а | 108,75 | 2 019 290,00 | 108,75 | 2 019 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 16А | 350,30 | 9 937 651,00 | 350,30 | 9 937 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 16 | 94,00 | 2 567 032,00 | 94,00 | 2 567 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 18 | 130,50 | 3 623 312,00 | 130,50 | 3 623 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 1в | 395,40 | 11 441 136,00 | 395,40 | 11 441 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 20а | 337,10 | 9 529 394,00 | 337,10 | 9 529 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, д. 26 | 157,10 | 4 639 352,00 | 157,10 | 4 639 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, д. 26, к. Б | 229,90 | 6 628 448,00 | 229,90 | 6 628 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, д. 3 | 366,50 | 10 596 718,00 | 366,50 | 10 596 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, д. 8 | 209,10 | 6 125 420,00 | 209,10 | 6 125 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 9 | 27,00 | 800 020,00 | 27,00 | 800 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Пенза, ул. Транспортная, д. 25 | 234,27 | 6 789 399,00 | 234,27 | 6 789 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 15 | 187,55 | 5 417 721,00 | 187,55 | 5 417 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 10 | 12,90 | 681 819,00 | 12,90 | 681 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 5 | 155,90 | 4 429 072,00 | 155,90 | 4 429 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 14 | 55,20 | 1 613 522,00 | 55,20 | 1 613 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 56 | 30,30 | 1 249 327,00 | 30,30 | 1 249 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | 14 402,80 | 507 875 165,50 | 14 354,10 | 506 086 165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | 14 402,80 | 507 875 165,50 | 14 354,10 | 506 086 165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Пензе: | 14 402,80 | 507 875 165,50 | 14 354,10 | 506 086 165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Пенза, пл. Мироносицкая, д. 1/2 | 829,42 | 29 801 258,50 | 829,42 | 29 801 258,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 3 | 55,60 | 1 752 912,00 | 55,60 | 1 752 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Пенза, проезд Лескова 3-й, д. 8 | 67,70 | 2 495 890,00 | 67,70 | 2 495 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Пенза, проезд Молокова 2-й, д. 16 | 208,80 | 7 463 872,00 | 208,80 | 7 463 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 12 | 54,61 | 1 727 292,00 | 54,61 | 1 727 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 10 | 341,00 | 11 647 231,00 | 341,00 | 11 647 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 10а | 338,80 | 11 873 504,00 | 338,80 | 11 873 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 12 | 334,50 | 11 860 067,00 | 334,50 | 11 860 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 12а | 347,10 | 12 157 199,00 | 347,10 | 12 157 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 12б | 336,40 | 11 811 441,00 | 336,40 | 11 811 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 14 | 336,80 | 11 686 396,00 | 336,80 | 11 686 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 14а | 329,80 | 11 717 286,00 | 329,80 | 11 717 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 16 | 335,50 | 12 185 979,00 | 335,50 | 12 185 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4а | 341,80 | 11 555 493,00 | 341,80 | 11 555 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 6а | 331,30 | 11 519 759,00 | 331,30 | 11 519 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 8 | 339,70 | 12 030 922,00 | 339,70 | 12 030 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пенза, ул. Ермака, д. 40 | 187,30 | 6 564 518,00 | 187,30 | 6 564 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 53А | 417,00 | 14 742 723,00 | 417,00 | 14 742 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 12 | 69,60 | 2 434 919,00 | 69,60 | 2 434 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 11а/1 | 56,30 | 2 026 276,00 | 56,30 | 2 026 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 11А/7 | 42,10 | 1 515 208,00 | 42,10 | 1 515 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 21/5 | 719,90 | 25 424 506,00 | 719,90 | 25 424 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 34 | 436,00 | 15 385 166,00 | 436,00 | 15 385 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 36 | 60,37 | 2 224 850,00 | 60,37 | 2 224 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 38/7 | 483,10 | 17 081 127,00 | 483,10 | 17 081 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза, ул. Кооперативная, д. 1/20 | 495,00 | 17 699 504,00 | 495,00 | 17 699 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Пенза, ул. Кооперативная, д. 5 | 475,20 | 16 657 599,00 | 475,20 | 16 657 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, ул. Красная, д. 48/22 | 307,20 | 10 985 630,00 | 307,20 | 10 985 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пенза, ул. Красная, д. 70 | 305,10 | 10 919 611,00 | 305,10 | 10 919 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 113А | 472,35 | 16 815 470,00 | 472,35 | 16 815 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 113Б | 529,79 | 18 828 930,00 | 529,79 | 18 828 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 35 | 388,40 | 13 580 530,00 | 388,40 | 13 580 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, ул. Лагерная, д. 3А | 766,60 | 27 016 568,00 | 766,60 | 27 016 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 3 | 31,20 | 1 051 747,00 | 31,20 | 1 051 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 6 | 397,40 | 14 346 069,00 | 397,40 | 14 346 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 11 | 254,20 | 8 762 230,00 | 254,20 | 8 762 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 15 | 313,20 | 10 792 621,00 | 313,20 | 10 792 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 17 | 98,70 | 3 404 026,00 | 98,70 | 3 404 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 23 | 219,80 | 7 733 408,00 | 219,80 | 7 733 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 25 | 53,10 | 1 650 771,00 | 53,10 | 1 650 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 29 | 233,20 | 8 335 831,00 | 233,20 | 8 335 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 35 | 135,20 | 4 557 571,00 | 135,20 | 4 557 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 55 | 274,20 | 9 682 704,00 | 274,20 | 9 682 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 2а | 215,60 | 7 691 716,00 | 215,60 | 7 691 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 10/7 | 71,90 | 2 670 509,00 | 71,90 | 2 670 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 26 | 31,00 | 1 115 712,00 | 31,00 | 1 115 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, ул. Рылеева, д. 3 | 23,50 | 845 781,00 | 23,50 | 845 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, ул. Рылеева, д. 6 | 155,72 | 5 627 437,00 | 155,72 | 5 627 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41а | 23,51 | 622 638,00 | 23,51 | 622 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41в | 111,00 | 3 785 616,00 | 111,00 | 3 785 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 16 | 48,70 | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, ул. Стрелочная, д. 22 | 48,60 | 1 631 557,00 | 48,60 | 1 631 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 72 | 25,00 | 899 767,00 | 25,00 | 899 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 128 | 175,90 | 6 330 760,00 | 175,90 | 6 330 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 56 | 97,60 | 3 512 690,00 | 97,60 | 3 512 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 84 | 112,60 | 4 075 594,00 | 112,60 | 4 075 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 14 | 111,83 | 3 769 774,00 | 111,83 | 3 769 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | 33 831,26 | 1 197 580 400,00 | 28 090,67 | 1 020 267 149,00 | 5 616,90 | 174 905 138,50 | 39,10 | 1 150 517,50 | 84,59 | 1 257 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | 33 831,26 | 1 197 580 400,00 | 28 090,67 | 1 020 267 149,00 | 5 616,90 | 174 905 138,50 | 39,10 | 1 150 517,50 | 84,59 | 1 257 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по город Каменке: | 2 032,70 | 60 650 808,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,70 | 60 650 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 20 | 152,50 | 4 681 517,00 | 0,00 | 0,00 | 152,50 | 4 681 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 24 | 329,70 | 10 060 407,00 | 0,00 | 0,00 | 329,70 | 10 060 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 28 | 332,80 | 9 904 455,00 | 0,00 | 0,00 | 332,80 | 9 904 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 32 | 364,70 | 10 731 297,00 | 0,00 | 0,00 | 364,70 | 10 731 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 34 | 353,40 | 10 398 795,00 | 0,00 | 0,00 | 353,40 | 10 398 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 36 | 308,40 | 9 242 392,00 | 0,00 | 0,00 | 308,40 | 9 242 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Каменка, ул. Коллективная, д. 4 | 143,50 | 4 222 487,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 4 222 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Каменка, ул. Коммунистическая, д. 8 | 47,70 | 1 409 458,00 | 0,00 | 0,00 | 47,70 | 1 409 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Кузнецку: | 1 245,50 | 42 969 328,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,50 | 42 969 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 213 | 175,00 | 7 356 250,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 7 356 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 225 | 100,20 | 3 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,20 | 3 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 269 | 355,60 | 12 055 424,00 | 0,00 | 0,00 | 355,60 | 12 055 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 36 | 52,80 | 1 553 640,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 1 553 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Кузнецк, ул. Мичурина, д. 1В | 57,20 | 1 883 200,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 1 883 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 192 | 124,40 | 4 069 477,00 | 0,00 | 0,00 | 124,40 | 4 069 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 195 | 93,60 | 3 163 187,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 3 163 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 20б | 286,70 | 9 357 150,00 | 0,00 | 0,00 | 286,70 | 9 357 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Нижний Ломов: | 132,90 | 4 590 300,00 | 0,00 | 0,00 | 132,90 | 4 590 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Нижний Ломов, ул. Набережная, д. 5 | 132,90 | 4 590 300,00 | 0,00 | 0,00 | 132,90 | 4 590 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Пензе: | 28 112,46 | 1 020 789 744,00 | 28 090,67 | 1 020 267 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,79 | 522 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, пер. Транспортный, д. 22 | 124,09 | 4 475 728,00 | 124,09 | 4 475 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10б | 43,80 | 1 487 988,00 | 43,80 | 1 487 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, проезд Лескова 3-й, д. 7/20 | 178,20 | 7 178 221,00 | 178,20 | 7 178 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, проезд Литовский 1-й, д. 3 | 122,31 | 5 105 918,00 | 122,31 | 5 105 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, проезд Мусоргского 1-й, д. 67 | 53,20 | 1 852 634,00 | 53,20 | 1 852 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, проезд Павлова, д. 3 | 195,39 | 6 728 296,00 | 195,39 | 6 728 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, проезд Павлова, д. 4 | 108,96 | 3 517 064,00 | 108,96 | 3 517 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, проезд Рахманинова 2-й, д. 11 | 36,90 | 1 696 777,00 | 36,90 | 1 696 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, проезд Рахманинова 2-й, д. 9 | 20,90 | 899 851,00 | 20,90 | 899 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, проезд Складской 2-й, д. 3а | 37,50 | 1 487 989,00 | 37,50 | 1 487 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, тер. Совхоз-техникум, д. 25 | 94,30 | 3 325 919,00 | 94,30 | 3 325 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. 9 Января, д. 1/27 | 56,40 | 2 790 714,00 | 56,40 | 2 790 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 3 | 41,00 | 1 402 709,00 | 41,00 | 1 402 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 11 | 76,80 | 3 017 147,00 | 76,80 | 3 017 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 3 | 55,70 | 1 696 777,00 | 55,70 | 1 696 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Бумажников, д. 16 | 40,40 | 1 487 988,00 | 40,40 | 1 487 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Бурденко, д. 16 | 74,50 | 2 840 705,00 | 74,50 | 2 840 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 10 | 66,90 | 2 111 415,00 | 66,90 | 2 111 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 11 | 399,27 | 14 724 617,00 | 399,27 | 14 724 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 12 | 66,74 | 2 396 661,00 | 66,74 | 2 396 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 9/7 | 124,50 | 4 058 150,00 | 124,50 | 4 058 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 34а | 50,30 | 1 614 438,00 | 50,30 | 1 614 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Жемчужная, д. 30в | 42,90 | 1 487 989,00 | 42,90 | 1 487 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Зарубина, д. 25 | 29,30 | 1 082 173,00 | 29,30 | 1 082 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 16 | 29,30 | 946 902,00 | 29,30 | 946 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 8 | 45,10 | 1 487 988,00 | 45,10 | 1 487 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 11 | 23,10 | 896 910,00 | 23,10 | 896 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 12 | 27,00 | 1 082 173,00 | 27,00 | 1 082 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 22 | 22,70 | 896 910,00 | 22,70 | 896 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 23 | 613,20 | 21 831 673,00 | 613,20 | 21 831 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 24 | 899,10 | 33 776 751,00 | 899,10 | 33 776 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 27 | 698,97 | 27 626 300,00 | 698,97 | 27 626 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 9 | 766,68 | 31 275 695,00 | 766,68 | 31 275 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 7 | 83,60 | 3 261 224,00 | 83,60 | 3 261 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 9 | 136,60 | 4 058 150,00 | 136,60 | 4 058 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Кооперативная, д. 3 | 429,00 | 14 174 120,00 | 429,00 | 14 174 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Красная, д. 75А | 173,60 | 7 098 823,00 | 173,60 | 7 098 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Красная, д. 76 | 163,20 | 5 749 046,00 | 163,20 | 5 749 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 2 | 19,70 | 976 309,00 | 19,70 | 976 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 3 | 97,00 | 3 102 427,00 | 97,00 | 3 102 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 4 | 57,60 | 2 434 890,00 | 57,60 | 2 434 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 25 | 356,40 | 11 627 483,00 | 356,40 | 11 627 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 33 | 145,70 | 4 828 611,00 | 145,70 | 4 828 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 37 | 190,20 | 6 587 143,00 | 190,20 | 6 587 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 39 | 208,10 | 8 254 513,00 | 208,10 | 8 254 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 43 | 218,50 | 8 189 818,00 | 218,50 | 8 189 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 47 | 162,60 | 5 463 800,00 | 162,60 | 5 463 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 51 | 119,20 | 4 005 218,00 | 119,20 | 4 005 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 10/7 | 316,20 | 9 571 942,00 | 316,20 | 9 571 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 12 | 34,00 | 1 402 708,00 | 34,00 | 1 402 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 14/8 | 87,90 | 2 890 697,00 | 87,90 | 2 890 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Мебельная, д. 13 | 137,70 | 5 193 256,00 | 137,70 | 5 193 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Мичурина, д. 7, к. 1 | 50,40 | 1 487 988,00 | 50,40 | 1 487 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 32А | 37,00 | 1 388 005,00 | 37,00 | 1 388 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Мостовая, д. 21/23 | 2 327,20 | 84 515 394,00 | 2 327,20 | 84 515 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 11 | 132,40 | 4 011 099,00 | 132,40 | 4 011 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 1 | 56,20 | 2 464 297,00 | 56,20 | 2 464 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Новая, д. 50 | 631,70 | 20 278 989,00 | 631,70 | 20 278 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Павлова, д. 46 | 56,40 | 2 349 610,00 | 56,40 | 2 349 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 27 | 466,50 | 16 697 231,00 | 466,50 | 16 697 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Перекоп, д. 2а | 518,60 | 19 414 427,00 | 518,60 | 19 414 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Пожарского, д. 2 | 96,20 | 4 293 406,00 | 96,20 | 4 293 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Пожарского, д. 6 | 58,00 | 2 805 417,00 | 58,00 | 2 805 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 15 | 50,10 | 1 487 988,00 | 50,10 | 1 487 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 25 | 242,00 | 8 295 683,00 | 242,00 | 8 295 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 27 | 84,00 | 3 017 147,00 | 84,00 | 3 017 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 31 | 442,10 | 16 203 195,00 | 442,10 | 16 203 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 1 | 143,50 | 5 290 299,00 | 143,50 | 5 290 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 5 | 129,30 | 4 378 685,00 | 129,30 | 4 378 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Рабочий Порядок, д. 1 | 2 125,90 | 77 678 293,00 | 2 125,90 | 77 678 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Рабочий Порядок, д. 16 | 379,77 | 13 209 574,00 | 379,77 | 13 209 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Ремесленная, д. 2 | 503,16 | 15 365 099,00 | 503,16 | 15 365 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Рузаевская, д. 2а | 282,70 | 10 899 957,00 | 282,70 | 10 899 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41а | 96,30 | 3 681 742,00 | 96,30 | 3 681 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41б | 94,50 | 2 805 417,00 | 94,50 | 2 805 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 20а | 65,50 | 2 564 281,00 | 65,50 | 2 564 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 34 | 30,30 | 988 071,00 | 30,30 | 988 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Пенза, ул. Северная, д. 10 | 375,50 | 13 703 609,00 | 375,50 | 13 703 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Пенза, ул. Северная, д. 18 | 244,10 | 8 966 160,00 | 244,10 | 8 966 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Пенза, ул. Слесарная, д. 11 | 80,40 | 3 835 540,00 | 80,40 | 3 835 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 4 | 397,00 | 13 403 659,00 | 397,00 | 13 403 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 7 | 258,80 | 12 295 020,00 | 258,80 | 12 295 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, д. 8 | 32,60 | 1 402 709,00 | 32,60 | 1 402 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 9 | 170,78 | 5 240 308,00 | 170,78 | 5 240 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 8 | 80,50 | 3 958 167,00 | 80,50 | 3 958 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 12/23 | 371,90 | 13 033 132,00 | 371,90 | 13 033 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 13/40 | 81,90 | 2 540 756,00 | 81,90 | 2 540 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 15 | 268,80 | 8 713 261,00 | 268,80 | 8 713 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 17 | 210,50 | 7 160 577,00 | 210,50 | 7 160 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 3 | 585,10 | 19 480 592,00 | 585,10 | 19 480 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 9 | 93,93 | 2 928 926,00 | 93,93 | 2 928 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 133 | 124,10 | 4 325 753,00 | 124,10 | 4 325 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 2А | 289,80 | 9 924 824,00 | 289,80 | 9 924 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 10 | 1 264,40 | 48 327 279,00 | 1 264,40 | 48 327 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 11 | 1 456,39 | 54 579 183,00 | 1 456,39 | 54 579 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 12 | 2 030,06 | 78 037 057,00 | 2 030,06 | 78 037 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 14 | 1 433,96 | 47 730 841,00 | 1 412,17 | 47 208 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,79 | 522 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 31 | 303,80 | 10 610 005,00 | 303,80 | 10 610 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 37 | 188,60 | 7 107 645,00 | 188,60 | 7 107 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 53 | 267,60 | 10 754 099,00 | 267,60 | 10 754 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Сурску: | 509,80 | 15 220 926,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 14 485 926,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Сурск, ул. Калинина, д. 19 | 22,50 | 926 887,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 926 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Сурск, ул. Калинина, д. 23 | 295,90 | 8 706 857,00 | 0,00 | 0,00 | 295,90 | 8 706 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 13 | 154,10 | 3 954 095,00 | 0,00 | 0,00 | 91,30 | 3 219 095,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 19 | 37,30 | 1 633 087,00 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 1 633 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Мокшан: | 813,40 | 24 199 120,00 | 0,00 | 0,00 | 774,30 | 23 048 602,50 | 39,10 | 1 150 517,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | п. Красное Польцо, ул. Красное Польцо, д. 35 | 303,20 | 8 921 660,00 | 0,00 | 0,00 | 264,10 | 7 771 142,50 | 39,10 | 1 150 517,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | р.п. Мокшан, ул. Планская, д. 94 | 312,00 | 9 180 600,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 9 180 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 1 | 184,90 | 5 440 682,50 | 0,00 | 0,00 | 184,90 | 5 440 682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | р.п. Мокшан, ул. Суворова, д. 161 | 13,30 | 656 177,50 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 656 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Пачелма: | 567,90 | 16 901 720,00 | 0,00 | 0,00 | 567,90 | 16 901 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 40 | 87,60 | 2 577 630,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 2 577 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 41 | 147,50 | 4 340 188,00 | 0,00 | 0,00 | 147,50 | 4 340 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 50 | 104,70 | 3 272 060,00 | 0,00 | 0,00 | 104,70 | 3 272 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | р.п. Пачелма, ул. Совхозная, д. 32 | 228,10 | 6 711 842,00 | 0,00 | 0,00 | 228,10 | 6 711 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Шемышейка: | 236,60 | 6 961 954,00 | 0,00 | 0,00 | 236,60 | 6 961 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 24 | 45,00 | 1 324 124,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 1 324 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 25 | 191,60 | 5 637 830,00 | 0,00 | 0,00 | 191,60 | 5 637 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Рощинскому сельсовету: | 180,00 | 5 296 500,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 5 296 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 5 | 180,00 | 5 296 500,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 5 296 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | 43 644,05 | 1 606 036 385,33 | 30 554,54 | 1 153 431 168,55 | 6 770,70 | 224 840 766,24 | 133,00 | 6 364 948,25 | 6 185,81 | 221 399 502,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: | 43 644,05 | 1 606 036 385,33 | 30 554,54 | 1 153 431 168,55 | 6 770,70 | 224 840 766,24 | 133,00 | 6 364 948,25 | 6 185,81 | 221 399 502,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Каменке: | 3 390,00 | 110 083 372,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 110 083 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Каменка, пл. Кооперативная, д. 11 | 658,90 | 20 966 361,00 | 0,00 | 0,00 | 658,90 | 20 966 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Каменка, пл. Кооперативная, д. 13 | 819,70 | 26 883 570,00 | 0,00 | 0,00 | 819,70 | 26 883 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 3 | 620,90 | 22 039 985,00 | 0,00 | 0,00 | 620,90 | 22 039 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Каменка, ул. Коллективная, д. 4 | 240,20 | 7 328 257,00 | 0,00 | 0,00 | 240,20 | 7 328 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Каменка, ул. Коммунистическая, д. 8 | 239,60 | 7 447 891,00 | 0,00 | 0,00 | 239,60 | 7 447 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 3 | 810,70 | 25 417 308,00 | 0,00 | 0,00 | 810,70 | 25 417 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Кузнецку: | 1 671,40 | 57 786 110,02 | 0,00 | 0,00 | 1 581,80 | 55 145 110,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60 | 2 641 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 144 | 256,50 | 8 631 223,00 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | 8 631 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 78 | 97,00 | 3 177 512,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 3 177 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 36 | 596,50 | 19 309 496,00 | 0,00 | 0,00 | 596,50 | 19 309 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 3 | 721,40 | 26 667 879,02 | 0,00 | 0,00 | 631,80 | 24 026 879,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60 | 2 641 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Пензе: | 36 412,85 | 1 366 493 670,82 | 30 554,54 | 1 153 431 168,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 858,31 | 213 062 502,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, пер. Транспортный, д. 22 | 91,40 | 3 954 008,91 | 53,10 | 2 317 008,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,30 | 1 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Пенза, пл. Мироносицкая, д. 1/2 | 105,70 | 4 187 723,20 | 28,10 | 1 302 923,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,60 | 2 884 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10б | 484,20 | 16 449 040,63 | 484,20 | 16 449 040,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 3 | 1 487,07 | 59 316 176,79 | 1 207,97 | 50 441 776,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 | 8 874 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Пенза, проезд Лескова 3-й, д. 8 | 60,40 | 4 574 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,40 | 4 574 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Пенза, проезд Мусоргского 1-й, д. 67 | 164,40 | 5 953 345,27 | 164,40 | 5 953 345,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, проезд Павлова, д. 3 | 144,03 | 5 267 449,35 | 144,03 | 5 267 449,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, проезд Павлова, д. 4 | 316,36 | 11 851 332,71 | 316,36 | 11 851 332,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, проезд Подгорный 2-й, д. 12/14 | 77,90 | 3 431 491,56 | 77,90 | 3 431 491,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Пенза, проезд Рахманинова 2-й, д. 1 | 20,60 | 1 060 146,15 | 20,60 | 1 060 146,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Пенза, проезд Рахманинова 2-й, д. 7 | 100,90 | 4 931 000,70 | 100,90 | 4 931 000,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Пенза, проезд Рахманинова 2-й, д. 9 | 60,00 | 2 616 505,86 | 60,00 | 2 616 505,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Пенза, проезд Рахманинова 3-й, д. 12 | 45,60 | 1 710 445,43 | 45,60 | 1 710 445,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Пенза, проезд Рахманинова 3-й, д. 4 | 113,40 | 4 057 961,88 | 113,40 | 4 057 961,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Пенза, проезд Складской 2-й, д. 3а | 77,20 | 3 061 732,22 | 77,20 | 3 061 732,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Пенза, с. Арбеково, д. 5 | 91,40 | 3 205 650,25 | 91,40 | 3 205 650,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Пенза, ул. 9 Января, д. 1/27 | 22,94 | 826 523,98 | 22,94 | 826 523,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Пенза, ул. 9 Января, д. 9 | 68,20 | 2 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 2 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Балашовская, д. 5 | 164,40 | 6 889 881,93 | 164,40 | 6 889 881,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 3 | 647,05 | 24 379 486,19 | 466,25 | 17 135 972,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,80 | 7 243 513,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 9 | 491,10 | 15 062 862,05 | 434,60 | 13 556 738,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 1 506 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 3 | 135,60 | 4 398 029,48 | 135,60 | 4 398 029,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Пенза, ул. Бумажников, д. 15 | 40,20 | 2 045 347,03 | 40,20 | 2 045 347,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Пенза, ул. Бумажников, д. 16 | 53,60 | 1 687 486,44 | 53,60 | 1 687 486,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Пенза, ул. Бумажников, д. 5 | 102,80 | 4 238 792,93 | 102,80 | 4 238 792,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Бурденко, д. 16 | 73,90 | 3 605 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,90 | 3 605 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 26 | 21,30 | 1 254 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 1 254 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 10 | 1 372,95 | 49 657 154,08 | 1 259,15 | 45 315 694,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,80 | 4 341 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 11 | 1 576,84 | 60 813 191,42 | 1 558,51 | 60 266 526,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 546 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 12 | 2 068,37 | 82 752 912,99 | 1 941,22 | 79 088 337,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,15 | 3 664 575,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 30 | 483,60 | 16 257 855,10 | 217,78 | 7 447 234,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,82 | 8 810 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 32 | 495,10 | 16 254 916,33 | 364,40 | 12 062 116,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,70 | 4 192 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 9/7 | 1 330,72 | 49 372 295,45 | 1 269,92 | 46 463 095,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 2 909 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Пенза, ул. Воронежская, д. 9 | 104,60 | 3 914 244,84 | 104,60 | 3 914 244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 16а | 412,28 | 14 043 554,60 | 412,28 | 14 043 554,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 34а | 363,51 | 12 236 463,51 | 363,51 | 12 236 463,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 12 | 35,10 | 1 300 053,33 | 35,10 | 1 300 053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 14 | 387,80 | 15 426 545,81 | 219,80 | 6 676 346,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 8 750 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 20 | 25,00 | 1 067 593,46 | 25,00 | 1 067 593,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Пенза, ул. Долгова, д. 23 | 422,00 | 14 800 385,46 | 364,80 | 13 217 431,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 1 582 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Пенза, ул. Жемчужная, д. 30в | 373,15 | 14 876 645,33 | 373,15 | 14 876 645,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Пенза, ул. Зарубина, д. 25 | 211,30 | 7 445 690,75 | 115,20 | 4 244 290,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,10 | 3 201 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Пенза, ул. ИТР, д. 1 | 281,10 | 8 922 823,05 | 136,90 | 4 945 004,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | 3 977 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г. Пенза, ул. ИТР, д. 4 | 24,70 | 932 821,30 | 24,70 | 932 821,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Пенза, ул. ИТР, д. 6 | 318,57 | 13 321 831,26 | 318,57 | 13 321 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 16 | 360,40 | 13 746 171,05 | 360,40 | 13 746 171,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 8 | 318,40 | 9 658 752,23 | 206,70 | 6 551 183,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,70 | 3 107 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 16 | 35,90 | 1 365 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 1 365 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Пенза, ул. Касаткина, д. 7 | 287,70 | 10 492 509,92 | 287,70 | 10 492 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 58 | 63,60 | 3 091 840,16 | 44,90 | 2 450 873,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 640 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 9 | 24,17 | 1 291 443,70 | 24,17 | 1 291 443,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 11 | 834,30 | 30 440 853,52 | 775,80 | 28 697 753,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 1 743 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 12 | 2 146,09 | 87 555 055,60 | 2 117,28 | 86 793 991,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,81 | 761 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 22 | 23,10 | 903 941,38 | 23,10 | 903 941,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 23 | 107,70 | 3 922 970,56 | 59,20 | 1 822 370,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 2 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 24 | 88,78 | 3 220 478,16 | 67,40 | 2 336 078,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,38 | 884 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 27 | 17,23 | 815 044,47 | 17,23 | 815 044,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 29 | 708,00 | 24 935 194,95 | 687,34 | 24 280 686,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 654 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 36 | 482,38 | 17 280 508,59 | 482,38 | 17 280 508,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 9 | 69,08 | 2 720 930,18 | 69,08 | 2 720 930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 7 | 234,60 | 9 105 058,84 | 234,60 | 9 105 058,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 9 | 178,90 | 7 881 171,48 | 178,90 | 7 881 171,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Пенза, ул. Кооперативная, д. 3 | 57,00 | 1 695 526,55 | 57,00 | 1 695 526,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Пенза, ул. Красная, д. 48/22 | 17,30 | 984 367,09 | 17,30 | 984 367,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Пенза, ул. Красная, д. 70 | 44,30 | 3 763 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,30 | 3 763 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Пенза, ул. Красная, д. 76 | 192,10 | 5 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,10 | 5 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Пенза, ул. Красная, д. 77 | 92,70 | 3 681 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70 | 3 681 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 2 | 19,07 | 817 914,34 | 19,07 | 817 914,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 15А | 278,52 | 11 798 860,96 | 278,52 | 11 798 860,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 35 | 240,60 | 14 618 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,60 | 14 618 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 4 | 163,10 | 5 779 928,03 | 163,10 | 5 779 928,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 3 | 318,50 | 12 454 348,09 | 271,50 | 10 464 948,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 1 989 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Пенза, ул. Лесной поселок, д. 13 | 187,50 | 6 181 620,70 | 130,80 | 4 342 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 1 839 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Пенза, ул. Лесной поселок, д. 5 | 103,80 | 4 680 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,80 | 4 680 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 4 | 20,70 | 1 143 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 1 143 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 4 | 21,00 | 1 227 595,89 | 21,00 | 1 227 595,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 25 | 62,80 | 1 856 809,05 | 62,80 | 1 856 809,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 33 | 46,10 | 1 542 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10 | 1 542 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 39 | 29,20 | 1 290 612,70 | 29,20 | 1 290 612,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 43 | 25,20 | 1 291 443,70 | 25,20 | 1 291 443,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 2б | 271,60 | 9 182 301,84 | 271,60 | 9 182 301,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 16 | 27,10 | 1 434 654,30 | 27,10 | 1 434 654,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 10/7 | 291,90 | 12 227 275,25 | 291,90 | 12 227 275,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 12 | 613,00 | 22 726 630,61 | 613,00 | 22 726 630,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 14/8 | 555,30 | 20 976 071,49 | 555,30 | 20 976 071,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Пенза, ул. Маркина, д. 6А | 46,40 | 1 343 101,45 | 46,40 | 1 343 101,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Пенза, ул. Мебельная, д. 13 | 27,80 | 1 129 204,73 | 27,80 | 1 129 204,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Пенза, ул. Менделеева, д. 1/34 | 183,60 | 6 417 975,25 | 183,60 | 6 417 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Пенза, ул. Мичурина, д. 7 | 136,20 | 4 212 634,89 | 61,60 | 2 160 535,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,60 | 2 052 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 32А | 159,10 | 5 739 424,09 | 159,10 | 5 739 424,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 40 | 68,60 | 2 869 198,76 | 21,90 | 826 798,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 2 042 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Пенза, ул. Мостовая, д. 21/23 | 346,80 | 11 591 389,60 | 263,20 | 9 085 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60 | 2 506 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 11 | 78,80 | 2 447 190,22 | 19,80 | 820 784,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 1 626 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Пенза, ул. Набережная реки Суры, д. 10 | 53,49 | 2 436 732,83 | 53,49 | 2 436 732,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Пенза, ул. Новая, д. 50 | 55,33 | 2 182 037,55 | 55,33 | 2 182 037,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 102 | 95,70 | 5 515 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70 | 5 515 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 15 | 81,80 | 3 076 434,87 | 81,80 | 3 076 434,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 25 | 46,70 | 1 434 654,30 | 46,70 | 1 434 654,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 27 | 183,10 | 6 146 058,39 | 183,10 | 6 146 058,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 1 | 22,50 | 1 070 463,33 | 22,50 | 1 070 463,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 5 | 44,40 | 1 658 787,69 | 44,40 | 1 658 787,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 1а | 27,50 | 1 401 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 1 401 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Пенза, ул. Рабочий Порядок, д. 1 | 120,50 | 3 545 227,49 | 52,30 | 1 559 515,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 1 985 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Пенза, ул. Рабочий Порядок, д. 16 | 76,53 | 2 488 181,53 | 76,53 | 2 488 181,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 46 | 162,90 | 5 633 530,87 | 162,90 | 5 633 530,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Пенза, ул. Рузаевская, д. 2а | 38,70 | 1 126 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70 | 1 126 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41а | 345,57 | 11 204 573,27 | 282,37 | 9 382 571,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,20 | 1 822 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41б | 301,00 | 10 501 363,46 | 301,00 | 10 501 363,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 41в | 877,57 | 33 262 584,12 | 877,57 | 33 262 584,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Пенза, ул. Свободы, д. 34 | 30,60 | 932 821,30 | 30,60 | 932 821,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Пенза, ул. Северная, д. 10 | 59,10 | 2 429 258,06 | 59,10 | 2 429 258,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Пенза, ул. Северная, д. 18 | 81,50 | 2 812 522,96 | 81,50 | 2 812 522,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Пенза, ул. Северная, д. 2А | 198,65 | 8 780 511,16 | 198,65 | 8 780 511,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Пенза, ул. Средняя, д. 23 | 68,30 | 2 989 449,82 | 68,30 | 2 989 449,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 7 | 27,10 | 1 296 374,37 | 27,10 | 1 296 374,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Пенза, ул. Стрелочная, д. 22 | 361,40 | 12 218 069,11 | 299,40 | 10 425 869,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 1 792 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 72 | 172,40 | 4 056 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,40 | 4 056 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 9 | 77,40 | 3 759 536,11 | 77,40 | 3 759 536,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Пенза, ул. Транспортная, д. 25 | 25,70 | 1 305 793,07 | 25,70 | 1 305 793,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 12/23 | 115,30 | 3 650 703,47 | 115,30 | 3 650 703,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 13/40 | 1 381,36 | 44 151 217,25 | 824,46 | 27 745 917,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,90 | 16 405 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 15 | 267,50 | 8 308 713,92 | 64,40 | 1 882 637,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,10 | 6 426 075,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 17 | 323,66 | 9 664 480,74 | 149,64 | 4 864 234,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,02 | 4 800 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 3 | 166,20 | 5 632 687,34 | 130,30 | 4 075 222,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 1 557 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 8/28 | 702,70 | 23 939 940,16 | 609,50 | 20 926 740,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 3 013 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 9 | 380,06 | 18 857 429,59 | 380,06 | 18 857 429,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 133 | 73,70 | 2 544 093,54 | 41,00 | 1 293 493,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,70 | 1 250 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 10 | 314,20 | 11 275 506,67 | 69,00 | 2 140 926,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,20 | 9 134 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 11 | 443,46 | 15 835 750,18 | 245,46 | 8 483 350,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 7 352 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 12 | 88,36 | 2 838 714,76 | 19,26 | 826 798,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,10 | 2 011 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 9 | 1 585,00 | 63 469 034,67 | 1 523,20 | 60 925 034,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | 2 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 31 | 55,47 | 2 110 596,26 | 22,40 | 818 156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,07 | 1 292 439,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 37 | 46,40 | 1 901 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 1 901 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 14 | 48,97 | 2 488 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,97 | 2 488 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 56 | 530,71 | 19 769 882,24 | 488,71 | 18 729 892,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1 039 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городу Сурску: | 675,80 | 19 640 572,00 | 0,00 | 0,00 | 624,70 | 19 186 572,00 | 0,00 | 0,00 | 51,10 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Сурск, ул. Калинина, д. 19 | 89,50 | 2 646 319,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 2 646 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Сурск, ул. Карла Маркса, д. 54 | 233,50 | 7 285 697,00 | 0,00 | 0,00 | 233,50 | 7 285 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г. Сурск, ул. Свердлова, д. 11 | 18,80 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 13 | 66,10 | 1 601 696,00 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 1 327 696,00 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 19 | 90,30 | 2 567 686,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30 | 2 567 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 4 | 177,60 | 5 359 174,00 | 0,00 | 0,00 | 177,60 | 5 359 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Евлашево: | 255,60 | 7 480 805,00 | 0,00 | 0,00 | 255,60 | 7 480 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | р.п. Евлашево, ул. Садовая, д. 14 | 255,60 | 7 480 805,00 | 0,00 | 0,00 | 255,60 | 7 480 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Мокшан: | 565,90 | 23 981 552,49 | 0,00 | 0,00 | 246,10 | 12 374 604,24 | 133,00 | 6 364 948,25 | 186,80 | 5 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | р.п. Мокшан, ул. Милосердия, д. 3 | 355,30 | 10 368 341,11 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 3 024 084,86 | 69,10 | 2 102 256,25 | 186,80 | 5 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | р.п. Мокшан, ул. Суворова, д. 161 | 210,60 | 13 613 211,38 | 0,00 | 0,00 | 146,70 | 9 350 519,38 | 63,90 | 4 262 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Пачелма: | 512,20 | 15 653 101,00 | 0,00 | 0,00 | 512,20 | 15 653 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | р.п. Пачелма, ул. Совхозная, д. 28 | 235,00 | 7 192 958,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 7 192 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | р.п. Пачелма, ул. Совхозная, д. 30 | 80,40 | 2 436 423,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 2 436 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | р.п. Пачелма, ул. Совхозная, д. 34 | 196,80 | 6 023 720,00 | 0,00 | 0,00 | 196,80 | 6 023 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по рабочему поселку Шемышейка: | 160,30 | 4 917 202,00 | 0,00 | 0,00 | 160,30 | 4 917 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | р.п. Шемышейка, у л. Монтажная, д. 24 | 160,30 | 4 917 202,00 | 0,00 | 0,00 | 160,30 | 4 917 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение N 3

к региональной адресной программе

"Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Пензенской области

в 2013 - 2020 годах"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2020 ГОДАХ"

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по году |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по программе | 0,00 | 32 950,42 | 17 579,10 | 31 499,56 | 42 799,45 | 12,90 | 124 841,43 | 0 | 886 | 450 | 851 | 1 224 | 1 | 3 412 | 0 | 2 361 | 1 112 | 2 012 | 2 549 | 2 | 8 036 |
| 1 | город Каменка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,70 | 3 390,00 | 0,00 | 5 422,70 | 0 | 0 | 0 | 45 | 88 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 120 | 220 | 0 | 340 |
| 2 | город Кузнецк | 0,00 | 0,00 | 1 245,50 | 353,50 | 1 317,90 | 0,00 | 2 916,90 | 0 | 0 | 42 | 10 | 44 | 0 | 96 | 0 | 0 | 90 | 28 | 100 | 0 | 218 |
| 3 | город Нижний Ломов | 0,00 | 0,00 | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | город Пенза | 0,00 | 32 950,42 | 14 402,80 | 28 246,86 | 36 278,45 | 12,90 | 111 891,43 | 0 | 886 | 356 | 769 | 1 034 | 1 | 3 046 | 0 | 2 361 | 901 | 1 815 | 2 137 | 2 | 7 216 |
| 5 | город Сурск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,20 | 479,40 | 0,00 | 1 185,60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 0 | 54 |
| 6 | рабочий поселок Евлашево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,60 | 0,00 | 255,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 7 | рабочий поселок Мокшан | 0,00 | 0,00 | 813,40 | 0,00 | 565,90 | 0,00 | 1 379,30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 57 | 0 | 38 | 0 | 95 |
| 8 | рабочий поселок Пачелма | 0,00 | 0,00 | 567,90 | 0,00 | 512,20 | 0,00 | 1 080,10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 0 | 22 | 0 | 51 |
| 9 | рабочий поселок Шемышейка | 0,00 | 0,00 | 236,60 | 160,30 | 0,00 | 0,00 | 396,90 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | Рощинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|  | 2013 год | 0,00 | 32 950,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 32 963,32 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 887 | 0 | 2 361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 363 |
| 1 | город Пенза | 0,00 | 32 950,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 32 963,32 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 887 | 0 | 2 361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 363 |
|  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 14 402,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 402,80 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 901 |
| 1 | город Пенза | 0,00 | 0,00 | 14 402,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 402,80 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 901 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 3 176,30 | 30 654,96 | 0,00 | 0,00 | 33 831,26 | 0 | 0 | 94 | 828 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 211 | 1 958 | 0 | 0 | 2 169 |
| 1 | город Каменка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,70 | 0,00 | 0,00 | 2 032,70 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 2 | город Кузнецк | 0,00 | 0,00 | 1 245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,50 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 3 | город Нижний Ломов | 0,00 | 0,00 | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | город Пенза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 112,46 | 0,00 | 0,00 | 28 112,46 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 0 | 0 | 1 810 |
| 5 | город Сурск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,80 | 0,00 | 0,00 | 509,80 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | рабочий поселок Мокшан | 0,00 | 0,00 | 813,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,40 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 7 | рабочий поселок Пачелма | 0,00 | 0,00 | 567,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 8 | рабочий поселок Шемышейка | 0,00 | 0,00 | 236,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,60 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | Рощинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,60 | 42 799,45 | 0,00 | 43 644,05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 224 | 0 | 1 247 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 549 | 0 | 2 603 |
| 1 | город Каменка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 2 | город Кузнецк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,50 | 1 317,90 | 0,00 | 1 671,40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 128 |
| 3 | город Пенза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,40 | 36 278,45 | 0,00 | 36 412,85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 034 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 137 | 0 | 2 142 |
| 4 | город Сурск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,40 | 479,40 | 0,00 | 675,80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 26 |
| 5 | рабочий поселок Евлашево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,60 | 0,00 | 255,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 6 | рабочий поселок Мокшан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,90 | 0,00 | 565,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 7 | рабочий поселок Пачелма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,20 | 0,00 | 512,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 8 | рабочий поселок Шемышейка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,30 | 0,00 | 0,00 | 160,30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |