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	УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	П Р И К А З

	


	от
	19 марта 2021 года
	№  
	17

	г. Пенза 


Об утверждении инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для ООО «Маг Груп Пенза» на 2020-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» (с последующими изменениями), руководствуясь Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями), протоколом согласительного совещания Согласительной комиссии по вопросам урегулирования разногласий в процессе утверждения проекта инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Пензенской области по заявлению ООО «Маг Груп Пенза» от 09.03.2021, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Маг Груп Пенза» на 2020-2029 годы согласно приложениям №№ 1 - 9 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

3. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Начальник Управления                                                               Н.В. Клак
Приложение № 1

к приказу Управления по регулированию тарифов

и энергосбережению Пензенской области от 19.03.2021 № 17
Паспорт инвестиционной программы ООО «Маг Груп Пенза» по строительству мусороперерабатывающего комплекса и полигона размещения отходов на территории
Пензенской области на 2020-2029 годы

	Наименование регулируемой организации или нерегулируемой организации,
ее местонахождение
и контакты ответственных лиц
	Общество с ограниченной ответственностью «Маг Груп Пенза» (ООО «Маг Груп Пенза»)

	
	440003, Пензенская область, г. Пенза,
ул. Индустриальная, д. 38, оф. 213

	
	Директор: Купцов Евгений Анатольевич

тел.: +79273764916

e-mail: info@mag-penza.ru

	Наименование
уполномоченного органа,
его местонахождение
и контакты ответственных лиц
	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области

	
	440066, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д.30

	
	Начальник Управления: Клак Наталья Владимировна

Тел: 8412-92-09-01;

e-mail: penzarec@mail.ru



Приложение № 2

к приказу Управления по регулированию тарифов

и энергосбережению Пензенской области от 19.03.2021 № 17
Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта обработки, захоронения твердых коммунальных отходов
	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение

(2019) *
	Плановые значения показателей эффективности

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели эффективности объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов
	

	1.
	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели эффективности объекта, используемого для обработки твердых коммунальных отходов
	

	1.
	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку, в общем объеме образованных ТКО
	-
	-
	-
	-
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%

	
	Справочно: масса ТКО, направляемая на объект, используемый для обработки, тыс. тонн в год
	-
	-
	-
	-
	105
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210


* Ввод в эксплуатацию объекта и начало деятельности запланировано на 2023 год, в связи с чем фактические показатели эффективности и плановые показатели эффективности на 2020-2022 годы не приводятся.

Приложение № 3

к приказу Управления по регулированию тарифов

и энергосбережению Пензенской области от 19.03.2021 № 17
Регулируемые виды деятельности, осуществляемые на объекте:

· обработка твердых коммунальных отходов;
· захоронение твердых коммунальных отходов.
Приложение № 4

к приказу Управления по регулированию тарифов

и энергосбережению Пензенской области от 19.03.2021 № 17
Укрупненный перечень мероприятий инвестиционной программы и объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год и плановый период (2020-2029 гг.)
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
в ценах 2017 г., тыс. руб., без НДС
	Всего
в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС
	Про-финан-сиро-вано к 2020 г.
	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год и плановый период,
тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего в прогноз-ных ценах, тыс. руб.
(без НДС)
	в т.ч. по годам
	Остаток финанси-рования

	
	
	
	
	
	2020-2029
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов:

	1.1
	Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы по группе 1.
	55 142
	59 254
	0
	62 464
	24 274
	38 190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Строительные работы мусороперерабатывающего комплекса (здания, сооружения, инфраструктура)
	223 923
	240 623
	0
	267 529
	0
	93 708
	70 842
	102 979
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Производство и монтаж оборудования мусоросообрабатывающего комплекса
	473 621
	508 944
	0
	559 255
	0
	279 551
	150 954
	128 750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по группе 1.
	752 686
	808 822
	0
	889 248
	24 274
	411 449
	221 796
	231 729
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов:

	2.1
	Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы по группе 2.
	102 406
	110 044
	0
	116 004
	45080
	70 924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Строительство объектов инфраструктуры полигона (объекты хозяйственной зоны, площадка компостирования и другое)
	89 610
	96 294
	0
	106 641
	0
	29 541
	54 652
	22 448
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Строительство технологических карт для захоронения отходов с системой активной дегазации
	168 402
	180 961
	0
	200 406
	0
	55 515
	102 706
	42 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Строительные работы очистные сооружения
	30 963
	33 272
	0
	43 276
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	43 276
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по группе 2.
	391 382
	420 571
	0
	466 326
	45 080
	155 980
	157 358
	64 633
	0
	0
	43 276
	0
	0
	0
	0

	3
	Итого по программе
	1 144 068
	1 229 392
	0
	1 355 574
	69 354
	567 429
	379 154
	296 362
	0
	0
	43 276
	0
	0
	0
	0


Приложение № 5

к приказу Управления по регулированию тарифов

и энергосбережению Пензенской области от 19.03.2021 № 17
Описание и место расположения (координаты) строящегося объекта, обеспечивающие однозначную их идентификацию

Мусороперерабатывающий комплекс и полигон отходов расположены на земельном участке с кадастровым номером 58:05:0732602:153, площадью 998 400 +/- 8 750 м2, по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район

Координаты характерных точек в местной системе координат - МСК 58:

	Обозначение характерных точек
	Координаты

	
	Х
	Y

	1
	2
	3

	н1
	384369.57
	2258339.99

	н2
	384492.52
	2258527.09

	н3
	384588.29
	2258715.00

	н4
	385179.29
	2258477.64

	5
	385340.00
	2258890.00

	6
	384810.00
	2259150.00

	н7
	384730.00
	2259170.00

	н8
	384554.81
	2259246. 70

	н9
	384628.78
	2259403.17

	н10
	384706.51
	2259581.66

	н11
	384354.94
	2259755.46

	н12
	383915.78
	2258650.07

	н13
	384200.58
	2258216.06

	н1
	384369.57
	2258339.99


Приложение № 6

к приказу Управления по регулированию тарифов

и энергосбережению Пензенской области от 19.03.2021 № 17
Основные технические характеристики объекта до и после реализации инвестиционной программы

	№
	Показатель
	До реализации программы
	После реализации программы

	1
	Площадь под строительство объекта, га
	0
	80

	2
	Мощность объекта, тыс. тонн /год
	0
	350

	3
	Прогнозный входной поток ТКО на мусорообрабатывающий комплекс, тыс. тонн в год
	0
	210

	4
	Прогнозный объем отбора полезных фракций, тыс. тонн в год
	0
	63

	5
	Объем захораниваемых отходов при максимальной загрузке, тыс. тонн/год
	0
	287


Приложение № 7

к приказу Управления по регулированию тарифов

и энергосбережению Пензенской области от 19.03.2021 № 17
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы,
график реализации инвестиционной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование этапов
	Дата начала
	Дата окончания

	Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов:

	1.1.
	Строительные работы мусорообрабатывающего комплекса (здания, сооружения, инфраструктура)
	Разработка проектной и рабочей документации
	Июль 2020
	Июнь 2021

	
	
	Получение разрешительной документации
	Июль 2021
	Декабрь 2021

	
	
	Строительно-монтажные работы
	Январь 2022
	Май 2023

	
	
	Ввод в эксплуатацию
	Май 2023
	

	1.2.
	Производство и монтаж оборудования мусоросообрабатывающего комплекса
	Разработка проектной и рабочей документации
	Июль 2020
	Июнь 2021

	
	
	Изготовление и поставка оборудования
	Июль 2021
	Июнь 2022

	
	
	Монтаж и наладка основного оборудования
	Июнь 2022
	Май 2023

	
	
	Ввод в эксплуатацию
	Май 2023
	

	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов:

	2.1.
	Строительство объектов инфраструктуры полигона (объекты хозяйственной зоны, площадка компостирования и другое)
	Заключение договора аренды предоставляемого концедентом участка, получение градостроительного плана основного земельного участка.
	Ноябрь 2018
	Июль 2020

	
	
	Инженерные изыскания и предпроектные работы
	Июль 2020
	Декабрь 2020

	
	
	Разработка проектной и рабочей документации
	Июль 2020
	Июнь 2021

	
	
	Получение разрешительной документации
	Июль 2021
	Декабрь 2021

	
	
	Строительно-монтажные работы
	Январь 2022
	Май 2023

	
	
	Ввод в эксплуатацию
	Май 2023
	

	2.2.
	Строительство технологических карт для захоронения отходов с системой активной дегазации
	Разработка проектной и рабочей документации
	Июль 2020
	Июнь 2021

	
	
	Получение разрешительной документации
	Июль 2021
	Декабрь 2021

	
	
	Строительно-монтажные работы
	Январь 2022
	Май 2023

	
	
	Ввод в эксплуатацию
	Май 2023
	

	2.3.
	Строительные работы очистных сооружений
	Разработка проектной и рабочей документации
	Июль 2020
	Июнь 2021

	
	
	Получение разрешительной документации
	Июль 2021
	Декабрь 2021

	
	
	Строительно-монтажные работы
	Январь 2026
	Декабрь 2026

	
	
	Ввод в эксплуатацию
	Декабрь 2026
	


Приложение № 8

к приказу Управления по регулированию тарифов

и энергосбережению Пензенской области от 19.03.2021 № 17
Финансовый план в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен
на очередной год и плановый период (2020-2029 гг.)
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)

	
	
	по годам действия программы

	
	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Раздел 1. Обработка твердых коммунальных отходов

	1
	Собственные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	прочие собственные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Привлеченные средства
	889 248
	24 274
	411 449
	221 796
	231 729
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	кредиты
	746 969
	20 390
	345 617
	186 309
	194 653
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	займы
	142 280
	3 884
	65 832
	35 487
	37 077
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Бюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Прочие источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО по программе
	889 248
	24 274
	411 449
	221 796
	231 729
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Раздел 2. Захоронение твердых коммунальных отходов

	1
	Собственные средства
	43 276
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	43 276
	0
	0
	0

	1.1
	амортизационные отчисления
	38 253
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 253
	0
	0
	0

	1.2
	прибыль, направленная на инвестиции
	5 023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 023
	0
	0
	0

	1.3
	прочие собственные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Привлеченные средства
	423 050
	45 080
	155 980
	157 358
	64 633
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	кредиты
	355 362
	37 867
	131 023
	132 180
	54 292
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	займы
	67 688
	7 213
	24 957
	25 177
	10 341
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Бюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Прочие источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО по программе
	466 326
	45 080
	155 980
	157 358
	64 633
	0
	0
	43 276
	0
	0
	0


Приложение № 9
к приказу Управления по регулированию тарифов

и энергосбережению Пензенской области от 19.03.2021 № 17
Предварительный расчет тарифа на захоронение, включая обработку в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год и плановый период 2020-2029 гг. после ввода объекта в эксплуатацию

	№ пп
	Наименование показателей
	Единицы измерений
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	
	1. Захоронение твердых коммунальных отходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Текущие расходы, в т.ч.
	тыс. руб.
	158 034
	329 153
	347 552
	360 650
	364 535
	372 780
	380 100
	2 312 805

	1.1.1
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	52 531
	109 302
	112 576
	115 949
	119 422
	122 999
	126 684
	759 463

	1.1.2
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	65 573
	136 767
	148 539
	154 775
	151 558
	152 450
	152 157
	961 819

	1.1.3
	Расходы на энергоресурсы
	тыс. руб.
	39 930
	83 084
	86 437
	89 926
	93 555
	97 331
	101 259
	591 523

	1.2
	Расходы на амортизацию основных средств
	тыс. руб.
	19 127
	38 253
	38 253
	38 253
	39 696
	39 696
	39 696
	252 973

	1.3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	23 761
	70 179
	105 070
	123 333
	99 407
	99 201
	94 432
	615 382

	1.4
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	8 786
	18 240
	19 179
	19 855
	20 144
	20 581
	20 974
	127 760

	1.5
	Дополнительные доходы
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6
	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания
	тыс. руб.
	0
	-14 191
	-25 987
	-22 132
	17 756
	23 137
	21 417
	0

	1.7
	Итого НВВ на захоронение ТКО
	тыс. руб.
	209 708
	441 634
	484 068
	519 958
	541 538
	555 395
	556 619
	3 308 920

	
	2. Обработка твердых коммунальных отходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Текущие расходы, в т.ч.
	тыс. руб.
	92 452
	204 392
	217 689
	222 380
	228 210
	235 827
	243 332
	1 444 282

	2.1.1
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	35 155
	73 147
	75 338
	77 595
	79 920
	82 314
	84 780
	508 248

	2.1.2
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	27 102
	68 419
	76 988
	76 785
	77 546
	79 914
	81 982
	488 736

	2.1.3
	Расходы на энергоресурсы
	тыс. руб.
	30 195
	62 826
	65 362
	68 000
	70 745
	73 600
	76 570
	447 298

	2.2
	Расходы на амортизацию основных средств
	тыс. руб.
	19 481
	38 963
	38 963
	38 963
	38 963
	38 963
	38 963
	253 256

	2.3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	70 130
	186 231
	203 300
	196 250
	182 800
	182 733
	181 183
	1 202 628

	2.4
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	5 417
	11 843
	12 556
	12 843
	13 191
	13 634
	14 076
	83 560

	2.5
	Дополнительные доходы
	тыс. руб.
	-14 735
	-91 981
	-127 591
	-132 741
	-138 098
	-143 672
	-149 470
	-798 288

	2.6
	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания
	тыс. руб.
	0
	-10 879
	-17 573
	-13 787
	11 020
	14 236
	16 984
	0

	2.7
	Итого НВВ на обработку ТКО
	тыс. руб.
	172 744
	338 568
	327 343
	323 908
	336 086
	341 721
	345 068
	2 185 439

	
	3. Итого обработка и захоронение твердых коммунальных отходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Текущие расходы, в т.ч.
	тыс. руб.
	250 486
	533 546
	565 241
	583 030
	592 746
	608 608
	623 432
	3 757 087

	3.1.1
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	87 686
	182 449
	187 915
	193 544
	199 342
	205 313
	211 464
	1 267 711

	3.1.2
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	92 675
	205 186
	225 527
	231 560
	229 104
	232 363
	234 138
	1 450 555

	3.1.3
	Расходы на энергоресурсы
	тыс. руб.
	70 125
	145 910
	151 799
	157 926
	164 300
	170 931
	177 830
	1 038 821

	3.2
	Расходы на амортизацию основных средств
	тыс. руб.
	38 608
	77 216
	77 216
	77 216
	78 658
	78 658
	78 658
	506 229

	3.3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	93 891
	256 409
	308 370
	319 583
	282 207
	281 934
	275 615
	1 818 010

	3.4
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	14 203
	30 083
	31 735
	32 698
	33 336
	34 215
	35 051
	211 320

	3.5
	Дополнительные доходы
	тыс. руб.
	-14 735
	-91 981
	-127 591
	-132 741
	-138 098
	-143 672
	-149 470
	-798 288

	3.6
	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания
	тыс. руб.
	0
	-25 070
	-43 560
	-35 920
	28 776
	37 373
	38 401
	0

	3.7
	ИТОГО НВВ в сфере обращения с ТКО
	тыс. руб.
	382 452
	780 202
	811 411
	843 866
	877 625
	897 116
	901 687
	5 494 359

	
	с 01.01. по 30.06.
	тыс. руб.
	0
	382 452
	397 751
	413 660
	430 206
	447 419
	449 698
	

	
	с 01.07. по 31.12.
	тыс. руб.
	382 452
	397 750
	413 661
	430 206
	447 419
	449 697
	451 990
	

	3.8
	Входной поток отходов на обработку и захоронение
	тыс. т
	175
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	2 275

	3.9
	Тариф на захоронение ТКО, включая обработку
	руб./т
без НДС
	2 185,44
	2 229,15
	2 318,32
	2 411,05
	2 507,50
	2 563,19
	2 576,25
	

	
	с 01.01. по 30.06.
	руб./т
	0,00
	2 185,44
	2 272,86
	2 363,77
	2 458,32
	2 556,68
	2 569,70
	

	
	с 01.07. по 31.12.
	руб./т
	2 185,44
	2 272,86
	2 363,77
	2 458,32
	2 556,68
	2 569,70
	2 582,80
	

	
	Темп роста тарифа с 01.07.
	
	
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,005
	1,005
	

	
	Темп роста год к году
	
	
	1,020
	1,040
	1,040
	1,040
	1,022
	1,005
	


